Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa           Naše číslo                        	Vybavuje/linka                          	Bratislava:

17.12.2020/18.12.2020     16/2020/DK	Mgr. Daniela Krnáčová       	 22.12.2020

02/20824735

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov II

V súlade s § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám zasielame vysvetlenie k verejnému obstarávaniu, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č.259/2020  dňa 09.12.2020 značka 44652 - WNS na predmet zákazky  „Technická pasportizácia budov VšZP“

Dňa 17.12.2020 a 18.12.2020 sme boli požiadaní o vysvetlenie podkladov na vypracovanie ponuky, na ktoré bezodkladne odpovedáme. Vysvetlenie podkladov bude verejne dostupné pre všetkých záujemcov prostredníctvom systému Josephine na:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10025/summary

Otázka č.1:

„Máme pripomienku k lehote plnenia 2 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy: Ide o vágne určenie času na vypracovanie požadovaných pasportov. Žiadame určiť čas plnenia na pracovné dni. Ďalej požadujeme, aby v zmluve bolo uvedenie, že v prípade, keď má objednávateľ poskytnúť požadované údaje alebo dokumenty, tak lehota plnenia spočíva - neplynie.

Odôvodnenie: nie je nám známe, v akom stave je dokumentácia skutočného vyhotovenia budov ani v akom stave je prevádzková dokumentácia a správy z odborných prehliadok, preto sa nemôžeme zaviazať na takúto krátku lehotu plnenia.

Podľa našich skúseností by primeranou lehotou plnenia na uvedený objem bolo 60 pracovných dní.“

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ trvá na dodaní do dvoch kalendárnych mesiacov od podpisu zmluvy. Pokiaľ má objednávateľ dodať dokumenty lehota neplynie. V čl. III bod 3 zmluvy je uvedené, že "Dodržanie termínu realizácie predmetu zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným poskytnutím potrebnej súčinnosti objednávateľa, dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľa dôjde preukázateľne k prerušeniu plnenia, lehota na odovzdanie predmetu zmluvy sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie poskytnutia súčinnosti ovplyvnilo dobu plnenia zhotoviteľa."

Otázka č.2:

„V čl. VII bod 4. je v návrhu ZoD uvedená sankcia za nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia vady vo výške 0,5% z ceny predmetu zmluvy celkom vrátane DPH. Namietame, že by muselo ísť o vadu zo zavinenia zhotoviteľa a o nedodržanie vzájomne dohodnutého termínu odstránenia vady. Ďalej namietame výšku 0,5% za každý deň omeškania. Táto sankcia je nevyvážená (viac než 182% p.a.) v porovnaní so sankciou za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny za dielo, ktorá je v zmluve určená vo výške podľa Obchodného zákonníka. Žiadame zrovnoprávniť postavenie zmluvných strán.
Rovnaká fromulácia je aj v čl. VIII bod 1. Máme k nej rovnaké výhrady.“

Odpoveď č.2:

Verejný obstarávateľ trvá na sankciách uvedených v zmluve o dielo.

Otázka č.3:

„na základe preskúmania Vášho návrhu ZoD požadujeme prehodnotiť navrhnutý termín podľa čl. III odstavec 1. z lehoty plnenia 2 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na min. 4 mesiace (optimálne 6 mesiacov).

Vyššie uvedený návrh vychádza z požadovaného rozsahu pre daný detailný pasport budov a našich skúsenosti v danej oblasti.“

Odpoveď č.3:

Verejný obstarávateľ trvá na lehote plnenia uvedenej v zmluve o dielo.

Mgr. Daniela Krnáčová,

v. r. odbor verejného obstarávania