# DOHODA

## o předčasném užívání stavby

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 123 odst. 1 zák. č.. 183/2006 Sb., v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

| Stavebník : |  | Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | se sídlem: | České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI. |  |
|  | Zastoupená: | Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace |  |
|  | IČO: | 70946078 |  |
|  | DIČ: | CZ70946078 |  |
|  | ve věcech smluvních oprávněn k jednání: |  | Ing. Jan Růžička, ředitel organizace |
|  | ve věcech technických oprávněn k jednání: |  | [bude doplněno] |

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

| Zhotovitel : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se sídlem : |  |  |  |
|  | Zástupce: |  |  |  |
|  | IČO: |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |
|  | Telefon: |  |  |  |
|  | Fax: |  |  |  |
|  | bankovní spojení: |  |  |  |
|  | Číslo účtu: |  |  |  |
|  | ve věcech smluvních oprávněn k jednání: |  |  |  |
|  | Ve věcech technických oprávněn k jednání: Technický vedoucí: |  |  |  |
|  | Vedoucí provozní jednotky: |  |  |  |

I.

### Předmět dohody

- Předmětem dohody je ujednání smluvních stran o podmínkách předčasného užívání níže specifikované části stavby, aby stavebník mohl požádat příslušný úřad o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby/stavebních objektů.

- Název stavby: ………………

Dohoda se vztahuje na stavební objekty :

- ………………

- ………………

- Strany prohlašují, že práva a povinnosti ve vztahu k uvedené stavbě se jinak řídí smlouvou o dílo č. smlouvy objednatele ……………… uzavřenou mezi stranami dne ………………

II.

### Obsah dohody

- Zhotovitel s uvedením stavby/stavebního objektu ……………… do předčasného užívání za dodržení podmínek dle této dohody souhlasí. Stavebník je oprávněn na základě této dohody požádat příslušný stavební úřad o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby/výše uvedeného stavebního objektu.

- Zhotovitel nesmí na výše uvedených objektech po jejich uvedení do předčasného užívání provádět žádné práce, které by ohrožovaly nebo omezovaly užívání těchto objektů bez souhlasu stavebníka (objednatele).

- Záruční doba.

Bez ohledu na případná odlišná ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo na provedení stavby, začíná plynout záruční doba pro předčasně užívané objekty stavby od data předání celé stavby, a to v délce a za podmínek dle uzavřené Smlouvy o dílo pro provedení stavby. Poškození užívaných objektů a jejich částí způsobené třetí osobou v souvislosti s předčasným užíváním a odcizením jsou vyloučena z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Před závěrečným předáním a převzetím díla bude stav užívaných objektů stavby ověřen společně provedenou prohlídkou se zápisem o stavu díla.

- Údržba.

Po dobu předčasného užívání objektů zajišťuje stavebník (objednatel) na své náklady jejich běžnou údržbu a kontrolu.

- Bez ohledu na případná odlišná ujednání obsažená ve Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností, přechází nebezpečí škody na objektech stavby způsobené provozováním těchto objektů stavby uvedených do předčasného užívání na stavebníka (objednatele) dnem zahájení předčasného užívání. V případě poškození některých částí díla v důsledku provozu (předčasného užívání) a odcizení, zajistí opravu zhotovitel po výzvě stavebníka (objednatele), a to neprodleně. Stavebník (objednatel) hradí plnou výši škody.

- Tato dohoda nabývá účinnosti uvedením výše popsaných objektů uvedených v čl.I do předčasného užívání. Dohoda o předčasném užívání končí datem vydáním kolaudačního souhlasu uvedené stavby/uvedených objektů, nejpozději však do ………………...

- Strany se tímto zavazují, že učiní konkrétní úkony, směřující k tomu, aby stavba/stavební objekt, jejíž/jehož předčasné užívání je předmětem této dohody, byla zhotovitelem předána a stavebníkem převzata v této časově omezené době a aby její kolaudace byla ukončena nejpozději v den skončení platnosti povolení k předčasnému užívání stavby.

III.

#### Zvláštní ujednání

Zde je prostor pro další případná ujednání potřebná z hlediska zvláštnosti daného vztahu.

IV.

#### Závěrečná ustanovení

- Dohoda o předčasném užívání stavby je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran.

- Dohoda je provedena ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jeden stejnopis obdrží k žádosti, podané dle ustanovení § 123 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, příslušný stavební úřad.

V Liberci dne:                                     	 V ……………… dne:

Za stavebníka:                                          	 Za zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje,

příspěvková organizace

………………………………..	   ……………………………………………

Ing. Jan Růžička

ředitel