Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Trenčín

Sídlo: 				Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín

Zastúpenie: 			Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

IČO: 				00 312 037

DIČ:				2021079995

Tel.: 				032/6504265
E-mail: 			lubica.fodorova@trencin.sk

Http://  			www.trencin.sk

(ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA

podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

STAVEBNÉ PRÁCE

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

#### SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

V Trenčíne, dňa 01.03.2022				.............……………………….……

Mgr. Richard Rybníček

primátor mesta Trenčín

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:

V Trenčíne, dňa 01.03.2022			     	..............……………………………

JUDr. Ľubica Fodorová

osoba zabezpečujúca proces VO

OBSAH  SÚŤAŽNÝCH  PODKLADOV

A.1    Pokyny pre uchádzačov

Časť I.

Všeobecné informácie

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

Časť III.

Príprava ponuky

Časť IV.

Predkladanie ponúk

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

Časť VI.

Prijatie zmluvy

Časť VII.

Subdodávky, subdodávatelia

Časť VIII.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Časť IX.

Sociálny aspekt vo VO

Konflikt záujmov

Časť X.

Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní

A.2     Podmienky účasti

A.3     Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

B.1     Opis predmetu obstarávania

B.2     Spôsob určenia ceny

B.3     Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania

1.2. Zmluva o dielo k časti č.1 zákazky

1.3. Kúpna zmluva k časti č.2 zákazky

Príloha č. 1 k súťažným podkladom: Projektová dokumentácia a výkaz výmer

Príloha č. 2 k súťažným podkladom: JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

Spisová značka verejného obstarávania: MSÚTN-UP-VO/2022/1481/3492/FoL

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Trenčín

Sídlo: 				Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín

Zastúpenie: 			Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

IČO: 				00 312 037

DIČ:				2021079995

Tel.: 				032/6504265
E-mail: 			lubica.fodorova@trencin.sk

Http://  			www.trencin.sk

(ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA

podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

STAVEBNÉ PRÁCE

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

#### A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Trenčín, marec 2022

A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Trenčín

Sídlo: 				Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín

Zastúpenie: 			Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

IČO: 				00 312 037

DIČ:				2021079995

Tel.: 				032/6504265
E-mail: 			lubica.fodorova@trencin.sk

Http://  			www.trencin.sk

Komunikačné rozhranie: https://josephine.proebiz.com

Kontaktné osoby:

- Ing. Dominik Gallo, tel.: +421 0911 169 846, e-mail: dominik.gallo@trencin.sk - za

opis predmetu zákazky

- JUDr. Ľubica Fodorová, tel.: +421 911 041 827, e-mail: lubica.fodorova@trencin.sk – za verejné obstarávanie,

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu je zverejnená na verejnom portáli systému JOSEPHINE na internetovej adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17632/summary

2. Predmet obstarávania

2.1 Predmetom verejného obstrávania je vybudovanie výťahovej šachty k jestvujúcemu objektu – Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o., Piaristická 42, Trenčín.

Objekt má celkovo 9 podlaží. Výška objektu v najvyššom bode je 26,525 m, t.j.+24,020 od ±0,000 (na 1.NP budovy). Navrhovaný výťah bude mať stanicu na každom z týchto podlaží.

Zákazka sa delí na dve časti:

1. časť zákazky: ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.” – stavebné práce

1. časť zákazky tvoria nasledovné objekty:

SO 01 Výťahová šachta

SO 02 Prekládka  NN

SO 02a prekládka NN

2. časť: ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.” - výťah

2. časť zákazky tvorí objekt:

PS 01 Výťah

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

Pre určenie ponukovej ceny je potrebné naceniť zákazku tak, ako je uvedené vo výkaze výmer (t.z. pre určenie rozsahu diela je prioritný výkaz-výmer).

  - Kód predmetu zákazky z CPV:

- časť: ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.” – stavebné práce

Hlavný predmet

Hlavný slovník:

| 45000000-7 | Stavebné práce |
| --- | --- |

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník:

| 45210000-2 | Stavebné práce na stavbe budov |
| --- | --- |
| 45231400-9 | Stavebné práce na stavbe elektrických vedení |
| 45314310-7 | Pokládka káblov |

2. časť: ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.” - výťah

Hlavný predmet

Hlavný slovník:

| 42416100-6 | Výťahy |
| --- | --- |

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník:

| 45313100-5 | Inštalovanie výťahov |
| --- | --- |

2.3 Predpokladaná hodnota celej zákazky bez DPH: 240 308,95 €

Z toho:

Predpokladaná hodnota 1. časti  bez DPH – stavebné práce: 182 658,95 €

Predpokladaná hodnota 2. časti  bez DPH – výťah  : 57 650,00 €

V prípade, ak ponuková cena uchádzača pre tú časť, na ktorú predložil ponuku vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota tejto časti zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

2.4 Elektronická aukcia sa pri tejto zákazke  v žiadnej jej časti  n e p o u ž i j e !!!

3. Komplexnosť dodávky

Zákazka je rozdelená na 2  časti:

1. časť: ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.” – stavebné práce – ďalej v texte označovaná aj ako: „Časť 1“ alebo „Časť 1 zákazky“ alebo aj „Časť 1 predmetu zákazky“,

2. časť: ,,Výťah” Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.” – výťah – ďalej v texte označovaná aj ako: „Časť 2“ alebo „Časť 2 zákazky“ alebo aj „Časť 2 predmetu zákazky“,

pričom uchádzač môže predložiť ponuku podľa svojho rozhodnutia na ktorúkoľvek jednu časť, alebo aj súčasne na obe časti predmetu obstarávania.

3.2 Nie je prípustné rozdelenie jednotlivých častí zákazky na menšie celky (časti). t. z., ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku na niektorú časť, musí predložiť ponuku na všetky práce/služby uvedené v tejto časti.

3.3 Podrobné vymedzenie jednotlivých častí zákazky je uvedené v časti B.1 a B.3 týchto podkladov.

4. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný  z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr.

Podrobnejšie sú platobné podmienky špecifikované v Zmluve o dielo a v Kúpnej zmluve v časti B.3 týchto podkladov

5. Zmluva

5.1  S úspešným uchádzačom pre časť 1 bude uzavretá Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej návrh je uvedený v bode 1.2 časti B.3 súťažných podkladov.

5.2. S úspešným uchádzačom pre časť 2 bude uzavretá  Kúpna zmluva podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorej návrh je uvedený  v bode 1.3 časti B.3 súťažných podkladov.

5.3 Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55; to neplatí, ak ide o

a) priame rokovacie konanie,

b) uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom,

c) uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi alebo

d) uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.

###### 6. Miesto a termín dodania predmetu obstarávania

Miesto a termín dodania predmetu obstarávania

Hlavné miesto uskutočňovania prác: Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o., Piaristická 42, Trenčín, Slovenská republika.

Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii k tejto zákazke.

NUTS kód: 	  SK022 – Trenčiansky kraj.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač zhotovil predmet zákazky v termínoch:

Pre časť č. 1 : ,,Výťah  – stavebné práce´´

| Etapa | Termín |
| --- | --- |
| Odovzdanie staveniska: | Najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej výzvy od verejného obstarávateľa |
| Začatie prác: | V deň odovzdania staveniska |
| Kompletné ukončenie prác: | V lehote do 11 mesiacov po dni odovzdania staveniska. |

2. časť – “ Výťah  – výťah “

| Etapa | Termín |
| --- | --- |
| Začatie dodávky s montážou: | Po doručení písomnej výzvy od verejného obstarávateľa, ktorej obsahom je oznámenie o termíne začatia dodávky a montáže výťahu, ( písomná výzva musí byť doručená uchádzačovi min. 2 týždne pred plánovaným začatím dodávaky a montáže výťahu) |
| Kompletné ukončenie dodávky s montážou: | V lehote do 6 týždňov po dni začatia prác na základe písomnej výzvy od verejného obstarávateľa.. |

Predmet obstarávania je rozdelený na 2 časti, a z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť úspešných uchádzačov v obidvoch častiach pretože jednotlivé práce na zákazke na seba nadväzujú a prelínajú sa. Predpokladaná dĺžka trvania celej zákazky, tzn. oboch  jej častí spolu je 11 mesiacov. Predpokladaná dĺžka trvania 1. časti zákazky pred začatím 2. časti zákazky -  dodávky a montáže výťahu je 8 mesiacov.

Úspešný uchádzač bude zhotovovať dielo aj v súlade s harmonogramom výstavby a postupu prác, ktorý vypracoval uchádzač (v súlade s vyššie uvedenými termínmi) a ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo uzavretej medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom ako príloha zmluvy. T.z. uchádzač vypracuje vlastný harmonogram výstavby a postupu prác a ten priloží ako prílohu k návrhu zmluvy.

Vzhľadom ku skutočnosti, že jednotlivé časti zákazky a ich realizácia spolu úzko súvisia a na seba nadväzujú, pričom je pre úspešnú realizáciu zákazky ako celku potrebná súčinnosť jednotlivých dodávateľov jednotlivých časti zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať úspešného uchádzača o úpravu predloženého harmonogramu, ak je to potrebné v záujme dosiahnutia nadväznosti  jednotlivých častí zákazky a úspešný uchádzač je povinný v tomto prípade časový harmonogram bezodkladne upraviť.

###### 7. Oprávnený uchádzač – skupina dodávateľov

7.1 Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny dodávateľov nebude verejný obstarávateľ vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili právnu formu v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

7.2 V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania, Tento  splnomocnený člen skupiny sa zaregistruje  v systéme Josephine a predloží ponuku za všetkých členov skupiny. Verejný obstarávateľ bude komunikovať prostredníctvom systému Josephine  len s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny. Odporúčaný vzor tohto vyhlásenia a plnej moci je uvedený v prílohe k tejto časti podkladov.

7.3 V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - skupina bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom (stačí vyplniť tento údaj vo vzore vyhlásenia o vytvorení skupiny a plnej moci, ktorý je uvedený v prílohe k tejto časti podkladov).

8. Predloženie ponuky

8.1 Uchádzač môže predložiť na každú časť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

8.2 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk.Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Pokiaľ sa v týchto súťažných podkladoch hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov (tak zo strany záujemcu/uchádzača ako aj verejného obstarávateľa).

V tejto zákazke sa bude v papierovej podobe predkladať len  originál bankovej záruky/poistenia záruky. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk môže požiadať uchádzača o predloženie dokumentov (originálov alebo overených kópii), ktoré boli obsahom elektronickej ponuky.

Forma uplatnenia revíznych postupov  je upravená v  § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení. Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa § 164  zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení.

V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky/poistenia záruky má uchádzač možnosť predložiť v ponuke doklad o bankovej záruke/poistení záruky niektorých z týchto troch spôsobov:

a) prostredníctvom zaručenej konverzie listinných dokladov o bankovej záruke/poistení záruky a zároveň je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi poštou, osobne, prípadne kuriérom a pod. v lehote na predkladanie ponúk doklad o bankovej záruke/poistení záruky v papierovej (listinnej) podobe aj ako originál (nestačí overená fotokópia!!)

alebo

b) ak banka a poisťovňa vydávajú bankové záruky, resp. poistenie zábezpeky v elektronickej podobe/forme, tak na ich uplatnenie sa nevyžaduje predloženie písomného originálu, je postačujúce v ponuke prostredníctvom systému Josephine predložiť doklad o bankovej záruke/poistení záruky v elektronickej podobe. V tomto prípade je potrebné spolu s elektronickou bankovou zárukou/poistením, zábezpeky vložiť do systému Josephine aj časovú pečiatku podpisu z banky/poisťovne, ktorá bola zaslaná elektronicky spolu s elektronickou zárukou/poistením uchádzačovi z banky. T.z. aby bolo z predloženého dokladu jednoznačne vidieť, že je doklad skutočne podpísaný elektronickým podpisom, resp. vystavený v elektronickej podobe.

Alebo

c) scan originálu dokumentu o listinne vystavenej bankovej záruke/poistení záruky a zároveň je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi poštou, osobne, prípadne kuriérom a pod. v lehote na predkladanie ponúk doklad o bankovej záruke/poistení záruky v papierovej (listinnej) podobe ako originál (nestačí overená fotokópia!!)

Všetky dokumenty  tvoriace obsah ponuky musia byť predložené verejnému obstarávateľovi  elektronicky, pričom elektronickú formu dokumentu musí  uchádzač vyhotoviť z originálu alebo z úradne overenej fotokópie originálu dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak) s tým, že v prípade  žiadosti podľa § 40, resp. § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení musí uchádzač predložiť verejným obstarávateľom požadované dokumenty v papierovej podobe vo forme originálu alebo  úradne overenej fotokópie originálu dokumentu. Verejný obstarávateľ pristúpi k žiadosti o predloženie papierovej formy dokumentu len výnimočne, napr. v prípade pochybnosti o autenticite alebo nepozmenenia elektronicky predloženého dokladu.

8.3	V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch (najmä bod 16 týchto súťažných podkladov), musí byť vyplnený  elektronický formulár s celkovou cenou a tiež priložené vyplnené výkazy výmer, pričom výsledná suma všetkých výkazov výmer musí byť totožná s celkovou cenou uvedenou v elektronickom formulári.

8.4	 V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať.

8.5	Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

8.6	Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.

8.7.Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

8.8	Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

8.9	Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

9. Variantné riešenie

9.1  Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

###### 10. Platnosť ponuky

10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31. 10. 2022

10.2 V prípade, ak to bude potrebné na zaistenie riadneho priebehu verejného obstarávania alebo bude uplatnený revízny postup zo strany ktoréhokoľvek uchádzača, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a prijať (uzavrieť) zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uchádzači sú v týchto  prípadoch viazaní svojimi ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti, táto však nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

10.3 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

11. Registrácia v Josephine

11.1	Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .

11.2 	Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi

a)	v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

b) 	nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

c) 	vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

d) 	vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

e)	počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle   4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

11.3 	Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

Časť II.

- Dorozumievanie a vysvetľovanie

- 12. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, doručovanie

12.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a akákoľvek iná komunikácia (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku, prípadne v českom jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

12.2. 	Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi (ak nie v týchto súťažných podkladoch uvedené inak).

12.3 Všetky dokumenty požadované v tejto časti musia byť predložené verejnému obstarávateľovi elektronicky, ako scan originálu alebo úradne overenej kópie dokumentu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

12.4 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

12.5 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge

12.6   Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

12.7 Obsahom komunikácie  prostredníctvom  komunikačného  rozhrania   systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon. Pokiaľ sa v súťažných podkladoch vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk., ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi alebo akúkoľvek inú komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v súťažných podkladoch túto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka i prípadov – kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo k službe. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej  ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuku prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.

12.8  Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ,tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

12.9  Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

12.10 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom,  ktorí  si  vyhľadali  obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.

12.11 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty  vo formáte pdf. v profile verejného obstarávateľa v systéme Josephine ako aj      súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, výkazy výmer, súťažné podklady)  sa budú nachádzať  v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe (verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa link, kde sa budú všetky dokumenty k zákazke zverejnené)

Link na systém JOSEPHINE, kde budú zverejnené všetky dokumenty k zákazke :

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17632/summary

12.12 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

13. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

13.1 V prípade potreby vysvetliť informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo vo Výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie a to spôsobom podľa bodu 12.

13.2 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred (§ 113 ods. 7 zákona o VO).

13.3 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom sledovať profil verejného obstarávateľa, kde v časti profilu týkajúcej sa tejto zákazky bude uverejňovať všetky relevantné informácie o tejto zákazke, vrátane odpovedí na každú požiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladov.

14. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Obhliadka sa nebude uskutočňovať, nakoľko vonkajší  priestor budovy je verejnosti voľne prístupný.

Časť III.

Príprava ponuky

###### 15. Jazyk ponuky

15.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom (slovenskom) jazyku.

15.2 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

###### 16. Obsah ponuky

16.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:

16.1.1 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke podpísané uchádzačom (v prípade skupiny predložiť za všetkých členov skupiny – t.z. za každého samostatne alebo v prípade účasti skupiny je možné predložiť aj jedno vyhlásenie, ale podpísané všetkými členmi skupiny, pokiaľ nedisponuje niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie ponuky - v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v ponuke a to vo forme  scanu originálu alebo overenej fotokópie); (vzor čestného vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto časti podkladov),

16.1.2 vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí so súťažnými podmienkami a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) pre tú časť/časti zákazky, na ktoré predkladá ponuku  podpísané uchádzačom (v prípade skupiny predložiť za všetkých členov skupiny – t.z. za každého samostatne alebo v prípade účasti skupiny je možné predložiť aj jedno vyhlásenie, ale podpísané všetkými členmi skupiny, pokiaľ nedisponuje niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie ponuky - v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v ponuke a to vo forme originálu alebo overenej fotokópie); (vzor čestného vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto časti podkladov),

16.1.3  v prípade, ak ponuku predkladá skupina, bude súčasťou ponuky aj samostatný list –  vyhlásenie podľa bodu 7.2 tejto časti týchto podkladov (odporúčaný vzor vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto časti podkladov),

16.1.4 SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIA/KRITÉRIÍ určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk - ponuková cena uchádzača spolu s prílohou – kalkuláciou ponukovej ceny (v rozsahu a obsahu ocenených výkazov - výmer k tejto zákazke), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto samostatného súpisu návrhov na plnenie kritérií (vzor samostatného súpisu návrhov na plnenie kritérií je uvedený v časti A.3 týchto podkladov, a to podľa toho, na ktorú časť/časti zákazky prekladá ponuku). Ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí, alebo na všetky časti, predloží pre každú časť, na ktorú predkladá ponuku aj toto tlačivo,

16.1.5 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 týchto podkladov,

16.1.6 ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, priloží vyhlásenie, v ktorom uvedie osobu, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky využil. Údaje uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

16.1.7. doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 18 tejto časti týchto podkladov

16.1.8 vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky uchádzača podpísané uchádzačom (v prípade skupiny predložiť za všetkých členov skupiny – t.z. za každého samostatne alebo v prípade účasti skupiny je možné predložiť aj jedno vyhlásenie, ale podpísané všetkými členmi skupiny, pokiaľ nedisponuje niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie ponuky - v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v ponuke a to vo forme originálu alebo overenej fotokópie); (vzor čestného vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto časti podkladov).

16.1.9 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa časti A.1 časť VIII. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

16.2. Ako nepovinnú súčasť ponuky uvíta  verejný obstarávateľ, ak uchádzač do ponuky predloží aj tlačivo: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE uchádzača. Toto tlačivo nie je povinnou náležitosťou ponuky, ale pomôže verejnému obstarávateľovi v procese VO – napr. oznámením údajov o tom, či je uchádzač malý alebo stredný podnik, ktoré sa udáva do oznámenia o výsledku (odporúčaný vzor nájdete v prílohe k tejto časti podkladov).

###### 17. Splnenie podmienok účasti uchádzačov

17.1 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa  § 114 a § 32 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní sa bude posudzovať z dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti  A.2. Podmienky účasti uchádzačov.

17.2 Všetky doklady a dokumenty požadované v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov musia byť súčasťou ponuky. Tým nie je vylúčená možnosť v ponuke predložiť Jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo čestného vyhlásenia podľa § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky dokumenty musia byť predložené verejnému obstarávateľovi  elektronicky, pričom elektronickú formu dokumentu musí uchádzač vyhotoviť z originálu alebo z úradne overenej fotokópie originálu dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak) s tým, že v prípade  žiadosti podľa § 40 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení musí uchádzač predložiť tieto dokumenty v papierovej podobe vo forme originálu alebo  úradne overenej fotokópie originálu dokumentu, pokiaľ bude o to požiadaný.

V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky/poistenia záruky má uchádzač možnosť predložiť v ponuke doklad o bankovej záruke/poistení záruky niektorých z týchto troch spôsobov:

a) prostredníctvom zaručenej konverzie listinných dokladov o bankovej záruke/poistení záruky a zároveň je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi poštou, osobne, prípadne kuriérom a pod.  v lehote na predkladanie ponúk doklad o bankovej záruke/poistení záruky v papierovej (listinnej) podobe aj ako originál (nestačí overená fotokópia!!)

alebo

b) ak banka a poisťovňa vydávajú bankové záruky, resp. poistenie zábezpeky v elektrinickej podobe/forme, tak na ich uplatnenie sa nevyžaduje predloženie písomného originálu, je postačujúce v ponuke prostredníctvom systému Josephine predložiť doklad o bankovej záruke/poistení záruky v elektronickej podobe.

V tomto prípade je potrebné spolu s elektronickou bankovou zárukou/poistením, zábezpeky vložiť do systému Josephine aj časovú pečiatku podpisu z banky/poisťovne, ktorá bola zaslaná elektronicky spolu  s elektronickou zárukou/poistením uchádzačovi z banky. T.z. aby bolo z predloženého dokladu jednoznačne vidieť, že je doklad skutočne podpísaný elektronickým podpisom, resp. vystavený v elektronickej podobe.

alebo

c) scan originálu dokumentu o listinne vystavenej bankovej záruke/poistení záruky a zároveň je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi poštou, osobne, prípadne kuriérom a pod.  v lehote na predkladanie ponúk doklad o bankovej záruke/poistení

17.3. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:

a) nesplnil podmienky účasti,

b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,

c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov,

d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,

e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,

f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,

g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,

h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,

i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,

j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,

k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,

l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (pokiaľ verejný obstarávateľ vyžadoval identifikáciu subdodávateľov v ponuke uchádzača)

m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie  zmluvy  alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti  podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g)zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v určenej lehote novými osobami  alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.

17.3 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ktorý nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením podľa odseku 17.2 v určenej lehote.

17.4 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok účasti musí byť zrejmé aj splnenie minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom.

###### 18. Zábezpeka

Pre časť č. 1 zákazky:

A. 18.1   Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 3.500,- € (slovom: tritisícpäťsto Eur).

A. 18.2 Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:

A. 18. 2.1 poskytnutia bankovej záruky za uchádzača:

- poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313-322 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentnou právnou normou v prípade zahraničnej banky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do 31. 10. 2022 s tým, že v záručnej listine musí byť výslovne uvedená možnosť jej predĺženia v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk až do uplynutia novej lehoty viazanosti, nie však viac ako 12 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na podanie ponuky.

- v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ túto skutočnosť uchádzačovi. V tomto prípade je povinný uchádzač požiadať banku o predĺženie platnosti bankovej záruky na celú dobu, o ktorú verejný obstarávateľ predĺži lehotu viazanosti. Uchádzač je následne povinný doručiť verejnému obstarávateľovi originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu vystaveného bankou, z ktorého bude jasne vyplývať, že banka predlžuje platnosť bankovej záruky na celú (aj predĺženú) lehotu viazanosti určenú verejným obstarávateľom. Uchádzač musí doručiť doklad vydaný bankou (t.z. doklad o predĺžení doby platnosti bankovej záruky po celú predĺženú lehotu viazanosti ponúk) , nie však viac ako 12 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na podanie ponuky) v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi. V prípade, ak uchádzač tento doklad od banky nepredloží v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi, alebo ak z tohto dokladu nebude jasné, že banka predlžuje dobu platnosti bankovej záruky na celú dobu, o ktorú verejný obstarávateľ predĺžil lehotu viazanosti (t. z. až do posledného dňa novej – predĺženej lehoty viazanosti ponúk, nie však viac ako 12 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na podanie ponuky), bude ponuka tohto uchádzača vylúčená z tejto zákazky.

- záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ (veriteľ) požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky,

- ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač zo zákazky vylúčený.

A. 18. 2.2 zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške 3 500,- € na účet verejného obstarávateľa:

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín,

č. účtu: SK70 7500 0000 0000 2587 3633,  VS: (2022001481)

Finančné prostriedky v určenej výške musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr do momentu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa podľa podmienok uvedených v týchto podkladoch, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. Všetky poplatky a iné náklady spojené s prevodom finančných  prostriedkov na účet verejného obstarávateľa znáša uchádzač. To znamená, že na účet verejného obstarávateľa musí byť pripísaná zábezpeka v  prislúchajúcej výške, inak bude ponuka tohto uchádzača vylúčená.

A. 18. 2.3 poistením záruky na poistnú sumu vo výške 3.500,- € v prospech verejného obstarávateľa

- poskytnutie poistenia záruky sa  riadi zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ekvivalentného zákona ak ide o zahraničnú poisťovňu. Doba platnosti poistenia záruky môže byť v poistnej zmluve obmedzená do 31. 10. 2022 s tým, že v tomto  poistení musí byť výslovne uvedená možnosť jej predĺženia v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk až do uplynutia novej lehoty viazanosti Uchádzač je povinný preukázať, že má uzavreté toto poistenie v požadovanej výške 3.500,- €  v prospech verejného obstarávateľa.

- v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, nie však viac ako 12 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na podanie ponuky oznámi verejný obstarávateľ túto skutočnosť uchádzačovi. V tomto prípade je povinný uchádzač požiadať poisťovňu o predĺženie platnosti poistenia záruky na celú dobu, o ktorú verejný obstarávateľ predĺži lehotu viazanosti. Uchádzač je následne povinný doručiť verejnému obstarávateľovi originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu vystaveného poisťovňou, z ktorého bude jasne vyplývať, že poisťovňa predlžuje poistenie záruky na celú (aj predĺženú) lehotu viazanosti určenú verejným obstarávateľom. Uchádzač musí doručiť doklad vydaný poisťovňou (t. z. doklad o predĺžení doby platnosti poistenia záruky po celú predĺženú lehotu viazanosti ponúk) v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi. V prípade, ak uchádzač tento doklad od poisťovne nepredloží v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi, alebo ak z tohto dokladu nebude jasné, že poisťovňa predlžuje dobu platnosti poistenia záruky na celú dobu, o ktorú verejný obstarávateľ predĺžil lehotu viazanosti (t. z. až do posledného dňa novej – predĺženej lehoty viazanosti ponúk, nie však viac ako 12 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na podanie ponuky), bude ponuka tohto uchádzača vylúčená z tejto zákazky.

- doklad o poistení  záruky v prospech verejného obstarávateľa, v ktorom uchádzač poistí zábezpeku do výšky 3.500 €, musí byť súčasťou ponuky,

- ak doklad o poistení záruky nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač zo zákazky vylúčený.

Pre časť č. 2 zákazky:

B. 18.1   Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 1.000,- € (slovom: jedentisíc Eur).

B. 18.2 Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:

B. 18. 2.1 poskytnutia bankovej záruky za uchádzača:

- poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313-322 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentnou právnou normou v prípade zahraničnej banky.Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do 31. 10. 2022 s tým, že v záručnej listine musí byť výslovne uvedená možnosť jej predĺženia v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk až do uplynutia novej lehoty viazanosti, nie však viac ako 12 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na podanie ponuky.

- v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ túto skutočnosť uchádzačovi. V tomto prípade je povinný uchádzač požiadať banku o predĺženie platnosti bankovej záruky na celú dobu, o ktorú verejný obstarávateľ predĺži lehotu viazanosti. Uchádzač je následne povinný doručiť verejnému obstarávateľovi originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu vystaveného bankou, z ktorého bude jasne vyplývať, že banka predlžuje platnosť bankovej záruky na celú (aj predĺženú) lehotu viazanosti určenú verejným obstarávateľom. Uchádzač musí doručiť doklad vydaný bankou (t.z. doklad o predĺžení doby platnosti bankovej záruky po celú predĺženú lehotu viazanosti ponúk) , nie však viac ako 12 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na podanie ponuky) v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi. V prípade, ak uchádzač tento doklad od banky nepredloží v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi, alebo ak z tohto dokladu nebude jasné, že banka predlžuje dobu platnosti bankovej záruky na celú dobu, o ktorú verejný obstarávateľ predĺžil lehotu viazanosti (t. z. až do posledného dňa novej – predĺženej lehoty viazanosti ponúk, nie však viac ako 12 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na podanie ponuky), bude ponuka tohto uchádzača vylúčená z tejto zákazky.

- záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ (veriteľ) požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky,

- ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač zo zákazky vylúčený.

B. 18. 2.2 zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške 1.000,- € na účet verejného obstarávateľa:

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín,

č. účtu: SK70 7500 0000 0000 2587 3633,  VS: (2022001481)

Finančné prostriedky v určenej výške musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr do momentu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa podľa podmienok uvedených v týchto podkladoch, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. Všetky poplatky a iné náklady spojené s prevodom finančných  prostriedkov na účet verejného obstarávateľa znáša uchádzač. To znamená, že na účet verejného obstarávateľa musí byť pripísaná zábezpeka v  prislúchajúcej výške, inak bude ponuka tohto uchádzača vylúčená.

B. 18. 2.3 poistením záruky na poistnú sumu vo výške 1.000,- € v prospech verejného obstarávateľa

- poskytnutie poistenia záruky sa  riadi zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ekvivalentného zákona ak ide o zahraničnú poisťovňu. Doba platnosti poistenia záruky môže byť v poistnej zmluve obmedzená do 31. 10. 2022 s tým, že v tomto  poistení   musí byť výslovne uvedená možnosť jej predĺženia v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk až do uplynutia novej lehoty viazanosti Uchádzač je povinný preukázať, že má uzavreté toto poistenie v požadovanej výške 1.000,- €  v prospech verejného obstarávateľa.

- v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, nie však viac ako 12 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na podanie ponuky oznámi verejný obstarávateľ túto skutočnosť uchádzačovi. V tomto prípade je povinný uchádzač požiadať poisťovňu o predĺženie platnosti poistenia záruky na celú dobu, o ktorú verejný obstarávateľ predĺži lehotu viazanosti. Uchádzač je následne povinný doručiť verejnému obstarávateľovi originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu vystaveného poisťovňou, z ktorého bude jasne vyplývať, že poisťovňa predlžuje poistenie záruky na celú (aj predĺženú) lehotu viazanosti určenú verejným obstarávateľom. Uchádzač musí doručiť doklad vydaný poisťovňou (t. z. doklad o predĺžení doby platnosti poistenia záruky po celú predĺženú lehotu viazanosti ponúk) v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi. V prípade, ak uchádzač tento doklad od poisťovne nepredloží v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi, alebo ak z tohto dokladu nebude jasné, že poisťovňa predlžuje dobu platnosti poistenia záruky na celú dobu, o ktorú verejný obstarávateľ predĺžil lehotu viazanosti (t. z. až do posledného dňa novej – predĺženej lehoty viazanosti ponúk), bude ponuka tohto uchádzača vylúčená z tejto zákazky.

- doklad o poistení  záruky v prospech verejného obstarávateľa, v ktorom uchádzač poistí zábezpeku do výšky 1.000 €, musí byť súčasťou ponuky,

- ak doklad o poistení záruky nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač zo zákazky vylúčený.

Pre všetky časti zákazky, na ktoré sa vyžaduje zábezpeka:

18.3 Dôležité upozornenie!

V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky/poistenia záruky má uchádzač možnosť predložiť v ponuke doklad o bankovej záruke/poistení záruky niektorých z týchto troch spôsobov:

a) prostredníctvom zaručenej konverzie listinných dokladov o bankovej záruke/poistení záruky a zároveň je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi poštou, osobne, prípadne kuriérom a pod. v lehote na predkladanie ponúk doklad o bankovej záruke/poistení záruky v papierovej (listinnej) podobe aj ako originál (nestačí overená fotokópia!!)

alebo

b) ak banka a poisťovňa vydávajú bankové záruky, resp. poistenie zábezpeky v elektronickej podobe/forme, tak na ich uplatnenie sa nevyžaduje predloženie písomného originálu, je postačujúce v ponuke prostredníctvom systému Josephine predložiť doklad o bankovej záruke/poistení záruky v elektronickej podobe. V tomto prípade je potrebné spolu s elektronickou bankovou zárukou/poistením, zábezpeky vložiť do systému Josephine aj časovú pečiatku podpisu z banky/poisťovne, ktorá bola zaslaná elektronicky spolu s elektronickou zárukou/poistením uchádzačovi z banky. T.z. aby bolo z predloženého dokladu jednoznačne vidieť, že je doklad skutočne podpísaný elektronickým podpisom, resp. vystavený v elektronickej podobe.

alebo

c) scan originálu dokumentu o listinne vystavenej bankovej záruke/poistení záruky a zároveň je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi poštou, osobne, prípadne kuriérom a pod. v lehote na predkladanie ponúk doklad o bankovej záruke/poistení záruky v papierovej (listinnej) podobe ako originál (nestačí overená fotokópia!!)

Tzn.: v prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky/poistenia záruky a uchádzač ju bude predkladať spôsobom podľa bodu 18.3 písm. a) t.j. prostredníctvom zaručenej konverzie týchto listinných dokladov alebo 18.3 písm. c) v papierovej (listinnej) podobe, musí byť doklad o bankovej záruke/poistení záruky predložený v lehote na predkladanie ponúk v papierovej (listinnej) podobe ako originál (nestačí overená fotokópia!!!).  (Uvedený dokument je predtým potrebné buď predložiť prostredníctvom zaručenej konverzie  do Josephine alebo  naskenovať do ponuky v Josephine). T.z., že banková záruka/poistenie záruky bude doručená v papierovej (listinnej) podobe do podateľne verejného obstarávateľa poštou, osobne, prípadne kuriérom a pod. a zároveň bude naskenovaná/vložená do ponuky v Josephine

Na obálku, v ktorej bude banková záruka/poistenie záruky vložená uveďte prosím označenie “banková záruka/poistenie záruky - neotvárať” a označte ju heslom zákazky: ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.” „do rúk JUDr. Fodorovej“.

Kontaktné údaje verejného obstarávateľa pre potreby predloženia bankovej záruky/poistenia záruky:

Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, Trenčín, Slovenská republika

Poschodie: prízemie

Miestnosť: č. dv.: podateľňa

Úradné hodiny podateľne verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže – pracovné dni::

Po, Ut, Štv: 08:00 – 15:30 hod.

St: 08:00 – 16:30 hod.

Pia: 08:00 – 14:00 hod.

V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou zloženia fin. prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, musí byť doklad o poukázaní finančných prostriedkov na vyššie uvedený účet verejného obstarávateľa tiež súčasťou ponuky, avšak postačuje predloženie kópie dokladu o poukázaní finančných prostriedkov na vyššie uvedený účet verejného obstarávateľa (prípadne ak bude úhrada realizovaná cez internetbanking postačuje aj vytlačený doklad z PC , oscanovaný a vložený do systému Josephine).

18.4 Podmienky vrátenia zábezpeky:

18.4.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet uchádzača:

Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa podľa bodu 18.2.2, verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi, ak  ich  banka verejnému obstarávateľovi poskytuje.

18.4.2 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutej bankovou zárukou/poistením záruky za    uchádzača:

Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej/poistnej záruky, táto banková/poistná záruka zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak verejný obstarávateľ (veriteľ) neoznámi banke/poisťovni písomne svoje nároky z bankovej/poistnej záruky počas doby jej platnosti.

18.5  Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľnia alebo vrátia uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

18.5.1 uplynutia lehoty viazanosti ponúk (lehota viazanosti ponúk nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, po uplynutí lehoty 12 mesiacov, lehotu nemožno predĺžiť)

18.5.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,

18.5.3  uzavretia zmluvy.

18.6  Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač

18.6.1 odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo

18.6.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18.7 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pričom lehota viazanosti ponúk nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, po uplynutí lehoty 12 mesiacov, lehotu nemožno predĺžiť.

###### 19. Mena a ceny uvádzané v ponuke

19.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

19.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta a vložiť do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez  DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Celková cena“ (kritérium hodnotenia)). Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Jednotlivé ceny vo výkaze výmer (rozpočte) môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena/ceny ktoré budú ako návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk musia byť určené najviac na 2 desatinné miesta.

19.3 Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

19.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

19.3.2 výška DPH (ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,

19.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

19.4 V prípade, ak má Uchádzač - Zhotoviteľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom DPH, verejný obstarávateľ - Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných právnych predpisov SR odviesť daň za Uchádzača - Zhotoviteľa - to znamená, že Uchádzač - Zhotoviteľ nebude fakturovať DPH.

Avšak - keďže celková cena, ktorú Verejný obstarávateľ - Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zmluvy je  kritériom na vyhodnotenie ponúk, Uchádzač - Poskytovateľ (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie svoju cenu tak, že k nej pripočíta príslušnú  výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

###### 20. Vyhotovenie ponuky

20.1 Ponuka bude vyhotovená elektronicky – viď. bližšie informácie v čl. 8 tejto časti súťažných podkladov.  Predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch.

20.2. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené v elektronickej podobe. T.z., že všetky dokumenty  tvoriace obsah ponuky musia byť predložené verejnému obstarávateľovi  elektronicky, pričom elektronickú formu dokumentu musí  uchádzač vyhotoviť z originálu alebo z úradne overenej fotokópie originálu dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak) s tým, že v prípade  žiadosti podľa § 40, resp. § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení musí uchádzač predložiť verejným obstarávateľom požadované dokumenty v papierovej podobe vo forme originálu alebo  úradne overenej fotokópie originálu dokumentu. Verejný obstarávateľ pristúpi k žiadosti o predloženie papierovej formy dokumentu len výnimočne, napr. v prípade pochybnosti o autenticite alebo nepozmenenia elektronicky predloženého dokladu.

Časť IV.

Predkladanie ponúk

###### 21. Označenie  ponúk

21.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky – viď. čl. 8 tejto časti súťažných podkladov.

22. Miesto a lehota na predkladanie ponúk, doplnenie, odvolanie a zmeny ponuky

22.1 Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi pred uplynutím lehoty na  predkladanie ponúk.

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 24.03.2022 o 10:00:00 hod.

22.3 Bližšie informácie sú uvedené v čl. 8 tejto časti súťažných podkladov.

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

platí pre každú časť zákazky

###### 23. Otváranie ponúk

23.1 Otváranie  ponúk sa uskutoční dňa 24.03.2022 o 1300 hod. na adrese:

Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, Slovenská republika

Poschodie: prvé poschodie

Miestnosť:veľká zasadacia miestnosť na Mestskom úrade v Trenčíne.

23.2 Verejný obstarávateľ  na základe § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.

23.3. Pri otváraní ponúk bude umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

23.4. Uchádzač sa otvárania môže zúčastniť osobne, prostredníctvom osoby oprávnenej konať za uchádzača v zmysle právne relevantného dokladu – napríklad výpisu z obchodného registra alebo prostredníctvom osoby, ktorú štatutárny zástupca uchádzača písomne splnomocnil na tento úkon.

23.5 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa vyššie uvedeného bodu 23.3 podkladov.

###### 24. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

24.1 Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Tým nie sú dotknuté (t. z. nie je považované za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť) ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) až e) a odsekov 3 až 5 a § 116 ods.2  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu, ako aj povinnosti predložiť dokumentáciu o tejto zákazke poskytovateľovi NFP(dotácie), resp. ním určenej organizácii/agentúre, pokiaľ je zákazka financovaná z nenávratného finančného príspevku.

24.2 Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas vyhodnocovania ponúk vyhlásenej zákazky poskytovať informácie o obsahu ponúk.

###### 25. Preskúmanie ponúk (platí pre každú časť zákazky osobitne)

25.1 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

25.2 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia s uvedením a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

###### 26. Platnosť ponúk(platí pre každú časť zákazky osobitne)

26.1  Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači

26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.

26.3 V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH  bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

26.4 Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.

26.5 Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať uvedené požiadavky alebo budú  obsahovať obmedzenia a výhrady, budú z verejného obstarávania vylúčené.

O vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia bude uchádzač  upovedomený.

###### 27. Vysvetľovanie ponúk (platí pre každú časť zákazky osobitne)

27.1  Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

27.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,

d)dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo , sociálneho práva podľa osobitných predpisov,

e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,

f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

V odôvodnení návrhu ceny (vyhotovenom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s pokynmi komisie) musí uchádzač preukázať aj to, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s uskutočnením prác, poskytnutím služieb a dodaním tovarov, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu Zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky.

27.3 Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk aj  skúmať, či predložené ponuky nie sú mimoriadne nízkymi, pričom za mimoriadne nízku ponuku bude vždy považovať, okrem iného aj situáciu, ak boli predložené najmenej tri ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, pričom mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o

a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a

b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.

27.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa § 53 odseku 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

27.5	Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu EÚ, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

27.6 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v zmysle ustanovenia § 53 ods.5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak

a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,

b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v  dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,

c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 53 odseku 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov do

1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila

dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,

2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,

d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s

požiadavkou podľa § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,

f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným

vplyvom na vyhodnotenie ponúk,

h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

27.6 Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

###### 28. Oprava chýb (platí pre každú časť zákazky osobitne)

28.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené.

28.2 O vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a ak ide o opravu v návrhu zmluvy, bude požiadaný o predloženie nového návrhu zmluvy. Ostatné opravené dokumenty už uchádzač nepredkladá.

###### 29. Mena na vyhodnotenie ponúk (platí pre každú časť zákazky osobitne)

Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v Eurách.

###### 30. Hodnotenie ponúk (platí pre každú časť zákazky osobitne)

30.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti  A.3  Kritériá na hodnotenie ponúk a  pravidlá ich uplatnenia.

30.2 Komisia na vyhodnotenie ponúk identifikuje uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky neboli zo súťaže vylúčené a tie budú vyhodnocované.

30.3 Verejný obstarávateľ  na základe § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.

Časť VI.

Prijatie zmluvy

###### 31. Oznámenie o poradí úspešnosti ponúk (platí pre každú časť zákazky osobitne)

31.1  Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Tzn. verejný obstarávateľ rozhodol, že v tomto postupe zadávania zákazky bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti len u toho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti.

Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona  o verejnom obstarávaní. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa § 53 zákona  o verejnom obstarávaní.

31.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.

###### 32. Prijatie zmluvy (platí pre každú časť zákazky osobitne)

32.1 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 odseku 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.

32.2 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.

32.3 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

32.4 Návrh zmluvy bude prijatý, v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 31.05.2022. V prípade, ak to bude potrebné na zaistenie riadneho priebehu verejného obstarávania alebo bude uplatnený revízny postup zo strany ktoréhokoľvek uchádzača, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať (uzavrieť) zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uchádzači sú v týchto  prípadoch viazaní svojimi ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti.

32.5 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov s výnimkou podľa bodu 24 tejto časti týchto podkladov a s výnimkou povinnosti uverejniť ponuky podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní.

32.6 V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky,  resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení  ponúk ako ďalší v poradí,– t. z. spomedzi dovtedy neúspešných uchádzačov. V tomto prípade sa teda uskutoční nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od uzavretia zmluvy považuje verejný obstarávateľ najmä tieto situácie, ak:

- úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému obstarávateľovi,

- uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v zmysle týchto podkladov (najmä bod 32 tejto časti podkladov)

- úspešný uchádzač napriek výzve verejného obstarávateľa odmietne predložiť verejnému obstarávateľovi upravený návrh zmluvy (v  prípade opravy zrejmej chyby podľa bodu 28 tejto časti týchto podkladov).

Časť VII.

Subdodávky, subdodávatelia

(platí pre každú časť zákazky osobitne)

33.1 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.

33.3 Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepožaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov.

Verejný obstarávateľ  v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení),  údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Na základe vyššie uvedeného podľa zmluvy o dielo, ktorej návrh je súčasťou súťažných podkladov, platí nasledovné:

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

1. Objednávateľ vyžaduje v súlade s § 41 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Za týmto účelom (ak budú využití subdodávatelia) vyplní Zhotoviteľ prílohu k  zmluve – Zoznam subdodávateľov. Ak túto prílohu nevyplní, má sa za to, že subdodávky nevyužíva.

2. V prípade, ak sa počas trvania tejto Zmluvy rozhodne Zhotoviteľ využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z vyššie uvedených subdodávateľov, alebo ak nastane zmena vyššie uvedených údajov o subdodávateľoch, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa alebo údajov nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (resp. zmenu týchto údajov).

3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa), má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto  Dohody a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

4.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ (ako verejný obstarávateľ)  nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5.  Ak sa Zhotoviteľ počas trvania tejto Zmluvy rozhodne využiť  subdodávateľa  alebo dôjde k zmene subdodávateľa, a tento subdodávateľ bude mať v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je tak povinný uskutočniť (byť zapísaný) najneskôr ku dňu, v ktorom Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že sa rozhodol využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z dovtedy uvedených subdodávateľov

# Pozn.:

# Povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú týmito súťažnými podkladmi dotknuté a platia ex lege pre uchádzačov, členov skupiny dodávateľov a subdodávateľov a to tak, ako upravuje zákon č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Časť VIII.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

34.1 V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač je dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

34.2 Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

34.3 Práva dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v § 59- § 66 zákona č. 18/2018 Z. z.  Zákon  o ochrane osobných údajov  a v  Nariadení  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (čl. 12 – 18 nariadenia).

34.4 Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov alebo iných právnych základov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

34.5.  Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom verejnej súťaže a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberovej komisie a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na príprave verejnej súťaže. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel verejnej súťaže sa budú uchovávané počas jej trvania po dobu 10 rokov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na stránke mesta Trenčín, link: https://trencin.sk/samosprava/mestsky-urad/oznamenie-k-ochrane-osobnych-udajov/

Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov –   zodpovednaosoba@somi.sk

Časť IX.

Konflikt záujmov

35.1 Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku nedovolenému konfliktu záujmov podľa ustanovenia § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý by mohol napríklad narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania a pod.

35.2 Verejný obstarávateľ bude dôsledne posudzovať prítomnosť konfliktu záujmov od prípadu k prípadu aj to vo vzťahu k pravidlám, ktoré má poskytovateľ NFP, na základe ktorých sa uplatňuje vo vzťahu ku konfliktu záujmov ako aj za korupčné praktiky nulová tolerancia.

35.3  Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Zainteresovanou osobou je najmä

a) zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo

b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.

Časť X.

Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní

36.1 V tomto verejnom obstarávaní sa neaplikuje sociálny aspekt

36.2 Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

VZORY ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

že súhlasí s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania

(t. z. s návrhom zmluvy)

Uchádzač:.............................................................. so sídlom ............................................................................. IČO: ................................. týmto čestne vyhlasuje, že súhlasí so súťažnými podmienkami a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

vyhlásenej Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

Konkrétne uchádzač čestne vyhlasuje, že súhlasí so súťažnými podmienkami a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy):

pre Časť 11 (ak predkladá ponuku na Časť 1)

pre Časť 21 (ak predkladá ponuku na Časť 2)

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V ........................ dňa ............................

...................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača

1 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny),pokiaľ nedisponuje niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie ponuky (v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v ponuke a to vo forme skenu originálu alebo overenej fotokópie).

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených v ponuke uchádzača

Uchádzač:............................................................ so sídlom ............................................................................... IČO: ......................... týmto čestne vyhlasuje, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke, ktorú uchádzač predložil v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

vyhlásenej Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

sú pravdivé a úplné.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V ........................ dňa ............................

...................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača

1 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny),pokiaľ nedisponuje niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie ponuky (v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v ponuke a to vo forme skenu originálu alebo overenej fotokópie).

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

o nezávislom stanovení ponuky uchádzača

Uchádzač:.......................................................................................................................... so sídlom ................................................................................................................................. IČO: ......................... týmto čestne vyhlasuje, že ponuku, ktorú uchádzač predložil v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

stanovil a vypracoval nezávisle.

Zároveň vyhlasujem, že som ako uchádzač a ani ako záujemca v tomto postupe zadávania zákazky nekomunikoval s konkurentmi o cene, o predkladaní ponuky alebo podmienkach ponuky, vrátane kvality a množstva tovaru, služieb alebo stavebných prác, a ani som v tejto súvislosti neuzavrel žiadnu zmluvu, dojednanie alebo dohovor a  že som neuzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V ........................ dňa ............................

..................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača1

V prípade účasti skupiny v tejto zákazke je účastníctvo v skupine v tomto smere povolené a nie je považované automaticky za formu dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž a účastníci skupiny sú považovaní spoločne za jedného uchádzača.

1 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny),pokiaľ nedisponuje niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie ponuky (v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v ponuke a to vo forme skenu originálu alebo overenej fotokópie).

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE uchádzača

v  podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

Názov/obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

Sídlo/miesto podnikania:.....................................................................................................................

IČO: ..........................................................................., DIČ: ..........................................................................

Je uchádzač malý alebo stredný podnik?      ÁNO – NIE         (nehodiace sa preškrknite)

Definíciu  malých a stredných podnikov nájdete tu:

https://najmy.mhsr.sk/Subory/Dokumenty/Pr%C3%ADru%C4%8Dka%20pre%20pou%C5%BE%C3%ADvate%C4%BEov%20k%20defin%C3%ADci%C3%AD%20MSP.pdf

Kontaktná osoba pre časť 1:

Titul:   ......................................................................................................................

Meno:		......................................................................................................................

Priezvisko:   .............................................................................................................

Telefón:   .................................................................................................................

Mobil:		.....................................................................................................................

Kontaktná osoba pre časť 2:

Titul:   ......................................................................................................................

Meno:		......................................................................................................................

Priezvisko:   .............................................................................................................

Telefón:   .................................................................................................................

Mobil:		.....................................................................................................................

V ........................ dňa ............................

..................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača1

Toto tlačivo nie je povinnou náležitosťou ponuky ale pomôže verejnému obstarávateľovi v procese VO – napr. oznámením údajov o tom, či je uchdázač malý alebo stredný podnik, ktoré sa udáva do oznámenia o výsledku.

1 V prípade účasti skupiny budú údaje uvedené za každého člena skupiny a tlačivo podpísané všetkými členmi skupiny (t. z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny),pokiaľ nedisponuje niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie ponuky (v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v ponuke a to vo forme skenu originálu alebo overenej fotokópie).

VYHLÁSENIE  O VYTVORENÍ SKUPINY  A PLNÁ MOC

Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., IČO: .................. ako člen skupiny č. 1 a

Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., IČO: .................. ako člen skupiny č. 2 a

Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., IČO: .................. ako člen skupiny č. 3

(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny)

týmto vyhlasujeme, že ponuku v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

vyhlásenej Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037,

predkladáme spoločne, ako skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní.

Zároveň splnomocňujeme spomedzi seba účastníka:........................................................, so sídlom ..........................................................., IČO: .................., na komunikáciu s verejným obstarávateľom a na zastupovanie všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania.

Zároveň uvádzame, že táto plná moc sa vzťahuje - nevzťahuje* aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom v prípade, ak by sme boli v tejto zákaze úspešným uchádzačom.

Zároveň prehlasujeme, že sme si vedomí následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V ........................ dňa.........................

...................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 1

V ........................ dňa.........................

...................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 2

V ........................ dňa.........................

...................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 3

(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny)

* nehodiace sa škrtnite

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Trenčín

Sídlo: 				Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín

Zastúpenie: 			Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

IČO: 				00 312 037

DIČ:				2021079995

Tel.: 				032/6504265
E-mail: 			lubica.fodorova@trencin.sk

Http://  			www.trencin.sk

(ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA

podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

STAVEBNÉ PRÁCE

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

#### SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

A.2  PODMIENKY ÚČASTI

Trenčín, marec 2022

A.2  PODMIENKY ÚČASTI

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti:

1.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 v spojitosti s § 112, § 113 a § 114 zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia):

PLATÍ PRE VŠETKY ČASTI: doklady požadované na preukázanie osobného postavenia uvedené v tomto bode je postačujúce v ponuke predložiť jedenkrát a to bez ohľadu na to, či uchádzač predkladá ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti zákazky.

  - V súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného

orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin

poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri

verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktorému bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2  V súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 :

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším

ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne

príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné

práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.3 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 odseku 2 písm. a) zákona o VO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 odseku 1 písm. a) zákona o VO poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety je verejný obstarávateľ oprávnený použiť na získanie údajov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, ktoré  bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Pre potreby preukázania výpisu z registra trestov pre fyzické osoby je potrebné, aby uchádzač zaslal verejnému obstarávateľovi nasledovné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu alebo číslo občianskeho preukazu, miesto narodenia, okres narodenia, štátne občianstvo, miesto trvalého pobytu, meno matky, meno otca, rodné meno matky, rodné meno otca. Na základe týchto údajov si vie verejný obstarávateľ zabezpečiť výpis z registra trestov pre fyzické osoby z informačných systémov verejnej správy a uchádzač teda nemusí tieto doklady predkladať.

UPOZORNENIE:

Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) k týmto údajom z informačných systémov verejnej správy:

1.  k  výpisu z registra trestov fyzických osôb a môže nahliadať do zoznamu  právoplatne odsúdených právnických osôb vedený GR SR, to zn., že  doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) nie je povinný uchádzač predkladať.  Neplatí to však v prípade, ak fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu; člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i uchádzača /čov  nie je/sú občanom Slovenskej republiky, a právnická osoba nemá sídlo  v Slovenskej republike zapísané v registri .

2. k potvrdeniu o nedoplatkoch na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, t. zn. že  doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí  to však  v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby , nemajú sídlo, miesto podnikania ( zapísané v registri)  v Slovenskej republike

3. k potvrdeniu miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, t. zn. že  doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí  to však  v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby , nemajú sídlo, miesto podnikania ( zapísané v registri)  v Slovenskej republike

4. k potvrdeniu miestne príslušného súdu,že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, t.zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. d) týkajúci sa konkurzu a reštrukturalizácie nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí  to však  v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania ( zapísané v registri)  v Slovenskej republike.

5. k dokladu na preukázanie, že je uchádzač oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, t. zn. že  doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí  to však  v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby , nemajú sídlo, miesto podnikania ( zapísané v registri)  v Slovenskej republike.

V prípade, ak záujemca/uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom zo zoznamu hospodárskych subjektov podľa bodu 1.5 tejto časti súťažných podkladov, je teda povinný predložiť iba doklady podľa § 32 ods. 2 písm. d) /potvrdenie miestne prílušného súdu, že nie je v likvidácii/ a § 32 ods. 2 písm. f), ostatné doklady si verejný obstarávateľ zabezpečí sám  z informačných systémov verejnej správy.

  - Verejný obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

  - Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

#### Link na informácie pre záujemcov/uchádzačov k zoznamu hospodárskych subjektov:

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie:

2.1  Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky (podľa § 33 ods. 1 písm. a), nie staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom  uplynie lehota na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet.  V prípade, ak sa banka vyjadrí, že uchádzač je  v nepovolenom debete, alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že uchádzač nedodržuje splátkový kalendár, je potrebné aby uchádzač doložil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V prípade, ak z predložených dokladov alebo z predloženého zdôvodnenia uchádzača bude zrejmé, že uchádzač nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, bude z tejto zákazky uchádzač vylúčený.

Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí). Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia  je uvedený v tejto časti týchto podkladov.

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť  ako scan  originálu rovnopisu alebo  jeho úradne overenej fotokópii.

2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Dôležité upozornenie!!!!

V súlade s § 33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Za týmto účelom žiada verejný obstarávateľ, aby v zmluve, ktorá sa vyžaduje podľa § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo uvedené okrem iného aj ustanovenie, z ktorého bude nepochybne zrejmé, že uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedajú za plnenie zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom spoločne. Za týmto účelom odporúča verejný obstarávateľ, aby v zmluve bolo uvedené nasledovné ustanovenie (odporúčaný text):

Uchádzač .........................................(doplniť údaje uchádzača) a ................................. (doplniť údaje osoby, ktorej kapacity sa využívajú) v postavení osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia v  podlimitnej zákazke ,,Výťah” Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.” na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP): vyhlásenej Mestom Trenčín, so sídlom: Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín, IČO: 00312037, sme si vedomí toho, že verejný obstarávateľ v súlade s §  33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžaduje, že uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedajú za plnenie zmluvy spoločne. Spoločne teda vyhlasujeme, že zodpovedáme za plnenie zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom spoločne.

3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje technickú   alebo odbornú spôsobilosť § 34 zákona o verejnom obstarávaní :

Uchádzač v  ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje  (odbornú) technickú spôsobilosť:

3.A Pre Časť 1:

3.A. 1 Zoznamom stavebných prác (podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto časti zákazky (podľa nižšie uvedeného) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (tzv. rozhodné obdobie), s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.

Zoznam musí byť doplnený potvrdením:

- o uspokojivom vykonaní stavebných prác a

- zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.

Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každé stavebné práce aj názov odberateľa (tzn. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či išlo o stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky, pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie").

Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti stavebných prác, ktoré boli uskutočnené v rozhodnom období, ak by išlo o stavebné práce, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia, uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem stavebných prác (v € bez DPH) bol uskutočnený v rozhodnom období. Tzn., že verejný obstarávateľ nebude uznávať služby, ktoré boli vykonané mimo rozhodného obdobia.

Verejný obstarávateľ bude uznávať aj referenciu, ak uchádzač vykonával stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto časti zákazky, ako člen skupiny dodávateľov, resp. ako subdodávateľ, s tým, že musí byť v referencii riadne vyčíslený podiel hodnoty vykonaných stavebných prác v „Euro“, ktoré na neho pripadá vo vykonaných stavebných prácach.

Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbu/realizáciu a/alebo rekonštrukciu budov) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (tzn. rozhodné obdobie) v minimálnom objeme 70.000,- € bez DPH.

Pre odstránenie pochybností uvádzame, že verejný obstarávateľ požaduje minimálne jednu referenciu v min. objeme 70.000,- € bez DPH .

T.z., že v prípade, ak budú v zmluvnej cene stavebných prác (v referenčnom liste) zarátané aj iné stavebné práce ako požadované, uchádzač je povinný uviesť cenu len za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky uvedený v tomto bode(za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbu/realizáciu a/alebo rekonštrukciu budov) (aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požadovanej minimálnej úrovne).

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto považované za nesplnenie podmienok účasti.

Pri každej referencii (t.z. pri každých uskutočnených stavebných prácach) platí:

- ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dokladom je referencia,

- ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa  zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené

Pozn.: Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Referenciou  na účely tohto zákona je elektronický dokument obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname.

Ak bude v zozname uskutočnených stavebných prác alebo v potvrdení odberateľa uvedený objem v inej mene ako euro použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2017až 2021 zverejnený ECB ako priemerný v príslušnom roku, príp. ak ide o rok 2022, bude použitý prepočet aktuálny ku dňu predloženia ponuky. Príslušným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v  ktorom bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa uskutočňovali stavebné práce (t. z. nie rok ukončenia alebo začatia stavebných prác). Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.

3.B Pre Časť 2:

3.B1 Zoznam dodávok tovaru (podľa § 34 ods. 1 písm. a)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)  rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto časti zákazky (podľa nižšie uvedeného) za predchádzajúce  3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, (tzv. „rozhodné obdobie“), s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;

dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Ak sú predmetom referencie aj tovary iného charakteru, ako sú tovary požadované v tejto časti zákazky (podľa nižšie uvedeného), požadujeme v zozname dodávok tovaru/referencii odčleniť dodávky tovaru rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet  tejto časti zákazky (podľa nižšie uvedeného), od ostatných tovarov, ktoré nie sú predmetom tejto časti zákazky.

Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu dodaných tovarov len tie časti dodaných tovarov, ktoré boli dodané v rozhodnom období, ak by išlo o dodávky tovaru, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto dodaným tovarom (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem tovarov (v € bez DPH) bol dodaný v rozhodnom období, tzn., že verejný obstarávateľ nebude uznávať služby, ktoré boli vykonané mimo rozhodného obdobia.

Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal dodanie tovarov rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky (podľa nižšie uvedeného)  v rozhodnom období nasledovne:

dodanie tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (tzn. dodávka a montáž výťahu)  v minimálnom objeme 30.000,- € bez DPH na jednu referenciu.

Pre odstránenie pochybností uvádzame, že verejný obstarávateľ požaduje minimálne jednu referenciu v min. objeme 30.000,- € bez DPH.

Verejný obstarávateľ uzná aj referenciu na uskutočnenie stavebných prác na výstavbe/realizácii alebo rekonštrukcii budov za predpokladu, že sa v rámci zákazky na uskutočnenie stavebných prác uskutočnila aj dodávka a montáž výťahu., pričom táto dodávka a montáž výťahu (podľa vyššie uvedeného) bola v minimálnom objeme 30.000,- € bez DPH na jednu referenciu.

V prípade, ak budú v zmluvnej cene tovarov (v referenčnom liste) zarátané aj iné tovary ako požadované (podľa vyššie uvedeného), uchádzač je povinný uviesť cenu len za tovary rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet tejto časti zákazky uvedený v tomto bode. (Aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požadovanej minimálnej úrovne.)

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť referenciu na predmet tejto časti zákazky aj prostredníctvom referencie na uskutočnenie stavebných prác, za splnenie vyššie uvedených podmienok.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto považované za nesplnenie podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname.

Pozn.: Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Referenciou  na účely tohto zákona je elektronický dokument obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

Ak bude v zozname dodaných tovarov/uskutočnených stavebných prác alebo v potvrdení odberateľa uvedený objem v inej mene ako euro použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2017 až 2021 zverejnený ECB ako priemerný v príslušnom roku, príp. ak ide o rok 2022, bude použitý prepočet aktuálny dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Príslušným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v  ktorom bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa uskutočňovali stavebné práce (t. z. nie rok ukončenia alebo začatia stavebných prác). Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.

3.B 2.    Pre tovary, ktoré sa majú dodať:

Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke v  predložiť  (podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1   zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) opisy dodávaného výťahu

To znamená , predložiť :

-  vyobrazenie výťahu

-  technický popis, materiálová špecifikácia

-  názov a katalógové číslo prvku (ak existuje),

-  rozmery (napr. šírka, výška, dĺžka zariadenia)

Pre všetky časti zákazky:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca  písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

3.E V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí, alebo na všetky časti zákazky – je potrebné, aby predložil doklady požadované na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti (§ 34 zákona o verejnom obstarávaní) pre každú časť samostatne a to tak, ako je uvedené vyššie.

4. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva

Uchádzač v  ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukáže zabezpečenie kvality a environmentálneho manažérstva:

Nevyžaduje sa.

5. V zmysle § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

Upozornenie k čestnému vyhláseniu:

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, predloží jedno čestné vyhlásenie.

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, predloží čestné vyhlásenie za seba a môže, ale nemusí predložiť aj  čestné vyhlásenia pre každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti, prípadne môže (ak to uzná za vhodné) uviesť iným spôsobom, že bude využívať zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti. Preverovanie splnenia podmienok účasti bude uskutočňované až v situácii podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ak nedošlo k vyhodnoteniu už skôr – postup na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní).

V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač predloží čestné vyhlásenie s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov.

Odporúčaný vzor tohto vyhlásenia je uvedený v prílohe k tejto časti podkladov.

6.   POZNÁMKY K JEDNOTNÉMU EURÓPSKEMU DOKUMENTU:

V zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného európskeho dokumentu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Tzn. verejný obstarávateľ rozhodol, že v tomto postupe zadávania zákazky bude  vyhodnocovať splnenie podmienok účasti len u toho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti.

Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona  o verejnom obstarávaní. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa § 53 zákona  o verejnom obstarávaní.

Dôležité upozornenie!  Platné pre jednotný európsky dokument a čestné vyhlásenie:

Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti:

a) pri dokladoch podľa § 32, 33 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk

b) pri dokladoch podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku  dňu vyhlásenia verejného obstarávania.

Je teda prípustné aj to, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, 33 a/alebo § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli vydané aj po dni predloženia ponuky alebo po dni, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk, avšak:

a) pri dokladoch podľa § 32, 33 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  musia obsahovať informáciu o splnení podmienok účasti ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk alebo musí byť z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka účasti bola splnená ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk

b) pri dokladoch podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia obsahovať informáciu o splnení podmienok účasti ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania, alebo musí byť z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka účasti bola splnená ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania - inak povedané, rozhodné obdobie 5 rokov sa posudzuje ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.

Rovnako nie je vylúčené ani to, aby boli predložené doklady, ktoré boli vydané pred dňom alebo v deň, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk tieto doklady však nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk a to pri tých dokladoch, pri ktorých je to uvedené vyššie (napr. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk.

UPOZORNENIE: V prípade, že ide o doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ktorý si v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) má zabezpečiť verejný obstarávateľ, tak si tento doklad zabezpečí verejný obstarávateľ sám a uchádzač predmetný doklad už nemusí predkladať.

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jeden jednotný európsky dokument.

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jednotný európsky dokument za svoju osobu spolu s vyplneným samostatným/i jednotným/i európskym/i dokumentom/i, ktorý/é obsahuje/ú príslušné informácie pre každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti.

V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží samostatný jednotný európsky dokument s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov.

Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ustanovenia § 39 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie E) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie.

UPOZORNENIE:

Od októbra 2018 je JED poskytovaný výlučne v elektronickej forme.

Európska komisia poskytuje bezplatnú webovú službu pre kupujúcich, uchádzačov a iné subjekty, ktoré majú záujem vyplniť JED elektronicky. Online formulár je možné vyplniť, vytlačiť a potom odoslať kupujúcemu spolu so zvyškom ponuky. Ak postup prebieha elektronicky, JED je možné exportovať, uložiť a predložiť elektronicky.

Verejný obstarávateľ si vytvorí k zákazke  svoj „vlastný“ vzor JED-u, označením/výberom jednotlivých polí formulára - elektronickú štruktúru svojich požiadaviek (v súlade s podmienkami účasti, ktoré v zadávaní zákazky požaduje preukázať). Tento elektronický JED, vygenerovaný verejným obstarávateľom bude následne sprístupnený uchádzačom/ záujemcom v systéme JOSEPHINE  už len v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa, čo výrazne zníži chybovosť a náročnosť jeho vypĺňania a v nadväznosti na to aj jeho vyhodnocovanie zo strany verejného obstarávateľa,

Uchádzač/záujemca si verejným obstarávateľom pripravenú/vygenerovanú verziu JED-u vo formáte .xml, ktorá bude zverejnená  verejným obstarávateľom v systéme JOSEPHINE  stiahne do svojho počítača. Následne si uchádzač/záujemca v internetovom prehliadači otvorí elektronický JED na web  stránke UVO , ktorý je dostupný na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/espd/

Potom  si uchádzač/záujemca  vyberie možnosť „Som hospodársky subjekt“ a cez funkciu „Importovať JED“ si otvorí JED vo formáte .xml, ktorý môže následne vyplniť a prostredníctvom tlačidiel „Prehľad“ a následne „Stiahnuť ako“, uložiť do svojho počítača:

a) vo formáte .xml  a ten  môže  zaslať   cez systém JOSEPHINE alebo

b) vo formáte pdf, ktorý môže vytlačiť podpísať a oscanované zaslať verejnému

obstarávateľovi  cez systém JOSEPHINE.

Podrobný postup je uvedený v dokumente zverejnenom na webovom sídle úradu:

Príručka k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné využitie JED-u.

Verejný obstarávateľ  uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ odporúča po vyplnení JED stiahnúť vo formáte pdf a tak predložiť do ponuky, z dôvodu, že pri následnej  kontrole JEDu  verejným obstarávateľom, ktorý je  vložený  do ponuky vo formáte xml (a nie pdf) niekedy nejde stiahnuť xml verzia., a teda  sa nedá verejnému obstarávateľovi  skontrolovať vyplnený JED v elektronickej podobe.

7.  POZNÁMKA K REGISTRU PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA:

Podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 34) alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, 33) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 34)

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 znejú:

33) Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

34) § 18 zákona č. 315/2016 Z.z.

Podľa § 22 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že: „Fyzická osoba a právnická osoba zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu2) sa považujú za partnerov verejného sektora zapísaných v registri partnerov verejného sektora podľa tohto zákona.“

8. Všetky dokumenty požadované v tejto časti musia byť predložené verejnému obstarávateľovi ako scan originálu alebo ako úradne  overenej kópie dokumentu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, cez systém JOSEPHINE.

9. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača, ak

a) nesplnil podmienky účasti,

b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,

c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov,

d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,

e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,

f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,

g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,

h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,

i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,

j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,

k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,

l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pokiaľ verejný obstarávateľ vyžadoval identifikáciu subdodávateľov v ponuke uchádzača)

m) nenahradil technikov, technické  orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy  alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti  podľa § 34 ods. 1 písm. c)  alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.

10. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok účasti musí byť zrejmé aj splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom.

ČESTNÉ VYHLÁsenie uchádzača

o vedení  účtov

Uchádzač:................................................ so sídlom ............................................................. IČO: .................. týmto pre účely preukázania finančného a ekonomického postavenie podľa  § 33 zákona o verejnom obstarávaní a podľa súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

vyhlásenej Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

vyhlasujem, že:

- mám vedené účty v len týchto bankách*:

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

(vymenujte všetky Vaše banky)

- nemám vedený účet v žiadnej inej banke ako v tých, ktoré som uviedol vyššie (ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí).

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V ............................................. dňa............................

...................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača

*použite toľko krát, koľko je potrebné.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Uchádzač:................................................... so sídlom ................................................................ IČO: ..................... týmto pre účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a podľa súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania  č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

vyhlásenej Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

vyhlasujem, že:

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike

alebo v štáte môjho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V ............................................. dňa............................

...................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu               (príp. viacerých zástupcov) uchádzača

Nepredkladá sa, ak  hospodársky subjekt preukazuje túto podmienku účasti  (§ 32 ods 1 písm. f)) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov

Čestné vyhlásenie

podľa § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uchádzač:................................................ so sídlom ..........................................................., IČO: .................. týmto pre účely preukázania splnenia podmienok v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

vyhlásenej Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

vyhlasujem, že:

spĺňam  všetky podmienky účasti

určené verejným obstarávateľom v tejto zákazke, a že poskytnem verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré som týmto čestným vyhlásením nahradil.

Toto čestné vyhlásenie vydávam s vedomím, že z predložených dokladov musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti:

a) pri dokladoch podľa § 32, 33  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk

b) pri dokladoch podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.

a to tak ako je uvedené v časti A.2 súťažných podkladov.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V ............................................. dňa............................

...................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu

(príp. viacerých zástupcov) uchádzača

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Trenčín

Sídlo: 				Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín

Zastúpenie: 			Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

IČO: 				00 312 037

DIČ:				2021079995

Tel.: 				032/6504265
E-mail: 			lubica.fodorova@trencin.sk

Http://  			www.trencin.sk

(ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA

podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

STAVEBNÉ PRÁCE

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

#### SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Trenčín, marec 2022

A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky pre každú jednotlivú časť zákazky samostatne. T. z., že úspešným uchádzačom môže byť pre každú časť zákazky iný uchádzač.

1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky v €

Postup vyhodnotenia: V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk, podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ, resp. komisia určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých celkových ponukových cien uchádzačov za dodanie celého predmetu zákazky vyjadrených v Euro s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Komisia teda v úvodnom vyhodnotení ponúk zostaví poradie všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien s DPH za celý predmet zákazky. Ponuku s najnižšou cenou celkom s DPH za celý premet zákazky zaradí komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zaradí v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou cenou celkom s DPH za celý premet zákazky zaradí komisia na posledné miesto poradia.

- Podľa kritérií sa hodnotí:

Kritérium: Najnižšia cena (cena celkom za celý predmet zákazky) - hodnotí sa výška celkovej ceny za uskutočnenie celého predmetu zákazky pre danú časť zákazky - t. z. cena podľa  výkazov - výmer  z projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom.

Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení výkazy-výmery, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedenej projektovej dokumentácii. Jeho výsledná ponuková cena je teda súčtom cien všetkých položiek uvedených vo všetkých výkazoch-výmer z  projektovej dokumentácie pri dodržaní tam uvedených množstiev (kusov, m. j. a pod.).  T. z. uchádzač vždy doplní jeho jednotkovú cenu za položku, ktorú vynásobí uvedeným množstvom (kusmi, m. j.  a pod.) a súčet cien všetkých jednotlivých položiek bude jeho ponukovou cenou.

Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie a prevádzkovanie staveniska, oplotenie staveniska, náklady na všetky dodávky materiálov, vytýčenie stavby a sietí , PHM a pod.)

Hodnotia sa ceny vrátane DPH.

3. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena  celkom za celý predmet zákazky pre danú časť zákazky bude najnižšia za predpokladu, že nenastane neprijateľnosť tejto ponuky podľa bodu 2.3. časti A.1 súťažných pokladov,  t. z., že verejný obstarávateľ môže, ale nemusí prijať ponuku vyššiu ako je predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH.

4. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.

V prípade, ak má Uchádzač - Zhotoviteľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom DPH, verejný obstarávateľ - Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných právnych predpisov SR odviesť daň za Uchádzača - Zhotoviteľa - to znamená, že Uchádzač - Zhotoviteľ nebude fakturovať DPH.

Avšak - keďže celková cena, ktorú Verejný obstarávateľ - Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zmluvy je j kritériom na vyhodnotenie ponúk, Uchádzač - Poskytovateľ (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie svoju cenu tak, že k nej pripočíta príslušnú  výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

5. Uchádzač je povinný vyplniť tlačivo SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK – ponuková cena uchádzača pre danú časť zákazky , ktoré je uvedené na nasledovných stranách týchto podkladov, v ktorom uvedie návrhy na plnenie kritérií.

Prosíme priložiť aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny uchádzača (v rozsahu a obsahu ocenených výkazov-výmer z projektovej dokumentácie k tejto zákazke), ktorá  tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto samostatného súpisu návrhov na plnenie kritérií.

Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že bude na zadaných minimálnych parametroch predmetu zákazky a jeho súčastí trvať a nie je možné neskôr nahradiť tovary/dodávky inými tovarmi/dodávkami s nižšími alebo menej kvalitnými požadovanými parametrami ako tie, kt. sú požadované (najmä v projektovej dokumentácii)!

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby v záujme porovnateľnosti ponúk NEMENILI A  ANI INAK NEUPRAVOVALI položky, názvy položiek, ich popis, poradie a množstvá alebo merné jednotky uvedené vo výkaze výmer.

Jedine v prípade, ak by uchádzač predkladal ekvivalentné riešenie v súlade s týmito podkladmi (časť B.1 týchto podkladov), tak platí, že: Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky ide len o odporúčanie/návrh projektanta, avšak uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade, ak sa v projektovej dokumentácii vyskytne uvedenie nejakého konkrétneho výrobku, ide len o odporúčanie projektanta, ktoré je uvedené len ako príklad, avšak je možné predložiť ekvivalent. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácií.

Nedodržanie rozmerov nie je prípustné. Rozdielne rozmery nebudú požadované za ekvivalent, ale za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky.

6. Elektronická aukcia sa pri tejto zákazke nepoužije.

!!!   TOTO TLAČIVO JE POVINNÁ SÚČASŤ PONUKY !!!

(v prípade ak uchádzač predkladá ponuku na 1 časť)

A. SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk- pre 1. časť - stavebné práce

v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

vyhlásená  Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

Kritérium:

Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky pre časť č. 1

REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ CENY

|  | Ponuková cena uchádzača | cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Najnižšia cena - cena celkom za celú 1. časť zákazky |  |  |  |

Prosíme priložiť aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny uchádzača v rozsahu a obsahu ocenených výkazov-výmer z projektovej dokumentácie k tejto zákazke,t.z.:

SO 01 Výťahová šachta

SO 02 Prekládka  NN

SO 02a prekládka NN

ktorá  tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto samostatného súpisu návrhov na plnenie kritérií.

- Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie a prevádzkovanie staveniska,náklady na všetky dodávky materiálov, náklady na zneškodňovanie odpadov a pod.) Hodnotia sa ceny vrátane DPH.

V ............................... dňa ..................

................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu

(príp. viacerých zástupcov) uchádzača

Upozornenie pre uchádzačov:

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. (Ceny vo výkaze výmer môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena musí byť určená najviac na 2 desatinné miesta).

V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny), pokiaľ plná moc nezahŕňa aj podpis ponuky.

TOTO TLAČIVO JE POVINNÁ SÚČASŤ PONUKY !!!

(v prípade ak uchádzač predkladá ponuku na 2 časť)

B. SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk - pre 2. časť - výťah

v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

vyhlásená  Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

Kritérium:

Najnižšia cena - cena celkom za celú 2. časť predmetu zákazky

REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ CENY  pre časť č. 2

|  | Ponuková cena uchádzača | cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Najnižšia cena - cena celkom za celú 2. časť zákazky |  |  |  |

Prosíme priložiť aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny uchádzača v rozsahu a obsahu oceneného výkaz-výmeru z projektovej dokumentácie k tejto zákazke,t.z.:

PS 01 Výťah

ktorá  tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto samostatného súpisu návrhov na plnenie kritérií.

- Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na všetky dodávky materiálov, PHM  a pod.) Hodnotia sa ceny vrátane DPH.

Upozornenie pre uchádzačov:

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. (Ceny vo výkaze výmer môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena musí byť určená najviac na 2 desatinné miesta).

V ............................... dňa ..................

................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu

(príp. viacerých zástupcov) uchádzača

V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny), pokiaľ plná moc nezahŕňa aj podpis ponuky.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Trenčín

Sídlo: 				Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín

Zastúpenie: 			Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

IČO: 				00 312 037

DIČ:				2021079995

Tel.: 				032/6504265
E-mail: 			lubica.fodorova@trencin.sk

Http://  			www.trencin.sk

(ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA

podľa §112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

STAVEBNÉ PRÁCE

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

#### SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Trenčín, marec 2022

B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

1. Predmet obstarávania

Zákazka sa delí na dve časti:

1. časť zákazky: ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.”  – stavebné práce

1. časť zákazky tvoria nasledovné objekty:

SO 01 Výťahová šachta

SO 02 Prekládka  NN

SO 02a prekládka NN

Predmetom  tejto časti verejného obstrávania je vybudovanie výťahovej šachty k jestvujúcemu objektu – Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.,  Piaristická 42, Trenčín.

Objekt má celkovo 9 podlaží. Výška objektu v najvyššom bode je 26,525 m, t.j. +24,020 od ±0,000 (na 1.NP budovy). Navrhovaný výťah bude mať stanicu na každom z týchto podlaží.

V rámci SO 01 sa rieši samostatná šachta pre výťah železobetónová monolitická s hrúbkou základovej dosky 350 mm, hrúbkou stien 250mm, a stropnej dosky o hrúbke 160mm.  Základy sú tvorené mikropilótami v počte 7 ks. Strecha bude opatrená atikou z troch strán a spádovaním na jestvujúcu strechu objektu. Vonkajší povrch  železobetónovej konštrukcie bude opatrený tepelnou izoláciou v hrúbke 150 mm a doplnený fasádnou omietkou. Jetu riešená aj elektroinštalácia, bleskozvod, záložný zdroj, vzduchotechnika (strešný ventilátor výťahovej šachty).

V rámci SO 02 prekládka NN  a  SO 02a prekládka NN je riešená prekládka rozvodovej skrine SR 611, znovu napojenie HRE.DOS od preloženej SR 611. prekládka elektromerného rozvádzača HRE.ER, OM 42, pre odber 42 a znovu napojenie do pôvodného kábla.

Prekládka NN sa musí uskutočniť mimo vykurovacieho obdobia.

2. časť: ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.”  - výťah

2. časť zákazky tvorí objekt:

PS 01 Výťah

Predmet zákazky 2 časti zákazky  spočíva v komplexnej  dodávke s montážou s uvedením do prevádzky  výťahu – evakuačný, lôžkový, trakčný nosnosti 1600 , za podmienok  podľa projektovej dokumentácie , súťažných podkladov a  Zmluvy. Predmet zákazky zahŕňa aj dopravu na miesto plnenia , montáž predmetu kúpy a uvedenie do prevádzky . Objekt má celkovo 9 podlaží. Výška objektu v najvyššom bode je 26,525 m, t.j. +24,020 od ±0,000 (na 1.NP budovy). Navrhovaný výťah bude mať stanicu na každom z týchto podlaží.

V rámci PS 01 Výťah je riešená špecifikácia výťahu – evakuačný, lôžkový, trakčný nosnosti 1600 kg.

Platí pre obe časti zákazky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje aby úspešný uchádzač  riadne zabezpečil stavenisko oplotením a plachtami tak, aby sa znížila čo najviac prašnosť. Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje, že je možné zriadiť iba jedno spoločné stavenisko a teda bude pre oboch úspešných uchádzačov a musia ho  spolu zdieľať.

Z dôvodu, že sa jedná o objekt Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. (ďalej len ako „ Sociálne služby“), kde je 24 hod. prevádzka a sú v nej ubytovaní klienti,a stavebné práce budú prebiehať za plnej prevádzky  je potrebné dodržiavať nasledovné požiadavky verejného obstarávateľa:

1. Pracovný čas: od 7,00 hod do 19,00 hod iba v pracovných dňoch

2.  Pri búracích prácach je potrebné vo vnútri budovy oddeliť plachtami ostatné priestory tak, aby sa zabránilo prašnosti

3. Uchádzači sú povinní stavenisko oddeliť od ostatných priestorov vo vnútri budovy. Vonkajšie priestory staveniska je potrebné oddeliť oplotením.

4. Skládka stavebného materiálu je možná vo dvore Sociálnych služieb  po predchádzajúcej dohode s vedením Sociálnych služieb

5. Parkovanie pre uchádzačov  je možné iba pre 2 osobné autá, resp. 1 nákladné auto, a to iba počas výkonu stavebných prác na stavenisku

6. Každé obmedzenie prevádzky Sociálnych služieb (napr. nie však výlučne odstávka el. energie a pod. ) je potrebné vopred konzultovať s vedením Sociálnych služieb

7. Vo dvore Sociálnych služieb nie je možné odkladať odpad z búracích prác, je potrebné ho odviesť v deň búrania

8.Dopravu stavebného materiálu a odvoz sutiny je uchádzač – dodávateľ povinný zabezpečiť  vokajšími priestormi staveniska, je zakázané prepravovať stavebný materiál, sutinu  vnútorným skodiskom zariadenia.

9. Vnútorné schodisko sociálnych služieb je možné využiť iba v nevyhnutnom prípade.

10.Úspešní uchádzači  si zabezpečia vlastné prenosné sociálne zariadenie na spoločnom stavenisku.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Verejný obstarávateľ  požaduje, aby :

Zhotoviteľ (úspešný uchádzač) riadne a včas uhrádzal všetky svoje platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa.

V zmysle zmluvy, ktorá budú výsledkom zadávania tejto zákazky platí:

Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči subdodávateľom Zhotoviteľa a dlhšie než 30 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť)  uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim zo Zmluvy. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje  písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska  a z tvrdení a dôkazov predložených  subdodávateľom Zhotoviteľa bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby,  Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť.  Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný  oznámiť min. 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi.

Miesto a termín dodania predmetu obstarávania

Hlavné miesto uskutočňovania prác: Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o., Piaristická 42, Trenčín, Slovenská republika.

Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii k tejto zákazke.

NUTS kód: 	  SK022 – Trenčiansky kraj.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač zhotovil predmet zákazky v termínoch:

Pre časť č. 1 : ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.”   – stavebné práce:

| Etapa | Termín |
| --- | --- |
| Odovzdanie staveniska: | Najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej výzvy od verejného obstarávateľa |
| Začatie prác: | V deň odovzdania staveniska |
| Kompletné ukončenie prác: | V lehote do 11 mesiacov po dni odovzdania staveniska. |

2. časť – ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.” – výťah “

| Etapa | Termín |
| --- | --- |
| Začatie dodávky s montážou: | Po doručení písomnej výzvy od verejného obstarávateľa, ktorej obsahom je oznámenie o termíne začatia dodávky a montáže výťahu, ( písomná výzva musí byť doručená uchádzačovi min. 2 týždne pred plánovaným začatím dodávaky a montáže výťahu) |
| Kompletné ukončenie dodávky s montážou: | V lehote do 6 týždňov po dni začatia prác na základe písomnej výzvy od verejného obstarávateľa.. |

Predmet obstarávania je rozdelený na 2 časti, a z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť úspešných uchádzačov v obidvoch častiach pretože jednotlivé práce na zákazke na seba nadväzujú a prelínajú sa. Predpokladaná dĺžka trvania celej zákazky, tzn. oboch  jej častí  spolu je 11 mesiacov. Predpokladaná dĺžka trvania 1. časti zákazky pred začatím 2. časti zákazky -  dodávky a montáže výťahu je 8 mesiacov.

Úspešný uchádzač bude zhotovovať dielo aj v súlade s harmonogramom výstavby a postupu prác, ktorý vypracoval uchádzač (v súlade s vyššie uvedenými termínmi) a ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo uzavretej medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom ako príloha zmluvy. T.z. uchádzač vypracuje vlastný harmonogram výstavby a postupu prác a ten priloží ako prílohu k návrhu zmluvy.

Vzhľadom ku skutočnosti, že jednotlivé časti zákazky a ich realizácia spolu úzko súvisia a na seba nadväzujú, pričom je pre úspešnú realizáciu zákazky ako celku potrebná súčinnosť jednotlivých dodávateľov jednotlivých časti zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať úspešného uchádzača o úpravu predloženého harmonogramu, ak je to potrebné v záujme dosiahnutia nadväznosti  jednotlivých častí zákazky a úspešný uchádzač je povinný v tomto prípade časový harmonogram bezodkladne upraviť.

Podrobnosti sú uvedené v návrhoch zmlúv, ktoré sú  uvedené v časti B.3 týchto podkladov.

2. Realizácia predmetu obstarávania zahŕňa záväzok uchádzača dodať  aj všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet obstarávania, ak sú vyžadované z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet obstarávania (pokiaľ z platnej legislatívy a STN noriem takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa na túto požiadavku neprihliada),

3. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom (slovenskom) jazyku.

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

4.  Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ (najmä so Stavebným zákonom a pod.) a taktiež musí dodržiavať príslušné platné a účinne VZN Mesta Trenčín – najmä týkajúce sa nakladania s odpadmi, týkajúce sa čistoty atď. Pri stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky technologické a bezpečnostné predpisy, STN a vyhlášky.

5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby:

a) predmet zákazky a všetky jeho časti dosahovali všetky určené parametre počas celej záručnej doby predmetu zákazky,

b) predmet zákazky musí spĺňať ďalšie, aj v tomto opise predmetu zákazky nemenované podmienky, vyplývajúce zo záväzných a platných technických a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, vzťahujúce sa na predmet zákazky, ak sú podľa záväzných a platných technických a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie vyžadované (pokiaľ z platnej legislatívy takéto podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada),

c) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi všetky doklady na prihlásenie častí predmetu zmluvy do evidencií vedených štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi, ak takejto povinnosti podliehajú (pokiaľ z platnej legislatívy takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa na túto požiadavku neprihliada),

d) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi pasporty, záručné listy, a návody na obsluhu a ostatnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského alebo českého jazyka),

e) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi, certifikáty a atesty, správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach a ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky, ak sú vyžadované podľa platných právnych predpisov v slovenskom jazyku, českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského alebo českého jazyka),

f) zhotoviteľ predložil najneskôr pri odovzdaní diela doklady o zneškodňovaní odpadov, keď zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady likvidáciu zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu predmetu zmluvy vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou zhotoviteľa.

g) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi  porealizačné zameranie stavby podľa požiadaviek technickej mapy mesta Trenčín

h) pred zasypaním inžinierských sietí je uchádzač povinný prizvať stavebný dozor objednávateľa a poverenú osobu objednávateľa

i) k jednotlivým skúškam , ktoré su podmienkou ku kolaudačnému konaniu alebo sú vyžadované projektantom  je uchádzač povinný prizvať stavebný dozor a poverenú osobu objednávateľa

6. Uchádzač, ktorý nedodrží požiadavky uvedené v tejto časti podkladov bude  z

vyhodnotenia vylúčený, resp. bude vylúčená jeho ponuka.

7. V súvislosti s označením niektorých materiálov, výrobkov a pod. obchodným názvom v súťažných podkladoch, resp. v projektovej dokumentácií, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky podľa § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. z. predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný v projektovej dokumentácii, resp. vo výkaze-výmer z projektovej dokumentácie tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácií.

Nedodržanie rozmerov nie je prípustné. Rozmery mimo odchýlok nebudú požadované za ekvivalent, ale za nesplnenie požiadaviek pre predmet zákazky.

8. Ďalšie podrobnosti o realizácií predmetu tejto zákazky sú uvedené v časti B.3 a A.1 týchto

podkladov a v prílohe k podkladom (PD a výkaz-výmer).

9. UPOZORNENIE:

Zhotoviteľ pre časť č. 1 je povinný pred začatím zhotovovania diela označiť stavenisko na viditeľnom mieste tabuľou s rozmermi formátu min. A2 s údajmi podľa § 43i ods. 3 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zachovávať viditeľnosť tohto označenia počas celej doby zhotovovania diela, pričom náklady na jeho osadenie a následnú likvidáciu sú zahrnuté v cene za zhotovenie diela podľa čl. IV Zmluvy o dielo. Informačná tabuľa bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, obchodné meno Zhotoviteľa, meno zodpovedného stavbyvedúceho popr. meno stavebného dozoru, číslo rozhodnutia ktorým bola stavba povolená, termín predpokladaného začatia a ukončenia diela, ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi/záväznými podmienkami určenými príslušným stavebným úradom. Zhotoviteľ pre časť č. 1 je povinný toto označenie ponechať po celú dobu realizácie celej zákazky, teda aj časti č. 2 zákazky .

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Trenčín

Sídlo: 				Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín

Zastúpenie: 			Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

IČO: 				00 312 037

DIČ:				2021079995

Tel.: 				032/6504265
E-mail: 			lubica.fodorova@trencin.sk

Http://  			www.trencin.sk

(ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA

podľa § 112 a nasl.  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

STAVEBNÉ PRÁCE

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

#### SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

Trenčín, marec 2022

B. 2 SPôsob určenia ceny

- Ponuková cena, v Eurách,  musí byť zostavená v súlade so zákonom č.18 / 1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.

- Ceny je potrebné uviesť v € celkom, z toho DPH a bez DPH.  Cena sa bude fakturovať v súlade s platnou sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy v SR. Dojednaná cena sa nebude v súvislosti s prípadnou zmenou výšky DPH vyplývajúcou zo zmeny zákona meniť.

- Ak je uchádzač platcom dane  z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
3.2 výška DPH,
3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

V prípade, ak má  Uchádzač - Zhotoviteľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom DPH, verejný obstarávateľ -  Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných právnych predpisov SR odviesť daň za Uchádzača - Zhotoviteľa  - to znamená, že Uchádzač - Zhotoviteľ nebude fakturovať DPH.

Avšak - keďže celková cena, ktorú Verejný obstarávateľ - Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zmluvy je  kritériom na vyhodnotenie ponúk, Uchádzač - Zhotoviteľ (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie svoju cenu tak, že k nej pripočíta príslušnú  výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

- Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. (Ceny vo výkaze výmer môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena musí byť určená najviac na 2 desatinné miesta).

- Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení celý predmet zákazky, všetky jeho časti, súčasti. Ponuková cena musí obsahovať cenu za celú požadovanú prácu a všetky dodávky, t.j. sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazov výmer, resp. výpisov materiálu uvedeného v dokumentácii pre všetky tam uvedené objekty. Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie a prevádzkovanie staveniska, oplotenie staveniska, náklady na všetky dodávky materiálov, PHM  a pod.) .

- 7. Uchádzač musí v cene predmetu obstarávania uviesť pre každú požadovanú položku výkazu-výmer aj jednotkovú cenu. Celková ponuková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkazoch výmeroch, resp. výpisoch materiálu pre všetky objekty uvedené v  dokumentácii (t. z. ponuková cena je súčtom cien všetkých položiek v uvedených vo výkaze-výmer pri dodržaní tam uvedených množstiev – kusov, m.j. a pod.). Položky (časti predmetu obstarávania) uvedené vo výkaze výmer, resp. výpise materiálu,  pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za  už zahrnuté v iných cenách.

Ocenený výkaz – výmer (t. z. podrobná kalkulácia celkovej ponukovej ceny uchádzačov ) tvorí prílohu k samostatnému súpisu návrhov na plnenie kritérií.

8.   Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Trenčín

Sídlo: 				Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín

Zastúpenie: 			Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

IČO: 				00 312 037

DIČ:				2021079995

Tel.: 				032/6504265
E-mail: 			lubica.fodorova@trencin.sk

Http://  			www.trencin.sk

(ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA

podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

STAVEBNÉ PRÁCE

“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

#### SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA

Trenčín, marec 2022

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA

1.1 Úspešnému uchádzačovi, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako úspešná bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov  v súlade s §  55 ods. 2  zákona o verejnom obstarávaní.

Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

Zmluvy musia byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

V prípade, ak uchádzačom bude skupina  v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zmluvy bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky. V prípade účasti skupiny treba, aby rámcová dohoda bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať rámcovú dohodu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis Zmluvy s verejným obstarávateľom.

Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov Zmlúv uviesť cenu za predmet zákazky (obstarávania), ktorá bude totožná s cenou/cenami, ktoré uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  v ponuke k danej časti zákazky.

Ako prílohy Zmluvy  je úspešný uchádzač povinný priložiť aj:

- prílohu č. 1 - kalkuláciu ceny (tzn. kompletne ocenenú kalkuláciu   ponukovej ceny - výkaz výmery so zohľadnením týchto podkladov), pričom je povinný dodržať svoje ceny uvedené v ponuke a je povinný dodať aj kalkuláciu ponukovej ceny s podrobnosťou a členením na všetky jednotlivé, konkrétne položky tak, aby sedel súčet položiek s cenou ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v ponuke k danej časti zákazky,

- prílohu č. 2 - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV (ak je relevnantná)

- prílohu č. 3 - Harmonogram výstavby a postupu prác (návrh Zmluvy o dielo pre časť 1)

- prílohu č. 3 - Harmonogram jednotlivých prác a dodávok tovaru (návrh Kúpnej zmluvy pre časť 2)

Na predloženom návrhu Zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak ho úspešný uchádzač nedodrží, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená.

Tzn., že pri predkladaní ponúk uchádzači nie sú povinní predkladať verejnému obstarávateľovi návrh Zmluvy (predkladajú len čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač súhlasí so súťažnými podmienkami a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania (t. z. s návrhom Zmuvy), viď bod 16 časti A.1 týchto podkladov.

V bode 1.2 tejto časti podkladov je uvedený návrh Zmluvy o dielo pre časť 1.

V bode 1.3 tejto časti podkladov je uvedený návrh Kúpnej zmluvy pre časť 2.

  - Návrh zmluvy o dielo pre Časť 1

Z M L U V A   O   D I E L O

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Objednávateľ:	Mesto Trenčín

Sídlo: 			Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín

Zastúpenie: 		Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

IČO: 			00 312 037

DIČ: 			2021079995

Bankové spojenie:  	Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín

číslo účtu:		SK61 7500 0000 0000 2558 1243

SWIFT/BIC:		CEKOSKBX

Tel.: 		            032/650411

E-mail: 		trencin@trencin.sk

Kontaktná osoba pre účely tejto Zmluvy:

Ing. Dominik Gallo - plnenie predmetu zmluvy (stavebné práce)

tel.: +421 911169846, e-mail: dominik.gallo@trencin.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený na rokovanie

- vo veciach technických:

- vo veciach zmluvných:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Označenie registra:

Číslo zápisu:

Tel.:

E-mail:

Kontaktná osoba pre účely tejto Zmluvy:

tel.:

e-mail:

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne. Členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne)

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako “Zmluvné strany”)

za nasledovných podmienok (ďalej len „Zmluva“):

čl. ll.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: časť. č. 1 zákazky :„Výťah„ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“ - stavebné práce“,  a to v  rozsahu výkazu-výmer, pričom jednotlivé položky výkazu-výmer sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii vypracovanej  spoločnosťou STAVOPORT, s.r.o., Olbrachtova 900/6,Trenčín, IČO: 46 171 428 (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu -  podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác: :„Výťah „ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“ (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „dielo“),  vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):  a záväzok Objednávateľa zaplatiť za riadne a včas dodané dielo cenu podľa čl. IV. tejto Zmluvy.

V rámci diela sa na základe tejto zmluvy zrealizujú nasledovné objekty:

SO 01   Výťahová šachta

SO 02   Prekládka NN

SO 02a prekládka NN

Súčasťou stavebných prác resp. vykonania diela je aj:

- vytýčenie stavby a  sietí jednotlivými správcami

- oplotenie staveniska počas celej doby trvania zmluvy , ako aj počas realizácie 2. časti zákazky Výťah „ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.: výťah”.

Zhotovenie diela  spočíva vo vybudovaní výťahovej šachty k jestvujúcemu objektu – Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o., Piaristická 42, Trenčín.

Objekt má celkovo 9 podlaží. Výška objektu v najvyššom bode je 26,525 m, t.j. +24,020 od ±0,000 (na 1.NP budovy). Navrhovaný výťah bude mať stanicu na každom z týchto podlaží.

(ďalej aj „predmet zmluvy“ ).

Dielo bude uskutočnené  podľa  rozsahu výkazu - výmer a projektovej dokumentácie a v súlade s touto zmluvou

2. Miesto vykonania diela je: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, Trenčín, Slovenská republika. Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii k tejto zákazke (ďalej len „miesto vykonania diela“).

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet Zmluvy uvedený v článku II. tejto Zmluvy (t. z.: „dielo“) odborne, kvalitne, za podmienok uvedených v tejto Zmluve, v súlade s pokynmi objednávateľa a s § 43 d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN,  v rozsahu výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie uvedenej v ods. 1 tohto článku a na základe právoplatných a vykonateľných rozhodnutí príslušných správnych orgánov vydaných v súvislosti s dielom na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Za ich prípadné porušenia a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

## 4. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet Zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní – podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):  :„Výťah „ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“ časť č. 1  :„Výťah „ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“ - stavebné práce“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady, vrátane projektovej dokumentácie uvedenej vyššie a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto Zmluvy.

5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetná Zmluva je výsledkom verejného obstarávania  podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác : „Výťah„ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“ ktorá je rozdelená na 2. časti a z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť Zhotoviteľa  s Objednávateľom ako aj s úspešným Dodávateľom pre časť č. 2 (výťah) tejto zákazky. Táto súčinnosť je nevyhnutná aj z dôvodu,že samotná výroba výťahu trvá približne 2-3 mesiace a preto je potrebné, aby v čase uzavretia tejto Zmluvy došlo aj k uzatvoreniu Zmluvy pre 2.časť tejto zákazky.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi a  úspešnému uchádzačovi časti 2. podlimitnej zákazky : „Výťah„ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“  - výťah po celú dobu trvania realizácie diela ako aj po celú dobu trvania realizácie zákazky podľa druhej časti  zákazky z dôvodu, že vykonanie diela podľa tejto zmluvy úzko súvisí s dodávkou a montážou výťahu v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, kedy  jednotlivé práce sa prelínajú a na seba nadväzujú.

čl. lll.

Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet Zmluvy uvedený v čl. II tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

| Etapa | Termín |
| --- | --- |
| Odovzdanie staveniska: | Najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej výzvy od verejného obstarávateľa |
| Začatie prác: | V deň odovzdania staveniska |
| Kompletné ukončenie prác: | V lehote do 11 mesiacov po dni odovzdania staveniska. |

Predmet  zmluvy je rozdelený na 2 časti, a z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť úspešných zhotoviteľov  obidvoch častí pretože jednotlivé práce na zákazke na seba nadväzujú a prelínajú sa. Predpokladaná dĺžka trvania celej zákazky, tzn. oboch  jej častí  spolu je 11 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Predpokladaná dĺžka trvania plnenia podľa tejto zmluvy je v prvej fáze, to zn.  pred začatím  dodávky  a montáže výťahu (2. časti zákazky -  výťah)  8 mesiace. Po nej bude dodávať a montovať výťah dodávateľ pre 2. časť zákazky a po namontovaní  výťahu sa dokončia stavebné práce 1.časti zákazky.

- Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo v súlade s harmonogramom výstavby a postupu jednotlivých prác pri zhotovovaní diela (nadväznosť a prelínanie sa jednotlivých častí zákazky),ktorý vypracoval Zhotoviteľ(v súlade s vyššie uvedenými termínmi), pričom si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o úpravu predloženého harmonogramu prác podľa aktuálnej situácie a potrieb pri vykonávaní diela,pričom Zhotoviteľ je povinný časový harmonogram bezodkladne upraviť. Harmonogram výstavby a postupu prác tvorí prílohu tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

- Do celkovej lehoty  kompletného ukončenia prác 11 mesiacov je započítaná aj lehota na plnenie pre 2.časť zákazky, ktorá bude trvať 6 týždňov. V prípade omeškania dodávky výťahu s montážou v 2.časti zákazky, ktoré nie je zavinené Zhotoviteľom, sa čas omeškania dodávateľa  2.časti zákazky nebude započítavať do celkového termínu ukončenia prác pre Zhotoviteľa. Takéto omeškanie dodávateľa 2 časti zákazky musí byť riadne zaznamenané v stavebnom denníku Zhotoviteľa. V prípade, porušenia povinnosti zaznamenať omeškanie dodávateľa pre časť č. 2 zákazky do stavebného denníka potvrdené stavebným dozorom alebo poverenou osobou Objednávateľa  sa  bude započítať tento čas do celkového termínu ukončenia prác.

- Ak Zhotoviteľ nezhotoví a nedodá jednotlivé časti predmetu Zmluvy v termínoch podľa ods. 1 tohto článku, Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.

- Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené riadne v súlade s platnými technickými normami, touto Zmluvou a projektovou dokumentáciou  uvedenou v čl. II tejto Zmluvy.

6.  V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto Zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto Zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Všetky prípadné naviac práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto Zmluve (za dodržania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), príp. novou Zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV tejto Zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

7. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok „vyššej moci“ znemožňujúcich riadne plnenie diela sa aplikujú ustanovenia čl. XIII. tejto Zmluvy. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením, v opačnom prípade nie sú dôvodom pre postup podľa prvej vety. V prípade, ak vznikne prekážka „vyššej moci“ pred odovzdaním staveniska, sú Zmluvné strany povinné  uzatvoriť dodatok k zmluve v prípade, ak sa tým zmenia  zmluvné povinnosti jeden a/alebo druhej zmluvnej strany.

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

čl. IV.

Cena predmetu Zmluvy

1. Cena za predmet Zmluvy uvedený v článku II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH ………………...,-€, slovom …….…….…………..………………………….Eur

DPH 20% ….….................…...,-€, slovom ….……………….…………….…..………..Eur                      Cena s DPH ………..………...,-€, slovom ………………………………………………...Eur

V prípade, ak je Poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Poskytovateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

/text tohto odseku ohľadne DPH je možné vypustiť, pričom toto nebude považované za nedodržanie textu zmluvy/

2. Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer z projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto Zmluvy. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň uzavretia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer. V prípade porušenia tejto povinnosti má objednávateľ  nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti a tiež má nárok na náhradu škody v plnej výške. Popri tom má objednávateľ  nárok odstúpiť pre porušenie povinnosti definovanej v tomto odseku od tejto Zmluvy.

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:

a) vytýčenie stavby a  sietí jednotlivými správcami

b) oplotenie staveniska

c) porealizačné zameranie

d) všetky ostatné náklady potrebné na zhotovenie diela v zmysle výkazu – výmer

čl. V.

Platobné podmienky

- Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky ani zálohy.

Zhotoviteľ bude predmet zákazky fakturovať až po riadnom zhotovení celého diela, resp. príslušnej časti, ktorá je predmetom fakturácie (t. z. až po ukončení plnenia podľa tejto Zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov) a to na základe troch faktúr (ďalej len „Faktúra“).

Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe Faktúry vystavenej a doručenej Zhotoviteľom Objednávateľovi, pričom  fakturovať sa bude nasledovne:

  - Prvú Faktúru vo výške 50% z Ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy vystaví Zhotoviteľ najskôr po uskutočnení plnenia zodpovedajúcemu min. 50% z Ceny.

  - Druhú Faktúru vo výške 40% z Ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy vystaví Zhotoviteľ najskôr po uskutočnení plnenia zodpovedajúcemu min. 90% z Ceny.

1.3 Tretiu Faktúru v zostávajúcej výške do 100% Ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy vystaví Zhotoviteľ až po riadnom a úplnom odovzdaní a záverečnom prevzatí diela podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Podkladom pre vystavenie prvej a druhej Faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác a príp. dodaných tovarov potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, prípadne stavebným dozorom objednávateľa. Ak budú na prácach vady, nedorobky a pod., je Objednávateľ oprávnený podpísať súpis skutočne uskutočnených prác až po odstránení týchto vád a nedorobkov. Kým nebude zo strany Objednávateľa podpísaný súpis skutočne uskutočnených prác, nepovažuje sa dielo za riadne odovzdané. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

- Objednávateľ a Zhotoviteľ  sa dohodli na lehote splatnosti každej Faktúry tak, že lehota splatnosti je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia Faktúry Objednávateľovi.

- Faktúra bude uhradená bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň úhrady Faktúry sa považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

- Vystavená Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Faktúra musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: (i) popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, (ii) bankové spojenie v zmysle Zmluvy a (iii) príslušné prílohy v súlade s bodom 2 tohto článku. V prípade, ak Faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje a/alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti, Objednávateľ je oprávnený takúto Faktúru vrátiť Zhotoviteľovi  spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. Nová lehota splatnosti opravenej Faktúry začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej Faktúry Objednávateľovi.

- Predmet Zmluvy je financovaný z prostriedkov rozpočtu Objednávateľa.

7.   Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými Zmluvami. Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči subdodávateľom Zhotoviteľa a dlhšie než 30 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným Zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť)  uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim zo Zmluvy. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje  písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi  stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska  a z tvrdení a dôkazov predložených  subdodávateľom Zhotoviteľa bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby,  Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť.  Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný  oznámiť min. 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi.

čl. Vl.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia určiť čas začatia vykonávania jednotlivých stavebných častí diela, rozsah vykonávania diela. Objednávateľ uplatní svoje právo podľa predchádzajúcej vety písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi, podľa ktorého je povinný Zhotoviteľ postupovať v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou.

2. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok (ak sa vyžadujú  k riadnemu používaniu diela v zmysle platných právnych predpisov). Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.

3. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.

4. Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto Zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác, pričom nebude vykazovať vady alebo nedorobky. V prípade, že dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, prípadne bude zhotovené s vadami či nedorobkami, objednávateľ nie je povinný dielo prevziať.

5. O prevzatí diela spíšu strany zápisnicu, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie. prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Jedno vyhotovenie protokolu (v originálnom vyhotovení) je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi, v opačnom prípade sa dielo nepovažuje za riadne odovzdané.

6. Ak objednávateľ prevezme dielo, alebo jeho dohodnutú časť, so zjavnými vadami, špecifikuje tieto vady v zápisnici o prevzatí s určením lehoty na odstránenie vád. V prípade neuvedenia lehoty na odstránenie vád v zápisnici sa za lehotu považuje taká, ktorá je primeraná rozsahu a povahe týchto vád. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním týchto vád bez zbytočného odkladu. O odstránení vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o prevzatí vydá objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v zápisnici boli v lehote stanovenej v zápisnici odstránené.

7. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo. V prípade nedodania týchto dokladov však nie je dielo považované za riadne odovzdané. Všetky tieto doklady a dokumenty musia byť dodané v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a musí byť doložený preklad do slovenského alebo českého jazyka).

8. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. Dňom riadneho odovzdania diela prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo škody na diele, ktoré počas zhotovovania diela znáša zhotoviteľ.

9. Objednávateľ požaduje, aby:

a) dielo spĺňalo ďalšie, aj v tejto Zmluve a projekte nemenované podmienky, vyplývajúce zo záväzných a platných technických a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, vzťahujúce sa na dielo, ak sú podľa záväzných a platných technických a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie vyžadované (pokiaľ z platnej legislatívy takéto podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada),

b) zhotoviteľ predložil najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi všetky doklady na prihlásenie častí predmetu zmluvy do evidencií vedených štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi, ak takejto povinnosti podliehajú (pokiaľ z platnej legislatívy takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa na túto požiadavku neprihliada),

c) zhotoviteľ predložil najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi pasporty, záručné listy, a návody na obsluhu a ostatnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského alebo českého jazyka),

d) zhotoviteľ predložil najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi, certifikáty a atesty, správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach a ostané doklady súvisiace s predmetom zákazky, ak sú vyžadované podľa platných právnych predpisov (t.z. z použitých materiálov je potrebné doložiť platné certifikáty a výsledky preukazných a kontrolných skúšok.) v slovenskom jazyku, českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského alebo českého jazyka), (pokiaľ z platnej legislatívy takéto podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada) a to ako osvedčené kópie alebo originály,

e) zhotoviteľ predložil najneskôr pri odovzdaní diela doklady o zneškodňovaní odpadov, keď zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady likvidáciu zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu predmetu zmluvy vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou zhotoviteľa.

f) zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi  porealizačné zameranie stavby podľa požiadaviek technickej mapy mesta Trenčín

g) pred zasypaním inžinierských sietí je zhotoviteľ  povinný prizvať stavebný dozor objednávateľa a poverenú osobu objednávateľa

h) k jednotlivým skúškam, ktoré su podmienkou ku kolaudačnému konaniu alebo sú vyžadované projektantom  je  zhotoviteľ povinný  prizvať stavebný dozor a poverenú osobu Objednávateľa

V prípade, ak zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z vyššie uvedených povinností, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € (slovom: tristo Eur) za každú porušenú povinnosť. Zhotoviteľ s výškou zmluvnej pokuty súhlasí a nepovažuje ju za neprimerane vysokú. Popri nároku na zmluvnú pokutu má objednávateľ nárok aj na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu týmto vznikla a tiež má právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

čl. VII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa  riadneho odovzdania a prevzatia diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom na základe Protokolu, podľa ktorého dielo nemá vady alebo nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu.

3. Dojednanie  o záručnej dobe  uvedené v bode 2. tohto článku sa nevzťahuje na časti diela, kde výrobcovia (najmä technických zariadení alebo technológií) týchto častí poskytujú kratšiu  alebo dlhšiu záručnú dobu; to neplatí, ak sa záručná doba vzťahuje na vykonanie stavebných prác. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľ-mi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov.

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet Zmluvy v dohodnutom termíne (t.z. nedodá dielo riadne a včas), objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.

2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 6 alebo 7 tejto Zmluvy zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania.

- V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto Zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý, aj začatý deň omeškania.

- Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, aj opakovane, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak (napr. ak nedodrží povinnosti vyplývajúce z čl. XI a pod.).

5. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá  vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty.

6. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry Zhotoviteľovi o viac ako 30 dní je Zhotoviteľ oprávnený od Objednávateľa po uplynutí tejto doby požadovať za každý ďalší aj začatý deň omeškania až do zaplatenia úrok z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy.

čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto Zmluvy.

čl. X.

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona  č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela označiť stavenisko na viditeľnom mieste tabuľou s rozmermi formátu min. A2 s údajmi podľa § 43i ods. 3 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zachovávať viditeľnosť tohto označenia počas celej doby zhotovovania diela, pričom náklady na jeho osadenie a následnú likvidáciu sú zahrnuté v cene za zhotovenie diela podľa čl. IV Zmluvy. Informačná tabuľa bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, obchodné meno Zhotoviteľa, meno zodpovedného stavbyvedúceho popr. meno stavebného dozoru, číslo rozhodnutia ktorým bola stavba povolená, termín predpokladaného začatia a ukončenia diela, ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi/záväznými podmienkami určenými príslušným stavebným úradom. Zhotoviteľ je povinný toto označenie ponechať po celú dobu realizácie celej zákazky, teda aj časti č. 2 zákazky .

3. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca alebo iná poverená osoba Zhotoviteľa a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

4. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto Zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca alebo iná oprávnená osoba Zhotoviteľa a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.

5. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XI

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu Zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Mesta Trenčín a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ, ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané zhotoviteľom pre objednávateľa, a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác, priebeh plnenia predmetu Zmluvy a zdokumentovanie po vytvorení diela. Nosič s fotografiami bude odovzdaný objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

3. Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho odborne spôsobilú osobu s odborným zameraním zodpovedajúcim predmetu tejto Zmluvy, ktorá má príslušné platné oprávnenie v zmysle platných právnych predpisov, a meno takejto osoby je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska. K uvedenému predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi doklad o vzdelaní tejto osoby (resp. doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť).

- Zhotoviteľ je povinný riadne zabezpečiť stavenisko oplotením a plachtami tak, aby sa znížila čo najviac prašnosť.

- Zhotoviteľ je povinný min. 5 dní vopred  pred zasypaním inžinierskych sietí oznámiť túto skutočnosť oprávnenej osobe Objednávateľa a prizvať ho pred zasypaním inžinierskych sietí spolu so stavebným dozorom na kontrolu stavu inžinierskych sietí.

- Zhotoviteľ je povinný všetky zmeny vykonania diela oproti  projektovej dokumentácií  konzultovať vopred s oprávnenou osobou Objednávateľa a projektantom príslušnej projektovej dokumentácie.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou
súvisiacou s predmetom tejto Zmluvy a je zároveň povinný zabezpečiť
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto Zmluvy, a to do 5 pracovných dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto Zmluva minimálne na poistnú sumu minimálne vo výške min. 100.000 €. Zhotoviteľ je povinný toto poistenie udržiavať a financovať počas celej doby realizácie diela, a teda do času odovzdania a prevzatia diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že má uzavreté toto poistenie v požadovanej minimálnej výške a to do 5 pracovných dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto Zmluva (predloží objednávateľovi kópiu poistnej Zmluvy alebo poistky). Rovnako je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa aj o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tohto poistenia.  V prípade, ak by zhotoviteľ nemal zabezpečené toto poistenie počas trvania tejto Zmluvy minimálne v uvedenej minimálnej výške alebo ho nepreukáže podľa predchádzajúceho textu, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v tejto Zmluve (okrem toho má však aj nárok na náhradu prípadnej škody a to v plnej výške).

8. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy:

8.1. Objednávateľ vyžaduje v súlade s § 41 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, aby úspešný uchádzač v Zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Za týmto účelom (ak budú využití subdodávatelia) vyplní Zhotoviteľ prílohu k  Zmluve – Zoznam subdodávateľov. Ak túto prílohu nevyplní, má sa za to, že subdodávky nevyužíva.

8.2. V prípade, ak sa počas trvania tejto Zmluvy rozhodne Zhotoviteľ využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z vyššie uvedených subdodávateľov, alebo ak nastane zmena vyššie uvedených údajov o subdodávateľoch, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa alebo údajov nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (resp. zmenu týchto údajov).

8.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa), má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto  Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000 € za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

8.4.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ (ako verejný obstarávateľ)  nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8.5.  Ak sa Zhotoviteľ počas trvania tejto Zmluvy rozhodne využiť  subdodávateľa  alebo dôjde k zmene subdodávateľa, a tento subdodávateľ bude mať v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je tak povinný uskutočniť (byť zapísaný) najneskôr ku dňu, v ktorom Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že sa rozhodol využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z dovtedy uvedených subdodávateľov

8. Zhotoviteľ je povinný za účelom zabezpečenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako i povinnosti na zaplatenie zmluvných pokút, nárokov na náhradu škody ako aj akýchkoľvek ďalších nárokov Objednávateľa z tejto Zmluvy:

- zložiť na účet Objednávateľa vedený v Československej obchodnej banke, a.s., korporátna pobočka Trenčín, č. účtu: SK70 7500 0000 0000 2587 3633, sumu vo výške 3.500,- €, pričom Zhotoviteľ uvedie ako VS svoje IČO a do poznámky pre príjemcu uvedie názov diela (ďalej len „Záruka za vykonanie diela“), a to najneskôr v lehote do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy alebo

- predložiť Objednávateľovi najneskôr v lehote do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy bankovú záruku vystavenú bankou so sídlom v SR alebo pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území SR (ďalej len „banka“) prostredníctvom dokladu o bankovej záruke v originálnom vyhotovení v prospech Objednávateľa, ktorá musí obsahovať záväzok banky bezpodmienečne a neodvolateľne, bez námietok, na prvú výzvu Objednávateľa zaplatiť Objednávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu vo výške 3.500,- € (táto suma musí byť číselne vyjadrená) v prípade, ak Objednávateľ vo svojej požiadavke uvedie, že Zhotoviteľ nesplnil alebo porušil svoje povinnosti v zmysle tejto Zmluvy majúce za následok povinnosť Zhotoviteľa uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu alebo nahradiť nevyhnutne vynaložené náklady Objednávateľovi. Banková záruka bude vystavená min.  na dobu  riadneho a úplného vykonania diela  v termíne kompletného ukončenia prác celého diela t.j. na 11 mesiacov. V prípade, ak by sa počas trvania Zmluvy predĺžila lehota na riadne a úplné vykonanie diela, je zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi aktualizovanú bankovú záruku spĺňajúcu podmienky ods. 8 písm. b) tohto článku, ktorá bude zohľadňovať predlženie tejto lehoty vykonania diela.

9. Akékoľvek nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré budú spočívať v povinnosti Zhotoviteľa uhradiť finančné plnenie Objednávateľovi v súvislosti s touto Zmluvou (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody) je Objednávateľ oprávnený realizovať prostredníctvom Záruky za vykonanie diela podľa ods. 8 a) alebo bankovej záruky podľa 8 b) tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa o každom použití Záruky za vykonanie.

10. Záruku za vykonanie diela podľa ods. 8 a) tejto Zmluvy (resp. jej zostávajúcu časť), vrátane úrokov vo výške, v akej ich banka Objednávateľovi poskytuje, vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie Záruky za vykonanie diela, ktorá bude obsahovať číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré požaduje Záruku za vykonanie diela vrátiť, pričom Zhotoviteľ je oprávnený doručiť Objednávateľovi žiadosť o vrátenie Záruky za vykonanie diela najskôr po  nadobudnutí právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia.

11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky na zaplatenie ceny diela budú poskytnuté z verejných zdrojov, a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR, ako aj inštrukcie objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané.

12. Ak zhotoviteľ využil v zákazke, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto Zmluvy kapacity tretej osoby, ktorá je na plnenie podľa tejto Zmluvy zaviazaná spoločne podľa § 33,  zákona o verejnom obstarávaní a táto osoba napriek spoločnému záväzku nebude plniť svoje povinnosti voči objednávateľovi a nebude ich plniť ani zhotoviteľ, je zhotoviteľ  povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000 € a zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom dlžníka.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, respektíve dodali obsah diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči objednávateľovi akékoľvek nároky, vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s dielom. V prípade nedodržania povinností podľa predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na náhradu vzniknutej škody.

16. V prípade, ak pri zhotovovaní diela bude nevyhnutné akýmkoľvek spôsobom zasahovať do prevádzky verejného osvetlenia, je zhotoviteľ povinný bezprostredne po zistení potreby zásahu, avšak vždy pred jeho zrealizovaním, oznámiť túto skutočnosť správcovi verejného osvetlenia na tel. č. +421915758050 a na dispečing na tel. č. +421905316690. Zhotoviteľ je vždy povinný postupovať pri zhotovovaní diela tak, aby bola funkčnosť prevádzky verejného osvetlenia dotknutá len na nevyhnutne potrebnú dobu za súčinnosti a v súlade s pokynmi správcu verejného osvetlenia.

17. Prekládka NN sa musí uskutočniť mimo vykurovacieho obdobia.

18. Z dôvodu, že sa jedná o objekt Sociálnych služieb , kde je 24 hod. prevádzka a sú v nej ubytovaní klienti,a stavebné práce budú prebiehať za plnej prevádzky  je Zhotviteľ povinný dodržiavať nasledovné požiadavky :

18.1. Pracovný čas: od 7,00 hod do 19,00 hod iba v pracovných dňoch

18.2.  Pri búracích prácach je potrebné vo vnútri budovy oddeliť plachtami ostatné priestory tak, aby sa zabránilo prašnosti

18.3. Zhotoviteľ je povinný stavenisko oddeliť od ostatných priestorov vo vnútri budovy. Vonkajšie priestory staveniska je potrebné oddeliť oplotením.

18.4. Skládka stavebného materiálu je možná vo dvore Sociálnych služieb  po predchádzajúcej dohode s vedením Sociálnych služieb

18.5. Parkovanie pre Zhotoviteľa je možné iba pre 2 osobné autá, resp. 1 nákladné auto, a to iba počas výkonu stavebných prác na stavenisku s tým, že treba brať na zreteľ, že Zhotoviteľ  má toto miesto zdielané sdodávateľom  pre časť č. 2 zákazky

18.6. Každé obmedzenie prevádzky Sociálnych služieb (napr. nie však výlučne odstávka el. energie a pod. ) je potrebné vopred konzultovať s vedením Sociálnych služieb

18.7. Vo dvore Sociálnych služieb nie je možné odkladať odpad z búracích prác, je potrebné ho odviesť v deň búrania

18.8.Dopravu stavebného materiálu a odvoz sutiny je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť  vokajšími priestormi staveniska, je zakázané prepravovať stavebný materiál, sutinu  vnútorným skodiskom zariadenia.

18.9. Vnútorné schodisko sociálnych služieb je možné využiť iba v nevyhnutnom prípade.

18.10.Zhotoviteľ  si zabezpečí vlastné prenosné sociálne zariadenie.

19. V zdôvodu výskytu COVID – 19 na území SR, je Zhotoviteľ povinný dodržiavať počas celej doby  plnenia Zmluvy v tom čase  aktuálne platné  nariadenia vlády SR, hlavného hygienika SR  a regionálneho hygienika v súvislosti s dodržiavaním epidemiologických  a preventívnych opatrení na stavenisku. V prípade výskytu ochorenia COVID 19 u niektorého zo Zhotoviteľových pracovníkov a subdodávateľov  je Zhotoviteľ povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať vedenie Sociálnych služieb a Objednávateľa  a zabezpečiť primerané opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia na ostatné osoby. Objednávateľ  je opravnený vyžadovať od Zhtotviteľa  infomácie o prijatých opatreniach.

čl. XII.

Odstúpenie od Zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:

a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto Zmluvy alebo podľa Harmonogramu výstavby a postupu prác, ktorý tvorí prílohu k tejto Zmluve o viac ako 30 dní,

b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

c) v rozpore s  ustanovením tejto Zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto Zmluvy,

d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretie osoby,

e) v prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto Zmluvy,

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto Zmluvy.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj  z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

4. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto Zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl. XIII.

Vyššia moc

1. 	Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, generálny štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“).

Za vis major  sa považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky, v dôsledku ktorých objektívne nie je možné zhotovovať dielo, resp. niektorú jeho časť bez toho, aby bola ohrozená kvalita diela,  nariadenie karantény, prípadne iných  nariadených opatrení Vládou SR, hlavným hygienikom a/alebo regionálnym hygienikom v súvislosti s výskytom COVID – 19  brániacich v riadnom  pokračovaní plnenia predmetu  Zmluvy.

2.	Pokiaľ skutočnosti vis major spôsobia objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnosť plnenia jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana povinná to písomne oznámiť oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto Zmluve alebo zákone sa na čas trvania skutočnosti označenej ako vis major dočasne pozastavujú; musí však byť o ich výskyte urobená zmienka v stavebnom denníku, s presný označením ich začiatku a charakteru. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako vis major plynú pozastavené lehoty plynule ďalej s tým, že nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením v dôsledku vis major. Počas trvania vis major alebo bezprostredne po jej skončení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán navrhnúť z tohto dôvodu zmenu príslušných ustanovení Zmluvy týkajúcich sa ceny diela a lehoty na vykonanie diela alebo navrhnúť dohodu o zrušení tejto Zmluvy, ak vis major spôsobí následky takej povahy, že predmet tejto Zmluvy bude objektívne nevykonateľný. Pokiaľ nedôjde k dohode zmluvných strán, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto Zmluvy odstúpiť.

3. V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich riadne plnenie diela a/alebo opatrení v súvislosti s výskytom COVID – 19 , príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením, inak nie sú dôvodom na predĺženie termínu zhotovenia diela.

čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  v súlade s § 47a ods. 2 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

5. Všetka komunikácia objednávateľa a zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku (príp. českom jazyku) a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.

V Trenčíne, dňa ................		      	                       V .......................... dňa ...................

Objednávateľ: 						Zhotoviteľ:

...........................................................        		        .....................................................

Mgr. Richard Rybníček

primátor mesta Trenčín

(V prípade účasti skupiny treba, aby Zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať Zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis Zmluvy s verejným obstarávateľom. Členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne)

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – kalkulácia ceny

DOPLNÍ UCHÁDZAČ

PODĽA  VÝKAZOV -  VÝMER  Z PROJEKTOVEJ  DOKUMENTÁCIE

- Príloha  č. 2– ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

- Príloha č. 3 - Harmonogram výstavby a postupu prác

- Príloha č. 4: Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia zo dňa 16.04.2019

  - Návrh kúpnej zmluvy pre Časť 2

K Ú P N A  Z M L U V A

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I.

Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov:				Mesto Trenčín

Sídlo: 				Mierové námestie  č. 2, 911 64 Trenčín

Zastúpenie: 			Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

IČO: 				00 312 037

DIČ:				2021079995

IČ DPH:			SK2021079995

Bankové spojenie:  	Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín

číslo účtu:			SK61 7500 0000 0000 2558 1243

SWIFT/BIC:		           CEKOSKBX

tel.:				032/6504111

web:				www.trencin.sk

e-mail:			          trencin@trencin.sk

Kontaktná osoba pre účely tejto Zmluvy:

Ing. Dominik Gallo - plnenie predmetu zmluvy

tel.: +421 911169846, e-mail: dominik.gallo@trencin.sk

(ďalej len: „Kupujúci“)

Predávajúci:

Názov:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený na rokovanie

-vo veciach technických:

-vo veciach zmluvných :

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Označenie registra:

Číslo zápisu:

tel.:

e-mail:

Kontaktná osoba pre účely tejto zmluvy:

tel.:

e-mail:

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)

(ďalej len: „Predávajúci“)

(Kupujúci a predávajúci ďalej spoločne ako “Zmluvné strany”)

za nasledovných podmienok (ďalej len „Zmluva“):

čl. ll.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať a namontovať riadne a včas  Kupujúcemu  tovar a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a to v rozsahu výkazu-výmeru a za podmienok podľa projektovej dokumentácie, ktorú spracoval: spoločnosťou STAVOPORT, s.r.o., Olbrachtova 900/6,Trenčín, IČO: 46 171 428  (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu - podlimitnej zákazke na stavebné práce vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):  Výťah „ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“ časť č. 2: Výťah „ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“ - výťah (ďalej len ako „ predmet kúpy“ alebo „predmet zmluvy“) a záväzok Kupujúceho riadne a včas uhradiť kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto Zmluvy.

V  rámci predmetu kúpy  sa na základe tejto zmluvy zrealizuje nasledovný objekt:

PS 01 Výťah

V rámci PS 01 Výťah je riešená špecifikácia výťahu – evakuačný, lôžkový, trakčný nosnosti 1600 kg.

Predmet kúpy  spočíva v komplexnej  dodávke s montážou s uvedením do prevádzky  výťahu – evakuačný, lôžkový, trakčný nosnosti 1600 , za podmienok  podľa projektovej dokumentácie a tejto Zmluvy. Predmet kúpy zahŕňa aj dopravu na miesto plnenia , montáž predmetu kúpy a uvedenie do prevádzky .

Bližšia špecifikácia dodávaného tovaru  vyplynula z ponuky predávajúceho ako úspešného uchádzača v zákazke, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto zmluvy a je obom zmluvným stranám známa.

2. Miesto dodania predmetu zmluvy: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, Trenčín, Slovenská republika. Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii k tejto zákazke (ďalej len „miesto dodania predmetu zmluvy“).

3. Predávajúci je povinný dodať  a namontovať predmet kúpy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t. z.: „predmet kúpy“) odborne, kvalitne, za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s pokynmi kupujúceho, v rozsahu výkazu  výmer a podľa projektovej dokumentácie  uvedenej v ods. 1 tohto článku a  na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

4. Predávajúci je povinný dodať a namontovať  predmet kúpy  v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil kupujúcemu ako uchádzač vo verejnom obstarávaní – podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP): „Výťah „ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“  časť č. 2: Výťah „ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“ - výťah Táto ponuka je  archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u kupujúceho. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady, vrátane projektovej dokumentácie uvedenej vyššie a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám  navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.

5. Predávajúci berie na vedomie, že predmetná zmluva je výsledkom verejného obstarávania  podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 059/2022 zo dňa  01.03.2022, spis. zn. 15314 - WYP):  , “Výťah „ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“, (ďalej len ako „zákazka“) , ktorá je rozdelená na 2. časti a z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť predávajúceho s kupujúcim ako aj s úspešným uchádzačom pre časť č.1 tejto zákazky. .“  Táto súčinnosť je nevyhnutná aj z dôvodu,že samotná výroba výťahu trvá približne 2-3 mesiace a preto je potrebné, aby v čase uzavretia tejto Zmluvy došlo aj k uzatvoreniu Zmluvy pre 1.časť tejto zákazky.

6. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť kupujúcemu a úspešnému uchádzačovi časti 1. zákazky po celú dobu trvania dodania predmetu kúpy ako aj po celú dobu trvania realizácie zákazky podľa prvej časti zákazky z dôvodu, že dodanie predmetu kúpy podľa tejto zmluvy úzko súvisí so stavebnými prácami predchádzajúcimi osadeniu a montáži  predmetu kúpy v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, kedy  jednotlivé práce sa prelínajú a na seba nadväzujú.

čl. lll.

Termín plnenia

1. Kupujúci sa zaväzuje, že dodá a namontuje predmet kúpy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

| Etapa | Termín |
| --- | --- |
| Začatie dodávky s montážou: | Po doručení písomnej výzvy od verejného obstarávateľa, ktorej obsahom je oznámenie o termíne začatia dodávky a montáže výťahu, pričom písomná výzva musí byť doručená uchádzačovi min. 2 týždne pred plánovaným začatím dodávky a montáže výťahu |
| Kompletné ukončenie dodávky s montážou: | V lehote do 6 týždňov po dni začatia prác na základe písomnej výzvy od verejného obstarávateľa.. |

Predmet zmluvy je súčasťou kompletnej zákazky,  ktorá  je rozdelená na 2 časti, a z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť úspešného zhotoviteľa a  dodávateľa oboch  častí pretože jednotlivé práce na zákazke na seba nadväzujú a prelínajú sa. Predpokladaná dĺžka trvania celej zákazky, tzn. všetkých jej častí spolu je 11 mesiacov. Predpokladaná dĺžka trvania 1. časti zákazky pred začatím dodávky a montáže výťahu je 8 mesiacov.

2. Presný časový harmonogram jednotlivých prác a dodávok tovaru v celej zákazke (nadväznosť a prelínanie sa oboch častí zákazky) upresní Kupujúci predávajúcemu pred samotnou realizáciou predmetu zmluvy,  ako aj počas realizácie časť č. 1  zákazky,  pričom si Kupujúci vyhradzuje právo zmeniť časový harmonogram  prác a dodávky tovaru podľa aktuálnej situácie a potrieb  pri vykonávaní predmetu zmluvy.Predávajúci je povinný časový harmonogram bezodkladne upraviť. Harmonogram jednotlivých prác a dodávok tovaru tvorí prílohu tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

V prípade, že budú práce na predmete zmluvy prerušené z dôvodu, že sa budú vykonávať práce  na mieste plnenia súvisiace s 1. časťou zákazky, tento čas sa nebude započítavať do lehoty na kompletné ukončenie plnenia predmetu zmluvy podľa ods. 1 tohto článku, to zn., že sa preruší plynutie lehoty kompletného ukončenia dodania tovaru s montážou a lehota začne opätovne plynúť v deň kedy plnenie na predmete zmluvy začne opätovne vykonávať. Takéto prerušenie lehoty a opätovné začatie lehoty musí byť zaznamenané v pracovnom denníku. V prípade, porušenia povinnosti zaznamenať prerušenie lehoty na plnenie predmetu zmluvy a jej opätovné začatie  má Kupujúci právo  na zmluvnú pokutu  vo výške 100,- € za každé takého porušenie tejto povinnosti aj opakovane. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá  mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty.

Ak Predávajúci nedodá jednotlivé časti predmetu Zmluvy v termínoch podľa ods. 1 tohto článku, Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy.

3.  Ak Predávajúci dodá spolu s montážou alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Kupujúci predmet kúpy prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude predmet kúpy dodaný spolu s montážou riadne v súlade s platnými technickými normami, touto zmluvou a projektovou dokumentáciou  uvedenou v čl. II tejto zmluvy.

4.  V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť plnenie, ktoré nie je zhrnuté v tejto zmluve, je predávajúci povinný ihneď o tejto skutočnosti  písomne informovať  kupujúceho listom. Následne kupujúci začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie s predávajúcim. Všetky prípadné naviac plnenia musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve (za dodržania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), príp. novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zmluvy uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá  mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty.

5. V prípade vzniku predávajúcim nezavinených prekážok „vyššej moci“ znemožňujúcich riadne dodanie predmetu kúpy sa aplikujú ustanovenia čl. XI. tejto zmluvy.Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam s odôvodnením, v opačnom prípade nie sú dôvodom pre postup podľa prvej vety.

čl. IV.

Kúpna cena

1. Kúpna cena za predmet kúpy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou predávajúceho  ako pevná zmluvná  kúpna cena , jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH………………...,-€, slovom ….…….…………..………………………….Eur

DPH 20%….…..…...,-€, slovom ….……………….…………….….…………..Eur                Cena s DPH*………..………...,-€, slovom ………………………………………………...Eur

*V prípade, ak je predávajúci identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento predávajúci  nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Kupujúci nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7  zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

/text tohto odseku ohľadne DPH je možné vypustiť, pričom toto nebude považované za nedodržanie textu zmluvy/

2. Dohodnutá kúpna cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi dodania a montáže tovaru uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektu podľa výkazu výmeru z projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1). Predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu najneskôr v deň uzavretia tejto zmluvy elektronické verzie (vo formáte MS Excel a vo formáte PDF) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v elektronických verziách (formát MS Excel a vo formáte PDF) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer. V prípade porušenia tejto povinnosti má kupujúci  nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti a tiež má nárok na náhradu škody v plnej výške. Popri tom má kupujúci  nárok odstúpiť pre porušenie povinnosti definovanej v tomto odseku od tejto zmluvy.

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky  náklady súvisiace s dodaním a montážou predmetu kúpy, t. z. všetky tovary, služby a práce potrebné k riadnemu plneniu podľa tejto zmluvy, napr. vrátane celej montáže a  všetkých prác potrebných na kompletné osadenie predmetu kúpy, a uvedenie do prevádzky predmetu kúpy, tiež odovzdanie kompletnej dokumentácie k dodávaným predmetom kúpy, dopravy do miesta dodania, náklady na všetky dodávky materiálov, vypratanie miesta plnenia po ukončení montáže predmetu kúpy,  likvidácia odpadov, likvidácia odpadov a pod.

čl. V.

Platobné podmienky

- Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky ani zálohy.

Predávajúci bude predmet kúpy fakturovať na základe troch faktúr (ďalej len „Faktúra“).

Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe Faktúry vystavenej a doručenej Predávajúcim Kupujúcemu, pričom  fakturovať sa bude nasledovne:

1.1 Prvú faktúru vo výške 30% z Ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy vystaví Predávajúci   na predmet kúpy po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

1.2 Druhú Faktúru vo výške 50% z Ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy vystaví Predávajúci po dodaní výťahu na miesto plnenia pred spustením do jeho prevádzky. Podkladom pre vystavenie  tejto  Faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho.

1.3 Tretiu Faktúru v zostávajúcej výške do 100% Ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy vystaví Predávajúci až po riadnom a úplnom dodaní a  prevzatí predmetu zmluvy  podľa čl. VI. tejto Zmluvy,  to zn. po uvedení  výťahu do prevádzky a súčasne až po vykonaní montážnej skúšky odborným pracovníkom s oprávnením

Podkladom pre vystavenie  druhej  Faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov s montážou .Podkladom pre vystavenie tretej Faktúry je uvedenie predmetu kúpy do prevádzky a vykonanie montážnej skúšky odborným pracovníkom s oprávnením

Ak budú na dodávkach s montážou  vady, nedorobky a pod., je kupujúci oprávnený podpísať súpis skutočne dodaných tovarov s montážou až po odstránení týchto vád a nedorobkov. Kým nebude zo strany kupujúceho podpísaný súpis skutočne dodaných tovarov s montážou s uvedením do prevádzky  nepovažuje sa predmet kúpy za riadne odovzdaný. V prípade, že súpis dodaných tovarov  s montážou bude obsahovať dodávku tovaru v nižšom ako dojednanom rozsahu, predávajúci vystaví faktúru na sumu zníženú o nedodaný tovar s montážou, to znamená faktúru na sumu skutočne dodaného tovaru s montážou. Predávajúci je povinný  súpis skutočne dodaných tovarov s montážou  (po potvrdení oprávneným zástupcom kupujúceho) odovzdať Kupujúcemu aj v elektronickej forme vo formáte Excel najneskôr v deň doručenia faktúry Kupujúcemu , a to  na e-mail kontaktnej osoby  uvedenej v záhlaví tejto zmluvy.

3.  Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti každej Faktúry tak, že lehota splatnosti je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia Faktúry Kupujúcemu.

4. Faktúra bude uhradená bezhotovostným platobným stykom na účet Predávajúceho  uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň úhrady Faktúry sa považuje deň odpísania platby z účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

5. Vystavená Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Faktúra musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: (i) popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, (ii) bankové spojenie v zmysle Zmluvy a (iii) príslušné prílohy v súlade s bodom 2 tohto článku. Objednávateľ  nie je  platca DPH podľa § 4 zákona o DPH č.222/2004 Z.z. V prípade, ak Faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje a/alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti, Kupujúci je oprávnený takúto Faktúru vrátiť Predávajúcemu  spolu s  označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. Nová lehota splatnosti opravenej Faktúry začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej Faktúry Kupujúcemu.

6. Predmet Zmluvy je financovaný z prostriedkov rozpočtu Kupujúceho.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom predávajúceho v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude predávajúci v omeškaní s úhradami svojich platieb voči subdodávateľom predávajúceho a dlhšie než 30 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, predávajúci súhlasí a kupujúci má právo (nie však povinnosť)  uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom predávajúceho priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči predávajúcemu je kupujúci oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam predávajúceho voči kupujúcemu vyplývajúcim zo zmluvy. Kupujúci je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom predávajúceho. Uvedené realizuje  písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od predávajúceho, aby v lehote 7 dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil kupujúcemu stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom predávajúceho. V prípade ak predávajúci v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska  a z tvrdení a dôkazov predložených  subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, kupujúci má právo túto platbu subdodávateľom predávajúceho uhradiť.  Úhradu takejto platby je kupujúci povinný  oznámiť min. 5 dní vopred písomne predávajúcemu.

čl. Vl.

Dodanie  a prevzatie predmetu kúpy

1. Kupujúci je oprávnený podľa vlastného uváženia určiť čas začatia dodávania a montáže predmetu kúpy a rozsah dodávky predmetu kúpy. Kupujúci uplatní svoje právo podľa predchádzajúcej vety písomným oznámením doručeným predávajúcemu, podľa ktorého je povinný predávajúci postupovať v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou.

2. Podmienkou dodania a prevzatia predmetu kúpy je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok (ak sa vyžadujú  k riadnemu používaniu predmetu kúpy v zmysle platných právnych predpisov). Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia predmetu kúpy.

3. Predávajúci písomne vyzve kupujúceho najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia montáže predmetu kúpy k záverečnému prevzatiu.

4. Predmet kúpy sa bude považovať za riadne a úplne dodaný až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých montáží a prác, pričom nebude vykazovať vady alebo nedorobky. Podmienkou dodania každého tovaru tvoriaceho predmet kúpy je, že tento konkrétny tovar bude plne funkčný a budú dodané všetky jeho časti a zariadenia. V prípade, že predmet kúpy nesplní všetky parametre podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, prípadne bude dodaný s vadami či nedorobkami, kupujúci  nie je povinný predmet kúpy prevziať.

5. O prevzatí predmetu kúpy spíšu strany protokol, ktorý bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy, dohodu o opatreniach na ich odstránenie a lehoty na ich odstránenie, prehlásenie predávajúceho, že predmet kúpy dodáva a prehlásenie kupujúceho, že predmet kúpy preberá. Tento protokol bude tvoriť prílohu k faktúre. V prípade, ak by predmet kúpy mal vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu kúpy alebo väčší počet vád, ktoré nebránia v riadnom užívaní predmetu kúpy, nie je kupujúci povinný prevziať predmet kúpy. Minimálne jedno vyhotovenie protokolu v originálnom vyhotovení je predávajúci povinný vydať kupujúcemu. V prípade porušenia tejto povinnosti sa predmet kúpy nepovažuje za odovzdaný až do dňa, v ktorom predávajúci odovzdá originál protokolu kupujúcemu. Kupujúci má zároveň nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti odovzdať protokol a tiež má nárok na náhradu škody v plnej výške.

6. Ak kupujúci prevezme predmet kúpy, alebo jeho dohodnutú časť, so zjavnými vadami, špecifikuje tieto vady v protokole o prevzatí s určením lehoty na odstránenie vád. V prípade neuvedenia lehoty na odstránenie vád v protokole sa za lehotu považuje taká, ktorá je primeraná rozsahu a povahe týchto vád. Predávajúci je povinný začať s odstraňovaním týchto vád bez zbytočného odkladu. O odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o prevzatí vydá kupujúci bez zbytočného odkladu po ich odstránení predávajúcemu potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v protokole boli v lehote stanovenej v protokole odstránené.

7. Pri dodaní je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu všetky doklady potrebné k uvedeniu predmetu kúpy do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných platných  právnych predpisov. Predmet kúpy bude uvedený do prevádzky podľa platných technických noriem. V prípade nedodania týchto dokladov nie je predmet kúpy považovaný za riadne odovzdaný. Všetky tieto doklady a dokumenty musia byť dodané v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a musí byť doložený preklad do slovenského jazyka).

8. Dňom odovzdania predmetu kúpy prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu  kúpy ako aj nebezpečenstvo škody na predmete kúpy, ktoré počas dodávania a montáže  znáša predávajúci.

9. Kupujúci požaduje, aby:

a) predmet kúpy spĺňal ďalšie, aj v tejto zmluve a projekte nemenované podmienky, vyplývajúce zo záväzných a platných technických a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, vzťahujúce sa na predmet kúpy, ak sú podľa záväzných a platných technických a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie vyžadované (pokiaľ z platnej legislatívy takéto podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada),

b) predávajúci predložil najneskôr pri odovzdaní predmetu kúpy kupujúcemu certifikáty, záručné listy, a návody na obsluhu, návody na údržbu, obsahovať informáciu o početnosti kontrol a ostatnú dokumentáciu k predmetu kúpy v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského jazyka).

V prípade, ak predávajúci nesplní ktorúkoľvek z vyššie uvedených povinností, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € (slovom: päťsto Eur) za každú porušenú povinnosť. Predávajúci s výškou zmluvnej pokuty súhlasí a nepovažuje ju za neprimerane vysokú. Popri nároku na zmluvnú pokutu má kupujúci  nárok aj na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu týmto vznikla a tiež má právo odstúpiť od tejto zmluvy.

čl. VII.

Záručná doba a vady

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.

- Záručná doba na celý predmet kúpy je 24 mesiacov (pokiaľ predávajúci resp. výrobca  neposkytuje dlhšiu záruku), začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá predávajúci vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na predmete kúpy, kupujúci písomne upozorní predávajúceho na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

5.  Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie predávajúcemu (stačí zaslanie e-mailu predávajúcemu na adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, pokiaľ nebude oznámený iný mail).

6. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

7. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať počas záručnej doby záručný servis bezodplatne.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že predávajúci  nedodá predmet kúpy  v dohodnutom termíne (t.z. nedodá predmet kúpy riadne a včas), kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny predmetu kúpy za každý, aj začatý deň omeškania.

2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 alebo 6 tejto zmluvy predávajúcim má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania.

4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá  vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty.

5. V prípade omeškania Kupujúceho  so zaplatením faktúry predávajúcemu o viac ako 30 dní je predávajúci oprávnený od kupujúceho po uplynutí tejto doby požadovať za každý ďalší aj začatý deň omeškania až do zaplatenia úrok z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy.

čl. IX.

Osobitné ustanovenia

- Predávajúci  je povinný počas dodania predmetu kúpy udržiavať na mieste dodania poriadok a čistotu. Zároveň je predávajúci povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Mesta Trenčín a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ, ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané predávajúcim  pre kupujúceho, a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany.

- Predávajúci sa bude riadiť  projektovou dokumentáciou, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov a pokynmi Kupujúceho. Kupujúci má právo cestou povereného zamestnanca kedykoľvek skontrolovať priebeh plnenia tejto Zmluvy.

- Predávajúci je povinný zaznamenávať priebeh plnenia podľa tejto Zmluvy fotograficky. Ide hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením dodávky a montáže tovaru priebeh plnenia predmetu zmluvy a zdokumentovanie poskytnutého plnenia po dokončení. Nosič s fotografiami bude odovzdaný Kupujúcemu pri odovzdaní a prevzatí predmetu tejto Zmluvy.

- Predávajúci sa zaväzuje miesto plnenia udržiavať  počas realizácie čisté a tiež sa zaväzuje každodenne po ukončení svojej činnosti na mieste plnenia na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

- Predávajúci zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy a je zároveň povinný zabezpečiť
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to do 5 pracovných dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva minimálne na poistnú sumu minimálne vo výške min. 100.000 €. Predávajúci je povinný toto poistenie udržiavať a financovať počas celej doby realizácie predmetu zmluvy, a teda do času odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy. Predávajúci je povinný preukázať, že má uzavreté toto poistenie v požadovanej minimálnej výške a to do 5 pracovných dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva (predloží kupujúcemu kópiu poistnej zmluvy alebo poistky). Rovnako je predávajúci povinný informovať kupujúceho aj o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tohto poistenia.  V prípade, ak by predávajúci nemal zabezpečené toto poistenie počas trvania tejto zmluvy minimálne v uvedenej minimálnej výške alebo ho nepreukáže podľa predchádzajúceho textu, má kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zmluvy uvedenej v tejto zmluve (okrem toho má však aj nárok na náhradu prípadnej škody a to v plnej výške).

- Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

6.1. Kupujúci vyžaduje v súlade s § 41 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Za týmto účelom (ak budú využití subdodávatelia) vyplní predávajúci prílohu k  zmluve – Zoznam subdodávateľov. Ak túto prílohu nevyplní, má sa za to, že subdodávky nevyužíva.

6.2. V prípade, ak sa počas trvania tejto zmluvy rozhodne predávajúci využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z vyššie uvedených subdodávateľov, alebo ak nastane zmena vyššie uvedených údajov o subdodávateľoch, je predávajúci povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa alebo údajov nastať, oznámiť kupujúcemu zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (resp. zmenu týchto údajov).

6.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa), má kupujúci právo odstúpiť od tejto  zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

6.4.  Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci (ako verejný obstarávateľ)  nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6.5.  Ak sa predávajúci počas trvania tejto zmluvy rozhodne využiť  subdodávateľa  alebo dôjde k zmene subdodávateľa, a tento subdodávateľ bude mať v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je tak povinný uskutočniť (byť zapísaný) najneskôr ku dňu, v ktorom predávajúci oznámi kupujúcemu, že sa rozhodol využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z dovtedy uvedených subdodávateľov

- Predávajúci je povinný za účelom zabezpečenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako i povinnosti na zaplatenie zmluvných pokút, nárokov na náhradu škody ako aj akýchkoľvek ďalších nárokov kupujúceho  z tejto zmluvy:

- zložiť na účet kupujúceho  vedený v Československej obchodnej banke, a.s., korporátna pobočka Trenčín, č. účtu: SK70 7500 0000 0000 2587 3633, sumu vo výške 1.000,- €, pričom predávajúci uvedie ako VS svoje IČO a do poznámky pre príjemcu uvedie názov predmetu zmluvy (ďalej len „Záruka za dodanie predmetu kúpy“), a to najneskôr v lehote do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy alebo

- predložiť Kupujúcemu najneskôr v lehote do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy bankovú záruku vystavenú bankou so sídlom v SR alebo pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území SR (ďalej len „banka“) prostredníctvom dokladu o bankovej záruke v originálnom vyhotovení v prospech kupujúceho, ktorá musí obsahovať záväzok banky bezpodmienečne a neodvolateľne, bez námietok, na prvú výzvu kupujúceho zaplatiť kupujúcemu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu vo výške 1.000,- € (táto suma musí byť číselne vyjadrená) v prípade, ak kupujúci vo svojej požiadavke uvedie, že predávajúci nesplnil alebo porušil svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy majúce za následok povinnosť predávajúceho uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu alebo nahradiť nevyhnutne vynaložené náklady kupujúcemu. Banková záruka bude vystavená do   termínu kompletného ukončenia prác podľa čl. III. tejto zmluvy t. j. min. na 11 mesiacov. V prípade, ak by sa počas trvania Zmluvy predĺžila lehota na riadne a úplné dodanie predmetu zmluvy, je Predávajúci  povinný predložiť Kupujúcemu aktualizovanú bankovú záruku spĺňajúcu podmienky ods. 7 písm. b) tohto článku, ktorá bude zohľadňovať predlženie tejto lehoty plnenia predmetu zmluvy.

- Akékoľvek nároky kupujúceho voči predávajúcemu, ktoré budú spočívať v povinnosti predávajúceho uhradiť finančné plnenie kupujúcemu v súvislosti s touto zmluvou (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody) je kupujúci oprávnený realizovať prostredníctvom Záruky za dodanie predmetu kúpy  podľa ods. 7 a) alebo bankovej záruky podľa 7 b) tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje informovať predávajúceho o každom použití Záruky za vykonanie.

- Záruku za dodanie predmetu kúpy (resp. jej zostávajúcu časť), vrátane úrokov vo výške, v akej ich banka kupujúcemu poskytuje, vráti kupujúci predávajúcemu v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti predávajúceho o vrátenie Záruky za dodanie predmetu kúpy, ktorá bude obsahovať číslo účtu predávajúceho, na ktoré požaduje Záruku za dodanie predmetu kúpy vrátiť, pričom predávajúci je oprávnený doručiť kupujúcemu žiadosť o vrátenie Záruky za dodanie predmetu kúpy najskôr  po nadobudnutí právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia.

- Predávajúci  berie na vedomie, že časť finančných prostriedkov na zaplatenie kúpnej  ceny  bude poskytnutá z verejných zdrojov, a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa predávajúci zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR, ako aj inštrukcie kupujúceho, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané.

- Ak predávajúci  využil v zákazke, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto zmluvy kapacity tretej osoby, ktorá je na plnenie podľa tejto zmluvy zaviazaná spoločne podľa § 33, zákona o verejnom obstarávaní a táto osoba napriek spoločnému záväzku nebude plniť svoje povinnosti voči kupujúcemu a nebude ich plniť ani predávajúci, je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu  zmluvnú pokutu vo výške 1000 € a zároveň má kupujúci právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom dlžníka.

- Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam kupujúceho.

- Predávajúci sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, respektíve dodali obsah predmetu kúpy, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči kupujúcemu akékoľvek nároky, vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s predmetom kúpy. V prípade nedodržania povinností podľa predchádzajúcej vety má kupujúci nárok na náhradu vzniknutej škody.

- Z dôvodu, že sa jedná o objekt Sociálnych služieb , kde je 24 hod. prevádzka a sú v nej ubytovaní klienti, a dodávka s montážou predmetu zmluvy budú prebiehať za plnej prevádzky  je Predávajúci povinný dodržiavať nasledovné požiadavky :

15.1. Pracovný čas: od 7,00 hod do 19,00 hod iba v pracovných dňoch

15.2.  Pri  prácach je potrebné vo vnútri budovy oddeliť plachtami ostatné priestory tak, aby sa zabránilo prašnosti

15.3. Predávajúci  je povinný  miesto plnenia zmluvy  oddeliť od ostatných priestorov vo vnútri budovy. Vonkajšie priestory staveniska je potrebné oddeliť oplotením.

15.4. Skládka materiálu je možná vo dvore Sociálnych služieb  po predchádzajúcej dohode s vedením Sociálnych služieb

15.5. Parkovanie pre Predávajúceho  je možné iba pre 2 osobné autá, resp. 1 nákladné auto, a to iba počas výkonu prác na mieste plnenia, s tým, že treba brať na zreteľ, že Predávajúci má toto miesto zdielané so zhotoviteľom pre časť č. 1 zákazky

15.6. Každé obmedzenie prevádzky Sociálnych služieb (napr. nie však výlučne odstávka el. energie a pod. ) je potrebné vopred konzultovať s vedením Sociálnych služieb

15.7. Vo dvore Sociálnych služieb nie je možné odkladať žiadny odpad , je potrebné vzniknutý akýkoľvek odpad  odviesť  každý deň

15.8.Dopravu tovarov  a odvoz odpadu je Predávajúci  povinný zabezpečiť  vokajšími priestormi  miesta plnenia, je zakázané prepravovať  tovary a iný materiál, vnútorným skodiskom zariadenia.

15.9. Vnútorné schodisko sociálnych služieb je možné využiť iba v nevyhnutnom prípade.

15.10. Predávajúci  si zabezpečí vlastné prenosné sociálne zariadenie.

- V zdôvodu výskytu COVID – 19 na území SR, je Predávajúci povinný dodržiavať počas celej doby  plnenia Zmluvy v tom čase  aktuálne platné  nariadenia vlády SR, hlavného hygienika SR  a regionálneho hygienika v súvislosti s dodržiavaním epidemiologických  a preventívnych opatrení na mietse plnenia. V prípade výskytu ochorenia COVID 19 u niektorého z pracovníkov  predávajúceho a subdodávateľov  je Predávajúci povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať vedenie Sociálnych služieb a Kupujúceho   a zabezpečiť primerané opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia na ostatné osoby. Kupujúci je opravnený vyžadovať od Predávajúceho infomácie o prijatých opatreniach.

čl. X.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany predávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak predávajúci:

a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 10 dní,

b) ak predávajúci bude preukázateľne poskytovať  vadné plnenie, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol predávajúci kupujúcim v priebehu dodávania predmetu kúpy písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

c) v rozpore s  ustanovením tejto zmluvy zastavil  dodávku predmetu kúpy, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,

d) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce plnenie, ktoré nebolo predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.

3. Kupujúci  je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj  z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

4. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve predávajúceho kupujúci neposkytuje predávajúcemu súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy,  je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného kupujúcemu.

čl. XI.

Vyššia moc

1. 	Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, generálny štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“).

Za vis major  sa považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky, v dôsledku ktorých objektívne nie je možné dodať predmet kúpy,  resp. niektorú jeho časť bez toho, aby bola ohrozená kvalita dodaného predmetu kúpy,  nariadenie karantény, prípadne iných  nariadených opatrení Vládou SR, hlavným hygienikom a/alebo regionálnym hygienikom v súvislosti s výskytom COVID – 19  brániacich v riadnom  pokračovaní plnenia predmetu  Zmluvy.

2.	Pokiaľ skutočnosti vis major spôsobia objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnosť plnenia jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana povinná to písomne oznámiť oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo zákone sa na čas trvania skutočnosti označenej ako vis major dočasne pozastavujú. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako vis major plynú pozastavené lehoty plynule ďalej s tým, že nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením v dôsledku vis major. Počas trvania vis major alebo bezprostredne po jej skončení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán navrhnúť z tohto dôvodu zmenu príslušných ustanovení zmluvy týkajúcich sa lehoty na dodanie predmetu kúpy alebo navrhnúť dohodu o zrušení tejto zmluvy, ak vis major spôsobí následky takej povahy, že predmet tejto zmluvy bude objektívne nevykonateľný. Pokiaľ nedôjde k dohode zmluvných strán, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť.

3. V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich riadne plnenie predmetu zmluvy  a/alebo opatrení v súvislosti s výskytom COVID – 19, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. V prípade, ak povinná strana bezodkladne písomne neoznámi oprávnenej strane tieto skutočnosti, nie sú tieto skutočnosti dôvodom na predĺženie termínu dodania predmetu kúpy.

čl. XII.

Pracovný denník

- Predávajúci je povinný viesť si o plnení predmetu zmluvy  pracovný denník. Do pracovného denníka je Predávajúci  povinný viesť denné záznamy o uskutočnených činnostiach pri plnení tejto Zmluvy. Pracovný  denník musí byť k dispozícii na mieste plnenia za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov Zmluvných strán. Záznamy v pracovnom denníku musia obsahovať najmä všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, údaje o časovom postupe plnenia a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného plnenia od projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov, popis poskytnutého plnenia, uskutočnených prác a dodaných tovarov,  mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a pod. Kupujúci je povinný priebežne kontrolovať zápisy v denníku a reagovať na požiadavky a/alebo pripomienky Predávajúceho. Predávajúci je povinný vopred písomne vyzvať Kupujúceho na vykonanie kontroly prác/tovarov/služieb, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Kupujúcemu najneskôr 2 pracovné dni vopred. Kópiu pracovného denníka odovzdá Predávajúci Kupujúcemu najneskôr ku dňu vystavenia faktúry podľa tejto Zmluvy. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa vyššie uvedeného, má Kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každé takéto porušenie Zmluvy a to aj opakovane.

čl. XII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  v súlade s § 47a ods. 2 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých Kupujúci  po jej podpísaní obdrží tri a predávajúci  dve vyhotovenia.

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

5. Všetka komunikácia Kupujúceho a predávajúceho bude prebiehať v slovenskom jazyku (príp. českom jazyku) a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.

V Trenčíne, dňa ...................		      	                     V .........................., dňa ...................

Kupujúci: 						Predávajúci:

...........................................................        		        ................................................................

Mgr. Richard Rybníček

primátor mesta Trenčín

(V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. Členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne)

Príloha č. 1 Zmluvy  – kalkulácia ceny

DOPLNÍ UCHÁDZAČ

PODĽA  VÝKAZOV -  VÝMER  Z PROJEKTOVEJ  DOKUMENTÁCIE

Príloha  č. 2 Zmluvy  – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

- Príloha č. 3 - Harmonogram jednotlivých prác a dodávok tovaru