**Zmluva o dielo**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Čl. I**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**

Sídlo: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3602/B

Zastúpený: Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Kováčik, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

1. vo veciach technických: Ing. Mgr. Monika Šoková

[monika.sokova@vszp.sk](mailto:monika.sokova@vszp.sk), 0947 927 160

Lukáš Rozkydal

[lukas.rozkydal@vszp.sk](mailto:lukas.rozkydal@vszp.sk), 0948 496 315

1. vo veciach zmluvy: Ing. Barbora Slováková

[barbora.slovakova@vszp.sk](mailto:barbora.slovakova@vszp.sk), 0948 985 121

IČO: 35 937 874

DIČ: 2022027040

IČ DPH: SK2022027040

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK47 8180 0000 0070 0018 2424

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ: ............................**

Sídlo: ..................................................

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ................, odd.: .........., vložka č. ...............

*(príp. v Živnostenskom registri Okresného úradu v ....................pod č...................)*

Zastúpený: .............................

Osoby oprávnené rokovať

1. vo veciach technických: *(meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo)*
2. vo veciach zmluvy: *(meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo)*

IČO: .............................

DIČ: .............................

IČ DPH: .............................

Bankové spojenie: ...................................................

IBAN: ..................................................

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

**Čl. II**

**Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy, teda dielom, sú stavebné práce potrebné na stavebnú úpravu holopriestoru a vytvorenie flagship pobočky objednávateľa na výkon administratívnych služieb objednávateľa v obchodnom priestore s označením SU A 033, 01.OP.09. obchodného centra Stanica Nivy v Bratislave (ďalej len „budova Stanice Nivy“) v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou v stupni realizačnej projektovej dokumentácie spoločnosťou MOTION DESIGN s.r.o. (ďalej aj ako „realizačný projekt diela“), uloženou na CD nosiči, ktorá bude odovzdaná zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy v súlade s bodom 3 tohto článku zmluvy. Podrobná špecifikácia stavebných prác a materiálu je uvedená v prílohe č. 1 zmluvy – Výkaz výmer (ďalej len „predmet zmluvy“).

Obchodný priestor s označením SU A 033, 01.OP.09. v budove Stanice Nivy sa pre potreby plnenia predmetu tejto zmluvy považuje za stavenisko.

1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy spolupracovať s osobami poverenými zmluvným partnerom objednávateľa – Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 50 861 930 (ďalej len „zmluvný partner“), ktoré vykonávajú nominované profesie, realizované v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to: núdzové osvetlenie, realizácia sprinklerových stabilných hasiacich zariadení, elektrická požiarna signalizácia (EPS) a hlasová signalizácia požiaru (HSP). Uvedené nominované profesie nie sú predmetom plnenia tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pre účely realizácie diela realizačný projekt diela a Technický a Dizajnový manuál Stanica Nivy na CD nosiči bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr pri odovzdaní priestorov pre realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. V bod 2.1 zmluvy. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že dokumenty podľa prvej vety boli súčasťou podkladov v procese verejného obstarávania, takže zhotoviteľ bol s nimi oboznámený.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne a včas, a zrealizovaný predmet zmluvy odovzdať objednávateľovi.
4. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy zrealizovaný v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutú zmluvnú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky pre realizáciu predmetu zmluvy, a že disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zrealizovaniu predmetu zmluvy potrebné.
6. V súlade s § 542 Obchodného zákonníka je vlastníkom realizovaného predmetu zmluvy objednávateľ.
7. Momentom protokolárneho prevzatia vykonaného predmetu zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy na objednávateľa; dovtedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele zhotoviteľ.

**Čl. III**

**Termín a miesto plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, teda dielo, vykoná v dohodnutom rozsahu a kvalite najneskôr do štyroch (4) týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa čl. V bod 2.1. zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať stavebné práce a dodávky materiálov v dňoch pondelok až nedeľa v čase medzi 21:00 hod a 9:00 hod. Realizovanie hlučných prác sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať v čase medzi 23:30 hod. a 5:00 hod. pričom termín začatia a ukončenia hlučných prác je povinný oznámiť písomne objednávateľovi najneskôr 60 hodín pred ich realizáciou na e-mailovú adresu osoby, ktorá je v mene objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických v zmysle čl. I tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený predmet zmluvy zrealizovať a odovzdať objednávateľovi aj pred dohodnutým časom plnenia podľa bodu 1. tohto článku a objednávateľ je povinný predmet zmluvy prevziať, len ak bude zrealizovaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a objednávateľom v požadovanom rozsahu a kvalite.
4. Dodržanie termínu vykonania predmetu zmluvy podľa bodu 1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným poskytnutím potrebnej súčinnosti objednávateľa zhotoviteľovi, resp. jeho subdodávateľom a povereným osobám zmluvného partnera podľa čl. II bod 2. zmluvy v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. V prípade, že z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti podľa prvej vety dôjde preukázateľne k prerušeniu realizácie predmetu zmluvy, lehota na realizovanie predmetu zmluvy sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie poskytnutia súčinnosti ovplyvnilo dobu jeho realizácie.
5. Miestom plnenia je obchodný priestor s označením SU A 033, 01.OP.09., nachádzajúci sa v budove Stanice Nivy, parc. č. 9757/1, katastrálne územie Ružinov, obec Bratislava – Ružinov, okres Bratislava II.

**Čl. IV**

**Cena a platobné podmienky**

1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena celkom za predmet zmluvy bez DPH: .....................eur

DPH: 20 %

DPH: .....................eur

Cena celkom za predmet zmluvy vrátane DPH: .....................eur (slovom:..........................eur..............................centov)

V prípade, že zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, uvedie len cenu celkom vrátane DPH a  informáciu, že nie je platiteľom DPH.

Ak sa zhotoviteľ, ktorý v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane platiteľom DPH počas plnenia predmetu zmluvy, celková cena za plnenie podľa tohto bodu sa bude považovať za cenu vrátane DPH, a to odo dňa vzniku povinnosti zhotoviteľa odviesť DPH.

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany zhodne uvádzajú, že kúpna cena vecí, ktoré zhotoviteľ obstaral na realizáciu predmetu zmluvy, je zahrnutá v cene za realizáciu predmetu zmluvy, uvedenej v tomto bode.

Cena predmetu zmluvy v položkovom členení je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Výkaz výmer ***(ocenenie doplní zhotoviteľ)***.

1. Cena uvedená v bode 1. tohto článku je konečná a je zhodná s cenou ponuky úspešného uchádzača, ktorého ponuku prijal objednávateľ ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou predmetu zmluvy v mieste plnenia podľa čl. III bod 5. tejto zmluvy, vrátane nákladov na dovoz a odvoz materiálu, vynesenie materiálu, všetky ostatné spotrebované materiály a prostriedky, náklady na používanie strojov, náradia a nástrojov, vrátane ich dovozu a odvozu na miesto plnenia, likvidáciu a odvoz všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii predmetu zmluvy.
2. Cenu za predmet zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po zrealizovaní predmetu zmluvy v súlade s podmienkami zmluvy na základe zhotoviteľom vyhotovenej faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po protokolárnom odovzdaní a prevzatí plnenia predmetu zmluvy v súlade s čl. VI tejto zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (ďalej len „preberací protokol“), ktorý bude obsahovať súpis prác a dodávok realizovaných na základe tejto zmluvy, odsúhlasených oprávnenými zástupcami objednávateľa. Rozsah zrealizovaných prác a dodávok a ich kvalitu potvrdia za objednávateľa obidvaja jeho zástupcovia, oprávnení rokovať vo veciach technických, uvedení v čl. I tejto zmluvy, svojimi podpismi na preberacom protokole.
3. V prípade zistenia vád a nedorobkov podľa čl. VI bod 6. posledná veta zmluvy, ktoré budú uvedené v preberacom protokole, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať iba 85 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy celkom, uvedenej v bode 1. tohto článku. Zvyšných 15 % dohodnutej ceny predmetu zmluvy celkom, uvedenej v bode 1. tohto článku, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať až po odstránení vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole a po protokolárnom prevzatí plnenia predmetu zmluvy bez vád.
4. V zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ak je zhotoviteľ platiteľom DPH a vyhotoví faktúru bez DPH s uvedením slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti“, objednávateľ si dodané a fakturované stavebné práce a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou samozdaní.
5. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia plnenia predmetu zmluvy, najneskôr však do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po protokolárnom odovzdaní a prevzatí plnenia predmetu zmluvy, a bezodkladne ju doručí objednávateľovi na e-mailovú adresu: [fakturyPC@vszp.sk](mailto:fakturyPC@vszp.sk). V prípade, ak je zhotoviteľ platiteľ DPH a vyhotoví faktúru s prenesením daňovej povinnosti, zaväzuje sa doručiť faktúru objednávateľovi najneskôr do 18. dňa odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia plnenia predmetu zmluvy.
6. Lehota splatnosti vecne a formálne správnej faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi na e-mailovú adresu: [fakturyPC@vszp.sk](mailto:prevadzka@vszp.sk).
7. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi  v lehote splatnosti na opravu s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota v zmysle bodu 7. tohto článku začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry objednávateľom zhotoviteľovi, ktorý je zároveň platiteľom DPH, z dôvodov uvedených vyššie, zhotoviteľ doručí opravenú faktúru objednávateľovi najneskôr do 20. dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol predmet zmluvy protokolárne odovzdaný a prevzatý.
8. Zhotoviteľovi – platiteľovi DPH bude cena za predmet zmluvy uhradená iba na bankový účet, ktorý je zverejnený v zozname bankových účtov zverejnenom na webovom sídle finančného riaditeľstva. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne informovať objednávateľa o každej zmene tohto bankového účtu. Ak zhotoviteľ, ktorý je platiteľom DPH, nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 1, 2 a 3 a § 85kk zákona o DPH, objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle ustanovenia § 69c ods. 1 zákona o DPH, t. j. uhradiť sumu vo výške DPH alebo jej časť uvedenú vo faktúre zhotoviteľa na číslo účtu správcu dane vedeného pre zhotoviteľa podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom objednávateľ nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva. Zhotoviteľ v takom prípade nemá nárok na úhradu príslušnej časti faktúry zodpovedajúcej výške DPH, na úroky z omeškania ani akékoľvek iné sankcie súvisiace s neuhradenou príslušnou časťou faktúry.
9. Objednávateľ alebo zmluvný partner objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek vykonať kontrolu uskutočňovania stavebných úprav v mieste plnenia.
10. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky na cenu plnení podľa tejto zmluvy.

**Čl. V**

**Základné podmienky zhotovenia predmetu zmluvy**

1. **Práva a povinnosti zhotoviteľa:**
   1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude zrealizovaný v súlade s touto zmluvou, pri dodržaní technologických postupov, ako aj platných STN, právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a ďalších všeobecne záväzných právny predpisov.
   2. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že predmet zmluvy bude zrealizovaný v súlade s Plánom organizácie výstavby a Plánom BoZP, vydanými zmluvným partnerom, ktoré sú prílohou Technického a Dizajnového manuálu.
   3. Prípadná zmena materiálov je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnených osôb za objednávateľa vo veciach technických a za podmienky, že nedôjde k navýšeniu ceny dohodnutej v čl. IV bod 1. tejto zmluvy.
   4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavebný dozor s požadovaným oprávnením, alebo zodpovedného zástupcu na stavenisku počas realizácie predmetu zmluvy, ktorý bude taktiež kontrolovať dodržanie požiadaviek na kvalitu vnútorného prostredia v súlade s certifikačným systémom environmentálneho hodnotenia BREEAM a WELL. V prípade nezabezpečenia stavebného dozoru je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr v prvý pracovný deň po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy odovzdať identifikačné údaje tejto osoby (meno/priezvisko, mobil, email, doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho, prípadne stavebného dozoru).
   5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť požiarnu hliadku vždy, keď sa v priestoroch bude vykonávať akékoľvek zváranie alebo práca s otvoreným ohňom. Osoba, ktorá plní funkciu požiarnej hliadky, musí zostať v priestoroch najmenej 8 hodín po skončení každého zvárania (od ukončenia prác) v súlade s Plánom organizácie výstavby. Pred realizáciou prác podľa prvej vety musí zhotoviteľ disponovať písomným povolením stavebného manažéra správy, resp. stavbyvedúceho. Písomné povolenia pre zhotoviteľa zabezpečí objednávateľ na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, zaslanej na e-mailovú adresu osoby, ktorá je v mene objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických v zmysle čl. I tejto zmluvy, a to najneskôr 48 hodín pred začatím prác podľa tohto ustanovenia zmluvy.
   6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy. Stavebný denník je rozhodujúci dokument pri nejasnostiach fakturácie a preberaní hotového predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný si aktivovať elektronický stavebný denník na stránke dennikstavby.sk.
   7. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenia, nachádzajúce sa v priestoroch plnenia diela. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o  posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky veci a materiály, obstarané zhotoviteľom na realizáciu predmetu zmluvy, musia byť nové, nepoužité, a bez akýchkoľvek vád.
   8. Zhotoviteľ realizuje predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a v dohodnutom čase.
   9. Ak by pri realizácii predmetu zmluvy malo dôjsť k zakrytiu dovtedy realizovaných činností alebo častí predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie predmetu zmluvy písomne najneskôr 2 pracovné dni vopred zápisom v stavebnom denníku. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
   10. Ak zhotoviteľ na mieste, kde má predmet zmluvy zrealizovať, zistí skryté prekážky, ktoré mu bránia realizovať predmet zmluvy riadne a včas, je povinný takéto prekážky ihneď oznámiť objednávateľovi.
   11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí, prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.
   12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu zmluvy bude prebiehať počas prevádzky zmluvného partnera resp. jeho obchodných partnerov aj v mimopracovnom čase. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie predmetu zmluvy usporiadať svoje zariadenia, materiál a odpad v priestoroch realizácie predmetu zmluvy tak, aby nebola rušená prevádzka zmluvného partnera resp. jeho obchodných partnerov v budove a nebola ohrozená bezpečnosť, majetok a zdravie zamestnancov a klientov zmluvného partnera resp. jeho obchodných partnerov a návštevníkov Stanice Nivy, ako aj zabezpečiť bezodkladné upratovanie priestorov po ukončení prác v príslušnom dni plnenia predmetu zmluvy. Priestory, v ktorých bude predmet zmluvy realizovaný, je zhotoviteľ povinný upratať a úplne vypratať najneskôr do troch (3) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
   13. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že realizácia predmetu zmluvy bude prebiehať takým spôsobom, aby nerušila a/alebo neobmedzovala nad mieru primeranú pomerom hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi zamestnancov alebo návštevníkov Stanice Nivy.
   14. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestoroch realizácie predmetu zmluvy, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri realizácii predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný svojím podpisom v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska potvrdiť, že on a jeho subdodávatelia sa oboznámili s Prevádzkovým poriadkom budovy Stanice Nivy, ktorý tvorí prílohu č. 3 zmluvy. Pokiaľ konaním zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov, ktoré je v rozpore s Prevádzkovým poriadkom budovy Stanice Nivy, vznikne akákoľvek škoda v budove Stanice Nivy, zhotoviteľ je povinný takto vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu.
   15. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie predmetu zmluvy sledovať obsah stavebného denníka, zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád a realizovať potrebné opatrenia v lehote dohodnutej v stavebnom denníku.
   16. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dopravu, odvoz a ekologickú likvidáciu všetkého odpadu, vzniknutého pri realizácii predmetu zmluvy, na skládku v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi nakladanie s odpadom a internými predpismi objednávateľa, vrátane dokladovania naloženia s odpadom. Náklady na likvidáciu odpadu sú zahrnuté v cene predmetu zmluvy, pričom prípadné sankcie za nesplnenie, resp. zanedbanie uvedených povinností, udelené zo strany príslušných správnych orgánov, znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.
   17. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť a udržiavať počas celej doby realizácie predmetu zmluvy na vlastné náklady stavebné a montážne poistenie, poistné krytie zodpovednosti za škody spôsobenú tretím osobám vo výške poistnej sumy minimálne 20 000 000,- eur. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska odovzdať objednávateľovi kópie všetkých certifikátov alebo potvrdení vystavených príslušnou poisťovňou, preukazujúcich existenciu platného poistenia podľa tohto bodu.
   18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora BOZP na vlastné náklady a plniť všetky povinnosti pri plnení predmetu zmluvy a v súvislosti s plnením predmetu zmluvy v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „OPP“), BOZP, a ochrany životného prostredia vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov a technických noriem. Za ich porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pravidlá a podmienky BOZP a OPP vykonávania činností v  budove Stanice Nivy, pričom toto dodržiavanie pravidiel potvrdí podpisom oprávnených osôb v prezenčnej listine týchto podmienok. Zhotoviteľ je povinný použiť výlučne takého koordinátora BOZP, ktorý úspešne absolvoval vstupné školenie bezpečnosti pre budovu Stanice Nivy a súčasne bol schválený a poverený objednávateľom.
   19. Zhotoviteľ sa zaväzuje do jedného pracovného dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doručiť objednávateľovi písomný harmonogram prác, ktorý objednávateľ predloží na odsúhlasenie fit – out koordinátorovi budovy Stanica Nivy. V prípade námietok objednávateľa alebo fit – out koordinátora budovy Stanica Nivy je zhotoviteľ povinný harmonogram prác upraviť v zmysle objednávateľom písomne predložených námietok. V prípade neschválenia harmonogramu prác fit-out koordinátorom budovy Stanica Nivy objednávateľ neumožní zhotoviteľovi prevzatie staveniska.
   20. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý svojich zmluvných záväzkov, má potrebnú odbornú spôsobilosť a zodpovedajúce materiálne, technické a personálne vybavenie na riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy.
   21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vybuduje v objekte staveniska dočasné toalety pre fyzické osoby, podieľajúce sa na plnení predmetu tejto zmluvy na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby fyzické osoby, podieľajúce sa na plnení predmetu tejto zmluvy na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov počas vykonávania prác na diele nepoužívali sociálne zariadenia mimo staveniska.
   22. Zhotoviteľ je povinný držať v objekte staveniska úplný realizačný projekt diela.
   23. Zhotoviteľ je povinný vybaviť objekt staveniska polyetylénovou prachovou zábranou umiestnenou na hranici objektu staveniska, a na vedení návratného vzduchu, všetkých zariadeniach požiarnej signalizácie a  EPS hlásičov.
2. **Práva a povinnosti objednávateľa:** 
   1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko bez zbytočného odkladu po odsúhlasení písomného harmonogramu prác fit-out koordinátorom budovy Stanica Nivy a po preškolení a schválení koordinátora BOZP podľa bodu 1.18 tohto článku zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený písomný protokol, ktorý potvrdia svojím podpisom osoby oprávnené rokovať vo veciach technických za obidve zmluvné strany a zároveň bude o tejto skutočnosti vyhotovený zápis v stavebnom denníku.
   2. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má zhotoviteľ realizovať predmet zmluvy podľa tejto zmluvy, zabezpečiť zhotoviteľovi:

* riadny prístup pre realizovanie predmetu zmluvy zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľom do priestorov realizácie predmetu zmluvy,
  + zdroj elektrickej energie a vody.

Objednávateľ sa zaväzuje znášať všetky náklady spojené s podmienkami uvedenými v tomto bode.

* 1. Objednávateľ je povinný prostredníctvom zástupcu oprávneného rokovať vo veciach technických sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadrovať bez zbytočného odkladu.
  2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu predmetu zmluvy. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje predmet zmluvy v rozpore s touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ upustil od realizácie predmetu zmluvy v rozpore s touto zmluvou a odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu zmluvy a predmet zmluvy realizoval riadnym spôsobom.
  3. Objednávateľ sa zaväzuje pred začatím realizácie predmetu zmluvy na svoje náklady zabezpečiť všetky prípadné úradné povolenia potrebné na plnenie predmetu zmluvy.

**Čl. VI**

**Splnenie predmetu zmluvy**

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy jeho riadnym vykonaním a protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi v dohodnutom čase plnenia podľa čl. III bod 1. zmluvy.
2. Dokladom o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom bude preberací protokol o prevzatí predmetu zmluvy podľa bodu 4. tohto článku, potvrdený osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických za obidve zmluvné strany, uvedenými v čl. I tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť predmetu zmluvy na odovzdanie najmenej tri (3) pracovné dni vopred zápisom v stavebnom denníku.
4. Písomný preberací protokol predmetu zmluvy musí obsahovať najmä:
5. vyhlásenie zmluvných strán o tom, či predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s touto zmluvou,
6. rozsah vykonaných prác, dodaného materiálu a tovarov,
7. zhodnotenie akosti odovzdávaného predmetu zmluvy a súpis zistených vád a prípadných nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu predmetu zmluvy,
8. dohodu o opatreniach (vrátane lehôt) na odstránenie zistených vád a nedorobkov,
9. dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy,
10. podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán rokovať vo veciach technických, uvedených v čl. I tejto zmluvy.
11. Súčasne s odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi stavebný denník, certifikáty použitých materiálov a výrobkov, návody na použitie, vážne lístky odpadu, ktorý vznikol pri vykonávaní diela, sprievodné listy nebezpečného odpadu, ak taký pri vykonávaní diela vznikol, a prípadnú ďalšiu súvisiacu dokumentáciu v štátnom jazyku slovenskom.
12. V prípade, že predmet zmluvy má pri preberaní také vady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy. Zmluvné strany spíšu Zápis o vadách a nedorobkoch, ktorý bude obsahovať aj spôsob a termíny ich odstránenia. Po dobu odstraňovania vád, zistených pri odovzdávaní predmetu zmluvy, je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním predmetu zmluvy riadne a včas; to neplatí, ak ich zhotoviteľ odstráni v lehote dohodnutej v Zápise o vadách a nedorobkoch, ktorá súčasne neprekračuje lehotu podľa čl. III bod 1. tejto zmluvy. Ostatné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu predmetu zmluvy, budú spísané pri preberacom konaní, s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, pričom platí ustanovenie čl. IV bod 4. tejto zmluvy.
13. Predmet zmluvy má vady, ak:
14. nezodpovedá výsledku, dohodnutému v zmluve,
15. je zrealizovaný v rozpore s touto zmluvou a jej prílohami,
16. nie je vhodný na použitie na obvyklý účel,
17. vykazuje nedorobky, t. j. nie je realizovaný v celom rozsahu.

**Čl. VII**

**Zodpovednosť za vady a záruka za akosť predmetu zmluvy**

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť predmetu zmluvy, pričom dĺžka záručnej doby je šesťdesiat (60) mesiacov.
2. Záručná doba k predmetu zmluvy začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí predmetu zmluvy v záručnej dobe.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, spôsobené preukázateľne úmyselným poškodením predmetu zmluvy tretou osobou, ako aj za vady spôsobené preukázateľne zamestnancami objednávateľa.
5. Objednávateľ je povinný vady predmetu zmluvy reklamovať u zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu.
6. Zhotoviteľ je povinný vady, reklamované objednávateľom v záručnej dobe, odstrániť do 30 pracovných dní odo dňa písomného doručenia oznámenia o reklamácii vád predmetu zmluvy, alebo v termíne, ktorý písomne dohodne s objednávateľom podľa charakteru vady. Prevzatie a odovzdanie reklamovaných vád bude realizované formou preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Za písomné oznámenie reklamácie je považované aj oznámenie doručené e-mailom zhotoviteľovi na adresu: ..................... ***(doplní zhotoviteľ),*** takéto doručenie musí byť však potvrdené doručením reklamácie v papierovej forme najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania elektronického oznámenia.
7. V prípade, že sa vyskytne vada po prevzatí predmetu zmluvy v záručnej dobe, na ktorú objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na odstránenie a zhotoviteľ neodstráni vadu do dohodnutého termínu, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny predmetu zmluvy celkom vrátane DPH, uvedenej v čl. IV bod 1. tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania odstránenia vady, pričom nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu. Zaplatením tejto pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vadu na vlastné náklady.
8. Vady, reklamované objednávateľom podľa bodov 6. a 7. tohto článku, je zhotoviteľ povinný odstrániť aj v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady nezodpovedá. V takomto prípade až do doby právoplatného rozhodnutia súdu o spornej reklamácii znáša náklady na odstránenie reklamovaných vád zhotoviteľ.
9. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením reklamovaných vád predmetu zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním vád predmetu zmluvy, si je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa.

**Čl. VIII**

**Sankcie**

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou predmetu zmluvy podľa čl. III bod 1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny celkom vrátane DPH podľa čl. IV bod 1. tejto zmluvy za každý deň omeškania, pričom nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou dohodnutej ceny podľa čl. IV bod 1. je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ má právo na náhradu škody vzniknutej z povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a dodatočného kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, ktorá preukázateľne vznikla oneskoreným doručením faktúry vystavenej s „prenesením daňovej povinnosti“ v zmysle § 69 ods. 12, písm. h až j) zákona o DPH (t. j. po 18. dni nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené zdaniteľné plnenie, ktoré je predmetom fakturácie v prípade riadnej faktúry, resp. po 20. dni nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené zdaniteľné plnenie, ktoré je predmetom fakturácie v prípade opravnej faktúry).
4. Objednávateľ má právo na náhradu škody preukázateľne vzniknutej nesplnením vlastnej daňovej povinnosti zhotoviteľa, platiteľa DPH, v zmysle § 78 zákona o DPH. Objednávateľ má zároveň právo uplatniť u zhotoviteľa trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní s príslušným daňovým úradom podľa § 69b zákona o DPH az podania dodatočného daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a dodatočného kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.
5. Ak objednávateľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur.
6. V prípade, že nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o registri partnerov verejného sektora alebo ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety tohto zákona, nie je objednávateľ v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto zmluva.
7. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči zhotoviteľovi, ktoré mu vznikli z dôvodu uplatnenia ručenia za daň voči objednávateľovi v zmysle § 69b zákona o DPH, vrátane trov konania, ktoré mu vznikli v konaní s príslušným daňovým úradom a pohľadávky vzniknuté z dôvodu dlžného poistného na zdravotné poistenie.

**Čl. IX**

**Zodpovednosť za škodu**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. Úhradou zmluvnej pokuty podľa čl. VIII nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.
2. Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené objednávateľovi orgánmi štátnej správy alebo miestnej samosprávy alebo akékoľvek finančné nároky tretích osôb, vzniknuté z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi v plnom rozsahu vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku, a to v lehote do desať (10) pracovných dní po doručení dokladu, preukazujúceho úhradu uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku objednávateľom.
3. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany konštatujú, že ustanovenia tohto článku ostávajú platné a účinné aj po zániku tejto zmluvy, a to neobmedzene.

**Čl. X**

**Ukončenie zmluvy**

1. Zmluvný vzťah je možné ukončiť:
2. písomnou dohodou zmluvných strán,
3. odstúpením od zmluvy v prípadoch dohodnutých v tejto zmluve,
4. odstúpením zmluvnej strany podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka,
5. odstúpením zmluvnej strany podľa čl. XI bod 4. a 5. zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade:
7. porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XII bod 1. a 2. tejto zmluvy,
8. ak sa zhotoviteľ stane dlžníkom poistného na zdravotné poistenie voči objednávateľovi,
9. ak právnickej osobe zhotoviteľa bol uložený jeden, alebo viacero trestov, uvedených v § 10 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších predpisov.
10. dňom, právoplatného rozhodnutia registrujúceho orgánu o výmaze podľa § 12 zákona o registri partnerov verejného sektora,
11. dňom právoplatného rozhodnutia registrujúceho orgánu o pokute podľa § 13 ods. 2 zákona o registri partnerov verejného sektora,
12. ak dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby počas trvania zmluvy,
13. ak je partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so zápisom novej oprávnenej osoby (§ 10 ods. 2 tretia veta zákona o registri partnerov verejného sektora),
14. ak subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky v súlade s § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, a zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikla.
16. V prípade odstúpenia táto zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej strane a musia v ňom byť podrobne uvedené dôvody odstúpenia.
17. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú všetky, a to aj finančné záväzky, prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol.

**Čl. XI**

**Osobitné protikorupčné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia, vrátane urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej strany, a rovnako neprijmú, ani sa nezaviažu prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy v rozpore s Etickým kódexom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy.
4. V prípade, že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy je poskytnutý zmluvnej strane alebo zástupcovi zmluvnej strany v rozpore s týmto článkom, môže zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať apolitickosť vo vzájomnom postupe pri uzatváraní zmluvy a základné morálne a etické hodnoty ustanovené v obsahu Etického kódexu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. V prípade nedodržiavania stanovených apolitických, morálnych a etických hodnôt je zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.

**Čl. XII**

**Osobitné ustanovenia a doručovanie**

1. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať predmet zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov, ktorí musia spĺňať podmienky pre realizáciu predmetu zmluvy, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom bolo ich splnenie vyžadované od zhotoviteľa a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade realizácie predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi tak, ako keby realizoval predmet zmluvy sám. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zistí, že zhotoviteľ zabezpečuje realizáciu predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní, čím nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody z tohto dôvodu vzniknutej. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
2. V prípade, že niektorý zo subdodávateľov nie je v okamihu podpísania tejto zmluvy známy a vstúpi do procesu v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy, resp. sa zmení niektorý zo subdodávateľov počas plnenia tejto zmluvy, alebo sa zmenia údaje, týkajúce sa konkrétneho subdodávateľa, musí byť táto zmena odsúhlasená zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto zmluve. O každej zmene je zhotoviteľ povinný bezodkladne – najneskôr do 7 kalendárnych dní – písomne informovať objednávateľa, pričom je povinný zároveň predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, spĺňa podmienky pre plnenie predmetu tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ tento záväzok nedodrží, považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny za realizáciu predmetu zmluvy vrátane DPH, uvedenej v čl. IV bod 1. tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu započítať a z tohto dôvodu krátiť dohodnutú cenu za realizáciu predmetu zmluvy (vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu zníženú o 20%). Objednávateľ je oprávnený dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 20% vyúčtovať zhotoviteľovi aj po odovzdaní predmetu zmluvy, ak dodatočne zistí, že zhotoviteľ porušil záväzok podľa tohto bodu.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude neplatný.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú osobne, poštou, kuriérskou službou alebo e-mailom. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu o akejkoľvek zmene adresy, e-mailu, alebo kontaktných údajov. Písomnosti doručované poštou a kuriérskou službou sa doručujú na adresu sídla zmluvných strán, uvedenú v čl. I tejto zmluvy. Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené v deň ich prevzatia, alebo dňom kedy adresát odoprel prevziať zásielku. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou sa považujú za doručené v deň prevzatia zásielky adresátom, alebo v deň keď sa zásielka vrátila odosielateľovi späť ako nedoručená, aj keď sa adresát o zásielke nedozvedel. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci pracovný deň po ich odoslaní na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany.
5. Na doručovanie písomností týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku alebo akéhokoľvek porušenia zmluvy sa nepoužije e-mail.
6. Písomnosti a komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa tejto zmluvy bude prebiehať v slovenskom jazyku, vrátane vystavovania účtovných dokladov a ich príloh, pričom všetky oznámenia s právnym alebo zmluvným účinkom sa budú posielať druhej zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, na jej dodatočne písomne oznámenú adresu alebo na adresu evidovanú v Obchodnom alebo inom registri.
7. Pri plnení predmetu zmluvy nebudú spracúvané osobné údaje. Ak pri plnení predmetu zmluvy dôjde k náhodnému kontaktu s osobnými údajmi, je zhotoviteľ a jeho subdodávatelia povinný dodržiavať ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Čl. XIII**

**Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. V prípade rozporu v právach a povinnostiach zmluvných strán medzi touto zmluvou  
   a prílohami tejto zmluvy má prednosť úprava práv a povinností zmluvných strán  
   uvedená v tejto zmluve. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany zhodne konštatujú, že práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluvy, avšak sú upravené v prílohách tejto zmluvy, sa spravujú prílohami tejto zmluvy.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len na základe dohody zmluvných strán, formou písomného očíslovaného dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory a nároky, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace, sa budú riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. V prípade, že sa týmto spôsobom nepodarí zmluvným stranám dosiahnuť dohodu, obrátia sa s návrhom na vyriešenie na príslušný súd.
5. Rozhodným právom pre túto zmluvu je slovenský právny poriadok.
6. Prípadná neplatnosť niektorého z dohodnutých ustanovení tejto zmluvy nezakladá neplatnosť celej zmluvy.
7. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že informácie, s ktorými príde do styku pri realizácii predmetu zmluvy, sú dôverné a zaväzuje sa zachovávať o nich mlčanlivosť, neposkytovať ich tretím osobám a nezneužívať ich. Tento záväzok zhotoviteľa trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.
9. Táto zmluva má nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1: Výkaz výmer

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Prevádzkový poriadok budovy Stanice Nivy.

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, každý z nich má platnosť originálu, z ktorých jeden (1) je určený pre zhotoviteľa a tri (3) pre objednávateľa.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa V .................................. dňa

Za objednávateľa                                                             Za zhotoviteľa

............................................... ....................................

Ing. Richard Strapko

predseda predstavenstva

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

...............................................

Ing. Ľubomír Kováčik

člen predstavenstva

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.