**Vysvetlivky k tabuľkám cenovej kalkulácie**

**Názov uchádzača – doplniť názov firmy**

*Tabuľka 1*

A – etapa

B – názov etapy

C – povinné rozdelenie kapacít podľa počtu MD

D – minimálny počet MD pre jednotlivé etapy projektu

E – vypočítaný počet MD – porovnať s D

F – vypočítané percento – porovnať s C, musí súhlasiť

G – počet kalendárnych mesiacov trvania pre danú etapu

*Tabuľka 2*

B – názov špecialistu

C – maximálna sadzba bez DPH

D – revidovaná sadzba bez DPH

**E – reálna sadzba dodávateľa, nesmie prekročiť C, môže len mierne prekročiť D**

F – vypočítané percento MD

G – vypočítaná suma MD za všetky tri etapy

**Iné – doplní uchádzač, ak sa na projekte zúčastní špecialista mimo zoznam**

*Tabuľka 3*

A – etapa

B – špecialista

C – sadzba podľa tabuľky 2

**D – počet MD pre danú etapu – vyplní sa len pre špecialistov, ktorí sa budú podieľať na etape**

E – vypočítaná cena spolu bez DPH

F – vypočítaná cena spolu s DPH

**Cena za licencie počas etapy 1-3** – zadá sa suma za licencie počas etapy 1-3

SUMA ZA ETAPU 1-3 – celková suma za etapu 1-3

*Tabuľka 4*

**Služba - poskytnutie HW infraštruktúry** – zadá sa mesačný paušál za HW infraštruktúru

**Služba - SOC, SIEM, LMS - úvodná cena** – zadá sa mesačný paušál na začiatku prevádzky

Odhad - SOC, SIEM, LMS - záverečná cena - odhad paušálu po 60 mesiacoch prevádzky vypočítaný podľa predpokladaného prírastku zaradení na základe cien z tabuľky 6

SOC, SIEM, LMS – vypočítaná priemerná cena– (počiatočný paušál + záverečný paušál) / 2

**Cena za licencie počas prevádzky** – zadá sa mesačná suma za licencie počas prevádzky

SUMA ZA PREVÁDZKU – celková predpokladaná suma za prevádzku

Poznámka: Paušál za službu SOC, SIEM, LMS hradí obstarávateľ podľa skutočného počtu zariadení

*Tabuľka 5*

SUMA CELKOM – vypočítaná celková suma za celú zákazku – bude jediným kritériom pre určenie víťaza súťaže

*Tabuľka 6*

B – typ zariadenia

C – predpokladaný prírastok zariadení po 60 mesiacoch

D – jednorazový poplatok za nový typ zariadenia, pre ktoré bude treba riešiť parser

E – o koľko sa navýši paušál ak sa pridá jedno zariadenie daného typu

F – vypočítané navýšenie paušálu po 60 mesiacoch