|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Váš dopis zn.: |  |  |  |
| Ze dne: |  |  | Profil zadavateleElektronický nástroj |
| Číslo jednací: |  |  |
| Spisová zn.: | 29813/2019/MUUB |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje: | Ing. Petra Hečová |  |
| Telefon: | 572 805 136 |  |
| E-mail: | petra.hecova@ub.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum: | 2019-05-22 |  |  |

**vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

**Krajinné úpravy údolnice potoka Hořenůšek - mokřady k. ú. Újezdec u Luhačovic**

****

**Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem pro regionální rozvoj**

**v rámci Operačního programu Životní prostředí**

Typ veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu, elektronický nástroj

Veřejný zadavatel: **město Uherský Brod**

 Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

 IČ: 00291463 DIČ: CZ00291463

 zastoupeno: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

**znění vysvětlení zadávací dokumentace**

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu dodavatele:

**Otázka č. 1**

Dle technické zprávy a výkazu výměr k výše uvedené veřejné zakázce si realizace zakázky vyžádá kácení dřevin. Žádáme o vysvětlení, zda má zadavatel vzhledem k předpokládanému termínu plnění zakázky zajištěno povolení kácení dřevin v období vegetace v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.? V případě, že j kácení povoleno v období vegetačního klidu, žádáme zadavatele o sdělení období, od kterého je kácení povoleno a taktéž o úpravu termínu plnění zakázky.

**Odpověď č. 1**

Zadavatel má zajištěno souhlasné závazné stanovisko ke kácení dřevin, vydané orgánem ochrany přírody, které není podmíněno nutností kácení v období vegetačního klidu. Z tohoto důvodu je plnění veřejné zakázky v předpokládaném termínu možné.

Ing. Petr Vrána v zast. v. r.

místostarosta