ZMLUVA O DIELO

na stavebné práce v rámci projektu „Lesná cesta Zázrivá – Hutirová, vetva 4“ kód 043ZA630023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

| Zhotoviteľ |  | Objednávateľ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obch. meno: |  | Obch. meno: | Pozemkové spoločenstvo Hutírová |
| Sídlo: |  | Sídlo: | Bziny 2106/28, 026 01 Dolný Kubín |
| IČO: |  | IČO: | 37 800 442 |
| IČ DPH: |  | DIČ: | 2021711604 |
| Zápis v OR: |  | Zápis v ŽR: | Register pozemkových spoločenstiev Vložka č. : R-1033/503 |
| Bank. spojenie: |  | Bank. spojenie: | Československá obchodná banka, a.s. |
| Č. účtu |  | Č. účtu | 004030002582/7500 |
| IBAN |  | IBAN | SK76 7500 0000 0040 3000 2582 |
| Konajúci: |  | Konajúci: | Ján Pšenák - predseda |
| Email: |  | Email: | janpsenak@azet.sk |
| Tel.: |  | Tel.: | +421903640046 |

Čl. I.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok, podľa ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť riadne a včas stavebné práce v zmysle výkazu-výmer, pričom jednotlivé položky výkazu výmer sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii stavby „Lesná cesta Zázrivá – Hutirová, vetva 4“

Projektant: Ing Peter Maretta autorizovaný stavebný inžinier.

2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo: Lesná cesta Zázrivá – Hutirová, vetva 4“  (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“) v súlade s  Výzvou na predkladanie ponúk a s cenovou ponukou  predloženou Zhotoviteľom, pričom výzva aj cenová ponuka sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvnými stranami odovzdané a považujú ich za súčasť tejto zmluvy.

3.  	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

Čl. II.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- Zhotoviteľ bude predmet zákazky fakturovať až po riadnom zhotovení celého diela, resp. príslušnej časti, ktorá je predmetom fakturácie (t. z. až po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov) a to na základe jednej faktúry vystavenej Zhotoviteľom po riadnom včasnom odovzdaní a prevzatí diela.

2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác a príp. dodaných tovarov, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, prípadne stavebným dozorom Objednávateľa. Ak budú na prácach vady, nedorobky a pod., je Objednávateľ oprávnený podpísať súpis skutočne uskutočnených prác až po odstránení týchto vád a nedorobkov. Kým nebude zo strany Objednávateľa podpísaný súpis skutočne uskutočnených prác, nepovažuje sa dielo za riadne odovzdané.

3.  Objednávateľ sa zaväzuje stavbu prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v stanovenej lehote.

4 .Cena za dielo je splatná v lehote 30 dní od dátumu vystavenia daňového dokladu – faktúry vyhotovenej na základe súpisu      vykonaných prác preukazujúceho skutočnú realizáciu prác potvrdenú objednávateľom.

5. Faktúra bude uhradená bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň úhrady Faktúry sa považuje deň odpísania platby z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6 .Vystavená Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení  neskorších právnych predpisov. Faktúra musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: (i) popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, (ii) bankové spojenie v zmysle Zmluvy a (iii) príslušné prílohy v súlade s bodom 1 tohto článku.

Čl. III.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.

2. Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác, pričom nebude vykazovať vady alebo nedorobky. V prípade, že dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, prípadne bude zhotovené s vadami či nedorobkami, Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať.

3.O prevzatí diela spíšu strany protokol, ktorý obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie. prehlásenie Zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Jedno vyhotovenie protokolu (v originálnom vyhotovení) je zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi, v opačnom prípade sa dielo nepovažuje za riadne odovzdané.

4.Ak Objednávateľ prevezme dielo, alebo jeho dohodnutú časť, so zjavnými vadami, špecifikuje tieto vady v Protokole o prevzatí s určením lehoty na odstránenie vád. V prípade neuvedenia lehoty na odstránenie vád v Protokole sa za lehotu považuje taká, ktorá je primeraná rozsahu a povahe týchto vád. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním týchto vád bez zbytočného odkladu. O odstránení vád a nedorobkov uvedených v Protokole o prevzatí vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Protokole boli v lehote stanovenej v Protokole odstránené.

5. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo. V prípade nedodania týchto dokladov však nie je dielo považované za riadne odovzdané. Všetky tieto doklady a dokumenty musia byť dodané v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a musí byť doložený preklad do slovenského alebo českého jazyka).

6. Dňom odovzdania diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k dielu. Dňom riadneho odovzdania diela prechádza na Objednávateľa aj nebezpečenstvo škody na diele, ktoré počas zhotovovania diela znáša Zhotoviteľ.

Čl. IV

DODACIA LEHOTA A MIESTO PLNENIA

- Zhotoviteľ bude dodávať  dielo počas 3 mesiacov od začatia uskutočňovania stavby, s prihliadnutím na nepriaznivé poveternostné podmienky a dané technologické možnosti podľa vzájomnej dohody zmluvných strán najneskôr do 15.06.2025.

- Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené riadne, v súlade s platnými technickými normami, touto zmluvou a projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. II tejto zmluvy.

3. Miestom plnenia - odovzdania stanoviska je miesto umiestnenia stavby podľa projektovej dokumentácie.

Čl. IV.

CENA DIELA

- Cenou podľa Zmluvy o dielo sa rozumie celková cena s DPH ( cena bez DPH) v mieste sídla predávajúceho  v zmysle cenovej ponuky  pričom  podrobný položkový rozpočet tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy o dielo

Cena bez DPH:	……………………….. EUR

Slovom: ……………………………….. EUR

DPH 23%:…………….……………….. EUR

Slovom: ……………………………….. EUR

Cena vrátane DPH:….……………….. EUR

Slovom: ……………………………….. EUR

- Objednávateľ zaplatí cenu Diela Zhotoviteľovi po riadnom a včasnom vykonaní a odovzdaní celého Diela bez vád. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po splnení uvedených podmienok .Faktúra musí byť vystavená a aj doručená objednávateľovi najneskôr 15.06.2025

- Za zhotovenie a odovzdanie diela a jeho častí sa rozumie prevzatie diela Objednávateľom potvrdené na preberacom protokole.

- V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:

a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,

b) aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na všetky  dodávky materiálov, likvidácia odpadov a pod.)

Čl. V.

ZÁRUČNÁ DOBA A VADY DIELA

- Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa  riadneho odovzdania a prevzatia diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom na základe Protokolu, podľa ktorého dielo nemá vady alebo nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ  vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností

- V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, Objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

Čl. VI.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

Čl. VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ:

a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 30  dní,

b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

c) v rozpore s  ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,

d) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) v prípade, ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy

Čl. VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Zmluva sa uzatvára na dobu implementácie projektu realizovaného v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2022 názov projektu „Prístup k lesnej pôde – Lesná cesta Zázrivá – Hutírová, vetva 4  realizovaného v  Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022  kód. : 043ZA630023

- Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

- Zmluvné strany sa v zmysle požiadavky súvisiacej s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dodané dielo uhradí Objednávateľ zhotoviteľovi  úroky z omeškania vo výške 5 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania objednávateľa až do zaplatenia dlžnej sumy a zároveň sa dohodli na právne vymáhateľnej sankcii objednávateľa voči zhotoviteľovi za neplnenie predmetu zmluvy riadne a včas vrátane nedoručenia faktúry v dohodnutom čase a termíne a to vo forme zmluvnej pokuty bude vo výške 5% zo zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania, pričom zmluvné strany považujú dohodnutú zmluvnú pokutu za primeranú a to aj s poukazom na druh zhotovenej stavby a povinnosť vyplývajúcu objednávateľovi z uzatvorenej Zmluvy o NFP podať záverečnú žiadosť o platbu najneskôr 30.6.2025, keďže dielo v tomto okamihu musí byť ukončené, odovzdané, vyfakturované a zaplatené.

- Zmluva nadobudne platnosť podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť po vykonaní kontroly VO/obstarávania stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a súvisiacich postupov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok obstarávania, alebo v rámci ktorej obstarávateľ súhlasil s výškou finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly obstarávania a splnil podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa  Katalógu sankcií,  ktorý upravuje postupy pri určení sankcií/korekcií za porušenie pravidiel a postupov obstarávania.

- Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých dostane po jednom každá zmluvná strana.

- Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom takýto úkon musí mať písomnú formu.

- V ostatnom, čo nie je upravené touto zmluvou, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

- Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a nakoľko vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, ktorá nebola a ani nie je obmedzená, rozhodli sa na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpísať.

V ...................., dňa ........................:  					            V, ....................... dňa ......................... :

........................................        							........................................

Zhotoviteľ		             							               Objednávateľ

Príloha č.1 :  Podrobný podložkový rozpočet