ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na stavební práce

SVAZEK 3 Vzor návrhu Smlouvy o dílo a obchodní podmínky

Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. etapa ZADAVATEL: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

RTS, a.s. Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Šternberk

Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

IČ: 00299529

DIČ: CZ 00299529

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 19-1801688399/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Orság – starosta

Tel.: 585 086 274

E-mail: orsag@sternberk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bc. Daniel Vychodil - vedoucí oddělení investic a místních komunikací, odbor investic a veřejných zakázek

Tel: 585 086 236, 737 946 535

E-mail: vychodil@sternberk.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: …………………………………..

Sídlo:          …………………………………..

Zapsán v obchodním rejstříku:           u Krajského soudu v …..,  oddíl…., vložka…..,

IČ:	       …………………………………..

DIČ:	       …………………………………..

Bankovní ústav:   ………………………….…

Číslo účtu: 	   ………………………….…

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	………………………….…

Tel.:	………………………….…

E-mail: ………………………….…

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ………………………….…

Tel.:	………………………….…

E-mail:  ………………………….…

Sídlo     ………………………….…

(dále jen „Zhotovitel“)

  - Objednatel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

  - Objednatel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

  - Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby: Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. etapa

Stavební povolení:	č.j. ………….. ze dne ………….., odbor ……………………….

Místo stavby: 	Šternberk

Projektová dokumentace:

Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. etapa,

název zpracovatele: Atelis – Ateliér liniových staveb, a.s., sídlo: Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc - Nemilany, IČO: 74276361, DIČ:CZ74276361

a

Město Šternberk – veřejné světlení ulice Olomoucká I. etapa

název zpracovatele: Milan Vician, sídlo: Horní 578/81a, 78313 Štěpánov, IČ: 46552286

  - Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty

- SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

- Veřejné osvětlení - I. etapa

- LHŮTY A TERMÍNY

  - Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací

  - Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 300 kalendářních dnů od termínu předání staveniště. Objednatel stanovil dostatečně dlouhou lhůtu pro dokončení stavebních prací, ve které zohlednil i případné nepříznivé klimatické podmínky v průběhu výstavby. Proto se smluvní strany dohodly, že nepříznivé klimatické podmínky nemohou být důvodem k prodloužení sjednané lhůty pro dokončení stavebních prací.

- CENA DÍLA

  - Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

    - Cena díla bez DPH celkem				........................... Kč

    - Výše DPH						........................... Kč

    - CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 			........................... Kč

- ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  - Ruší se znění ustanovení 4.3.1. Obchodních podmínek a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky zhotovitele, stávají se součástí smlouvy.“

  - Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla sjedná na zajištění svého závazku, vyplývajícího z této smlouvy, bankovní záruku za řádné provedení prováděného díla ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí Obchodní podmínky dle bodu 16.1.1.

  - Ruší se znění ustanovení 16.1.4. Obchodních podmínek a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.“

  - Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty (bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek) se sjednává ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem dle bodu 16.2.1. Obchodních podmínek musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.

  - Minimální limit pojistného plnění proti škodám způsobeným činností Zhotovitele včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a minimální limit pojištění díla proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby, se sjednává ve výši min. 20 % ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.

  - Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku).

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele nebo v registru smluv v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

  - Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

  - Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby platné pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

  - Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných listinných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení. Případně bude smlouva uzavřena v jednom vyhotovení elektronicky, obsahující elektronický podpis obou smluvních stran.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne ................, usnesením č. .................

V      dne      	                                                           V       dne

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet