Príloha č. 3 – Plán - harmonogram predbežných termínov realizácií

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovovania Diela (ďalej len ako: „Termíny“) najneskôr do:

- objednávka:						 	do 10 dní od účinnosti Zmluvy

- dodanie a montáž chladiarenskej technológie: 			do 31.1.2025

- odovzdávanie dokončeného Diela vrátane odborných

prehliadok a skúšok v zmysle platnej legislatívy SR:		do 31.3.2025

- vypratanie a vyčistenie Diela:			                          do 7 dní po odovzdaní Diela

Za Zhotoviteľa:					Za Objednávateľa:

V ...................., dňa ...................				V ......................., dňa ...................

....................................................			........................................................