# SMLOUVA O DÍLO

č. MUBPH  ……/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: 	Město Bystřice pod Hostýnem

Sídlo: 		Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ:	00287113

DIČ:	CZ00287113

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	86-2999550217/0100

Zastoupený:		ve věcech smluvních - Mgr. Zdeňkem Pánkem, starostou

ve věcech technických – Alešem Winklerem, vedoucím oddělení investic a správy majetku

tel: 603 169 611

e-mail: ales.winkler@mubph.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	….

Sídlo:		….

Zastoupený:	….

IČ:	….

DIČ:	….

Bankovní spojení:	….

Číslo účtu:	….

(dále jen „zhotovitel“)

## PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní dílo s názvem:

„SD Sušil – osvětlení jeviště pro divadelní představení“

které spočívá v dodávce, montáži a instalaci veškerých zařízení, přičemž montáž a instalace jsou významnější částí plnění, a to v rozsahu stanoveném dle technické specifikace předmětu plnění a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále společně také jen „dílo“). Součástí předmětu plnění je také komplexní zkouška dodávaného zařízení, následné zaškolení obsluhy a zajištění údržby a servisu v záruční době.

Rozsah díla je dále stanoven:

- Zadávací dokumentací na zakázku včetně všech příloh

- Nabídkou zhotovitele podanou zhotovitelem do zadávacího řízení o zakázku

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi dokumenty dle tohoto článku smlouvy seznámil a považuje je pro účely plnění díla za závazné.

- Předmětem díla je rovněž:

- kompletační a koordinační činnost, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému provádění díla,

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla,

- dopravu zařízení, stavebního materiálu a jiných věcí potřebných pro díla na určené místo a  složení z dopravního prostředku, skladování a přemístění na místo montáže a instalace, uvedení do provozu,

- proškolení obsluhy o údržbě a provozu díla,

- likvidaci veškerého odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s dalšími právními předpisy,

- zajištění veškerých listinných a jiných dokladů a náležitostí - zejména se jedná o veškeré atesty a záruční listy, návody k obsluze a podobně,

- všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádné realizaci díla.

- Splněním díla a řádným provedením kompletního díla se rozumí jeho provedení v odpovídající kvalitě a ve stanoveném termínu, jeho předání objednateli a odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla, a to tak, aby dílo reflektovalo požadavky objednatele a bylo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, v souladu s platnými povoleními, platnými ČSN, zákony, technickými podmínkami, požadavky a pokyny objednatele, a dokončení veškerých činností, povinností a ustanovení této smlouvy, která definují způsob zajištění řádného plnění.

- V rámci sjednaného předmětu smlouvy provede zhotovitel vlastním jménem, na vlastní náklady a vlastní odpovědnost veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškerou potřebnou součinnost.

- Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného kompletního díla od zhotovitele a k zaplacení smluvní ceny za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

## MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

- Místem provádění díla dle této smlouvy je objekt Kino Sušil, Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

- Termíny plnění:

Termín zahájení:		04. listopadu 2019

Termín dokončení:		nejpozději do 31. března 2020

- Zhotovitel se tedy zavazuje provést řádně kompletní dílo včetně všech činností vymezených v čl. I této smlouvy a ostatních ustanoveních smlouvy, tj. dokončit jej a předat objednateli, nejpozději v Termínu dokončení.

## III. CENA DÍLA

- Celková cena díla za provedení realizace díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou a činí:

Celková cena bez DPH:	…. Kč

DPH 21 %		…. Kč

Celková cena včetně DPH:	…. Kč

- Cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná, nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění díla. Cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Oceněný položkový rozpočet je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a je pro zpracování ceny díla závazný.

- Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s řádným provedením kompletního díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy a ostatních ustanovení této smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke kterým je zhotovitel zavázán a je stanovena na základě zadávací dokumentace na zakázku včetně všech jejích příloh. Zhotovitel v rámci oceňování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zohlednil veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, správní poplatky a daně, uvedení dotčených ploch do původního nebo lepšího stavu, celkový finální čistý úklid objektu a dotčených ploch, vytvoření prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na případné vyklizení prostor dle pokynů objednatele, zajištění a provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí (včetně jejich vyhodnocení) podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých zařízení s  odstraněním případných uvedených závad vč. revizních zpráv, náklady na veškerou dopravu; náklady na skládku, včetně likvidace veškerých odpadů, jakož i náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích, včetně veškerých ostatních souvisejících prací, náklady na organizační a koordinační činnost, zisk zhotovitele, rizika a vlivy během provádění díla, očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků vzniklých důsledkem neúplné kalkulace a důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněného položkového rozpočtu) zaviněných ze strany zhotovitele.

## IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

- Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo měsíčně na základě dílčích daňových dokladů se splatností 30 dnů od data jejich doručení, které budou vystavovány zhotovitelem objednateli, a to dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkových rozpočtů zhotovitele, doložených v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel do pátého dne po skončení příslušného kalendářního měsíce předloží objednateli k odsouhlasení položkový soupis provedených prací a dodávek.

- Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) do 3 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, výhrady, vrátí jej zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

- Fakturu je zhotovitel povinen vystavit ve dvou stejnopisech. Součástí faktury musí být soupis provedených prací. Postrádá-li faktura tento soupis, není objednatel povinen provést její úhradu a platí, že se v případě takové faktury neocitá vůči zhotoviteli v prodlení s úhradou fakturované částky.

- Objednatel je povinen uhradit řádný daňový doklad zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni jeho doručení.

- Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy zhotovitel nesmí bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

- Plnění dle této smlouvy je uskutečněné v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e, zákona o DPH. Daň je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

## V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo za podmínek této smlouvy v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, s odbornou péčí, zejména v souladu s technickou dokumentací, s pokyny objednatele a s technologickými postupy určenými dodavatelem použitých materiálů a v souladu s příslušnými technickými normami.

- Zhotovitel dílo provede v rozsahu své nabídky podané ve výběrovém řízení a dle dalších ujednání této smlouvy řádně, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době.

- Zhotovitel se zavazuje k realizaci díla použít výhradně nové zařízení a materiály. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté právních vad a práv třetích osob.

- V případě, že zhotovitel využije při plnění této smlouvy poddodavatele, odpovídá za plnění poskytnuté poddodavateli tak, jako by plnil sám.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu dle této smlouvy.

- Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat, zejména předá zhotoviteli potřebné podklady a informace nezbytné k montáži instalaci zařízení (disponuje-li jimi).

## VI. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, POJIŠTĚNÍ

- Vlastnictví k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele po jeho řádném provedení okamžikem převzetí díla a podpisem předávacího protokolu.

- Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě, ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik odpovídající charakteru díla. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

- Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli a odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla.

- Zhotovitel je povinen dostatečně předem, nejpozději však tři dny předem, nejpozději že dokončené dílo je připraveno k převzetí. Nejzazší termíny předání a převzetí jsou definovány v čl. II. této smlouvy (Termín dokončení).

- Zhotovitel dokončené dílo nebo jeho dílčí část odevzdá a objednatel jej převezme protokolárně formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (předávacího protokolu). Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

- Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Soupis takovýchto případných vad a nedodělků bude uveden v zápise o předání a převzetí dokončeného díla.

- V případě, že objednatel dokončené dílo nebo jeho dílčí část nepřevezme, uvede v zápise důvod nepřevzetí a stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení dokončeného díla nebo jeho dílčí části veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze díla, zejména:

- provozní řády, návody na používání, obsluhu a údržbu, záruční listy výrobků a zařízení v českém jazyce,

- revizní zprávy, zápisy a protokoly o provedení zkoušek, protokoly o uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů (certifikáty, atesty),

- ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla a vyplývající z povahy prováděných prací a z této smlouvy.

- Při předání díla je zhotovitel povinen objednateli předvést, že je dílo plně funkční a ve stavu způsobilém k obvyklému užívání podle svého účelu. Pokud není tato podmínka splněna, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

- Zhotovitel poskytne objednateli proškolení obsluhy o údržbě a provozu díla v rozsahu 1x 3 hodiny, a to bezprostředně po protokolárním předání díla, neschválí-li objednatel jiný termín.

## VIII. ZÁRUKA, SERVIS A ÚDRŽBA DÍLA

- Záruční doba na dílo činí 36 měsíců, nestanoví-li výrobce takovéhoto materiálu, technologií, zařízení nebo jeho součástí záruční dobu delší; v takovémto případě pak zhotovitel přebírá tuto záruční dobu delší. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po splnění díla, tj. po předání a převzetí dokončeného řádně provedeného kompletního díla mezi zhotovitelem a objednatelem – tedy až po odstranění veškerých přejímkových vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu dokončeného díla nebo jeho příloze, pokud se tyto vyskytly, a splněním všech povinností zhotovitele.

- Záruční doba uvedená zhotovitelem v této smlouvě má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci či záručními dobami obvyklými; to neplatí v případě uvedeném v odst. 1 tohoto článku, tj. v případě převzetí delší záruční doby výrobce zhotovitelem.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po odevzdání a převzetí, a to po celou dobu záruky.

- Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit. Záruční doba na dílo se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady po dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad. Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je zhotovitel povinen vyměnit za bezvadný.

- Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady bezodkladně, nejpozději však do tří dnů, po obdržení reklamace; u vad bránících provozu díla, ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po obdržení oznámení reklamace. Jakékoliv vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel zdarma odstranit do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.

- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění vady včas nebo vadu neodstraní ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady.

- V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

- Oznámení zjištěných a reklamovaných vad v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně nebo e-mailem. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. O odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen sepsat protokol a tento předat objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje po celou dobu záruční lhůty poskytovat objednateli bezplatný záruční servis a údržbu díla, a to v rozsahu obvyklém vzhledem k předmětu díla, což zahrnuje zejména pravidelné kontrolní prohlídky díla: Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby pravidelně na své náklady provádět technické prohlídky dodaného zařízení, případně provádět patřičné úkony k zabezpečení technického bezproblémového chodu. Zhotovitel prohlídky a úkony zabezpečuje formou kontroly a provádění pomocí vzdálené správy nebo fyzickou návštěvou technika na místě instalace technologie, podle povahy a typu kontrolního úkonu. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby, provést servisní prohlídku v místě instalace minimálně jednou za 12 měsíců.

## IX. SMLUVNÍ POKUTY

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením kompletního díla, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den tohoto prodlení.

- Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných vad v záruční době v dohodnutých termínech vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době v dohodnutých termínech vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

- Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve stanovené lhůtě k úhradě. Není – li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních dnů od jejího vyúčtování. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené ceny díla. Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

- Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

- Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Je proto možný souběh úhrady pokuty a vzniklé škody. Výši smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřenou.

- Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

## X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 pracovních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

- Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

  - prodlení zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 30 kalendářních dnů,

  - nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost díla nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla,

  - provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými ČSN,

  - prodlení zhotovitele se splněním jakékoli povinnosti podle této smlouvy, jejíž nedodržení nebo porušení významně ohrožuje kvalitu, bezpečnost, budoucí použití díla nebo Termín dokončení,

  - prodlení se zaplacením oprávněné ceny díla objednatelem delším než 30 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.

## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je dílo v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné.

- Veškeré dokumenty předané zhotovitelem objednateli v souvislosti s realizací díla musí být v českém jazyce.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky týkající se díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení nebude pohledávka uhrazena osobě, na kterou zhotovitel danou pohledávku postoupil.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

- Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

- Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

- Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

- Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že město Bystřice pod Hostýnem je povinným subjektem dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, v platném znění). Zároveň smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že žádné ustanovení této smlouvy není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:	Položkový rozpočet

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne ….

V Bystřici pod Hostýnem dne					V …………………… dne …….

Za objednatele:							Za zhotovitele

…………………….………….					……………………………….

Mgr. Zdeněk Pánek						….

Starosta