| Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Šternberk, Stavební úpravy – Smetanova ulice“ |  |
| --- | --- |
| uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) |  |
| Číslo smlouvy: | ……………../S/OIVZ |

- Smluvní strany

| 1. | Objednatel: | Město Šternberk |
| --- | --- | --- |
|  | Zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Stanislav Orság, starosta |
|  | Sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
|  | IČ: | 00299529 |
|  | DIČ: | CZ 00299529 |
|  | Bankovní spojení: | 19-1801688399/0800 |
|  | ID datová schránky: | ud7bzn4 |
|  | Email pro doručování: | podatelna@sternberk.cz |
|  | dále jen „objednatel“ |  |

a

Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ (IČO):

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Email:

dále jen „zhotovitel“

- Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

- Zhotovitel je právnickou/ fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

- Předmět smlouvy

- Předmětem zakázky jsou stavební úpravy komunikace Smetanovy ulice ve Šternberku, spočívající zejména ve vybudování nových konstrukcí povrchu komunikace v příslušných částech Smetanovy ulice:

Část A: stávající konstrukce komunikace, tvořená především hutněnou štěrkodrtí bude nahrazena konstrukcí novou s živičným povrchem

- Část B: v části B bude provedeno odfrézování stávajícího nesourodého živičného povrchu a následná recyklace zastudena

- Rozsah prací dle zadávací dokumentace stavby a výkazu výměr v podobě položkového rozpočtu specifikovaného v cenové nabídce podané na základě výběrového řízení.

- Název stavby: „Šternberk, Stavební úpravy komunikace – Smetanova ulice“

- Místo realizace: část A: parc. č. 4457, 4471 v k.ú. Šternberk, část B: parc. č. 5505, 5512 v k.ú. Šternberk

- Lhůty a termíny

- Termín předání staveniště (předpoklad): 	06/2024

- Zahájení stavby:					do 10 dnů od předání staveniště (nabídne uchazeč  dle svých kapacitních možností)

- Lhůta pro dokončení díla: 			nejpozději do 15.08.2024

- Doba realizace	            max 35 dnů

- Cena díla

- Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

  - Cena	díla bez DPH celkem			   Kč

  - Výše DPH sazba 21 %				   Kč

  - Cena díla včetně DPH celkem			   Kč

- Platební podmínky

      - Objednatel neposkytuje zálohy.

      - Práce budou do výše 90% ceny díla placeny průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů – faktur (dále jen: „faktura“) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (tento soupis musí být součásti příslušné faktury); splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Zbytek 10% ceny díla bude hrazeno na základě faktury zhotovitele po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

      - Ostatní platební podmínky jsou dány Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – příl. č. 1 smlouvy o dílo

- Zvláštní obchodní podmínky

- Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty.

- Provádění díla

- Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

- Ostatní ujednání

- Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

- Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.

V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 	smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne ……………………… usnesením č. …………………………..

Ve Šternberku dne ………………			V ……………dne………..

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta			……………………………………….