ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby podľa § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi:

Číslo zmluvy :

Objednávateľom:

Obchodný názov firmy:                       :  Mestský urbársky spolok, poz. spol. Kláštor pod Znievom

Miesto a sídlo:                                    :  A. Moyzesa 45, 038 43 Kláštor pod Znievom

V zastúpení štatutárneho orgánu:      :  Peter Róna – predseda, Mgr. Štefan Gulas – člen

Bankové spojenie:		          :  .....................

Číslo účtu   - IBAN :                            :    ...........................

IČO:                                                     :  17066646

DIČ				           :  2023060149

IČ DPH                                                 :  SK2023060149

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom :

Názov organizácie:

Sídlo organizácie:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Banka:

Č. účtu -  IBAN :

V zastúpení štatutárneho orgánu:

Zápis v obchodnom registri:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na uskutočnenie stavebných prác, ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 -2020- aktualizácia č. 6

Predmet plnenia zmluvy je totožný s predmetom zákazky,  podmienky plnenia Zmluvy sú v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk, súťažnými podkladmi,  Ponukou Víťazného uchádzača, vrátane ceny uvedenej v Ponuke.

Preambula

Táto  zmluva o dielo je uzatvorená ako výsledok procesu zadávania zákazky, ktoré bolo začaté zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk v elektronickom obstarávacom systéme JOSEPHINE,  dňa 30.12.2024 pod ID: #63124 pre zákazku s názvom „Rekonštrukcia lesných ciest Slamkov Laz“.

Predmet plnenia zmluvy je totožný s predmetom zákazky. Podmienky plnenia Zmluvy sú v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk, súťažnými podkladmi,  Ponukou Víťazného uchádzača, vrátane ceny uvedenej v Ponuke.

Článok I. - Úvodné ustanovenia

I.1. V zmysle ustanovenia § 272 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli na písomnej forme  uzavretia tejto zmluvy.

I.2.  Objednávateľ vyhotovil návrh tejto zmluvy na základe ústneho dohovoru so Zhotoviteľom.

I.3.  Všetky ústne dojednania medzi zmluvnými stranami, ktoré predchádzali uzavretiu tejto zmluvy sa

rušia a zmluvné strany sú  viazané touto zmluvou odo dňa jej platnosti, t.z. dňom neskoršieho podpisu

jednej z dvoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

Článok II. - Predmet zmluvy o dielo

II.1. Zhotoviteľ ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví v rozsahu a za

podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo, a to stavbu:

Rekonštrukcia lesných ciest Slamkov Laz: SO 02 Lesná cesta, 2. úsek

Presný rozpis požiadaviek je uvedený v  Prílohách – Výkaz výmer k súťažným podkladom –  v zmysle  platných STN, v rozsahu a kvalite podľa spracovaného projektu stavby  a podľa požiadaviek objednávateľa.

II.2. 	Tieto práce sa Zhotoviteľ zaväzuje previesť v zmysle STN a EN a  Objednávateľom predložených požiadaviek s tým, že v prípade vyvolaných zmien a doplnkov, alebo nutnej zmeny materiálov a technológie majúcej vplyv na stvárnenie diela (čo sa nevylučuje), sa musia skôr Zhotoviteľ s Objednávateľom o predmetnej veci dohodnúť a to zápisom do stavebného denníka, alebo písomným dodatkom k tejto zmluve.

Článok III. Cena za dielo

III.1.  - Celková cena  predmetu zmluvy bez DPH                                                     €

-  DPH ...* %                                                                                                      €

-  Celková cena predmetu zmluvy  s DPH                                                        €

(* doplní sa sadzba DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani s pridanej hodnoty v znení účinnom od 1.1.2025)

III.2     Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a z prostriedkov z nenávratného

Finančného príspevku –  Program rozvoja vidieka SR 2014-2022, Výzva č. 63/PRV/2022 – Aktualizácia

č.1

Opatrenie 4 –– Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

III.3. 	Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je  cena konečná. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov tejto zmluvy pre Zhotoviteľa vyplývajúcich, vrátane všetkých súbežných nárokov Zhotoviteľa, ako obchodné prirážky, dovozné prirážky a všetky vedľajšie rozpočtové náklady, vrátane mechanizácie, náklady na dopravu a všetky pridružené výkony s výnimkou naviac prác, ktoré musia byť vopred odsúhlasené a schválené Objednávateľom a Zhotoviteľ je povinný ich rozsah viesť v stavebnom denníku. Ak vo Výkaze Výmer  nie sú dodávky, práce alebo výkony Zhotoviteľa osobitne ocenené, má sa za to, že ich cena je započítaná v iných položkách.

III.4.  Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. Úhrada za poskytnuté práce bude  realizovaná

bezhotovostným stykom na základe faktúry dodanej dodávateľom, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Podkladom faktúry je súpis vykonaných prác. Cena Diela je splatná po dokončení a prevzatí celého Diela.  Splatnosť faktúry za vykonanie diela je  60 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla Objednávateľa.

III.5 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Objednávateľ zadrží z tejto faktúry sumu vo výške 5 % ako tzv. zádržné, pričom zádržné slúži výlučne na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád, ktoré Zhotoviteľ včas neodstránil. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená do 30 dní po odstránení   všetkých zistených závad a zádržné nebude uplatnené v prípade ak dielo bude zrealizované bez závad a nedorobkov  a písomne odovzdané Objednávateľovi.

III.6.	Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Objednávateľ so Zhotoviteľom odsúhlasia rozsah a druh uskutočnených prác v stavebnom denníku.

Článok IV. Termín zhotovenia diela

IV.1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľom dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termíne dohodnutom v bode 2 tohto článku.

IV.2.	- Začatie prác na diele:      dňom odovzdania staveniska

-  Dokončenie prác:            31.05.2025

- Odovzdanie diela:            do 15 dní od dokončenia prác na diele.

Zhotoviteľ je povinný po splnení dohodnutého termínu realizácie a po prevzatí diela Objednávateľom vypratať stavenisko do 5 dní.

IV.3.	Ak Zhotoviteľ zhotoví dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV.4.	Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela najmä v prípade:

a) vyššej moci. t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,

b) nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác,

c) príkazov, zákazov a obmedzení vydaných štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním Zhotoviteľa,

d) neposkytnutia včasného spolupôsobenia Objednávateľom,

e) zmien v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných Objednávateľom, pokiaľ sú takého rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia diela,

f) ak sa účastníci zmluvy dohodnú na predĺžení termínu dokončenia prác.

Článok V. - Projektová  dokumentácia diela

V.1.	Projektovú dokumentáciu (stavebná a technologická časť) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi v deň podpisu tejto zmluvy spolu s vyjadrením príslušného stavebného úradu o súhlase s prevedením prác na diele.

Článok VI. – Podmienky vykonania diela

VI.1.	Pri vykonaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a STN súvisiacich s predmetom výstavby diela. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky stanovené projektom a odsúhlasené Objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní.

VI.2.  Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov na území SR v čase platnosti tejto zmluvy.

VI.3.    Zhotoviteľ je povinný na svoje vlastné náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám a ohrozeniu osôb a majetku verejnosti alebo nepriaznivými účinkami, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác.

VI.4.     Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle platných právnych predpisov a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku (ohradenie)v zmysle platných právnych predpisov na území SR v čase platnosti tejto zmluvy na vlastné náklady,

VI.5.   Zhotoviteľ vynaloží pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktoré sa dajú očakávať od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou práce podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať všetky práce pracovníkmi, ktorí majú pre danú prácu potrebnú kvalifikáciu a prax.

VI.6 Odborne spôsobilá osoba zhotoviteľa zodpovedná za riadenie stavebných práci:

Meno a priezvisko:.................

Číslo preukazu/osvedčenia OSO:....................

VI.7 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Odborníkov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Odborníka Zhotoviteľ preukazuje profesijným životopisom príslušnej osoby, s minimálnym obsahom:

      - meno a priezvisko, prehľad odbornej praxe vzťahujúcej sa k činnosti, ktorú má príslušná osoba vykonávať, vlastnoručný podpis;

      - doklad o odbornej spôsobilosti prípadne skúsenostiach nového Odborníka, ktoré budú preukazovať splnenie podmienok, ktoré preukazoval pôvodný Odborník.

Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Odborníka nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu.

VI.8 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s  aktualizovaným znením Prílohy o subdodávateľoch musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.

Článok VII. - Stavenisko

VII.1.	Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu zmluvy.

VII.2.	Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác alebo jeho činnosťou.

VII.3. 	Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá aj za ich umiestnenie a udržiavanie.

VII.4.	Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá Zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo.

VII.5. Náklady na vybudovanie dočasnej elektrickej a vodovodnej prípojky realizáciu stavby znáša zhotoviteľ

Článok VIII. – Stavebný denník

VIII.1.	Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. odo dňa prevzatia staveniska až do ukončenia stavebných prác. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný na nazretie. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

VIII.2.	V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: dátum (mesiac, rok a názov dňa), údaj o počasí, údaj o pracovnej dobe, počet pracovníkov, mechanizmy, časový postup prác a všetky údaje v zmysle platných právnych predpisov.

VIII.3.	Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

VIII.4. Počas obdobia realizácie projektu – stavebných prác bude intenzívnejšia potreba komunikácie medzi   PPA a objednávateľom a zhotoviteľom. Spôsob dokumentovania výstavby  bude zahŕňať týždenné kópie stavebných denníkov, fotografií postupu stavby, ktoré objednávateľ bude povinný predkladať pri komunikácii s nadriadeným orgánom PPA  a zároveň pri komunikácii s PPA bude objednávateľ predkladať aj dodávateľské faktúry a ich dodávateľské listy a akceptačné protokoly, kolaudačné rozhodnutia a bankové úhrady potvrdzujúce platby. Zároveň vznikne zmluvná povinnosť vopred ohlásiť v lehote minimálne 10 pracovných dní PPA míľniky v procese stavby, pri ktorých dochádza k zastavaniu do budúcna neviditeľných častí stavieb tak aby PPA mala možnosť  vykonať  účinnú kontrolu.

Článok IX. – Podmienky odovzdania a prevzatia diela

IX.1.	Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela, najmä stavebný denník, preberacie protokoly, atď. Ak Zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k odovzdaniu.

IX.2.	Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.

IX.3. 	Ak Objednávateľ posúdi, že ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela a rozhodne sa dielo prevziať, budú v preberacom protokole spísané tieto vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia Zhotoviteľom.

IX.4.	Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, kvalitu a ani nezvyšujú cenu diela, nie sú vadami, ak boli súhlasne akceptované dohodou zmluvných strán vyjadrenou písomne v stavebnom denníku.

Článok  X. – Zodpovednosť za vady diela a záruka

X.1. 	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok dohodnutých a odsúhlasených zmluvnými stranami v tejto zmluve, v súlade s projektom a podľa platných právnych predpisov a technických noriem, a že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba stavby je dohodnutá na 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

X.2.	Dielo má vady  ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku  dohodnutému v tejto zmluve, t.j. nie je užívania schopné. V prípade oprávnenej vady diela, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať odstránenie vady bezplatnou opravou, pokiaľ spadá do záručnej doby. Ak pôjde o vadu neodstrániteľnú, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejavila, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie, pričom záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie až do úplného odstránenia vady.

X.3.    Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom Objednávateľa alebo v dôsledku neodborného užívania Objednávateľom. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohli zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornili Objednávateľa, ale tí na ich použití trvali.

X.4.  Prípadnú reklamáciu vady je Objednávateľ povinní uplatniť u Zhotoviteľa v písomnej forme – i faxom s následným doručením originálu poštou alebo osobne. V reklamácii Objednávateľ označí vadu, uvedú ako sa vada prejavuje a navrhnú spôsob jej odstránenia. Reklamácia je považovaná za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľom. O odstránení vady bude vždy spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady, termín a podpis obidvoch zmluvných strán.

X.5.     Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr  do 10 pracovných dní od preverenia  oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude  zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole. Za týmto účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady odstraňovať.

X.6.  Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ a uhradiť ich z dohodnutej ceny za dielo.

XI. Zmluvné pokuty

XI.1  Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

XI.2  Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. IV.II. zmluvy.

XI.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

XI.4  Zmluvná pokuta zo strany zhotoviteľa sa neuplatní, ak objednávateľ nedostane včas finančné prostriedky z PPA.

XI.5 Ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa článku VI. bod 8 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zapltiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur);

XI.6 V prípade identifikovania neoprávnených výdavkov zistených počas/po kontrole zo strany PPA, z dôvodu vzniku výlučne na strane Zhotoviteľa, uhradí tieto neoprávnené výdavky Zhotoviteľ.

Článok XII . Odstúpenie od zmluvy

XII.1   Zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch  zmluvných strán a v súlade

s  Usmernením PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb v platnom znení

# Od zmluvy môže odstúpiť úťastník, ak  druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté  zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy  písomne upozornený.

XII.2  Objednávateľ jednostranné odstúpi od zmluvy v aj prípade ak Zhotoviteľ,  ktorý má povinnosť

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. nie je  zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa týka aj subdodávateľov.

Článok XIII. Osobitné podmienky plnenia zmluvy

XIII.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude   potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade  zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, okres, VÚC).

XIII.2  Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na  kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

XIII.3 Zmluvné strany súhlasia, že oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.

XIII.4 Uvedenú povinnosť podľa bodu XIII.3 musia obsahovať aj zmluvy medzi dodávateľom a jeho subdodávateľmi.

Článok XIV. - Záverečné ustanovenia

XIV.1  Pokiaľ v zmluve o dielo nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený         ustanovenia Obchodného  zákonníka  č.. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

XIV.2  Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami

zmluvných strán za predpokladu, že uvedené nebude odporovať príslušným ustanoveniam   Usmernenia

PPA č. 8/2017 k obstaraniu tovarov, stavebných prác a služieb v platnom znení.

XIV. 3  Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom

alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona

č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na

subdodávateľa ktorý ma povinnosť zapisovať na do registra  partnerov verejného sektora a nie je zapísaný

v Registri partnerov verejného sektora.

XIV.4 Zmluva uzavretá ako výsledok tohto obstarávania nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

XIV.6 Obstarávateľ je zásadne povinný uzavrieť zmluvu s víťazným potenciálnym zhotoviteľom. Povinnosť podľa prvej vety mu však nevzniká, ak vo Výzve na predkladanie ponúk si vyhradí právo neuzavrieť zmluvu s víťazným potenciálnym zhotoviteľom, ak obstarávateľ neuzavrie s poskytovateľom zmluvu o NFP.

XVI.7  Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne

vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán,právny úkon bol urobený slobodne a vážne.

XIV.8  Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.

XIV.9  Zmluva je vyhotovená v 5 výtlačkoch, z toho 2 x pre zhotoviteľa, 2 x pre objendávateľa a 1x pre RO-

PPA.

XIV.10  Zhotoviteľ je povinný ku každému výtlačku zmluvy doložiť výkaz výmer (rozpočet stavby) v originálnom vyhotovení - Prílohu č. 6 a Prílohu č. 7 - Zoznam subdodávateľov  vypracované v súlade so súťažnými podkladmi. Uvedené prílohy  musia byť totožné s prílohami predloženými do  elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE, ID 63124.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

-Výkaz výmer (rozpočet stavby)

- Zoznam subdodávateľov

# ZHOTOVITEĽ                                                      		OBJEDNÁVATEĽ

V.................., dňa ...........			                          V................., dňa ...........

.........................................................				.........................................................									Peter Róna – predseda

.........................................................

Mgr. Štefan Gulas – člen