**VÝTISK:**

|  |  |
| --- | --- |
| číslo smlouvy Objednatele | **2025028** |
| číslo smlouvy Dodavatele | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |

**Silnice LK a.s.**

**a**

**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

**RÁMCOVÁ DOHODA**

**„Realizace asfaltové zálivky 2025“**

**Z25029**

Tato rámcová dohoda (dále jen „**Rámcová dohoda**“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **„OZ“**) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Název společnosti:** | **Silnice LK a.s.,** (dále jen **„Objednatel“**) |
| Sídlo: | Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, 466 05 |
| Spisová značka: | B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Zastoupení společnosti: | Ing. Petr Správka, předseda představenstva  Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva |
| IČO: | 287 46 503 |
| DIČ: | CZ28746503 |
| Telefon: | 488 043 235 |
| E-mail: | [info@silnicelk.cz](mailto:info@silnicelk.cz) |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 43-9618960207/0100 |
| Osoba oprávněná ve věcech smluvních (vyjma podpisu smluvních dokumentů): | Monika Poslová, DiS., specialista veřejných zakázek, tel.: +420 770 100 950, email: monika.poslova[@silnicelk.cz](mailto:tomas.novak@silnicelk.cz) |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | René Štefanyk, manažer dopravy a logistiky, tel.: +420 771 261 221, e-mail: [rene.stefanyk@silnicelk.cz](mailto:rene.stefanyk@silnicelk.cz) |
| Osoba oprávněná k vystavování objednávek a převzetí realizované dodávky: | Josef Chudomel, vedoucí střediska speciálních činností, tel: +420 737 131 431, email: [Josef.chudomel@silnicelk.cz](mailto:Josef.chudomel@silnicelk.cz) |

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | [DOPLNÍ DODAVATEL] (dále jen „**Dodavatel**“) |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Spisová značka: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zastoupení společnosti: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Bankovní spojení: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Číslo účtu: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Osoba oprávněná ve věcech smluvních: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

(Objednatel a Dodavatel jsou dále též uváděni společně jako „**Smluvní strany“** a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

**PREAMBULE**

**Vzhledem k tomu, že**

1. Objednatel má zájem na realizaci asfaltové zálivky do neupraveného, spočívající v horkovzdušném vyčištění (bez prořezu) a zalití prasklin ve vozovce teplou asfaltovou zálivkovou hmotou, na základě dílčích objednávek;
2. Objednatel za daným účelem zahájil výběrové řízení na uzavření této Rámcové dohody na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Realizace asfaltové zálivky 2025“ (dále jen „**zakázka**“), a to mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
3. Rámcová dohoda byla s ohledem na výsledek výběrového řízení na zakázku uzavřená s Dodavatelem, jehož nabídka byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější;
4. Dodavatel je připraven na odborné úrovni a za podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou pro Objednatele realizovat a dodávat předmět vymezený a za podmínek stanovených v této Rámcové dohodě;

**se Smluvní strany dohodly takto**:

# PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

* 1. Předmětem této Rámcové dohody je závazek Dodavatele realizovat asfaltovou zálivku do neupraveného podkladu, spočívající v horkovzdušném vyčištění (bez prořezu) a zalití prasklin ve vozovce teplou asfaltovou zálivkovou hmotou; přičemž realizace spočívá v dodání materiálu, dopravě materiálu do Místa realizace dodávky, v samotné realizaci asfaltové zálivky, DIO a dalších činnostech souvisejících s realizací asfaltové zálivky (dále jen „**realizace dodávky**“).
  2. Realizace dodávky bude Objednateli Dodavatelem poskytována na základě dílčích objednávek (výzev k poskytnutí plnění) v souladu s pravidly sjednanými v čl. 2 této Rámcové dohody.
  3. Objednatel se zavazuje přebírat řádně objednané a řádně poskytnuté realizace dodávek v souladu s podmínkami této Rámcové dohody a zaplatit za ně cenu plnění ve výši, způsobem a za podmínek stanovených v této Rámcové dohodě. Minimální rozsah realizace dodávky dle dílčí objednávky je 500 běžných metrů.
  4. Realizace dodávek může být Objednatelem objednána v jakémkoliv množství podle objektivních potřeb Objednatele, a to za podmínek stanovených v této Rámcové dohodě a v souladu s minimálním rozsahem realizace dodávky uvedeným v čl. 1.3 této Rámcové dohody. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že údaje o množství realizace dodávek obsažené v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „**Nabídková cena**“), jsou pouze orientační a vychází z důvodných předpokladů Objednatele.

# OBJEDNÁVÁNÍ REALIZACE DODÁVEK

* 1. Objednávání a poskytování realizace dodávek se bude realizovat na základě jednotlivých objednávek učiněných Objednatelem (dále jen „**Objednávka**“). Objednávka je považována za návrh smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. OZ, a jejím potvrzením Dodavatelem dochází k uzavření dílčí smlouvy na realizaci dodávek v rozsahu specifikovaném v Objednávce (dále jen „**Smlouva**“).
  2. Smlouvy uzavřené na základě přijetí Objednávky Dodavatelem se v otázkách neupravených přímo v nich řídí touto Rámcovou dohodou, a to zejména ve vztahu k výši ceny plnění, požadavkům na vlastnosti a specifikaci realizace dodávek, dodacím, resp. realizačním, podmínkám, zárukám a smluvním pokutám.
  3. Objednávku Objednatel učiní elektronicky, a to na e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou v záhlaví této Rámcové dohody.
  4. Objednávka bude obsahovat alespoň:
     1. identifikační údaje Dodavatele a Objednatele;
     2. číslo Objednávky, datum vystavení;
     3. odkaz na tuto Rámcovou dohodu;
     4. specifikaci typu, množství a základní specifikaci (popis) požadované realizace dodávky;
     5. Místo realizace dodávky v souladu s Rámcovou dohodou;
     6. identifikační údaje oprávněné osoby Objednatele a její podpis.
  5. Objednávka může obsahovat i další náležitosti.
  6. Dodavatel je povinen řádně učiněnou Objednávku přijmout a její přijetí Objednateli potvrdit elektronicky nejpozději do konce následujícího pracovního dne od doručení Objednávky.
  7. Objednatel si vyhrazuje právo stornovat Objednávku kdykoliv do jejího potvrzení Dodavatelem dle předchozího odstavce. V případě takového stornování nemá Dodavatel nárok na žádnou úplatu, včetně možných nároků na náhradu škody.
  8. Za okamžik doručení Objednávky odeslané elektronicky je považován termín a čas jejího odeslání Objednatelem.
  9. Pro vyloučení pochybností však Smluvní strany sjednaly, že Objednatel není povinen na základě Rámcové dohody zaslat žádnou objednávku. Rámcová dohoda nezakládá kontraktační povinnost Objednatele, tj. Objednatel nemá povinnost poptávat plnění u Dodavatele. S ohledem na výše uvedené nemá Dodavatel nárok na náhradu jakékoli újmy či škody, včetně škody ve smyslu § 1729 odst. 2 OZ pokud Objednatel Dodavateli Objednávku z jakéhokoli důvodu nezašle.

# MÍSTO RELIZACE DODÁVKY A DODACÍ PODMÍNKY

* 1. Součástí předmětu plnění (realizace dodávek) dle této Rámcové dohody, resp. jednotlivých Objednávek dle čl. 2 této Rámcové dohody, je v souladu s čl. 1.1 této Rámcové dohody rovněž dodání materiálu, doprava materiálu do místa realizace a realizace asfaltové zálivky v místě stanoveném Objednatelem v Objednávce (dále jen **„Místo realizace dodávky“**). Odměna za dopravu materiálu a realizace asfaltové zálivky v Místě realizace dodávky včetně všech souvisejících nákladů je již zahrnuta v ceně plnění.
  2. Realizace dodávky objednaná Objednatelem na základě Objednávky bude Dodavatelem realizována na místě uvedeném v Objednávce. Místem realizace dodávky může být místo na území Libereckého kraje.
  3. Pokud Objednatel v Objednávce nestanoví jinak, bere Dodavatel na vědomí a bude povinen realizovat dodávku v Místě realizace dodávky s nástupem nejpozději **do deseti (10) kalendářních dnů** od doručení Objednávky Dodavateli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této Rámcové dohody (dále jen „**Termín dokončení**“).

# REALIZACE DODÁVEK

* 1. Dodavatel se zavazuje realizovat dodávky v souladu s touto Rámcovou dohodou a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN), Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 115 – Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem a řádnou odbornou praxí. Dodavatel je v průběhu realizace dodávek povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy práva životního prostředí, požární a hygienické předpisy, předpisy týkající se ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Rámcové dohody a s nimiž jej Objednatel před podpisem této Rámcové dohody prokazatelně seznámil. Objednatel bude Dodavatele informovat o změnách vnitřních předpisů, které mohou mít vliv na provádění realizace dodávek a plnění Rámcové dohody.
  2. Dodavatel je vždy povinen realizovat dodávky tak, aby byly realizovány řádně a včas v souladu se svým účelem, jakož i aby byly řádně a včas splněny povinnosti Dodavatele dle tohoto čl. 4, bez ohledu na to, zda jsou příslušné práce v této Rámcové dohodě výslovně popsány nebo předvídány, či nikoliv.
  3. Dodavatel zajistí na své náklady zneškodnění odpadu, jehož bude původcem, v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

# CENA PLNĚNÍ

* 1. Jednotkové ceny plnění za realizaci asfaltové zálivky do neupraveného podkladu jsou uvedeny v příloze č. 1 této Rámcové dohody - Specifikace a nabídková cena. K cenám bude připočteno DPH v aktuálně platné výši. Ceny plnění se sjednávají jako pevné, konečné a nejvýše přípustné.
  2. Dodavatel prohlašuje, že tyto ceny plnění pokrývají veškeré jeho náklady spojené s plněním Rámcové dohody, a to včetně všech předvídatelných rizik a vlivů a veškeré smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci dodávky. Cena plnění za realizaci dodávky bez DPH zahrnuje zejména náklady na dodávku materiálu, dopravu materiálu do Místa realizace dodávky, realizaci dodávky, odstranění vad, likvidaci odpadů, DIO a další vedlejší náklady, a to včetně nákladů, které nejsou samostatně oceněny.
  3. Dodavatel není oprávněn po Objednateli v souvislosti s plněním Rámcové dohody a realizací dodávek na základě jednotlivých Objednávek požadovat jakékoliv další platby či poplatky nad rámec sjednané ceny plnění dle této Rámcové dohody.
  4. Jednotkové ceny plnění za realizaci dodávky lze navýšit pouze v souvislosti se změnou právních předpisů týkajících se výše DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  5. Cena jednotlivých dílčích Smluv bude odpovídat násobku Objednatelem požadovaného objemu plnění a jednotkových cen plnění dle přílohy č. 1 této Rámcové dohody.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

* 1. Dodavateli nebudou ze strany Objednatele poskytovány žádné zálohy.
  2. Dodavateli vznikne nárok na zaplacení ceny plnění za objednanou realizaci dodávky na základě dílčí Smlouvy (Objednávky) v okamžiku, kdy je realizace dodávky dokončena a předána Objednateli bez vad a při splnění podmínek uvedených v Rámcové dohodě, resp. ve Smlouvě, a převzato, o čemž bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci oběma Smluvních stran (dále jen „**předávací protokol**“).
  3. Cena plnění dle dílčí Smlouvy je splatná na základě daňového dokladu (dále jen **„Faktury**“) vystavené Dodavatelem po okamžiku vzniku nároku na zaplacení ceny plnění, vždy pro konkrétní realizaci dodávky na základě konkrétní Objednávky (resp. Smlouvy).
  4. Jednotlivé Faktury budou Dodavatelem vystaveny do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne převzetí realizace dodávky Objednatelem a neprodleně doručeny na e‑mailovou adresu **fakturace@silnicelk.cz,** nebude-li v Objednávce (Smlouvě) konkrétní dodávky uvedeno nebo Smluvními stranami sjednáno jinak. Splatnost Faktur bude činit **minimálně třicet (30) kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.
  5. Každá Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě zákonných náležitostí bude Faktura obsahovat též **číslo smlouvy Objednatele** uvedené v záhlaví Rámcové dohody a **číslo příslušné Objednávky**.
  6. Přílohou každé Faktury bude kopie předávacího protokolu realizace dodávky podepsaného odpovědným zástupcem Objednatele v souladu s touto Rámcovou dohodou.
  7. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Dodavateli do data jejího splatnosti Fakturu, která nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky nebo touto Rámcovou dohodou a nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. V takovém případě začne běžet doba splatnosti faktury až doručením řádně opravené faktury Objednateli.
  8. Dodavatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě této Rámcové dohody bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH. Pokud bude Dodavatel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a Zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. V případě, že Dodavatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu (správce daně). Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně a příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu (správce daně).
  9. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 Zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Dodavatele, má Objednatel právo bez souhlasu Dodavatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a Zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného Dodavatelem na účet správce daně Dodavatele a Dodavatele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Dodavatele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této Rámcové dohody, resp. Smlouvy, považuje za splněný.

# TERMÍNY PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ REALIZACE DODÁVKY

* 1. Dodavatel se zavazuje zahájit plnění ze Smlouvy, tj. na základě Objednávky, bezprostředně po doručení Objednávky a dokončit realizaci dodávky v Termínu dokončení ve smyslu čl. 3.3 této Rámcové dohody.
  2. Realizace dodávky musí být realizována v Termínu dokončení bez vad a nedodělků. Strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že realizace dodávky je „dokončena“ dnem, kdy Objednatel podepíše protokol o převzetí (předávací protokol), nebo jiným dnem, který Objednatel po dohodě s Dodavatelem uvede v předávacím protokolu. „Dokončením“ ve shora uvedeném smyslu však nejsou nijak dotčeny povinnosti Dodavatele realizovat dodávky a řádně splnit závazky vyplívající z této Rámcové dohody nebo Smlouvy (Objednávky), zejména, nikoliv však výlučně, odstranit případné vady a nedodělky zjištěné při předání realizace dodávky či v záruční době.
  3. Kdykoliv vznikne podle této Rámcové dohody Dodavateli nárok na prodloužení Termínu dokončení anebo jiných termínů vyplývajících z této Rámcové dohody z důvodu prodlení Objednatele, porušení povinností na straně Objednatele, vyšší moci nebo jiné právní skutečnosti, pak není-li výslovně stanoveno jinak, prodlužují se dotčené termíny vždy jen o minimální objektivně nezbytnou a s odbornou péčí dosažitelnou dobu k dosažení příslušného termínu za změněných podmínek. Dodavatel je povinen Objednateli tuto dobu prokázat a doložit příslušnými dokumenty.
  4. Objednatel řádně dokončenou realizaci dodávky převezme a o tomto převzetí sepíše s Dodavatelem protokol o převzetí realizace dodávky (předávací protokol). Podpis protokolu o převzetí realizace dodávky má účinky uvedené v čl. 7.2 této Rámcové dohody.
  5. Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda vydá protokol o převzetí (předávací protokol) realizace dodávky i za situace, kdy má realizace dodávky vady, nebo nikoli, resp. nepřevzít realizaci dodávky, pokud by měla jakékoli vady.

# ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY, POJIŠTĚNÍ ZA ŠKODU

* 1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost realizované dodávky po dobu **dvanácti (12) měsíců** od převzetí realizace konkrétní dodávky bez vad na základě předávacího protokolu (dále jen „**záruční doba**“).
  2. Záruční doba začíná běžet pro každou realizaci dodávky v daném Místě realizace dodávky samostatně vždy od okamžiku převzetí dané realizace dodávky bez vad na základě předávacího protokolu.
  3. Aby byla realizace dodávky ve stavu vyžadovaném Rámcovou dohodou k datu, kdy vyprší záruční doba, Dodavatel:

1. dokončí veškeré dodávky a práce, které zbývá vykonat, a odstraní veškeré vady uvedené v protokolu o převzetí realizace dodávky a odstraní nedostatky; a
2. provede veškeré dodávky a práce požadované k odstranění vad, které se vyskytnou během nebo v den vypršení záruční doby pro realizaci dodávky.
   1. Vady realizace dodávky, které se projeví během realizace dodávky nebo v záruční době, je Dodavatel povinen odstranit bez dalšího, bez ohledu na to, zda mu byly oznámeny nebo zda je zjistil vlastní činností. Objednatel je oprávněn oznámit Dodavateli vady kdykoliv během záruční doby, nejpozději však v poslední den záruční doby, a to i opakovaně. Oznámení vady musí obsahovat identifikaci vady a příp. popis, jak se vady projevují. Náležitostí oznámení však není určení, jakým způsobem oprávněný požaduje vadu odstranit či volba jiného práva z vad; má se za to, že pokud oprávněný neuvede nic jiného dle své volby, požaduje odstranit každou vadu opravou dle odborného uvážení Dodavatele, vždy takovým způsobem, aby byla vada úplně odstraněna a již se neopakovala.
   2. Dodavatel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady realizace dodávky bezplatně provést veškeré dodávky a práce, přičemž lhůta pro odstranění vady je deset (10) pracovních dní, pokud se Smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
   3. Veškeré dodávky a práce na odstranění vad a dokončení nedokončených prací dle tohoto článku budou provedeny na riziko a náklady Dodavatele.
   4. Na každou provedenou záruční opravu poskytuje Dodavatel novou záruku v délce dvanácti (12) měsíců, u níž záruční doba počíná běžet převzetím opravy Objednatelem; nová záruka však neskončí dříve než záruční doba. V případě opakovaného výskytu téže vady se tato záruka poskytuje i opakovaně, bez omezení.
   5. Pokud Dodavatel neodstraní vady ve lhůtách podlé této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn provést příslušné dodávky nebo práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Dodavatele, avšak s tím, že Dodavatel za tyto práce neodpovídá. Dodavatel je pak povinen uhradit Objednateli přiměřené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 10 % těchto nákladů, které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do dvaceti jedna (21) dnů od doručení žádosti Objednatele Dodavateli, a to formou poskytnutí slevy z ceny plnění (nikoli zápočtem).
   6. Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání Rámcové dohody sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně Objednatele, s pojistným plněním ve výši nejméně 500.000 Kč na pojistnou událost. Dodavatel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění v době stanovené Objednatelem.

# SANKCE

* 1. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení Dodavatele s realizací dodávky povinnost Dodavatele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění za realizaci dodávky bez DPH dle příslušné Smlouvy (Objednávky), s jejíž realizací je Dodavatel v prodlení, za každý započatý den prodlení a každý případ.
  2. V případě prodlení dodavatele vyřešením reklamace dle čl. 8.5 Rámcové dohody má Dodavatel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za realizaci dodávky bez DPH dle příslušné Smlouvy za každý započatý den prodlení a každý případ.
  3. Bude-li Objednatel v prodlení s platbou i poté, co byl Dodavatelem písemně vyzván k úhradě Faktury a uplynula dodatečná lhůta čtrnácti (14) dnů k nápravě, Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli zákonný úrok z prodlení za každý kalendářní den prodlení.
  4. V případě, že Dodavatel porušil povinnost po celou dobu trvání této Rámcové dohody udržovat pojistnou smlouvu dle čl. 8.9 této Rámcové dohody, případně doklad o takové pojistné smlouvě nedoloží Objednateli ve lhůtě stanovené Objednatelem dle čl. 8.9 Rámcové dohody, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den trvání porušení takové povinnosti.
  5. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy – faktury oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.
  6. Objednatel je oprávněn kdykoli provést jednostranný zápočet svých pohledávek vůči Dodavateli vzniklých v souladu s tímto čl. 9 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Dodavatele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny.
  7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
  8. Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Rámcové dohody není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši.

# DALŠÍ POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

* 1. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Rámcovou dohodou a příslušnými Smlouvami zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli). Dodavatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této Rámcové dohody podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
  2. Dodavatel bere na vědomí, že není oprávněn pověřit plněním této Rámcové dohody, ani dílčí Kupní smlouvy, jinou třetí osobu, než která byla řádně uvedená v rámci výběrového řízení na zakázku. Dodavatel vždy odpovídá za plnění Rámcové dohody třetí osobou (dále jen „poddodavatel“) stejně, jako by plnil Rámcovou dohodu sám. V případě změny poddodavatele, který byl uveden Dodavatelem v jeho nabídce na zakázku, je Dodavatel povinen si zajistit předchozí písemný souhlas Objednatele s takovým novým poddodavatelem.
  3. Závěry uvedené v protokole o převzetí realizace díla jsou pro Smluvní strany závazné.
  4. Dodavatel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Rámcové dohody:
     1. má oprávnění uzavřít a splnit tuto Rámcovou dohodu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Rámcové dohody neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Dodavatel uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
     2. není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit plnění jeho závazků vyplývajících z této Rámcové dohody, zejména není na majetek Dodavatele prohlášen konkurs, vyrovnání či zahájeno insolvenční řízení a není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
     3. není v úpadku ani v hrozícím úpadku;
     4. nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, nebo k exekuci, jíž by mohlo podléhat i zboží.
  5. Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Dodavatele uvedených v článku 10.4 této Rámcové dohody se považuje za podstatné porušení povinností Dodavatele podle této Rámcové dohody opravňující Objednatele k odstoupení od této Rámcové dohody a/nebo podle povahy věci od dílčí Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Odstoupením od Rámcové dohody se závazek zrušuje od počátku. Právo Objednatele na náhradu škody tímto není dotčeno.

# DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY A KUPNÍCH SMLUV

* 1. Tato Rámcové dohoda je uzavřena na dobu určitou **do dne 31. 10. 2025**, max. však na dobu do vyčerpání objemu **40.000 běžných metrů**, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
  2. Od Rámcové dohody může kterákoli Smluvní strana odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou. Od Rámcové dohody může kterákoli Smluvní strana odstoupit taktéž v případě, že dojde k nepodstatnému porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou a zároveň nedojde k nápravě takového porušení ani v dodatečné lhůtě k tomu první Smluvní stranou stanovené, která nesmí být v každém případě kratší než deset (10) dnů. Účinky odstoupení od Rámcové smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení odstupující Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně.
  3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 na straně Dodavatele se považuje zejména:
     1. opakované či dlouhodobější prodlení Dodavatele s realizací dodávky nebo opakovaná realizace dodávky nesplňující podmínky specifikované v této Rámcové dohodě. Za dlouhodobější prodlení se považuje prodlení s realizací dodávky dle dílčí Smlouvy delší než pět (5) kalendářních dnů. Za opakované prodlení se považuje situace, kdy se Dodavatel dostane do prodlení s realizací dodávky o více než tři (3) kalendářní dny a takové prodlení se bude opakovat i v případě realizace dodávky na základě bezprostředně navazující Smlouvy nebo půjde celkově alespoň o třetí případ takového prodlení;
     2. opakovaná vadná realizace dodávky, čímž se rozumí dodání vadné realizace dodávky vícekrát než jednou za období dvou kalendářních měsíců;
     3. prodlení Dodavatele s odstraněním vad dle protokolu o převzetí, pokud nebyly odstraněny ani do sedmi (7) dnů ode dne podpisu protokolu o předání, který takové vady obsahuje;
     4. prodlení Dodavatele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne uplatnění volby nároku z vad Objednatele.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že oprávněná Smluvní strana může v případech stanovených tímto článkem odstoupit buď od dotčené Smlouvy, anebo od Rámcové dohody.

* 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody také v dalších případech výslovně specifikovaných touto Rámcovou dohodou.
  2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 OZ na straně Objednatele se považuje prodlení s úhradou ceny plnění za objednané a řádně realizovanou dodávku na základě Smlouvy v délce nejméně třicet (30) kalendářních dnů, kdy Objednatel nenapraví tento stav ani po předchozím upozornění Dodavatele.
  3. Odstoupením od Rámcové dohody nebo Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:
     1. smluvních pokut;
     2. práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti;
     3. ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.
  4. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Rámcové dohody, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení platných právních předpisů, stanovují Smluvní strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od Rámcové dohody, takto:
     1. Smluvní strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
     2. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této Rámcové dohody, je povinna druhé Smluvní straně nahradit účelné náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

# OPRÁVNĚNÉ OSOBY

* 1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran dle záhlaví této Rámcové dohody.
  2. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Rámcové dohody, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokážou plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Rámcové dohody. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči dotčené Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.
  3. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Rámcové dohodě nebo která mají být učiněna na základě této Rámcové dohody, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď osobně, prostřednictvím registrovaného poštovního styku nebo elektronicky (datovou schránkou, e-mailem) na adresu uvedenou v záhlaví této Rámcové dohody, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
  4. V případě, že dojde ke změně identifikačních údajů kterékoli Smluvní strany nebo ke změně kontaktních údajů osob oprávněných jednat ve věcech smluvních či technických, je příslušná Smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o takové změně.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Dodavatel bude při provádění realizaci dodávek postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, podmínky této Rámcové dohody a dílčích Smluv a bude se řídit všemi dohodami a pokyny Objednatele.
  2. Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 12.1 této Rámcové dohody mohou veškeré změny a doplňky této Rámcové dohody být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Rámcové dohodě podepsaným osobami oprávněnými zastupovat Objednatele a Dodavatele. Smluvní strany vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostí dle § 1726 OZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 OZ.
  3. Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Rámcové dohody (včetně této Rámcové dohody jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Dodavatele. Pro případ postoupení této Rámcové dohody Smluvní strany vylučují právo Dodavatele podle § 1899 OZ v souvislosti s takovým postoupením Rámcové dohody.
  4. Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Rámcové dohody, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení této Rámcové dohody, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této Rámcové dohody nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Rámcovou dohodou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
  5. Objednatel je povinen uhradit Dodavateli pouze škody způsobené Dodavateli porušením některé z povinností stanovených v této Rámcové dohodě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Dodavatel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této Rámcové dohody Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
  6. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti v den podpisu Rámcové dohody oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
  7. Dodavatel souhlasí s uveřejněním zákonem stanovených informací v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. V souvislosti s tím se Smluvní strany dohodly na tom, že Rámcová dohoda neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Smluvních stran, případně jiné citlivé údaje nebo údaje osobní povahy, které budou znečitelněny.
  8. Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé z této Rámcové dohody se budou snažit řešit přednostně dosažením smíru.
  9. Rámcová dohoda je podepsána podle dohody Smluvních stran buď elektronicky, anebo ve dvou (2) vyhotoveních, kdy každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
  10. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
  11. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Rámcové dohody:

Příloha č. 1: Specifikace a nabídková cena

Příloha č. 2: Poddodavatelé (je-li relevantní)

* 1. Obě Strany prohlašují, že Rámcová dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si Rámcovou dohodu vč. jejích příloh před jejím podpisem přečetly, souhlasí s ní a na důkaztoho ji podepisují.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Silnice LK a.s.:  V Jablonci nad Nisou  Dne viz elektronický podpis:  ……...................................................  Ing. Petr Správka  předseda představenstva | [DOPLNÍ DODAVATEL]:  V [DOPLNÍ DODAVATEL]  dne ………………….  ……...................................................  Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]  Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] |

……...................................................

Zdeněk Sameš

místopředseda představenstva

……...................................................

René Štefanyk

odborný garant