| Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Šternberk, oprava mostu M2 (u bývalých lázní)“ |  |
| --- | --- |
| uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) |  |
| Číslo smlouvy: |  |

- Smluvní strany

| 1. | Objednatel: | Město Šternberk |
| --- | --- | --- |
|  | Zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Stanislav Orság, starosta |
|  | Sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
|  | IČO: | 00299529 |
|  | DIČ: | CZ 00299529 |
|  | Bankovní spojení: | 19-1801688399/0800 |
|  | ID datové schránky: | ud7bzn4 |
|  | dále jen „objednatel“ |  |

a

| 2. | Zhotovitel: | ……………………. |
| --- | --- | --- |
|  | Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem: Zastoupený ve věcech smluvních: sídlo: | ……………………. ……………………. ……………………. |
|  | IČO: | ……………………. |
|  | DIČ: | ……………………. |
|  | Bankovní spojení | …………………… |
|  | ID datové schránky | .……………………. |

dále jen „zhotovitel“

- Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

- Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je oprava stávajícího mostu M2 ve Šternberku před bytovým domem (objekt bývalých lázní) Potoční 1013/15. budou provedeny následující práce: otryskání konstrukce, sanace ocelových a betonových konstrukcí, obnova pochozí izolace a protikorozní ochrana zábradlí.

Rozsah díla je podrobněji vymezen zejména položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Název stavby 	Šternberk, oprava mostu M2 (u bývalých lázní)

- Místo realizace: 	město Šternberk, před domem ul. Potoční 1013/15, parc. č. 2657,

2672, 3675/1 v k.ú. Šternberk

- Lhůty a termíny

- Předání staveniště:	06/2025 (předpoklad, nutnou podmínkou je nabytí účinnosti 				smlouvy)

- Zahájení prací:	            do 10 dnů od předání staveniště

- Lhůta pro dokončení:	nejpozději do 30 dnů od předání staveniště

- Cena díla

- Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Cena	díla bez DPH celkem				…………….. Kč

Výše DPH sazba 21 %					…………….. Kč

Cena díla včetně DPH celkem				…………….. Kč

- Platební podmínky

      - Objednatel neposkytuje zálohy.

      - Práce budou do výše 90% ceny díla placeny průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů – faktur (dále jen: „faktura“) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (tento soupis musí být součásti příslušné faktury); splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Zbytek 10% ceny díla bude hrazeno na základě faktury zhotovitele po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

      - Ostatní platební podmínky jsou dány Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

- Zvláštní obchodní podmínky

- Objednatel prohlašuje, že plnění nesouvisí s ekonomickou činností a v tomto případě nejedná jako osoba povinná k dani dle §92a odst.2 zákona o DPH.

U plnění nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty.

- Provádění díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodrženy veškeré v době realizace platné ČSN (české technické normy), právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v průběhu správních řízení.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla přijmout veškerá opatření která minimalizují negativní vliv stavby na okolí (zajistí náhradní trasy pro bezpečný pohyb chodců) i na životní prostředí.

- Ostatní ujednání

- Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

- Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.

V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 	smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne ……………………… usnesením č. …………………………..

Ve Šternberku dne ………………			V ………………………….

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta			……………………………………