Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

**Časový harmonogram**

 Postupnosť odovzdávania setov v poradí 1., 2., 3., 4., je záväzná a nie je možné ju meniť. Nevylučuje však možnosť odovzdania viacerých setov súčasne.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkrement resp. Set modulov | *FÁZA/AKTIVITA* | *MODULY* | *Čas realizácie modulu (v kalendárnych dňoch)\** | *Čas na dodania setu\*\** |
| 1. | * Realizačná fáza
* Analýza a Dizajn
* Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
* Implementácia a testovanie
* Nasadenie a PIP
 | KKApplication   | ... | T + ... |
| KKAuthentication   | ... |
| KKNotification   | ... |
| KKMessage   | ... |
| KKProfile   | ... |
| 2. | * Realizačná fáza
* Analýza a Dizajn
* Implementácia a testovanie
* Nasadenie a PIP
 | KKIdentification   | ... | T + ... |
| KKCalendar   | ... |
| 3. | * Realizačná fáza
* Analýza a Dizajn
* Implementácia a testovanie
* Nasadenie a PIP
 | KKIniciative   | ... | T + ... |
| KKCard   | ... |
| 4. | * Realizačná fáza
* Analýza a Dizajn
* Implementácia a testovanie
* Nasadenie a PIP
 | KKPayment   | ... | T + ... |
| KKOrder   | ... |
| KKBilling   | ... |
| KKMarketplace   | ... |
|  |  Dokončovacia fáza  |  - | - | do 07/2027 |

\* Počet dní potrebných na spracovanie modulu, ktoré uviedol uchádzač vo verejnom obstarávaní.

 \*\* Počet kalendárnych dní (vrátane sobôt a dní pracovného pokoja), ktoré uchádzač uviedol vo verejnom obstarávaní a sú podkladom k vypočítaniu dátumu na odovzdanie setu modulov. Dátum odovzdania setu modulov sa počíta tak, že k času T čo predstavuje dátum účinnosti zmluvy sa pripočítajú dni, ktoré uviedol uchádzač vo verejnom obstarávaní k jednotlivým setom.