| Smlouva o dílo na zhotovení stavby „ŠTERNBEK – OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE PODĚBRADOVA, HUSOVA“ |  |
| --- | --- |
| uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku |  |
| Číslo smlouvy: | ……………../S/OIVZ |

- Smluvní strany

| 1. | Objednatel: | Město Šternberk |
| --- | --- | --- |
|  | zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Stanislav Orság, starosta |
|  | sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
|  | IČ: | 00299529 |
|  | DIČ: | CZ 00299529 |
|  | bankovní spojení: | 19-1801688399/0800 |
|  | ID datová schránky: | ud7bzn4 |
|  | dále jen „objednatel“ |  |

a

| 2. | Zhotovitel: zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zastoupený ve věcech smluvních: |  |  |  |
|  | sídlo: |  |  |  |
|  | IČ (IČO): |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |
|  | bankovní spojení: ID datové schránky: |  |  |  |
|  | dále jen „zhotovitel“ |  |  |  |

- Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

- Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

- Předmět smlouvy

1.	Předmětem smlouvy je oprava povrchů místních komunikací na ul. Poděbradova a Husova ve Šternberku (v rozsahu zadávací dokumentace stavby a blíže specifikovaná cenovou nabídkou – položkovým rozpočtem, který je přílohou č.2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.	Nové obrusné živičné vrstvy budou provedeny beze spáry ve středu komunikace (oba jízdní pruhy současně)

Název stavby: „Šternberk – oprava povrchu místní komunikace ulice Poděbradova, Husova“

Místo realizace: město Šternberk, parc.č. 1891, 1954 v k.ú. Šternberk

- Lhůty a termíny

- Termín předání a převzetí staveniště	06/2020

- Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončené odevzdat nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí staveniště

Objednatel má právo jednostranně určit jiné termíny zahájení stavebních prací podle finančních, provozních nebo dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

- Cena díla

- Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

  - Cena	díla bez DPH celkem			………………………. Kč

  - Výše DPH sazba 21 %				………………………. Kč

  - Cena díla včetně DPH celkem			………………………. Kč

- Zvláštní obchodní podmínky

- Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty.

- Zadavatel požaduje, aby během stavby byl zachován průjezdu aut křižovatkou (přístupová komunikace do Nemocnice Šternberk, sídliště Jívavská a průjezd RZS). Současně požaduje možnost realizovat stavbu po jednotlivých objektech dle svých aktuálních finančních možností.

- Provádění díla

- Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

- Ostatní ujednání

- Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne ……………………… usnesením č. …………………………..

Ve Šternberku dne	………………			V ……………………….. dne

Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta			………………………………………..