Verejná súťaž

ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona (tzv. „super reverzná verejná súťaž“)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Názov zákazky:

„Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina“

DRUH ZÁKAZKY: DODANIE TOVARU

12/2025

Obsah súťažných podkladov

A.1 POKYNY PRE ZáUJEMCOV / UCHÁDZAČOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1	Identifikácia verejného obstarávateľa

2	Predmet zákazky

3	Rozdelenie  predmetu zákazky

4	Variantné riešenie

5	Miesto a termín dodania predmetu zákazky

6	Zdroj finančných prostriedkov

7	Typ zmluvy

8	Lehota viazanosti ponuky

Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

9	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

10	Vysvetlenie informácií

11	Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Časť III.

Príprava ponuky

12	Forma a spôsob predkladania ponuky

13	Jazyk ponuky

14	Mena a ceny uvádzané v ponuke

15	Zábezpeka

16	Obsah ponuky

17	Náklady na prípravu ponuky

Časť IV.

Predkladanie ponuky

18	Predloženie ponuky

19	Registrácia a autentifikácia uchádzača

20	Lehota na predkladanie ponuky

21	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

22	Otváranie ponúk

23	Preskúmanie ponúk

24	Dôvernosť procesu verejného obstarávania

25	Vyhodnocovanie ponúk

26	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

27	Oprava chýb

Časť VI.

Prijatie ponuky

28	Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

29	Uzavretie Zmluvy

30	Zrušenie verejného obstarávania

### 31  Ochrana osobných údajov

32  Využitie subdodávateľov

A.2 Kritéria na hodnotenie ponúk a PRAVIDLÁ ich uplatnenia

A.3 PODMIENKY ÚČASTI

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY Dodania predmetu zákazky

PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM

Príloha č. 1 k časti A.1 -  Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 k časti A.1 -  Jednotný európsky dokument (ďalej len „JED“)

Príloha č. 3 k časti A.1 -  Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014

z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska,

ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení Nariadenia rady (EÚ)

2025/395 z 24. februára 2025

Príloha č. 4 k časti A.1  - Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 1 k časti A.2  - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 1 k časti A.3  - Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom

obstarávaní

Príloha č. 2 k časti A.3 - Zoznam kľúčových expertov (zároveň príloha č. 8 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 3 k časti A.3  - Referenčný list kľúčového experta

Príloha č. 1 k časti B.1  - Opis predmetu zákazky (zároveň príloha č. 5 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 2 k časti B.1  - Projektová dokumentácia

Príloha č. 1 k časti B.2  - Výkaz výmer (zároveň príloha č. 1 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 2 k časti B.2  - Spôsob určenia ceny (zároveň príloha č. 10 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 1 k časti B.3  - Harmonogram realizácie diela (zároveň príloha č. 2 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 2 k časti B.3  -  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (príloha č. 3 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 3 k časti B.3  -  Harmonogram technického servisu (príloha č. 4 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 4 k časti B.3 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (príloha č. 6 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 5 k časti B.3 - Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach  technických a Technický dozor objednávateľa (príloha č. 7 Zmluvy o dielo) – bude poskytnutá víťaznému uchádzačovi v súčinnosti

Príloha č. 6 k časti B.3 -   Zoznam osôb zodpovedných sa poskytnutie služby (príloha č. 9 Zmluvy o   dielo) – bude poskytnutá víťaznému uchádzačovi v súčinnosti

Nepovinné (resp. je potrebné predložiť ak sa uplatňuje):

Príloha č. 5 k časti A.1 - Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov

Príloha č. 6 k časti A.1 - Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov, konajúcu za skupinu

dodávateľov

Príloha č. 7 k časti A.1 - Zoznam dôverných informácií

A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV / UCHÁDZAČOV

## Časť I.

## Všeobecné informácie

### Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:								Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Sídlo organizácie:								Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava

IČO:												35 919 001

IČ DPH: 											SK 2021937775

Bankové spojenie: 								Štátna pokladnica

IBAN:												SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT: 			 							SPSRSKBA

Internetová adresa organizácie (URL): 	www.ndsas.sk

Profil verejného obstarávateľa:		https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127

Kontaktná osoba:								Ing. Elena Závodská

Telefón:											+421 2 58311055

E-mail: 											elena.zavodska@ndsas.sk

Verejný obstarávateľ neuplatnil prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“).

### Predmet zákazky

  - Predmet zákazky je v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ alebo „ZVO“) zákazka na dodanie tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“).

  - Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa super reverznej verejnej súťaže uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“ alebo „Oznámenie o vyhlásení“)  v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

  - Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s Oznámením o vyhlásení, s týmito súťažnými podkladmi a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok tohto verejného obstarávania stanovených verejným obstarávateľom.

  - Ponuka, ktorá obsahuje akékoľvek obmedzenia alebo výhrady voči podmienkam uvedeným v Oznámení o vyhlásení, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a ponuka, ktorá obsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, sa považuje za neplatnú.

  - Súťažné podklady sú k dispozícii na webovom sídle https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127/ prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa a na elektronickej platforme verejného obstarávateľa https://josephine.proebiz.com/sk/public-tenders/ (ďalej len “JOSEPHINE“)

  - Uchádzač vypracuje a predloží ponuku a všetky súvisiace dokumenty elektronicky (ak nie je uvedené inak) prostredníctvom systému JOSEPHINE, v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, s týmito súťažnými podkladmi a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

  - Názov predmetu zákazky:

Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina

  - Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, činnosti spojenej s montážou tovaru a technický servis pre technologický celok (ďalej len „T“) T 427 Kamerový dohľad tunela Sitina a prislúchajúci ISD diaľnice D2, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej iba „DRS“) „Projektová dokumentácia DRS pre modernizáciu uzatvoreného televízneho okruhu v tuneli Sitina a prislúchajúceho ISD diaľnice D2“ v kvalite požadovanej podľa TP, TKP, STN EN a STN.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

  - Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona (super reverzná verejná súťaž):

  - Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

32234000-2    Televízne kamery v uzavretom okruhu

32235000-9    Dohľadový systém uzavretého okruhu

31730000-2    Elektrotechnické zariadenia

31321210-7    Káble nízkeho napätia

31731000-9    Elektrotechnický spotrebný materiál

45221241-3    Stavebné práce na cestných tuneloch

45317300-5    Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch

45314300-4    Inštalovanie kabeláže

71320000-7    Inžinierske projektovanie

  - Predpokladaná hodnota zákazky: 4 429 562,92 EUR (slovom: štyrimiliónyštyristodvadsaťdeväťtisícpäťstošesťdesiatdva EUR, deväťdesiatdva eurocentov) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len  „DPH“).

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky. V prípade, ak ponuky všetkých uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ uvedené identifikuje ako dôvod hodný osobitného zreteľa a môže postupovať v súlade s § 57 ods. 2 ZVO, a teda zrušiť dané verejné obstarávanie.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v súlade s § 6 ods.1 ZVO.

### Rozdelenie predmetu zákazky

  - Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.

  - Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:

Zariadenia uzatvoreného televízneho okruhu v tuneli Sitina predstavujú jeden funkčný celok, ktorý je súčasťou technologického vybavenia tunela Sitina a je prepojený s centrálnym riadiacim systémom. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu vykonal jeden dodávateľ s požadovanými schopnosťami a v požadovanej kvalite. Pri rozdelení zákazky je možné predpokladať navýšenie nákladov na realizáciu a možné problémy pri koordinácii viacerých subdodávateľov.

  - Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

### Variantné riešenie

  - Uchádzačom sa neumožňuje  predložiť variantné riešenie.

  - Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk  a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

### Miesto a termín dodania predmetu zákazky

  - D2 Tunel Sitina - diaľnica D2 Lamač – Staré Grunty.

V správe a údržbe:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stredisko správy a údržby diaľnic 2 Bratislava, Domkárska 9, 821 05 Bratislava

  - Termín realizácie: Realizáciu diela je možné vykonať výhradne na etapy s rozdelením realizačných prác na práce, ktoré nebudú mať vplyv na chod tunela, resp. s lokálnym obmedzením dopravy v tuneli Sitina v prípade realizácie v priečnych prepojeniach a núdzových zálivoch (ďalej aj ako „práce ktoré nebudú mať vplyv na chod tunela“), práce s lokálnym obmedzením dopravy v jednom jazdnom pruhu v mieste prác (ďalej aj ako „práce s lokálnym obmedzením“) a práce v tuneli počas úplnej uzávery tunela Sitina (ďalej aj ako „práce počas úplnej uzávery tunela Sitina“) v súlade s Harmonogramom realizácie diela.

  - Podrobné vymedzenie miesta dodania a predpokladaného termínu dodania predmetu zákazky sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.3  Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

### Zdroj finančných prostriedkov

### Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

### Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Zmluvy.

### Typ zmluvy

  - Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie Zmluvy o dielo podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s primeraným použitím § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva“).

  - Trvanie zmluvy: 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

  - Vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvoria časti B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

### Lehota viazanosti ponuky

  - Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

## Časť II.

## Komunikácia a vysvetľovanie

### Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

  - Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

  - Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa podmienok uvedených  § 20 Zákona.

  - Verejný obstarávateľ bude na  komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi používať elektronický prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej aj „JOSEPHINE“). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.

  - JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

  - Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome.

  - Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

  - Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“), prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky alebo akúkoľvek inú komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka i prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej  ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný od záujemcu/uchádzača) v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.

  - Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný/é e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

  - Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

  - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa  vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

  - Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom  zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE pričom priamy odkaz na dokumenty alebo informácie podľa prvej časti tejto vety verejný obstarávateľ sprístupní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127 (ďalej len „profil“) a zároveň  v systéme JOSEPHINE.

### Vysvetlenie informácií

  - V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

  - Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE „dostatočne vopred“.

  - Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.

  - Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk

- ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa tohto zákona aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred,

- ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo  na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.

  - Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasti alebo lehotu na predkladanie návrhov.

  - Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

### Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

11.1  Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. Miesto predmetu zákazky je uvedené v bode 5 časti A1 týchto súťažných podkladov. Z dôvodu bezpečnosti a dodržania interných predpisov verejného obstarávateľa každý záujemca, ktorý sa chce zúčastniť obhliadky, je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému JOSEPHINE najneskôr do dd. mm. rrrr do hh:mm hod. kontaktné údaje o účastníkoch obhliadky: meno, priezvisko, mobilný telefón a e-mail.

Podrobnejšie inštrukcie k obhliadke, ako aj termín a miesto stretnutia bude všetkým záujemcom, ktorí potvrdia svoj záujem o obhliadku, doručený prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Z obhliadky bude vyhotovený zápis, ktorý bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. Predmetom obhliadky je oboznámenie sa s predmetom zákazky, a teda verejný obstarávateľ v súlade s princípom transparentnosti nebude poskytovať dodatočné informácie týkajúce sa predmetu zákazky. Na obhliadke (tzn. počas obhliadky) nie je prípustné klásť otázky, ktorých predmetom by malo byť vysvetlenie súťažných podkladov alebo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Záujemca je následne až po vykonaní obhliadky oprávnený predložiť žiadosť o vysvetlenie v zmysle bodu 10 týchto súťažných podkladov.

## Časť III.

## Príprava ponuky

### Forma a spôsob predkladania ponuky

  - Ponuka sa predkladá elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ za podmienok:

    - Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

    - V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované doklady (odporúčaný je formát „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP.

    - Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Uchádzačom navrhovaná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky bude uvedená v ponuke uchádzača spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.

    - Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 ZVO, ktoré mu uchádzač poskytol. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo Zákona;

    - Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

  - Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov 
v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 305/2013 Z.z. a nasl o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených fotokópií týchto dokumentov. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

  - Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto SP.

### Jazyk ponuky

  - Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. Dané znenie platí aj v prípade ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

### Mena a ceny uvádzané v ponuke

14.1   Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR bez DPH (€).

14.2  	Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej   republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

14.3   Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu

uvedie v zložení:

14.3.1 	navrhovaná zmluvná cena bez DPH

14.3.2	     sadzba DPH a výška DPH

14.3.3 	navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

14.4   Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť či je, alebo nie je platiteľom DPH uvedie v ponuke  v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria (Príloha č. 1 k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP) a v záhlaví Zmluvy pri označení IČ DPH (Časť B.3 týchto SP).

14.5  V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- Zábezpeka

15.1	Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

15.2	Zábezpeka je stanovená vo výške 50 000,00 EUR (slovom: päťdesiattisíc eur, nula eurocentov).

15.3	Spôsoby zloženia zábezpeky:

15.3.1	zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke

alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), alebo

15.3.2	poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

15.3.3	poskytnutím poistenia záruky za uchádzača.

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia.

15.4	Podmienky zloženia zábezpeky

15.4.1	Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

15.4.1.1	Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa určený pre zábezpeky vedenom v Štátna pokladnica, na číslo účtu:

IBAN:			               SK13 8180 0000 0070 0069 4614

SWIFT (BIC):		     SPSRSKBA

variabilný symbol:	512510302

15.4.1.2	Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr  do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

15.4.1.3	Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1 a  15.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.

15.4.2	Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:

15.4.2.1	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky.

Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom 
v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“).

15.4.2.1.1	Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Kontaktné miesto: prízemie – podateľňa v čase: pondelok až    piatok 8:00 –15:00 hod.

15.4.2.1.2	Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Banková záruka – Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina“.

15.4.2.2	Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

15.4.2.3	V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

15.4.2.4  Verejný	obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej záruky/poistenia záruky nedoručuje do podateľne.

15.4.3	Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača

15.4.3.1	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) poistenia záruky.

Poistenie záruky za uchádzača môže byť poskytnuté poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“).

15.4.3.1.1	Originál poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.2.1.1.

15.4.3.1.2	Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Poistenie záruky – Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina“.

15.4.3.2	Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.3.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

15.4.3.3	V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

15.4.3.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej záruky/poistenia záruky nedoručuje do podateľne.

15.5	Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky:

15.5.1	Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich (7) dní odo dňa:

15.5.1.1	uplynutia lehoty viazanosti ponúk,

15.5.1.2	márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo

15.5.1.3	uzavretia zmluvy.

15.6 	Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu podľa § 56 ods. 5 až 10 Zákona.

15.7	Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu komunikácie verejnému obstarávateľovi.

### 16 	     Obsah ponuky

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do elektronického prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ a musí obsahovať doklady v nasledovnom poradí:

Povinný obsah ponuky:

  - Ponuka predložená elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE musí obsahovať tieto doklady v nasledovnom poradí:

    - Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto SP.

    - Obsah ponuky (index – položkový zoznam).

    - Vyplnený  formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP). V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen.

    - Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky v poradí tak ako sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky, bod 6.1.-6.4.

    - Návrh Zmluvy s vyplnenými cenami (časť B.3 týchto SP) vrátane požadovaných príloh k  Zmluve s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP. Návrh Zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

    - V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, návrh Zmluvy musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Zároveň v súlade s bodom 18.3.1 tejto časti súťažných podkladov, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 6 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov.

    - V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny (Prílohy č. 7 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov).

    - Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte *.xls/*xlsx a zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

    - Vyplnenú Prílohu č. 1 Výkaz výmer (tabuľky č. 1 – 6) k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte *.xls/*xlsx a zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

    - Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15 časti A.1 Pokyny  pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 alebo poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (scan originálu) bankovej záruky alebo poistenia záruky alebo elektronický dokument, podľa bodov 15.4.2.4 a 15.4.3.4. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.4.2.1.1 alebo podľa bodu 15.4.3.1.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. (pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej/poistenia záruky nedoručuje do podateľne).

    - Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení Nariadenia Rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára 2025 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

    - Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

    - Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7. zákona o verejnom obstarávaní k časti A.3 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

    - Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, uvedených v Oznámení a v SP, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže podľa § 39 zákona doklady na preukázanie podmienok účasti predbežne nahradiť:

Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona:

    - JED tvorí Prílohu č. 2 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Hopodársky subjekt/záujemca/uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u, zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel α (alpha): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.

    - Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač/záujemca je povinný predložiť JED aj pre túto/tieto/osoby obsahujúce informácie podľa § 39 ods. 2 zákona.

    - V prípade, ak uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, ktorá predkladá ponuku, uchádzač/záujemca vyplní a predloží samostatný  JED s požadovanými informáciami za  každého člena skupiny dodávateľov.

    - Ak záujemca/uchádzač využíva na plnenie zákazky subdodávateľa, ktorého technické a odborné kapacity nevyužíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, uchádzač je povinný predložiť JED za každého takého subdodávateľa.

    - Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, záujemca/uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

    - Ak uchádzač/záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača/záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu/dokladov nahradeným JED-om. Ucádzač/záujemca doručí doklady do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Voliteľný obsah ponuky – ak sa uplatňuje

    - V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

    - V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, Príloha č. 6 Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov, konajúcu za skupinu dodávateľov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, týchto SP.

16.1.17 Príloha č. 7 Zoznam dôverných informácií k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, ak sa uplatňuje.

### Náklady na prípravu ponuky

  - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač  bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

  - Ponuky predložené elektronicky v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti uchádzačom nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

## Časť IV.

## Predkladanie ponuky

### Predloženie ponuky

  - Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 12 časti A.1 týchto SP. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) v dostatočnom časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.

  - Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

  - Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov:

    - v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo predloženie Čestného vyhlásenia skupiny dodávateľov podľa Prílohy č.6 časti A.1 týchto SP;

    - ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich právne zaväzuje.

  - Za účelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky určitú právnu formu, napríklad zoskupenie bez právnej subjektivity (napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka)  alebo niektorú z obchodných spoločností podľa § 56 ods.1 Obchodného zákonníka.

  - Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem tam uvedených, pred uzatvorením Zmluvy bude povinná preukázať, že  táto právna forma má spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra atď.

  - V  prípade zoskupenia bez právnej subjektivity zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí obsahovať:

    - plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s plnením Zmluvy voči verejnému obstarávateľovi, vrátane prijímania pokynov pre ostatných účastníkov zoskupenia a realizácie platieb medzi zoskupením a verejným obstarávateľom, pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy;

    - percentuálny podiel na zákazke, ktorí uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia, a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti,

    - prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s plnením Zmluvy.

### Registrácia a autentifikácia uchádzača

  - Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

  - Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 08:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 08:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

  - Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

  - Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže: „Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina“.

### Lehota na predkladanie ponuky

  - Lehota na predkladanie ponuky je uvedená v Oznámení.

  - Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.

### Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

  - Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

  - Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

## Časť V.

## Otváranie a vyhodnotenie ponúk

### Otváranie ponúk (online sprístupnenie)

  - Dátum a hodina otvárania ponúk je uvedená v Oznámení.

  - Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO.

  - Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 týchto SP.

  - Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje podľa § 52 ods. 2 Zákona.

### Preskúmanie ponúk

  - Verejný obstarávateľ zriadi, v súlade s § 51 Zákona, za účelom preskúmania a vyhodnotenia ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk.

  - Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.

  - Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.

  - Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

- boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk,

- obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP,

- zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto SP.

  - Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení a v týchto SP.

  - Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.

### Dôvernosť procesu verejného obstarávania

  - Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona.

  - Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia Zákona a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

### Vyhodnocovanie ponúk

  - Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona.

  - Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa návrhu na plnenie kritéria určenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto SP a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a na základe pravidiel ich uplatnenia.  Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk  z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa podľa ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (tzv. „super“ reverzná súťaž) u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.

  - Komisia vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti a vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

  - Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku, komisia bude postupovať v súlade s § 53 ods. 2 a ods. 4 Zákona.

  - Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktorá je pre jej cenu podstatná.

### Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

  - Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 39, § 40 a § 152 ZVO.

  - Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 37 ZVO.

  - Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona: „ ... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.

  - Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

  - Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek z verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 6 a 7 zákona, Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 8 zákona.

  - Verejný obstarávateľ dáva hospodárskym subjektom na vedomie, že bude postupovať podľa čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

- ruský štátny príslušník, fyzická osoba s pobytom v Rusku alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadení v Rusku,

- právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo

- fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v písmene a) alebo b) tohto odseku, vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.

### Oprava chýb

  - Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada uchádzača prostriedkami elektronickej platformy JOSEPHINE o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv ani na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.

  - Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:

    - rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená správne,

    - rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny súčin jednotkovej ceny a množstva,

    - preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,

    - nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.

  - O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie súhlasu s vykonanou opravou prostredníctvo systému JOSEPHINE.

  - Je potrebné, aby komisia v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky v súlade s § 53 ods. 1 zákona zistila, či sa v konkrétnom prípade jedná o zrejmú chybu v písaní a počítaní a či je takúto chybu možné (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) prostým spôsobom odstrániť. Pokiaľ komisia dospeje k záveru, že nejde o chybu v písaní a počítaní, pre určenie ďalšieho postupu z kontextu celej ponuky komisia (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) môže relevantne vyhodnotiť, že v tomto prípade ide o nejasnosť/ nezrovnalosť iného charakteru, a aplikuje závery z Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria. Nezrovnalosti tohto charakteru je vo všeobecnosti možné odstrániť bez toho, aby sa to považovalo za (nedovolenú) zmenu ponuky (t. j. situáciu, v ktorej by nešlo len o objasňovanie skutočností uvedených v ponuke ale o faktické predloženie novej ponuky).

## Časť VI.

## Prijatie ponuky

### Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile verejného obstarávateľa a v systéme JOSEPHINE. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie najmä identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

### Uzavretie Zmluvy

  - Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu,1  majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.2

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je

      - prezident Slovenskej republiky,

      - člen vlády,

      - vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,

      - vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

      - sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

      - generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,

      - verejný ochranca práv,

      - predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

      - štátny tajomník,

      - generálny tajomník služobného úradu

      - prednosta okresného úradu,

      - primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo

      - predseda vyššieho územného celku.

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu1 , ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa bodu 29.4.

  - Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr jedenásty (11) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona.

  - Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do desiatich (10) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 4 Zákona, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE. Úspešný uchádzač alebo uchádzači,  ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“)  alebo ich subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod.

  - Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 29.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí.

  - Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí, sú povinní splniť povinnosť podľa bodu 29.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINEPHINE.

  - Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 29.3 až 29.4 je dlhšia ako 10 pracovných dní.

  - Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia, ktorých hodnota v úhrne neprevyšuje sumu 250 000 eur, to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra partnerov verejného sektora určiť.

  - Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Zmluvu vrátane všetkých jej príloh. Pri predkladaní Zmluvy  v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť päť (5) rovnopisov Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v  Zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. (Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok k Zmluve). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v bode 18.5 tejto časti súťažných podkladov. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a  Zmluva s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/ osôb na podpis Zmluvy (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t.j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

### Zrušenie verejného obstarávania

  - Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak:

- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona,

- nedostal ani jednu ponuku,

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona alebo § 45 Zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona,

- jeho zrušenie nariadil úrad.

  - Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie  tohto Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

  - Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení verejného obstarávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

  - Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

### Ochrana osobných údajov

  - Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že v priebehu predmetného verejného obstarávania dochádza k spracúvaniu osobných údaov dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a s vybranými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  - Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, aby pri príprave ponúk a v priebehu verejného obstarávania dbali na povinnosti vyplývajúce z  GDPR.

Prílohy - povinné:

Príloha č. 1 k časti A.1  -       Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 k časti A.1  -       Jednotný európsky dokument

Príloha č. 3 k časti A.1  -	Čestné vyhlásenie podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení Nariadenia Rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára 2025

Príloha č. 4 k časti A.1  -       Vyhlásenie uchádzača

Prílohy – nepovinné, ak sa uplatňuje:

Príloha č. 5 k časti A.1  -       Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov

Príloha č. 6 k časti A.1  -	Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov, konajúcu za skupinu dodávateľov

Príloha č. 7 k časti A.1  -       Zoznam dôverných informácií

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

1.          Určenie kritéria:

1.1	Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) Zákona, a teda na základe najnižšej ceny.

1.2	Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eurách (€, alebo EUR) bez DPH vyjadrená maximálne na dve desatinné miesta.

2.	        Definícia kritéria:

2.1	Navrhovaná cena za celý predmet zákazky je cena za dodanie predmetu zákazky v rozsahu a v súlade s požiadavkami uvedenými v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

2.2	        Cena musí byť vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 A.1 Pokyny pre uchádzačov SP.

Pre potreby vyhodnotenia ponúk sa použije cena v EUR bez DPH.

3.	        Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce:

3.1	Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách týkajúcich sa navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky.

3.2	Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, podľa určenej definície kritéria - najnižšej ceny za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.

3.3	Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa podľa zostaveného poradia v zmysle stanoveného kritéria umiestni na prvom mieste.

4	        Spôsob uvedenia návrhu na plnenie:

4.1	Uchádzačov Návrh na plnenia kritéria v tabuľke Prílohy č. 1 k časti A.2, bude vyplnený automaticky na základe aplikovanej matematiky spolu s prílohou č. 1 k časti B.2 – Výkaz výmer.

Príloha:

Príloha č. 1 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria

A.3 PODMIENKY ÚČASTI

# PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA, FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA, TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

- Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

- Podľa § 32 ods.7 zákona, podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa odseku 5, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety.

- Preukazovanie splnenia podmienok účasti podľa §32 ods.1. písm. a) ZVO v spojení s ods.7, týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa §34 ods.3 ZVO inou/treťou osobou sa týka aj týchto osôb. Za iné/tretie osoby predkladajú a podpisujú čestné vyhlásenie osoby oprávnené konať v mene inej/tretej osoby.

- Podľa § 32 ods. 8 zákona, za osobu podľa odseku 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7.

- vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu.

b)    má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu.

c)   má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného   orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo.

d)   má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe zmluvy uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

- Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

- Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

- Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

- Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO.

- neuplatňuje sa

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:

  - podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO

Zoznam zrealizovaných dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (t. j. modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu v cestných tuneloch a prislúchajúcich cestných komunikáciách) za predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Pod dodávkami rovnakého charakteru ako predmet zákazky sa rozumie, že uchádzač v rozhodnom období realizoval rovnaké dodávky, ktoré budú poskytované v rámci plnenia predmetu zákazky, t. j. výmena a záručný servis technológie kamerových systémov v tuneloch, diaľniciach, rýchlostných cestách alebo inej cestnej komunikácie.

Pod dodávkami podobného charakteru ako predmet zákazky sa rozumie, že uchádzač v rozhodnom období realizoval dodávky a poskytoval služby záručného a/alebo pozáručného servisu a/alebo opráv komponentov kamerových systémov v tuneloch, diaľniciach, rýchlostných cestách alebo inej cestnej komunikácie.

  - Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za vykonanie diela.

  - Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

  - Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

  - Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 1:

Uchádzač predloží zoznam úspešných dodávok, ktorým preukáže realizáciu predmetu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovom objeme min. 350.000,00 EUR bez DPH za rozhodné obdobie.

Ak odberateľom nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO v zozname úspešných dodávok uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, názov dodaného tovaru, zmluvné množstvo tovaru, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné pre overenie si uvedených informácií.

V prípade dodaného tovaru, ktorého začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov dodaného tovaru spadajúceho do rozhodného obdobia.

III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 2:

Uchádzač predloží zoznam osôb osobitne zodpovedných za poskytnutie služby – kľúčových expertov podľa Prílohy č. 3 časť A.3 Podmienky účasti týchto SP -  Zoznam Kľúčových expertov.

Uchádzač predloží minimálne 1 (jednu) osobu za požadovaného kľúčového experta. Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčového experta:

Kľúčový expert: Špecialista uzatvoreného televízneho okruhu

- minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa dopravného alebo elektrotechnického zamerania. Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom overenej kópie vysokoškolského diplomu.

- minimálne 4-ročné preukázateľné praktické skúsenosti v oblasti realizácie a/alebo servisu kamerových systémov pre využitie v tuneloch a ISD, túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže Referenčným listom (za každý projekt, resp. profesionálnu praktickú skúsenosť samostatne),  podľa Prílohy č. 3 k časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP.

Z uchádzačom predloženého Referenčného listu kľúčového experta musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:

- meno a priezvisko kľúčového experta,

- názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa kľúčového experta,

- čas realizácie projektu/plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok),

- stručný popis predmetu projektu/zmluvy,

- stručný rozsah činnosti, ktoré kľúčový expert zabezpečoval,

- tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.

# Prílohy:

Príloha č. 1 k časti A.3  - Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom

obstarávaní

Príloha č. 2 k časti A.3 - Zoznam kľúčových expertov (zároveň príloha č. 8 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 3 k časti A.3  - Referenčný list kľúčového experta

# B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Opis a rozsah zákazky, ako aj Technická špecifikácia a parametre predmetu zákazky sú uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou časti B.1 súťažných podkladov, zároveň Príloha č. 5 Zmluvy o dielo.

Prílohy:

# Príloha č. 1 k časti B.1  - Projektová dokumentácia

# B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

Spôsob určenia ceny je neoddeliteľnou súčasťou časti B.2 súťažných podkladov.

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti B.2  - Výkaz výmer: tabuľka č. 1 - 6 (zároveň príloha č. 1 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 2 k časti B.2  - Spôsob určenia ceny (zároveň príloha č. 10 Zmluvy o dielo)

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Uchádzač predloží návrh zmluvy podľa Obchodného zákonníka, podľa podmienok súťaže (podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v ktorom budú uvedené nasledovné údaje:

Zmluva o dielo

# uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

# v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) s primeraným použitím § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

„Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina“

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

- Objednávateľ:

Obchodné meno:					Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:									Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Zápis v obch. reg.:		akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3518/B

Štatutárny orgán:		predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

IČO:									35 919 001

DIČ: 									202 193 7775

IČ DPH:								SK 202 193 7775

Bankové spojenie: 					Štátna pokladnica

IBAN:									SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT: 							SPSRSKBA

Tel.:									+421 2 5831 1111

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. 	Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch. reg.:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach cenových:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

Článok I

Predmet zmluvy

  - Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve, súťažných podkladoch, v kvalite určenej technickými normami a právnymi predpismi a podľa dokumentácie pre realizáciu stavby „Projektová dokumentácia DRS pre modernizáciu uzatvoreného televízneho okruhu v tuneli Sitina a prislúchajúceho ISD diaľnice D2“, ktorú vypracovala spoločnosť ACP AuComp, s.r.o. (5/2018, revízia 9/2024) (ďalej len „projektová dokumentácia“), vykonať pre objednávateľa dielo „Modernizácia UTO (uzatvoreného televízneho okruhu) v tuneli Sitina a prislúchajúceho ISD diaľnice D2“ technologického celku (ďalej len „T“) T 427 Kamerový dohľad tunela Sitina a prislúchajúci ISD diaľnice D2, ako jeden funkčný celok (ďalej len „dielo“) a  technický servis pre T 427 Kamerový dohľad tunela Sitina a prislúchajúci ISD diaľnice D2 (ďalej len „technický servis“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za dielo a technický servis cenu uvedenú v Článku III tejto zmluvy.

  - Predmet diela podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy pozostáva najmä z dodania, činnosti spojenej s montážou T 427 Kamerový dohľad tunela Sitina a prislúchajúci ISD diaľnice D2 a iných činností uvedených v Prílohe č. 5 zmluvy – B.1 Opis predmetu zákazky (ďalej len „Príloha č. 5“) a predmet technického servisu podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy vo vykonávaní servisnej činnosti bližšie špecifikovanej  v Prílohe č. 5 zmluvy. Súčasťou plnenia je aj vykonanie funkčných skúšok diela v súlade s Harmonogramom realizácie diela, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí Prílohu č. 2 zmluvy (ďalej len „Harmonogram realizácie diela“ alebo „Príloha č. 2“).

  - Pretože na vykonanie diela nie je možné zabezpečiť uzáveru tunela Sitina naraz na také obdobie, aby celé dielo mohlo byť vykonané v rámci jednej uzávery tunela Sitina, dielo je možné vykonať výhradne na etapy s rozdelením realizačných prác na práce, ktoré nebudú mať vplyv na chod tunela, resp. s lokálnym obmedzením dopravy v tuneli Sitina v prípade realizácie v priečnych prepojeniach a núdzových zálivoch (ďalej aj ako „práce ktoré nebudú mať vplyv na chod tunela“), práce s lokálnym obmedzením dopravy v jednom jazdnom pruhu v mieste prác (ďalej aj ako „práce s lokálnym obmedzením“) a práce v tuneli počas úplnej uzávery tunela Sitina (ďalej aj ako „práce počas úplnej uzávery tunela Sitina“). Povolenie úplnej uzávery tunela Sitina pre realizáciu prác počas úplnej uzávery tunela Sitina a dočasné dopravné značenie pre obmedzenie premávky počas vykonávania diela, zabezpečí objednávateľ.

  - Dielo je rozdelené na nasledovné 4 (štyri) etapy:

    - I. Etapa – Práce, ktoré nebudú mať vplyv na chod tunela

Práce vykonávané na južnom a severnom portáli tunela Sitina (okrem miestnosti vysokého napätia), v kolektoroch, na Stredisku správy a údržby diaľnic (ďalej len „SSÚD“) Polianky, na SSÚD 2 Domkárska ulica a na stredisku diaľničnej polície, bližšie špecifkované v bode 4.1 Prílohy č. 5 rámcovej dohody.

(ďalej len „I. etapa“)

    - II. Etapa - Práce s lokálnym obmedzením

Realizácia nových napájacích káblových rozvodov pre nové doplnené otočné IP kamery na diaľnici D2, inštalácia nového stĺpu a nových nadstavcov na návestné rezy a portály tunela Sitina. Bližšia špecifikácia prác je uvedená v bode 4.1 Prílohy č. 5 rámcovej dohody.

(ďalej len „II. etapa“)

    - III. Etapa – Práce s lokálnym obmedzením

Realizácia nových káblových trás pre prenos videosignálu (optické trasy) medzi príslušnými technologickými uzlami a kamerami na diaľnici D2, realizácia káblovej spojky, samotných demontáží pôvodných otočných kamier a ich nahradenie novými otočnými IP kamerami, v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len „TKP“) 40. Bližšia špecifikácia prác je uvedená v bode 4.1 Prílohy č. 5 rámcovej dohody.

(ďalej len „III. etapa“)

    - IV. Etapa – Práce počas úplnej uzávery tunela Sitina

Inštalácia nových optických káblových rozvodov ku kamerám pre monitorovanie dopravy, t. j. ku kamerám, ktoré budú v zmysle TKP 40 vybavené AID softvérom a postupná výmena starých kamier za nové IP kamery s AID softwérom, novým krytom a novým nastaviteľným kĺbom. Bližšia špecifikácia prác je uvedená v bode 4.1 Prílohy č. 5 rámcovej dohody.

(ďalej len „IV. etapa“)

(Na účely zmluvy sa každá vyššie uvedená etapa realizácie diela podľa tohto bodu zmluvy považuje za samostatnú časť diela, na ktorú sa v prípadoch ustanovených v tejto zmluve vzťahujú samostatné ustanovenia zmluvy (ďalej len „samostatná časť diela“) v príslušnom gramatickom tvare).

1.5 	Pretože na vykonanie IV. etapy samostatnej časti diela nie je možné zabezpečiť uzáveru tunela Sitina naraz na také obdobie, aby IV. etapa samostatnej časti diela mohla byť vykonaná v rámci jednej uzávery tunela Sitina, bude nutné realizáciu IV. etapy samostatnej časti diela rozdeliť na samostatné celky (časti) v rámci každej zabezpečenej uzávery tunela Sitina podľa Prílohy č. 2 za predpokladu, že bude vykonaná včas dopredu I. etapa samostatnej časti diela. Po ukončení každej časti IV. etapy samostatnej časti diela podľa Prílohy č. 2 zmluvy v rámci každej zabezpečenej uzávery tunela Sitina, zmluvné strany podpíšu záznam v stavebnom denníku o vykonaní časti IV. etapy samostatnej časti diela podľa Článku VII bod 7.3 zmluvy. Tam kde sa v tejto zmluve vyskytujú ustanovenia vzťahujúce sa na dielo, sa tieto primerane aplikujú aj na každú samostatnú časť diela, ako aj každú časť IV. etapy samostatného diela.

1.6 	Každá samostatná časť diela bude preberaná samostatne na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán (ďalej len „preberací protokol“) za predpokladu splnenia ostatných kvalitatívnych a iných podmienok podľa tejto zmluvy vzťahujúcich sa na dielo, resp. samostatnú časť diela a následne bude dielo preberané ako celok, postupom podľa Článku VII zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný po ukončení realizačných prác vykonať funkčné skúšky diela v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy, pričom úspešné vykonanie funkčných skúšok diela je aj predpokladom riadneho ukončenia diela ako jedného funkčného celku. Predmetom funkčných skúšok diela je úplné overenie, či dielo je vykonané v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch, tejto zmluve a jej prílohách, či je bez vád a či dosialo účel zmluvy a riadny nepretržitý chod. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní pred vykonaním funkčných skúškok predložiť objednávateľovi Harmonogram funkčných skúšok, ktorý bude obsahovať podrobný plán a predmet funkčných skúšok pre jednotlivé zariadenia tak, aby bolo možné vykonať tieto skúšky podľa skutočne vykonaných prác. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi po doručení Harmonogramu funkčných skúšok pripomienky a/alebo pozmeňovacie návrhy, zhotoviteľ je povinný ich zapracovať do Harmonogramu funkčných skúšok. V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť funkčné skúšky v súlade s Harmonogramom funkčných skúšok a/alebo v prípade, že dielo bude mať vady, pre ktoré ho nemožno riadne užívať, je objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie. Protokol o úspešnom vykonaní funkčných skúšok je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie samostatnej časti diela (ak sa majú v príslušnej etape samostatnej časti diela vykonať),  ako aj pre odovzdanie a prezatie diela ako jedného funkčného celku.

Článok II

Miesto plnenia a lehota vykonania diela

  - Miesto vykonania diela a technického servisu je tunel Sitina v úseku diaľnice D2, Lamač - Staré Grunty a prislúchajúci ISD diaľnice D2 v správe a údržbe: SSÚD 2 Bratislava, Domkárska 9, 821 05 Bratislava, za súčasť ktorého sa považuje aj priestor pred severným a južným portálom tunela Sitina (ďalej aj ako „miesto plnenia“).

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a ukončí dielo, resp. každú samostatnú časť diela v súlade so vzájomne odsúhlaseným Harmonogram realizácie diela, a to:

    - I. etapu samostatnej časti diela najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa začatia prác na I. etape samostatnej časti diela podľa bodu 2.9 podbodu 2.9.1 tohto článku zmluvy;

    - II. etapu samostatnej časti diela najneskôr do 50 (päťdesiatich) kalendárnych dní odo dňa začatia prác na II. etape samostatnej časti diela podľa bodu 2.9 podbodu 2.9.2 tohto článku zmluvy;

    - III. etapu samostatnej časti diela najneskôr do 40 (štyridsiatich) kalendárnych dní odo dňa začatia prác na III. etape samostatnej časti diela podľa bodu 2.9 podbodu 2.9.3 tohto článku zmluvy;

    - IV. etapu samostatnej časti diela v rozsahu najviac 18 (osemnásť) kalendárnych dní povolených uzáver tunela Sitina v 24 (dvadsať štyri) hodinových smenách bez prestoja, a to aj počas víkendov a sviatkov.

  - S ohľadom na to, že práce na IV. etape samostatnej časti diela je možné vykonať výlučne v čase úplnej uzávery tunela Sitina (jarnej/ jesennej uzávery tunela Sitina a počas iných povolených úplných uzáver tunela Sitina), a vzhľadom na to, že termín uzávery tunela Sitina, a počet dní povolenej uzávery tunela Sitina nie je možné vopred určiť, nakoľko tento závisí od posúdenia a povolenia príslušného cestného správneho orgánu, bude počet dní potrebných na práce IV. etapy samostatnej časti diela rozdelený medzi jednotlivé uzávery tunela Sitina podľa toho, v akom rozsahu bude príslušná uzávera tunela Sitina cestným správnym orgánom povolená, a to v súlade so schváleným Harmonogramom realizácie diela. Zhotoviteľ berie na vedomie, že každá povolená uzávera tunela trvá rôzne časové obdobie, približne 54 (päťdesiat štyri) hodín nepretržitých prác a z technických dôvodov a z dôvodov uvedených v prvej vete tohto bodu zmluvy nemusí byť možné zabezpečiť dlhšiu uzáveru tunela Sitina, prípadne môže trvať kratší čas. Z tohto dôvodu budú práce na IV. etape samostatnej časti diela vykonávané na viackrát, t. j. práce budú rozdelené medzi viaceré uzávery tunela Sitina. Zhotoviteľ je povinnný práce na IV. etape samostatnej časti diela vykonávať nepretržite počas uzávery tunela Sitina, t. j. v 24 (dvadsať štyri) hodinových smenách, a to aj počas víkendov a sviatkov.

  - Pre účely špecifikácie rozsahu prác IV. etapy samostatnej časti diela, ktoré bude zhotoviteľ povinný vykonať počas príslušnej uzávery tunela Sitina, bude slúžiť rozpis prác podľa záväzného Harmonogramu realizácie diela. V prípade uzávery tunela Sitina je zhotoviteľ povinný vykonať také množstvo prác (časť IV. etapy samostatnej časti diela), ktoré prislúcha na počet dní uzávery podľa Harmonogramu realizácie diela.

  - Z klimatických dôvodov a povahy prác je dielo, resp. samostatnú časť diela, možné vykonať prioritne v období od 01.04. do 31.10. kalendárneho roka (ďalej aj len „sezóna letnej údržby“), v prípade vhodných klimatických podmienok pre realizáciu prác aj mimo sezóny letnej údržby. Ak z objektívnych dôvodov nebude možné dielo, resp. samostatnú časť diela alebo jej časť vykonať v období, v ktorom zmluva nadobudne účinnosť, termín realizácie samostatnej časti diela alebo jej časti sa presunie do obdobia nasledujúceho kalendárneho roka. Objektívnymi dôvodmi sú napríklad uplatnené revízne postupy podľa právnych predpisov, dôvody vyššej moci alebo nedostatočný počet dní zabezpečenej uzávery tunela Sitina v príslušnom kalendárnom roku. Zhotoviteľ je povinný o začatí a ukončení prác vykonať zápis v stavebnom denníku.

  - Pre účely vykonávania prác IV. etapy samostatnej časti diela sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi oznámiť termín povolenej uzávery tunela Sitina bezodkladne po tom, ako od príslušného cestného správneho orgánu dostane vyrozumenie o povolení uzávery tunela Sitina. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať práce na IV. etape samostatnej časti diele od prvého dňa povolenej uzávery tunela Sitina za predpokladu, že mu bolo umožnené vykonať I. etapu samostatnej časti diela v súlade s Harmonogramom realizácie diela tak, aby mohol nastúpiť na výkon prác IV. etapy samostatnej časti diela riadne a včas. Uvedené platí pre každú zabezpečenú uzáveru tunela Sitina a pre každú časť IV. etapy samostatnej časti diela, ktorú je zhotoviteľ povinný vykonať počas tejto uzávery tunela Sitina podľa bodu 2.4 tohto článku zmluvy. Nenastúpenie na výkon prác IV. etapy samostatnej časti diela v prvý deň povolenej uzávery tunela Sitina zakladá nárok objednávateľa na okamžité odstúpenie od zmluvy pre jej podstatné porušenie ako aj na zmluvnú pokutu podľa Článku IX bod 9.3 zmluvyꓼ pre vylúčenie pochybností, uvedené sa vzťahuje na každú povolenú uzáveru tunela Sitina.

  - Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať miesto určené na vykonávanie prác diela, resp. samostatných častí diela (ďalej len „stavenisko“) a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať pre:

    - I. etapu samostatnej časti diela v termíne určenom objednávateľom v písomnej výzve objednávateľa doručenej zhotoviteľovi do sídla zhotoviteľa uvedeného v záhlaví zmluvyꓼ

    - II. etapu samostatnej časti diela (i) do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia I. etapy samostatnej časti diela na základe preberacieho protokolu, v prípade, ak tento dátum pripadne na sezónu letnej údržby (ii) alebo najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa začatia sezóny letnej údržby v prípade, ak dátum odovzdania a prevzatia I. etapy samostatnej časti diela na základe preberacieho protokolu pripadne na dátum mimo sezóny letnej údržby podľa bodu 2.5 tohto článku zmluvy (iii) alebo kedykoľvek inokedy, ak sa na tom zmluvné strany spoločne písomne dohodnúꓼ

    - III. etapu samostatnej časti diela (i) do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia II. etapy samostatnej časti diela na základe preberacieho protokolu, v prípade, ak tento dátum pripadne na sezónu letnej údržby (ii) alebo najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa začatia sezóny letnej údržby v prípade, ak dátum odovzdania a prevzatia II. etapy samostatnej časti diela na základe preberacieho protokolu pripadne na dátum mimo sezóny letnej údržby podľa bodu 2.5 tohto článku zmluvy (iii) alebo kedykoľvek inokedy, ak sa na tom zmluvné strany spoločne písomne dohodnúꓼ

    - IV. etapu samostatnej časti diela (i) v prvý (1.) deň povolenej uzávery tunela Sitina po odovzdaní a prevzatí I. etapy samostatnej časti diela na základe preberacieho protokolu, alebo  (ii) v prvý (1.) deň povolenej uzávery tunela Sitina po odovzdaní a prevzatí I. etapy, II. etapy ako aj III. etapy samostatnej časti diela na základe preberacieho protokolu (iii) alebo kedykoľvek inokedy, ak sa na tom zmluvné strany spoločne písomne dohodnú.

  - O odovzdaní a prevzatí staveniska smostatnej časti diela vyhotovia zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických (za objednávateľa postačuje jedna osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických uvedená v Prílohe č. 7 zmluvy – Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a Technický dozor objednávateľa (ďalej len „Príloha č. 7“) a  technický dozor objednávateľa (t. j. ktorýkoľvek jeden technický dozor objednávateľa). Odo dňa zápisničného, resp. protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na samostatnej časti diela zhotoviteľ.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať práce na samostatnej časti diela pre:

    - I. etapu samostatnej časti diela najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska podľa bodu 2.7 podbodu 2.7.1 tohto článku zmluvyꓼ

    - II. etapu samostatnej časti diela najneskôr do troch (3) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska podľa bodu 2.7 podbodu 2.7.2 tohto článku zmluvyꓼ

    - III. etapu samostatnej časti diela najneskôr do troch (3) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska podľa bodu 2.7 podbodu 2.7.3 tohto článku zmluvyꓼ

    - IV. etapu samostatnej časti diela od prvého dňa povolenej uzávery tunela Sitina v súlade s bodom 2.6 tohto článku zmluvy po odovzdaní staveniska podľa bodu 2.7 podbodu 2.7.4 tohto článku zmluvy.

  - V prípade, ak odovzdaniu staveniska ktorejkoľvek samostatnej časti diela podľa bodu 2.7 tohto článku zmluvy nedôjde z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ sa dostáva do omeškania so začatím prác samostatnej časti diela a objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu podľa Článku IX bod 9.2 zmluvy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť termín začatia vykonávania prác každej samostatnej časti diela.

  - Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie akýchkoľvek prác samostatnej časti diela s dôsledkom nedodržania zmluvnej lehoty samostatnej časti diela podľa tohto článku zmluvy. Omeškaním zhotoviteľa s vykonaním ktorejkoľvek samostatnej časti diela v dohodnutej lehote z dôvodov na strane zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa Článku IX tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

  - Pre účely zmluvy sa za vyššiu moc považujú, „tzv. objektívne právne skutočnosti“, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. dopravné kalamity, poveternostné vplyvy, živelné pohromy atď. Pre vylúčenie všetkých pochybností, za vyššiu moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej zmluvnej strany alebo zmena ekonomických pomerov zmluvnej strany alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Ak nastanú okolnosti vyššej moci zmluvné strany posunú termíny plnenia o dobu zodpovedajúcu trvaniu týchto okolností a odstránenia ich následkov. Zhotoviteľ je povinný zároveň preukázať, akým spôsobom a počas akej doby mu vyššia moc bránila v plnení zmluvy.

  - Objednávateľ si vyhradzuje právo na úpravu Harmonogramu realizácie diela (napr. ak jedna uzávera tunela Sitina bude trvať viac dní ako je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy), a to vzájomným písomným odsúhlasením zmluvných strán, bez nároku zhotoviteľa na akúkoľvek náhradu škody a/alebo ušlého zisku, úrokov z omeškania, prípadne akýchkoľvek iných nárokov, strát a kompenzácií. Zmenu v zmysle predchádzajúcej vety je možné vykonať dodatkom k zmluve v zmysle Článku XVII bod 17.4 zmluvy a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Článok III

Cena za vykonanie diela, technického servisu a plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB

  - Cena za dielo:

Cena bez DPH v EUR:

Cena slovom:

3.2.1 Fakturácia ceny za vykonanie diela sa bude uskutočňovať samostatne pre každú samostatnú časť diela po ukončení samostatnej časti diela a jej odovzdaní a prevzatí na základe preberacieho protokolu podľa Článku VII bodu 7.9 zmluvy, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

  - Cena za každý 1 rok výkonu technického servisu:

Cena bez DPH v EUR:

Cena slovom:

Cena za 5 rokov výkonu technického servisu:

Cena bez DPH v EUR:

Cena slovom:

    - Fakturácia technického servisu sa uskutoční za každý jeden (1) rok výkonu technického servisu odo dňa začatia vykonávania technického servisu, ktorý je zhodný s dátumom odovzdania a prevzatia diela ako celku na základe záverečného preberacieho protokolu podľa Článku VII bodu 7.12 zmluvy do konca záručnej doby diela, resp. každej samostatnej časti diela podľa Článku V bodu 5.1 zmluvy.

3.3 	Cena za každý 1 rok plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB:

Cena bez DPH v EUR:

Cena slovom:

Cena za 5 rokov plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB:

Cena bez DPH v EUR:

Cena slovom:

    - Fakturácia za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB sa uskutoční spolu s fakturáciou technického servisu podľa bodu 3.2 podbod 3.2.1 zmluvy.

  - Cena za celý predmet zmluvy:

Cena bez DPH v EUR:

Cena slovom:

K celkovej cene bude pripočítaná DPH v zmysle ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  - V prípade, ak sa počas platnosti zmluvy zmení sadzba DPH, pri každom vzniku daňovej povinnosti sa uplatní sadzba DPH platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu sadzby DPH nie je potrebné meniť uzatvorením dodatku k zmluve.

  - Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

  - Prijaté jednotkové ceny/ hodinové sadzby sú pevné a nemenné,  záväzné počas trvania tejto zmluvy. Cena za dielo podľa bodu 3.1 tohto článku môže byť upravená iba podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve postupom podľa bodu 3.9 tohto článku zmluvy a v súlade so záznamami v stavebnom denníku.

  - Jednotkové ceny/hodinové sadzby, ktoré predložil zhotoviteľ vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, uvedené v Prílohe č. 1 Ocenený výkaz výmer (ďalej len „Príloha č. 1“) zmluvy, pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela, resp. samostatnej časti diela a výkon činností v rozsahu podľa súťažných podkladov a tejto zmluvy.

  - Zmenu obsahu (ďalej len „nové práce“) alebo rozsahu (ďalej len „naviac alebo menej práce“) ktorejkoľvek časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými ZVO buď uzatvorením dodatku k tejto zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac alebo menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac alebo menej alebo nové práce. Zmena ceny za vykonanie diela uvedená v tomto článku zmluvy môže byť vykonaná výlučne po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa s touto zmenou a zmluvné strany sa zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k zmluve podľa postupu uvedeného Článku XVII bod 17.4 zmluvy. Cenu diela alebo samostatnej časti diela alebo jej časti podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac alebo menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

  - V prípade zmeny ceny diela alebo samostatnej časti diela alebo jej časti podľa bodu 3.9 tohto článku zmluvy o naviac alebo menej práce, tieto budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

  - Pri ocenení nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri uzavretí zmluvy, budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a tvorí Prílohu č. 10 tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu tejto zmluvy sa z dôvodov nepredvídateľných v čase uzavretia zmluvy nebude na podnet objednávateľa realizovať.

Článok IV

Platobné a fakturačné podmienky

- Splatnosť faktúr podľa zmluvy je tridsať (30) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa podľa zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

- Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy a musia byť k nej priložené požadované prílohy v zmysle bodu 4.3 a/alebo bodu 4.4 a/alebo 4.5 tohto článku zmluvy. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia podľa sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.

- Zhotoviteľ vyhotoví faktúru podľa Článku III bod 3.1 zmluvy pre každú samostatnú časť diela zvlášť po jej dokončení na základe preberacieho protokolu podľa Článku VII bodu 7.9 zmluvy, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Preberací protokol je zhotoviteľ povinný priložiť ku každej faktúre. Za deň dodania samostatnej časti diela sa považuje deň podpísania preberacieho protokolu podľa Článku VII bod 7.9 zmluvy. Súčasťou každej faktúry vyhotovenej podľa tohto bodu bude aj objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.

- Zhotoviteľ je povinný k faktúre vyhotovenej podľa Článku III bod 3.2 zmluvy priložiť aj súpis servisných prehliadok a kalibrácií zariadení vypracovaný na základe záznamov v servisnom denníku zo servisných prehliadok a protokoly, ktoré má zhotoviteľ povinnosť vypracovať podľa Článku XII bod 12.6 zmluvy. Za deň vykonania technického servisu sa považuje deň podpísania záznamu zo servisnej prehliadky oboma zmluvnými stranami.

- Zhotoviteľ je povinný k faktúre vyhotovenej podľa Článku III bod 3.3 zmluvy priložiť súpis vykonaných prác a záznam zo servisného denníka, ktoré musia byť podpísané a schválené vedúcim príslušného strediska. Súpis vykonaných prác musí byť zároveň schválený formou podpisu expertom – manažérom informačnej a kybernetickej bezpečnosti a vedúcim odboru riadenia bezpečnosti po posúdení príslušných preukazujúcich podkladov k fakturácií. Kópia riadne schváleného súpisu vykonaných prác tvorí neoddeliteľnú súčasť servisného denníka.

- Súčasťou súpisu vykonaných prác podľa bodu 4.5 tohto článku zmluvy musia byť preukazujúce doklady o vykonaní jednotlivých činností v rozsahu podľa Zmluvy KB a vyplývajúceho výkazu výmeru v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy, ktoré umožnia jednoznačnú identifikáciu:

- rozsahu a času plnenia,

- osoby vykonávajúcej plnenie,

- miesta vykonania plnenia (ak je relevantné),

- výsledkov vykonanej činnosti.

- Všetky doklady súvisiace s fakturáciou za plnenie jednotlivých činností podľa Zmluvy KB predložené zo strany zhotoviteľa za účelom posúdenia príslušných preukázateľných podkladov k fakturácii podľa bodu 4.5 tohto článku zmluvy musia byť predložené v jednotnom formáte (PDF, XLSX, DOCX), pomenované podľa požiadavky objednávateľa: KB_<oblasť>_<dátum>_<verzia>, vedúcemu odboru riadenia bezpečnosti a expertovi manažér informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Každý súbor obsahuje informácie kto je: zodpovedná osoba, dátum, verzia, prípadne posledný schvaľovateľ. V prípade, že sa jedná o doklad vo formáte Log súboru, ten musí byť otvoriteľný a čitateľný v balíku SW MS OFFIC 365 alebo notes v OS Windows 10 plus vyššou verziou. Log súbor je zhotoviteľ povinný zaslať  v zaheslovanej forme na emailovú adresu orb@ndsas.sk a mikb@ndsas.sk. Heslo k súboru poskytne schvaľovateľom inou dohodnutou komunikačnou formou (SMS, telefonicky). V prípade nejasností v procese schválenia vykonaných prác, má vedúci odboru riadenia bezpečnosti a expert manažér informačnej a kybernetickej bezpečnosti právo si vyžiadať doplňujúce podklady podľa potreby.

- Za preukazujúce podklady k jednotlivým činnostiam definovaných v špecifikácií ceny za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy objednávateľ považuje:

- Zaškolenie technického personálu v oblasti OT/IT bezpečnosti

- Prezenčná listina s podpisom účastníkov

- Program školenia / agenda

- Prezentácie, študijné materiály

- Výstupy zo záverečného testu preškolených zamestnancov so záznamom úspešnosti , tak aby nebolo porušené GDPR

- Preventívne a nápravné opatrenia + preverenie opatrení

- Protokoly o návrhoch opatrení

- Schvaľovacie záznamy Objednávateľa

- Fotodokumentácia / konfiguračné výpisy

- Testovacie protokoly po realizácii

- Analýza a vyhodnotenie informácií o závažných incidentoch

- Incident reporty podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti

- Chronológia postupu vyšetrovania

- Forenzné výstupy, logy

- Návrhy nápravných opatrení

- Zoznamy prístupových práv a privilégií

- Exporty zo systémov (anonymizované, ak treba)

- História zmien rolí a práv

- Protokoly o revízii prístupov

- Hodnotenie zraniteľností a hlásenie nálezov

- Výstup zo skenovacích nástrojov

- CVE/CVSS hodnotenia

- Hlásenie zraniteľnosti pre Objednávateľa (kópie emailov, kópia korešpondencie)

- Prehľad zraniteľností a návrhov na zlepšenie bezpečnostného rámca

- Evidencia záplat vykonaných Dodávateľom

- Patch logy z nástrojov

- Report o stave aktualizácií pred/po

- Schválenia od Objednávateľa pri kritických zásahoch

- Konfigurácia a nastavenie monitoringu

- Konfiguračné výpisy pred/po

- Dokumentácia architektúry a topológií

- Logy z monitoringu, a výstupy z konzoly

- Aktualizácia zoznamu funkčných členov / aktív

- Aktualizovaný zoznamov aktív

- Mimoriadny patch manažment

- Incident/change ticket

- Logy z nástroja, výsledok inštalácie

- Súčinnosť pri auditoch bezpečnosti

- Protokoly o poskytnutí súčinnosti

- Zápisy z auditných stretnutí

- Evidované vstupy Dodávateľa

- Súčinnosť pri penetračných testoch CRS

- Reporty z testov (aspoň časť relevantná Dodávateľovi)

- Logy účasti pri riešení zistení

- Tickety o nápravných opatreniach

- Súčinnosť pri BCM a plánoch obnovy

- Aktualizovaná dokumentácia BCM

- Podpisová stránka o prebraní aktualizácií

- Emailové komunikácie súvisiace sú súčinnosťou Objednávateľovi

- Účasť na workshopoch (prezenčná listina)

Objednávateľ je oprávnený v prípade nepreukázania činností za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB zhotoviteľom predmetné položky súpisu vykonaných prác zamietnuť.

- V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa Zákonom o DPH.

- Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená slovom FAKTÚRA. Faktúra musí byť odoslaná doporučene. V prípade, ak bude faktúra odoslaná ako obyčajná poštová zásielka, nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

- Z každej fakturovanej sumy za vykonané práce na diele, resp. samostatnej časti diela, predstavujúcej časť z ceny za vykonanie diela bez DPH uvedenej v článku III bode 3.1 zmluvy, zadrží objednávateľ 10% (desať percent) (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.

- Zádržné slúži na:

- zabezpečenie splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo riadne a včas, ako jeden funkčný celok, vrátane úspešného vykonania funkčných skúšok diela a odstránenia vád a/alebo nedorobkov diela. V prípade ak zhotoviteľ nevykoná úspešné funkčné skúšky diela podľa Harmonogramu realizácie diela a/alebo vady a/alebo nedorobky diela v termíne podľa tejto zmluvy neodstráni, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený dať vykonať funkčné skúšky a/alebo dať odstrániť vady a/alebo nedorobky diela tretej osobe na náklady zhotoviteľa, pričom sumu preukázateľne vynaložených nákladov na úspešné vykonanie funkčných skúšok a/alebo odstránenie vád a/alebo nedorobkov, vrátane náhrady škody, ktorá tým objednávateľovi vznikla, objednávateľ odráta zo sumy zádržného podľa tohto článku zmluvy. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty tým nie je dotknutý.

- zabezpečenie splnenia ostatných povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, čím sa rozumejú akékoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s ktorými je v omeškaní a/alebo nároky objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody alebo akýchkoľvek iných peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy.

V prípade, ak nastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa tohto bodu zmluvy, objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku voči zhotoviteľovi so zádržným podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

  - Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi zádržné po odovzdaní a prevzatí diela bez vád ako celku, teda po podpísaní záverečného preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán podľa Čl. VII bod 7.12 zmluvy, do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa adresovanej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.12 tohto článku zmluvy. V prípade, ak nastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.12 tohto článku zmluvy, vráti objednávateľ zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety časť zádržného, ktorá zo zádržného zostala po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 4.12 poslednou vetou tohto článku zmluvy. Ak po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 4.12 poslednou vetou tohto článku zmluvy nezostala žiadna zostávajúca časť zádržného/ zádržné bolo voči pohľadávke/pohľadávkam objednávateľa započítané v celkovej výške, nemá zhotoviteľ nárok na vrátenie žiadnej časti zádržného.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zádržného odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť zádržné podľa bodu 4.13 tohto článku zmluvy.

Článok V

Záručná doba, zodpovednosť za vady

  - Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na akosť (záručnú dobu) na každú samostatnú časť diela. Záručná doba na každú samostatnú časť diela začína plynúť odo dňa prevzatia príslušnej samostatnej časti diela podľa Článku VII bod 7.9 zmluvy a končí uplyntím piatich (5) rokov od prevzatia diela ako celku podľa Článku VII bod 7.12 zmluvy. Záruka sa vzťahuje aj na všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou diela (resp. samostatnej časti diela).

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, žže dielo resp. samostatná časť diela má zmluvne dohodnuté vlastnosti, zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve, a že nemá vady. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré sa stanú zjavnými počas záručnej doby.

  - Počas celej záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté vady diela, resp. samostatnej časti diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

  - Objednávateľ môže vadu diela, resp. samostatnej časti diela nahlásiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. V prípade nahlásenia vady objednávateľom telefonickým spôsobom, objednávateľ zároveň bezodkladne potvrdí takéto nahlásenie zhotoviteľovi e-mailom. Za deň nahlásenia vady (doručenia reklamácie) objednávateľom sa považuje deň doručenia písomného oznámenia, deň odoslania e-mailu zo strany objednávateľa alebo deň uskutočnenia telefonického rozhovoru so zhotoviteľom.

Kontaktné údaje zhotoviteľa pre nahlasovanie vád:

Osoba:

E-mail:

Telefónne číslo:

  - Uznanie reklamovanej vady diela, resp. samostatnej časti diela je zhotoviteľ povinný písomne alebo e-mailom potvrdiť do troch (3) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie v zmysle bodu 5.4 tohto článku zmluvy, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný v rovnakej lehote objednávateľovi oznámiť neuznanie vady s odôvodnením. V prípade, ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi písomné potvrdenie uznania alebo odmietnutia reklamovanej vady diela, resp. samostatnej časti diela v lehote do troch (3) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, tak zmluvné strany považujú reklamovanú vadu za uznanú zhotoviteľom.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady na vlastné náklady odstrániť maximálne do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany písomne nedohodnú na skrátení alebo predĺžení tejto doby. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď objednávateľ po skončení odstránenia reklamovanej vady bol povinný dielo, resp. samostatnú časť diela prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

  - O odstránneí reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný spísať Protokol o vade alebo poruche (ďalej aj ako „POV“). V ňom budú uvedené všetky dôležité skutočnosti, ako sú dátum a čas vzniku vady alebo poruchy, popis vady alebo poruchy, dátum a čas nahlásenia, čas nástupu na vykonanie opravy a čas vykonania opravy. POV bude podpísaný oboma zmluvnými stranami, pričom za objednávateľa a zhotoviteľa sú osoby oprávnené na podpis POV osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických. Po odstránení vady alebo poruchy túto skutočnosť, vrátane všetkých relevantných skutočností od nahlásenia až po odstránenie vady alebo poruchy, zhotoviteľ zároveň zaeviduje formou zápisu do servisného denníka.

  - Za účelom odstránenia vád, ak je to nevyhnutné, zvolá zhotoviteľ rokovanie o spôsobe ich odstránenia medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

  - Na použité náhradné diely pri odstraňovaní vady poskytne zhotoviteľ záručnú dobu poskytovanú výrobcom zariadenia najmenej do konca záručnej doby podľa bodu 5.1 tohto článku zmluvy a minimálne 60 mesiacov, pričom záručná doba začína plynúť dňom odstránenia vady alebo poruchy a uvedenia diela, resp. samostatnej časti diela alebo jeho časti, do prevádzky.

  - V prípade opráv technologických zariadení sa zhotoviteľ zaväzuje použiť náhradné diely rovnaké ako obstarané diely v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy alebo diely, ktoré spĺňajú rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre vymieňaných technologických zariadení alebo ich komponentov, pričom zhotoviteľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za to, že tieto náhradné diely sú plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami objednávateľa.

  - Ak zhotoviteľ neodstráni vady podľa bodu 5.6 tohto článku zmluvy alebo ich odmietne odstrániť podľa 5.5 tohto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený dať vady odstrániť tretej osobe. Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov.

  - Najneskôr 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred uplynutím záručnej doby je zhotoviteľ povinný zvolať stretnutie/ rokovanie na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Stretnutie v zmysle predchádzajúcej vety je oprávnený zvolať aj objednávateľ. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

  - Na podmienky výkonu odstraňovania vád (najmä podmienky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, označenia pracoviska a iné), za ktoré zodpovedá zhotoviteľ v rámci záručnej doby sa primerane použijú ustanovenia o podmienkach vykonania diela podľa Článku VI zmluvy.

Článok VI

Podmienky vykonania diela

  - Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na mieste plnenia, za prevoz odpadu objednávateľa vzniknutého pri vykonávaní diela a akúkoľvek škodu spôsobenú či už objednávateľovi alebo tretím osobám pri prevoze odpadu objednávateľa zhotoviteľom, a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou v súvislosti s vykonávaním diela resp. samostatnej časti diela a technického servisu. Pri uskutočňovaní diela, resp. samostatnej časti diela a technického servisu je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

  - Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k dielu podľa zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon v platnom znení (ďalej len „Stavebný zákon“) a v znení príslušných vykonávacích právnych predpisov. Stavebný denník musí byť trvale prístupný a editovateľný všetkými zástupcami oboch zmluvných strán uvedenými v tejto zmluve, prístupný ďalším osobám uvedeným v § 39 ods. 2 Stavebného zákona a kontrolným orgánom (napr. štátny stavebný dohľad) na stavenisku, a to tak, aby bol stavebný denník chránený pred sprístupnením tretím osobám (s výnimkou kontrolných orgánov v prípade výkonu kontroly, resp. dohľadu), pred krádežou, poškodením, zničením. Konkrétny spôsob vedenia (vyhotovenia) stavebného denníka bude zmluvnými stranami dohodnutý a zaznamenaný v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa Článku II bod 2.8 zmluvy. V prípade vedenia stavebného denníka v listinnej podobe je zhotoviteľ povinný zabezpečiť prístup k stavebnému denníku na stavenisku, a to v obytnom kontajneri / unimobunke, prípadne (ak sa tak zmluvné strany písomne dohodnú) aj na inom miestne na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky diela v preberacom konaní a dielo zo strany objednávateľa prevzaté.

  - Pri uskutočňovaní diela, resp. každej samostatnej časti diela musí byť trvale prítomný zástupca zhotoviteľa poverený riadením prác – stavbyvedúci.

  - Pred začatím prác každej samostatnej časti diela je zhotoviteľ povinný okamžite písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky brániace riadnemu začatiu prác na samostatnej časti diela.

  - Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác (diela, resp. samostatnej časti diela) bez predchádzajúceho písomného príkazu alebo súhlasu technického dozoru objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, resp. samostatnej časti diela. V mene objednávateľa sú oprávnené na kontrolu vykonávania diela, resp. samostatnej časti diela a na vykonávanie zápisov v stavebnom denníku osoby uvedené ako technický dozor objednávateľa.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ako aj každú samostatnú časť diela vykonať podľa projektovej dokumentácie, technických predpisov (ďalej len „TP“), TKP, slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) a európskych technických noriem (ďalej len „EN“) platných ku dňu podania ponuky zhotoviteľa ako uchádzača v procese verejného obstarávania (TP, TKP sú dostupné na stránke www.ssc.sk). Pokiaľ v priebehu vykonávania diela, resp. samostatnej časti diela dôjde ku zmene predpisov a noriem uvedených v predchádzajúcej vete, zhotoviteľ je povinný na túto zmenu upozorniť technický dozor objednávateľa a čakať na jeho pokyn týkajúci sa ďalšieho postupu. Následne je zhotoviteľ povinný postupovať podľa pokynov objednávateľa, pričom platí, že pre akékoľvek naviac alebo menej alebo nové práce sa bude postupovať v súlade s Článkom III bodom 3.9 zmluvy.

  - Objednávateľ je oprávnený zmeniť osoby oprávnené konať v jeho mene jednostranným písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane za predpokladu, že zmeny v osobách boli medzi zmluvnými stranami vopred prerokované. Zhotoviteľ aj objednávateľ súhlasia s tým, že k takejto zmene nie je potrebné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

  - Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že každú zmenu telefonického spojenia alebo kontaktných osôb, vrátane zmien ďalších identifikačných údajov, písomne oznámia druhej zmluvnej strane tak, aby bola zabezpečená plynulá komunikácia pri vykonávaní predmetu diela, ako aj každej samostatnej časti diela a technického servisu podľa tejto zmluvy.

  - V prípade, ak sa množstvo prác resp. množstvo použitých materiálov, zariadení či komponentov na diele, resp. samostatnej časti diela nezhoduje s množstvom uvedeným v Prílohe č. 1 alebo sa z dôvodu pokynov objednávateľa predpokladané množstvo prác, resp. množstvo použitých materiálov, zariadení či komponentov na diele, resp. samostanej časti diela nemá zhodovať s množstvom uvedeným v Prílohe č. 1 zmluvy, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce upozorniť technického dozora objednávateľa. Potom sa bude postupovať podľa Článku III bod 3.9 zmluvy pričom akékoľvek naviac alebo menej práce, alebo nové práce musia byť odsúhlasené alebo objednané objednávateľom v súlade s Článkom III bod 3.9 zmluvy. Pre vylúčenie pochybností pre odsúhlasenie naviac alebo menej prác, alebo nových prác nestačí za objednávateľa súhlas technického dozora. Ak zhotoviteľ neupozorní technický dozor objednávateľa v zmysle prvej vety tohto bodu zmluvy, zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie naviac prác a/alebo nových prác.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na mieste vykonávania diela, resp. samostatnej časti diela alebo technického servisu a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

  - Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a z miesta realizácie diela, resp. samostatného diela a technického servisu vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

  - Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia, ktoré možno rozumne očakávať v záujme predchádzania vzniku škody na už jestvujúcich objektoch objednávateľa, kde sa bude dielo, resp. samostatná časť diela a technický servis realizovať.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy/ v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

  - V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

  - Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre riadne vykonanie diela, resp. samostatnej časti diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na lehotu vykonania diela, resp. samostatnej časti diela a cenu diela podľa Článku III bod 3.1 zmluvy, resp. samostatnej časti diela, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO a Článkom III bod 3.9 zmluvy.

  - Zhotoviteľ je pri plnení zmluvy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje objednávateľa informovať o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.

  - V prípade, ak konaním zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, objednávateľ má nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každé takého porušenie.

Článok VII

Preberanie diela

- Preberanie diela, resp. samostatnej časti diela bude vykonané podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli na preberaní jednotlivých samostatných častí diela a následnom prevzatí diela ako celku. Ku každej samostatnej časti diela sa uskutoční samostatné preberacie konanie. Po prevzatí všetkých samostatných častí diela objednávateľom zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme dielo ako celok. Žiadna časť samostatnej časti diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru objednávateľa skontrolovať akúkoľvek časť samostatnej časti diela. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, náklady na kontrolu samostatnej časti diela znáša zhotoviteľ. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí samostatných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom technický dozor objednávateľa. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.

- Za riadne ukončené dielo ako celok sa považuje ukončenie všetkých samostatných častí diela riadne a včas, bez vád, nedorobkov a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, súťažných podkladov a všetkých technických noriem, vrátane úspešneho vykonania funkčných skúšok diela a sfunknčnenia a sprevádzkovania diela, resp. všetkých samostatných častí diela ako jedného celku.

- Po ukončení každej uzávery tunela Sitina podpíšu zmluvné strany záznam v stavebnom denníku o vykonaní časti IV. etapy samostatnej časti diela, t. j. prác uskutočnených v rámci uzávery tunela Sitina, ktorý nemá charakter preberacieho konania a nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky diela, resp. IV. etapy samostatnej časti diela alebo jej časti. Každá časť IV. etapy samostatnej časti diela po ukončení uzávery tunela Sitina musí spĺňať kvalitatívne a iné podmienky podľa tejto zmluvy vzťahujúce sa na dielo resp. IV. etapu samostatnej časti diela.

- Najneskôr do dvoch (2) kalendárnych dní odo dňa ukončenia každej uzávery tunela Sitina, resp. podpísania záznamu v stavebnom denníku v zmysle bodu 7.3 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o ukončení prác, resp. časti prác IV. etapy samostatnej časti diela, v ktorom uvedie popis a rozsah ukončenia prác spolu s konkrétnym rozpisom ukončených prác, jednotlivých objektov, ich častí alebo podčastí podľa Harmonogramu realizácie diela.

- Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi ukončenie prác na každej samostatnej časti diela najneskôr do dvoch (2) kalendárnych dní od ich ukončenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení prác na každej samostatnej časti diela zaslať objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania ku každej samostatnej časti diela a pri poslednej samostatnej časti diela aj výzvu na prevzatie diela (ako celku). Zhotoviteľ je povinný zaslať objednávateľovi oznámenie o ukončení prác na každej smostatnej časti diela spolu s výzvou na začatie preberacieho konania formou e-mailu vedúcemu odboru tunelov a IRSD v prevádzke a vedúcemu oddelenia technológií tunelov podľa Prílohy č. 7 zmluvy.

- Preberanie každej samostatnej časti diela sa uskutoční až po dodaní, namontovaní a funkčných skúškach (ak sa majú v príslušnej etape samostatnej časti diela vykonať) a sprevádzkovaní všetkých technologických zariadení (ak sa majú v príslušnej etape samostatnej časti diela sprevádzkovať), a to na základe doručeného oznámenia o ukončení prác a výzvy na začatie preberacieho konania v zmysle bodu 7.5 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu predložiť objednávateľovi nasledovné doklady:

- Kópiu stavebného denníka;

- Rekapituláciu prác v súlade so stavebným denníkom;

- Súpis vykonaných prác a dodávok;

- Certifikáty použitých materiálov a zabudovaných zariadení, vyhlásenie o parametroch, atesty (elaborát kvality);

- Doklady o likvidácii a nakladaní s odpadmi, evidenčné listy odpadov prípadne ostatné požadované dokumenty týkajúce sa nakladania s odpadmi;

- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok,

- Manuál užívania;

- Prevádzkový poriadok;

- Prípadné iné doklady potrebné k uvedeniu stavby do prevádzky podľa platnej legislatívy;

- Protokol o vykonaní funkčných skúšok diela;

- Projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) v 3 (troch) vyhotoveniach a v digitálnej forme na USB nosiči;

- Protokol o zaškolení o obsluhe príslušných zamestnancov SSÚD Bratislava.

- Po ukončení prác samostatnej časti diela sa dňom doručenia oznámenia o ukončení prác samostatnej časti diela a výzvy na začatie preberacieho konania v súlade s bodom 7.5 tohto článku zmluvy a kompletnej dokumentácie k preberaniu samostatnej časti diela v súlade s bodom 7.6 tohto článku zmluvy začína preberacie konanie samostatnej časti diela.

- V prípade, že po začatí preberacieho konania samostatnej časti diela objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na samostatnej časti diela alebo jej časti, zmluvné strany spíšu Záznam z preberacieho konania (ďalej len „záznam“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky samostatnej časti diela. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov na samostatnej časti diela. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky na samostatnej časti diela alebo ktorejkoľvek jej časti odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom v zázname.

- Ak po začatí preberacieho konania samostatnej časti diela objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na samostatnej časti diela, alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 7.8 tohto článku zmluvy, o odovzdaní a prevzatí samostatnej časti diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranamiꓼ za objednávateľa aspoň dvoma osobami oprávnenými na rokovanie vo veciach technických a aspoň jedným technickým dozorom objednávateľa uvedenými v Prílohe č. 7 zmluvy a za zhotoviteľa osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických uvedenou v záhlaví zmluvy. Dňom podpísania preberacieho protokolu samostatnej časti diela podľa tohto článku zmluvy oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na samostatnej časti diela.

- Nedodržanie technicko-kvalitatívnych parametrov podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie, neprevziať takéto dielo, resp. samostatnú časť diela a popri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Prípadné pochybnosti budú riešené po spoločnej prehliadke diela resp. samostatnej časti diela.

- Odstránenie vytknutých vád zhotoviteľom, v rámci preberacieho konania podľa bodu 7.8 tohto článku zmluvy, zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu spôsobenú omeškaním zhotoviteľa plniť riadne a včas.

- Ak sú protokolárne podľa bodu 7.9 tohto článku zmluvy prevzaté všetky samostatné časti diela objednávateľom, po protokolárnom prevzatí poslednej samostatnej časti diela (IV. etapy samostatnej časti diela) objednávateľom spíšu zmluvné strany preberací protokol o odovzdaní a prevzatí celého diela (ďalej len „záverečný preberací protokol“), ktorý podpíše za objednávateľa apsoň jedna osoba uvedená ako technický dozor objednávateľa v Prílohe č. 7 zmluvy a za zhotoviteľa osoba oprávnená  narokovanie vo veciach technických uvedená v záhlaví tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele ako celku prechádza na objednávateľa podpísaním záverečného preberacieho protokolu.

Článok VIII

Technický dozor objednávateľa

  - Osoby technického dozoru objednávateľa sú uvedené v Prílohe č. 7 zmluvy, pričom každá z osôb menovaných ako technický dozor objednávateľa je povinná konať samostatne v rozsahu svojich právomocí. Technický dozor bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní predmetu plnenia a pri ostatných činnostiach súvisiacich so zabezpečením vykonávania predmetu zmluvy.

  - Počas realizácie prác je zhotoviteľ povinný spolupracovať s technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že výkon technického dozora objednávateľa zabezpečuje objednávateľ, pričom zhotoviteľ je povinný spolupracovať s technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas vykonávania diela, resp. samostatnej časti diela je technický dozor objednávateľa oprávnený najmä:

- zúčastniť sa na odovzdaní staveniska a prevzatí staveniska,

- kontrolovať priebeh realizácie prác na diele, resp. samostatnej časti diela,

- zúčastňovať sa na preberacom konaní,

- potvrdzovať vykonané práce v stavebnom denníku, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou,

- sledovať postup prác z technického a technologického hľadiska,

- riešiť detaily, prípadne zmeny a vzniknuté problémy, resp. nepredvídateľné udalosti počas realizácie prác s ohľadom na podmienky na stavenisku ako aj s ohľadom na podmienky určené v projektovej dokumentácii,

- kontrola predložených dokumentov v rámci preberacieho konania,

- zúčastniť sa na funkčných skúškach,

- v ďalších prípadoch zverených technickému dozoru objednávateľa podľa zmluvy.

Článok IX

Zmluvné sankcie

  - V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením ktorejkoľvek samostatnej časti diela v lehote podľa Článku II bod 2.2 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,00 EUR (slovom: tisíc eur), a to za každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade, ak zhotoviteľ nezačne vykonávať práce na ktorejkoľvek samostatnej časti diela v lehote podľa Článku II bod 2.9 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,00 EUR (slovom: tisíc eur), a to za každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade, ak zhotoviteľ nezačne vykonávať práce na príslušnej časti IV. etapy samostatnej časti diela podľa Harmonogramu realizácie diela od prvého dňa povolenej uzávery tunela Sitina podľa Článku II bodu 2.6 zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2000,00 EUR (slovom: dvetisíc eur), za každý aj začatý deň omeškania, a za každú uzáveru samostatne.

  - V prípade omeškania zhotoviteľa s nastúpením na výkon technického servisu podľa Prílohy č. 4 (Harmonogram technického servisu) zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,00 EUR (slovom: tisíc eur), a to za každý, aj začatý deň omeškania s výkonom technického servisu.

  - V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady diela, resp. ktorejkoľvek  samostatnej časti diela v lehote podľa Článku V bod 5.6 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania s odstránením reklamovanej vady diela.

  - Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Článku VI bod 6.5, 6.13 zmluvy, Článku X bod 10.1, 10.2 zmluvy, Článku XI bod 11.1 až 11.4 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 800,00 EUR (slovom: osemsto eur), za každý zistený nedostatok samostatne, a to aj opakovane.

  - V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej v zázname podľa Článku VII bod 7.8 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v Článku VI bod 6.1 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto eur), a to aj opakovane za každé porušenie samostatne.

  - Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Článku VI bod 6.2, 6.3, 6.6 zmluvy, Článku VII bod 7.4, Článku XII bod 12.6, 12.10 zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto eur), a to za každý aj začatý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne (aj opakovane) za každé jednotlivé porušenie povinnosti.

  - V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Článku XV bod 15.1, 15.2, 15.6,  až 15.11 a 15.13  zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto eur)za každý zistený nedostatok samostatne, a to aj opakovane.

  - V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

  - Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty uhradiť objednávateľovi v lehote splatnosti uvedenej v penalizačnej faktúre. Na vystavenie penalizačnej faktúry sa primerane použijú ustanovenia Článku IV tejto zmluvy. Zmluvné pokuty podľa tohto článku je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi aj opakovane, a zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t. j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje splnenia povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou.

  - Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške popri zmluvnej pokute v zmysle platných právnych predpisov, t. j. zmluvná pokuta sa dojednáva samostatne popri prípadných nárokoch na náhradu škody.

Článok X

Subdodávatelia

  - Zhotoviteľ nesmie predmet zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu zmluvy môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Prílohe č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej len „Príloha č. 3“) zmluvy. Súhlas objednávateľa s vykonaním predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

  - Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znneí neskorších predpisov(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.

  - Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 zmluvy výlučne formou písomného dodatku k zmluve postupom podľa Článku XVII bod 17.4 zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažne dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. V prípade, ak zhotoviteľ bezodkladne neoznámi subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa objednávateľovi, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje podľa § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety objednávateľovi objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý jeden neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.

  - V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur). Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto zmluvy bude vykonávať vždy prostredníctvom kľúčových expertov, ktorých na tento účel identifikoval vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania. Zoznam kľúčových expertov s uvedením ich kvalifikácie tvorí Prílohu č. 8 zmluvy - Zoznam Kľúčových expertov.

  - Zhotoviteľ je povinný každú zmenu kľúčového experta písomne oznámiť objednávateľovi. Nahradenie niektorého z kľúčových expertov je možné výlučne s písomným súhlasom objednávateľa a iba v prípade, ak kľúčový expert preukázateľne nemôže vykonávať činnosť, na ktorú bola určená. Zároveň platí, že každý nový kľúčový expert musí spĺňať podmienky účasti stanovené v časti A.3 súťažných podkladov III.1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2, pričom spôsobilosť nového kľúčového experta preukazuje zhotoviteľ rovnakými dokladmi, aké boli požadované v rámci procesu verejného obstarávania. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie kľúčového experta nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto zmluve, ak bude dodržaný postup podľa tohto bodu zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon ostatných činností v rámci plnenia tejto zmluvy mimo činností zverených kľúčovým expertom bude vykonávať vždy prostredníctvom osôb zodpovedných za poskytnutie služby, ktoré na tento účel identifikoval vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania. Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby s uvedením ich zodpovednosti a odborného zamerania tvorí Prílohu č. 9 zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný každú zmenu osoby zodpovednej za poskytnutie služby písomne oznámiť objednávateľovi. Nahradenie niektorej osoby zodpovednej za poskytnutie služby je možné výlučne s písomným súhlasom objednávateľa a iba v prípade, ak osoba zodpovedná za poskytnutie služby nemôže vykonávať činnosť, na ktorú bola určená. Zároveň platí, že každá nová osoba zodpovedná za poskytnutie služby musí spĺňať podmienky stanovené v bode 6.3 Prílohy č. 5 zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie osoby zodpovednej za poskytnutie služby nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto zmluve, ak bude dodržaný postup podľa tohto bodu zmluvy.

  - Plnenie úloh zverených kľúčovým expertom prostredníctvom iných osôb, ako sú kľúčoví experti, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v bode 10.7 tohto článku zmluvy a/alebo neboli písomne odsúhlasené objednávateľom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje aj plnenie úloh zvereným osobám zodpovedným za poskytnutie služby prostredníctvom iných osôb, ako sú osoby zodpovedné za poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v bode 10.9 tohto článku zmluvy a/alebo neboli písomne odsúhlasené objednávateľom.

Článok XI

Nakladanie s odpadmi

  - V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela, resp. samostatnej časti diela a/alebo technického servisu je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o odpadoch“) je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je zodpovedný najmä, nie však výlučne, za plnenie všetkých povinností držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch, a to zabezpečenie triedenia, zaraďovania, zhromažďovania, určeného spôsobu zhodnocovania a zneškodňovania, odovzdávania, odvozu, skladovania, likvidácie odpadu a celkového nakladania so všetkými odpadmi vrátane nebezpečných odpadov určeným spôsobom a zároveň § 77 zákona o odpadoch.

  - Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška č. 366/2015 Z. z.“), vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj podľa ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom. V súlade s ust. § 2 vyhlášky MŽP SR 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch sa zhotoviteľ zaväzuje pred podpisom zmluvy preukázať objednávateľovi oprávnenie nakladania s odpadmi a udržiavať ho platné počas trvania zmluvy. Podmienky o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií stanovené v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, sú uvedené v Prílohe č. 5 zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. Ku dňu preberania samostatnej časti diela podľa Článku VII bod 7.9 zmluvy alebo preberaniu jednotlivých konštrukčných častí samostatných častí diela pred ich zakrytím podľa Článku VII bod 7.1 zmluvy alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela, resp. samostatného diela alebo pri plnení zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu zmluvy je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ povinný všetky doklady podľa tohto bodu zmluvy vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho mesiaca, najneskôr však do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

  - V prípade, ak počas vykonávania diela vznikne elektroodpad v zmysle zákona o odpadoch, zhotoviteľ sa zaväzuje predmetný elektroodpad odovzdať na SSÚD 2 Bratislava.

  - V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť v celom rozsahu. Škodou podľa tohto bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa.

Článok XII

Podmienky vykonania technického servisu

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa odovzdania a prevzatia diela ako celku, teda podpísania záverečného preberacieho protokolu podľa článku VII bod 7.12 zmluvy do uplynutia záručnej doby diela, resp. každej samostatnej časti diela podľa Článku V bodu 5.1 zmluvy vykonávať pre objednávateľa technický servis všetkých komponentov, ktoré podliehajú servisu v súlade s Prevádzkovým poriadkom, predloženým v rámci preberacieho konania k dielu, resp. samostatnej časti diela, a to v lehotách určených Prílohe č. 4 - Harmonogram technického servisu (ďalej len „Príloha č. 4“) zmluvy, v súlade s podmienkami výkonu technického servisu podľa tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať jednotlivé úkony technického servisu v súlade s Prílohou č. 4  zmluvy

  - Zhotoviteľ je povinný vykonávať technický servis na diele podľa Prevádzkových poriadkov, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu a v súlade s Prílohou č. 4 zmluvy. Súčasťou technického servisu môže byť aj výmena súčiastok s kratšou životnosťou ako je záručná doba upravená v Článku V tejto zmluvy. V cene podľa Článku III bod 3.2 zmluvy je zarátaný výkon technického servisu, ako aj všetky náklady na súčiastky, náhradné diely, materiál, dopravu a ďalšie náklady potrebné na vykonanie technického servisu.

  - Obdobie výkonu technického servisu je dané objednávateľom a vzťahuje sa na termín jarnej a jesennej uzávery tunela Sitina. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi presný termín a harmonogram plánovanej jarnej a jesennej uzávery tunela Sitina minimálne 30 (tridsať) kalendárnych dní vopred a zhotoviteľ sa zaväzuje tento termín dodržať.

  - Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na výkon technického servisu podľa Prílohy č. 4 zmluvy v stanovenom termíne uzávery tunela Sitina podľa bodu 12.3 tohto článku zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi nástup na vykonanie úkonov technického servisu, a to aspoň päť (5) pracovných dní pred nástupom zhotoviteľa na vykonanie úkonov technického servisu.

  - Zhotoviteľ je povinný viesť servisný denník ako záväzný dokument o výkone servisnej činnosti. Servisný denník sa bude nachádzať na operátorskom pracovisku tunela Sitina. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť o každej servisnej prehliadke, ako aj o každom servisnom úkone, písomný záznam do servisného denníka obsahujúci predmet prehliadky, vykonané úkony a ich počet, menný zoznam zamestnancov zhotoviteľa aktívne zapojených do výkonu servisnej prehliadky a výsledky servisnej prehliadky a kalibrácií zariadení. Záznam zo servisnej prehliadky je zhotoviteľ povinný podpísať a následne predložiť objednávateľovi do 5 (piatich) kalendárnych dní na písomné odsúhlasenie. Takto odsúhlasený a objednávateľom podpísaný záznam predstavuje súpis servisných prác a kalibrácií zariadení, ktorý je potrebné priložiť k fakturácií technického servisu podľa Článku IV bod 4.4 zmluvy. Z každého servisného úkonu je zhotoviteľ povinný vyhotoviť písomný protokol v dvoch vyhotoveniach, jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa a v prípade revízií technologických zariadení aj protokol o odborných skúškach, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na písomné odsúhlasenie spôsobom uvedeným v tretej vete tohto bodu zmluvy. Tieto protokoly musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami (za objednávateľa aspoň dvoma osobami oprávnenými na rokovanie vo veciach technických a za zhotoviteľa osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických uvedenou v záhlaví zmluvy) a zhotoviteľ je povinný priložiť ich k fakturácii technického servisu podľa Článku IV bod 4.4 zmluvy.

  - Pred nastúpením na výkon technického servisu je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v servisnom denníku na nedostatky na mieste realizácie technického servisu brániace riadnemu začatiu výkonu technického servisu.

  - V mene objednávateľa sú na kontrolu a schvaľovanie vykonávania technického servisu a záznamov o vykonaní servisných prehliadok a na vykonávanie zápisov v servisnom denníku oprávnené osoby uvedené ako technický dozor objednávateľa.

  - V prípade, ak zhotoviteľ zistí v rámci výkonu technického servisu akúkoľvek vadu alebo poruchu na diele, resp. samostatnej časti diela, je povinný toto zistenie a rozsah vady alebo poruchy uviesť v zázname o servisnej prehliadke v servisnom denníku. Taktiež je povinný uviesť, či ide o vadu alebo poruchu diela, resp. samostatnej časti diela, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto zmluvy alebo ide o vadu alebo poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka podľa tejto zmluvy. V prípade vady alebo poruchy na diele, resp. samostatnej časti diela, na ktorú sa vzťahuje záruka budú objednávateľ a zhotoviteľ postupovať podľa Článku V tejto zmluvy.

  - Posledný deň záručnej doby diela, resp. každej samostatnej časti diela je zhotoviteľ povinný odovzdať všetku dokumentáciu, t. j. predovšetkým servisný denník, návody, nákresy, odporúčania, smernice, záznamy a doklady o nakladaní s odpadom, či iné dokumenty vyhotovené v priebehu vykonávania technického servisu objednávateľovi a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pre plynulý prechod výkonu technického servisu na nového poskytovateľa alebo priamo na objednávateľa.

  - Pokiaľ v tomto článku nie je výslovne uvedené inak a pokiaľ to povaha podmienok dovoľuje, na všetky činnosti v rámci výkonu technického servisu sa rovnako primerane použijú podmienky vykonania diela podľa ustanovení Článku VI zmluvy.

Článok XIII

Ukončenie zmluvy

  - Táto zmluva zanikne splnením všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

  - Ukončením zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté práva objednávateľa súvisiace so zárukou diela, resp. samostatnej časti diela počas jeho/jej záručnej doby a zodpovednosťou za vady vzťahujúce sa na dielo, resp. samostatnú časť diela. Ukončením zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvných pokút a/alebo náhrady škody v zmysle zmluvy.

  - V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

  - V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

  - Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:

- ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

- ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke,

- ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou a ukončením ktorejkoľvek samostatnej časti diela o viac ako tri (3) dni,

- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela, resp. samostatnej časti diela podľa TP, TKP, STN a/alebo EN a/alebo vady zistené objednávateľom počas vykonávania diela, resp. samostatnej časti diela neodstráni v dohodnutých termínoch a/alebo dohodnutým spôsobom,

- ak zhotoviteľ neodstráni vady zistené pri preberaní diela, resp. samostatnej časti diela v lehote podľa Článku VII bod 7.8 zmluvy alebo počas záručnej doby v lehote podľa Článok V bod 5.7 zmluvy, ak nebola písomne dohodnutá iná doba;

- ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z jeho povinností uvedených v Článku I bod 1.5 zmluvy, Článku II bod 2.9 zmluvy, Článku V bod 5.12 zmluvy, Článku VI bod 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.13, 6.14, 6.16 zmluvy, Článok XI bod 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 zmluvy, Článok XII bod 12.2 zmluvy, Článok XVII bod 17.2 zmluvy,

- v ďalších prípadoch uvedených v tejto zmluve.

  - Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok , ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO.

  - V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej strany zmluvy na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.

  - Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa. Do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. vykonané časti diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie vykonanej časti diela podľa tohto bodu zmluvy sa uskutoční podpísaním Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stránꓼ za objednávateľa aspoň dvoma osobami oprávnenými na rokovanie vo veciach technických uvedenými v Prílohe č. 7 zmluvy a za zhotoviteľa osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických uvedenou v záhlaví tejto zmluvy.

  - V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 13.8 tohto článku zmluvy má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny zodpovedajúcu vykonaným prácam na predmetoch plnenia ku dňu uplynutia výpovednej lehoty, ak mu ešte neboli zaplatené. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia Článku IV tejto zmluvy.

  - V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii je zhotoviteľ povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky.

Článok XIV

Doručovanie

  - Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je výslovne v zmluve uvedená aj iná forma doručovania. Zmluvné strany môžu využívať elektronickú komunikáciu v prípadoch podľa bodu 14.2 tohto článku zmluvy. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti druhou zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

  - V prípadoch výslovne uvedených v zmluve je doručovanie možné uskutočniť formou emailu (aj bez podpísania zaručeným elektronickým podpisom). Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné potvrdiť prijatie e-mailu druhej zmluvnej strane najneskôr do 48 hodín, ak táto zmluva neuvádza inak.

  - Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane všetky údaje a informácie potrebné na uplatnenie všetkých práv vyplývajúcich zo zmluvy.

Článok XV

Práva duševného vlastníctva a ostatné povinnosti

  - Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy môže byť autorské dielo, prípadne dielo a/alebo jeho komponenty ako, nie však výlučne, dokumentácia a softvér, môžu mať povahu autorského diela, prípadne môžu zahŕňať jedno alebo viac autorských diel podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), ktoré boli vytvorené alebo ktorých vytvorenie bolo zhotoviteľom zabezpečené špecificky na účely plnenia tejto zmluvy (ďalej ktorékoľvek z nich len „Autorské dielo“). Komponentami sa na účely tohto Článku XV zmluvy rozumejú všetky hmotné a nehmotné zložky technologického vybavenia a náhradných dielov technologického vybavenia, ktoré sú potrebné na riadne plnenie tejto zmluvy. Medzi komponenty patria najmä, nie však výlučne, materiály, technické zariadenia, komunikačný systém, softvér, dokumentácia, všetky na vykonanie diela a technického servisu potrebné licencie za účelom bezpečnej a neobmedzenej prevádzky tunela Sitina a prislúchajúceho ISD D2, oprávnenia, osvedčenia, certifikáty, atesty, povolenia, súhlasy a práva z nich vyplývajúce, práva duševného vlastníctva, práva zo zmlúv so subdodávateľmi alebo inými osobami, s ktorými zhotoviteľ spolupracuje pri vykonávaní diela a technického servisu na inom právnom základe. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi k Autorskému dielu časovo a vecne neobmedzenú nevýhradnú licenciu používať Autorské dielo na všetky známe spôsoby použitia Autorského diela, vrátane spôsobov použitia podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to počas celej doby trvania majetkových práv k nemu a na akýchkoľvek v súčasnosti známych alebo v budúcnosti objavených médiách, nosičoch a formátoch, na území SR. Zhotoviteľ zároveň poskytuje objednávateľovi neodvolateľný súhlas na vykonávanie akýchkoľvek zmien alebo iných zásahov do Autorského diela, vrátane ale bez obmedzenia na jeho spojenie s iným dielom, integráciu s iným dielom, modifikáciu, dekompiláciu, spätný preklad Autorského diela a dokončenie nedokončeného Autorského diela. Objednávateľ je pre svoje potreby tiež oprávnený vytvárať zdrojový kód, databázu, alebo akýkoľvek druh softvéru, ktorý bude odvodený od Autorského diela. Objednávateľ je oprávnený postúpiť licenciu podľa tohto Článku XV tejto zmluvy na použitie Autorského diela a/alebo spracovaného, upraveného a/alebo preloženého Autorského diela na tretie osoby a je oprávnený udeliť sublicenciu v rozsahu licencie podľa tohto Článku XV tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že zhotoviteľ prevádza na objednávateľa aj všetky osobitné práva dodávateľa databázy podľa § 135 Autorského zákona, v rozsahu uvedenom v tomto Článku XV tejto zmluvy. Licencia, poskytnutie súhlasov na zmenu Autorského diela a poskytnutie ďalších práv v rozsahu podľa tejto zmluvy sa udeľuje za odplatu, ktorá je zahrnutá v odmene zhotoviteľa za plnenie predmetu tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k Autorskému dielu bude vykonávať majetkové práva autora v zmysle § 90 Autorského zákona alebo na základe zmluvy s autorom, spoluautorom alebo vykonávateľom autorských majetkových práv k Autorskému dielu, a to najmenej v rozsahu potrebnom na udelenie licencie, poskytnutie súhlasov na zmenu Autorského diela a poskytnutie ďalších práv v rozsahu tohto Článku XV tejto zmluvy.

  - Objednávateľ je oprávnený vyhotovovať priame a nepriame rozmnoženiny Autorského diela, trvalé a dočasné, a to v celku alebo z časti, akýmikoľvek prostriedkami v akejkoľvek forme, vrátane vyhotovovania rozmnoženín písomných materiálov vzťahujúcich sa k Autorskému dielu.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva objednávateľa podľa tohto Článku XV tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vykonávať aj prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ je na tieto účely oprávnený sprístupniť tretím osobám akúkoľvek časť Autorského diela na účely výhradne súvisiace s úpravami a zmenami/modernizáciou diela a/alebo vykonávaním technického servisu diela, vrátane zdrojových kódov a písomných materiálov vzťahujúcich sa k Autorskému dielu, pričom je oprávnený zdrojové kódy a písomné materiály vzťahujúce sa k Autorskému dielu použiť aj na účely verejného obstarávania takýchto tretích osôb. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že používanie Autorského diela prostredníctvom tretej osoby alebo výkon akýchkoľvek práv objednávateľa podľa tohto Článku XV tejto zmluvy prostredníctvom tretích osôb vrátane sprístupnenia zdrojových kódov alebo písomných materiálov vzťahujúcich sa k Autorskému dielu na účely verejného obstarávania výhradne súvisiaceho dielom a jeho budúceho prevádzkovania a/alebo zmeny/modernizácie nepredstavuje porušenie dohôd zmluvných strán o mlčanlivosti a zároveň týmto nedôjde k porušeniu alebo ohrozeniu obchodného tajomstva zhotoviteľa alebo licenčných dojednaní podľa tejto zmluvy.

  - Oprávnenie na výkon práva používať Autorské dielo, ako aj spracované a/alebo upravené a/alebo preložené Autorské dielo v rozsahu a spôsobmi podľa tohto Článku XV tejto zmluvy, ako aj právo postúpiť licenciu a udeľovať sublicenciu, prechádza pri zániku objednávateľa na jeho právneho nástupcu.

  - Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi tiež nevýhradné právo používať podporné prostriedky a konverzné programy. Ustanovenia tohto Článku XV tejto zmluvy sa aplikujú na podporné prostriedky a konverzné programy obdobne.

  - Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi automaticky bez potreby osobitnej výzvy po vykonaní diela a technického servisu najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov (s komentármi a technickým popisom, a to pre prevádzkové a testovacie verzie softvéru/počítačových programov) a dátového modelu Autorského diela, na ktoré sa vzťahuje licencia podľa tohto Článku XV tejto zmluvy. To isté platí priebežne počas plnenia zmluvy v prípade akýchkoľvek úprav Autorského diela. Ak zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi zdrojové kódy podľa predchádzajúcej vety, je povinný tak spraviť najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy objednávateľa.

  - Zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z vývojového prostredia a budú odovzdané objednávateľovi na elektronickom médiu na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Vyhlásenia a záväzky zhotoviteľa

  - Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k Autorskému dielu je oprávnený udeliť licenciu v rozsahu podľa tohto Článku XV tejto zmluvy, a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu Autorského diela alebo jeho časti objednávateľom v zmysle licencie podľa tohto Článku XV tejto zmluvy, vrátane zmeny Autorského diela alebo jeho časti. V prípade, že sa toto vyhlásenie zhotoviteľa preukáže ako nepravdivé, alebo v prípade, že si tretia strana vo vzťahu k Autorskému dielu uplatní voči objednávateľovi akýkoľvek nárok, zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady takúto právnu vadu odstrániť, najmä, nie však výlučne, vysporiadaním prípadných nárokov tretích strán, reálnym zabezpečením práva na použitie Autorského diela minimálne v rozsahu podľa tohto Čánku XV tejto zmluvy objednávateľom a nahradením objednávateľovi všetkej škody, ktorá mu v dôsledku uvedeného vznikla. V prípade súdneho sporu je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť k ochrane jeho práv pred súdom.

Produkty tretích strán

  - Ak nie je ďalej uvedené inak, licencia v rozsahu podľa tohto Článku XV tejto zmluvy sa nevzťahuje na softvérové produkty tretích strán alebo databázy tretích strán, ktoré sú dostupné na trhu ako tzv. štandardný softvér (resp. aj tzv. krabicový softvér – ako napr. systémový softvér, operačný softvér a pod.), a ktorý nebol vytvorený špecificky pre objednávateľa. Zmluvné strany sa v nadväznosti na tento bod 15.10 tohto článku zmluvy dohodli, že ak to bude potrebné na účely plnenia úloh objednávateľa spojených so zabezpečením prevádzky tunela Sitina, zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť potrebnú časovo neobmedzenú licenciu/sublicenciu štandardného softvéru, vždy najmenej v rozsahu, ktorý zabezpečí úplnú a neobmedzenú prevádzku tunela Sitina. Zhotoviteľ je povinný použiť na účely vykonania diela a technického servisu produkty tretích strán len, ak

(a) 	je to nevyhnutné vzhľadom na predmet plnenia,

(b) 	nadobúdateľom licencie/sublicencie sa stane objednávateľ a zároveň

(c) 	zaradením takýchto softvérových produktov tretích strán do diela alebo jeho použitím v súvislosti dielom nebude akokoľvek dotknuté oprávnenie objednávateľa prevádzkovať, udržiavať, meniť, opravovať, obnovovať alebo rozvíjať dielo po ukončení zmluvy bez akejkoľvek súčinnosti so zhotoviteľom alebo poskytovateľom licencie takémuto softvérovému produktu tretej strany.

  - Zhotoviteľ je zároveň povinný s primeraným použitím ustanovenia bodov 15.1 až 15.8 tohto článku zmluvy bezodkladne po dokončení príslušného softvéru v rámci vykonania diela a technického servisu, najneskôr však pred ukončením zmluvy, tam, kde to nevylučujú licenčné podmienky tretích osôb (odlišných od zhotoviteľa a jeho subdodávateľov), odovzdať objednávateľovi zdrojové kódy k takýmto softvérovým produktom tretích strán.

  - V súvislosti s licenciou/sublicenciou podľa bodu 15.10 a 15.11 tohto článku zmluvy platí rovnako ustanovenie bodu 15.9 tohto článku zmluvy.

Použitie voľne šíriteľného Softvéru (tzv. open-source Software)

  - Zhotoviteľ je oprávnený využiť na účely vykonania diela a technického servisu softvér voľne šírený, resp. šíriteľný softvér, ku ktorému vykonávajú autorské / majetkové práva tretie osoby, len za predpokladu, že licenčné podmienky takto použitého voľne šíreného, resp. šíriteľného softvéru nebudú žiadnym spôsobom zasahovať do práv a povinností k inému softvéru použitému v rámci uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina spoločne s predmetným voľne šíreným, resp. šíriteľným softvérom. Na použitie open-source softvéru sa inak vzťahujú povinnosti zhotoviteľa a obmedzenia uvedené v bode 15.10 tohto článku zmluvy.

Bezpečnostné opatrenia a notifikačné povinnosti

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodržiavať náležitosti zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti“) a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ITVS“) a ich príslušné vykonávacie predpisy, štandardy a ostatnú príslušnú legislatívu v oblasti informačnej bezpečnosti. Zhotoviteľ je povinný s objednávateľom uzavrieť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa § 19 ods. 2 Zákona o kybernetickej bezpečnosti s náležitosťami minimálne v rozsahu ods. 2 § 7 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 227/2025 Z. z., o bezpečnostných opatrení, a to pri podpise tejto zmluvy podľa Prílohy č. 6 tejto zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa stanovuje, že náklady a odplata za plnenie povinností zhotoviteľa podľa zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností sú zahrnuté v cene za plnenie predmetu tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ je súčasne povinný poskytnúť objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri zabezpečovaní preventívnej ochrany kybernetickej bezpečnosti, odhaľovaní kybernetických incidentov, odstraňovaní a zmierňovaní následkov kybernetických incidentov, a to bez výhrad. V prípade, že v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa vznikne objednávateľovi škoda, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi vzniknutú škodu v plnej výške.

  - Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie a súčinnosť v prípade modernizácie diela, a to rešpektujúc zákon o kybernetickej bezpečnosti, zákon o ITVS a ich príslušné vykonávacie predpisy, štandardy a ostatnú príslušnú legislatívu v oblasti informačnej bezpečnosti a ustanovenia zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností.

  - Počas výkonu prác, ktoré sú predmetom dodávky na základe tejto zmluvy ani počas prác, ktoré  sú vyvolané, prác naviac, alebo inak súvisiacich prác nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a kontinuitu prevádzkovaných základných služieb, sietí, alebo systémov objednávateľa.

Článok XVI

Požiadavky objednávateľa pre zabezpečenie súladu v oblasti ochrany osobných údajov

  - Objednávateľ požaduje úpravu práv a povinností v oblasti zabezpečenia ochrany osobných údajov v súvislosti s poskytovaným predmetom zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri dodaní diela, počas trvania zmluvy a pri plynutí záruky spojenom s poskytovaním služieb dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z legislatívy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov, súvisiacich technických a organizačných opatrení a plniť ďalšie požiadavky objednávateľa v tejto oblasti.

  - V prípade, ak v priebehu realizácie predmetu zmluvy dôjde k situácii, že zhotoviteľ bude v postavení sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 bod 8 a čl. 28 GDPR, je povinný na výzvu objednávateľa uzatvoriť Zmluvu o spracúvaní osobných údajov (DPA), ktorá bude spĺňať všetky požiadavky stanovené čl. 28 ods. 3 GDPR. Zhotoviteľ je povinný takúto zmluvu uzatvoriť najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa,  to všetko ešte pred započatím procesu spracúvania v mene objednávateľa.

  - Počas celého procesu, t. j. aj pred implementáciou technických zariadení a technológií vyplývajúcich z projektu a požiadaviek objednávateľa, ktorý zhotoviteľ bude implementovať,  musí byť vykonaná analýza posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA), a to na všetky zhotoviteľom implementované a menené systémy. DPIA identifikuje riziká pre súkromie jednotlivca a stanovuje opatrenia na ich zmiernenie, ktoré budú následne zhotoviteľom aplikované. DPIA musí byť vypracovaná podľa požiadaviek GDPR a Usmernenia o posúdení vplyvu na ochranu údajov (DPIA) a určenie, či spracúvanie "pravdepodobne povedie k vysokému riziku" na účely nariadenia 2016/679, wp248rev.01 a technických noriem ISO 27701, ISO 27001, ISO 27002,  v spojení s ISO 31000:2018, ISO 27005:2018, ISO 27035-1:2016 a ISO 27035-2:2016, pričom uvedené vyplýva priamo zo zoznamu, ktorý vydal Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  - Zhotoviteľ vypracuje a dodá dokumenty „Prevádzkové predpisy pre riadenie prevádzky" (Work Instructions). Je to  dokumentácia predpisujúca pokyny pre oprávnené osoby, obsluhu a pracovné postupy pre výkon jednotlivých činností pri nakladaní s osobnými údajmi.

  - Technická realizácia od počiatku až po odovzdanie do užívania v zmysle pokynov objednávateľa musí spĺňať požiadavky GDPR, integrovať opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu osobných údajov počas celej doby spracúvania. Zhotoviteľ musí zabezpečiť a implementovať primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, vrátane šifrovania, pseudonymizácie, zabezpečenia údajov počas prenosu a ukladania, prístupových kontrol a pravidelných bezpečnostných auditov.

  - Pri nastavovaní a v celom procese  je potrebné sledovať cieľ minimalizácie zberu dát pre účely monitorovania a bezpečnosti, aby nebolo použitie technológií neprimerane invazívne voči dotknutým, fyzickým osobám. Systémy najmä na detekciu vozidiel a videodohľad musia byť vykonané tak, aby minimalizovali invazivitu vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom a zásahu do súkromia jednotlivcov.

  - Všetka dokumentácia musí presne špecifikovať, aké údaje budú zhromažďované a za akým účelom. Ukladanie údajov musí byť časovo obmedzené a nastavené najmä v súlade s požiadavkami čl. 32 GDPR. Videonahrávky musia byť uložené len po dobu nevyhnutnú na plnenie účelov. Po uplynutí tejto doby musia byť údaje automaticky bezpečne vymazané. Prístup k údajom musí byť riadený a obmedzený len pre oprávnené osoby a musí byť zavedená transparentná politika o prístupe a spracúvaní údajov.

  - Technická dokumentácia musí zahŕňať požiadavky na šifrovanie všetkých osobných údajov počas prenosu a ukladania (obrazové záznamy musia byť šifrované pri prenose do riadiaceho centra aj pri ich uložení na serveroch). Zároveň musia byť zavedené aj ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally, systémy na detekciu prienikov a ochrana proti neautorizovanému prístupu. V prípade, že budú informácie poskytované (video stream) iným subjektom v zmysle osobitného predpisu, je potrebné opatriť odchádzajúci signál „vodotlačou“, ktorá označuje subjekt prijímateľa, aby v prípade bezpečnostného incidentu bol jasný zdroj incidentu.

  - V dokumentácii musí byť špecifikovaný postup oznamovania narušenia bezpečnosti údajov ako je to predpísané GDPR tzv. data breach.

  - Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi bezpečnostnú dokumentáciu nastavení a konfigurácie systémov, ktoré spracúvajú osobné údaje v rámci predmetu zmluvy, a to v súlade s požiadavkami GDPR.

  - Zhotoviteľ je povinný aktualizovať bezpečnostnú dokumentáciu v prípade akýchkoľvek významných zmien v systéme, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov, a o týchto zmenách informovať objednávateľa, a  to až do momentu odovzdania diela bez ohľadu na harmonogram prác alebo iné obdobné nastavenie pri napĺňaní predmetu zmluvy.

  - Návrhy bezpečnostných opatrení a technologických riešení zameraných na ochranu osobných údajov spolu s dokumentáciou musia byť predom schválené zástupcami objednávateľa zodpovednými za ochranu osobných údajov u objednávateľa.

## Požiadavky objednávateľa na zhotoviteľa technických zariadení a technológií, ktorý bude v zmysle zmluvy nastavovať, dodávať a prevádzkovať systémy, ktoré spracúvajú osobné údaje

  - Technológie navrhnuté, vybrané a použité v zmysle zmluvy musia zaručiť ochranu práv dotknutých osôb, ktorých osobné údaje budú spracúvať a spĺňať všetky požiadavky GDPR, najmä týkajúce sa podmienok spracúvania osobných údajov, bezpečnosti spracúvania, práv dotknutých osôb a povinností zhotoviteľa a jeho sprostredkovateľa/lov v zmysle GDPR.

  - Zhotoviteľ alebo správca systému v postavení sprostredkovateľa je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o každom bezpečnostnom incidente, ktorý môže mať vplyv na spracúvané osobné údaje v mene objednávateľa ako prevádzkovateľa, a poskytnúť podporu pri riešení a notifikácii incidentu v súlade s článkom 33 GDPR.

  - Zhotoviteľ a správca systému  musí zabezpečiť, aby všetci zamestnanci, ktorí pracujú s osobnými údajmi, boli pravidelne školení v oblasti ochrany osobných údajov.

  - Ak zhotoviteľ bude chcieť poveriť spracúvaním osobných údajov ďalších subdodávateľov, musí to byť vopred písomne schválené objednávateľom. Subdodávatelia musia spĺňať minimálne rovnaké požiadavky na ochranu osobných údajov ako sú nastavené vo vzťahu k zhotoviteľovi a dodávateľom systémov.

  - Požiadavky na technológie, ktoré budú spracúvať osobné údaje:

  - Všetky použité technológie musia byť navrhnuté a implementované s ohľadom na ochranu osobných údajov už od začiatku (privacy by design) a musia mať prednastavené mechanizmy na zabezpečenie čo najvyššej úrovne ochrany údajov (privacy by default). Uvedené zahŕňa najmä požiadavku minimalizácie zbierania údajov, pseudonymizáciu a zabezpečenie prístupu len oprávnenými osobami.

  - Technológie musia:

    - umožňovať prispôsobenie bezpečnostných opatrení podľa úrovne rizika spojeného s rôznymi typmi spracúvaných osobných údajov.

    - poskytovať možnosť vedenia a kontroly záznamov o činnostiach spracúvania osobných údajov (logovanie), aby bolo možné dohliadať na súlad s právnymi predpismi a zabezpečiť možnosť identifikácie bezpečnostných incidentov.

    - obsahovať šifrovacie mechanizmy pre ochranu údajov počas ich prenosu aj ukladania. To zahŕňa bezpečné komunikačné protokoly a zabezpečené úložiská.

    - byť pravidelne aktualizované, aby sa zabránilo rizikám spojeným s bezpečnostnými zraniteľnosťami. Aktualizácie musia byť vykonávané promptne, najmä v prípade zistenia kritických zraniteľností.

  - Zhotoviteľom vybrané technológie, ktoré spracúvajú osobné údaje, nesmú mať vysoké alebo kritické zraniteľnosti podľa hodnotení CVSS (Common Vulnerability Scoring System) verzie 3.0 alebo vyššej. Ak technológie obsahujú zraniteľnosti, musí byť možné tieto zraniteľnosti odstrániť prostredníctvom správnej konfigurácie.

  - Zhotoviteľ je ochotný podrobiť sa pravidelným auditom na kontrolu plnenia požiadaviek na ochranu osobných údajov, ktoré vykoná objednávateľ, dozorný orgán alebo tretia strana určená objednávateľom.

Článok XVII

Záverečné ustanovenia

  - Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jaj aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci zmluvy na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

  - Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a Zmluva o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov ku zmluve postupovať podľa § 18 ZVO.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

  - Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

  - Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 Harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 4 Harmonogram technického servisu

Príloha č. 5 Opis predmetu zákazky

Príloha č. 6 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (Zmluva KB)

Príloha č. 7 Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a Technický dozor objednávateľa

Príloha č. 8 Zoznam kľúčových expertov

Príloha č. 9 Zoznam osôb zodpovedných sa poskytnutie služby

Príloha č. 10 Spôsob určenia ceny

  - Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

| V [doplniť] dňa [doplniť] |  | V [doplniť] dňa [doplniť] |
| --- | --- | --- |
| Zhotoviteľ |  | Objednávateľ |
| [doplniť] [doplniť] [doplniť] |  | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ing. Filip Macháček predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. PhDr. Rastislav Droppa podpredseda predstavenstva |

Zhotoviteľ je povinný v návrhu Zmluvy uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho úkonu podľa vyššie uvedeného.

Príloha č. 1 k časti B.3  - Harmonogram realizácie diela (zároveň príloha č. 2 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 2 k časti B.3  - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (príloha č. 3 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 3 k časti B.3  - Harmonogram technického servisu (príloha č. 4 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 4 k časti B.3 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (príloha č. 6 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 5 k časti B.3 - Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach  technických a Technický dozor objednávateľa (príloha č. 7 Zmluvy o dielo) – bude poskytnutá víťaznému uchádzačovi v súčinnosti

Príloha č. 6 k časti B.3 -   Zoznam osôb zodpovedných sa poskytnutie služby (príloha č. 9 Zmluvy o   dielo) – bude poskytnutá víťaznému uchádzačovi v súčinnosti

V Bratislave, dňa:   ..................................

Súťažné podklady spracoval:

...........................................

Ing. Elena Závodská

osoba zodpovedná za spracovanie

súťažných podkladov

Súťažné podklady schválil:

.........................................................

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Filip Macháček

predseda predstavenstva a

generálny riaditeľ

...........................................................

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

PhDr. Rastislav Droppa

podpredseda predstavenstva

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.