Przedmiotem zamówienia jest;

**I. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW.**

1. Koszenie trawników i zebranie powstałych odpadów:
2. 6 razy w roku 2026 powierzchnia do każdorazowej usługi wynosi **90 666 m²**

▪ Dodatkowe koszenie trawy przed Dniami Oleśnicy, Dniami Europy, przed Bożym Ciałem o łącznej powierzchni **24 967** m2 w obrębie ulic:

- Wrocławska 3-5-7, Bociania 11, 17-18-19,

- Rynek 20-24, Rycerska 18-19, Wrocławska 2-4-6,

- Wrocławska 10, 22, 24,

- Rycerska 20-22, 23-25, 26-29,

- Łużycka 5-11, Kościelna 9-10, 12, 14, Łużycka 16-18,

- Kościelna 16-18, Łużycka 1-3,

- Matejki 20-22, Kościelna 4-4of., Okrężna 11-13,

- Matejki 1-3, Rynek 31-37,

- Matejki 24-26, Rynek 25-29,

- Matejki 11-11a,

- 3 Maja 69, 3 Maja 70-71, Rynek 45a-48,

- 3 Maja 64-66,5-10,Zamkowa 7, Sejmowa 11

- 3 Maja 1-3a, Sejmowa 12-14, Rynek 50-54,

- Sejmowa 5-9b,

- Prusa 2,

- Św. Jadwigi 1-3-5, 4, 6, Rynek 38-39,

- ks. Sudoła 13-14, 27, 33-36,

- Krzywoustego 72-75, ks. Sudoła 37-38,

- Armii Krajowej 5-8, Słoneczna 16-17, Lelewela 1-2, ks. Sudoła 15-18,

- Lwowska nr 2, 4/ Sinapiusa 1-7,

- Lwowska nr 3, 6-8, 26,

- Wałowa nr 13, plac zabaw

- Rzemieślnicza 1, 3, 5a, 6c,

- Skłodowska 1-3a, 5 – 5i

2. Koszenie trawników na terenie rekreacyjnym przy ul. Wileńskiej należy przeprowadzić w okresie   
od kwietnia do listopada z częstotliwością minimum 1 raz w miesiącu. Koszenie murawy boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 60m należy wykonywać w okresie od kwietnia do listopada 4 razy w miesiącu. Ponadto w okresie letnim minimum 3 razy w tygodniu należy nawadniać murawę boiska (wodę udostępnia oraz jej koszt pokrywa Zamawiający).

1. Każdorazowo oczyszczanie z ziemi i wycinanie z trawy obszarów przy krawężnikach chodnikowych   
   i obrzeżach chodnikowych.
2. Nawożenie minimum 2 razy w roku oraz wertykulacja (marzec/kwiecień oraz na wrzesień/październik) murawy boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 60m mieszczącego się przy ul. Wileńskiej.
3. Każdorazowy wywóz zgrabionej trawy z podanej powierzchni na wysypisko śmieci.
4. Koszty utylizacji nieczystości stałych na wysypisku śmieci pokrywa Wykonawca.
5. Wykonawca pokrywa koszt zakupu środków ochrony roślin i nawozów na wykonanie całego zadania.
6. Wykonawca po każdorazowym użyciu środków ochrony roślin sporządzi stosowny protokół określający zakres wykonywanych prac i rodzaj użytego środka.

**II. PIELĘGNACJA I OCHRONA DRZEW, KRZEWÓW, RÓŻ, ŻYWOPŁOTÓW, RABAT**

1. Drzewa przeznaczone do wycinki w liczbie nie większej niż **40** sztuk rocznie lub formowania koron drzew i cięć pielęgnacyjnych Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy na bieżąco w miarę potrzeb. W przypadku wykonania wycinki w zakresie Wykonawcy należy również wykonać frezowanie korzenia wraz z uzupełnieniem ubytku ziemi a następnie posiać trawę.
2. Przed przystąpieniem do formowania koron drzew należy każdorazowo uzgodnić z dendrologiem zakres cięć na koszt Wykonawcy. Formowanie koron drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew należy wykonywać   
   z podnośnika. Koszt wynajęcia podnośnika pokrywa Wykonawca. Każdorazowo wycinanie odrostów na drzewach rosnących przy ziemi w czasie koszenia trawy.
3. Formowanie i cięcia pielęgnacyjne, odchwaszczanie krzewów i żywopłotów – **10 722** m2 cztery razy   
   w roku.
4. Całoroczna pielęgnacja róż **1 740** szt. na powierzchni **814** m2. Całoroczna pielęgnacja róż polega   
   na wiosennym rozkopczykowaniu, plewieniu i hakaniu, przycince róż, wykonywaniu oprysków chemicznych, grzybobójczych, zasilaniu gleby nawozem, kopczykowanie na zimę.
5. Całoroczna pielęgnacja rabat – **130** szt. całoroczna pielęgnacja rabat polega na plewieniu, przecince krzewów, krzewów kwiatowych, żywopłotu, wykonywaniu oprysków chemicznych, grzybobójczych, zasilaniu gleby nawozem.

7. Przegląd drzew w ilości **1750** szt. i krzewów w ilości **10 722** m2 w okresie wiosennym i jesiennym

oraz sporządzenie protokołu z przeglądu drzew przez osobę z uprawnieniami rzeczoznawcę do spraw zadrzewień i zieleni.

8. Podlewanie rabat i drzew, każdorazowo po maksymalnie 3 dniach bez deszczu. W przypadku utrzymywania się wysokich temperatur należy podlewać częściej, z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie roślin w należytym stanie. Wodę oraz jej koszt zapewnia i pokrywa Wykonawca (nie dotyczy terenu rekreacyjnego przy ul. Wileńskiej).

9. Zgrabienie i wywóz przyciętych gałęzi, konarów z drzew oraz odciętych gałązek, gałązek krzewów

róż i żywopłotów na wysypisko śmieci.

10. Koszt utylizacji nieczystości stałych pokrywa Wykonawca.

1. Wykonawca pokrywa koszt zakupu środków ochrony roślin i nawozów na wykonanie całego zadania.
2. Wykonawca po każdorazowym użyciu środków ochrony roślin sporządzi stosowny protokół określający zakres wykonywanych prac i rodzaj użytego środka.

**III. NASADZENIA I INNE ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELONYCH.**

1. Wykonanie nowych rabat:

- przy ul. 11 Listopada 23 - 1 szt. – o pow. 120 m2 (kompozycja z rozplenic, laurowiśni, hortensji, podłoże wyspane korą kamienną)

-  przy ul. gen. Franciszka Kleeberga - 1 szt. – o pow. 20 m2 (kompozycja z rozplenic, hortensji, podłoże wyspane korą kamienną)

- przy ul. gen. Franciszka Kleeberga nawiezienie ziemi ok 5t potrzebnej na zniwelowanie nierówności powstałych po pracach ziemnych. Posianie trawy na powierzchni ok 30m²,

- Park Południowy - nasadzenia 40 szt. sadzonek piwonii,

2. W miesiącu wrześniu zakup i nasadzenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu cebulek kwiatów w ilości :

- żonkile 5000 sztuk,

- tulipany botaniczne (mix kolorów) 2000 sztuk,

- szafirki kolorowe 5000 sztuk,

- wrzosy 12 sztuk.

Przy tworzeniu nowych rabat, pozostałe po wycince pnie drzew powinny zostać poddane frezowaniu.

3. Przed wykonaniem nowych rabat przedstawić projekty nasadzeń.

4. Renowacja trawników 500 m2 rocznie.

5. Usuwanie wiatrołomów oraz ścinki suchych drzew do **30** szt. rocznie, sprzątanie terenu oraz

utylizacja gałęzi z wyżej wymienionych prac.

6. Uzupełnianie na bieżąco kory w istniejących rabatach w razie potrzeby. Koszt zakupu kory pokrywa Wykonawca.

7. Uzupełnienie ziemi i wykonanie nasadzeń uzgodnionych z Zamawiającym (co najmniej dwa gatunki roślin kwitnących jednorocznych i co najmniej jeden wieloletni) w gazonach **55 szt.** betonowych wraz z podlewaniem przez cały okres wegetacji roślin. Koszt zakupu roślin pokrywa Wykonawca. Wodę oraz jej koszt zapewnia i pokrywa Wykonawca.

8. Zakup i wkopanie **40** **szt**. drzew rodzimych liściastych o typowych koronach i średnicy pnia na wysokości 1m nie mniejszym niż 14cm które należy posadzić do końca 2026r.

9. Pielęgnacja nowo posadzonych drzew i rabat oraz ich podlewanie, każdorazowo po maksymalnie 3 dniach bez deszczu. W przypadku utrzymywania się wysokich temperatur, należy podlewać częściej, z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie roślin w należytym stanie. Na wykonane nasadzenia wykonawca udzieli gwarancji 24 miesiące od dnia zgłoszenia wykonania usługi.

10. Koszt utylizacji stałych na wysypisku śmieci pokrywa Wykonawca.

11. Wykonawca pokrywa koszt zakupu środków ochrony roślin i nawozów na wykonanie całego zadania.

12. Wykonawca po każdorazowym użyciu środków ochrony roślin sporządzi stosowny protokół określający zakres wykonywanych prac i rodzaj użytego środka.