SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Účastníci:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem Liberec VI, České mládeže 632/32, PSČ 460 06

identifikační číslo: 709 46 078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr,

vložka 86

jednající Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace

kontaktní osoba: Ing. Pavel Fořt, telefon: 484 809 131, e-mail: pavel.fort@ksslk.cz

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu 19-7963780267/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

[název včetně uvedení právní formy doplní účastník]

se sídlem: [doplní účastník]

identifikační číslo: [doplní účastník]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: [doplní účastník]

jednající [doplní účastník]

kontaktní osoba: [jméno, příjmení, telefon, e-mail doplní účastník]

bankovní spojení: [doplní účastník]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Shora uvedení účastníci, dále jednotlivě označovaní jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

I.

Předmět Smlouvy

- Tato Smlouva je uzavřena na základě provedeného výběrového řízení „Výměna filtračních náplní v odlučovačích ropných látek podél komunikace II/290 Souš – Smědava“.

- Zhotovitel se zavazuje a je povinen provést veškeré činnosti a s nimi související dodávky nezbytné ke kompletnímu vyčištění vnitřního prostoru odlučovačů ropných látek (dále jen „ORL“), včetně výměny stávajících sorpčních náplní všech 21 kusů ORL, v souladu s platnými právními předpisy, s podmínkami výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a dále s podmínkami upravenými v této Smlouvě (dále jen „práce“, nebo „předmět Smlouvy“).

II.

Specifikace prováděných prací

- Smluvní strany se dohodly, že provádění sjednaných prací zahrnuje činnosti uvedené v Podrobném rozpisu ceny (příloha č. 1 této Smlouvy) a s nimi související, nezbytné práce a dodávky. Zhotovitel se zavazuje, že použije pro plnění zakázky sorpční náplně, které splňují požadavky, resp. parametry uvedené v Technické specifikaci sorpčních náplní v příloze č. 2 této Smlouvy.

- Případná dopravní omezení na komunikaci II/290, související s provedením prací, se zavazuje zajistit objednatel po dohodě a v součinnosti se zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost podle věty předchozí v potřebném rozsahu a dbát na dodržování vzájemné dohody i pokynů objednatele.

III.

Práva a povinnosti Smluvních stran

- Objednatel je povinen řádně předat zhotoviteli pracoviště, kde bude zhotovitel provádět práce podle této Smlouvy, a dále seznámit zhotovitele s provozním řádem a havarijním plánem ORL (budou poskytnuty při předání pracoviště). Mezi objednatelem a zhotovitelem bude vyhotoven předávací protokol, s uvedením předávaných podkladů, klíčů od poklopů ORL, data převzetí, jmen a podpisů obou smluvních stran.

- Pracoviště pro plnění prací se nachází v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti v ochranném pásmu v souladu havarijním plánem ORL a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen seznámit pracovníky, kteří budou provádět práce, s provozním řádem a havarijním plánem ORL a tito jsou následně povinni se jimi při provádění prací řídit.

- Zhotovitel je povinen při zajišťování smluvních prací postupovat s odbornou péčí a v zájmu objednatele.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při provádění prací, a které mohou mít vliv na zájmy objednatele.

- Zjistí-li některý z účastníků překážky při plnění Smlouvy, které znemožňují řádné uskutečnění prací spojených s plněním dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně druhé straně, se kterou se dohodne na odstranění daných překážek.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. Zhotovitel použije všechny materiály, které obdrží od objednatele v souvislosti s plněním ze Smlouvy, výhradně k plnění účelu Smlouvy. Po skončení plnění předá zhotovitel objednateli všechny materiály, které od objednatele v souvislosti s plněním převzal.

- Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytovat mu během plnění předmětu Smlouvy nezbytnou další součinnost, zejména předat zhotoviteli všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této Smlouvy.

- Objednatel je povinen zhotoviteli vyplatit v souladu s podmínkami této Smlouvy včas a ve stanovené výši odměnu dle smluvního ujednání.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla dokumentaci ke všem zabudovaným výrobkům (např. prohlášení o shodě, CE, atesty a certifikace).

- Zhotovitel bere na vědomí a je si plně vědom, že při jeho činnosti v rámci plnění předmětu této Smlouvy vzniknou odpady, z nichž některé budou mít povahu nebezpečného odpadu ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, coby původce veškerých odpadů, vzniklých při plnění předmětu této Smlouvy, dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souvislosti s likvidací odpadů neoznačí objednatele jako původce odpadů.

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předání provedeného díla doklad/potvrzení, ze kterého bude jednoznačně a prokazatelně zřejmé, jak naložil s odpady, které vznikly v souvislosti s provedením předmětu této Smlouvy. Zejména musí být z dokladu podle věty předchozí zřejmé: množství, druh odpadu a osoba, které byl odpad předán (dále jen „potvrzení o odpadech“). Zhotovitel se zavazuje předložit potvrzení o odpadech potvrzené subjektem, kterému předal odpady, vzniklé při plnění podle této Smlouvy, k odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

IV.

Cena a platební podmínky

- Cena za provedení kompletního díla podle této Smlouvy činí:

- cena celkem bez DPH: [doplní účastník] Kč,

- sazba DPH: [doplní účastník] %,

- výše DPH celkem: [doplní účastník] Kč,

- cena celkem včetně DPH: [doplní účastník] Kč.

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

- Cena uvedená v čl. IV odst. 1 této Smlouvy je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu plnění Smlouvy. Cena v čl. IV odst. 1 této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění podle této Smlouvy, včetně rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy – cena dále zahrnuje pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci předmětu této Smlouvy. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

- Cena bude vyfakturována jednorázově až po protokolárním předání kompletně provedeného díla. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo s vadami a nedodělky.

- Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele. Přílohou faktury bude doklad o řádném splnění předmětu Smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadované doklady, je objednatel oprávněn vrátit fakturu k přepracování zhotoviteli do data její splatnosti. Zhotovitel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží objednateli nová lhůta splatnosti dle čl. IV odst. 4 této Smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

V.

Doba trvání Smlouvy

- Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou následovně:

- termín zahájení plnění: nejpozději do 10 kalendářních dnů od odeslání písemné výzvy objednatelem;

- termín dokončení plnění: do 60 kalendářních dnů od odeslání písemné výzvy objednatelem.

VI.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním prací dle této Smlouvy a je povinen ji nahradit.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli případnou sankci uloženou příslušnými státními orgány, která vznikla v důsledku porušení povinnosti zhotovitele v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na pojistnou událost.

VII.

Smluvní pokuta

- V případě porušení některé z povinností zhotovitele stanovené v čl. I. až III. této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla celkem bez DPH, za každé jednotlivé porušení.

- Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejím uplatnění.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. zaplacenou smluvní pokutu a rovněž není dotčena povinnost splnit závazky vyplývající z této Smlouvy.

VIII.

### Závěrečná ujednání

- Smluvní vztahy, které nejsou ve Smlouvě komplexně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této Smlouvy.

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy obdrží zhotovitel.

- Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Přílohy, které jsou nedílnou součástí Smlouvy:

Příloha č. 1 – Podrobný rozpis ceny

Příloha č. 2 – Technická specifikace sorpční náplně

Liberec ....……….2020                                            …………..…………….

Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:

……………………………….			……………………………….

Ing. Jan Růžička, ředitel	[jméno, příjemní, funkce oprávněné osoby,

Krajská správa silnic Libereckého kraje,	název, podpis oprávněné osoby – doplní příspěvková organizace                                       	účastník]