číslo spisu: S16697-2026-OZZ						Výtlačok jediný !

číslo záznamu: Z010427-2026							Počet strán: 210

Verejné obstarávanie

nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže podľa § 66  s uplatnením postupu podľa ods. 7 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

NÁZOV ZÁKAZKY:

„Informačný systém Centrálna integračná platforma Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“

DRUH ZÁKAZKY: Služby, Tovary

02/2026

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.1	POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV

Časť I.

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

- 1	Identifikácia Centrálnej obstarávacej organizácie a verejných obstarávateľov

2	Postup vo verejnom obstarávaní

Časť II.

INFORMÁCIE O SYSTÉME POUŽITOM NA ZADÁVANIE TEJTO ZÁKAZKY

- Webová aplikácia JOSEPHINE

4	Registrácia a autentifikácia uchádzača

5	Dostupnosť dokumentov

Časť III.

INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY

- Predmet zákazky

- Rozdelenie predmetu zákazky

- 8	Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

- 9	Miesto a termín dodania a spôsob plnenia predmetu zákazky

10	Zdroj finančných prostriedkov

11	Typ zmluvy

12	Lehota dodania predmetu zákazky

Časť IV.

KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

- 13	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom organizáciou a záujemcami/uchádzačmi

- 14	Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti

15	Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Časť V.

INFORMÁCIE O PONUKE

Príprava ponuky

- 16	Jazyk ponuky

- 17	Variantné riešenie

- 18	Mena a ceny uvádzané v ponuke

- 19	Zápezpeka

20	Vyhotovenie ponuky

Obsah ponuky

- 21	Obsah ponuky

Predkladanie ponuky

- 22	   Náklady na ponuku

23     	Oprávnenie predložiť ponuku

24     	Predloženie ponuky

25     	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

26     	Lehota na predkladanie ponúk

27     	Lehota viazanosti ponúk

Otváranie ponúk

28      	Otváranie ponúk

Vyhodnocovanie ponúk

29      	Preskúmanie ponúk

30      	Vyhodnotenie ponúk vo vzťahu k požiadavkám na predmet zákazky

31      	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Prijatie ponuky

32	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Časť VI.

INFORMÁCIE O ZMLUVE

33	Uzavretie Zmluvy

Časť VII.

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

34		Subdodávatelia

35		Konflikt záujmov

36		Zrušenie verejného obstarávania

37		Ochrana osobných údajov

38		Záverečné ustanovenia

B.1	OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.2	SPÔSOB URČENIA CENY

C.1	KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK

C.2	PODMIENKY ÚČASTI

D.1	OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM

Príloha č. 1 k časti A.1 -	Identifikačné údaje uchádzača (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č. 2 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie uchádzača (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č. 3 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č. 4 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie k medzinárodným sankciám (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č. 1 k časti C.1 -	Cenová ponuka (povinné predložiť k ponuke)

Príloha č. 2 k časti C.1 - 	Návrh na plnenie kritéria(povinné predložiť k ponuke)

Príloha č. 1 k časti C.2 -	Čestné vyhlásenie podľa § 32 ZVO (povinné predložiť k ponuke)

Príloha č. 2 k časti C.2 -	Jednotný európsky dokument

Príloha č. 3 k časti C.2 -	Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (ak sa uplatňuje musí  byť súčasťou ponuky)

A.1	POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV

# Časť I.

# ÚVODNÉ INFORMÁCIE

## Identifikácia verejného obstarávateľa

## Centrálna obstarávacia organizácia:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Sídlo organizácie:			Limbová 2, 837 52 Bratislava 37

IČO:					00165565

DIČ:					2020830141

Kontaktná osoba:			Bc. Tomáš Tuček

Telefón:					+421 2 593 73 442

E-mail:					tomas.tucek@health.gov.sk

(ďalej aj ako „MZSR“ alebo „ministerstvo“)

- Postup vo verejnom obstarávaní

    - Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. a) Zákona (reverzná verejná súťaž).

    - Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk  z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa podľa ustanovenia § 66 ods. 7 písm. a) Zákona uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (tzv. reverzná súťaž) 
u všetkých uchádzačov.

  - Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa reverznej verejnej súťaže uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“ alebo „Oznámenie o vyhlásení“)  v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

  - Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s Oznámením o vyhlásení, s týmito súťažnými podkladmi a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok tohto verejného obstarávania stanovených verejným obstarávateľom.

Časť II.

INFORMÁCIE O SYSTÉME POUŽITOM NA ZADÁVANIE TEJTO ZÁKAZKY

- Webová aplikácia JOSEPHINE

  - Zadávanie tejto zákazky sa realizuje prostredníctvom webovej aplikácie JOSEPHINE, dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com.

  - JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér určený na elektronizáciu zadávania zákaziek, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ, podľa § 7 ods. 1 písm. a) zadáva zákazky v súlade so zákonom.

- Registrácia a autentifikácia uchádzača

Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť ponuku a nie je autentifikovaný v systéme JOSEPHINE, je povinný sa autentifikovať v systéme JOSEPHINE

Záujemca má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

a)	v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaný hospodársky subjekt, ktorý pomocou eID registruje štatutárny orgán daného hospodárskeho subjektu. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je hospodársky subjekt informovaný e-mailom;

b)	nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutárneho orgánu daného hospodárskeho subjektu na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

c)	vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutárneho zástupcu na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je hospodársky subjekt informovaný e-mailom;

d)	vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je hospodársky subjekt  informovaný e-mailom.

  - Podmienky používania elektronických zariadení v rámci zadávania tejto zákazky

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

-	Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia;

-	Google Chrome;

-	Microsoft Edge.

- Dostupnosť dokumentov

Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú verejne, bezodplatne, neobmedzene, úplne a priamo prístupné v príslušnej karte verejného obstarávania v rámci systému JOSEPHINE od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa zákona. Časť/časti súťažných podkladov, ktorá/ktoré majú byť súčasťou ponuky uchádzača a záujemca/uchádzač ich bude povinný pri vypracovaní ponuky upravovať, sú uverejnené podľa prvej vety aj v editovateľnej podobe.

  - Súťažné	podklady sú bezodplatne k dispozícii na webovom	sídle https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/636 prostredníctvom	profilu verejného obstarávateľa a na elektronickej platforme verejného obstarávateľa https://josephine.proebiz.com/sk/profile/00165565.

  - Uchádzač vypracuje a predloží ponuku a všetky súvisiace dokumenty elektronicky (ak nie je uvedené inak) prostredníctvom systému JOSEPHINE, v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, s týmito súťažnými podkladmi a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

Časť III.

INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY

- Predmet zákazky

## Predmetom verejného obstarávania je zákazka podľa § 3 ods. 4 ZVO na poskytovanie služieb s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“ alebo „SP“).

## Názov predmetu zákazky

„Informačný systém Centrálna integračná platforma Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“

  - Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov. Predmet zákazky je obstarávaný ako súčasť vybudovania centrálnej integračnej platformy pre MZSR za účelom centrálneho riadenia a koordinácie centrálne riadených organizácii v pôsobnosti MZSR. Zoznam organizácii je uvedený na : https://www.health.gov.sk/?zdravotnicke-zariadenia

  - Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Hlavný predmet:

72268000-1	Dodávky softvéru

Doplňujúci predmet:

48600000-4	Databázový a operačný softvérový balík

48800000-6	Informačné systémy a servery

48000000-8	Softvérové balíky a informačné systémy

72267000-4	Služby na údržbu a opravu softvéru

72600000-6	Počítačové podporné služby a poradenstvo

48810000-9	Informačné systémy

72261000-2	Softvérové podporné služby

72254100-1	Testovanie systémov

72265000-0	Konfigurovanie softvéru

72311200-0 	Služby týkajúce sa dávkového spracovania

72600000-6	Počítačové podporné služby a poradenstvo

72261000-2	Softvérové podporné služby

72254100-1	Testovanie systémov

72265000-0	Konfigurovanie softvéru

72311200-0 	Služby týkajúce sa dávkového spracovania

## Rozdelenie predmetu zákazky

  - Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

  - Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku. Verejný obstarávateľ zároveň nerozdelil predmet zákazky s ohľadom na miestne, vecné aj časové väzby a charakter zákazky. Rozdelenie zákazky by po technickej stránke bolo nelogické, neúčelné a nehospodárne. Nerozdelenie predmetu zákazky je tak opodstatnené a odôvodnené a zároveň nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.

- Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

  - Celková predpokladaná hodnota zákazky: 6 720 000,00 EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

- Miesto a termín dodania a spôsob plnenia predmetu zákazky

  - Miestom dodania je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava

  - Ďalšie informácie ohľadom miesta dodania a spôsobu plnenia sú uvedené v časti D.1 týchto súťažných podkladov.

- Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti

# Typ zmluvy

  - Výsledkom verejnej súťaže bude Zmluva o dielo uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov.

  - Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

- Lehota dodania predmetu zákazky

  - Predmet plnenia je Poskytovateľ povinný implementovať najneskôr do 30.06.2026

Časť IV.

Komunikácia a vysvetľovanie

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

13.1	Komunikácia a výmena informácií (ďalej aj ako „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľ a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch v súlade s ustanovením § 22 Zákona.

  - Komunikácia medzi verejným obstarávateľ a záujemcami resp. uchádzačmi bude prebiehať písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej len „JOSEPHINE“) v zmysle § 20 Zákona.

Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľ 
a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

  - Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania 
v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

  - Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému JOSEPHINE a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky/správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

  - Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE a k predmetnému verejnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

  - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ v pravej hornej časti obrazovky. Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.

  - Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľ a záujemcami/uchádzačmi a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon. Táto komunikácia sa týka i prípadov – kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k predmetu zákazky. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuku prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.

  - Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú zo strany verejného obstarávateľa zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE pričom priamy odkaz na dokumenty alebo informácie podľa prvej časti tejto vety verejný obstarávateľ sprístupní na profile verejného obstarávateľa:

Vyhľadávanie profilov - ÚVO

Adresa na ktorej sú dostupné súťažné podklady:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/74486/summary

  - Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov t. j. podanie námietok podľa § 170 sú medzi verejným obstarávateľ a záujemcami/uchádzačmi doručované elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

- Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti

  - V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a/alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch,  inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom  môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie, v lehote na predkladanie ponúk, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

  - Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostatočne vopred.

  - Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a/alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi,  najneskôr však šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní. verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť požiadavku o vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré sú  potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v termíne najneskôr tri (3) pracovné dni pred najneskorším zákonným zverejnením odpovede na doručenú otázku. Po tejto lehote záujemcovi nezaniká právo požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov, ale verejný obstarávateľ mu negarantuje doručenie vysvetlenia v zákonom stanovenej lehote.

  - Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnená na webovom umiestnení pri dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia na webovom umiestnení pri dokumentoch k tejto zákazke.

- Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

  - Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

Časť V.

INFORMÁCIE O PONUKE

Príprava ponuky

- Jazyk ponuky

  - Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku, ktoré môžu byť predložené v tomto jazyku. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokumentov, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

- Variantné riešenie

  - Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje.

  - Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách s DPH (€ alebo EUR).

  - Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva a v súlade s podmienkami v časti 
B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky uvedená 
v ponuke uchádzača a následne aj v Zmluve musí byt’ konečná a zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky a súvisiacich služieb v rozsahu podrobne vymedzenom v časti B.1 Opis predmetu zákazky a D.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Uchádzač uvedie v danej časti predmetu zákazky navrhované ceny nasledovne: za m.j. bude vyjadrená v EUR matematicky zaokrúhlená na max. štyri desatinné miesta a uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR matematicky zaokrúhlená na max. dve desatinné miesta.

  - Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu pre danú časť uvedie v požadovanom zložení:

    - navrhovaná zmluvná cena celkom  v EUR bez DPH,

    - sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,

    - navrhovaná zmluvná cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH.

podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.2 Spôsob určenia ceny.

  - Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, v predloženej ponuke uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.

  - Vyčíslenie naturálneho a/alebo číselného rabatu je neprípustné. V prípade, že uchádzač uvedie 
v ponuke alebo v zmluve naturálny alebo finančný rabat, komisia na vyhodnotenie ponúk nebude 
k nemu prihliadať.

- Zábezpeka

  - Zábezpeka sa nevyžaduje.

- Vyhotovenie ponuky

  - Ponuka musí byť vyhotovená výlučne elektronicky a predložená v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona v lehote na predkladanie ponúk, ktorá je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ponuka musí byť vložená do systému JOSEPHINE, do zákazky „Informačný systém Centrálna integračná platforma Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“ za podmienok:

    - Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov podľa bodu 22 v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/;

    - V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované doklady (odporúčaný je formát „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP;

    - Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené 
v elektronickej forme, ale v listinnej, sa spôsobom určeným funkcionalitou systému JOSEPHINE predkladajú naskenované vo formáte .pdf.

    - Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené 
v elektronickej forme sa spôsobom určeným funkcionalitou systému JOSEPHINE predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.

    - Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa bodu 22 týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch, doplnené tak ako je to stanovené v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie dokladov, dokumentov a vyhlásení, ktorých vzory sú súčasťou týchto súťažných podkladov, je však povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť aj zoznam všetkých predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení.

    - Uchádzačom navrhovaná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky bude uvedená

v ponuke uchádzača  spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP;

  - Ak ponuka obsahuje DÔVERNÉ INFORMÁCIE, uchádzač ich viditeľne označí. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 ZVO, ktoré mu uchádzač poskytol. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo Zákona;

  - Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

  - Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov 
v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ  ho vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo § 53 ods. 1 a 2 zákona týmto nie sú dotknuté.

  - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, vyhotovením a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

  - Uchádzač vo svojej ponuke predloží dokumenty a doklady uvedené v bode 22 týchto súťažných podkladoch v 2 vyhotoveniach:

20.6.1	Prvé vyhotovenie (povinné): takto predložené dokumenty a doklady v systéme JOSEPHINE musia zodpovedať pôvodnému dokumentu/dokladu (vrátane podpisov, odtlačkov pečiatok 
a pod.) tak, aby verejný obstarávateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí na ponuku. Takto predložené doklady a dokumenty verejný obstarávateľ nezverejňuje!

    - Druhé vyhotovenie (odporúčané): takto predložené dokumenty a doklady v systéme JOSEPHINE musia zodpovedať pôvodnému dokladu/dokumentu s tým, že nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, tieto sa v elektronickej podobe predkladajú s uvedením mena 
a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Takto predložené doklady a dokumenty v prípade úspešnosti ponuky verejný obstarávateľ v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona zverejní vo svojom profile!

Uchádzačom sa odporúča už v názve súboru označiť doklady a dokumenty, ktoré obsahujú 
a ktoré neobsahujú osobné údaje, aby ich bolo možné rýchlejšie identifikovať (napr. „Zmluva - na zverejnenie“ alebo „Čestné vyhlásenie – s podpisom“ a pod.).

- Obsah ponuky

  - Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto SP.

  - Obsah ponuky (index – položkový zoznam).

  - Identifikačné údaje uchádzača Príloha č. 1 k časti A.1 SP Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača 
a s odtlačkom pečiatky uchádzača.

V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen alebo osoba/osoby oprávnené konať v danej veci za člena skupiny.

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

  - Vyhlásenia/ Dokumenty, ktoré tvoria Prílohu č. 2, Prílohu č. 3 a Prílohu č. 4 k časti A.1 SP – Čestné vyhlásenie uchádzača, Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov, Čestné vyhlásenie k medzinárodným sankciám.

- Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov, a že bez výhrady 
a obmedzenia súhlasí s platnými podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom v zmysle Prílohy č. 2 k časti A.1 SP a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a bez výhrady a obmedzenia súhlasí s tým, že obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky podľa časti D.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie predmetu zákazky podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s odtlačkom pečiatky uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny (oprávnená osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženým úradne osvedčeným splnomocnením).

- Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov v zmysle Prílohy č. 3 k časti A.1 SP, doplnené 
o požadované údaje, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s odtlačkom pečiatky uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny (oprávnená osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženým úradne osvedčeným splnomocnením).

- Čestné vyhlásenie k medzinárodným sankciám v zmysle Prílohy č. 4 k časti A.1 SP, doplnené 
o požadované údaje, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s odtlačkom pečiatky uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny (oprávnená osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženým úradne osvedčeným splnomocnením).

  - Vyplnenú Prílohu č. 1 k časti C.1 týchto SP – cenová ponuka v ktorej zohľadní podmienky uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a D.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto SP - 
v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel ٭.xls/*.xlsx, zároveň aj ako sken podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s odtlačkom pečiatky uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny (oprávnená osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženým úradne osvedčeným splnomocnením).

Uchádzač zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf. forme sa zhodujú.

21.6 Vyplnenú prílohu č. 2 k časti C.1 týchto SP – Návrh na plnenie kritéria, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s odtlačkom pečiatky uchádzača. Uchádzač zodpovedá za to, že celkove ceny za celý predmet zákazky, uvedená v prílohe č. 1 a 2 k časti C.1 sa zhodujú.

  - Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti  uchádzača týkajúce sa osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti, v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a časťou C.2 Podmienky účasti SP, vrátane Prílohy č. 1 k časti C.2 SP Čestné vyhlásenie k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v spojení s § 32 ods. 7 a 8 ZVO alebo vyhlásenia v zmysle § 32 ods. 5 ZVO.

    - Hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže podľa § 39 Zákona doklady na preukázanie podmienok účasti predbežne nahradiť: Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 Zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona.

JED tvorí Prílohu č. 2 k časti C.2 Podmienky účasti týchto SP. V takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený Jednotný európsky dokument. Verejný obstarávateľ nepovoľuje vyhlásenie (označenie) splnenia všetkých požadovaných podmienok účasti prostredníctvom α: Globálneho údaju pre všetky podmienky účasti Jednotného európskeho dokumentu. Uchádzač musí v Jednotnom európskom dokumente uviesť všetky informácie a údaje, na základe ktorých bude možné vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a teda uchádzač je povinný vyplniť údaje k príslušným oddielom A až D v časti IV Jednotného európskeho dokumentu.

    - V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

    - Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov – Príloha č. 3  Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov k časti C.2 SP.

21.7	Návrh Zmluvy obsahujúci vyplnené ceny a požadované údaje označené na doplnenie, spolu s neoddeliteľnými prílohami (časť D.1 týchto SP).

Návrh Zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s odtlačkom pečiatky uchádzača.

V prípade podpisu Zmluvy iným zástupcom, ako je štatutárny zástupca uchádzača, je uchádzač povinný predložiť plnú moc, z ktorej vyplýva oprávnenie na podpis ponuky, vrátane návrhu Zmluvy, ktorú uchádzač udelil príslušnému zástupcovi.

  - V prípade skupiny dodávateľov Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny (oprávnená osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženým úradne osvedčeným splnomocnením), v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

  - V prípade skupiny dodávateľov vystavené Splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny za všetkých v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny (oprávnená osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženým úradne osvedčeným splnomocnením).

Predkladanie ponuky

- Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa týchto súťažných podkladov, t.j. elektronicky, v lehote na predkladanie ponúk podľa týchto súťažných podkladov sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

- Oprávnenie predložiť ponuku

  - Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorým môže byť hospodársky subjekt - fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu,  vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne.

  - Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť vedúceho člena skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov vytvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj  konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

- Predloženie ponuky

  - Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom (Časť II. bod 2.3 tejto časti SP). Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

  - Uchádzač predloží úplnú ponuku v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou systému JOSEPHINE. Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

  - Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch musia byť 
k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

  - Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v danej veci - v takomto prípade uchádzač v doručenej ponuke predloží aj splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje na takýto úkon. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie splnomocnenia s úradne overenými podpismi.

  - Všetky listiny ponuky, na ktorých boli vykonané dodatočné záznamy a opravy, musia byť podpísané osobou alebo osobami, ktoré ponuku podpísali.

  - Elektronická ponuka musí byť predložená tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch kódovania a šifrovania.

  - V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať.

  - Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) v dostatočnom časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

  - Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať (vziať späť) do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

  - Doplnenie, zmenu alebo odvolanie (vzatie späť) ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE v čase pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, odvolaním pôvodnej ponuky. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk).

- Lehota na predkladanie ponuky

  - Lehota na predkladanie ponuky je uvedená v Oznámení. A tiež v systéme JOSEPHINE, a to v elektronickej karte obstarávania tejto zákazky, v záložke „Prehľad“

  - Ponuka predložená v elektronickej podobe po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.

  - Obsah každej ponuky bude komisii sprístupnený až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk

- Lehota viazanosti ponúk

  - Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.

  - Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia  lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

  - V prípade potreby predĺženia viazanosti ponúk z procesných dôvodov a najmä z aplikácie revíznych postupov, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk. Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ všetkým záujemcom a uchádzačom formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania prostredníctvom Vestníka Úradu pre verené obstarávanie a formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

  - Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

Otváranie ponúk

- Otváranie ponúk

  - Dátum a hodina otvárania ponúk sú uvedené v Oznámení, v bode Informácie o predkladaní ponúk, Lehota I, Lehota na predkladanie ponúk.

  - Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO.

  - Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje podľa § 52 ods. 2 Zákona.

Vyhodnocovanie ponúk

- Preskúmanie ponúk

  - Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

a)	boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk;

b)	obsahujú náležitosti uvedené v bode 22 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP;

c)	zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným  v Oznámení a v týchto SP.

  - Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení a v týchto SP.

  - Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.

- Vyhodnotenie ponúk vo vzťahu k požiadavkám na predmet zákazky

  - Verejný obstarávateľ zriadi komisiu na vyhodnotenie ponúk podľa § 51 Zákona. Komisia na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „komisia“) vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

  - Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. a) Zákona.

  - Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne prostredníctvom systému JOSEPHINE požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti.

  - Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia podľa § 53 ZVO písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

  - Verejný obstarávateľ vylúči ponuku ak nastanú okolnosti podľa § 53 ods. 4 ZVO.

  - Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ ponuku vylúči.

  - Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi prostredníctvom systému JOSEPHINE vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky proti vylúčeniu.

- Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

  - Na proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov budú aplikované postupy uvedené v § 39, 40 ZVO a § 152 ods. 4 ZVO.

  - Pri posudzovaní splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.

  - Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nastanú okolnosti podľa § 40 ods. 6  a ods. 7 ZVO. Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 8 Zákona.

Prijatie ponuky

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým dotknutým uchádzačom, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom Úrad pre verejné obstarávanie o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Dotknutému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov; informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk; výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa §170 ods. 4 ZVO.

Časť VI.

INFORMÁCIE O ZMLUVE

- Uzavretie Zmluvy

  - Verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy v  súlade s § 56 ZVO po uplynutí zákonom stanovených lehôt.

  - Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť podľa § 56 ZVO uzavretá, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný.

  - Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá najskôr 11. (jedenásty) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZVO.

  - Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi v súlade s § 56 ZVO riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ZVO, ak bol/-i na jej uzavretie písomne vyzvaný/-í. Zmluva musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v takomto prípade uchádzač v rámci súčinnosti predloží aj splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie splnomocnenia s úradne overenými podpismi.

  - Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 ZVO, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 56 ZVO.

  - Verejný obstarávateľ nemôže uzatvoriť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1, a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je:

1.	prezident Slovenskej republiky,

2.	člen vlády,

3.	vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,

4.	vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

5.	sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

6.	generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,

7.	verejný ochranca práv,

8.	predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

9.	štátny tajomník,

10.	generálny tajomník služobného úradu

11.	prednosta okresného úradu,

12.	primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo

13.	predseda vyššieho územného celku.

  - Verejný obstarávateľ odstúpi od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bol z registra partnerov verejného sektora vymazaný.

  - Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Zmluvu vrátane všetkých jej príloh. Pri predkladaní Zmluvy v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť 5 (päť) rovnopisov Zmluvy.

  - Verejný obstarávateľ si v zmysle § 56 ods. 5 in fine ZVO vyhradzuje právo uskutočniť pred uzavretím zmluvy rokovania s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi o znížení zmluvnej ceny.

Časť VII.

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Subdodávatelia

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v dohode, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch minimálne v rozsahu údajov, viď Príloha č. 5 k Návrhu Zmluvy.

  - Subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO.

  - Verejný obstarávateľ v návrhu dohody určuje:

-	povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,

-	pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje o novom subdodávateľovi.

- Konflikt záujmov

  - Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

  - Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

  - Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača z tohto verejného obstarávania vylúči.

  - Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje, aby záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov.

  - Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti jeho vzniku, informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa.

- Zrušenie verejného obstarávania

  - Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených 
v § 57 ods. ZVO.

  - Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 ZVO.

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, pokiaľ výsledkom verejnej súťaže bude vyššia finančná hodnota ponuky úspešného uchádzača ako predpokladaná hodnota zákazky.

- Ochrana osobných údajov

  - Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že v priebehu predmetného verejného obstarávania dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“) a s vybranými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  - Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, aby pri príprave ponúk a v priebehu verejného obstarávania dbali na povinnosti vyplývajúce z GDPR.

- Záverečné ustanovenia

  - Pre právne vzťahy neupravené týmito súťažnými podkladmi platia príslušné ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných osobitných predpisov.

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti A.1 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 k časti A.1 – Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 3 k časti A.1 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

Príloha č. 4 k časti A.1 – Čestné vyhlásenie k medzinárodným sankciám

B.1	OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

„Centrálna integračná platforma MZ SR a expertné činnosti“

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) v súlade s požiadavkami Plánu obnovy a odolnosti realizuje zákazku:

1. Implementácia integračnej platformy

Predmetom tejto časti je základná implementácia integračnej platformy (ďalej aj „IP“), ktorá bude slúžiť na centrálne zbieranie, konsolidáciu a správu dát od 19 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti MZ SR (príspevkové organizácie a akciové spoločnosti). Predmetom zákazky je implementácia SAS platformy (SAS platforma nie je predmetom VO) do IKT prostredia (produkčné a testovacie prostredie) objednávateľa.

Cieľom je implementovať platformu SAS Viya 4.0 vo vlastníctve ministerstva, ktorá bude podporovať efektívne riadenie, kvalitný reporting, automatizované procesy a vysokú úroveň dátovej kvality v prostredí štátnych nemocníc a ďalších zdravotníckych organizácií.

Hlavné charakteristiky a funkčné požiadavky:

- Integrácia dát z nemocničných systémov – implementovať prepojenie platformy s ERP, LIS a ďalšími nemocničnými informačnými systémami po ich migrácii do centrálneho ekonomického systému (CES).

- Automatizovaný zber a konsolidácia dát – nastaviť procesy pre pravidelný automatický import, spracovanie a konsolidáciu dát z ERP systémov, NIS, lekárenských a iných relevantných zdrojov.

- Implementácia štandardných integračných rozhraní – nasadiť a nakonfigurovať rozhrania (API, SOAP, REST, XML, JSON) pre spoľahlivú komunikáciu s CES, IS OPE, IS CPDI, referenčnými registrami a ďalšími systémami.

- Správa kmeňových údajov (MDM) – implementovať centrálnu bázu kmeňových údajov a zabezpečiť jej správu s dôrazom na presnosť, aktuálnosť a konzistenciu.

- Dátový manažment a kvalita dát – nasadiť nástroje pre správu dátovej kvality, validácie a čistenie údajov; implementovať pravidlá na detekciu chýb, riadenie výnimiek a reporting nezrovnalostí.

- Centralizované riadenie a reporting pre kontroling – sprevádzkovať funkcionality podporujúce riadenie a kontrolu hospodárenia, benchmarking a tvorbu podkladov pre strategické rozhodovanie.

- Business Intelligence a dashboardy – implementovať základný analytický a reportovací modul s vizualizáciami, prehľadovými dashboardmi a možnosťou filtrovania údajov podľa typov používateľov.

- Bezpečnosť a prístupové práva – integrovať mechanizmy riadenia prístupov, auditovania a logovania v súlade s GDPR, legislatívou o ochrane údajov a cyberbezpečnostnými normami.

- On-premise nasadenie – implementovať prevádzku platformy v dátovom centre verejného obstarávateľa, s nastavením infraštruktúry a zabezpečením vysokého stupňa ochrany citlivých zdravotníckych údajov.

- Používateľské rozhranie (UI) – nasadiť webové používateľské rozhranie s podporou slovenčiny a angličtiny, prispôsobené úrovni oprávnení používateľov, aby bolo intuitívne a jednotné pre všetky moduly.

- Administrácia používateľov a bezpečnostné politiky – implementovať administratívny modul pre správu účtov, konfiguráciu politík a audit prístupov.

- Jednotné používateľské prostredie – nastaviť centrálny prístup ku všetkým funkcionalitám a modulom platformy z jednej používateľskej brány.

- Zabezpečenie SLA projektu v zmysle obchodných podmienok.

Detailná funkčná špecifikácia a popis jednotlivých modulov platformy CIP je v prílohe či 1 k Zmluve - Špecifikácia Diela. Opis predmetu zákazky

2. Expertné činnosti na podporu dátového manažmentu a riadenia projektu

Zabezpečenie expertných služieb a odborných kapacít v oblasti riadenia dát, projektového manažmentu, implementácie, technickej podpory a rozvoja platformy CIP v podmienkach verejného obstarávateľa budú realizované na základe objednávok.

Cieľom je postupné zavedenie funkčných požiadaviek základe požiadaviek a možností objednávateľa, ktorá umožní efektívny zber, konsolidáciu a riadenie dátových tokov pre účely centrálneho riadenia nemocníc a ďalších organizácií v pôsobnosti MZ SR, pričom bude podporená kvalitnými expertnými službami a know-how pre udržateľnosť a budúci rozvoj riešenia.

Zámerom verejného obstarávateľa je zabezpečenie dosiahnutia cieľov projektu prostredníctvom implementácie, konfigurácie, prispôsobenia a riadneho nasadenia už existujúceho riešenia do produkčnej prevádzky, nie však prostredníctvom vývoja novej platformy alebo vývoja jej jednotlivých funkčných častí.

Rozsah expertných činností:

Plnenie expertov sa viaže k činnostiam  MZ v súlade s efektívnejším využívaním dát získaných od integrujúcich sa subjektov do platformy CIP, ich spracovaním, analýzou, vyhodnocovaním a tvorbou výstupov pre samotné MZ ako aj integrujúce sa subjekty.

Činnosti expertov sú rozdelené na dva typy výkonov:

A. Výkony súvisiace s realizáciou agiend MZ s využitím napr. platformy SAS v dennej prevádzke, poradenstvo v oblasti plánovania, návrh metodiky, dátová príprava, testovanie, implementácia, nasadenie do produkcie :

- Vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie

  - Zoznam funkčných celkov a ich funkcionalitu

  - Popis funkcionality prostredníctvom typových úloh

  - Prezentačná vrstva, popis používateľského rozhrania

- Vypracovanie technického návrhu riešenia

  - Popis použitých technológií a analýza prípadov použitia, analýza zdrojov dát

  - Popis sieťovej infraštruktúry

  - Rozhrania systému, spôsob integrácie modulov a systémov

  - Požiadavky na rýchlosť odozvy, dostupnosť systému, priepustnosť systému

- Vypracovanie implementačného plánu

  - Detailný časový rámec implementácie,

- Plán zaškolení,

- Spôsob zavedenia do produkčnej prevádzky

- Realizácia dátového modelu v zmysle požiadaviek

- Publikovanie výstupov v zmysle požiadaviek

- Vypracovanie metodík, štandardov a nastavenie pravidiel dátovej kvality jednotných pre celý rezort zdravotníctva.

- Poskytnutie odborníkov v oblastiach:

  - dátová veda, analytika a architektúra,

  - data stewardship,

  - projektové riadenie a koordinácia činností,

  - finančný kontroling, audit a metodika,

  - právne aspekty dátového manažmentu.

- Spolupráca na procesoch migrácie nemocničných systémov do CES a integrácie ďalších relevantných informačných systémov.

- Zabezpečenie konzultácií, návrhu a revízie architektúry riešení, dohľadu nad kvalitou dodávok a podporu v oblasti implementácie, testovania a nasadenia platformy v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a medzinárodných štandardov.

- Transfer know-how pre interný tím MZ SR s cieľom posilniť jeho kapacity na ďalšiu správu a rozvoj platformy.

- Služby technickej podpory SLA, ktorá obsahuje :

- telefonickú podporu a riešenie problémov pomocou vzdialeného prístupu ( vzdialený prístup cez VPN ),

- prístup k znalostnej databáze SAS,

- zahájenie riešenie problémov do 1 hod. od nahlásenia v štandardnom prac. čase od 06:00 do 18:00

- kontrola prevádzkových parametrov a logov raz za 2 týždne

- 4 človekodni mesačne na riešenie prevádzkových problémov,  koučing užívateľov alebo  konzultácie k funkcionalite

Služba SLA je určená výhradne pre podporu IT prevádzky s cieľom zabezpečiť chod platformy v súlade s prevádzkovými požiadavkami MZ SR.

B. Výkony súvisiace s konzultáciami, užívateľskými školeniami a vzdelávaním pracovníkov MZ na základe ad-hoc požiadaviek.

Podmienky poskytovania služieb expertov a rozvoja sú stanovené v obchodných podmienkach.

Konkrétne požiadavky na odborníkov, ich kvalifikáciu, certifikáciu, pracovné skúsenosti alebo iné špecifikácie uvedené v týchto súťažných podkladoch a v ďalšej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v súvislosti s touto súťažou sú uvedené ako referenčné.

Uchádzač je oprávnený v rámci svojej ponuky navrhnúť odborníkov, ktorí spĺňajú požiadavky na kvalifikáciu, a/alebo ekvivalentných odborníkov, pričom je povinný v ponuke preukázať splnenie všetkých požiadaviek na kvalifikáciu, odbornú prax a certifikačné oprávnenia vo forme prehľadného porovnania.

Konkrétne produkty alebo služby, ich výrobcovia/poskytovatelia a konkrétne technické parametre alebo iné špecifikácie produktov/služieb uvedené v týchto súťažných podkladoch, ako aj v ďalšej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v súvislosti s touto súťažou, sú uvedené ako referenčné.

Predpokladaný rozsah poskytnutia expertných činností je nasledovný:

| Názov experta | Merná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- |
| Kľúčový expert č. 1 – Programátor SAS | MD | 1000 |
| Kľúčový expert č. 2 – Dátový špecialista SAS | MD | 1000 |
| Kľúčový expert č. 3 - Špecialista na analytické spracovanie dát , risk a fraud management v nástrojoch SAS | MD | 1000 |
| Kľúčový expert č. 4 – CFE | MD | 100 |
| Programátor / Tester | MD | 1500 |
| Školiteľ špecialista / Koučing užívateľov | MD | 100 |
| Projektový manažér | MD | 300 |
| SAS IT konzultant / Admin | MD | 600 |
| SAS Architekt | MD | 150 |

B.2	SPÔSOB URČENIA CENY

- Cena za obstarávanú službu byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- Uchádzačom navrhovaná cena musí byť uvedená v EUR, matematicky zaokrúhlená na max. dve desatinné miesta, musí byť konečná, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky  vrátane súvisiacich služieb v rozsahu podrobne vymedzenom v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP a za podmienok uvedených v časti D.1 Obchodné podmienky dodanie predmetu zákazky SP a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.

- V prípade, že uchádzač neuvedie náklady súvisiace s obstaraním tovaru (uvedené v bode 2 tejto časti SP) samostatne, považuje sa, že ich zahrnul do uvedených cien.

- Súčasťou ponuky bude Príloha č. 1 k časti C.1 SP – Cenová ponuka, ktorá bude vypracované v súlade s pokynmi uvedenými v časti B.1 Opis predmetu zákazky,  D.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.

- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní.

- V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po uzatvorení Zmluvy nebude platiteľom DPH, sa stane po predložení ponuky alebo po uzavretí Zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

- V prípade, že ponuka nebude v súlade so zákonom o DPH, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých porušenie alebo nedodržanie by malo vplyv na konečnú cenu zákazky, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o opravu. Takýto úkon sa nebude považovať za zmenu ponúk.

C.1	KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1	Určenie kritéria

1.1.	Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) Zákona, a teda na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky.

1.2	Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia cena celkom za uskutočnenie zákazky, v eurách (€ alebo EUR) vrátane DPH.

2	Definícia kritéria

2.1	V tomto kritériu sa bude hodnotiť celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR vrátane DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta, vypočítaná a vyjadrená podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov a uvedená v Prílohách č. 1 a 2 k časti C.1 SP.

3	Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk

3.1	Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa navrhovanej celkovej ceny v jednotlivých ponukách za dodanie predmetu zákazky.

3.2	Komisia v úvodnom vyhodnotení ponúk zostaví zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien predmetu zákazky vyjadrených v EUR vrátane DPH. Ponuku s najnižšou celkovou cenou vrátane DPH zaradí komisia na prvé miesto poradia.

3.3	Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa podľa zostaveného poradia v zmysle stanoveného kritéria umiestni na prvom mieste, t.j. bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky,  a zároveň splní/splnia požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.

- Spôsob uvedenia návrhu na plnenie

  - Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria vo svojej ponuke v tabuľke Prílohe č. 1 a k časti C.1 týchto SP.

  - verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že ceny, ktoré uvedie v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka musí byť totožná s celkovou cenou uvedenou v prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritéria.

Príloha:

Príloha č. 1 k časti C.1 -	Cenová ponuka

Príloha č. 2 k časti C.1 - 	Návrh na plnenie kritéria

C.2 PODMIENKY ÚČASTI

- Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

- Centálneho verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a/alebo 5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZVO.

- K splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s § 32 ods. 7 a 8 ZVO uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle Prílohy č. 1  k časti C.2 SP alebo vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia.

- Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)), uchádzač alebo záujemca tak v zmysle § 32 ods. 3 ZVO nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejknému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa predchádzajúcej vety verejný obstarávateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

Verejný obstarávateľ uvádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré doklady podľa § 32 ods. 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

- Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

- V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

- Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.

  - Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZVO v čase a spôsobom určeným v týchto SP.

  - Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné nájsť na:

https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/jednotny-europsky-dokument-jed

  - Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že

- neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,

- spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,

- poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

- Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia  v zmysle § 33 ZVO:

Neuplatňuje sa.

- Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34  a §35 ZVO.

  - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ určil v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 ZVO dlhšiu dobu, za ktorú je možné predkladať zoznam poskytnutých služieb/referencií na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač preukáže splnenie nasledovnej podmienky účasti:

• minimálne jednu zákazku /projekt, ktorého predmetom bola dodávka integračnej platformy SAS VIYA

• Minimálne jednu zákazku/projekt, ktorého predmetom bola realizácia integrácií na administratívne zdroje údajov

• minimálne 1 referencia, predmetom ktorých bolo analytické spracovanie dát na integračnej platforme SAS, minimálne v hodnote 700.000,- EUR bez DPH.

Uchádzač je oprávnený (nie však povinný) preukázať splnenie vyššie uvedených čiastkových podmienok účasti aj prostredníctvom jednej zákazky/projektu.

  - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (experti).

Z uchádzačom predložených dokladov musia byť minimálne zrejmé:

    - údaje o vzdelaní a odbornej praxi experta, čo uchádzač u tohto experta preukáže predložením profesijného životopisu, alebo ekvivalentného dokladu.

Z každého predloženého profesijného životopisu príslušného experta alebo ekvivalentného dokladu musia vyplývať nasledovné údaje/skutočnosti:

    - meno a priezvisko príslušného experta,

• 	najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného experta (inštitúcia, od-do, získaný titul/certifikát),

• história zamestnania/odbornej praxe príslušného experta vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie odbornej praxe, pozícia, ktorú príslušný expert zastával),

    - praktické skúsenosti príslušného experta (názov referencie/projektu, odberateľ/zamestnávateľ, popis referencie/projektu, pozícia na projekte, obdobie rok od - do, meno a priezvisko aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie),

• súčasná pracovná pozícia a zamestnávateľ,

• dátum a podpis príslušného experta.

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek na expertov č. 1 až č. 4 (4-mi rôznymi osobami, t. j. jednou osobou nemôže preukázať splnenie minimálnych požiadaviek viacerých expertov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Kľúčový expert č. 1 – Programátor SAS (1 osoba)

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

- minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti programovania v jazyku SAS; preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu,

- minimálne 3 praktické skúsenosti s prácou v prostredí SAS Base, SAS Enterprise Guide alebo SAS Studio; expert preukáže v zozname praktických skúseností;

- platný certifikát SAS Certified Base Programmer vydaný príslušnou certifikačnou alebo akreditačnou autoritou, alebo ekvivalent; túto požiadavku záujemca preukáže platným certifikátom.

Kľúčový expert č. 2 – Dátový špecialista SAS (1 osoba)

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

- minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti programovania v jazyku SAS; preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu,

- praktické skúsenosti:

o minimálne 1 praktická skúsenosť s dátovou integráciou v enterprise prostredí, v rámci ktorej expert navrhoval a implementoval ETL procesy v rámci implementácie datawarehouse alebo datamartov; expert preukáže v zozname praktických skúseností;

o minimálne 1 praktická skúsenosť s nástrojom SAS Data Management; expert preukáže v zozname praktických skúseností;

- platný certifikát SAS Certified Base Programmer, vydaný príslušnou certifikačnou alebo akreditačnou autoritou, alebo ekvivalent; túto požiadavku záujemca preukáže platným certifikátom;

- platný certifikát SAS Data Integrator Studio: Essentials, vydaný príslušnou certifikačnou alebo akreditačnou autoritou, alebo ekvivalent; túto požiadavku záujemca preukáže platným certifikátom;

Kľúčový expert č. 3 – Špecialista na analytické a štatistické spracovanie dát, risk a fraud manažment v nástrojoch SAS (1 osoba)

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

- minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti programovania v jazyku SAS; preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu,

- minimálne 1 praktická skúsenosť s prácou v oblasti štatistickej analýzy, alebo štatistického spracovania dát; expert preukáže v zozname praktických skúseností;

- platný certifikát SAS Certified Base Programmer, vydaný príslušnou certifikačnou alebo akreditačnou autoritou, alebo ekvivalent; túto požiadavku záujemca preukáže platným certifikátom;

- platný certifikát SAS Viya, SAS Visual Investigator, SAS Statistics 1, alebo Applied Analytics Using SAS Enterprise Miner, vydaný príslušnou certifikačnou alebo akreditačnou autoritou, alebo ekvivalent; túto požiadavku záujemca preukáže platným certifikátom;

Kľúčový expert č. 4 – Špecialista na ekonomický audit, kontroling, odhaľovanie podvodov, prevenciu a identifikáciu plytvania a zneužívania vo finančnom riadení s certifikáciou CFE (Certified Fraud Examiner) (1 osoba)

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

- minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti controlling-u, fraud investigácie, forenzného auditu alebo prevencie plytvania a zneužívania verejných zdrojov,

- aspoň 1 praktická skúsenosť s realizáciou projektu zameraného na návrh metodických postupov v oblasti kontrolingu, systémovom odhaľovaní, vyšetrovaní alebo prevencii plytvania, zneužívania či podvodu pri čerpaní a využívaní verejných zdrojov,

- platný certifikát CFE (Certified Fraud Examiner), vydaný asociáciou Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

- preukázaná znalosť súvisiacich analytických a vyšetrovacích nástrojov (napr. ACL, IDEA, SAS, SAP, alebo iných relevantných softvérov) s praktickým využitím najmä na účely finančného kontrolingu, odhaľovania plytvania a zneužitia v podniku alebo inštitúcii verejnej správy v najmenej jednom reálnom projekte,

- znalosť najlepších medzinárodných štandardov v oblasti transparentnosti, efektívnosti rozpočtového procesu a správneho využívania verejných prostriedkov,

- aplikovaná skúsenosť s vyhľadávaním, analýzou a dokumentovaním prípadov plytvania (waste), zneužívania (abuse) aj podvodov (fraud) v zmysle najaktuálnejších odborných odporúčaní a legislatívy.

- znalosť princípov vnútornej kontroly, metodík hodnotenia rizík, identifikácie znakov plytvania alebo neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi, ako aj systémov na systematickú prevenciu a oznamovanie podozrivých javov,

- skúsenosti s návrhom vnútorných kontrolných systémov, reportingom a nastavením oznamovacích mechanizmov

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti C.2 – Čestné vyhlásenie podľa § 32 ZVO

Príloha č. 2 k časti C.2 – Jednotný európsky dokument

Príloha č. 3 k časti C.2 – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov

D.1	OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

ZMLUVA O DIELO NA VÝVOJ SOFTWAROVÉHO DIELA

pre Informačný systém Centrálna integračná platforma Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

medzi

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

a

[●]

Táto ZMLUVA O VÝVOJI SOFTWAROVÉHO DIELA pre Informačný systém Centrálna integračná platforma Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva o dielo“) je uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:		Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Sídlo: 			Limbová 2, 83752 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 			00165565

IČ DPH: 		SK2020830141

Štatutárny orgán:	Kamil Šaško, MSc., minister

Bankové spojenie:	<....>

IBAN:			<....>

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:		<Obchodné meno / Názov>

Sídlo:			<....>

IČO: 			<....>

DIČ:			<....>

IČ DPH:			<....>

Štatutárny orgán:		<....>

Zapísaná/ registrovaná:	<....>

Bankové spojenie:	<....>

IBAN:			<....>

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

- PREAMBULA

  - Objednávateľ na plnenie svojich zákonných úloh potrebuje zabezpečiť realizáciu projektu Centrálna integračná platforma Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Za účelom naplnenia cieľov tohto projektu Objednávateľ pristupuje k uzatvoreniu tejto Zmluvy o dielo.

  - Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obstaranie zákazky s názvom Centrálna integračná platforma Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá bola vyhlásená oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku verejného obstarávania č. [●] dňa [●] pod značkou [●], ktorej predmetom je realizácia Diela (ďalej ako „Verejné obstarávanie“).

  - Úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní sa stal Zhotoviteľ, ktorý vo svojej ponuke deklaroval záujem na splnení cieľa sledovaného Objednávateľom, a za týmto účelom má záujem predmet Verejného obstarávania zrealizovať.

  - Účelom tejto Zmluvy o dielo je zabezpečenie vytvorenia informačného systému, ktorý bude v plnom rozsahu zodpovedať všetkým funkčným, technickým a legislatívnym požiadavkám Objednávateľa uvedeným v tejto Zmluve o dielo, najmä v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy o dielo, resp. v ďalších dokumentoch a v príslušných právnych predpisoch, na ktoré táto Zmluva o dielo odkazuje, a ktorý bude v spojení s ostatnými plneniami poskytnutými Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy o dielo spôsobilým nástrojom na plnenie úloh a cieľov Objednávateľa.

  - Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto Zmluve o dielo a s úmyslom byť touto Zmluvou o dielo viazané, sa dohodli na uzatvorení Zmluvy o dielo v nasledujúcom znení:

DEFINÍCIE POUŽÍVANÝCH POJMOV

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných skratkách odborných pojmov:

    - „Dielo“ je ucelené softwarové riešenie vrátane sprievodnej dokumentácie a súvisiacich aktivít, tvorené jednotlivými plneniami Zhotoviteľa podľa bodu 3.3. tejto Zmluvy o dielo,

    - „Informačný systém“ je informačný systém Centrálna integračná platforma Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako ucelená časť Diela, ktorá môže byť odovzdávaná aj po častiach, pričom tieto časti predstavujú časti Diela v súlade s článkom 7 tejto Zmluvy o dielo,

    - „Modul“ je od zvyšku Informačného systému oddeliteľná časť vytvorená Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy o dielo, a ktorá je bez úpravy použiteľná aj tretími osobami, aj na iné alebo podobné účely, ako je účel vyplývajúci z tejto Zmluvy o dielo,

    - „HW“ je hardvérový produkt, t.j. hotový výrobok/tovar týkajúci sa alebo predstavujúci celkové technické vybavenie počítača, servera alebo iného technického zariadenia,

    - „SW“ je softvérový produkt, ktorý  spĺňa znaky počítačového programu/počítačových programov vrátane dokumentácie a manuálov, ktorý tvorí súčasť Diela a bol dodaný Zhotoviteľom v rámci plnenia tejto Zmluvy o dielo,

    - „SW 3. strany“ je softvérový produkt, ktorý spĺňa znaky Preexistentného obchodne dostupného softvéru, Preexistentného obchodne nedostupného softvéru alebo Preexistentného open source softvéru,

    - „Preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW “ je  SW 3. strany  (vrátane databáz) výrobcu/subjektu vykonávajúceho hospodársku/obchodnú činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob ich financovania, ktorý je na trhu bežne dostupný, t. j. ponúkaný na území Slovenskej republiky alebo v rámci Európskej únie  bez obmedzení v čase uzavretia tejto Zmluvy o dielo a ktorý spĺňa znaky výrobku alebo tovaru v zmysle slovenskej legislatívy (hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu),

    - „Preexistentný obchodne nedostupný proprietárny  SW“ je  SW 3. strany (vrátane databáz), ktorý nie je samostatne voľne obchodne dostupný ani obchodovaný, ktorý vznikol nezávisle od Informačného systému;

    - „Preexistentný open source SW“ je open source softvér, ktorý  umožňuje spustenie, analyzovanie, modifikáciu a zdieľanie zdrojového kódu, vrátane detailného komentovania zdrojových kódov a úplnej užívateľskej, prevádzkovej a administrátorskej dokumentácie;

    - „Vytvorený zdrojový kód“ je zdrojový kód každého SW, ktorý bol Zhotoviteľom vytvorený pri zhotovení Informačného systému,

    - „Preexistentný zdrojový kód“ je zdrojový kód každého SW 3. strany, ktorý bol vytvorený nezávisle od zhotovenia Informačného systému,

    - „API“ je programovacím rozhraním, ktorým je umožnené pre autorizovaného používateľa používať elektronickú službu,

    - „Otvorená licencia“ je licencia, ktorá v čase uzavretia Zmluvy o dielo je uvedená v zozname licencií na https://opensource.org/licenses, a ktorá umožňuje spustenie, analyzovanie, modifikáciu a zdieľanie zdrojového kódu, vrátane jeho detailného komentovania a úplnej sprístupnenej užívateľskej, prevádzkovej a administrátorskej dokumentácie,

    - „Užívateľská licencia“ je oprávnenie (koncového) oprávneného užívateľa v zmysle § 89 ods. 1 Autorského zákona v rozsahu a za podmienok uvedených v príslušných licenčných podmienkach k Preexistentnému proprietárnemu SW. Užívateľská licencia nezahŕňa súhlas na použitie Predmetu duševného vlastníctva v zmysle § 65 Autorského zákona s výnimkou prípadov, keď takýto súhlas vyplýva z príslušných licenčných podmienok k Preexistentnému proprietárnemu SW,

    - „Predmet duševného vlastníctva“ je akýkoľvek predmet spôsobilý byť predmetom duševného vlastníctva, najmä autorské dielo, počítačový program, databáza v zmysle Autorský zákona, ďalej vynález, úžitkový vzor, dizajn (vrátane digitálneho dizajnu, napr. UI, GUI, UX) alebo iný výsledok tvorivej duševnej činnosti (vrátane know-how) v zmysle osobitných predpisov, ktoré vytvoril Zhotoviteľ na splnenie alebo v rámci plnenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy o dielo a to bez ohľadu na to, či ide o analýzy, koncepcie, štúdie, návrhy SW systémov, návrhy testov a postupov pre testy SW systémov, analýzy požiadaviek, funkčné a technické návrhy, podklady, strojové a zdrojové kódy, procesné modely, architektúra, bezpečnostný projekt, či boli vytvorené v spolupráci s tretími osobami alebo subdodávateľmi; za Predmet duševného vlastníctva sa vždy považuje Vytvorený SW;

    - „Oprávnená osoba Objednávateľa“ je zástupca Objednávateľa, ktorého identifikačné údaje, vrátane rozsahu oprávnení oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi v zmysle bodu 14.2 tejto Zmluvy o dielo,

    - „Oprávnená osoba Zhotoviteľa“ je zástupca Zhotoviteľa, ktorého identifikačné údaje, vrátane rozsahu oprávnení oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi v zmysle bodu 14.1 tejto Zmluvy o dielo,

    - „Servisná zmluva“ je zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji Informačného systému/Modulu ,

    - „Súčinnosť Objednávateľa“ je súčinnosť Objednávateľa poskytovaná v rozsahu špecifikovanom v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy o dielo,

    - „Projekt“ je projekt s názvom „Centrálna integračná platforma Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“,

    - „Riadiaci výbor projektu“ je riadiaci výbor zriadený k Projektu,

    - „Dôverná informácia" je údaj, podklad, poznatok, dokument alebo iná informácia, bez ohľadu na formu jej zachytenia, s výnimkami uvedenými v článku 13 tejto Zmluvy o dielo,

- ktorá sa týka Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane),

- ktorá bola poskytnutá Zmluvnej strane alebo získaná Zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo a tiež počas jej platnosti a účinnosti, pokiaľ sa týka jej predmetu,

- ktorá je výslovne Zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane, alebo

- pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, a utajované skutočnosti),

    - „Človekodeň“ je merná jednotka pre vykazovanie prácnosti, za ktorú sa považuje 8 (osem) hodín po 60 (šesťdesiat) minút jednej osoby,

    - „Bezodkladne“ je merná jednotka pre plnenie povinnosti, za ktorú sa považuje splnenie povinnosti v čo najkratšom možnom – vzhľadom na objektívnu možnosť zmluvnej strany splniť povinnosť – čase, najviac však v lehote 5 (piatich) pracovných dní,

    - „POO“ je Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky,

    - „Objednávka“ je objednávka Objednávateľa na poskytnutie služieb uvedených v písm.e) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných skratkách právnych predpisov:

- „Autorský zákon“ je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov,

- ,,AI act“ je NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/1689 z 13. júna 2024, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie a ktorým sa menia  nariadenia (ES) č. 300/2008, (EÚ) č. 167/2013, (EÚ) č. 168/2013, (EÚ) 2018/858, (EÚ) 2018/1139  a (EÚ) 2019/2144 a smernice 2014/90/EÚ, (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2020/1828 (akt o umelej inteligencii)

- „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o VO“ je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o KB“ je zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o ITVS“ je zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o eGovernmente“ je zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-governmente) v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o ochrane osobných údajov“ je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o registri partnerov verejného sektora“ je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“ je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o mechanizme“ je zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- „Zákon o finančnej kontrole“ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákonník práce“ je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

- „Trestný zákon“ je zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,

- „Trestný poriadok“ je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb“ je zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- „GDPR“ je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

- „Vyhláška č. 401/2023“  je Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy

- „Vyhláška č. 78/2020“ je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov,

- „Vyhláška č. 179/2020“ je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa upravuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu o dielo a je pripravený riadne a včas plniť záväzky jemu vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a/alebo vyžadovanými príslušnými právnymi predpismi a že má k dispozícii nevyhnutné kapacity a technické schopnosti na riadne a včasné zhotovenie Diela podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora a počas trvania tejto Zmluvy o dielo bude udržiavať zápis v tomto registri a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy o dielo uzatvoril poistnú zmluvu s predmetom plnenia v prospech Objednávateľa, čo preukazuje Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy o dielo predložením platnej a účinnej poistnej zmluvy, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním Zhotoviteľa v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy o dielo na poistnú sumu v minimálnom  rozsahu ceny  Diela.

Objednávateľ vyhlasuje, že je orgánom verejnej moci  zriadeným v súlade s právnym  poriadkom Slovenskej republiky, pričom spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto Zmluve o dielo, a je oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu o dielo a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

Objednávateľ podpisom Zmluvy o dielo vyhlasuje, že na účely plnenia tejto Zmluvy o dielo Zhotoviteľom má zabezpečenú IT infraštruktúru, takým spôsobom, že riadne a včasné plnenie povinností Zhotoviteľom bude objektívne možné a bude v súlade s preambulou tejto Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle zákona o KB  prevádzkovateľom kritickej základnej služby a v zmysle zákona o ITVS správcom informačnej technológie verejnej správy.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy o dielo je úprava práv a povinností Zmluvných strán spojených so záväzkom Zhotoviteľa na vlastné náklady a nebezpečenstvo zhotoviť riadne, včas, za cenu a dohodnutých podmienok Dielo, ktorého vykonanie zahŕňa najmä:

- vytvorenie a odovzdanie výstupov zodpovedajúcim častiam Diela (čiastkové plnenia) z jednotlivých hlavných aktivít/etáp projektu Objednávateľovi, a to v rozsahu a jednotlivých plneniach podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy o dielo,

- udelenie súhlasu na používanie autorských diel, resp. iných predmetov práv duševného vlastníctva, ktoré boli  vytvorené na základe, resp. v rámci plnenia tejto Zmluvy o dielo, a to v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve o dielo,  a

- dodanie, resp. zabezpečenie poskytnutia potrebných licencií k SW produktom, a to v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve o dielo.

- Pre zamedzenie pochybností Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že súčasťou plnenia na základe tejto Zmluvy o dielo nie je dodávka HW.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne, včas, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v súlade s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve o dielo, vrátane jej príloh, a odovzdať ho Objednávateľovi, pričom sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní Diela s odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne s využitím dostupných odborných znalostí a skúseností v súlade s jemu známymi záujmami Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať jednotlivé časti Diela (čiastkové plnenia) v míľnikoch (M) určených v časovom harmonograme realizácie Diela podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovnom rozsahu a jednotlivých plneniach:

    - zhotovenie Informačného systému v súlade so špecifikáciou podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 5 tejto Zmluvy o dielo, ktoré zahŕňa najmä:

- a1.  	navrhnutie riešenia (analýza a dizajn) pre Informačný systém,

- a2. 	implementáciu navrhnutého riešenia pre Informačný systém (vrátane vyhotovenia podporných prostriedkov a konverzných programov a k nim súvisiacej dokumentácie),

- a3. 	testovanie navrhnutého riešenia pre Informačný systém (overenie funkčnosti a úplnosti Informačného systému alebo jeho časti alebo Modulu),

- a3.	uvedenie Informačného systému do prevádzky na produkčnom pracovisku Objednávateľa,

- a4.	inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia Informačného systému a ich integrácia a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku Objednávateľa,

- a5.	vytvorenie viacerých variantov návrhov užívateľského rozhrania (UX), testovanie návrhov (UX) a vyhotovenie kompletnej podkladovej dokumentácie k užívateľskému rozhraniu (UX);

- a6.	vyhotovenie dokumentácie k Informačnému systému, najmä tvorba manuálov k SW (tvorba užívateľskej dokumentácie – užívateľských príručiek),

    - vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi (aktuálne v zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 401/2023 pre realizačnú fázu s ID R1 až R4);

    - poskytnutie post-implementačnej podpory v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi (aktuálne v zmysle § 6 ods. 5 Vyhlášky č. 401/2023) v dĺžke trvania 3 (tri) mesiace od nasadenia Informačného systému do prevádzky (so skutočnými prevádzkovými dátami Informačného systému) a v rozsahu 2 (dvoch) človekodní týždenne, v rámci ktorej Zhotoviteľ najmä

- c1.  poskytne všetky potrebné informácie, vedomostí a zručností (a to aj formou školení, ak ich Zhotoviteľ vykonáva) vzťahujúcich sa k prevádzke Informačného systému, ako aj konkrétne konzultácie týkajúcich sa Informačného systému, a to Objednávateľovi alebo subjektu Objednávateľom určenom, po nasadení Informačného systému do prevádzky,

- c2.	poskytne Objednávateľovi informácie týkajúce sa prevádzkových parametrov Informačného systému pre Servisnú zmluvu,

- c3.	spolupracuje s Objednávateľom alebo subjektom Objednávateľom určenom pri riešení užívateľských incidentov, a to najmä formou poradenstva, konzultácií alebo opravy Vytvoreného zdrojového kódu;

    - ostatné plnenia, činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu Diela, najmä pre uvedenie Informačného systému do prevádzky, ktoré nie sú výslovne stanovené ako povinnosť Objednávateľa;

    - poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkovaním a technickou podporou Informačného systému v období od uvedenia Informačného systému do prevádzky na produkčnom pracovisku Objednávateľa do uplynutia 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy,

    - poskytovanie služieb expertov uvedených v Prílohe č.2 k tejto Zmluve súvisiacich s rozvojom respektíve s využívaním Informačného systému, ktoré budú poskytované vždy výlučne na základe Objednávky.

Ak sa budú na strane Zhotoviteľa podieľať viaceré subjekty (konzorcium subjektov), práva z tejto Zmluvy o dielo voči Objednávateľovi môže uplatňovať výlučne ten subjekt na strane Zhotoviteľa, ktorý bude mať podľa osobitnej dohody subjektov na strane Zhotoviteľa postavenie vedúceho subjektu. Subjekty na strane Zhotoviteľa si v rámci osobitnej dohody podľa predošlej vety určia a vysporiadajú vzájomné záväzky a oprávnenia vyplývajúce im z tejto Zmluvy o dielo. Subjekt, ktorý bude mať postavenie vedúceho subjektu na strane Zhotoviteľa bude vo vzťahu k Objednávateľovi zodpovedať za fakturáciu, odovzdávanie Diela alebo jeho časti vrátane všetkých a akýchkoľvek úkonov týkajúcich sa plnenia tejto Zmluvy o dielo a Objednávateľ bude komunikovať výlučne s ním ohľadom všetkých zmluvných záležitostí. Ten subjekt na strane Zhotoviteľa, ktorý má postavenie vedúceho subjektu na strane Zhotoviteľa, je povinný bezodkladne oznámiť a preukázať predložením osobitnej dohody túto skutočnosť Objednávateľovi.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne a včas vyhotovené Dielo alebo jeho časť a uhradiť za Dielo alebo jeho časť Zhotoviteľovi cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto Zmluvy o dielo budú postupovať podľa pravidiel projektového riadenia určených v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy o dielo.

Objednávka bude obsahovať  rozsah objednaných služieb a primeranú lehotu ich poskytnutia. Objednávka bude pre Zhotoviteľa záväzná, ak Zhotoviteľ do 5 pracovných dní nevznesie voči Objednávke námietky, pričom Zhotoviteľ je oprávnený vzniesť voči Objednávke námietke výlučne z dôvodu, že Objednávka je v rozpore s touto Zmluvou (napríklad z dôvodu neprimeranosti lehoty poskytnutia služieb).

VŠEOBECNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ sa zaväzuje:

    - zabezpečiť Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu potrebné informácie a prípadné konzultácie k postaveniu alebo štatútu, organizačnej štruktúre, procesnému riadeniu a vnútorným predpisom Objednávateľa,

    - zabezpečiť pre Zhotoviteľa, pri dodržaní bezpečnostných predpisov a ďalších predpisov Objednávateľa, nevyhnutné poverenia na plnenie tejto Zmluvy o dielo,

    - sprístupniť, pri dodržaní bezpečnostných predpisov a ďalších predpisov Objednávateľa, technickú, komunikačnú a systémovú infraštruktúru pre zhotovovanie Informačného systému a podľa potreby vzdialeného prístupu dohodnutou technológiou a zabezpečiť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť včasný prístup ku všetkým zariadeniam, ku ktorým je jeho prístup potrebný pre zhotovenie Informačného systému, vrátane zdrojov energie, elektronickej komunikačnej siete, vrátane zabezpečenia vzdialeného prístupu, v rozsahu nevyhnutnom pre riadne zhotovenie Informačného systému na náklady Objednávateľa, s výnimkou nákladov na prevádzku komunikačnej linky pre vzdialený prístup,

    - zabezpečiť Zhotoviteľovi všetky relevantné legislatívne, metodické, koncepčné, dokumentačné, normatívne a ďalšie materiály týkajúce sa Diela, ak bude Objednávateľ takými informáciami disponovať a Zhotoviteľ ich bude potrebovať k zhotoveniu Diela, to však len za predpokladu, že Zhotoviteľ nemá k takýmto materiálom sám prístup a len v rozsahu, v akom si tento prístup nevie Zhotoviteľ zabezpečiť sám,

    - zabezpečiť nevyhnutné relevantné prístupy na pracoviská Objednávateľa pre zamestnancov Zhotoviteľa vykonávajúcich práce na Informačnom systéme alebo jeho časti počas pracovných dní aj mimo pracovnej doby Objednávateľa, aj počas dní pracovného pokoja,

    - zabezpečiť vstup na pracoviská Objednávateľa výlučne za prítomnosti Oprávnenej osoby Objednávateľa, prípadne v sprievode inej poverenej osoby Objednávateľa,

    - vykonať všetky úkony, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať pri poskytovaní Súčinnosti Objednávateľa Zhotoviteľovi,

    - informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre splnenie povinností Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy o dielo, v súvislosti so zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy o dielo a/alebo o dôvodoch, ktoré Objednávateľovi bránia riadne a včas splniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy o dielo, a to do 3 (troch) dní, odkedy sa o nich Objednávateľ dozvedel,

    - postupovať v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2019 z 12. júna 2019 o povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám v prípade existencie centrálnej zmluvy viažucej sa na dodávku Preexistentného obchodne dostupného proprietárneho SW v rámci zhotoveného Diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

    - neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné zhotovenie a/alebo odovzdanie Diela;

    - zabezpečiť, aby Dielo obsahovalo všetky Objednávateľom vyžiadané a schválené funkcie a vlastnosti v čase jeho odovzdania a riadneho prevzatia Objednávateľom a súčasne, aby neobsahovalo žiadne Objednávateľom nevyžiadané alebo neschválené funkcie a vlastnosti;

    - umožniť Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti Informačného systému a vývojového prostredia Zhotoviteľa na overenie miery dodržiavania bezpečnostných požiadaviek vyplývajúcich z platných a účinných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek;

    - poskytnúť Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu Informačného systému vrátane administrátorských prístupov;

    - poskytnúť Objednávateľovi, jeho podriadeným organizáciám alebo jemu nadriadeným orgánom plnú súčinnosť pri riešení bezpečnostného incidentu a/alebo pri vyšetrovaní bezpečnostnej udalosti, ktoré súvisia s plnením tejto Zmluvy o dielo;

    - vypracovať posúdenie vplyvu na ochranu údajov v zmysle čl. 35 GDPR, ak pri používaní Informačného systému dochádza k spracovateľským operáciám osobných údajov;

    - udržiavať do prevádzky nasadené časti Informačného systému v súlade s dodanou administrátorskou dokumentáciou, a to až do prevzatia Informačného systému ako celku Objednávateľom;

    - aktualizovať diagramy životných situácií a karty životných situácií vedených na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ak Informačný systém ovplyvní výkon procesov životnej situácie;

    - zabezpečiť súlad Informačného systému s platnými a účinnými právnymi predpismi vrátane vykonávacích právnych predpisov v čase jeho odovzdania (najmä so Zákonom o ITVS, Zákonom o KB, Zákonom o eGovernmente, Zákonom o ochrane osobných údajov a s GDPR, AI actom);

    - pri zhotovení Informačného systému zohľadniť povinnosť referencovania vyhlásených referenčných údajov podľa Zákona o eGovernmente, ako aj postupovať v súlade s vydanými metodickými usmerneniami/pokynmi o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a zabezpečiť, aby Informačný systém využíval pri elektronickej komunikácii údaje prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (jeho časti IS CSRÚ), a aby Informačný systém využíval všetky vyhlásené referenčné údaje (dostupné na https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20);

    - upozorniť na nevyhnutnosť aktualizovať eGovernment komponenty v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy v súlade s Metodickým pokynom číslo ÚPVII/000514/2017-313 z 10.01.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami v znení neskorších predpisov;

    - riadiť sa pri zhotovení Diela,

      - Metodikou riadenia QAMPR (dostupnou na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html),

      - Metodikou Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy (dostupnou na https://idsk.gov.sk/),

      - Metodikou Používateľské princípy pre návrh a rozvoj elektronických služieb verejnej správy (dostupnou na https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Metodicke-usmernenie-pre-tvorbu-pouzivatelsky-kvalitnych-elektronickych-sluzieb-VS_7102020.pdf),

      - Metodikou merania nákladovosti TB-CBA (dostupnou na https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave ),

      - Metodikou identifikácie, vizualizácie a referencovania údajov pri dátovom modelovaní vo verejnej správe (dostupnou na https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave ),

    - zabezpečiť, aby Dielo bolo v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a spĺňalo všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, to znamená, že nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088.

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje najmä:

    - pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy o dielo dodržiavať pokyny a podklady Objednávateľa, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo;

    - poskytnúť Oprávnenej osobe Objednávateľa alebo inej poverenej osobe Objednávateľa informáciu o stave plnenia tejto Zmluvy o dielo alebo informáciu súvisiacu s plnením na základe žiadosti Objednávateľa s lehotou vybavenia neprevyšujúcou 5 (päť) kalendárnych dní;

    - bez zbytočného odkladu prerokúvať s Objednávateľom všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť zhotovenie Diela pri plnení jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy o dielo;

    - poskytovať Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť za účelom používania už nasadených častí Informačného systému;

    - umožniť Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti Informačného systému a vývojového prostredia Zhotoviteľa na overenie miery dodržiavania bezpečnostných požiadaviek vyplývajúcich z platných a účinných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek;

    - prijať opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu bezpečnosti Informačného systému;

    - na vyžiadanie Objednávateľa sprístupniť dokumentáciu aktivít zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo tretích strán najneskôr do 24 hodín od požiadavky.

MIESTO A TERMÍN VYKONANIA DIELA

Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, miestom zhotovenia Diela je sídlo Objednávateľa. Ak to technické podmienky uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy o dielo umožňujú, Zhotoviteľ môže zhotoviť Dielo aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v písm.a) až d) bodu 3.3  článku 3. tejto Zmluvy v míľnikoch (M) určených v časovom harmonograme realizácie Diela podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo, najneskôr však do [●]. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek úpravy v míľnikoch (M) určených v časovom harmonograme realizácie Diela podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo budú urobené formou formou písomného a číslovaného dodatku k tejto Zmluve o dielo. Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany prehlasujú, že prípadná úprava časového harmonogramu realizácie Diela v rozsahu uvedenom v písm.a) až d) bodu 3.3  článku 3. tejto Zmluvy je spojená s totožnou úpravou harmonogramu fakturačných míľnikov. Účinnosť úprav v míľniku (M) určenom v časovom harmonograme realizácie Diela v rozsahu uvedenom v písm.a) až d) bodu 3.3  článku 3. tejto Zmluvy a harmonograme fakturačných míľnikov podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo nastáva dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku k tejto Zmluve o dielo Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať plnenia predstavujúce časť Diela v rozsahu uvedenom v písm.e) bodu 3.3  článku 3. tejto Zmluvy počas obdobia uvedenom v písm.e) bodu 3.3  článku 3. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenia predstavujúce každú časť Diela v rozsahu uvedenom v písm.f) bodu 3.3  článku 3. tejto Zmluvy v lehote uvedenej v Objednávke.

Ak prípadné omeškanie Objednávateľa s poskytnutím Súčinnosti Objednávateľa má alebo preukázateľne bude mať vplyv na dodržanie míľnika (M) určeného v časovom harmonograme realizácie Diela v rozsahu uvedenom v písm.a) až d) bodu 3.3  článku 3. tejto Zmluvy podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo a na lehotu na vykonanie Diela v rozsahu uvedenom v písm.a) až d) bodu 3.3  článku 3. tejto Zmluvy v podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy o dielo, respektíve na poskytnutie plnenia predstavujúce časť Diela v rozsahu uvedenom v písm.f) bodu 3.3  článku 3. tejto Zmluvy v určenej lehote, t. j. ak ide o neposkytnutie takej súčinnosti, ktorá je nevyhnutná pre včasné vykonanie Diela, Zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že po vzniku omeškania Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety Zhotoviteľ písomne upozorní Oprávnenú osobu Objednávateľa na konkrétne vymedzenú povinnosť, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, a toto upozornenie pravidelne písomne obnovuje najmenej jedenkrát za 10 (desať) pracovných dní až do dosiahnutia nápravy. V prípade omeškania so zhotovením jednotlivých častí Diela spôsobeného omeškaním Objednávateľa s plnením jeho povinnosti poskytnúť Súčinnosť Objednávateľa, a to aj po druhom písomnom upozornení Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, sa lehota na plnenie môže primerane predĺžiť dohodou oboch Zmluvných strán na základe rozhodnutia a schválenia takéhoto predĺženia lehoty na plnenie Riadiacim výborom Projektu, najmenej však o dobu omeškania spôsobeného Objednávateľom.

CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na určení ceny za riadne zhotovenie Diela v rozsahu uvedenom v písm.a) až e) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy na základe tejto Zmluvy o dielo v celkovej sume [●],- EUR (slovom: [●] eur) bez DPH, pričom ide o celkovú cenu za  Dielo v rozsahu uvedenom v písm.a) až e) bodu 3.3 podľa článku 3 tejto Zmluvy o dielo bez možnosti jej navýšenia (tým nie je dotknutá možnosť uzatvorenia dodatku k Zmluve o dielo v súlade so Zákonom o VO), v rámci ktorej sú zahrnuté akékoľvek a všetky náklady na zhotovenie Diela v rozsahu uvedenom v písm.a) až e) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy podľa tejto Zmluvy o dielo, ako aj odplatu podľa bodu 6.3 tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Cena Diela I“). Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne poskytnutie  služieb na základe Objednávky bude cena určená na základe rozsahu poskytnutých služieb a jednotkových cien uvedených v Prílohe č.2 tejto Zmluvy (ďalej len „Cena Diela II“, pričom Cena Diela I a Cena Diela II sa spoločne označujú ako „Cena Diela“). Objednávateľ k Cene Diela podľa tohto článku Zmluvy pripočíta DPH v príslušnej sadzbe stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý upravuje výšku sadzby DPH. Na tento účel sa za deň dodania Diela alebo čiastkového plnenia Diela Objednávateľovi pokladá za deň dodania na účely DPH. Zmluvné strany sa súčasne s uvedeným dohodli, že ak počas plnenia predmetu Zmluvy dôjde k zmene výšky sadzby DPH v dôsledku nadobudnutia účinnosti zmeny príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý upravuje výšku sadzby DPH, k Cene Diela bude upravená podľa aktuálnej výšky DPH v čase dodania Diela alebo čiastkového plnenia Diela, pričom nie je potrebné uzatvoriť písomný dodatok k Zmluve o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela je zložená z čiastkových plnení špecifikovaných v rozpočte podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že súčet Cien Diela II za všetky Objednávky nesmie byť vyšší ako .......................... EUR bez DPH, pričom každá Objednávka, ktorá bude zadaná v rozpore s uvedeným je od počiatku neplatná.

Cena Diela I predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy o dielo vzťahujúcich sa k Dielu v rozsahu uvedenom v písm.a) až e) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy a zahŕňa všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa na riadne a včasné zhotovenie Diela v rozsahu uvedenom v písm.a) až e) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy, resp. jeho jednotlivých častí (čiastkových plnení) podľa tejto Zmluvy o dielo, ako aj cenu za udelenie licencie k majetkovým autorským právam k Dielu v rozsahu uvedenom v písm.a) až e) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy a jeho súčastiam podľa článku 11 tejto Zmluvy o dielo. Cena Diela II predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy o dielo vzťahujúcich sa k Dielu v rozsahu uvedenom v písm.f) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy a zahŕňa všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa na riadne a včasné zhotovenie Diela v rozsahu uvedenom v písm.f) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy, resp. jeho jednotlivých častí (čiastkových plnení) podľa tejto Zmluvy o dielo, ako aj cenu za udelenie licencie k majetkovým autorským právam k Dielu v rozsahu uvedenom v písm.f) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy a jeho súčastiam podľa článku 11 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu zodpovedajúcu prevzatej časti Diela (čiastkovému plneniu) vo fakturačných míľnikoch (FM) podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo (za Dielo v rozsahu uvedenom v písm.a) až e) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy) respektíve po prevzatí časti Diela vykonaného na základe Objednávky (za Dielo v rozsahu uvedenom v písm.f) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy), pričom sa Zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru za prevzaté časti Diela (čiastkové plnenia) po:

    - ukončení procesu akceptácie odovzdávanej časti Diela (čiastkového plnenia) v zmysle článku 7 tejto Zmluvy o dielo, a

    - podpísaní príslušného Akceptačného protokolu.

Prílohou k faktúre podľa bodu 6.4 tejto Zmluvy o dielo je podpísaný Akceptačný protokol, pričom môže ísť aj o Akceptačný protokol s výhradou, vzťahujúci sa k fakturovanej časti Diela (čiastkovému plneniu).

Ak Objednávateľ uhradil Zhotoviteľovi faktúru, ktorej prílohou je Akceptačný protokol s výhradou, ktorý bol podľa bodu 7.3 tejto Zmluvy o dielo zrušený, Zhotoviteľ je povinný vrátiť poskytnuté plnenie Objednávateľovi, pričom Objednávateľ má právo si započítať toto plnenie voči pohľadávke Zhotoviteľa v najbližšom fakturačnom míľniku (FM) určenom v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy o dielo respektíve voči pohľadávke Zhotoviteľa za nasledujúcu Objednávku.

Výdavky vo faktúre musia byť rozdelené do jednotlivých položiek s jednotkovými cenami zaokrúhlenými na 2 (dve) desatinné miesta s jednoznačnou identifikáciou, ktorej položky rozpočtu podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo sa predmetná fakturovaná čiastka týka. Ku každej faktúre musí byť priložený originál Akceptačného protokolu podpísaného Zmluvnými stranami.

Splatnosť faktúr je 30 (tridsať) dní  odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, za predpokladu, že budú splnené predpoklady podľa bodu 6.4 tohto článku Zmluvy o dielo a faktúra bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle bodu 6.5 a bodu 6.9 tohto článku Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ doručí vystavenú faktúru Objednávateľovi prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy elektronickou formou alebo v elektronickej podobe na adresu: mzsr.podatelna@health.gov.sk. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi fakturovanú sumu bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre, pričom na faktúre musí byť uvedený účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy o dielo. Všetky poplatky súvisiace s bankovým prevodom znáša Objednávateľ. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet Zhotoviteľa. V prípade, že posledný deň splatnosti pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za posledný deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade jej neúplnosti alebo nesprávnosti Objednávateľ vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie; v takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. Faktúra vystavená Zhotoviteľom v rámci oprávneného obdobia pre POO (do 30.6.2026) musí byť označená, že ide o faktúru financovanú z POO, z Komponentu 11, z Investície 3: Digitalizácia v zdravotníctve. V prípade jej neúplnosti a/alebo nesprávnosti je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie; v takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom riadneho doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobou a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe alebo súvislosti s touto Zmluvou o dielo alebo plnením záväzkov podľa nej.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho časti (čiastkového plnenia) sa uskutoční v míľnikoch (M) určených v časovom harmonograme realizácie Diela podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo (za Dielo v rozsahu uvedenom v písm.a) až e) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy) respektíve po poskytnutí služieb objednaných Objednávkou (za Dielo v rozsahu uvedenom v písm.a) až e) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy). Výsledkom odovzdania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom je podpísanie akceptačného protokolu Oprávnenou osobou Objednávateľa a Oprávnenou osobou Zhotoviteľa (ďalej ako „Akceptačný protokol“). Akceptačný protokol musí byť pred jeho podpisom schválený Riadiacim výborom Projektu.

Objednávateľ neprevezme Dielo alebo jeho časť (čiastkové plnenie), ak vykazuje právne a/alebo faktické vady. Dielo alebo jeho časť (čiastkové plnenie) má vady, ak je zhotovené v rozpore podmienkami stanovenými v tejto Zmluve o dielo.

Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať časť Diela (čiastkové plnenie) s výhradou, ak vykazuje faktické vady, ktorých charakter nebráni ďalšiemu zhotovovaniu Diela, t. j. bezchybnosť ďalšej časti (čiastkového plnenia) Diela nesmie závisieť od bezchybnosti odovzdávanej časti Diela (čiastkového plnenia). Ak Objednávateľ prevezme časť Diela (čiastkové plnenie) s výhradou, Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v zhotovovaní ďalších častí Diela (čiastkových plnení), pričom je povinný odstrániť vytknuté faktické vady v Objednávateľom stanovenej primeranej lehote. Ak Zhotoviteľ neodstráni vytknuté faktické vady časti Diela (čiastkového plnenia) v stanovenej lehote, považuje sa táto časť Diela (čiastkového plnenia) za neakceptovanú a akceptačný protokol sa zrušuje; o tejto skutočnosti informuje Oprávnená osoba Objednávateľa bez zbytočného odkladu Oprávnenú osobu Zhotoviteľa.

Zmluvné strany berú na vedomie, že sú povinné používať zverejnený vzor Akceptačného protokolu (dostupný na: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html). Ak Objednávateľ prevzal časť Diela (čiastkové plnenie) s výhradou, Akceptačný protokol musí obsahovať taktiež popis vytknutých faktických vád časti Diela (čiastkového plnenia), lehotu, do ktorej je Zhotoviteľ povinný odstrániť vytknuté faktické vady časti Diela (čiastkového plnenia) a v záverečnej tabuľke zvýraznené slovne spojene „Podmienečná akceptácia – akceptované s výhradou“. Ak pri zhotovení Informačného systému dôjde k zhotoveniu databázy v súlade s § 135 Autorského zákona, uvedie sa táto skutočnosť v príslušnom Akceptačnom protokole. V tomto prípade bude súčasťou akceptačných testov, ktorých vykonanie predchádza vyhotoveniu Akceptačného protokolu, detailná špecifikácia databázy tvoriacej súčasť Informačného systému alebo jeho časti.

Akceptačný protokol sa vyhotovuje minimálne v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) vyhotovenia dostane Objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia dostane Zhotoviteľ.

Prílohou Akceptačného protokolu je:

    - zápisnica o vykonaných akceptačných testoch, ak sa Akceptačným protokolom odovzdáva Informačný systém alebo jeho časť,

    - preberací protokol o prevzatí Vytvoreného zdrojového kódu Informačného systému alebo jeho časti, ak sa Akceptačným protokolom odovzdáva Informačný systém alebo jeho časť,

    - zoznam autorov diel a zoznam autorských diel vytvorených v rámci plnenia tejto Zmluvy o dielo, ak sú súčasťou Diela alebo jeho časti,

    - prezenčné listiny zo školení, ak boli v rámci niektorej z hlavných aktivít/etáp projektu vykonané pre užívateľov Diela, spolu so školiacim materiálom,

    - vyhlásenie o splnení požiadaviek (dodržaní štandardov pre ISVS/ITVS) formou odpočtu splnenia jednotlivých relevantných požiadaviek stanovených v platných a účinných právnych predpisoch (aktuálne vo Vyhláške č. 78/2020, Vyhláške č. 401/2023 a Vyhláške č. 179/2020),

    - dokumenty a doklady osvedčujúce kvalitu a/alebo kompletnosť (napr.: zoznam dodávok a zariadení, osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na montáž a obsluhu, atesty, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, výsledky testovania a skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach, použitých materiáloch a výrobkoch, doklady o spôsobe likvidácie odpadov, a pod.), ak takéto dokumenty už neboli súčasťou ponuky predloženej Objednávateľovi a ak Zhotoviteľ odovzdáva také časti Diela, ktoré vyžadujú osvedčenie kvality.

Zmluvné strany podpíšu Akceptačný protokol do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa úspešného vykonania akceptačných testov Informačného systému alebo jeho časti.

Akceptačné testy sa vykonajú v prostredí vo vzájomnej súčinnosti Zmluvných strán a na infraštruktúre Objednávateľa a v oddelených testovacích prostrediach (t. j. bez možnosti ovplyvniť bežnú činnosť Objednávateľa, mimo produkčných databáz), ak sa Zmluvné strany vopred výslovne nedohodnú inak. Pre úspešné vykonanie akceptačných testov sa vyžaduje prítomnosť poverených zástupcov Zmluvných strán na tento účel (ak poverení zástupcovia Zmluvných strán neboli určení sú nimi oprávnené osoby Zmluvných strán podľa článku 14 tejto Zmluvy o dielo); inak sa akceptačné testy nemôžu vykonať. Výsledky akceptačných testov sa zachytia v zápisnici podpísanej oprávnenými osobami Zmluvných strán podľa článku 14 tejto Zmluvy o dielo.

Akceptačné testy Informačného systému alebo jeho časti sa uskutočnia v súlade s časovým plánom akceptačných testov určeným v časovom harmonograme realizácie Diela podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo. Ak sa akceptačné testy uskutočnia v inom termíne, ako je plánované podľa časového harmonogramu realizácie Diela podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo, Zmluvné strany sa na novom termíne dohodnú písomne. Zhotoviteľ písomne informuje Objednávateľa o návrhu nového termínu akceptačných testov najmenej 5 (päť) pracovných dní pred ich pôvodným termínom uskutočnenia. Ak akceptačné testy prebehli úspešne, časové obdobie medzi úspešnými akceptačnými testami a odovzdaním a prevzatím Informačného systému alebo jeho časti s potvrdením podpisu Akceptačného protokolu, nepresiahne 30 (tridsať) kalendárnych dní.

Ak Informačný systém alebo jeho časť nespĺňa akceptačné kritériá podľa bodu 7.12 tohto článku Zmluvy o dielo, Objednávateľ uvedie a popíše všetky identifikované chyby Informačného systému v zápisnici o akceptačných testoch a navrhne nový termín pre vykonanie akceptačných testov. Zhotoviteľ odstráni chyby Informačného systému uvedené v zápisnici o akceptačných testoch v zmysle bodu 7.13 tohto článku Zmluvy o dielo a opätovne uskutoční nevyhnutné akceptačné testy, a to aj opakovane maximálne však 5 (päť) krát.  Ak napriek opakovaným akceptačným testom nebudú splnené všetky akceptačné kritériá podľa bodu 7.12 tohto článku Zmluvy o dielo, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť akceptáciu Informačného systému alebo jeho časti.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať časový plán akceptačných testov a pri výskyte vád Informačného systému vynaložiť nevyhnutné úsilie na jeho dodržanie. Chyby Informačného systému, ktoré sa vyskytnú pri akceptačných testoch, budú klasifikované podľa ich závažnosti špecifikovanej v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy o dielo. Zápisnica o akceptačných testoch musí obsahovať správu o priebehu akceptačného testu a klasifikáciu zistených chýb Informačného systému podľa stupňa ich závažnosti špecifikovaných v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, že akceptačné testy prebehli úspešne a akceptačné kritériá sú splnené, ak Informačný systém neobsahuje žiadnu chybu úrovne A ani chybu úrovne B, maximálne 3 (tri) chyby úrovne C. V prípade splnenia akceptačných kritérií podľa predchádzajúcej vety opakovanie akceptačných testov nie je potrebné, Zhotoviteľ je však naďalej povinný v lehotách podľa tohto článku Zmluvy o dielo odstrániť na vlastné náklady všetky chyby Informačného systému alebo jeho časti podľa príslušnej zápisnice o akceptačných testoch.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky chyby Informačného systému uvedené v zápisnici o akceptačných testoch v nej uvedenej lehote. Ak zápisnica o akceptačných testoch neobsahuje lehotu na odstránenie chyby Informačného systému, Zhotoviteľ je povinný odstrániť chyby úrovne A a chyby úrovne B bez zbytočného odkladu, chyby úrovne C do 5 (piatich) pracovných dní od podpísania zápisnice o akceptačnom teste a chyby úrovne D do 10 (desiatich) pracovných dní od podpísania zápisnice o akceptačnom teste.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi súčasne s odovzdaním Diela dokumentáciu k Informačnému systému minimálne v rozsahu stanovenom v platných a účinných právnych predpisoch (aktuálne v prílohe č. 1 Vyhlášky č. 401/2023 Z. z.):

    - Vytvorené zdrojové kódy spôsobom  ako je dohodnuté v článku 10 tejto Zmluvy o dielo;

    - technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD/DVD alebo na inom vhodnom, dohodnutom nosiči dát, ktorá bude obsahovať: postup skompilovania aplikácie, dátový model Informačného systému, popis integračnej, aplikačnej a technickej architektúry, väzby na iné systémy, popis tokov dát, procesné modely elektronických služieb;

    - prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD/DVD alebo na inom vhodnom, dohodnutom nosiči dát, ktorá bude obsahovať: inštalačný postup aplikácie, konfiguráciu systémového SW, serverov a pracovných staníc, chybové stavy a postup ich riešenia, popis mechanizmu riadenia prístupu užívateľov k dátam a k funkciám aplikácie, popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát, popis použitých a navrhovaných technických číselníkov, ich naplnenie pri inicializácii;

    - užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 (dvoch) kusov a v elektronickej forme na CD/DVD alebo na inom vhodnom, dohodnutom nosiči dát, ktorá bude obsahovať najmä: popis počítačového programu a jeho funkcií, postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie počítačového programu, chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia.

Dokumentácia k Dielu alebo jeho časti bude akceptovaná nasledovným postupom:

    - Objednávateľ  je  oprávnený  zaslať  pripomienky  k  dokumentácii  k Dielu  v  dohodnutom  formáte v lehote do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa jej odovzdania Objednávateľovi.

    - Zhotoviteľ je povinný pripomienky odborne posúdiť a upraviť dokumentáciu podľa vznesených pripomienok, ktoré nerozširujú predmet Diela, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní od zaslania pripomienok Objednávateľa podľa písmena a). Ak nie je možné niektorú z pripomienok Objednávateľa akceptovať, Zhotoviteľ  túto skutočnosť bezodkladne oznámi a písomne vysvetlí Objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety.

    - Objednávateľ je povinný do 5 (piatich) pracovných dní od dodania prepracovanej dokumentácie podľa písmena b) preveriť spôsob zapracovania pripomienok a v prípade nesúhlasu v uvedenej lehote zaslať svoje stanovisko Zhotoviteľovi, pričom Akceptačný protokol nemôže byť podpísaný.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi dokumentáciu k Dielu alebo jeho časti pri podpise Akceptačného protokolu. Vlastnícke právo k dokumentácii prechádza na Objednávateľa jej prevzatím.

Ak došlo k odovzdaniu a prevzatiu Diela v rozsahu uvedenom v písm.a) až d) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy a zároveň Zhotoviteľ odstránil chyby Informačného systému, zmluvné strany vyhotovia záverečný akceptačný protokol (ďalej len „Záverečný akceptačný protokol“). Zmluvné strany sú povinné použiť zverejnený vzor Akceptačného protokolu (dostupný:  https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html ), aj v prípade Záverečného akceptačného protokolu s tým, že jeho prílohou je konečná správa o plnení Diela podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy o dielo. Záverečný akceptačný protokol musí byť pred jeho podpisom písomne schválený Riadiacim výborom Projektu. Podpísaním Záverečného akceptačného protokolu oprávnenými osobami Zmluvných strán podľa článku 14 tejto Zmluvy o dielo sa považuje Dielo v rozsahu uvedenom v písm.a) až d) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy za riadne zhotovené a odovzdané Zhotoviteľom a prevzaté Objednávateľom. Záverečný akceptačný protokol sa vyhotovuje minimálne v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) vyhotovenia dostane Objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia dostane Zhotoviteľ.

SPRÁVA O PLNENÍ

Zhotoviteľ je počas trvania tejto Zmluvy o dielo povinný predkladať Oprávnenej osobe Objednávateľa dokumentáciu a správy o plnení tejto Zmluvy o dielo v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi (aktuálne Vyhláška č. 401/2023), pričom:

    - priebežné správy o plnení tejto Zmluvy o dielo je povinný predkladať pri dosiahnutí jednotlivých míľnikov (M) určených v časovom harmonograme realizácie Diela podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo alebo na základe požiadavky Oprávnenej osoby Objednávateľa do 7 (siedmich) kalendárnych dní,

    - konečnú správu o plnení tejto Zmluvy o dielo je povinný predložiť najneskôr v deň podpísania Záverečného akceptačného protokolu Objednávateľom.

Priebežná správa bude obsahovať nasledovnú dokumentáciou:

    - sumarizáciu progresu aktivít – informácie o postupe prác, ktoré umožnia kontrolu plnenia úloh,

    - zhodnotenie celkového vývoja s ohľadom na úspešnosť činnosti plnenia termínov,

    - identifikáciu dôležitých problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú v priebehu plnenia Zmluvy o dielo.

Konečná správa o plnení tejto Zmluvy bude obsahovať aj:

    - informácie o všetkých dôležitých problémoch a spôsobe ich riešenia, ktoré sa vyskytli počas plnenia tejto Zmluvy o dielo, špecificky počas využívania Diela,

    - odporúčania Zhotoviteľa ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom,

    - register rizík a otvorených otázok.

Riadiaci výbor Projektu rozhodne o schválení alebo neschválení správ podľa tohto článku Zmluvy o dielo na jeho najbližšom zasadnutí. Oprávnená osoba Objednávateľa potvrdí schválenie správy písomným potvrdením o schválení správy, ktoré zašle Oprávnenej osobe Zhotoviteľa. Ak Riadiaci výbor Projektu správy neschváli, Oprávnená osoba Objednávateľa písomne oznámi Zhotoviteľovi príslušné dôvody a požiada o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej správy v lehote, ktorú určí v tomto písomnom oznámení na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru Projektu. Po dopracovaní správy na základe písomného oznámenia podľa predchádzajúcej vety zašle Zhotoviteľ Oprávnenej osobe prepracovanú správu za účelom jej opätovného schvaľovania Riadiacim výborom Projektu.

ZÁRUKA A ODSTRAŇOVANIE CHÝB INFORMAČNÉHO SYSTÉMU POČAS ZÁRUKY

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Informačný systém je ku dňu podpisu Záverečného akceptačného protokolu a počas záručnej doby bez chýb, t. j. najmä zodpovedá funkčným a technickým vlastnostiam opísaným v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ poskytuje na Informačný systém a jeho jednotlivé časti záruku počas trvania záručnej doby. Odovzdaním Informačného systému ako celku, t. j. dňom podpísania Záverečného akceptačného protokolu, začína plynúť 12 (dvanásť) mesačná  záručná doba (vrátane 1 mesačnej skúšobnej prevádzky) na celý Informačný systém vrátane všetkých jeho častí; pre odstránenie pochybností Zmluvné strany prehlasujú, že záručná doba neplynie, ak Objednávateľ akceptoval časť Informačného systému, pričom v období od akceptácie časti Informačného systému do podpisu Záverečného akceptačného protokolu sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť akékoľvek chyby akceptovanej časti Informačného systému, na ktoré by sa inak vzťahovala záruka. Počas plynutia záručnej doby Zhotoviteľ zodpovedá za funkcionality a funkčnosť Informačného systému, ktoré musia byť v súlade s touto Zmluvou o dielo a najmä Prílohou č. 1 a Prílohou č. 5 tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ zaručuje, že v záručnej dobe bude Informačný systém spôsobilý na použitie na účel zodpovedajúci jeho určeniu.

Zhotoviteľ zaručuje, že odovzdaný Informačný systém alebo jeho časť nemá v čase odovzdania  právne vady, najmä že nie je zaťažený právami tretích osôb z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, nie je predmetom vecného bremena alebo iného obdobného právneho vzťahu, alebo že neexistujú akékoľvek právne nároky tretích strán vyplývajúce zo zmlúv Zhotoviteľa s tretími stranami v čase jeho odovzdania.

Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich chránených práv súvisiacich s plnením Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy o dielo.

Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi chyby Informačného systému, a to bez zbytočného odkladu po tom, kedy sa Objednávateľ o výskyte chyby Informačného systému dozvedel. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie chyby Informačného systému alebo jeho časti, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto Zmluvy o dielo v lehotách podľa úrovne chyby uvedených v Prílohe č. 1 (článok 7. prílohy) a Prílohe č. 5 tejto Zmluvy o dielo, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú na osobitnej lehote. Pre odstránenie pochybností, odstránením chyby Informačného systému sa rozumie trvalé vyriešenie tejto chyby alebo poskytnutie náhradného riešenia, to však len na dobu do uplynutia lehoty na trvalé vyriešenie tejto chyby v zmysle Prílohy č. 1 tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný reagovať na nahlásenú chybu Informačného systému v lehote stanovenej podľa jej úrovne špecifikovanej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy o dielo.

Objednávateľ pri uplatnení chyby stanoví úroveň chyby Informačného systému. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie nahlásenej chyby Informačného systému. Zhotoviteľ je povinný reagovať na nahlásenú chybu tak, ako zodpovedá úrovni určenej Objednávateľom, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmluvné strany sa zaväzujú potvrdiť odstránenie chyby Informačného systému v zápisnici o odstránení chyby Informačného systému podpísanej oboma Zmluvnými stranami, v ktorej uvedú aj povahu chyby Informačného systému, spôsob a čas jej odstránenia.

Ustanovenia tohto článku sa obdobne použijú aj na vady služieb poskytnutých na základe Objednávky, pričom záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť od prevzatia príslušnej časti Diela v rozsahu uvedenom v písm.f) bodu 3.3 článku 3. tejto Zmluvy o dielo.

ZDROJOVÝ KÓD INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

  - Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred začatím akceptačného testovania podľa 7.9 tejto Zmluvy o dielo Informačného systému, jeho neoddeliteľnej časti alebo Modulu odovzdať Objednávateľovi funkčné vývojové a produkčné prostredie, ktoré je súčasťou Informačného systému alebo jeho časti.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Vytvorený zdrojový kód v jeho úplnej aktuálnej podobe s označením verzie po ukončení etapy implementácie, po ukončení etapy testovania alebo po nasadení Informačného systému, jeho neoddeliteľnej časti alebo Modulu do produkčnej prevádzky.

Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Vytvorený zdrojový kód prostredníctvom centrálneho repozitára zdrojových kódov spoločne s relevantnou dokumentáciu, ktorá vznikla vo vzťahu k dodávke Informačného systému (napr. havarijný plán, inštalačná príručka, popis frameworkov, popis skriptov a príkazov, ktorými je možné aplikáciu spustiť, migračné skripty pre databázy, schémy DB, testovacie vzorky – seeder, všetky test skripty a unit testy, kompozitné súbory vrátane kontajnerov – docker compose súbory, všetky knižnice, ktoré nie sú verejne dostupné, vzorový konfiguračný súbor – tzv. „.env“ file a podobne), jeho neoddeliteľnej časti alebo Modulu vrátane všetkých administrátorských prístupov; Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi potrebné prístupy do centrálneho repozitára zdrojových kódov pre splnenie jeho povinnosti. Za odovzdanie Vytvoreného zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy o dielo rozumie jeho odovzdanie Oprávnenej osobe Objednávateľa, a o odovzdaní a prevzatí Vytvoreného zdrojového kódu bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol. Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa Vytvoreného zdrojového kódu platia i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update Vytvoreného zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy o dielo alebo v rámci záručných opráv.

Odovzdávaný Vytvorený zdrojový kód musí byť komentovaný a dokumentovaný, očistený, bez zraniteľností a v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t. j. v takej, ktorá umožňuje kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) Informačného systému alebo jeho časti.  Na požiadanie Zhotoviteľ bezodkladne preukáže splnenie týchto podmienok.

Vytvorený zdrojový kód Modulu vrátane dokumentácie zdrojového kódu Modulu bude zverejnený na základe rozhodnutia Objednávateľa uvedeného v súťažných podkladoch v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 78/2020 (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia - zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia); týmto nie je dotknutý osobitný právny režim vzťahujúci sa na Preexistentný zdrojový kód.

Ak je medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Servisná zmluva, od prevzatia Informačného systému sa prístup k Vytvorenému zdrojovému kódu vo vývojovom a produkčnom prostredí, vrátane nakladania s týmto zdrojovým kódom, začne riadiť podmienkami dohodnutými v Servisnej zmluve.

Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Informačného systému alebo jeho časti, pričom Objednávateľ sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby.

Zmluvné strany sa dohodli, že okrem odovzdania Informačného systému alebo jeho časti, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi tiež primeranú a nevyhnutnú súčinnosť za účelom zverejnenia dokumentácie na verejne prístupnom úložisku (podľa inštrukcie Objednávateľa) v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi (aktuálne § 31 Vyhlášky č. 78/2020).

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

  - Nadobudnutím účinnosti podľa bodu 12.3 Zmluvy o dielo, Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas s používaním Predmetov duševného vlastníctva, vrátane Vytvoreného SW, a to ako licenciu

    - výhradnú (bez možnosti Zhotoviteľa udeľovať licenciu tretím osobám);

    - časovo obmedzenú s naviazaním na životný cyklus Vytvoreného softvéru, pričom licencia sa skončí ku dňu určenému v písomnom rozhodnutí, alebo ku dňu vydania písomného rozhodnutia podľa toho čo nastane neskôr, Objednávateľa alebo jeho nadriadeného orgánu o prebytočnosti, nepotrebnosti resp. neupotrebiteľnosti Informačného systému podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich správu a nakladanie s majetkom, ktoré sa vzťahujú na Informačný systém;

    - územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky;

    - v neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a

    - na všetky spôsoby použitia najmä podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona na účel, pre ktorý bol Informačný systém vytvorený podľa tejto Zmluvy o dielo, ktorý je výlučne nekomerčný, vrátane spracovania, úprav a modifikácií, aktualizácií a vylepšení (upgrade/update), zásahov do Vytvoreného zdrojového kódu, spojenia s iným dielom (softvérom), zaradenia do databázy;

    - s možnosťou Objednávateľa udeliť sublicenciu tretím osobám v rovnakom rozsahu práv podľa Zmluvy o dielo alebo iba v ich časti a s následnou možnosťou udelenia sub-sublicencie v rozsahu práv podľa udelenej sublicencie alebo iba v ich časti,

- (ďalej ako „Zákaznícka licencia“).

  - Zákaznícka licencia sa vzťahuje v celom rozsahu na vyjadrenie Vytvoreného SW (ako súčasti Informačného systému) v strojovom aj zdrojovom kóde, ako aj koncepčné prípravné materiály vyhotovené k Informačnému systému, a to v akejkoľvek verzii a úpravách podľa tejto Zmluvy o dielo.

  - Zákaznícka licencia nadobúda účinnosť

    - vo vzťahu k jednotlivým Predmetom duševného vlastníctva, ktoré sú použiteľné aj samostatne mimo Informačného systému, dňom podpisu Akceptačného protokolu k príslušnej časti Diela,

    - vo vzťahu k Vytvorenému SW ako celku vrátane všetkých ostatných Predmetov duševného vlastníctva, dňom podpisu Záverečného akceptačného protokolu.

  - Dňom nadobudnutia účinnosti Zákazníckej licencie vo vzťahu k Vytvorenému SW ako celku podľa bodu 12.3a) tohto článku tejto Zmluvy o dielo

    - Zhotoviteľ prevádza na Objednávateľa všetky osobitné práva zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 Autorského zákona, ktoré Zhotoviteľ ako zhotoviteľ databázy má k tým Predmetom duševného vlastníctva, ktoré sú databázou, a to v celom rozsahu (t. j. všetky prevoditeľné práva Zhotoviteľa);

    - Zhotoviteľ prevádza na Objednávateľa všetky práva na dizajn podľa § 13 Zákona o dizajnoch, ktoré Zhotoviteľ má k tým Predmetom duševného vlastníctva, ktoré sú dizajnom (registrovaným alebo neregistrovaným), vrátane digitálnych dizajnov (napr. UI, GUI, UX), a to v celom rozsahu (t. j. všetky prevoditeľné práva Zhotoviteľa);

    - Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu k Modulom, a to v rovnakom zmysle, rozsahu a za podmienok ako Zákaznícku licenciu vrátane oprávnenia Modul ďalej šíriť aj pod Otvorenou licenciou, ktorá bude konkrétne uvedená (názvom a verziou) v prílohe Akceptačného protokolu,

    - Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu k Preexistujúcemu proprietárnemu SW Zhotoviteľa, a to v rovnakom zmysle, rozsahu a za podmienok ako Zákaznícku licenciu,

    - Zhotoviteľ k Preexistujúcemu proprietárnemu SW tretích strán dodáva a zabezpečuje poskytnutie Užívateľských licencií, ktoré budú konkrétne uvedené (názvom a verziou) spolu so zdokumentovaním ich využitia v prílohe Akceptačného protokolu,

    - Zhotoviteľ k Open Source SW dodáva a zabezpečuje poskytnutie Otvorených licencií, ktoré budú konkrétne uvedené (názvom a verziou) spolu so zdokumentovaním ich využitia v prílohe Akceptačného protokolu.

  - Do nadobudnutia účinnosti Zákazníckej licencie vo vzťahu k Vytvorenému SW ako celku podľa bodu 12.3a) tohto článku tejto Zmluvy o dielo Zhotoviteľ dáva Objednávateľovi súhlas s užívaním funkcionalít SW na účely UAT (user acceptance testing, resp. testovanie koncovým používateľom) a použitím SW v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na vykonanie akceptácie Diela.

  - Zákaznícku licenciu, Užívateľské licencie, prevody a súhlasy podľa tohto článku Zmluvy

    - nemožno zo strany Zhotoviteľa jednostranne ukončiť,

    - prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu Objednávateľa,

    - nestrácajú platnosť a účinnosť ani prípadnou zmenou v osobe Zhotoviteľa,

    - nie je možné postúpiť ani previesť z Objednávateľa na tretiu osobu s výnimkou postúpenia alebo prevodu na iný orgán verejnej moci Slovenskej republiky podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich správu a nakladanie s majetkom, ktoré sa vzťahujú na Informačný systém,

    - zanikajú ukončením Zmluvy písomnou dohodou Zmluvných strán podľa bodu 22.2 tejto Zmluvy o dielo, ak v takejto písomnej dohode nie je výslovne uvedené inak,

    - zanikajú odstúpením od Zmluvy s výnimkou prípadu podľa bodu 22.9 písm. a) tejto Zmluvy o dielo alebo podľa bodu 22.9 písm. b) tejto Zmluvy o dielo.

Odmena za udelenie Zákazníckej licencie, za dodanie Užívateľských licencií, a za prevody a súhlasy podľa tohto článku Zmluvy o dielo je súčasťou Ceny Diela v súlade s článkom 6 tejto Zmluvy o dielo. tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností cena Zákazníckej licencie výlučne na účely tejto Zmluvy o dielo zodpovedá 10 % Ceny Diela.

S ohľadom na dohodnutý spôsob a postup vykonania Diela podľa tejto Zmluvy o dielo, Zmluvné strany nepredpokladajú, že by medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom mohlo vzniknúť spoluautorstvo, spolupôvodcovstvo alebo spolumajiteľstvo Predmetov duševného vlastníctva. Pre prípad, že by sa tak stalo, sa Zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je jediný oprávnený vykonávať všetky majetkové práva a že Zhotoviteľ udelil Objednávateľovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do takéhoto Predmetu duševného vlastníctva.

Ak akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov alebo subdodávateľov Zhotoviteľa, bude uplatňovať akýkoľvek nárok voči Objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv, práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s plnením poskytnutým Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy o dielo, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne na svoje vlastné náklady vykonať úkony, ktorými zabezpečí odstránenie tohto stavu, poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ VÝVOJA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Zhotoviteľ sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o dielo zaväzuje dodržiavať požiadavky na bezpečnosť stanovené najmä:

- platnými a účinnými právnymi predpismi (napr. Zákonom o KB, Zákonom o ITVS, Zákonom o ochrane osobných údajov, GDPR, vrátane vykonávacích právnych predpisov),

- bezpečnostným projektom Informačného systému,

- bezpečnostnou politikou Objednávateľa a ďalšími Objednávateľom vydanými a Zhotoviteľovi sprístupnenými bezpečnostnými smernicami a štandardmi, a

- v Metodike – návrh základných požiadaviek na systematické zabezpečenie informačnej bezpečnosti v organizácii (dostupnej na webovej stránke vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia), napr. https://csirt.sk/metodiky-a-hardening.html https://csirt.sk/wp-content/uploads/2025/03/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.1.pdf).

Oprávnené osoby a zamestnanci Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pre Objednávateľa činnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy o dielo, musia byť poučení o povinnostiach podľa bodu 12.1 tejto Zmluvy o dielo a o tomto poučení musí Zhotoviteľ vytvoriť písomný záznam, ktorý bude podpísaný poučenou osobou a osobou, ktorá poučenie vykonala. Za riadne poučenie zodpovedá Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ zaistí bezpečnosť a odolnosť Diela (alebo jeho časti – v rámci procesu jeho vykonania) voči aktuálne známym typom útokov a pred jeho odovzdaním vykoná testovanie na prítomnosť známych zraniteľností. V prípade zistenia zraniteľností, Zhotoviteľ tieto zraniteľnosti odstráni, vykoná opätovné testovanie a zdokumentovaný výsledok testovania odovzdá Objednávateľovi spolu s dodávaným riešením.

Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať skeny zraniteľností a/alebo penetračné testy zhotoveného Informačného systému a/alebo jeho časti v prostredí Objednávateľa pred jeho odovzdaním, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje všetky, týmto testovaním, zistené nedostatky pred odovzdaním Informačného systému alebo jeho časti odstrániť. Zistené nedostatky podľa predošlej vety sa na účel tejto Zmluvy o dielo považujú za chyby Informačného systému úrovne (A).

Informačný systém musí byť vyvíjaný v bezpečnom vývojovom prostredí s použitím nástrojov, ktoré musia byť:

    - získané legálnym spôsobom z dôveryhodných zdrojov,

    - stále podporované výrobcom nástroja (t. j. výrobca poskytuje bezpečnostné aktualizácie) a nesmú byť označené ako zastarané,

    - aktualizované minimálne raz za 6 (šesť) mesiacov a musia byť aplikované bezpečnostné záplaty vydané výrobcom nástroja.

Vo vývojovom prostredí (vývojárske nástroje a podporné informačné systémy vrátane použitých knižníc tretích strán), v ktorom bude Informačný systém vyvíjaný, musia byť implementované opatrenia na:

    - zabezpečenie integrity vyvíjaného Informačného systému na základe najvyššej Objednávateľom požadovanej úrovne ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií, ktoré budú spracovávané vo vyvíjanom riešení,

    - zaistenie dôvernosti na základe Objednávateľom požadovanej úrovne ochrany dôvernosti citlivých údajov.

Zhotoviteľ dodrží pri zhotovovaní Informačného systému najmä nasledovné bezpečnostné opatrenia a zásady:

    - všetky vstupy aplikácií tvoriacich Informačný systém musia byť kontrolované na valídnosť a sanitované;

    - Informačný systém musí mať zapnutú len nevyhnutnú funkcionalitu (najmä nevyužívané porty a IP adresy sú vypnuté);

    - správa Informačného systému prostredníctvom vzdialeného prístupu sa vykonáva výlučne prostredníctvom šifrovaných protokolov;

    - všetky pôvodné a administrátorské účty musia byť zdokumentované a musia mať vytvorené unikátne prvotné heslo zložené z náhodnej postupnosti aspoň 14 znakov;

    - Informačný systém musí disponovať funkcionalitou pre zmenu používateľských a administrátorských mien a hesiel, ako aj funkcionalitou vypnutia používateľského účtu;

    - všetky administrátorské heslá, prístupové údaje a dokumentácia v ich aktuálnej podobe musia byť k dispozícií aj Objednávateľovi (minimálne v zalepenej obálke);

    - pri tvorbe zdrojového kódu Informačného systému musí byť použitý systém na verzionovanie (umožňujúci sledovanie zmien v jednotlivých verziách);

    - nesmú sa používať funkcie/volania/nástroje, ktoré sú podľa ich dokumentácie v súčasnej dobe zastarané (angl. deprecated) alebo nebezpečné (angl. unsafe) a musia byť nahradené odporúčanými alternatívami;

    - všetky komponenty Informačného systému musia byť aktuálne a podporované výrobcom, pričom postup pre aktualizácie a aplikáciu záplat je zdokumentovaný a dodržiavaný;

    - Informačný systém musí podporovať logovanie a parametrizovateľnú tvorbu logov;

    - logy musia byť centrálne ukladané a archivované minimálne 6 (šesť) mesiacov po skončení záručnej doby Informačného systému podľa bodu 9.2 tejto Zmluvy o dielo;

    - ak implementovanie Informačného systému potrebuje spracovávať Dôverné informácie, počas vývoja aj testovania musia byť použité anonymizované, resp. fiktívne údaje;

    - počas vývoja Informačného systému musí byť zabezpečené pravidelné monitorovanie nových zraniteľností jednotlivých (najmä externých) súčastí Informačného systému a pravidelné aplikovanie autorizovaných bezpečnostných záplat;

    - po ukončení vývoja musí prejsť Informačný systém testovaním a verifikáciou implementovaných opatrení kybernetickej bezpečnosti.

Kontrola vykonaných opatrení sa vykonáva dvoma spôsobmi:

    - pri odovzdávaní Diela alebo jeho časti na mieste dohodnutom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom,

    - počas implementácie Diela alebo jeho časti na mieste, kde prebieha vývoj riešenia.

Zdokumentovanie naplnených bezpečnostných požiadaviek, implementovaných bezpečnostných opatrení a akceptácia bezpečnostného projektu Informačného systému a implementovaných opatrení sa riadia ustanoveniami článku 7 tejto Zmluvy o dielo.

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak Zhotoviteľ pri plnení predmetu Zmluvy o dielo bude spracúvať v mene Objednávateľa osobné údaje dotknutých osôb, a teda bude vystupovať v postavení sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 8 GDPR (§ 5 písm. p) Zákona o ochrane osobných údajov, ak sa neuplatňuje GDPR), Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle článku 28 GDPR (§ 34 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa neuplatňuje GDPR). V zmluve o poverení spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety Zmluvné strany vymedzia predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva Objednávateľa ako prevádzkovateľa, ako i ustanovia ďalšie práva a povinnosti v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Zhotoviteľ je oprávnený spracúvať pri plnení tejto Zmluvy o dielo v mene Objednávateľa osobné údaje najskôr po ukončení etapy vývoja a testovania, pokiaľ v sprostredkovateľskej zmluve nebude uvedené inak.

Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti fyzických osôb, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, obdobného pracovného vzťahu týchto fyzických osôb alebo iného zmluvného vzťahu (napr. obchodnoprávnej zmluvy). V prípade, ak Zhotoviteľ zapojí do zhotovenia Diela externý subjekt, je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti aj zo strany tohto subjektu, resp. jeho zamestnanca alebo subdodávateľa, ktorý bude zabezpečovať zhotovenie Diela alebo jeho časti, a to aj po skončení príslušného zmluvného vzťahu, na základe ktorého bude externý subjekt zhotovenie Diela alebo jeho časti zabezpečovať. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti podľa tohto bodu Objednávateľovi.

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o dielo a získané výsledky nesmú ďalej použiť na iné účely ako plnenie jej predmetu, okrem prípadu poskytnutia informácií odborným poradcom Zhotoviteľa (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú viazaní všeobecnou povinnosťou mlčanlivosti na základe osobitných právnych predpisov alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zhotoviteľom alebo subdodávateľom Zhotoviteľa    ak sa podieľa na plnení predmetu tejto Zmluvy o dielo, a ak je to potrebné na účely plnenia zmluvných povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.

Povinnosť Zhotoviteľa a Objednávateľa zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o dielo sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

    - boli zverejnené už pred podpisom tejto Zmluvy o dielo;

    - sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise tejto Zmluvy o dielo z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností podľa tejto Zmluvy o dielo;

    - majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo na základe iného záväzného rozhodnutia príslušného orgánu;

    - boli získané Zhotoviteľom, resp. Objednávateľom od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov a subdodávateľov, ktorým sú sprístupnené Dôverné informácie, o povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku Zmluvy o dielo. V  rozsahu zaisťujúcom splnenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy o dielo, Zhotoviteľ uzatvorí s každým jeho subdodávateľom dohodu o mlčanlivosti, pokiaľ obdobný záväzok nevyplýva pre takého subdodávateľa zo zákona. Zhotoviteľ vyhlasuje, že oboznámil svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy o dielo, o povinnosti mlčanlivosti.

Zmluvné strany sa zaväzujú užívať Dôverné informácie výlučne na účel, na ktorý im boli poskytnuté a zároveň sa zaväzujú ich ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné Dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom, ak nie je v tejto Zmluve o dielo ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia Dôverné informácie druhej Zmluvnej strany tretej osobe.

OPRÁVNENÉ OSOBY

Zhotoviteľ sa zaväzuje do piatich (5) pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy o dielo vymenovať oprávnenú osobu, ktorá bude počas účinnosti tejto Zmluvy o dielo oprávnená konať za Zhotoviteľa v určených záležitostiach súvisiacich s jej plnením a v tej istej lehote písomne oznámiť Objednávateľovi jej meno a kontaktné údaje.

Objednávateľ sa zaväzuje do piatich (5) pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy o dielo vymenovať oprávnenú osobu, ktorá bude počas účinnosti tejto Zmluvy o dielo oprávnená konať za Objednávateľa v určených záležitostiach súvisiacich s jej plnením a v tej istej lehote písomne oznámiť Zhotoviteľovi jej meno a kontaktné údaje.

Prostredníctvom určených oprávnených osôb Zmluvné strany:

    - zabezpečia ich vzájomnú komunikáciu týkajúcu sa všetkých záležitostí týkajúcich sa plnenia tejto Zmluvy o dielo,

    - plnia vymedzené úlohy Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy o dielo,

    - uskutočnia všetky organizačné záležitosti s ohľadom na všetky aktivity a činnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy o dielo;

    - zabezpečia koordináciu ich jednotlivých aktivít a činností súvisiacich s plnením tejto Zmluvy o dielo;

    - sledujú priebeh plnenia tejto Zmluvy o dielo;

    - navrhujú potrebné zmeny alebo úpravy technických riešení alebo technickej povahy plnení podľa tejto Zmluvy o dielo;

    - zabezpečia vzájomnú spoluprácu a súčinnosť predpokladanú touto Zmluvou o dielo.

Zmena oprávnených osôb v zmysle tohto článku Zmluvy o dielo sa vykoná prostredníctvom písomného protokolu o zmene oprávnenej osoby podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

SÚČINNOSŤ ZHOTOVITEĽA

Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom počas zhotovovania Diela a vyvinúť z jeho strany maximálne úsilie a poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť tak, aby Dielo bolo zhotovené v súlade so všetkými podmienkami stanoveným v tejto Zmluve o dielo a pokynmi Objednávateľa udelenými Zhotoviteľovi pri jej plnení.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy o dielo zo strany Objednávateľa a zmene subjektu na strane Zhotoviteľa poskytne Objednávateľovi alebo subjektu určenému Objednávateľom primeranú súčinnosť pri prechode na budúceho zhotoviteľa, najmä v oblasti architektúry a integrácie informačných systémov a informuje budúceho zhotoviteľa o všetkých procesných a iných úkonoch pri plnení tejto Zmluvy o dielo so zreteľom na úkony týkajúce sa odovzdania Diela alebo jeho časti v súlade s článkom 7 tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ poskytne budúcemu zhotoviteľovi bezodplatne súčinnosť podľa tohto bodu Zmluvy o dielo, ktorá je nevyhnutná pre riadne pokračovanie v plnení predmetu tejto Zmluvy o dielo, a to v období 3 (troch) mesiacov od predčasného ukončenia tejto Zmluvy o dielo a v rozsahu 2 (dva) človekodni týždenne.

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v zmysle bodu 15.2 tohto článku Zmluvy o dielo, najmä v oblasti:

- podpory a prípravy verejného obstarávania za účelom vysúťaženia nového zhotoviteľa (najmä vo forme konzultácií zo strany Zhotoviteľa),

- nevyhnutnej podpory nového zhotoviteľa po podpise zmluvy spočívajúcej v odovzdaní všetkých potrebných informácií, vedomostí a zručností vzťahujúcich sa k Informačnému systému alebo jeho akceptovaným častiam, resp. k Dielu alebo jeho časti,

- konkrétnych konzultácii vzťahujúcich sa k Dielu alebo jeho časti.

KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia ohľadom akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa tejto Zmluvy o dielo bude vykonávaná prostredníctvom oprávnených osôb Zmluvných strán podľa článku 14 tejto Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že bežná komunikácia (napr. komunikácia týkajúca sa organizácii stretnutí alebo iných organizačných záležitosti alebo podkladov pre fakturáciu a pod.) bude vykonávaná prostredníctvom e-mailu. Komunikácia Zmluvných strán, ktorá spôsobuje právne účinky predvídané touto Zmluvou o dielo (napr. odstúpenie od zmluvy, uplatnenie zmluvnej pokuty a pod.) bude vykonávaná prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy elektronickou formou so zaručeným elektronickým podpisom alebo v štandardnej listinnej podobe s doručovaním druhej Zmluvnej strane prostredníctvom poštovej služby.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti doručované v súvislosti s touto Zmluvou o dielo sa považujú za doručené druhej Zmluvnej strane, ak táto Zmluva o dielo neurčuje výslovne inak:

- dňom jej odoslania na správnu e-mailovú adresu, v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), pričom odosielajúca Zmluvná strana je povinná preukázať doručenie elektronickej pošty (e-mailu) alebo predložiť potvrdenie o odoslaní e-mailu, podmienky doručenia podľa tohto písmena platia v prípade, ak odosielateľovi nebolo doručené oznámenie od poskytovateľa e-mailovej služby o nedoručení e-mailu alebo nemožnosti jeho doručenia na správnu e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany, alebo,

- fyzickým doručením písomnosti druhej Zmluvnej strane, v prípade doručovania prostredníctvom pošty, poštovým kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene (v obálke s doručenkou) na adresu určenú v záhlaví tejto Zmluvy o dielo; za deň doručenia písomnosti sa považuje aj

- b1. deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať,

- b2.	tretí deň odo dňa uloženia zásielky doručovanej poštou na pošte, alebo

- b3. deň, v ktorom bola na zásielke doručovanej poštou príslušnej Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.

OCHRANA ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA A SUBDODÁVATEĽOV

Zhotoviteľ pri plnení tejto Zmluvy o dielo zodpovedá za svojich zamestnancov, ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a tiež za svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o dielo bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov Objednávateľa, subdodávateľov a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím Objednávateľa zdržujú v mieste plnenia tejto Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o dielo vykonať opatrenia a určiť postupy na zaistenie bezpečnosti svojich zamestnancov a subdodávateľov a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v mieste plnenia tejto Zmluvy o dielo pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia; o vykonaných opatreniach je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa a ďalšie osoby zdržujúce sa na mieste plnenia tejto Zmluvy o dielo.

Objednávateľ zabezpečí v jeho priestoroch pracovné podmienky súladné s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznamovať Objednávateľa o nedostatkoch a iných závažných skutočnostiach v priestoroch Objednávateľa tvoriacich miesto plnenia tejto Zmluvy o dielo, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, zamestnancov Objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť Objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca Zhotoviteľa alebo inej osoby konajúcej v mene Zhotoviteľa), ktorá sa stala v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o dielo v priestoroch Objednávateľa a ktorá sa týka ochrany zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. Povinnosť Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety platí aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o dielo, ale došlo k nej na pracoviskách Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a  iných normatívnych aktov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k odovzdávanej časti Diela prechádza na Objednávateľa podpísaním Akceptačného protokolu vzťahujúcemu sa k odovzdávanej časti Diela oboma Zmluvnými stranami, pričom vlastnícke právo k Dielu ako celku prechádza na Objednávateľa podpísaním Záverečného akceptačného protokolu oboma Zmluvnými stranami.

Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu porušením všeobecne platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd. Zmluvná strana sa zaväzuje upozorniť bez zbytočného odkladu druhú zmluvnú stranu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi jeho zamestnancami a/alebo subdodávateľmi, pričom ustanovenia Zákonníka práce o zodpovednosti zamestnancov za škodu alebo ustanovenia Obchodného zákonníka o náhrade škody aplikovateľné na škodu spôsobenú subdodávateľmi, týmto nie sú dotknuté.

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú chybou Informačného systému, ktorá vznikne Objednávateľovi počas plynutia záručnej doby podľa bodu 9.2 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení pokynov a zadaní zo strany Objednávateľa s odbornou starostlivosťou, pričom je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo podkladov poskytnutých Objednávateľom s adekvátnym odôvodnením nevhodnosti povahy takýchto pokynov a/alebo podkladov, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak Zhotoviteľ písomne neupozorní Objednávateľa na nevhodnosť pokynov, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za vzniknutú škodu, iba ak nevhodnosť pokynov nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku nevhodného pokynu alebo podkladu zo strany Objednávateľa, ak Zhotoviteľ bezodkladne písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnosť tohto pokynu alebo podkladu a Objednávateľ na takom pokyne alebo podklade naďalej trval.

Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané Objednávateľom prekážajú v riadnom plnení povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov alebo výmeny nevhodných podkladov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na plnení tejto Zmluvy o dielo s použitím už poskytnutých podkladov alebo pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo prerušiť sa predlžuje lehota určená na ich splnenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu preukázaných a odôvodnených nákladov spojených s prerušením plnenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy o dielo za podmienok uvedených v tomto bode alebo s použitím nevhodných podkladov Objednávateľa do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť; uvedené neplatí, ak Zhotoviteľ Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa bezodkladne neupozornil a nevhodnosť mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť a/alebo brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy o dielo. O dobu, po ktorú bolo potrebné plnenie povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety prerušiť, možno predĺžiť lehotu určenú na ich splnenie na základe rozhodnutia a schválenia Riadiacim výborom Projektu postupom v súlade so Zákonom o VO.

Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy o dielo alebo jej časti prostredníctvom subdodávateľov v súlade s podmienkami Zákona o VO a touto Zmluvou o dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za každé plnenie takéhoto subdodávateľa v rozsahu, ako keby plnenie poskytoval sám.

V prípade okolností vyššej moci, ktorou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej zmluvných povinností a zároveň nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, Zmluvná strana, ktorá nesplní svoje povinnosti z tejto Zmluvy o dielo z dôvodu okolností vyššej moci, nebude zodpovedná za žiadne dôsledky neplnenia svojich povinností, vrátane zodpovednosti za škodu, ak vykonala všetky rozumné opatrenia pre ich splnenie. V takýchto prípadoch nesplnenie povinností nezakladá dôvod pre odstúpenie od tejto Zmluvy o dielo alebo vznik nároku na zmluvnú pokutu. Čas pre splnenie povinnosti sa predlžuje o čas trvania akejkoľvek z okolností uvedených v tomto bode tejto Zmluvy o dielo a o čas nevyhnutný na odstránenie ich následkov.

Za konanie vylučujúce zodpovednosť sa považuje napr. konanie/nekonanie riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, certifikačného orgánu, orgánu auditu alebo iného orgánu oprávneného vstupovať do zmluvných vzťahov v zmysle Zákona o mechanizme, ak plnenie tejto Zmluvy o dielo je realizáciou projektu financovaného z POO.

SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Za účelom poskytnutia plnení, ktoré tvoria Dielo alebo jeho časť pre Objednávateľa, môže Zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo, uzatvárať subdodávateľské zmluvy. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie tejto Zmluvy o dielo v súlade s § 41 ods. 8 Zákona o VO a Zhotoviteľ je povinný odovzdávať Objednávateľovi plnenia tak, akoby ich plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

Zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia na tejto Zmluvy o dielo v percentuálnom vyjadrení, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Oprávnenej osobe Objednávateľa akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene dozvedel.

Zhotoviteľ môže zmeniť alebo doplniť subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa článku bodu 19.2 tejto Zmluvy o dielo. Akúkoľvek zmenu subdodávateľa, ktorá predstavuje zmenu Prílohy č. 3 tejto Zmluvy o dielo musí Zhotoviteľ oznámiť najneskôr v lehote 15 (pätnásť) kalendárnych dní pred dňom zmeny alebo doplnenia subdodávateľa. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa podlieha písomnému súhlasu zo strany Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu Prílohy č. 3 tejto Zmluvy o dielo (akékoľvek zmeny v subdodávateľoch) je možné vykonať aj na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru Projektu, bez nutnosti uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve o dielo. Účinnosť zmeny Prílohy č. 3 tejto Zmluvy o dielo vykonanej na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru Projektu nastáva dňom nasledujúcim po prijatí rozhodnutia Riadiaceho výboru Projektu, pričom táto zmena bude zverejnená Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR formou oznámenia a bude zohľadnená v najbližšom zverejňovanom dodatku k tejto Zmluve o dielo.

Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak vznikla povinnosť zápisu podľa prvej vety Zhotoviteľovi alebo jeho subdodávateľovi, Zhotoviteľ zabezpečí, aby on a subdodávateľ, ktorému vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora, počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných o ňom v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod vo svojej spoločnosti, ako aj  overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Na subdodávateľov sa vzťahuje povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy o dielo a Zhotoviteľ je povinný subdodávateľov na túto povinnosť zaviazať.

SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY

Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:

    - 0,25 % z Ceny Diela za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odovzdať Dielo v termíne podľa bodu 3.2 a bodu 7.1 tejto Zmluvy o dielo;

    - 0,25 % z Ceny Diela za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa článku 15 tejto Zmluvy o dielo;

    - 0,25 % z Ceny Diela za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odovzdať vývojové prostredie Informačného systému podľa bodu 10.1 tejto Zmluvy o dielo alebo v omeškaní so splnením povinnosti odovzdať Vytvorený zdrojový kód podľa bodu 10.2 tejto Zmluvy o dielo;

    - 0,10 % z Ceny Diela, za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odovzdať časť Diela (čiastkové plnenie) v termíne podľa bodu 3.2 a bodu 7.1 tejto Zmluvy o dielo;

    - 0,10 % z Ceny Diela za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odstrániť záručnú chybu Diela úrovne (A) alebo chybu Diela úrovne (B) podľa bodu 9.5 tejto Zmluvy o dielo;

    - 0,05 % z Ceny Diela za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odstrániť záručnú chybu Diela úrovne (C) alebo chybu Diela úrovne (D) podľa bodu 9.5 tejto Zmluvy o dielo;

    - 5 % z Ceny Diela, ak Zhotoviteľ predloží vyhlásenie o splnení požiadaviek k Akceptačnému protokolu podľa bodu 7.6 písm. e) tejto Zmluvy o dielo, ktoré sa ukáže ako nepravdivé;

    - 5 % z Ceny Diela, ak Zhotoviteľ neposkytne ktorúkoľvek z licencií podľa článku 11 tejto Zmluvy o dielo Objednávateľovi (pre odstránenie pochybností si Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu za neposkytnutie každej licencie samostatne);

    - 5 % z Ceny Diela, ak Zhotoviteľ nevyvíja Informačný systém v bezpečnom vývojovom prostredí s použitím niektorého z nástrojov podľa bodu 12.5 alebo opatrení a zásad podľa bodu 12.6 alebo bodu 12.7 tejto Zmluvy o dielo, alebo ak neumožní Objednávateľovi vykonanie skenov zraniteľností alebo penetračných testov podľa bodu 12.4 tejto Zmluvy o dielo;

    - 5 % z Ceny Diela, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa bodu 19.4 tejto Zmluvy o dielo alebo ak Objednávateľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo § 19 ods. 3 Zákona o VO;

    - 5 % z Ceny Diela, ak Zhotoviteľ nepostupuje pri Zhotovení Diela podľa pokynov a/alebo podkladov poskytnutých Objednávateľom podľa bodu 18.5 tejto Zmluvy o dielo;

    - 2 % z Ceny Diela, ak Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne neupozorní Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo podkladov poskytnutých Objednávateľom s adekvátnym odôvodnením nevhodnosti povahy takýchto pokynov a/alebo podkladov, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti podľa bodu 18.5 tejto Zmluvy o dielo,

    - 2 % z Ceny Diela, ak Zhotoviteľ poruší niektorú z povinností týkajúcu sa ochrany dôverných informácií a osobných údajov podľa článku 13 tejto Zmluvy o dielo,

    - 2 % z Ceny Diela, ak Zhotoviteľ poruší niektorú z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy o dielo,

    - 1 % z Ceny Diela, ak Zhotoviteľ poruší niektorú z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy o dielo.

Objednávateľ si môže uplatniť zmluvné pokuty podľa bodu 20.1 tejto Zmluvy o dielo maximálne do výšky 30 % (tridsať percent) z Ceny Diela, pričom v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty podľa bodu 20.1 písm. a) alebo písm. c) tejto Zmluvy o dielo sa 30 % (tridsať percentný) limit neuplatňuje.

Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, má Zhotoviteľ právo uplatniť si z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v súlade s § 369a Obchodného zákonníka.

Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, má Objednávateľ právo uplatniť si z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka.

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Zmluvnej strany na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá bola spôsobená porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Ak si Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 20.1 tohto článku Zmluvy o dielo, má právo si ju započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa v najbližšom fakturačnom míľniku (FM) určenom v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy o dielo.

ZMENY DIELA A ZMENY ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je v Zákone o VO uvedené inak, dodatok k tejto Zmluve o dielo možno uzatvoriť, ak po ukončení Verejného obstarávania:

    - vznikla požiadavka na úpravu funkčnosti (modifikácia, pridanie, zrušenie alebo rozvoj funkcionality) Informačného systému alebo na vytvorenie Modulu, ktorú nemohol Objednávateľ predpokladať a ktorá nebola vyvolaná zmenou právneho poriadku Slovenskej republiky;

    - vznikla požiadavka na zabezpečenie funkčnosti a/alebo kompatibility Informačného systému alebo Modulu s iným informačným systémom (t. j. medzisystémová závislosť), ktorú nemohol Objednávateľ predpokladať a ktorá nebola vyvolaná zmenou právneho poriadku Slovenskej republiky;

    - došlo k zmene právneho poriadku Slovenskej republiky, na základe ktorej vznikla požiadavka

- c1.	na úpravu funkčnosti (modifikácia, pridanie, zrušenie alebo rozvoj funkcionality) Informačného systému alebo na vytvorenie ďalšieho Modulu,

- c2.	na zabezpečenie funkčnosti a/alebo kompatibility Informačného systému alebo Modulu s iným informačným systémom (t. j. medzisystémová závislosť);

    - došlo k inej zmene právneho poriadku Slovenskej republiky, ako v písm. c) tohto článku Zmluvy o dielo, ktorá vyžaduje zabezpečenie súladu Diela alebo jeho časti s platnými a účinnými právnymi predpismi v čase odovzdania Diela alebo jeho časti;

    - došlo k zmenám v úrovni zabezpečenia informačných systémov, ktoré vyžadujú zabezpečenie súladu Informačného systému alebo jeho časti s bezpečnostnými požiadavkami na odvrátenie kybernetických hrozieb v čase odovzdania Informačného systému alebo jeho časti;

    - došlo k takým zmenám v oblasti SW alebo HW, že za účelom zabezpečenia aktuálnosti technického riešenia Informačného systému a/alebo jeho budúceho bezproblémového používania, je objektívne prínosnejšie vykonanie zmien v oblasti SW alebo HW technického riešenia Informačného systému, v porovnaní so zhotovením Informačného systému podľa pôvodných SW alebo HW požiadaviek Objednávateľa alebo pôvodného návrhu technického riešenia Zhotoviteľa.

Dodatkom uzatvoreným z dôvodov podľa bodu 21.1 tohto článku Zmluvy o dielo možno navyšovať Cenu Diela, v nevyhnutnom rozsahu, avšak najviac však do výšky:

- 50 % Ceny Diela pre každý jeden z dôvodov podľa písm. a), písm. b) a písm. c) bodu 21.1 tejto Zmluvy o dielo,

- 10 % Ceny Diela pre každý jeden z dôvodov podľa písm. d), písm. e) a písm. f) bodu 21.1 tejto Zmluvy o dielo,

- pokiaľ nie v Zákone o VO uvedené inak.

- Zmluvné strany pre odstránenie pochybností uvádzajú, že stanovený finančný limit pre každý jeden z dôvodov pre uzatvorenie dodatku podľa bodu 21.1 tejto Zmluvy o dielo sa uplatňuje kumulatívne, t. j. počíta sa celková cena dodatkov uzatvorených podľa toho istého dôvodu pre uzatvorenie dodatku uvedeného v bode 21.1 tejto Zmluvy o dielo, pokiaľ nie je v Zákone o VO uvedené inak

Dodatkom uzatvoreným z dôvodov podľa bodu 21.1 tohto článku Zmluvy o dielo možno primerane predĺžiť konečný termín zhotovenia Diela uvedený v časovom harmonograme realizácie Diela podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo, ak to povaha predmetu dodatku vyžaduje. Predĺženie konečného termínu zhotovenia Diela musí zodpovedať povahe predmetu dodatku, pripravenosti Zhotoviteľa riadne zhotoviť predmet dodatku, pripravenosti Objednávateľa poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre zhotovenie predmetu dodatku a musí byť v súlade so Zákonom o VO.

Akékoľvek ďalšie zmeny tejto Zmluvy o dielo možno vykonať, ak budú splnené podmienky podľa Zákona o VO.

UKONČENIE ZMLUVY

Táto Zmluva o dielo zaniká:

    - uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,

    - písomnou dohodou Zmluvných strán,

    - písomným odstúpením od Zmluvy o dielo zmluvnou stranou.

Ak bude táto Zmluva o dielo predčasne ukončená dohodou Zmluvných strán, tvorí stanovenie spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na jej základe podstatnú náležitosť dohody o ukončení účinnosti tejto Zmluvy o dielo. V rámci tejto dohody sa vysporiada aj udelenie licencií k odovzdanému Informačnému systému alebo jeho časti v súlade s článkom 11 tejto Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo z dôvodu:

    - podľa bodu 22.5 tohto článku Zmluvy o dielo,

    - podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou v prípadoch podľa bodu 22.6 tohto článku Zmluvy o dielo alebo podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom,

    - nepodstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou podľa bodu 22.7 tohto článku Zmluvy o dielo alebo nepodstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou v prípadoch stanovených Obchodných zákonníkom,

    - stanoveného zákonom (napr. podľa § 19 Zákona o VO alebo § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora).

Zmluvná strana môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo:

    - okamžite, ak odstupuje podľa bodu 22.3 písm. a), písm. b) alebo písm. d) tohto článku Zmluvy o dielo,

    - po poskytnutí dodatočnej lehoty na splnenie porušenej zmluvnej povinnosti, ak odstupuje podľa bodu 22.7 tohto článku Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, že môžu odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, ak:

    - Zhotoviteľ preruší alebo skončí svoju podnikateľskú činnosť alebo stratí podnikateľské oprávnenie potrebné pre plnenie tejto Zmluvy o dielo;

    - Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;

    - je Zhotoviteľ preukázateľne v úpadku alebo je na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, zastaví sa konkurzné konanie pre nedostatok majetku Zhotoviteľa alebo sa zruší konkurz pre nedostatok majetku Zhotoviteľa,

    - sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka;

    - je majetok Zhotoviteľa predmetom exekučného konania;

    - bol Zhotoviteľovi právoplatne uložený trest zrušenia právnickej osoby, trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb;

    - bol štatutárny orgán Zhotoviteľa alebo člen štatutárneho alebo dozorného orgánu Zhotoviteľa právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie (trestné činy podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona), trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 Trestného zákona), trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (§ 263 Trestného zákona), trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní alebo pri verejnej dražbe (§ 266 Trestného zákona), ako aj za akýkoľvek trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním Zhotoviteľa v oblasti IT technológií alebo výkonom jeho činnosti;

    - bol

- h1.	štatutárny orgán Zhotoviteľa,

- h2.	člen štatutárneho alebo dozorného orgánu Zhotoviteľa,

- h3.	iná osoba, ako osoba uvedená pod písm. h1. a h2., konajúca v mene alebo v prospech Zhotoviteľa (sprostredkovateľ), alebo

- h4.	zamestnanec Zhotoviteľa

- právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie (trestné činy podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona) alebo inej protizákonnej činnosti spáchaných v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy o dielo;

    - ak preukázateľne nastala skutočnosť, ktorá môže viesť k výmazu Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa v zmysle článku 19 tejto Zmluvy o dielo z registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora;

    - strana porušujúca túto Zmluvu o dielo vedela v čase jej uzatvorenia alebo v tomto čase bolo možné rozumne predvídať s prihliadnutím na účel tejto Zmluvy o dielo, ktorý plynie z jej obsahu a z okolností jej uzatvorenia, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení tejto Zmluvy o dielo;

    - ešte nedošlo k plneniu z tejto Zmluvy o dielo a výsledky finančnej kontroly neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Podstatným porušením zmluvnej povinnosti podľa tejto Zmluvy o dielo je:

    - nepravdivosť niektorého z vyhlásení Zmluvnej strany podľa článku 2 tejto Zmluvy o dielo,

    - nepredloženie poistnej zmluvy podľa bodu 2.4 tejto Zmluvy o dielo,

    - odovzdanie Diela v rozpore s bodmi 3.2 a 7.1 tejto Zmluvy o dielo, s výnimkou záväzku Zhotoviteľa odovzdať jednotlivé časti Diela (čiastkové plnenia) v míľnikoch (M) určených v časovom harmonograme podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o dielo, ktorý sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu 22.7 tohto článku Zmluvy o dielo,

    - porušenie niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy o dielo,

    - priloženie nepravdivého vyhlásenia o splnení požiadaviek k Akceptačnému protokolu podľa bodu 7.6 písm. e) tejto Zmluvy o dielo,

    - nesplnenie akceptačných kritérií Informačného systému alebo jeho časti v dôsledku čoho Objednávateľ odmietne prevziať Informačný systém alebo jeho časť podľa bodu 7.10 tejto Zmluvy o dielo,

    - porušenie záruky Zhotoviteľa podľa bodov 9.3 alebo 9.4 tejto Zmluvy o dielo, ktoré vznikne uplatnením práva tretej osoby (napr. z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva) voči Objednávateľovi,

    - porušenie niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 9.5 tejto Zmluvy o dielo pri odstraňovaní Objednávateľom nahlásenej chyby Informačného systému,

    - porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa vzťahujúcej sa k subdodávateľom podľa článku 19 tejto Zmluvy o dielo,

    - porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa bezpečnosti podľa článku 12 tejto Zmluvy o dielo,

    - porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa pri výkone kontroly/auditu/overovania podľa článku 23 tejto Zmluvy o dielo,

    - porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 6 tejto Zmluvy o dielo.

Nepodstatným porušením zmluvnej povinnosti podľa tejto Zmluvy o dielo je nesplnenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti neuvedenej v bode 22.5 a v bode 22.6 tohto článku Zmluvy o dielo.

Odstúpenie od tejto Zmluvy o dielo musí byť  vyhotovené v písomnej podobe, riadne odôvodnené spoločne s uvedením konkrétneho dôvodu odstúpenia podľa tohto článku Zmluvy o dielo a doručené druhej Zmluvnej strane.

Pre prípady ukončenia Zmluvy o dielo odstúpením od zmluvy v zmysle tohto článku sa Zmluvné strany dohodli (odchylne od § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka), že

- a) Objednávateľ, ktorý odstúpil od tejto Zmluvy o dielo, je podľa vlastného uváženia oprávnený si ponechať odovzdané plnenia, ak takéto plnenie má vzhľadom na svoju povahu pre Objednávateľa hospodársky význam bez zvyšku plnenia, napr. sú objektívne použiteľné za účelom pokračovania dodávky Diela iným zhotoviteľom, alebo ide o samostatne funkčnú časť Diela. V takomto prípade ostávajú v prospech Objednávateľa všetky licencie, prevody a súhlasy v platnosti a účinnosti po dohodnutú dobu v zmysle čl. 11 tejto Zmluvy o dielo a Zhotoviteľovi vzniká  nárok na dohodnutú pomernú časť Ceny Diela v závislosti od miery odovzdania časti Diela s prihliadnutím na nacenenie Diela a jeho častí;

- b) v prípade odstúpenia Zhotoviteľa od tejto Zmluvy o dielo, je Objednávateľ podľa vlastného uváženia oprávnený si ponechať odovzdané plnenia, ak takéto plnenie má vzhľadom na svoju povahu pre Objednávateľa hospodársky význam bez zvyšku plnenia, napr. sú objektívne použiteľné za účelom pokračovania dodávky Diela iným zhotoviteľom, alebo ide o samostatne funkčnú časť Diela. V takomto prípade ostávajú v prospech Objednávateľa všetky licencie, prevody a súhlasy v platnosti a účinnosti po dohodnutú dobu v zmysle čl. 11 tejto Zmluvy o dielo a Zhotoviteľovi vzniká  nárok na dohodnutú pomernú časť Ceny Diela v závislosti od miery odovzdania časti Diela s prihliadnutím na nacenenie Diela a jeho častí.

Skončenie tejto Zmluvy o dielo sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy o dielo alebo zákona, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý vznikol do účinnosti odstúpenia, a ďalej ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy o dielo, najmä ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti, komunikácii a riešení sporov alebo trvania licencií.

POVINNOSŤ ZHOTOVITEĽA PRI VÝKONE AUDITU/KONTROLY/OVEROVANIA

Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z prostriedkov POO, Komponent 11, Investícia č. 3: Digitalizácia v zdravotníctve. v rámci realizácie Projektu. Zmluvné strany berú na vedomie, že za predpokladu, že Dielo bude využívané aj na aktivity/projekty financované z iných zdrojov ako je POO, tzn. pôjde o také aktivity/projekty, ktoré nesúvisia alebo nevyplývajú z požiadaviek POO, výdavky vynaložené na Dielo budú pomerne rozdelené podľa ich oprávnenosti a príslušnosti. V takomto prípade časť Diela preukázateľne určená a realizovaná pre aktivity/projekty POO, bude v príslušnom pomere financovaná z prostriedkov POO.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy o dielo sa stáva účastníkom poskytnutia prostriedkov mechanizmu v zmysle Zákona o mechanizme. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že na použitie prostriedkov mechanizmu, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, napr. Zákon o finančnej kontrole, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon o mechanizme.

Oprávnenými osobami pre účely tohto článku Zmluvy o dielo sú najmä:

- zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby,

- zástupcovia príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, implementačnej jednotky, prípadne iných relevantných orgánov a nimi poverené osoby,

- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, OLAF, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

- splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

- orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie,

- osoby prizvané alebo poverené orgánmi uvedenými v písm. a) až f) tohto bodu Zmluvy o dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Oprávnenej osoby a tiež prizvaných osôb podľa ustanovenia § 2 písm. i) Zákona o finančnej kontrole, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou o dielo, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutých prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku implementácie Investície vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržaniu cieľov Investície.

Kontrola Projektu, ktorá je vykonávaná podľa Zákona o mechanizme a Zákona o finančnej kontrole, je vykonávaná formou základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Audit Projektu je vykonávaný ako vládny audit v súlade so Zákonom o finančnej kontrole. Vykonávanými kontrolami Projektu sa zabezpečí najmä overenie, či cieľ Projektu bol splnený a udržaný, či všetky uplatniteľné pravidlá a právne predpisy boli dodržané a či prostriedky mechanizmu boli použité na stanovený účel.

Oprávnená osoba na výkon kontroly/auditu môže vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo do skončenia implementácie Investície. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak tak ustanovuje Zákon o mechanizme a právne predpisy Európskej únie upravujúce právny rámec POO. Právo Oprávnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy. Uvedené právo sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu je Oprávnená osoba viazaná iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o dielo, nie však závermi predchádzajúcej kontroly/auditu. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov (napríklad povinnosť plniť prijaté opatrenia).

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť a umožní Oprávnenej osobe výkon kontroly/auditu a zabezpečí uplatňovanie jej práv v súlade so Zákonom o mechanizme, právnym rámcom POO na úrovni Európskej únie a touto Zmluvou o dielo. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo Zákona o finančnej kontrole. Ak je to potrebné pre účely vykonania kontroly/auditu, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Dielo.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ dosahuje naplnenie a/alebo udržanie cieľa Projektu, pri výkone kontroly/auditu zo strany Oprávnených osôb na požiadanie poskytli súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné), ktoré súvisia s Projektom, najmä s dodaním tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré boli financované z prostriedkov mechanizmu. Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu v súlade so Zmluvou o dielo, všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä zákonom o účtovníctve v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie, minimálne do 31. augusta 2031, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany Oprávnených osôb.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že Oprávnené osoby pri získavaní informácií o Projekte využívajú aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre), a to najmä za účelom ochrany finančných záujmov EÚ, vrátane aktívneho overovania možného výskytu závažných nezrovnalostí, akými sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo dvojité financovanie z prostriedkov mechanizmu a z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu (najmä osobné údaje Zhotoviteľa a iné osobné údaje získané v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov), ktoré poskytne Objednávateľovi, boli súčasťou osobitných nástrojov podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť a/alebo akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Objednávateľ požadovať v súvislosti s preverovaním získaných informácií. Zhotoviteľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z kontroly/auditu Projektu môžu byť uverejnené v informačnej databáze a/alebo na webovom sídle Objednávateľa a/alebo inej Oprávnenej osoby.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú navzájom spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol jej predmet zrealizovaný v súlade s touto Zmluvou o dielo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.

.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, pričom jej zverejnenie zabezpečí Objednávateľ. Zmluvné strany sa dohodli, že zverejnenie akejkoľvek zmeny tejto Zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, zabezpečí Objednávateľ.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti s výnimkou tých ustanovení a záväzkov, z ktorých povahy vyplýva, že ich účinok pretrváva aj po skončení tejto Zmluvy o dielo.

Ustanovenia tejto Zmluvy o dielo predstavujúce obchodné tajomstvo Zhotoviteľa, a ktoré sa netýkajú priamo nakladania s verejnými prostriedkami, ustanovenia týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností, ako i technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory (§ 5a ods. 4 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám), sa nezverejňujú a sú účinné aj bez ich zverejnenia.

Ak počas účinnosti tejto Zmluvy o dielo zmení Zhotoviteľ názov/obchodné meno, prípadne dôjde k jeho rozdeleniu, zlúčeniu alebo splynutiu je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať Objednávateľa, spolu s uvedením, ako prechádzajú práva a záväzky z tejto Zmluvy o dielo na jeho právneho nástupcu a aký subjekt je jeho právnym nástupcom.

Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto Zmluvou o dielo sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Autorského zákona v platnom a účinnom znení a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak takýchto ustanovení niet, použijú sa ustanovenia im svojou povahou a obsahom najbližšie. Ak niet ani tých, použijú sa základné princípy súkromného práva s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy o dielo. Rozhodným právom na účely prejednania a rozhodnutia sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou je právo Slovenskej republiky.

V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou Zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia tejto Zmluvy o dielo a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a ustanoveniami Prílohy č. 1 a Prílohy č. 5 tejto Zmluvy o dielo platia ustanovenia Prílohy č. 1 a Prílohy č. 5.

V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou sa Zmluvné strany zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na vyriešenie takéhoto sporu primárne vzájomnou dohodou a zmierom a v prípade neúspechu sú na prejednanie a rozhodnutie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

    - Príloha č. 1: Špecifikácia Diela.

    - Príloha č. 2: Rozpočet, časový harmonogram realizácie Diela, harmonogram fakturácie, Súčinnosť objednávateľa

    - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

    - Príloha č. 4: Kategorizácia chýb Informačného systému, lehoty na ich odstránenie, podmienky záručného servisu

    - Príloha č. 5: Opis predmetu zákazky

Táto Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho dve (2) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia sú určené pre Zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v osobitných prípadoch uvedené inak, Zmluvu o dielo je možné meniť len písomnou dohodou Zmluvných strán vyhotovenou formou písomného a číslovaného dodatku k Zmluve o dielo, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou.

V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy o dielo ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení Zmluvy o dielo, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia a to v lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy jednej Zmluvnej strane druhej strane.

Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť Zmluvy o dielo a zároveň potvrdzujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle Zmluvných strán sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, Zmluva o dielo bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o dielo prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa __.__.____ 					V Bratislave dňa __.__.____

| Objednávateľ: |  | Zhotoviteľ: |
| --- | --- | --- |
| __________________________________ |  | __________________________________ |
| Meno: Funkcia: |  | Meno: Funkcia: |

- Príloha č. 1: Špecifikácia Diela.

# Účel dokumentu

Dokument špecifikácia diela obsahuje popis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.

## Použité skratky a pojmy

| SKRATKA/POJEM | POPIS |
| --- | --- |
| AI | Umelá inteligencia, artificial intelligence |
| AS | Aplikačná služba |
| CES | Centrálny ekonomický systém MF SR |
| CIP | Centrálna integračná platforma MZ SR |
| CPDI | Centrálna platforma dátovej integrácie |
| DRG | Klasifikačný systém hospitalizačných prípadov, diagnosis-related group |
| ERP | Podnikový informačný systém, enterprise resource planning |
| IaaS | Cloudové služby – infraštruktúra ako služba |
| IS | Informačný systém |
| ISVS | Informačný systém verejnej správy |
| IT | Informačné technológie |
| JZS | Jednodňová zdravotná starostlivosť |
| KS | Koncová služba |
| LIS | Lekárenský informačný systém nemocnice |
| MDM | Správa kmeňových údajov, master data management |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MIRRI | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
| ML | Strojové učenie, machine learning |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| NASES | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
| NCZI | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| OCR | Optické rozpoznávanie znakov (Optical character recognition) |
| OECD | Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development) |
| OPE | Online procesy eZdravia |
| PaaS | Cloudové služby – platforma ako služba |
| POO | Plán obnovy a odolnosti |
| PÚZS | Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti |
| PZS | Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
| SaaS | Cloudové služby – softvér ako služba |
| SVaLZ | Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky |
| ŠÚKL | Štátny ústav pre kontrolu liečiv |
| ŠZM | Špeciálny zdravotnícky materiál |
| UI | Používateľské rozhranie, user interface |
| UX | Používateľská skúsenosť, user experience |
| VC | Vládny cloud |
| WHO | Svetová zdravotníctva organizácia (World Health Organization) |

## Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)

Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné (funkcionálne), nefunkčné (kvalitatívne, výkonové a pod.). Podskupiny požiadaviek sú kategorizované podľa oblastí označených v samostatnom stĺpci „Oblasť požiadavky“ pre každú požiadavku v nasledujúcich kategóriách:

- Procesné,

- Legislatívne,

- Dátové,

- Požiadavky na službu,

- Architektonické,

- Bezpečnostné,

- Integračné,

- Požiadavky na UI/UX,

- Implementačné požiadavky.

Všetky požiadavky uvedené v Prístupe k projektu v príslušných kapitolách, sú v súlade s funkčnými, nefunkčnými a technickými požiadavkami uvedenými v Katalógu požiadaviek I-04 (M-05 Analýza nákladov a prínosov - BC/CBA, karta: Katalóg požiadaviek).

# Popis navrhovaného riešenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) plánuje vytvorenie integračnej platformy, ktorá budú slúžiť na efektívne centrálne zbieranie a transfer dát z organizácií v pôsobnosti MZ SR v rámci projektu Integračná platforma (ďalej len „IP“). MZ SR má v súčasnosti v pôsobnosti takmer 104 podriadených organizácií. V zmysle Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len “POO”) je predmetom projektu Centrálnej integračnej platformy MZ SR (ďalej len “CIP”) zber dát od 19 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len “PZS”) v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti MZ SR s právnou formou príspevkových organizácií a akciových spoločností (viď. tabuľka nižšie, kapitola 3.3), ktoré sú zapojené do centralizácie riadenia. V budúcnosti je možné rozšírenie uplatnenia výstupov tohto projektu na všetky podriadené organizácie MZ SR.

Ide o integračnú platformu, ktorej cieľovým stavom implementácie riešenia tzv. „Master data management“ je zjednotenie údajov zdieľaných viacerými informačnými systémami v organizácií do databázy kmeňových údajov, ktoré sú presné, kompletné, jednoznačné, aktuálne, konzistentné a správne. Zavedenie systematického manažmentu údajov ponúka možnosť konsolidácie všetkých kmeňových údajov v organizácii. Kumuluje funkčnosti modulov pre dátovú integráciu, dátovú kvalitu a tvorbu integrácií aplikácií pre komplexné prepojenie dátových zdrojov a prostredníctvom funkčností dátového manažmentu vytvorenie kmeňových údajov, ktorá v ekosystéme funguje ako jednotný bod pravdy. Riešenie ponúka možnosť implementovať všetky najpoužívanejšie štýly riadenia kmeňových údajov v organizácii. Projekt CIP vytvára technologický a dátový základ pre cieľový stav implementácie riešenia tzv. „Master data management“ s dôrazom na naplnenie cieľov Plánu obnovy a odolnosti pre centrálne riadenie vybraných 19 nemocníc, podľa Reformy 3 a Investície 3. CIP možné postupne prostredníctvom ďalších aktivít a plánovaných projektov rozvíjať.

Prostredníctvom konsolidácie kmeňových údajov je možné identifikovať nadbytočné systémy a úložiská, ako aj zabezpečiť jednotné, presné a hlavne zdieľané dáta tam, kde sú potrebné, čo vedie k značnému znižovaniu prevádzkových nákladov a zvyšovaniu úžitkovej hodnoty z dát. Tento systém za istých okolností môžu využívať podriadené organizácie (napr. Nemocnice) ako už spomínaný zdroj jednotný zdroj pravdy, keďže CIP bude zabezpečovať aj dátovú integráciu, a to konkrétne konzumovaním referenčných registrov prostredníctvom integrácie na Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov (ďalej ako IS CPDI), ktorý je v zmysle zákona č. 305/2013. Z. z. o e-Governmente súčasťou Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, ktorý zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky a pre elektronickú komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy a inými informačnými systémami. Správcom modulu je MIRRI. Nemocnice v súčasnosti pôsobia do veľkej miery ako samostatné zariadenia s rôznou úrovňou systémov riadenia, ekonomického vykazovania a plánovania.

Cieľom projektu CIP je implementácia systému IP ako súčasť nosných prostriedkov pre zjednotenie a optimalizáciu dát PZS, ktoré umožní MZ SR ich centrálne riadiť, usmerňovať a zefektívňovať ich výkon. MZ SR bude tieto dáta využívať v rámci kontrolingových činností, benchmarkingu, ale aj k získaniu nových súvislostí a informácií, o ktoré sa bude možné oprieť pri operatívnych a strategických rozhodnutiach.

Na základe porovnania alternatív popísaných v Projektovom zámere CIP, sa javí ako vhodná Biznis alternatíva č.2. Táto alternatíva je založená na vytvorení CIP po plánovanej migrácii ERP systémov 19 nemocníc do CES (MF SR). Pre realizáciu tejto alternatívy boli identifikované nasledovné predpoklady návrhu riešenia:

- Zabezpečenie odborných kapacít pre dátový manažment a realizáciu projektu: Predpokladom realizácie navrhovaných zmien rámci MZ SR je zabezpečiť a posilniť príslušné odborné kapacity v oblasti riadenia dát a to najmä v oblastiach metodiky, nastavení pravidiel, dátovej kvality, ktoré by boli jednotné v rámci rezortu MZ SR. Organizačným predpokladom na strane MZ SR je vytvorenie dostatočných odborných kapacít pre metodickú správu údajov a dátovej kvality v rezorte zdravotníctva vrátane odborníkov pre oblasť dátovej vedy, data stewardov, dátových analytikov, dátových architektov a dátových právmikov a organizačné nastavenie pravidiel dátového manažmentu.

- Realizácia externých projektov: úspešná migrácia nemocníc do CES a realizácia projektu IS OPE (NCZI) – realizácia integrácií.

Z technického pohľadu by mala pre úspešnú realizáciu riešenia CIP byť vykonaná migrácia ERP nemocníc do CES (v rámci projektu CES MF SR) v rozsahu:

- migrácia 19 PZS v zriaďovateľskej/zakladateľskej pôsobnosti MZ SR do  IS CES v rámci projektu CES (pre dáta, ktoré sú potrebné pre kontroling a benchmarking)

- integrácia LIS nemocníc do IS CES

Pozn.: Podmienku migrácie 19 PZS do CES realizácie je potrebné naplniť z dôvodu, potreby zdrojových dát pre CIP MZ SR z namigrovaných modulov ERP nemocníc. Aktivity analýzy a návrhu oboch častí (CES a CIP) však môžu prebiehať paralelne.

V rámci projektu CIP sú navrhované:

- moduly CIP, koncové služby dátovej analýzy pre podporu riadenia a súvisiace moduly aplikačnej vrstvy v zmysle navrhovanej architektúry v tomto dokumente.

- integračná vrstva pre údaje z CES, NIS a OPE pre poskytovanie služieb pre prístup a analýzu údajov nemocníc používateľmi MZ SR a nemocníc.

Nenaplnenie kľúčových predpokladov uvedených vyššie môže mať negatívny dopad na časové trvanie, predpokladané náklady a dosiahnutie cieľov projektu.

# Architektúra riešenia projektu

V tejto časti sú popísané všetky vrstvy architektúry navrhovaného riešenia (biznis, aplikačná, technologická) v rozsahu súčasný stav (ďalej AS IS) architektúry aj s príslušným architektonickým modelom a budúci stav (ďalej TO BE) architektúry riešenia aj s príslušným architektonickým modelom.

Architektúra vychádza z požiadaviek MZ SR, ktoré boli identifikované v prípravnej fáze projektu CIP MZ SR, ktorý je predmetom Katalógu požiadaviek a ďalších kapitol tohto dokumentu.

Biznis vrstva obsahuje popis aktérov, procesov a koncových služieb, ktoré budú interagovať so systémom CIP. Aplikačná vrstva popisuje informačné systémy a moduly IS CIP, ktoré softvérovo zabezpečia realizáciu požiadaviek biznis vrstvy. Technologická vrstva obsahuje návrh technologických komponentov, ktoré sú potrebné na prevádzku aplikácií a modulov aplikačnej vrstvy.

Návrh riešenia IS CIP je postavený na cielenom využití údajov z IS nemocníc ako aj plánovaných a prebiehajúcich projektov, ktorých vlastníkmi sú MFSR – projekt CES a NCZI – projekt OPE. Požiadavky na riešenie CIP majú dopad na rozšírenie týchto projektov.

V IS CIP sa neplánuje spracovávať osobné ani citlivé údaje, akými sú napr. klinické údaje o pacientoch, mená a priezviská, rodné čísla, dátumy narodenia, adresy trvalého bydliska, identifikované diagnózy a pod.. V prípade použitia individuálnych údajov sa využijú údaje upravené anonymizáciou resp. pseudonymizáciou na zdrojoch v IS OPE resp. CES a agregované údaje z ktorých nebude možné identifikovať konkrétnu osobu. Príkladom využitia údajov o fyzických osobách v CIP budú základné údaje o štatutároch nemocníc vo verejne dostupnom rozsahu (napr. webové sídla nemocníc a MZ SR, Obchodný register Slovenskej republiky a pod.).

## Biznis vrstva

### Súčasná stav

Potreby, na základe ktorých vznikol návrh budúceho riešenia, sú zamerané predovšetkým na zlepšenie riadenia a hospodárenia nemocníc v pôsobnosti MZ SR ako ich zriaďovateľa resp. zakladateľa, prostredníctvom zlepšenia správy dát, ich centralizácie, odstránením duplicít zberu a zabezpečením poskytnutia relevantných dát pre účely riadenia a rozhodovania. Potreby na budúce riešenie boli popísané v kapitolách Motivácia a Ciele projektu Projektového zámeru.

Na základe dotazníkového zberu dát, ktorý sa uskutočnil vo februári 2024 medzi organizačnými útvarmi MZ SR, boli identifikované niektoré sekcie, odbory a oddelenia ako koncoví používatelia Centrálnej integračnej platformy, ďalej aj „konzumenti dát“.

Počet konzumentov údajov môže byť upravený (t.j. počet sa môže zvýšiť), prípadnou identifikáciou projektového tímu MZ SR a budúceho dodávateľa projektu počas etapy Analýza a dizajn v realizačnej fáze projektu

Tabuľka 1: Popis informačných potrieb konzumentov dát

| ID | Konzument dát | Potreba zberu dát | Popis súčasného stavu kompetencií v oblasti zberu dát |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inštitút zdravotných analýz | Útvar získava informácie prioritne od NCZI, PZS a zdravotných poisťovní pre účely rozpočtovania, personálnych kapacít PZS na účely kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj pre účely prerozdeľovacieho mechanizmu. | Zabezpečuje analytické činnosti v pôsobnosti analytickej jednotky v zmysle Metodiky budovania analytických kapacít v štátnej správe schválenej Odborno metodickou komisiou pre analytické jednotky. Zameriava sa najmä na prípravu analytických a strategických materiálov, reforiem a opatrení, ktorých cieľom je dosahovať komplexnú zmenu rezortných politík smerom k najlepšej praxi. Dbá na efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi a dodržiavanie princípu hodnoty za peniaze. Zabezpečuje plánovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie udržateľnosti a výkonnostných parametrov rezortu zdravotníctva. Spolupracuje pri príprave podkladov k rozpočtu rezortu zdravotníctva a prognózovaní strednodobých a dlhodobých výdavkov rezortu zdravotníctva. Monitoruje efektívnosť výdavkov v rámci rezortu zdravotníctva a formuluje odporúčania pre vedenie ministerstva. Pripravuje revíziu výdavkov ministerstva v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Zabezpečuje analytickú činnosť podľa aktuálnej potreby ministerstva. |
| 2 | Odbor klasifikácie a cenotvorby ústavnej starostlivosti, Inštitútu zdravotných analýz | Útvar zbiera údaje o nákladoch a poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia osobe podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, ako aj podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (DRG) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov. | Zabezpečuje zber medicínskych a ekonomických údajov súvisiacich s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti od užívateľov klasifikačného systému, vrátane definovania štruktúry zberu údajov. Analyzuje zozbierané údaje z hľadiska štatistiky, pravidiel kódovania, kalkulácií nákladov a predkladá návrhy na zber ďalších ukazovateľov súvisiacich s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti. |
| 3 | Odbor krízového manažmentu, Sekcie krízového riadenia | Útvar zbiera od PZS údaje o personálnych kapacitách, lôžkovom fonde a dostupnosti liekov a ŠZM v prípade krízových situácií. | Zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v krízových situáciách s inými ústrednými orgánmi štátnej správy. Zabezpečuje plnenie úloh spojených s operatívnym koordinovaním, spracovaním a vyhodnocovaním údajov za vládou vyhlásenej mimoriadnej situácie. Operatívne spracováva a vyhodnocuje existujúce informácie o mimoriadnych situáciách. |
| 4 | Oddelenie pre kategorizáciu a cenotvorbu liekov, Sekcie farmácie a liekovej politiky | Oddelenie získava informácie prioritne od ŠUKL, NCZI, NIHO a zdravotných poisťovní za účelom kategorizácie a úradného určenia cien liekov a zdravotníckych pomôcok | Spracováva databázu liečiv pre potreby kategorizácie a cenotvorby. Zabezpečuje vydávanie rozhodnutí súvisiacich s kategorizáciou liekov. Zabezpečuje úradné určovanie cien liekov v súlade s platnými právnymi predpismi. Zabezpečuje pravidelné referencovanie cien liekov a revíziu úhrad liekov. Vykonáva analytické činnosti v oblasti liekovej politiky. Využíva databázy NCZI, ŠÚ SR, zhromažďuje údaje o spotrebe liekov, analyzuje tieto údaje a vypracováva vývojové trendy o spotrebe liekov. |
| 5 | Odbor špecifikácií a cenových máp, Sekcie verejného obstarávania | Odbor zbiera informácie o príjmoch liekov a ŠZM do nemocničných lekární pre účely posúdenia predpokladanej hodnoty zákazky pre daný sortiment vo verejnom obstarávaní pre podriadené organizácie MZ SR. | Zabezpečuje vypracovávanie technických špecifikácií, cenových máp a iných technických podkladov v oblasti verejného obstarávania tovarov, prác a služieb. Pripravuje analýzy a štatistické prehľady pre potreby zefektívnenia procesu verejného obstarávania. |
| 6 | Odbor finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcie financovania | Organizačný útvar zbiera ekonomické, medicínske a dáta v oblasti personalistiky od PZS v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR za účelom tvorby informačnej bázy pre manažérske rozhodnutia a centrálne riadenie podriadených organizácií. | Vykonáva analýzu hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a sleduje jeho vývoj. Sleduje vývoj dlhov v štátnych príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo. Vyhodnocuje účtovné údaje získané z podriadených organizácií. Zabezpečuje manažérske prehľady pre ministra zdravotníctva a generálneho tajomníka služobného úradu v oblasti hospodárenia. Analyzuje predložené údaje o hospodárení podriadených organizácií, údaje medicínskej a ekonomickej výkonnosti v organizáciách v pôsobnosti ministerstva. Spolupracuje pri zdieľaní údajov o hospodárení a ich interpretácie s ostatnými odbornými útvarmi ministerstva. |
| 7 | Odbor poisťovníctva, Sekcie financovania | Odbor získava údaje od zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o príjmoch a výdavkoch zdravotných poisťovní pre účely kontroly dodržiavania rozpočtu verejného zdravotného poistenia. | Zabezpečuje sledovanie platieb do zdravotníckych zariadení, sleduje hospodárenie zdravotných poisťovní, navrhuje a vyhodnocuje makroekonomické a výkonnostné parametre rezortu zdravotníctva. Posudzuje údaje z účtovníctva a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ. Vykonáva analytickú činnosť, vrátane vyhodnocovania výsledkov a prípravy riešení v oblasti zdravotného poistenia. Vypracováva mesačný monitoring plnenia rozpočtu verejného zdravotného poistenia. |
| 8 | Odbor strategických investícií, Sekcie správy majetku štátu, zakladateľských práv a strategických investícií | Útvar získava informácie od podriadených organizácií MZ SR pre účely zostavenia investičného plánu MZ SR, v zmysle platného uznesenia vlády SR č.712/2023 ako aj Smernice na predkladanie žiadostí k prioritizácii investičných projektov MZ SR. | Posudzuje účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov určených na strategické investície a projekty. Vykonáva kontroling v oblasti strategických investícií a projektov (najmä reálnosť oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť, efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť) v podriadených organizáciách. |

Zber dát v súčasnosti prebieha väčšinou elektronickou formou prostredníctvom výmeny súborov vo formáte .xlsx, .pdf, resp. v iných formátoch. Súčasne na viacerých organizačných útvaroch MZ SR (napr. na odbore strategických investícií) prebieha zber dát zasielaním elektronických dokumentov, prostredníctvom emailov, prípadne cez registratúru, kedy zamestnanci MZ SR musia odčítavať hodnoty zo zaslaných dokumentov a následne ich prácne manuálne prepisovať do .xlsx súborov.

Zber dát od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre odbor finančného kontrolingu podriadených organizácií má byť od apríla 2024 dočasne zabezpečený prostredníctvom samostatného modulu v systéme EMA.EVO, po ukončení prevádzky systému MyGide. Zber týchto dát má byť v cieľovom stave pokrytý v rámci Centrálnej integračnej platformy MZ SR.

Vyššie identifikovaní konzumenti dát sú predpokladanými skupinami používateľov CIP, ktorí momentálne využívajú údaje z nemocníc pre výkon svojich aktivít. Po uvedení do prevádzky bude možné rozšíriť CIP, resp. ho ďalej prispôsobovať aj pre ďalšie relevantné útvary MZ SR. Z tohto dôvodu nebudú predmetom návrhu Centrálnej integračnej platformy MZ SR používatelia z nasledujúcich organizačných útvarov MZ SR, ktoré v rámci dotazníkového zberu údajov potvrdili, že nezbierajú informácie od podriadených organizácií, resp. ich informačné potreby sú pokryté agendovými informačnými systémami a nepožadujú dátové služby v rámci Centrálnej integračnej platformy MZ SR. Týmito organizačnými útvarmi MZ SR sú:

- Kancelária ministra,

- Oddelenie nadrezortnej koordinácie,

- Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ,

- Odbor realizácie projektu Rázsochy,

- Komunikačný odbor,

- Útvar kontroly, dozoru a sťažností,

- Útvar vnútorného auditu,

- Inšpektorát kúpeľov žriediel,

- Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti a reforiem,

- Sekcia zdravia,

- Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie,

- Odbor zdravotníckeho vzdelávania,

- Odbor farmácie, Sekcie farmácie a liekovej politiky,

- Oddelenie pre zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, Sekcie farmácie a liekovej politiky,

- Oddelenie pre omamné látky a psychotropné látky, Sekcie farmácie a liekovej politiky,

- Odbor liekovej legislatívy a MEA, Sekcie farmácie a liekovej politiky,

- Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog,

- Inštitút výskumu a vývoja,

- Odbor inovatívnych prístupov v zdravotníctve,

- Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu,

- Odbor informačnej a kybernetickej bezpečnosti,

- Odbor projektového riadenia,

- Osobný úrad,

- Odbor zadávania zákaziek, Sekcie verejného obstarávania,

- Odbor posudzovania zákaziek, Sekcie verejného obstarávania,

- Sekcia digitalizácie a informatiky,

- Odbor správy majetku štátu a zakladateľských práv, Sekcie správy majetku štátu, zakladateľských práv a strategických investícií,

- Sekcia európskych programov a projektov,

- Sekcia legislatívy, práva a akcionárskych práv.

Informačné potreby konzumentov dát sú v súčasnosti pokryté najmä prostredníctvom nasledujúcich poskytovateľov dát:

- Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR (viď. tabuľka nižšie),

- Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI),

- Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL),

- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS),

- Zdravotné poisťovne,

- Dáta z medzinárodných a európskych inštitúcií (napr. Svetová banka, OECD, Eurostat, ILOSTAT, databázy EMA, WHO, Unicef a iné).

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti MZ SR, ktorí budú primárnymi poskytovateľmi dát pre CIP, ako aj koncovými používateľmi CIP:

Tabuľka 2: Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR

| ID | Názov PZS | Právna forma |
| --- | --- | --- |
| 1 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | Príspevková organizácia |
| 2 | Detská fakultná nemocnica Košice | Príspevková organizácia |
| 3 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | Príspevková organizácia |
| 4 | Fakultná nemocnica Nitra | Príspevková organizácia |
| 5 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | Príspevková organizácia |
| 6 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, príspevková organizácia | Príspevková organizácia |
| 7 | Fakultná nemocnica Trenčín | Príspevková organizácia |
| 8 | Fakultná nemocnica Trnava | Príspevková organizácia |
| 9 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | Príspevková organizácia |
| 10 | Národný onkologický ústav Bratislava | Príspevková organizácia |
| 11 | Národný ústav detských chorôb Bratislava | Príspevková organizácia |
| 12 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Príspevková organizácia |
| 13 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | Príspevková organizácia |
| 14 | Univerzitná nemocnica Martin | Príspevková organizácia |
| 15 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb BA | Akciová spoločnosť |
| 16 | Nemocnica Poprad | Akciová spoločnosť |
| 17 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica | Akciová spoločnosť |
| 18 | Východoslovenský onkologický ústav Košice | Akciová spoločnosť |
| 19 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice | Akciová spoločnosť |

Uvedení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR v súčasnosti poskytujú dáta jednotlivým útvarom MZ SR priamo, resp. prostredníctvom NCZI, ako aj ostatným orgánom verejnej moci (napr. iným ministerstvám, zdravotným poisťovniam, daňovým a colným orgánom, miestnej samospráve a pod.).

Detailný popis súčasných dátových zdrojov pre informačné potreby konzumentov dát je uvedený v kapitole 4.3. tohto dokumentu.

V podmienkach rezortu MZ SR v súčasnosti nie je zmapovaná detailná analýza dátových potrieb na úrovni dátových atribútov v rezorte zdravotníctva, a to v dôslednom rozdelení na poskytovateľov a konzumentov dát. Uvedená analýza by mala byť zrealizovaná v úvode realizačnej fázy projektu Centrálnej integračnej platformy MZ SR a jedným z jej výsledkov by malo byť vytvorenie dátového modelu. Následné udržiavanie a aktualizácia dátového modelu rezortu MZ SR je dôležitým aspektom z hľadiska udržateľnosti projektu. NCZI spravuje údajovú základňu a zdravotnícky informačný systém v zmysle Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a kontraktami uzatvorenými medzi MZ SR a NCZI. V rámci MZ SR, ako zriaďovateľa však v súčasnosti neexistuje organizačný útvar, ktorý by metodicky riadil a koordinoval zber, spracovanie údajov od podriadených organizácií, definoval kontroly dátovej kvality, zabezpečoval dátovú governance t.j. neexistuje systematické riadenie údajov v rámci celého rezortu zdravotníctva. Zriadenie takéhoto útvaru je nevyhnutným predpokladom pre realizáciu projektu Centrálnej integračnej platformy MZ SR a jej následnú udržateľnosť, či rozvoj. Metodika a správa údajov CIP by mala byť zabezpečená špecializovanými pracovníkmi pre dátový manažment na strane MZ SR, ktorí momentálne nie sú zastúpení v organizačnej štruktúre MZ SR, napr. dátový architekt, dátový kurátor alebo dátový právnik. Uvedené role by mali byť zastúpené práve na Sekcii centrálneho riadenia a koordinácie podriadených organizácií ako podporný tím pre komplexné riadenie nemocníc v zakladateľskej / zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR.

Navrhovaný stav

Biznis architektúra obsahuje nasledovné používateľské skupiny a aktérov, ktorí sú identifikovaní ako užívatelia navrhovaného systému:

Aktéri - používatelia CIP:

- Konzumenti údajov - vybrané útvary MZ SR a nemocnice, ktorí zároveň poskytujú zdrojové údaje.

- Správcovia - dátoví a IT špecialisti, ktorí budú zabezpečovať správu CIP napr. prevádzku, IT podporu a bezpečnosť systému.

Koncové služby:

- Služby dátovej analýzy – služby zamerané na koncového používateľa, ktoré zabezpečujú ciele projektu pre podporu centrálneho riadenia nemocníc, a to monitorovaním a vyhodnocovaním údajov, ktoré sú pripravované automatizovane a zobrazované nástrojmi “Biznis intelligencie” v prehľadnej forme tzv. “dashboardov”, a to grafov, tabuliek a predefinovaných pohľadov.

- Služby riadenia a správy dát – služby riadenia dát sú skupinou služieb pre nastavenie pravidiel spracovania dát, napr. zmena dátového formátu a dátovej štruktúry, dátového slovníka, dátovej kvality pre zabezpečenie konzistencie, zamedzenia duplicít. Primárnymi používateľmi sú dátoví špecialisti - dátoví analytici, kurátori, architekti a špecialisti kontrolingu.

Biznis procesy - predstavujú postupnosť aktivít, ktoré dosahujú požadovaný výsledok, ako napr. definovaný súbor výstupov alebo biznis služieb. V prípade navrhovanej architektúry sú to:

- Procesy dátovej analýzy - procesy automatizovaného získavania - extrakcie, transformácie, analýza a vizualizácie dát.

- Procesy riadenia dátovej kvality - procesy pre definované sekvencie pre identifikáciu - Základná analýza dátovej kvality, Validácia voči objektom evidencie (OE), Asistované čistenie, Automatické stotožnenie ako aj Proces dátovej kvality podľa špecifických potrieb organizácie.

### Prehľad koncových služieb – budúci stav:

Nižšie v tabuľke sú uvedené budúce koncové služby, ktoré budú vybudované v projekte.

| Kód KS (z MetaIS) | Názov KS | Používateľ KS (G2C/G2B/G2G/G2A) | Životná situácia (+ kód z MetaIS) | Úroveň elektronizácie KS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ks_379413 | Sledovanie prevádzkových KPI PÚZS | G2B | Nie je relevantné | Úroveň 4 |
| ks_379414 | Sledovanie plnenia rozpočtu | G2B | Nie je relevantné | Úroveň 4 |
| ks_379415 | Analýza a benchmarking nákladov PÚZS | G2B | Nie je relevantné | Úroveň 4 |
| ks_379416 | Podpora plánovania nákladov PÚZS | G2B | Nie je relevantné | Úroveň 4 |
| ks_379417 | Zobrazovanie a reportovanie | G2B | Nie je relevantné | Úroveň 4 |
| ks_379419 | Služby riadenia a správy dát | G2B | Nie je relevantné | Úroveň 4 |

Obrázok 1: Model biznis architektúry CIP MZ SR(aktéri-koncoví používatelia, koncové služby, procesy)

Popis obrázku na nachádza v ďalšom texte. Základný popis jednotlivých koncových služieb (budúci stav) je nasledovný:

| Názov KS | Popis | Proces |
| --- | --- | --- |
| Sledovanie prevádzkových KPI PÚZS | Služba umožní konfiguráciu, parametrizáciu, správu a priradenie jednotlivých merateľných ukazovateľov hospodárnosti nemocníc - KPI. | Služby dátovej analýzy pre podporu riadenia |
| Sledovanie plnenia rozpočtu | Služba umožní porovnanie plánovaného a realizovaného rozpočtu nemocnice vo zvolenom časovom období (napr. mesačne, kvartálne, ročne) | Služby dátovej analýzy pre podporu riadenia |
| Analýza a benchmarking nákladov PÚZS | Služba realizuje porovnanie vybraných ukazovateľov hospodárnosti medzi organizáciami ako aj referenčnými hodnotami. | Služby dátovej analýzy pre podporu riadenia |
| Zobrazovanie a reportovanie | Služba pre vizualizáciu údajov, reportov a dátových výstupov, ktoré sú spracované v rámci CIP pre MZSR ako aj dotknuté nemocnice. | Služby dátovej analýzy pre podporu riadenia |
| Služby riadenia a správy dát | Služba realizuje celkové riadenie dát od identifikácie zdrojov, konfigurácie dátových parametrov podľa štandardov, vyhodnotenie dátovej kvality, monitorovanie a identifikácia zlepšení v dátovej kvalite. | Procesy riadenia dátovej kvality |
| Podpora plánovania nákladov PÚZS | Služba umožní plánovanie nákladov nemocníc pre potreby ich kontroly a sledovanie plnenie | Služby dátovej analýzy pre podporu riadenia |

### Jazyková podpora a lokalizácia

IS CIP bude lokalizovaný do slovenského jazyka.

## Aplikačná vrstva

Aplikačná architektúra obsahuje prvky aplikačnej vrstvy, ktorá popisuje štruktúru, správanie a interakciu navrhovaných aplikácií. Aplikácie sú zoskupené na základe funkčných celkov biznis architektúry a poskytujú funkcionalitu pre prevádzku aplikačných služieb. Aplikačné služby budú realizované softvérom s cieľom poskytnutia koncových služieb pre používateľov CIP.

Navrhovaná aplikačná architektúra je rámcová a dodávateľsky neutrálna, a preto je možné na jednotlivé komponenty namapovať softvérové riešenia rôznych dodávateľov tak, aby naplnili definované požiadavky a ciele. Aplikačná architektúra pomôže sledovať pokrytie navrhovaných funkcií modulov a služieb pri výbere a návrhu konkrétneho riešenia implementácie a tým odsledovať kompletnosť návrhu a realizácie systému.

### Rozsah informačných systémov – AS IS

Hlavné systémy poskytujúce zdrojové dáta pre CIP sú v súčasnosti ERP jednotlivých PÚZS, ktoré poskytujú údaje potrebné pre centrálne riadenie hospodárenia dotknutých nemocníc. V súčasnom stave sú údaje zbierané individuálne pomocou požiadaviek MZ SR a nie sú realizované integračné väzby a ani jednotná metodika správy týchto dát.

IS CES  je systém mimo infraštruktúry MZ SR resp. NCZI, ktorý je realizovaný ako projekt MF SR a v rámci IS VS sa plánuje pripojenie MZ SR ako aj podriadených nemocníc. Systém IS CES je vyvíjaný ako centrálny ekonomický systém vo verejnej správe Slovenskej republiky a obsahuje nasledovné moduly:

- Personalistika,

- Mzdy,

- Organizačný manažment,

- Časový manažment,

- Talent manažment,

- Správa služobných ciest,

- Manažment vozového parku,

- Materiálový manažment,

- Predaj služieb,

- ZFK - Riadenie interného workflow,

- Rozpočet,

- Správa nehnuteľností,

- Konsolidácia,

- Finančné účtovníctvo,

- Nákladové účtovníctvo,

- Riadenie projektov,

- Evidencia zmlúv a zverejňovanie do CEZ,

- Evidencia majetku,

- Zmluvné účty,

- Reporting,

- Centrálne kmeňové dáta a číselníky,

- Údržba a opravy.

V súčasnom stave zatiaľ nie je realizovaná migrácia ani prepojenie MZ SR a nemocníc na CES. Podľa harmonogramu MF SR je plánované nasadenie systému pre MZSR a nemocnice do prevádzky v termíne 1Q 2026. V pláne obnovy a odolnosti SR je cieľ nasadenia integračnej platformy uvedený na Q4 2025.

Pozn.: Nemocnice typu akciová spoločnosť neevidujú svoje údaje v MetaIS.

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Modul ISVS (zaškrtnite ak ISVS je modulom) | Stav IS VS (AS IS) | Typ IS VS | Kód nadradeného ISVS (v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| isvs_8600 | CES - Reporting | ☒ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie | isvs_6252 |
| isvs_8595 | CES - Integrácia subsystémov a externých systémov | ☒ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Integračný | isvs_6252 |
| isvs_11824 | IS EMA.EVO | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_7416 | Hospodársky informačný systém Promys | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7417 | Personalistika a mzdy VEMA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7413 | Účtovníctvo L.E.A Uafalan | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7414 | L.E.A Sklady | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7415 | Evidencia majetku Softip Packet | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7414 | Skladové hospodárstvo | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7473 | Lekárenský softvér WinLSS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_7407 | Nemocničný informačný systém Stapro Medea | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_6705 | VEMA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_6707 | EMA - softvér na evidenciu majetku | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_11602 | ERP - Microsoft Dynamics 365 Business Central | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_6887 | WinLSS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_6683 | Komplexný nemocničný informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_10582 | HR modul | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_10583 | Vnútroorganizačné účtovníctvo | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7777 | Softip Profit | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7794 | FONS Enterprise | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_9377 | Sklad MTZ | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7023 | VEMA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_9374 | EKO (Hlavný ekonomický systém na celkovú správu ekonomiky nemocnice) | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_9375 | Lekáreň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_9761 | WinLSS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_7336 | NIS - XANTA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_7182 | Centrálny nákup | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7075 | Ekonomický informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7080 | Personálny a mzdový informačný systém | ☒ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7147 | Nemocničná lekáreň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7155 | Verejná lekáreň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7072 | Komplexný nemocničný informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_10586 | Skladové hospodárstvo a evidencia zmlúv | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7256 | VEMA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7258 | Lea-uafalan | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7260 | Promys | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7253 | Komplexný nemocničný informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_10572 | KIS SPIN Ekonomický SW | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_6640 | Verejná lekáreň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_10575 | HR Humanet | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_6638 | Personalistika a Mzdy HUMAN | ☐ |  |  |  |
| isvs_7914 | Nemocničný informačný systém PANAKEA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_6640 | Verejná lekáreň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_6636 | Nemocničný informačný systém MEDEA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_6939 | Personálny a mzdový informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_6938 | Ekonomický informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_6936 | Lekárenský systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_6940 | Informačný systém správy budov a zariadení | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_6897 | Nemocničný informačný systém MEDIS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_7137 | MIS - Reporting | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7070 | Personalistika a Mzdy SPIN | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7 073 | Evidencia a ukladanie zmlúv | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7 068 | Microsoft Dynamics 365 Business Central | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_10225 | Fons Enterprise | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_7065 | Nemocničný informačný systém - Medea | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_7397 | PHARMACY | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7 396 | MIS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7 377 | VEMA EKOS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7 376 | VEMA PAM | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7353 | Nemocničný informačný systém ORDINIS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_7 694 | Ekonomický informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | A Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7691 | Nemocničný informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
|  | EIS Navision | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
|  | PaM Vema | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
|  | Navision | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
|  | Human, ID systém Kriváň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
|  | Microsoft Dynamic NAV | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
|  | Vema | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
|  | MIS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7599 | VEMA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7594 | Microsoft Dynamics NAV 3.70 | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7593 | Nemocničný IS MEDEA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_7595 | Nemocničný IS Xanta | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_6904 | HUMAN Klasik | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_6903 | IS Microsoft Dynamics NAV | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_6889 | Komplexný nemocničný informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
| isvs_7013 | Softip Profit | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_8395 | Lekárenský softvér WinLSS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
| isvs_7004 | Panakea | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |
|  | Navision | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
|  | Hour | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |
|  | Ekonomika a podporné činnosti - Softip Profit+ | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  |

Navrhovaný stav

Navrhovaná aplikačná architektúra CIP sa skladá z nového informačného systému – Centrálna integračná platforma MZ SR, s nasledovnými modulmi, ktoré budú vyvinuté ako modulárny softvérový systém:

- Používateľské rozhranie – prístup používateľa do IS CIP MZ SR a využitie jeho funkcie,

- Modul kvality a čistenia údajov– funkcie riadenia dát, dátový slovník správa štandardov, nástroje dátovej kvality, formuláre a validácia

- Modul Biznis intelligence / analytika – spracovanie a vizualizácia výstupov dátovej analýzy a reportov, úložisko spracovávaných dát.

- Modul prístupy a administrácia – konfigurácia, monitorovanie, auditovanie, nastavenie prístupov,

- Integračný komponent – rozhrania pre získavanie údajov zo zdrojových externých systémov - nemocnice, registre a pod.

- Modul Rozhrania nemocníc – modul je určený pre vytvorenie rozhraní na strane nemocníc za účelom integrácie dát z IS príslušnej nemocnice pre CIP MZSR.

Na obrázku náhľadu aplikačnej architektúry sú zobrazené komponenty aplikácií, aplikačných služieb a funkcií v notácii Archimate. Oranžovou je zvýraznená integrácia na IS OPE, ktorá bude závisieť od harmonogramu realizácie projektu IS OPE (NZCI). Prostredníctvom tejto integrácie bude možne integrovať údaje z ďalších dátových zdrojov v rezorte zdravotníctva (ISZI, JÚRZ, ÚZDS). Intergácia na IS CPDI (Informačný systém Centrálna platforma dátovej integrácie v správe MIRRI SR) sa bude realizovať priamo na CIP

Obrázok 1: : Model aplikačnej architektúry CIP MZ SR

Popis modulov a rozhraní CIP MZ SR:

| Názov modulu CIP MZ SR | Popis modulu |
| --- | --- |
| Modul Biznis intelligence / analytika | Tento modul zabezpečí funkcie štandardizovaného Používateľské rozhrania pre koncového používateľa pre funkcie zobrazovania funkcií: - Grafy a vizualizácia - Analytické funkcie a podpora rozhodovania - Správa analyzovaných dát - Reporting - Notifikácie - Pokročilá dátová analytika - s podporou AI/ML Predpokladá sa použitie niektorého „Business Intelligence“ balíka, ktorý má uvedené funkcie štandardizované. Tento modul bude prístupný MZSR ako aj jednotlivým nemocniciam a bude tvoriť „jednotný bod pravdy“, tak aby zobrazované údaje boli používané ako dôveryhodné pre konzumentov. |
| Modul kvality a čistenia údajov | Poskytne funkcie riadenia dát a dátovej kvality: dátový slovník správa štandardov, nástroje dátovej kvality, funkcie dátovej kvality (čistenie, profilovanie, detekcia anomálií a pod.), správu kmeňových údajov CIP. Procesy dátovej kvality poskytované modulom: - Základná analýza dátovej kvality - poskytnutie štatistík o stave zdrojových údajov a ich kvalite - V rámci služby dátovej kvality profilovania údajov je možné aplikovať na všetky vybrané atribúty (stĺpce) rôzne identifikátory na odhalenia dátovej nekvality, zároveň je možné definovať vlastné identifikátory na základe ich biznis požiadaviek pre identifikáciu špecifických nekvalít. - Validácia voči objektom evidencie (OE) - profilovanie dát vykonávané nad údajmi objektu evidencie - overenie špecifických biznis pravidiel vzťahujúcich sa k danému atribútu údajov, a to prostredníctvom validácie voči prvkom Dátového slovníka - Kontrola záznamov voči vopred definovaným štandardom, ktoré sú určené pre jednotlivé stĺpce v rámci špecifického záznamu - štandardy sú zadefinované na základe biznis pravidiel, ktoré hovoria o tom, ako by mali vyzerať kvalitné dáta v špecifickom zázname - Asistované čistenie - umožnenie vykonávať nápravné opatrenia s cieľom zvýšiť dátovú kvalitu datasetu na základe zistenej nekvality - analyzovanie obsahu jedného alebo viacerých stĺpcov databázy na základe štandardov z dátového slovníka a na základe výsledkov analýzy vytváranie úloh na kontrolu a úpravu záznamov v používateľskom prostredí konzoly, analyzovanie obsahu databázy na základe biznis pravidiel, kde sa následne na základe výsledkov analýzy vygenerujú úlohy na kontrolu a úpravu záznamov v používateľskom prostredí konzoly, čistenie nekvalitných dátových záznamov a ich prípadná úprava. - Automatické stotožnenie - stotožnenie bude realizované porovnaním záznamu so záznamom z referenčného registra - overuje sa správnosť údajov v OE voči referenčnému registru automatizovane a teda všetky problémové záznamy v OE sú automaticky nahradené záznamami z referenčného registra |
| Modul Integračný komponent | Poskytne rozhrania pre získavanie údajov zo zdrojových externých systémov - nemocnice, registre a pod. Spôsob integrácie s IS CES (bude implementované v rámci projektu CES): Aj keď ERP moduly nemocníc budú migrované do CES, predpokladá sa, že LIS ostane v infraštruktúre nemocníc a bude ich potrebné integrovať s CIP MZ Možnosti integrácie sú popísané v Detailnej špecifikácii riešenia (DŠR2) k modulu M29 – Integrácie subsystémov a externých systémov: https://ces.mfsr.sk/files/ces/specifikacia-modulov/m29-integracia-subsystemov-externych-systemov/dsr2_ces_m29_integracie_subsystemov_a_externych_systemov_7-0.docx Ďalšie spôsoby nahrávania dát: IS umožní manuálny import údajov do CIP prostredníctvom používateľského rozhrania (xlsx, csv, json, txt) pre účely importu dát, ktoré nie je možné integrovať z aplikácií. Spôsob integrácie s NIS: je popísaný v module Rozhrania nemocníc. Spôsob integrácie s IS OPE (závislá a realizovateľná na podľa harmonogramu projektu IS OPE) – prostredníctvom plánovaného rozhrania P2P v rámci plánovanej aplikačnej služby IS OPE: Systém výmeny údajov (as_58208), ktorý má zabezpečiť výmenu údajov v rámci rezortu zdravotníctva. Dáta zo základných číselníkov, z referenčných registrov a iných registrov mimo rezortu v zmysle princípu 1x a dosť budú získavané priamou integráciou medzi IS CPDI a CIP MZ. |
| Modul prístupy a administrácia | Prístup používateľa do IS CIP sa predpokladá pomocou: - Používateľského mena a hesla. S funkciou automatického zaslania iniciálneho a zabudnutého hesla na e-mail. - Pre používateľa v organizácii MZ SR integrácia na jednotné prihlásenie „single sign on“. |
| Rozhrania nemocníc | Pre odbúranie prácnosti a zjednodušenie náročnosti exportovania údajov je navrhnutý automatizovaný spôsob zasielania údajov z IS nemocníc. Na strane každej zapojenej nemocnice je preto potrebné vybudovať rozhranie pre účely integrácie s IS CIP MZSR tak, aby bolo možné získať vybrané údaje pre účely činnosti Sekcia centrálneho riadenia a koordinácie podriadených organizácií, najmä v oblasti kontrolingu a benchmakingu. Návrh nepredpokladá prenos osobných údajov (o pacientoch, diagnózach a pod. z NIS.) V rámci CIP je plánovaná integrácia viacerých IS každej nemocnice s IS CIP (vymenované v tabuľke Rozsah informačných systémov – TO BE nižšie). - Pre každú nemocnicu bude potrebné vytvoriť samostatný export údajov z IS nemocnice na pravidelnej báze s frekvenciou 1x denne. Pôjde predovšetkým o údaje potrebné pre Benchmarking (podľa dátového modelu uvedeného v tomto dokumente). - Na strane nemocnice je preto potrebné vytvoriť exportnú dávku z IS nemocnice a umožniť je transfer do IS CIP. - Vybrané údaje z IS nemocnice budú integrované pomocou jednosmerného exportu dátového súboru do zabezpečeného úložiska IS CIP - Údaje budú následne transformované v IS CIP do štruktúry potrebnej pre analytické vyhodnotenie podľa pravidiel. - Detailná analýza prenášaných dátových entít a návrh detailného logického a fyzického dátového modelu bude predmetom fázy Analýza a Dizajn projektu. Výsledkom analýzy a následného spracúvania budú agregované, anonymizované, alebo min. pseudonymizované údaje. |

### Rozsah informačných systémov – TO BE

Z dôvodu plánovanej migrácie ERP systémov nemocníc do CES je v nasledujúcej tabuľke uvedená aj klasifikácia systému z pohľadu plánovanej integrácie označené ako skupiny: ERP – ekonomické systémy, NIS – nemocničné informačné systémy, Lekárenský IS – systémy pre správu nemocničných lekární a OPE – systémy súvisiace s projektom Online procesy eZdravia. Rozsah informačných systémov – TO BE vychádza z rozsahu existujúcich informačných systémov – AS IS, uvedených v tabuľke vyššie s doplnením CIP MZ SR.

V nasledujúcej tabuľke nižšie sú kvôli podrobnejšiemu prehľadu doplnené stĺpce „Vlastník“ a „Skupina integrácie“.

Skupina integrácie systému indikuje spôsob integrácie v budúcom stave:

- ERP (nemocníc) – tieto IS budú migrované projektom CES a následne integrované rozhraním do CIP MZSR.

- NIS a Lekárenské IS (nemocníc) – tieto IS budú rozvinuté o integrácie a integrované do CIP MZSR.

- OPE – bude rozvinutý o integráciu a integrovaný s CIP MZSR.

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Modul ISVS (zaškrtnite ak ISVS je modulom) | Stav IS VS | Typ IS VS | Kód nadradeného ISVS (v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS) | Vlastník | Skupina integrácie (CIP, ERP, Lekárenský IS, NIS, OPE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| isvs_14191 | Centrálna integračná platforma MZSR | ☐ | Plánujem budovať | Integračný |  | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | CIP MZSR |
| isvs_14192 | Integračný komponent | ☒ | Plánujem budovať | Integračný | isvs_14191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | CIP MZSR |
| isvs_14193 | Modul kvality a čistenia údajov | ☒ | Plánujem budovať | Integračný | isvs_14191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | CIP MZSR |
| isvs_14194 | Modul Biznis intelligence / analytika | ☒ | Plánujem budovať | Integračný | isvs_14191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | CIP MZSR |
| isvs_14195 | Modul prístupy a administrácia | ☒ | Plánujem budovať | Integračný | isvs_14191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | CIP MZSR |
| isvs_14197 | Rozhrania nemocníc | ☒ | Plánujem budovať | Integračný | isvs_14191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | CIP MZSR |
| isvs_8600 | CES - Reporting | ☒ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie | isvs_6252 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | ERP (nemocníc) |
| isvs_8595 | CES - Integrácia subsystémov a externých systémov | ☒ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Integračný | isvs_6252 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | ERP (nemocníc) |
| isvs_11824 | IS EMA.EVO | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | ERP (nemocníc) |
| isvs_9490 | Online procesy eZdravia | ☐ | Plánujem budovať | Integračný |  | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | OPE |
| isvs_7416 | Hospodársky informačný systém Promys | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | ERP (nemocníc) |
| isvs_7417 | Personalistika a mzdy VEMA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | ERP (nemocníc) |
| isvs_7413 | Účtovníctvo L.E.A Uafalan | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | ERP (nemocníc) |
| isvs_7414 | L.E.A Sklady | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | ERP (nemocníc) |
| isvs_7415 | Evidencia majetku Softip Packet | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | ERP (nemocníc) |
| isvs_7414 | Skladové hospodárstvo | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | ERP (nemocníc) |
| isvs_7473 | Lekárenský softvér WinLSS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | Lekárenský IS (nemocníc) |
| isvs_7407 | Nemocničný informačný systém Stapro Medea | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | NIS |
| isvs_6705 | VEMA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Detská fakultná nemocnica Košice | ERP (nemocníc) |
| isvs_6707 | EMA - softvér na evidenciu majetku | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Detská fakultná nemocnica Košice | ERP (nemocníc) |
| isvs_11602 | ERP - Microsoft Dynamics 365 Business Central | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Detská fakultná nemocnica Košice | ERP (nemocníc) |
| isvs_6887 | WinLSS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Detská fakultná nemocnica Košice | Lekárenský IS (nemocníc) |
| isvs_6683 | Komplexný nemocničný informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Detská fakultná nemocnica Košice | NIS |
| isvs_10582 | HR modul | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | ERP (nemocníc) |
| isvs_10583 | Vnútroorganizačné účtovníctvo | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | ERP (nemocníc) |
| isvs_7777 | Softip Profit | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | ERP (nemocníc) |
| isvs_7794 | FONS Enterprise | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | NIS |
| isvs_9377 | Sklad MTZ | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica Nitra | ERP (nemocníc) |
| isvs_7023 | VEMA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica Nitra | ERP (nemocníc) |
| isvs_9374 | EKO (Hlavný ekonomický systém na celkovú správu ekonomiky nemocnice) | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica Nitra | ERP (nemocníc) |
| isvs_9375 | Lekáreň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica Nitra | Lekárenský IS |
| isvs_9761 | WinLSS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica Nitra | Lekárenský IS |
| isvs_7336 | NIS - XANTA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica Nitra | NIS |
| isvs_7182 | Centrálny nákup | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | ERP (nemocníc) |
| isvs_7075 | Ekonomický informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | ERP (nemocníc) |
| isvs_7080 | Personálny a mzdový informačný systém | ☒ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | ERP (nemocníc) |
| isvs_7147 | Nemocničná lekáreň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | Lekárenský IS (nemocníc) |
| isvs_7155 | Verejná lekáreň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | Lekárenský IS (nemocníc) |
| isvs_7072 | Komplexný nemocničný informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | NIS |
| isvs_10572 | KIS SPIN Ekonomický SW | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | ERP (nemocníc) |
| isvs_6640 | Verejná lekáreň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | ERP (nemocníc) |
| isvs_10575 | HR Humanet | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | ERP (nemocníc) |
| isvs_6638 | Personalistika a Mzdy HUMAN | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | ERP (nemocníc) |
| isvs_7914 | Nemocničný informačný systém PANAKEA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | Lekárenský IS (nemocníc) |
| isvs_6640 | Verejná lekáreň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | Lekárenský IS (nemocníc) |
| isvs_6636 | Nemocničný informačný systém MEDEA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | NIS |
| isvs_6939 | Personálny a mzdový informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica Trenčín | ERP (nemocníc) |
| isvs_6938 | Ekonomický informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica Trenčín | ERP (nemocníc) |
| isvs_6936 | Lekárenský systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica Trenčín | Lekárenský IS (nemocníc) |
| isvs_6940 | Informačný systém správy budov a zariadení | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica Trenčín | ERP (nemocníc) |
| isvs_6897 | Nemocničný informačný systém MEDIS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica Trenčín | NIS |
| isvs_7137 | MIS - Reporting | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica Trnava | ERP (nemocníc) |
| isvs_7070 | Personalistika a Mzdy SPIN | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica Trnava | ERP (nemocníc) |
| isvs_7 073 | Evidencia a ukladanie zmlúv | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica Trnava | ERP (nemocníc) |
| isvs_7 068 | Microsoft Dynamics 365 Business Central | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Fakultná nemocnica Trnava | ERP (nemocníc) |
| isvs_10225 | Fons Enterprise | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica Trnava | NIS |
| isvs_7065 | Nemocničný informačný systém - Medea | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Fakultná nemocnica Trnava | NIS |
| isvs_7397 | PHARMACY | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Národný onkologický ústav | Lekárenský IS (nemocníc) |
| isvs_7 396 | MIS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Národný onkologický ústav | ERP (nemocníc) |
| isvs_7 377 | VEMA EKOS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Národný onkologický ústav | ERP (nemocníc) |
| isvs_7 376 | VEMA PAM | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Národný onkologický ústav | ERP (nemocníc) |
| isvs_7353 | Nemocničný informačný systém ORDINIS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Národný onkologický ústav | NIS |
| isvs_7 694 | Ekonomický informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | A Ekonomický a administratívny chod inštitúcie ový |  | Národný ústav detských chorôb | ERP (nemocníc) |
| isvs_7691 | Nemocničný informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Národný ústav detských chorôb | NIS |
|  | EIS Navision | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | ERP (nemocníc) |
|  | PaM Vema | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | ERP (nemocníc) |
|  | Navision | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Nemocnica Poprad, a.s. | ERP (nemocníc) |
|  | Human, ID systém Kriváň | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Nemocnica Poprad, a.s. | ERP (nemocníc) |
|  | Microsoft Dynamic NAV | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | ERP (nemocníc) |
|  | Vema | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | ERP (nemocníc) |
|  | MIS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | ERP (nemocníc) |
| isvs_7599 | VEMA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Univerzitná nemocnica Bratislava | ERP (nemocníc) |
| isvs_7594 | Microsoft Dynamics NAV 3.70 | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Univerzitná nemocnica Bratislava | ERP (nemocníc) |
| isvs_7593 | Nemocničný IS MEDEA | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Univerzitná nemocnica Bratislava | NIS |
| isvs_7595 | Nemocničný IS Xanta | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Univerzitná nemocnica Bratislava | NIS |
| isvs_6904 | HUMAN Klasik | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Univerzitná Nemocnica L. Pasteura Košice | ERP (nemocníc) |
| isvs_6903 | IS Microsoft Dynamics NAV | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Univerzitná Nemocnica L. Pasteura Košice | ERP (nemocníc) |
| isvs_6889 | Komplexný nemocničný informačný systém | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Univerzitná Nemocnica L. Pasteura Košice | NIS |
| isvs_7013 | Softip Profit | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Univerzitná nemocnica Martin | ERP (nemocníc) |
| isvs_8395 | Lekárenský softvér WinLSS | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Univerzitná nemocnica Martin | Lekárenský IS (nemocníc) |
| isvs_7004 | Panakea | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  | Univerzitná nemocnica Martin | NIS |
|  | Navision | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | ERP (nemocníc) |
|  | Hour | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | ERP (nemocníc) |
|  | Ekonomika a podporné činnosti - Softip Profit+ | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie |  | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. | ERP (nemocníc) |

### Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS

Momentálne nie sú využívané nadrezortné spoločné ISVS pre účely centrálnej integrácie dát v rámci MZ SR.

| Kód IS | Názov ISVS | Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vyberte jednu z možností. |

### Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente – TO BE

V návrhu CIP sa predpokladá poskytovanie údajov z ISVS, keďže v rámci rezortu zdravotníctva sa predpokladá jednotné získavanie dát z IS CPDI

| Kód IS | Názov ISVS | Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente |
| --- | --- | --- |
| isvs_14191 | Centrálna integračná platforma MZSR | IS CSRÚ/IS CPDI-Modul procesnej integrácie a integrácie údajov |

### Prehľad plánovaného využívania iných ISVS (integrácie) – TO BE

Prehľad predpokladaných integrácií medzi CIP MZ SR a ekonomickými, mzdovými, účtovnými a personálnymi systémami nemocníc. Tieto systémy sú zväčša dodávané ako samostatné softvérové diela, rôznymi dodávateľmi. Po technickej, organizačnej stránke je preto potrebné navrhnúť integráciu pre každú nemocnicu samostatne.

Na základe dostupných údajov sa požaduje poskytnutie zdrojových údajov pre CIP z 2 až 3 informačných systémov každej nemocnice, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke nižšie. Zoznam je indikatívny, keďže niektoré nemocnice plánujú výmenu systému, resp. používajú ďalšie doplnkové softvérové aplikácie, napr. na reporting alebo prenos údajov.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad ISVS, pri ktorých sa plánuje využívanie služieb iných ISVS alebo služieb inf. systémov tretích strán v TO BE stave.

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Kód integrovaného ISVS (z MetaIS) | Názov integrovaného ISVS |
| --- | --- | --- | --- |
| isvs_14191 | Centrálna integračná platforma MZSR | isvs_6252 | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) |
| isvs_14191 | Centrálna integračná platforma MZSR | isvs_9490 | Online procesy eZdravia (OPE) |
| isvs_14191 | Centrálna integračná platforma MZSR | isvs_11824 | IS EMA.EVO MZ SR |

Tabuľka 1: Prehľad predpokladaných integrácií, pri ktorých sa plánuje využívanie služieb iných ISVS alebo služieb inf. systémov tretích strán v TO BE stave.

### Aplikačné služby pre realizáciu koncových služieb – TO BE

V tabuľke nižšie sa nachádza zoznam navrhovaných koncových a aplikačných služieb CIP, ich vzájomná previazanosť a poskytujúci modul ISVS, tomto prípade navrhovaný modul CIP.

Pozn.: Ak je v zozname aplikačná služba uvedená viacnásobne, podieľa sa na realizácií ďalších koncových služieb.

| Kód AS (z MetaIS) | Názov AS | ISVS/modul ISVS (kód z MetaIS) | Aplikačná služba realizuje KS (kód KS z MetaIS) |
| --- | --- | --- | --- |
| as_65622 | Zobrazovanie dashboardu a reportov | Modul Biznis intelligence / analytika (isvs_14194) | Sledovanie prevádzkových KPI PÚZS (ks_379413) |
| as_65629 | Kontrola, úprava údajov | Modul Dátová kvalita (isvs_14193) | Sledovanie prevádzkových KPI PÚZS (ks_379413) |
| as_65625 | Analyzovanie údajov | Modul Biznis intelligence / analytika (isvs_14194) | Sledovanie prevádzkových KPI PÚZS (ks_379413) |
| as_65622 | Zobrazovanie dashboardu a reportov | Modul Biznis intelligence / analytika (isvs_14194) | Sledovanie plnenia rozpočtu (ks_379414) |
| as_65629 | Kontrola, úprava údajov | Modul Dátová kvalita (isvs_14193) | Sledovanie plnenia rozpočtu (ks_379414) |
| as_65625 | Analyzovanie údajov | Modul Biznis intelligence / analytika (isvs_14194) | Sledovanie plnenia rozpočtu (ks_379414) |
| as_65622 | Zobrazovanie dashboardu a reportov | Modul Biznis intelligence / analytika (isvs_14194) | Analýza a benchmarking nákladov PÚZS (ks_379415) |
| as_65629 | Kontrola, úprava údajov | Modul Dátová kvalita (isvs_14193) | Analýza a benchmarking nákladov PÚZS (ks_379415) |
| as_65625 | Analyzovanie údajov | Modul Biznis intelligence / analytika (isvs_14194) | Analýza a benchmarking nákladov PÚZS (ks_379415) |
| as_65623 | Služba dátovej kvality | Modul Dátová kvalita ( isvs_14193) | Analýza a benchmarking nákladov PÚZS (ks_379415) |
| as_65622 | Zobrazovanie dashboardu a reportov | Modul Biznis intelligence / analytika (isvs_14194) | Zobrazovanie a reportovanie (ks_379417) |
| as_65629 | Kontrola, úprava údajov | Modul Dátová kvalita (isvs_14193) | Zobrazovanie a reportovanie (ks_379417) |
| as_65625 | Analyzovanie údajov | Modul Biznis intelligence / analytika (isvs_14194) | Zobrazovanie a reportovanie (ks_379417) |
| as_65625 | Analyzovanie údajov | Modul Biznis intelligence / analytika (isvs_14194) | Podpora plánovania nákladov PÚZS (ks_379416) |
| as_65622 | Zobrazovanie dashboardu a reportov | Modul Biznis intelligence / analytika (isvs_14194) | Podpora plánovania nákladov PÚZS (ks_379416) |
| as_65629 | Kontrola, úprava údajov | Modul Dátová kvalita (isvs_14193) | Podpora plánovania nákladov PÚZS (ks_379416) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Modul integrácia (isvs_14192) | Služby riadenia a správy dát (ks_379419) |
| as_65627 | Správa prístupov a pravidiel bezpečnosti | Modul prístupy a administrácia (isvs_14195) | Služby riadenia a správy dát (ks_379419) |
| as_65623 | Služba dátovej kvality | Modul Dátová kvalita ( isvs_14193) | Služby riadenia a správy dát (ks_379419) |
| as_65627 | Správa prístupov a pravidiel bezpečnosti | Modul prístupy a administrácia (isvs_14195) | Služby riadenia a správy dát (ks_379419) |

### Aplikačné služby pre realizáciu koncových služieb – TO BE

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené budované aplikačné služby a ich využitie na integráciu na spoločné moduly a iné ISVS alebo ich poskytovanie na externú integráciu a predpokladané vybudovanie cloudových služieb “softvér ako služba“ (SaaS):

- Plánované aplikačné služby musia byť evidované v MetaIS s fázou životného cyklu a musia mať v MetaIs evidované všetky povinné atribúty a vzťahy,

- Evidencia integrácií v MetaIS sa realizuje evidovaním vzťahov aplikačných služieb budovaného//rozvíjaného ISVS na príslušné aplikačné služby nadrezortných ISVS. Podrobné informácie sú uvedené v Používateľskej príručke MetaIS, kap. 2.1.3.3.1 a kap. 2.1.3.3.2. Detailný popis služieb IS CPDI a poskytovaných objektov evidencie je v aktuálnej verzii integračného manuálu IS CPDI.

- Ak IS povinnej osoby potrebuje konzumovať alebo poskytovať služby iným ISVS alebo IS tretích strán prostredníctvom modulu Centrálna API Manažment Platforma (CAMP) a jej modulu API Gateway, je potrebné aplikačné služby IS Povinnej osoby naviazať na príslušné integračné služby CAMP (API Gatewy).

- Budované aplikačné služby musia mať v MetaIs evidované SLA parametre pre východiskový a cieľový stav. Podrobné informácie sú uvedené v Používateľskej príručke MetaIS, kap. 2.1.3.

Poznámka k IS OPE: V čase písania tohto dokumentu je projekt IS OPE v začiatočnom štádiu realizácie, integrácia s CIP MZ SR bude možná až po realizácii IS OPE. Rozsah projektu IS OPE pôvodne nepredpokladal vytvorenie integračného rozhrania s CIP MZ SR a bude potrebné ho doplniť.

| AS (Kód MetaIS) | Názov AS | Realizuje ISVS (kód MetaIS) | Poskytujúca alebo Konzumujúca | Integrácia cez CAMP | Integrácia s IS tretích strán | SaaS | Integrácia na AS poskytovateľa (kód MetaIS) | ISVS poskytovateľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Nie | Systém výmeny údajov (as_58208) | ISVS: Online procesy eZdravia (OPE) (isvs_9490) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Áno | Sledovanie rozpočtu (as_53660) | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) (isvs_6252) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Áno | Rozpis schváleného rozpočtu (as_53554) | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) (isvs_6252) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Áno | Odosielanie údajov o prebytočnom majetku (as_53683) | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) (isvs_6252) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Áno | Inventarizácia majetku (as_53676) | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) (isvs_6252) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Áno | Kontrola (as_53734) | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) (isvs_6252) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Áno | Poskytnutie prevádzkových výkazov (as_53741) | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) (isvs_6252) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Áno | Poskytovanie informácií o systemizovaných miestach (as_53704) | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) (isvs_6252) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Áno | Prehľad systemizovaných miest (as_53703) | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) (isvs_6252) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Áno | Výkazy k dotáciám pre interné a externé prostredie (as_53690) | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) (isvs_6252) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Áno | Sledovanie projektov (as_53735) | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) (isvs_6252) |
| as_65626 | Integrácia a ETL | Centrálna integračná platforma (isvs_14191) | Konzumujúca | Nie | Nie | Áno | Sledovanie stavu nehnuteľnosti (as_53679) | Centrálny ekonomický systém (CES MFSR) (isvs_6252) |

### Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – TO BE

V návrhu CIP sa nepredpokladá poskytovanie údajov z ISVS na  IS CPDI.

### Konzumovanie údajov z IS CPDI – TO BE

V návrhu CIP MZSR sa predpokladá priame konzumovanie údajov z IS CPDI, ktoré bude zabezpečovať externé integrácie na referenčné registre a IS iných OVM. Rozsah integrácii z IS CPDI je uvedený v tabuľke nižšie.

| P.č. | Vlastník dát | ISVS (kód) | Názov množiny dát za (RR, OE a číselníky) | Vymedzenie, detail | Integračné väzby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ŠU SR | RPO isvs_420 | Register právnických osôb | Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | - Poskytnutie údajov z RPO |
|  |  |  |  |  | - Získavanie zmenových dávok RPO |
|  |  |  |  |  | - Získanie zoznamu zmien RPO |
|  |  |  |  |  | - ** Zápis údajov do RPO |
|  | ŠU SR | RPO isvs_420 | RPO Odpis | Odpis z RPO - pre 8 miestne aj 12 miestne IČO | Poskytnutie Odpisu RPO |
|  | ŠU SR | ŠIS isvs_411 | Štatistické číselníky a klasifikácie | Štatistické číselníky a klasifikácie ŠU SR | 1. Získanie údajov ŠČ |
|  |  |  |  |  | 2. Získanie zoznamu zmien ŠČ |
|  | MIRRI | MetaIS isvs_63 | Základné číselníky | Základné číselníky evidované v METAIS2 | 1. Získanie údajov ZČ |
|  |  |  |  |  | 2. Získanie zoznamu zmien ZČ |
|  | MV SR | RA isvs_192 | Register adries | Register adries | 1. Poskytnutie číselníkov RA |
|  |  |  |  |  | 2. Poskytnutie adresy, získanie údajov adresy a adresného bodu |
|  |  |  |  |  | 3. Poskytnutie geografickej situácie adresy pre lokalizáciu adresného bodu |
|  |  |  |  |  | 4. Získavanie zmenových dávok RA |
|  |  |  |  |  | 5. Nahlasovanie nezrovnalostí RA |
|  | MV SR | RFO isvs_191 | Register fyzických osôb | Register fyzických osôb | 1. Poskytnutie údajov z RFO |
|  |  |  |  |  | 2. Získavanie zmenových dávok RFO |
|  |  |  |  |  | 3. ** Zápis údajov do RFO |
|  |  |  |  |  | 4. Nahlasovanie nezrovnalostí RFO |
|  |  |  |  | Poskytnutie rozšírených údajov o osobe z REGOB | 1. Poskytnutie rozšírených údajov o osobe z REGOB |
|  | MV SR | RFO isvs_191 | RFO Číselníky | RFO Číselníky | Poskytnutie číselníkov RFO |
|  | NIP | IS SAWO isvs_8992 | Register nelegálneho zamestnávania | Potvrdenie o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania | 1. Poskytovanie potvrdenia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania pre G2G |
|  |  |  |  | Údaje o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania | 1. Poskytnutie údajov o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania |

## Dátová vrstva

V súčasnosti na MZ SR neexistuje štandardizovaný proces riadenia dát. Jednotlivé organizačné útvary získavajú dáta z rôznych dátových zdrojov. Dáta sú získavané na pravidelnej báze, ktorá je vopred definovaná (mesačne, ročne,...), alebo podľa aktuálnej potreby, resp. na vyžiadanie. Medzi dátovými zdrojmi neexistuje žiadne prepojenie a tieto dáta sú ukladané na lokálnom disku používateľov, ktorí s dátami pracujú, prípadne na zdieľanom úložisku. Okrem dátových zdrojov typu databáza alebo informačný systém, existuje veľa dátových zdrojov, ktoré majú formu dokumentov ako napr. xlsx, csv, pdf,...).

Nad týmito dátovými zdrojmi neexistuje žiaden kontrolný mechanizmus. V súvislosti s veľkým množstvom neriadených, nekonsolidovaných dátových zdrojov v kombinácii s chýbajúcim dátovým manažmentom vzniká problém v dátovej kvalite, prehľadnosti, vznikajú duplicity a nekonzistentné dáta. S týmito problémami následne rastú náklady na údržbu dát, ale aj riziká týkajúce sa kyberbezpečnosti, či ochrany osobných údajov.

Keďže v súčasnosti neexistuje systém určený na integráciu a konsolidáciu potrebných zdrojov dát, väčšina dátových zdrojov je pripravovaná manuálnym spôsobom, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu chyby. Napríklad 19 nemocníc dodá 19 separátnych dátových vstupov, ktoré sú vytvárané 19 rôznymi spôsobmi. Niektoré dátové zdroje majú štandardizovanú štruktúru (šablónu), ktorú dodávateľ dát musí pri zasielaní dát dodržať, iné túto štruktúru definovanú nemajú. Aj keď je táto štruktúra zadefinovaná a dodané dáta spĺňajú náležitosti šablóny, môžu sa vyskytovať chyby po obsahovej alebo technickej stránke. Tieto chyby musia byť momentálne identifikované manuálnym spôsobom používateľom. V rámci šablón neexistujú žiadne automatické kontrolné procesy. Výnimkou sú dátové zdroje, výkazy, získavané z NCZI, kde sú dáta zbierané a spracovávané do stanovenej štruktúry. Vzhľadom na to, že dáta prichádzajú z rôznych zdrojov, rôznym spôsobom a v jednotnej štruktúre alebo v rôznych štruktúrach, je potrebná konsolidačná vrstva, ktorá zabezpečí automatickú konsolidáciu týchto dát so zohľadnením kvality dát. Momentálne je táto aktivita vykonávaná manuálnym spôsobom, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje úroveň kvality dát, neprimerane zvyšuje požiadavky na personálne kapacity, ale aj ďalšie finančné náklady pri spracúvaní takých to dát.

### Údaje v správe organizácie

Nasledujúca tabuľka obsahuje zhrnutie poznatkov analýzy aktuálne využívaných dát oddeleniami MZ SR. Zdrojom týchto poznatkov je dotazník, ktorý bol vytvorený za účelom zberu informácií o aktuálne zbieraných a využívaných dátach v spojení s osobnými stretnutiami so zástupcami jednotlivých oddelení.

| Konzument dát | Aktuálne získavané dáta | Dátové domény |
| --- | --- | --- |
| Sekcia financovania/ Odbor finančného kontrolingu | - Stav záväzkov a Správa o hospodárení Periodicita: pravidelne na mesačnej báze Forma dodania: mailom vo formáte .xlsx Zbierajú sa dáta za 31 podriadených organizácií. Zber prostredníctvom štandardizovanej štruktúry. Dáta sa následne spracúvajú do master reportu.. - Hlavná kniha Periodicita: pravidelne na mesačnej báze Forma dodania: dokument vo formáte .csv, .xslx Zbierajú sa exporty z 19 nemocníc, ktoré majú rôzne IS a nemajú rovnakú štruktúru a formu. Následne sa interne manuálne konsolidujú. - Plán činnosti Periodicita: pravidelne na ročnej báze Ide o rozpočet nemocníc na nasledujúci rok. Zbiera sa dvojfázovo. 1.fáza: do 30.9. 2.fáza: do 31.10. V tomto zbere sú časté zmeny a úpravy, takže neexistuje jednotná štruktúra. - Medicínske a výkonnostné dáta Periodicita: pravidelne na mesačnej báze Zbierajú sa exporty z 19 nemocníc, majú jednotnú štruktúru. - Benchmarking Periodicita: pravidelne na štvrťročnej báze Zbierajú sa medicínske dáta podľa odborností za 19 podriadených nemocníc. Existuje jednotná šablóna | Dodávateľ Fáza IČO Medicínske dáta Mesiac Nákladové Stredisko Nemocnica Odbornosť Plán Položka Rok Segment Súvaha -hodnoty Účet Výsledovka Záväzky Zdravotnícke zariadenie Benchmarking dáta |
| Oddelenie pre kategorizáciu a cenotvorbu liekov Sekcia farmácie | - Štátny ústav pre kontrolu liečiv Informácie k registráciám liekov všeobecne, registrácie prvých generík (zákon č. 363/2011 Z.z.), nedostupnosť liekov na SR / hlásenia výpadkov-prerušenie dodávok na SR, splnenie povinnosti držiteľa registrácie voči ŠUKL a MZ (podanie žiadosti A3- žiadosť o vyradenie lieku zo ZKL zoznamu)- dátumy musia byť totožné Periodicita – na vyžiadanie MZSR má prístup do neverejnej časti IS ŠUKL + používa eTool - systém tretej strany, v ktorom sú informácie o spotrebe liekov z NCZI. - NCZI Spotreby balení liekov (dáta k výpočtom pre HTA) Periodicita – niekoľkokrát týždenne Dáta dodávané mailom v dohodnutej štruktúre. - NIHO § 75b Postup ministerstva a účastníkov konania pre uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku podľa § 7a (1)Ak držiteľ registrácie požiada v žiadosti podľa § 10 alebo § 14 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) o uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku podľa § 7a ods. 1 alebo ministerstvo považuje uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku za opodstatnené, ministerstvo vyzve držiteľa registrácie na rokovanie o zmluve o podmienkach úhrady lieku do siedmich dní od zverejnenia odborného hodnotenia Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 4a) (ďalej len „inštitút“) alebo odborného odporúčania poradného orgánu na webovom sídle ministerstva, predmetom ktorého je posúdenie nákladovej efektívnosti lieku alebo navrhovaného zrušenia alebo zmeny indikačného obmedzenia alebo preskripčného obmedzenia; ak predmetom rokovania o zmluve o podmienkach úhrady lieku je liek, ktorý je predmetom konania o kategorizácii, ministerstvo ku dňu doručenia tejto výzvy rozhodne o prerušení konania o kategorizácii, a to najviac na 90 dní. Periodicita – priebežne podľa potreby - ÚDZS Schválenie liekov, alebo osobitnú úhradu od zdravotnej poisťovne podľa zákona č. 363/2011 Z. z. § 88 Osobitné prípady úhrad (7) Periodicita – priebežne podľa potreby | ATC skupina lieku Činnosť Dátum Diagnóza Doplatok, množstvo, cena Držiteľ Kategória Liek Mesiac Pacient Počet, Úhrada, Cena Poisťovňa Prevody PZS Rok SubKategória Štát Typ Obstarávania Typ výdaja Výdaj lieku Výrobca Žiadateľ |
| Sekcia verejného obstarávania / odbor špecifikácií a cenových máp | - Pravidelný zber dát Zber dát o príjmoch liekov, špecializovaného zdravotníckeho materiálu (ŠZM) do nemocničných lekární. Pre tento účel existuje štandardizovaná šablóna. Periodicita: 1x ročne Forma dodania: elektronicky emailom vo formáte .xlsx - Zber verejne publikovaných dát od nemocníc Zber zmlúv, faktúr, objednávok, ... ktoré nemocnice zo zákona publikujú na webe (napr. CRZ, ...). Ide o manuálne (neautomatizované) získavanie údajov. Periodicita: podľa potreby Formát dodania: Nie je stanovená štruktúra dát. | Subjekt Tovar ŠZM Typ ATC Liek ŠÚKL Rok Nákupy Merná Jednotka Lekáreň Typ Dodávateľ Dátum |
| Odbor strategických investícií Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a strategických investícií | Útvar získava údaje v prípade zostavovania investičného plánu v zmysle platného uznesenia vlády SR č. 712/2023, ako aj Smernice na predkladanie žiadostí k priorizácií investičných projektov MZ SR Existuje šablóna so štruktúrou na dodanie dát pre investičné projekty Periodicita: podľa potreby (adhoc) Formát dodania: elektronicky v xlsx alebo fyzicky na dátovom nosiči | Rok Organizácia/Predkladateľ Investícia Investícia Typ Investičné Projekty Info |
| Odbor klasifikácie a cenotvorby ústavnej starostlivosti Inštitút zdravotných analýz | Zbierané údaje sú v definované v § 79 ods. 1, písm. zb) zákona č. 578/2004 Z.z. a § 67b zákona č. 581/2004 Z. z. 1. údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia osobe podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov podľa osobitného predpisu 55caa) do 30. apríla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok a jej rodné číslo; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo, 2. údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia osobe podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb 55ca) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov podľa osobitného predpisu 55caa) do 30. apríla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok a jej rodné číslo; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo, 3. údaje o nákladoch za poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia do 30. apríla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, K zberu údajov existuje popis dátového rozhrania DRG Periodicita: pravidelne, 1x ročne Formát dodania: automatizovane, elektronicky vo forme dokumentu (csv, xml,..) |  |
| Inštitút zdravotných analýz | - Útvar získava nasledovné údaje od subjektu NCZI - údaje o úmrtiach zo štatistického úradu - údaje o uhradenej zdravotnej starostlivosti Výstupy štatistických zisťovaní NCZI - údaje o ekonomike - údaje o liekoch - údaje o mzdách pracovníkov - údaje o cezhraničnej starostlivosti - údaje o činnosti ambulancií, - údaje o nukleárnej medicíne - údaje o jednodňovej starostlivosti - údaje o ústavnej starostlivosti - údaje o spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách - údaje o stacionároch - údaje o sieti PZS - údaje o zdravotnej technike Periodicita: nepravidelne, podľa potreby, minimálne 1x ročne Forma dodania: dokumenty s dátami sú ukladané na zdieľané úložisko MS Teams - Útvar získava nasledovné údaje od subjektu ÚZDS - údaje z centrálneho registra poistencov v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. paragraf 28 ods. 10 Periodicita: nepravidelne, podľa potreby, minimálne 1x ročne Forma dodania: elektronicky, neautomatizovaným spôsobom - Útvar získava nasledovné údaje od zdravotných poisťovní - údaje na účely kategorizácie ústavnej starostlivosti a kategorizácie nemocníc a vyhodnotenia siete podľa zákona č. 540/2001Z. z paragraf 39 ods. 1 (zo zákona) - údaje od zdravotných poisťovní v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. paragraf 28 ods. 4 (podľa zákona) Periodicita: nepravidelne, podľa potreby, minimálne 1x ročne Forma dodania: elektronicky, neautomatizovaným spôsobom, prostredníctvom úložiska mzsr.sharefile.eu - Útvar získava nasledovné údaje od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - údaje k mimoriadnym otázkam pri tvorbe rozpočtu, personálnych opatrení a štatistického zisťovania reálií Periodicita: nepravidelne, podľa potreby, minimálne 1x ročne Forma dodania: elektronicky, neautomatizovaným spôsobom, prostredníctvom emailovej prílohy - Útvar získava nasledovné údaje od MF SR - údaje o zamestnávateľovi, počte odpracovaných dní za kalendárny mesiac a vymeriavacom základe na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. paragraf 23 ods. 9 písm e) Periodicita: nepravidelne, podľa potreby, minimálne 1x ročne Forma dodania: elektronicky, neautomatizovaným spôsobom, prostredníctvom úložiska na IFP MF SR |  |
| odbor krízového manažmentu sekcie krízového riadenia | Získava údaje: - personálne, - lôžkový fond, - dostupnosť liekov a ŠZM Údaje sú získavané prostredníctvom IS EPIS Periodicita: nepravidelne, v prípade krízových situácií |  |

Na obrázku sú znázornené zdroje dát, podľa jednotlivých oddelení. Každý zdroj predstavuje jeden alebo viac dátových extraktov, ktoré sú pripravované rôznymi spôsobmi. Následne sú distribuované ku ich konzumentom rôznym spôsobom na pravidelnej, alebo nepravidelnej báze.

Obrázok 3 Aktuálne zdroje dát

Aktuálne zdroje dát:

- Manuálne pripravované dátové vstupy od PÚZS (z IS nemocníc)

- NCZI (pripravené extrakty, výkazy E, F,..)

- ÚDZS extrakty

- ŠÚKL extrakty

- NIHO extrakty

- Dáta od poisťovní

- EMA.EVO extrakty

- IS EPIS

- Dáta z webu (CRZ, ..)

- MF SR dáta

- Dali databáza

- eTool

- Josephine

Spôsob získavania dát

Dáta sú dodávané väčšinou elektronicky vo forme excel, csv, alebo v neštruktúrovanom formáte PDF pomocou emailu, alebo zdieľaného dátového úložiska. Niektoré dáta sú však dodávané fyzicky na USB kľúči, CD alebo listinne.

- Email (vo forme emailovej prílohy)

- Zdieľané úložisko

  - MS Teams

  - mzsr.sharefile.eu

  - úložisko IFP MF SR

- Exportom

- Fyzicky (CD, USB, listina,...)

Periodicita dodávania

- Vopred dohodnutá periodicita (ročne, mesačne, kvartálne, ...)

- Na vyžiadanie

Ak po dodaní dát sú na dáta aplikované dátové kontroly a je identifikovaný problém, proces vyžiadania, prípravy a dodania dát sa zopakuje.

Následne sú tieto dokumenty spracovávané používateľmi na základe ich skúseností. Proces spracovania dát nie je zadefinovaný a štandardizovaný. Chýba automatizované spracovanie dát, vo väčšine prípadov je proces spracovania dát založený na opakovanom manuálnom spracovaní, kde sa vykonáva napríklad konsolidácia 19 excelov v rôznej štruktúre do jednej finálnej a pod.

Všetky tieto dáta sú následne fyzicky ukladané v lokálnych počítačoch, zdieľaných úložiskách a pod. Neexistuje systém sledovania zmien dát a ukladania histórie dát. Momentálne neexistuje systém , kde by boli všetky dáta konsolidované a spracované a ukladané na jednom mieste a ani súvisiaci jednotný dátový model.

| ID OE | Objekt evidencie – názov | Objekt evidencie - popis | Referencovateľný identifikátor URI dátového prvku |
| --- | --- | --- | --- |
| OE_02 | Právnická osoba | Predstavuje množinu údajov o právnických osobách, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci | Nemá |
| OE_03 | Adresa | Predstavuje množinu údajov o adresách | Nemá |
| OE_04 | Zmluvné vzťahy | Predstavuje množinu údajov o zmluvných vzťahoch | Nemá |
| OE_05 | Právne vzťahy | Predstavuje množinu údajov o právnych vzťahoch | Nemá |
| OE_06 | Prijímateľ ZS | Predstavuje množinu údajov o prijímateľoch zdravotnej starostlivosti | Nemá |
| OE_07 | Identifikačný Predmet PrZS | Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa identifikačných predmetov prijímateľov zdravotnej starostlivosti | Nemá |
| OE_08 | Zdravotné poistenie | Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa zdravotného poistenia | Nemá |
| OE_09 | Zmluvný lekár | Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa zmluvných lekárov | Nemá |
| OE_10 | Poskytovateľ ZS | Predstavuje množinu údajov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti | Nemá |
| OE_11 | Zariadenie PZS | Predstavuje množinu údajov o zariadeniach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Nemá |
| OE_12 | Odborný útvar PZS | Predstavuje množinu údajov o týkajúcich sa odborných útvarov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Nemá |
| OE_13 | Doklad zariadenia PZS | Predstavuje množinu údajov o dokladoch zariadenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Nemá |
| OE_14 | Zástupca PZS | Predstavuje množinu údajov o zástupcoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Nemá |
| OE_15 | Zdravotnícky pracovník | Predstavuje množinu údajov o zdravotníckych pracovníkov | Nemá |
| OE_16 | Licencia ZPr | Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa licencií zdravotníckych pracovníkov | Nemá |
| OE_17 | Kód ZPr | Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa kódu zdravotníckych pracovníkov | Nemá |
| OE_18 | Identifikačný Predmet ZPr | Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa identifikačných predmetov zdravotníckych pracovníkov | Nemá |
| OE_19 | Zastupovanie | Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa zastupovania | Nemá |
| OE_20 | Iná organizácia | Predstavuje množinu údajov o iných organizáciách | Nemá |
| OE_21 | Zariadenie InaOrg | Predstavuje množinu údajov o zaradení inej organizácii | Nemá |
| OE_22 | Doklad zariadenia InaOrg | Predstavuje množinu údajov o doklade zaradenia inej organizácii | Nemá |
| OE_23 | Zástupca InaOrg | Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa zástupcov inej organizácie | Nemá |
| OE_24 | Zdravotná poisťovňa | Predstavuje množinu údajov o zdravotných poisťovniach | Nemá |
| OE_25 | Pobočka ZP | Predstavuje množinu údajov o pobočkách zdravotných poisťovní | Nemá |
| OE_26 | Poskytovateľ sociálnej pomoci | Predstavuje množinu údajov o poskytovateľoch sociálnej pomoci | Nemá |
| OE_27 | Zariadenie PSP | Predstavuje množinu údajov o zariadeniach poskytujúcich sociálnu pomoc | Nemá |
| OE_28 | Odborná činnosť PSP | Predstavuje množinu údajov týkajúcich sa odbornej činnosti poskytovateľov SP | Nemá |
| OE_29 | Doklad zariadenia PSP | Predstavuje množinu údajov o doklade zariadení poskytujúcich sociálnu pomoc | Nemá |
| OE_30 | Zástupca PSP | Predstavuje množinu údajov o zástupcoch poskytovateľov sociálnej pomoci | Nemá |
| OE_33 | Avízo o nezrovnalosti | Predstavuje množinu údajov týkajúcich sa avíza o nezrovnalosti | Nemá |
| OE_34 | Údaje avíza o nezrovnalosti | Predstavuje množinu údajov týkajúcich sa údajov avíza o nezrovnalosti | Nemá |
| OE_35 | Údaje o zamestnancoch zamestnávateľov PZS | Predstavuje množinu údajov o zamestnancoch zamestnávateľov PZS | Nemá |

Dátový rozsah projektu - Prehľad objektov evidencie sa bude pravdepodobne meniť/rozširovať na základe výsledkov fázy Analýza a dizajn projektu.

Nasledujúci diagram znázorňuje konceptuálny pohľad na dátové domény a relácie medzi nimi. Taktiež obsahuje informáciu, ktoré oddelenie tieto dáta primárne využíva. Táto informácia je dostupná ako popis celku, ktorý zoskupuje viaceré dátové domény. Na základe tohto konceptu bude dodávateľ počas implementačnej fázy projektu navrhovať a vytvárať logický dátový model, ktorý bude slúžiť ako podklad pre tvorbu fyzického dátového modelu.

Obrázok 2: Pohľad na relevantné dátové domény budúceho stavu - zjednodušený

Obrázok 3: Pohľad na relevantné dátové domény budúceho stavu

Diagram obsahuje dátové domény, ktoré boli identifikované na základe rozdelenia šablón ako celku na menšie časti a na základe business potrieb.

Podstatou je fakt, že znázornená doména je objekt, ktorý konsoliduje dáta z viacerých zdrojov a období. Napríklad doména Hlavná kniha zastrešuje dáta od všetkých dodávateľov dát a z viacerých období (napríklad mesačné) na jednom mieste v rovnakej štruktúre, na rozdiel od niekoľkých desiatok vstupov vo forme Excelu a v rôznych štruktúrach.

Jedným z cieľov bolo identifikovať dátové domény, ktoré sú spoločné pre viaceré oddelenia a teda zistiť a určiť, ktoré oblasti dát by boli využiteľné viacerými oddeleniami súčasne. Analýzou sa identifikovali dátové domény spoločné pre všetky oddelenia a to Subjekt (napríklad konkrétna nemocnica), ktorý bude každej dátovej oblasti určovať pôvodného vlastníka dát, a Kalendárová (dátumová) dimenzia, ktorá bude každej oblasti určovať časový rámec.

Ďalej sa ako spoločná javí doména s názvom Lieky, ktorá je využívaná Oddelením pre kategorizáciu a cenotvorbu liekov a odborom špecifikácií a cenových máp.

Pre odbor strategických investícií boli identifikované dátové domény potrebné pre investičný plán a to Investície, Investície Detail, Predkladateľ a Typ Investície.

Pre odbor špecifikácií a cenových máp boli v súvislosti s príjmami liekov a zdravotného materiálu identifikované objekty evidencie pre Nákup, Nákup Detail, Tovar, ŠZM Typ a s tým súvisiaca Objednávka, Lekáreň a Typ Lekárne. Taktiež Lieky, Výrobca, ŠÚKL a ATC informácie.

Pre Oddelenie pre kategorizáciu a cenotvorbu liekov - sekcia farmácie sú hlavnými doménami Lieky, ich Výrobca a Štát výrobcu, Prevody držiteľov, Zoznam žiadateľov/držiteľov a zoznam ich Činností. Taktiež Výdaj lieku s informáciou o Poisťovni, Diagnóze, PÚZS, Type výdaja, Zdravotnom pracovníkovi, Pacientovi, Kategórii Pacienta, Podkategórii pacienta a Lieky uhradené z verejného ZP.

Odbor finančného kontrolingu bude konzumentov najväčšieho rozsahu dát. Medzi najhlavnejšie domény patrí Účtovníctvo/Hlavná kniha a zoznam Účtov, Skupín Účtov a zoznam Nákladových stredísk, Pohľadávky a záväzky s informáciou o Faktúre, Dodávateľoch a Odberateľoch. Taktiež Finančný Plán a Plán činností organizácie, Výnosy, Náklady, Tržby, Výkony a DRG dáta. Ďalšie podstatné sú Benchmarking a medicínske dáta, ktoré pokrývajú domény Personálne dáta, Prevádzkové dáta, Ambulancie, UZS DRG, UZS nonDRG, Stacionár, OMS, JZS, SVaLZ. V diagrame v časti medicínskych dát sú znázornené aj dáta, ktoré momentálne nie sú zbierané, ale sú do budúcna požadované. Tieto dáta sú priradené do skupiny “Požadované (nezbierané)”.

Ďalšie datasety nevyhnutné pre komplexný výkon činnosti Sekcie centrálneho riadenia a koordinácie podriadených organizácií v súlade s Míľnikom/cieľom C11-4 = Zriadenie ústredného riadiaceho orgánu nemocnice z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska v rámci opatrenia: Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc POO budú identifikované v rámci fázy Analýzy a dizajnu projektu CIP dodávateľom tohto projektu.

Tabuľka č. 11 uvedená nižšie obsahuje identifikované Hlavné dátové objekty evidencie z obrázku 4. s priradenými aktuálnymi a budúcimi zdrojmi dát.

Tabuľka 2: Predpokladané hlavné dátové objekty evidencie – aktuálne a budúce zdroje dát

| Entita | Aktuálny zdrojový systém | Budúci zdrojový systém |
| --- | --- | --- |
| Dátum | vygenerované | vygenerované |
| Subjekt (Organizácia) | ÚDZS | IS Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti |
| Lieky | ŠÚKL | ŠÚKL (Vnútorný IS o liekoch) |
| Prevody držiteľov | ŠÚKL | ŠÚKL (Vnútorný IS o liekoch) |
| Výdaj lieku – výkazy | NCZI (L výkaz) | IS OPE |
| Výdaj lieku - ERP | LIS | CES |
| Uhradené lieky z verejného ZP | NCZI | NCZI |
| Nákupy | NIS | CES |
| Objednávka | NIS | CES |
| Zmluva | CRZ | CES |
| Dodávateľ | LIS/NIS | CES |
| Odberateľ | LIS/NIS | CES |
| Investície | (.xlsx šablóna) podriadené organizácie MZSR | (.xlsx šablóna) podriadené organizácie MZSR |
| Pohľadávky a záväzky | NIS | CES |
| Faktúry | NIS | CES |
| Hlavná kniha | NIS | CES |
| Finančný plán | (.xlsx šablóna) | CES |
| Plán činnosti organizácie | (.xlsx šablóna) | CES |
| Výnosy | NIS | CES |
| Náklady | NIS | CES |
| Tržby | NIS | CES |
| Výkony | NIS | CES |
| Medicínske a výkonnostné dáta | (.xlsx šablóna) | IS OPE |
| Benchmarking | (.xlsx šablóna) | NIS |
| Lôžkový fond | IS EPIS | NIS |
| Dostupnosť liekov a ŠZM | IS EPIS | NIS |
| Spotreba ŠZM | NIS | CES |

Pre referenčné údaje, základné číselníky a ďalšie údaje v súlade s princípom 1x a dosť mimo rezortu bude zdrojovým informačným systémom IS CPDI.

### Referenčné údaje

Táto kapitola nie je relevantná pre projekt.

## Kvalita a čistenie údajov

Aktuálny stav:

Aktuálne vyhodnocovanie dátovej kvality jednotlivých dátových vstupov je individuálne a môžeme ho rozdeliť do troch skupín:

- Nevykonáva sa žiadna kontrola dátovej kvality,

- Kontrola kvality dát prebieha na úrovni kombinácie úsudku a skúseností konkrétneho pracovníka,

- Aplikujú sa konkrétne, vopred definované logické kontroly.

Analýzou sa zistilo, že väčšina dátových vstupov nemá definované dátové kontroly. Väčšina vykonávaných dátových kontrol je založená na osobnom úsudku a skúsenosti používateľa. Takéto kontroly sa nedajú logicky zadefinovať a teda sa nedajú zautomatizovať. Pri identifikácií chyby pracovníci kontaktujú poskytovateľa dát s informáciou o chybe a s požiadavkou o jej nápravu/vysvetlenie. Tento proces sa opakuje do momentu keď sú dáta správne. To znamená, že opakovaná výmena dokumentov/dát môže prebehnúť aj v niekoľkých iteráciách. Takýto prístup kontroly dát môže spôsobiť to, že pri opakovanom zbere dát v čase, nebudú na tie isté dáta aplikované všetky kontroly, resp. budú aplikované aj kontroly iné.

Existujú však kontroly, ktoré sa dajú logicky zadefinovať, sú opakovateľné a tieto kontroly sú vhodným adeptom pre automatizáciu kontrol. Zoznam takýchto kontrol bude definovaný v implementačnej fáze projektu na základe analýzy.

Budúci stav:

Na zabezpečenie a udržanie požadovanej kvality dát bude súčasťou architektúry Centrálnej Integračnej Platformy modul Dátovej kvality. Tento modul bude obsahovať kontroly, ktoré budú výsledkom detailnej analýzy existujúcich a požadovaných dátových kontrol. Modul bude zodpovedný za automatické vykonávanie zadefinovaných kontrol a za vyhodnocovanie kvality dát vo forme reportu pre koncového používateľa alebo systém.

Všetky kontroly budú zdokumentované a každá kontrola bude mať svojho vlastníka. V prípade, že kontrolou sa identifikuje problém, dostane vlastník informáciu o probléme, ktorý bude riešiť.

Vykonávanie kontrol:

- Po extrakcii dát zo zdrojových systémov

  - Kontroly budú aplikované ihneď po extrakcii dát a existujúce chyby budú identifikované a odchytené na začiatku procesu

- Po transformácii dát

  - Kontroly budú aplikované na dáta, ktoré boli zmenené transformačným procesom (ak budú definované)

- Počas importu dát z dokumentov

  - Počas importu dát z dokumentov dostane používateľ informáciu o chybných dátach a požiadavku na úpravu a opakovaný import správnych dát.

- Súčasť formulára

  - V prípade importu dát pomocou formulára bude tento formulár obsahovať kontroly nad jednotlivými hodnotami a používateľ bude na chybu upozornený v reálnom čase.

Dátové kontroly budú rozdelené do kategórií:

- Informačné

  - Poskytnú informáciu o neočakávanej resp. podozrivej hodnote. Tieto kontroly neovplyvnia ďalšie spracovanie dát, alebo procesy

- Kritické kontroly (KO)

  - Kontroly, ktoré pri identifikácií chyby informujú používateľa a zároveň zastavia ďalšie spracovanie dát, resp. nasledujúce procesy.

V tabuľke sú uvedené OE z tabuľky uvedenej v kapitole 4.3.2 Dátový rozsah projektu - Prehľad objektov evidencie - TO BE:

| ID OE | Objekt evidencie (uvádzať OE z tabuľky 11) |  | Významnosť kvality 1 (malá) až 5 (veľmi významná) | Citlivosť kvality 1 (malá) až 5 (veľmi významná) | Priorita – poradie dôležitosti (začnite číslovať od najdôležitejšieho) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OE_02 | Právnická osoba |  | 3 | 5 | 2 |
| OE_03 | Adresa |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_04 | Zmluvné vzťahy |  | 5 | 5 | 1 |
| OE_05 | Právne vzťahy |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_06 | Prijímateľ ZS |  | 3 | 5 | 2 |
| OE_07 | Identifikačný Predmet PrZS |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_08 | Zdravotné poistenie |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_09 | Zmluvný lekár |  | 5 | 5 | 1 |
| OE_10 | Poskytovateľ ZS |  | 3 | 5 | 2 |
| OE_11 | Zariadenie PZS |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_12 | Odborný útvar PZS |  | 5 | 5 | 1 |
| OE_13 | Doklad zariadenia PZS |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_14 | Zástupca PZS |  | 3 | 5 | 2 |
| OE_15 | Zdravotnícky pracovník |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_16 | Licencia ZPr |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_17 | Kód ZPr |  | 3 | 1 | 4 |
| OE_18 | Identifikačný Predmet ZPr |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_19 | Zastupovanie |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_20 | Iná organizácia |  | 3 | 5 | 2 |
| OE_21 | Zariadenie InaOrg |  | 3 | 1 | 4 |
| OE_22 | Doklad zariadenia InaOrg |  | 3 | 1 | 4 |
| OE_23 | Zástupca InaOrg |  | 3 | 1 | 4 |
| OE_24 | Zdravotná poisťovňa |  | 3 | 1 | 4 |
| OE_25 | Pobočka ZP |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_26 | Poskytovateľ sociálnej pomoci |  | 5 | 3 | 2 |
| OE_27 | Zariadenie PSP |  | 3 | 5 | 2 |
| OE_28 | Odborná činnosť PSP |  | 3 | 5 | 2 |
| OE_29 | Doklad zariadenia PSP |  | 3 | 5 | 2 |
| OE_30 | Zástupca PSP |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_33 | Avízo o nezrovnalosti |  | 3 | 3 | 3 |
| OE_34 | Údaje avíza o nezrovnalosti |  | 5 | 5 | 1 |
| OE_35 | Údaje o zamestnancoch zamestnávateľov PZS |  | 3 | 5 | 2 |

Data Governance:

Základom CIP platformy a jej dátovej architektúry je definovanie jednotného dátového modelu – dátový model, ktorý bude konsolidovať dáta z rôznych zdrojov a ukladať tieto dáta v dátových štruktúrach.

Na základe definovaných oblastí dát vo finálnom dátovom modeli bude týmto oblastiam pridelený vlastník dát, ktorý bude zodpovedný za danú oblasť dát a za kontroly, ktoré budú nad týmito dátami vykonávané, t.j. bude dostávať notifikácie s informáciou o dátovej kvalite a v prípade potreby úpravy dát bude túto úpravu riešiť.

Potrebné vytvoriť dokumentáciu minimálne v rozsahu:

- Dátový slovník

  - Dokument bude obsahovať zoznam a popis dimenzií a faktov, s popisom, priradeným vlastníkom, zadefinovanou logikou výpočtu / vyhodnocovania, lokáciu dát v dátovom sklade

- Business slovník

  - Dokument bude obsahovať unikátny zoznam používaných pojmov a výrazov s ich definíciou a prepojením na dátový slovník

- Zoznam dátových kontrol

  - Zoznam, ktorý bude obsahovať dátové kontroly, ich popis a logiku, previazanie na konkrétne objekty, vlastníka

- Maticu prístupových práv

  - Matica bude obsahovať zoznam používateľov, ich rolu, typ používateľa a priradené oprávnenia

Rozsah predmetnej dokumentácie v predkladanom projekte bude kopírovať rozsah dát nevyhnutný pre centrálne riadenie nemocníc v zakladateľskej/zriaďovateľskej pôsobnosti MZSR.

Roly a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality

V nasledujúcej tabuľke sú definované potrebné odborné kapacity pre zabezpečenie riadenia dát a dátovej kvality.

| Rola | Činnosti | Pozícia zodpovedná za danú činnosť (správca ISVS / dodávateľ) |
| --- | --- | --- |
| Dátový kurátor | Evidencia požiadaviek na dátovú kvalitu, monitoring a riadenie procesu | Dátový kurátor správcu IS |
| Data steward | Čistenie a stotožňovanie voči referenčným údajom | Pracovník IT podpory |
| Databázový špecialista | Analyzuje požiadavky na dáta, modeluje obsah procedúr | Dodávateľ |
| Dátový špecialista pre dátovú kvalitu | Spracovanie výstupov merania, interpretácie, zápis biznis pravidiel, hodnotiace správy z merania | Dátový špecialista pre dátovú kvalitu – nová interná pozícia v projekte ako aj prevádzke |
| Dátový právnik | Analýza a návrh stanovísk pri riešení spracovania údajov v rámci verejnej správy. | Špecialista na právnu oblasť |

https://mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/datova-kancelaria/datova-kvalita/

### Otvorené údaje

V predkladanom projekte sa neplánuje publikovanie otvorených údajov.

### Analytické údaje

IS CIP bude môcť poskytnúť vybrané ukazovatele o hospodárení štátnych nemocníc ako analytický údaj.

| ID | Názov objektu evidencie pre analytické účely | Zoznam atribútov objektu evidencie | Popis a špecifiká objektu evidencie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dataset výsledku hospodárenia štátnych nemocníc | identifikátor nemocnice; adresa sídla organizácie; výnosy, celkové náklady, počet zamestnancov; výsledok hospodárenia; počet hospitalizačných prípadov; počet hospitalizovaných pacientov; počet operačných výkonov, počet ošetrovacích lôžkodní prípade iné dohodnuté ukazovatele „benchmarkingu“ nemocníc a pod. | - dataset obsahuje prehľad hospodárenia nemocnice |

### Moje údaje

Táto kapitola nie je relevantná pre projekt.

### 4.4.4 Prehľad jednotlivých kategórií údajov

V nasledujúcej tabuľke je uvedený súhrn pre kategorizáciu údajov dotknutých projektom z pohľadu využiteľnosti týchto údajov.

| ID | Register / Objekt evidencie (uvádzať OE z tabuľky v kap. 4.3.2) | Referenčné údaje | Moje údaje | Otvorené údaje | Analytické údaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID OE | Objekt evidencie (uvádzať OE z tabuľky 11) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_02 | Právnická osoba | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_03 | Adresa | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_04 | Zmluvné vzťahy | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_05 | Právne vzťahy | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_06 | Prijímateľ ZS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_07 | Identifikačný Predmet PrZS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_08 | Zdravotné poistenie | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_09 | Zmluvný lekár | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_10 | Poskytovateľ ZS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_11 | Zariadenie PZS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_12 | Odborný útvar PZS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_13 | Doklad zariadenia PZS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_14 | Zástupca PZS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_15 | Zdravotnícky pracovník | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_16 | Licencia ZPr | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_17 | Kód ZPr | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_18 | Identifikačný Predmet ZPr | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_19 | Zastupovanie | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_20 | Iná organizácia | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_21 | Zariadenie InaOrg | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_22 | Doklad zariadenia InaOrg | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_23 | Zástupca InaOrg | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_24 | Zdravotná poisťovňa | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_25 | Pobočka ZP | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_26 | Poskytovateľ sociálnej pomoci | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_27 | Zariadenie PSP | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_28 | Odborná činnosť PSP | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_29 | Doklad zariadenia PSP | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_30 | Zástupca PSP | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_33 | Avízo o nezrovnalosti | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_34 | Údaje avíza o nezrovnalosti | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OE_35 | Údaje o zamestnancoch zamestnávateľov PZS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

OE uvedené v dátovej vrstve nebudú v rámci predkladaného projektu sprístupňované ako moje, referenčné, otvorené, ani analytické údaje, avšak nie je vylúčené ich sekundárne využitie v rámci nadväzujúcich aktivít a plánovaných projektov MZ SR.

## Technologická vrstva

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) sa na základe analýzy dostupných alternatív technologickej architektúry rozhodlo nevyužívať cloudové prostredie poskytované Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) ani Ministerstvom vnútra SR (MV SR) a uprednostniť vybudovanie vlastnej technologickej infraštruktúry. Toto rozhodnutie je podložené nasledujúcimi dôvodmi:

- Ministerstvo zdravotníctva považuje za kľúčové mať plnú kontrolu nad správou infraštruktúry a bezpečnostnými opatreniami, čo je možné len pri vlastnom (on-premise) riešení.

- Ochrana údajov  je pre MZ SR prioritou. Súčasné cloudové riešenia vo verejnej časti Vládneho cloudu nemajú certifikáciu pre spracovanie všetkých typov zdravotníckych informácií.

- Hoci NCZI je primárnym správcom zdravotníckej infraštruktúry (eZdravie, ISZI, JRUZ) a v prípade dostatočných kapacít by bolo preferovaným riešením, v súčasnosti nie sú splnené podmienky na rozšírenie dátového centra.

- MZ SR preferuje vybudovanie špecializovaného „zdravotníckeho cloudu”, ktorý bude plne pod kontrolou rezortu zdravotníctva.

- Zdieľaná infraštruktúra s MV SR alebo MF SR (napr. v rámci CES – Centrálna ekonomická správa) by znamenala závislosť na správcovi cudzej infraštruktúry, čím by sa znížila flexibilita a rýchlosť reakcie na zmeny v oblasti zdravotníckych informačných systémov.

- Integrácia do vládneho cloudu v správe MV SR alebo MF SR by vyžadovala komplexné úpravy bezpečnostných štandardov, čo by predĺžilo implementáciu projektu.

- MZ SR má záujem o budovanie vlastnej infraštruktúry ako strategického aktíva, ktoré umožní:

- Lepšiu kontrolu nad nákladmi v dlhodobom horizonte.

- Flexibilné rozširovanie kapacít podľa potrieb zdravotníckeho sektora.

- Prispôsobenie bezpečnostných opatrení špecifikám zdravotníckych údajov.

Ministerstvo zdravotníctva SR sa rozhodlo pre vlastné on-premise riešenie, pretože:
 - Zaručuje plnú kontrolu nad bezpečnosťou a citlivými údajmi.
 - Odstraňuje závislosť od externých poskytovateľov cloudových služieb.
 - Podporuje dlhodobú strategickú víziu digitalizácie zdravotníctva.
 - Rieši problém nedostatočných certifikácií verejného cloudu pre zdravotnícke údaje.

Ministerstvo zdravotníctva zároveň nevylučuje budúcu integráciu zdravotníckeho cloudu pod gesciou NCZI, avšak až po zabezpečení dostatočných kapacít a certifikovaných služieb pre spracovanie citlivých údajov.

### Stratégia budovania robustného IT systému pre Ministerstvo zdravotníctva SR

Vzhľadom na narastajúce požiadavky na bezpečnosť, výkon a samostatnú správu IT infraštruktúry MZ SR je nevyhnutné vypracovať dvojfázový plán na vybudovanie moderného, spoľahlivého a výkonného IT riešenia. Tento plán sa skladá z dvoch hlavných etáp:

Prvá etapa: Vybudovanie onsite riešenia v správe MZ SR v rámci projektu CIP MZ (Centrálna integračná platforma MZ SR)

V prvej etape je prioritou vytvorenie robustného IT systému, ktorý bude plne v kompetencii a správe MZ SR, bez nutnosti využívania cloudových služieb poskytovaných externými organizáciami, ako sú Ministerstvo vnútra SR (MV SR) alebo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Tento prístup zahŕňa:

- Budovanie nezávislosti: Kompletné onsite riešenie eliminuje závislosť od externých cloudových služieb, čím sa zvyšuje kontrola nad dátami, zabezpečením a správou infraštruktúry.

- Zameranie na bezpečnosť: Onsite riešenie umožňuje implementovať pokročilé bezpečnostné opatrenia a ochranu údajov, ktoré sú nevyhnutné pre citlivé zdravotnícke dáta.

- Efektívna správa: Riešenie bude optimalizované pre potreby MZ SR, pričom sa zníži riziko výpadkov spôsobených koordináciou medzi viacerými externými subjektmi.

- Flexibilita: Onsite riešenie poskytuje lepšie možnosti škálovania výkonu a kapacity podľa potrieb ministerstva.

- Legislatíva: právny základ pre takýto typ údajov.

Cieľom tejto etapy je vytvoriť základnú infraštruktúru, ktorá zabezpečí stabilnú a bezpečnú prevádzku systémov ministerstva.

Druhá etapa: Rozšírenie infraštruktúry prostredníctvom dopytového projektu

Druhá etapa sa plánuje realizovať v rámci dopytového projektu zameraného na zlepšenie využívania údajov Ministerstva zdravotníctva SR. Tento projekt bude riešiť rozšírenie IT infraštruktúry o dodatočný výkon a kapacity, aby sa zabezpečila pripravenosť na rastúce nároky na spracovanie dát a poskytovanie nových digitálnych služieb.

Kľúčové kroky druhej etapy zahŕňajú:

- Rozšírenie hardvérových kapacít (výpočtová kapacita, úložisko):

  - Navýšenie výpočtového výkonu prostredníctvom dodatočných serverov, ktoré budú optimalizované na spracovanie veľkých objemov údajov.

  - Zavedenie nových úložísk s dostatočnou kapacitou a rýchlosťou pre ukladanie zdravotníckych dát.

  - Implementácia redundancie a zálohovacích mechanizmov na zvýšenie dostupnosti a spoľahlivosti údajov.

- Rozšírenie softvérových riešení:

  - Nasadenie pokročilých nástrojov pre analýzu a spracovanie údajov, ktoré umožnia efektívnejšie využívanie dostupných dát.

  - Implementácia softvérových riešení pre riadenie a monitorovanie infraštruktúry v reálnom čase.

  - Zavedenie technológií na podporu interoperability dátových systémov MZ SR a ďalších zdravotníckych inštitúcií.

- Optimalizácia procesov:

  - Automatizácia rutinných úloh a procesov, čím sa zníži záťaž na administratívny personál IT oddelení.

  - Integrácia dodatočných analytických nástrojov, ktoré podporia strategické rozhodovanie ministerstva na základe presných a aktuálnych dát.

Očakávané prínosy navrhovaného riešenia

- Nezávislosť a kontrola: MZ SR bude plne kontrolovať všetky aspekty IT infraštruktúry, čím sa minimalizuje riziko závislosti od tretích strán.

- Zvýšenie bezpečnosti: Onsite riešenie poskytne maximálnu úroveň ochrany (v prípade potreby aj citlivých)  údajov.

- Zvýšený výkon a kapacita: Rozšírenie infraštruktúry zabezpečí pripravenosť na spracovanie veľkého množstva údajov a podporí ďalší rozvoj digitálnych služieb.

- Efektívne využívanie údajov: Nasadenie moderných nástrojov na analýzu a správu dát podporí lepšie rozhodovanie a optimalizáciu procesov.

- Škálovateľnosť a budúca pripravenosť: Riešenie bude navrhnuté tak, aby umožnilo jednoduché rozšírenie kapacít a funkcií podľa budúcich potrieb.

Tento dvojfázový plán vytvára silné základy pre modernizáciu IT infraštruktúry MZ SR a zabezpečuje, že ministerstvo bude schopné efektívne reagovať na budúce technologické výzvy a potreby v oblasti zdravotníctva.

### Prehľad technologického stavu - AS IS

Predkladaný projekt je kľúčovou súčasťou modernizácie informačných technológií MZ SR, ktorá sa zameriava na rozvoj a konsolidáciu IT infraštruktúry. Tento projekt nadväzuje na sériu predchádzajúcich aktivít, ktoré MZ SR realizovalo v oblasti digitalizácie a modernizácie interných systémov, s cieľom zvýšiť efektivitu a bezpečnosť prevádzkových aplikácií a služieb.

Na základe analýzy cieľovej infraštruktúry MZ SR a zohľadnenia doterajších skúseností z prevádzky v iných projektoch MZ SR, boli identifikované nasledovné kľúčové poznatky:

- Význam kontajnerizácie pre budúce aplikácie: Kontajnerizácia ponúka výrazné výhody, vrátane flexibilného nasadzovania, škálovania a zvýšenej efektivity prevádzky. Umožňuje rýchlejší vývoj a nasadzovanie nových aplikácií (mobilných aj webových) a ich bezpečný prechod z vývoja do produkcie.

- Hybridná prevádzka ako prechodný model: Vzhľadom na komplexnosť dát a súčasných systémov je dôležité zachovať hybridnú prevádzku, ktorá umožní plynulý prechod medzi tradičnými virtualizovanými systémami a modernými kontajnerovými riešeniami.

- Automatizácia a DevSecOps: Automatizácia nasadzovania aplikácií prostredníctvom DevSecOps znižuje operačné náklady a skracuje čas potrebný na nasadenie zmien. DevSecOps prístup zároveň podporuje konzistenciu, opakovateľnosť a bezpečnosť procesov, čo vedie k zlepšeniu kvality softvérového vývoja a k zvýšeniu bezpečnosti softvérových riešení.

- Zelené dátové centrá a energetická účinnosť: Pokračovanie v optimalizácii dátových centier prostredníctvom energeticky efektívnych riešení (hyperkonvergovaná infraštruktúra, kontajnerizácia, SSD) prispieva k zníženiu uhlíkovej stopy a prevádzkových nákladov.

Tieto kľúčové princípy budú implementované do modernizovania infraštruktúry MZ SR. Predkladaný projekt vybuduje modernú IT infraštruktúru MZ SR, ktorá podporí bezpečnú, flexibilnú a energeticky efektívnu prevádzku aplikácií.

Cieľom tejto stratégie je zabezpečiť, aby IT infraštruktúra bola dostatočne flexibilná, škálovateľná a bezpečná, pričom musí umožniť efektívnu správu rastúceho objemu dát a aplikácií. Zároveň sa v rámci tejto stratégie kladie dôraz na postupné znižovanie nákladov a zvyšovanie udržateľnosti IT prevádzky, čím sa MZ SR aktívne zapája do širších iniciatív v oblasti „zelených dátových centier“ a energetickej efektívnosti.

V rámci cieľového návrhu architektúry je plánované vybudovanie hybridnej platformy, ktorá spája to najlepšie zo sveta RISC architektúry pre vysokovýkonné spracovanie dát a integráciu, s vysoko výkonnou kontajnerovou platformou pre scale-out BI scenáre, ktorá zároveň poskytne moderné prostredie pre beh kontajnerových aplikácií. Táto platforma bude súčasťou hybridnej infraštruktúry, ktorá zahŕňa:

- Nezávislé vývojové, testovacie, predprodukčné, produkčné prostredia – prostredia budú oddelené, čím sa zabezpečí testovanie, nasadzovanie a škálovanie aplikácií bez vplyvu na prevádzkovú stabilitu. V projekte je zabezpečený dostatočný počet procesorov na efektívne rozdelenie prostredia na jednotlivé fázy: vývojové, testovacie, predprodukčné a produkčné. Presné požiadavky na reálny workload budú definované až počas fázy analýzy a návrhu systému. Hlavnou výhodou implementovaného riešenia je využitie funkcionality dynamického prideľovania zdrojov. Táto funkcionalita poskytuje vysokú úroveň flexibility pri správe IT infraštruktúry, umožňujúc prerozdelenie výpočtových kapacít medzi jednotlivými prostrediami podľa aktuálnych potrieb. To znamená, že zdroje sa môžu operatívne alokovať tam, kde sú v danom čase najviac potrebné, čím sa optimalizuje výkon a znižuje celková záťaž systému. V prípade, že by sa počas etapy analýzy a dizajnu identifikovali špecifické potreby, riešenie bude možné upraviť tak, aby zohľadnilo nové požiadavky bez nutnosti zásadnej rekonfigurácie infraštruktúry.

Nasadenie kontajnerovej platformy je dôležitým krokom k zavádzaniu DevSecOps prístupu, ktorý umožní automatizáciu procesov, zrýchlenie nasadzovania aplikácií a flexibilnejšiu správu IT prostredia, s ohľadom na bezpečnosť infraštruktúry a aplikácií.

Hardvérovým základom cieľovej architektúry bude hybridná platforma, ktorá poskytuje spoľahlivé a výkonné riešenie pre virtualizované prostredie, aj pre kontajnerové aplikácie. MZ SR plánuje naďalej aj využívanie virtualizácie serverov, čím sa umožní prevádzka kritických aplikácií na stabilných a osvedčených technológiách.

Kľúčové prvky cieľovej infraštruktúry:

- Hyperkonvergovaná infraštruktúra: Hlavná platforma pre virtualizáciu a kontajnerizáciu.

- Cloud Native platforma: Moderná kontajnerová platforma pre nové a modernizované aplikácie, ktoré budú prevádzkované primárne v prostredí MZ SR. Cloud Native platforma, v prípade potreby enormného nárastu požiadaviek na dostupný výpočtový výkon alebo úložný priestor, umožňuje transparentný prechod medzi onsite prostredím MZ SR a poskytovateľmi cloudových služieb.

- Hybridný prístup: Umožnenie prevádzky existujúcich aplikácií na VM s možnosťou scale-out na kontajnerové riešenia.

- Zvýšenie flexibility a bezpečnosti: Prostredie musí podporovať bezpečnú a efektívnu správu aplikácií s možnosťou rýchlej relokácie zdrojov.

V rámci projektu sa kladie veľký dôraz na energetickú efektívnosť a znižovanie uhlíkovej stopy v súlade so stratégiou „zelených dátových centier“. Hybridná RISC platforma v kombinácii s hyperkonvergovanou infraštruktúrou a kontajnerizačnými technológiami umožňujú výrazne efektívnejšie využitie infraštruktúry prostredníctvom zdieľania zdrojov, čo vedie k zníženiu energetických nárokov a prevádzkových nákladov. Medzi konkrétne aktivity, ktoré podporujú tento cieľ, patria:

- Optimalizácia úložných riešení: Prechod na hybridné (SSD + HDD) alebo plne SSD úložiská

- Hyperkonvergovaná infraštruktúra: Vysoká miera využitia spoločných zdrojov cez virtualizované a kontajnerové prostredie znižuje potrebu ďalšieho hardvéru, čím sa znižujú aj prevádzkové náklady a uhlíková stopa.

Zavádzanie moderných workloadov: Podpora nových typov aplikácií, vrátane systémov s umelou inteligenciou (AI), kde jednotlivé komponenty môžu byť nasadené na RISC platformu a zároveň na hyperkonvergovanú infraštruktúru s vysokým výkonom, podľa výkonnostných potrieb daného komponentu.

- Energetická efektívnosť RISC platformy pri pomere výkonu na watt pri veľkom množstve integračných endpointov, a pri spracovaní veľkého množstva dát v rámci ETL, MDM procesov, pri procesoch dátovej kvality a dátového čistenia. A zároveň energetická efektívnosť pri prevádzke podporných aplikácii a BI v prostredí hyperkonvergovanej infraštruktúry.

- Dedikované úložisko zabezpečí dodatočný operatívny prístup k hot a cold dátam pre BI spracovania, zároveň ochráni dáta vďaka immutable technológii. Dedikované úložisko zabezpečí dostatočné škálovanie a možnosti rozširovania do budúcnosti pri zachovaní energetickej efektívnosti.

V rámci budovania infraštruktúry bude kľúčové sústrediť sa na:

- Optimalizáciu zdrojov: Postupná relokácia zdrojov medzi virtualizovaným a kontajnerovým prostredím na základe rastúceho dopytu po modernizovaných aplikáciách.

- Podporu pre nové workloady: Nasadenie systémov s umelou inteligenciou (AI) a ďalšie pokročilé aplikácie, ktoré vyžadujú špecifické typy infraštruktúry.

- Ekologické prístupy a znižovanie nákladov: Ďalšie znižovanie energetických nárokov prostredníctvom inovatívnych HW/SW infraštruktúrnych riešení.

Nasadenie hybridnej platformy a jej integrácia s existujúcimi virtualizovanými prostrediami s využitím RISC platformy a hyperkonvergovanej infraštruktúry umožní postupný prechod na moderné kontajnerované (cloud native) riešenia, čím sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť a zníženie prevádzkových nákladov rôznorodých aplikácii MZ SR.

V súčasnom stave je technologická infraštruktúra zabezpečená štandardnými prostriedkami a informačno-technickými zariadeniami MZ SR, akými sú pracovné stanice, notebooky, zdieľané serverové úložiská, počítačová sieť MZ SR a pod. Pre centralizované spracovanie veľkého počtu dát – integráciu, extrakciu, transformáciu a analýzu však nie je súčasná infraštruktúra postačujúca a je potrebné zabezpečiť rozvoj technickej infraštruktúry pre navrhované moduly CIP, akými sú hlavne výpočtový výkon a úložiská.

### Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – TO BE

V nasledujúcej tabuľke sú predpokladané požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky, ktoré majú vplyv na výkon, sizing prostredia, napr. počet interných používateľov, počet externých používateľov, počet spracovávaných procesov, dokumentov, komunikáciu medzi vrstvami architektúry IS, využívanie sieťovej infraštruktúry (Govnet, LAN, VPN, …). Uvedené predpoklady sú orientačné je potrebné spresniť počas fázy Analýza a Dizajn.

| Parameter | Jednotky | Predpokladaná hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet interných používateľov | Počet | 100 | MZ SR |
| Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom zaťažení | Počet | 30 - 100 |  |
| Počet reportov spracovávaných internými používateľmi v danom čase | Počet | 1000 | 10 reportov/užívateľ |
| Počet externých používateľov (internet) | Počet | 100 |  |
| Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení | Počet | 30 | nemocnice |
| Počet hospitalizácií za rok pre 19 nemocníc | Počet | 633333 |  |
| Počet vyšetrení za rok pre 19 nemocníc | Počet | 9220317 |  |
| Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie | Počet/obdobie | 26996 | Denný počet transakcií pre 19 nemocníc, každý deň v 1 roku. |
| Priemerný počet operácií na transakciu (xml,json,db,api) za obdobie |  | 468883 | Denný počet operácií pre 19 nemocníc, každý deň v 1 roku. |
| Objem údajov na transakciu | Objem/transakcia | 1-20 MB |  |
| Objem existujúcich kmeňových dát | Objem | 48 TB | Predpokladaný ročný nárast importovaných vstupných dát: 129 GB import pri dennom spracovaní 365 dní, pre 19 nemocníc. |
| Objem úložiska pre spracovanie údajov (produkčné prostredie) | Objem | Min. 250 TB 48 TB ročne |  |

Celková konfigurácia pre budúcu infraštruktúru MZ SR je rozdelená na dve etapy nasledovne:

Prvá etapa je vybudovanie robustného systému v správe a prevádzke MZ SR, bez nutnosti využívania cloudových riešení či už od MV SR , alebo NCZI. Ide o vybudovanie Onsite riešenia vyslovene v kompetencii MZ SR.

V druhej etape v podobe dopytového projektu na Lepšie využívanie údajov MZ SR bude riešené rozšírenie HW s SW časti o relevantný výkon a dodatočný počet serverov a úložnej kapacity.

| Etapa1 |  |  | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| HW | Integračný server |  | 2 |
| HW | HCI |  |  |
| HW | Storage |  | 1 |
| SW | Integračná platforma |  | 1 |
| SW | Data lake |  | 1 |
| SW | Dátová platforma |  | 1 |
| SW | Business Inteligence |  | 1 |
| Etapa2 |  |  | Počet |
| HW | Server | upgrade | 2 |
| HW | Storage | upgrade | 1 |
| SW | Data lake |  | 1 |

Pre plánovanú implementáciu systému sa odporúča zabezpečiť vysokovýkonnú RISC platformu v kombinácii s HCI a dedikovaným úložiskom, čo splní náročné požiadavky na škálovateľnosť, spoľahlivosť a efektívne spracovanie veľkých objemov údajov. Navrhované preferované parametre pre budúci stav infraštruktúry sú nasledovné.

Odporúča sa vybrať hybridné riešenie, ktoré bude kombináciou RISC platformy a hyperkonvergovanej architektúry, čo zabezpečí vysokú škálovateľnosť a flexibilitu v prevádzke virtualizovaných a kontajnerových aplikácií. Umiestnenie servera v rackovej skrini bude štandardným riešením pre dátové centrum. Zároveň by mal server disponovať redundantným napájaním, čím sa zabezpečí nepretržitá prevádzka a minimalizuje riziko výpadkov.

[RISC Platforma]

│

├── (32Gbps FC) → [Dátové úložisko] → (datasety, MDM DB)

│

└── (25GbE) → [HCI Cluster] → (ETL/Spark workloads, BI)

Výhoda navrhovanej architektúry je nasledovná, pretože spĺňa tieto požiadavky, aj z pohľadu udržateľnosti projektu:

- Vysoký výkon

  - RISC Platforma dokáže zabezpečiť MDM/RDBMS (nízka latencia).

  - HCI je možné škálovať pre ETL/Spark zaťaženia.

- Udržateľnosť

  - Podpora pre AI/ML scenáre.

  - Hybridné cloud riešenie.

Dodávateľ navrhne kompletnú serverovú infraštruktúru, dedikované úložisko, sieťové prvky a softvér pre prevádzku virtualizácie, DevSecOps, integrácií, data lake, dátovej platformy a business intelligence.

### Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – Integračný server

Server by mal dosahovať výkon pri 4 socketovom systéme podľa CPU 2017 benchmark v rámci SPECrate2017_int_peak minimálne 1580 bodov.

Odporúča sa, aby server disponoval minimálne 512 GB pamäte typu DDR5, pričom by mala byť dostupná možnosť rozšírenia až na 2 TB, aby bolo možné flexibilne reagovať na rastúce potreby systému. Ďalej sa odporúča podpora hardvérovej komprimácie pamäte, ktorá umožní efektívnejšie využívanie dostupnej kapacity.

Pre rýchly prístup k dátam by mal server obsahovať minimálne dva NVMe U.2 SSD disky s kapacitou aspoň 800 GB každý, čo zaistí vysokú rýchlosť čítania a zápisu a podporí plynulé spracovanie údajov.

Na zabezpečenie vysokej rýchlosti komunikácie s inými servermi sa odporúča vybaviť server minimálne štyrmi 10 Gbps Ethernet portami pre stabilnú a rýchlu komunikáciu s externými systémami. Na prístup k úložiskám dát by mal server disponovať minimálne štyrmi Fibre Channel portami s priepustnosťou 16 Gbps, čím sa zabezpečí dostatočný výkon pri prenose veľkých objemov dát.

V rámci podpory virtualizácie by server mal umožňovať definovanie minimálne 200 virtuálnych serverov, čím sa zvýši flexibilita a efektívne využitie dostupných zdrojov. Server by mal umožňovať nastavenie výkonových limitov pre skupiny virtuálnych serverov a dynamické prerozdelenie nevyužitého výkonu procesorov, čo optimalizuje zaťaženie. V prípade potreby by mal každý virtuálny server mať možnosť využiť celý výkon fyzického servera, pričom by mala byť zabezpečená funkcia presunu virtuálnych serverov medzi fyzickými servermi bez prerušenia prevádzky.

Preferovaný operačný systém pre server je Linux, ktorý by mal efektívne využívať celý dostupný výkon. Správa servera by mala byť možná na diaľku prostredníctvom vzdialeného prístupu, čo umožní efektívny monitoring a správu bez potreby fyzického prístupu.

Odporúča sa, aby server mal minimálnu záruku 3 roky, čím sa zabezpečí dlhodobá podpora a možnosť riešenia prípadných hardvérových problémov.

Navrhované parametre pre budúci stav servera zabezpečia výkonnú, škálovateľnú a flexibilnú infraštruktúru pre efektívnu prevádzku navrhovaného riešenia. Výkonná pamäť, vysokorýchlostná konektivita, vysoká efektivita výkonu na watt poskytnú základný kameň pre rýchle spracovanie veľkého objemu dát, s vysokým množstvom transakcií.

Tabuľka uvedená nižšie zobrazuje prehľad vybraných požiadaviek v budúcom stave pre serverovú časť pre Etapu 1.

| Základná konfigurácia servera | Minimálne požadované parametre |
| --- | --- |
| Prevedenie |  |
|  | Server umiestniteľný do skrine |
|  | Elektrické napájanie je redundantné |
| Výkon | Požaduje sa výkon pri 4 socketovom systéme podľa CPU 2017 benchmark v rámci SPECrate2017_int_peak minimálne 1580 bodov. |
| Systémová pamäť | Požaduje sa minimálne 512 GB DDR5 pamäte |
|  | Požaduje sa možnosť rozšírenia systémovej pamäte na 2 TB DDR5 |
|  | Možnosť zvýšiť kapacitu pamäti pomocou HW komprimácie alebo formou perzistencie pamäte |
| Subsystém interných pevných diskov | Minimálne 2x 800 GB NVMe SSD |
| Pripojenie pre komunikáciu s iným serverom. | Minimálne 4 x 10 Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu |
| Pripojenie k sieti na prístup k úložiskám dát | Minimálne 4 x Fibre Channel port, priepustnosť 16 Gbps |
| Virtualizácia | Podpora pre definovanie min. 200 virtuálnych serverov |
|  | Možnosť definovať limit poskytnutého výkonu hardvérového servera pre skupiny virtuálnych serverov |
|  | Možnosť prideliť nevyužitý výkon procesorov v automatickom režime bez zásahu operátora, ostatným virtuálnym serverom |
|  | Každý z virtuálnych serverov môže v automatickom režime získať výkon celého servera |
|  | Požaduje sa funkcia presunu virtuálneho servera medzi hardvérovými servermi bez prerušenia spracovania |
| Softvér | Operačný systém Linux na celý výkon servera |
| Správa a manažment servera | Vzdialeným prístupom |
| Záruka | Základná záruka 3 roky |

Tabuľka 3: Sumárny prehľad vybraných požiadaviek v budúcom stave pre server

### Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – HCI

Hyperkonvergovaná infraštruktúra bude obsahovať 4 uzly, pričom 1 uzol bude koordinačný a 3 pracovné

| Základná konfigurácia servera | Minimálne požadované parametre pre každý uzol |
| --- | --- |
| Prevedenie |  |
|  | Server umiestniteľný do skrine |
|  | Elektrické napájanie je redundantné |
| CPU | 2 x Intel Xeon Gold 6430 (32C/64T) |
| Systémová pamäť | Požaduje sa minimálne 512 GB DDR5 pamäte |
|  | Požaduje sa možnosť rozšírenia systémovej pamäte na 1 TB DDR5 |
|  | Možnosť zvýšiť kapacitu pamäti pomocou HW komprimácie alebo formou perzistencie pamäte |
| Boot disky | Minimálne 2 x 480GB SATA SSD |
| Subsystém interných pevných diskov | Minimálne 4x 1,6 TB NVMe U2 |
| Pripojenie k sieti na prístup k úložiskám dát | Minimálne 2 x Fibre Channel port, priepustnosť 25 Gbps |
| Softvér | Operačný systém Linux na celý výkon servera a kontajnerizačná SW platforma |
| Správa a manažment servera | Vzdialeným prístupom |
| Záruka | Základná záruka 3 roky |

### Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – Storage

Pre navrhovanú infraštruktúru úložiska sú preferované minimálne požiadavky na diskové mid-range pole, ktoré by malo zabezpečiť vysokú dostupnosť, efektívne ukladanie dát a vysoký výkon pre podnikové aplikácie.

Diskové pole by malo byť strednej kategórie s minimálne 256 GB cache pamäťou a redundantnými napájacími zdrojmi a kontrolérmi s podporou dátovej priepustnosti 256 Gb/s. Základný softvér pre správu diskového poľa musí zahŕňať funkcie internej virtualizácie, thin provisioningu, in-line kompresie a deduplikácie, synchrónnej a asynchrónnej replikácie, automatického tieringu, snapshotov a klonov LUN, nemeniteľných kópií LUN a multipath ovládačov. Softvérová a hardvérová podpora musí byť zabezpečená na obdobie minimálne 3 rokov.

Kapacita diskového poľa by mala dosahovať minimálne 34 TB RAW na NVMe SSD alebo Flash diskoch s efektívnou kapacitou 21 TiB bez kompresie a deduplikácie, so zapojením do RAID6 a HSP kapacitou distribuovanou cez všetky diskové moduly.

Diskové pole musí byť montovateľné do štandardnej 19-palcovej skrine, s redundantným jednofázovým napájaním do 250V. Všetky kľúčové komponenty musia byť redundantné, vymeniteľné a rozšíriteľné počas prevádzky bez nutnosti odstávky aplikácií. Požaduje sa aktívne riadenie end-to-end NVMe konektivity, podpora NVMe SSD s in-line kompresiou a kryptovaním dát bez zaťaženia CPU riadiacich jednotiek, podpora NVMe SCM a rotačných diskov. Diskové pole musí umožňovať mixovanie SCM a SSD modulov, ako aj detekciu ransomware hrozieb. Cache pamäť systému musí byť chránená batériami pre bezpečné uloženie dát pri výpadku napájania.

Diskové pole musí podporovať redundantnú Host/SAN konektivitu s celkovou dátovou priepustnosťou 256 Gb/s pre MM FC a 40 GbE TX iSCSI, s podporou 25 Gb/s iSCSI, 64 Gb/s a 32 Gb/s FC konektivity. Dedikované porty na manažment diskového poľa sú nevyhnutné.

Softvér diskového poľa musí podporovať štandardný aj thin provisioning, in-line kompresiu a deduplikáciu s časovo neobmedzeným licenčným pokrytím. Požaduje sa možnosť automatického vytvárania snapshotov, klonov LUN a nemeniteľných kópií v nastavených časoch. Riešenie musí zabezpečovať online výmenu kontrolérov, aktualizáciu softvéru a firmvéru diskových modulov bez prerušenia chodu aplikácií, vrátane podpory online zväčšenia LUN, riadenia QoS a klastrovania kontrolérov. Podpora kryptovania dát, monitoring záťaže a výkonu v reálnom čase sú takisto požadované.

Úložisko musí umožňovať vysokú dostupnosť dát v dvoch geograficky oddelených lokalitách s automatickým prepnutím IO operácií v prípade HW výpadku, pričom riešenie je transparentné voči pripojeným hostom. Systém musí tiež podporovať split-brain situácie pomocou SW arbitra.

Požadovaný manažment diskového poľa zahŕňa integráciu do MS HyperView, VMware VAAI a VASA, komerčné multipath ovládače pre OS zahrnuté v cene, manažment prostredníctvom GUI a CLI cez HTTPS a SSHv2, logovanie prístupov a udalostí, viacúrovňový manažment prístupových práv a integráciu do LDAP. Všetky potrebné komponenty vrátane kabeláže musia byť súčasťou pripojenia do SAN.

Diskové pole musí byť kompatibilné s operačnými systémami Linux, MS Windows, Unix a VMware. Základná záruka na diskové pole musí byť minimálne 3 roky, čo zabezpečí dlhodobú podporu a spoľahlivú prevádzku.

Tabuľka uvedená nižšie zobrazuje sumárny prehľad požiadaviek v budúcom stave pre úložisko pre Etapu 1.

| Storage | Minimálne požadované parametre |
| --- | --- |
| Základná konfigurácia diskového mid-range poľa |  |
| Základné vlastnosti | Diskové pole strednej kategórie |
|  | 256GB cache |
|  | Redundantné napájacie zdroje a kontroléry s podporou dátovej priepustnosti 256Gb/s |
|  | Základný SW nevyhnutný pre činnosť diskového poľa vrátane internej virtualizácie, thin provisioningu, in-line SW kompresie a deduplikácie, synchrónnej a asynchrónnej replikácie dát, automatického tieringu, vytvárania snapshotov a klonov LUN, vytvárania nemeniteľných kópií LUN, logickej konfigurácie, multipath ovládačov a SW a HW podpory na 3 roky |
| Kapacita | 250 TB RAW vytvorená na NVMe SSD/Flash diskoch. Efektívna kapacita pre ukladané dáta 193 TiB bez využitia kompresie a deduplikácie v RAID6 s HSP kapacitou distribuovanou cez všetky diskové moduly s veľkosťou kapacity jedného diskového modulu |
| Prevedenie | Diskové pole montovateľné do štandardnej 19" dátovej skrine, |
|  | elektrické napájanie je redundantné, jednofázové do 250V |
|  | Všetky kľúčové komponenty sú redundantné, vymeniteľné a rozšíriteľné počas prevádzky diskového poľa bez nutnosti odstávky aplikácií |
|  | Aktiv-aktiv riadiace jednotky s end-to end NVMe konektivitou |
|  | Podpora NVMe SSD s integrovanou in-line HW kompresiou a kryptovaním dát, ktorá nezaťažuje CPU riadiacich jednotiek, NVMe SCM, podpora rotačných diskov |
|  | Umožňuje mixovanie SCM a SSD diskových modulov v rámci kontroléra, mixovanie SSD a rotačných diskových modulov v rámci jednej rozširujúcej diskovej police |
|  | Umožňuje detekciu ransomware hrozieb na úrovni SW diskového poľa a na úrovni diskových modulov |
|  | RAID 1, 6 s rozložením hot-spare priestoru cez všetky diskové moduly v RAID |
|  | Dátová cache pamäť systému má veľkosť aspoň 256GB |
|  | Cache je chránená pre prípad výpadku napájania batériami a to na čas potrebný na vydumpovanie jej obsahu na interné rotačné/flash disky kontrolérov |
|  | Host/SAN konektivita redundantná s celkovou dátovou priepustnosťou 256Gb/s MM FC a 40GbE TX iSCSI |
|  | Systém podporuje 25Gb/s iSCSI, 64Gb/s a 32 Gb/s FC konektivitu, dedikované porty na manažment diskového poľa |
| SW vlastnosti | Umožňuje štandardný ako aj thin provisioning, in-line SW kompresiu a deduplikáciu. Časovo neobmedzené licenčné pokrytie danej funkcionality pre požadovanú kapacitu |
|  | Ponúkané riešenie umožňuje automatické a pravidelné vytváranie snapshotov a klonov LUN a nemeniteľných kópií v definovaných časoch používateľom |
|  | Ponúkané riešenie umožňuje štandardný ako aj thin provisioning. Časovo neobmedzené licenčné pokrytie danej funkcionality pre požadovanú kapacitu. |
|  | Ponúkané riešenie podporuje efektívne ukladanie dát pomocou SW inline kompresie a deduplikácie produkčných dát v reálnom čase |
|  | V prípade výpadku jedného z kontrolérov ponúkaného riešenia jeden zo zostávajúcich preberie automaticky celú jeho funkcionalitu pod svoj manažment, a to bez prerušenia chodu aplikácií |
|  | Ponúkané riešenie umožňuje online výmenu kontrolérov a aktualizáciu SW bez prerušenia chodu aplikácií |
|  | Ponúkané riešenie umožňuje online aktualizáciu firmware diskových modulov bez prerušenia chodu aplikácií |
|  | Umožňuje online zväčšenie virtuálneho LUN |
|  | Umožňuje riadenie QoS na úrovni hostov a LUN |
|  | Podporuje klastrovanie aspoň dvoch dual-kontrolér systémov do jedného štvor-kontrolérového systému |
|  | Podporuje kryptovanie dát |
|  | Umožňuje monitoring záťaže a výkonu v reálnom čase |
| Dostupnosť dát | Podporuje vytvorenie vysoko dostupného dátového úložiska umiestneného vo dvoch rôznych lokalitách s automatickým prepnutím IO operácií čítania a zápisu medzi lokalitami v prípade HW výpadku a po zotavení systému z tohoto výpadku. Toto riešenie sa chová transparentne voči pripojeným hostom a je nezávislé na OS bežiacich na týchto hostoch. V prípade vzniku situácie "split brain" rozhodne o ďalšom spôsobe fungovania klastra SW arbiter, ktorý sa nenachádza ani na jednom z dátových úložísk tvoriacich toto riešenie. |
|  | Ponúkané riešenie umožňuje vytvorenie LUN s vysokou dostupnosťou. Takýto LUN má dve synchrónne kópie, každá môže byť umiestnená na inom type RAID. V prípade výpadu primárnej kópie sa R/W I/O operácie automaticky a online presunú na sekundárnu kópiu. Rovnako pracuje aj návrat do pôvodného stavu pred vznikom poruchy. Časovo neobmedzené licenčné pokrytie danej funkcionality pre požadovanú kapacitu. |
| Manažment | Umožňuje integráciu do MS HyperView a VMWare VAAI a VASA |
|  | Komerčné multipath ovládače pre požadované OS musia byť zahrnuté v cene. Časovo neobmedzené licenčné pokrytie danej funkcionality pre požadovanú kapacitu. |
|  | Manažment prostredníctvom GUI a CLI cez HTTPS a SSHv2 |
|  | Vykonáva logovanie prístupov, činností a udalostí do súborových logov |
|  | Umožňuje viac úrovňový manažment s rôznymi úrovňami práv administrátorov |
|  | Integrácia do LDAP |
|  | Všetky komponenty vrátane kabeláže potrebné na pripojenie do SAN |
| Podpora OS a SW | Linux, MS Windows, Unix, VMWare |
| Základná podpora | Základná záruka 3 roky |

Tabuľka 4: Sumárny prehľad požiadaviek v budúcom stave pre storage

### Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – Integračná platforma

Integračná platforma je navrhnutá na prepájanie a integráciu aplikácií bez ohľadu na formáty a protokoly, ktoré tieto aplikácie podporujú. Poskytuje funkciu Enterprise Service Bus (ESB), čím umožňuje centralizovanú a spoľahlivú správu komunikácie medzi systémami a aplikáciami. Platforma musí zabezpečovať integrácie s využitím princípov architektúry orientovanej na služby (SOA) a fungovať ako sprostredkujúca vrstva (middleware), ktorá umožní vzájomnú komunikáciu sád služieb. Podpora rôznych protokolov a konektorov je nevyhnutná, pričom systém musí umožňovať prácu minimálne s JMS, HTTP, HTTPS, webovými službami (SOAP, REST), súbormi, TCP/IP, Kafka, ODBC a JDBC.

Platforma musí zabezpečovať spoľahlivý prenos správ, pričom v prípade nedostupnosti príjemcu musí implementovať nástroje na opakované odoslanie správ. Je dôležité, aby žiadna správa nebola v rámci integračnej platformy stratená – správa musí byť buď doručená, alebo uložená a zaradená do zoznamu nedoručených správ. Súčasťou platformy musí byť konektivita na messaging systém, ktorý je licenčne súčasťou riešenia, a musí podporovať transakčný spôsob spracovania správ.

Platforma musí podporovať širokú škálu formátov, minimálne XML, JSON, priemyselné štandardy a vlastné formáty, aby zabezpečila flexibilitu pri práci s rôznymi dátovými štruktúrami. Integrované grafické prostredie poskytuje možnosti návrhu, testovania a ladenia integračných scenárov a integračnej logiky, pričom umožňuje vývoj integrácií bez potreby kódovania. Súčasťou grafického prostredia je aj možnosť vytvárania šablón pre opakované použitie, čo zjednodušuje a zrýchľuje tvorbu nových integračných riešení. Vývoj integrácií môže byť realizovaný oddelene od ich nasadenia.

Platforma musí podporovať rôzne operácie pre spracovávané správy, vrátane smerovania (routing), transformácie, filtrovania, obohacovania, monitorovania, distribúcie, zberu, korelácie a detekcie. Smerovanie aktivít musí byť možné na základe obsahu správ, a tiež musí byť zabezpečená transformácia správ do formátu vhodného pre jednotlivé pripojené systémy. Platforma musí umožňovať prácu s XML schémami (XSD) a webovými službami (WSDL), vrátane validácie správ voči definovaným schémam, pričom transformácie môžu byť definované pomocou grafického editora s podporou mapovania, Java, SQL a XSL.

Podporovaná musí byť aj tvorba modelov popisujúcich štruktúru správ a konektory pre možnú budúcu integráciu s cloudovými SaaS službami, v prípade nutnosti masívnej neočakávanej požiadavky na scale-out riešenia. Riešenie musí umožňovať nasadenie vo forme kontajnerov a podporovať vertikálnu aj horizontálnu škálovateľnosť. To zahŕňa možnosť behu ľubovoľného počtu integračných runtime s nasadením viacerých scenárov pre každý runtime. Runtime musí obsahovať grafické rozhranie s prístupom k štatistikám o jednotlivých integráciách, priepustnosti a počtoch spracovaných transakcií.

Administrácia a riadenie systému musí byť možné z príkazového riadku, grafickej konzoly, cez webové rozhranie alebo REST API, čím sa zabezpečuje flexibilné riadenie. Na zaistenie vysokej dostupnosti musí platforma pracovať v režime HA (High Availability) a podporovať vyvažovanie záťaže (Load Balancing), čím sa dosiahne nepretržitá prevádzka aj v prípade zlyhania niektorých komponentov.

Týmto spôsobom integračná platforma umožňuje efektívne prepojenie aplikácií a systémov, podporuje automatizáciu procesov, zlepšuje komunikáciu medzi službami a zabezpečuje vysokú dostupnosť a spoľahlivosť prevádzky.

### Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – Analytická platfroma

Architektúra riešenia bude integrovaná do navrhnutej arch. MZ SR a bude jej komplementárnym rozšírením o HW a SW, pre potreby dodatočných modulov na pre kvalitu údajov a my data komponent. Architektúra riešenia musí byť navrhnutá tak, aby oddeľovala vykonávací mechanizmus SQL od dátového skladu, čím sa zabezpečí nezávislosť týchto dvoch komponentov. Toto oddelenie umožní podporu viacerých typov vykonávacích engines SQL podľa typu spracovávanej úlohy, pričom príslušný vykonávací engine SQL sa bude môcť pripojiť k príslušnej databáze údajov. Riešenie musí umožňovať prístup k databáze prostredníctvom otvoreného tabuľkového formátu, pričom bude podporovaný distribuovaný SQL engine.

Riešenie musí tiež poskytovať konektory na pripojenie k existujúcim zdrojom údajov, vrátane relačných databáz a NoSQL databáz, prostredníctvom distribuovaného SQL engine. Zároveň musí ponúkať jednotný prístupový bod ku všetkým pripojeným zdrojom, čo zjednoduší prístup k rôznym typom údajov pre analytické platformy. V rámci správy prístupov musí systém umožniť používateľom prístup na základe pridelených rolí, pričom bude možné definovať prístupové pravidlá na úrovni vykonávacích engines a dátových spojení. Ďalej musí byť možné definovať politiky až na úroveň položiek tabuľky.

Riešenie musí obsahovať aj funkcionalitu na sledovanie historického prehľadu všetkých SQL operácií, pričom bude možné analyzovať plány vykonávania SQL s cieľom ich optimalizácie. Nasadenie riešenia musí byť možné na kontajnerovej platforme pre samostatnú inštaláciu spravovanú zákazníkom, ako aj na všetkých verejných cloudových platformách, musí sa jednať o cloud native rišenie. Riešenie musí podporovať prevádzku ako dodatočný komponent k existujúcemu systému. Minimálne funkčné požiadavky sú nasledovné:

- Integrovanie s rôznymi systémami a aplikáciami

- Musí byť k dispozícii jednotné webové používateľské prostredie s protokolom HTTPS

- Systém musí umožňovať správu prostredníctvom príkazového riadku

- Na jednotné spracovanie a optimalizáciu údajov z rôznych zdrojov údajov musí systém podporovať prevádzku viacerých typov exekučných mechanizmov

- Systém musí podporovať engine exekúcie na spracovanie úloh dátového skladu

- Architektúra systému musí byť navrhnutá tak, aby oddeľovala engine exekúcie a dátové sklady s možnosťou súčasného prístupu rôznych engine exekúcie k dátovému skladu

- Systém musí podporovať otvorený tabuľkový formát

- Systém musí podporovať rôzne otvorené formáty údajov vhodné pre prácu s veľkými objemami údajov, ako napríklad Parquet, Avro, ORC, Delta Lake, Apache Iceberg alebo ekvivalentné

- Konverzia dát do jednotného formátu (napr. CSV, JSON, XML)

- Systém musí podporovať metaúložisko ako úložisko metadát

- Riešenie musí umožňovať jednotné distribuované SQL spracovanie údajov z rôznych zdrojov údajov (štruktúrované, pološtruktúrované a neštruktúrované zdroje údajov).

- Pre transakčné spracovanie musia byť splnené podmienky ACID

- Systém má nástroje na optimalizáciu dotazov SQL

- Systém musí umožňovať prístup k existujúcim platformám relačných databáz OLTP a platformám dátových skladov

- Systém musí podporovať niektorú z databáz NoSQL

- Systém musí podporovať distribuovanú streamingovú platformu Apache Kafka alebo ekvivalent

- Systém musí poskytovať správu dátových tokov ( data linage )

- Systém musí poskytovať ochranu citlivých údajov

- Systém musí zabezpečiť, aby sa dátové procesy a údaje spravovali v súlade s účinnými právnymi predpismi (data governance)

### Návrh riešenia technologickej architektúry

Centrálnu integračnú platformu bude tvoriť množina modulov, ktoré budú zodpovedné za získavanie dát, ich spracovanie a prezentáciu používateľovi. Podstatou je, že dáta sa nebudú pripravovať manuálnym spôsobom, ale platforma bude schopná pomocou vytvorených integrácií dáta extrahovať priamo zo zdrojového systému. Aj napriek viacerým zdrojom dát bude platforma zabezpečovať konsolidované dáta v jednotnej štruktúre. Správnosť a kvalita dát bude zabezpečovaná modulom dátovej kvality, ktorý bude priebežne vyhodnocovať správnosť dát. Spracované a skontrolované dáta budú slúžiť ako základ reportingu v reportingovom module, kde si používatelia budú môcť prezerať existujúce reporty, alebo si vyskladať report podľa potreby.

Samotné používateľské rozhranie CIP bude webová aplikácia, ktorá bude dostupná z webového prehliadača.

Navrhovaná Centrálna integračná platforma bude mať viac vrstvovú architektúru a bude poskytovať viaceré funkcie:

- Integračný komponent

- Extrakčná funkcia

- Funkcia dátového štandardu

- Modul kvality a čistenia údajov

- Funkcie dátovej kvality

- Business Intelligence modul (reportingový modul) a Používateľské rozhranie

- Analytické a zobrazovacie funkcie

- Modul Rozhrania nemocníc

- Rozhrania na strane NIS nemocníc, ktoré sú potrebné pre integráciu CIP

Modul Integračný komponent

Na nasledujúcom obrázku je znázornená konceptuálna architektúra technického riešenia Centrálnej integračnej platformy – Modulu integrácia.

Obrázok 5 Konceptuálna architektúra technického riešenia

Integračná funkcia bude zodpovedná za realizáciu integrácií na zdrojové systémy. Bude realizovať pripojenie na dátový zdroj vo vopred dohodnutých časových intervaloch. Po pripojení a extrakcii dát sa systém ihneď ako to bude možné, odpojí od dátového zdroja, aby sa predišlo vyťaženiu a spomaleniu zdrojového systému.

Predpokladané integrácie:

| Entita | Aktuálny zdrojový systém | Budúci zdrojový systém |
| --- | --- | --- |
| Dátum | vygenerované | vygenerované |
| Subjekt (Organizácia) | ÚDZS | IS Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti |
| Lieky | ŠÚKL | ŠÚKL (Vnútorný IS o liekoch) |
| Prevody držiteľov | ŠÚKL | ŠÚKL (Vnútorný IS o liekoch) |
| Výdaj lieku – výkazy | NCZI (L výkaz) | IS OPE |
| Výdaj lieku - ERP | LIS | CES |
| Uhradené lieky z verejného ZP | NCZI | NCZI |
| Nákupy | NIS | CES |
| Objednávka | NIS | CES |
| Zmluva | CRZ | CES |
| Dodávateľ | LIS/NIS | CES |
| Odberateľ | LIS/NIS | CES |
| Investície | (.xlsx šablóna) podriadené organizácie MZSR | (.xlsx šablóna) podriadené organizácie MZSR |
| Pohľadávky a záväzky | NIS | CES |
| Faktúry | NIS | CES |
| Hlavná kniha | NIS | CES |
| Finančný plán | (.xlsx šablóna) | CES |
| Plán činnosti organizácie | (.xlsx šablóna) | CES |
| Výnosy | NIS | CES |
| Náklady | NIS | CES |
| Tržby | NIS | CES |
| Výkony | NIS | CES |
| Medicínske a výkonnostné dáta | (.xlsx šablóna) | IS OPE |
| Benchmarking | (.xlsx šablóna) | NIS |
| Lôžkový fond | IS EPIS | NIS |
| Dostupnosť liekov a ŠZM | IS EPIS | NIS |
| Spotreba ŠZM | NIS | CES |

Extrakčná funkcia bude slúžiť na samotnú extrakciu dát. Bude obsahovať samotné ETL procedúry na extrakciu dát a dátové štruktúry do ktorých budú tieto dáta ukladané. Tieto dáta budú zo zdrojového systému extrahované v surovom stave, to znamená že na nich počas procesu nebudú aplikované žiadne zmeny. Tieto dáta budú extrahované ako celkový extrakt, alebo ako inkrementálny extrakt. Typ extraktu, periodicita a rozsah dát budú definované po detailnej analýze.

Dáta v extrakčnej vrstve budú dostupné po dobu definovanú potrebami, alebo dodávateľom.

Funkcia zmeny dátového štandardu bude obsahovať transformačné procedúry zodpovedné za:

- Zmena dátového štandardu,

- Konsolidácia dát,

- Agregácia dát,

- Kalkulácia metrík,

- Čistenie dát.

Zdrojom dát pre túto vrstvu budú dáta získané extrakciou v extrakčnej vrstve. Procedúry na zmenu dátového štandardu budú navrhnuté a realizované na základe detailnej analýzy dodávateľom počas implementačnej fázy projektu.

Modul kvality a čistenia údajov

Modul dátovej kvality bude obsahovať špecifické procedúry na vyhodnocovanie dátovej kvality. Tieto procedúry navrhne a vyvinie dodávateľ na základe detailnej analýzy počas implementačnej fázy. Kontroly budú automatizované a budú aplikovateľné v extrakčnej, transformačnej a prezentačnej vrstve. Výsledok dátovej kontroly bude zaslaný pridelenému vlastníkovi dátovej kontroly, prípadne zapísaný do metadát a neskôr zobrazený v reporte dátovej kvality. Na základe vážnosti problému s dátami modul rozhodne o zastavení ďalších ETL procesov, alebo len o informovaní vlastníka.

Modul Business Intelligence / Reportingová vrstva

Táto vrstva ponúkne používateľovi možnosť vytvorenia reportov nad dátami dostupnými v prezentačnej vrstve. Dáta budú používateľom prezentované ako vizualizované reporty, prostredníctvom vizualizácií. Reporting bude dynamický a interaktívny. Vždy bude obsahovať aktuálne dáta, s reportom bude môcť používateľ pracovať a podľa potreby filtrovať, prehliadať, analyzovať dáta.

Viditeľnosť dát bude ovplyvnená prístupovými právami pridelenými konkrétnemu používateľovi, resp. skupine používateľov.

Prezentačná funkcia obsahuje samotný finálny konsolidovaný dátový model. Bude zodpovedná za napĺňanie finálneho dátového modelu dátami, teda fyzickej dátovej štruktúry a za ukladanie týchto dát vo fyzických dátových štruktúrach. Taktiež bude tieto dáta historizovať a uchovávať informácie o zmenách v dátach.

Dáta tejto vrstvy budú dostupné pre konzumentov dát a budú zobrazované v používateľskom rozhraní platformy.

Dodávateľ navrhne logický dátový model na základe detailnej analýzy používaných a požadovaných dát. Tento model po validácií a schválení MZ SR použije pre vytvorenie a implementáciu fyzického dátového modelu.

Predmetom analýzy dodávateľa bude aj analýza uskutočniteľnosti tohto modelu a procesov s ním spojených.

Používateľské rozhranie

Je to priestor, v ktorom používateľ vie pracovať s CIP platformou, vie využívať jej funkcionality a vie pristupovať k dátam. Tento priestor by mal byť intuitívny a ľahký na pochopenie.

Rámcová technologická architektúra vyplýva z vybranej alternatívy aplikačnej architektúry. Súčasná infraštruktúra nie je kapacitne prispôsobená pre podmienky fungovania CIP a je preto potrebné vytvoriť prostredia, ktoré zabezpečia: vývoj, testovanie a prevádzku CIP ako aj zálohovanie údajov.

### Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

V projekte sa nepredpokladá využívanie služieb vládneho cloudu.

## Bezpečnostná architektúra

V súčasnom stave je bezpečnosť údajov riadená zmysle interných predpisov MZSR. Navrhovaný systém by mal spĺňať minimálne požiadavky v zmysle CSIRT - Metodiky pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti. https://www.csirt.gov.sk/metodika-zabezpecenia-ikt.html?csrt=13813447150791197614

Navrhované riešenie musí byť v súlade s právnymi predpismi v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov a zároveň s technickými normami, ktoré stanovujú úroveň potrebnej bezpečnosti IS, pre manipuláciu so samotnými dátami, alebo technické/technologické/personálne zabezpečenie samotnej výpočtovej techniky/HW vybavenia. Ide najmä o zákony a vykonávacie predpisy:

- Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe

- Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti

- Zákon č. 367/2024 Z.z. o kritickej infraštruktúre

- Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov

- Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/1689 z 13. júna 2024, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie a ktorým sa menia  nariadenia (ES) č. 300/2008, (EÚ) č. 167/2013, (EÚ) č. 168/2013, (EÚ) 2018/858, (EÚ) 2018/1139  a (EÚ) 2019/2144 a smernice 2014/90/EÚ, (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2020/1828 (akt o umelej inteligencii)

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o informačný systém v oblasti zdravotníctva, musí byť v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré sú požadované pre budovanie IS v oblasti zdravotníctva, ako aj pre budovanie IS vo verejnej a štátnej správe.

# Závislosti na ostatné ISVS / projekty

Prehľad známych projektov, programov a informačných systémov (ISVS), od ktorých je realizácia pripravovaného projektu závislá.

| Stakeholder | Kód projektu /ISVS (z MetaIS) | Názov projektu /ISVS | Termín ukončenia projektu | Popis závislosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | projekt_211 | Projekt Centrálny ekonomický systém | 2026 | Závislosť na migrácii ERP systémov 19 nemocníc do CES z ktorých CIP bude využívať údaje. |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | projekt_1159 | Informačný systém elektronickej fakturácie |  | Závislosť na implementácii elektronického spracovania faktúr. Po zjednotení elektronického obehu faktúr v podmienkach Slovenska klesne počet papierovo spracovávaných faktúr v nemocniciach. Informačný systém elektronickej fakturácie bude zabezpečovať funkcionality súvisiace so zaručenou elektronickou fakturáciou v zmysle pripravovaného zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a požiadaviek vyplývajúcich z európskej smernice 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní. |
| MZ SR | Projekt_3133 | Lepšie využívanie údajov MZ SR | 2026 | Projekt komlementárne rozvíja projekt CIP MZ o ďalšie funkčnosti a tvorí ucelený pohľad na budúci stav IKT v rámci organizácie |
| NCZI | projekt_508 | Online procesy eZdravia |  | Projekt pre vytvorenie unifikovaných rozhraní z dôvodu zabezpečenia jednotného zberu a ukladania dát vrátane rozhraní pre správu dát s dôrazom na bezpečnosť prístupu k dátam. CIP bude konzumentom dát, ktoré budú poskytované prostredníctvom OPE (NCZI) predovšetkým zo systému ISZI a JÚRZ |

V prehľade nie sú uvedené plánované zmeny v IS dotknutých PZS, napr. plánované výmeny nemocničných informačných systémov, predĺženie podpory IS v nemocniciach na dlhšie obdobia a pod. Plány pre obstarávania a objednávania zmien v IT sú evidované PZS priebežne do centrálneho systému, sledované a odsúhlasované na úrovni MZ SR.

# Zdrojové kódy

Ustanovenia k zdrojovým kódom a licenciám budú uvedené v zmluve s dodávateľom v zmysle zákonnej právnej úpravy a  usmernenia pre oblasť zdrojových kódov:

- Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie predpisy

- Metodické usmernenie č. 024077/2023 – o kvalite zdrojových kódov a balíkov softvéru zverejnené na stránke: https://mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/

- Inštrukcie k EUPL licenciám: https://commission.europa.eu/content/european-union-public-licence_en

- Vyhláška č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy, najmä Príloha č.2 tejto vyhlášky, časť J. Akvizícia, vývoj a údržba informačných technológií verejnej správy.

# Prevádzka a údržba

Úroveň podpory používateľov bude v súlade s internými postupmi MZ SR v oblasti správy systémov a definovaná v rámci servisnej zmluvy resp. SLA.

## Riešenie incidentov – SLA parametre

Za incident je považovaná chyba IS, t.j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby Vládneho cloudu alebo komunikačnej infraštruktúry.

Označenie naliehavosti incidentu:

| Označenie naliehavosti incidentu | Závažnosť incidentu | Popis naliehavosti incidentu |
| --- | --- | --- |
| A | Kritická | Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť, nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS. |
| B | Vysoká | Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať časť systému. |
| C | Stredná | Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému. |
| D | Nízka | Kozmetické a drobné chyby. |

možný dopad:

| Označenie závažnosti incidentu | Dopad | Popis dopadu |
| --- | --- | --- |
| 1 | katastrofický | katastrofický dopad, priamy finančný dopad alebo strata dát, |
| 2 | značný | značný dopad alebo strata dát |
| 3 | malý | malý dopad alebo strata dát |

Výpočet priority incidentu je kombináciou dopadu a naliehavosti v súlade s best practices ITIL V3 uvedený v nasledovnej matici:

| Matica priority incidentov |  | Dopad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Katastrofický - 1 | Značný - 2 | Malý - 3 |
| Naliehavosť | Kritická - A | 1 | 2 | 3 |
|  | Vysoká - B | 2 | 3 | 3 |
|  | Stredná - C | 2 | 3 | 4 |
|  | Nízka - D | 3 | 4 | 4 |

Vyžadované reakčné doby:

| Označenie priority incidentu | Reakčná doba(1) od nahlásenia incidentu po začiatok riešenia incidentu | Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu (DKVI) (2) | Spoľahlivosť (3) (počet incidentov za mesiac) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 hod. | 4 hodín | 1 |
| 2 | 1 hod. | 12 hodín | 2 |
| 3 | 1 hod. | 24 hodín | 10 |
| 4 | 1 hod. | Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov |  |

Vysvetlivky k tabuľke

(1) Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie.

(2) DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky - čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu úspešným uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu verejným obstarávateľom (DKVI) sa počíta počas celého dňa. Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.

(3) Maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné alebo technicky súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas pracovného času 8 hodín) sú považované ako jeden incident.

(4) Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho prostredia majú prioritu 3 a nižšiu

Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia. Za incident na testovacom prostredí sa nepovažuje incident vztiahnutý k práve testovanej funkcionalite.

Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

- Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)

- Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)

Pre tieto služby budú dohodnuté osobitné parametre dodávky.

## Požadovaná dostupnosť IS:

| Popis | Parameter | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Prevádzkové hodiny | 12 hodín | od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní |
| Servisné okno | 10 hodín | od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní |
|  | 24 hodín | od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času. |
| Dostupnosť produkčného prostredia IS | 98,5% | 98,5% z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 66 hod. Maximálny mesačný výpadok je 5,5 hodiny. Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni. Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie incidentu na L3 v čase od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné okná a plánované odstávky IS. V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. |

### Dostupnosť (Availability)

Dostupnosť (Availability) je vyjadrená ako percento času v danom období, obvykle za rok. Predpokladá sa dostupnosť na úrovní 98% dostupnosť, čo znamená kumulatívny výpadok 7,30 dňa ročne resp. 14 hodín mesačne.

# Požiadavky na personál

PROJEKTOVÝ TÍM

Zostavuje sa Riadiaci výbor (RV), v minimálnom zložení 6 členov, vrátane predsedu RV.

RV projektu tvoria:

- Členovia RV s hlasovacím právom

- Predseda RV,

- Biznis vlastník,

- Zástupca kľúčového používateľa,

- Zástupca prevádzky.

- Členovia RV bez hlasovacieho práva

- Zástupca NCZI,

- Zástupca dodávateľa (v realizačnej fáze projektu).

Predsedu RV menuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.

Členov RV menuje predseda RV. Predseda RV odovzdá každému členovi RV menovací dekrét.

RV určí a vymenuje rolu:

- Projektový manažér za objednávateľa (PM)

Predseda RV odovzdá projektovému manažérovi menovací dekrét.

Zostavuje sa Projektový tím objednávateľa, v predpokladanom zložení:

- Projektový manažér

- Kľúčový používateľ

- IT analytik,

- IT architekt,

- Manažér kvality,

- Manažér IT prevádzky,

- IT Tester

- Biznis vlastník

- Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Projektový tím je vymenovaní doručením menovacích dekrétov alebo vytvorením komunikačnej matice.

Nominácie osôb a obsadenie projektového tímu za:

- objednávateľa môžu byť definované postupne pre relevantné roly pred každou fázou,

- dodávateľa budú záväzne definované pri výbere dodávateľa a nominované na začiatku realizácie projektu.

Ďalšie ustanovenia sú popísané vo Vyhláške MIRRI č. 401/2023 o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.

## 8. 1 Pracovná náplň projektového tímu

Tabuľka popisu práce a zodpovedností jednotlivých projektových rolí

| Projektová rola | Popis práce | Zodpovednosti |
| --- | --- | --- |
| - Projektový manažér | Manažuje projekt počas celého jeho životného cyklu, riadi ľudské a finančné zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu a komunikáciu s dodávateľmi. Zodpovedá za implementáciu projektu v súlade s platnými predpismi. | - Riadenie projektových zdrojov (ľudské a finančné). - Aktualizácia BC/CBA a predkladanie na rokovania. - Sledovanie plnenia harmonogramu a rozpočtu. - Riadenie rizík projektu. - Dohľad nad plnením zmluvných záväzkov. - Zmenové riadenie a implementácia funkčných zmien. - Administrácia pracovných výkazov a dokumentácie. - Príprava materiálov na audity a kontroly. |
| - IT analytik | Analyzuje a spracováva funkčné požiadavky, navrhuje riešenia IT systémov vrátane biznis a technických aspektov. Koordinuje činnosti SW analytikov a zabezpečuje dokumentáciu. | - Zber a analýza požiadaviek na IT systémy. - Tvorba analytických modelov a návrh systémov. - Koordinácia s IT architektmi a vývojármi. - Špecifikácia IT procesov a technických požiadaviek. - Analýza podnikových a procesných systémov. - Návrh softvérových riešení. |
| - IT architekt | Navrhuje IT architektúru a technológie s dôrazom na udržateľnosť, kvalitu a náklady. Zodpovedá za návrh systémov, optimalizáciu technických prostriedkov a dohľad nad projektovou dokumentáciou. | - Návrh architektúry IT systémov. - Projektovanie dizajnu a štruktúry IT infraštruktúry. - Kontrola súladu implementácie s projektovou dokumentáciou. - Konzultácie a poradenstvo v oblasti IT architektúry. - Dohľad nad technickými riešeniami a ich zlučiteľnosťou s požiadavkami projektu. |
| - Biznis vlastník | Kľúčová osoba na strane zákazníka, ktorá definuje biznis požiadavky, schvaľuje funkčné a technické riešenia a zabezpečuje plnenie cieľov projektu v súlade s očakávaniami používateľov. | - Schvaľovanie biznis a technických požiadaviek. - Definícia výkonnostných ukazovateľov projektu. - Posúdenie a schválenie projektových výstupov. - Zabezpečenie kvality výstupov pre používateľov. - Odsúhlasovanie akceptačných kritérií a ich naplnenie. - Dohľad nad plnením očakávaní koncových používateľov a hodnotenie výstupov. |
| - Kľúčový používateľ | Reprezentuje záujmy budúcich používateľov, špecifikuje funkčné a technické požiadavky, kontroluje kvalitu výstupov a aktívne sa podieľa na testovaní a schvaľovaní výsledkov projektu. | - Návrh a špecifikácia funkčných a technických požiadaviek. - Overovanie kvality produktov. - Definovanie akceptačných kritérií. - Akceptačné testovanie a schvaľovanie produktov. - Zodpovednosť za zmenové požiadavky a ich implementáciu. - Dohľad nad dodržaním "user experience" (UX) a kontrola výstupov. |
| - Manažér kvality |  |  |
| - Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti | Manažér kybernetickej bezpečnosti zodpovedá za riadenie a implementáciu opatrení na ochranu informačných systémov, údajov a digitálnych aktív ministerstva pred kybernetickými hrozbami. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby boli systémy ministerstva primerane chránené pred neoprávneným prístupom, kybernetickými útokmi a inými bezpečnostnými incidentmi. | - Riadenie bezpečnosti - Manažment hrozieb a rizík - Aplikácia bezpečnostných opatrení - Výkon operatívnych bezpečnostných činností - Riadenie súladu |
| - IT Tester | IT Tester je zodpovedný za plánovanie, prípravu, vykonávanie a dokumentovanie testov softvéru, s cieľom identifikovať a nahlásiť chyby a zabezpečiť kvalitu produktu pred jeho uvedením do prevádzky. | - Príprava testovacích scenárov a prípadov - Vykonávanie testov - Identifikácia a nahlasovanie chýb - Analýza výsledkov testov - Príprava reportov |
| - Manažér IT prevádzky | Dátový špecialista spravuje, analyzuje a zabezpečuje kvalitu dát organizácie, s cieľom poskytovať relevantné informácie na podporu rozhodovacích procesov a optimalizáciu organizácie | - Zabezpečenie spoľahlivosti a aktuálnosti dátových zdrojov a systémov. - Spracovanie dát, identifikácia trendov a vytváranie reportov pre podporu rozhodovania. - Implementácia skriptov a nástrojov na zefektívnenie práce s dátami. - Poskytovanie dátových analýz a konzultácií ostatným oddeleniam. |

# Prílohy

Príloha č. 1: Katalóg existujúcich výkazov CES

Príloha č. 1: Katalóg výkazov CES

Tabuľka nižšie obsahuje zoznam dostupných štandardných výkazov CES v zmysle publikovaného dokumentu MF SR - DSR2_CES_M27_Reportig.docx, zdroj:

https://ces.mfsr.sk/ces/specifikacia-modulov/m27-reporting.html

V tejto prílohe je uvedený sumárny prehľad výkazov. Tabuľka je zhrnutím výkazov identifikovaných a používaných v jednotlivých modulových a procesných dokumentoch v rámci Detailnej špecifikácie riešenia (DŠR).

| ID výkazu | Výkaz | Popis | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| M01_REP_001 | Menovitý zoznam pracovníkov | Systém zobrazí menovitý zoznam pracovníkov |  |
| M01_REP_002 | Personálne opatrenia | Systém zobrazí zoznam personálnych opatrení |  |
| M01_REP_003 | Rodinní príslušníci | Systém zobrazí zoznam rodinných príslušníkov |  |
| M01_REP_004 | Podklady pre zápočtový list | Systém zobrazí zápočtový list |  |
| M01_REP_005 | Kontrola referenčných čísiel | Systém zobrazí výsledok kontroly referenčných čísiel |  |
| M01_REP_006 | Návrhy na starobný dôchodok | Systém zobrazí zoznam zamestnancov s návrhom na starobný dôchodok |  |
| M01_REP_007 | Pracovníci s dôchodkom/postihnutím | Systém zobrazí pracovníkov s dôchodkom/postihnutím |  |
| M01_REP_008 | Prehľad dôchodcov s mesačným zárobkom | Systém zobrazí zoznam dôchodcov s mesačným zárobkom |  |
| M01_REP_009 | Prepočet dátumov infotypu 0041 na roky a dni | Systém zobrazí počet rokov a dní z druhu dátumu v IT0041 podľa zamestnancov |  |
| M01_REP_010 | Veková štruktúra | Systém zobrazí vekovú štruktúru zamestnancov |  |
| M01_REP_011 | Vekové výročia | Systém zobrazí zoznam zamestnancov, ktorý dosiahnu vekové výročie |  |
| M01_REP_012 | Pracovné výročia | Systém zobrazí zoznam zamestnancov, ktorý dosiahnu pracovné výročie |  |
| 01_REP_013 | Evidenčné stavy pracovníkov | Systém zobrazí evidenčné stavy zamestnancov |  |
| M01_REP_014 | Kvalifikačná štruktúra | Systém zobrazí kvalifikačnú štruktúru zamestnancov |  |
| M01_REP_015 | Výkaz o plnení pov.podielu zam.so Zdravotným postihnutím | Systém zobrazí výkaz o plnení povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím |  |
| M01_REP_016 | Vytvorenie návrhu odmien | Systém zobrazí zoznam zamestnancov s návrhom na odmenu pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov |  |
| M02_REP_001 | Zoznam hotovosť/účet | Systém zobrazí zoznam zamestnancov s ich hotovostnými a bezhotovostnými prevodmi. |  |
| M02_REP_002 | Prehľad vyúčtovaní a zrážok | Systém zobrazí zoznam zamestnancov s výplatou v hotovosti, zaslanou výplatou na účet a bezhotovostnými prevodmi. |  |
| M02_REP_003 | Mincovka a podpisová listina - výplata | Systém zobrazí mincovku pre výplaty v hotovosti s podpisovou listinou. |  |
| M02_REP_004 | Mincovka a podpisová listina - záloha | Systém zobrazí mincovku pre zálohy v hotovosti s podpísanou listinou. |  |
| M02_REP_005 | Doklad o odmene (výplatná páska) | Systém zobrazí výplatnú pásku zamestnanca. |  |
| M02_REP_006 | Výkaz zdravotného poistenia | Systém vytvorí výkaz zdravotného poistenia. |  |
| M02_REP_007 | Hromadné oznámenie pre ZP | Systém vytvorí hromadné oznámenia do zdravotných poisťovní. |  |
| M02_REP_008 | Zoznam poistencov zdravotnej poisťovne | Systém zobrazí zoznam zamestnancov podľa zdravotných poisťovní. |  |
| M02_REP_009 | Zdravotné poistenie menovite | Systém zobrazí prehľad zdravotného poistenia za obdobie. |  |
| M02_REP_010 | Prehľad nápočtov pre DVZ náhrady príjmu | Systém zobrazí prehľad nápočtov do denného vymeriavacieho základu pre účely výpočtu náhrady príjmu pri DNP. |  |
| M02_REP_011 | Potvrdenie ZL pre nemocenské dávky | Systém zobrazí potvrdenie pre účely uplatnenia nemocenskej dávky. | výstup do word šablóny |
| M02_REP_012 | Zoznam nemocenských dávok | Systém zobrazí zoznam zamestnancov s neprítomnosťou, počas ktorej im prináleží náhrada príjmu alebo nemocenská dávka. |  |
| M02_REP_013 | Rozbor pracovných neschopností | Systém zobrazí zoznam zamestnancov s rozborom ich dočasnej pracovnej neschopnosti. |  |
| M02_REP_014 | Oznámenie poistnej udalosti k úrazovému príplatku | Systém vytvorí oznámenie poistnej udalosti k úrazovému príplatku COVID-19 | výstup do word šablóny |
| M02_REP_015 | Podklad pre registračný list do SP | Systém vytvorí registračné listy fyzickej osoby. |  |
| M02_REP_016 | Podporná doba | Systém zobrazí dátum uplynutia podpornej doby pri dočasnej pracovnej neschopnosti. |  |
| M02_REP_017 | Výkaz sociálneho poistenia | Systém zobrazí výkaz sociálneho poistenia (mesačný výkaz, výkaz poistného a príspevkov, žiadosť o vrátenie sociálneho poistenia) |  |
| M02_REP_018 | Potvrdenie ZL na účely dávky v nezamestnanosti | Systém vytvorí potvrdenie zamestnávateľa na účely dávky v nezamestnanosti. | výstup do word šablóny |
| M02_REP_019 | Podklad pre evidenčný list dôchodkového poistenia | Systém vytvorí registračné listy dôchodkového poistenia. |  |
| M02_REP_020 | Načítanie identifikačného čísla právneho vzťahu | Reportom je možné načítať súbor s identifikačným číslom právneho vzťahu zo Sociálnej poisťovne do infotypu 0253. |  |
| M02_REP_021 | Výkaz dane | Systém vytvorí mesačný výkaz dane a ročné hlásenie o vyúčtovaní dane. |  |
| M02_REP_022 | Oznámenie o odvedenej osobitnej dani | Systém zobrazí oznámenie o odvedenej osobitnej dani. |  |
| M02_REP_023 | Daň menovite | Systém zobrazí prehľad daní za obdobie. |  |
| M02_REP_024 | Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch | Systém vytvorí potvrdenie o zúčtovaných príjmoch. | výstup do word šablóny |
| M02_REP_025 | Ročné zúčtovanie dane | Systém vytvorí tlačivá súvisiace s ročným zúčtovaním dane. | výstup do word šablóny |
| M02_REP_026 | Výpočet ročného zúčtovania dane | Reportom sa spúšťa výpočet dane. |  |
| M02_REP_027 | Úprava dát RZD | Report umožňuje upraviť dáta z ročného zúčtovania dane. |  |
| M02_REP_028 | Nárok na zamestnaneckú prémiu | Systém zobrazí zoznam zamestnancov s nárokom na zamestnaneckú prémiu. |  |
| M02_REP_029 | Mzdový list - mzdová časť | Systém zobrazí mzdovú časť mzdového listu zo zúčtovaných dát. |  |
| M02_REP_030 | Mzdový list - hlavička | Systém zobrazí hlavičkovú časť mzdového listu z kmeňových údajov. |  |
| M02_REP_031 | Mzdový list | Systém zobrazí celkový mzdový list – hlavičkovú časť a mzdovú časť. |  |
| M02_REP_032 | Mzdové účty | Systém zobrazí mzdový účet zamestnanca podľa jednotlivých mesiacov. |  |
| M02_REP_033 | Výkaz doplnkového dôchodkového sporenia | Systém vytvorí výkaz doplnkového dôchodkového sporenia. |  |
| M02_REP_034 | Doplnkové dôchodkové sporenie - rekapitulácia | Systém zobrazí rekapituláciu doplnkového dôchodkového sporenia. |  |
| M02_REP_035 | Výkaz dobrovoľného starobného dôch. sporenia | Systém vytvorí výkaz zamestnancov, ktorý si prispievajú dobrovoľne na starobné dôchodkové sporenie. |  |
| M02_REP_036 | Hodnota vozidla k zdaneniu | Systém zobrazí dáta hodnoty vozidla pre účely zdanenia. |  |
| M02_REP_037 | Výpis tretinových exekúcií | Systém zobrazí prehľad realizácie exekučných zrážok zamestnanca. |  |
| M02_REP_038 | Prehľad nápočtov pre PPÚ | Systém zobrazí prehľad nápočtov do priemeru pre pracovnoprávne účely. |  |
| M02_REP_039 | Výpis tabuľky správ z programu zúčtovania miezd | Systém zobrazí upozornenia zo zúčtovania miezd. |  |
| M02_REP_040 | Blokovanie dát do minulosti | Systém zrealizuje hromadné blokovanie spätných prepočtov u zamestnancov. |  |
| M02_REP_041 | Výpis záznamov z infotypov 0014, 0015, 2001, 2002, 2005, 2010 | Systém zobrazí údaje zamestnancov zadané do infotypov 0014, 0015, 2001, 2002, 2005, 2010. |  |
| M02_REP_042 | Rekapitulácia MD zvislá | Systém zobrazí rekapituláciu mzdových druhov v riadkoch (pomocou formulára) |  |
| M02_REP_043 | Rekapitulácia MD vodorovná (40 súčtových skupín mzd. druhov) | Systém zobrazí rekapituláciu mzdových druhov v stĺpcoch (pomocou formulára alebo cez mzdové druhy). |  |
| M02_REP_044 | Ročná rekapitulácia mzdových druhov | Systém zobrazí ročnú rekapituláciu mzdových druhov v riadkoch v členení podľa jednotlivých mesiacov. |  |
| M02_REP_045 | Štatistické zisťovanie TREXIMA | Systém vytvorí štatistický výstup ISCP1-04 a PLATY 1-02. |  |
| M02_REP_046 | Štvrťročný výkaz o práci "Práca 2-04 | Systém zobrazí Štvrťročný výkaz o práci P2-04. | výstup do word šablóny |
| M02_REP_047 | Ročný výkaz o úplných nákladoch práce | Systém zobrazí Ročný výkaz o úplných nákladoch práce. | výstup do word šablóny |
| M02_REP_048 | Výkaz o plnení pov. podielu zam. ZP | Systém zobrazí Výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. |  |
| M02_REP_049 | Výkaz pre priznanie finančného príspevku | Systém vytvorí Výkaz pre priznanie finančného príspevku COVID-19. |  |
| M03_REP_001 | Existujúce organizačné jednotky | Tabuľkové zobrazenie existujúcich organizačných jednotiek |  |
| M03_REP_002 | Existujúce profesie | Tabuľkové zobrazenie existujúcich profesií |  |
| M03_REP_003 | Existujúce plánované miesta | Tabuľkové zobrazenie plánovaných miest |  |
| M03_REP_004 | Plán obsadenia | Tabuľkové zobrazenia obsadenosti plánovaných miest. |  |
| M03_REP_005 | Existujúce objekty | Tabuľkové zobrazenie objektov organizačnej štruktúry |  |
| M03_REP_006 | Zobrazenie štruktúry/údržba štruktúry | Zobrazenie organizačnej štruktúry s možnosťou prepnutia do editácie |  |
| M03_REP_007 | Obdobia neobsadených plánovaných miest | Tabuľkové zobrazenie neobsadených plánovaných miest |  |
| M03_REP_008 | Organizačný plán | Štruktúrované zobrazenie organizačných jednotiek s možnosťou prepnutia do údržby |  |
| M03_REP_009 | Organizačný plán s plánovanými miestami | Štruktúrované zobrazenie organizačných jednotiek s plánovanými miestami s možnosťou prepnutia do údržby |  |
| M03_REP_010 | Organizačný plán s osobami | Štruktúrované zobrazenie organizačných jednotiek s osobami s možnosťou prepnutia do údržby |  |
| M03_REP_011 | Zoznam profesií | Tabuľkové zobrazenie profesií s prepojením na majiteľa |  |
| M03_REP_012 | Popis profesií | Textový výstup s popisom profesie |  |
| M03_REP_013 | Kompletný popis profesie | Textový popis profesie s prepojeniami s možnosťou prepnutia do údržby |  |
| M03_REP_014 | Popis plánovaných miest | Textový popis plánovaného miesta s prepojeniami |  |
| M03_REP_015 | Kompletný popis plánovaných miest | Textový popis plánovaného miesta |  |
| M03_REP_016 | Štruktúra výkazu bez osôb | Štruktúrované zobrazenie plánovaných miest s možnosťou prepnutia do režimu údržby |  |
| M03_REP_017 | Štruktúra výkazu s osobami | Štruktúrované zobrazenie plánovaných miest s osobami s možnosťou prepnutia do údržby |  |
| M03_REP_026 | Výkaz pre požadované kvalifikácie | Štruktúrované zobrazenie plánovaných miest a funkcií s prepojenými kvalifikáciami evidovanými na plánovanými miestami a funkciami |  |
| M03_REP_027 | Ad-hoc-Query | Variabilná zostava na tvorbu reportov |  |
| M03_ZREP_001 | Organizačná štruktúra | Komplexné zobrazenie objektov organizačnej štruktúry aj s ich vlastnosťami. Tabuľkový výstup v hierarchickom usporiadaní |  |
| M03_ZREP_002 | Výkaz pre Rozdelenie nákladov | Tabuľkové zobrazenie nákladového a rozpočtového priradenia objektov z dát IT1018 |  |
| M03_ZREP_003 | Výkaz pre Platové náležitosti PLM | Tabuľkové zobrazenie požadovaných príplatkov zadaných v IT9056 |  |
| M03_ZREP_004 | Výkaz pre Špecifickú evidencia PLM | Tabuľkové zobrazenie špecifickej evidencie na plánovanom mieste |  |
| M03_ZREP_005 | Výkaz pre Špecifickú evidenciu OJ | Tabuľkové zobrazenie špecifickej evidencie na organizačnej jednotke |  |
| M04_REP_001 | Neprítomnosti podľa pracovníkov | Hromadný report neprítomností za zvolených zamestnancov a obdobie. | Transakcia PC00_M31_NEPPRA |
| M04_REP_002 | Absencie podľa pracovníkov | Hromadný report neprítomností za zvolených zamestnancov a obdobie. | Transakcia PC00_M31_ABSPRA |
| M04_REP_003 | Zobrazenie informácií o kontingentoch neprítomnosti | Hromadný report o nárokoch a zostatkoch kontingentov za zvolených zamestnancov a obdobie. | Transakcia PC00_M31_KONEPR |
| M04_REP_004 | Generovanie kontingentov neprítomnosti | Nástroj na generovanie kontingentov (kapitola 4.8) | Transakcia PC00_M31_GENKON |
| M04_REP_005 | Výpis záznamov z infotypov 14,15,2001,2002,2005,2010 | Hromadný report časových údajov vybraných infotypov za zvolených zamestnancov a obdobie. | Transakcia PC00_M31_VYPINF |
| M04_REP_006 | Časový lístok | Mesačný výkaz dochádzky za zamestnanca | Transakcia PT61 |
| M04_ZREP_001 | Prehľad dochádzok zamestnancov | Report na zobrazenie a zmenu |  |
| M04_ZREP_002 | Prehľadový report nadčasov a pohotovosti zamestnancov | Systém zobrazí nadčasy a pohotovosti zamestnancov |  |
| M04_ZREP_003 | Mesačný výkaz | Systém zobrazí sumárny výkaz dochádzky a prac.výkaz za zamestnanca | Nový report |
| M04_ZREP_004 | Prehľadový report o žiadankách o neprítomnosť | Systém zobrazí nadčasy a pohotovosti zamestnancov | Nový report |
| M04_ZREP_005 | Prehľad o práci nadčas, pohotovosti a časových mzdových druhoch | Systém zobrazí hodiny práce nadčas, pohotovosti a časových mzdových druhoch za zvolených zamestnancov a obdobie | Nový report |
| M04_ZREP_006 | Prehľad o aktuálnej prítomnosti zamestnancov na pracovisku | Systém zobrazí zoznam aktuálne prítomných zamestnancov. | Nový report |
| M05_1_REP_001 | Zoznam prítomnosti | Prehľad prítomnosti na podujatiach |  |
| M05_1_REP_002 | Ceny podujatí | Prehľad cien podujatí |  |
| M05_1_REP_003 | Termíny podujatia | Prehľad termínov jednotlivých podujatí |  |
| M05_1_ZREP_001 | Kvalifikácie zamestnanca | Zoznam zamestnancov a ich kvalifikácií za určité obdobie |  |
| M05_1_ZREP_002 | Kvalifikačné deficity | Zobrazenie požadovaných a získaných kvalifikácií s vyhodnotením kvalifikačných deficitov |  |
| M05_1_ZREP_003 | Prehľad kvalifikácií | Zoznam kvalifikácií a zamestnancov, ktorí nadobudli danú kvalifikáciu |  |
| M05_1_ZREP_004 | Prehľad podujatí | Zoznam podujatí a ich vybraných dát |  |
| M05_1_ZREP_005 | Vzdelávanie zamestnanca | Zoznam zamestnancov a vzdelávacích akcií, ktoré absolvovali |  |
| M05_1_ZREP_006 | Prehľad záväzkov | Prehľad záväzkov konkrétnych osôb za určité obdobie |  |
| M05_1_ZREP_007 | Prehľad počtu mentorovaných a priznaných príplatkov | Zoznam aktívnych mentorov a výška ich odmeny za mentoring |  |
| M05_1_ZREP_008 | Čerpanie vs. Pridelený rozpočet | Porovnanie prideleného a čerpaného rozpočtu organizačnej jednotky |  |
| M05_1_ZREP_009 | Čerpanie vs. pridelený rozpočet (Fin.zdroje) | Zoznam zdrojov financovania s pridelenou sumou rozpočtu a jeho čerpanie |  |
| M05_1_ZREP_010 | Štatistika - zoznam mentorov | Počet mentorov a vyplatených čiastok za mentoring po organizačných jednotkách |  |
| M05_1_ZREP_011 | Štatistika - kvalifikačné deficity | Počty kvalifikačných deficitov v jednotlivých organizačných jednotkách |  |
| M05_1_ZREP_012 | Štatistika - vzdelávanie | Zobrazenie plánu a čerpania rozpočtu po jednotlivých organizačných jednotkách |  |
| M05_1_ZREP_013 | Štatistika - záväzky zo vzdelávania | Počty záväzkov zo vzdelávania po jednotlivých organizačných jednotkách |  |
| M05_2_ZREP_001 | Hodnotenie za OJ | Informácie o hodnotení za konkrétnu organizačnú jednotku (po zamestnancoch) |  |
| M05_2_ZREP_002 | Hodnotenie za SÚ | Informácie o hodnotení za služobný úrad (sumárne po organizačných jednotkách) |  |
| M05_2_ZREP_003 | Hodnotenie štatistika | Štatistický prehľad realizovaného hodnotenia po organizačných jednotkách |  |
| M07_REP_001 | HLAVNÉ DÁTA CESTY / SÚČTY CESTY | Systém zobrazí hlavné dáta zvolených ciest, čiastky náhrad a čiastky platené organizáciou. |  |
| M07_REP_002 | CESTOVNÉ DOKLADY | Systém zobrazí jednotlivé náklady/výdavky cesty rozdelené podľa individuálnych druhov výdavkov, s rámcovými dátami ciest. |  |
| M07_REP_003 | CEST. DOKLADYBEZ HLAVNÝCH DÁT | Systém zobrazí jednotlivé náklady/výdavky cesty rozdelené podľa individuálnych druhov výdavkov, bez rámcových dát ciest. |  |
| M07_REP_004 | PRIRADENIE NÁKLADOV CESTY | Systém zobrazí priradenia nákladov/výdavkov zvolených ciest (t. j. priradené objekty modulov FI/FM/CO). |  |
| M07_REP_005 | PRIRADENIE NÁKLADOV CESTY BEZ HLAVNÝCH DÁT | Systém zobrazí priradenia nákladov/výdavkov zvolených ciest (t. j. priradené objekty modulov FI/FM/CO) a rámcové dáta ciest. |  |
| M07_REP_006 | RÁMCOVÉ DÁTA CESTY / SÚČTY / DOKLADY / PRIR. NÁKLADOV | Systém zobrazí rámcové údaje zvolených ciest, čiastky, priradenia nákladov/výdavkov (tj. priradené objekty modulov FI/FM/CO). |  |
| M07_REP_007 | DÁTA ÚSEKU CESTY | Systém zobrazí vyhodnotenie kilometrov precestovaných súkromným motorovým vozidlom. |  |
| M07_REP_008 | VYHODNOTENIE CESTOVNÝCH NÁKLADOVPO OBDOBIACH | Systém zobrazí čiastky cestovných nákladov rozdelené podľa jednotlivých druhov cestovných výdavkov a období. |  |
| M07_REP_009 | STANOVENIE PRACOVNÍKOV S VEĽKÝM POČTOM DNÍ NA CESTÁCH | Systém zobrazí počet dní na pracovných cestách v zvolenom období pre zvolené osobné čísla; s rozdelením medzi TPC a ZPC. |  |
| M07_REP_010 | PTRV_QUERY | Predpripravené query zostavypre vyhodnocovanie pracovných ciest. |  |
| M07_REP_011 | Ad-Hoc Query | Query zostavy umožňujú rýchle prehľady požadovaných dát, kde má užívateľ možnosť dáta výberu i výstupu ovplyvňovať do maximálnej možnej miery. |  |
| M07_REP_012 | ZOBRAZENIE CHODOV ÚČTOVANIA PRE CESTY | Pre vybrané osobné číslo a cestu sa zobrazia všetky chody účtovania. |  |
| M07_ZREP_001 | Cesty podľa statusu | Zobrazenie ciest podľa ich aktuálneho statusu umožňuje sledovať, v ktorom kroku schvaľovania sa aktuálne žiadosť o cestu alebo vyúčtovanie nachádza (kto s ním aktuálne pracuje). |  |
| M07_ZREP_002 | Mnou schválené cesty/cesty mojich podriadených | Prehľad slúži vedúcim zamestnancom a schvaľovateľom ciest. |  |
| M07_ZREP_003 | Prehľad nepodaných vyúčtovaní po termíne | Prehľad ciest, ku ktorým do termínu pre ich vyúčtovanie nebolo podané vyúčtovanie ani založené zrušenie cesty. Slúži pre urgovanie k podaniu vyúčtovania alebo k zrušeniu cesty. |  |
| M08_REP_001 | Prehľad typov vozidiel | Systém zobrazí prehľad typov vozidiel |  |
| M08_REP_002 | Prehľad výbavy vozidiel | Systém zobrazí prehľad výbavy vozidiel |  |
| M08_REP_003 | Prehľad príslušenstva vozidiel | Systém zobrazí prehľad príslušenstva vozidiel |  |
| M08_REP_004 | Prehľad poistenia vozidiel | Systém zobrazí prehľad poistenia vozidiel |  |
| M08_REP_005 | Prehľad nehôd vozidiel | Systém zobrazí prehľad nehôd vozidiel |  |
| M08_REP_006 | Prehľad tankovacích kariet | Systém zobrazí prehľad tankovacích kariet |  |
| M08_REP_007 | Zoznam dohôd o zodpovednosti a starostlivosti | Systém zobrazí zoznam dohôd o zodpovednosti a starostlivosti |  |
| M08_REP_008 | Prehľad žiadaniek (denník dispečera) | Systém zobrazí prehľad žiadaniek (denník dispečera) |  |
| M08_REP_009 | Výkaz o prevádzke vozidla | Systém zobrazí výkaz o prevádzke vozidla |  |
| M08_REP_010 | Prehľad tankovaní a spotreby PHM | Systém zobrazí prehľad tankovaní a spotreby PHM |  |
| M08_REP_011 | Prehľad nákladov prevádzky vozidla | Systém zobrazí prehľad nákladov prevádzky vozidla |  |
| M09_REP_001 | Zoznam dodávateľov: Nákup | Systém zobrazí zoznam dodávateľov rozšírených pre nákupnú organizáciu | Transakcia MKVZ |
| M09_REP_002 | Nákupné doklady k dodávateľovi (kontrakty) | Systém zobrazí zoznam kontraktov podľa dodávateľa | Transakcia ME3L |
| M09_REP_003 | Nákupné doklady k materiálu (kontrakty) | Systém zobrazí zoznam kontraktov podľa materiálu | Transakcia ME3M |
| M09_REP_004 | Nákupné doklady k skupine materiálu (kontrakty) | Systém zobrazí zoznam kontraktov podľa skupiny materiálu | Transakcia ME3C |
| M09_REP_005 | Zoznam POBJ | Systém zobrazí zoznam POBJ | Transakcia ME5A |
| M09_REP_006 | Nákupné doklady k dodávateľovi (objednávky) | Systém zobrazí zoznam objednávok podľa dodávateľa | Transakcia ME2L |
| M09_REP_007 | Nákupné doklady k materiálu (objednávky) | Systém zobrazí zoznam objednávok podľa materiálu | Transakcia ME2M |
| M09_REP_008 | Nákupné doklady k skupine materiálu (objednávky) | Systém zobrazí zoznam objednávok podľa skupiny materiálu | Transakcia ME2C |
| M09_REP_009 | Zoznam materiálových dokladov | Systém zobrazí materiálové doklady podľa zvolených podmienok | Transakcia MB51 |
| M09_REP_010 | Zoznam fakturačných dokladov | Systém zobrazí zoznam predbežne založených alebo zaúčtovaných faktúr/platobných poukazov podľa zvolených podmienok | Transakcia MIR5 |
| M09_REP_011 | Zoznam rezervácií | Systém zobrazí zoznam rezervácií | Transakcia MB25 |
| M09_REP_012 | Inventúrny prehľad | Systém zobrazí zoznam inventúrnych dokladov | Transakcia MIDO |
| M09_ZREP_001 | Kniha došlých faktúr a platobných poukazov | Systém zobrazí prehľad došlých faktúr a platobných poukazov |  |
| M10_REP_001 | Zobrazenie toku dokladov | Systém zobrazí tok dokladov vo vybranom M10 procese | FIORI F3665, SAP S/4HANA 2021 |
| M10_REP_002 | Zobrazenie priebehu procesu | Systém zobrazí grafický priebeh vybraného M10 procesu | FIORI F2692 SAP S/4HANA 2021 |
| M10_REP_003 | Zákazníci - prehľad | Systém pre konkrétneho odberateľa zobrazí: frekvenciu zákaziek, príjem zákaziek, otvorené zákazky odberateľa, obrat podľa oblasti predaja, vrátené dodávky | FIORI F4645 SAP S/4HANA 2021 |
| M10_REP_004 | Môj prehľad predaja | Systém zobrazí pre všetkých odberateľov v správe užívateľa: blokované požiadavky na dobropis, kontakty odberateľa, vrátené dodávky, príjem zákaziek, otvorené ponuky, otvorené zákazky, rýchle akcie, plnenie zákazky, prehľad ponúk | FIORI F2200 SAP S/4HANA 2021 |
| M10_REP_005 | Prehľad riadenia odbytu /predaja | Systém zobrazí pre všetkých odberateľov (podľa oprávnenia) užívateľa: príjem zákaziek, blokované zákazky, vrátené dodávky, neúplné predajné doklady, položky nevybavenej zákazky, zisková marža, zákazky odberateľa po termíne | FIORI F2601 SAP S/4HANA 2021 |
| M10_REP_006 | Správa predajných kontraktov | Systém zobrazí zoznam kontraktov s termínmi, celkovými statusmi, čiastkami | FIORI F1851 SAP S/4HANA 2021 |
| M10_REP_007 | Správa ponúk | Systém zobrazí zoznam ponúk s termínmi, celkovými statusmi, čiastkami | FIORI F1852 SAP S/4HANA 2021 |
| M10_REP_008 | Správa zákaziek odberateľa | Systém zobrazí zoznam zákaziek odberateľa s termínmi, celkovými statusmi, čiastkami | FIORI F1873 SAP S/4HANA 2021 |
| M10_REP_009 | Sledovanie zákaziek odberateľov | Systém zobrazí zoznam zákaziek odberateľa s fázou procesu, termínmi, celkovými statusmi, čiastkami | FIORI F2577 SAP S/4HANA 2021 |
| M10_REP_010 | Správa odosielaných dodávok | Systém zobrazí zoznam odosielaných dodávok odberateľa so statusom prípravy materiálu k odberu, celkovými statusmi | FIORI F0867A SAP S/4HANA 2021 |
| M10_REP_011 | Môj monitor odosielaných dodávok | Systém zobrazí zoznam odosielaných dodávok odberateľa pre užívateľa (skladníka) podľa statusu realizácie dodávky | transakcia VL06O SAP S/4HANA |
| M10_REP_012 | Správa predbežných faktúr | Systém zobrazí zoznam predbežných faktúr s odberateľmi, celkovými statusmi, čiastkami a dátumami | V rámci navrhovaných procesov sa predbežné doklady nebudú používať |
| M10_REP_013 | Správa požiadaviek na faktúru | Systém zobrazí zoznam požiadaviek na faktúru s odberateľmi, celkovými statusmi, čiastkami a dátumami | FIORI F2960 SAP S/4HANA 2021 |
| M10_REP_014 | Správa fakturačných dokladov | Systém zobrazí zoznam faktúr s odberateľmi, celkovými statusmi, čiastkami a dátumami | FIORI F0797 SAP S/4HANA 2020 |
| M10_REP_015 | INTRASTAT | Systém v samostatnej transakcii vygeneruje INTRASTAT hlásenie v požadovanom formáte a štruktúre | transakcia VE01 SAP GUI |
| M10_ZREP_016 | Kniha vydaných faktúr | Zoznam faktúr vydaných organizáciou | Výberové parametre a atribúty výkazu budú definované |
| M10_ZREP_017 | Prehľad uhradených zálohových faktúr | Systém zobrazí zoznam uhradených zálohových faktúr | Výberové parametre a atribúty výkazu budú definované |
| M12_REP_001 | Užívateľ podľa dát adresy | Poskytuje údaje o používateľoch v systéme podľa dát adresy a dát organizácie. |  |
| M12_REP_002 | Užívateľ podľa komplexných kritérií výberu | Poskytuje údaje o používateľoch a zobrazenie používateľov podľa komplexných kritérií výberu. |  |
| M12_REP_003 | Roly podľa komplexných kritérií výberu | Poskytuje údaje o roliach a zobrazenie informácií o roliach podľa komplexných kritérií výberu |  |
| M12_REP_004 | Vykonateľné transakcie | Poskytuje údaje o vykonateľných transakciách pre užívateľa, alebo s rolou |  |
| M12_REP_005 | Zmenové doklady pre užívateľa | Poskytuje údaje o používateľoch, blokovaní, zmene hesla, typoch užívateľa |  |
| M14_REP_001 | Workitem bez spracovateľov | Poskytuje údaje na identifikáciu položiek workflow, ktoré v súčasnosti nie sú priradené žiadnej zodpovednej osobe/spracovateľovi. |  |
| M14_REP_002 | Workitem s vymazanými užívateľmi | Poskytuje údaje na identifikáciu položiek workflow, ktoré v súčasnosti nie sú priradené žiadnej zodpovednej osobe/spracovateľovi z dôvodu výmazu užívateľa |  |
| M14_REP_003 | Diagnóza chybných workflows | Poskytuje zoznam všetkých workflow úloh, ktoré majú nastavený status chyby. |  |
| M14_REP_004 | Pokračovanie WF po výpadku systému | Poskytuje všetky workflow úlohy, ktoré sa zastavili po systémových chybách a môžu byť opätovne spustené. |  |
| M15_REP_FM01 | FIN 1-12 | Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách |  |
| M15_REP_FM02 | FI účtovania | Poskytuje údaje o dátach obliga a skutočnosti pre FI doklady |  |
| M15_REP_FM03 | Všetky účtovania | Poskytuje údaje o dátach obliga a skutočnosti pre všetky doklady |  |
| M15_REP_FM04 | Rezervácia prostriedkov | Poskytuje informácie o vytvorených a spotrebovaných rezervačných dokladoch |  |
| M15_REP_FM05 | Zobrazenie rozpočtového dokladu | Zobrazí rozpočtové doklady |  |
| M15_REP_GM01 | GM: Prehľad rozpočtu | Prehľad rozpočtu GM evidovaného na grante s možnosťou zobrazenia plnenia v nasledovných dokladoch |  |
| M15_REP_GM02 | Rozpočet verzus jednotl.pol.obliga/skut. | Prehľad dokladov rozpočtu a plnenia voči grantu |  |
| M15_REP_GM03 | Celk.rozpočet vs. súčty obligo/skut. | Prehľad dokladov rozpočtu a plnenia voči grantu v triedením fond/podporovaný program/podporovaná trieda |  |
| M15_ZREP_FM01 | Výkaz rozpočtu a čerpania | Poskytuje údaje o schválenom, upravenom rozpočte, všetkých obligách a čerpaní rozpočtu |  |
| M15_ZREP_FM02 | Výkaz čerpania | Poskytuje informácie o obligách a čerpaní rozpočtu aj pre objekty, na ktorých sa neeviduje rozpočet (napr. prvok ŠPP, nákladové stredisko a pod.) |  |
| M15_ZREP_FM03 | Zrefundované doklady | Poskytuje informácie o zrealizovaných refundáciách |  |
| M15_ZREP_FM04 | Nezrefundované doklady | Poskytuje informácie o doposiaľ nezrealizovaných refundáciách |  |
| M15_ZREP_GM01 | GM: Čerpanie na grante | Výkaz poskytuje údaje o rozpočte na objekte grant a následných dokladoch na ktorých bol grant použitý. |  |
| M16_REP_001 | REISAO | Systém zobrazí architektonické objekty | Kmeňové dáta |
| M16_REP_002 | REISAOOA | Systém zobrazí architektonické objekty: Priradenie objektu | Kmeňové dáta |
| M16_REP_003 | REISAOCT | Systém zobrazí vybavenie architektonických objektov | Kmeňové dáta |
| M16_REP_004 | REISMSAO | Systém zobrazí vymerania k architektonickým objektom | Kmeňové dáta |
| M16_REP_005 | REISBE | Systém zobrazí hospodárske jednotky | Kmeňové dáta |
| M16_REP_006 | REISBU | Systém zobrazí budovy | Kmeňové dáta |
| M16_REP_007 | REISPR | Systém zobrazí pozemky | Kmeňové dáta |
| M16_REP_008 | REISRO | Systém zobrazí nájomné objekty | Kmeňové dáta |
| M16_REP_009 | REISCN | Systém zobrazí prehľad zmlúv | Kmeňové dáta |
| M16_REP_010 | REISCNBP | Systém zobrazí obchodných partnerov pre zmluvy | Kmeňové dáta |
| M16_REP_011 | REISCNOA | Systém zobrazí objekty pre zmluvy | Kmeňové dáta |
| M16_REP_012 | REISCDCN | Systém zobrazí podmienky pre zmluvy | Kmeňové dáta |
| M16_REP_013 | REEXPOSTCC | Systém zobrazí jednotlivé doklady zúčtovacích jednotiek | Pohybové dáta |
| M16_REP_014 | RESCSURO | Systém zobrazí nájomné objekty k zúčtovacím jednotkám | Kmeňové dáta |
| M18_REP_001 | FIN 2-04 | Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív |  |
| M18_REP_002 | FIN 3-04 | Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov |  |
| M18_REP_003 | FIN 4-04 | Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov |  |
| M18_REP_004 | FIN 5-04 | Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch |  |
| M18_REP_005 | SFOV 1–01 | Súvaha Úč ROPO (aktíva/pasíva) |  |
| M18_REP_006 | SFOV 2-01 | Výkaz ziskov a strát Úč ROPO (náklady/výnosy) |  |
| M18_REP_007 | Zobrazenie zostatkov účtov HK | Výkaz poskytuje informácie o zostatkoch vybraných účtov hlavnej knihy |  |
| M18_REP_008 | Zobrazenie/zmena jednotlivých položiek účtu hlavnej knihy | Výkaz poskytuje informácie o dokladoch zaúčtovaných na účte hlavnej knihy |  |
| M18_REP_009 | Zobrazenie jednotlivých položiek dodávateľa | Výkaz poskytuje prehľad o jednotlivých položkách dodávateľa |  |
| M18_REP_010 | Zobrazenie jednotlivých položiek odberateľa | Výkaz poskytuje prehľad o jednotlivých položkách odberateľa |  |
| M18_REP_011 | Zostatky účtov hlavnej knihy | Report poskytuje informácie o obratoch na účtoch hlavnej knihy |  |
| M18_REP_012 | Príručka k priradeniu účtov | Výkaz poskytuje informácie o obsahovej náplni účtov hlavnej knihy |  |
| M18_ZREP_001 | Zoznam účtov hlavnej knihy | Poskytuje údaje o účtoch hlavnej knihy založených pre účtovný okruh a nastaveniach účtu. |  |
| M18_ZREP_002 | Zoznam druhov dokladov | Poskytuje údaje o druhoch dokladov pre účtovný okruh a priradených číselných intervaloch |  |
| M19_REP_001 | Ziskové strediská – skutočné dáta | Výber jednotlivých položiek dokladov na úrovni ziskového strediska (ZS) |  |
| M19_REP_002 | Ziskové strediská – plán/skutočnosť | Výber jednotlivých položiek dokladov na úrovni ziskového strediska (ZS), porovnanie plánu/skutočnosti |  |
| M19_REP_003 | Nákladové strediská – skutočné dáta | Výber jednotlivých položiek dokladov na úrovni nákladového strediska (NS) |  |
| M19_REP_004 | Nákladové strediská – plán/skutočnosť | Výber jednotlivých položiek dokladov na úrovni nákladového strediska (NS), porovnanie plánu/skutočnosti |  |
| M19_REP_005 | Štatistické ukazovatele – skutočné dáta | Výber zaznamenaných štatistických ukazovateľov (ŠU) v skutočnosti |  |
| M19_REP_006 | Projekty- skutočné dáta | Výber jednotlivých položiek dokladov na úrovni projektu |  |
| M19_REP_007 | Projekty – plán/skutočnosť | Výber jednotlivých položiek dokladov na úrovni projektu, porovnanie plánu/skutočnosti |  |
| M19_ZREP_001 | KPI budov | Výkaz na základe Template pre KPI budov (je súčasťou DSR2_CES_M19_ Osnova_Master_metodiky_ Nakladove_uctovnictvo_v0.0.docxKapitola, 7.1 – KPI budov) |  |
| M19_ZREP_002 | KPI autodoprava | Výkaz na základe Template pre KPI autodoprava (je súčasťou DSR2_CES_M19_ Osnova_Master_ metodiky_Nakladove_uctovnictvo_ v0.0.docx,Kapitola 7.2 – KPI autodoprava) |  |
| M20_REP_001 | CN41N | Systém zobrazí projekt a jeho hierarchickú štruktúru. | Prehľad štruktúry projektu |
| M20_REP_002 | CN42N | Systém zobrazí hlavičku jedného alebo viacerých zvolených projektov | Definície projektu |
| M20_REP_003 | CN43N | Systém zobrazí ŠPP-prvky jedného alebo viacerých zvolených projektov | Prvky ŠPP |
| M20_REP_004 | CN46N | Systém zobrazí jeden alebo viacero sieťových diagramov pre zvolené projekty | Sieťové diagramy |
| M20_REP_005 | CN47N | Systém zobrazí zoznam operácií sieťových diagramov projektu | Operácie |
| M20_REP_006 | CN52N | Systém zobrazí zoznam materiálov použitých v sieťových diagram och projektu | Materiálové komponenty |
| M20_REP_007 | CN48N | Systém zobrazí vykonané spätné hlásenia interných operácií sieťových diagramov projektu. | Spätné hlásenia projektu |
| M20_REP_008 | CJI3 | Systém zobrazí jednotlivé položky vzťahujúce sa na projekt | Skutočné náklady/ skutočné výnosy |
| M20_REP_009 | S_ALR_87013557 | Hierarchia-Rozpočet/ skut./ odchýlka | Rozpočet/skut./odchýlka |
| M20_REP_010 | S_ALR_87013532 | Hierarchia-Plán/skut./ odchýlka | Plán/skut./odchýlka |
| M21_REP_001 | Zoznam PVO | Systém zobrazí zoznam PVO so základnými údajmi |  |
| M21_REP_002 | Zoznam PVO s priradením rozpočtu | Systém zobrazí zoznam PVO s priradenými dátami rozpočtu |  |
| M21_REP_003 | Zoznam zmlúv | Systém zobrazí zoznam zmlúv so základnými údajmi |  |
| M21_REP_004 | Zoznam zmlúv s celkovou hodnotou | Systém zobrazí zoznam zmlúv s celkovou hodnotou (aj s dodatkami) |  |
| M21_REP_005 | Zoznam zmlúv s plnením – na úrovni zmluvy | Systém zobrazí zoznam zmlúv s vyhodnotením plnenia – na úrovni zmluvy |  |
| M21_REP_006 | Zoznam zmlúv s plnením – na úrovni položky zmluvy | Systém zobrazí zoznam zmlúv s vyhodnotením plnenia – na úrovni položky zmluvy |  |
| M21_REP_007 | Zoznam zmlúv s rozpočtom | Systém zobrazí zoznam zmlúv s priradenými dátami rozpočtu |  |
| M22_REP_001 | Stav majetku | Systém zobrazí základné informácie o hodnote majetku |  |
| M22_REP_002 | Zaúčtované odpisy | Systém zobrazí zaúčtované odpisy za stanovené obdobia |  |
| M22_REP_003 | História majetku | História majetku - počiatočný stav, pohyby, konečný stav |  |
| M22_REP_004 | Prírastky majetku | Systém zobrazí prírastkové doklady s hodnotou prírastku a plánovaný odpis na prírastok |  |
| M22_REP_005 | Vyradenie majetku | Systém zobrazí vyraďovacie doklady s hodnotou úbytku a plánovaný odpis na úbytok |  |
| M22_REP_006 | Preúčtovania majetku | Systém zobrazí doklady prírastku/úbytku s hodnotou prírastku a plánovaný odpis na prírastok/úbytok |  |
| M22_REP_007 | Pohyby majetku | Systém zobrazí pohybové doklady s hodnotou prírastku a plánovaný odpis na prírastok/úbytok |  |
| M22_REP_008 | Zoznam nezaúčtovaných majetkov | Systém zobrazí kmeňové karty, ktoré sú založené, ale nemajú zaúčtovaný žiadny pohyb |  |
| M22_REP_009 | Simulácia odpisov | Systém zobrazí odpisový plán po obdobiach (mesiac, kvartál, polrok, rok) |  |
| M22_REP_010 | Zmeny kmeň. záznamov | Systém zobrazí všetky zmeny na kartách majetku |  |
| M22_ZREP_001 | Zoznam majetku | Výkaz poskytuje údaje o stave majetku |  |
| M22_ZREP_002 | Zoznam opravných položiek vytvorených ku karte majetku | Výkaz poskytuje údaje o zaúčtovaných dokladoch a hodnotách opravných položiek zaúčtovaných vo väzbe na kartu majetku v module FI | Výkaz podporuje kontrolný mechanizmus pred spracovaním odpisov |
| M22_ZREP_003 | Výkaz majetku podľa UIM | Výkaz majetku podľa unifikovanej identifikácie majetku v rámci systému CES |  |
| M22_ZREP_004 | Výkaz odpisový plán organizácie | Výkaz odpisový plán organizácie |  |
| M22_ZREP_005 | Výkaz odpisov podľa zdrojov financovania | Výkaz odpisov podľa zdrojov financovania |  |
| M22_ZREP_006 | Výkaz vyradeného majetku v likvidácii | Výkaz vyradeného majetku čakajúceho na likvidáciu | Výkaz podporuje kontrolu evidencie majetku čakajúceho na vyradenie |
| M22_ZREP_007 | Karta majetku | Výkaz kariet majetku (ALV) podporený formulárom Karta majetku |  |
| M22_ZREP_008 | Zoznam majetku za zamestnanca | Výkaz majetku za osobné číslo zamestnanca podporený formulárom Zoznam majetku za zamestnanca | Výkaz podporuje kontrolu a vyhodnotenie majetku evidovaného na osobnej karte zamestnanca |
| M22_ZREP_009 | Návrh na vyradenie majetku z evidencie | Výkaz majetku Návrh na vyradenie podporený formulárom Návrh na vyradenie majetku |  |
| M22_ZREP_010 | Protokol o presune majetku v rámci organizácie | Protokol o presune majetku v rámci organizácie podporený formulárom aplikácie PREMA |  |
| M22_ZREP_011 | Inventúrny súpis majetku za miestnosť | Inventúrny súpis majetku a vybavenia majetku za miestnosť podporený formulárom aplikácie IMA |  |
| M22_ZREP_012 | Inventúrny súpis majetku | Inventúrny súpis majetku podporený formulárom aplikácie IMA a inventarizačným zápisom |  |
| M22_ZREP_013 | Protokol o vyradení majetku | Výkaz protokolu o vyradení majetku podporený formulárom Protokol o vyradení majetku |  |
| M23_REP_001 | Zoznam položiek (FPO4) | Systém zobrazí zoznam položiek na základe zvolených výberových kritérií. |  |
| M23_REP_002 | Denník dokladov (FPS_RFKKBELJ00) | Systém zobrazí zoznam FI-CA dokladov na základe výberových kritérií definovaných na vstupnej obrazovke výkazu. |  |
| M23_ZREP_001 | Prehľad preúčtovania pohľadávok na krátkodobú a dlhodobú pri aktívnom SPK | Systém zobrazí prehľad dokladov a ich status preúčtovanosti na krátkodobú a dlhodobú časť |  |
| M25_REP_001 | Definované kritické prístupy | Hierarchické zobrazenie štandardných kritických prístupov |  |
| M25_ZREP_001 | Protokol vyhodnotenia kritických prístupov | Protokol vyhodnotenia kritických prístupov zabezpečuje zobrazenie údajov v procese vyhodnotenia respektíve následne zobrazenie uložených výstupov vyhodnotenia | Predmetom vývoja |
| M27_OPD_001 | Dataset Organizačná štruktúra | Systém vytvorí dataset a jeho distribúcie podľa zadefinovaných kritérií |  |
| M27_ OPD_021 | Dataset Zahraničnéslužobné cesty | Systém vytvorí dataset a jeho distribúcie podľa zadefinovaných kritérií |  |
| M27_ OPD_023 | DatasetObjednánky | Systém vytvorí dataset a jeho distribúcie podľa zadefinovaných kritérií |  |
| M27_ OPD_024 | Dataset Faktúry | Systém vytvorí dataset a jeho distribúcie podľa zadefinovaných kritérií |  |
| M27_ REP_001 | Prehľad organizácií zapojených do CES | Report poskytuje prehľad o organizačnej štruktúre |  |
| M27_ REP_002 | Prehľad používateľov CES a ich rolí | Report poskytuje prehľad o používateľoch a ich roliach |  |
| M28_ZREP_001 | Prehľad centrálnych, externých číselníkov | Report poskytuje prehľad o externých, centrálne spravovaných číselníkoch systému CES. Report umožní zobraziť tri druhy údajov: - Zoznam centrálnych číselníkov - Položky vybraného číselníka - Metaúdaje vybraného číselníka Zdrojom pre report budú údaje externých číselníkov (referenčné, agendové, iné) evidované v module Centrálne kmeňové údaje a číselníky (modul M28). |  |
| M30_REP_001 | Zobrazenie technických miest | Systém vytvorí zoznam technických miest v režime zobrazenia | IH06 |
| M30_REP_002 | Technické miesta(viacstup.) | Systém vytvorí viacstupňový zoznam technických miest v režime zobrazenia. | IL07 |
| M30_REP_003 | Zobrazenie vybavení | Systém vytvorí zoznam vybavení v režime zobrazenia | IH08 |
| M30_REP_004 | Zoznam vybavení (viacstup.) | Systém vytvorí viacstupňový zoznam vybavení v režime zobrazenie | IE07 |
| M30_REP_005 | Zoznam hlásení | Systém vytvorí zoznam hlásení v režime zobrazenie | IW29 |
| M30_REP_006 | Zoznam PM-zákaziek | Systém vytvorí zoznam PM-zákaziek v režime zobrazenie | IW39 |
| M30_REP_007 | Zoznam zákaziek a operácií | Systém vytvorí zoznam PM-zákaziek a operácií v režime zobrazenia | IW49N |
| M30_REP_008 | Zoznam spätných hlásení | Systém vytvorí zoznam spätných hlásení v režime zobrazenia | IW47 |
| M30_REP_009 | Plány údržby-zobrazenie | Zobrazí sa zoznam plánov periodickej plánovanej údržby | IP16 |
| M30_REP_010 | Položky údržby-zobrazenie | Zobrazí sa zoznam položiek plánov periodickej plánovanej údržby | IP18 |
| M30_REP_011 | Prehľad a simulácia termínov | Prehľad rozvrhnutých termínov plánov údržby a ich simulácia | IP19 |
| M30_REP_012 | Zoznam termínov | Prehľad rozvrhnutých termínov plánov údržby | IP24 |
| M30_REP_013 | Zobrazenie dokladov o meraní | Zobrazenie údajov zo zadaných dokladov o meraní | IK17 |

Zhotoviteľ na základe Objednávky Objednávateľa poskytne v objednanom rozsahu a v určenej primeranej lehote služieb expertov uvedených v Prílohe č.2 k tejto Zmluve súvisiacich s rozvojom respektíve s využívaním Informačného systému, ktoré budú poskytované vždy výlučne na základe Objednávky.

- Príloha č. 2: Rozpočet, časový harmonogram realizácie Diela, harmonogram fakturácie, Súčinnosť objednávateľa

k Zmluve o dielo na vývoj softwarového diela

I. 	ROZPOČET

| P.Č. | Položka rozpočtu (popis aktivít) | Spolu bez DPH (v EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analýza a dizajn | 0,00 |
| 2 | Implementácia a testovanie | 0,00 |
| 3 | Nasadenie | 0,00 |
| 4 | Postimplementačná podpora | 0,00 |
| 5 | Položky nevývojového typu – licencie k Dielu/ / | 0,00 |
| 6 | Prevádzková podpora | 0,00 |
| Sumárna cenová tabuľka |  |  |
|  |  | SUMA bez DPH |
| CENA SPOLU za DIELO v rozsahu p.č. 1 až 6: |  | 00,00 |

II. JEDNOTKOVÉ CENY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY

| P.Č. |  | Jednotková cena za 1 MD bez DPH (v EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kľúčový expert č. 1 – Programátor SAS |  |
| 2 | Kľúčový expert č. 2 – Dátový špecialista SAS |  |
| 3 | Kľúčový expert č. 3 - Špecialista na analytické spracovanie dát , risk a fraud management v nástrojoch SAS |  |
| 4 | Kľúčový expert č. 4 – CFE |  |
| 5 | Programátor / Tester |  |
| 6 | Školiteľ špecialista / Koučing užívateľov |  |
| 7 | Projektový manažér |  |
| 8 | SAS IT konzultant / Admin |  |
| 9 | SAS Architekt |  |

II.	ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

| ID | FÁZA/AKTIVITA | ZAČIATOK (odhad termínu) | KONIEC (odhad termínu) | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prípravná fáza a Iniciačná fáza | 10/2023 | 7/2025 |  |
| 2. | Realizačná fáza | 08/2025 | 05/2026 |  |
| 2a | Analýza a Dizajn | 08/2025 | 06/2026 |  |
| 2b | Implementácia a testovanie | 11/2025 | 06/2026 |  |
| 2c | Nasadenie a PIP | 04/2025 | 06/2026 |  |
| 2d | Dokončovacia fáza | 06/2025 | 06/2026 | PIP - 3 mesiace po nasadení |
| 3. | Podpora prevádzky (SLA) | 06/2026 | 06/2030 |  |
| 4. | Služby na základe Objednávky | uvedené v Objednávke | uvedené v Objednávke | Trvanie SLA zmluvy pre podporu prevádzky IS (4 roky) |
| 5. |  |  |  |  |

III.  	HARMONOGRAM FAKTURÁCIE

| Poradové číslo Fakturačného míľnika (FM) | Fakturovaný Míľnik (M) | Termín fakturácie | SUMA bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| FM1 | Analýza a Dizajn – M1 | 1 mesiac od akceptácie M1 |  |
| FM2 | Nákup položiek nevývojového typu – M2 | 1 mesiac od akceptácie M2 |  |
| FM3 | Implementácia a testovanie – M3 | 1 mesiac od akceptácie M3 |  |
| FM4 | Dokončovacia fáza Faza 1– M4 | 1 mesiac od akceptácie M4 |  |
| Objednávka | Poskytnutie objednaných služieb | uvedené v Objednávke | bude vyčíslená na základe rozsahu poskytnutých služieb a jednotkových cien |

- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

k Zmluve o dielo na vývoj softwarového diela pre Informačný systém Centrálna integračná platforma Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

| Poradové číslo | Obchodné meno a sídlo subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | IČO | Percentuálny podiel na zákazke | Predmet subdodávok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | názov adresa | meno,priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia | 00000000 | 00,00 % | v Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
| 2. | názov adresa | meno,priezvisko adresa pobytu, dátum narodenia | 00000000 | 00,00 % | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
| 3. | názov adresa | meno,priezvisko adresa pobytu, dátum narodenia | 00000000 | 00,00 % | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
| 4. | názov adresa | meno,priezvisko adresa pobytu, dátum narodenia | 00000000 | 00,00 % | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |

- Príloha č. 4: Kategorizácia chýb Informačného systému, lehoty na ich odstránenie, podmienky záručného servisu

k Zmluve o dielo na vývoj softwarového diela pre Informačný systém Centrálna integračná platforma Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

I. 	ZÁVAŽNOSŤ CHYBY:

| Označenie úrovne chyby | Závažnosť chyby | Popis úrovne chyby |
| --- | --- | --- |
| A | Kritická | Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie Informačného systému ako celku, pričom ho nie je možné spoľahlivo používať ako celok. Chyba úrovne (A) je chyba Informačného systému, ktorá spôsobuje tak závažné problémy, že ďalšia prevádzka systému nie je možná. Chyba úrovne (A) spôsobuje najmä nasledovné chyby Informačného systému: - Informačný systém alebo jeho časť nie je možné používať alebo ovládať, resp. ide o chyby jeho bezpečnosti, - ďalšie vykonávanie akceptačných testov musí byť zastavené, dokiaľ nie je chyba odstránená, - ďalšie fungovanie SW nemôže byť rozumne zaručené, - možnosť spôsobenia veľkej straty alebo až úplného znemožnenia samotnej podstaty využitia Programového vybavenia, - existuje vysoká pravdepodobnosť poškodenia alebo straty údajov, - prišlo k poškodeniu či strate údajov, - možnosť spôsobenia nebezpečnosti Programového vybavenia, - možnosť zastavenia alebo poškodenia Informačného systému alebo iných systémov Objednávateľa, - neschopnosť Programového vybavenia spracovať bežnú prevádzkovú záťaž, ktorá je špecifikovaná v Prílohe č. 1. |
| B | Vysoká | Chyby , ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie Informačného systému a znemožnia používať časť Informačného systému. Chyba úrovne (B) je chyba Informačného systému, ktorá znemožní pokračovanie prevádzky časti Informačného systému, resp. znemožní niektorú z funkcionalít Informačného systémuChyba úrovne (B) spôsobuje najmä nasledovné chyby Informačného systému: - niektoré časti funkcií Programového vybavenia nebudú k dispozícii a bez rozumnej náhrady, - neschopnosť Programového vybavenia spracovať maximálnu možnú prevádzkovú záťaž, ktorá je špecifikovaná v Prílohe č. 1. |
| C | Stredná | Chyby , ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania Informačného systému. Chyba úrovne (C) je chyba Informačného systému, ktorá nie je vadou úrovne (A) ani vadou úrovne (B), najmä chyba, ktorá negatívne ovplyvní časť Informačného systému, alebo ktorá sa prejaví iba niekedy. Za bežných podmienok by nebola stratená žiadna dôležitá funkcia Programového vybavenia alebo by bolo možné pre jej prekonanie nájsť rozumnú alternatívu. Táto chyba by neohrozila prevádzku Informačného systému Objednávateľa s reálnymi dátami. |
| D | Nízka | Drobné chyby Informačného systému. Chyba úrovne (D) je chyba Informačného systému, ktorá nie je chybou úrovne (A), (B) alebo (C). |

II. 	MOŽNÝ DOPAD CHYBY:

| Označenie úrovne dopadu | Popis úrovne dopadu |
| --- | --- |
| 1 | Katastrofický dopad – chyba ovplyvňuje väčšinu používateľov Informačného systému |
| 2 | Značný dopad – chyba ovplyvňuje väčšiu skupinu používateľov Informačného systému |
| 3 | Malý dopad– chyba ovplyvňuje menšiu skupinu, rádovo jednotky používateľov Informačného systému |

III. VYŽADOVANÉ REAKČNÉ DOBY:

| Označenie priority chyby | Reakčná doba od nahlásenia chyby po začiatok riešenia chyby | Odstránenie chyby od reakcie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 hod. | 8 hodín |
| 2 | 4 hod. | 1 pracovný deň |
| 3 | 3 pracovné dni | 5 pracovných dní |
| 4 | 5 pracovných dní | 30 pracovných dní |

IV. VÝPOČET PRIORITY CHYBY (závažnosť X dopad):

| Matica priority chýb |  | Dopad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | katastrofický | značný | malý |
| Závažnosť | Kritická – A | 1 | 2 | 2 |
|  | Vysoká – B | 2 | 2 | 3 |
|  | Stredná – C | 2 | 3 | 4 |
|  | Nízka – D | 3 | 4 | 4 |

Zdroj: Organizačný poriadok MZ SR v znení platných zmien a dodatkov k 1.1.2024

https://www.health.gov.sk/?kontrakty

Zákon č. 215/2019 Z. z., o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-215

Špecifikácia modulov CES: https://ces.mfsr.sk/ces/specifikacia-modulov/