Verejná súťaž

ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona (tzv. „super reverzná verejná súťaž“)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

PREDMET ZÁKAZKY:

„Nákup, dodanie, montáž a demontáž betónových zvodidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy“

DRUH ZÁKAZKY: DODANIE TOVARU

XX/2025

Obsah súťažných podkladov

A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1	Identifikácia verejného obstarávateľa

2	Predmet zákazky

3	Rozdelenie predmetu zákazky

4	Variantné riešenie

5	Miesto a termín plnenia predmetu zákazky

6	Zdroj finančných prostriedkov

7	Typ zmluvy

8	Lehota viazanosti ponuky

Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

9	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

10	Vysvetlenie informácií

11	Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky

Časť III.

Príprava ponuky

12	Forma a spôsob predkladania ponuky

13	Jazyk ponuky

14	Mena a ceny uvádzané v ponuke

15	Zábezpeka

16	Obsah ponuky

17	Náklady na prípravu ponuky

Časť IV.

Predkladanie ponuky

18	Predloženie ponuky

19	Registrácia a autentifikácia uchádzača

20	Lehota na predkladanie ponuky

21	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

22	Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie)

23	Preskúmanie ponúk

24	Dôvernosť procesu verejného obstarávania

25	Vyhodnocovanie ponúk

26	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

27	Oprava chýb

Časť VI.

Prijatie ponuky

28	Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

29	Uzavretie dohody

- Zrušenie verejného obstarávania

### 31  Ochrana osobných údajov

32  Využitie subdodávateľov

A.2 KritériÁ na hodnotenie ponúk a PRAVIDLÁ ich uplatnenia

A.3 PODMIENKY ÚČASTI

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY dodaNIA PREDMETU ZÁKAZKY

PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM

Príloha č. 1 k časti A.1  -  	Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 k časti A.1  -  	Jednotný európsky dokument

Príloha č. 3 k časti A.1  -   	Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014

z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska,

ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení Nariadenia rady (EÚ)

2025/395 z 24. februára 2025

Príloha č. 4 k časti A.1  -  	Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 1 k časti A.2 – 		Návrh na plnenie kritéria pre časť 1 Betónové zvodidlá Doprastav

Príloha č. 2 k časti A.2 – 		Návrh na plnenie kritéria pre časť 2 Betónové zvodidlá CS Beton

Príloha č. 3 k časti A.2 – 		Návrh na plnenie kritéria pre časť 3 Betónové zvodidlá Váhostav

Príloha č. 4 k časti A.2 – 		Návrh na plnenie kritéria pre časť 4 Betónové zvodidlá S97 - M

Príloha č. 5 k časti A.2 – 		Návrh na plnenie kritéria pre časť 5 Betónové zvodidlá Strabag

Príloha č. 1 k časti A.3  -  		Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní

Príloha č. 1 k časti B.1 - 		Opis predmetu zákazky pre časť 1 Betónové zvodidlá Doprastav (zároveň príloha č. 4 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 2 k časti B.1  - 		Opis predmetu zákazky pre časť 2 Betónové zvodidlá CS Beton (zároveň príloha č. 4 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 3 k časti B.1  -  		Opis predmetu zákazky pre časť 3 Betónové zvodidlá Váhostav (zároveň príloha č. 4 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 4 k časti B.1  -  	Opis predmetu zákazky pre časť 4 Betónové zvodidlá S97 - M (zároveň príloha č. 4 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 5 k časti B.1  -  	Opis predmetu zákazky pre časť 5 Betónové zvodidlá Strabag (zároveň príloha č. 4 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1 k časti B.2  - 	Cenová časť (hárok  Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 1  Betónové zvodidlá Doprastav (zároveň príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 2 k časti B.2  -  	Cenová časť (hárok  Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 2  Betónové zvodidlá CS Beton (zároveň príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 3 k časti B.2  -  	Cenová časť (hárok  Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 3  Betónové zvodidlá Váhostav (zároveň príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 4 k časti B.2  - 	Cenová časť (hárok  Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 4  Betónové zvodidlá S97 - M (zároveň príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 5 k časti B.2  - 	Cenová časť (hárok  Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 5  Betónové zvodidlá Strabag (zároveň príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1 k časti B.3 – 	   	Odberné miesta a kontaktné osoby (zároveň Príloha č. 1 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 3 k časti B.3  -  	   	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (zároveň príloha č. 3

k Rámcovej dohode).

Príloha č. 5 k časti B.3 – 	Zoznam oprávnených osôb (zároveň Príloha č. 5 k Rámcovej dohode)

Nepovinné (resp. je potrebné predložiť ak sa uplatňuje):

Príloha č. 5 k časti A.1 - 		Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov

Príloha č. 6 k časti A.1 - 		Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov, konajúcu za skupinu dodávateľov

Príloha č. 7 k časti A.1 - 		Zoznam dôverných informácií

# A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV / UCHÁDZAČOV

## Časť I.

## Všeobecné informácie

### Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:			Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Sídlo organizácie:				Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Právna forma:	               	akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B

IČO:					35 919 001

IČ DPH: 					SK 2021937775

Bankové spojenie:                                         Štátna pokladnica

IBAN:					SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT: 			 	SPSRSKBA

Internetová adresa organizácie (URL):	www.ndsas.sk

Profil verejného obstarávateľa:	https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-  profilov/detail/9127

Kontaktná osoba:			JUDr. Adriana Mierna

Telefón:					+421 2 5831 1054

E-mail:					adriana.mierna@ndsas.sk

Verejný obstarávateľ neuplatnil prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“).

### Predmet zákazky

  - Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ alebo „ZVO“) zákazka na dodanie tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“ alebo ,,SP“).

  - Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa super reverznej verejnej súťaže uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“ alebo „Oznámenie o vyhlásení“)  v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

  - Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s Oznámením o vyhlásení, s týmito súťažnými podkladmi a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok tohto verejného obstarávania stanovených verejným obstarávateľom.

  - Ponuka, ktorá obsahuje akékoľvek obmedzenia alebo výhrady voči podmienkam uvedeným v Oznámení o vyhlásení, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a ponuka, ktorá obsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, sa považuje za neplatnú.

  - Súťažné podklady sú k dispozícii na webovom sídle: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127/ prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa a na elektronickej platforme verejného obstarávateľa https://josephine.proebiz.com/sk/public-tenders/list (ďalej len “JOSEPHINE“).

  - Uchádzač vypracuje a predloží ponuku a všetky súvisiace dokumenty elektronicky (ak nie je uvedené inak) prostredníctvom systému JOSEPHINE. V súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, s týmito súťažnými podkladmi a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

  - Názov predmetu zákazky:

„Nákup, dodanie, montáž a demontáž betónových zvodidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy“

  - Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie betónových zvodidiel Doprastav, S97-M, Váhostav, CS Beton a Strabag na príslušné stredisko správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest, demontáž a odvoz poškodených betónových zvodidiel z miesta realizácie prác na príslušné stredisko správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest, dovoz betónových zvodidiel z príslušného strediska správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest na miesto realizácie prác a montáž betónových zvodidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..

  - Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona (super reverzná verejná súťaž).

  - Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

35113300 – 2 Bezpečnostné zariadenia

45233292 – 2 Inštalácia bezpečnostného zariadenia

  - Celková predpokladaná hodnota zákazky:  3 803 665,28 Eur (trimiliónyosemstotritisícšesťstošesťdesiatpäť Eur, dvadsaťosem centov) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)

    - Predpokladaná hodnota zákazky pre časť 1 Zvodidlá Doprastav:  420 604,07 Eur (štyristodvadsaťtisícšesťstoštyri Eur, sedem centov) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)

    - Predpokladaná hodnota zákazky pre časť 2 Zvodidlá CS Beton:  442 693,50 Eur

(štyristoštyridsaťdvatisícšesťstodeväťdesiattri Eur, päťdesiat centov) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)

    - Predpokladaná hodnota zákazky pre časť 3  Zvodidlá Váhostav: 557 810,36 Eur (päťstopäťdesiatsedemtisícosemstodesať Eur, tridsaťšesť centov) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)

    - Predpokladaná hodnota zákazky pre časť 4 Zvodidlá S97-M:  1 094 814,95 Eur

(jedenmilióndeväťdesiatštyritisícosemstoštrnásť Eur, deväťdesiatpäť centov) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“)

    - Predpokladaná hodnota zákazky pre časť 5 Zvodidlá Strabag: 1 287 742,40 Eur

(jedenmilióndvestoosemdesiatsedemtisícsedemstoštyridsaťdva Eur, štyridsať centov) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“)

2.12  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky. V prípade, ak ponuky všetkých uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ uvedené identifikuje ako dôvod hodný osobitného zreteľa a môže postupovať v súlade s § 57 ods. 2 ZVO, a teda zrušiť dané verejné obstarávanie.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v súlade s § 6 ods.1 ZVO.

### Rozdelenie predmetu zákazky

  - Predmet zákazky je rozdelený na 5 samostatných vyhodnocovacích častí podľa druhu betónových  zvodidiel uvedených v súťažných podkladoch:

    - Časť 1: Zvodidlá Doprastav.

    - Časť 2: Zvodidlá CS Beton.

    - Časť 3: Zvodidlá Váhostav

    - Časť 4: Zvodidlá S97-M

    - Časť 5: Zvodidlá Strabag

Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky tvoria Prílohy č. 1 - 5 k časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

Predpokladané množstvá uvedené v Prílohách č. 1 - 5 k časti B1 Opis Predmetu zákazky nie sú nárokovateľné. Verejný obstarávateľ bude v jednotlivých rokoch platnosti Rámcovej dohody vychádzať z aktuálnych potrieb pre opravy, údržbu a doplnenie betónových zvodidiel.

Presný rozsah, určenie miesta dodania tovaru, mená osôb oprávnených konať v mene verejného obstarávateľa, termíny plnenia, počet, druh požadovaného dodania tovaru, bude upresnený v jednotlivých čiastkových objednávkach jednotlivých zložiek (Stredisko správy a údržby diaľnic, Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej ako SSÚD a SSÚR), odbor BECEP), v zmysle prijatých jednotkových cien, ktoré budú tvoriť Prílohu č. 1 Rámcovej dohody.

  - Uchádzač môže predložiť svoju ponuku na všetky časti predmetu zákazky, alebo môže predložiť ponuku podľa vlastného uváženia len na niektorú z častí.

  - Na každú samostatne vyhodnocovanú časť/ti predmetu zákazky uchádzač vo svojej ponuke predloží samostatné obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky – návrh Rámcovej dohody (ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „Dohoda“) podľa časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP.

### Variantné riešenie

  - Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

  - Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

### Miesto a termín plnenia predmetu zákazky

  - Miesta dodania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar na jednotlivé SSÚD/SSÚR resp. dodať tovar spolu s realizáciou prác priamo na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy vo vlastníctve objednávateľa, čo bude špecifikované v samotných objednávkach. Konkrétne termíny realizácie zákazky budú špecifikované v samotných objednávkach. Vykládku betónových zvodidiel na príslušnom SSÚD/SSÚR zabezpečí objednávateľ.

Predmet zákazky sa bude vykonávať / zabezpečovať na nasledujúcich úsekoch:

Časť 1 – Betónové zvodidlá DOPRASTAV :

Miestom dodania pre oblasť 1 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Senec od SSÚD/SSÚR do 120km):

SSÚD Malacky, SSÚD Bratislava, SSÚD Trnava, SSÚD Trenčín, SSÚR Galanta, SSÚR Nová Baňa

Miestom dodania pre oblasť 2 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Senec od SSÚD/SSÚR do 220 km):

SSÚD Považská Bystrica, SSÚD Martin, SSÚR Zvolen, SSÚR Čadca, SSÚR Lučenec (Tomášovce)

Miestom dodania pre oblasť 3 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Senec od SSÚD/SSÚR do 400 km):

SSÚD Liptovský Mikuláš, SSÚD Mengusovce, SSÚD Beharovce, SSÚD Prešov, SSÚR Košice

Časť 2 – Betónové zvodidlá CS-BETON:

Miestom dodania pre oblasť 1 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Velké Žernoseky (ČR) od SSÚD/SSÚR do 460km):

SSÚD Malacky, SSÚD Bratislava, SSÚD Trnava, SSÚD Trenčín, SSÚD Považská Bystrica, SSÚR Galanta, SSÚR Čadca

Miestom dodania pre oblasť 2 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Velké Žernoseky (ČR) od SSÚD/SSÚR do 600 km):

SSÚD Martin, SSÚD Liptovský Mikuláš, SSÚR Nová Baňa, SSÚR Zvolen, SSÚR Lučenec (Tomášovce)

Miestom dodania pre oblasť 3 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Velké Žernoseky (ČR) od SSÚD/SSÚR do 730 km):

SSÚD Mengusovce, SSÚD Beharovce, SSÚD Prešov, SSÚR Košice

Časť 3 – Betónové zvodidlá VÁHOSTAV:

Miestom dodania pre oblasť 1 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Horný Hričov od SSÚD/SSÚR do 100km):

SSÚD Trenčín, SSÚD Považská Bystrica, SSÚD Martin, SSÚD Liptovský Mikuláš, SSÚR Čadca

Miestom dodania pre oblasť 2 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Horný Hričov od SSÚD/SSÚR do 180 km):

SSÚD Trnava, SSÚD Mengusovce, SSÚR Galanta, SSÚR Nová Baňa, SSÚR Zvolen, SSÚR Lučenec (Tomášovce)

Miestom dodania pre oblasť 3 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Horný Hričov od SSÚD/SSÚR do 260 km):

SSÚD Malacky, SSÚD Bratislava, SSÚD Beharovce, SSÚD Prešov, SSÚR Košice

Časť 4 – Betónové zvodidlá S97-M:

Miestom dodania pre oblasť 1 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Pro Zápy (ČR) od SSÚD/SSÚR do 400km):

SSÚD Malacky, SSÚD Bratislava, SSÚD Trnava, SSÚD Trenčín, SSÚD Považská Bystrica, SSÚR Čadca

Miestom dodania pre oblasť 2 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Pro Zápy (ČR) od SSÚD/SSÚR do 500 km):

SSÚD Martin, SSÚD Liptovský Mikuláš, SSÚR Galanta, SSÚR Nová Baňa, SSÚR Zvolen

Miestom dodania pre oblasť 3 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Pro Zápy (ČR) od SSÚD/SSÚR do 660 km):

SSÚD Mengusovce, SSÚD Beharovce, SSÚD Prešov, SSÚR Košice, SSÚR Lučenec (Tomášovce)

Časť 5 – Betónové zvodidlá Strabag:

Miestom dodania pre oblasť 1 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Sereď od SSÚD/SSÚR do 120km):

SSÚD Malacky, SSÚD Bratislava, SSÚD Trnava, SSÚD Trenčín, SSÚR Galanta, SSÚR Nová Baňa

Miestom dodania pre oblasť 2 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Sereď od SSÚD/SSÚR do 220 km):

SSÚD Považská Bystrica, SSÚD Martin, SSÚR Zvolen, SSÚR Čadca, SSÚR Lučenec (Tomášovce)

Miestom dodania pre oblasť 3 sú nasledovné strediská správy a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest (vzdialenosť Prefy Sereď od SSÚD/SSÚR do 400 km):

SSÚD Liptovský Mikuláš, SSÚD Mengusovce, SSÚD Beharovce, SSÚD Prešov, SSÚR Košice

  - Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky pre všetkých päť častí je 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody, v termínoch podľa jednotlivých objednávok vystavených v období platnosti Rámcovej dohody.

  - Podrobné vymedzenie miesta dodania a predpokladaného termínu  dodania predmetu zákazky je v prílohách č. 1 – 5 k časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

### Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

  - Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Dohody.

  - Splatnosť faktúr je do 30 (tridsať) dní odo dňa doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov verejnému obstarávateľovi.

### Typ zmluvy

  - Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie Rámcovej dohody (ďalej len ,,Dohoda“) uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“).

  - Vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky spolu s časťami B.1 Opis predmetu zákazky, a B.2 Spôsob určenia ceny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

### Viazanosť ponuky

  - Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t. j. 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

## Časť II.

## Komunikácia a vysvetľovanie

### Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

  - Komunikácia a výmena informácií (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s ustanovením § 22 Zákona.

  - Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa ustanovení uvedených v § 20 ods. 1 a nasl. Zákona.

  - Verejný obstarávateľ bude na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi používať elektronický prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej aj „JOSEPHINE“). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.

  - JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

  - Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome.

  - Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

  - Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, predkladanie ponúk, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky alebo akákoľvek iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka aj prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný od záujemcu/uchádzača) v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.

  - Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/ uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

  - Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže k predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

  - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

  - Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami                 k SP a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127 (ďalej len „profil“) a zároveň v systéme JOSEPHINE.

### Vysvetlenie informácií

  - V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

  - Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE „dostatočne vopred“.

  - Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však 6 (šesť) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.

  - Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk:

-    ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie  splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa tohto zákona aj  napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred,

-    ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie  splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.

  - Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasti alebo lehotu na predkladanie návrhov.

  - Na účely ZVO sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

### Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

### Obhliadka miesta dodania predmetnej zákazky nie je potrebná.

## Časť III.

## Príprava ponuky

### Forma a spôsob predkladania ponuky

  - Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek  uvedených v SP. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com za podmienok:

    - Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/;

    - V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované doklady (odporúčaný je formát „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP.

    - Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich viditeľne označí. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky bude uvedená v ponuke uchádzača spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.

    - Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 ZVO, ktoré mu uchádzač poskytol. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo Zákona;

    - Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

  - Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov 
v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 305/2013 Z.z. a nasl o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených fotokópií týchto dokumentov. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

  - Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto súťažným podkladom.

### Jazyk ponuky

### 13.1 	Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. Dané znenie platí aj v prípade ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

### Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách bez DPH (€, alebo EUR).

  - Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

  - Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

14.3.1 	navrhovaná zmluvná cena bez DPH

14.3.2	sadzba DPH a výška DPH

14.3.3 	navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

14.4.  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť či je, alebo nie je uchádzač platiteľom DPH uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria (Prílohy č. 1-5 k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP) a v záhlaví Rámcovej dohody pri označení IČ DPH (Časť B.3 týchto SP).

14.5	V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené.

14.6   V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

### Zábezpeka

15.1  Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

15.2   Zábezpeka je stanovená v závislosti od časti, na ktorú uchádzač ponuku predkladá:

15.2.1 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie prvej časti Betónové zvodidlá DOPRASTAV predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 21 000,00 EUR (slovom: dvadsaťjedentisíc Eur).

15.2.2 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie druhej časti Betónové zvodidlá CS-BETON predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 22 000,00 EUR (slovom: dvadsaťdvatisíc Eur).

15.2.3 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie tretej časti Betónové zvodidlá VÁHOSTAV predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 27 000,00 EUR (slovom: dvadsaťsedemtisíc Eur).

15.2.4 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie štvrtej časti Betónové zvodidlá S97-M predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 54 000,00 EUR (slovom: päťdesiatštyritisíc Eur).

15.2.5 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie štvrtej časti Betónové zvodidlá STRABAG  predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 64 000,00 EUR (slovom: šesťdesiatštyritisíc Eur).

15.2.6	Ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí a skladá zábezpeku podľa bodu 15.3.1 je povinný zložiť zábezpeku vo výške súčtu jednotlivých zábezpek uvedených v bode 15.2.1 až 15.2.5 Ak uchádzač postupuje podľa bodu 15.3.2 a 15.3.3 bankovú záruku/poistenie záruky predkladá na každú časť predmetu zákazky samostatne.

15.3	Spôsoby zloženia zábezpeky:

15.3.1  zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke    (ďalej len „banka“), alebo

15.3.2    poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

15.3.3    poskytnutím poistenia záruky za uchádzača.

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia.

15.4    Podmienky zloženia zábezpeky

15.4.1	Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

15.4.1.1 	Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa určený pre zábezpeky vedenom v Štátna pokladnica, na číslo účtu:

IBAN:			SK13 8180 0000 0070 0069 4614

SWIFT (BIC): 		SPSRSKBA

variabilný symbol:	1042510302

15.4.1.2	Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr  do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

15.4.1.3 	Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1 a  15.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.

15.4.2	Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:

15.4.2.1  	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky.

Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom 
v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“).

15.4.2.1.1 	Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Kontaktné miesto: prízemie – podateľňa v čase: pondelok až piatok 8:00 – 15:00 hod.

15.4.2.1.2	Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom:

„Banková záruka – Betónové zvodidlá Doprastav – Časť 1“

„Banková záruka – Betónové zvodidlá CS Beton – Časť 2“

„Banková záruka – Betónové zvodidlá Váhostav – Časť 3“

,,Banková záruka – Betónové zvodidlá S97-M – Časť 4“

,,Banková záruka – Betónové zvodidlá Strabag – Časť 5“

(uchádzač uvedie podľa toho, na ktorú časť ponuku predložil).

15.4.2.2  	Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

15.4.2.3 	V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

15.4.2.4   Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe

elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej záruky/poistenia záruky nedoručuje do podateľne.

    - Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača

15.4.3.1  	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) poistenia záruky.

Poistenie záruky za uchádzača môže byť poskytnuté poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“).

15.4.3.1.1 	Originál poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.2.1.1.

15.4.3.1.2	Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom:

„Poistenie záruky – Betónové zvodidlá Doprastav – Časť 1“

„Poistenie záruky – Betónové zvodidlá CS Beton – Časť 2“

„Poistenie záruky – Betónové zvodidlá Váhostav – Časť 3“

„Poistenie záruky – Betónové zvodidlá S97 - M – Časť 4“

,,Poistenie záruky – Betónové zvodidlá Strabag – Časť 5“

(uchádzač uvedie podľa toho, na ktorú časť záruku predložil).

15.4.3.2  	Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.3.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

15.4.3.3 	V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

15.4.3.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej záruky/poistenia záruky nedoručuje do podateľne.

15.5	Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky:

15.5.1 	Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 (siedmich) dní odo dňa:

15.5.1.1  uplynutia lehoty viazanosti ponúk,

15.5.1.2 	márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo

15.5.1.3	uzavretia Dohody s úspešným uchádzačom.

15.6	Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Dohodu podľa § 56 ods. 5 až 10 Zákona.

15.7 	Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu komunikácie verejnému obstarávateľovi.

### Obsah ponuky

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do elektronického prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ a musí obsahovať doklady v nasledovnom poradí:

Povinný obsah ponuky

  - Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky a na konkrétnu časť podľa týchto SP.

  - Obsah ponuky (index – položkový zoznam) pre každú časť  predmetu zákazky samostatne.

  - Vyplnený  formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP). V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen. Uchádzač predloží pre každú časť predmetu zákazky samostatne.

  - Návrh Dohody podľa toho, na ktorú časť uchádzač ponuku predkladá s vyplnenými cenami (časť B.3 týchto SP) Návrh Dohody musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Uchádzač predloží pre každú časť predmetu zákazky samostatne.

  - V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, návrh Dohody musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny spolu s uvedením členov, za ktorých koná. Zároveň v súlade s bodom 18.3.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Dohody vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov podľa Prílohy 5 k časti A.1 týchto SP. Uchádzač predloží pre každú časť predmetu zákazky samostatne.

  - V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny podľa Prílohy č. 6 k časti A.1 týchto SP. Uchádzač predloží pre každú časť predmetu zákazky samostatne.

  - Vyplnenú Prílohu č. 1 a/alebo Prílohu č. 2 a/alebo Prílohu č. 3  a/alebo Prílohu č. 4 a/alebo Prílohu č. 5 - Návrh na plnenie kritéria pre Časť 1 a/alebo pre Časť 2 a/alebo pre Časť 3 a/alebo Časť 4 a/alebo Časť 5 k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP v závislosti od toho, na ktorú časť/ti uchádzač ponuku predkladá - v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel ٭.xls/*.xlsx, zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

  - Vyplnené Prílohy č. 1 – 5 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre časť 1 – 5 v závislosti od toho, na ktorú časť/ti uchádzač predkladá ponuku:

- Príloha č. 1 k časti B.2 – Cenová časť (hárok Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 1 Betónové zvodidlá Doprastav (zároveň Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny k Rámcovej dohody)

- Príloha č. 2 k časti B.2 - Cenová časť (hárok Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 2 Betónové zvodidlá CS Beton (zároveň Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny k Rámcovej dohody)

- Príloha č. 3 k Časti B.2 - Cenová časť (hárok Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 3 Betónové zvodidlá Váhostav zároveň Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny k Rámcovej dohody)

- Príloha č. 4 k Časti B.2 - Cenová časť (hárok Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 4 Betónové zvodidlá S97 - M ( (zároveň Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny k Rámcovej dohody)

- Príloha č. 5 k Časti B.2  - Cenová časť (hárok Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 5 Betónové zvodidlá Strabag (zároveň Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny k Rámcovej dohody)

v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel ٭.xls/*.xlsx. zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

  - Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15 časti A.1 Pokyny  pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 alebo poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (scan originálu) bankovej záruky alebo poistenia záruky alebo elektronický dokument, podľa bodov 15.4.2.4 a 15.4.3.4. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.4.2.1.1 alebo podľa bodu 15.4.3.1.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP (pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej/poistenia záruky nedoručuje do podateľne). Uchádzač predloží pre každú časť samostatne.

  - Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení Nariadenia Rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára 2025 a v znení neskorších prepisov k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

  - Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

  - Doklady podľa bodu 11 a) Ostatné požiadavky na predmet zákazky  časti B.1 Opis predmetu zákazky

  - Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7. zákona o verejnom obstarávaní k časti A.3 Podmienky účasti.

  - Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, uvedených v Oznámení a v SP v časti A.3, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže podľa § 39 zákona doklady na preukázanie podmienok účasti predbežne nahradiť:

Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 Zákona

    - JED tvorí Prílohu č. 2 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Hopodársky subjekt/záujemca/uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u, zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel α (alpha): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.

    - Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač/záujemca je povinný predložiť JED aj pre túto/tieto/osoby obsahujúce informácie podľa § 39 ods. 2 zákona.

    - V prípade, ak uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, ktorá predkladá ponuku, uchádzač/záujemca vyplní a predloží samostatný  JED s požadovanými informáciami za  každého člena skupiny dodávateľov.

    - Ak záujemca/uchádzač využíva na plnenie zákazky subdodávateľa, ktorého technické a odborné kapacity nevyužíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, uchádzač je povinný predložiť JED za každého takého subdodávateľa.

    - Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, záujemca/uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

    - Ak uchádzač/záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača/záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu/dokladov nahradeným JED-om. Ucádzač/záujemca doručí doklady do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Obsah ponuky – ak sa uplatňuje

  - Príloha č. 7 Zoznam dôverných informácií k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, ak sa uplatňuje uchádzač predloží pre každú časť samostatne.

### Náklady na prípravu ponuky

  - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

  - Ponuky predložené elektronicky v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

## Časť IV.

## Predkladanie ponuky

### Predloženie ponuky

  - Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 12 časti A.1 týchto SP. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) v dostatočnom časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.

  - Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.

  - Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov:

    - v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Dohody vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo predloženie Čestného vyhlásenia skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 5 k časti A.1 týchto SP;

    - ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich právne zaväzuje.

  - Za účelom riadneho plnenia Dohody skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky určitú právnu formu, napríklad zoskupenie bez právnej subjektivity (napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka) alebo niektorú z obchodných spoločností podľa § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.

  - Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem tam  uvedených, pred uzatvorením Dohody bude povinná preukázať, že táto právna forma má spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra atď.

  - V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí obsahovať:

    - plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s predložením ponuky pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody;

    - percentuálny podiel na zákazke, ktorí uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia, a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti,

    - prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s plnením Dohody.

### Registrácia a autentifikácia uchádzača

  - Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

  - Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

  - v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 08:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

  - nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 08:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

  - vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

  - vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

  - Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

### Lehota na predkladanie ponuky

  - Lehota na predkladanie ponuky je uvedená v Oznámení.

  - Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.

### Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

  - Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

  - Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom.

## Časť V.

## Otváranie a vyhodnotenie ponúk

### Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie)

  - Dátum a hodina otvárania ponúk je uvedená v Oznámení, v bode Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť, Lehota I, Lehota na predkladanie ponúk.

  - Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO.

  - Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 týchto SP.

  - Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje podľa § 52 ods. 2 Zákona.

### Preskúmanie ponúk

  - Verejný obstarávateľ zriadi, v súlade s § 51 Zákona, za účelom preskúmania a vyhodnotenia ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk.

  - Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.

  - Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.

  - Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

- boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk,

- obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP,

- zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto SP.

  - Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení a v týchto SP.

  - Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.

### Dôvernosť procesu verejného obstarávania

  - Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona.

  - Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia Zákona a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

### Vyhodnocovanie ponúk

  - Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona.

  - Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa návrhu na plnenie kritéria určenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto SP a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a na základe pravidiel ich uplatnenia.  Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk  z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa podľa ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (tzv. „super“ reverzná súťaž) u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.

  - Komisia vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti a vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

  - Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku, komisia bude postupovať v súlade s § 53 ods. 2 a ods. 4 Zákona.

  - Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktorá je pre jej cenu podstatná.

### Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

  - Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 39, § 40 a § 152 ZVO.

  - Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 37 ZVO.

  - Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona: „ ... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.

  - Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

  - Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek z verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 6 a 7 zákona, Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 8 zákona.

  - Verejný obstarávateľ dáva hospodárskym subjektom na vedomie, že bude postupovať podľa čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

- ruský štátny príslušník, fyzická osoba s pobytom v Rusku alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadení v Rusku,

- právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo

- fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v písmene a) alebo b) tohto odseku, vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.

### Oprava chýb

  - Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada uchádzača prostriedkami elektronickej platformy JOSEPHINE o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv ani na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.

  - Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:

    - rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená správne,

    - rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny súčin jednotkovej ceny a množstva,

    - preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,

    - nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.

  - O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie súhlasu s vykonanou opravou prostredníctvo systému JOSEPHINE.

  - Je potrebné, aby komisia v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky v súlade s § 53 ods. 1 Zákona zistila, či sa v konkrétnom prípade jedná o zrejmú chybu v písaní a počítaní a či je takúto chybu možné (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) prostým spôsobom odstrániť. Pokiaľ komisia dospeje k záveru, že nejde o chybu v písaní a počítaní, pre určenie ďalšieho postupu z kontextu celej ponuky komisia (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) môže relevantne vyhodnotiť, že v tomto prípade ide o nejasnosť/ nezrovnalosť iného charakteru, a aplikuje závery z Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria. Nezrovnalosti tohto charakteru je vo všeobecnosti možné odstrániť bez toho, aby sa to považovalo za (nedovolenú) zmenu ponuky (t. j. situáciu, v ktorej by nešlo len o objasňovanie skutočností uvedených v ponuke ale o faktické predloženie novej ponuky).

## Časť VI.

## Prijatie ponuky

### Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile verejného obstarávateľa a v systéme JOSEPHINE. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie najmä identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

### Uzavretie Dohody

  - Uzavretá Dohoda nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.2

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu,1  majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.2

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je

      - prezident Slovenskej republiky,

      - člen vlády,

      - vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,

      - vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

      - sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

      - generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,

      - verejný ochranca práv,

      - predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

      - štátny tajomník,

      - generálny tajomník služobného úradu,

      - prednosta okresného úradu,

      - primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo

      - predseda vyššieho územného celku.

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu1 , majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa bodu 29.4.

  - Dohoda s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr jedenásty (11) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona.

  - Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Dohody tak, aby mohla byť uzavretá do desiatich (10) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 4 Zákona, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE. Úspešný uchádzač alebo uchádzači,  ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“)  alebo ich subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Dohody mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod.

  - Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Dohodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 29.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí.

  - Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí, sú povinní splniť povinnosť podľa bodu 29.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Dohody tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE.

  - Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 29.7 až 29.9 je dlhšia ako 10 pracovných dní.

  - Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 EUR alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia, ktorých hodnota v úhrne neprevyšuje sumu 250 000 EUR, to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra partnerov verejného sektora určiť.

  - Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Dohodu vrátane všetkých jej príloh. Pri predkladaní Dohody 
v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť päť (5) rovnopisov Dohody – 2 vyhotovenia pre úspešného uchádzača a 3 vyhotovenia pre verejného obstarávateľa. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač podľa § 41 ods. 3 Zákona v  Dohode najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. (Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok k časti B.3 Obchodné podmienka plnenia predmetu zákazky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v bode 18.4 tejto časti súťažných podkladov. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Dohoda s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/ osôb na podpis Dohody (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - V súčinnosti úspešný uchádzač predloží doklady podľa bodu 11 b) (Technologický postup pre demontáž betónových zvodidiel)  a c) (Technologický postup pre montáž betónových zvodidiel) časti B.1 Opis predmetu zákazky.

  - Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t. j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

### Zrušenie verejného obstarávania

  - Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:

- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona,

- nedostal ani jednu ponuku,

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona,

- jeho zrušenie nariadil úrad.

  - Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie  tohto Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

  - Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení verejného obstarávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

  - Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

### Ochrana osobných údajov

31.1   Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že v priebehu predmetného verejného obstarávania dochádza k spracúvaniu osobných údaov dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a s vybranými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31.2	Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, aby pri príprave ponúk a v priebehu  verejného obstarávania dbali na povinnosti vyplývajúce z GDPR.

32.     Využitie subdodávateľov

32.1	Verejný obstarávateľ vyžaduje aby úspešný uchádzač najneskôr v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti v súlade s § 41 ods. 3 zákona uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet subdodávky a podiel subdodávok vyjadrený v % z navrhovanej ponukovej ceny podľa prílohy č.1 k časti B.3 týchto SP.

Prílohy - povinné:

Príloha č. 1 k časti A.1	-       Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 k časti A.1	-       Jednotný európsky dokument

Príloha č. 3 k časti A.1  -	Čestné vyhlásenie podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení Nariadenia Rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára 2025

Príloha č. 4 k časti A.1	-       Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 1 k časti A.3   -	Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní

Prílohy – nepovinné, ak sa uplatňuje:

Príloha č. 5 k časti A.1	-       Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov

Príloha č. 6 k časti A.1   -	Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov, konajúcu za skupinu dodávateľov

Príloha č. 7 k časti A.1 	-       Zoznam dôverných informácií

A.2 	KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

- Určenie kritéria

1.1	Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) Zákona, a teda na základe najnižšej ceny.

1.2	Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia celková cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky v eurách (€ alebo EUR) bez DPH pre každú vyhodnocovanú časť.

- Definícia kritéria

  - Cena za celý predmet zákazky je celková cena za dodanie predmetu zákazky v rozsahu, vyhotovení a technickej špecifikácii pre každú samostatne vyhodnocovanú časť v súlade s požiadavkami uvedenými v Prílohách č. 1 – 5 k časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP, vrátane nákladov na všetky materiály, technológie, práce a skúšky, ktoré sú podľa technicko-kvalitatívnych požiadaviek, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na dodanie predmetu zákazky ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky vrátane nákladov na dopravu.

- Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk

3.1	Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky.

3.2	Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria.

3.3	Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa podľa zostaveného poradia v zmysle stanoveného kritéria umiestni na prvom mieste.

3.4.	V každej samostatne vyhodnocovanej časti predmetu zákazky bude úspešný uchádzač vyhodnotený na základe najnižšej navrhovanej ceny za plnenie vyhodnocovanej časti predmetu zákazky. Ponuky ostatných uchádzačov budú vyhodnotené ako neúspešné. Úspešný/í uchádzač/či môžu byť v každej časti predmetu zákazky rôzny/i.

- Spôsob uvedenia návrhu na plnenie

4.1	Uchádzačov Návrh na plnenie kritéria bude uvedený v Prílohe č. 1 a/alebo Prílohe č. 2 a/alebo Prílohe č. 3 a/alebo Prílohe č. 4 a/alebo Prílohe č. 5 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria týchto SP. Uchádzač tabuľku nevypĺňa, jednotlivé hodnoty budú vyplnené automaticky,  v súlade s údajmi uvedenými v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k Rámcovej dohode).

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti A.2 – Návrh na plnenie kritéria pre časť 1 Betónové zvodidlá Doprastav

Príloha č. 2 k časti A.2 – Návrh na plnenie kritéria pre časť 2 Betónové zvodidlá CS Beton

Príloha č. 3 k časti A.2 – Návrh na plnenie kritéria pre časť 3 Betónové zvodidlá Váhostav

Príloha č. 4 k časti A.2 – Návrh na plnenie kritéria pre časť 4 Betónové zvodidlá S97 - M

Príloha č. 5 k časti A.2 – Návrh na plnenie kritéria pre časť 5 Betónové zvodidlá Strabag

A.3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

- Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

- Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

- Podľa § 32 ods.7 zákona, podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa odseku 5, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

- Preukazovanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v spojení s ods. 7, týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 3 ZVO inou/treťou osobou sa týka aj týchto osôb. Za iné/tretie osoby predkladajú a podpisujú čestné vyhlásenie osoby oprávnené konať v mene inej/tretej  osoby.

- Podľa § 32 ods. 8 zákona, za osobu podľa odseku 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7

a) 	vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu;

b) 	má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu;

c) 	má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo;

d) 	má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

- Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

- Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

- Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.

Uchádzač, ktorý použije JED, vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.

- Podrobnosti k podmienkam účasti osobného poatavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO.

Neuplatňuje sa.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.

Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením nasledovných dokladov:

  - podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO

Zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t. j. dodanie, ktoré uchádzač realizoval na diaľničných ťahoch, rýchlostných cestách alebo cestách I. triedy, uskutočnených za predchádzajúcich tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) doplnenými potvrdeniami  o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

  - bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,

1.2		bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. 	podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. a bod 2. ZVO

Ak ide o tovar, ktorý sa má dodať:

2.1 vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo

2.2	certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

3. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené  v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

4.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na

preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

5.  Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

6. 5.	Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Minimálna úroveň podmienky:

III. 1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 1.:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:

Zoznam dodaných tovarov uskutočnených v rozhodnom období s rovnakým alebo podobným charakterom a rozsahom ako predmet zákazky uskutočnených v celkovom objeme v min. hodnote 50 000,00 € bez DPH, t. j. na každú časť 10 000 Eur bez DPH.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

III. 1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 2:

Pre účely splnenia tejto podmienky:

- pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží  platné certifikáty alebo potvrdenia s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vydané orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovania zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami  v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, pre produkty ktorými bude uchádzač realizovať predmet zákazky. Uchádzač predloží originály alebo overené kópie.

- Uchádzač deklaruje splnenie podmienky predložením platných Certifikátov o nemennosti parametrov. Certifikáty musia byť vydané autorizovanými alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie predložený uchádzačom a preukazujúci požadovanú skutočnosť.

# B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Opis a rozsah predmetu zákazky, ako aj Technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky pre jednotlivé časti sú uvedené v prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou časti B.1 súťažných podkladov.

Príloha:

Príloha č. 1 k časti B.1 - Opis predmetu zákazky pre časť 1 Betónové zvodidlá Doprastav (zároveň príloha č. 4 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 2 k časti B.1  - Opis predmetu zákazky pre časť 2 Betónové zvodidlá CS Beton (zároveň príloha č. 4 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 3 k časti B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 3 Betónové zvodidlá Váhostav (zároveň príloha č. 4 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 4 k časti B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 4 Betónové zvodidlá S97 - M (zároveň príloha č. 4 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 5 k časti B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 5 Betónové zvodidlá Strabag (zároveň príloha č. 4 k Rámcovej dohode)

# B.2 	SPÔSOB URČENIA CENY

- Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

- Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky. Celková cena, t.j. cena za celý predmet tej časti zákazky, na ktorú uchádzač predloží ponuku, je vytvorená  špecifikáciou ceny ako súčet súčinov počtu merných jednotiek a jednotkovej ceny pre jednotlivé oblasti.

- Uchádzač vyplní k jednotlivým častiam č. 1-5 Cenovú časť (hárok Špecifikácia ceny) v Eurách (€, alebo EUR) bez DPH maximálne na dve desatinné miesta pre všetky položky uvedené v Prílohe č. 1 a/alebo v Prílohe č. 2 a/alebo v Prílohe č. 3 a/alebo v Prílohe č. 4 a/alebo v Prílohe č. 5 k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny k Rámcovej dohode) podľa toho na ktorú časť predmetu zákazky uchádzač ponuku predkladá. Cena bude automaticky preklopená do Prílohy č. 1-5 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritériá týchto SP.

- Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky. Do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch. Ceny predloží v tlačenej forme PDF podpísané zodpovednou osobou a vo formáte *xls/*xlsx a zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a tlačenej forme sa zhodujú.

- Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1-č.5 týchto súťažných dokladov označené na ocenenie primeranou cenou tej časti, na ktorú ponuku predkladá.

- Prijaté jednotkové ceny budú záväzne stanovené v súlade s ponukou uchádzača do verejného obstarávania. Budú pevné a nemenné počas trvania Rámcovej dohody. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa týchto SP.

- Predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú vo Výzve, verejný obstarávateľ považuje za finančný limit a okolnosť dôležitú pre plnenie Rámcovej dohody.

- Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.

- Na požiadanie objednávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky.

- Je výhradnou povinnosťou záujemcu, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, projektovú dokumentáciu poskytnutú na vypracovanie ponuky a všetky vysvetlenia/doplnenia k súťažným podkladom poskytnuté v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace s akýmikoľvek a všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných predpisov a ocenenej špecifikácie ceny. Ponukovú cenu uchádzač musí zosúladiť s písomnou aj výkresovou časťou súťažných podkladov.

V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.

- V prípade zmeny zdroja nákupu alebo dodávateľa ktoréhokoľvek materiálu nebude dôvod na zmenu jednotkovej ceny.

Ocenenie pri zmenách po podpise Rámcovej dohody v prípade nepredvídateľných okolností:

Pre ocenenie nových položiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží databázu oceňovaných podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý pre kalkulovanie a databázy oceňovaných podkladov budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi.

- Pri tvorbe jednotkovej ceny sú nasledovné možnosti:

a)	jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v zmluve) zámenou len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.

b)	jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť hlavne pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok)

c)	jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b).

- Podkladom pre vytvorenie a odsúhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenová agenda, predložená zhotoviteľom a ktorá obsahuje:

- kalkulačný vzorec - pre tvorbu jednotkových  cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený obstarávateľom nasledovne:

Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava)+ režijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R)

b)	ocenenie materiálov - preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a podobne).

c)	databázy oceňovaných nástrojov –strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce; tarify a sadzby - databázy budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1x predložené v *.pdf v slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou.

d)	cenový dopad na stavbu – vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien schválený zodpovednými pracovníkmi  NDS a.s.

e)	kompletné definovanie položky, ktoré pozostáva z čísla , názvu,  mernej jednotky (podľa triednika TSP) a kalkulácie jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov)

f)	podrobný popis položky a rozbor spotreby (množstvo práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktorý je podkladom pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov) odsúhlasený zodpovednými pracovníkmi NDS a.s.

V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. Koordinačnou činnosťou sa rozumie pokrytie nákladov zhotoviteľa potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe, zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu harmonogramu a úspešnému odovzdaniu diela.

Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou subdodávky mu budú priznané ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť cez hodinovú sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z ceny poddodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje subdodávateľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie subdodávateľa, ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu subdodávateľa bude vydokladovaný minimálne 3 cenovými ponukami.

Prílohy č. 1-5 k časti B.2:

Príloha č. 1 k časti B.2  -   Cenová časť (hárok  Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 1  Betónové zvodidlá Doprastav (zároveň príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 2 k časti B.2  -   Cenová časť (hárok  Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 2  Betónové zvodidlá CS Beton (zároveň príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 3 k časti B.2  -   Cenová časť (hárok  Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 3  Betónové zvodidlá Váhostav (zároveň príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 4 k časti B.2  -   Cenová časť (hárok  Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 4  Betónové zvodidlá S97 - M (zároveň príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 5 k časti B.2  -   Cenová časť (hárok  Jednotkové ceny, hárok Špecifikácia ceny) pre časť 5  Betónové zvodidlá Strabag (zároveň príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

# B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť návrh rámcovej dohody s nižšie uvedenými údajmi:

Rámcová dohoda

Číslo objednávateľa: 			Číslo dodávateľa:

uzatvorená podľa ustanovenia § 83  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a ustanovenia § 269 ods. 2 s primeraným použitím ustanovenia § 409 a nasl. a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“)

(ďalej len „rámcová  dohoda“ alebo len ,,dohoda“)

na predmet zákazky

„Nákup, dodanie, montáž a demontáž betónových zvodidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy“ pre časť   (doplní uchádzač v závislosti od toho, na ktorú časť predmetu zákazky predkladá ponuku)

medzi stranami dohody:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	     Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:	     Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava

Právna forma:	     akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava IIII, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B

Štatutárny orgán:	     predstavenstvo zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

IČO:	     35 919 001

DIČ: 	     202 193 7775

IČ DPH: 	     SK 202 193 7775

Bankové spojenie: 	     Štátna pokladnica,

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT:	     SPSRSKBA

Tel.:	     +421 2 5831 1111

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel./Fax:

(ďalej len „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu iba ako „strany rámcovej dohody“ alebo každý samostatne ako „strana rámcovej dohody“)

Článok 1

Predmet Rámcovej dohody

    - Predmetom rámcovej dohody je úprava práv a povinností dodávateľa pri dodávaní betónových zvodidiel (ďalej len „zvodidlá“) na príslušné Stredisko správy a údržby diaľnic/rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚD/SSÚR“), pri demontáži poškodených zvodidiel (ďalej len „demontáž zvodidiel“) a odvoze týchto zvodidiel na príslušné SSÚD/SSÚR, dovoze betónových zvodidiel z príslušného SSÚD/SSÚR a montáži nových betónových zvodidiel (ďalej len „montáž zvodidiel“) na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy podľa požiadaviek objednávateľa určených rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi na predmet zákazky „Nákup, dodanie, montáž a demontáž betónových zvodidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy“ vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. (ďalej iba „súťažné podklady“ alebo „SP“) - najmä Opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 4 rámcovej dohody, ponukou dodávateľa a písomnými objednávkami objednávateľa (zvodidlá, montáž zvodidiel a demontáž zvodidiel ďalej spolu aj ako „predmet plnenia“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včas dodaný predmet plnenia cenu určenú v súlade s článkom 4 a Prílohou č. 2 rámcovej dohody – Špecifikácia ceny.

Článok 2

Miesto, čas a spôsob plnenia

- Objednávateľ je oprávnený predmet plnenia objednávať u dodávateľa na základe písomnej objednávky (v listinnej alebo elektronickej forme – napr. e-mail), v ktorej bude v prípade dodania zvodidiel špecifikované množstvo zvodidiel, miesto dodania zvodidiel a v prípade demontáže zvodidiel a/alebo montáže zvodidiel miesto plnenia, termín plnenia a prípadne ďalšie podmienky dodania. Každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky je posudzované ako samostatná kúpa tovaru a v prípade demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel ako samostatné zhotovenie diela v zmysle príslušných ustanovení OBZ.

- E-mailovú objednávku je objednávateľ povinný v listinnej forme potvrdiť do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jej doručenia v listinnej formy. Za písomné potvrdenie sa považuje zaslanie objednávky v dvoch vyhotoveniach v listinnej forme doporučenou poštou na adresu dodávateľa uvedenú v bode 2.5 tohto článku rámcovej dohody.

- Záväzné objednávky na dodávku predmetu plnenia majú za objednávateľa právo vyhotoviť okrem štatutárnych zástupcov objednávateľa aj príslušný vedúci SSÚD, vedúci SSÚR podľa Prílohy č. 5 tejto Rámcovej dohody.

- Dodávateľ je povinný doručenú a objednávateľom potvrdenú (v prípade e-mailu) objednávku potvrdiť a fotokópiu potvrdenej objednávky doručiť späť objednávateľovi (doporučenou poštou, e-mailom alebo osobne) v lehote 5 (piatich) pracovných  dní odo dňa jej doporučeného  doručenia (v prípade e-mailu odo dňa doručenia potvrdenia objednávky).

- Objednávateľ je oprávnený objednať zvodidlá na nasledovných kontaktných miestach:

Adresa dodávateľa:

Tel. č. dodávateľa:

E-mail dodávateľa:

Akúkoľvek zmenu kontaktných údajov je dodávateľ povinný  bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi.

- Dodávateľ sa zaväzuje dodať a/alebo vykonať objednaný predmet plnenia najneskôr do 45 (štyridsiatich piatich) kalendárnych dní odo dňa doporučeného doručenia objednávky (v prípade listinného doručovania) alebo odo dňa potvrdenia objednávky (v prípade, ak bola objednávka doručovaná e-mailom) v zmysle bodu 2.2 tohto článku dohody, ak v objednávke nie je uvedená iná (kratšia/dlhšia) lehota. Dodávateľ je povinný vykonávať práce aj v nočných hodinách, cez víkendy a štátne sviatky.

- Dodávateľ je povinný zvodidlá objednávateľovi dodať a vyložiť v príslušnom odbernom mieste určenom v prílohe č. 1 podľa príslušnej objednávky. Prevzatie zvodidiel bude zmluvnými stranami rámcovej dohody potvrdené na dodacom liste, ktorý bude zároveň tvoriť podklad pre fakturáciu dodávky v súlade s článkom 4 rámcovej dohody. V prípade demontáže zvodidiel a/alebo montáže zvodidiel je dodávateľ povinný  zabezpečiť demontáž zvodidiel a/alebo montáž zvodidiel v mieste určenom objednávateľom podľa príslušnej objednávky, pričom prevzatie diela bude podmienené podpisom preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať za obe strany rámcovej dohody za objednávateľa identifikované v prílohe č. 5 tejto dohody. Jednotlivé písomné objednávky vyhotovené objednávateľom je možné po dohode oboch zmluvných strán plniť aj viacnásobným odberom zvodidiel/demontážou zvodidiel a/alebo montážou zvodidiel až do výšky plnenia objednávky, pričom však musí byť dodržaný termín dodania predmetu plnenia podľa tohto článku, bodu 2.6 rámcovej dohody.

- Nedodanie predmetu plnenia v čase dlhšom ako 4 (štyri) kalendárne týždne od termínu dohodnutého v tomto článku, bode 2.6 rámcovej dohody sa považuje za podstatné porušenie  rámcovej dohody a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto dohody a/alebo objednávky. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty  podľa článku 6, bod 6.2 rámcovej dohody.

- Dodávateľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni dodaniu predmetu plnenia riadne a včas.

- Dodávateľ sa nedostáva do omeškania s dodaním predmetu plnenia, ak nastanú skutočnosti označované ako „vyššia moc“, t.j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na stranách rámcovej dohody, ani ich strany rámcovej dohody nedokážu ovplyvniť, napr. živelné pohromy atď. a súčasne tieto skutočnosti nemohol dodávateľ pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať. Pre vylúčenie pochybností na účely rámcovej dohody za vyššiu moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej strany rámcovej dohody alebo zmena ekonomických pomerov niektorej strany rámcovej dohody alebo subdodávateľa.

- Predĺžením dohodnutej lehoty dodania predmetu plnenia uvedenej v  bode 2.6 tohto článku rámcovej dohody nie je dotknutá povinnosť dodávateľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa článku 6, bod 6.2 rámcovej dohody  okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci v zmysle bodu 2.10 tohto článku rámcovej dohody.

- Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch strán tejto dohody alebo odstúpením od objednávky niektorou zo strán tejto dohody. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia článku 8 rámcovej dohody.

- Pri demontáži a montáži zvodidiel je dodávateľ povinný organizovať práce a z pracoviska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie prevádzky diaľnice. Dodávateľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

- Pri demontáži zvodidiel a montáži zvodidiel je dodávateľ povinný zúčastniť sa obhliadky miesta osadenia zvodidiel pred vyhotovením objednávky na vlastné náklady.

- Pred začatím realizácie prác pri demontáži zvodidiel a montáži zvodidiel podľa konkrétnej objednávky je dodávateľ povinný odovzdať objednávateľovi na schválenie technologický postup na jednotlivé činnosti, harmonogram prác a plán BOZP podľa prílohy č. 4 – Opis predmetu zákazky tejto Rámcovej dohody.

Článok 3

Doba trvania rámcovej dohody

  - Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 (štyridsaťosem) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania sumy prijatej v ponuke dodávateľa ako úspešného uchádzača uvedenej v článku 4 bod 4.4 tejto rámcovej dohody podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Článok 4

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

  - Ceny za predmet plnenia sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

  - Jednotkové ceny predmetu plnenia podľa výsledkov verejného obstarávania uvedené v Prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody sú záväzné, pevné a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne dodanie predmetu plnenia v rozsahu podľa rámcovej dohody a súťažných podkladov a sú v nich zahrnuté všetky náklady na materiál (zvodidlá), dopravu a vykládku tovarov na miesto plnenia, akýchkoľvek ďalších prípadných poplatkov spojených s dodávkou zvodidiel na miesto plnenia vrátane bezplatného legislatívneho a technického poradenstva, spojeného s aplikáciou a použitím zvodidiel.

  - V jednotkových cenách pre montáž/demontáž zvodidiel sú zahrnuté náklady na povinnú obhliadku miesta osadenia zvodidiel (pred vyhotovením objednávky počas plnenia rámcovej dohody), demontáž zvodidiel s odvozom na príslušné SSÚD/SSÚR, montáž zvodidiel s personálom dodávateľa, ako aj všetky súvisiace náklady (preprava materiálu, osôb, atď...)

  - Celková cena za dodanie predmetu plnenia v zmysle rámcovej dohody počas celej doby jej trvania nesmie prekročiť sumu prijatú v ponuke dodávateľa ako úspešného uchádzača ................. EUR bez DPH (slovom:                                  eur bez DPH) pri zachovaní jednotkových cien dosiahnutých výsledkom z verejného obstarávania. Celková cena v zmysle rámcovej dohody bude tvorená ako súčet súčinov prijatých jednotkových cien a množstvá skutočne dodaného, vykonaného a prevzatého predmetu plnenia na základe čiastkových objednávok objednávateľa.

  - Právo dodávateľa na vyhotovenie faktúry vzniká dňom prevzatia predmetu plnenia objednávateľom a potvrdením o jeho prevzatí na dodacom liste/preberacom protokole poverenou osobou objednávateľa v zmysle ustanovenia článku 2 bod 2.7 rámcovej dohody. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu plnenia podľa rámcovej dohody považuje deň podpísania dodacieho listu/preberacieho protokolu objednávateľom. Dodací list/preberací protokol bude tvoriť nevyhnutnú prílohu každej vyhotovenej faktúry. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru dodávateľovi vrátiť v súlade s bodom 4.8 tohto článku rámcovej dohody.

  - Platba sa realizuje prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa, na základe vyhotovenej faktúry dodávateľom podľa bodu 4.8 tohto článku rámcovej dohody.

  - Splatnosť každej faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa.

  - Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa ustanovenia § 74 ods. 1 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo rámcovej dohody, dodatku, objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu rámcovej dohody, bankové spojenie v zmysle rámcovej dohody a musí byť k nej priložený podpísaný dodací list/preberací protokol vyhotovený v súlade s bodom 2.7 rámcovej dohody. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH  je Dodávateľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak ich faktúra nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť dodávateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej, doplnenej alebo inak zmenenej faktúry do sídla objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne dodávateľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od dodávateľa v plnom rozsahu.

  - Na účely fakturácie sa za deň dodania zvodidiel a dodania diela (montáže zvodidiel a demontáže zvodidiel) považuje deň podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článku 2 bodu 2.7 tejto rámcovej dohody.

  - Dodávateľ je povinný označiť obálku, v ktorej bude faktúra odosielaná slovom  „FAKTÚRA“. Faktúry je povinný dodávateľ zasielať objednávateľovi doporučene. V prípade faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka, nie je dodávateľ oprávnený účtovať si úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

  - Dodávateľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodaný, resp. vykonaný predmet plnenia.

  - Preddavkové platby ani platba vopred sa neumožňuje.

  - V prípade, ak je dodávateľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH. Dodávateľ je povinný v lehote 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody doporučene doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, štát, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, štát, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa dodávateľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby - odmeny, ktoré je objednávateľ podľa dohody alebo v súvislosti s jej plnením prostredníctvom objednávky povinný hradiť dodávateľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne a rovnakým spôsobom, ako je uvedené v druhej vete tohto bodu.

  - Ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol alebo ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto rámcovej dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi na takého objednané plnenie po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytnutou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou cenou.

Článok  5

Záručná doba, zodpovednosť za vady

  - Dodávateľ je povinný dodať predmet plnenia v prípade dodávky zvodidiel s parametrami a v kvalite podľa súťažných podkladov a súčasne v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami a v prípade vykonania diela – demontáže zvodidiel, resp. montáže zvodidiel s náležitou odbornou starostlivosťou bez vád tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda, ktorú je v prípade porušenia povinnosti na strane dodávateľa pri uskutočňovaní diela dodávateľ povinný nahradiť objednávateľovi v plnom rozsahu. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa demontáž zvodidiel a montáž zvodidiel v rámci úpravy podmienok záručnej doby a zodpovednosti za vady v zmysle tohto článku rámcovej dohody riadi režimom zmluvy o dielo v zmysle OBZ. V prípade zmien technických predpisov vzťahujúcich sa na dodávané zvodidlá je dodávateľ povinný dodať zvodidlá zodpovedajúce technickým predpisom platným v čase dodania príslušných zvodidiel.

  - Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na predmete plnenia na objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti dodávateľa vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru a/alebo odovzdania diela bez vád podľa bodu 5.3 tohto článku rámcovej dohody tým nie sú dotknuté. Dodávateľ zodpovedá  za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po uvedenej dobe, ak je spôsobená porušením  povinností dodávateľa podľa rámcovej dohody. Vlastnícke právo k dodaným zvodidlám a nebezpečenstvo škody na zvodidlách prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia zvodidiel povereným zamestnancom objednávateľa na základe dodacieho listu. V prípade poskytnutia vykonania diela – demontáže zvodidiel, resp. montáže zvodidiel prechádza nebezpečenstvo škody diela na objednávateľa protokolárnym prevzatím diela v súlade s čl. 2 bod 2.7 rámcovej dohody.

  - Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na akosť (záručnú dobu) zvodidiel a demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel 24 (dvadsaťštyri) kalendárnych mesiacov odo dňa písomne potvrdeného prevzatia dodávky zvodidiel/odovzdania diela. Objednávateľ pri prípadnej reklamácii vád tovaru alebo vád diela použije číslo dodacieho listu/preberacieho protokolu  k identifikácii predmetu reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zvodidiel na odbernom mieste v zmysle prílohy č. 1 – Odberné miesta a kontaktné osoby tejto rámcovej dohody a v prípade prevzatia diela dňom prevzatia diela v zmysle čl. 2 bod 2.7 tejto rámcovej dohody.

  - Objednávateľ  je povinný skontrolovať dodané zvodidlá podľa dodacieho listu. Ak nesúhlasia údaje o zvodidlách s objednávkou, ak zvodidlá nespĺňajú kvalitatívne požiadavky dané objednávkou, touto rámcovou dohodou a SP, objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať zvodidlá ako celok alebo si ich ponechať s povinnosťou dodávateľa odstrániť vady v primeranej lehote, pričom sú strany rámcovej dohody povinné túto skutočnosť zaznamenať do dodacieho listu spolu s rozsahom poškodenia zvodidiel a pod.

  - Po prevzatí zvodidiel na sklad SSÚD/SSÚR a zistení vady zvodidiel v rámci záručnej doby podľa bodu 5.3 tohto článku rámcovej dohody alebo po prevzatí diela – demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel a zistení vád diela v záručnej dobe podľa bodu 5.3. tohto článku rámcovej dohody objednávateľ uplatní reklamáciu vadného plnenia do 7 (siedmich) kalendárnych dní od zistenia vady dodaných zvodidiel/vád diela – demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel. Poškodenie tovaru a/alebo vady diela musí/musia byť zaznamenané písomnou formou do reklamačného protokolu dodávateľa.

  - Dodávateľ je v rámci záručnej doby povinný odstrániť všetky vady zvodidiel alebo vady demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel na vlastné náklady najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Článok 6

Zmluvné sankcie

- V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu zvodidiel a/alebo cenu demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel má dodávateľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade, že sa dodávateľ dostane do omeškania s dodaním zvodidiel/vykonaním demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel podľa článku 2, bod 2.6 tejto rámcovej dohody, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny zvodidiel/vykonanej demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel, z ktorých dodaním sa dodávateľ dostal do omeškania, a to za každý deň omeškania. V prípade vzájomných nárokov dodávateľa a objednávateľa budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. OBZ.

- V prípade, že si dodávateľ nesplní svoju povinnosť vo veci potvrdenia objednávky a následného predloženia fotokópie objednávky objednávateľovi podľa článku 2, bod 2.4 tejto rámcovej dohody, má objednávateľ za každé aj opakované porušenie uvedenej povinnosti nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny príslušnej objednávky, a to za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade, ak dodávateľ poruší povinnosť uvedenú v čl. V bod 5.6, čl. VII body 7.2, 7.3, 7.6, čl. IX body 9.8, 9.10 rámcovej dohody, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny samotného plnenia vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé takéto porušenie samostatne. Objednávateľ ma nárok na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu rámcovej dohody aj za opakované porušenie akejkoľvek povinnosti podľa predchádzajúcej vety.

- Objednávateľ i dodávateľ majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením, resp. zanedbaním povinností druhou stranou dohody. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvná pokuta sa dojednáva samostatne od nárokov na náhradu škody. Vyčíslený a odôvodnený nárok je dodávateľ povinný objednávateľovi uhradiť.

- Zmluvné pokuty ustanovené v rámcovej dohode sa budú uhrádzať na základe faktúr vyhotovených a doporučene doručených do sídla druhej strany rámcovej dohody oprávnenou stranou dohody. Lehota splatnosti týchto faktúr je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa ich doporučeného doručenia do sídla druhej strany rámcovej dohody oprávnenou stranou dohody, pričom pre platobné a fakturačné vzťahy týchto faktúr primerane platia ustanovenia článku 4 rámcovej dohody.

Článok 7

Preberanie samostatného predmetu plnenia

Preberanie dodaných zvodidiel:

- Prebratie zvodidiel na základe konkrétnej objednávky sa uskutoční podpisom dodacieho listu predloženého dodávateľom. Dodací list musí byť podpísaný 2 (dvoma) zástupcami za objednávateľa.

- Dodací list musí obsahovať:

- presné označenie  zvodidiel a ich množstva,

- dátum a miesto dodania/prevzatia zvodidiel,

- podpis a pečiatku dodávateľa,

- podpisy a pečiatku objednávateľa – (podpisy dvoch zástupcov za objednávateľa),

- označenie osôb podpísaných na dodacom liste v rozsahu meno, priezvisko, funkcia/pracovná pozícia.

- K dodaným zvodidlám je dodávateľ na základe vyžiadania zo strany NDS, a.s. povinný doložiť:

- montážny manuál k dodaným zvodidlám.

- Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prebrať zvodidlá, ak  zvodidlá vykazujú vady, ak nesúhlasia údaje na dodacom liste alebo je porušený prepravný obal. V prípade, ak zvodidlá vykazujú vady, objednávateľ je oprávnený po odmietnutí prebratia zvodidiel písomne stanoviť dodávateľovi lehotu na dodanie zvodidiel bez vád, táto lehota nesmie byť dlhšia ako 15 (pätnásť) pracovných dní, ak nie je v písomnom oznámení stanovená inak . Nedodanie zvodidiel riadne a včas v súlade s touto dohodou a príslušnou objednávkou, alebo nedodanie zvodidiel riadne a včas ani v dodatočne písomne poskytnutej lehote stanovenej podľa predchádzajúcej vety tohto článku rámcovej dohody sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody a oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od rámcovej dohody.

Preberanie demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel:

- Po ukončení vykonávania prác – demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel dodávateľ vyzve objednávateľa na začatie preberacieho konania, a to e-mailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa pre konkrétnu objednávku.

- K preberaciemu konaniu dodávateľ predloží objednávateľovi:

- stavebný denník potvrdený osobou oprávnenou konať za objednávateľa,

- súpis vykonaných prác – demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel a dodaných zvodidiel potvrdený 2 (dvoma) osobami oprávnenými konať za objednávateľa,

- preberací protokol podpísaný 2 (dvoma) oprávnenými osobami za objednávateľa,

- fotodokumentáciu vykonaných prác

V prípade demontáže poškodeného materiálu po dopravnej nehode je potrebné doložiť:

- odovzdávací protokol demontovaného materiálu na príslušné SSÚD/SSÚR potvrdený 2 (dvoma) osobami oprávnenými konať za objednávateľa,

- fotodokumentáciu poškodeného/demontovaného materiálu odovzdaného a zloženého na príslušnom SSÚD/SSÚR.

- Na základe výzvy podľa bodu 7.5 tohto článku rámcovej dohody a po predložení dokladov podľa bodov 7.6 a 7.9 tohto článku rámcovej dohody strany rámcovej dohody uskutočnia spoločnú obhliadku vykonaných prác.

- O odovzdaní a prevzatí prác spíšu strany rámcovej dohody preberací protokol, ktorého prílohami sú doklady podľa bodu 7.6 tohto článku.

- Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prebratie prác, ak práce neboli vykonané riadne a včas, najmä ak vykazujú vady alebo ak k preberaciemu konaniu neboli predložené doklady podľa tohto článku rámcovej dohody. V prípade, že po začatí preberacieho konania práce vykazujú vady, objednávateľ je oprávnený po odmietnutí prebratia prác písomne stanoviť dodávateľovi lehotu na odstránenie vád prác, táto lehota nesmie byť dlhšia ako päť pracovných dní. Nevykonanie prác riadne a včas v súlade s touto dohodou a príslušnou objednávkou alebo nevykonanie prác riadne a včas ani v dodatočne písomne poskytnutej lehote podľa predchádzajúcej vety tohto článku rámcovej dohody sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody a oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od rámcovej dohody.

- Za riadne poskytnutý samostatný predmet plnenia sa považuje samostatné plnenie poskytnuté v súlade s touto dohodou, príslušnou objednávkou a dotknutými právnymi predpismi a technickými normami, a to najmä, nie však výlučne bez vád a v súlade s množstevnými požiadavkami, kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na predmet plnenia podľa dohody, technicko-kvalitatívnych podmienok, v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.

- Vlastnícke právo k samostatnému predmetu plnenia, ako aj nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom prebratia samostatného predmetu plnenia v súlade s týmto článkom rámcovej dohody kumulatívne s ustanovením čl. II bod 2.7 rámcovej dohody.

Článok  8

Ukončenie Rámcovej dohody

- Rámcová dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania v zmysle článku 3 bod 3.1 rámcovej dohody aj písomnou dohodou strán dohody, písomným odstúpením od rámcovej dohody, písomnou výpoveďou objednávateľa alebo vyčerpaním sumy určenej na plnenie rámcovej dohody definovanej v článku 4, bod 4.4 rámcovej dohody a v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody.

- V prípade zániku rámcovej dohody dohodou strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku rámcovej dohody dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku tejto rámcovej dohody dohodou.

- Ak dodávateľ koná v rozpore s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi alebo právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v primeranej lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní neodstráni, je objednávateľ oprávnený od rámcovej dohody odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle ustanovenia § 344 a nasl. OBZ. Predchádzajúca písomná výzva objednávateľa nie je potrebná a objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej dohody  v prípade ustanovenom podľa bodov 8.4  a 8.5 tohto článku rámcovej dohody.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od rámcovej dohody aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy, ak dodávateľ:

- nedodrží kvalitu zvodidiel podľa rámcovej dohody a súťažných podkladov;

- ak dodávateľ nezabezpečí dodanie žiadaného množstva zvodidiel/vykonanie diela – demontáže zvodidiel a montáže zvodidiel podľa objednávok objednávateľa;

- poruší povinnosť dodať včas zvodidlá/vykonať  demontáž zvodidiel a montáž zvodidiel v lehote podľa článku 2, bod 2.6 rámcovej dohody;

- ak dodávateľ postúpi akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z rámcovej dohody na tretiu osobu alebo sa dohodne s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z rámcovej dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa (článok 10, bod 10.5 rámcovej dohody);

- v prípade, ak dodávateľ v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie rámcovej dohody predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné údaje;

- v prípade porušenia povinnosti dodávateľa podľa v článku 5 bod 5.6.; článku 7 bod 7.4, 7.6 alebo 7.9; článku 9 rámcovej dohody.

- v ostatných prípadoch uvedených v dohode alebo ZVO.

- Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od rámcovej dohody v prípade, ak dodávateľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný  návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov dodávateľa podľa rámcovej dohody je vážne ohrozené. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody z dôvodov uvedených v  ustanovení § 19 zákona ZVO.

- Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej strane rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia druhej strane rámcovej dohody. Ak sa strany rámcovej dohody nedohodnú inak, plnenia podľa tejto rámcovej dohody a protihodnotu za ne si strany rámcovej dohody ponechajú a nebudú si ich povinné či oprávnené vrátiť, ak súčasne platí, že:

a) dôvod odstúpenia od rámcovej dohody nespočíva v porušení zmluvnej povinnosti v súvislosti s takými plneniami a poskytnutím protihodnoty jednou zo zmluvných strán, a

b) takéto plnenie má pre objednávateľa hospodársky význam aj bez dodania, poskytnutia či vykonania zvyšku plnení.

- Objednávateľ je oprávnený vypovedať rámcovú dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú  formu. Výpovedná lehota je 1 (jeden) kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená dodávateľovi.

- V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení dodávateľa (napr. zmena  právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene dodávateľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie  zo strany dodávateľa, je dodávateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia dodávateľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Článok 9

Subdodávatelia a ostatné povinnosti dodávateľa

  - Dodávateľ nesmie predmet plnenia podľa rámcovej dohody ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa rámcovej dohody môže dodávateľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov,  ktorý tvorí prílohu č. 3 rámcovej dohody. Súhlas objednávateľa nezbavuje dodávateľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

9.2 	Ak sa na dodávateľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), potom sú dodávateľ ako aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania rámcovej dohody, pričom dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti dodávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu je objednávateľ  oprávnený od rámcovej dohody odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, dodávateľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.

9.3  	Počas trvania rámcovej dohody je dodávateľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 rámcovej dohody výlučne na základe dodatku rámcovej dohode. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať dodávateľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr.  nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa, dodávka nekvalitného tovaru/diela vykazujúceho vady konkrétnym subdodávateľom, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva a pod.). Dodávateľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS v prípade, že mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva.

9.4   Dodávateľ vyhlasuje, že príloha č. 3 k rámcovej dohode obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 a 4  ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je dodávateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto rámcovej dohode. V prípade nesplnenia povinnosti dodávateľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k rámcovej dohode, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je dodávateľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa. V prípade, ak dodávateľ bezodkladne neoznámi subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa objednávateľovi, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur).

9.5    	V prípade, ak dodávateľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení rámcovej dohody skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

9.6   Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom plnenia tejto rámcovej dohody zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, OBZ, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

9.7    V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú  objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje dodávateľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude  objednávateľovi uložená pokuta, ktorú  objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u dodávateľa a dodávateľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

9.8    	Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Dodávateľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy 
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj 
o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.

  - V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri realizácii predmetu plnenia je dodávateľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je povinný plniť všetky svoje povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä nie však výlučne o povinnosti držiteľa odpadu podľa ustanovenia § 14 zákona o odpadoch, za triedenie, zaraďovanie, spôsob zhodnocovania, spôsob zneškodňovania, odovzdávanie, odvoz, zhromažďovanie, skladovanie, likvidáciu a za celkové nakladanie so všetkými odpadmi vrátane nebezpečných odpadov a zároveň § 77 zákona o odpadoch. Zodpovedný zamestnanec objednávateľa poverený kontrolou selektívnej demolácie je za účelom tejto činnosti oprávnený vykonávať takúto kontrolu na stavenisku priebežne na mesačnej báze.

  - Práce musia byť zrealizované tak, aby bola zabezpečená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a aby nebol činnosťou dodávateľa poškodený majetok objednávateľa. Dodávateľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste plnenia a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

  - Dodávateľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. je povinný viesť evidenciu odpadov v Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je dodávateľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení rámcovej dohody, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je dodávateľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je dodávateľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho mesiaca, najneskôr však do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

  - V prípade, ak objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností dodávateľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku rámcovej dohody, dodávateľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti dodávateľa.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

10.1	Strany rámcovej dohody sa dohodli, že písomná komunikácia podľa rámcovej dohody alebo v súvislosti s rámcovou dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, a v prípade vystavovania objednávok objednávateľom v zmysle ustanovenia čl. II bod 2.1 elektronickou formou. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti druhou zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná (ďalej len „adresát“) a v prípade doručenia objednávok objednávateľom v zmysle ustanovenia čl. II bod 2.1 elektronickou formou dňom odoslania emailu objednávateľom. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti zmluvnej strane, ktorá ju odoslala (ďalej len „odosielateľ“) s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

10.2	Práva a povinnosti strán rámcovej dohody rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami OBZ. Strany rámcovej dohody sa dohodli, že v prípade vzniku sporov strán rámcovej dohody týkajúcich sa rámcovej dohody a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať dohodou a jednou zo strán dohody je subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, je daný právny poriadok, právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.

10.3	Zmluvné strany sa dohodli, že rámcovú dohodu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o zrušení rámcovej dohody musí byť písomná. Dodatok k rámcovej dohode, ako aj dohoda o zrušení rámcovej dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami strán rámcovej dohody, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade platí, že k uzatvoreniu dodatku k rámcovej dohode alebo dohody o zrušení rámcovej dohody nedošlo. Uzatváranie dodatkov k rámcovej dohode sa riadi  ZVO platným a účinným v čase uzatvárania dodatkov.

10.4	Rámcová dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, z toho 3 (tri) sú určené pre objednávateľa a 2 (dva) pre dodávateľa.

10.5	Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto rámcovej dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

10.6	Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť rámcová dohoda nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

10.7	Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 - Odberné miesta a kontaktné osoby

Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 5 - Zoznam oprávnených osôb.

10.8 	Strany rámcovej dohody vyhlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s jej obsahom a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle ju podpisujú.

V Bratislave, dňa:					     V............................, dňa...................

Objednávateľ:                                                                 		 Dodávateľ:

..................................................                                                 ..................................................

Ing. Filip Macháček			                                          	konateľ

predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

..................................................

PhDr. Rastislav Droppa

podpredseda predstavenstva

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2 § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov.