# rozsah prác koordinátora dokumentácie (kd) počas realizácie stavby

Rozsah prác koordinátora dokumentácie bude pre stavbu „D2 Križovatka Dúbravka“.

1.	Koordinátor dokumentácie vykonáva pre objednávateľa v etape realizácie stavby naďalej činnosti ustanovené v NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v celom rozsahu ustanovení § 4 a 5 k zabezpečeniu všeobecných zásad prevencie týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo väzbe na projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní a odsúhlasených zmien v projektovej dokumentácii počas realizácie stavby.

2.	Koordinátor dokumentácie za týmto účelom zabezpečuje nasledovné činnosti:

2.1.	Zodpovedá za zapracovanie schválených zmien v projektovej dokumentácii a zhotoviteľom vyhotovenej výrobnotechnickej dokumentácie formou zmien a úprav v Pláne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to tak, aby boli zohľadnené všetky požiadavky na BOZP a to najmä:

2.1.1	úpravu všeobecných zásad prevencie týkajúcich sa BOZP pri:

a)	architektonických, technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,

b)	určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,

2.1.2	úpravu a doplnenie osobitných opatrení pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom, ktoré sa budú na stavenisku realizovať a zároveň budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,

2.1.3	úpravu a doplnenie podkladov, ktoré obsahujú príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach,

2.1.4	na základe požiadavky objednávateľa sa zúčastňuje na kontrolných dňoch stavby, na ktorých sa bude osobitne prejednávať koordinácia dokumentácie v etape realizácie stavby, a to zmeny alebo úpravy Plánu BOZP v časti práce s osobitným nebezpečenstvom a podklady, ktoré obsahujú príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.

Koordinátor dokumentácie zabezpečuje plán BOZP v rámci zhotovovania dokumentácie PS, pričom podrobnosti sú uvedené v príslušných prílohách týchto SP – Základné náležitosti PS.