
Załącznik nr 6 do SWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu	2026 r. w Golubiu-Dobrzyniu/zawarta w formie elektronicznej w dniu złożenia kwalifikowane podpisu elektronicznego przez Stronę, która podpisuje umowę jako ostatnia[footnoteRef:1]  pomiędzy: [1:  W zależności od formy zawarcia umowy] 


Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP 8780006369
reprezentowane przez Roberta Paciorka– Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
	
......................................................................................... NIP: .........................................................
reprezentowanym przez:

.........................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi łącznie „Stronami”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 4 zbiorników  przeciwpożarowych na ternie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń” nr postepowania: ………………………, prowadzonego w trybie podstawowym z bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”.
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa 4 zbiorników przeciwpożarowych na ternie Nadleśnictwa Golub - Dobrzyń”- Część nr …., 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określaja dokumentacja projektowa, w tym Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Techniczny, Specyfikacja Techniczna, decyzje administracyjne, przedmiar robót oraz pozostałe dokumenty zamówienia.
3. Przedmiar robót stanowi podstawę do określenia zakresu przedmiotu Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym  a dokumentacją projektową pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokumentów zamówienia dokonanych przez Zamawiającego w toku postępowania.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z:
1) niniejszą Umową;
2) dokumentacją projektową;
3) Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z jej wyjaśnieniami i zmianami;
4) ofertą Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym;
5) decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczącymi inwestycji;
6) obowiązującymi przepisami prawa;
7) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, albo odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami objętymi przedmiotem Umowy.
6.  Wykonawca oświadcza, że funkcję kierownika budowy będzie pełnić Pan/Pani: …………………………………. 
7. Zmiana kierownika budowy jest możliwa jedynie po złożeniu Zamawiającemu wniosku w tej sprawie i wymaga zawarcia aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

§ 3. Dokumenty Umowy
1. Integralną część Umowy stanowią:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
2) oferta Wykonawcy;
3) kosztorys ofertowy;
4) dokumentacja projektowa;
5) harmonogram rzeczowo-terminowy po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami pierwszeństwo mają:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia;
3) dokumentacja projektowa;
4) oferta Wykonawcy
5) kosztorys ofertowy.
4. Rozliczenie robót następuje na podstawie faktycznie wykonanego i odebranego zakresu rzeczowego, potwierdzonego zatwierdzonym obmiarem robót, przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego.
5. Powyższy zapis nie upoważnia Wykonawcy do wprowadzenia samodzielnie jakichkolwiek zmian jakościowych i ilościowych w stosunku do dokumentacji projektowej na etapie realizacji Umowy.
§ 4. Termin realizacji
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na podstawie protokołu w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2026r.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie do 70 dni od dnia zawarcia Umowy 
3. Termin określony w ust. 2 obejmuje wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy, przeprowadzenie wymaganych prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, uporządkowanie terenu budowy oraz sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej.
4. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem że na dzień zgłoszenia przedmiot Umowy został wykonany w całości zgodnie z Umową, przekazano Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową wymaganą Umową, a w toku odbioru końcowego nie zostaną stwierdzone wady istotne uzasadniające odmowę odbioru końcowego.
5. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego dokonane przed wykonaniem całości robót lub bez przekazania kompletu wymaganej dokumentacji odbiorowej nie wywołuje skutków określonych w ust. 4.
6. Zmiana terminu realizacji może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w Umowie;
2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót, jeżeli jest wymagany przepisami prawa lub przewidziany przez Zamawiającego;
3. współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy;
4. dokonywanie odbiorów robót zgodnie z postanowieniami Umowy;
5. zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją projektową wraz z jej wyjaśnieniami i zmianami, decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczącymi inwestycji, obowiązującymi przepisami prawa, ofertą Wykonawcy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie wynikającym z Umowy;
2) organizacja, zabezpieczenie i właściwe oznakowanie terenu budowy;
3) prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, ofertą Wykonawcy obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
4) zapewnienie kierownika budowy przez cały okres realizacji robót oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności jego zmiany, przy czym zmiana kierownika budowy wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego i zawarcia aneksu do Umowy;
5) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6) wykonywanie poleceń Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych zgodnie z przepisami prawa;
7) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-terminowego w terminie określonym w Umowie oraz realizacja robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowym zaakceptowanym przez Zamawiającego;
8) stosowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających wymagane przepisami prawa dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania;
9) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz w jego bezpośrednim otoczeniu;
10) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
11) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej oraz mienia znajdującego się na terenie budowy i w jego sąsiedztwie, w szczególności instalacji, sieci, kabli, przewodów, ogrodzeń, dróg, dojazdów i urządzeń jeżeli występują;
12) wykonywanie badań, prób, pomiarów i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa i dokumentacją projektową;
13) prowadzenie gospodarki materiałami, gruntem, urobkiem oraz odpadami zgodnie z
dokumentacją projektową, 
14) naprawienie szkód wyrządzonych podczas realizacji robót, w tym szkód powstałych w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich;
15) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na termin, jakość, bezpieczeństwo lub zakres wykonywanych robót;
16) zapewnienie ochrony wykonanych robót do dnia odbioru końcowego;
17) zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przed ich zakryciem;
18) sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz pozostałych dokumentów wymaganych do odbioru robót;
19) przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, w szczególności deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, wyników badań, protokołów prób, pomiarów i sprawdzeń oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa lub dokumentacją projektową;
20) uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz usuwanie stwierdzonych wad w terminach wyznaczonych zgodnie z postanowieniami Umowy;
21) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich mediów, urządzeń, zaplecza technicznego i organizacyjnego niezbędnych do prawidłowej realizacji robót; Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostępu do wody, energii elektrycznej ani innych mediów na potrzeby realizacji Umowy;
22) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robót wraz z przedstawieniem ich uzasadnienia;

23) umożliwienie Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz innym upoważnionym osobom wstępu na teren budowy oraz udostępnianie dokumentów dotyczących realizacji robót.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, w tym Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo prowadzonych robót, teren budowy oraz znajdujące się na nim mienie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz innymi podmiotami działającymi na terenie inwestycji w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające obowiązywanie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej ciągłość oraz przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej polisy.

§ 7. Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, SWZ, niniejszą Umową oraz informacjami dotyczącymi terenu budowy i warunków lokalnych zawartymi w dokumentach zamówienia, a uzyskane informacje są wystarczające do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem wad dokumentacji, których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł stwierdzić przed zawarciem Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, osobowy, organizacyjny i finansowy niezbędny do należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia oraz dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody prawne, techniczne ani organizacyjne, które uniemożliwiałyby lub istotnie utrudniały wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć przed zawarciem Umowy.



§ 8. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu

robót budowlanych były zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonywanie tych czynności odpowiada warunkom określonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności osób wykonujących tj. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu (prowadzących maszyny i pojazdy wykorzystywane przy realizacji zamówienia) wykonujących roboty budowlane. 
3. Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w szczególności kierownika budowy, kierowników robót oraz innych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania robót przez osoby objęte obowiązkiem zatrudnienia, następujące dokumenty:
1) wykaz osób wykonujących czynności objęte obowiązkiem zatrudnienia wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu tych osób na podstawie stosunku pracy;
2) poświadczone za zgodność z oryginałem, zanonimizowane kopie umów o pracę;
3) dokumenty potwierdzające zgłoszenie tych osób do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, w szczególności formularze ZUS ZUA lub dokumenty równoważne.
6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia przez cały okres realizacji Umowy.
7. W celu przeprowadzenia kontroli Zamawiający może żądać od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ponownego przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5, albo innych dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do potwierdzenia spełniania obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 7, składane Zamawiającemu w formie kopii, wydruków lub oświadczeń, powinny być podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku dokumentów składanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – odpowiednio przez podmiot, którego dokument dotyczy.
9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 7, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego.
10. Kopie umów o pracę należy zanonimizować w zakresie danych, które nie są niezbędne do potwierdzenia zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Widoczne powinny pozostać: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Pozostałe dane osobowe, identyfikacyjne i finansowe, jeżeli występują w dokumencie, w szczególności adres zamieszkania, numer PESEL oraz wysokość wynagrodzenia, należy zanonimizować.
11. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wykonania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
12. Nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie obowiązku zatrudnienia lub stwierdzenie naruszenia obowiązku zatrudnienia stanowi podstawę do naliczenia kar umownych określonych w niniejszej Umowie.






§ 9. Podwykonawcy

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  robót  Podwykonawcom  zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu każdego Podwykonawcę przed rozpoczęciem wykonywania przez niego robót.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projekt jej zmiany przed skierowaniem Podwykonawcy do realizacji robót, a poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian – w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Wykonawca przedkłada także kopie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach i w zakresie określonych w art. 464 ustawy Pzp.
4. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna określać w szczególności:
1) szczegółowy zakres robót powierzonych Podwykonawcy, zgodny z zakresem robót objętych niniejszą Umową oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy;
2) wynagrodzenie należne Podwykonawcy za wykonanie powierzonych robót;
3) sposób rozliczenia robót;
4) termin wykonania powierzonych robót;
5) termin zapłaty wynagrodzenia, nie dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy
6) obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, jeżeli Podwykonawca wykonuje czynności objęte obowiązkiem, o którym mowa w § 8 Umowy;
7) postanowienia zapewniające Zamawiającemu możliwość weryfikacji zakresu robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz rozliczenia należnego mu wynagrodzenia.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą Umową, SWZ, dokumentacją projektową ani przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za terminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytułu robót realizowanych w ramach niniejszej Umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu wraz z każdą fakturą obejmującą roboty wykonane z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców:

1) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich wymagalnych należności wynikających z realizacji robót objętych niniejszą Umową;
2) dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty tych należności, w szczególności potwierdzenia przelewów bankowych lub inne dokumenty potwierdzające skuteczne dokonanie płatności.

11. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności części wynagrodzenia odpowiadającej zakresowi robót wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10.
12. Zamawiający jest uprawniony do dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci wypłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. W przypadku powierzenia robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez zachowania procedur określonych Umową lub ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może:
1) żądać niezwłocznego usunięcia naruszenia;
2) wstrzymać	wypłatę	części	wynagrodzenia	odpowiadającej	zakresowi	robót wykonywanych przez niezgłoszonego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;
3) naliczyć kary umowne określone w Umowie;
4) żądać usunięcia niezgłoszonego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.

15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

§ 10. Harmonogram rzeczowo–terminowy
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji robót w terminie do 5 dni  od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż przed rozpoczęciem robót.
2. Harmonogram powinien uwzględniać kolejność wykonywania poszczególnych robót oraz planowane terminy ich realizacji.
3. Zamawiający jest uprawniony w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania harmonogramu rzeczowo-terminowego do zgłoszenia uwag, jeżeli harmonogram nie zapewnia terminowej realizacji Umowy, jest niezgodny z technologią robót, dokumentacją projektową lub postanowieniami Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uzasadnione uwagi Zamawiającego i przedłożyć poprawiony harmonogram w terminie do 2 dni  od dnia ich otrzymania.
5. Harmonogram rzeczowo-terminowy ma charakter organizacyjny i pomocniczy oraz nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia ani zakresu robót.
6. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowego wynikająca z postępu robót nie stanowi zmiany Umowy, o ile nie prowadzi do zmiany terminu końcowego realizacji Umowy, zakresu robót ani wysokości wynagrodzenia.
§ 11. Odbiory robót
1. Odbiorom podlegają:
1) roboty zanikające i ulegające zakryciu;
2) roboty objęte odbiorami częściowymi;
3) całość przedmiotu Umowy w ramach odbioru końcowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu przed ich zakryciem, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru dokonanie ich sprawdzenia.

3. W przypadku niezgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu przed ich zakryciem Zamawiający może żądać ich odkrycia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Odbiory częściowe mogą obejmować zakończone elementy robót lub zakresy robót nadające się do samodzielnego sprawdzenia i rozliczenia, bez konieczności określania z góry sztywnych etapów robót.
5. Odbiór częściowy nie stanowi odbioru końcowego oraz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego w formie pisemnej lub elektronicznej, wskazując zakres robót objętych odbiorem oraz przedkładając dokumenty niezbędne do rozliczenia tego zakresu, w szczególności obmiar robót i kosztorys powykonawczy częściowy.
7. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie do 7 dni od dnia skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile zgłoszenie obejmuje zakończony zakres robót oraz zawiera dokumenty, o których mowa w ust. 6.
8. Z czynności odbioru częściowego sporządza się protokół odbioru częściowego, który powinien określać w szczególności:
1) zakres odebranych robót;
2) ewentualne wady lub braki;
3) termin ich usunięcia;
4) wartość robót wynikającą z zatwierdzonego obmiaru i kosztorysu powykonawczego częściowego.
9. Podpisany przez Strony protokół odbioru częściowego wraz z zatwierdzonym obmiarem i kosztorysem powykonawczym częściowym stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących rozliczenia Podwykonawców.
10. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy.
11. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego jest skuteczne, jeżeli przedmiot Umowy został wykonany w całości, a Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową określoną w Umowie.
12. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni od dnia skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
13. W odbiorach uczestniczą co najmniej: przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy.
14. W toku odbioru końcowego Zamawiający może:
1) dokonać odbioru bez zastrzeżeń;
2) dokonać odbioru z wadami nieistotnymi i wyznaczyć termin ich usunięcia, jednak nie krótszy niż 5 dni;
3) odmówić odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub niewykonania części robót objętych Umową.
15. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zagrażającą bezpieczeństwu ludzi, mienia lub środowiska albo powodującą niezgodność wykonanego obiektu z przepisami prawa.
16. Za wadę nieistotną uważa się wadę, która nie uniemożliwia użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, mienia ani środowiska oraz może zostać usunięta bez ingerencji w zasadnicze elementy przedmiotu Umowy.
17. Dopuszcza się dokonanie odbioru końcowego pomimo występowania wad nieistotnych. W takim przypadku w protokole odbioru końcowego wskazuje się wykaz wad nieistotnych oraz termin ich usunięcia przez Wykonawcę.

18. Oceny charakteru wady dokonuje Zamawiający przy uwzględnieniu stanowiska Inspektora Nadzoru.
19. Odbiór końcowy następuje z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Brak podpisu Wykonawcy nie wstrzymuje skuteczności odbioru ani sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, jeżeli Wykonawca uczestniczył w czynnościach odbiorowych albo został prawidłowo zawiadomiony o ich terminie.
20. Podpisany protokół odbioru końcowego wraz z zatwierdzonym obmiarem robót i kosztorysem powykonawczym końcowym stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących rozliczenia Podwykonawców.
21. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 12. Dokumentacja odbiorowa
1. Warunkiem skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego oraz rozpoczęcia czynności odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej.
2. Dokumentacja odbiorowa obejmuje w szczególności:
1) dziennik budowy;
2) dokumentację powykonawczą obejmującą dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót;
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, jeżeli jest wymagana przepisami prawa lub dokumentacją projektową;
4) kosztorys powykonawczy końcowy obejmujący całość wykonanych robót, sporządzony na podstawie faktycznie wykonanych obmiarów, uwzględniający wszystkie roboty rozliczane w ramach Umowy, w tym roboty objęte odbiorami częściowymi oraz kosztorysy powykonawcze częściowe;
5) książkę obmiarów lub inny dokument potwierdzający obmiar faktycznie wykonanych robót;
6) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;
7) protokoły i wyniki wymaganych badań, prób, pomiarów oraz sprawdzeń, potwierdzające prawidłowe wykonanie robót i funkcjonowanie obiektu zgodnie z Umową, dokumentacją projektową oraz przepisami prawa;
8) deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli są wymagane;
9) dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie lub przekazanie odpadów powstałych w związku z realizacją robót, jeżeli są wymagane przepisami prawa;
10) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, jeżeli jest wymagane przepisami prawa;
11) inne dokumenty wymagane przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub dokumentacją projektową.
3. Brak kompletnej dokumentacji odbiorowej uprawnia Zamawiającego do uznania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego za bezskuteczne oraz do odmowy rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.

§ 13. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe zgodne z ofertą Wykonawcy:

wynagrodzenie netto:	zł

podatek VAT	zł

wynagrodzenie brutto:	zł

(słownie	).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi maksymalną wartość wynagrodzenia za wykonanie zakresu podstawowego Umowy. 
3. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i podlega rozliczeniu na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót, ustalonych na podstawie obmiaru oraz cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
4. W przypadku robót wykonywanych na podstawie dopuszczalnej zmiany Umowy, dokonanej zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których kosztorys ofertowy nie zawiera odpowiednich pozycji, wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kalkulacji szczegółowej sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, z zastosowaniem racjonalnych i możliwych do zweryfikowania nakładów oraz cen rynkowych aktualnych na dzień sporządzenia kalkulacji.
5. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie i przepisach prawa.
6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym koszty robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, organizacji i zabezpieczenia terenu budowy, wywozu i zagospodarowania odpadów, prób, badań, pomiarów, dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za roboty wykonane wadliwie, niezgodnie z Umową lub nieodebrane, do czasu usunięcia wad albo do czasu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ich przyjęciu za odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia. Postanowienie to nie narusza zasad odbioru robót określonych w Umowie, w szczególności możliwości dokonania odbioru robót z wadami nieistotnymi.

§ 14. Rozliczenia i płatności
1. Rozliczenie robót następuje na podstawie:
1) protokołu odbioru częściowego lub końcowego;
2) obmiaru faktycznie wykonanych robót;
3) kosztorysu powykonawczego częściowego albo końcowego.
2. Wykonawca może wystawiać faktury częściowe oraz fakturę końcową.

3. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy.
4. Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowi podpisany protokół odbioru częściowego wraz z zatwierdzonym obmiarem i kosztorysem powykonawczym częściowym.
5. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi podpisany protokół odbioru końcowego wraz z zatwierdzonym obmiarem robót oraz kosztorysem powykonawczym końcowym.
6. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.
7. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, faktura zostanie wystawiona w KSeF, a za dzień jej doręczenia Zamawiającemu uważa się dzień uznany za dzień otrzymania faktury zgodnie z przepisami regulującymi KSeF.
8. W przypadku wystawienia faktury poza Krajowym Systemem e-Faktur, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką formę, za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień jej wpływu do Zamawiającego.
9. W przypadku doręczenia faktury wystawionej nieprawidłowo lub bez wymaganych dokumentów Zamawiający może odmówić jej przyjęcia, a termin płatności biegnie od dnia doręczenia faktury prawidłowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli obowiązek zastosowania tego mechanizmu wynika z obowiązujących przepisów prawa.
11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie przez Wykonawcę:
1) dowodów	zapłaty	wymagalnego	wynagrodzenia	Podwykonawcom	i	dalszym Podwykonawcom;
2) oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich wymagalnych należności wynikających z realizacji robót objętych Umową.
13. Dokumenty, o których mowa w ust. 12, Wykonawca przedkłada wraz z fakturą częściową lub końcową, jeżeli przy realizacji danego zakresu robót uczestniczyli Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy.
14. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia w części odpowiadającej zakresowi robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do czasu przedłożenia tych dokumentów.
15. W przypadku powzięcia informacji o roszczeniach Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Zamawiający może wstrzymać odpowiednią część wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia sprawy.
16. Wstrzymanie płatności zgodnie z ust. 14 lub 15, dokonane z przyczyn określonych w Umowie, nie stanowi zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia odsetek ani innych roszczeń z tego tytułu.
17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 17, Zamawiający potrąci wypłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych lub omyłek w kosztorysie powykonawczym Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego poprawienia. Termin płatności rozpoczyna bieg od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonego kosztorysu powykonawczego.

§ 15. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto w zaokrągleniu do pełnych setek w dół tj.:……………………….
2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
· pieniądzu;
· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym);
· gwarancjach bankowych;
· gwarancjach ubezpieczeniowych;
· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, należy je wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego .
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot zabezpieczenia następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten musi:
· Zapewnić płatność nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego;
· obejmować cały okres realizacji umowy oraz okres rękojmi;
· zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty zabezpieczenia na każde pisemne żądanie	Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza uzależnienia wypłaty środków z zabezpieczenia od przedłożenia dodatkowych dokumentów ani spełnienia innych warunków, poza pisemnym oświadczeniem Zamawiającego, że dochodzona kwota jest należna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
6. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, odszkodowań oraz rękojmi za wady.
8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. [bookmark: _Hlk238553659]Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy za należycie wykonany.
10. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.
11. Kwota, o której mowa w ust. 10, zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.
12. Zamawiający jest uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę.





§ 16. Gwarancja i Rękojmia za wady

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy  (okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji i wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag); 
3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, maszyn i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.
4. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu w wraz z dokumentacją powykonawczą karty gwarancyjne producentów/dostawców poszczególnych urządzeń i materiałów.
5. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy w ten sposób, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych i wbudowanych materiałów skończy się z dniem upływu terminu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały.
6. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
a) w dniu następnym licząc od daty odbioru zgodnie z podpisanym przez Strony Protokołem odbioru końcowego, a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) od dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad, 
b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
7. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń z tytuł gwarancji lub rękojmi na zasadach przewidzianych w ust. poprzedzających także po okresie wskazanym w ust. 2 pod warunkiem, że zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem tego okresu.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, albo po wyznaczeniu przez Zamawiającego Wykonawcy terminu do usunięcia wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie lub podmiotowi trzeciemu na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę (umowne wykonanie zastępcze usuwana wad).
9. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wady Przedmiotu Umowy, które ujawnią się w okresie udzielonej gwarancji jakości. Wykonawcę obciążać będą także wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji oraz wykonania prac lub czynności mających charakter zabezpieczający lub mający na celu usunięcie awarii lub zabezpieczeniu mienia lub życia. Wykonawca oświadcza, że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji jakości nie będą rodzić po stronie Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów, czy też poniesienia dodatkowych wydatków np. w zakresie zawierania umów serwisowych z dostawcą urządzeń lub producentem/dostawcą elementów/urządzeń składających się na Przedmiot Umowy. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zawiera umowy serwisowe, w tym umowy na wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych na swój koszt z dostawcami, producentami urządzeń i technologii na cały okres obowiązywania gwarancji i zobowiązuje się poinformować Zamawiającego i przedłożyć na pierwsze żądanie Zamawiającego wykaz umów serwisowych, które zostały zawarte przez Wykonawcę.
10. Wykonawca oświadcza, że udzielona gwarancja jakości w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, a Zamawiający może korzystać z uprawnień jemu przysługujących według własnego wyboru. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.
11. Zgłoszone wady/usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż 5 dni licząc od daty ich zgłoszenia. Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację obiektu lub zagrażające bezpieczeństwu, winny być usunięte, o ile będzie to możliwe technologicznie, w terminie 24 godzin.
12. Jeżeli usunięcie wad/ usterek w terminach, o których mowa w ust. 11 i jest technologicznie niewykonalne, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie w terminie 2 dni od otrzymania zgłoszenia, wskazać termin usunięcia wady i szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi konieczny warunek formalny powoływania się przez Wykonawcę na technologiczną niewykonalność usunięcia wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opóźnienia przez Zamawiającego.  Akceptacja opóźnienia i przedłużenie terminu usunięcia wady wymaga złożenia przez Zamawiającego oświadczenia na piśmie. 
13. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek w terminie ustalonym w niniejszej Umowie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
14. Ponadto w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad/usterek, określonego w niniejszej Umowie, których usunięcia zażądał Zamawiający, lub w przypadku odmowy  ich usunięcia,  Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji lub skorzystać z innych uprawnień określonych w Kodeksie cywilnym.
15. Koszt usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust. 14 Zamawiający może również pokrywać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy, elementów i części składowych wchodzących w zakres przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tej rzeczy na nową, taką samą lub odpowiednio równoważną, na koszt Wykonawcy.
17. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu elementach.
18. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wady części składowej bądź elementu przedmiotu , istotnej z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania obiektu, zapewnić na czas naprawy na własny koszt, urządzenie zastępcze odpowiadające co najmniej parametrom maszyny, urządzenia reklamowanego.  
19. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również roboty wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
20. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje zarówno wszystkie roboty budowlane jak i wszystkie maszyny i urządzenia zamontowane przez Wykonawcę na obiekcie czy też wbudowane w obiekt przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 6 lit. b).
21. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.
22. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji także po upływie terminów o których mowa w ust. 2, jeżeli Zamawiający reklamował wadę lub usterki przed upływem tych terminów.
23. W sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy, nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości dla umowy sprzedaży i przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi.
24. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Wykonawcy.

§ 18. Zmiany Umowy
1. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie oraz w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem że nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru Umowy.
2. Termin realizacji Umowy może zostać zmieniony w przypadku:
· wystąpienia warunków atmosferycznych, hydrologicznych, gruntowych lub terenowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej;
· wystąpienia siły wyższej;
· ujawnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej, kolizji, wad lub braków dokumentacji projektowej;
· konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych mających wpływ na termin realizacji;
· wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
· działania lub zaniechania organów administracji publicznej, gestorów sieci albo innych podmiotów, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
3. Termin realizacji Umowy może zostać przedłużony wyłącznie o okres odpowiadający rzeczywistemu wpływowi okoliczności, o których mowa w ust. 2, na wykonanie robót. Przedłużenie terminu nie przysługuje, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
4. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii, materiałów, urządzeń lub sposobu wykonania robót w przypadku:
· wad, braków lub niezgodności dokumentacji projektowej;
· ujawnienia	warunków	terenowych,	gruntowych,	wodnych	lub	technicznych odmiennych od przyjętych w dokumentacji;
· kolizji z istniejącą infrastrukturą;
· zmiany	przepisów	prawa,	decyzji	administracyjnych,	norm	lub	warunków technicznych;
· niedostępności materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji;
· możliwości zastosowania rozwiązania korzystniejszego dla Zamawiającego.
Zmiana nie może prowadzić do obniżenia wymaganych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych ani trwałościowych przedmiotu Umowy.
5. W przypadku robót zamiennych zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona jako różnica między wartością robót pierwotnie przewidzianych, lecz objętych zaniechaniem, a wartością robót zamiennych.
6. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót wyłączonych z realizacji, ustaloną według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.
7. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna również w przypadku:
· zmiany stawki podatku VAT – w zakresie wynikającym z tej zmiany, przy zachowaniu niezmienionej wartości wynagrodzenia netto;
· wystąpienia	innych	okoliczności,	w	których	zmiana	wynagrodzenia	jest dopuszczalna na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zmiana kierownika budowy lub innej osoby skierowanej do realizacji zamówienia jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowa osoba spełnia wymagania określone w SWZ. Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w postępowaniu, wymaga wykazania, że nowy Podwykonawca albo Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w stopniu nie mniejszym niż podmiot zastępowany.
9. Strona występująca o zmianę Umowy zobowiązana jest przedstawić pisemny wniosek zawierający opis i uzasadnienie zmiany, jej wpływ na termin, zakres i wynagrodzenie oraz dokumenty potwierdzające jej zasadność.
10. Wykonawca nie może rozpocząć robót zamiennych ani robót powodujących zwiększenie wynagrodzenia przed zawarciem aneksu do Umowy, z wyjątkiem czynności niezbędnych do usunięcia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
11. Zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia, Podwykonawców, danych kontaktowych Stron oraz harmonogramu rzeczowo-terminowego, która nie powoduje zmiany terminu końcowego realizacji Umowy, zakresu robót ani wysokości wynagrodzenia, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiany te wymagają pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, a zmiana kierownika budowy – uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana Podwykonawcy oraz harmonogramu rzeczowo-terminowego następuje na zasadach określonych odpowiednio w § 9 i § 10 Umowy. Pozostałe zmiany Umowy wymagają zawarcia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 19. Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności na podstawie art. 456 tej ustawy.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, jeżeli:

1) Wykonawca	bez	uzasadnionej	przyczyny	przerwał	realizację	robót	na	okres przekraczający 14 dni;
2) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umową, dokumentacją projektową lub obowiązującymi przepisami prawa i nie usunie naruszeń pomimo pisemnego wezwania;
3) Wykonawca utraci zdolność do realizacji przedmiotu Umowy;
4) zachodzi konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośrednich płatności Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom albo suma takich płatności przekroczy 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy, zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) Wykonawca narusza  postanowienia Umowy i nie usunie naruszeń pomimo pisemnego wezwania;

3. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający może, jeżeli charakter naruszenia na to pozwala, wyznaczyć Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni na usunięcie naruszeń. W przypadku naruszeń trwałych, nieusuwalnych albo uzasadniających natychmiastowe odstąpienie od Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem przyczyny.
5. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 może zostać wykonane w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy oraz wykonane roboty do czasu ich protokolarnego przejęcia przez Zamawiającego.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, w tym odstąpienia na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za roboty wykonane należycie do dnia odstąpienia, potwierdzone protokołem inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 6, oraz protokołem przejęcia robót przez Zamawiającego, sporządzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego.
9. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowania ani realizacji uprawnień wynikających z rękojmi lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może powierzyć dokończenie robót lub usunięcie skutków niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zwrotu kosztów z tym związanych, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 20. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy;
4) za niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności objęte tym obowiązkiem – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
5) za nieprzedłożenie w terminie dokumentów, informacji lub wyjaśnień dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności objęte tym obowiązkiem – w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
6) za wprowadzenie na teren budowy niezgłoszonego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy – 2 000 zł za każdy przypadek;
7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – 2 000 zł za każdy przypadek;
8) za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – 500 zł za każdy przypadek;
9) za nieprzedłożenie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 500 zł za każdy przypadek;
10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 300 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie Umowy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy po uwzględnieniu zmian dokonanych zgodnie z Umową.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 21. Siła wyższa
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli jest ono następstwem działania siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, które uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.
3. Za siłę wyższą uważa się w szczególności:
1) klęski żywiołowe, w tym powodzie, huragany, pożary lub inne zdarzenia naturalne o nadzwyczajnym charakterze;
2) długotrwałe lub ekstremalne zjawiska atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania;
3) działania lub zaniechania władz publicznych uniemożliwiające realizację Umowy;
4) inne zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia.
4. Strona powołująca się na działanie siły wyższej zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o takim zdarzeniu.
5. Strona powołująca się na działanie siły wyższej zobowiązana jest wykazać wpływ tego zdarzenia na wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz podejmować działania zmierzające do ograniczenia jego skutków.
6. Termin realizacji Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody oraz czas niezbędny do usunięcia jej skutków, jeżeli wpływ siły wyższej na realizację Umowy zostanie wykazany przez Stronę, która się na nią powołuje.
7. Po ustaniu działania siły wyższej Strony niezwłocznie przystąpią do dalszej realizacji Umowy.
§ 22. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Strony dopuszczają komunikację pisemną oraz elektroniczną.
4. Za skutecznie doręczone uważa się oświadczenia przekazane
1) osobiście;
2) listem poleconym;
3) pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Strony.
5. Adresami do korespondencji są:
1) po stronie Zamawiającego:
· adres: ............................................................
· e-mail: ............................................................
2) po stronie Wykonawcy:
· adres: ............................................................
· e-mail: ............................................................
6. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować się o zmianie danych kontaktowych.
7. Przedstawicielami Stron są:
1) po stronie Zamawiającego:
· Inspektor nadzoru inwestorskiego: ..........................................
· Przedstawiciel Zamawiającego: ............................................
2) po stronie Wykonawcy:
· Kierownik budowy: ............................................................
· Przedstawiciel Wykonawcy: .................................................
8. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy Strony będą starały się rozwiązywać polubownie.
9. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
11. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
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