## odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením

podľa § 70 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmеnе a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zoznam skratiek

CPV	Common Procurement Vocabulary (jednotný klasifikačný systém pre verejné obstarávanie)

FVE	fotovoltická elektráreň

GES 	garantovaná energetická služba

MaR	meranie a regulácia

MV SR 	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

M&V	meranie a verifikácia (Measurement and Verification)

OR PZ	Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

SP		súťažné podklady

ZTI		zdravotnotechnické inštalácie

- Identifikácia zákazky

  - Názov zákazky:

„Rožňava – OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu pomocou GES“.

  - Verejný obstarávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO: 00151866

  - Druh zákazky:

Služby, ktorých súčasťou je poskytovanie garantovanej energetickej služby podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, vrátane súvisiacich stavebných, technologických, projektových, servisných, prevádzkových a modernizačných plnení.

  - CPV kódy:

Hlavný predmet:

Hlavný slovník

- 71314000-2 – Energetika a súvisiace služby

Doplnkový slovník:

- 45216111-5 – Stavebné práce na objektoch policajných staníc

- 45210000-2 – Stavebné práce na stavbe budov

- 50700000-2 – Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov

- 71320000-7 – Inžinierske projektovanie

- 71300000-1 – Inžinierske služby

  - Predpokladaná hodnota zákazky:

3 301 707,80 EUR bez DPH

  - Zvolený postup:

Rokovacie konanie so zverejnením podľa § 70 zákona o verejnom obstarávaní.

- Legislatívny rámec

  - Rokovacie konanie so zverejnením je osobitný postup zadávania zákazky, ktorý verejný obstarávateľ môže použiť len za podmienok ustanovených v § 70 zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

  - Podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ použiť rokovacie konanie so zverejnením, ak vzhľadom na povahu, zložitosť alebo právne a finančné podmienky zákazky alebo riziká s nimi spojené nie je možné zadať zákazku bez predchádzajúceho rokovania.

  - Verejný obstarávateľ posúdil charakter, rozsah, technické a prevádzkové väzby, zmluvné a finančné podmienky a riziká predmetnej zákazky a dospel k záveru, že podmienky podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní sú splnené.

- Základná charakteristika predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia, modernizácia a energetická obnova objektu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Rožňava (ďalej len „Objekt“) prostredníctvom GES, v spojení s realizáciou stavebných, technologických, inštalačných a modernizačných opatrení

  - Objekt OR PZ Rožňava sa nachádza na adrese Janka Kráľa 1902/1, 048 01 Rožňava. Ide o samostatne stojaci, čiastočne podpivničený a stavebne i funkčne členitý objekt, pozostávajúci zo štyroch vzájomne prepojených budov: administratívnej budovy, budovy kriminálnej polície, vstupnej budovy s garážou a budovy ubytovne. Vybrané priestory sú prevádzkované nepretržite v režime 24/7; ide najmä o ubytovacie priestory, cely predbežného zadržania, dispečing a súvisiace prevádzkové priestory. Objekt sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej zóny mesta Rožňava.

  - Predmet zákazky sa člení na:

- Opatrenia GES – jadro GES, kategória A,

- Opatrenia vyvolané GES, kategória B, ktoré sa podľa konečného technického, finančného a zmluvného zaradenia členia na:

- B1 – Opatrenia vyvolané GES zahrnuté do Investičných nákladov GES a uhrádzané prostredníctvom Platieb za GES,

- B2 – Opatrenia vyvolané GES uhrádzané samostatne mimo Platieb za GES,

- Opatrenia mimo GES – modernizáciu a interiérové opravy, kategória C v rozsahu položiek C1 až C9.

  - Opatrenia mimo GES sa realizujú v rámci jednej Zmluvy o GES v osobitnom dielovom režime. Sú od Opatrení GES a Opatrení vyvolaných GES vecne, rozpočtovo, finančne, fakturačne, účtovne a kontrolne oddelené. Náklady na tieto opatrenia nevstupujú do Garantovaných ročných úspor, Skutočných ročných úspor, Platieb za GES, Odmeny za služby ani do Finančného modelu GES. Sú však realizované v tom istom Objekte a musia byť koordinované s energetickými, stavebnými, elektroinštalačnými, ZTI a prevádzkovými zásahmi.

- Dôvody použitia rokovacieho konania so zverejnením

Verejný obstarávateľ po posúdení charakteru zákazky a možností jednotlivých postupov zadávania dospel k záveru, že sú splnené podmienky na použitie rokovacieho konania so zverejnením podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

  - Povaha a zložitosť zákazky

- Zákazka nemá povahu štandardnej dodávky stavebných prác ani štandardného nákupu konkrétneho technologického zariadenia. Jej výsledkom má byť funkčné, technicky kompatibilné a ekonomicky udržateľné riešenie energetickej obnovy Objektu s dosiahnutím a dlhodobým garantovaním úspor energie.

- Predmet zákazky zahŕňa vzájomne závislé činnosti, najmä návrh technického riešenia, projektovanie, realizáciu stavebných a technologických opatrení, koordináciu vyvolaných stavebných zásahov, zavedenie MaR, podružného merania a energetického monitoringu, nastavenie M&V, energetický manažment, servis, údržbu a garanciu úspor počas Obdobia garancie.

- Navrhované energetické opatrenia sa musia posudzovať a optimalizovať vo vzájomných technických, energetických, prevádzkových a ekonomických súvislostiach. Analýza vhodnosti pre GES – OR PZ Rožňava identifikuje najmä opatrenia zamerané na výmenu otvorových výplní, zateplenie obvodových stien, strešných a podlahových konštrukcií, hydraulické vyregulovanie a individuálnu reguláciu teploty, úpravu zdroja tepla, modernizáciu osvetlenia, FVE, MaR, monitoring a energetický manažment.

- Návrh, realizácia, uvedenie do prevádzky a integrácia FVE, modernizácie vnútorného osvetlenia, systémov MaR, podružného merania a energetického monitoringu vyžadujú koordináciu odborných kapacít v oblasti elektrotechnických zariadení a energetických systémov, v rozsahu určenom Súťažnými podkladmi a Zmluvou o GES.

- Predchádzajúce rokovanie je potrebné na spresnenie technického riešenia v medziach minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa, na posúdenie jeho realizovateľnosti v konkrétnych podmienkach Objektu a na zladenie technických, prevádzkových, časových a ekonomických súvislostí.

  - Právne a zmluvné podmienky

- GES je dlhodobý zmluvný model založený na prenose rizika dosiahnutia dohodnutej úrovne úspor na poskytovateľa GES. Zmluva o GES musí upraviť najmä rozsah Garantovaných ročných úspor, východiskový stav, metodiku M&V, zohľadnenie relevantných zmien prevádzkových a klimatických podmienok, spôsob výpočtu Skutočných ročných úspor, mechanizmus riešenia Výpadku úspor, servisné a prevádzkové povinnosti, zodpovednosť za vady, sankcie a pravidlá zmien počas trvania zmluvy.

- Zároveň je potrebné samostatne upraviť realizáciu, financovanie, fakturáciu, odovzdanie, prevzatie a zodpovednosť za vady Opatrení mimo GES. Tieto opatrenia sú síce súčasťou jedného koordinovaného plnenia, nesmú však byť zahrnuté do garancie úspor ani do finančného modelu GES.

- Rokovanie je potrebné na spresnenie zmluvných mechanizmov tak, aby zmluvné podmienky primerane rozdelili riziká medzi verejného obstarávateľa a poskytovateľa GES, zabezpečili dôsledné oddelenie kategórií A, B a C a zároveň umožnili riadne a kontrolovateľné plnenie predmetu zákazky.

  - Finančné podmienky a riziká

- Finančná štruktúra zákazky kombinuje plnenia v režime GES a samostatne finančne oddelené Opatrenia mimo GES. Finančný model GES obsahuje investičné náklady GES, Platby za GES a Odmenu za služby, pričom náklady na Opatrenia mimo GES sa do tohto modelu nezapočítavajú.

- Opatrenia vyvolané GES sa v konečnej Ponuke, štruktúrovanom rozpočte, Finančnom modeli a Zmluve o GES jednoznačne označia ako opatrenia B1 alebo B2. Do Investičných nákladov GES a Platieb za GES možno zaradiť iba opatrenia B1, ktoré majú priamu, konkrétnu a preukázateľnú technickú väzbu na konkrétne Opatrenie GES a sú technicky neoddeliteľné od jeho riadnej, bezpečnej a funkčnej realizácie alebo prevádzky. Opatrenia B2 a opatrenia kategórie C sa financujú a uhrádzajú samostatne mimo Platieb za GES.

- Verejný obstarávateľ predpokladá, že financovanie energetických opatrení môže byť viazané aj na externé finančné nástroje alebo grantové schémy, ak budú dostupné a aplikovateľné. Pri Opatreniach mimo GES sa predpokladá samostatné financovanie z rozpočtových prostriedkov MV SR alebo z iného prípustného zdroja.

- Rokovanie je potrebné najmä na preverenie hospodárnosti a uskutočniteľnosti navrhovaného finančného modelu, na jednoznačné vecné a finančné zaradenie jednotlivých plnení do kategórie A, B alebo C, na vylúčenie duplicitného ocenenia a dvojitého financovania a na nastavenie finančných a zmluvných parametrov zodpovedajúcich reálnemu technickému riešeniu.

  - Prevádzkové a realizačné riziká

- Rekonštrukcia a modernizácia sa uskutočňuje v režimovom objekte Policajného zboru, ktorého prevádzku nemožno v plnom rozsahu prerušiť. Vybrané priestory sú prevádzkované 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Realizácia musí zohľadniť režim vstupu do Objektu, požiadavky na ochranu bezpečnosti prevádzky, osobných údajov a majetku, koordináciu odstávok, prístup do technických priestorov a zachovanie základnej funkčnosti Objektu počas realizácie.

- Ďalšie riziká súvisia s členitosťou Objektu, väzbou navrhovaných opatrení na existujúce stavebné konštrukcie a technické zariadenia, s realizáciou FVE na streche, potrebou riešenia stavebných a technických zásahov vyvolaných GES a s polohou Objektu v ochrannom pásme pamiatkovej zóny.

- Rokovanie umožní primerane spresniť harmonogram, etapizáciu, technológiu realizácie, podmienky odstávok, režim koordinácie s prevádzkou Objektu a opatrenia na riadenie realizačných rizík bez zmeny minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa.

  - Predmet rokovania a jeho hranice

Rokovanie bude vedené so všetkými uchádzačmi, ktorí predložia úplnú základnú ponuku a splnia požiadavky verejného obstarávateľa na základnú ponuku, za podmienok zabezpečujúcich transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu. Rokovaním nesmie dôjsť k zmene minimálnych požiadaviek na predmet zákazky, ku zmene kritérií na vyhodnotenie ponúk, k rozšíreniu predmetu zákazky ani k zahrnutiu nákladov na Opatrenia mimo GES do režimu GES.

Predmetom rokovania bude najmä:

- technické spresnenie navrhovaného riešenia v rámci minimálnych požiadaviek SP,

- vecné, technické a rozpočtové spresnenie opatrení kategórie A, B a C,

- harmonogram, etapizácia, organizácia prác, režim odstávok a zabezpečenie prevádzky Objektu,

- návrh M&V, energetického monitoringu, energetického manažmentu, servisu a prevádzky,

- zmluvné a finančné podmienky GES a samostatný režim Opatrení mimo GES.

Predmetom rokovania nebudú:

- minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,

- kritériá na vyhodnotenie ponúk, ich váhy a pravidlá ich uplatnenia,

- minimálna požadovaná úroveň garantovaných úspor,

- základné pravidlá oddelenia kategórií A, B a C,

- pravidlo, podľa ktorého sa náklady na Opatrenia mimo GES nezapočítavajú do Garantovaných ročných úspor, Skutočných ročných úspor, Platieb za GES, Odmeny za služby ani Finančného modelu GES.

- Posúdenie primeranosti použitia rokovacieho konania so zverejnením

  - Verejný obstarávateľ považuje použitie rokovacieho konania so zverejnením za primerané, nevyhnutné a v súlade so zásadami transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

  - Postup je založený na zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Účasť bude umožnená všetkým hospodárskym subjektom, ktoré splnia podmienky účasti. Rokovania budú vedené za rovnakých a vopred určených podmienok so všetkými uchádzačmi, ktorí predložia úplnú základnú ponuku. Po skončení rokovaní budú uchádzači vyzvaní na predloženie konečných ponúk, ktoré budú vyhodnotené na základe vopred určených kritérií.

  - Rokovanie je primeraným nástrojom na dosiahnutie technicky realizovateľného, prevádzkovo bezpečného, finančne transparentného a hospodárneho riešenia pri zachovaní základných požiadaviek verejného obstarávateľa.

- Záver

  - Verejný obstarávateľ konštatuje, že pri zákazke „Rožňava – OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu pomocou GES“ sú splnené podmienky na použitie rokovacieho konania so zverejnením podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

  - Povaha a zložitosť predmetu zákazky, jeho dlhodobé zmluvné nastavenie, kombinácia GES a samostatne oddelených Opatrení mimo GES, potreba nastavenia M&V a garancie úspor, osobitosti Objektu OR PZ Rožňava, prevádzkové obmedzenia a technické, zmluvné a finančné riziká objektívne neumožňujú zadať zákazku bez predchádzajúceho rokovania.

  - Rokovacie konanie so zverejnením umožní v zákonných medziach spresniť technické, realizačné, prevádzkové, finančné a zmluvné aspekty plnenia tak, aby výsledkom bola hospodárna, transparentná, funkčná a kontrolovateľná Zmluva o GES.

Vypracoval:

XXXXX

Referent, odd. investičnej výstavby, OI SE MV SR

Dátum: _________________________________

Podpis: _________________________________

Súhlasí:

XXXX

Vedúci odd. investičnej výstavby OI SE MV SR

Dátum: _________________________________

Podpis: _________________________________

Schválil:

XXXXX

Riaditeľ odboru investícií, sekcia ekonomiky MV SR

Dátum: __________________________________

Podpis: __________________________________