Príloha č. 2 – Technická špecifikácia s určením cien

Názov zákazky: Zabezpečenie kontinuity, správy a rozvoja systému pre oblasť kyberbezpečnosti

Evidenčné číslo: CP 43/2026

A. TECHNICKÝ OPIS A POŽIADAVKY ZADÁVATEĽA

Opis predmetu zákazky: Zabezpečenie kontinuity, správy a rozvoja systému pre oblasť kyberbezpečnosti

Úvod a legislatívny rámec

Predmetom zákazky je zabezpečenie kontinuity prevádzky, technickej podpory a nevyhnutného rozvoja systémov pre riadenie kybernetických bezpečnostných incidentov a správu zraniteľností v prostredí Dopravného podniku Bratislava (ďalej len „Objednávateľ“).

S ohľadom na zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášku NBÚ č. 227/2025 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu bezpečnostných opatrení a štruktúre bezpečnostnej dokumentácie, je Objednávateľ povinný kontinuálne zvyšovať úroveň ochrany svojich sietí a informačných systémov. Vzhľadom na narastajúcu sofistikovanosť kybernetických hrozieb zameraných na kritickú infraštruktúru a verejnú dopravu je nevyhnutné realizovať rozšírenie existujúceho systému o pokročilé prvky Attack Surface Management (ASM). Tento rozvoj je priamou reakciou na požiadavky legislatívy v oblasti detekcie, monitorovania a proaktívnej identifikácie zraniteľností, čím sa zabezpečí plný súlad s aktuálnymi bezpečnostnými štandardmi pre prevádzkovateľov základných služieb.

Rozsah plnenia (Licenčné obdobie)

Predmet zákazky pozostáva z nasledovných častí, pričom doba trvania licenčného predplatného je stanovená na 24 mesiacov:

•	1. Obnova licencií Rapid7 Insight IDR Ultimate: Licenčné predplatné pre minimálne 600 aktív, vrátane komplexnej technickej podpory a aktualizácií.

•	2. Obnova licencií Rapid7 Insight VM: Licenčné predplatné pre minimálne 1000 aktív s podporou automatizovaného skenovania zraniteľností, vrátane komplexnej technickej podpory a aktualizácií.

•	3. Implementácia a technologický rozvoj: Rozšírenie existujúceho bezpečnostného ekosystému o modul pre komplexný manažment útočnej plochy pre minimálne 1000 aktív, vrátane komplexnej technickej podpory a aktualizácií.

Technické a funkčné požiadavky pre implemetáciu a technický rozvoj riešenia:

Dodávateľ je povinný dodať, implementovať a nakonfigurovať riešenie pre Attack Surface Management / komplexný manažment útočnej plochy/, ktoré musí byť integrálnou súčasťou jestvujúcej platformy ako rozšírenie existujúceho systému o ďalšie bezpečnostné funkcionality a služby:

•	Funkcionalita dynamickej identifikácie a sledovania viditeľnosti interných a externých aktív.

•	Funkcionalita dynamickej identifikácie identít.

•	Funkcionalita identifikácie aktív bez inštalovanej ochrany koncového bodu EDR.

•	Funkcionalita identifikácie identít bez multifaktorovej autentifikácie MFA.

•	Funkcionalita identifikácie aktív bez vykonanej identifikácie zraniteľností.

•	Funkcionalita identifikácie a sledovania zdrojov ako sú API rozhrania, IoT zariadenia, TLS certifikáty, webové stránky a iné aktíva vystavené do internetu.

•	Funkcionalita identifikácie, klasifikácie a určenia priority slabých miest vo vzťahu ku zraniteľnostiam (CVE), nesprávnym konfiguráciám, vystaveným API rozhraniam a vystaveným administrátorským rozhraniam.

•	Funkcionalita identifikácie a sledovania viditeľnosti interných a externých aktív a zdrojov (API rozhrania, IoT zariadenia, TLS certifikáty, webové stránky a iné aktíva vystavené do internetu), pričom musí prebiehať automatizovane bez nutnosti pravidelného manuálneho spúšťania úloh.

•	Podpora tvorby automatizovaných workflow.

•	Podpora identifikácie nemanažovaných a neznámych zdrojov.

•	Podpora zberu a priradenia metadát vo vzťahu ku aktívam.

•	Podpora lokalizácie externých zdrojov naprieč cloudovými službami.

•	Podpora integrácií minimálne v rozsahu: Atlassian Jira Cloud, AWS (Amazon Web Services), CISA KEV Catalog, Cisco Duo, First EPSS, Google Cloud, Microsoft 365, Microsoft Active Directory, Microsoft Azure, Microsoft Entra ID, MITRE ATT&CK, NIST NVD, Okta, Proxmox Virtual Environment, Red Hat Insights, SentinelOne, ServiceNow, VMWare vCenter, Zabbix.

•	Podpora celkom viac ako 200 integrácií na iné bezpečnostné riešenia a aplikácie tretích strán s postupným rozširovaním výrobcom bez dodatočných nákladov.

•	Funkcionalita agregácie zbieraných údajov, ich konsolidácia a deduplikácia.

•	Natívna podpora existujúceho SIEM riešenia.

•	Podpora prezentácie údajov formou Dashboard-ov a reportov vo formáte PDF.

•	Podpora exportu údajov vo formáte CSV.

•	Podpora filtrovania údajov pomocou dotazov (query) bez nutnosti učenia sa programovacieho jazyka.

Konfiguračné práce:

Dodávateľ je povinný vykonať súbor konfiguračných a implementačných prác, ktoré sú nevyhnutné pre plnú integráciu nového modulu do existujúceho bezpečnostného prostredia Objednávateľa. Tieto práce zahŕňajú:

1. Optimalizácia a ladenie existujúcich riešení

•	Audit existujúceho nastavenia: Revízia aktuálnych konfigurácií systémov Insight IDR a Insight VM so zameraním na  optimalizáciu výkonu zberu dát.

•	Aktualizácia komponentov: Upgrade všetkých agentov, kolektorov a príslušných softvérových komponentov na najnovšie stabilné verzie výrobcu, aby bola zabezpečená plná kompatibilita s novým modulom.

•	Ladenie detekčných mechanizmov: Kalibrácia existujúcich korelačných pravidiel a profilov zraniteľností s cieľom minimalizovať výskyt falošne pozitívnych nálezov.

2. Implementácia a integrácia riešenia pre Attack Surface Management

•	Počiatočná konfigurácia a konektivita: Nastavenie komunikácie medzi existujúcou platformou a modulom ASM, konfigurácia cloudových konektorov a prístupov k externým zdrojom dát.

•	Discovery a inventarizácia aktív: Spustenie a dohľad nad úvodným procesom identifikácie aktív (interných, externých, identít, cloudových zdrojov).

•	Integrácia s existujúcim ekosystémom: Prepojenie ASM modulu s podporovanými integračnými bodmi s cieľom dosiahnuť automatizovaný tok informácií o zraniteľnostiach a rizikách.

•	Nastavenie automatizovaných workflow: Návrh a implementácia automatizovaných procesov pre eskaláciu kritických nálezov, definíciu vlastníctva aktív a automatické upozorňovanie administrátorov pri detekcii nového nezabezpečeného zdroja.

•	Definícia a ladenie politík: Konfigurácia pravidiel pre prioritizáciu rizík na základe kontextu Objednávateľa (napr. podľa kritickosti aktív, typu zraniteľnosti CVE alebo expozície do internetu).

Podpora riešenia:

Post-implementačná podpora v rozsahu

20 človekodeň na obdobie 24 kalendárnych mesiacov, ktorá obsahuje:

- Technická  podpora prostredia

•	inštalácia a konfigurácia

•	konfigurácia systémových nastavení

•	konfigurácia komponentov (kolektorov, NTA zariadení, orchestrátorov)

•	konfigurácia a tvorba alertov

•	konfigurácia a tvorba queries

•	konfigurácia a tvorba dashboard

•	konfigurácia event sources a custom parser (data management)

•	podpora pri riešení technických problémov s platformou

- Konzultačná podpora pri identifikovaných bezpečnostných incidentoch

- Podpora ďalšieho rozvoja riešenia

•	zdroje udalostí,

•	integrácie

•	využitie funkcionalít systému,

•	licenčný model

- Komunikácia s výrobcom

•	 hlásenie technických problémov výrobcovi,  dotazy na obchodnú podporu

Postup pri riešení Problémov/požiadaviek – Helpdesk:

Na hlásenie problémov zo strany Objednávateľa bude Poskytovateľ prevádzkovať Helpdesk, ktorý bude poskytovať službu, ktorá pozostáva z nasledujúcich činností:

- Identifikácia Problému – poskytnutie pomoci Objednávateľovi s cieľom identifikovať príčinu daného Problému v rozsahu podporovaného systému Objednávateľa,

- Poskytovanie informácií o stave riešenia požiadaviek prostredníctvom on-line vzdialeného prístupu oprávnených osôb Objednávateľa do Helpdesku.

Postup

1)	Oprávnená osoba Objednávateľa zadáva/hlási problém alebo požiadavku prostredníctvom systému Helpdesk Poskytovateľa na adrese: (doplní sa podľa údajov úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy), v prípade jeho nedostupnosti e-mailom na adresu: (doplní sa podľa údajov úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy). Oprávnená osoba Objednávateľa nahlasuje problém podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi až potom, ako nebolo možné vyriešiť tento problém v prvom stupni Oprávnenou osobou Objednávateľa.

Uskutočniť takéto hlásenie môže výlučne Oprávnená osoba Objednávateľa. Každé hlásenie Problému prijaté akýmkoľvek spôsobom sa zaeviduje v Helpdesku. Helpdesk vygeneruje identifikačné číslo požiadavky/problému. Helpdesk eviduje minimálne: čas odoslania hlásenia a oprávnenú osobu, kritickosť , čas prijatia hlásenia oprávnenou osobou Poskytovateľa, čas pridelenia riešiteľovi, čas zahájenia riešenia a čas vyriešenia požiadavky alebo Problému. Akákoľvek budúca komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa uskutočňuje použitím priradeného identifikačného čísla požiadavky/Problému. Všetky záznamy, prílohy a komunikácia Oprávnených osôb Poskytovateľa a Objednávateľa sú evidované najmä v Helpdesku dostupnom on-line.

2)	Špecialista Poskytovateľa preverí požiadavku/Problém a začne ich prešetrenie. Podľa potreby kontaktuje Oprávnenú osobu Objednávateľa. Komunikácia pracovníka Poskytovateľa prebieha priamo s Oprávnenou osobou Objednávateľa. Špecialista Poskytovateľa oznámi výsledok prešetrenia a odporúčané riešenie Oprávnenej osobe Objednávateľa. Na základe výsledkov prešetrenia bude pokračovať riešenie Problému.

3)	Problém bude riešený na základe priority určenej dohodou a definíciou kategórie požiadavky/Problému Oprávnenými osobami Objednávateľa a Poskytovateľa. Oprávnená osoba Objednávateľa má právo zmeniť poradie priorít riešenia otvorených Problémov/požiadaviek po dohode s oprávneným zástupcom zo strany Poskytovateľa dokumentovateľným spôsobom – záznamom v Helpdesku.

4)	Oprávnená osoba Objednávateľa po vykonaní služieb pracovníkom Poskytovateľa v priestoroch Objednávateľa alebo na diaľku vzdialeným pripojením, potvrdí poskytnutie služby a funkčnosť riešenia v Helpdesku.

5)	Všetky vyriešené požiadavky /Problémy Objednávateľa musia byť potvrdené a ich vyriešenie musí byť zaevidované v Helpdesku. Splnenie požiadavky/Problému bude potvrdené v rozsahu ich riešenia Oprávnenou osobou Objednávateľa. Objednávateľ je povinný potvrdiť vyriešenie každej požiadavky/Problému najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej vyriešenia. Akceptovanie riešenia požiadavky/Problému bude zaevidované priamo v Helpdesku. V prípade, ak Objednávateľ riešenie požiadavky/Problému neakceptuje, v rovnakej lehote svoje pripomienky a výhrady uvedie v Helpdesku. Ak Objednávateľ bez závažného dôvodu neakceptuje vyriešenie požiadavky/Problému a ani nevznesie pripomienky k riešeniu požiadavky/Problému ani do 5 pracovných dní od ich vykonania, považuje sa riešenie požiadavky/Problému za akceptované a Helpdesk automaticky vykoná mailovú notifikáciu.

Služby post-implementačnej podpory dodaného komplexného nástroja  softvéru

Popis	Parameter	Poznámka

Prevádzkové hodiny	9 hodín	08:00 – 17:00 hod, počas pracovných dní

Mimoriadna pohotovosť

V prípade potreby, na základe žiadosti Objednávateľa, Poskytovateľ zabezpečí mimoriadnu pohotovosť a mimoriadne výkony nespadajúce do bežnej pracovnej doby. Objednávateľ je povinný takéto mimoriadne akcie nahlásiť Poskytovateľovi v predstihu minimálne desať (10) pracovných dní vopred.

Popis	Poznámka

Pohotovosť – nočná	Od 17:00 – 8:00 hod počas pracovných dní

Pohotovosť – 24 hod.	00:00 – 24:00 hod počas pracovných dní

00:00 – 24:00 hod počas pracovných dní počas sviatkov a dní pracovného pokoja

Úroveň spracovania požiadaviek/Problémov

Prevádzkové hodiny Poskytovateľa pre Služby podpory prevádzky a údržby ,Služby podpory aplikačného programového vybavenia a systémového softvéru sú počas pracovných dní od 08:00 do 17:00 hod.

Čas mimo prevádzkové hodiny Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety sa do Reakčnej doby nezapočítava.

Reakčná doba Poskytovateľa na Problém sa určuje na základe príslušnej úrovne Problému. Poskytovateľ poskytuje Služby podpory prevádzky a Služby podpory aplikačného programového vybavenia a systémového softvéru podľa tabuľky uvedenej nižšie. Čas sa vždy meria od momentu, kedy je Problém zaznamenaný do Helpdesku.

Typ požiadavky 	Reakčná doba – a zároveň maximálna doba vyriešenie problému v prevádzkových hodinách

Kategória A - Kritický problém

Kritické poruchy alebo vady spôsobujúce nefunkčnosť komplexného nástroja	do 8 hod.

Kategória B - Nekritický problém						do 24 hod.

Kategória C – Modifikácia komplexného nástoja, iné požiadavky		do 48 hod.

Prevádzková podpora a odovzdanie

•	Zaškolenie obsluhy a správy systému pre minimálne 2 zamestnancov Objednávateľa v rozsahu umožňujúcom plnú samostatnú administráciu.

•	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie reálneho vyhotovenia (As-Built).

•	Nastavenie pravidelného zasielania definovaných reportov vybraným zamestnancom Objednávateľa.

Požiadavky na dodávateľa:

•	dodávateľ je povinný preukázať Objednávateľovi disponovanie certifikátom ISO/IEC 27001 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti)

Špecialisti:

1. Technický expert

•	Rola: Zodpovedný za technickú realizáciu a implementáciu ponúkaného riešenia.

•	Požadovaná certifikácia:

o	Certifikácia vydaná výrobcom/dodávateľom pre nástroje Rapid7, alebo certifikácia pre ekvivalentné riešenie (vydaná príslušným výrobcom softvéru/nástroja, ktorý uchádzač ponúka v rámci predmetu zákazky).

2. Procesný špecialista pre bezpečnosť

•	Rola: Zodpovedný za procesnú bezpečnosť, metodiku a súlad s bezpečnostnými štandardmi.

•	Požadovaná certifikácia:

o	Platný certifikát Interný audítor podľa ISO/IEC 27001 (alebo ekvivalentný certifikát v oblasti auditu systémov riadenia informačnej bezpečnosti).

Spôsob preukázania (Doklady)

Uchádzač v ponuke preukáže splnenie požiadaviek predložením:

1.	Menného zoznamu expertného tímu s jednoznačným priradením konkrétnej osoby k danej pozícii.

2.	Kópie platných certifikátov pre jednotlivých expertov podľa vyššie uvedených požiadaviek.

B. CENOVÁ TABUĽKA – DOPLNENIE PRE ÚČELY CENOVÉHO PRIESKUMU

6. Cenová tabuľka – záväzný spôsob oceňovania

Uchádzač uvedie cenu za všetky položky. Cena za 24-mesačné licencie zahŕňa výrobcom poskytované aktualizácie a technickú podporu. Cena položky č. 4 zahŕňa implementáciu, zaškolenie, As-Built dokumentáciu a nastavenie reportov. Cena položky č. 5 predstavuje jednotkovú cenu za jeden človekodeň podpory a celkovú cenu pri rozsahu 20 človekodní. Všetky ceny sú v EUR bez DPH.

| Č. | Položka | MJ | Množstvo | Jednotková cena EUR bez DPH | Cena spolu EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rapid7 Insight IDR Ultimate: obnova na 24 mesiacov, min. 600 aktív; podpora a aktualizácie | kpl. | 1 | [cena] | [cena spolu] |
| 2. | Rapid7 Insight VM: obnova na 24 mesiacov, min. 1 000 aktív; podpora a aktualizácie | kpl. | 1 | [cena] | [cena spolu] |
| 3. | ASM: integrovaný modul na 24 mesiacov, min. 1 000 aktív; podpora a aktualizácie | kpl. | 1 | [cena] | [cena spolu] |
| 4. | Implementácia, integrácia, konfigurácia, školenie, dokumentácia a reporty | kpl. | 1 | [cena] | [cena spolu] |
| 5. | Postimplementačná odborná podpora a Helpdesk počas 24 mesiacov | človekodeň | 20 | [cena] | [cena spolu] |
|  | CELKOVÁ VYHODNOCOVACIA CENA | — | — | — | [SÚČET] |

Výpočet: celková vyhodnocovacia cena = C1 + C2 + C3 + C4 + (20 × J5), kde C1 až C4 sú súhrnné ceny položiek 1 – 4 a J5 je jednotková cena za jeden človekodeň podpory. Súčet musí zodpovedať Prílohe č. 3 a Prílohe č. 7.

Položky č. 1 – 3 predstavujú predplatné na celé 24-mesačné obdobie pre uvedený minimálny počet aktív; predpokladá sa jedna súhrnná cena za každú z týchto položiek, nie cena za jeden mesiac alebo jedno aktívum. Náklady nesmú byť započítané duplicitne.

Ponúkané riešenie (výrobca, produkt, edícia, verzia): ................................................................................

Technické podklady preukazujúce požadované funkcionality / odkazy: ...........................................................

V                                                  dňa

_________________________________________

Obchodné meno uchádzača, meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby