Bratislava, 16.06.2021

Všetkým záujemcom

# Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Poskytovanie služieb dátového centra**“, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania  č. 122/2021 zo dňa 20.05.2021 pod značkou 27615 - MSS, bola doručená nasledovná otázka:

**Otázka č. 5:**

Opätovne žiadame o predĺženie termínu výstavby celkovej služby na 60 dní z dôvodu zdĺhavého legislatívneho procesu, nezapríčinenom dodávateľom v časti - výstavba II. optickej trasy, resp. priame pripojenie do budovy Magistrátu.

**Odpoveď č. 5:**

Verejný obstarávateľ ponecháva povinnosť zriadiť službu bezodkladne, najneskôr však do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, čo predstavuje obvykle 42 kalendárnych dní na zriadenie tejto služby. Daný čas považuje verejný obstarávateľ za dostatočný na zriadenie tejto služby.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj v. r.

vedúci oddelenia verejného obstarávania