Zn.spr. RR.270.2.1.2022

Załącznik Nr 4b do SWZ

# dot. części IV zamówienia

Harmonogram postępu prac sporządzenia Aneksu planu urządzenia lasu

dla Nadleśnictwa Wisła

- Nazwa wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

- Adres wykonawcy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . .

| Etap prac: | Minimalny zakres prac do wykonania w etapie z uwzględnieniem na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz przekazania kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej: | Udział kosztów | Termin zakończenia realizacji etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| - Etap I prace przygotowawcze | spotkanie „otwierające”, pobranie kopii bazy SILP i warstw numerycznych do programu Taksator, przygotowanie materiałów do prac kamerannych z wykorzystaniem podkładu z opracowania siedliskowego oraz materiałów teledetekcyjnych, jeśli są dostępne (ortofotomapa, NMT), spotkanie organizacyjne taksatorów i leśniczych, | 40% | - do 01.IX.2022 r., |
| - Etap I prace kameralne | wprowadzanie danych do bazy, wykonanie warstw LMN działek zrębowych, sporządzenie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą Prognozy Oddziaływania na Środowisko, planu cięć i wykazów, przygotowanie tabel, zestawień, wzorów oraz map w oparciu o wytyczne RDLP, przekazanie do weryfikacji Zlecającemu projektu Aneksu do PUL, przygotowanie kompletu wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ dla organów opiniujących | 50% | - do 01.XI.2022 r., |
|  | Razem w roku 2022 | 90% |  |
| - Etap II prace zakończeniowe | Wprowadzenie wniesionych przez Zleceniodawcę korekt do dokumentacji, prace introligatorskie, opracowanie i złożenie ostatecznej wersji Anesku do PUL. | 10% | - do 01.II.2023 r. |
|  | Razem w roku 2023 | 10% |  |

W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/podetapów prac, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia Nadleśnictwu Wisła kary umownej za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia danego etapu/podetapu prac, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia cząstkowego brutto za każdy etap/podetap niezrealizowanej umowy.

.......................... , dnia ................

......................................................................................

(podpisy osoby/osób uprawnionych 
  do reprezentowania Wykonawcy)