**ZMLUVA O DIELO**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany

**1. Objednávateľ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky**

Sídlo: Račianska 71, 813 11 Bratislava

IČO: 00 166 073

DIČ: 2020830196

Zastúpený: Mgr. Roman Krpelan,

generálny tajomník služobného úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK72 8180 0000 0070 0014 4241

BIC kód SPSRSKBA

(ďalej len „***Objednávateľ****“*)

**2. Zhotoviteľ: ....................**

Sídlo: ..................

IČO: ..................

DIČ: .................

IČ-DPH: SK..................

Zastúpený: ............................

Bankové spojenie: ..................

Číslo účtu: ..................

Zapísaný: obchodný register vedený Okresným súdom .........., odd. ....., vl. č. ....../....

Zhotoviteľ je/nie je platiteľom DPH

(ďalej len *„****Zhotoviteľ****“*)

(ďalej spoluObjednávateľ a Zhotoviteľ len *„****zmluvné strany****“* alebo jednotlivo aj ako *„****zmluvná strana****“*)

# Preambula

* 1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na zákazku s názvom: „**Informačný systém Obchodného registra a súvisiace služby**“, vyhlásenú oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku verejného obstarávania pod č. [.x.] dňa [.x.] pod značkou [.x.], ktorej predmetom je vykonaie Diela (ďalej len „**Verejné obstarávanie**“).
  2. Na základe vyhodnotenia ponúk vo Verejnom obstarávaní bola vybraná ponuka Zhotoviteľa ako ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť a predloženú ponuku Zhotoviteľa, ktorý vo svojej ponuke deklaroval záujem a schopnosti na splnenie cieľa sledovaného Objednávateľom, sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu a Zmluvu o poskytovaní systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Obchodný register (ďalej len „**Servisná zmluva**“).
  3. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že:
     1. je spôsobilý túto Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce, pričom osobitne zdôrazňuje, že sa dôsledne oboznámil a sú mu známe všetky podklady tvoriace zadávaciu dokumentáciu Diela vrátane jej príloh, ktoré ustanovujú požiadavky na predmet plnenia Diela, že má vedomosť o všetkých právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na Dielo, osobitne o právnych predpisoch týkajúcich sa informačných systémov verejnej správy, a že disponuje všetkými oprávneniami vyžadovanými v zmysle príslušných právnych predpisov a príslušnými orgánmi, ako aj takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnuté pre riadnu a včasnú realizáciu Diela za dohodnutú maximálnu zmluvnú cenu uvedenú v čl. 14 bod 14.1. tejto Zmluvy, a to rovnako vo väzbe na nim preukázanú kvalifikáciu pre plnenie/ realizáciu Diela,
     2. v čase uzatvorenia Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora a počas trvania tejto Zmluvy bude udržiavať zápis v tomto registri a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zákona o registri partnerov verejného sektora,
     3. je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy, čo preukázal Objednávateľovi pri uzatvorení Zmluvy predložením platnej a účinnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy na minimálnu poistnú sumu 6 000 000,- EUR (slovom: šesť miliónov euro), alebo ekvivalent v inej mene, alebo poistným certifikátom. Zhotoviteľ sa zaväzuje toto poistné krytie udržiavať počas celej doby trvania Zmluvy a na výzvu Objednávateľa je povinný túto skutočnosť preukázať. Porušenie záväzku Zhotoviteľa podľa tohto odseku Zmluvy znamená podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom.
  4. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce.
  5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou Zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia Zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.
  6. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi obsahom tejto Zmluvy a Prílohy č. 1, ktoré by vznikli pri plnení tejto Zmluvy, platia prednostne ustanovenia tejto Zmluvy. Ak sa úprava v tejto Zmluve nenachádza, platí úprava v Prílohe č. 1. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi obsahom Prílohy č. 1 a dokumentov podľa čl. 10 bod 10.2.4. tejto Zmluvy platia prednostne ustanovenia Prílohy č. 1.
  7. Ak z kontextu textácie tejto Zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právnych predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu vyhlásenia Verejného obstarávania a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
  8. Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého pojmu použité veľké začiatočné písmeno, je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký význam aj s malým začiatočným písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak z kontextu nevyplýva inak, výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj význam množného čísla a naopak. Názvy článkov sú uvedené kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu tejto Zmluvy.
  9. Na účely tejto Zmluvy sa rozumie:
     1. „**Dielom**“ je ucelené informatické a softvérové riešenie, vrátane súvisiacej dokumentácie a súvisiacich aktivít a služieb, tvorené jednotlivými Plneniami diela podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy.
     2. „**Dokumentácia**“ je technická, prevádzková, užívateľská a iná dokumentácia, ktorá vyplýva z ustanovení tejto Zmluvy (najmä z bodu 5.14) alebo ktorá čo i len sčasti súvisí s vykonaním a dodaním Diela a vytvorením Informačného systému,
     3. „**Informačný systém**“ je Informačný systém Obchodného registra Slovenskej republiky (IS OR), ktorého špecifikácia je uvedená v tejto Zmluve, najmä v Prílohe č. 1.
     4. „**Hardvérový produkt**“ (v skrátenom tvare „**HW produkt**“, „**HW**“ alebo „**tovar**“) znamená hotový výrobok/tovar týkajúci sa alebo predstavujúci celkové technické vybavenie počítača, servera alebo iného technického zariadenia.
     5. „**Programové vybavenie**“ znamená akýkoľvek počítačový program/ softvér a databázavytvorené Zhotoviteľom a/alebo ktorých vytvorenie zabezpečil Zhotoviteľ (napríklad prostredníctvom Subdodávateľa) v súvislosti s predmetom plnenia tejto Zmluvy, vrátane súvisiacej Dokumentácie, implementácie a naplnenia dátami.
     6. „**SW 3. strany**“ (v skrátenom tvare „**SW produkt**“ alebo „**SW**“) je softvér, softvérový produkt, softvérové riešenie, počítačový program, vrátane dokumentácie a manuálov, ktorý tvorí súčasť Diela alebo Informačného systému, bol dodaný Zhotoviteľom v rámci plnenia tejto Zmluvy, pričom nebol vytvorený výlučne za účelom splnenia tejto Zmluvy a licenciu k nemu poskytuje tretia strana.
     7. „**Preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW**“ je SW 3. strany (vrátane databáz) výrobcu/subjektu vykonávajúceho hospodársku/obchodnú činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob ich financovania, ktorý je na trhu bežne dostupný, t. j. ponúkaný na území Slovenskej republiky alebo v rámci Európskej únie bez obmedzení v čase uzavretia tejto Zmluvy a ktorý spĺňa znaky výrobku alebo tovaru v zmysle slovenskej legislatívy. Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW musí spĺňať nasledovné znaky:

1. nie je/nebol vyrábaný/dodávaný na základe špecifických potrieb verejného obstarávateľa,
2. v podobe, v akej je ponúkaný na trhu, je bez väčších úprav jeho vlastností a prvkov aj dodávaný/vyrábaný/uskutočňovaný pre verejného obstarávateľa,
3. v podobe, v akej je dodávaný/vyrábaný/uskutočňovaný pre verejného obstarávateľa, je dodávaný/vyrábaný aj pre spotrebiteľov a iné subjekty na trhu.
   * 1. „**Preexistentný obchodne nedostupný proprietárny SW**“ je SW 3. strany (vrátane databáz), ktorý nie je samostatne voľne obchodne dostupný ani obchodovaný, teda ktorý nespĺňa podmienky Preexistencného obchodne dostupného proprietárneho SW a nie je ani Preexistentným open source SW.
     2. „**Preexistentný open source SW**“ je SW 3. strany (vrátane databáz), ktorý je open source softvér, teda ktorý umožňuje spustenie, analyzovanie, modifikáciu a zdieľanie zdrojového kódu, vrátane detailného komentovania zdrojových kódov a úplnej užívateľskej, prevádzkovej a administrátorskej dokumentácie.
     3. „**Riadiaci výbor**“ je orgán zložený zo zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorý je určený na riadenie plnenia predmetu tejto Zmluvy. Jeho úlohou je zabezpečiť, že v rámci plnenia tejto Zmluvy budú vytvorené a/alebo dodané výstupy a Dielo podľa dohodnutej špecifikácie a v príslušnej kvalite podľa tejto Zmluvy.
     4. „**Projektový manažér Objednávateľa**“ je osoba v zmysle bodu 16.5. tejto Zmluvy.
     5. „**Projektový manažér Zhotoviteľa**“ je osoba v zmysle bodu 16.6. tejto Zmluvy.
     6. „**Projektoví manažéri Zmluvných strán**“ sú Projektový manažér Objednávateľa a Projektový manažér Zhotoviteľa.
     7. „**Oprávnená strana**“ je zmluvná strana, ktorej práva boli dotknuté druhou zmluvnou stranou tým, že táto zmluvná strana neplnila, resp. porušila svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.
     8. „**Povinná strana**“ je zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy a je povinná nahradiť v dôsledku porušenia svojej povinnosti Oprávnenej strane zmluvnú pokutu, úrok z omeškania, náhradu škody alebo poskytnúť iné plnenia.
     9. **„Vada“** predstavuje nespôsobilosť plnenia poskytnutého Zhotoviteľom plniť účel, na ktorý je určené alebo rozpor/nedostatok/odchýlku vlastností plnenia poskytnutého Zhotoviteľom v porovnaní s vlastnosťami uvedenými v Prílohe č. 1, v manažérskych a špecializovaných produktoch v zmysle Vyhlášky 85/2020, analýzach a/alebo pokynoch Objednávateľa podľa čl. 10 bod 10.2. tejto Zmluvy, resp. vykonanie plnenia Zhotoviteľa v rozpore s Prílohou č. 1, manažérskymi a špecializovanými produktami podľa Vyhlášky 85/2020, analýzami a/alebo pokynmi Objednávateľa podľa čl. 10 bod 10.2. tejto Zmluvy.
     10. „**JIRA“** je elektronický informačný systém pre správu požiadaviek, prostredníctvom ktorého zabezpečuje Objednávateľ evidenciu a informácie o požiadavkách a ktorý má funkcionalitu definovanú v Prílohe č. 8 tejto Zmluvy.
     11. „**Dôvernou informáciou**" je akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, bez ohľadu na formu jej zachytenia, s výnimkami uvedenými v čl. 19 bod 19.1. tejto Zmluvy,
4. ktorá sa týka zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane),
5. ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo obsahu,
6. ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane,
7. pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované skutočnosti).
   * 1. „**Zmluva**“ je táto Zmluva o dielo.
   1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných skratkách právnych predpisov:
      1. „**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
      2. „**GDPR**“ znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
      3. „**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
      4. „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
      5. „**Zákon o ITVS**“ je zákon č. 95/2019 Z. z., o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      6. **„Zákon o KB**“ je zákon č. 69/2018 Z. z., o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
      7. **„Zákon o slobodnom prístupe k informáciám**“ je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
      8. „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
      9. **„Metodika riadenia QAMPR**“ je Metodika projektového riadenia dostupná na <https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html>. **„Metodika Jednotný dizajn manuál“** je Metodické usmernenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dňa 11.05.2018, ktorým sa vydáva „Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy“, dostupný na <https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/jednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html>,
      10. **„Metodika Používateľské princípy pre návrh a rozvoj elektronických služieb verejnej správy**“ je metodické usmernenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu dostupné na <https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodick%c3%a9-usmernenie-pre-tvorbu-pou%c5%be%c3%advate%c4%besky-kvalitn%c3%bdch-elektronick%c3%bdch-slu%c5%beieb-verejnej-spr%c3%a1vy_v2.pdf>.
      11. **„Metodika zabezpečenia“** je metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti dostupná na <https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf>.
      12. **„Metodické usmernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov“** do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri referencovaní (č. 3639/2019/oDK-1)“, dostupné na <https://metais.vicepremier.gov.sk/help>.
      13. **„Vyhláška č. 85/2020“** je vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov.
      14. **„Vyhláška č. 78/2020“** je vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov.
      15. **„Vyhláška č. 179/2020“** je vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z.z., ktorou sa upravuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

# Účel a predmet Zmluvy

# Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie vytvorenia nového Informačného systému Obchodného registra Slovenskej republiky, ktorý bude v plnom rozsahu zodpovedať všetkým funkčným, technickým, legislatívnym a procesným požiadavkám Objednávateľa, a ktorý tak bude v spojení s ďalšími službami poskytnutými Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy predstavovať spôsobilý nástroj pre dosiahnutie cieľov projektu budovania nového informačného systému Obchodného registra Slovenskej republiky tak, ako sú deklarované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, resp. v dokumentoch, na ktoré táto odkazuje a dokumentoch uvedených v bode 10.2 tejto Zmluvy.

# Zároveň je účelom tejto Zmluvy aj vytvorenie podmienok pre zabezpečenie udržateľnosti Informačného systému, a to v podobe požiadaviek na Zhotoviteľa z hľadiska kvality Diela, vrátane požadovanej Dokumentácie, licenčného dojednania, ako aj rozsahu súčinnosti pri odovzdávaní know-how vo vzťahu k Informačnému systému, zamedzujúcemu vytvoreniu stavu exkluzivity Zhotoviteľa z pohľadu prevádzky a správy, resp. ďalšieho rozvoja Informačného systému.

# Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán spojených so záväzkom Zhotoviteľa na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať riadne a včas a za cenu a podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve Dielo, ktorého vykonanie zahŕňa vytvorenie a dodanie výstupov z jednotlivých etáp (ďalej jednotlivo ako "Plnenie Diela"), ako aj udelenie súhlasu na používanie autorských diel, resp. iných predmetov práv duševného vlastníctva, ktoré boli vytvorené na základe, resp. v rámci plnenia tejto Zmluvy, a to v Zmluve uvedenom rozsahu, ako  i dodanie, resp. zabezpečenie poskytnutia potrebných licencií k SW 3. strán. Pre zamedzenie pochybností Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že súčasťou plnenia na základe tejto Zmluvy nie je dodávka HW.

# Záväzku Zhotoviteľa v zmysle bodu 2.3. tohto článku Zmluvy zodpovedá záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané Dielo, resp. jednotlivé Plnenia Diela uhradiť Zhotoviteľovi cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve.

# Objednávateľ a Zhotoviteľ zároveň s touto zmluvou uzatvárajú i Servisnú zmluvu s cieľom zabezpečiť naplnenie účelu Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto článku, ktorá stanovuje podmienky budúcej spolupráce Zmluvných strán pri prevádzke Informačného systému Obchodného registra Slovenskej republiky, v podobe jeho aplikačnej a systémovej podpory a ďalšieho rozvoja, ktorá po splnení podmienok stanovených v Servisnej zmluve nadobudne účinnosť v deň nasledujúci po podpísaní Záverečného akceptačného protokolu v zmysle čl. 5 bod 5.26. tejto Zmluvy.

# Ak sa budú na strane Zhotoviteľa ako Zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, práva z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi môže uplatňovať výlučne vedúci Zhotoviteľ [●], IČO: [●]. Vedúci Zhotoviteľ podľa predchádzajúcej vety je oprávnený menovať projektového manažéra Zhotoviteľa, vykonáva fakturáciu ceny v mene Zhotoviteľov, a tiež je za Zhotoviteľov výlučne tento oprávnený vykonávať iné práva voči Objednávateľovi vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z právnych predpisov, pokiaľ Zmluva (vrátane príloh) v konkrétnom prípade neurčí inak. Subjekty na strane Zhotoviteľa si osobitnou písomnou dohodou určia a vysporiadajú vzájomné záväzky a oprávnenia vyplývajúce im z tejto Zmluvy, pričom táto písomná dohoda medzi viacerými subjektmi na strane Zhotoviteľa tvorí prílohu tejto Zmluvy.

# Špecifikácia Diela a času plnenia

# Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 obsahujúcou požiadavky na Dielo a v súlade s manažérskymi a špecializovanými produktami v zmysle Vyhlášky 85/2020 v nasledovnom rámcovom rozsahu:

# a) zhotovenie Informačného systému v súlade s dokumentami podľa bodu 10.2, so špecifikáciou podľa prílohy č. 1 a manažérskymi a špecializovanými produktami podľa Vyhlášky 85/2020;

# b) vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške č. 85/2020 pre realizačnú fázu s ID R-01 a R1 až R4;

# c) realizácia riešenia, vrátane implementácie a testovania, ktorá zahŕňa:

# i. vývoj, zabezpečenie a poskytnutie súčinnosti Objednávateľovi pri implementácii Informačného systému a pri uvedení Informačného systému do prevádzky na produkčnom pracovisku Objednávateľa,

# ii. vyhotovenie podporných prostriedkov a konverzných programov vrátane vyhotovenia súvisiacej Dokumentácie,

# iii. inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia Informačného systému a ich integrácia a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku Objednávateľa,

# iv. overenie funkčnosti a úplnosti Informačného systému a jeho jednotlivých častí,

# v. tvorba manuálov (tvorba užívateľskej dokumentácie – užívateľských príručiek),

# vi. vyhotovenie Dokumentácie o Informačnom systéme,

# vii. vytvorenie viacerých variantov návrhov používateľského rozhrania (UX), testovanie návrhov (UX) a vyhotovenie kompletnej podkladovej dokumentácie k používateľskému rozhraniu (UX);

# d) školenia – uskutočnenie školenia používateľov Informačného systému v zmysle Prílohy č. 9;

# e) riešenie užívateľských incidentov, vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre Objednávateľa po nasadení počas Postimplementačnej podpory,

# f) ostatné dodávky, činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu Diela a dosiahnutie účelu tejto Zmluvy podľa bodu 2.2, ktoré nie sú výslovne stanovené ako povinnosť Objednávateľa.

# Detailný návrh riešenia nesmie meniť rozsah Diela definovaný v Prílohe č. 1 a bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že na ustanovenia Detailného návrhu riešenia, ktoré svojim obsahom a/alebo povahou menia rozsah Diela definovaný v Prílohe č. 1, sa nebude prihliadať, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne vo forme dodatku k tejto Zmluve nedohodnú inak.

* 1. Projektový plán musí byť vypracovaný tak, aby bolo Dielo vykonané v lehote podľa čl. 4 bod 4.2. tejto Zmluvy (t. j. aby v tejto lehote došlo k vyhotoveniu a podpísaniu Záverečného akceptačného protokolu podľa čl. 5 bod 5.26 tejto Zmluvy), v súlade s úpravou fakturačných míľnikov v zmysle čl. 15 bod 15.1. tejto Zmluvy a v súlade s Rozpočtom Projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
  2. Ak Objednávateľ v priebehu plnenia tejto Zmluvy zistí, že pre zabezpečenie funkčnosti a kompatibility Diela ako celku je nevyhnutné rozšíriť Dielo o ďalšiu časť alebo časti, je oprávnený požadovať zhotovenie takej časti alebo častí zo strany Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ bez vážneho dôvodu uzatvorenie takéhoto dodatku neodmietne.

# Doba a miesto plnenia

# Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, miestom vykonania Diela je sídlo Objednávateľa, miesto umiestnenia infraštruktúry vládny cloud, a ak to technické podmienky umožňujú a ak sa Zmluvné strany dohodnú týmto spôsobom, Plnenie Diela možno uskutočniť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.

# Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa Projektového plánu, najneskôr však do 12 (slovom „dvanásť“) mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy.

# Ak omeškanie Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, ktorú je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi v zmysle čl. 13 bod 13.2. tejto Zmluvy, má, resp. bude mať preukázateľne vplyv na dodržanie Projektového plánu a na lehotu na vykonanie Diela v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ nie je, resp. nebude v omeškaní s vykonaním Diela a lehota na vykonanie Diela sa predĺži o čas omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti v zmysle čl. 13 bod 13.2. tejto Zmluvy. Omeškanie Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa čl. 13 bod 13.2. tejto Zmluvy spôsobuje následok podľa predchádzajúcej vety (teda predĺženie lehoty na vykonanie Diela) len za predpokladu, že ide o poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti, bez ktorej nie je možné pokračovať vo vykonávaní Diela alebo Plnenia Diela, sú splnené podmienky podľa nasledujúceho bodu tohto článku Zmuvy a Zhotoviteľ postupuje pri omeškaní Objednávateľa podľa nasledujúceho bodu tohto článku Zmluvy. Ak ide o neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti pre vykonanie konkrétneho Plnenia Diela, pričom toto neposkytnutie súčinnosti nemá vplyv na vykonanie iného Plnenia diela / iných Plnení Diela, budú Zmluvné strany postupovať podľa nasledujúceho bodu len vo vzťahu ku konkrétnemu Plneniu Diela.

# Po vzniku omeškania Objednávateľa s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti podľa čl. 13 bod 13.2. tejto Zmluvy, Zhotoviteľ písomne upozorní Objednávateľa na konkrétne vymedzenú povinnosť poskytnúť súčinnosť, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, a toto upozornenie pravidelne písomne obnovuje najmenej jedenkrát za 10 (desať) pracovných dní až do dosiahnutia nápravy. Ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti podľa čl. 13 bod 13.2. tejto Zmluvy aj po druhom písomnom upozornení Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, Riadiaci výbor na návrh Zhotoviteľa primerane predĺži lehotu na plnenie, najviac však o dobu omeškania Objednávateľa.

# Ak v súlade s bodmi 4.3. a 4.4. tohto článku Zmluvy došlo k úprave lehoty na vykonanie konkrétneho Plnenia diela, pričom pre omeškanie Objednávateľa Zhotoviteľ nemohol vôbec vykonávať Dielo (teda nebolo možné vykonávať iné práce alebo iné Plnenia Diela), lehotu vykonania Diela podľa bodu 4.2. tohto článku Zmluvy je možné upraviť len dodatkom k Zmluve uzatvoreným v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

# Odovzdanie a prevzatie Plnenia Diela

# Odovzdanie a prevzatie jednotlivých Plnení Diela zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa uskutoční na základe akceptačného protokolu, ktorý podpíšu Projektoví manažéri Zmluvných stránn (ďalej len „Akceptačný protokol“). Akceptačný protokol pred jeho podpisom Projektovými manažérmi Zmluvných strán podľa predchádzajúcej vety musí byť schválený Riadiacim výborom. Ak to vyplýva z povahy príslušného plnenia Diela v zmysle Prílohy č. 1, z Projektového plánu, Zhotoviteľ za prítomnosti Projektového manažéra Objednávateľa vykoná pre dané plnenie stanovené akceptačné a kontrolné testy, pričom v takom prípade zmluvné strany postupujú podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy (najmä 5.5 až 5.12); v prípade ak sa vykonanie akceptačných a kontrolných testov nevyžaduje, ako aj v prípade plnenia podľa bodu 5.14 a 5.15 tohto článku Zmluvy, postupujú zmluvné strany podľa bodov 5.22 až 5.25 tohto článku Zmluvy.

# Akceptačný protokol pre jednotlivé Plnenia Diela musí byť vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. Akceptačný protokol musí obsahovať identifikáciu odovzdávajúceho a preberajúceho, špecifikáciu odovzdávaného a preberaného plnenia, vyhlásenie, že na danom plnení neviaznu žiadne právne vady a nevysporiadané práva tretích osôb, ako aj prílohy v zmysle tejto Zmluvy a iné náležitosti, ktoré vyplývajú zo vzoru Akceptačného protokolu, dostupného na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html. Prílohou Akceptačného protokolu je/ sú:

# v prípade, ak bude preberané Plnenie Diela, pre ktoré sa v zmysle Projektového plánu vyžadujú akceptačné testy, zdokumentované výsledky testovania vo forme zápisnice o akceptačných testoch v zmysle bodu 5.10. tohto článku Zmluvy (ďalej len „Zápisnica o akceptačných testoch“),

# v prípade, ak bude preberané Plnenie Diela, na ktoré sa vzťahuje Vyhláška č. 78/2020, Vyhláška 85/2020 a Vyhláška 179/2020, vyhlásenie o dodržaní štandardov pre ISVS/ITVA formou podrobného odpočtu splnenia jednotlivých relevantných požiadaviek,

# v prípade, ak bude preberané Plnenie Diela, ktoré má povahu autorského diela v zmysle čl. 8 bod 8.1 tejto Zmluvy, zoznam autorov preberaných autorských diel vrátane dokladu preukazujúceho oprávnenie Zhotoviteľa udeliť Objednávateľovi k preberanému autorskému dielu licenciu v rozsahu podľa čl. 8 tejto Zmluvy,

# v prípade, ak boli vo vzťahu k preberanému Plneniu Diela, resp. v rámci Etapy, ktorej plnenia sú predmetom preberania, vykonané školenia užívateľov, prezenčné listiny z vykonaných školení a použitý školiaci materiál.

# Pre zamedzenie pochybností, náležitosti Akceptačného protokolu, resp. jeho prílohy závisia od povahy preberaného Plnenia Diela, v nadväznosti na čo, pokiaľ nie je pre dané plnenie stanovená osobitná príloha, resp. osobitné prílohy v zmysle bodov 5.2.1. až 5.2.4. tohto článku Zmluvy, Akceptačný protokol musí obsahovať len náležitosti v zmysle bodu 5.2. tohto článku Zmluvy, ak Objednávateľ odôvodnene nevznesie požiadavku o jeho rozšírenie za účelom dokladovania úplnosti preberaného Plnenia Diela.

# Ak Zhotoviteľ poskytuje také služby alebo tovary, ktoré vyžadujú osvedčenie kvality, doloží k Akceptačnému protokolu dokumenty a doklady osvedčujúce ich kvalitu a/alebo kompletnosť (napr.: zoznam ukončených čiastkových aktivít vykonaných služieb, zoznam dodávok a zariadení, osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na montáž a obsluhu, atesty, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok /ak je to potrebné/, výsledky testovania, skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, doklady o spôsobe likvidácie odpadov), ak takéto dokumenty už neboli súčasťou ponuky predloženej Objednávateľovi.

# Akceptačný protokol pre jednotlivé plnenia Diela bude podpísaný za predpokladu, že bude potvrdené riadne vykonanie príslušného Plnenia Diela a jeho úplnosť a/alebo funkčnosť v súlade s akceptačnými a/alebo overovacími kritériami podľa tejto Zmluvy (bod 5.11. tohto článku Zmluvy) a Plánu testov. Ak nie je splnená podmienka podľa predchádzajúcej vety a/alebo Plnenie Diela je vykonané v rozpore s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a/alebo manažérskymi a špecializovanými produktami v zmysle Vyhlášky 85/2020 a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, Objednávateľ nie je povinný prevziať Plnenie Diela alebo Dielo ako celok a podpísať Akceptačný protokol a/alebo Záverečný akceptačný protokol.

# Zhotoviteľ bude písomne informovať Objednávateľa najmenej 5 (päť) pracovných dní vopred o termíne začatia akceptačných testov.

# Akceptačné testy budú vykonávané vždy na infraštruktúre Objednávateľa a v oddelených testovacích prostrediach (t.j. bez možnosti ovplyvniť bežnú činnosť Objednávateľa, mimo produkčných databáz), ak sa zmluvné strany vopred výslovne nedohodnú inak. Akceptačných testov sa musia zúčastniť Projektoví manažéri Zmluvných strán alebo nimi preukázateľne splnomocnené osoby, bez ich účasti akcpetačné testy nie je možné uskutočniť.

# V prípade, ak plnenie nespĺňa akceptačné kritériá, Objednávateľ doručí do 10 (desiatich) pracovných dní Zhotoviteľovi správu, v ktorej uvedie a popíše všetky identifikované vady a stanoví nový termín pre akceptačný test. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne odstrániť vytknuté vady a príslušné akceptačné testy budú uskutočnené opäť. Tento proces sa bude opakovať, až pokiaľ nebudú splnené všetky akceptačné kritériá pre príslušný akceptačný test alebo dané plnenie nebude akceptované iným spôsobom.

# Počas akceptačných testov sa zmluvné strany riadia ich časovým plánom a aj pri výskyte vád sa zmluvné strany zaväzujú vynaložiť primerané úsilie, aby mohol byť dodržaný. Takéto vady budú triedené podľa ich závažnosti a Zmluvné strany budú spolupracovať, aby mohli byť odstránené už počas priebehu akceptačného testu; v odôvodnených prípadoch sa projektoví manažéri zmluvných strán môžu tiež dohodnúť na zmene časového plánu akceptačného testu počas jeho priebehu, pričom takáto zmena sa nepovažuje za zmenu Plánu projektu.

# Zápisnice o akceptačných testoch budú obsahovať správu o priebehu akceptačného testu a triedenie zistených vád podľa stupňa ich závažnosti a budú podpísané oboma zmluvnými stranami s uvedením presného času podpisu. Rozdelenie vád podľa stupňa závažnosti bude uskutočnené Objednávateľom, resp. príslušnou zmluvnou stranou, ak to Zmluva v iných ustanoveniach tak upravuje, a to v súlade s nasledovným triedením:

# Vada prvej úrovne (A);

# Vada druhej úrovne (B);

# Vada tretej úrovne (C).

# Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie spĺňa akceptačné kritériá, ak neobsahuje žiadnu vadu A,  žiadnu vadu B a najviac 5 vád C. V takomto prípade opakovanie akceptačného testu nie je potrebné, Zhotoviteľ je však naďalej povinný v  lehotách uvedených v bode 5.12. tohto článku Zmluvy odstrániť všetky vady podľa príslušnej Zápisnice o akceptačnom teste.

# Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady uvedené v Zápisnici o akceptačnom teste v dohodnutej lehote. V prípade absencie dohody je Zhotoviteľ povinný vady odstrániť v nasledovných lehotách:

# Vady B do 5 (piatich) pracovných dní od vyhotovenia Zápisnice o akceptačnom teste,

# Vady C do 10 (desiatich) pracovných dní od vyhotovenia Zápisnice o akceptačnom teste.

# Ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, Zhotoviteľ je povinný poskytovať Objednávateľovi dokumenty v elektronickej podobe na CD/DVD alebo na inom nosiči dát, ktorý dohodnú zmluvné strany a v prípade požiadavky Objednávateľa aj v jednom vyhotovení v listinnej podobe.

# Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávateľovi súčasne s dodaním Diela alebo jeho časti / Plnenia Diela (t. j. akéhokoľvek Programového vybavenia) pri podpise príslušného akceptačného protokolu Dokumentáciu minimálne v súlade a v rozsahu podľa Vyhlášky 85/2020 (najmä jej Prílohy č. 1):

# zdrojové kódy s popisom v elektronickej forme na CD/DVD podľa podmienok uvedených ďalej v tomto článku Zmluvy,

# technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať:

# postup skompilovania aplikácie,

# dátový model systému,

# popis integračnej, aplikačnej a technickej architektúry,

# väzby na iné systémy,

# popis tokov dát,

# procesné modely elektronických služieb.

# prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať:

# inštalačný postup aplikácie,

# konfiguráciu systémového SW, serverov a pracovných staníc,

# chybové stavy a postup ich riešenia,

# popis mechanizmu riadenia prístupu užívateľov k dátam a k funkciám aplikácie,

# popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát,

# popis použitých a navrhovaných technických číselníkov, ich naplnenie pri inicializácii.

# užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 (dvoch) kusov a v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať:

# popis počítačového programu a jeho funkcií,

# postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie počítačového programu,

# chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia.

# Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, Zhotoviteľ je povinný pri dodaní Diela (t. j. pri podpise akceptačného protokolu) odovzdať Objednávateľovi zdrojový kód v jeho úplnej a aktuálnej podobe a všetky konfigurácie vývojového a produkčného prostredia a ich súčasti a podpornú dokumentáciu (minimálne v rozsahu: použitý programovací jazyk, návod na skompilovanie a spustenie programu, príručky a návody pre použitie programu, ktorého zdrojový kód sa odovzdáva).

# Pri odovzdaní zdrojových kódov k Programovému vybaveniu (t. j. k Dielu alebo k jeho časti / k Plneniu Diela) je Zhotoviteľ povinný odovzdať úplný zdrojový kód v jeho aktuálnej podobe, zapečatený, na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie Diela alebo jeho časti / Plnenia Diela, ktorých sa týka. Za odovzdanie zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy rozumie odovzdanie technického nosiča dát Projektovému manažérovi Objednávateľa. Pre zamedzenie pochybností povinnosť odovzdať zdrojové kódy sa netýka SW 3. strán.

# Odovzdaný zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, tzn. umožňujúcej kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej Dokumentácie, postupu inštalácie a konfigurácie celého prostredia a interfejsov Diela alebo časti Diela / Plnenia Diela. Zároveň odovzdaný zdrojový kód musí byť pokrytý testami (aspoň na 90%), musí dosahovať rating kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQL (minimálne stupňa B).

# Odovzdanie a prevzatie zdrojových kódov k Programovému vybaveniu podľa predchádzajúcich bodov tohto článku Zmluvy potvrdia Zmluvné strany podpisom preberacieho protokolu.

# Zdrojový kód Programového vybavenia (Diela alebo jeho časti / Plnenia Diela) vrátane Dokumentácie bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. a) Vyhlášky 78/2020; týmto nie je dotknutý osobitný právny režim vzťahujúci sa na zdrojový kód SW 3. strán. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť zdrojový kód Programového vybavenia (Diela alebo jeho časti / Plnenia Diela) tretím osobám / verejnosti. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú a nevyhnutnú súčinnosť za účelom zverejnenia zdrojového kódu a Dokumentácie na verejne prístupnom úložisku v súlade s § 31 Vyhlášky 78/2020.

# Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 5.14 až 5.19 platia i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update zdrojového kódu a/alebo dokumentácie zdrojového kódu, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy alebo v rámci záručných opráv.

# Po nadobudnutí účinnosti Servisnej zmluvy, odovzdaním/prevzatím Diela sa prístup k zdrojovému kódu k Dielu alebo k jeho časti /Plneniu Diela vo vývojovom a produkčnom prostredí, vrátane nakladania s týmto zdrojovým kódom, riadi podmienkami dohodnutými Servisnej zmluve.

# V rámci akceptačného konania vo vzťahu k výstupom Etapy Analýza a dizajn, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi výstupy danej etapy Plnenia Diela vo forme ich návrhu, a to najneskôr v lehote 15 (pätnásť) pracovných dní pred plánovaným termínom ich odovzdania vo forme konečných výstupov.

# Objednávateľ je následne oprávnený v lehote 8 (osem) pracovných dní od doručenia návrhov výstupov predložiť Zhotoviteľovi svoje pripomienky k návrhom. V prípade, ak Objednávateľ k návrhom výstupov pripomienky nemá, je povinný oznámiť túto skutočnosť Zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety. V prípade vznesenia pripomienok Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný upraviť príslušný návrh v súlade s pripomienkami Objednávateľa, a to za pomoci nástroja/ funkcie programového vybavenia, v ktorom bol daný výstup vytvorený, ktorý umožňuje sledovanie zmien, a odovzdať Objednávateľovi upravenú verziu návrhu výstupu najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred plánovaným termínom ich odovzdania vo forme konečných výstupov spolu s odpočtom zapracovania pripomienok Objednávateľa, prípadne s uvedením rozporov.

# Ak Objednávateľ v lehote najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania konečných výstupov nevznesie výhrady k spôsobu zapracovania jeho pripomienok v zmysle bodu 5.23 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň odovzdávania konečných výstupov predložiť ich v konečnej podobe Objednávateľovi, a to vo forme stanovenej touto Zmluvou, pričom následne zmluvné strany o riadnom poskytnutí príslušných výstupov / Plnení Diela, resp. ukončení danej etapy vyhotovia Akceptačný protokol. V prípade, ak Objednávateľ vznesie výhrady k spôsobu zapracovania pripomienok a Zhotoviteľ tieto najneskôr do termínu odovzdania konečných výstupov nezapracuje, resp. neodstráni, nie je Objednávateľ povinný podpísať akceptačný protokol; v prípade, ak zostanú medzi zmluvnými stranami otvorené (nezapracované) rozpory, tieto sa bezodkladne predložia na posúdenie Riadiacemu výboru.

# Postup v zmysle bodov 5.22 až 5.24 tohto článku Zmluvy sa primerane použije aj pri preberaní a odovzdávaní Dokumentácie v rámci výstupov zvyšných etáp (predovšetkým dokumentácie v zmysle bodu 5.14 a dokumentácie v zmysle čl. 8 body 8.8. a 8.9. tejto Zmluvy), pričom ak to povaha a rozsah výstupu (dokumentu) pripúšťa, môžu sa zmluvné strany vopred dohodnúť na primeranom skrátení lehôt na predloženie, pripomienkovanie a/alebo zapracovanie pripomienok.

# Ak posledná časť Plnenia Diela splní akceptačné kritériá a Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie všetkých vád Diela a Plnení Diela a úspešne prebehne skúšobná prevádzka v rámci Postimplementačnej podpory, zmluvné strany vyhotovia záverečný akceptačný protokol (ďalej len „Záverečný akceptačný protokol“), ktorého podpísaním sa má za to, že Dielo bolo riadne dokončené a odovzdané Zhotoviteľom a prevzaté zo strany Objednávateľa. Prílohou Záverečného akceptačného protokolu bude konečná správa o plnení Zmluvy v zmysle bodu 11.1.3. tejto Zmluvy a bude obsahovať minimálne náležitosti podľa vzoru Záverečného akceptačného protokolu, ktorý je zverejnený na <https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html>. Záverečný akceptačný protokol pred jeho podpisom Projektovými manažérmi Zmluvných strán musí byť schválený Riadiacim výborom. Záverečný akceptačný protokol sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a 2 (dve) vyhotovenia sú určené pre Zhotoviteľa.

# Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo

* 1. Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo ku všetkým Plneniam Diela vytvoreným a/alebo dodaným na základe tejto Zmluvy prechádza na Objednávateľa dňom akceptácie príslušnej časti Diela (Plnenia Diela) potvrdenej Objednávateľom formou podpísania Akceptačného protokolu k danej časti Diela (Plnenia Diela) zo strany Objednávateľa. Vlastnícke právo k Dielu ako celku prechádza na Objednávateľa podpísaním Záverečného akceptačného protokolu.
  2. Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov odovzdaných Objednávateľovi podľa čl. 5. tejto Zmluvy prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Diela alebo jeho časti / Plnenia diela, pričom Objednávateľ sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby k nim zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby. Po nadobudnutí účinnosti Servisnej zmluvy umožní Objednávateľ poskytovateľovi, za predpokladu, že to je nevyhnutné, prístup k odovzdaným zdrojovým kódom výlučne na účely plnenia povinností zo Servisnej zmluvy.

# Zodpovednosť za vady a záručná doba

# Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo a Informačný systém je ku dňu začatia Skúšobnej prevádzky a ku dňu podpisu Záverečného akceptačného protokolu a počas Postimplementačnej podpory a záručnej doby bez vád, t.j. najmä má funkčné a technické vlastnosti opísané v Zmluve, najmä v Prílohe č. 1, je v súlade s manažérskymi a špecializovanými produktami podľa Vyhášky 85/2020, nemá žiadne nedorobky a ani žiadne právne vady, a je plne funkčné a spôsobilé pre jeho využitie na dosiahnutie cieľa v zmysle čl. 2 bod 2.1 tejto Zmluvy. Ak nie je ďalej uvedené inak, záruka sa vzťahuje i na všetky časti/ Plnenia Diela vrátane jeho príslušenstva, pričom Zhotoviteľ poskytuje na Dielo ako celok záruku v trvaní 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa podpisu Záverečného akceptačného protokolu. Rozsah, obsah a dĺžka záruk k SW 3. strán je daná výlučne licenčnými podmienkami viažucimi sa k príslušnému SW 3. strany s tým, že na Preexistentného open source SW a Preexistentného obchodne nedostupného SW Zhotoviteľ poskytne záruku v trvaní najmenej po dobu 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa podpisu Záverečného akceptačného protokolu a na Preexistentný obchodne dostupný SW Zhotoviteľ poskytne záruku najmenej po dobu 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa podpisu Záverečného akceptačného protokolu.

* 1. Za právne vady sa vždy považuje stav, ak je Informačný systém, Dielo alebo akákoľvek jeho časť zaťažený právami tretích osôb z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, resp. ak sú vo vzťahu k Informačnému systému, Dielu alebo akejkoľvek jeho časti v čase jeho odovzdania Objednávateľovi vznesené akékoľvek právne nároky tretích strán vyplývajúce zo zmlúv s tretími stranami alebo ak je Informačný systém, Dielo alebo akákoľvek jeho časť predmetom vecného bremena alebo iného obdobného právneho vzťahu, ktorý by prípadne obmedzil Objednávateľa v užívaní Informačného systému, Diela alebo akejkoľvek jeho časti, alebo ktorý by akokoľvek obmedzil alebo znemožnil vykonávanie a/alebo uplatňovanie akýchkoľvek práv alebo nárokov Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

# Objednávateľ je oprávnený počas Postimplementačnej podpory a počas záručnej doby požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady Diela, resp. jeho časti, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto Zmluvy, v primeranej dobe, tzn. najneskôr v lehotách podľa kategórie/úrovne vady, uvedených v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy, ak z osobitnej dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom nevyplýva iná lehota. Pre zamedzenie pochybností, odstránením vady sa rozumie tak trvalé vyriešenie vady, ako aj poskytnutie náhradného riešenia, to však len na dobu do uplynutia lehoty na trvalé vyriešenie vady v zmysle Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.

# Nahlásenie vád zo strany Objednávateľa bude uskutočňované výlučne prostredníctvom JIRA. V rámci nahlásenia vady Objednávateľ najmä opíše, ako sa reklamovaná vada prejavuje; ak to vie posúdiť, uvedie tiež o vadu akej úrovne/ kategórie podľa tejto Zmluvy sa jedná. Zhotoviteľ je oprávnený posúdiť správnosť kategorizácie vady Objednávateľom. V prípade nesprávnej kategorizácie vady Objednávateľom je Zhotoviteľ oprávnený odôvodnene odmietnuť kategorizáciu vady Objednávateľom. Ak Objednávateľ nevie posúdiť, o vadu akej kategórie sa jedná, pre účely určenia lehoty na odstránenie vád sa bude táto požadovať za Vadu tretej úrovne (C). Prijatie nahlásenia vady Zhotoviteľ bezodkladne potvrdí Objednávateľovi v JIRA a reklamovanú vadu bezplatne v stanovenej lehote, počítanej počnúc nahlásením vady v súlade s týmto bodom Zmluvy, na svoje náklady odstráni.

# O čase a predmete odstránenia vady vykonajú Zmluvné strany záznam v JIRA.

# Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na Diele vonkajšími udalosťami a ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou plnil svoj záväzok, najmä Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté nesprávnym používaním Diela a/alebo Programového vybavenia alebo používaním, ktoré je v rozpore s podmienkami uvedenými v Dokumentácii odovzdanej Objednávateľovi. Zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku zmien v dohodnutom prevádzkovom prostredí, ktoré neboli Objednávateľom vopred konzultované. Táto podmienka platí rovnako pre vady spôsobené zmenami Diela, ktoré vznikli aplikáciou akýchkoľvek balíkov služieb (servicepacky) operačných systémov a softvérových produktov, ktoré majú dopad na prevádzku Diela, bez predchádzajúcej konzultácie so Zhotoviteľom.

# Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v súlade s ustanoveniami odsekov 7.3 a 7.4 tohto článku aj v prípade, ak svoju zodpovednosť za takúto vadu neuznáva. Ak sa následne preukáže, že Zhotoviteľ nebol zodpovedný za predmetnú vadu, odplata za jej odstránenie sa spravuje pravidlami (postupom a podmienkami) stanovenými v Servisnej zmluve; ak odstránenie Objednávateľom nahlásenej vady považuje Zhotoviteľ za zmenovú požiadavku, resp. službu rozvoja v zmysle čl. 1 bod 1.7 písm. u. Servisnej zmluvy, Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s jej odstraňovaním/ riešením až do doby, kým zmluvné strany neustália jej povahu, t. j. či sa jedná o vadu podľa tejto Zmluvy, alebo Incident alebo Službu rozvoja v zmysle Servisnej zmluvy.

# V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni riadne a včas Objednávateľom nahlásenú vadu, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške

# 2.000,- € (slovom dvetisíc eur) za každú, aj začatú pracovnú hodinu omeškania s odstránením Vady prvej úrovne (A),

# 800,- € (slovom osemsto eur) za každé, aj začaté 4 (štyri) pracovné hodiny omeškania s odstránením Vady druhej úrovne (B),

# 400,- € (slovom štyristo eur) za každý, aj začatý pracovný deň omeškania s odstránením Vady tretej úrovne (C).

# Pre zamedzenie pochybností, nárok na zmluvnú pokutu v zmysle bodu 7.8 tohto článku Zmluvy má Objednávateľ aj v prípade, ak Zhotoviteľ neuznáva zodpovednosť za vadu, ak sa následne preukáže, že Zhotoviteľ za vadu zodpovedal, pričom v takom prípade sa čas vedenia rozporu ohľadom zodpovednosti za vadu započítava do času na odstránenie nahlásenej vady. Ak má Objednávateľ so Zhotoviteľom uzatvorenú Servisnú zmluvu a Zhotoviteľ zjavne neoprávnene vyvolal rozpor čo do povahy vady (posledná veta bodu 7.7 tohto článku Zmluvy, časť za bodkočiarkou), má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu v zmysle bodu 7.8 tohto článku Zmluvy, pričom v takom prípade sa čas vedenia rozporu ohľadom povahy vady započítava do času na odstránenie nahlásenej vady.

# Práva duševného vlastníctva a osobitné dojednania

# K Programovému vybaveniu a každému Plneniu Diela, ktoré má povahu autorského diela, ak táto Zmluva neustanovuje inak (ďalej len „autorské dielo“), Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi počnúc protokolárnym odovzdaním a prevzatím takéhoto autorského diela v zmysle čl. 5 tejto Zmluvy nevypovedateľnú, časovo (po dobu právnej ochrany majetkových práv trvajúcu), územne a inak rozsahovo neobmedzenú a nevýhradnú licenciu na akékoľvek použitie takéhoto autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí v neobmedzenom množstevnom (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) či vecnom rozsahu, ktorý pre zamedzenie pochybností zahŕňa všetky známe spôsoby použitia tohto autorského diela, najmä v súlade s § 19 Autorského zákona, ktorými sú najmä právo autorské dielo spracovať (zmeniť a/alebo upraviť) alebo dať spracovať (zmeniť a/alebo upraviť) tretej osobe, vyhotovenie rozmnoženiny autorského diela, verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny, spracovanie, preklad autorského diela a verejný prenos autorského diela, a to ako Objednávateľom osobne, tak aj osobami ním poverenými s tým, že taká licencia zahŕňa aj výslovný súhlas na označenie autorského diela názvom Objednávateľa a na udelenie sublicencie na používanie autorského diela pre akékoľvek tretie osoby, či na postúpenie takej licencie na tretie osoby. Špecifikácia autorského diela, ku ktorému je poskytnutá licencia podľa tohto bodu, musí byť uvedená v Akceptačnom protokole, v ktorom sa potvrdzuje odovzdanie a prevzatie Plnenia Diela, ktorého súčasťou je toto autorské dielo alebo ktoré samotné je autorským dielom.

# Pred nadobudnutím licencie podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy je Objednávateľ oprávnený autorské dielo použiť spôsobom predpokladaným touto Zmluvou, najmä v rozsahu a spôsobom nevyhnutným pre jeho akceptáciu.

# Pre zamedzenie pochybností, ak je predmetom licencie v zmysle bodu 8.1. tohto článku Zmluvy Programové vybavenie – počítačový program, vzťahuje sa táto licencia rovnako na počítačový program v strojovom i zdrojovom kóde, ako aj k podkladovým materiálom na jeho vytvorenie s tým, že Objednávateľ bude oprávnený tieto bez akéhokoľvek časového a vecného obmedzenia použiť (vrátane možnosti ich dekompilácie a akýchkoľvek iných spôsobov úpravy).

# Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ touto Zmluvou prevádza na Objednávateľa všetky osobitné práva zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 Autorského zákona, ktoré Zhotoviteľ ako zhotoviteľ databázy má k súčastiam plnenia predmetu Zmluvy, ktoré sú databázou, a to v rozsahu uvedenom v tomto článku Zmluvy.

# Objednávateľ je oprávnený všetky autorské diela, na ktoré sa vzťahuje licencia v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto článku Zmluvy, používať v pôvodnej alebo spracovanej či inak zmenenej podobe, samostatne alebo v súbore alebo v spojení s inými dielami či prvkami.

# Pre zamedzenie pochybností, licencia v zmysle predchádzajúcich bodov tohto článku Zmluvy sa vzťahuje na všetky nové verzie, úpravy a preklady autorského diela, ktoré vzniknú pri plnení tejto Zmluvy, resp. v rámci záručných opráv podľa čl. 7 tejto Zmluvy.

# Súčasťou plnenia Zhotoviteľa, resp. Diela alebo Plnenia Diela, spravidla ich spracovaním, môžu byť SW 3. strán, pri ktorých Zhotoviteľ nie je oprávnený udeliť Objednávateľovi licenciu v zmysle bodov 8.1 až 8.5 tohto článku Zmluvy alebo to po ňom nie je možné spravodlivo požadovať, a to výlučne pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

# ide o Preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW alebo Preexistentný obchodne nedostupný proprietárny SW alebo Preexistentný open source SW;

# ide o SW 3. strán, pri ktorom Zhotoviteľ poskytne s ohľadom na jeho (i) zanedbateľný význam, (ii) nekomplikovanú prepojiteľnosť či (iii) oddeliteľnosť a nahraditeľnosť v rámci plnenia bez nutnosti vynakladania výraznejších prostriedkov, písomnú záruku, že ďalší rozvoj Diela inou osobou ako Zhotoviteľom je možné vykonávať bez toho, aby tým boli dotknuté práva autorov takéhoto softvéru, pretože nebude nevyhnutné zasahovať do zdrojových kódov takéhoto SW 3. strán alebo preto, že prípadné nahradenie takéhoto SW 3. strán nebude predstavovať výraznejšiu komplikáciu a náklad na strane Objednávateľa;

# ide o SW 3. strán uvedený v Prílohe č. 7. alebo použitý s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

# V prípade Preexistentného obchodne dostupného proprietárneho SW alebo Preexistentného obchodne nedostupného proprietárneho SW je postačujúce, aby Objednávateľ nadobudol k nemu nevýhradné oprávnenie ho užívať akýmkoľvek spôsobom, v rozsahu (vrátane územného a množstevného) nevyhnutnom na funkčné používanie a plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku Diela alebo jeho časti / Informačného systému a v súlade s účelom, na aký je Dielo alebo jeho časť /Informačný systém vytvorené, a to minimálne na obdobie trvania tejto Zmluvy a k Preexistentnému obchodne dostupnému proprietárnemu SW i najmenej po dobu 10 (desiatich) rokov od podpisu Záverečného akceptačného protokolu a k Preexistentnému obchodne nedostupnému proprietárnemu SW i na celé obdobie existencie Diela ako celku a/alebo Informačného systému. Pokiaľ nie je možné spravodlivo požadovať od Zhotoviteľa a zároveň to nie je v rozpore s ustanoveniami bodov 8.7.1. a 8.7.2. tohto článku Zmluvy, nemusia byť Objednávateľovi k Preexistentnému obchodne dostupnému proprietárnemu SW alebo Preexistentnému obchodne nedostupnému proprietárnemu SW odovzdané zdrojové kódy a zároveň nemusí byť Objednávateľovi poskytnuté právo do nich zasahovať, Objednávateľovi ale musí byť odovzdaná kompletná užívateľská, administrátorská a prevádzková dokumentácia. V takom prípade je Zhotoviteľ zároveň povinný zdokumentovať všetky použitia Preexistentného obchodne dostupného proprietárneho SW alebo Preexistentného obchodne nedostupného proprietárneho SW v rámci Diela a/alebo Plnenia Diela a predložiť Objednávateľovi ucelený prehľad použitého Preexistentného obchodne dostupného proprietárneho SW alebo Preexistentného obchodne nedostupného proprietárneho SW, jeho licenčných podmienok a v prípade Preexistentného obchodne dostupného proprietárneho SW i alternatívnych dodávateľov, a to najneskôr ku dňu odovzdávania Diela alebo jeho časti / Plnenia Diela, ktorého súčasťou je Preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW alebo Preexistentný obchodne nedostupný proprietárny SW.

# V prípade, ak je súčasťou Diela Preexistentný open source SW, pri ktorom Zhotoviteľ nemôže Objednávateľovi poskytnúť licenciu (oprávnenie) podľa bodov 8.1 a 8.5. resp. bodu 8.8. tejto Zmluvy alebo ak poskytnutie takejto licencie (oprávnenia) nie je možné po Zhotoviteľovi spravodlivo požadovať, je Zhotoviteľ povinný zaistiť, aby bol použitý len Preexistentný open source SW, ktorý je verejnosti (teda i pre Objednávateľa) poskytovaný zdarma, vrátane zdrojových kódov, úplnej pôvodnej užívateľskej, prevádzkovej a administrátorskej dokumentácie a ktorý je možné bez obmedzení meniť. Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, že právo Objednávateľa používať takýto Preexistentný open source SW (napr. licencia) a spôsob jeho použitia nesmie kontaminovať zdrojový kód jednotlivých častí Diela, ktoré sú súčasťou počítačového programu, povinnosťou ich zverejnenia akejkoľvek tretej strane. Zhotoviteľ je zároveň povinný zdokumentovať všetky použitia Preexistentného open source SW v rámci Diela a/alebo Plnenia Diela a predložiť Objednávateľovi ucelený prehľad použitého Preexistentného open source SW a jeho licenčných podmienok, a to najneskôr ku dňu odovzdávania Diela alebo jeho časti / Plnenia Diela, resp. časti Diela, ktorého súčasťou je Preexistentný open source SW.

# Zhotoviteľ zodpovedá za úhradu poplatkov a nákladov za použitie SW 3. strán v rozsahu podľa bodov 8.8. a 8.9. tejto Zmluvy. Objednávateľ je ale oprávnený v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 286/2019 k povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám zabezpečiť dodávku SW 3. strán prostredníctvom pristúpenia k centrálnej IKT zmluve. V takom prípade sa cena za Dielo podľa bodu 14.1. zníži o poplatky a náklady za použitie SW 3. strán, ktoré kalkuloval Zhotoviteľ pri predložení ponuky vo Verejnom obstarávaní.

# V prípade, že na plynulé, bezpečné a bezproblémové používanie Diela i jeho jednotlivých častí a SW 3. strán je nevyhnutné zabezpečenie služieb podpory či iných súvisiacich plnení k SW 3. strán, je Zhotoviteľ povinný dodať Objednávateľovi spolu s Dielom alebo jeho časťou / Plnením Diela, ktorej súčasťou je SW 3. strán, i podporu alebo iné súvisiace služby k SW 3. strán a znášať náklady a poplatky na služby podpory či iné súvisiace služby k SW 3. strán, a to najmenej po dobu trvania tejto Zmluvy a na obdobie trvania záruky v zmysle čl. 7 tejto Zmluvy a v prípade Preexistentného obchodne nedostupného proprietárneho SW na obdobie 10 rokov od podpisu Záverečného akceptačného protokolu.

# Práva získané v rámci plnenia tejto Zmluvy prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu Objednávateľa.

# Zhotoviteľ zároveň poskytuje Objednávateľovi aj právo používať podporné prostriedky a konverzné programy, ktoré boli dodané ako, resp. v rámci Plnenia Diela. Ustanovenia bodov 8.1. až 8.11. tohto článku Zmluvy sa aplikujú na podporné prostriedky a konverzné programy rovnako.

# Udelenie všetkých práv uvedených v tomto článku Zmluvy nie je možné zo strany Zhotoviteľa vypovedať a ani od nich odstúpiť a na ich udelenie nemá vplyv ukončenie účinnosti tejto Zmluvy, pokiaľ nastalo po rozhodnom momente pre udelenie takéhoto práva.

# Odmena za udelenie licencie k Dielu alebo jeho časti spôsobom, v rozsahu a na čas uvedený v tomto článku Zmluvy je súčasťou ceny za Dielo podľa článku 14 tejto Zmluvy. V prípade pochybností o sume zodpovedajúcej cene licencie bude cena licencie výlučne na účely tejto Zmluvy zodpovedať 10 % Ceny za Dielo podľa bodu 14.1. tejto Zmluvy.

# Zmluvné strany výslovne deklarujú, že ak pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy vznikne činnosťou Zhotoviteľa a Objednávateľa dielo spoluautorov a ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak, bude sa mať za to, že Objednávateľ je oprávnený disponovať majetkovými autorskými právami k dielu spoluautorov tak, ako by bol ich výhradným disponentom a že Zhotoviteľ udelil Objednávateľovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do diela spoluautorov. Cena za Dielo podľa článku 14 tejto Zmluvy je stanovená so zohľadnením tohto ustanovenia a Zhotoviteľovi nevzniknú v prípade vytvorenia diela spoluautorov žiadne nové nároky na odmenu.

# Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že bude osobou oprávnenou vykonávať k autorskému dielu podľa tejto Zmluvy majetkové práva autora v zmysle § 90 Autorského zákona, alebo na základe zmluvy s autorom, spoluautorom alebo vykonávateľom autorských majetkových práv k autorskému dielu najmenej v rozsahu potrebnom na udelenie, resp. zabezpečenie poskytnutia licencie podľa tejto Zmluvy. Prípadná zmena v osobe Zhotoviteľa a prípadné právne nástupníctvo nebude mať vplyv na oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi.

# Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to že k autorskému dielu je oprávnený udeliť licenciu v rozsahu podľa tejto Zmluvy, a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu autorského diela alebo jeho časti Objednávateľom v zmysle licencie podľa tejto Zmluvy.

# V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo Subdodávateľov, bude mať akýkoľvek nárok voči Objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva plnením Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo akékoľvek iné nároky vzniknuté porušením jej práv Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje:

# bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených Zhotoviteľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľa, alebo upraviť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Zhotoviteľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľa tak, aby už ďalej neporušovali autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Zhotoviteľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľa rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú aspoň podstatne podobné kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo, ak sa jedná o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký prípad stanovujú jej licenčné podmienky uvedené v tejto Zmluve, a ak ich niet, tak v súlade s týmito podmienkami; a

# poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a

# nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to až do výšky uvedenej v bode 17.5 Zmluvy.

# Objednávateľ sa však zaväzuje, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou v zmysle bodu 8.19 tohto článku Zmluvy bude bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa, bude v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa primeraných pokynov Zhotoviteľa a tak, aby sa predišlo vzniku a prípadne zvýšeniu škôd, nevykoná smerom k takej tretej osobe žiaden úkon, v dôsledku ktorého by sa jej postavenie v súvislosti s takým uplatnením nároku zlepšilo, a Zhotoviteľovi udelí a po potrebnú dobu neodvolá plnomocenstvo s možnosťou splnomocniť ďalšiu osobu potrebné na to, aby sa Zhotoviteľ mohol za Objednávateľa účinne takému nároku brániť a s takou treťou osobou rokovať o urovnaní sporu resp. spôsobom vhodným podľa uváženia Zhotoviteľa postupovať v záujme ochrany práv oboch zmluvných strán.

# Okolnosti vylučujúce zodpovednosť /vyššia moc/

# Za prípady vyššej moci sa pokladajú také neobvyklé okolnosti, ktoré nastanú po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto Zmluvy nezávisle od vôle Povinnej strany a ktoré bránia Povinnej strane plniť povinnosť alebo povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve a ktoré nemohli byť danou zmluvnou stranou predvídané a zároveň nemožno rozumne predpokladať, že by Povinná zmluvná strana tieto okolnosti odvrátila alebo prekonala. Ide napríklad o prípady vojny, invázie, občianske vojny, povstanie, občianske nepokoje, embargo, zásah štátu či vlády, živelné udalosti, generálne štrajky. Nejde však o oneskorenie dodávok subdodávateľov, výpadky výroby, nedostatok energie, ak nie sú takisto spôsobené vyššou mocou. Ak takáto okolnosť vznikla v čase, keď bola Povinná strana už v omeškaní s plnením svojej povinnosti, nebude sa na ňu prihliadať.

# Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, orgánov kontroly a auditu podľa čl. 10 bod 10.13. tejto Zmluvy, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.

# O okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť bude Povinná strana, ktorej je týmto znemožnené plnenie, informovať druhú zmluvnú stranu písomne a predloží jej dôkazy, že tieto okolnosti majú podstatný vplyv na plnenie zmluvných povinností. Povinná strana nezodpovedá za škodu a druhá zmluvná strana nemá nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu vyplývajúcu z tejto Zmluvy, ak je nesplnenie jej povinnosti zapríčinené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť a tieto preukáže, ak vykonala všetky rozumné opatrenia pre ich splnenie.

# Pokiaľ okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako 90 (deväťdesiat) dní, zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o dotknutých povinnostiach, najmä predĺžení termínov podľa tejto Zmluvy.

# Záväzky Zhotoviteľa ohľadom dodania Diela

# Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne, s využitím všetkých jeho dostupných odborných znalostí a skúsenosti a v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti musí poznať. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom počas vykonávania Diela a vyvinúť maximálne úsilie a súčinnosť z jeho strany tak, aby bolo Dielo vykonané v súlade s touto Zmluvou. Komunikácia Zmluvných strán bude prebiehať v slovenskom jazyku, v slovenskom jazyku budú dodané i všetky Plnenia diela a všetky dokumenty, odovzdané jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane.

# Dielo bude Zhotoviteľom vykonané výlučne v súlade so Zmluvou, jej prílohami a ňou predpokladanými dokumentmi, manažérskymi a špecializovanými produktami v zmysle Vyhlášky 85/2020,, resp. pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy viazaný podkladmi poskytnutými mu zo strany Objednávateľa a pokynmi Objednávateľa, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov a ani nerozširujú rozsah Diela. Pre zamedzenie pochybností, pokyny Objednávateľa bližšie určujú spôsob realizácie Diela v súlade s touto Zmluvou a záväznými špecifikáciami Diela, pričom nemôžu byť v rozpore s touto Zmluvou, jej prílohami, záväznými špecifikáciami Diela, predovšetkým však v rozpore s detailnou funkčnou špecifikáciou. Zhotoviteľom zhotovené Dielo (resp. Plnenie Diela) bude vyhotovené a vyhotovované v súlade s:

# právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na Dielo (resp. Plnenie Diela) platnými v čase plnenia, najmä so Zákonom o ITVS, Zákonom o KB, Zákonom o eGovernmente, Zákonom o ochrane osobných údajov a s GDPR;

# Vyhláškou č. 85/2020, Vyhláškou č. 78/2020, Vyhláškou č. 179/2020 a Vyhláškou č. 547/2021 platnými v čase plnenia;

# Metodikou riadenia QAMPR, Metodikou Jednotný dizajn manuál, Metodikou Používateľské princípy pre návrh a rozvoj elektronických služieb verejnej správy, Metodikou merania nákladovosti TB-ABC, Metodikou identifikácie, vizualizácie a referencovania údajov pri dátovom modelovaní vo verejnej správe, Metodickým usmernením (č. 3639/2019/oDK-1) o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre (dostupné na: https://datalab.digital/referencne-udaje/) a vykonávania postupov pri referencovaní (dostupnou na <https://datalab.digital/dokumenty/>), Katalógom služieb a požiadavkami na realizáciu služieb vládneho cloudu (dostupnou na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/vladny-cloud/katalog-cloudovych-sluzieb/index.html a https://www.sk.cloud );

# Schváleným Projektom rozvoja IT dostupným na https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/f9cbdc46-4a6e-740d-ef87-7257cda29921/cimaster?tab=basicForm;

# Manažérskymi a špecializovanými produktami podľa Vyhlášky 85/2020.

# Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Projektového manažéra Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo podkladov daných mu Objednávateľom, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, a je povinný postupovať podľa takýchto nevhodných pokynov a/alebo podkladov Objednávateľa, len ak Objednávateľ napriek upozorneniu zo strany Zhotoviteľa na nevhodných pokynoch a/alebo podkladoch písomne trvá.

# Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané Objednávateľom prekážajú v riadnom plnení povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí plnení podľa tejto Zmluvy s použitím jeho podkladov a pokynov v súlade s bodom 10.3.

# Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, Zhotoviteľ je povinný písomne poskytnúť Objednávateľovi (jeho projektovému manažérovi alebo osobe, ktorú Objednávateľ splnomocní alebo preukázateľne poverí) akékoľvek informácie vzťahujúce sa na plnenie Zmluvy, a to do 5 (piatich) pracovných dní od obdržania jeho žiadosti o postupe plnenia povinností podľa tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, najviac však jedenkrát za mesiac v priebehu vykonávania Diela.

# Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre splnenie povinností Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, najmä o skutočnostiach, ktoré môžu byť významné pre rozhodovanie Objednávateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo o dôvodoch, ktoré Zhotoviteľovi bránia riadne a včas splniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to do 48 (štyridsaťosem) hodín, odkedy sa ich Zhotoviteľ dozvedel. Ak počas trvania tejto Zmluvy zmení Zhotoviteľ názov/obchodné meno, prípadne dôjde k jeho rozdeleniu, zlúčeniu alebo splynutiu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať Objednávateľa, spolu s uvedením, ako prechádzajú práva a záväzky z tejto Zmluvy  i zo Servisnej zmluvy na jeho právneho nástupcu a aký subjekt je jeho právnym nástupcom.

# Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo neobsahuje žiadne Objednávateľom nevyžiadané alebo neschválené funkcie a vlastnosti.

# Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok podľa čl. 11 tejto Zmluvy podávať Objednávateľovi správy o plnení predmetu Zmluvy a zároveň sa zaväzuje, že pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy bude bez zbytočného odkladu prerokúvať s Objednávateľom všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť plnenie predmetu Zmluvy.

# Zhotoviteľ je povinný priebežne viesť pracovné výkazy a zabezpečiť, aby aj jeho subdodávatelia v zmysle čl. 12 tejto Zmluvy priebežne viedli pracovné výkazy a okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve ich bezodkladne poskytnúť aj na požiadanie Projektovému manažérovi Objednávateľa alebo osobe, ktorú poverí alebo splnomocní Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný uchovávať úplné a presné účtovné doklady o plneniach poskytovaných na základe tejto Zmluvy a pracovné výkazy, pokiaľ ide o služby, a to po dobu 5 (piatich) rokov po uhradení konečnej platby Objednávateľom v súlade s touto Zmluvou.

# Zhotoviteľ je ďalej povinný:

# až do odovzdania a prevzatia Diela ako celku udržiavať jeho jednotlivé časti už nasadené do prevádzky v súlade s dodanou Dokumentáciou, poskytovať Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť za účelom používania nasadených častí Diela na účel, na ktorý boli vytvorené, ako aj udržiavať po túto dobu odovzdanú dokumentáciu v zmysle tejto Zmluvy, najmä Dokumentáciu, prípadne jej doplnky vzniknuté počas plnenia tejto Zmluvy (vrátane záručných opráv), v súlade s aktuálnym stavom rozpracovanosti Diela,

# v prípade potreby bezodkladne špecifikovať a predložiť Objednávateľovi požiadavky na potrebný HW a kompatibilitu SW,

# zabezpečiť, aby Objednávateľ bol bez zbytočného odkladu upovedomený o aktuálnych legislatívnych zmenách všeobecného charakteru, prípadne iných zmenách u Zhotoviteľa, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na predmet plnenia Zmluvy,

# zabezpečiť, aby Objednávateľ bol oprávnený kedykoľvek a kdekoľvek zverejniť zoznam autorov autorských diel v zmysle čl. 5 bod 5.2.3 tejto Zmluvy, predovšetkým zabezpečiť súhlas od jednotlivých autorov, ak sa takýto súhlas na zverejnenie zoznamu autorov autorských diel v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky vyžaduje,

# na základe žiadosti Objednávateľa zabezpečiť prítomnosť kvalifikovaných špecialistov (expertov), ktorá je nevyhnutná pre vykonávanie Diela, resp. jeho jednotlivých častí (Plnení Diela), ako aj na plnenie v zmysle bodu 10.10.1. tohto článku Zmluvy v dohodnutom mieste plnenia,

# poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri príprave legislatívnych noriem a pri komunikačnej podpore zavedenia Informačného systému vo forme pripomienkovania návrhov dokumentov v lehote určenej Objednávateľom, ktorá nemôže byť kratšia ako 5 (päť) pracovných dní,

# poskytovať záruku za to, že Dielo obsahuje všetky Objednávateľom vyžiadané a schválené funkcie a vlastnosti v čase jeho odovzdania a riadneho prevzatia Objednávateľom, a že neobsahuje žiadne Objednávateľom nevyžiadané alebo neschválené funkcie a vlastnosti,

# umožniť Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti Informačného systému a vývojového prostredia Zhotoviteľa na overenie miery dodržiavania bezpečnostných požiadaviek vyplývajúcich z platných a účinných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek a prijať opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu bezpečnosti Informačného systému,

# poskytnúť Objednávateľovi a jemu nadriadeným orgánom plnú súčinnosť pri riešení bezpečnostného incidentu a vyšetrovaní bezpečnostnej udalosti, ktoré súvisia s plnením tejto Zmluvy,

# vypracovať posúdenie vplyvu na ochranu údajov v zmysle čl. 35 GDPR, ak pri používaní Informačného systému dochádza k spracovateľským operáciám osobných údajov,

# aktualizovať diagramy životných situácií a karty životných situácií vedených na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ak Informačný systém ovplyvní výkon procesov životnej situácie,

# vyhotoviť Procesnú analýzu Zmluvy o dielo v súlade s Metodikou optimalizácie procesov verejnej správy a Metodikou optimalizácie procesov – konvenciami modelovania, (dostupným na <https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave>),

# zabezpečiť funkcionalitu exportu dát z Informačného systému a merania výkonnosti procesov v súlade s Metodikou merania výkonnosti procesov prostredníctvom KPI (dostupnou na https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave ),

# upozorniť na nevyhnutnosť aktualizovať eGovernment komponenty v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy v súlade s Metodickým pokynom číslo ÚPVII/000514/2017-313 z 10.01.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami v znení neskorších predpisov,

# dodržiavať bezpečnostné požiadavky špecifikované v Metodike zabezpečenia,

# poskytnúť Objednávateľovi všetku primeranú súčinnosť, ktorú je od neho s prihliadnutím na všetky okolnosti možné spravodlivo požadovať, v súvislosti s prípravou a finalizáciou integračnej dokumentácie k integrácii informačných systémov verejnej správy, ktorú nie je Zhotoviteľ povinný dodať Objednávateľovi v zmysle čl. 5 bod 5.14 tejto Zmluvy,

# poskytnúť Objednávateľovi všetku primeranú súčinnosť, ktorú je od neho s prihliadnutím na všetky okolnosti možné spravodlivo požadovať, v súvislosti prípravou dokumentácie súvisiacej s ukončovaním projektu, ktorú nie je Zhotoviteľ povinný dodať Objednávateľovi v zmysle čl. 5 bod 5.14 tejto Zmluvy, ako aj akúkoľvek ďalšiu súčinnosť požadovanú Objednávateľom v súvislosti s ukončovaním projektu.

# Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela zohľadniť skutočnosť, že sú a budú použité všetky údaje, ktoré sú aktuálne vyhlásené za referenčné a na ktoré sa vzťahuje Zákon o e-Governmente, povinnosť referencovania sa (viď. § 52), dostupné na [https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20](https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20%20) a využívať a poskytovať pri elektronickej komunikácii (viď. § 10 ods. 2 Zákona o e-Governmente) údaje prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (jeho časti IS CSRÚ).

# Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zhotovený Informačný systém poskytoval automatizovaný monitoring SLA parametrov dodaných koncových a aplikačných služieb a poskytoval funkcionalitu automatizovaného testovania každej služby na nefunkčnosť a odosielania (automatizovaných) hlásení o nefunkčnosti služby.

# Zhotoviteľ (vrátane Subdodávateľov) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

# Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s Pravidlami bezpečnosti vývoja Diela, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 6.

# Správy o plnení

1. Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy povinný predkladať projektovému manažérovi Objednávateľa správy o plnení Zmluvy v súlade s Vyhláškou 85/2020, pričom:

# úvodnú správu o plnení Zmluvy je povinný predložiť do 30 (tridsať) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy,

# priebežné správy o plnení Zmluvy je povinný predkladať podľa Komunikačného plánu projektu,

# konečnú správu o plnení Zmluvy je povinný predložiť najneskôr v deň podpísania Záverečného akceptačného protokolu Objednávateľom.

1. V úvodnej správe o plnení Zmluvy Zhotoviteľ zosumarizuje vstupné podmienky pre plnenie Zmluvy a predloží návrh Projektového inicálneho dokumentu.
2. Priebežné správy o plnení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predkladať v súlade s Komunikačým plánom vytvoreným počas projektu v súlade s bodom 11.1.2. tohto článku Zmluvy, pri dosiahnutí fakturačného míľnika v zmysle čl. 15 tejto Zmluvy, ako aj na základe požiadavky Projektového manažéra Objednávateľa alebo Riadiaceho výboru, prípadne na vlastný podnet. Priebežné správy o plnení Zmluvy musia obsahovať:

# sumarizáciu progresu aktivít – informácie o postupe prác, ktoré umožnia kontrolu plnenia úloh stanovených v Pláne projektu,

# zhodnotenie celkového vývoja s ohľadom na úspešnosť činnosti plnenia termínov,

# identifikáciu dôležitých problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú v priebehu plnenia Zmluvy,

# protokoly zo všetkých akceptačných testovaní plnení Zmluvy realizovaných za obdobie, za ktoré je predkladaná priebežná správa o plnení Zmluvy,

# v prípade potreby aktualizáciu projektového plánu v závislosti od aktuálneho stavu realizácie Diela,

# ďalšie údaje podľa požiadaviek Objednávateľa.

1. Konečná správa bude obsahovať aj:

# informácie o všetkých dôležitých problémoch a spôsobe ich riešenia, ktoré sa vyskytli počas plnenia Zmluvy, špecificky počas využívania Diela,

# odporúčania Zhotoviteľa ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom,

# akceptačné protokoly zo všetkých dodávok a akceptačných konaní v zmysle tejto Zmluvy,

# register rizík a otvorených otázok.

1. Správy podľa tohto článku Zmluvy predloží projektový manažér Objednávateľa bezodkladne po obdržaní od Zhotoviteľa na posúdenie a schválenie Riadiacemu výboru projektu. Rozhodnutie Riadiaceho výboru projektu o schválení správ je potvrdením toho, že tieto správy sú vypracované v súlade so Zmluvou a obsahujú informácie, na základe ktorých je možné posúdiť plnenie Zmluvy.
2. Riadiaci výbor projektu je oprávnený správy podľa tohto článku Zmluvy neschváliť iba v prípade, ak sú spracované v rozpore s touto Zmluvou alebo obsahujú nepravdivé údaje.
3. Riadiaci výbor projektu rozhodne o schválení alebo neschválení správ podľa tohto článku Zmluvy do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia takejto správy. Riadiaci výbor projektu schváli správy písomným potvrdením o schválení správy, ktoré zašle Zhotoviteľovi. V prípade, ak správy Riadiaci výbor projektu neschváli, písomne oznámi Zhotoviteľovi príslušné dôvody a požiada o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej správy. Po zmene alebo dopracovaní posudzovanej správy sa postupuje opätovne podľa bodov 11.5 až 11.8. V prípade, že Riadiaci výbor projektu bez oprávneného dôvodu v rozpore s touto Zmluvou neschváli správu podľa tejto Zmluvy alebo nezašle Zhotoviteľovi žiadne vyjadrenie vo vyššie uvedenej lehote, považuje sa takáto správa za schválenú Riadiacim výborom projektu uplynutím 15. (pätnásteho) dňa odo dňa doručenia takejto správy.
4. Ak Riadiaci výbor projektu schváli správu podľa tejto Zmluvy s podmienkou, že Zhotoviteľ túto správu doplní alebo pozmení, Riadiaci výbor projektu stanoví lehotu na uskutočnenie požadovanej zmeny.

# Subdodávatelia a kľúčoví experti

# Zhotoviteľ je oprávnený plniť túto Zmluvu aj prostredníctvom tretích subjektov (ďalej len „Subdodávateľ“), pričom Zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa, ako aj za služby/ plnenia vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre zamedzenie pochybností, v prípade využitia Subdodávateľa Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby Zmluvu plnil sám.

# Zoznam všetkých známych Subdodávateľov v čase uzatvorenia tejto Zmluvy v rozsahu (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia na tejto Zmluvy v percentuálnom vyjadrení, vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.

# Akákoľvek zmena a/alebo doplnenie Subdodávateľa podlieha schváleniu Objednávateľom, ktorý takýto súhlas bez závažného dôvodu neodoprie. Pre zamedzenie pochybností  zmena a/alebo doplnenie Subdodávateľa sa uskutoční dodatkom k tejto Zmluve v súlade s čl. 22 bod 22.3. tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je oprávnený použiť nového Subdodávateľa až po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku.

# Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o Subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, najneskôr však do 3 (troch) dní, odkedy k zmene údajov došlo.

# Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby samotný Zhotoviteľ i jeho Subdodávatelia a subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorým v súvislosti s touto Zmluvou vznikla povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) boli riadne, včas a po celú dobu trvania tejto Zmluvy zapísaní do Registra.

# Za účelom kontroly plnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodu 12.5 tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu Objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, predložiť Objednávateľovi zoznam všetkých subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 Zákona o registra partnerov verejného sektora, v dôsledku ich participácie na plnení tejto Zmluvy (ďalej len „Zoznam“) a všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v Prílohe č. 3 Zmluvy, ktorých neuvedie v Zozname. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť Zhotoviteľ.

# V prípade ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 12.5. tohto článku Zmluvy, a teda bude táto Zmluva plnená subdodávateľmi, resp. budú na jej plnení participovať subdodávatelia, ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu do Registra (resp. jeho udržiavania), má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100.000,- € (slovom stotisíc eur), a to za každého Subdodávateľa a subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorý sa riadne a včas nezapíše do Registra, resp. bude z Registra vymazaný.

# V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 12.6 tohto článku Zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € (slovom tisíc eur), a to za každý aj začatý deň omeškania.

# Zhotoviteľ je povinný na plnenie tejto Zmluvy použiť expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorí splnili podmienky účasti určené Objednávateľom podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní, a to počas doby trvania Zmluvy. Zoznam expertov podľa predchádzajúcej vety tvorí ako Príloha č. 4 neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

# V prípade, ak niektorý z expertov ukončí spoluprácu so Zhotoviteľom, v prípade úmrtia experta alebo v inom relevantnom prípade, ktorý zabraňuje expertovi riadne vykonávať plnenie tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude mať na realizáciu plnenia k dispozícii minimálne taký počet expertov, aký bol stanovený v rámci podmienok účasti na verejnom obstarávaní k predmetu tejto Zmluvy. Pri zmene experta, musí nový expert spĺňať minimálne požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti na verejnom obstarávaní k predmetu tejto Zmluvy. K zmene expertov, ktorých Zhotoviteľ používa pri plnení tejto Zmluvy, môže dôjsť výlučne na základe dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného v súlade s čl. 22 bod 22.3. tejto Zmluvy, ktorý Zmluvné strany uzatvoria na základe odôvodnenej písomnej žiadosti Zhotoviteľa, ku ktorej budú priložené doklady preukazujúce splnenie predmetných minimálnych požiadaviek na expertov. Expert môže začať vykonávať príslušné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy až po nadobudnutí účinnosti dodatku podľa predchádzajúcej vety.

# Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o expertoch uvedených v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) dní, odkedy k zmene údajov došlo.

# Pre zamedzenie pochybností, v prípade aktualizácie Prílohy č. 3, t. j. zmena údajov o Subdodávateľoch, ako aj v prípade aktualizácie Prílohy č. 4, t. j. zmena údajov o kľúčových expertoch, nie je potrebné vyhotoviť dodatok k tejto Zmluve.

# Zmena Subdodávateľov podľa bodu 12.3. tohto článku Zmluvy a zmena expertov podľa bodu 12.10. tohto článku Zmluvy nemá žiaden vplyv na plynutie lehôt podľa tejto Zmluvy, resp. na splnenie akýchkoľvek povinností či poskytnutie plnení zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

# Práva a povinnosti Objednávateľa

# Objednávateľ je povinný:

# poskytnúť v záujme plynulého priebehu vykonávania Diela Zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu a za podmienok podľa bodu 13.2. tohto článku Zmluvy,

# zabezpečiť, aby bol Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upovedomený o aktuálnych legislatívnych zmenách interného charakteru, zmenách organizačnej štruktúry Objednávateľa, príp. iných zmenách u Objednávateľa, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na plnenie predmetu Zmluvy,

# využívať časti Diela nasadené do prevádzky v súlade s aktuálnou Dokumentáciou.

# Objednávateľ je povinný, pokiaľ to nevylučujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo iné zmluvné záväzky Objednávateľa, v primeranej lehote stanovenej Zhotoviteľom, nie však kratšej ako 5 (päť) pracovných dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa, poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutné informácie a materiály, ktoré Zhotoviteľ odôvodnene požaduje, aby sa tak Zhotoviteľovi umožnilo poskytnúť plnenie. Objednávateľ sa zaväzuje, že vyvinie všetko úsilie, ktoré je od neho možné spravodlivo požadovať, aby všetky informácie, ktoré poskytne Zhotoviteľovi, alebo ktoré bude musieť poskytnúť Zhotoviteľovi, boli v každom vecnom ohľade pravdivé, presné a nezavádzajúce. Zhotoviteľ nebude zodpovedný za nijaké straty, škody ani nedostatky služieb, vyplývajúce z nepresných, neúplných alebo inak závadných informácií alebo materiálov, ktoré dodal Objednávateľ, ak na nepresnosť, neúplnosť alebo závadnosť informácií alebo materiálov Objednávateľa písomne upozornil, pokiaľ Zhotoviteľ nepresnosť, neúplnosť alebo závadnosť pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí alebo mohol zistiť. Objednávateľ je povinný v primeranej lehote stanovenej Zhotoviteľom, nie však kratšej ako 5 (päť) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Zhotoviteľa a len v rozsahu nevyhnutnom na riadne splnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť spočívajúcu v:

# sprístupnení technickej, komunikačnej a systémovej infraštruktúry pre zhotovovanie Informačného systému a podľa potreby i formou vzdialeného prístupu dohodnutou technológiou (na náklady Objednávateľa, s výnimkou nákladov na prevádzku komunikačnej linky pre vzdialený prístup) a v zabezpečení včasného prístupu k všetkým zariadeniam, ku ktorým je jeho prístup potrebný pre zhotovenie Informačného systému, vrátane zdrojov energie, elektronickej komunikačnej siete,

# umožnení prístupu pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská Objednávateľa, a to aj mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna v čase dohodnutom oboma Zmluvnými stranami, pričom Zhotoviteľ je povinný preukázateľne zabezpečiť dodržiavanie príslušnej bezpečnostnej politiky Objednávateľa,

# poskytnutí všetkých nevyhnutných informácií a materiálov vrátane informácií týkajúcich sa dotknutých informačných systémov, ktoré Zhotoviteľ odôvodnene požaduje, aby sa tak Zhotoviteľovi umožnilo poskytnúť plnenie,

# poskytnutí inej formy súčinnosti nevyhnutnej pre riadne a včasné vykonanie Diela, ktorú je od neho možné spravodlivo s prihliadnutím na všetky okolnosti požadovať a ktorá je v danom rozsahu dohodnutá zmluvnými stranami v Pláne projektu.

# Ak Objednávateľ nestanoví inak, vstup a pohyb zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo Subdodávateľov do priestorov Objednávateľa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy je možný iba v sprievode na to určeného zamestnanca Objednávateľa.

# Objednávateľ bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti Zhotoviteľa zabezpečí, že v rozsahu nevyhnutnom na riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľom, budú Zhotoviteľovi k dispozícii zamestnanci Objednávateľa, ktorí budú zabezpečovať obsluhu relevantného Programového vybavenia, ako aj administrátori systémov a aplikácií dotknutých plnením tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

# V prípade, ak pre poskytnutie súčinnosti v zmysle bodu 13.2 a 13.4 tohto článku Zmluvy je nevyhnutná súčinnosť iného subjektu ako Objednávateľa, resp. jeho zamestnancov (napr. v prípade cloudovej infraštruktúry), a ak je táto skutočnosť Zhotoviteľovi známa, je Zhotoviteľ povinný stanoviť lehotu na poskytnutie súčinnosti s prihliadnutím na túto skutočnosť, pričom Objednávateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje vykonať všetky úkony, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať, aby bola Zhotoviteľovi poskytnutá oprávnene požadovaná súčinnosť v zmysle tohto bodu Zmluvy v lehote stanovenej Zhotoviteľom.

# Zhotoviteľ môže požiadať o zabezpečenie prítomností zamestnancov Objednávateľa mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna len v nevyhnutných prípadoch, pokiaľ sa Projektoví manažéri oboch Zmluvných strán nedohodnú inak.

# Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre splnenie povinností Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, najmä o skutočnostiach, ktoré môžu byť významné pre rozhodovanie Zhotoviteľa v súvislosti s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a/alebo o dôvodoch, ktoré Objednávateľovi bránia riadne a včas splniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to do 48 (štyridsaťosem) hodín odkedy sa o nich Objednávateľ dozvedel.

# Cena za Dielo

# Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej zmluvnej Cene za Dielo podľa tejto Zmluvy a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR bez DPH | Sadzba DPH | DPH v EUR | EUR s DPH |
| Maximálne cena za Dielo |  |  |  |  |

# Cena za Dielo sa skladá z cien za jednotlivé čiastkové plnenia (výstupy Etáp) v súlade s položkovým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

# Cena za Dielo predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a pokrýva všetky a akékoľvek interné a externé náklady alebo výdavky Zhotoviteľa na splnenie tejto Zmluvy, t. j. na riadne a včasné vykonanie Diela, resp. jeho jednotlivých častí, poskytnutie licencií podľa čl. 8 tejto Zmluvy, ako aj primeraného zisku Zhotoviteľa.

# Platobné podmienky a fakturácia

# Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo dohodnutú v čl. 14 tejto Zmluvy Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po častiach, a to v nasledujúcich fakturačných míľnikoch:

# vo výške ....... € (slovom .... eur) bez DPH, t. j. .......... € (slovom ..... eur) s DPH po protokolárnom prevzatí Projektového iniciálneho dokumentu a všetkých výstupov z Etapy Analýza a Dizajn v zmysle Vyhlášky 85/2020 (ďalej len „1. fakturačný míľnik“),

# vo výške ....... € (slovom .... eur) bez DPH, t. j. .......... € (slovom ..... eur) s DPH po protokolárnom prevzatí všetkých výstupov z Etapy Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb a Etapy Implementácia a Testovanie v zmysle Vyhlášky 85/2020 (ďalej len 2. fakturačný míľnik“),

# vo výške ....... € (slovom .... eur) bez DPH, t. j. .......... €, (slovom ..... eur) s DPH po protokolárnom prevzatí všetkých výstupov z Etapy Nasadenie a Postimplementačná podpora v Vyhlášky 85/2020 a po podpísaní Záverečného akceptačného protokolu (ďalej len 3. fakturačný míľnik“).

# V súlade s odsekom 15.1 sa Zmluvné strany dohodli a potvrdzujú, že predpokladom pre vznik nároku na zaplatenie ceny za Dielo, resp. jej príslušnej časti – fakturačného míľnika, je vyhotovenie a podpísanie príslušných akceptačných protokolov zmluvnými stranami potvrdzujúcimi akceptovanie a prevzatie všetkých projektových výstupov / manažérskych a špecializovaných produktov v zmysle bodu 15.1. Pre zamedzenie pochybností Objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.

# Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí.

# Cena za Dielo, ako aj ceny za príslušné čiastkové plnenia v zmysle fakturačných míľnikov uvedených v bode 15.1. tohto článku Zmluvy, je uvedená so sadzbou DPH platnou v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. V prípade zmeny sadzby DPH je Zhotoviteľ oprávnený požadovať zodpovedajúcu úpravu ceny za Dielo, resp. cenu príslušnej časti Diela. Pre zamedzenie pochybností, v prípade ak Zhotoviteľ v čase uzatvorenia tejto Zmluvy nebol platiteľom DPH a v  priebehu plnenia tejto Zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za Dielo, resp. jej jednotlivých častí o DPH.

# Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti a bude doručená na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Projekt je financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a z vlastných prostriedkov Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti môže byť časovo a administratívne náročné. Zhotoviteľ zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy.

# Faktúra musí byť vystavená zo strany Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov. Súčasťou faktúry musí byť:

# názov opatrenia: „Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Komponent 15, Reforma justície – Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy – Obchodný register“ ;

# číslo a názov zmluvy;

# označenie „priebežná“ alebo „záverečná“ faktúra a jej číslo;

# špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa vrátane kódu SWIFT, číslo účtu zhotoviteľa vrátane čísla v tvare IBAN);

# pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa;

# dátum doručenia dokladu objednávateľovi (napr. pečiatka podateľne).

# Výdavky vo faktúre musia byť rozdelené do jednotlivých položiek s uvedenými mernými jednotkami (počet jednotiek sa uvádza v celých číslach bez desatinných miest.), jednotkovými cenami (zaokrúhlené na 2 (dve) desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením) s jednoznačnou identifikáciou, ktorej položky rozpočtu (Príloha č. 2) sa daná fakturovaná čiastka týka. Celkové ceny jednotlivých položiek aj sumár musia byť uvedené s matematickým zaokrúhlením na 2 (dve) desatinné miesta. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä však zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ku každej faktúre bude priložený originál akceptačného alebo iného dohodnutého protokolu podpísaného Projektovými manažérmi oboch Zmluvných strán, ako aj pracovné výkazy vedené v zmysle čl. 10 bod 10.9 Zmluvy a sumarizačné hárky vzťahujúce sa k fakturovanému plneniu. Každá faktúra (vrátane príloh) musí byť doručená Objednávateľovi v troch vyhotoveniach. Faktúra vrátane jej príloh nemôže obsahovať chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti.

# Ak nebude faktúra obsahovať všetky stanovené náležitosti a/alebo prílohy alebo v nej nebudú uvedené správne údaje alebo nebude doručená Objednávateľovi v stanovenom počte vyhotovení alebo bude vyhotovená v rozpore v bodom 15.7., Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi v lehote splatnosti s upozornením na nesprávne a/alebo chýbajúce náležitosti a/alebo údaje. V takomto prípade dohodnutá doba splatnosti začne plynúť až od doručenia opravenej (správnej) faktúry Objednávateľovi.

# Platba faktúry podľa tejto Zmluvy bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v príslušnej faktúre, ak je tento účet iný ako je uvedený v tejto Zmluve, pripojí Zhotoviteľ vyhlásenie o oprávnení s účtom disponovať.

# Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobou a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe alebo súvislosti s touto Zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy (ďalej aj len „pohľadávka z tejto Zmluvy“).

# Riadenie projektu

# Objednávateľ v súlade s Vyhláškou 85/2020 na účely riadenia plnenia tejto Zmluvy zriadi Riadiaci výbor, pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť menovanie svojich zástupcov a ich aktívnu účasť na zasadnutiach Riadiaceho výboru.

# Ak nie je vyslovene v tejto Zmluve stanovené inak, rozhodnutie Riadiaceho výboru nemôže nahrádzať zmenu tejto Zmluvy dojednanú vo forme písomného dodatku.

# Riadiaci výbor menuje pracovné skupiny pre riešenie jednotlivých častí Diela. Pracovné skupiny budú vytvárané na podporu vykonania jednotlivých častí Diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť menovanie svojich zástupcov v pracovných skupinách a ich aktívnu účasť na zasadnutiach pracovných skupín.

# Akékoľvek problémy, ktoré môžu ohroziť úspešnosť projektu alebo bezproblémové pokračovanie ktorejkoľvek s ním spojených činností (zmeny technických prostriedkov, Programového vybavenia alebo organizačné zmeny a pod.), sú zástupcovia Zhotoviteľa povinní oznámiť Riadiacemu výboru.

# Objednávateľ vymenuje do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy Projektového manažéra, ktorý bude mať nevyhnutné odborné znalosti a aj právomoci v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve zaväzovať Objednávateľa a bude dostupný v priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude oprávnený k úkonom v mene Objednávateľa spojeným s jej plnením a jeho identifikačné a kontaktné údaje v rovnakej lehote písomne oznámi Zhotoviteľovi. V prípade zmeny osoby Projektového manažéra túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámi Zhotoviteľovi. Projektový manažér Objednávateľa je oprávnený v mene Objednávateľa potvrdzovať a akceptovať dodávku a vykonanie plnení Zhotoviteľom, resp. prevziať Dielo alebo jeho jednotlivé časti a Plnenie diela.

# Zhotoviteľ vymenuje do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy Projektového manažéra, ktorý bude mať nevyhnutné odborné znalosti a aj právomoci v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve zaväzovať Objednávateľa a bude dostupný v priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude oprávnený k úkonom v mene Zhotoviteľa spojeným s jej plnením a jeho identifikačné a kontaktné údaje v rovnakej lehote písomne oznámi Objednávateľovi. V prípade zmeny osoby Projektového manažéra túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi. Projektový manažér Zhotoviteľa je oprávnený v mene Zhotoviteľa odovzdávať plnenia dodané alebo vykonané podľa tejto Zmluvy, resp. odovzdať Dielo alebo jeho jednotlivé časti a Plnenie diela.

# Projektoví manažéri budú plniť nasledujúce hlavné úlohy:

# zabezpečovať profesionálnu a rýchlu komunikáciu s druhou Zmluvnou stranou,

# informovať Riadiaci výbor o všetkých aspektoch, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy,

# dohliadať na plnenie dohodnutého harmonogramu,

# pripravovať dodatky k Zmluve pre ich písomné schválenie osobám oprávneným zaväzovať zmluvné strany (štatutárnym orgánom, resp. ich splnomocneným alebo povereným zástupcom),

# organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy, vrátane zabezpezpečovania spolupráce a súčinností podľa tejto Zmluvy,

# koordinovať činnosť Zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy,

# informovať na vyžiadanie Zmluvnej strany o postupe plnenia tejto Zmluvy,

# kontrolovať priebeh a postup plnenia tejto Zmluvy,

# zúčastniť sa odovzdania a prevzatia jednotlivých plnení Diela; za týmto účelom je Projektový manažér Objednávateľa oprávnený podpísať Akceptačný protokol, Zápisnice o akceptačných testoch a Záverečný akceptačný protokol podľa článku 5 tejto Zmluvy;

# iné kompetencie zverené touto Zmluvou.

# Pre zamedzenie pochybností, v prípade ak v zmysle ustanovení tejto Zmluvy nie je oprávnenie konať za príslušnú zmluvnú stranu vo veciach týkajúcich sa plnenia tejto Zmluvy zverené jej projektovému manažérovi, resp. ak o danej záležitosti týkajúcej sa plnenia tejto Zmluvy nemá kompetenciu rozhodnúť Riadiaci výbor, napr. v prípade žiadosti o schválenie zmeny alebo doplnenie subdodávateľa v zmysle čl. 12 bod 12.3. tejto Zmluvy alebo zmena a/alebo doplnenie experta v zmysle čl. 12 bod 12.10. tejto Zmluvy, je oprávnený za príslušnú zmluvnú stranu konať v danej veci jej štatutárny orgán alebo ním preukázateľne splnomocnený alebo poverený zástupca.

# Sankcie a náhrada škody

# Okrem práva na zmluvnú pokutu v zmysle ostatných ustanovení tejto Zmluvy má Objednávateľ tiež právo na zmluvnú pokutu vo výške:

# 0,05 % (slovom päť stotín percenta) z ceny fakturačného míľnika v zmysle čl. 15 bod 15.1.1. až 15.1.3. Zmluvy s DPH za každý aj začatý deň omeškania, ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním ktoréhokoľvek výstupu príslušnej Etapy / manažérskeho alebo špecializovaného produktu, ktorý má byť odovzdaný v príslušnej Etape v zmysle Vyhlášky 85/2020 a Projektového iniciálneho dokumentu / Projektového plánu o viac ako 7 (sedem) kalendárnych dní, pre zamedzenie pochybností Objednávateľ nemá právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu za obdobie, za ktoré mu vzniklo právo na zmluvnú pokutu podľa bodu 17.1.2.,

# 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny za Dielo v zmysle bodu 14.1 Zmluvy s DPH, za každý aj začatý deň omeškania, ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasný dodaním Diela ako celku v lehote podľa 4.2 tejto Zmluvy o viac ako 7 (sedem) kalendárnych dní,

# 10.000,- € (slovo desaťtisíc eur), ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi pri dodaní Diela funčné vývojové a produkčné prostredie a zdrojové kódy v súlade s bodmi 5.15. až 5.17. a 5.19. tejto Zmluvy, pričom právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu vzniká bez ohľadu na to, že Objednávateľ podpíše akceptačný a/alebo preberací protokol i vtedy, ak porušenie uvedených povinností zistí až dodatočne,

# 10.000,- € (slovom desaťtisíc eur), ak Zhotoviteľ použije SW 3. strany v rozpore s bodom 8.7. tejto Zmluvy, pričom právo na zmuvnú pokutu podľa tohto bodu vzniká bez ohľadu na to, že Objednávateľ podpíše akceptačný protokol i vtedy, ak porušenie tejto povinnosti zistí až dodatočne,

# 20 % (slovom dvadsať percent) z ceny za Dielo v zmysle bodu 14.1 Zmluvy s DPH, ak Zhotoviteľ neposkytne k Dielu alebo k akejkoľvek jeho časti, ktorá je autorským dielom, licenciu v súlade s bodmi 8.1. až 8.6. tejto Zmluvy, ak to má za následok akékoľvek obmedzenie používania Diela na účel, na ktorý bolo vytvorené, pričom právo na zmuvnú pokutu podľa tohto bodu vzniká bez ohľadu na to, že Objednávateľ podpíše akceptačný protokol i vtedy, ak porušenie tejto povinnosti zistí až dodatočne,

# 0,5 % (slovom pol percenta) z ceny za Dielo v zmysle bodu 14.1 Zmluvy s DPH, ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi licenciu k SW 3. strán v súlade s bodmi 8.8. a 8.9. tejto Zmluvy a/alebo nezabezpečí služby podpory či iné súvisiace plnenia k SW 3. strán podľa bodu 8.11. tejto Zmluvy, a to vo vzťahu ku každému prípadu porušenia uvedenej povinnosti a ku každej licencii a každému SW 3. strany osobitne; v prípade, ak z dôvodu porušenia uvedených povinností Zhotoviteľa si Objednávateľ zabezpečí licenciu, podporu či iné súvisiace plnenia k SW 3. strany sám, v súvislosti s čím mu vzniknú náklady presahujúce zmluvnú pokutu v sume uvedenej vyššie, má podľa tohto bodu právo na zmluvnú pokutu i v sume takto vzniknutých nákladov,

# 10.000,- € (slovom desaťtisíc eur) za každý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora*,* resp. § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, pričom toto právo zaniká, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora, resp. § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní. Pre zamedzenie pochybností rovnako zaniká aj právo na odstúpenie od Zmluvy, ak si Objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu,

# 5.000,- € (slovom päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti mlčanlivosti v zmysle čl. 19 tejto Zmluvy, s výnimkou porušenia povinností na úseku ochrany osobných údajov,

# 50.000,- € (slovom päťdesiattisíc eur) za každé porušenie povinnosti na úseku ochrany osobných údajov v zmysle čl. 19 tejto Zmluvy,

# hodnoty postúpenej alebo založenej pohľadávky, ak Zhotoviteľ v rozpore s čl. 15 bod 15.10 tejto Zmluvy postúpil alebo založil pohľadávku z tejto Zmluvy,

# hodnoty plnenia, ktoré je predmetom subdodávky, vypočítanej podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ak Objednávateľ v rozpore s čl. 12 použije Subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3 alebo ktorého zmenu/doplnenie Objednávateľ neodsúhlasil postupom v zmysle čl. 12 bod 12.3. tejto Zmluvy,

# 50 000,- € (slovom päťdesiattisíc eur), ak preukázateľne nevyužíva na vykonávanie Diela expertov v zmysle čl. 12 bod 12.9. tejto Zmluvy, a to za každých zistený prípad,

# hodnoty nepresne, nepravdivo alebo neúplne vykázaného plnenia, ak Zhotoviteľ predloží neúplný, nepresný alebo nepravdivý pracovný výkaz v zmysle čl. 10 bod 10.9. tejto Zmluvy,

# 20 % (slovom dvadsať percent) z ceny za Dielo, ak Zhotoviteľ odmietol uzatvoriť Servisnú zmluvu v zmysle čl. 2 bod 2.5. tejto Zmluvy, resp. ak nový Zhotoviteľ odmietol uzatvoriť Servisnú zmluvu v zmysle čl. 18 bod 18.11 tejto Zmluvy, resp. ak nedošlo k uzatvoreniu Servisnej zmluvy v lehote určenej Objednávateľom podľa čl. 18 bod 18.11 tejto Zmluvy z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany nového Zhotoviteľa.

# V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka , ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka.

# Zmluvná pokuta, úrok z omeškania alebo paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka sú splatné do 30 (tridsiatich) dní od ich vyčíslenia a doručenia faktúry na ich úhradu zmluvnej strane, ktorámá povinnosť zmluvnú pokutu, úrok z omeškania alebo paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka zaplatiť, a to na základe faktúry vystavenej dotknutou (oprávnenou) zmluvnou stranou, ak sa nedohodnú Zmluvné strany písomne inak.

# Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že Objednávateľ má popri zmluvnej pokute v zmysle tejto Zmluvy i právo na náhradu škody, a to vo výške presahujúcej príslušnú zmluvnú pokutu; dojednanie Zmluvných strán v zmysle bodu 17.5. tohto článku Zmluvy tým nie je dotknuté.

# Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť preukázateľné škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v prípade nedodržania podmienok uvedených v tejto Zmluve, ako aj porušením zákona a iných právnych predpisov, a to až do výšky 100 % z ceny za Dielo s DPH podľa bodu 14.1 Zmluvy, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že škoda vo výške 100 % z ceny za Dielo s DPH je maximálnou škodou, ktorú je možné ako dôsledok porušenia povinností v súvislosti s touto Zmluvou predvídať a/alebo ktorú je možné predvídať s prihliadnutím na všetky skutočnosti, ktoré sú v čase podpísania tejto Zmluvy zmluvným stranám známe alebo by mali byť známe pri obvyklej starostlivosti. To neplatí v prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení tejto Zmluvy bude Objednávateľovi uložená pokuta, v takom prípade maximálnou škodou, ktorú je možné ako dôsledok porušenia povinností v súvislosti s touto Zmluvou predvídať a/alebo ktorú je možné predvídať s prihliadnutím na všetky skutočnosti, ktoré sú v čase podpísania tejto Zmluvy zmluvným stranám známe alebo by mali byť známe pri obvyklej starostlivosti, zodpovedá výške pokuty uloženej Objednávateľovi.

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi jeho zamestnancami a/alebo Subdodávateľmi, pričom ustanovenia Zákonníka práce o zodpovednosti zamestnancov za škodu alebo ustanovenia Obchodného zákonníka o náhrade škody aplikovateľné na škodu spôsobenú Subdodávateľmi, týmto nie sú dotknuté.

# Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú vadou Informačného systému, ktorá vznikne Objednávateľovi aj počas plynutia záručnej doby podľa čl. 7 tejto Zmluvy.

# Ukončenie Zmluvy

# Táto Zmluva môže byť skončená písomnou dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením zo strany tej Zmluvnej strany, ktorej to umožňuje zákon alebo táto Zmluva a výlučne z dôvodov, ktoré stanovuje zákon (najmä podľa § 19 Zákona o verejnom obstarávaní alebo § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora) alebo táto Zmluva.

# Ak bude táto Zmluva predčasne ukončená dohodou Zmluvných strán, stanovenie spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy tvorí podstatnú náležitosť takejto dohody, a to vrátane vysporiadania nakladania s doposiaľ akceptovanými Plneniami Diela, vykonanými v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, úhradami za takéto Plnenia Diela, vysporiadania nakladania s Plneniami Diela, ktoré neboli riadne ukončené a akceptované ku dňu zániku Zmluvy, úpravy licencií k Plneniam Diela. Vysporiadanie podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční na základe ustanovení tejto Zmluvy, vrátane ustanovení o Cene za Dielo a ceny za jednotlivé čiastkové plnenia podľa čl. 14 Zmluvy, v súlade s položkovým rozpočtom podľa Prílohy č. 2, ako i ustanovení o odovzdávaní a preberaní plnení podľa čl. 5 a právach duševného vlastníctva podľa čl. 8.

# Každá zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak jej takéto právo vyplýva zo zákona alebo tejto Zmluvy, a to výlučne z dôvodov a za podmienok stanovených v príslušnom zákone (napr. § 345 zákona č. 513/1991 Zb. alebo § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.) alebo výslovne uvedených nižšie v tomto článku Zmluvy.

# Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy aj pri nepodstatnom porušení tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou, ak k odstráneniu porušenia alebo dôvodov porušenia nedôjde ani v primeranej dodatočnej lehote na plnenie, poskytnutej v písomnom upozornení na porušenie povinnosti a jeho následky, v trvaní najmenej 45 (štyridsaťpäť) dní.

# Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy i bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov pre podstatné porušenie Zmluvy, za ktoré sa okrem porušení, ktoré sú sankcionované zmluvnou pokutou v zmysle čl. 12 bod 12.7 a čl. 17 body 17.1.3., 17.1.5. a 17.1.12 tejto Zmluvy a porušení, ktoré sú tak klasifikované v iných ustanoveniach tejto Zmluvy, považuje ak Zhotoviteľ:

# je v omeškaní s s riadnym a včasným odovzdaním ktoréhokoľvek výstupu príslušnej Etapy / manažérskeho alebo špecializovaného produktu, ktorý má byť odovzdaný v príslušnej Etape v zmysle Vyhlášky 85/2020 a Projektového iniciálneho dokumentu tejto Zmluvy / Projektového plánu o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,

# je v omeškaní s riadnym a včasný dodaním Diela ako celku v lehote podľa 4.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,

# poskytol nepravidvé vyhlásenie v Preambule tejto Zmluvy,

# porušil povinnosť podľa bodu 1.3.3. Zmluvy,

# na plnenie tejto Zmluvy využije Subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3,

# opakovane (t. j. viac ako 3x (trikrát) počas trvania tejto Zmluvy) poruší akýmkoľvek spôsobom povinnosť mlčanlivosti v zmysle čl. 19. tejto Zmluvy,

# akýmkoľvek spôsobom poruší svoju povinnosť v zmysle čl. 10 bod 10.13. Zmluvy, t. j. povinnosť strpieť výkon kontroly/ auditu a/alebo povinnosť poskytnúť oprávneným kontrolným/ auditným orgánom riadne a včas potrebnú súčinnosť.

# Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v nasledujúcich prípadoch, a to buď v celom jej rozsahu alebo čiastočne, a to aj bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov, a bez toho, aby Objednávateľovi vznikla z dôvodu odstúpenia povinnosť nahradiť škodu alebo akékoľvek sankcie:

# ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka,

# ak Zhotoviteľ je preukázateľne v úpadku, na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz, dôjde k zastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku Zhotoviteľa alebo sa z toho dôvodu zruší konkurz, bola povolená reštrukturalizácia Zhotoviteľa,

# vstup Zhotoviteľa do likvidácie,

# majetok Zhotoviteľa je predmetom exekučného konania,

# Zhotoviteľ komukoľvek, kto je súčasťou organizácie Objednávateľa alebo akémukoľvek podriadenému či zástupcovi Objednávateľa ponúkne alebo dá úplatok Zhotoviteľ alebo jeho podriadený alebo zástupca;

# Zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa Objednávateľa sa tým zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo Zmluvy,

# Zhotoviteľ bude v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy právoplatne odsúdený zo spáchania trestného činu,

# bol štatutárny orgán Zhotoviteľa alebo člen štatutárneho alebo dozorného orgánu Zhotoviteľa právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie (trestné činy podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona), trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 Trestného zákona), trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (§ 263 Trestného zákona), trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní alebo vo verejnej dražbe (§ 266 Trestného zákona), ako aj za akýkoľvek trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním Zhotoviteľa v oblasti IT technológií alebo výkonom jeho činnosti,

# ak preukázateľne nastala skutočnosť, ktorá môže viesť k výmazu Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľa v zmysle čl. 18 tejto Zmluvy z registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora

# Zhotoviteľ preruší alebo skončí svoju podnikateľskú činnosť alebo stratí podnikateľské oprávnenie potrebné pre plnenie tejto Zmluvy o dielo.

# Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak sa rozhodne ďalej nepokračovať v projekte, to však vždy len pri ukončení príslušnej, resp. jednotlivej Etapy.

# Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Objednávateľ je z dôvodov výlučne na jeho strane v omeškaní s platením svojich peňažných záväzkov a toto omeškanie trvá po dobu dlhšiu než 30 (tridsať) dní.

# Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany informácií, voľby práva a riešenia sporov.

# Odstúpením od Zmluvy niektorej zo zmluvných strán sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane, pričom účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy, Zhotoviteľ pripraví inventarizáciu Plnení Diela, ktoré boli akceptované, teda vykonané a zároveň i uhradené v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a jej prílohách, ako i plnení, ktoré neboli riadne ukončené vyššie uvedeným spôsobom ku dňu zániku Zmluvy, Objednávateľ bude oprávnený ale nie povinný ich prevziať. V prípade ponechania akceptovaných a uhradených Plnení Diela platí, že Objednávateľ si ponechá Plnenia Diela a Zhotoviteľ úhradu za ne. Odstúpením od Zmluvy nebude dotknutá platnosť licencií udelených touto Zmluvou alebo na jej základe k ponechaným Plneniam Diela, ktoré Objednávateľ riadne prevzal a zaplatil. V prípade ponechania ostatných i rozpracovaných Plnení Diela Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi príslušnú časť zmluvnej ceny určenej v súlade s čl. 14. a položkovitým rozpočtom podľa Prílohy č. 2 v miere zodpovedajúcej rozpracovanosti Plnenia Diela. Zmluvné strany si zároveň dohodou vysporiadajú nakladanie s Plneniami Diela, ktoré neboli riadne ukončené a akceptované ku dňu zániku Zmluvy, v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy, vrátane ustanovení o Cene za Dielo a cene za jednotlivé čiastkové plnenia podľa čl. 14 Zmluvy, v súlade s položkovým rozpočtom podľa Prílohy č. 2, ako i ustanoveniami o odovzdávaní a preberaní plnení podľa čl. 5 a právach duševného vlastníctva podľa čl. 8

# V prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom podľa ods. 18.5 tohto článku Zmluvy je Objednávateľ oprávnený vykonať zmenu Zmluvy spočívajúcu v zmene osoby Zhotoviteľa, a to nahradením pôvodného Zhotoviteľa (ďalej len „pôvodný Zhotoviteľ“) novým zhotoviteľom v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu v osobe Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený vykonať vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve, uzatvoreného medzi Objednávateľom a subjektom, ktorý ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní splnil podmienky účasti, vrátane splnenia povinností v zmysle súťažných podkladov vo Verejnom obstarávaní a umiestnil sa na ďalšom mieste v poradí v rámci Verejného obstarávania (ďalej len „nový Zhotoviteľ“). Ustanovenia článku 1 bod 1.3.1 až. 1.3.3, čl. 2 bod 2.5 a čl. 12 bod 12.5 tejto Zmluvy tým nie sú dotknuté. Na vysporiadanie plnení medzi pôvodným Zhotoviteľom a Objednávateľom sa primerane aplikujú ustanovenia bodu 18.10 tohto článku Zmluvy. Na vysporiadanie plnení medzi novým Zhotoviteľom a Objednávateľom sa dodatkom vykonajú primerané úpravy Zmluvy (najmä ustanovenia článku 1 bod 1.3.1 a 1.3.3, článkov 13 a 20 Zmluvy, Prílohy č. 3 a 4). Nový Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť s Objednávateľom i Servisnú zmluvu v rovnakom znení, v akom bola alebo mala byť uzatvorená s pôvodným Zhotoviteľom (s výnimkami ustanovení, v ktorých je nevyhnutné uskutočniť úpravy, najmä ustanovenia špecifikované v predchádzajúcej vete tohto bodu), a to na základe výzvy Objednávateľa doručenej novému Zhotoviteľovi na poskytnutie súčinnosti na uzavretie Servisnej zmluvy, v ktorej predovšetkým špecifikuje, ktoré časti návrhu Servisnej zmluvy je Zhotoviteľ povinný doplniť a stanoví i lehotu na uzatvorenie Servisnej zmluvy, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 (desať) pracovných dní.

# Pôvodný Zhotoviteľ je povinný za účelom zmeny Zmluvy podľa ods. 18.11 tohto článku Zmluvy poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Zhotoviteľa, odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné informácie a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením podľa Zmluvy tak, aby nedošlo k vzniku škody. Súčinnosť podľa predchádzajúcej vety zahŕňa i oblasť architektúry a integrácie informačných systémov a informovanie o všetkých procesných a iných úkonoch pri plnení tejto Zmluvy so zreteľom na úkony týkajúce sa odovzdania Diela alebo jeho časti / Plnenia Diela v súlade s čl. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi podľa tohto bodu v období maximálne 6 (šesť) mesiacov od predčasného ukončenia tejto Zmluvy a v rozsahu maximálne 1000 človekohodín konzultácií a ďalších činností/úkonov.

# Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po odovzdaní a prevzatí Diela a riadnom podpísaní Záverečného akceptačného protokolu poskytne súčinnosť Objednávateľovi v rozsahu podľa bodu 18.12. i v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu po podpísaní Záverečného akceptačného protokolu nenadobudne účinnosť Servisná zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa 2.5. tejto Zmluvy, a to v období maximálne 6 (šesť) mesiacov odo dňa podpísania Záverečného akceptačného protokolu.

# Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy o dielo, najmä v oblasti:

* 1. podpory a prípravy verejného obstarávania za účelom vysúťaženia nového zhotoviteľa (najmä vo forme konzultácií zo strany Zhotoviteľa),
  2. nevyhnutnej podpory nového zhotoviteľa po podpise zmluvy (najmä vo forme zaškolenia zamestnancov nového zhotoviteľa),
  3. konkrétnych konzultácii vzťahujúcim sa k Dielu, a to aj po uplynutí platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

# V prípade omeškania pôvodného Zhotoviteľa s plnením povinnosti podľa bodu 18.12 tohto článku Zmluvy (neposkytnutie súčinnosti) vzniká Objednávateľovi za každý začatý deň omeškania nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany pôvodného Zhotoviteľa vo výške 1.000,- (slovom tisíc) EUR, najviac však do sumy 10 % (slovom desať percent) Zmluvnej ceny za Dielo. Povinnosť nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou ostáva zaplatením zmluvnej pokuty nedotknutá v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

# Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

# Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých  dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Dôvernou informáciou nie je táto Zmluva a jej prílohy, informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je Objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám alebo iné právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky.

# Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia Zmluvy u neho alebo u Objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.

# Ak pre riadne plnenie tejto Zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ v mene Objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, zaväzuje sa Zhotoviteľ tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe osobitného právneho titulu (zmluvy s Objednávateľom, prípadne ak je to možné v súlade s danou legislatívou na základe poverenia Objednávateľa, resp. iného obdobného právneho úkonu), v ktorom Objednávateľ stanoví predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov.

# Zmluvné strany sa zaväzujú užívať Dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na účel, na ktorý im boli poskytnuté a zároveň sa zaväzujú Dôverné informácie ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe.

# Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.

# Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu. Rovnako nie je porušením povinnosti mlčanlivosti, ak Zhotoviteľ poskytne Dôvernú informáciu svojmu Subdodávateľovi; to však len za predpokladu, že Subdodávateľ takúto Dôvernú informáciu nevyhnutne potrebuje pre účely plnenia tejto Zmluvy a zároveň ak Zhotoviteľ zabezpečí, že Subdodávateľ bude viazaný minimálne v rovnakom rozsahu k ochrane dôverných informácií ako sú viazané zmluvné strany.

# Aby nedošlo k pochybnostiam, ustanovenia bodov tohto článku Zmluvy sú účinné bez časového obmedzenia, t. j. aj po ukončení tejto Zmluvy.

# Oznamovanie a vzájomná komunikácia

# Ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, akékoľvek oznámenia, súhlas, schválenia alebo rozhodnutia vyžadované alebo predpokladané podľa tejto Zmluvy a/alebo dokumenty jednej Zmluvnej strany adresované druhej Zmluvnej strane, musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku a podpísané príslušnou zmluvnou stranou, resp. oboma zmluvnými stranami, ak to vyplýva z kontextu danej písomnosti, a doručené druhej Zmluvnej strane formou doporučenej zásielky, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby, osobne alebo elektronickou poštou na nasledovné adresy:

Za Objednávateľa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Tel.: ....................................

E-mail: ....................................

Za Zhotoviteľa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Tel.: ....................................

E-mail: ....................................

# Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

# Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti Zmluvy, jej zániku či zmeny a komunikácia ohľadom uplatnenia zmluvnej pokuty musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.

# Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:

# elektronickej pošty (e–mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 48 (štyridsaťosem) hodín, inak sa bude takýto email považovať za nedoručený;

# pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

# Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v bode 20.1. tohto článku Zmluvy druhej zmluvnej strane bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.

# Rozhodné právo

# Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy, a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

# Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť všetko úsilie, aby urovnali akýkoľvek spor vzťahujúci sa na Zmluvu, ktorý medzi nimi vznikne. V prípade sporu si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia svoje stanovisko k danému sporu a akékoľvek riešenie, ktoré považujú za prijateľné. Ak to jedna zo Zmluvných strán považuje za užitočné, Zmluvné strany sa stretnú a pokúsia sa daný spor urovnať.

# Zmluvná strana odpovie na žiadosť druhej Zmluvnej strany o mimosúdne urovnanie sporu do 30 (tridsiatich) dní od prijatia takejto žiadosti. Maximálna lehota stanovená na dosiahnutie mimosúdneho urovnania sporu je 60 (šesťdesiat) dní odo dňa prijatia žiadosti o mimosúdne urovnanie sporu. Ak sa v tejto lehote urovnanie sporu nedosiahne, môže sa každá zmluvná strana obrátiť na príslušný súd Slovenskej republiky.

# Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria tieto prílohy:
2. príloha č. 1, ktorá obsahuje Opis Diela,
3. príloha č. 2, ktorá obsahuje Rozpočet,
4. príloha č. 3, ktorá obsahuje Zoznam subdodávateľov,
5. príloha č. 4, ktorá obsahuje Zoznam kľúčových expertov,
6. príloha č. 5, ktorá obsahuje Klasifikáciu vád,
7. príloha č. 6, ktorá obsahuje Pravidlá bezpočnosti vývoja Diela,
8. príloha č. 7, ktorá obsahuje Zoznam použitých SW 3. strán,
9. príloha č. 8, ktorá obsahuje Požiadavky JIRA
10. príloha č. 9, ktorá obsahuje špecifikáciu školení,
11. príloha č. 10, ktorá predstavuje dohodu viacerých subjektov na strane Zhotoviteľa podľa čl. 2 bod 2.6. tejto Zmluvy [*fakultatívna príloha doplnená len v prípade splnenia podmienok podľa čl. 2 bod 2.6. tejto Zmluvy]*.
12. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým stane z akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením, ktoré sa čo najviac priblíži k účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia (alebo jeho časti), ktorý v čase uzavretia tejto Zmluvy jej zmluvné strany sledovali. Obdobne budú zmluvné strany postupovať, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je nevykonateľné.
13. Ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
14. Uzavretý dodatok musí byť v súlade s platným Zákonom o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je v prípade potreby povinný požiadať Objednávateľa písomne o zmenu Zmluvy, navrhovanú zmenu riadne zdôvodniť a navrhnúť text zmeny Zmluvy. Objednávateľ posúdi navrhovanú zmenu Zmluvy a najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa obdŕžania žiadosti sa rozhodne, či prijme navrhovanú zmenu Zmluvy. Ak je zmena Zmluvy spôsobená neplnením alebo porušením Zmluvy Zhotoviteľom, všetky dodatočné výdavky spojené s touto zmenou znáša Zhotoviteľ.
15. Táto Zmluva, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
16. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ dostane 4 (štyri) a Zhotoviteľ 2 (dva) rovnopisy.
17. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy im je známy, predstavuje ich vlastnú slobodnú a vážnu vôľu, je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právnym dôsledkom porozumeli a súhlasia s nimi, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave dňa..................................... V ............................. dňa: ……….....................…

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

.............................……………………………….. ....................................………………………………….

Príloha č. 1 – OPIS DIELA

1. **Cieľ**

Zmeny vyvolané reorganizáciou súdnej mapy budú dopĺňané vývojom v oblasti digitalizácie a elektronizácie súdnych konaní, modernizácie hardvérového a softvérového vybavenia vrátane telekonferenčného vybavenia a budovaním analytických platforiem v rámci súdnictva.

Hlavné ciele projektu sú v kontexte cieľov reformy súdnictva Slovenskej republiky ktoré sú:

* Zefektívni sa práca súdov a poskytnú sa kvalitné dáta pre analytické vyhodnocovanie efektívnosti súdnej sústavy.
* Moderné informačné systémy napomôžu väčšiemu komfortu, zefektívneniu a skvalitneniu služieb pre podnikateľov prostredníctvom zavedenia nového elektronického Obchodného registra a služieb pre občanov zavedením nového Centralizovaného informačného systému súdneho riadenia.
* Pri modernizácií IT systémov sa predpokladá uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť“ za účelom znižovania administratívnych bariér v podnikateľskom prostredí. Pri implementácii IT systémov sa tiež zohľadnia všetky profesie spadajúce do oblasti justície (notári, advokáti, exekútori, prokuratúra) a ďalšie súvisiace úrady (úrady práce, zdravotnícke zariadenia a pod., ktorých činností sa súdnictvo dotýka. Cieľom je aj odbremenenie súdov od manažmentu s papierovými dokumentmi a prechod na plne elektronické vedenie dokumentov súdnych spisov. Benefitom je sprístupnenie dokumentov súdneho spisu elektronicky pre všetky agendy, zníženie ceny za prenájom priestorov pre archívy súdov, či zníženie papierovej dokumentácie a zrýchlenie výmeny a obehu dokumentov a informácií v nich obsiahnutých.
* Plán obnovy výpočtovej techniky a sieťovej infraštruktúry rezortu spravodlivosti vychádza z novo pripravovanej súdnej mapy. Okrem modernizácie súčasného IT vybavenia sa bude klásť dôraz na zvyšovanie využitia tele-konferenčných technológií. To umožní efektívne fungovanie súdneho systému aj počas pandemických alebo iných mimoriadnych situácií.
* Analytická platforma súdov predpokladá vytvorenie podporného nástroja pre sprístupňovanie judikatúry (praktickej aplikácia práva) na súdoch umožňujúcej sudcom využívať databázu judikatúr a právnych informácií. Cieľom je zrýchliť proces prípravy podkladov pre tvorbu rozhodnutí a uvoľniť tak kapacity sudcov pre rozhodovaciu činnosť.

Pre naplnenie definovaných cieľov je nevyhnutné realizovať nové zodpovedajúce IT riešenie Obchodného registra Slovenskej republiky.

1. **Východisková situácia**

### Popis aktuálneho stavu je uvedený v dokumentácii projektu rozvoja „Informačný systém obchodného registra“, metaIS kód projekt\_1552, dokument „ projekt\_1552\_Pristup\_k\_projektu\_detailny.pdf“.3. Projektové aktivity a výstupy

1. **Budúci stav**

#### Popis budúceho stavu Informačného systému je uvedený v dokumentácii projektu rozvoja „Informačný systém obchodného registra“, metaIS kód projekt\_1552, dokument „ projekt\_1552\_Pristup\_k\_projektu\_detailny.pdf“, pričom rozsah Diela je definovaný katalógom požiadaviek, ktorý je uvedený v bode IV tejto prílohy.

1. **Špecifikácia požiadaviek na dodávku IS Obchodného registra SR**

**Katalóg požiadaviek**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Nefunkčná požiadavka | Organizácia a výstupy projektu | Požiadavka na vypracovanie Bezpečnostného projektu IS ORSR | Požaduje sa, aby Zhotoviteľ vypracoval Bezpečnostný projekt na ochranu aktív Obchodného registra vrátane analýzy aktív, rizík, hrozieb, zraniteľností a bezpečnostných opatrení. | IS ORSR |
| **2** | Nefunkčná požiadavka | Organizácia a výstupy projektu | Požiadavka na vypracovanie bezpečnostných požiadaviek. | Bezpečnostný projekt zadefinuje bezpečnostné požiadavky na IS ORSR. | IS ORSR |
| **3** | Nefunkčná požiadavka | Organizácia a výstupy projektu | Požiadavka na dodržanie architektonických princípov | Softvérové riešenie IS ORSR musí rešpektovať architektonické princípy uvedené v prílohe č.6A súťažných podkladov. | IS ORSR |
| **4** | Nefunkčná požiadavka | Organizácia a výstupy projektu | Požiadavka na biznis služby | Softvérové riešenie IS ORSR musí zabezpečovať výkon biznis služieb uvedených v dokumente Prístup k projektu (projekt\_projekt\_1552) | IS ORSR |
| **5** | Nefunkčná požiadavka | Organizácia a výstupy projektu | Požadované aplikačné služby | Softvérové riešenie IS ORSR musí zaistiť aplikačné služby uvedené v metaIS (isvs\_6481). | IS ORSR |
| **6** | Nefunkčná požiadavka | Organizácia a výstupy projektu | Požiadavka na aplikačné moduly | Požaduje sa implementácia aplikačných modulov uvedených v dokumente Prístup k projektu (projekt\_projekt\_1552) | IS ORSR |
| **7** | Nefunkčná požiadavka | Organizácia a výstupy projektu | Požiadavka na súlad s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb verejnej správy | Pre verejnú časť IS ORSR sa požaduje sa súlad s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb verejnej správy ID-SK | IS ORSR |
| **8** | Nefunkčná požiadavka | Organizácia a výstupy projektu | Požiadavka na vykonanie UX analýzy | Požaduje sa vykonať UX analýzu a návrh GUI (a procesov súvisiacich s GUI) pre neverejnú časť IS ORSR | IS ORSR |
| **9** | Nefunkčná požiadavka | Organizácia a výstupy projektu | Požiadavky na súčinnosť pri príprave legislatívnych noriem | Zhotoviteľ bude poskytovať objednávateľovi súčinnosť pri tvorbe právnych predpisov, pri návrhoch legislatívnych noriem k legislatívnym úpravám, ktoré si vyžiada implementácia IS ORSR a to i v nadväznosti na výstupy projektu s názvom Obchodný register a životné situácie podnikateľov realizovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. | IS ORSR |
| **10** | Funkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na migračný nástroj | Požaduje sa vytvorenie migračného nástroja a skriptov, za pomoci ktorého sa bude vykonávať migrácia údajov a dokumentov OR SR. Migračný nástroj musí evidovať údaje o jednotlivých migračných aktivitách, pričom súčasťou údajov bude záznam, aké údaje boli úspešné zmigrované, ktoré sa nepodarilo zmigrovať a aký bol dôvod neúspechu. Pomocou migračného nástroja bude v prípade potreby možné migráciu údajov zopakovať. | IS ORSR |
| **11** | Nefunkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na migráciu údajov Obchodného registra | Požaduje sa migrácia údajov obchodného registra z IS CORWIN – ide o všetky relevantné údaje a metaúdaje ako napr. údaje návrhov, údaje spracovania návrhov, údaje obsahu návrhov, údaje ktoré sú predmetom evidencie Obchodného registra, vrátane ich historických hodnôt. | IS ORSR |
| **12** | Nefunkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na migráciu dokumentov Obchodného registra | Požaduje sa migrácia údajov z registra dokumentov IS CORWIN – ide o všetky relevantné údaje, metaúdaje a dokumenty ako napr. dokumenty elektronickej komunikácie, elektronické formuláre, elektronické potvrdenky, informačné a diagnostické správy priebehu príjmu dokumentov, elektronické dokumenty, ktoré tvoria prílohy k návrhom a podaniam vrátane väzby na spoločnosť a konanie. | IS ORSR |
| **13** | Nefunkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na migráciu procesov Obchodného registra | Požaduje sa migrácia prebiehajúcich procesov IS CORWIN. Migrácia musí zahŕňať: - všetky neukončené procesy, ktoré tvoria prílohy k návrhom a podaniam ktoré v momente migrácie neboli v IS CORWIN skončené, to znamená že sa nachádzajú v rôznych stavoch spracovania ako napríklad: čaká sa overenie dokumentov podania, čaká sa na zaplatenie súdneho poplatku, čaká sa vygenerovanie VSÚ/sudcu. Následné spracovanie podania už bude prebiehať v novom systéme - relevantné údaje,  - metaúdaje  - dokumenty ako napr. dokumenty elektronickej komunikácie, elektronické formuláre, elektronické potvrdenky - informačné a diagnostické správy priebehu príjmu dokumentov, - elektronické dokumenty | IS ORSR |
| **14** | Funkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na zobrazenie migrovaných dokumentov Obchodného registra - zobrazenie | Požaduje sa zabezpečenie zobrazenia zoznamu migrovaných dokumentov v novom riešení OR SR | IS ORSR |
| **15** | Funkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na zobrazenie migrovaných dokumentov Obchodného registra - triedenie | Požaduje triedenie a filrovanie zoznamu migrovaných dokumentov v novom riešení OR SR | IS ORSR |
| **16** | Nefunkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na migráciu listín Obchodného registra | Požaduje sa migrácia údajov zo Zbierky listín IS CORWIN – ide o všetky relevantné údaje a metaúdaje listín a binárne údaje listín. Zároveň sa požaduje zabezpečenie zobrazenia týchto dokumentov v novom riešení OR SR aj v ich logických súvislostiach | IS ORSR |
| **17** | Funkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na zobrazenie migrovaných listín Obchodného registra | Požaduje sa zabezpečenie zobrazenia migrovaných listín v novom riešení OR SR aj v ich logických súvislostiach | IS ORSR |
| **18** | Nefunkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na konsolidácu migrovaných údajov Obchodného registra | Požaduje sa realizácia konsolidácie údajov v aspekte transformácie pôvodných údajov do údajových štruktúr nového riešenia . | IS ORSR |
| **19** | Nefunkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na doplnenie migrovaných údajov Obchodného registra - číselníky | Požaduje sa realizácia konsolidácie údajov v aspekte doplnenia chýbajúcich číselníkových hodnôt a transformácie pôvodných číselníkových hodnôt na nové hodnoty. | IS ORSR |
| **20** | Nefunkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na doplnenie migrovaných údajov Obchodného registra - referencie | Požaduje sa realizácia konsolidácie údajov v aspekte doplnenia referencií údajov, ktoré vznikajú na základe zápisu OR SR na údaje referenčných registrov (predovšetkým v prípade údajov o osobách a adresách) pokiaľ sú splnené náležitosti pre stotožnenie údajov | IS ORSR |
| **21** | Nefunkčná požiadavka | Migrácia | Požiadavka na doplnenie migrovaných údajov Obchodného registra - doplnenie hodnôt v historických údajoch | V prípade potreby doplnenia chýbajúcich hodnôt atribútov v historických údajoch vychádzajúcej z nového dátového modelu sa požaduje realizácia konsolidácie údajov v aspekte doplnenia chýbajúcich hodnôt atribútov v historických údajoch predvolenými hodnotami pre zabezpečenie konzistentnosti údajov nového riešenia. | IS ORSR |
| **22** | Funkčná požiadavka | Verejný portál OR SR | Požiadavka na prístup verejnosti k údajom OR SR | Verejne dostupné údaje budú prístupné prostredníctvom verejného portálu IS ORSR, s ako aj bez nutnosti autentifikácie, pričom rozhranie bude optimalizované aj pre prístup z mobilných zariadení (responzívny dizajn). Systém zabezpečí rozhranie na poskytovanie verejne dostupných údajov pre verejný portál IS ORSR. Verejný portál IS ORSR nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **23** | Funkčná požiadavka | Verejný portál OR SR | Požiadavka na prístup verejnosti k údajom OR SR - Profil 1 | Údaje OR SR budú verejnosti interpretované na verejnom portáli IS ORSR vo forme profilu obchodnej spoločnosti, ktorý bude obsahovať relevantné zverejnené informácie, logicky zoradené, vrátane profilu zainteresovaných osôb a elektronickej podoby listín. Súčasťou profilu bude i história zmien v obchodnej spoločnosti, vrátane možnosti získať pohľad na registráciu k zadanému dátumu. Systém zabezpečí pre verejný portál IS OR SR rozhranie na poskytovanie vyššie opísaných údajov. Verejný portál nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **24** | Funkčná požiadavka | Verejný portál OR SR | Požiadavka na prístup verejnosti k údajom OR SR - Profil 2 | V rámci profilu zainteresovaného subjektu (konateľ, spoločník) bude k dispozícii prehľad všetkých spoločností, v ktorých subjekt figuruje respektíve má s ňou registrovaný vzťah. Systém zabezpečí pre verejný portál IS OR SR rozhranie na poskytovanie vyššie opísaných údajov. Verejný portál nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **25** | Funkčná požiadavka | Verejný portál OR SR | Požiadavka na prehliadanie a vyhľadávanie verejných údajov OR SR 1 | Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií pre prehliadanie a vyhľadávanie verejných údajov OR SR. Vyhľadávanie v obchodnom registri bude spĺňať minimálne štandardy súčasného riešenia. Celé používateľské rozhranie však bude výrazne ergonomické, podľa princípov UX: vyhľadávať sa bude dať napr. podľa znakov v obchodnom mene, podľa znakov v mene a priezvisku akejkoľvek fyzickej osoby, podľa identifikačných údajov, na základe príslušnosti, na základe stavov zapísaného subjektu (v konkurze, v likvidácii a pod.). Výsledky vyhľadávania bude možné triediť. Systém zabezpečí pre verejný portál IS OR SR rozhranie na poskytovanie vyššie opísaných údajov. Verejný portál nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **26** | Funkčná požiadavka | Verejný portál OR SR | Požiadavka na vyhľadané verejné údaje OR SR | Vyhľadávanie podľa subjektov ponúkne všetky prepojenia na iné subjekty zapísané v obchodnom registri. Výsledky vyhľadávania budú zobrazené prehľadne podľa relevancie, pričom ich bude možné triediť. Systém zabezpečí pre verejný portál IS OR SR rozhranie na poskytovanie vyššie opísaných údajov. Verejný portál nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **27** | Funkčná požiadavka | Verejný portál OR SR | Požiadavka na poskytutie výpisu prostreníctvom Webového rozhrania | Výpis z obchodného registra bude poskytovaný prostredníctvom verejného portálu IS ORSR. Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií pre získanie elektronického výpisu z Obchodného registra, ktorý je použiteľný na právne úkony a podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Systém zabezpečí pre verejný portál IS OR SR rozhranie na poskytovanie vyššie opísaných údajov. Verejný portál nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **28** | Funkčná požiadavka | Prístup k údajom OR SR cez API | Požiadavka na poskytutie výpisu z OR SR prostreníctvom API | Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií pre získanie výpisov z Obchodného registra, ktoré sú použiteľné aj na právne úkony a podpísané kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Výpis z obchodného registra bude poskytovaný prostredníctvom API. Spôsob zverejnenia musí zodpovedať návrhu bezpečnostnej architektúry. | IS ORSR |
| **29** | Funkčná požiadavka | Prístup k údajom OR SR cez API | Požiadavka na poskytutie údajov OR SR prostreníctvom API | Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií pre získanie údajov Obchodného registra. Údaje z obchodného registra budú poskytované prostredníctvom API. Spôsob zverejnenia musí zodpovedať návrhu bezpečnostnej architektúry. | IS ORSR |
| **30** | Funkčná požiadavka | Prístup k údajom OR SR cez API | Požiadavka na poskytutie výpisu prostreníctvom IOM | Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií pre získanie elektronického výpisu z Obchodného registra prostredníctvom Integrovaného obslužného miesta (IOM). | IS ORSR |
| **31** | Nefunkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na umiestnenie elektronických služieb na portál OR SR | Elektronické služby OR SR budú poskytované v rámci verejného portálu IS ORSR. Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií, aby všetky elektronické podania súvisiace so službami OR SR boli spracovávane systémom IS ORSR. Verejný portál nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **32** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na autentifikáciu prostredníctvom eID karty a prostredníctvom eIDAS | Bude realizovaná funkcionalita autentifikácie externých používateľov (občan, podnikateľ, advokát a pod.) prostredníctvom eID karty. Pre zahraničné osoby sa požaduje autentifikácia cez eIDAS a cez autentifikačný modul, ktorý je v pôsobnosti MIRRI a NASESu. Požaduje sa, aby IS ORSR podporoval prácu prihlásených používateľov na základe im priradených rolí. | IS ORSR |
| **33** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na procesy podania 1 | Na portáli IS ORSR bude realizované riešenie životnej situácie a vyhľadanie elektronickej služby (výber služby navigáciou). Požaduje sa implementácia aplikačných služieb pre podporu vyššie opísanej funkcionality vo forme poskytovania údajov prostredníctvom API. | IS ORSR |
| **34** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na procesy podania 2 | Na verejnom portáli bude implementovaná funkcionalita pre vypĺňanie elektronických formulárov danej elektronickej služby, kontrolu vyplnenia, priloženia príloh, podpísania elektronických podaní a príloh, vrátane vyhotovenia viacnásobného elektronického podpisu, (ASiC podpisový kontajner, PAdES (špecifický typ podpisu pre PDF)) a sprístupnenia na podpis pre tretie strany. Toto rozhranie bude implementované na portáli IS ORSR a podania budú odosielané spracovateľovi prostredníctvom ÚPVS. Požaduje sa implementácia aplikačných služieb pre podporu vyššie opísanej funkcionality, najmä funkcionality poskytovania údajov pre predvypĺňanie a vypĺňanie elektronických formulárov. Verejný portál nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **35** | Nefunkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavky na elektronické formuláre | Elektronické formuláre IS ORSR budú jednoduché, prehľadné a intuitívne. Budú spĺňať požiadavky Jednotného dizajn manuálu ID-SK. Automaticky si budú doťahovať údaje z referenčných registrov, ktoré už má verejná správa k dispozícií a údaje z registrov v správe MSSR. Elektronické formuláre, ktorými sa podáva návrh na vykonanie zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri si budú doťahovať (predvypĺňať) už zapísané údaje v obchodnom registri, ktoré sa majú meniť, aby sa eliminovali chyby pri prepisovaní a odstránili sa problémy pri importe údajov. Formuláre budú publikované podľa platného štandardu v spoločnom module elektronických formulárov (ÚPVS MEF). Požaduje sa implementácia aplikačných služieb pre podporu vyššie opísanej funkcionality, najmä funkcionality poskytovania údajov pre predvypĺňanie a vypĺňanie elektronických formulárov. Verejný portál ako aj elektronické formuláre nie sú súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **36** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na správu životného cyklu obchodných spoločností alebo inej zapisovanej osoby | Systém umožní manažovanie celého životného cyklu obchodnej spoločnosti alebo inej zapisovanej osoby od vzniku, cez zmeny až zánik. | IS ORSR |
| **37** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na možnosť overenia obchodného mena | Potencionálny podnikateľ si bude môcť overiť unikátnosť obchodného mena, o ktoré má záujem. Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií, aby IS ORSR bol integrovaný na funkcionalitu overenia obchodného mena. | IS ORSR |
| **38** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na možnosť rezervovania názvu/obchodného mena obchodných spoločností | Rezervovanie názvu/obchodného mena obchodných spoločností: Prostredníctvom rezervácie bude možné za určený súdny poplatok na dočasnú dobu rezervovať obchodné meno, ktoré chce navrhovateľ použiť pre následnú registráciu spoločnosti. Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií, aby IS ORSR bol integrovaný na funkcionalitu rezervácie obchodného mena a riešil proces vytvorenia a spracovania súdneho poplatku. | IS ORSR |
| **39** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na možnosť podania návrhu na zápis obchodnej spoločností (zapisovanej osoby) | Systém umožní realizovať podanie návrhu na zápis obchodnej spoločnosti alebo inej zapisovanej osoby. Rovnako budú podporené aj ostatne procesy súvisiace so založením obchodnej spoločnosti (napr. notifikácie, overenie platnosti podpisového certifikátu, prijatie podania, spracovanie formulára prostredníctvom ktorého sa podáva návrh do obchodného registra, zaslanie vygenerovaných zúčtovacích informácií k platbe, spracovanie informácie o spárovaní platby a podobne.). Návrh na zápis sa bude podávať výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára. Návrh na zápis bude musieť byť autorizovaný navrhovateľom a bude musieť byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe (listiny, v zmysle zákona - listiny, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, a listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť, ak údaje nebudú vyplývať z referenčných registrov alebo iných registrov v správe MSSR alebo z verejných listín.). S podaním návrhu bude úzko súvisieť integrácia na IS Súdny manažment (registratúra súdu - generovanie VSU/sudcu). Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií, ktoré kompletne zabezpečia spracovanie podania, okrem časti procesu vytvorenia podania, ktorý pokrýva verejný portál IS ORSR. Verejný portál IS ORSR nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **40** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na možnosť podania návrhu na zmenu zapísaných údajov o obchodných spoločnostiach (zapísanej osoby) | Systém umožní realizovať podanie návrhu na zmenu zapísaných údajov obchodnej spoločnosti alebo inej zapisovanej osoby. Rovnako budú podporene aj ostatne procesy súvisiace so založením obchodnej spoločnosti (napr. notifikácie, overenie platnosti podpisového certifikátu, prijatie podania, spracovanie formulára prostredníctvom ktorého sa podáva návrh do obchodného registra, zaslanie vygenerovaných zúčtovacích informácií k platbe, spracovanie informácie o sparovaní platby a podobne.) Zároveň v elektronických formulároch, ktorými sa podáva návrh na vykonanie zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri, sa budú doťahovať (predvypĺňať) už zapísané údaje v obchodnom registri, ktoré sa majú meniť, aby sa eliminovali chyby pri prepisovaní a odstránili sa problémy pri importe údajov. Návrh na zápis sa bude podávať výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára. Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov bude musieť byť autorizovaný navrhovateľom a bude musieť byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe (listiny, v zmysle zákona - listiny, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, a listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť, ak údaje nebudú vyplývať z referenčných registrov alebo iných registrov v správe MSSR alebo z verejných listín.). Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií, ktoré kompletne zabezpečia spracovanie podania, okrem časti procesu vytvorenia podania, ktorý pokrýva verejný portál IS ORSR. Verejný portál IS ORSR nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **41** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na možnosť podania návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti | Systém umožní realizovať podanie návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti alebo inej zapisovanej osoby. Rovnako budú podporene aj ostatne procesy súvisiace s výmazom obchodnej spoločnosti alebo inej zapisovanej osoby (napr. notifikácie, overenie platnosti podpisového certifikátu, prijatie podania, spracovanie formulára prostredníctvom ktorého sa podáva návrh na výmaz do obchodného registra a podobne.) Zároveň v elektronických formulároch, ktorými sa podáva návrh na vykonanie výmazu zapísaných údajov v obchodnom registri, sa budú doťahovať (predvypĺňať) už zapísané údaje v obchodnom registri, ktoré sa majú vymazať, aby sa eliminovali chyby pri prepisovaní a odstránili sa problémy pri importe údajov z formulára. Návrh na zápis sa bude podávať výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára. Návrh na zápis bude musieť byť autorizovaný navrhovateľom a bude musieť byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe (listiny, v zmysle zákona.). Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií, ktoré kompletne zabezpečia spracovanie podania, okrem časti procesu vytvorenia podania, ktorý pokrýva verejný portál IS ORSR. Verejný portál IS ORSR nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **42** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na zapracovanie funkcionality podávania kvalifikovanej námietky | Systém umožní realizovať podanie kvalifikovanej námietky. Kvalifikované námietky sa podávajú proti opakovanému oznámeniu o odmietnutí vykonania zápisu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Kvalifikované námietky sa podávajú iba prostredníctvom zastúpenia advokátom. Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií, ktoré kompletne zabezpečia spracovanie podania, okrem časti procesu vytvorenia podania, ktorý pokrýva verejný portál IS ORSR. Verejný portál IS ORSR nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **43** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na zapracovanie funkcionality podávania kvalifikovaného podnetu | Systém umožní realizovať podanie kvalifikovaného podnetu. Kvalifikovaný podnet sa podáva za účelom iniciovania všeobecného zosúladenia údajov zapísaných v obchodnom registri. Kvalifikovaný podnet možno podať len prostredníctvom na to určeného formulára a to buď osobou, ktorá má právny záujem na zápise určitého údaja alebo údajov alebo orgánom verejnej moci. Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií, ktoré kompletne zabezpečia spracovanie podania, okrem časti procesu vytvorenia podania, ktorý pokrýva verejný portál IS ORSR. Verejný portál IS ORSR nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **44** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na možnosť podávania návrhov na zápis obchodných spoločností prostredníctvom JKM | Podávanie návrhov na zápis obchodných spoločností alebo inej zapisovanej osoby (tzv. prvozápis) bude možné aj prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta - okresný úrad živnostenského podnikania (§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 66b zákona č. 455/1991 Zb.). Prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta bude možné podať aj návrh na zápis zmeny zapísaných údajov vo vzťahu k predmetu podnikania alebo činnosti, ktoré sa preukazuje živnostenským oprávnením. Jednotné kontaktné miesto doručí registrovému súdu návrh na zápis do obchodného registra spolu s jeho prílohami elektronickými prostriedkami. Tento návrh musí byť autorizovaný jednotným kontaktným miestom alebo prevádzkovateľom informačného systému živnostenského podnikania. V prípade podávania návrhu prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta, platba súdneho poplatku prebehne na strane JKM a na súd príde informácia o jeho zaplatení. Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií, ktoré kompletne zabezpečia spracovanie podania, okrem časti procesu vytvorenia podania, ktorý pokrýva verejný portál IS ORSR. Verejný portál IS ORSR nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. | IS ORSR |
| **45** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na poskytovanie stavu spracovania návrhov | Systém bude poskytovať informácie ohľadom stavu spracovania podaných návrhov. Informácie budú poskytované prostredníctvom API (napr. pre verejný portál OR), alebo notifikáciou cez notifikačný modul. | IS ORSR |
| **46** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na službu Sledovanie obchodných spoločností alebo iných zapísaných osôb | Sledovanie obchodných spoločností alebo iných zapísaných osôb: Služba umožňuje oprávneným osobám sledovanie vykonaných zmien v zapísaných údajoch v obchodnom registri na vybraných obchodných spoločnostiach resp. iných zapísaných osobách alebo iných zapísaných osôb - možnosť nastavenia notifikácií o vykonaných zmenách. Služba sledovania obchodných spoločnost a nastavenie notifikácií o vykonaných zmenách nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. Požaduje sa implementácia rozhrania pre poskytovanie údajov pre službu sledovania obchodných spoločností. | IS ORSR |
| **47** | Funkčná požiadavka | Elektronické služby OR SR pre podávanie návrhov | Požiadavka na spracovanie Posting information | Požaduje sa, aby informačný systém spracoval posting information a užívateľ informačného systému (registrátor/externý registrátor) mal informáciu o odoslaní podania do obchodného registra (odoslanie na prepravu) navrhovateľom k dispozícii. (sledovanie lehôt) | IS ORSR |
| **48** | Funkčná požiadavka | Výstupné šablóny | Požiadavka na dodanie výstupných šablón OR SR | V rámci projektu budú dodané viaceré šablóny pre výstupné elektronické úradné dokumenty (potvrdenie o zápise, výpis z OR, potvrdenie o odmietnutí zápisu, rozhodnutia, potvrdenie, že listina nie je uložená v zbierke listín ...), ktoré budú vyšpecifikované v rámci fázy Analýza a dizajn. | IS ORSR |
| **49** | Funkčná požiadavka | Výstupné šablóny | Požiadavka na registrovateľnosť šablón/formulárov v module elektronických formulárov | Za štruktúrovanú šablónu je možné považovať zjednodušený elektronický formulár definovaný Zákonom 305/2013 Z. z.. Štruktúrované šablóny budú registrovateľné v spoločnom module elektronických formulárov (ÚPVS MEF). | IS ORSR |
| **50** | Funkčná požiadavka | Výstupné šablóny | Požiadavka na manažment šablón - životný cyklus šablón | IS ORSR umožní manažment výstupných šablón a procesne bude zastrešovať ich celý životný cyklus. | IS ORSR |
| **51** | Funkčná požiadavka | Výstupné šablóny | Požiadavka na manažment šablón - verzionovanie šablón | Manažment šablón bude podporovať verzionovanie šablón. | IS ORSR |
| **52** | Funkčná požiadavka | Výstupné šablóny | Požiadavka na nástroj na vytváranie výstupných šablón - vytváranie a úprava | Nástroj na tvorbu výstupných šablón umožní vytvárať a upravovať jednoduché štruktúrované (aj neštruktúrované ) výstupné šablóny, ktoré sa budú dať použiť ako výstupné elektronické dokumenty, alebo ako prílohy k výstupným elektronickým úradným dokumentom. | IS ORSR |
| **53** | Funkčná požiadavka | Výstupné šablóny | Požiadavka na nástroj na vytváranie výstupných šablón - predvypĺňanie | Nástoj na tvorbu a úpravu šablón umožní použiť funkcionalitu predvypĺňania. | IS ORSR |
| **54** | Funkčná požiadavka | Výstupné šablóny | Požiadavka na nástroj na vytváranie výstupných šablón - ukladanie rozpracovaných šablón | Nástoj na tvorbu a úpravu šablón umožní ukladať rozpracované šablóny a následne pokračovať v ich úprave. | IS ORSR |
| **55** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na prehľady návrhov a konaní | Požaduje sa implementácia prehľadov podaných návrhov na zápis do obchodného registra s logickým previazaním na zapísanú osobu a prehľadu konaní, vrátane možnosti vyhľadávania podľa rôznych parametrov. Prehľady sa budú týkať aj historických údajov (zmigrovaných údajov z existujúceho IS CORWIN). Výsledky vyhľadania bude možné triediť a filtrovať. | IS ORSR |
| **56** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na prehľady návrhov a konaní - vyhľadávanie a export | Požaduje sa implementácia jednoduchého aj rozšíreného vyhľadávania v rámci návrhov a konaní. Výsledky vyhľadania bude možné exportovať do formátov csv, xml a json. | IS ORSR |
| **57** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na poskytnutie funkcionality OR SR registrátorom a externým registrátorom | Požaduje sa, aby systém umožnil/poskytol prístup do systému pre registrátorov (registrové súdy) a pre externých registrátorov v zmysle právnej úpravy. Externými registrátormi budú vymedzené skupiny profesií (notár, advokát), ktoré budú mať vo vzťahu k registračnej agende (súčasná Re agenda) - návrhy na zápis údajov do obchodného registra, návrhy na zmenu zapísaných údajov do obchodného registra, ako aj návrhy na výmaz z obchodného registra - rovnaké oprávnenia ako registrový súd. | IS ORSR |
| **58** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na zoznam externých registrátorov | Externí registrátori budú evidovaný v zozname externých registrátorov. Systém pokryje celý životný cyklus záznamov externých registrátorov vrátane všetkých súvisiacich procesov. Zoznam externých registrátorov nie je súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. Požaduje sa, aby v prípade potreby bol IS ORSR na zoznam externých registrátorov integrovaný. | IS ORSR |
| **59** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na vytvorenie zoznamu klientov externých registrátorov | Bude zavedený zoznam klientov externých registrátorov. Systém pokryje celý životný cyklus záznamov klientov externých registrátorov vrátane všetkých súvisiacich procesov. Zoznam klientov externých registrátorov bude viditeľný pre tretie osoby po ich autentifikácii. Zoznam klientov externých registrátorov (a súvisiace procesy) nie sú súčasťou predmetu tohto verejného obstarávania. Požaduje sa, aby v prípade potreby bol IS ORSR na zoznam klientov externých registrátorov integrovaný. | IS ORSR |
| **60** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na prístup na lustračnú konzolu pre registrátorov a externých registrátorov | Požaduje sa implementácia aplikačných funkcii pre registrátorov a externých registrátorov. Bude umožnený prístup k lustračnej konzole MSSR pre registrátorov (registrové súdy) a pre externých registrátorov | IS ORSR |
| **61** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na zápis/zmenu zápisu registrátormi | V informačnom systéme bude implementovaná funkcionalita, ktorá zabezpečí, aby odlišní registrátori (externý registrátor, registrový súd resp. navzájom) nevykonávali ten istý zápis resp. zmenu vyplývajúcej z návrhov k tej istej zapísanej osobe súčasne v tom istom čase (tzv. blokácia). Pre registrátora resp. externého registrátora bude dostupná informácia, že spracovanie návrhu je blokované vykonávaním inej zmeny v obchodnom registri. Zmena bude druhovo vykonávaná - napr. návrh na zápis zmeny údajov, konanie o zosúladení údajov. Registrový sú bude mať prioritu spracovania návrhu pred externým registrátorom. | IS ORSR |
| **62** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na zobrazenie obsahu návrhu vrátane príloh | Požaduje sa implementácia zobrazenia (náhľadu) obsahu návrhu, vrátane zobrazenia príloh pre kontrolu registrátorom/externým registrátorom. | IS ORSR |
| **63** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na vytvorenie potvrdenia o zápise | Požaduje sa implementácia automatického vytvorenia dokumentu Potvrdenie o vykonaní zápisu v elektronickej podobe v prípade, ak sa návrhu na zápis/zmenu/výmaz údajov do/z obchodného registra vyhovie. O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrátor/externý registrátor potvrdenie, ktoré sa bez zbytočného odkladu odošle alebo vydá navrhovateľovi (potvrdenie sa fyzicky vydá na súde alebo sa odošle do elektronickej schránky). V potvrdení sa uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise navrhovaných údajov sa vydá výpis z obchodného registra, ktorý sa bez zbytočného odkladu odošle alebo vydá navrhovateľovi. Zároveň sa cez eSlužby obchodného registra budú automaticky posielať aj potvrdenie o vykonaní zápisu (nepodpísané)a výpis (pečať MSSR / súdu) do elektronickej schránky, z ktorej návrh prišiel (elek. schránka navrhovateľa). | IS ORSR |
| **64** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na odoslanie potvrdenia o zápise | Systém zabezpečí po vytvorení dokumentu Potvrdenie o vykonaní zápisu v elektronickej podobe jeho bezodkladné odoslanie navrhovateľovi (osobám v zmysle zákonnej úpravy) za pomoci rezortného komponentu pre integráciu s ÚPVS. | IS ORSR |
| **65** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na vytvorenie oznámenia o odmietnutí a ďalšie dokumenty | Požaduje sa implementácia použitia šablón pre jednotlivé výstupné dokumenty (napríklad odmietnutie vykonania zápisu). Pracovník súdu, *resp. externý registrátor* si vyberie šablónu dokumentu, ktorá bude obsahovať štandardné texty s predvyplnenými údajmi týkajúcich sa predmetného návrhu na zápis do obchodného registra s logickým priradením k zapísanej osobe, ktorý spracováva. Texty bude možné upraviť/editovať podľa potreby pracovníkom súdu/*externým registrátorom* vo vymedzených častiach - napr. pri dôvodoch odmietnutia návrhu. Oznámenie o odmietnutí návrhu bude obsahovať uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu, ako aj poučenie o možnosti podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Ak sa návrh odmietol z dôvodu , že údaje v návrhu nezodpovedajú referenčným údajom, v oznámení sa uvedú hodnoty referenčných údajov, pre ktoré nebolo možné vykonať zápis. | IS ORSR |
| **66** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na kontrolu údajov návrhov na zápis voči referenčným registrom - referencovanie | Registrátor/externý registrátor zabezpečuje, aby sa pri zapisovaní údajov do obchodného registra používali aktuálne hodnoty referenčných údajov. Každý návrh na zápis/zmenu zapísaných údajov bude referencovaný voči údajom referenčných registrov. | IS ORSR |
| **67** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na kontrolu údajov návrhov na zápis voči referenčným registrom - menšie nezhody | V prípade jednoduchých odlišností (chyby v písaní či v počítaní - zjavné preklepy) budú navrhované úpravy zapisovaných údajov. | IS ORSR |
| **68** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na kontrolu údajov návrhov na zápis voči referenčným registrom - väčšie nezhody | V prípade väčších nezhôd bude pracovník o týchto nezhodách informovaných s možným návrhom na odmietnutie návrhu na zápis. | IS ORSR |
| **69** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na kontrolu úplnosti údajov v návrhu na zápis | Ak nastane situácia, že by do informačného systému obchodného registra prešiel neúplný návrh na zápis do obchodného registra napriek kontrolám aplikovaných vo formulári určenom na podávanie návrhu, požaduje sa implementácia kontroly údajov podania voči potrebám úplnosti podania. V prípade neúplnosti podania bude mať registrátor/externý registrátor možnosť návrh na zápis odmietnuť. V prípade, ak návrh nebude obsahovať všetky požadované povinné prílohy, bude mať registrátor/externý registrátor možnosť návrh na zápis odmietnuť. Rovnako bude registrátor/externý registrátor postupovať v prípade, ak návrh bude podaný mimo elektronických služieb obchodného registra, cez všeobecné podanie či mailom. | IS ORSR |
| **70** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na automatickú kontrolu úplnosti údajov návrhu na zápis | Systém bude realizovať v maximálnej možnej miere automatické kontroly úplnosti a správnosti údajov návrhu na zápis. | IS ORSR |
| **71** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na získanie údajov z iných IS pre doplnenie podkladov návrhu | Pre uplatnenie princípu „jeden krát a dosť“, sa požaduje implementácia možnosti získania agendových údajov z iných IS VS, pričom pôjde o skupinu IS uvedených v časti integrácie, a to najmä: IS Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, IS Registra fyzických osôb, IS Register adries, IS živnostenského registra, bankové informačné systémy, Informačný systém Finančnej správy, IS Registra trestov, IS zdravotných poisťovní a IS Sociálnej poisťovne (napr. pre potreby naplnenia zákonných požiadaviek - Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona). Jednotlivé implementácie budú vyšpecifikované v rámci fázy Analýza a dizajn. | IS ORSR |
| **72** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na zobrazenie informácie o overení | Požaduje sa jednoznačná interpretácia obsahu overenia podania rezortnou podateľňou tak, aby bol jasné, kto podanie a jednotlivé prílohy podpísal, a či elektronické podpisy a elektronické časové pečiatky boli v čase overenia platné. | IS ORSR |
| **73** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na podpísanie výstupných dokumentov registrátorom/externým registrátorom | Požaduje sa implementácia možnosti podpísania výstupného dokumentu kvalifikovaným mandátnym certifikátom (kvalifikovaným elektronickým podpisom) registrátora (VSU/sudcu) alebo externého registrátora. | IS ORSR |
| **74** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na podpísanie elektronických dokumentov kvalifikovanou elektronickou pečaťou | Požaduje sa implementácia funkcií pre možnosti automatického podpísania výstupného dokumentu kvalifikovanou elektronickou pečaťou. | IS ORSR |
| **75** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na prikladanie dokumentov do spisu zapísanej osoby | Požaduje sa implementácia možnosti priložiť akýkoľvek dokument do spisu, vrátane umožnenia tlače všetkých podkladov v spise. | IS ORSR |
| **76** | Funkčná požiadavka | Neverejná časť OR SR | Požiadavka na podporu skenovania | Požaduje sa implementácia možnosti použitia skenera prostredníctvom štandardného aplikačného rozhrania. Informačný systém umožní vložiť naskenovaný dokument do príslušného spisu zapísanej osoby alebo vložiť naskenovanej listiny do zbierky listín zapísanej osoby. Sken musí zodpovedať požiadavkám na štandardy pre ISVS, musí byť v čitateľnej podobe a musí byť rozpoznateľný bežnými zmyslami. Informačný systém musí umožňovať predmetný dokument zaevidovať a označiť v logických súvislostiach. | IS ORSR |
| **77** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Spracovanie platieb realizované prostredníctvom modulu platieb 1 | Požaduje sa, aby procesy platieb za elektronické služby boli realizované prostredníctvom platobného modulu (podľa Zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente). Procesy platieb za elektronické služby vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného registra, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, budú realizované cez intregráciu na platobný modul (ÚPVS MEP). Systém bude vytvárať platobné predpisy a zasielať ich do elektronickej schránky určenej osobe. Platby poplatkov budú realizované platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. | IS ORSR |
| **78** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Spracovanie platieb realizované prostredníctvom modulu platieb 2 | Požaduje sa implemntácia funkcií pre spracovanie platieb. | IS ORSR |
| **79** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na správu a výkon konaní/proces - konfigurácia prípadov | Požaduje sa implementácia nástrojov a funkcií pre konfiguráciu prípadov v rámci jednotlivých konaní vo veciach obchodného registra, ich spoločných znovu použiteľných prvkov, modely existujúcej legislatívy (jej pravidiel, ohraničení, definovaných lehôt a pod.), parametrizáciu všeobecnej definície prípadov danej problémovej domény. | IS ORSR |
| **80** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na správu a výkon konaní/proces - kompozícia | Požaduje sa implementácia nástrojov a funkcií na kompozíciu prípadov v rámci jednotlivých konaní vo veciach obchodného registra z existujúcich, ich spoločných znovu použiteľných prvkov, vrátane šablón všeobecných sekvencií v prípadoch, modelov existujúcej legislatívy (jej pravidiel, ohraničení, definovaných lehôt a pod.) a všeobecné definície prípadov danej problémovej domény (v tomto prípade registrové agendové systémy) | IS ORSR |
| **81** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na správu a výkon konaní/proces - interpretácia | Požaduje sa implementácia nástrojov a funkcií pre interpretáciu definície prípadov systému a riadenie konkrétnych prípadov v rámci jednotlivých konaní vo veciach obchodného registra: tok práce agendových pracovníkov, tok dokumentov (napr. tvorba výstupných dokumentov, schvaľovacie procesy), kooperuje s externými systémami (formou notifikácií, výmeny dát, reakciami na udalosti). | IS ORSR |
| **82** | Nefunkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na správu a výkon konaní/proces - integrácia | Požaduje sa implementácia nástrojov a funkcií pre integračné služby, ktoré zabezpečujú výmenu dát a notifikačné mechanizmy s externými a internými systémami. | IS ORSR |
| **83** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na konania vo veciach obchodného registra - zápis | Požaduje sa implementácia podpory spracovania návrhov: Návrhy na zápis údajov do obchodného registra, návrhy na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra, návrhy na výmaz zapísaných údajov v obchodnom registri. Požaduje sa implementácia podpory spracovania návrhov podávaných prostredníctvom jednotných kontaktných miest. Návrh na zápis údajov do obchodného registra bude doručený registrovému súdu za splnenia zákonných predpokladov - návrh podaný elektronickými prostriedkami, prostredníctvom na to určeného formulára. Návrh bude autorizovaný na to oprávnenou osobou. Certifikát kvalifikovaného elektronického podpisu bude vyhodnotený ako platný. Súdny poplatok, v prípade, ak sa za daný návrh za zápis bude požadovať, bude uhradený. Požaduje sa implementácia podpory spracovania návrhov - v prípade, ak ide o bezplatný návrh na zápis údajov (napr. bezplatné doplnenie identifikačných údajov), spracovanie návrhu na zápis aj bez uhradenia súdneho poplatku. | IS ORSR |
| **84** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na konania vo veciach obchodného registra - námietky I. | Požaduje sa implementácia podpory spracovania návrhov: Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu.  Ak návrh na zápis nespĺňa zákonom požadované náležitosti, registrátor/externý registrátor návrh na zápis odmietne. Oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu, ako aj poučenie o možnosti podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia. Námietky sa podávajú prostredníctvom na to určeného formulára. Formulár námietok sa logicky viaže na návrh na zápis, ktorý bol odmietnutý. Námietky nie sú spoplatnené súdnym poplatkom. | IS ORSR |
| **85** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na konania vo veciach obchodného registra -námietky II. | Požaduje sa implementácia podpory spracovania návrhov: Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu z registra, ktorým nebolo vyhovené | IS ORSR |
| **86** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na konania vo veciach obchodného registra - zosúladenie | Požaduje sa implementácia podpory spracovania návrhov: Návrhy a podnety na začatie osobitných zosúlaďovacích a iných konaní - zosúladení stavu zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom, oprava zrejmých chýb a iných nesprávností.  Ide o typy nových osobitných konaní vo veciach obchodného registra (osobitné zosúladenie, všeobecné zosúladenie, konanie o zmene alebo o výmaze z osobitných dôvodov, zápis poznámky, oprava údajov).  Na osobitné zosúladenie je príslušný registrový súd alebo externý registrátor. V konaní sa vydáva potvrdenie o osobitnom zosúladení hodnôt zapisovaných údajov spolu s výpisom z obchodného registra a zašle sa do elektronickej schránky zapísanej osoby. Vykoná sa z vlastného podnetu registrového súdu alebo externého registrátora automatizovaným spôsobom. Všeobecné zosúladenie – vykonáva ho iba registrový súd buď z vlastného podnetu alebo na kvalifikovaný podnet. Kvalifikovaný podnet možno podať len prostredníctvom na to určeného formulára a to buď osobou, ktorá má právny záujem na zápise určitého údaja alebo údajov, alebo orgánom verejnej moci. Proti upovedomeniu o zosúlaďovacom zápise je prípustná sťažnosť. Konanie o zmene alebo o výmaze z osobitných dôvodov - príslušný je registrový súd, ktorý z vlastného podnetu bez zbytočného odkladu vykoná zmenu zápisu pri zapísanej osobe, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je pobočka zapísanej osoby zapísaná alebo v ktorej je pobočka zapísanej osoby povinná ukladať dokumenty, oznámi prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (BRIS), že došlo k prvozápisu pobočky v zahraničnom obchodnom registri alebo inej evidencii. Zápis poznámky - príslušný je iba registrový súd. Zápis poznámky sa vykoná v obchodnom registri pri dotknutej zapisovanej osobe alebo dotknutom zapisovanom údaji o zapisovanej osobe.  Dočasné opatrenie - ak sú na to dôležité dôvody, registrový súd môže aj bez návrhu zakázať vykonanie registrácie externým registrátorom ohľadom niektorej zo zapísaných osôb alebo niektorých zapisovaných údajov o zapisovanej osobe. Rozhodnutie o dočasnom opatrení sa v obchodnom registri poznamená. Oprava údajov - je príslušný registrový súd, externý registrátor len v prípade, ak jej potreba vyplynula z jeho registračnej činnosti alebo na pokyn registrového súdu. Potvrdenie o oprave hodnôt zapisovaných údajov v elektronickej podobe sa spolu s výpisom z obchodného registra elektronicky doručí zapísanej osobe/ tomu, kto podal podnet a bol dotknutý chybu či inou zrejmou nesprávnosťou. Takáto osoba podáva podnet elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný. | IS ORSR |
| **87** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na konania vo veciach obchodného registra - výmaz | Požaduje sa implementácia podpory spracovania návrhov: Právoplatné rozhodnutia súdov, na základe ktorých súd vykonáva výmaz zapísaného subjektu z obchodného registra. | IS ORSR |
| **88** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na konania vo veciach obchodného registra - podnety na ukladanie pokút | Požaduje sa implementácia podpory spracovania návrhov: Podnety na ukladanie pokút. | IS ORSR |
| **89** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na konania vo veciach obchodného registra | Požaduje sa implementácia podpory spracovania návrhov: Návrhy na začatie konania, v ktorých je daná príslušnosť registrového súdu/externého registrátora. | IS ORSR |
| **90** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na žiadosti vo veciach obchodného - automatizácia | Požaduje sa implementácia funkcií pre automatizované spracovaní žiadostí o vydanie kópie (odpisu) listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe, o vystavenie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, výpisu z obchodného registra, rezervácie obchodného mena, uloženie listiny do zbierky listín a ďalšie automatizované žiadosti (napr. čiastkové procesy spracovania - lustrácie). | IS ORSR |
| **91** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na spracovanie zmeny údajov OR SR na základe zmien RFO | Požaduje sa automatizovaná zmena referenčných údajov zapísaných v Registri fyzických osôb - najmä zmena mena, priezviska, trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, podľa možností aj informáciu o úmrtí. Zmena údajov bude explicitne zaznamenaná v obchodnom registri a vyvolá na registrovom súde proces zosúladenia údajov v zmysle osobitného konania. Bude implementovaná možnosť zasielania notifikácií určeným osobám o zmene údajov. | IS ORSR |
| **92** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na spracovanie zmeny údajov OR SR na základe zmien RPO | Požaduje sa automatizovaná zmena údajov o predmete podnikania (činnosti) zapísanom v obchodnom registri na základe zmeny údajov v Registri právnických osôb (RPO) po exporte údajov zo Živnostenského registra, pričom zmena údajov bude v obchodnom registri explicitne zaznamenaná a vyvolá na registrovom súde proces zosúladenia údajov v zmysle osobitného konania. Bude implementovaná možnosť zasielania notifikácií určeným osobám o zmene údajov. | IS ORSR |
| **93** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na spracovanie zmeny údajov OR SR na základe zmien RA | Požaduje sa automatizovaná zmena údajov týkajúca sa zapísananej adresy sídla zapísanej osoby resp. zapísaných adries osôb v určitom právnom postavení v obchodnom registri na základe zmeny údajov v Registri adries (RA), pričom zmena údajov bude explicitne zaznamenaná v obchodnom registri a vyvolá na registrovom súde proces zosúladenia údajov v zmysle osobitného konania. Bude implementovaná možnosť zasielania notifikácií určeným osobám o zmene údajov. | IS ORSR |
| **94** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na výmenu údajov s Registrom účtovných závierok | Požaduje sa zapracovanie automatizovaného príjmania a ukladania listín z Registra účtovných závierok do zbierky listín Obchodného registra. | IS ORSR |
| **95** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na výmenu údajov s IS Daňovej správy | Požaduje sa automatizovaná výmena údajov Obchodného registra s IS Daňovej správy pre proces prideľovania DIČ. | IS ORSR |
| **96** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na kontrolu údajov lustračnou konzolou MS SR | Požaduje sa implementácia rozhraní pre kontrolu návrhov a zápisov voči údajom v registroch prostredníctvom lustračnej konzoly MSSR. | IS ORSR |
| **97** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na výmenu údajov s registrom BAI | Požaduje sa implementácia rozhraní pre prístup k službám anonymizácie s informačným systémom BAI. | IS ORSR |
| **98** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na výmenu údajov s informačným systémom Obchodného vestníka | Požaduje sa implementácia rozhraní pre zverejňovanie údajov s informačným systémom Obchodného vestníka. | IS ORSR |
| **99** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na kontrolu údajov voči RPVS | Požaduje sa implementácia rozhraní pre kontrolu návrhov a zápisov voči údajom v registri partnerov verejného sektora (RPVS). | IS ORSR |
| **100** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na príjem elektronického podania pomocou rezortného komponentu | Požaduje sa implementácia funkcií prijatia podania, vrátane všetkých rozširujúcich správ (overenie podpisov, priradenie čísla podania) pomocou integrácie na rezortný komponent pre integráciu s ÚPVS - eBOX. | IS ORSR |
| **101** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na priradenie spracovania podania | Požaduje sa zapracovanie implementácie funkcie náhodného priradenia pre spracovanie podania príslušnému pracovníkovi pomocou predefinovaných pravidiel vrátanie možnosti spracovania už vygenerovaných konaní cez integráciu na IS Súdny manažment (registratúra súdu - generovanie VSU/sudcu). | IS ORSR |
| **102** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na spracovanie zúčtovacích údajov | Požaduje sa funkcia na spracovanie zúčtovacích údajov a spárovanie platby. Návrh na zápis údajov do obchodného registra, ktorý je spoplatnený súdnym poplatkom, sa považuje za doručený registrovému súdu, až keď je uhradený príslušný súdny poplatok. Platobný predpis sa generuje v internom informačnom systéme ministerstva (IS Súdny manažment) a zúčtovacie údaje sa zasielajú cez informačný systém obchodného registra navrhovateľovi. Po uplanutí lehoty na uhradenie súdneho poplatku sa navrhovateľovi zasiela upozornenie o tom, že systém neeviduje uhradenú platbu, avšak súd na zaplatenie súdneho poplatku nevyzýva. Informačný systém bude posielať navrhovateľovi informáciu o tom, že súdny poplatok bol uhradený. | IS ORSR |
| **103** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na vyhodnotenie uhradenia súdneho poplatku | Požaduje sa funkcia na vyhodnotenie zaplatenia súdneho poplatku - vyhodnocuje rezortný komponent, ktorý informáciu sprostredkuje IS ORSR. | IS ORSR |
| **104** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na odosielanie výstupných dokumentov prostredníctvom modulu elektronického doručovania | Požaduje sa implementácia funkcií pre odosielanie a doručovanie výstupných dokumentov prostredníctvom spoločného modulu elektronického doručovania CUD - hybridná pošta (spoločný modul podľa Zákona 305/2012 Z.z. o e-Governmente). Odoslanie bude realizované prostredníctvom rezortného isvs EBOX. | IS ORSR |
| **105** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na dlhodobé uloženie elektronických dokumentov | Požaduje sa implementácia funkcie ukladania predmetných dokumentov do rezortného úložiska elektronických dokumentov ÚBUS (isvs\_245), vrátane zaevidovania informácie o uložení pre spätné dohľadanie dokumentu. | IS ORSR |
| **106** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na ex ante a ex post kontrolu zapisovania údajov o konečnom užívateľovi výhod (KUV) | Základná kontrola bude založená na automatizovanej kontrole a doplnkovej minimálnej kontrole (napr. verifikácia identity uvádzaného KUV - meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, ak je pridelené v SR) pri zohľadnení vopred stanovených zákonných kritérií, ktoré umožnia v odôvodnených prípadoch iniciovať prehĺbenú kontrolu. Prehĺbená kontrola bude umožňovať hĺbkové overenie KUV zapisovanej osoby, najmä na základe štruktúrovaného verifikačného dokumentu o vlastníckej štruktúre spoločnosti/zapísanej osoby. Pri prehĺbenej kontrole sa uplatnia aj ďalšie opatrenia, a to napríklad povinnosť doplnenia podania zo strany obchodnej spoločnosti/zapisovanej osoby (napríklad povinnosť doložiť listiny, z ktorých vyplývajú požadované skutočnosti), obrátené dôkazné bremeno spoločnosti/zapisovanej osoby, či čiastočný materiálny prieskum údajov v časti zápisu KÚV. Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa nebudú zverejňovať. Budú môcť byť však poskytnuté na základe zákonného oprávnenia príslušným orgánom. | IS ORSR |
| **107** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Požiadavka na podporu spracovania žiadosti vo veciach obchodného registra | Požaduje sa implementácia funkcií pre podporu spracovania žiadostí o vydanie kópie (odpisu) listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe, o vystavenie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, výpisu z obchodného registra, rezervácie obchodného mena, uloženie listiny do zbierky listín a ďalšie automatizované žiadosti. | IS ORSR |
| **108** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Vytvorenie elektronického spisu pre zapísanú osobu | Požaduje sa implementácia funkcionality vytvorenia elektronického súdneho spisu pre zapísanú osobu, do ktorého budú ukladané jednotlivé návrhy na zápis údajov do obchodného registra, návrhy na zmenu zapísaných údajov či výmaz údajov z obchodného registra spolu s ich prílohami v logických súvislostiach. V elektronickom súdnom spise bude možné vyhľadávať a zobrazovať jednotlivé náhľady dokumentov (register dokumentov, register elektronických podaní). | IS ORSR |
| **109** | Funkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Dočasné prerušenie a pokračovanie spracovania | Požaduje sa implementácia funkcionality, aby používateľ mal možnosť svoju prácu na spracovaní podania dočasne prerušiť a následne sa k spracovávaniu podania v inom čase vrátiť a pokračovať v práci. | IS ORSR |
| **110** | Funkčná požiadavka | Elektronický spis | Požiadavka na jednoznačnú evidenciu všetkých dokumentov | Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií pre elektronickú evidenciu pre všetky relevantné údaje, informácie a dokumenty, ktoré sa týkajú jednej veci/prípadu. Elektronický spis tak bude zabezpečovať jednoznačnú evidenciu a procesné spracovanie všetkých dokumentov: elektronických dokumentov, žiadostí a dokumentov, ktoré na vstupe prídu v listinnej podobe, vrátane jednotného prideľovania čísiel pre spisy. | IS ORSR |
| **111** | Funkčná požiadavka | Elektronický spis | Požiadavka na prijatie konvertovaných listinných a elektronických dokumentov do elektronickej podoby | Požaduje sa implementácia aplikačných funkcií ktoré umožnia prijať elektronické podanie, ktoré vzniklo zaručenou konverziou z listinnej do elektronickej podoby, resp. z elektronickej do elektronickej podoby. | IS ORSR |
| **112** | Funkčná požiadavka | Elektronický spis | Požiadavka na správu elektronických spisov | Požaduje sa implementácia funkcií pre monitoring spracovania záznamov a podaní/návrhov, vedenie histórie záznamu a spisu, notifikovanie, sofistikované a rýchle vyhľadávanie informácií. | IS ORSR |
| **113** | Funkčná požiadavka | Elektronický spis | Požiadavka na zobrazovanie dokumentov | Požaduje sa implementácia funkcií pre zobrazovanie dokumentov z elektronického spisu a zbierky listín vrátane historických migrovaných záznamov. | IS ORSR |
| **114** | Nefunkčná požiadavka | Elektronický spis | Požiadavka na digitalizáciu historických záznamov | Riešenie musí byť pripravené na digitalizáciu historických záznamov a dokumentov z existujúceho obchodného registra. | IS ORSR |
| **115** | Funkčná požiadavka | Zbierka listín | Požiadavka na správu listín uložených v zbierke listín obchodného registra | Uložené listiny pre obchodné spoločnosti alebo pre iné zapísané osoby budú spravované v module Elektronická zbierka listín. Obchodný register bude obsahovať elektronickú zbierku listín, ktorá poskytne nástroje na pohodlnú správu listín, ktoré sa týkajú spoločnosti, vrátane riadenia prístupu k nim. V rámci systému bude podporovaný štruktúrovaný a neštruktúrovaný obsah listín. Zbierka listín obchodného registra bude usporiadaná v logických súvislostiach vo vzťahu k druhu listín a zároveň vo vzťahu k zapísanej osobe. Evidencia uložených listín zbierky listín sa bude viesť prostredníctvom nastaveného číselníka listín.  Registrový súd môže aj po 30. septembri 2020 viesť zbierku listín v listinnej forme, a to v rozsahu listín uložených v zbierke listín, ktoré neboli do 30. septembra 2020 registrovým súdom prevedené z listinnej podoby do elektronickej podoby. Listiny predložené registrovému súdu od 1. októbra 2020 v listinnej podobe, ak ich povaha alebo veľkosť neumožňuje ich podanie v elektronickej podobe, registrový súd prevedie z listinnej podoby do elektronickej podoby pričom ustanovenia o zaručenej konverzii sa na postup registrového súdu nepoužijú. | IS ORSR |
| **116** | Funkčná požiadavka | Zbierka listín | Požiadavka na službu Vyhľadávanie v zbierke listín obchodného registra | V rámci systému bude zabezpečené fulltextové vyhľadávanie, jednoduché a rozšírené ako aj prístup k dokumentom cez elektronické služby obchodného registra (užívateľsky prívetivo sa zapracuje link s odkazom na príslušnú elektronickú službu). | IS ORSR |
| **117** | Funkčná požiadavka | Zbierka listín | Požiadavka na službu Indexácia v zbierke listín obchodného registra | Úložisko zbierky listín bude svoj obsah - metadáta, ako aj obsah uložených dokumentov tam, kde je to vhodné indexovať. | IS ORSR |
| **118** | Funkčná požiadavka | Zbierka listín | Požiadavka na službu Evidencia v zbierke listín obchodného registra | Evidencia v zbierke listín: Ide o služby Zbierky listín, ktoré umožňujú oprávneným osobám ukladať listiny uložené v Zbierke listín obchodného registra. | IS ORSR |
| **119** | Funkčná požiadavka | Zbierka listín | Požiadavka na preberanie listín z externých registrov | Do elektronickej zbierky listín bude možné preberať a ukladať listiny z externých registrov. V zmysle právnej úpravy sú napríklad akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinné uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia. Túto povinnosť si môžu splniť uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona, odkiaľ sa listiny preberú do zbierky listín obchodného registra. Zároveň je potrebné vytvoriť predpoklady pre preberanie listín aj z iných zdrojov na základe príslušnej právnej úpravy, napríklad cez systém BRIS. | IS ORSR |
| **120** | Funkčná požiadavka | Register diskvalifikácií | Požiadavka na poskytnutie aplikačných rozhraní pre preverenie osoby - úkony v OR SR | Procesy obchodného registra budú integrované na register diskvalifikácií. Vďaka tomu bude možné vykonávať lustrácie (kontroly) v Registri diskvalifikácií a systémovo upozorniť registrátora na existenciu diskvalifikácie vo vzťahu k osobe v určitom právnom postavení. Systém umožní vyvolať osobitné konanie o zosúladení údajov v prípade, ak je v obchodnom registri zapísaná osoba v určitom právnom postavení. | IS ORSR |
| **121** | Funkčná požiadavka | Register diskvalifikácií | Požiadavka na poskytnutie aplikačných rozhraní pre preverenie osoby - zakladanie spoločnosti | Poverené osoby budú mať k dispozícii nástroje a rozhranie pre preverenie, či sa osoba nachádza v registri diskvalifikácií. Toto rozhranie bude využívané najmä pri zakladaní obchodnej spoločnosti, ktoré bude podliehať kontrole oproti registru diskvalifikácií. | IS ORSR |
| **122** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na podporu manažmentu údajov - kvalita údajov | Centrum dátových služieb poskytne nástroje pre podporu manažmentu údajov ORSR t.j. nástroje pre čistenie údajov (automatické kontroly, hľadanie chyb) a zabezpečenie požadovanej dátovej kvality a jej monitoring. Tieto nástroje budú využiteľné v rámci migrácie údajov ako aj počas rutinnej prevádzky IS ORSR. | IS ORSR |
| **123** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na podporu manažmentu údajov - pravidlá pre kontrolu kvality údajov | Pre kontrolu kvality údajov bude možné definovať pravidlá. | IS ORSR |
| **124** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na podporu manažmentu údajov - služba Moje údaje | Centrum dátových služieb poskytne funkcionalitu pre poskytovanie údajov službe Moje údaje. | IS ORSR |
| **125** | Nefunkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na riešenie integrácie na externé systémy | Synchronizácia s externými zdrojmi údajov bude riešené cez platformu integrácie údajov (Modul procesnej integrácie a integrácie údajov), pričom centrum dátových služieb umožní konsolidáciu údajov z externého prostredia. | IS ORSR |
| **126** | Nefunkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na publikovanie a anonymizáciu dát | Vybrané zapísané údaje v obchodnom registri budú právne záväzné a voľne dostupné na internete bez potreby autentifikácie používateľa, čím sa eliminuje potreba výpisov z obchodného registra (celé podnikateľské prostredie získa právne relevantné údaje z obchodného registra online).  Pre všetky zverejňované dáta bude zabezpečená vysoká úroveň ochrany osobných údajov a súkromia. | IS ORSR |
| **127** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na procesy publikovania otvorených dát | Centrum dátových služieb zabezpečí procesy správy publikovania dát vo forme otvorených (open API) prepojených dát (Linked-data). Publikovanie otvorených údajov bude zabezpečené nástrojmi na automatické zverejňovania otvorených údajov, vrátane modelovania ontológií. | IS ORSR |
| **128** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na procesy otvorených dát - data.gov.sk | Centrum dátových služieb zabezpečí publikovanie otvorených dát prostredníctvom portálu data.gov.sk. | IS ORSR |
| **129** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na kontrolu prístupu k dátam | Systém zabezpečí sledovanie a kontrolu prístupu k určeným dátam | IS ORSR |
| **130** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka reporting - životný cyklus reportov | IS ORSR bude spravovať celý životný cyklus reportov. Bude ich centrálne spravovať, evidovať o nich metaúdaje. | IS ORSR |
| **131** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka reporting - stavy reportov | Report bude mať atribút, ktorý bude charakterizovať stav (návrh, platný, zrušený a pod.). | IS ORSR |
| **132** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka reporting - verzionovanie reportov | Systém bude podporovať verzionovanie reportov. | IS ORSR |
| **133** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka reporting - možnosť tvorby reportov | IS ORSR bude poskytovať používateľom možnosť tvorby reportov. | IS ORSR |
| **134** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka reporting - tlač | Report bude možné tlačiť. | IS ORSR |
| **135** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka reporting - formát | Report bude možné uložiť vo formáte pdf, štruktúrovanom formáte (XML, jSon a pod) a xlsx (alebo obdobnom) | IS ORSR |
| **136** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na preddefinovanú sadu reportov | IS ORSR bude poskytovať používateľom preddefinovanú sadu minimálne 20 reportov | IS ORSR |
| **137** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na poskytovanie údajov do dátového skladu MS SR | Centrum dátových služieb zabezpečí ukladanie údajov do dátového skladu MS SR (PaaS MF SR) pre potreby Analytického centra MS SR. | IS ORSR |
| **138** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na poskytovanie údajov do dátového skladu MS SR - nezmenené údaje | Údaje v dátovom sklade MS SR budú čo v najväčšej miere nezmenené t.j. neprešli pre ich uložením do dátového skladu konsolidáciou, alebo inou transformáciou. | IS ORSR |
| **139** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na poskytovanie údajov do dátového skladu MS SR - aktuálnosť údajov | Údaje v dátovom sklade MS SR budú aktuálne ako aj historické. | IS ORSR |
| **140** | Funkčná požiadavka | Centrum dátových služieb | Požiadavka na poskytovanie údajov do dátového skladu MS SR - dokumentácia údajov | Ukladané údaje do dátového skladu budú riadne zdokumentované a popísané tak, aby analytické centrum MSSR mohlo jednoducho vytvárať z uvedených údajov analytické výstupy. Analytický nástroj nie je predmetom tohto projektu. | IS ORSR |
| **141** | Funkčná požiadavka | Centrum webových služieb | Požiadavka na prístup k dátam spravovaných registrov | Požaduje sa implementácia funkcií poskytujúcich prístup k dátam spravovaných registrov primárne v zmysle požiadaviek na individuálne dáta. V spolupráci s integračnou technológiu poskytne Centrum webových služieb (CWS) zabezpečené API a OpenAPI pre okolité systémy (rezortné, externé). Služby CWS budú poskytované ostatným rezortným systémom MSSR, systémom v eGovernmente a verejnosti na základe legislatívnych pravidiel a architektonických pravidiel podľa NKIVS. Pri implementácii CWS sa predpokladá využitie a rozšírenie súčasných rezortných aplikačných rozhraní. | IS ORSR |
| **142** | Funkčná požiadavka | Centrum webových služieb | Požiadavka na riadenie prístupu k API | Centrum webových služieb poskytne možnosť riadenia bezpečnosti a prístupu na jednotlivé API | IS ORSR |
| **143** | Funkčná požiadavka | Centrum webových služieb | Požiadavka na implementáciu aplikačných funkcií pre notifikácie | Požaduje sa implementácia funkcií pre notifikačné mechanizmy. Implementované funkcie umožnia generovať a zasielať používateľom krátke informačné správy (notifikácie) o udalostiach, ktoré nastali alebo o nadchádzajúcich očakávaných aktivitách. | IS ORSR |
| **144** | Funkčná požiadavka | Integrácia s BRIS | Požiadavka na implementáciu integrácie na systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (BRIS) | Požaduje sa implementácia integrácie na BRIS prostredníctvom existujúceho komponentu OR SR, ktorý poskytne rozhrania v rámci rezortného prostredia. V rámci integrácie sa požaduje implementácia  zasielania jednoduchej informácie o spoločnosti a jej zmeny do BRIS. IS ORSR bude integrovaný so systémom prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností cez modul BRIS v príslušnej verzii, • Verzia modulu BRIS bude vychádzať z platnej a účinnej legislatívy. Technické požiadavky na modul BRIS, verzia III vychádza z nasledujúcich predpisov EÚ: • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (Text s významom pre EHP)  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (Text s významom pre EHP)  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1042 z 18. júna 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o technické špecifikácie a postupy pre systém prepojenia registrov, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2244 (Text s významom pre EHP). | IS ORSR |
| **145** | Funkčná požiadavka | Integrácia s BRIS | Požiadavka na implementáciu integrácie na systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (BRIS) - Funkcionality | Požaduje sa implementácia integrácie na príslušnú verziu BRIS prostredníctvom existujúceho komponentu OR SR, ktorý poskytne rozhrania v rámci rezortného prostredia. V rámci integrácie sa požaduje implementácia  - zasielania jednoduchej informácie o spoločnosti a jej zmeny do BRIS  - zasielania detailnej informácie o spoločnosti a jej zmeny do BRIS  - zasielania vybraného dokumentu do BRIS  - zasielania notifikácie o zmene pobočky/podniku zahraničnej osoby do BRIS \* Subskripcia k materským spoločnostiam   \* Odosielanie notifikácii o zmenách materskej spoločnosti   \* Príjem notifikácii o zmenách materskej spoločnosti  \* Odosielanie notifikácii týkajúcich sa pobočky zahraničnej osoby  \* Príjem notifikácii týkajúcich sa pobočky zahraničnej osoby - zasielania notifikácie o zmene pri cezhraničných premenách - spracovania notifikácie o zmene pri cezhraničných premenách - spracovania zmeny číselníkových hodnôt  - zasielania notifikácie o zmene EU ID (zmena IČO) - spracovania notifikácie o zmene EU ID (automatická zmena údajov) ● Vyhľadávanie - web servisné rozhranie, ktoré na nájde a odošle informáciu o subjekte. ● Zaslanie notifikácie o zmene subjektu - pri zmene subjektu bezodkladne oznámi túto zmenu systému BRIS, ktorý ju ďalej distribuuje lokálnym registrom. ● Registrácia subjektu na centrálnej platforme - možnosť registrovať subjekt na centrálnej platforme a byť notifikovaný o zmenách jeho pobočiek. ● Reakcia na zmenu – možnosť reagovať a zapracovať informácie o zmenu pobočky. ● Služby ORSR sú poskytované ostatným rezortným systémom, systémom v eGovernmente a verejnosti na základe legislatívnych pravidiel a architektonických pravidiel podľa NKIVS. Technologicky riešenie bude podporovať širokú škálu foriem, formátov a protokolov (súbory, webové služby, elektronické formuláre, web portál).  - - - | IS ORSR |
| **146** | Funkčná požiadavka | Integrácia s rezortnými IS MSSR | Požiadavka na integráciu na ostatné IS MSSR - IS CSSR | Systém bude integrovaný s IS Centrálny systém súdneho riadenia (isvs\_6099) - pre účely využitia služieb plánovaného IS CSSR v rámci činnosti registrových súdov. V prípade, že v čase realizácie projektu nebude dostupný isvs\_6099 bude integrovaný s IS Informačný systém súdov - Súdny manažment (isvs\_255). | IS ORSR |
| **147** | Funkčná požiadavka | Integrácia s rezortnými IS MSSR | Požiadavka na integráciu na ostatné IS MSSR - eBOX | Systém bude integrovaný s IS Integračná platforma eBOX (isvs\_10498) pre využitie služieb podpory procesov s elektronickými schránkami | IS ORSR |
| **148** | Funkčná požiadavka | Integrácia s rezortnými IS MSSR | Požiadavka na integráciu na ostatné IS MSSR - EP | Systém bude integrovaný s IS Rezortná elektronická podateľňa (isvs\_10499) pre overovanie platnosti a autorizácií dokumentov | IS ORSR |
| **149** | Funkčná požiadavka | Integrácia s rezortnými IS MSSR | Požiadavka na integráciu na ostatné IS MSSR - IP BAI | Systém bude integrovaný s IS Integračná platforma rezortu (IP BAI) (isvs\_10502) pre využitie služieb integrácie | IS ORSR |
| **150** | Funkčná požiadavka | Integrácia s rezortnými IS MSSR | Požiadavka na integráciu na ostatné IS MSSR - UBÚS | Systém bude integrovaný s IS UBÚS pre pre archiváciu dokumentov a využitie služieb prístupu k archívu dokumentov | IS ORSR |
| **151** | Funkčná požiadavka | Integrácia s rezortnými IS MSSR | Požiadavka na integráciu na ostatné IS MSSR - Register diskvalifikácií | Systém bude integrovaný s IS Register diskvalifikácií (isvs\_8267) pre využitie údajov z registra diskvalifikácií v procesoch registrácie obchodných spoločností | IS ORSR |
| **152** | Funkčná požiadavka | Integrácia s rezortnými IS MSSR | Požiadavka na integráciu na ostatné IS MSSR - Vestník | Systém bude integrovaný s IS Informačný systém Obchodného vestníka (isvs\_9771) pre zverejňovanie údaje o zapisovaných osobách a uložených listinách | IS ORSR |
| **153** | Funkčná požiadavka | Integrácia s rezortnými IS MSSR | Požiadavka na integráciu na ostatné IS MSSR - RPVS | Systém bude integrovaný s IS Register partnerov verejného sektora (isvs\_6376) pre získanie informácie o partneroch verejného sektora, oprávnených osobách a konečných užívateľov výhod v aktuálnych a historických údajoch. | IS ORSR |
| **154** | Funkčná požiadavka | Integrácia s rezortnými IS MSSR | Požiadavka na integráciu na ostatné IS MSSR - IAM | Systém bude integrovaný so systémom správy identít interných používateľov súdov ako aj MS SR (MS Active directory) | IS ORSR |
| **155** | Nefunkčná požiadavka | Kvalitatívne požiadavky | Požiadavka na kompatibilitu systému | Časti systému, u ktorých sa predpokladá využitie technických prostriedkov tretích strán (napr. externí registrátori) musia byť funkčné vo webových prehliadačoch podľa vyhláśky č. 78/2020. | IS ORSR |
| **156** | Nefunkčná požiadavka | Kvalitatívne požiadavky | Požiadavka na bežná a maximálna prevádzková záťaž | Systém IS ORSR musí byť implementovaný tak aby spĺňal výkonostné a kapacitné parametre definované v dokumente Prístup k projektu (projekt\_projekt\_1552) | IS ORSR |
| **157** | Nefunkčná požiadavka | Vládny cloud | Požiadavka na využitie služieb Vládneho cloudu | Dodávané riešenie musí byť postavené na službách Vládneho cloudu publikovaných v Katalógu služieb . Dodávané riešenie IS ORSR môže využívať len komunikačné rozhrania Vládneho cloudu publikované v Katalógu služieb. | IS ORSR |
| **158** | Nefunkčná požiadavka | Vládny cloud | Požiadavka na architektúru vo vládnom cloude | Dodávané riešenie musí dodržať viacvrstvovú architektúru Vládneho cloudu. | IS ORSR |
| **159** | Nefunkčná požiadavka | Vládny cloud | Požiadavky na prostredia IS ORSR | Riešenie projektu požaduje vybudovanie nasledovných prostredí na implementáciu, testovanie a prevádzku služieb: • Vývojové – prostredie zhotoviteľa • Testovacie – prostredie vládneho cloudu MV SR • Integračné – prostredie vládneho cloudu MV SR • Produkčné – prostredie vládneho cloudu MV SR Pre vybudovanie vývojového prostredia nebudú využité služby vládneho cloudu a správa a náklady spojené s týmto prostredím sú v celom rozsahu na strane zhotoviteľa. | IS ORSR |
| **160** | Nefunkčná požiadavka | Vládny cloud | Požiadavka na softvérové licencie | Zhotoviteľ musí zadefinovať SW technológie ktoré budú v projekte IS ORSR použité.  Zhotoviteľ musí jasne vyznačiť, ktoré SW technológie budú poskytované Vládnym cloudom a ktoré budú dodané v rámci dodávaného riešenia. Tie, ktoré nebude poskytovať Vládny cloud musia byť kompatibilné s operačnými systémami poskytovanými Vládnym cloudom, ktoré sa použijú pre IS ORSR. Licenčný model SW technológii, ktoré nebudú poskytované Vládnym cloudom musia byť v zhode s prevádzkou Vládneho cloudu, t.j. musia bez dodatočných požiadaviek na Vládny cloud byť v zhode s prevádzkou nad virtualizačnými technológiami podľa https://www.sk.cloud/. Zhotoviteľ musí zadefinovať konkrétny model licenčnej politiky, ak existuje pre danú technológiu viac možností.  Zhotoviteľ musí zadefinovať počet a typ licencií potrebných pre prevádzku navrhovaného riešenia, vrátane SW technológií Vládneho cloudu. Súčasťou dodávky musia byť všetky potrebné licencie pre zabezpečenie požadovanej funkčnosti, mimo SW technológií poskytovaných Vládnym cloudom. | IS ORSR |
| **161** | Funkčná požiadavka | Systémový softvér | Požiadavka na centrálnu správu systému 1 | Dodávané riešenie musí obsahovať centrálnu správu modulov a komponentov systému a automatizované nasadzovanie. Centrálna správa systému musí uchovávať podrobný a automatizovane aktualizovaný inventár modulov a komponentov systému~~ov~~ a ich parametrov tvoriacich IS ORSR. | IS ORSR |
| **162** | Funkčná požiadavka | Systémový softvér | Požiadavka na centrálnu správu systému 2 | Centrálna správa systému musí zabezpečiť možnosť zmeniť systémové parametre z jedného centrálneho miesta na ktoromkoľvek operačnom systéme tvoriacom IS ORSR. | IS ORSR |
| **163** | Funkčná požiadavka | Systémový softvér | Požiadavka na centrálnu správu systému 3 | Centrálna správa musí zahŕňať aj automatizovanú distribúciu a inštaláciu, minimálne systémového, softvéru na operačné systémy. Táto správa musí vedieť poskytovať aj prehľad výsledkov distribúcie, vrátane možnosti pozrieť si inštalačný log. | IS ORSR |
| **164** | Funkčná požiadavka | Systémový softvér | Požiadavka na centrálnu správu systému 4 | Centrálna správa musí vedieť poskytovať aj prehľad výsledkov distribúcie, vrátane možnosti pozrieť si inštalačný log. | IS ORSR |
| **165** | Funkčná požiadavka | Systémový softvér | Požiadavka na centrálnu správu systému 5 | Centrálna správa musí mať publikované API, cez ktoré je možné integrovať systém distribúcie softvéru so systémom automatizovaného nasadzovania. | IS ORSR |
| **166** | Funkčná požiadavka | Systémový softvér | Požiadavky na automatizované nasadenie 1 | Automatizované nasadzovanie musí byť voči jednému referenčnému úložisku artefaktov / zdrojových kódov spoločnému pre všetky prostredia. Nasadzovaný systém IS ORSR musí vedieť realizovať manuálne nasadenie, načasovať a iniciovať načasované nasadenie, poskytovať prehľad prebiehajúceho nasadzovania a aj poskytovať historické informácie o zrealizovaných nasadeniach. | IS ORSR |
| **167** | Funkčná požiadavka | Systémový softvér | Požiadavky na automatizované nasadenie 2 | Automatizované nasadzovanie musí umožňovať spravovať a nasadzovať paralelne toľko zmien (release), koľko je prostredí a samostatných modulov dodávaného riešenia. | IS ORSR |
| **168** | Funkčná požiadavka | Systémový softvér | Požiadavka na centrálne logovanie / zber logov 1 | Dodávané riešenie musí obsahovať jednotnú správu systémových aj aplikačných logov. Jednotnou správou sa rozumie riešenie, ktoré na jednom mieste zhromažďuje a prezentuje logové záznamy z jednotlivých komponentov, z ktorých je možné dohľadávať korelácie medzi aplikačnými a systémovými chybami. | IS ORSR |
| **169** | Funkčná požiadavka | Systémový softvér | Požiadavka na centrálne logovanie / zber logov 2 | Dodávané riešenie musí umožňovať zber logov z každého systému a aplikačného komponentu. Musí zabezpečovať čítanie a spracovanie logových záznamov v zmysle prevodu logu na štandardné logovacie informácie, ktorú sú minimálne: meno servera, meno komponentu, dátum, čas, priorita / úroveň, text. Povinnosťou dodávaného riešenia je zabezpečiť možnosť prekladu všetkých logov minimálne na tento formát. | IS ORSR |
| **170** | Funkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Požiadavka na dohľad systémov a aplikácií 1 | Dodávané riešenie musí byť schopné zbierať, spracovávať a reagovať na udalosti vzniknuté v operačných systémoch, aplikáciách a službách.  Dodávané riešenie musí byť schopné prijímať informácie z ostatných monitorovacích systémov a prípadne aj odosielať vybrané informácie do iných systémov (napr. Systém pre logovanie udalostí). | IS ORSR |
| **171** | Nefunkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Požiadavka na dohľad systémov a aplikácií 2 | Nutnou podmienkou je, aby nástroj na dohľad systémov a aplikácií bol integrovaný so súčasným riešením Zabbix. Na detailné monitorovanie aplikácií a systémov môžu byť použité softvérové riešenia výrobcov použitých produktov bez potreby dodatočných licencií. | IS ORSR |
| **172** | Funkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Požiadavka na dohľad systémov a aplikácií 3 | Dodávané riešenie musí poskytnúť nástroje na automatizované alebo operátorom riadené odstraňovanie prevádzkových incidentov. | IS ORSR |
| **173** | Funkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Požiadavka na monitorovanie výkonu 1 | Monitorovanie výkonu musí umožňovať sledovať a zbierať informácie o výkonnosti jednotlivých komponentov riešenia vrátane aplikácií. | IS ORSR |
| **174** | Funkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Požiadavka na monitorovanie výkonu 2 | Monitorovanie výkonu musí byť schopné porovnávať sledované údaje voči nastaveným limitom a o ich prekročení musí informáciu zobraziť alebo/a zaslať do centrálnej konzoly. | IS ORSR |
| **175** | Funkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Požiadavka na monitorovanie výkonu 3 | Monitorovanie výkonu musí sledované výkonnostné údaje ukladať pre potreby vyhodnocovania a analýzy trendov vyťaženia zdrojov, odhaľovania úzkych miest vo výkonnosti zariadení a aplikácií, prípadne na plánovanie rozširovania zdrojov. | IS ORSR |
| **176** | Funkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Požiadavka na monitoring služieb 1 | Monitoring služieb musí umožňovať sledovanie stavu komplexných služieb, ktoré pozostávajú z viacerých aplikácií, infraštruktúrnych služieb a zariadení. | IS ORSR |
| **177** | Funkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Požiadavka na monitoring služieb 2 | Monitoring služieb musí byť schopný zobraziť stav služby a jej podslužieb až na úroveň jednotlivých komponentov. | IS ORSR |
| **178** | Funkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Požiadavka na monitoring služieb 3 | Monitoring služieb musí byť schopný zmeny v stave komponentov adekvátne premietnuť do stavu služieb a podslužieb. | IS ORSR |
| **179** | Funkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Systémové reportovacie služby 1 | Reportovací systém musí poskytnúť štatistiky o stave a dostupnosti sledovaných služieb a aplikácií, ako aj umožňiť zasielanie formou mailových notifikácií. | IS ORSR |
| **180** | Funkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Systémové reportovacie služby 2 | Reportovací systém musí byť schopný vytvárať prevádzkové, štatistické, analytické a manažérske reporty, ako aj umožňiť zasielanie formou mailových notifikácií. | IS ORSR |
| **181** | Funkčná požiadavka | Monitorovanie a dohľad | Systémové reportovacie služby 3 | Výstupy z reportovacieho systému musia byť prístupné online cez web rozhranie, s možnosťou exportovania do strojovo čitateľného formátu. | IS ORSR |
| **182** | Technicka požiadavka | Zálohovanie | Požiadavka na zálohovaciu platformu | Vládny cloud zabezpečuje pravidelné zálohovanie na úrovni virtuálnych serverov.  Dodávané riešenie musí obsahovať systém na zálohovanie všetkých dát (údajov obchodného registra, údaje zbierky listín, údaje registra diskvalifikácií) a ich správu, vrátane časovania záloh a odmazávania nepotrebných záloh. Dodávané riešenie musí obsahovať systém na zálohovanie súborov centrálnych nástrojov, vrátane časovania záloh a odmazávania nepotrebných záloh. Pri splnení požiadaviek v predošlých kapitolách bude možné zvyšné komponenty nanovo automatizovane rozdistribuovať a nasadiť. Záloha bude na diskový priestor poskytnutý Vládnym cloudom. Dodávané riešenie musí obsahovať procedúry na zálohovanie a obnovu. Parametre RPO a RTO budú upresnené pri realizácii. | IS ORSR |
| **183** | Nefunkčná požiadavka | Zálohovanie | Požiadavka na hardening operačných systémov | Dodávané riešenie musí byť prevádzkované na operačných systémoch, ktoré prešli hardeningom. Konkrétne kroky hardeningu a ich implementáciu musí zrealizovať po schválení Zhotoviteľ. | IS ORSR |
| **184** | Funkčná požiadavka | Zálohovanie | Požiadavka na identifikáciu zraniteľností | Dodávané riešenie musí na serveroch poskytovať riešenie pre odhaľovanie a klasifikáciu zraniteľností podľa štandardu Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3). Výsledky bezpečnostných kontrol musia byť uchovávané centralizovane. Musí byť možné vytvorenie monitorovacích reportov o aktuálnych hrozbách. Riešenie musí pre každú identifikovanú hrozbu poskytnúť aj návod na jej odstránenie. | IS ORSR |
| **185** | Nefunkčná požiadavka | Zálohovanie | Procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu | Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora | IS ORSR |
| **186** | Nefunkčná požiadavka | funkcie IS ORSR pre spracovanie | Minimalizácia potreby použitia papiera | Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | IS ORSR |
| **187** | Nefunkčná požiadavka | Jednoduchosť zmeny | Flexibilná štruktúra údajov | Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra údajov, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov | IS ORSR |
| **188** | Nefunkčná požiadavka | Jednoduchosť zmeny | Zmeny v údajoch | Údaje ORSR sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné v závislosti od procesov okamžite, nasledujúci deň, alebo s odloženou účinnosťou. | IS ORSR |
| **189** | Nefunkčná požiadavka | Súbežnosť | Súbežný prístup k údajom | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále a zároveň, si táto situácia vynúti úlohy analýzy výkonu a zablokovanie riešenia počas návrhu | IS ORSR |
| **190** | Nefunkčná požiadavka | Bezpečnosť | Osobitné bezpečnostné prvky | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému. | IS ORSR |
| **191** | Funkčná požiadavka | Bezpečnosť | Požiadavka na dvojfaktorovú autentifikáciu | Požaduje sa implementácia zabezpečenia prístup k neverejným rozhraniam OR SR aj pomocou overenia dvojfaktorovej autentizácie pracovníka. | IS ORSR |
| **192** | Nefunkčná požiadavka | Architektúra systému | Architektúra systému | Architektúra systému musí byť centralizovaná - v prípade identifikovanej potreby sa údaje pripravujú a automaticky prenášajú na spracovanie do iných počítačov (napr. pre účely analýz). | IS ORSR |
| **193** | Nefunkčná požiadavka | Špeciálne znalosti a zručnosti používateľov | Školenia | Existujú formálne špecifické požiadavky na školenie používateľov a aplikácia musí byť navrhnutá na podporu používateľov s rôznymi úrovňami školenia. | IS ORSR |
| **194** | Nefunkčná požiadavka | Výkonnosť | Čas odozvy | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Výkonnostné požiadavky sú dostatočne obmedzujúce na to, aby sa pri ich návrhu vyžadovali úlohy spojené s analýzou výkonu. | IS ORSR |
| **195** | Nefunkčná požiadavka | Používateľnosť | Efektivita koncového používateľa | Aplikácia bude rešpektovať nasledovné princípy: - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované menu, wizardy a pod.) - Online pomoc a dokumentácia. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov.  - Viacjazyčná podpora | IS ORSR |
| **196** | Nefunkčná požiadavka | Architektúra systému | Komplexnosť interného spracovania | Systém musí zabezpečiť : - starostlivú kontrolu zadaných údajov a vykonaných procesov - spracovanie výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. | IS ORSR |
| **197** | Nefunkčná požiadavka | Inštalácia | Jednoduchosť inštalácie | Systém musí byť navrhnutý tak aby jeho inštalácia a inicializácia prebehla v maximálne možnej automatizovanej forme (využitie kontajnerizácie) | IS OR SR |

Návrh riešenia IS OR SR musí rešpektovať nasledovné architektonické princípy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Princípy** | **Popis architektonického princípu** |
| Orientácia na klienta | Verejná správa aktívne pracuje so skupinami klientov s cieľom vytvoriť také služby, ktoré sú klientmi vyžadované alebo preferované, a sú pre klienta jednoducho použiteľné. Verejná správa vzdeláva klientov svojich služieb o tom, aké služby sú vytvorené, ako sa používajú.  Za klientov sú považovaní občania, podnikatelia ale i úradníci, ktorí sa službám venujú. |
| Zodpovednosť a správa služieb | Každá služba, či už jednoduchá alebo komplexná musí mať jasne definovaného správcu, ktorý zodpovedá za jej poskytovanie, rozvoj a údržbu. |
| Orientácia na služby | Architektúra verejnej správy je založená na definícii služieb, ktoré odrážajú procesy reálneho sveta. To znamená, že akákoľvek vrstva architektúry verejnej správy (vrstva procesov, IS, technológií) komunikuje s okolitým svetom prostredníctvom služieb[1], ktoré sú konzumované prostredníctvom rôznych kanálov (rozhraní). Zámerom je podporiť digitálnu transformáciu verejnej správy, ktoré bude poskytovať používateľsky prívetivé elektronické služby ako štandard, a to aj pre cezhraničné vybavovanie životných situácií. |
| Proaktivita | Verejná správa ponúkne všade tam, kde je to možné, poskytovanie takých služieb, ktoré používateľ v danom okamihu potrebuje, prípadne ich bude vykonávať z vlastnej iniciatívy s možnosťou odmietnutia toho postupu zo strany používateľa. |
| Jednoduchá navigácia | Používatelia jednoducho nájdu požadovanú službu, ktorú následne môžu jednoduchým spôsobom použiť. |
| Prístupnosť | Služba je ľahko prístupná pre každého občana Európskej únie, aj zdravotne, sociálne, či inak znevýhodneného používateľa. Poskytovatelia služieb musia prispôsobiť ich prístupnosť k preferovaným metódam používateľa. Ide teda aj o výber komunikačných kanálov, času, kedy je kontakt možný a používateľskú prívetivosť metód komunikácie. |
| Uniformita | Z pohľadu používateľa je obsluha používateľa cez akýkoľvek kanál jednotná a používa štandardné postupy a riešenia. |
| Služby ako situácie | Používateľom sú ponúkané služby ako súčasť riešenia ich životných situácií |
| Okamžité vybavenie | Všade tam, kde je to možné, alebo kde to bude možné po úprave legislatívy, budú poskytované samoobslužné online služby, v rámci ktorých sú podania vybavované okamžite. V ostatných prípadoch, keď je nevyhnutná akcia zamestnanca verejnej správy, sú podania vybavované v čo najkratšom možnom čase. |
| Transparentný prístup k službám | Používatelia majú pri používaní elektronických služieb prístup ku všetkým relevantným informáciám s výnimkou tých, ktorých sprístupňovanie je zo zákona obmedzené alebo zamietnuté. Pred, počas a po poskytnutí služby poskytovateľ informuje používateľa o postupe riešenia, o maximálnom čase jej vybavenia, použitých informáciách a výsledku. V prípade, že ide o službu komplexnú (to je pozostávajúcu z viacerých nadväzujúcich aktivít) a je to relevantné, je klient informovaný o zmene stavu jeho požiadavky (to znamená, že počas vybavovania jeho požiadavky vie zistiť, v akom stave sa práve nachádza). |
| Jeden krát a dosť | Pri interakcii s verejnou správou bude verejná správa od žiadateľa vyžadovať len údaje, ktoré sú nové a verejná správa nimi ešte nedisponuje. Tento princíp bude platiť na úrovni celej Európskej únie a bude zabezpečovaný pomocou platformy dátovej integrácie. Zároveň bude umožnené elektronické zdieľanie rozhodnutí, ktoré vydala verejná správa. |
| Kvalita a spoľahlivosť | Používatelia sa môžu spoľahnúť, že poskytovateľ služieb bude garantovať kvalitu, dostupnosť a spoľahlivosť služieb. Napríklad akákoľvek poskytnutá informácia musí byť správna, autentická, aktuálna a úplná. |
| Spätná väzba | Používatelia môžu poskytnúť spätnú väzbu o službe, nahlásiť chyby, navrhovať zlepšenia a podobne. Poskytovateľ služieb môže použiť tento vstup pre zlepšenie kvality služby. Týmto spôsobom majú používatelia možnosť konštruktívne presadzovať svoje záujmy. |
| Participácia | Verejná správa v procese informatizácie verejnej správy aktívne spolupracuje s verejnosťou. |
| Transparentné rozhodovanie | Verejná správa v procese informatizácie transparentne a včas informuje o budúcich zámeroch a aktívne žiada o vstupy verejnosti. |
| Efektívnosť a pridaná hodnota | Informatizácia verejnej správy sleduje najvyššiu hodnotu za peniaze a prebieha na základe kontinuálneho vyhodnocovania nákladov a prínosov. |
| Proaktivita | Verejná správa ponúkne všade tam, kde je to možné, poskytovanie takých služieb, ktoré používateľ v danom okamihu potrebuje, prípadne ich bude vykonávať z vlastnej iniciatívy s možnosťou odmietnutia toho postupu zo strany používateľa. |
| Vládny cloud prednostne | Informačné systémy a technológie, ktoré sú v rámci verejnej správy rozvíjané alebo modifikované, musia byť posúdené v kooperácii s poskytovateľmi cloudových služieb v zmysle ich nasadenia do vládneho cloudu. |
| Otvorené API | Aplikačné rozhrania elektronických služieb sú verejné pre dôveryhodné aplikácie tretích strán.  Aplikačné rozhrania v informačných systémov sú budované spôsobom umožňujúcim ich použitie komukoľvek (po splnení určených podmienok).  Špecificky všetky služby informačných systémov, ktoré sú dostupné grafickým rozhraním majú byť dostupné aj otvoreným aplikačným rozhraním. |
| Modulárnosť | Aplikácie IKT sú členené na menšie samostatné časti, ktoré sú prepojené dobre definovanými rozhraniami s cieľom zvýšiť flexibilitu riešení. |
| Bezpečnosť údajov | Bezpečnosť údajov je zabezpečená primeranými technickými a organizačnými opatreniami, napr. údaje sú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov), pričom sú dostupné v požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov). Súčasne bude zabezpečená opatreniami a technickými riešeniami navrhnutými v súlade s Bezpečnostným projektom. |

**Popis ukážkového biznis procesu spracovania**

Nasledujúca časť prílohy obsahuje informácie potrebné pre adekvátny odhad prácnosti biznis procesov a aplikačných funkcií a nadväzuje na požiadavku pre aplikačné funkcie pre konania vo veciach obchodného registra.

**Ukážka procesu spracovania agendy RE**

Ukážkový proces popisuje súčasné aktivity od príjmu podania po jeho vybavenie, pričom popisuje aj časti, ktoré sú plne automatizované prostredníctvom BPM. Proces je uvedený za účelom získania prehľadu o komplexnosti celého procesu spracovania a slúži pre účely ocenenia prácnosti implementácie obdobných procesov.

Naopak niektoré možnosti sú z popisu zámerne vynechané (napríklad možnosť postúpenia spisu na iný súd, prípade priradenie návrhu inému pracovníkovi), aby sa nestratila prehľadnosť, ale aj z dôvodu, že v prípade nového IS OR SR tieto organizačné možnosti budú riešené iným spôsobom.

Preto je potrebné tento popis vnímať len ako ukážkový a nie referenčný.



**BP1 - Príjem elektronického podania**

Proces popisuje aktivity, ktoré sa vykonajú automatizovane predtým ako pracovník súdu vôbec uvidí návrh v IS CORWIN. Navrhovateľ je informovaný o procese príjmu prostredníctvom zasielania informačných správ do jeho elektronickej schránky (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.). Aktivity sú v súčasnosti riadené pomocou BPM platformy IS CORWIN.

Pre účely ocenenia prácnosti implementácie, je potrebné predpokladať, že v prípade nového IS OR SR sa dramaticky nezmení charakter aktivít a v nejakej podobe budú vyžadované aj v novom riešení, avšak je možné, že niektoré z nich budú vykonávané prostredníctvom rezortnej vrstvy biznis logiky a to hlavne z dôvodu štandardizácie postupov spracovania elektronickej komunikácie na rezortnej úrovni.



***Popis procesu***

**1. Výber podania zo schránky súdu**

Elektronické podania sú doručované do elektronických komunikačných schránok jednotlivých súdov. Zo pomoci rezortných komponentov (eBox) sú podania vybrané zo schránok a distribuované na ďalšie spracovanie.

**2. Priradenie čísla podania**

Za pomoci rezortných komponentov je jednotlivým podaniam priradené identifikačné číslo. Ide o poradové číslo v danom roku (napr. 28/2018), pričom číslo určuje rezortný komponent (eBox).

**3. Paralelné spracovanie platieb**

BPM platforma v paralelných vetvách spracúva kontrolu podania elektronickou podateľňou MSSR a zaplatenie poplatku.

**3.1.1 Spracovanie poplatku**

Systém vytvorí správu o platobných podmienkach, ktorej súčasťou je informácia o účte, na ktorý je potrebné úhradu uskutočniť, spolu s platobnými symbolmi a dátumami splatnosti. Táto správa je zaslaná navrhovateľovi do elektronickej schránky. Následne systém čaká na úhradu, pričom informáciu o úhrade sprostredkuje rezortný informačný systém (Súdny manažment). Systém pred uplytnutím lehoty na úhradu súdneho poplatku zašle upozornenie o blížiacom sa uplynutí lehoty.

**Bol poplatok uhradený?**

Vyhodnotenie informácie o úhrade poplatku.

**3.1.2 Poplatok nebol uhradený**

V prípade, že poplatok nebol riadne uhradený v danej časovej lehote, systém zašle správu o uplynutí lehoty na zaplatenie a proces je ukončený.

**Koniec poplatok**

Ukončenie procesu z dôvodu neuhradenia poplatku.

**3.1.3 Poplatok uhradený**

V prípade, že poplatok bol riadne uhradený proces pokračuje ďalej.

**3.2.1 Kontrola v podateľni**

Za pomoci rezortných komponentov (Elektronická podateľňa MSSR) je podania formálne overené, pričom sa kontrolujú formáty a platnosti elektronických podpisov a formáty súborov elektronického podania a jeho príloh. Pri prijatí podania elektronickou podateľňou systém vytvorí informačnú správu, ktorú zašle navrhovateľovi.

**Bola kontrola úspešná?**

Vyhodnotenie kontroly elektronickou podateľňou.

**3.2.2 Nenastali účinky doručenia**

Ak kontrola elektronickou podateľňou MSSR nebola úspešná (podpisy neboli platné, alebo formáty súborov neboli povolené) systém vytvorí informačnú správu o tom, že nenastali účinky, ktorú doručí do elektronickej schránky navrhovateľa. V tomto okamihu je proces ukončený.

**3.2.3 Koniec účinky doručenia**

Koniec procesu z dôvodu, že nenastali účinky doručenia.

**3.2.3 Kontrola úspešná**

V prípade, že kontrola podania elektronickou podateľňou bola úspešná (elektronické podpisy sú platné a formáty súborov sú povolené), systém vytvorí informačnú správu o overení podania elektronickou podateľňou MSSR. V tomto okamihu sa považuje elektronické doručenie za právoplatné a podanie sa bude ďalej spracúvať.

**4. Pridelenie sudcu a spisového čísla**

Ak bol poplatok uhradený a bola úspešne vykonaná kontrola elektronickou podateľňou MSSR, systém za pomoci rezortného komponentu náhodne pridelí k návrhu sudcu z príslušného súdu. Samotné pridelenie realizuje rezortný IS Súdny manažment. O pridelení sudcu vytvorí systém informačnú správu, ktorú zašle navrhovateľovi do elektronickej schránky. Zároveň sa v tomto momente pridelí návrhu spisové číslo. Spisové číslo prideľuje rovnako rezortný IS Súdny manažment.

**5. Zápis návrhu na spracovanie**

Návrh je zapísaný na spracovanie pomocou používateľskej akcie (prenos údajov z podateľne Súdneho manažmentu). Určenému pracovníkovi sú zobrazené všetky relevantné návrhy s prideleným pracovníkom a spisovým číslom, ktoré je možné "preniesť"/"zapísať" do IS CORWIN pomocou kliknutia "preniesť"/"zapísať" do IS CORWIN. Takto zapísaný návrh je možné ďalej spracovávať.

**6. Koniec**

**Artefakty a správy**

**Potvrdenka o prijatí podania elektronickou podateľňou**

Informačná správa o zaslaní podania na kontrolu elektronickou podateľňou MSSR.

**Potvrdenka o overení podania elektronickou podateľňou**

Informačná správa o overení podania elektronickou podateľňou.

**Správa o platobných podmienkach**

Správa s informáciami potrebnými pre úhradu poplatku.

**Správa o pridelení sudcu a čísla podania podateľňou súdneho manažmentu**

Informačná správa o pridelení sudcu a čísla podania podateľňou súdneho manažmentu.

**Správa o prijatí podania**

Informačná správa o prijatí podania, ktorá sa zasiela odosielateľovi podania.

**Správa o tom, že nenastali účinky doručenia**

Správa o tom, že nenastali účinky doručenia a na podania sa neprihliada.

**Správa o uplynutí lehoty na zaplatenie**

Informácia o uplynutí lehoty na zaplatenie.

**BP2 - Spracovanie návrhu**

Proces popisuje akým spôsobom prebieha spracovanie návrhu, pričom sa sústredí na zachytenie podstaty spracovania, ktorou je vykonanie relevantných kontrol nad údajmi, ktoré sú súčasťou návrhu a vytvorenie výstupných dokumentov. V novom IS OR SR bude požadovaná minimalizácia manuálnych kontrol a ich nahradenie v maximálnej miere automatizovanými kontrolami, pričom je možné predpokladať, že bude zachovaná právomoc pracovníka rozhodnúť sa niektoré z kontrol ignorovať.



***Popis procesu***

**1. Priradenie návrhu na spracovanie**

Vybraný návrh si pracovník priradí na spracovanie/zápis. Systém zmení stav návrhu do stavu "Návrh určený na zápis". V tomto momente je možné návrh spracovávať, inak je k dispozícii len na prezeranie.

**2. Import údajov formulára**

V prípade elektronického podania je možné vykonať import údajov návrhu do konzoly IS CORWIN. V prípade papierových podaní táto možnosť nie k dispozícii (nie sú k dispozícii údaje) a pracovník musí údaje vytvoriť pomocou klienta IS CORWIN.

**3. Kontrola návrhu**

Pracovník súdu/sudca/vyšší súdny úradník vykonáva kontrolu návrhu a hodnotí, či je návrh možné zapísať alebo bude odmietnutý.

Pri kontrole sa kontroluje:

* či elektronické dokumenty podpísala oprávnená osoba
* či elektronické podanie obsahuje všetky predpísané údaje
* či sú priložené všetky potrebné prílohy
* či prílohy spĺňajú predpísané náležitosti

Súčasťou kontrol sú aj automatické kontroly, ktoré je možné spustiť manuálne alebo sa spustia vždy pri výbere akcie pre zápis návrhu. Automatické kontroly sú rozdelené na dve skupiny: blokujúca validácia, informačná validácia, pričom pokiaľ sa naplnia podmienky blokujúcej validácie, nie možné návrh zapísať bez opravy predmetných údajov.

**4. Bude návrh zapísaný?**

Na základe vykonaných kontrol pracovník súdu rozhodne, či je možné návrh zapísať alebo bude odmietnutý.

**4.1.1 Vytvorenie dokumentu pre odmietnutie zápisu**

Ak bude návrh odmietnutý, pokračuje pracovník vytvorením textov odmietnutia. Prostredníctvom používateľského rozhrania špecifikuje a uloží všetky potrebné texty.

**4.1.2 Uloženie dokumentov**

Systém vytvorí prezentačnú verziu dokumentov a pracovník ich uloží do lokálneho úložiska pre následne zaslanie elektronicky alebo poštou.

**4.1.3 Zápis odmietnutia**

Systém zapíše odmietnutie zmenou stavu predmetného návrhu, pričom zašle správu o odmietnutí podania do elektronickej schránky navrhovateľa a ostatných osôb, ktoré sú účastníkmi konania

**4.1.4 Koniec odmietnutie**

Koniec procesu odmietnutím návrhu.

**4.2.1 Vygenerovanie dokumentov**

Ak bude návrh zapísaný, IS CORWIN vytvorí na pozadí potrebné dokumenty (Potvrdenie o zápise).

**4.2.2 Uloženie dokumentov**

Systém vytvorí prezentačnú verziu dokumentov a pracovník ich uloží do lokálneho úložiska pre následne zaslanie elektronicky alebo poštou.

**4.2.3 Zápis návrhu a odoslanie výpisu**

Systém zapíše požadované údaje do obchodného registra a zmení stav predmetného návrhu, pričom zašle informačnú správu o vykonaní zápisu do elektronickej komunikačnej schránky navrhovateľa a ostatných osôb, ktoré sú účastníkmi konania. V tomto momente sú zmeny požadované návrhom súčasťou údajov obchodného registra.

Na druhý deň, po nadobudnutí právoplatnosti zmeny, sa automatizovane zašle elektronický výpis do elektronickej schránky a odošle správa o vybavení podania, ktorá je záverečnou informáciou z celého procesu spracovania.

**4.2.4 Koniec zápis**

Koniec procesu zápisom návrhu.

**Artefakty a správy**

**Správa o odmietnutí podania**

Informačná správa o odmietnutí podania.

**Uznesenie o vykonaní zápisu**

Informačná správa o vykonaní zápisu.

**Správa o vybavení podania**

Informačná správa o vybavení podania.

**BP3 - Expedícia dokumentov**

Doplnkový proces, ktorým sa ilustruje skutočnosť, že v súčasnom stave sa expedícia dokumentov realizuje manuálne a to v aj prípade elektronického doručovania za pomoci rezortného IS Súdny manažment.

Pre účely ocenenia možno predpokladať, že určitá forma papierového doručovania poštou zostane, i keď bude tlak na maximalizáciu doručovania prostredníctvom elektronického kanála, ktorý by mal byť ale plne automatizovaný bez potreby manuálnych úkonov.



***Popis procesu***

**1. Bude doručovanie elektronické?**

Vyhodnotenie spôsobu doručovania.

**1.1.1 Presun dokument do IS SM**

Pracovník nahrá predmetné dokumenty do IS súdny manažment.

**1.1.2 Vyhľadanie schránky adresátov**

Pomocou používateľských rozhraní IS SM vytvorí správu a vyhľadá elektronické schránky adresátov.

**1.1.3 Podpis a odoslanie**

Ak je potrebné elektronické dokumenty podpísať, vytvorí elektronický podpis na predmetných dokumentoch a správu odošle.

**1.2.1 Vytlačenie dokumentov**

Pracovník vytlačí predmetné dokumenty.

**1.2.2 Podpis dokumentov**

Ak je to potrebné, dokumenty podpíše vlastnoručným podpisom.

**1.2.3 Obálkovanie a odoslanie poštou**

Následne dokumenty vloží do obálok a odošle poštou.

**2. Zaznačenie lehoty**

V prípade, že je to potrebné (rozhodnutie má lehotu na podanie námietok), pracovník vyznačí pomocou IS CORWIN lehotu návrhu od dátumu doručenia dokumentov.

**3. Uzavretie návrhu**

V prípade, že neprišla námietka a uplynula lehota na jej podania, pokladá sa rozhodnutie za právoplatné, právoplatnosť sa vyznačí na dokumentoch a návrh sa uzavrie. Navrhovateľovi sa odošle informačná správa o vybavení podania.

**4. Koniec**

**Artefakty a správy**

**Oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu**

Oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu (elektornický alebo papierový dokument).

**Potvrdenie o vykonaní zápisu**

Potvrdenie o vykonaní zápisu (elektornický alebo papierový dokument).

**Správa o vybavení podania**

Informačná správa o vybavení podania.

**Integrácie – interné info****rmačné systémy**

**Prehľad plánovaných integrácií ISVS na ostatné ISVS MS SR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód**  **(z MetaIS)** | **Integrovaný informačný systém MS SR** | **Gestor** | **Rozsah integrácie** |
| isvs\_6099 | IS Centrálny systém súdneho riadenia | MS SR | využitie   služieb plánovaného IS CSSR v rámci činnosti registrových súdov |
| isvs\_255 | Informačný systém súdov - Súdny manažment | MS SR | využitie   služieb súčasného IS CSSR v rámci činnosti registrových súdov v prípade, že v čase realizácie projektu nebude dostupný isvs\_6099 |
| isvs\_10498 | Integračná platforma eBOX | MS SR | pre využitie služieb podpory procesov s elektronickými schránkami |
| isvs\_238 | Informačný systém súdov - Elektronická podateľňa | MS SR | Overovanie platnosti a autorizácia dokumentov |
| isvs\_10502 | Integračná platforma rezortu (IP BAI) | MS SR | Zabezpečenie integrácie |
| isvs\_245 | IS UBÚS | MS SR | pre využitie služieb prístupu k archívu dokumentov |
| isvs\_8267 | Register diskvalifikácií | MS SR | využitie údajov z registra diskvalifikácií v procesoch registrácie obchodných spoločností |
| isvs\_9771 | Informačný systém Obchodného vestníka | MS SR | Zverejňovanie údaje o zapisovaných osobách a uložených listinách |
| isvs\_6376 | Register partnerov verejného sektora | MS SR | získanie informácie o partneroch verejného sektora, oprávnených osobách a konečných užívateľov výhod v aktuálnych a historických údajoch. |
| isvs\_5840 | Informačný systém registra úpadcov | MS SR | Získavanie aktuálnych aj historických údajov z registra |
| isvs\_8474 | Centrálna evidencia exekúcií | MS SR | Získavanie aktuálnych aj historických údajov z evidencie |

**Integrácie – informačné systémy verejnej správy**

**Prehľad integrácii ISVS na nadrezortné centrálne bloky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód ISVS  (z MetaIS)** | **Názov ISVS** | **Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente** | **Aplikačná služba IS ORSR využívajúca AS spoločných modulov** | **Využité aplikačné služby spoločných modulov** |
| isvs\_62 | Ústredný portál verejnej správy | * autentifikačný modul * platobný modul * modul centrálnej elektronickej podateľne * modul elektronických formulárov * modul elektronického doručovania * notifikačný modul * modul procesnej integrácie a integrácie údajov | Využitie Spoločných modulov UPVS (as\_61979) | Autentifikácia používateľa na ÚPVS (BOK) (as\_59698)  Vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ (as\_59630)  Poskytnutie vzorov eformulárov podľa zadaných kritérií pre vyhľadávanie (sluzba\_is\_185)  Centrálne úradné doručovanie (as\_59701)  Realizácia platieb správnych a súdnych poplatkov (as\_59700)  Zasielanie oznámení prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov (sms, email) (as\_59699) |
| isvs\_5836 | Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy | Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy | Konzumácia údajov z CSRÚ (as\_60012)  Poskytnutie údajov z IS Obchodného registra (as\_60013) | Poskytnutie údajov z Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov na synchronizáciu (sluzba\_is\_49253 ) |
| isvs\_9291 | Centr. evidencia e-Rozhodnutí | evidencia oprávnení na získavanie dokumentov a údajov | Využitie Centrálnej evidencie elektronických rozhodnutí (as\_61980) | Sprístupnenie rozhodnutia (as\_57674) |

**Prehľad integračných väzieb medzi ISVS a IS CSRÚ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód ISVS (z MetaIS)** | **Názov (integrovaného) ISVS na IS CSRÚ** |
| [isvs\_420](https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/36337485-ab51-4eee-9405-c95b9a4153d8/cimaster?tab=summarizingCart) | Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ŠÚ SR |
| [isvs\_191](https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/392586f9-9e90-42c6-adab-5fc1214ae8e2/cimaster?tab=summarizingCart) | Register fyzických osôb |
| [iisvs\_192](https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/5456ec43-963d-4ecc-b870-8ae438401fb0/cimaster?tab=summarizingCart) | Register adries |
| isvs\_9819 | Register trestov |

**Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ**

Do IS CSRÚ budú zapisované údaje OR SR:

* pre potreby pre potreby Registra právnických osôb v zmysle účinnej právnej úpravy týkajúcej sa OR SR
* pre potreby služby Moje dáta. Osobné údaje fyzických osôb zapísaných do OR SR budú poskytované až po zápise, zmene zapísaných údajov, po výmaze údajov, prípadne po právoplatnom rozhodnutí.

Detailný návrh poskytovaných údajov bude predmetom projektovej fázy Analýza a dizajn.

**Prehľad plánovaných integrácií ISVS na ostatné ISVS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód**  **(z MetaIS)** | **Integrovaný informačný systém MS SR** |
|  | Dátový sklad MS SR ( PaaS ministerstva financií ) |
| [isvs\_5797](https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/315cf52b-29c0-4f02-ba28-6ab5d856bb41/cimaster?tab=summarizingCart) | Centrálny register zmlúv |
| [isvs\_10621](https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/b7ac73ad-0f5f-43f2-b2fa-c6d21b5bee2c/cimaster?tab=summarizingCart) | Systém finančnej správy |
| isvs\_7238 | Integrácia na register účtovných závierok |
| isvs\_9342 | Modul otvorených údajov - „data.gov.sk" |
| [isvs\_199](https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/ca39e129-5aba-4e41-8f56-ada1cd0f7750/cimaster?tab=summarizingCart) | Informačný systém Živnostenského registra |
| isvs\_5584 | Jednotné kontaktné miesto MV SR |
| isvs\_61 | Integrované obslužné miesto |
|  | Ostatné potrebné integrácie Rôzne (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, ESKN, Notársky centrálny register záložných práv) budú identifikované v rámci projektovej fázy Analýza a dizajn. |

##### Údaje pre migráciu

##### Databáza IS CORWIN

**Zoznam tabuliek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TableName** | **SchemaName** | **RowCounts** | **TotalSpaceMB** |
| Cagenda | dbo | 11 | 32 |
| Cciselniky | dbo | 45 | 16 |
| Cdovod\_vymazu | dbo | 17 | 16 |
| Cdovod\_zrusenia | dbo | 13 | 16 |
| Cdruh\_akcie | dbo | 6 | 16 |
| CExportOperation | Rpo | 5 | 16 |
| Cforma\_akcie | dbo | 3 | 16 |
| Cforma\_platby | dbo | 8 | 16 |
| Cformat\_subor | dbo | 19 | 16 |
| Cfunkcia | dbo | 8 | 16 |
| Cfunkcia\_vypis | dbo | 5 | 16 |
| Cjazyk | dbo | 25 | 16 |
| Ckategoriadokumentu | dbo | 137 | 80 |
| CkategoriaPodania | dbo | 135 | 144 |
| CKiosk\_stav | dbo | 11 | 16 |
| CKiosk\_TypPreukazu | dbo | 5 | 16 |
| Ckraj | dbo | 1318 | 144 |
| Cmena | dbo | 19 | 16 |
| Cobec | dbo | 62273 | 12944 |
| Coddiel | dbo | 10 | 32 |
| Cokres | dbo | 2659 | 328 |
| Cpodoba\_akcie | dbo | 3 | 16 |
| Cpoucenie | dbo | 5 | 32 |
| Cpravna\_forma | dbo | 21 | 48 |
| Cpravna\_forma\_kona | dbo | 21 | 16 |
| Cpredaj | dbo | 3 | 16 |
| Cpredmet\_podnikania | dbo | 715 | 208 |
| Cregister | dbo | 342 | 48 |
| Crozdelovnik | dbo | 10 | 16 |
| Csegment | dbo | 45 | 32 |
| Csluzba | dbo | 10 | 32 |
| Csposob\_vybavenia | dbo | 8 | 16 |
| Cstat | dbo | 1313 | 208 |
| Cstav\_listiny | dbo | 2 | 16 |
| Cstav\_vybavenia | dbo | 8 | 16 |
| Csud | dbo | 12 | 32 |
| Csud\_pracovisko | dbo | 9 | 32 |
| Ctyp\_dokladu | dbo | 3 | 16 |
| Ctyp\_dokumentu | dbo | 11 | 32 |
| Ctyp\_doziadania | dbo | 14 | 16 |
| Ctyp\_chyby | dbo | 32 | 32 |
| Ctyp\_listiny | dbo | 28 | 16 |
| Ctyp\_osoby | dbo | 36 | 32 |
| Ctyp\_oz | dbo | 5 | 16 |
| Ctyp\_pobytu | dbo | 4 | 16 |
| Ctyp\_podania | dbo | 3 | 16 |
| Ctyp\_poplatku | dbo | 3 | 16 |
| Ctyp\_sidla | dbo | 8 | 16 |
| Ctyp\_vazby | dbo | 11 | 16 |
| Ctyp\_vkladu | dbo | 4 | 16 |
| Ctyp\_vyberu | dbo | 6 | 32 |
| Ctyp\_zmeny | dbo | 17 | 32 |
| Cvznik\_zanik | dbo | 8 | 16 |
| Export | Rpo | 311874 | 38512 |
| geRozhodnutiaCorwin | dbo | 121535 | 429896 |
| PODATELNA\_CORWIN | dbo | 169 | 1656 |
| subjekt\_vyber\_batch | dbo | 334 | 64 |
| subjekt\_vyber\_time\_log | dbo | 3935 | 544 |
| Takcia | dbo | 44687 | 24120 |
| Tclensky\_vklad | dbo | 6599 | 3936 |
| Tcorwin\_log | dbo | 26093 | 9280 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | dbo | 155722 | 78360 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | dbo | 126 | 272 |
| TDavka | Rfo | 21 | 16 |
| Tdoziadanie | dbo | 4928367 | 3510960 |
| Tico | dbo | 430401 | 243646 |
| Timanie | dbo | 1169253 | 461240 |
| TKioskSpis | dbo | 0 | 0 |
| TKioskVybranaListina | dbo | 0 | 0 |
| TKioskZiadatel | dbo | 0 | 0 |
| TKioskZiadost | dbo | 0 | 0 |
| Tkonanie | dbo | 593747 | 379320 |
| Tkonanie\_hlavicka | dbo | 557378 | 188056 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | dbo | 30538 | 18488 |
| Tobchodne\_meno | dbo | 653112 | 439744 |
| Torganizacna\_zlozka | dbo | 5858 | 4512 |
| Torganizacna\_zlozka\_vazby | dbo | 73 | 80 |
| Tosoba | dbo | 5155676 | 6987904 |
| Tosoba\_vazby | dbo | 783065 | 2351088 |
| Tosoba\_vklady | dbo | 1556173 | 373056 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo | 337007 | 86176 |
| Tparameter\_init | dbo | 31 | 48 |
| Tpodanie | dbo | 4370175 | 1056896 |
| Tpodanie\_dokument | dbo | 4955435 | 659240 |
| Tpodanie\_spracovanie | dbo | 4955091 | 539912 |
| Tpodanie\_subor | dbo | 4955435 | 892064 |
| Tpoplatky | dbo | 3205835 | 1364400 |
| Tpoplatky\_d | dbo | 1638 | 168 |
| Tpoplatky\_k | dbo | 1391 | 168 |
| Tpoplatky\_p | dbo | 2485 | 244 |
| Tporadie | dbo | 6075263 | 826968 |
| Tporadie\_p | dbo | 17596504 | 2525824 |
| Tpravna\_forma | dbo | 435586 | 122464 |
| Tpravna\_skut\_text | dbo | 743318 | 575096 |
| Tpredaj | dbo | 1876 | 2312 |
| Tpridelene\_ico | dbo | 5219 | 624 |
| Tsidlo | dbo | 6124449 | 6598928 |
| Tskupina | dbo | 187 | 64 |
| Tskupina\_uzivatel | dbo | 177 | 80 |
| Tsubjekt | dbo | 515110 | 84112 |
| Tsubjekt\_odstupenie | dbo | 45628 | 21688 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | dbo | 5579740 | 2417504 |
| Tsubjekt\_spis | dbo | 4736 | 2536 |
| Tsubjekt\_vazby | dbo | 51650 | 8856 |
| TupdateLog | dbo | 0 | 0 |
| Tuzivatel | dbo | 2864 | 944 |
| Tuzivatel\_domena | dbo | 1100 | 504 |
| Tuzivatel\_osobne | dbo | 2946 | 1656 |
| Tvestnik | dbo | 3297 | 704 |
| Tvklady | dbo | 1493561 | 649376 |
| Tvymaz | dbo | 87431 | 42352 |
| Tvznik\_zanik | dbo | 33941 | 10592 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | dbo | 13904 | 12880 |
| Tzapis | dbo | 433244 | 179272 |
| Tzbl | dbo | 7190431 | 11491184 |
| Tzbl\_jazyk | dbo | 6254110 | 658816 |
| Tzmena | dbo | 2101168 | 4576904 |
| Tzmena\_historia | dbo | 12534370 | 11834208 |
| Tzmena\_historia\_data | dbo | 3157 | 3542400 |
| Tzmena\_poznamka | dbo | 6428126 | 747152 |
| Tzmena\_text | dbo | 689909 | 615976 |
| Tzmena\_vazby | dbo | 306175 | 69400 |
| Tzverejnenia | dbo | 3295759 | 627432 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | dbo | 5589314 | 1081664 |

**Zoznam stĺpcov jednotlivých tabuliek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TableName** | **ColumnName** | **DataType** | **length** | **PrimaryKey** |
| Cagenda | agenda\_id | int | 4 | 1 |
| Cagenda | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cagenda | znacka | varchar | 8000 | 0 |
| Cagenda | agenda\_typ | bit | 1 | 0 |
| Cagenda | namietka\_typ | bit | 1 | 0 |
| Cagenda | sankcia\_typ | bit | 1 | 0 |
| Cagenda | agenda | varchar | 8000 | 0 |
| Cagenda | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cagenda | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cagenda | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cciselniky | ciselniky\_id | int | 4 | 1 |
| Cciselniky | ciselniky | varchar | 8000 | 0 |
| Cciselniky | ciselniky\_dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cciselniky | znacka | varchar | 8000 | 0 |
| Cciselniky | administrovatelny | bit | 1 | 0 |
| Cciselniky | sposob\_zobrazenia | int | 4 | 0 |
| Cciselniky | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cdovod\_vymazu | dovod\_vymazu\_id | int | 4 | 1 |
| Cdovod\_vymazu | dovod\_vymazu | varchar | 8000 | 0 |
| Cdovod\_vymazu | dovod\_vymazu\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Cdovod\_vymazu | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cdovod\_vymazu | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cdovod\_vymazu | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cdovod\_zrusenia | dovod\_zrusenia\_id | int | 4 | 1 |
| Cdovod\_zrusenia | dovod\_zrusenia | varchar | 8000 | 0 |
| Cdovod\_zrusenia | dovod\_zrusenia\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Cdovod\_zrusenia | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cdovod\_zrusenia | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cdovod\_zrusenia | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cdruh\_akcie | druh\_akcie\_id | int | 4 | 1 |
| Cdruh\_akcie | druh\_akcie | varchar | 8000 | 0 |
| Cdruh\_akcie | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cdruh\_akcie | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cdruh\_akcie | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| CExportOperation | Id | int | 4 | 1 |
| CExportOperation | Name | varchar | 8000 | 0 |
| Cforma\_akcie | forma\_akcie\_id | int | 4 | 1 |
| Cforma\_akcie | forma\_akcie | varchar | 8000 | 0 |
| Cforma\_akcie | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cforma\_akcie | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cforma\_akcie | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cforma\_platby | forma\_platby\_id | int | 4 | 1 |
| Cforma\_platby | forma\_platby | varchar | 8000 | 0 |
| Cforma\_platby | znacka | char | 8000 | 0 |
| Cforma\_platby | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cforma\_platby | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cforma\_platby | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cforma\_platby | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cformat\_subor | format\_subor\_id | int | 4 | 1 |
| Cformat\_subor | format\_subor | varchar | 8000 | 0 |
| Cformat\_subor | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cformat\_subor | content\_type | varchar | 8000 | 0 |
| Cformat\_subor | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cformat\_subor | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cformat\_subor | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cfunkcia | funkcia\_id | int | 4 | 1 |
| Cfunkcia | funkcia | varchar | 8000 | 0 |
| Cfunkcia | popis | varchar | 8000 | 0 |
| Cfunkcia | typ\_funkcie | int | 4 | 0 |
| Cfunkcia | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cfunkcia | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cfunkcia | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cfunkcia\_vypis | funkcia\_vypis\_id | int | 4 | 1 |
| Cfunkcia\_vypis | funkcia\_vypis | varchar | 8000 | 0 |
| Cfunkcia\_vypis | popis | varchar | 8000 | 0 |
| Cfunkcia\_vypis | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cfunkcia\_vypis | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cfunkcia\_vypis | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cjazyk | jazyk\_id | int | 4 | 1 |
| Cjazyk | jazyk | varchar | 8000 | 0 |
| Cjazyk | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cjazyk | jazyk\_zobraz | varchar | 8000 | 0 |
| Cjazyk | jazyk\_anglicky | varchar | 8000 | 0 |
| Cjazyk | jazyk\_skupina | varchar | 8000 | 0 |
| Cjazyk | jazyk\_export\_ov | varchar | 8000 | 0 |
| Cjazyk | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Cjazyk | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cjazyk | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cjazyk | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | kategoriadokumentu\_id | int | 4 | 1 |
| Ckategoriadokumentu | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | typ\_dokumentu\_id | int | 4 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | kategoriadokumentu | varchar | 8000 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | popis | varchar | 8000 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| CkategoriaPodania | kategoriapodania\_id | int | 4 | 1 |
| CkategoriaPodania | kategoriapodania | varchar | 8000 | 0 |
| CkategoriaPodania | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| CkategoriaPodania | kod | varchar | 8000 | 0 |
| CkategoriaPodania | popis | varchar | 8000 | 0 |
| CkategoriaPodania | pravna\_forma\_id | int | 4 | 0 |
| CkategoriaPodania | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 0 |
| CkategoriaPodania | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| CkategoriaPodania | sluzba\_id | int | 4 | 0 |
| CkategoriaPodania | typ\_podania\_id | int | 4 | 0 |
| CkategoriaPodania | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| CkategoriaPodania | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| CkategoriaPodania | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| CKiosk\_stav | Id | int | 4 | 1 |
| CKiosk\_stav | Enum | varchar | 8000 | 0 |
| CKiosk\_stav | Text | varchar | 8000 | 0 |
| CKiosk\_TypPreukazu | Id | int | 4 | 1 |
| CKiosk\_TypPreukazu | Enum | varchar | 8000 | 0 |
| CKiosk\_TypPreukazu | Text | varchar | 8000 | 0 |
| Ckraj | kraj\_id | int | 4 | 1 |
| Ckraj | znacka | char | 8000 | 0 |
| Ckraj | nazov\_slovensky | varchar | 8000 | 0 |
| Ckraj | nazov\_slov\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Ckraj | nazov\_anglicky | varchar | 8000 | 0 |
| Ckraj | nazov\_angl\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Ckraj | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ckraj | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ckraj | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ckraj | Je\_statistika | bit | 1 | 0 |
| Cmena | mena\_id | int | 4 | 1 |
| Cmena | mena | varchar | 8000 | 0 |
| Cmena | znacka | char | 8000 | 0 |
| Cmena | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cmena | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cmena | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cmena | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cmena | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Cobec | okres\_id | int | 4 | 0 |
| Cobec | stat\_id | int | 4 | 0 |
| Cobec | nazov\_slovensky | nvarchar | 8000 | 0 |
| Cobec | nazov\_slovensky | sysname | 256 | 0 |
| Cobec | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cobec | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cobec | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cobec | konvert\_nazov\_slovensky | varchar | 8000 | 0 |
| Cobec | obec\_id | int | 4 | 1 |
| Cobec | Je\_statistika | bit | 1 | 0 |
| Cobec | nazov\_obec\_okres | varchar | 8000 | 0 |
| Cobec | Kod\_polozky | varchar | 8000 | 0 |
| Cobec | Kod\_polozky\_25 | varchar | 8000 | 0 |
| Coddiel | oddiel\_id | int | 4 | 1 |
| Coddiel | znacka | varchar | 8000 | 0 |
| Coddiel | oddiel | varchar | 8000 | 0 |
| Coddiel | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Coddiel | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Coddiel | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Coddiel | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cokres | okres\_id | int | 4 | 1 |
| Cokres | kraj\_id | int | 4 | 0 |
| Cokres | znacka | char | 8000 | 0 |
| Cokres | nazov\_slovensky | varchar | 8000 | 0 |
| Cokres | nazov\_slov\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Cokres | nazov\_anglicky | varchar | 8000 | 0 |
| Cokres | nazov\_angl\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Cokres | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cokres | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cokres | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cokres | Je\_statistika | bit | 1 | 0 |
| Cpodoba\_akcie | podoba\_akcie\_id | int | 4 | 1 |
| Cpodoba\_akcie | podoba\_akcie | varchar | 8000 | 0 |
| Cpodoba\_akcie | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cpodoba\_akcie | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cpodoba\_akcie | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cpoucenie | poucenie\_id | int | 4 | 1 |
| Cpoucenie | popis | varchar | 8000 | 0 |
| Cpoucenie | poucenie | varchar | 8000 | 0 |
| Cpoucenie | poucenie\_typ | int | 4 | 0 |
| Cpoucenie | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cpoucenie | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cpoucenie | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cpravna\_forma | pravna\_forma\_id | int | 4 | 1 |
| Cpravna\_forma | oddiel\_id | int | 4 | 0 |
| Cpravna\_forma | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | povolena\_zpf | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | pravna\_forma | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | nazov\_slovensky | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | nazov\_slov\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | nazov\_anglicky | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | nazov\_angl\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cpravna\_forma | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cpravna\_forma | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cpravna\_forma\_kona | pravna\_forma\_kona\_id | int | 4 | 1 |
| Cpravna\_forma\_kona | pravna\_forma\_kona | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma\_kona | pravna\_forma | char | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma\_kona | statutar | int | 4 | 0 |
| Cpravna\_forma\_kona | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cpravna\_forma\_kona | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cpravna\_forma\_kona | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cpredaj | predaj\_id | int | 4 | 1 |
| Cpredaj | predaj | varchar | 8000 | 0 |
| Cpredaj | predaj\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Cpredaj | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cpredaj | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Cpredaj | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cpredaj | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cpredaj | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cpredmet\_podnikania | predmet\_podnikania\_id | int | 4 | 1 |
| Cpredmet\_podnikania | znacka | char | 8000 | 0 |
| Cpredmet\_podnikania | nazov\_slovensky | varchar | 8000 | 0 |
| Cpredmet\_podnikania | nazov\_slov\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Cpredmet\_podnikania | nazov\_anglicky | varchar | 8000 | 0 |
| Cpredmet\_podnikania | nazov\_angl\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Cpredmet\_podnikania | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cpredmet\_podnikania | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cpredmet\_podnikania | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cregister | register\_id | int | 4 | 1 |
| Cregister | country | varchar | 8000 | 0 |
| Cregister | country\_name | varchar | 8000 | 0 |
| Cregister | name | nvarchar | 8000 | 0 |
| Cregister | name | sysname | 256 | 0 |
| Cregister | code | varchar | 8000 | 0 |
| Cregister | url | varchar | 8000 | 0 |
| Cregister | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cregister | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Crozdelovnik | rozdelovnik\_id | int | 4 | 1 |
| Crozdelovnik | adresat | varchar | 8000 | 0 |
| Crozdelovnik | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Crozdelovnik | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Crozdelovnik | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Csegment | SEGMENT\_ID | char | 8000 | 1 |
| Csegment | SEGMENT\_POPIS | char | 8000 | 0 |
| Csegment | SEGMENT\_LOC\_UPD | char | 8000 | 0 |
| Csegment | SEGMENT\_TYP | char | 8000 | 0 |
| Csegment | Platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Csegment | Platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Csegment | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Csluzba | sluzba\_id | int | 4 | 1 |
| Csluzba | sluzba | varchar | 8000 | 0 |
| Csluzba | aktivna | bit | 1 | 0 |
| Csluzba | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Csluzba | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Csluzba | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Csluzba | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Csposob\_vybavenia | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 1 |
| Csposob\_vybavenia | sposob\_vybavenia | varchar | 8000 | 0 |
| Csposob\_vybavenia | sposob\_vybavenia\_typ | char | 8000 | 0 |
| Csposob\_vybavenia | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Csposob\_vybavenia | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Csposob\_vybavenia | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cstat | stat\_id | int | 4 | 1 |
| Cstat | znacka | char | 8000 | 0 |
| Cstat | nazov\_slovensky | nvarchar | 8000 | 0 |
| Cstat | nazov\_slovensky | sysname | 256 | 0 |
| Cstat | nazov\_slov\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Cstat | nazov\_anglicky | varchar | 8000 | 0 |
| Cstat | nazov\_angl\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Cstat | Je\_statistika | bit | 1 | 0 |
| Cstat | Je\_default | bit | 1 | 0 |
| Cstat | Kod\_polozky | varchar | 8000 | 0 |
| Cstat | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cstat | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cstat | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cstav\_listiny | stav\_listiny\_id | int | 4 | 1 |
| Cstav\_listiny | stav\_listiny | varchar | 8000 | 0 |
| Cstav\_listiny | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cstav\_listiny | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cstav\_listiny | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cstav\_vybavenia | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 1 |
| Cstav\_vybavenia | stav\_vybavenia | varchar | 8000 | 0 |
| Cstav\_vybavenia | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cstav\_vybavenia | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cstav\_vybavenia | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Csud | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Csud | znacka | char | 8000 | 0 |
| Csud | sud | varchar | 8000 | 0 |
| Csud | typ\_pracoviska | char | 8000 | 0 |
| Csud | kraj\_id | int | 4 | 0 |
| Csud | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Csud | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Csud | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Csud | poradie | int | 4 | 0 |
| Csud | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Csud\_pracovisko | sud\_pracovisko\_id | int | 4 | 1 |
| Csud\_pracovisko | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Csud\_pracovisko | sud\_pracovisko | varchar | 8000 | 0 |
| Csud\_pracovisko | ulica | varchar | 8000 | 0 |
| Csud\_pracovisko | cislo | varchar | 8000 | 0 |
| Csud\_pracovisko | obec | varchar | 8000 | 0 |
| Csud\_pracovisko | psc | varchar | 8000 | 0 |
| Csud\_pracovisko | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Csud\_pracovisko | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Csud\_pracovisko | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_dokladu | typ\_dokladu\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_dokladu | typ\_dokladu | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_dokladu | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_dokladu | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | typ\_dokumentu\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_dokumentu | typ\_dokumentu | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_doziadania | typ\_doziadania\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_doziadania | typ\_doziadania | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_doziadania | Platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_doziadania | Platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_doziadania | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_chyby | typ\_chyby\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_chyby | typ\_vyberu\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_chyby | popis\_chyby | char | 8000 | 0 |
| Ctyp\_chyby | maska | bigint | 8 | 0 |
| Ctyp\_chyby | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_chyby | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_chyby | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_listiny | Typ\_listiny\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_listiny | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_listiny | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_listiny | Typ\_listiny | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_listiny | typ\_listiny\_zobraz | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_listiny | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_listiny | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_listiny | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_osoby | typ\_osoby\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_osoby | typ\_osoby | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_osoby | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_osoby | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_osoby | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_osoby | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_osoby | typ\_osoby\_zobraz | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_osoby | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_oz | typ\_oz\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_oz | typ\_oz | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_oz | typ\_oz\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_oz | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_oz | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_oz | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_oz | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_oz | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_pobytu | typ\_pobytu\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_pobytu | typ\_pobytu | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_pobytu | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_pobytu | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_pobytu | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_podania | typ\_podania\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_podania | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_podania | typ\_podania | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_podania | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_podania | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_podania | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_poplatku | typ\_poplatku\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_poplatku | znacka | char | 8000 | 0 |
| Ctyp\_poplatku | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_poplatku | typ\_poplatku | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_poplatku | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_poplatku | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_poplatku | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_poplatku | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_sidla | typ\_sidla\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_sidla | typ\_sidla | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_sidla | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_sidla | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_sidla | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_sidla | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_vazby | typ\_vazby\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_vazby | typ\_vazby | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_vazby | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_vazby | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_vazby | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_vkladu | typ\_vkladu\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_vkladu | typ\_vkladu | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_vkladu | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_vkladu | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_vkladu | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_vyberu | typ\_vyberu\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_vyberu | popis\_vyberu | char | 8000 | 0 |
| Ctyp\_vyberu | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_vyberu | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_vyberu | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_zmeny | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | typ\_zmeny | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | agenda | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cvznik\_zanik | vznik\_zanik\_id | int | 4 | 1 |
| Cvznik\_zanik | vznik\_zanik | varchar | 8000 | 0 |
| Cvznik\_zanik | vznik\_zanik\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Cvznik\_zanik | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cvznik\_zanik | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Cvznik\_zanik | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cvznik\_zanik | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cvznik\_zanik | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Export | Id | bigint | 8 | 1 |
| Export | SudId | int | 4 | 0 |
| Export | SubjektId | bigint | 8 | 0 |
| Export | ZmenaId | bigint | 8 | 0 |
| Export | CreationDate | datetime2 | 8 | 0 |
| Export | Operation | int | 4 | 0 |
| Export | ResultCode | int | 4 | 0 |
| Export | ResultReason | nvarchar | 8000 | 0 |
| Export | ResultReason | sysname | 256 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_id | numeric | 17 | 1 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_DatumZ | datetime | 8 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_SudID | int | 4 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_SpisZnacka | char | 8000 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_DatumRozh | datetime | 8 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_Typ | char | 8000 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_Hlavicka | varchar | 8000 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_Rozhodnutie | varchar | 8000 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_Odovodnenie | varchar | 8000 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_Poucenie | varchar | 8000 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_DatumPrav | datetime | 8 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_DatumVyk | datetime | 8 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_Vydal | varchar | 8000 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_Vytvoril | varchar | 8000 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_DatumS | datetime | 8 | 0 |
| geRozhodnutiaCorwin | gr\_StavS | int | 4 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | PODATELNA\_CORWIN\_ID | bigint | 8 | 1 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAPAD | int | 4 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | ZPZ | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | DATUM\_PODANIA | datetime | 8 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | SUDCA\_ID | int | 4 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | SUDCA\_MENO | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | SUDCA\_PRIEZVISKO | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | POPLATOK | decimal | 17 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_MENO | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_PRIEZVISKO | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_TITUL | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_SIDLO\_ULICA | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_SIDLO\_PSC | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_SIDLO\_OBEC\_ID | int | 4 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_SIDLO\_OBEC\_NAZOV | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_FP\_OSOBA | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_ICO | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_PRAVNA\_FORMA\_ID | int | 4 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_PRAVNA\_FORMA\_NAZOV | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | NAVRHOVATEL\_NOVE\_OM | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | SUD\_ID | int | 4 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | ODDIEL\_ID | int | 4 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | CISLO\_VLOZKY | int | 4 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | AGENDA | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | napad\_suvis | varchar | 8000 | 0 |
| PODATELNA\_CORWIN | biznis\_id | varchar | 8000 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | subjekt\_vyber\_batch\_id | bigint | 8 | 1 |
| subjekt\_vyber\_batch | sud\_id | int | 4 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | typ\_vyberu | int | 4 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | typ\_chyby | int | 4 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | oddiel\_id | int | 4 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | cislo\_vlozky | int | 4 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | typ\_listiny\_id | int | 4 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | dorucena\_od | datetime | 8 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | dorucena\_do | datetime | 8 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | pocet | int | 4 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | user\_identity | varchar | 8000 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | status | varchar | 8000 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | start\_time | datetime | 8 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | end\_time | datetime | 8 | 0 |
| subjekt\_vyber\_batch | db\_time | varchar | 8000 | 0 |
| subjekt\_vyber\_time\_log | subjekt\_vyber\_time\_log\_id | bigint | 8 | 1 |
| subjekt\_vyber\_time\_log | subjekt\_vyber\_batch\_id | bigint | 8 | 0 |
| subjekt\_vyber\_time\_log | operation | varchar | 8000 | 0 |
| subjekt\_vyber\_time\_log | parameters | varchar | 8000 | 0 |
| subjekt\_vyber\_time\_log | records\_processed | int | 4 | 0 |
| subjekt\_vyber\_time\_log | start\_time | datetime | 8 | 0 |
| subjekt\_vyber\_time\_log | end\_time | datetime | 8 | 0 |
| subjekt\_vyber\_time\_log | time\_span | varchar | 8000 | 0 |
| Takcia | akcia\_id | bigint | 8 | 1 |
| Takcia | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Takcia | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Takcia | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Takcia | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Takcia | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Takcia | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Takcia | mena\_id | int | 4 | 0 |
| Takcia | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Takcia | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Takcia | druh\_akcie\_id | int | 4 | 0 |
| Takcia | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Takcia | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Takcia | forma\_akcie\_id | int | 4 | 0 |
| Takcia | menovita\_hodnota | decimal | 17 | 0 |
| Takcia | mnozstvo | decimal | 17 | 0 |
| Takcia | akcia\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Takcia | podoba\_akcie\_id | int | 4 | 0 |
| Takcia | prevod | varchar | 8000 | 0 |
| Takcia | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Takcia | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Takcia | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Takcia | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tclensky\_vklad | clensky\_vklad\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tclensky\_vklad | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tclensky\_vklad | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tclensky\_vklad | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tclensky\_vklad | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tclensky\_vklad | mena\_id | int | 4 | 0 |
| Tclensky\_vklad | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tclensky\_vklad | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tclensky\_vklad | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tclensky\_vklad | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tclensky\_vklad | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tclensky\_vklad | hodnota\_vkladu | decimal | 17 | 0 |
| Tclensky\_vklad | typ\_vkladu | varchar | 8000 | 0 |
| Tclensky\_vklad | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tclensky\_vklad | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tclensky\_vklad | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tclensky\_vklad | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tclensky\_vklad | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tcorwin\_log | corwin\_log\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tcorwin\_log | zapisal\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tcorwin\_log | zapisal\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tcorwin\_log | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Tcorwin\_log | operacia | varchar | 8000 | 0 |
| Tcorwin\_log | tabulka | varchar | 8000 | 0 |
| Tcorwin\_log | zaznam\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tcorwin\_log | zaznam\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tcorwin\_log | zaznam\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tcorwin\_log | zaznam\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tcorwin\_log | zaznam\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tcorwin\_log | zaznam\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tcorwin\_log | zaznam\_subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tcorwin\_log | okres\_id\_new | int | 4 | 0 |
| Tcorwin\_log | okres\_id\_old | int | 4 | 0 |
| Tcorwin\_log | kraj\_id\_old | int | 4 | 0 |
| Tcorwin\_log | kraj\_id\_new | int | 4 | 0 |
| Tcorwin\_log | okres\_nazov\_old | varchar | 8000 | 0 |
| Tcorwin\_log | kraj\_nazov\_old | varchar | 8000 | 0 |
| Tcorwin\_log | okres\_nazov\_new | varchar | 8000 | 0 |
| Tcorwin\_log | kraj\_nazov\_new | varchar | 8000 | 0 |
| Tcorwin\_log | obec\_id\_new | bigint | 8 | 0 |
| Tcorwin\_log | obec\_nazov\_old | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tcorwin\_log | obec\_nazov\_old | sysname | 256 | 0 |
| Tcorwin\_log | obec\_nazov\_new | varchar | 8000 | 0 |
| Tcorwin\_log | obec\_id\_old | bigint | 8 | 0 |
| Tcorwin\_log | stat\_id\_old | bigint | 8 | 0 |
| Tcorwin\_log | stat\_id\_new | bigint | 8 | 0 |
| Tcorwin\_log | stat\_nazov\_old | varchar | 8000 | 0 |
| Tcorwin\_log | stat\_nazov\_new | varchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | dalsie\_pravne\_skut\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | dovod\_zrusenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | dovod\_zrusenia\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | datum\_zrusenia | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | neplatnost\_datum | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | neplatnost\_popis | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | neplatnost\_popis | sysname | 256 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | reg\_po\_presidleni | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut | reg\_po\_presidleni | sysname | 256 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | dalsie\_pravne\_skut\_spec\_id | int | 4 | 1 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_pov\_popis | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_pov\_popis | sysname | 256 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_pov\_hodn | varchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_podm\_popis | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_podm\_popis | sysname | 256 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_podm\_hodn | varchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | bank\_pov\_datum | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | bank\_pov\_popis | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | bank\_pov\_popis | sysname | 256 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | poist\_pov\_datum | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | poist\_pov\_popis | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | poist\_pov\_popis | sysname | 256 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | inv\_pov\_datum | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | inv\_pov\_popis | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | inv\_pov\_popis | sysname | 256 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | spr\_pov\_datum | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | spr\_pov\_popis | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | spr\_pov\_popis | sysname | 256 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_pov\_datum | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_pov\_suma | decimal | 17 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_pov\_mena | int | 4 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_podm\_datum | datetime | 8 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_podm\_suma | decimal | 17 | 0 |
| Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_podm\_mena | int | 4 | 0 |
| TDavka | Id | bigint | 8 | 1 |
| TDavka | DatumGenerovaniaDavky | datetime | 8 | 0 |
| Tdoziadanie | doziadanie\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tdoziadanie | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tdoziadanie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tdoziadanie | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| Tdoziadanie | obchodne\_meno | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tdoziadanie | obchodne\_meno | sysname | 256 | 0 |
| Tdoziadanie | poradove\_cislo | int | 4 | 0 |
| Tdoziadanie | typ\_doziadania\_id | int | 4 | 0 |
| Tdoziadanie | ziadatel | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tdoziadanie | ziadatel | sysname | 256 | 0 |
| Tdoziadanie | den\_podania | datetime | 8 | 0 |
| Tdoziadanie | den\_vybavenia | datetime | 8 | 0 |
| Tdoziadanie | poznamka | varchar | 8000 | 0 |
| Tdoziadanie | znacka | varchar | 8000 | 0 |
| Tdoziadanie | konvert\_obch\_meno | varchar | 8000 | 0 |
| Tdoziadanie | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tdoziadanie | pracovnik\_MS\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tdoziadanie | pracovnik\_MS\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tdoziadanie | ico | varchar | 8000 | 0 |
| Tdoziadanie | metadata\_listiny | varchar | 8000 | 0 |
| Tdoziadanie | cela\_listina | bit | 1 | 0 |
| Tdoziadanie | strany | varchar | 8000 | 0 |
| Tdoziadanie | subjekt\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tdoziadanie | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tdoziadanie | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tdoziadanie | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tdoziadanie | pocet\_kopii | int | 4 | 0 |
| Tdoziadanie | datumVRUZ | datetime | 8 | 0 |
| Tico | ico\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tico | ico\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tico | ico\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tico | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tico | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tico | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tico | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tico | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tico | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tico | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tico | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tico | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tico | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tico | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tico | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tico | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tico | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tico | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tico | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tico | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tico | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tico | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tico | ico | varchar | 8000 | 0 |
| Tico | ico | varchar | 8000 | 0 |
| Tico | ico | varchar | 8000 | 0 |
| Tico | ico | varchar | 8000 | 0 |
| Tico | companyEUID | varchar | 8000 | 0 |
| Tico | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tico | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tico | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tico | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tico | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Timanie | imanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Timanie | imanie\_id | bigint | 8 | 1 |
| Timanie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Timanie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Timanie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Timanie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Timanie | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Timanie | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Timanie | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Timanie | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Timanie | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Timanie | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Timanie | hodnota | decimal | 17 | 0 |
| Timanie | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Timanie | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Timanie | mena\_id | int | 4 | 0 |
| Timanie | mena\_id | int | 4 | 0 |
| Timanie | typ\_informacie | char | 8000 | 0 |
| Timanie | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Timanie | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Timanie | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Timanie | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| TKioskSpis | Id | bigint | 8 | 1 |
| TKioskSpis | ZiadostId | bigint | 8 | 0 |
| TKioskSpis | OddielId | int | 4 | 0 |
| TKioskSpis | CisloVlozky | int | 4 | 0 |
| TKioskSpis | SudId | int | 4 | 0 |
| TKioskSpis | ObchodneMeno | nvarchar | 8000 | 0 |
| TKioskSpis | ObchodneMeno | sysname | 256 | 0 |
| TKioskSpis | StavVybavenia | int | 4 | 0 |
| TKioskSpis | OpravnenaOsoba | bit | 1 | 0 |
| TKioskVybranaListina | Id | bigint | 8 | 1 |
| TKioskVybranaListina | KioskSpisId | bigint | 8 | 0 |
| TKioskVybranaListina | SudId | int | 4 | 0 |
| TKioskVybranaListina | ZblId | bigint | 8 | 0 |
| TKioskVybranaListina | PodanieSuborId | bigint | 8 | 0 |
| TKioskVybranaListina | StavVybavenia | int | 4 | 0 |
| TKioskVybranaListina | PocetStran | int | 4 | 0 |
| TKioskZiadatel | Id | bigint | 8 | 0 |
| TKioskZiadatel | Meno | varchar | 8000 | 0 |
| TKioskZiadatel | Priezvisko | varchar | 8000 | 0 |
| TKioskZiadatel | PreukazCislo | varchar | 8000 | 0 |
| TKioskZiadatel | RodneCislo | varchar | 8000 | 0 |
| TKioskZiadatel | Ulica | varchar | 8000 | 0 |
| TKioskZiadatel | Cislo | varchar | 8000 | 0 |
| TKioskZiadatel | Obec | varchar | 8000 | 0 |
| TKioskZiadatel | Psc | varchar | 8000 | 0 |
| TKioskZiadatel | TypPreukazu | int | 4 | 0 |
| TKioskZiadatel | ZiadostID | bigint | 8 | 1 |
| TKioskZiadost | Id | bigint | 8 | 1 |
| TKioskZiadost | SudId | int | 4 | 0 |
| TKioskZiadost | DatumZapisu | datetime | 8 | 0 |
| TKioskZiadost | DatumExpiracie | datetime | 8 | 0 |
| TKioskZiadost | Kod | varchar | 8000 | 0 |
| TKioskZiadost | StavVybavenia | int | 4 | 0 |
| Tkonanie | konanie\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tkonanie | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tkonanie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tkonanie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tkonanie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tkonanie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tkonanie | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tkonanie | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie | sposob\_konania | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tkonanie | sposob\_konania | sysname | 256 | 0 |
| Tkonanie | typ\_osoby\_id | int | 4 | 0 |
| Tkonanie | osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tkonanie | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tkonanie\_hlavicka | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | konanie\_hlavicka\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tkonanie\_hlavicka | pravna\_forma\_kona\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | pravna\_forma\_kona\_id | int | 4 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | Platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | Platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tkonanie\_hlavicka | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | likv\_konk\_vyrov\_sprava\_id | int | 4 | 1 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | vstup\_datum | datetime | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | vystup\_datum | datetime | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | vstup\_popis | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | vstup\_popis | sysname | 256 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | vystup\_popis | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | vystup\_popis | sysname | 256 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | typ\_informacie | char | 8000 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | obchodne\_meno\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | obchodne\_meno\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | obchodne\_meno\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | obchodne\_meno\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tobchodne\_meno | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tobchodne\_meno | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tobchodne\_meno | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tobchodne\_meno | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tobchodne\_meno | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tobchodne\_meno | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tobchodne\_meno | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tobchodne\_meno | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | obchodne\_meno | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tobchodne\_meno | obchodne\_meno | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tobchodne\_meno | obchodne\_meno | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tobchodne\_meno | obchodne\_meno | sysname | 256 | 0 |
| Tobchodne\_meno | obchodne\_meno | sysname | 256 | 0 |
| Tobchodne\_meno | obchodne\_meno | sysname | 256 | 0 |
| Tobchodne\_meno | konvert\_obch\_meno | varchar | 8000 | 0 |
| Tobchodne\_meno | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tobchodne\_meno | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tobchodne\_meno | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | organizacna\_zlozka\_id | bigint | 8 | 1 |
| Torganizacna\_zlozka | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Torganizacna\_zlozka | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | org\_zlozka\_meno | varchar | 8000 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka | typ\_oz\_id | int | 4 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka\_vazby | organizacna\_zlozka\_vazby\_id | bigint | 8 | 1 |
| Torganizacna\_zlozka\_vazby | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Torganizacna\_zlozka\_vazby | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka\_vazby | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka\_vazby | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka\_vazby | Typ\_vazby\_id | int | 4 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka\_vazby | organizacna\_zlozka\_id\_nasl | bigint | 8 | 0 |
| Torganizacna\_zlozka\_vazby | organizacna\_zlozka\_id\_predch | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba | osoba\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tosoba | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tosoba | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tosoba | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba | titul\_pred | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | meno | nchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | priezvisko | nchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | titul\_za | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | rodne\_cis | char | 8000 | 0 |
| Tosoba | f\_p\_osoba | int | 4 | 0 |
| Tosoba | zahranicna\_osoba | int | 4 | 0 |
| Tosoba | typ\_osoby\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba | funkcia | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | obchodne\_meno\_po | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | obchodne\_meno\_po | sysname | 256 | 0 |
| Tosoba | zastupca | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | zo\_preukaz | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | ico | char | 8000 | 0 |
| Tosoba | zo\_preukaz\_platnost | datetime | 8 | 0 |
| Tosoba | datum\_narodenia | datetime | 8 | 0 |
| Tosoba | funkcia\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tosoba | funkcia\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tosoba | typ\_pobytu\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba | organizacna\_zlozka\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba | konvert\_meno | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | konvert\_priezvisko | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | konvert\_obchodne\_meno\_po | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | znacka\_spravcu | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | IFO | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | IFOPO | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | StavStotozneniaOsoby | int | 4 | 0 |
| Tosoba | companyEUID | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | typ\_dokladu\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba | cislo\_dokladu | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | StatnaPrislusnostKod | varchar | 8000 | 0 |
| Tosoba | APriameOvladaniePO | bit | 1 | 0 |
| Tosoba | A1HlasovaciePrava | bit | 1 | 0 |
| Tosoba | A2ZakladneImanie | bit | 1 | 0 |
| Tosoba | A3PravoVymenovatRiadiaciOrgan | bit | 1 | 0 |
| Tosoba | A4InySposobOvladania | bit | 1 | 0 |
| Tosoba | A5PravoNaHospProspech | bit | 1 | 0 |
| Tosoba | A6KonanieVZhode | bit | 1 | 0 |
| Tosoba | BVrcholovyManazment | bit | 1 | 0 |
| Tosoba | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tosoba | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tosoba\_vazby | osoba\_vazby\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tosoba\_vazby | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tosoba\_vazby | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba\_vazby | osoba\_id\_predch | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba\_vazby | typ\_vazby\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba\_vazby | osoba\_id\_nasl | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba\_vklady | osoba\_vklady\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tosoba\_vklady | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tosoba\_vklady | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba\_vklady | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba\_vklady | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba\_vklady | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba\_vklady | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tosoba\_vklady | vklady\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba\_vklady | osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba\_vklady | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba\_vklady | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tosoba\_vklady | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Id | bigint | 8 | 1 |
| TOsobaStotoznenie | Id | bigint | 8 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | DavkaId | bigint | 8 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | OsobaId | bigint | 8 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | SudId | int | 4 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Zmena | int | 4 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Meno | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Priezvisko | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | RodneCislo | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | DatumNarodenia | datetime | 8 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | PorovnanieUdajovOsoby | int | 4 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | ZapisIfo | int | 4 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo0Titul | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo0Meno | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo0Priezvisko | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo0RodnePriezvisko | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo0RodneCislo | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo0DatumNarodenia | datetime | 8 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo0Ifo | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo1DatumUmrtia | datetime | 8 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo1DatumVyradenia | datetime | 8 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo1DovodVyradenia | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo3AktualnyTrvalyPobyt | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo3CastObce | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo3Cislobytu | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo3MiestoPobytuMimoSr | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo3Obec | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo3Okres | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo3OrientacneCislo | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo3Stat | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo3SupisneCislo | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo3Ulica | varchar | 8000 | 0 |
| TOsobaStotoznenie | Rfo3ZnakOrientacnehoCisla | varchar | 8000 | 0 |
| Tparameter\_init | PARAMETER\_init\_ID | bigint | 8 | 1 |
| Tparameter\_init | SEGMENT\_ID | char | 8000 | 0 |
| Tparameter\_init | PARAMETER\_SHODN | varchar | 8000 | 0 |
| Tparameter\_init | PARAMETER\_NHODN | decimal | 17 | 0 |
| Tparameter\_init | PARAMETER\_DHODN | datetime | 8 | 0 |
| Tparameter\_init | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tparameter\_init | Platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tparameter\_init | Platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie | podanie\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie | biznis\_ID | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie | korelacne\_ID | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie | kategoria\_podanie\_kod | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie | datum\_prijatia | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie | datum\_vybavenia | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie | cakatnalistiny | bit | 1 | 0 |
| Tpodanie\_dokument | podanie\_dokument\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_dokument | kategoriadokumentu\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_dokument | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_dokument | popis | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_dokument | message\_id | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_dokument | datum\_expedicie | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie\_spracovanie | podanie\_spracovanie\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_spracovanie | ukladat\_listinu | bit | 1 | 0 |
| Tpodanie\_spracovanie | listina\_ulozena | bit | 1 | 0 |
| Tpodanie\_spracovanie | datum\_dorucenia | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie\_spracovanie | datum\_spracovania | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie\_spracovanie | podanie\_subor\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_spracovanie | spracoval\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_spracovanie | spracoval\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_subor | podanie\_subor\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_subor | podanie\_dokument\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_subor | popis | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_subor | format\_subor\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_subor | ezbl\_id\_listinadetail | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_subor | ezbl\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky | poplatky\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpoplatky | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tpoplatky | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky | zbl\_subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky | zmena\_subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky | zmena\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky | zbl\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky | zbl\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky | urceny\_poplatok | decimal | 17 | 0 |
| Tpoplatky | zaplateny\_poplatok | decimal | 17 | 0 |
| Tpoplatky | forma\_platby\_id | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky | datum\_platby | datetime | 8 | 0 |
| Tpoplatky | doziadanie\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky | mena\_id | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky | doziadanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky | doziadanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky | sankcia | bit | 1 | 0 |
| Tpoplatky | dtg\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky | osoba\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky | osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky | vs | varchar | 8000 | 0 |
| Tpoplatky | mena\_id\_2 | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky\_d | poplatky\_d\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpoplatky\_d | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tpoplatky\_d | datum | datetime | 8 | 0 |
| Tpoplatky\_d | poplatok | numeric | 17 | 0 |
| Tpoplatky\_d | zapisal | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky\_d | mena\_id | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky\_k | poplatky\_k\_id | int | 4 | 1 |
| Tpoplatky\_k | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tpoplatky\_k | datum | datetime | 8 | 0 |
| Tpoplatky\_k | poplatok | numeric | 17 | 0 |
| Tpoplatky\_k | zapisal | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky\_k | mena\_id | int | 4 | 0 |
| Tpoplatky\_p | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tpoplatky\_p | poplatky\_p\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpoplatky\_p | datum | datetime | 8 | 0 |
| Tpoplatky\_p | poplatok | numeric | 17 | 0 |
| Tpoplatky\_p | zapisal | bigint | 8 | 0 |
| Tpoplatky\_p | mena\_id | int | 4 | 0 |
| Tporadie | poradie\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tporadie | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tporadie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tporadie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tporadie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tporadie | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tporadie | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tporadie | osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tporadie | poradie | int | 4 | 0 |
| Tporadie\_p | poradie\_p\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tporadie\_p | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tporadie\_p | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tporadie\_p | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tporadie\_p | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tporadie\_p | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tporadie\_p | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tporadie\_p | predmet\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tporadie\_p | poradie | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_forma | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tpravna\_forma | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_forma | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_forma | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_forma | pravna\_forma\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpravna\_forma | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_forma | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_forma | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_forma | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_forma | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_forma | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_forma | cpravna\_forma\_id | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_forma | pravna\_forma\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Tpravna\_forma | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tpravna\_forma | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tpravna\_forma | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_forma | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_forma | typ\_oz\_id | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | pravna\_skut\_text\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpravna\_skut\_text | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tpravna\_skut\_text | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | skutocnost | ntext | 16 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tpravna\_skut\_text | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tpredaj | predaj\_id | int | 4 | 1 |
| Tpredaj | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tpredaj | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpredaj | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpredaj | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpredaj | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpredaj | cpredaj\_id | int | 4 | 0 |
| Tpredaj | predaj | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tpredaj | predaj | sysname | 256 | 0 |
| Tpredaj | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tpredaj | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tpredaj | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tpredaj | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tpredaj | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tpredaj | dtg\_id\_create | int | 4 | 0 |
| Tpredaj | dtg\_id\_delete | int | 4 | 0 |
| Tpridelene\_ico | ico | char | 8000 | 1 |
| Tpridelene\_ico | ico | char | 8000 | 0 |
| Tpridelene\_ico | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpridelene\_ico | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | sidlo\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tsidlo | sidlo\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | sidlo\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tsidlo | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | typ\_sidla\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | typ\_sidla\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | obec\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | obec\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | obec\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | obec\_id | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | organizacna\_zlozka\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | organizacna\_zlozka\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | organizacna\_zlozka\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | organizacna\_zlozka\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | organizacna\_zlozka\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | organizacna\_zlozka\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | organizacna\_zlozka\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tsidlo | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | ulica | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tsidlo | ulica | sysname | 256 | 0 |
| Tsidlo | cislo | varchar | 8000 | 0 |
| Tsidlo | meno\_oblasti | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tsidlo | meno\_oblasti | sysname | 256 | 0 |
| Tsidlo | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsidlo | psc | varchar | 8000 | 0 |
| Tsidlo | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tsidlo | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tsidlo | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tsidlo | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tsidlo | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tsidlo | konvert\_ulica | varchar | 8000 | 0 |
| Tsidlo | IA | varchar | 8000 | 0 |
| Tskupina | skupina\_id | int | 4 | 1 |
| Tskupina | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tskupina | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tskupina | funkcia\_id | int | 4 | 0 |
| Tskupina | skupina | varchar | 8000 | 0 |
| Tskupina | posl\_pouzity | int | 4 | 0 |
| Tskupina | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tskupina | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tskupina | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Tskupina\_uzivatel | skupina\_uzivatel\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tskupina\_uzivatel | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tskupina\_uzivatel | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tskupina\_uzivatel | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tskupina\_uzivatel | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tskupina\_uzivatel | uzivatel\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tskupina\_uzivatel | dat\_priradenia | datetime | 8 | 0 |
| Tskupina\_uzivatel | skupina\_id | int | 4 | 0 |
| Tskupina\_uzivatel | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tskupina\_uzivatel | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tskupina\_uzivatel | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Tsubjekt | subjekt\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tsubjekt | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tsubjekt | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt | cislo\_vlozky | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt | oddiel\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt | oddiel\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt | def\_prav\_obd | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt | generujIco | bit | 1 | 0 |
| Tsubjekt | stav\_konverzie | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt | jipo | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_odstupenie | subjekt\_odstupenie\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tsubjekt\_odstupenie | sud\_id\_postupenie | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_odstupenie | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_odstupenie | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_odstupenie | zapisal\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_odstupenie | zapisal\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_odstupenie | vybavil\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_odstupenie | vybavil\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_odstupenie | datum\_odstupenia | datetime | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_odstupenie | datum\_vybavenia | datetime | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_odstupenie | vybaveny | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_odstupenie | poznamka | varchar | 8000 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | subjekt\_predm\_podnik\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | predmet\_podnikania\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | predmet\_podnikania\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | organizacna\_zlozka\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_predm\_podnik | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | subjekt\_spis\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tsubjekt\_spis | subjekt\_spis\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tsubjekt\_spis | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | poznamka\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | blok\_check | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | blok\_check | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_spis | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_vazby | Subjekt\_vazby\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tsubjekt\_vazby | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tsubjekt\_vazby | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_vazby | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_vazby | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_vazby | typ\_vazby\_id | int | 4 | 0 |
| Tsubjekt\_vazby | subjekt\_id\_suvis | bigint | 8 | 0 |
| Tsubjekt\_vazby | sud\_id\_suvis | int | 4 | 0 |
| TupdateLog | updatelog\_id | bigint | 8 | 1 |
| TupdateLog | domena | varchar | 8000 | 0 |
| TupdateLog | computer\_name | varchar | 8000 | 0 |
| TupdateLog | computer\_user\_name | varchar | 8000 | 0 |
| TupdateLog | user\_name | varchar | 8000 | 0 |
| TupdateLog | user\_id | bigint | 8 | 0 |
| TupdateLog | sud\_id | int | 4 | 0 |
| TupdateLog | akt\_verzia | varchar | 8000 | 0 |
| TupdateLog | pozadovana\_verzia | varchar | 8000 | 0 |
| TupdateLog | app\_path | varchar | 8000 | 0 |
| TupdateLog | datum\_zapisu | datetime | 8 | 0 |
| TupdateLog | datum\_zmeny | datetime | 8 | 0 |
| TupdateLog | update\_prevedeny | bit | 1 | 0 |
| TupdateLog | datum\_update | datetime | 8 | 0 |
| Tuzivatel | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tuzivatel | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tuzivatel | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tuzivatel | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tuzivatel | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Tuzivatel | UZIVATEL\_ID | bigint | 8 | 1 |
| Tuzivatel | uzivatel\_zobraz | varchar | 8000 | 0 |
| Tuzivatel | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Tuzivatel\_domena | uzivatel\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tuzivatel\_domena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tuzivatel\_domena | uzivatel\_domena\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tuzivatel\_domena | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tuzivatel\_domena | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Tuzivatel\_domena | domena\_meno | varchar | 8000 | 0 |
| Tuzivatel\_domena | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tuzivatel\_osobne | uzivatel\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tuzivatel\_osobne | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tuzivatel\_osobne | titul\_pred | varchar | 8000 | 0 |
| Tuzivatel\_osobne | meno | varchar | 8000 | 0 |
| Tuzivatel\_osobne | priezvisko | varchar | 8000 | 0 |
| Tuzivatel\_osobne | titul\_za | varchar | 8000 | 0 |
| Tuzivatel\_osobne | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tuzivatel\_osobne | funkcia\_id | int | 4 | 0 |
| Tuzivatel\_osobne | uzivatel\_osobne\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tuzivatel\_osobne | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Tuzivatel\_osobne | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tuzivatel\_osobne | funkcia\_vypis\_id | int | 4 | 0 |
| Tvestnik | vestnik\_ID | bigint | 8 | 1 |
| Tvestnik | rocnik | int | 4 | 0 |
| Tvestnik | datum\_vydania | datetime | 8 | 0 |
| Tvestnik | cislo\_vydania | smallint | 2 | 0 |
| Tvestnik | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tvestnik | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tvestnik | datum\_exportu | datetime | 8 | 0 |
| Tvestnik | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Tvklady | vklady\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tvklady | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tvklady | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tvklady | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tvklady | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tvklady | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tvklady | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tvklady | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tvklady | mena\_id\_splat | int | 4 | 0 |
| Tvklady | mena\_id | int | 4 | 0 |
| Tvklady | mena\_id\_splat\_2 | int | 4 | 0 |
| Tvklady | typ\_vkladu\_id | int | 4 | 0 |
| Tvklady | vyska\_vkladu | decimal | 17 | 0 |
| Tvklady | splatene | decimal | 17 | 0 |
| Tvklady | typ\_vkladu\_id\_2 | int | 4 | 0 |
| Tvklady | mena\_id\_2 | int | 4 | 0 |
| Tvklady | vyska\_vkladu\_2 | decimal | 17 | 0 |
| Tvklady | zalozne\_pravo | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tvklady | zalozne\_pravo | sysname | 256 | 0 |
| Tvklady | splatene\_2 | decimal | 17 | 0 |
| Tvklady | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tvklady | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tvklady | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tvklady | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tvklady | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tvklady | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tvklady | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tvymaz | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tvymaz | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tvymaz | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tvymaz | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tvymaz | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tvymaz | vymaz\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tvymaz | vymaz\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tvymaz | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tvymaz | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tvymaz | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tvymaz | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tvymaz | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tvymaz | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tvymaz | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tvymaz | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tvymaz | dovod\_vymazu\_id | int | 4 | 0 |
| Tvymaz | dovod\_vymazu\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Tvymaz | den\_vymazu | datetime | 8 | 0 |
| Tvymaz | den\_vymazu | datetime | 8 | 0 |
| Tvymaz | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tvymaz | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tvymaz | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tvymaz | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tvymaz | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tvznik\_zanik | vznik\_zanik\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tvznik\_zanik | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tvznik\_zanik | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tvznik\_zanik | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tvznik\_zanik | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tvznik\_zanik | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tvznik\_zanik | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tvznik\_zanik | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tvznik\_zanik | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tvznik\_zanik | Cvznik\_id | int | 4 | 0 |
| Tvznik\_zanik | Czanik\_id | int | 4 | 0 |
| Tvznik\_zanik | Cnastupca\_id | int | 4 | 0 |
| Tvznik\_zanik | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tvznik\_zanik | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | pravna\_forma | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | pravna\_forma | sysname | 256 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | pravo\_statu | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | pravo\_statu | sysname | 256 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | evidencia\_reg\_cislo | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | evidencia\_reg\_cislo | sysname | 256 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | imanie | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | imanie | sysname | 256 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | ico | char | 8000 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | obchodne\_meno | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | obchodne\_meno | sysname | 256 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | zahranicna\_osoba | int | 4 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | register | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | register | sysname | 256 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | cislo\_zapisu | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | cislo\_zapisu | sysname | 256 | 0 |
| Tzakladatel\_zahran\_osoba | companyEUID | varchar | 8000 | 0 |
| Tzapis | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzapis | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzapis | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzapis | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tzapis | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzapis | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzapis | zapis\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzapis | zapis\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzapis | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzapis | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzapis | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzapis | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzapis | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzapis | sud\_id\_do | int | 4 | 0 |
| Tzapis | subjekt\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tzapis | zmena\_id\_do | bigint | 8 | 0 |
| Tzapis | den\_zapisu | datetime | 8 | 0 |
| Tzapis | den\_zapisu | datetime | 8 | 0 |
| Tzapis | den\_zapisu | datetime | 8 | 0 |
| Tzapis | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzapis | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzapis | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzapis | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzapis | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzapis | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tzapis | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzbl | Zbl\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | subjekt\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzbl | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tzbl | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | subjekt\_id\_orig | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | subjekt\_id\_orig | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | subjekt\_id\_orig | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_id\_orig | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_id\_orig | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_id\_orig | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_id\_orig | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_id\_orig | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_id\_orig | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | sud\_id\_orig | int | 4 | 0 |
| Tzbl | sud\_id\_orig | int | 4 | 0 |
| Tzbl | sud\_id\_orig | int | 4 | 0 |
| Tzbl | Typ\_listiny\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | zmena\_subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | zmena\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_listina\_popis | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_listina\_popis | sysname | 256 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_vyd | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_doruc | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_doruc | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_doruc | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_doruc | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_doruc | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_dat\_zapis | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_dat\_zapis | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_dat\_zapis | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_dat\_zapis | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_dat\_zapis | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_zaloz | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_poznamka | varchar | 8000 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_poc\_list | int | 4 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_ku\_zmene | bit | 1 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_exp\_ov | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_exp\_ov | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_exp\_ov | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_exp\_ov | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_exp\_ov | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_exp\_ov | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | stav\_listiny\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_vymazana | int | 4 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_vymazana | int | 4 | 0 |
| Tzbl | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl | dtg\_id\_create | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | dtg\_id\_delete | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | ezbl\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | ezbl\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | ezbl\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | ezbl\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl | ezbl\_id\_listinadetail | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | zbl\_poc\_stran | int | 4 | 0 |
| Tzbl | podanie\_subor\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl | onlyelectronic | bit | 1 | 0 |
| Tzbl | PorCisloListiny | int | 4 | 0 |
| Tzbl | Zbl\_dat\_RUZ | datetime | 8 | 0 |
| Tzbl\_jazyk | jazyk\_id | int | 4 | 1 |
| Tzbl\_jazyk | jazyk\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl\_jazyk | zbl\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzbl\_jazyk | zbl\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl\_jazyk | subjekt\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzbl\_jazyk | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzbl\_jazyk | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tzbl\_jazyk | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzbl\_jazyk | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | zmena\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzmena | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id\_postup | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id\_postup | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id\_postup | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sud\_id\_orig | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | datum\_zmeny | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | datum\_zmeny | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | datum\_zmeny | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | datum\_zmeny | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | datum\_zmeny | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | datum\_zmeny | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | datum\_zmeny | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | datum\_zmeny | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | datum\_zmeny | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | datum\_vstupu | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | sudca\_tajomnik\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sudca\_tajomnik\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sudca\_tajomnik\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | sudca\_tajomnik\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | bezne\_cislo | int | 4 | 0 |
| Tzmena | bezne\_cislo | int | 4 | 0 |
| Tzmena | bezne\_cislo | int | 4 | 0 |
| Tzmena | bezne\_cislo | int | 4 | 0 |
| Tzmena | bezne\_cislo | int | 4 | 0 |
| Tzmena | bezne\_cislo | int | 4 | 0 |
| Tzmena | pracovnik\_MS\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | pracovnik\_MS\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | pracovnik\_MS\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | pracovnik\_MS\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | pravoplatny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | pravoplatny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | pravoplatny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | pravoplatny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | pravoplatny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | obchodny\_vestnik | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | obchodny\_vestnik | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | obchodny\_vestnik | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | kategoria\_dat | int | 4 | 0 |
| Tzmena | postup | int | 4 | 0 |
| Tzmena | postup | int | 4 | 0 |
| Tzmena | postup | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav | int | 4 | 0 |
| Tzmena | stav | int | 4 | 0 |
| Tzmena | napad | int | 4 | 0 |
| Tzmena | napad | int | 4 | 0 |
| Tzmena | napad | int | 4 | 0 |
| Tzmena | napad | int | 4 | 0 |
| Tzmena | napad | int | 4 | 0 |
| Tzmena | napad | int | 4 | 0 |
| Tzmena | napad | int | 4 | 0 |
| Tzmena | doslo | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | doslo | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | doslo | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | doslo | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | doslo | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | doslo | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | doslo | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_uzavretia | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_uzavretia | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_uzavretia | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_uzavretia | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | datum\_system\_zapis | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_vybavenia\_2st | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | sposob\_rozhod\_2st\_s | char | 8000 | 0 |
| Tzmena | pcd\_lehota | int | 4 | 0 |
| Tzmena | pcd\_registracia | int | 4 | 0 |
| Tzmena | pcd\_registracia | int | 4 | 0 |
| Tzmena | dat\_ref\_registr | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_ref\_namiet | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_pov\_namiet | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_pov\_registr | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_pov\_registr | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena | senat | int | 4 | 0 |
| Tzmena | senat | int | 4 | 0 |
| Tzmena | sankcia\_check | bit | 1 | 0 |
| Tzmena | blok\_check | bit | 1 | 0 |
| Tzmena | blok\_check | bit | 1 | 0 |
| Tzmena | dtg\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_prveho\_uzavretia | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_prveho\_uzavretia | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | dat\_prveho\_uzavretia | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | zmena\_historia\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzmena\_historia | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tzmena\_historia | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | sud\_id\_postup | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | sud\_id\_orig | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | sposob\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | stav\_vybavenia\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | datum\_vstupu | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | datum\_zmeny | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | pravoplatny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | dat\_uzavretia | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | dat\_uzavretia | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | datum\_system\_zapis | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | sudca\_tajomnik\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | sudca\_tajomnik\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | pracovnik\_MS\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | pracovnik\_MS\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | bezne\_cislo | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | obchodny\_vestnik | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | kategoria\_dat | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | stav | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | stav | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | postup | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | senat | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | napad | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | napad | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | doslo | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | dat\_vybavenia\_2st | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | sposob\_rozhod\_2st\_s | char | 8000 | 0 |
| Tzmena\_historia | pcd\_lehota | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | pcd\_registracia | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | dat\_ref\_registr | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | dat\_ref\_namiet | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | dat\_pov\_namiet | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | dat\_pov\_registr | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | zapisal\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia | zapisal\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | operacia | char | 8000 | 0 |
| Tzmena\_historia | operacia | char | 8000 | 0 |
| Tzmena\_historia | operacia | char | 8000 | 0 |
| Tzmena\_historia | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | sankcia\_check | bit | 1 | 0 |
| Tzmena\_historia | blok\_check | bit | 1 | 0 |
| Tzmena\_historia | dtg\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | dat\_prveho\_uzavretia | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | dat\_prveho\_uzavretia | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia\_data | zmena\_historia\_data\_id | int | 4 | 1 |
| Tzmena\_historia\_data | zmena\_historia\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_historia\_data | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_historia\_data | xml\_data | ntext | 16 | 0 |
| Tzmena\_historia\_data | poznamka | varchar | 8000 | 0 |
| Tzmena\_poznamka | zmena\_poznamka\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzmena\_poznamka | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tzmena\_poznamka | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_poznamka | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_poznamka | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_poznamka | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_poznamka | poznamka | varchar | 8000 | 0 |
| Tzmena\_poznamka | dtg\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_text | zmena\_text\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzmena\_text | zmena\_text\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_text | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tzmena\_text | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_text | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_text | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_text | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_text | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_text | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_text | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_text | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_text | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_text | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_text | odovodnenie\_text | text | 16 | 0 |
| Tzmena\_text | poucenie\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Tzmena\_text | rozdelovnik\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Tzmena\_text | navrh\_check | bit | 1 | 0 |
| Tzmena\_text | navrhovatel\_check | bit | 1 | 0 |
| Tzmena\_text | priloha\_check | bit | 1 | 0 |
| Tzmena\_text | odovodnenie\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_text | poucenie\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_text | poucenie\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_text | poucenie\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_text | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzmena\_text | popis\_konania | varchar | 8000 | 0 |
| Tzmena\_vazby | zmena\_vazby\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzmena\_vazby | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Tzmena\_vazby | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_vazby | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_vazby | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_vazby | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_vazby | sud\_id\_suvis | int | 4 | 0 |
| Tzmena\_vazby | subjekt\_id\_suvis | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_vazby | zmena\_id\_suvis | bigint | 8 | 0 |
| Tzmena\_vazby | typ\_vazby\_id | int | 4 | 0 |
| Tzverejnenia | zverejnenia\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzverejnenia | vestnik\_ID | bigint | 8 | 0 |
| Tzverejnenia | zverejnenie | int | 4 | 0 |
| Tzverejnenia | zverejnenie | int | 4 | 0 |
| Tzverejnenia | znacka | char | 8000 | 0 |
| Tzverejnenia | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzverejnenia | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzverejnenia | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzverejnenia | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzverejnenia | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzverejnenia | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzverejnenia | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Tzverejnenia | sekcia | varchar | 8000 | 0 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zmena\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zmena\_subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zmena\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | Zbl\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zbl\_subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zbl\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zverejnenie\_zapisy\_listiny\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zverejnenia\_id | bigint | 8 | 0 |

**Zoznam kľúčov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK\_NAME** | **schema\_name** | **table** | **column** | **referenced\_table** | **referenced\_column** |
| Ctyp\_dokumentu\_dokument | dbo | Ckategoriadokumentu | typ\_dokumentu\_id | Ctyp\_dokumentu | typ\_dokumentu\_id |
| Cagenda\_kategoriapodania | dbo | CkategoriaPodania | agenda\_id | Cagenda | agenda\_id |
| cpravna\_forma\_kategoriapodania | dbo | CkategoriaPodania | pravna\_forma\_id | Cpravna\_forma | pravna\_forma\_id |
| Csluzba\_kategoriapodania | dbo | CkategoriaPodania | sluzba\_id | Csluzba | sluzba\_id |
| Ctyp\_podania\_kategoriaPodania | dbo | CkategoriaPodania | typ\_podania\_id | Ctyp\_podania | typ\_podania\_id |
| ctyp\_zmeny\_kategoriapodania | dbo | CkategoriaPodania | typ\_zmeny\_id | Ctyp\_zmeny | typ\_zmeny\_id |
| okres\_obec | dbo | Cobec | okres\_id | Cokres | okres\_id |
| stat\_obec | dbo | Cobec | stat\_id | Cstat | stat\_id |
| kraj\_okres | dbo | Cokres | kraj\_id | Ckraj | kraj\_id |
| oddiel\_pravna\_forma | dbo | Cpravna\_forma | oddiel\_id | Coddiel | oddiel\_id |
| kraj\_sud | dbo | Csud | kraj\_id | Ckraj | kraj\_id |
| Csud\_sud\_pracovisko | dbo | Csud\_pracovisko | sud\_id | Csud | sud\_id |
| TYP\_CHYBY\_TYP\_VYBERU | dbo | Ctyp\_chyby | typ\_vyberu\_id | Ctyp\_vyberu | typ\_vyberu\_id |
| FK\_Export\_CExportOperation | Rpo | Export | Operation | CExportOperation | Id |
| FK\_Export\_Csud | Rpo | Export | SudId | Csud | sud\_id |
| subjekt\_vyber\_batch\_time\_log | dbo | subjekt\_vyber\_time\_log | subjekt\_vyber\_batch\_id | subjekt\_vyber\_batch | subjekt\_vyber\_batch\_id |
| druh\_akcie\_akcia | dbo | Takcia | druh\_akcie\_id | Cdruh\_akcie | druh\_akcie\_id |
| forma\_akcie\_akcia | dbo | Takcia | forma\_akcie\_id | Cforma\_akcie | forma\_akcie\_id |
| mena\_akcia | dbo | Takcia | mena\_id | Cmena | mena\_id |
| podoba\_akcie\_akcia | dbo | Takcia | podoba\_akcie\_id | Cpodoba\_akcie | podoba\_akcie\_id |
| zmena\_akcia\_od | dbo | Takcia | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_akcia\_do | dbo | Takcia | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| sud\_akcia | dbo | Takcia | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_akcia\_od | dbo | Takcia | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_akcia\_do | dbo | Takcia | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_akcia\_od | dbo | Takcia | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_akcia\_do | dbo | Takcia | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| mena\_clensky\_vklad | dbo | Tclensky\_vklad | mena\_id | Cmena | mena\_id |
| zmena\_clensky\_vklad\_od | dbo | Tclensky\_vklad | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_clensky\_vklad\_do | dbo | Tclensky\_vklad | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_clensky\_vklad\_od | dbo | Tclensky\_vklad | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_clensky\_vklad | dbo | Tclensky\_vklad | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_clensky\_vklad\_do | dbo | Tclensky\_vklad | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_clensky\_vklad\_od | dbo | Tclensky\_vklad | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_clensky\_vklad\_do | dbo | Tclensky\_vklad | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| uzivatel\_log | dbo | Tcorwin\_log | zapisal\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| uzivatel\_log | dbo | Tcorwin\_log | zapisal\_sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| Csud\_corwin\_log | dbo | Tcorwin\_log | zaznam\_sud\_id | Csud | sud\_id |
| dovod\_zrusenia\_dalsie\_pravne\_s | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut | dovod\_zrusenia\_id | Cdovod\_zrusenia | dovod\_zrusenia\_id |
| zmena\_dalsie\_pravne\_skut\_od | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_dalsie\_prav\_skut\_do | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| sud\_dalsie\_pravne\_skut | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_dalsie\_pravne\_skut | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut | sud\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id |
| zmena\_dalsie\_pravne\_skut\_od | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_dalsie\_prav\_skut\_do | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_dalsie\_pravne\_skut | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id |
| zmena\_dalsie\_pravne\_skut\_od | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_dalsie\_prav\_skut\_do | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_dalsie\_pravne\_skut\_sp\_od | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_dalsie\_pravne\_skut\_sp\_do | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| zakladatel\_dps | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | sud\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id |
| sud\_dalsie\_pravne\_skut\_spec | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_dalsie\_pravne\_skut\_sp\_od | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_dalsie\_pravne\_skut\_sp\_do | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| FK\_Tdalsie\_pravne\_skut\_spec\_Cmena1 | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_podm\_mena | Cmena | mena\_id |
| FK\_Tdalsie\_pravne\_skut\_spec\_Cmena | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | za\_im\_pov\_mena | Cmena | mena\_id |
| zakladatel\_dps | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id |
| zmena\_dalsie\_pravne\_skut\_sp\_od | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_dalsie\_pravne\_skut\_sp\_do | dbo | Tdalsie\_pravne\_skut\_spec | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| agenda\_doziadanie | dbo | Tdoziadanie | agenda\_id | Cagenda | agenda\_id |
| Tpodanie\_doziadanie | dbo | Tdoziadanie | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| Tuzivatel\_doziadania | dbo | Tdoziadanie | pracovnik\_MS\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| Tuzivatel\_doziadania | dbo | Tdoziadanie | pracovnik\_MS\_sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| Ctyp\_sposob\_vybavenia\_Tdoziadanie | dbo | Tdoziadanie | sposob\_vybavenia\_id | Ctyp\_doziadania | typ\_doziadania\_id |
| Cstav\_vybavenia\_doziadanie | dbo | Tdoziadanie | stav\_vybavenia\_id | Cstav\_vybavenia | stav\_vybavenia\_id |
| Tsubjekt\_doziadanie | dbo | Tdoziadanie | subjekt\_id | Tsubjekt | subjekt\_id |
| Tsubjekt\_doziadanie | dbo | Tdoziadanie | subjekt\_sud\_id | Tsubjekt | sud\_id |
| sud\_doziadanie | dbo | Tdoziadanie | sud\_id | Csud | sud\_id |
| typ\_doziadania\_doziadanie | dbo | Tdoziadanie | typ\_doziadania\_id | Ctyp\_doziadania | typ\_doziadania\_id |
| zmena\_ico\_od | dbo | Tico | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_ico\_do | dbo | Tico | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| sud\_ico | dbo | Tico | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_ico\_od | dbo | Tico | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_ico\_do | dbo | Tico | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_ico\_od | dbo | Tico | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_ico\_do | dbo | Tico | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| mena\_Imanie | dbo | Timanie | mena\_id | Cmena | mena\_id |
| zmena\_zakladne\_imanie | dbo | Timanie | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_zaklad\_imanie\_do | dbo | Timanie | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| sud\_imanie | dbo | Timanie | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_zakladne\_imanie | dbo | Timanie | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_zaklad\_imanie\_do | dbo | Timanie | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_zakladne\_imanie | dbo | Timanie | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_zaklad\_imanie\_do | dbo | Timanie | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| FK\_TKioskSpis\_COddiel | dbo | TKioskSpis | OddielId | Coddiel | oddiel\_id |
| FK\_TKioskSpisy\_CKiosk\_stav | dbo | TKioskSpis | StavVybavenia | CKiosk\_stav | Id |
| FK\_TKioskSpisy\_Csud | dbo | TKioskSpis | SudId | Csud | sud\_id |
| FK\_TKioskSpisy\_TKioskZiadost | dbo | TKioskSpis | ZiadostId | TKioskZiadost | Id |
| FK\_TKiosk\_Listiny\_CKiosk\_stav | dbo | TKioskVybranaListina | StavVybavenia | CKiosk\_stav | Id |
| FK\_TKiosk\_Listiny\_Csud | dbo | TKioskVybranaListina | SudId | Csud | sud\_id |
| FK\_TKioskZiadatel\_CKiosk\_TypPreukazu | dbo | TKioskZiadatel | TypPreukazu | CKiosk\_TypPreukazu | Id |
| FK\_TKioskZiadatel\_TKioskZiadost | dbo | TKioskZiadatel | ZiadostID | TKioskZiadost | Id |
| FK\_TKioskZiadost\_CKiosk\_stav | dbo | TKioskZiadost | StavVybavenia | CKiosk\_stav | Id |
| FK\_TZiadost\_Csud | dbo | TKioskZiadost | SudId | Csud | sud\_id |
| osoba\_konanie | dbo | Tkonanie | osoba\_id | Tosoba | osoba\_id |
| zmena\_konanie\_za\_subjekt\_od | dbo | Tkonanie | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_konanie\_za\_subjekt\_do | dbo | Tkonanie | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_konanie\_za\_subjekt\_od | dbo | Tkonanie | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_konanie | dbo | Tkonanie | sud\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id |
| sud\_konanie | dbo | Tkonanie | sud\_id | Csud | sud\_id |
| osoba\_konanie | dbo | Tkonanie | sud\_id | Tosoba | sud\_id |
| zmena\_konanie\_za\_subjekt\_do | dbo | Tkonanie | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| Typ\_osoby\_konanie | dbo | Tkonanie | typ\_osoby\_id | Ctyp\_osoby | typ\_osoby\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_konanie | dbo | Tkonanie | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id |
| zmena\_konanie\_za\_subjekt\_od | dbo | Tkonanie | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_konanie\_za\_subjekt\_do | dbo | Tkonanie | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| pravna\_forma\_kto\_kona\_konanie\_hlavicka | dbo | Tkonanie\_hlavicka | pravna\_forma\_kona\_id | Cpravna\_forma\_kona | pravna\_forma\_kona\_id |
| Zmena\_konanie\_hlavicka\_od | dbo | Tkonanie\_hlavicka | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| Zmena\_konanie\_hlavicka\_do | dbo | Tkonanie\_hlavicka | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| Zmena\_konanie\_hlavicka\_od | dbo | Tkonanie\_hlavicka | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_konanie\_hlavicka | dbo | Tkonanie\_hlavicka | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_konanie\_hlavicka | dbo | Tkonanie\_hlavicka | sud\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id |
| Zmena\_konanie\_hlavicka\_do | dbo | Tkonanie\_hlavicka | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_konanie\_hlavicka | dbo | Tkonanie\_hlavicka | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id |
| Zmena\_konanie\_hlavicka\_od | dbo | Tkonanie\_hlavicka | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| Zmena\_konanie\_hlavicka\_do | dbo | Tkonanie\_hlavicka | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_likv\_konk\_vyrov\_sprava\_od | dbo | Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_likv\_konk\_vyrov\_sprava\_do | dbo | Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_likv | dbo | Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | sud\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id |
| zmena\_likv\_konk\_vyrov\_sprava\_od | dbo | Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_likv\_konk\_vyrov\_sprava | dbo | Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_likv\_konk\_vyrov\_sprava\_do | dbo | Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_likv | dbo | Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id |
| zmena\_likv\_konk\_vyrov\_sprava\_od | dbo | Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_likv\_konk\_vyrov\_sprava\_do | dbo | Tlikv\_konk\_vyrov\_sprava | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_obchodne\_meno | dbo | Tobchodne\_meno | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_obchodne\_meno\_do | dbo | Tobchodne\_meno | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| sud\_obchodne\_meno | dbo | Tobchodne\_meno | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_obchodne\_meno | dbo | Tobchodne\_meno | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_obchodne\_meno\_do | dbo | Tobchodne\_meno | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_obchodne\_meno | dbo | Tobchodne\_meno | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_obchodne\_meno\_do | dbo | Tobchodne\_meno | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_organizacna\_zlozka | dbo | Torganizacna\_zlozka | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_organizacna\_zlozka\_do | dbo | Torganizacna\_zlozka | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| sud\_organizacna\_zlozka | dbo | Torganizacna\_zlozka | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_organizacna\_zlozka | dbo | Torganizacna\_zlozka | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_organizacna\_zlozka\_do | dbo | Torganizacna\_zlozka | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| Ctyp\_oz\_organizacna\_zlozka | dbo | Torganizacna\_zlozka | typ\_oz\_id | Ctyp\_oz | typ\_oz\_id |
| zmena\_organizacna\_zlozka | dbo | Torganizacna\_zlozka | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_organizacna\_zlozka\_do | dbo | Torganizacna\_zlozka | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| organizacna\_zlozka\_nasl | dbo | Torganizacna\_zlozka\_vazby | organizacna\_zlozka\_id\_nasl | Torganizacna\_zlozka | organizacna\_zlozka\_id |
| organizacna\_zlozka\_predch | dbo | Torganizacna\_zlozka\_vazby | organizacna\_zlozka\_id\_predch | Torganizacna\_zlozka | organizacna\_zlozka\_id |
| organizacna\_zlozka\_predch | dbo | Torganizacna\_zlozka\_vazby | sud\_id | Torganizacna\_zlozka | sud\_id |
| organizacna\_zlozka\_nasl | dbo | Torganizacna\_zlozka\_vazby | sud\_id | Torganizacna\_zlozka | sud\_id |
| sud\_organizacna\_zlozka\_vazby | dbo | Torganizacna\_zlozka\_vazby | sud\_id | Csud | sud\_id |
| typ\_vazby\_organizacna\_zlozka\_vazby | dbo | Torganizacna\_zlozka\_vazby | Typ\_vazby\_id | Ctyp\_vazby | typ\_vazby\_id |
| organizacna\_zlozka\_osoba | dbo | Tosoba | organizacna\_zlozka\_id | Torganizacna\_zlozka | organizacna\_zlozka\_id |
| zmena\_osoba\_od | dbo | Tosoba | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_osoba\_do | dbo | Tosoba | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_osoba\_od | dbo | Tosoba | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_osoba | dbo | Tosoba | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_osoba | dbo | Tosoba | sud\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id |
| organizacna\_zlozka\_osoba | dbo | Tosoba | sud\_id | Torganizacna\_zlozka | sud\_id |
| zmena\_osoba\_do | dbo | Tosoba | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| typ\_dokladu\_osoba | dbo | Tosoba | typ\_dokladu\_id | Ctyp\_dokladu | typ\_dokladu\_id |
| typ\_osoby\_osoba | dbo | Tosoba | typ\_osoby\_id | Ctyp\_osoby | typ\_osoby\_id |
| typ\_pobytu\_osoba | dbo | Tosoba | typ\_pobytu\_id | Ctyp\_pobytu | typ\_pobytu\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_osoba | dbo | Tosoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id |
| zmena\_osoba\_od | dbo | Tosoba | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_osoba\_do | dbo | Tosoba | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| OSOBA\_NASLED | dbo | Tosoba\_vazby | osoba\_id\_nasl | Tosoba | osoba\_id |
| OSOBA\_PREDCH | dbo | Tosoba\_vazby | osoba\_id\_predch | Tosoba | osoba\_id |
| OSOBA\_NASLED | dbo | Tosoba\_vazby | sud\_id | Tosoba | sud\_id |
| OSOBA\_PREDCH | dbo | Tosoba\_vazby | sud\_id | Tosoba | sud\_id |
| sud\_osoba\_vazby | dbo | Tosoba\_vazby | sud\_id | Csud | sud\_id |
| typ\_vazby\_osoba\_vazby | dbo | Tosoba\_vazby | typ\_vazby\_id | Ctyp\_vazby | typ\_vazby\_id |
| osoba\_osoba\_vklady | dbo | Tosoba\_vklady | osoba\_id | Tosoba | osoba\_id |
| zmena\_osoba\_vklady | dbo | Tosoba\_vklady | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| vklady\_osoba\_vklady | dbo | Tosoba\_vklady | sud\_id | Tvklady | sud\_id |
| zmena\_osoba\_vklady | dbo | Tosoba\_vklady | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_osoba\_vklady | dbo | Tosoba\_vklady | sud\_id | Csud | sud\_id |
| osoba\_osoba\_vklady | dbo | Tosoba\_vklady | sud\_id | Tosoba | sud\_id |
| vklady\_osoba\_vklady | dbo | Tosoba\_vklady | vklady\_id | Tvklady | vklady\_id |
| zmena\_osoba\_vklady | dbo | Tosoba\_vklady | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| FK\_TOsobaStotoznenie\_DavkaId | Rfo | TOsobaStotoznenie | DavkaId | TDavka | Id |
| CSEGMENT\_PARAMETER\_INIT | dbo | Tparameter\_init | SEGMENT\_ID | Csegment | SEGMENT\_ID |
| sud\_parameter\_init | dbo | Tparameter\_init | sud\_id | Csud | sud\_id |
| Ckategoriadokumentu\_dokument | dbo | Tpodanie\_dokument | kategoriadokumentu\_id | Ckategoriadokumentu | kategoriadokumentu\_id |
| Tpodanie\_podanie\_dokument | dbo | Tpodanie\_dokument | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| PodanieSubor\_PodanieSpracovanie | dbo | Tpodanie\_spracovanie | podanie\_subor\_id | Tpodanie\_subor | podanie\_subor\_id |
| Uzivatel\_PodanieSpracovanie | dbo | Tpodanie\_spracovanie | spracoval\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| Uzivatel\_PodanieSpracovanie | dbo | Tpodanie\_spracovanie | spracoval\_sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| Cformat\_suboru\_podanie\_subor | dbo | Tpodanie\_subor | format\_subor\_id | Cformat\_subor | format\_subor\_id |
| Tpodanie\_dokument\_podanie\_subor | dbo | Tpodanie\_subor | podanie\_dokument\_id | Tpodanie\_dokument | podanie\_dokument\_id |
| Forma\_platby\_poplatky | dbo | Tpoplatky | forma\_platby\_id | Cforma\_platby | forma\_platby\_id |
| mena\_poplatky | dbo | Tpoplatky | mena\_id | Cmena | mena\_id |
| mena\_poplatky\_2 | dbo | Tpoplatky | mena\_id\_2 | Cmena | mena\_id |
| Tosoba\_Tpoplatky | dbo | Tpoplatky | osoba\_id | Tosoba | osoba\_id |
| Tosoba\_Tpoplatky | dbo | Tpoplatky | osoba\_sud\_id | Tosoba | sud\_id |
| Tpodanie\_poplatky | dbo | Tpoplatky | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| sud\_poplatky | dbo | Tpoplatky | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zbl\_poplatky | dbo | Tpoplatky | zbl\_id | Tzbl | Zbl\_id |
| zbl\_poplatky | dbo | Tpoplatky | zbl\_subjekt\_id | Tzbl | subjekt\_id |
| zbl\_poplatky | dbo | Tpoplatky | zbl\_sud\_id | Tzbl | sud\_id |
| zmena\_poplatky | dbo | Tpoplatky | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_poplatky | dbo | Tpoplatky | zmena\_subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_poplatky | dbo | Tpoplatky | zmena\_sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| osoba\_poradie | dbo | Tporadie | osoba\_id | Tosoba | osoba\_id |
| zmena\_poradie | dbo | Tporadie | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| sud\_poradie | dbo | Tporadie | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_poradie | dbo | Tporadie | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| osoba\_poradie | dbo | Tporadie | sud\_id | Tosoba | sud\_id |
| zmena\_poradie | dbo | Tporadie | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| predmet\_poradie | dbo | Tporadie\_p | predmet\_id | Tsubjekt\_predm\_podnik | subjekt\_predm\_podnik\_id |
| zmena\_poradie\_p | dbo | Tporadie\_p | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| predmet\_poradie | dbo | Tporadie\_p | sud\_id | Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id |
| sud\_poradie\_p | dbo | Tporadie\_p | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_poradie\_p | dbo | Tporadie\_p | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_poradie\_p | dbo | Tporadie\_p | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| Cpravna\_forma\_pravna\_forma | dbo | Tpravna\_forma | cpravna\_forma\_id | Cpravna\_forma | pravna\_forma\_id |
| zmena\_pravna\_forma\_od | dbo | Tpravna\_forma | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_pravna\_forma\_do | dbo | Tpravna\_forma | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_pravna\_forma\_od | dbo | Tpravna\_forma | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_pravna\_forma | dbo | Tpravna\_forma | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_pravna\_forma\_do | dbo | Tpravna\_forma | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| Ctyp\_oz\_pravna\_forma | dbo | Tpravna\_forma | typ\_oz\_id | Ctyp\_oz | typ\_oz\_id |
| zmena\_pravna\_forma\_od | dbo | Tpravna\_forma | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_pravna\_forma\_do | dbo | Tpravna\_forma | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_pravna\_skut\_text\_od | dbo | Tpravna\_skut\_text | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_pravna\_skut\_text\_do | dbo | Tpravna\_skut\_text | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_pravna\_skut\_text\_od | dbo | Tpravna\_skut\_text | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_pravna\_skut\_text | dbo | Tpravna\_skut\_text | sud\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id |
| sud\_pravna\_skut\_text | dbo | Tpravna\_skut\_text | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_pravna\_skut\_text\_do | dbo | Tpravna\_skut\_text | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_pravna\_skut\_text | dbo | Tpravna\_skut\_text | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id |
| zmena\_pravna\_skut\_text\_od | dbo | Tpravna\_skut\_text | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_pravna\_skut\_text\_do | dbo | Tpravna\_skut\_text | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| Cpredaj\_Tpredaj | dbo | Tpredaj | cpredaj\_id | Cpredaj | predaj\_id |
| Tzmena\_od\_predaj | dbo | Tpredaj | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| Tzmena\_do\_predaj | dbo | Tpredaj | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| Tzmena\_od\_predaj | dbo | Tpredaj | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| Csud\_predaj | dbo | Tpredaj | sud\_id | Csud | sud\_id |
| Tzmena\_do\_predaj | dbo | Tpredaj | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| Tzmena\_od\_predaj | dbo | Tpredaj | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| Tzmena\_do\_predaj | dbo | Tpredaj | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| sud\_pridelene\_ico | dbo | Tpridelene\_ico | sud\_id | Csud | sud\_id |
| obec\_sidlo | dbo | Tsidlo | obec\_id | Cobec | obec\_id |
| org\_zlozka\_sidlo | dbo | Tsidlo | organizacna\_zlozka\_id | Torganizacna\_zlozka | organizacna\_zlozka\_id |
| osoba\_sidlo | dbo | Tsidlo | osoba\_id | Tosoba | osoba\_id |
| zmena\_sidlo\_od | dbo | Tsidlo | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_sidlo\_do | dbo | Tsidlo | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| org\_zlozka\_sidlo | dbo | Tsidlo | sud\_id | Torganizacna\_zlozka | sud\_id |
| sud\_sidlo | dbo | Tsidlo | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_sidlo\_od | dbo | Tsidlo | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_sidlo | dbo | Tsidlo | sud\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id |
| osoba\_sidlo | dbo | Tsidlo | sud\_id | Tosoba | sud\_id |
| zmena\_sidlo\_do | dbo | Tsidlo | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| typ\_sidla\_sidlo | dbo | Tsidlo | typ\_sidla\_id | Ctyp\_sidla | typ\_sidla\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_sidlo | dbo | Tsidlo | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id |
| zmena\_sidlo\_od | dbo | Tsidlo | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_sidlo\_do | dbo | Tsidlo | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| funkcia\_skupina | dbo | Tskupina | funkcia\_id | Cfunkcia | funkcia\_id |
| sud\_skupina | dbo | Tskupina | sud\_id | Csud | sud\_id |
| skupina\_skupina\_uzivatel | dbo | Tskupina\_uzivatel | skupina\_id | Tskupina | skupina\_id |
| skupina\_skupina\_uzivatel | dbo | Tskupina\_uzivatel | sud\_id | Tskupina | sud\_id |
| sud\_skupina\_uzivatel | dbo | Tskupina\_uzivatel | sud\_id | Csud | sud\_id |
| uzivatel\_skupina\_uzivatel | dbo | Tskupina\_uzivatel | sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| uzivatel\_skupina\_uzivatel | dbo | Tskupina\_uzivatel | uzivatel\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| oddiel\_subjekt | dbo | Tsubjekt | oddiel\_id | Coddiel | oddiel\_id |
| sud\_subjekt | dbo | Tsubjekt | sud\_id | Csud | sud\_id |
| subjekt\_subjekt\_odstupenie | dbo | Tsubjekt\_odstupenie | subjekt\_id | Tsubjekt | subjekt\_id |
| subjekt\_subjekt\_odstupenie | dbo | Tsubjekt\_odstupenie | sud\_id | Tsubjekt | sud\_id |
| sud\_subjekt\_odstupenie | dbo | Tsubjekt\_odstupenie | sud\_id\_postupenie | Csud | sud\_id |
| uzivatel\_odstupenie\_vybavil | dbo | Tsubjekt\_odstupenie | vybavil\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| uzivatel\_odstupenie\_vybavil | dbo | Tsubjekt\_odstupenie | vybavil\_sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| uzivatel\_odstupenie\_zapisal | dbo | Tsubjekt\_odstupenie | zapisal\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| uzivatel\_odstupenie\_zapisal | dbo | Tsubjekt\_odstupenie | zapisal\_sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| org\_zlozka\_subjekt\_predm\_podnik | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | organizacna\_zlozka\_id | Torganizacna\_zlozka | organizacna\_zlozka\_id |
| predmet\_podnikania\_subjekt\_predm\_podnik | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | predmet\_podnikania\_id | Cpredmet\_podnikania | predmet\_podnikania\_id |
| zmena\_subjekt\_predm\_podnik\_od | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_subjekt\_predm\_podnik\_do | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| org\_zlozka\_subjekt\_predm\_podnik | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id | Torganizacna\_zlozka | sud\_id |
| zmena\_subjekt\_predm\_podnik\_od | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_subjekt\_predm\_podnik | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_predmety | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id |
| zmena\_subjekt\_predm\_podnik\_do | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zakladatel\_zahran\_osoba\_predmety | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | zakladatel\_zahran\_osoba\_id | Tzakladatel\_zahran\_osoba | zakladatel\_zahran\_osoba\_id |
| zmena\_subjekt\_predm\_podnik\_od | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_subjekt\_predm\_podnik\_do | dbo | Tsubjekt\_predm\_podnik | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| Subjekt\_subjekt\_spis | dbo | Tsubjekt\_spis | subjekt\_id | Tsubjekt | subjekt\_id |
| sud\_subjekt\_spis | dbo | Tsubjekt\_spis | sud\_id | Csud | sud\_id |
| Subjekt\_subjekt\_spis | dbo | Tsubjekt\_spis | sud\_id | Tsubjekt | sud\_id |
| subjekt\_subjekt\_vazby | dbo | Tsubjekt\_vazby | subjekt\_id | Tsubjekt | subjekt\_id |
| Suvisiaci\_subjekt | dbo | Tsubjekt\_vazby | subjekt\_id\_suvis | Tsubjekt | subjekt\_id |
| subjekt\_subjekt\_vazby | dbo | Tsubjekt\_vazby | sud\_id | Tsubjekt | sud\_id |
| sud\_subjekt\_vazby | dbo | Tsubjekt\_vazby | sud\_id | Csud | sud\_id |
| Suvisiaci\_subjekt | dbo | Tsubjekt\_vazby | sud\_id\_suvis | Tsubjekt | sud\_id |
| Typ\_vazby\_subjekt\_vazby | dbo | Tsubjekt\_vazby | typ\_vazby\_id | Ctyp\_vazby | typ\_vazby\_id |
| sud\_uzivatel | dbo | Tuzivatel | sud\_id | Csud | sud\_id |
| Uzivatel\_uzivatel\_domena | dbo | Tuzivatel\_domena | sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| Uzivatel\_uzivatel\_domena | dbo | Tuzivatel\_domena | uzivatel\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| funkcia\_uzivatel\_osobne | dbo | Tuzivatel\_osobne | funkcia\_id | Cfunkcia | funkcia\_id |
| funkcia\_vypis\_uzivatel\_osobne | dbo | Tuzivatel\_osobne | funkcia\_vypis\_id | Cfunkcia\_vypis | funkcia\_vypis\_id |
| uzivatel\_uzivatel\_osobne | dbo | Tuzivatel\_osobne | sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| uzivatel\_uzivatel\_osobne | dbo | Tuzivatel\_osobne | uzivatel\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| mena\_vklady | dbo | Tvklady | mena\_id | Cmena | mena\_id |
| mena\_vklady\_2 | dbo | Tvklady | mena\_id\_2 | Cmena | mena\_id |
| mena\_vklady\_splatene | dbo | Tvklady | mena\_id\_splat | Cmena | mena\_id |
| mena\_vklady\_splatene\_2 | dbo | Tvklady | mena\_id\_splat\_2 | Cmena | mena\_id |
| zmena\_vklady\_od | dbo | Tvklady | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_vklady\_do | dbo | Tvklady | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_vklady\_od | dbo | Tvklady | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_vklady | dbo | Tvklady | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_vklady\_do | dbo | Tvklady | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| typ\_vkladu\_vklady | dbo | Tvklady | typ\_vkladu\_id | Ctyp\_vkladu | typ\_vkladu\_id |
| typ\_vkladu\_vklady\_2 | dbo | Tvklady | typ\_vkladu\_id\_2 | Ctyp\_vkladu | typ\_vkladu\_id |
| zmena\_vklady\_od | dbo | Tvklady | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_vklady\_do | dbo | Tvklady | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| dovod\_vymazu\_vymaz | dbo | Tvymaz | dovod\_vymazu\_id | Cdovod\_vymazu | dovod\_vymazu\_id |
| zmena\_vymaz\_od | dbo | Tvymaz | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_vymaz\_do | dbo | Tvymaz | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_vymaz\_od | dbo | Tvymaz | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_vymaz | dbo | Tvymaz | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_vymaz\_do | dbo | Tvymaz | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_vymaz\_od | dbo | Tvymaz | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_vymaz\_do | dbo | Tvymaz | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| Cvznik\_zanik\_nastupca | dbo | Tvznik\_zanik | Cnastupca\_id | Cvznik\_zanik | vznik\_zanik\_id |
| Zvznik\_zanik\_vznik | dbo | Tvznik\_zanik | Cvznik\_id | Cvznik\_zanik | vznik\_zanik\_id |
| cvznik\_vznik\_zanik | dbo | Tvznik\_zanik | Czanik\_id | Cvznik\_zanik | vznik\_zanik\_id |
| Tzmena\_Tvznik\_zanik | dbo | Tvznik\_zanik | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| Tzmena\_vznik\_zanik\_DO | dbo | Tvznik\_zanik | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| sud\_vznik\_zanik | dbo | Tvznik\_zanik | sud\_id | Csud | sud\_id |
| Tzmena\_Tvznik\_zanik | dbo | Tvznik\_zanik | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| Tzmena\_vznik\_zanik\_DO | dbo | Tvznik\_zanik | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| Tzmena\_Tvznik\_zanik | dbo | Tvznik\_zanik | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| Tzmena\_vznik\_zanik\_DO | dbo | Tvznik\_zanik | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_zahran\_osoba\_udaje | dbo | Tzakladatel\_zahran\_osoba | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_zahran\_osoba\_udaje\_do | dbo | Tzakladatel\_zahran\_osoba | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| sud\_zakladatel\_zahran\_osoba | dbo | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_zahran\_osoba\_udaje | dbo | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_zahran\_osoba\_udaje\_do | dbo | Tzakladatel\_zahran\_osoba | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_zahran\_osoba\_udaje | dbo | Tzakladatel\_zahran\_osoba | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_zahran\_osoba\_udaje\_do | dbo | Tzakladatel\_zahran\_osoba | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_zapis\_od | dbo | Tzapis | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_zapis\_do | dbo | Tzapis | subjekt\_id\_do | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_zapis\_od | dbo | Tzapis | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_zapis | dbo | Tzapis | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_zapis\_do | dbo | Tzapis | sud\_id\_do | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_zapis\_od | dbo | Tzapis | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_zapis\_do | dbo | Tzapis | zmena\_id\_do | Tzmena | zmena\_id |
| Sud\_ZBL\_Archiv\_listin | dbo | Tzbl | ezbl\_sud\_id | Csud | sud\_id |
| Tpodanie\_subor\_zbl | dbo | Tzbl | podanie\_subor\_id | Tpodanie\_subor | podanie\_subor\_id |
| Stav\_listiny\_zbl | dbo | Tzbl | stav\_listiny\_id | Cstav\_listiny | stav\_listiny\_id |
| subjekt\_zbl | dbo | Tzbl | subjekt\_id | Tsubjekt | subjekt\_id |
| zbl\_zbl\_original | dbo | Tzbl | subjekt\_id\_orig | Tzbl | subjekt\_id |
| subjekt\_zbl | dbo | Tzbl | sud\_id | Tsubjekt | sud\_id |
| zbl\_zbl\_original | dbo | Tzbl | sud\_id\_orig | Tzbl | sud\_id |
| Typ\_listiny\_zbl | dbo | Tzbl | Typ\_listiny\_id | Ctyp\_listiny | Typ\_listiny\_id |
| zbl\_zbl\_original | dbo | Tzbl | zbl\_id\_orig | Tzbl | Zbl\_id |
| zmena\_zbl | dbo | Tzbl | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_zbl | dbo | Tzbl | zmena\_subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_zbl | dbo | Tzbl | zmena\_sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| Cjazyk\_zbl\_jazyk | dbo | Tzbl\_jazyk | jazyk\_id | Cjazyk | jazyk\_id |
| Tzbl\_zbl\_jazyk | dbo | Tzbl\_jazyk | subjekt\_id | Tzbl | subjekt\_id |
| Tzbl\_zbl\_jazyk | dbo | Tzbl\_jazyk | sud\_id | Tzbl | sud\_id |
| Tzbl\_zbl\_jazyk | dbo | Tzbl\_jazyk | zbl\_id | Tzbl | Zbl\_id |
| agenda\_zmena | dbo | Tzmena | agenda\_id | Cagenda | agenda\_id |
| Tpodanie\_Tzmena | dbo | Tzmena | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| Pracovnik\_na\_MS | dbo | Tzmena | pracovnik\_MS\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| Pracovnik\_na\_MS | dbo | Tzmena | pracovnik\_MS\_sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| sposob\_vybavenia\_zmena | dbo | Tzmena | sposob\_vybavenia\_id | Csposob\_vybavenia | sposob\_vybavenia\_id |
| stav\_vybavenia\_zmena | dbo | Tzmena | stav\_vybavenia\_id | Cstav\_vybavenia | stav\_vybavenia\_id |
| subjekt\_zmena | dbo | Tzmena | subjekt\_id | Tsubjekt | subjekt\_id |
| subjekt\_zmena | dbo | Tzmena | sud\_id | Tsubjekt | sud\_id |
| sud\_zmena\_zapisal | dbo | Tzmena | sud\_id\_orig | Csud | sud\_id |
| sud\_zmena\_postup | dbo | Tzmena | sud\_id\_postup | Csud | sud\_id |
| sudca\_tajomnik\_uzivatel | dbo | Tzmena | sudca\_tajomnik\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| sudca\_tajomnik\_uzivatel | dbo | Tzmena | sudca\_tajomnik\_sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| typ\_zmeny\_zmena | dbo | Tzmena | typ\_zmeny\_id | Ctyp\_zmeny | typ\_zmeny\_id |
| Agenda\_zmena\_historia | dbo | Tzmena\_historia | agenda\_id | Cagenda | agenda\_id |
| Tpodanie\_zmena\_historia | dbo | Tzmena\_historia | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| Pracovnik\_MS\_zmena\_historia\_ | dbo | Tzmena\_historia | pracovnik\_MS\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| Pracovnik\_MS\_zmena\_historia\_ | dbo | Tzmena\_historia | pracovnik\_MS\_sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| Sposob\_vybavenia\_zmena\_historia | dbo | Tzmena\_historia | sposob\_vybavenia\_id | Csposob\_vybavenia | sposob\_vybavenia\_id |
| Stav\_vybavenia\_zmena\_historia | dbo | Tzmena\_historia | stav\_vybavenia\_id | Cstav\_vybavenia | stav\_vybavenia\_id |
| zmena\_zmena\_historia | dbo | Tzmena\_historia | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_zmena\_historia | dbo | Tzmena\_historia | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_zmena\_historia | dbo | Tzmena\_historia | sud\_id | Csud | sud\_id |
| sud\_zmena\_historia\_zapisal | dbo | Tzmena\_historia | sud\_id\_orig | Csud | sud\_id |
| sud\_zmena\_historia\_postup | dbo | Tzmena\_historia | sud\_id\_postup | Csud | sud\_id |
| sudca\_zmena\_historia | dbo | Tzmena\_historia | sudca\_tajomnik\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| sudca\_zmena\_historia | dbo | Tzmena\_historia | sudca\_tajomnik\_sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| Typ\_zmeny\_zmena\_historia | dbo | Tzmena\_historia | typ\_zmeny\_id | Ctyp\_zmeny | typ\_zmeny\_id |
| zapisal\_uzivatel | dbo | Tzmena\_historia | zapisal\_id | Tuzivatel | UZIVATEL\_ID |
| zapisal\_uzivatel | dbo | Tzmena\_historia | zapisal\_sud\_id | Tuzivatel | sud\_id |
| zmena\_zmena\_historia | dbo | Tzmena\_historia | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| Tzmena\_historia\_historia\_data | dbo | Tzmena\_historia\_data | sud\_id | Tzmena\_historia | sud\_id |
| Tzmena\_historia\_historia\_data | dbo | Tzmena\_historia\_data | zmena\_historia\_id | Tzmena\_historia | zmena\_historia\_id |
| Zmena\_zmena\_poznamka | dbo | Tzmena\_poznamka | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| Zmena\_zmena\_poznamka | dbo | Tzmena\_poznamka | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_zmena\_poznamka | dbo | Tzmena\_poznamka | sud\_id | Csud | sud\_id |
| Zmena\_zmena\_poznamka | dbo | Tzmena\_poznamka | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| odovodnenie\_zmena\_text | dbo | Tzmena\_text | odovodnenie\_id | Cpoucenie | poucenie\_id |
| poucenie\_zmena\_text | dbo | Tzmena\_text | poucenie\_id | Cpoucenie | poucenie\_id |
| zmena\_zmena\_text | dbo | Tzmena\_text | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| sud\_zmena\_text | dbo | Tzmena\_text | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_zmena\_text | dbo | Tzmena\_text | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zmena\_zmena\_text | dbo | Tzmena\_text | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_zmena\_vazby | dbo | Tzmena\_vazby | subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_zmena\_vazby\_suvis | dbo | Tzmena\_vazby | subjekt\_id\_suvis | Tzmena | subjekt\_id |
| zmena\_zmena\_vazby | dbo | Tzmena\_vazby | sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| sud\_zmena\_vazby | dbo | Tzmena\_vazby | sud\_id | Csud | sud\_id |
| zmena\_zmena\_vazby\_suvis | dbo | Tzmena\_vazby | sud\_id\_suvis | Tzmena | sud\_id |
| typ\_vazby\_podanie | dbo | Tzmena\_vazby | typ\_vazby\_id | Ctyp\_vazby | typ\_vazby\_id |
| zmena\_zmena\_vazby | dbo | Tzmena\_vazby | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| zmena\_zmena\_vazby\_suvis | dbo | Tzmena\_vazby | zmena\_id\_suvis | Tzmena | zmena\_id |
| subjekt\_zverejnenia | dbo | Tzverejnenia | subjekt\_id | Tsubjekt | subjekt\_id |
| subjekt\_zverejnenia | dbo | Tzverejnenia | sud\_id | Tsubjekt | sud\_id |
| vestnik\_zverejnenie | dbo | Tzverejnenia | vestnik\_ID | Tvestnik | vestnik\_ID |
| zbl\_zverejnenia | dbo | Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | Zbl\_id | Tzbl | Zbl\_id |
| zbl\_zverejnenia | dbo | Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zbl\_subjekt\_id | Tzbl | subjekt\_id |
| zbl\_zverejnenia | dbo | Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zbl\_sud\_id | Tzbl | sud\_id |
| Zmena\_zverejnenia | dbo | Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zmena\_id | Tzmena | zmena\_id |
| Zmena\_zverejnenia | dbo | Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zmena\_subjekt\_id | Tzmena | subjekt\_id |
| Zmena\_zverejnenia | dbo | Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zmena\_sud\_id | Tzmena | sud\_id |
| zverejnenia\_zverejnenie\_zapisy\_listiny | dbo | Tzverejnenie\_zapisy\_listiny | zverejnenia\_id | Tzverejnenia | zverejnenia\_id |

##### Databáza Zbierky listín

**Zoznam tabuliek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TableName** | **SchemaName** | **RowCounts** | **TotalSpaceMB** |
| Cformat\_subor | dbo | 19 | 16 |
| CProcessStatus | Ubus | 14 | 16 |
| CRegistraturnaZnacka | Ubus | 5 | 16 |
| ProcessData | Ubus | 0 | 0 |
| sysdiagrams | dbo | 0 | 0 |
| TListina | dbo | 36225147 | 5402593704 |
| TListina | dbo | 0 | 0 |
| TListina | dbo | 0 | 0 |
| TListinaDetail | dbo | 36272098 | 4927720 |
| TListinaDetailId | dbo | 10 | 16 |
| TListinaId | dbo | 10 | 16 |

**Zoznam stĺpcov jednotlivých tabuliek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TableName** | **ColumnName** | **DataType** | **length** | **PrimaryKey** |
| Cformat\_subor | format\_subor\_id | int | 4 | 1 |
| Cformat\_subor | format\_subor | varchar | 8000 | 0 |
| Cformat\_subor | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cformat\_subor | content\_type | varchar | 8000 | 0 |
| Cformat\_subor | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cformat\_subor | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cformat\_subor | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| CProcessStatus | Id | int | 4 | 1 |
| CProcessStatus | Name | varchar | 8000 | 0 |
| CRegistraturnaZnacka | Id | int | 4 | 1 |
| CRegistraturnaZnacka | RegistraturnyKod | varchar | 8000 | 0 |
| CRegistraturnaZnacka | SkartacnaDoba | int | 4 | 0 |
| CRegistraturnaZnacka | Popis | varchar | 8000 | 0 |
| ProcessData | Id | bigint | 8 | 1 |
| ProcessData | ListinaDetailId | bigint | 8 | 0 |
| ProcessData | SudId | int | 4 | 0 |
| ProcessData | IngestDateTime | datetime2 | 8 | 0 |
| ProcessData | ProcessStatusId | int | 4 | 0 |
| ProcessData | ProcessKey | uniqueidentifier | 16 | 0 |
| ProcessData | ErrorMessage | nvarchar | 8000 | 0 |
| ProcessData | ErrorMessage | sysname | 256 | 0 |
| sysdiagrams | name | nvarchar | 8000 | 0 |
| sysdiagrams | name | sysname | 256 | 0 |
| sysdiagrams | principal\_id | int | 4 | 0 |
| sysdiagrams | diagram\_id | int | 4 | 1 |
| sysdiagrams | version | int | 4 | 0 |
| sysdiagrams | definition | varbinary | 8000 | 0 |
| TListina | Id | bigint | 8 | 1 |
| TListina | SudId | int | 4 | 1 |
| TListina | SudId | int | 4 | 0 |
| TListina | Scan | image | 16 | 0 |
| TListina | FormatSuboruId | int | 4 | 0 |
| TListinaDetail | Id | bigint | 8 | 1 |
| TListinaDetail | ListinaId | bigint | 8 | 1 |
| TListinaDetail | SudId | int | 4 | 1 |
| TListinaDetail | SudId | int | 4 | 0 |
| TListinaDetail | OddielZnacka | int | 4 | 0 |
| TListinaDetail | CisloVlozky | int | 4 | 0 |
| TListinaDetail | PocetStran | int | 4 | 0 |
| TListinaDetail | PocetListov | int | 4 | 0 |
| TListinaDetail | PlatnostOd | datetime | 8 | 0 |
| TListinaDetail | PlatnostDo | datetime | 8 | 0 |
| TListinaDetail | DatumVymazuCorwinEzbl | datetime | 8 | 0 |
| TListinaDetail | RegistraturnaZnackaId | int | 4 | 0 |
| TListinaDetail | ProcessStatusId | int | 4 | 0 |
| TListinaDetail | RecordGuid | uniqueidentifier | 16 | 0 |
| TListinaDetail | DatumUlozeniaUbus | datetime | 8 | 0 |
| TListinaDetail | ZaciatokSkartacnejDoby | datetime | 8 | 0 |
| TListinaDetailId | SudId | int | 4 | 1 |
| TListinaDetailId | MaxListinaDetailId | bigint | 8 | 0 |
| TListinaId | SudId | int | 4 | 1 |
| TListinaId | MaxListinaId | bigint | 8 | 0 |

**Zoznam kľúčov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK\_NAME** | **schema\_name** | **table** | **column** | **referenced\_table** | **referenced\_column** |
| FK\_ProcessData\_CProcessStatus | Ubus | ProcessData | ProcessStatusId | CProcessStatus | Id |
| FK\_T\_Listina\_Cformat\_subor | dbo | TListina | FormatSuboruId | Cformat\_subor | format\_subor\_id |
| FK\_T\_ListinaDetail\_T\_Listina | dbo | TListinaDetail | ListinaId | TListina | Id |
| FK\_T\_ListinaDetail\_T\_Listina | dbo | TListinaDetail | SudId | TListina | SudId |
| FK\_TListinaDetail\_CProcessStatus | dbo | TListinaDetail | ProcessStatusId | CProcessStatus | Id |
| FK\_TListinaDetail\_CRegistraturnaZnacka | dbo | TListinaDetail | RegistraturnaZnackaId | CRegistraturnaZnacka | Id |
| FK\_TListinaDetailId\_TListinaDetailId | dbo | TListinaDetailId | SudId | TListinaDetailId | SudId |
| FK\_TListinaId\_TListinaId | dbo | TListinaId | SudId | TListinaId | SudId |

##### Databáza RegDoc

**Zoznam tabuliek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TableName** | **SchemaName** | **RowCounts** | **TotalSpaceMB** |
| Cagenda | dbo | 11 | 32 |
| Cformat\_subor | dbo | 19 | 16 |
| Ckategoriadokumentu | dbo | 137 | 88 |
| CkategoriaPodania | dbo | 135 | 144 |
| Coddiel | dbo | 10 | 32 |
| Cpravna\_forma | dbo | 21 | 48 |
| CPrioritaNacitavania | dbo | 141 | 16 |
| Csluzba | dbo | 10 | 32 |
| Csud | dbo | 10 | 32 |
| Ctyp\_dokumentu | dbo | 11 | 32 |
| Ctyp\_podania | dbo | 3 | 16 |
| Ctyp\_zmeny | dbo | 17 | 32 |
| sysdiagrams | dbo | 0 | 0 |
| Tadresa | dbo | 6095078 | 775536 |
| Tbiznis\_id | dbo | 30 | 16 |
| TkategoriaPodania\_VylukoveCasy | dbo | 1 | 16 |
| Tkorespondencna\_adresa | dbo | 1568072 | 146640 |
| Tpodanie | dbo | 4531334 | 3880176 |
| Tpodanie\_cakanie\_listiny | dbo | 843 | 176 |
| Tpodanie\_dokument | dbo | 32249914 | 623232 |
| Tpodanie\_nespracovavane | dbo | 153523 | 16288 |
| Tpodanie\_SM | dbo | 3 | 48 |
| Tpodanie\_spracovanie | dbo | 485544 | 45952 |
| Tpodanie\_subjekt | dbo | 2958936 | 246272 |
| Tpodanie\_subor | dbo | 32249914 | 5544016 |
| Tpodanie\_subor\_podpisy | dbo | 8640353 | 2491544 |
| Tpodanie\_szn | dbo | 5110683 | 1412248 |
| Tpodanie\_szn\_listiny | dbo | 631685 | 182296 |
| Tziadatel | dbo | 4527006 | 804984 |

**Zoznam stĺpcov jednotlivých tabuliek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TableName** | **ColumnName** | **DataType** | **length** | **PrimaryKey** |
| Cagenda | agenda\_id | int | 4 | 1 |
| Cagenda | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cagenda | znacka | varchar | 8000 | 0 |
| Cagenda | agenda\_typ | bit | 1 | 0 |
| Cagenda | namietka\_typ | bit | 1 | 0 |
| Cagenda | sankcia\_typ | bit | 1 | 0 |
| Cagenda | agenda | varchar | 8000 | 0 |
| Cagenda | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cagenda | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cagenda | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cformat\_subor | format\_subor\_id | int | 4 | 1 |
| Cformat\_subor | format\_subor | varchar | 8000 | 0 |
| Cformat\_subor | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cformat\_subor | content\_type | varchar | 8000 | 0 |
| Cformat\_subor | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cformat\_subor | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cformat\_subor | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | kategoriadokumentu\_id | int | 4 | 1 |
| Ckategoriadokumentu | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | typ\_dokumentu\_id | int | 4 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | kategoriadokumentu | varchar | 8000 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | popis | varchar | 8000 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ckategoriadokumentu | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| CkategoriaPodania | kategoriapodania\_id | int | 4 | 1 |
| CkategoriaPodania | kategoriapodania | varchar | 8000 | 0 |
| CkategoriaPodania | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| CkategoriaPodania | kod | varchar | 8000 | 0 |
| CkategoriaPodania | popis | varchar | 8000 | 0 |
| CkategoriaPodania | pravna\_forma\_id | int | 4 | 0 |
| CkategoriaPodania | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 0 |
| CkategoriaPodania | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| CkategoriaPodania | sluzba\_id | int | 4 | 0 |
| CkategoriaPodania | typ\_podania\_id | int | 4 | 0 |
| CkategoriaPodania | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| CkategoriaPodania | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| CkategoriaPodania | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Coddiel | oddiel\_id | int | 4 | 1 |
| Coddiel | znacka | varchar | 8000 | 0 |
| Coddiel | oddiel | varchar | 8000 | 0 |
| Coddiel | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Coddiel | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Coddiel | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Coddiel | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Cpravna\_forma | pravna\_forma\_id | int | 4 | 1 |
| Cpravna\_forma | oddiel\_id | int | 4 | 0 |
| Cpravna\_forma | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | povolena\_zpf | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | pravna\_forma | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | nazov\_slovensky | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | nazov\_slov\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | nazov\_anglicky | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | nazov\_angl\_skrat | varchar | 8000 | 0 |
| Cpravna\_forma | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Cpravna\_forma | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Cpravna\_forma | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| CPrioritaNacitavania | kod | varchar | 8000 | 1 |
| CPrioritaNacitavania | priorita\_nacitavania | int | 4 | 0 |
| Csluzba | sluzba\_id | int | 4 | 1 |
| Csluzba | sluzba | varchar | 8000 | 0 |
| Csluzba | aktivna | bit | 1 | 0 |
| Csluzba | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Csluzba | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Csluzba | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Csluzba | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Csud | sud\_id | int | 4 | 1 |
| Csud | znacka | char | 8000 | 0 |
| Csud | sud | varchar | 8000 | 0 |
| Csud | typ\_pracoviska | char | 8000 | 0 |
| Csud | poradie | int | 4 | 0 |
| Csud | kraj\_id | int | 4 | 0 |
| Csud | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Csud | sud\_indentifikator\_mssr | char | 8000 | 0 |
| Csud | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Csud | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Csud | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | typ\_dokumentu\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_dokumentu | typ\_dokumentu | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | povoleny\_typ | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_dokumentu | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_podania | typ\_podania\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_podania | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_podania | typ\_podania | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_podania | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_podania | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_podania | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | typ\_zmeny\_id | int | 4 | 1 |
| Ctyp\_zmeny | kod | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | typ\_zmeny | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | agenda | varchar | 8000 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | platny\_od | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | platny\_do | datetime | 8 | 0 |
| Ctyp\_zmeny | dat\_iou | datetime | 8 | 0 |
| sysdiagrams | name | nvarchar | 8000 | 0 |
| sysdiagrams | name | sysname | 256 | 0 |
| sysdiagrams | principal\_id | int | 4 | 0 |
| sysdiagrams | diagram\_id | int | 4 | 1 |
| sysdiagrams | version | int | 4 | 0 |
| sysdiagrams | definition | varbinary | 8000 | 0 |
| Tadresa | adresa\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tadresa | ulica | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tadresa | ulica | sysname | 256 | 0 |
| Tadresa | psc | varchar | 8000 | 0 |
| Tadresa | obec | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tadresa | obec | sysname | 256 | 0 |
| Tadresa | stat | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tadresa | stat | sysname | 256 | 0 |
| Tadresa | cislo | varchar | 8000 | 0 |
| Tadresa | ziadatel\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tadresa | korespondencna\_adresa\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tbiznis\_id | biznis\_id\_rok | int | 4 | 1 |
| Tbiznis\_id | max\_biznis\_id\_number | bigint | 8 | 0 |
| TkategoriaPodania\_VylukoveCasy | kod | varchar | 8000 | 0 |
| TkategoriaPodania\_VylukoveCasy | nevybavovat\_od | time | 5 | 0 |
| TkategoriaPodania\_VylukoveCasy | nevybavovat\_do | time | 5 | 0 |
| Tkorespondencna\_adresa | korespondencna\_adresa\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tkorespondencna\_adresa | korespondencna\_adresa | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tkorespondencna\_adresa | korespondencna\_adresa | sysname | 256 | 0 |
| Tkorespondencna\_adresa | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie | podanie\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie | biznis\_id\_number | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie | biznis\_id\_rok | int | 4 | 0 |
| Tpodanie | biznis\_ID | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie | korelacne\_ID | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie | datum\_prijatia | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie | datum\_vybavenia | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie | kategoria\_podanie\_kod | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie | ChannelInfoReply | xml | -1 | 0 |
| Tpodanie | stav\_spracovania | int | 4 | 0 |
| Tpodanie | stav\_spracovania | int | 4 | 0 |
| Tpodanie | cakatnalistiny | bit | 1 | 0 |
| Tpodanie | automaticky\_odmietnute | bit | 1 | 0 |
| Tpodanie\_cakanie\_listiny | podanie\_cakanie\_listiny\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_cakanie\_listiny | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_cakanie\_listiny | datum\_zaciatku | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie\_cakanie\_listiny | datum\_uplynutia\_1\_lehoty | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie\_cakanie\_listiny | datum\_uplynutia\_2\_lehoty | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie\_cakanie\_listiny | datum\_dorucenia | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie\_cakanie\_listiny | pracovnik\_sudu | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_cakanie\_listiny | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_dokument | podanie\_dokument\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_dokument | podanie\_dokument\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_dokument | kategoriadokumentu\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_dokument | kategoriadokumentu\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_dokument | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_dokument | popis | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_nespracovavane | podanie\_nespracovavane\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_nespracovavane | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_nespracovavane | dovod | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_nespracovavane | datum\_zapisu | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie\_SM | biznis\_id | varchar | 8000 | 1 |
| Tpodanie\_SM | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_spracovanie | podanie\_spracovanie\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_spracovanie | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_spracovanie | sposob\_vybavenia\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_subjekt | podanie\_subjekt\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_subjekt | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_subjekt | OM | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_subjekt | SznOddielZnacka | char | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_subjekt | SznVlozka | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_subjekt | SznSudZnacka | char | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_subor | podanie\_subor\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_subor | podanie\_dokument\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_subor | popis | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_subor | format\_subor\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_subor | ezbl\_id\_listinadetail | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_subor | ezbl\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_subor | content\_type | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_subor\_podpisy | podanie\_subor\_podpisy\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_subor\_podpisy | podanie\_subor\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_subor\_podpisy | vysledok\_overenia | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_subor\_podpisy | fyzicka\_identita | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_szn | podanie\_szn\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_szn | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_szn | oddiel\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_szn | cislo\_vlozky | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_szn | sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_szn | ico | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_szn | obchodne\_meno | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_szn | sidlo\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_szn | senat | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_szn | agenda\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_szn | napad | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_szn | rok\_podania | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_szn | subjekt\_sud\_id | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_szn | subjekt\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_szn | vypis\_tlac | bit | 1 | 0 |
| Tpodanie\_szn | sposob\_vybavenia\_text | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_szn | pocet\_kopii | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_szn | stav\_spracovania | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_szn | pocet\_pokusov\_o\_vybavenie | int | 4 | 0 |
| Tpodanie\_szn | datum\_posledneho\_pokusu | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie\_szn\_listiny | podanie\_szn\_listiny\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tpodanie\_szn\_listiny | podanie\_szn\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_szn\_listiny | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tpodanie\_szn\_listiny | nazov\_listiny | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_szn\_listiny | nazov\_listiny | sysname | 256 | 0 |
| Tpodanie\_szn\_listiny | typ\_listiny | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_szn\_listiny | datum\_dorucenia | datetime | 8 | 0 |
| Tpodanie\_szn\_listiny | rozsah\_stran | varchar | 8000 | 0 |
| Tpodanie\_szn\_listiny | PorCisloListiny | int | 4 | 0 |
| Tziadatel | ziadatel\_id | bigint | 8 | 1 |
| Tziadatel | titul\_pred | varchar | 8000 | 0 |
| Tziadatel | titul\_za | varchar | 8000 | 0 |
| Tziadatel | meno | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tziadatel | meno | sysname | 256 | 0 |
| Tziadatel | priezvisko | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tziadatel | priezvisko | sysname | 256 | 0 |
| Tziadatel | email | varchar | 8000 | 0 |
| Tziadatel | obchodne\_meno | nvarchar | 8000 | 0 |
| Tziadatel | obchodne\_meno | sysname | 256 | 0 |
| Tziadatel | ico | varchar | 8000 | 0 |
| Tziadatel | spisova\_znacka | varchar | 8000 | 0 |
| Tziadatel | podanie\_id | bigint | 8 | 0 |
| Tziadatel | kod | varchar | 8000 | 0 |

**Zoznam kľúčov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK\_NAME** | **schema\_name** | **table** | **column** | **referenced\_table** | **referenced\_column** |
| Ctyp\_dokumentu\_dokument | dbo | Ckategoriadokumentu | typ\_dokumentu\_id | Ctyp\_dokumentu | typ\_dokumentu\_id |
| cpravna\_forma\_kategoriapodania | dbo | CkategoriaPodania | pravna\_forma\_id | Cpravna\_forma | pravna\_forma\_id |
| ctyp\_zmeny\_kategoriapodania | dbo | CkategoriaPodania | typ\_zmeny\_id | Ctyp\_zmeny | typ\_zmeny\_id |
| Cagenda\_kategoriapodania | dbo | CkategoriaPodania | agenda\_id | Cagenda | agenda\_id |
| Csluzba\_kategoriapodania | dbo | CkategoriaPodania | sluzba\_id | Csluzba | sluzba\_id |
| Ctyp\_podania\_kategoriaPodania | dbo | CkategoriaPodania | typ\_podania\_id | Ctyp\_podania | typ\_podania\_id |
| oddiel\_pravna\_forma | dbo | Cpravna\_forma | oddiel\_id | Coddiel | oddiel\_id |
| Tziadatel\_sidlo | dbo | Tadresa | ziadatel\_id | Tziadatel | ziadatel\_id |
| Tkorespondencna\_adresa\_sidlo | dbo | Tadresa | korespondencna\_adresa\_id | Tkorespondencna\_adresa | korespondencna\_adresa\_id |
| Tpodanie\_korespondencna\_adresa | dbo | Tkorespondencna\_adresa | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| Tpodanie\_cakanie\_listiny\_podanie | dbo | Tpodanie\_cakanie\_listiny | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| Tpodanie\_cakanie\_listiny\_Csud | dbo | Tpodanie\_cakanie\_listiny | sud\_id | Csud | sud\_id |
| Ckategoriadokumentu\_dokument | dbo | Tpodanie\_dokument | kategoriadokumentu\_id | Ckategoriadokumentu | kategoriadokumentu\_id |
| Tpodanie\_podanie\_dokument | dbo | Tpodanie\_dokument | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| Tpodanie\_nespracovavane\_podanie | dbo | Tpodanie\_nespracovavane | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| Csud\_podanie\_SM | dbo | Tpodanie\_SM | sud\_id | Csud | sud\_id |
| Tpodanie\_subjekt\_podanie | dbo | Tpodanie\_subjekt | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| Tpodanie\_dokument\_podanie\_subor | dbo | Tpodanie\_subor | podanie\_dokument\_id | Tpodanie\_dokument | podanie\_dokument\_id |
| Cformat\_suboru\_podanie\_subor | dbo | Tpodanie\_subor | format\_subor\_id | Cformat\_subor | format\_subor\_id |
| Tpodanie\_subor\_podanie\_subor\_podpisy | dbo | Tpodanie\_subor\_podpisy | podanie\_subor\_id | Tpodanie\_subor | podanie\_subor\_id |
| Tpodania\_podanie\_szn | dbo | Tpodanie\_szn | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| Coddiel\_podanie\_szn | dbo | Tpodanie\_szn | oddiel\_id | Coddiel | oddiel\_id |
| Csud\_podania\_szn | dbo | Tpodanie\_szn | sud\_id | Csud | sud\_id |
| Cagenda\_podanie\_szn | dbo | Tpodanie\_szn | agenda\_id | Cagenda | agenda\_id |
| Tpodanie\_szn\_podanie\_szn\_listiny | dbo | Tpodanie\_szn\_listiny | podanie\_szn\_id | Tpodanie\_szn | podanie\_szn\_id |
| Tpodanie\_podanie\_szn\_listiny | dbo | Tpodanie\_szn\_listiny | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |
| Tpodanie\_ziadatel | dbo | Tziadatel | podanie\_id | Tpodanie | podanie\_id |

1. **Organizácia projektu**

**Projektové výstupy, manažérske produkty a špecializované produkty jednotlivých fáz projektu**

Požadované projektové výstupy musia byť realizované v zmysle Vyhlášky č.85/2020 Z.z. o riadení projektov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REALIZAČNÁ FÁZA** | | | |
|  | **PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ** | **Manažérske produkty** | **Špecializované produkty (technické)** |
| R-01 | **Projektový iniciálny dokument (PID)** (1) Rozsah a ciele projektu (2) Výstupy projektu (manažérske/špecializované) (3) Prístup k realizácii projektu (4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu (5) Komunikačný plán a postupy eskalácie (6) Projektový plán (harmonogram/rozpočet/míľniky) (7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí (8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov (9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie (10) Pravidlá pre riadenie zmien (11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iného dodávateľa (12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov (13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií (14) Pravidlá pre finančné riadenie (15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť (16) Akceptačné kritériá (17) Šablóny a vzorové dokumenty | **ÁNO** |  |
| **R** | **ANALÝZA A DIZAJN** |  |  |
| R1-1 | **Detailný návrh riešenia (DNR)** (1) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek – detailný návrh riešenia (2) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI) a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami (3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI) (4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek – detailný návrh riešenia (5) BC/CBA – odôvodnenie projektu – aktualizované |  | **ÁNO** |
| R1-2 | **Plán testov** (1) Opis produktu a jeho komponentov (2) Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho komponentov (3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie (4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov a. Testovacie prípady b. Testovacie prostredie c. Testovacie dáta d. Testovacie záznamy a protokoly (5) Klasifikácia chýb (6) Manažment riadenia chýb a opráv (7) Monitoring a reporting testovania (8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania |  | **ÁNO** |
| **R2** | **NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB** | | |
| R2-1 | **Obstaranie technických prostriedkov** |  | **ÁNO** |
| R2-2 | **Obstaranie programových prostriedkov a služieb** |  | **ÁNO** |
| **R3** | **IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE** |  |  |
| R3-1 | **Vývoj, migrácia údajov a integrácia** |  | **ÁNO** |
| R3-2 | **Testovanie** (1) Funkčné testovanie (FAT) (2) Systémové a integračné testovanie (3) Záťažové a výkonnostné testovanie (4) Bezpečnostné testovanie (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) |  | **ÁNO** |
| R3-3 | **Školenia personálu** |  | **ÁNO** |
|  | **Dokumentácia** (1) Aplikačná príručka (2) Používateľská príručka (3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) (4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku (5) Integračná príručka (6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu (7) Pokyny na obnovu pri výpadku alebo havárii (Havarijný plán) (8) Bezpečnostný projekt |  | **ÁNO** |
| **R4** | **NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)** |  |  |
| R4-1 | **Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie)** |  | **ÁNO** |
| R4-2 | **Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie)** |  | **ÁNO** |
|  | **DOKONČOVACIA FÁZA** |  |  |
| D-01 | **Manažérske správy, plány a odporúčania** (1) Správa o dokončení projektu (2) Správa o získaných poznatkoch (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu (4) Odporúčanie nadväzných krokov | **ÁNO** |  |
| **Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu** | |  |  |
| M-01 | **Plán etapy** | **ÁNO** |  |
| M-02 | **Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky** (1) Zoznam rizík a závislostí (2) Zoznam kvality (3) Zoznam otvorených otázok (4) Zoznam ponaučení (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov (6) Zoznam licencií (7) Správa o výnimočnej situácii (8) Správa o stave projektu (9) Správa o ukončení fázy/etapy (10) Požiadavka na zmenu v projekte (11) Zápis z riadiaceho výboru | **ÁNO** |  |
| M-03 | **Akceptačný protokol** | **ÁNO** |  |
| M-04 | **Audit kvality projektu na mieste** (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy | **ÁNO** |  |

**Vzory a šablóny projektových výstupov pre jednotlivé fázy projektu**

Vzory a šablóny projektových výstupov sú dostupné na internetových stránkach Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, na adrese <https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html>.

# Príloha č. 2 – ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia / Produkt** | **Merná jednotka** | **Počet jednotiek** | **Jednotková cena**  **v EUR bez DPH** | **Jednotková cena**  **v EUR s DPH** | **Spolu v EUR bez DPH** | **Spolu v EUR s DPH** |
| Projektový manažér | človekodeň |  |  |  |  |  |
| IT architekt | človekodeň |  |  |  |  |  |
| IT analytik | človekodeň |  |  |  |  |  |
| IT programátor/vývojár | človekodeň |  |  |  |  |  |
| IT tester | človekodeň |  |  |  |  |  |
| Špecialista pre databázy | človekodeň |  |  |  |  |  |
| Odborník pre IT dohľad / Quality Assurance | človekodeň |  |  |  |  |  |
| Špecialista pre bezpečnosť IT | človekodeň |  |  |  |  |  |
| Špecialista pre infraštruktúrny / HW špecialista | človekodeň |  |  |  |  |  |
| IT/IS konzultant | človekodeň |  |  |  |  |  |
| Školiteľ pre IT systémy | človekodeň |  |  |  |  |  |
| Iné (pozícia, ktorú nie je možné zaradiť do vyššie uvedených pozícií) | človekodeň |  |  |  |  |  |
| Softvérové produkty tretích strán  (uvedie sa maximálna cena) | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
| SPOLU |  |  |  |  |  |  |

# Príloha č. 3 - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov spoločnosti, sídlo** | **IČO** | **Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa** | **Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa** | **Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa** | **Podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Príloha č. 4 – ZOZNAM KLÚČOVÝCH EXPERTOV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Por. č. kľúčového experta** | **Názov pozície kľúčového experta** | **Titul, Meno, Priezvisko** |
| **1.** | Projektový manažér IT projektu |  |
| **2.** | Hlavný IT analytik |  |
| **3.** | Hlavný IT architekt |  |
| **4.** | IT programátor/vývojár |  |
| **5.** | Hlavný IT tester |  |
| **6.** | Špecialista na integrácie informačných systémov |  |
| **7.** | Špecialista pre bezpečnosť IT |  |
| **8.** | Špecialista pre infraštruktúru |  |
| **9.** | Špecialista pre databázy |  |
| **10.** | Špecialista pre IT dohľad/ Quality Assurance |  |

# Príloha č. 5 – KLASIFIKÁCIA VÁD

1. **Klasifikácia Vád**

Vada prvej úrovne (A) je vada, ktorá spôsobuje, že Objednávateľ nemôže Programové vybavenie (APV) alebo jeho časť používať alebo ovládať, resp. ide o vady jeho bezpečnosti; alebo ďalšie fungovanie Programového vybavenia nemôže byť rozumne zaručené. Vady prvej úrovne majú potenciál spôsobiť veľkú stratu alebo úplné znemožnenie samotnej podstaty využitia Programového vybavenia alebo spôsobujú, že Programové vybavenie je nebezpečné, alebo že sa Dielo alebo iné systémy Objednávateľa zastavia alebo poškodia. Vadou prvej úrovne je aj to, že Programové vybavenie nie je schopné spracovať bežnú prevádzkovú záťaž.

Vada druhej úrovne (B) je vada, ktorá, ak nie je opravená, vážne ohrozuje ďalšiu prevádzku iných častí Programového vybavenia alebo informačného systému Objednávateľa. Vada druhej úrovne zapríčiňuje, že nie sú podporované niektoré časti funkcií Programového vybavenia bez rozumnej náhrady. Takouto vadou je aj neschopnosť spracovať maximálnu možnú prevádzkovú záťaž.

Vada tretej úrovne (C) je vada, ktorá nie je Vadou prvej úrovne (A) ani Vadou druhej úrovne (B), najmä vada, ktorá sa prejaví iba niekedy, alebo vada spôsobená drobnými konštrukčnými nedostatkami alebo je výlučne kozmetickej povahy; za bežných prevádzkových podmienok nie je stratená žiadna dôležitá funkcia Programového vybavenia alebo je možné pre jej prekonanie nájsť rozumnú al­ternatívu. Táto vada z hľadiska bezpečnosti neohrozuje prevádzku systému Objednávateľa s reálnymi dátami.

1. **Doby v súvislosti s odstraňovaním vád**

Reakčná doba je pre Zhotoviteľa stanovený čas, do ktorého vykoná prevzatie, potvrdenie prevzatia a preverenie nahlásenej Vady a zaháji jej riešenie konkrétnym riešiteľom a ktorá začína plynúť nahlásením vady postupom v zmysle čl. 7 bod 7.2 tejto Zmluvy. Do reakčnej doby sa nezapočítava čas, kedy nie je možné zo strany Objednávateľa sprístupnenie IS Objednávateľa za účelom odstránenia vady.

Doba neutralizácie vady je čas, do ktorého je Zhotoviteľa povinný zabezpečiť, resp. dosiahnuť dočasný režim funkčnosti IS Objednávateľa (funkcia a plánovaná použiteľnosť IS Objednávateľa je v zmysle požiadaviek a funkčnej špecifikácie síce poskytovaná odlišne, avšak nie je podstatne ovplyvňované jej pôvodne plánované použitie) vytvorením náhradného postupu alebo dočasného riešenia; čas je počítaný iba v rámci pracovných hodín uvedených nižšie od okamihu nahlásenia vady Objednávateľom.

Doba trvalého vyriešenia je čas, do ktorého je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, resp. uplatniť trvalé riešenie do IS Objednávateľa (funkčnosť IS Objednávateľa, resp. jeho jednotlivých funkčností alebo služieb v zmysle dokumentácie IS Objednávateľa bola plne obnovená), pričom čas je počítaný iba v rámci pracovných hodín uvedených nižšie od okamihu nahlásenia vady Oprávnenou osobou Objednávateľa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategória vady** | **Doby** | **Požadované doby pre IS OR** |
| Vada prvej úrovne (A) | Reakčná doba | 1 hodina |
| Doba neutralizácie vady | 4 hodiny |
| Doba trvalého vyriešenia | 40 hodín |
|  |  |  |
| Vada druhej úrovne (B) | Reakčná doba | 8 hodín |
| Doba neutralizácie vady | 24 hodín |
| Doba trvalého vyriešenia | 120 hodín |
|  |  |  |
| Vada tretej úrovne (C) | Reakčná doba | 24 hodín |
| Doba neutralizácie vady | 72 hodín |
| Doba trvalého vyriešenia | 240 hodín |

Pracovné hodiny sú počas pracovných dní < 07:00;19:00> (5x12), s výnimkou štátom uznaných sviatkov. Čas mimo pracovné hodiny podľa predchádzajúcej vety sa do reakčnej doby, doby neutralizácie vady ani do doby trvalého vyriešenia nezapočítava.

Dohodu projektových manažérov je v odôvodnených prípadoch možné uvedenú lehotu prekročiť (napr. náročnosť analýzy chyby v integračnom prostredí Objednávateľa, potreba vytvorenia update skriptu, a pod.) alebo vadu preklasifikovať na vadu nižšej úrovne.

Príloha č. 6 – Pravidlá bezpečnosti vývoja Diela

1. Zhotoviteľ sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o dielo zaväzuje dodržiavať požiadavky na bezpečnosť stanovené:

a) Zákonom o KB, Zákonom o ITVS, Vyhláškou č. 78/2020, Vyhláškou č. 179/2020, Zákonom o ochrane osobných údajov, GDPR,

b) bezpečnostným projektom Diela,

c) bezpečnostnou politikou Objednávateľa a ďalšími Objednávateľom vydanými a sprístupnenými bezpečnostnými smernicami a štandardmi, a

d) bezpečnostnými požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve o dielo.

1. Zamestnanci a spolupracovníci Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pre Objednávateľa činnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy o dielo, musia byť poučení o povinnostiach podľa bodu 1 tejto Prílohy č. 5 a o tomto poučení musí Zhotoviteľ vytvoriť záznam, ktorý bude podpísaný poučenou osobou a osobou, ktorá poučenie vykonala. Za riadne poučenie zodpovedá Zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť a odolnosť Diela alebo jeho časti voči aktuálne známym typom útokov a pred jeho odovzdaním vykonať testovanie na prítomnosť známych zraniteľností. V prípade zistenia zraniteľností sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zraniteľnosti odstrániť, vykonať opätovné testovanie a zdokumentovaný výsledok testovania odovzdať Objednávateľovi spolu s dodávaným riešením.
3. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať skeny zraniteľností alebo penetračné testy zhotoveného Informačného systému alebo jeho časti v prostredí Objednávateľa pred jeho odovzdaním, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje všetky, týmto testovaním, zistené nedostatky pred odovzdaním Informačného systému alebo jeho časti odstrániť. Zistené nedostatky podľa predošlej vety sa na účel tejto Zmluvy považujú za Vady prvej úrovne (A).
4. Informačný systém musí byť vyvíjaný v bezpečnom vývojovom prostredí s použitím nástrojov, ktoré musia byť:

a) získané legálnym spôsobom z dôveryhodných zdrojov,

b) stále podporované výrobcom nástroja (t. j. výrobca poskytuje bezpečnostné aktualizácie) a nesmú byť označené ako zastarané,

c) aktualizované minimálne raz za 6 mesiacov a musia byť aplikované bezpečnostné záplaty vydané výrobcom nástroja.

1. Vo vývojovom prostredí (vývojárske nástroje a podporné informačné systémy vrátane použitých knižníc tretích strán), v ktorom bude Informačný systém vyvíjaný, musia byť implementované opatrenia na:

a) zabezpečenie integrity vyvíjaného Informačného systému na základe najvyššej Objednávateľom požadovanej úrovne ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií, ktoré budú spracovávané vo vyvíjanom riešení.

b) zaistenie dôvernosti na základe Objednávateľom požadovanej úrovne ochrany dôvernosti citlivých údajov.

1. Zhotoviteľ je povinný spĺňať nasledovné podmienky pri zhotovovaní Informačného systému:

a) pri tvorbe zdrojového kódu Informačného systému musí byť použitý systém na verzionovanie (umožňujúci sledovanie zmien v jednotlivých verziách),

b) nesmú sa používať funkcie/volania/nástroje, ktoré sú podľa ich dokumentácie v súčasnej dobe zastarané (angl. deprecated) alebo nebezpečné (angl. unsafe) a mali by byť nahradené odporúčanými alternatívami,

c) Informačný systém musí podporovať logovanie a parametrizovateľnú tvorbu logov, vrátane prepojenia na používaný systém SIEM BAI MS SR a jeho novšie verzie,

d) logy musia byť centrálne ukladané a archivované minimálne 6 mesiacov po skončení záručnej doby Informačného systému,

e) ak implementovaný Informačný systém potrebuje spracovávať Dôverné informácie, počas vývoja aj testovania musia byť použité anonymizované, resp. fiktívne údaje,

f) počas vývoja Informačného systému musí byť zabezpečené pravidelné monitorovanie nových zraniteľností jednotlivých (najmä externých) súčastí Informačného systému a pravidelné aplikovanie autorizovaných bezpečnostných záplat.

g) po ukončení vývoja musí prejsť Informačný systém alebo jeho časť (aplikácia) testovaním a verifikáciou implementovaných opatrení kybernetickej bezpečnosti.

1. Kontrola vykonaných opatrení sa vykonáva dvoma spôsobmi:

a) pri odovzdávaní projektu na mieste dohodnutom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom,

b) počas implementácie projektu na mieste, kde prebieha vývoj riešenia.

1. Zdokumentovanie naplnených bezpečnostných požiadaviek, implementovaných bezpečnostných opatrení a akceptácia bezpečnostného projektu Informačného systému a implementovaných opatrení sa riadia ustanoveniami čl. 5 tejto Zmluvy.

Príloha č. 7 – ZOZNAM POUŽITÝCH SW 3. STRÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Výrobca** | **Počet ks** | **Jednotková cena** | **Celková cena** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Spolu:** |  |  |  |  |

Príloha č. 8 – Požiadavky JIRA

Pre IS ORSR bude plniť úlohu systému pre správu požiadaviek JIRA poskytnutý Objednávateľom.

Popis systému:

* spracovanie požiadaviek a hlásení v implementačnej a testovacej fáze
* komunikácia pri riešení požiadaviek a hlásení

Možnosti zadávania požiadaviek, hlásení a otázok prostredníctvom:

* web rozhranie koncového používateľa,
* web rozhranie riešiteľa,
* e-mail (v prípade nedostupnosti JIRA)

Jednotlivé hlásenia pre IS ORSR budú prístupné on-line v systéme pre správu požiadaviek JIRA, ktorý poskytne Oprávneným osobám Objednávateľa nasledovné prehľadné zoznamy:

* nahlásených požiadaviek a hlásení,
* otázok a odpovedí,
* ďalšie informácie a štatistiky po dohode medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

Jednotlivé zoznamy budú podporovať možnosti exportu do formátu xls.

Nad zoznamami si každý používateľ bude môcť konfigurovať filtrovanie, zároveň bude systém pre správu požiadaviek podporovať nastavovanie emailových notifikácií na základe používateľských nastavení.

K uvedeným evidenciám budú mať prístup všetky oprávnené osoby, pričom je možné definovať rôzne úrovne oprávnení (čítanie, zapisovanie, administrácia).

Dostupnosť systému pre správu požiadaviek bude z verejnej siete, na prihlásenie bude požadovaná autentifikácia osoby (prihlasovacie údaje vygeneruje Objednávateľ).

Príloha č. 9 – Špecifikácia školení

Školenia ORSR:

Školenie administrátorov a prevádzkových pracovníkov

Rozsah: 2x 2 dňové školenie

Max. počet vyškolených osôb: 2x 5osôb

Študijné materiály dodané školiteľom: Administrátorská príručka, Prevádzková príručka

Školenie registrátorov (pracovníkov súdov)

Rozsah: 10x 1 dňové školenie

Max. počet vyškolených osôb: 10x 20osôb

Študijné materiály dodané školiteľom: Užívateľská príručka

Školenie externých registrátorov (notárov, advokátov a pod.)

Rozsah: 10x 1 dňové kombinované (online/onsite) školenie

Max. počet vyškolených osôb: 10x 50osôb

Študijné materiály dodané školiteľom: Užívateľská príručka, Videomanuál pre používateľa v rozsahu Príručky užívateľa.

Školenia sa budú realizovať prostredníctvom systému (testovacieho resp. akceptačného) inštalovaného u Objednávateľa.

Školenie sa uskutoční v priestoroch Objednávateľa resp. s využitím PC a videokonferenčnej techniky Objednávateľa.

Za prípravu prostredia pre školenie a prípravu školiacich dát po dohode a za súčinnosti Objednávateľa zodpovedá Dodávateľ.

Dodávateľ taktiež zabezpečí školiteľa, o administráciu školenia sa postarajú pracovníci Objednávateľa