

Všetkým záujemcom

**Vec: Vysvetlenie č. 2 na otázky predložené v druhom kole prípravných trhových konzultácií:**

Našej spoločnosti boli počas druhého kola prípravných trhových konzultácií predložené otázky uvedené nižšie. Zasielame Vám k nim naše odpovede:

**Otázka č. 1**

„*V harmonograme je viacero pre nás nejasných skutočností. Spôsob označovania začiatkov a koncov realizácie aktivít. Začiatok realizácie označovať iným spôsobom ako koniec. Napr. Z -*

*začiatok, K - koniec. Takto to nie je dostatočne zrozumiteľné“*

**Odpoveď č. 1**

Vo vysvetlivkách k harmonogramu je uvedené:

X znamená začiatok realizácie k prvému dňu v danom mesiaci a/alebo ukončenie realizácie k poslednému dňu v danom mesiaci.

**Otázka č. 2**

*„Položky bez začiatku a konca realizácie. Do harmonogramu uvádzať iba relevantné položky. Všetky by mali mať špecifikované termíny začiatku a konca realizácie.“*

**Odpoveď č. 2**

Termíny pri niektorých položkách neboli uvedené z dôvodu nižšej priority pre obstarávateľa alebo z dôvodu že položka integračného rozhrania môže byť potenciálne nahradená priamo funkcionalitou v Platforme.

**Otázka č. 3**

*„Termíny v harmonograme. Harmonogram by mal byť indikatívny aj v zmysle termínov. Začiatok 01/2023 už je teraz minulosťou. Dobrým zvykom je viazať harmonogram na začiatok realizácie (účinnosť zmluvy) plus konkrétne počty mesiacov od tohto dátumu.“*

**Odpoveď č. 3**

Harmonogram je indikatívny, s presnosťou na 1 mesiac. Harmonogram bude naviazaný na platnosť zmluvy (v procese verejného obstarávania).

**Otázka č. 4**

*„V harmonograme predpokladáme, že termíny sa budú posúvať a počítať od podpisu zmluvy.“*

**Odpoveď č. 4**

Áno

**Otázka č. 5**

*„Lehota na realizáciu dátovej analýzy. Jeden mesiac na dátovú analýzu sa u takto rozsiahlych projektov nezvykne zadávať, iba ak sa jedná o rozvojové projekty kedy realizátor už má predošlé znalosti a skúsenosti z pôsobenia v konkrétnom prostredí. Navrhujeme nastaviť dĺžku trvania dátovej analýzy na 2 až 3 mesiace od začiatku realizácie projektu.“*

**Odpoveď č. 5**

Môžeme akceptovať predĺženie dátovej analýzy.

**V nadväznosti na odpoveď číslo 5 naša spoločnosť pridáva aktualizovaný harmonogram na k ostatným dokumentom na tomto linku:**

<https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/29581/document/list>

**Prosíme všetkých záujemcov aby ďalej brali do úvahy len harmonogram aktualizovaný 16.02.2023**