**Názov predmetu zákazky**

**Inžiniering a stavebný dozor k rekonštrukcii bleskozvodu a uzemnenia administratívnej budovy NCZI (PHZ)**

**Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je inžiniering a stavebný dozor pri realizovaní rekonštrukcie bleskozvodov na budove NCZI na Lazaretskej ulici č.26, Bratislava. Predpokladaná hodnota zákazky rekonštrukcie bleskozvodov na budove NCZI na Lazaretskej ulici č.26 bola stanovená na 16 608,61 EUR bez DPH, konečná cena bude stanovená až po realizácii verejného obstarávania. Projektová dokumentácia tvorí prílohu opisu predmetu zákazky.

**Hlavné činnosti inžinieringu:**

**Zabezpečenie úradných povolení:**

* Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie I. a II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy – rozkopávkových prác
* Územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie s vyznačenou právoplatnosťou alebo oznámenie k ohláseniu drobnej stavby podľa druhu stavby
* Situácia širších vzťahov
* Okótovaný nákres miesta výkopových prác s podrobným vyznačením otvoreného výkopu alebo pretlaku popod miestnu cestu (chodník...)
* Stanovisko od Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Ministerstva vnútra SR
* Projekt organizácie dopravy (POD) schválený Cestným správnym orgánom
* Harmonogram práce (v prípade ak realizácia bude presahovať dobu dlhšiu ako 7 dní)

**Hlavné činnosti stavebného dozoru:**

* Oboznámenie sa s dokladmi, projektom a stavebným povolením.
* Dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a stanovísk k SP.
* Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavby, ostatné dodatky predkladať investorovi.
* Prerokovanie a schválenie projektu organizácie dopravy počas výstavby + trvalé dopravné značenie.
* Vybavovanie súhlasu so zaujatím verejného priestranstva, časová koordinácia zaujatia verejného priestranstva.
* Informovanie investora o závažných okolnostiach.
* Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladania na úhradu investorovi.
* Kontrola časti diela, ktoré budú realizáciou zakryté.
* Spolupráca so zodpovedným geodetom investora.
* Spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor.
* Kontrolovanie či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a vyžadovanie dokladov (atesty, protokoly atď. )
* Kontrola stavebných denníkov.
* Zvolávanie kontrolných dní a vyhotovenie zápisov.
* Kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a zmlúv.
* Príprava podkladov a zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby.
* Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní v dohodnutých termínoch.

**Platobné podmienky:**

* 30% z ponúkanej ceny po úspešnom zabezpečení všetkých nevyhnutných povolení
* 70% z ponúkanej ceny po skolaudovaní stavebnej činnosti prípade po obdŕžaní revíznej správy

**V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 EUR bez DPH verejný obstarávateľ môže zákazku zadať uchádzačovi, ktorého cena bude najnižšia. Uchádzač, ktorému bude zákazka zadaná sa nesmie zúčastniť súťaže na samotnú realizáciu rekonštrukcie. Úradné/správne poplatky znáša verejný obstarávateľ.**