**PRÍLOHA IV :**

**FORMULÁR MESAČNEJ SPRÁVY STAVEBNÉHO DOZORU**

|  |
| --- |
| **DÁTUM** |

**Názov Diela**

|  |
| --- |
| **MESAČNÁ SPRÁVA STAVEBNÉHO DOZORU****ZAHŔŇAJÚCA OBDOBIE**OD <dátum> DO <dátum> |

**Financovanie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Podpis** | **Dátum** |
| **Stavebný dozor** |  |  |
| **Projektový manažér** |  |  |

**Schvaľovací hárok správy:**

Názov dokumentu:

Číslo dokumentu:

Číslo vydania:

Dátum vyhotovenia:

Vypracoval:

Skontroloval:

Schválil:

OBSAH

|  |  |
| --- | --- |
| Oddiel | Názov |
| **1****2**2.12.2**3**3.13.2**4**4.14.24.34.44.5**5**5.15.2**6**6.16.26.36.46.56.66.7**7**7.17.2 | **Všeobecné zhrnutie****Údaje o zmluve**Zmluva (na realizáciu prác)Zmluva o poskytnutí služieb činností stavebného dozoru**Opis**Opis projektuOpis trasy**Priebeh prác**Opis priebehu prácČasti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou (na realizáciu prác) za obdobie, za ktoré je vyhotovená správaČasti Diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzatév súlade so Zmluvou (na realizáciu prác) odo dňa začatia Lehoty výstavbyPorovnanie vykonaných prác s platným harmonogramom (porovnanie vykonaťna mesačnej báze, číselne aj percentuálne, vrátane grafického vyobrazenia voforme S-krivky)Zoznam subdodávateľov**Časová kontrola**Porovnanie skutočného priebehu prác a prognózy prác z hľadiska plynutia času (graf finančného vývoja a graf časového vývoja a ich zhrnutie)Analýza**Prehľad nákladov**Zálohová platba (vrátane splátky)ZárukyVyhodnotenie plnenia jednotlivých míľnikov definovaných v čl. 8.3 Zmluvných podmienok pre stavebné práceÚdaje o financiách (tabuľka porovnania predpokladaného peňažného toku z ponuky Zhotoviteľa, skutočného peňažného toku od zahájenia stavby, hodnoty vykonaných prác bez DPH a aktualizovaného peňažného toku)Odsúhlasené ZmenyNepredvídané výdavkyPoznámky**Ďalšie informácie**Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania Akékoľvek iné informácie potrebné pre Objednávateľa na účely podávania správ pre ES a príslušným ministerstvám Slovenskej republiky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podporné dokumenty**1234567891011 | Záznam o odsúhlasených výkresoch / projektovej dokumentáciiZáznam o materiáloch na StaveniskuZáznam o predložení materiálovZáznamy o skúškachProtokoly o zakrytých častiach stavbyZáznam o strojových zariadeniach ZhotoviteľaZáznam o personáli a pracovníkoch dodávateľovZáznam o pracovníkoch kontrolyZáznamy z pracovných rokovaníZáznam o počasíOstatné |
| **Prílohy** | Fotografie, videozáznamy, atď. |
|  |

**Všeobecné zhrnutie**

**Progres prác**

|  |  |
| --- | --- |
| Ukončené práce v % | Uplynutý čas |
| Panované | Uskutočnené | Sklz | Mesiace | % |
|  |  |  |  |  |

Finančný progres

|  |  |
| --- | --- |
| Ukončené práce v % | Uplynutý čas |
| Panované | Uskutočnené | Sklz | Mesiace | % |
|  |  |  |  |  |

**ÚDAJE O ZMLUVE (na realizáciu prác)**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov projektu |  |
| **Objednávateľ** |  |
| **Stavebný dozor** |  |
| Zmluva o poskytnutí služieb č. |  |
| Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí služieb |  |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb |  |
| **Zhotoviteľ** |  |
| Zmluva o Dielo č. |  |
| Dátum podpisu Zmluvy o Dielo |  |
| Akceptovaná zmluvná hodnota za vykonanie Diela |  |
| Zádržné v percentách |  |
| Zádržné ku dňu vyhotovenia správy |  |
| Rozpracované návrhy na Zmenu ku dňuvyhotovenia správy - podrobný popis s vyčíslením |  |
| Odsúhlasené pokyny na zmenu ku dňu vyhotoveniasprávy – podrobný popis s vyčíslením Označenie v ktorej mesačnej faktúre (číslo faktúry) sa daný pokyn na zmenu nachádza.Upravená zmluvná cena ku dňu vyhotovenia správy |  |
| Lehota výstavby |  |
| Uplynutý čas z Lehoty výstavby |  |
| Predĺženia Lehoty výstavby |  |
| Dátum uplynutia Lehoty výstavby |  |
| Revidovaný dátum uplynutia Lehoty výstavby vprípade predĺženia Lehoty výstavby |  |
| Odškodné za omeškanie plnenia Zmluvy (na realizáciu prác) ku dňu vyhotovenia správy |  |
| Percento objemu vykonaných prác ku dňu vyhotovenia správy |  |