**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**UMOWA nr ……….**

zawarta w dniu ………………………………… w Kuźni Raciborskiej pomiędzy:

**Gminą Kuźnia Raciborska**

z siedzibą w 47-420 Kuźnia Raciborska, przy ul. Słowackiego 4

NIP: 639-10-02-778

reprezentowaną przez:

Pawła Machę - Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

………………………………………………………....

z siedzibą w ………………………………

przy ul. ………………..…………….

o numerze NIP ............................. reprezentowanym przez:

...................................................

zwanym dalej lub „Wykonawcą”.

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zostaje zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, pn.:

**„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy” - realizowanego w ramach programu WID 2021 + wraz z nadzorem autorskim.”**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2. Opracowanie kompletnego projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż DW 919 w miejscowości Rudy, ul. Kolonia Renerowska – od zjazdu w drogę gminną Al. Lipowa do końca zabudowań w kierunku Raciborza (1640,0m) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie wymaganej prawem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
3. Przygotowanie odpowiedniego wniosku o wydanie decyzji ZRID.
4. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności istniejącego pasa drogowego drogi DW 919 na odcinku objętym opracowaniem projektowym,
5. Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie **do dnia 30.11.2024 r.,**

z tym że realizacja zamówienia podzielona będzie na następujące etapy:

1. **Etap I:** przekazanie projektu wstępnego - **do 30 dni** od dnia zawarcia umowy,

**Etap II:** przekazanie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz dokumentami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych – **do 31.05.2024 r.,**

1. **Etap III:** udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy; termin prowadzenia nadzoru autorskiego - od dnia podpisania Umowy na roboty budowlane do dnia **30.11.2024 r**., przy czym jest to termin szacunkowy, uzależniony od terminu realizacji robót budowlanych, w związku z czym może on ulec zmianie;

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia przez wskazanie dat z uwagi na fakt, że zamówienie współfinansowane jest ze środków dotacji celowej udzielonej Gminie przez Województwo Śląskie i konieczna jest zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia i rozliczenie dotacji w konkretnym terminie. Określenie terminu realizacji zamówienia bez wskazania konkretnej daty, mogłoby uniemożliwić właściwą realizację umowy dotacji.

1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy.
2. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, zobowiązany jest także:
	1. realizować objęte treścią Umowy pisemne polecenia Zamawiającego,
	2. niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin wykonania przedmiotu Umowy lub jego części, w terminie do 5 dni od uzyskania w/w informacji,
	3. udzielać informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty wezwania, a w przypadkach pilnych - niezwłocznie, w tym także w siedzibie Zamawiającego – w zależności od potrzeby i charakteru sprawy.
3. Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), unikając wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny"; Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.
4. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz realizacji robót na jego podstawie. Dokumentacja projektowa powinna, jako opis przedmiotu zamówienia, spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. Wykonawca zobowiązany jest, aby zaproponowane w dokumentacji rozwiązania projektowe spełniały wymogi w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

§ 2

**ZASADY WYNAGRADZANIA**

1. **Łączna kwota netto za wykonanie przedmiotu zamówienia** ........................... złotych

+ należny podatek VAT **23** %............................................................................. złotych

cenę (kwotę brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia: ................................... złotych

(słownie: .................................................................................................................),

**w tym kwota netto za nadzór autorski** *(przewidywane jest co najmniej 5 wizyt projektanta na placu budowy*............................................................................................................. złotych

+ należny podatek VAT **23** %............................................................................. złotych

cenę (kwotę brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia: ................................... złotych

(słownie: .................................................................................................................),

kwota netto **za 1 pobyt projektanta na placu budowy** ........................................ złotych

+ należny podatek VAT **23** %............................................................................. złotych

cenę (kwotę brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia: ................................... złotych

(słownie: .................................................................................................................),

1. Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również:
	1. wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie Nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w wysokości zaoferowanej w złożonej Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy oraz rozliczone zgodnie z zapisami SWZ, w tym w Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Nadzór będzie sprawowany od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Każda wizyta na budowie będzie potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy o sposobie realizacji nadzoru autorskiego oraz w razie potrzeby notatką służbową podpisaną przez Wykonawcę i osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego,
	2. wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz udzielenie zezwoleń na wykonanie praw zależnych, o których mowa w § 7 Umowy.
3. Wykonawca uwzględnił w swoich cenach ryzyko ryczałtu, a także wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.
4. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia.
5. Podstawą wystawienia faktury VAT :
	1. za opracowanie dokumentacji projektowej - jest protokół odbioru częściowego / końcowego zatwierdzony przez Zamawiającego i podpisany przez osobę upoważnioną zestrony Zamawiającego;
	2. za pełnienie nadzoru autorskiego – jest zestawienie czynności nadzoru autorskiego zatwierdzone przez Zamawiającego i podpisane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego;
6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego należącego do Zamawiającego.
7. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
8. Faktury należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Kuźnia Raciborska

ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska

NIP: 639-10-02-778

Odbiorca: Gmina Kuźnia Raciborska

ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska

NIP: 639-10-02-778

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
2. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
3. Strony umowy uzgadniają, że płatności za wykonany przedmiot umowy będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nr ……………………………………………………………………
4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem wymienionym na „białej liście podatników VAT”.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych, a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
6. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do wystawianych faktur, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć: oryginał oświadczenia podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub oświadczenie Wykonawcy, że wykonane elementy usługi zostały wykonane bez udziału Podwykonawców.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Cesja wierzytelności rzecz osoby trzeciej jest bezskuteczna względem Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, iż **posiada/ nie posiada\*** status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 893) (**\*niepotrzebne skreślić).**

**§ 3**

**OBOWIĄZKI STRON**

* 1. Strony zobowiązane są do:
1. współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,
2. wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
	1. Wykonawca zobowiązuje się do:
3. przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 2 tygodni od daty podpisania Umowy do zatwierdzenia Harmonogramu prac i dokonywania jego aktualizacji w przypadku wystąpienia zmiany,
4. wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i zasadami wiedzy technicznej a także zgodnie z postanowieniami złożonej oferty; Wykonawca będzie wykonywał obowiązki określone w SWZ, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ,
5. wykonania dokumentacji projektowych, nie ujętych w SWZ, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, jeżeli potrzeba ich wykonania będzie wynikać z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających. Protokół ustaleń w tym zakresie zawarty pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowi podstawę wprowadzenia zmian do Umowy,
6. uzyskania opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa,
7. zawiadomienia Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej trzydniowym, o terminie przekazania przedmiotu Umowy,
8. usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot Umowy do czasu końcowego odbioru przez Zamawiającego,
10. informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu Umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu,
11. udzielania każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Umowy; Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na każdym etapie; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od ich zgłoszenia,
12. zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.
	1. Wykonawca oświadcza, że

a) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagają tego przepisy prawa),

b) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu Umowy.

* 1. Zamawiający jest zobowiązany do:

- przekazania za potwierdzeniem, na pisemne wystąpienie Wykonawcy, dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego, związanej z ewidencją dróg i obiektów mostowych w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia wystąpienia Wykonawcy.

**§ 4**

**ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**

1. Wykonawca opatrzy dokumentację projektową, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, pisemnym oświadczeniem, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna.
2. Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonywanej dokumentacji przy jej odbiorze.
3. Zamawiający – po otrzymaniu dokumentacji projektowej lub jej części potwierdza jej otrzymanie protokołem przekazania, a następnie przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 30 dni podpisaniem protokołu odbioru albo zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.
4. Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru) przekazanej dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokończenia odbioru, Wykonawca może jednostronnie stwierdzić na piśmie, że data wykonania i odbioru przypada po upływie 30 dni od daty przekazania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli w poprawionej dokumentacji ponownie zostaną stwierdzone błędy i braki dokumentacja zostanie zwrócona Wykonawcy, a czas przeznaczony na odbiór i uzupełnienie zostanie wliczony do czasu realizacji Umowy.
6. Nienależytym wykonaniem Umowy jest:

- niewykonanie pełnego zakresu dokumentacji określonej w Umowie,

- wykonanie Umowy z opóźnieniem w stosunku do terminu umownego,

- wykonanie dokumentacji lub jej części w wadliwy sposób oraz uniemożliwiający jej wykorzystanie.

**§ 5**

**UBEZPIECZENIE WYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania umowy tj. począwszy od daty zawarcia Umowy do daty zakończenia robót budowlanych realizowanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, że będzie posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,z zastrzeżeniem ust. 2, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **400.000,00 zł.**
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno także obejmować swym zakresem szkody osobowe, szkody w rzeczy (rzeczowe) oraz szkody pośrednie w związku z wykonaniem Umowy, z wyłączeniem siły wyższej.
3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów lub opłaconych polis.
4. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ustępach poprzedzających stanowi podstawę odstąpienia od Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

**§ 6**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU BŁĘDÓW PROJEKTOWYCH**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100% wartości poniesionych dodatkowych kosztów.

**§ 7**

**MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (dalej „utwory/opracowania”) i w ramach wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,

b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

1. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje:

a) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego

oraz

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

(I) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

(II) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(III) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

(IV) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

(V) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów,

(VI) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

(VII) nadawania za pośrednictwem satelity,

(VIII) reemisji,

(IX) wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,

(X) wykorzystania w utworach multimedialnych,

(XI) wykorzystywania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy,

(XII) wprowadzania zmian, skrótów,

(XIII) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

(XIV) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

1. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utworów oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego w zakresie obejmującym zgodę na zmiany Opracowań w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej.
4. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do Opracowań, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami obsługi prawnej.

**§ 8**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 2 ust. 1 Umowy dla całości zadania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, dla całości zadania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,

c) niewykonania Umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, dla całości zadania,

d) nieprzedłożenia w terminie do 2 tygodni od daty podpisania Umowy do zatwierdzenia Harmonogramu prac– w wysokości 500,00 zł,

e) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, dla całości zadania,

f) niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 13 ust. 2 umowy czynności w wysokości 1.000,00zł, za każdego niezatrudnionego pracownika, za każdy miesiąc niezatrudnienia,

g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) umowy - za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, dla całości zadania.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, dla całości zadania.

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, dla całości zadania.

4. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną karę z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje powstałych szkód.

**§ 9**

1. **RODZAJ I ZAKRES ZMIAN ORAZ WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY**
	* 1. Zamawiający przewiduje rodzaj i zakres zmian postanowień zawartej umowy:
	1. **ZMIANY OGÓLNE**

Możliwa jest:

1. zmiana adresu/siedziby/ nawę firmy Zamawiającego/Wykonawcy,
2. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
3. zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,
4. zmiana numeru konta Wykonawcy,
5. zmiana w zakresie postanowień dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych,
6. zmiana stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług,
7. zmiana Umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy ,
	1. **ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY**

Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia Umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i jest wynikiem:

1. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej,
2. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, mającego wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy w terminie,
	1. **ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE**
3. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach:
* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
* w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
* w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
* zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

1. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 3) lit. a) tiret pierwsze Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 3) lit. a) tiret drugie Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 3) lit. a) tiret trzecie Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 3) lit. a) tiret trzecie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 3) lit. a) tiret trzecie.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 3) lit. a) tiret czwarte Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 3) lit. a) tiret czwarte na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 3) lit. a) tiret czwarte.
5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 3) lit. a) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
6. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a) niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
7. Stosownie do treści art. 439 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
* minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,
* poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,
* maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 3,5% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto;
* zmiana wynagrodzenia może następować co kwartał, począwszy najwcześniej od 7-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.
1. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 3) lit. h) nastąpi na podstawie wniosku Strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 3) lit. h tiret drugie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy.

4) INNE ZMIANY

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w przypadku:

1. zmiany w zakresie podwykonawstwa:
* zmiany zakresu zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcy,
* zmiany podwykonawcy,
* rezygnacji z podwykonawcy,
* powierzenia części zamówienia do wykonania innemu podwykonawcy;
1. zmiany projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz geodety, wskazanych na etapie postępowania przetargowego pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w SWZ.

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

3. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego.

6. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

**§ 10**

**ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy na zasadach określonych w art. 456 ustawy PZP.

2. Zamawiający może od Umowy odstąpić w każdym czasie. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

1. wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy,
2. wykonawca realizujący przedmiot umowy nie posiada aktualnych wymaganych przepisami prawa uprawnień niezbędnych do jego realizacji,
3. stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych niniejszą umową przez Wykonawcę,
4. Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym,
5. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie niniejszej umowy.
6. W przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 1), 3) i 4) Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji zobowiązań umownych. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków umownych.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie.
8. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o zaistnieniu przesłanek przewidzianych w ust. 3 lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 5.
9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

**§ 11**

**POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
**1)**    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kuźnia Raciborska, dane kontaktowe: ul. Słowackiego 4, pokój nr 5 47-420 Kuźnia Raciborska;
**2)**    Inspektorem danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: iod@drmendyk.pl;
**3)**    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn**.**

**„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy” - realizowanego w ramach programu WID 2021 + - wraz z nadzorem autorskim.”**

**4)**    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celu przeprowadzenia
postępowania;
**5)**    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
**6)**    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
**7)**    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
**8)**    posiada Pani/Pan:
*1)*    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
*2)*    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;
*3)*    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
*4)*    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
**9)** w ograniczonym zakresie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność, zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

**§ 12**

**Postanowienia dotyczące podwykonawców**

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą wykona przedmiot umowy określony w § 1 umowy własnymi siłami/przy pomocy podwykonawców\*.
2. Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres usług zostanie powierzony podwykonawcom: …............ (w zależności od oświadczenia złożonego w ofercie).\*\*

*\*) niepotrzebne skreślić,*

*\*\*) zapis obowiązuje w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców*

1. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę[[1]](#footnote-1).
2. Wykonywanie zamówienia przez Wykonawcę przy pomocy Podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy PZP.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do wystawianych faktur, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć: oryginał oświadczenia podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub oświadczenie Wykonawcy, że wykonane elementy usługi zostały wykonane bez udziału Podwykonawców.
8. W przypadku zawarcia Umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach Umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 7 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 7 Umowy.

**§ 13**

**Postanowienia dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę**

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga aby osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie usług świadczonych przez te osoby, stanowiących przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
* kontrolowanie postępu prac projektowych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia i przedkładanie ich Zamawiającemu oraz Inwestorowi Zastępczemu.
1. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia **ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz** wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o formie zatrudnienia tych osób. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności wymienione w ust. 2 lub zmiany formy zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
3. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, o których mowa w ust. 5 i dokonywania ich oceny,
4. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
5. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
7. **oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
8. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
9. **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,** potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
10. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 lit. i) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

**§ 14**

**Postanowienia końcowe**

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Załączniki

1) Oferta wykonawcy

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

1. Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 p.z.p. w SWZ należy wprowadzić informację o obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań w ramach zamówienia. Brak takiego obowiązku może być zaakcentowany poprzez wyraźne wskazanie, iż nie przewiduje się tego rodzaju ograniczenia. [↑](#footnote-ref-1)