|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | | | |
|  | | **R O Z D E Ľ O V N Í K** | |
|
|
|
|  | |
| **Váš list číslo/zo dňa** | **Evidenčné číslo** | **Vybavuje** | **Dátum** |
|  |  | JUDr. Almanová | 4. 3. 2024 |
|  |  |  |  |

**Vysvetlenie INFORMáCIí I.**

Predmet zákazky s názvom **„Oprava odvodnenia na moste ev.č. D1-220 Podtureň“.**

Oznámenie o  vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 37/2024 zo dňa 21.02.2024 pod označením 107362-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 38/2024 zo dňa 22.02.2024 pod označením 5837-MSP (ďalej len „Oznámenie“).

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov.)

**Otázka č. 1:**

*„Môže verejný obstarávateľ poskytnúť uchádzačom výkres dočasného dopravného značenia (DDZ) z dôvodu nastavenia technológie výstavby na pravom a ľavom moste.****“***

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Áno, dokumentáciu prikladáme ako prílohu tohto vysvetlenia informácií*.*

**Otázka č. 2:**

*„Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, či sa bude čas, ktorý je potrebný na zmenu dočasného dopravného značenia, ktorú má zabezpečiť objednávateľ započítavať do termínu realizácie, ktorý si navrhuje zhotoviteľ?****“***

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Čas potrebný na presmerovanie dopravy ako aj osadenie a zloženie dočasného dopravného značenia sa nezapočítava do času realizácie opravy.

**Otázka č. 3:**

*Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, ako chce zabezpečiť prístupy na stavenisko pri pilieri č. 5, nakoľko tieto priestory sú súkromné pozemky a nehnuteľnosti a nachádzajú sa priamo pod mostom.“*

**

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ má za to, že takmer všetky práce je možné vykonať z vozovky pomocou mobilnej plošiny. V zmysle súťažných podkladov časť A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV bod 11.2 „Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, aby si sami overili a získali informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.“ V prípade, že bude nevyhnutné vykonať práce z terénu pod mostom zabezpečí verejný obstarávateľ zhotoviteľovi prístup cez pozemky tretích strán.

**Otázka č. 4:**

*„Domnievame sa správne, že verejný obstarávateľ v príslušných častiach mostného objektu, kde nie je možná realizácia z 3D plošiny, zabezpečí zhotoviteľovi prístup na stavenisko cez pozemky tretích strán, ktoré nie sú súčasťou trvalého a dočasného záberu stavby.“*

*Obrázok, na ktorom je text, nebo, exteriér, snímka obrazovky

Automaticky generovaný popis*

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Áno, verejný obstarávateľ v príslušných častiach mostného objektu, kde nie je možná realizácia z 3D plošiny, zabezpečí zhotoviteľovi prístup na stavenisko cez pozemky tretích strán, ktoré nie sú súčasťou trvalého a dočasného záberu stavby.

S pozdravom

**Mgr. Zuzana Malček**  
vedúca odboru verejného obstarávania

Príloha:

3X výkres dočasného dopravného značenia