|  | SMLOUVA o dílo uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ V MÍSTNÍCH ČÁSTECH MĚSTA ŠTERNBERKA Dalov, Chabičov, Krakořice, Dolní a Horní Žleb |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo smlouvy: |  | XXXXXX |  |

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel:		Město Šternberk

Sídlo:			Horní náměstí 16, 785  01 Šternberk

Zastoupený:		Ing. Stanislavem Orságem, starostou

IČ:				00299529

DIČ:			CZ00299529

Bank.spojení:		Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Olomouc

Číslo účtu:			19-1801688399/0800

ID datové schránky: 	ud7bzn4

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bank.spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

zápis v obch. rejstříku:

Čl. II.

Předmět smlouvy a rozsah díla

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo a závazek objednatele za provedené a převzaté dílo zaplatit.

- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí jednotlivé práce (charakteru údržby) na vegetaci: údržba travních porostů a keřů, základní údržba a likvidace havárií na vysoké zeleni. Dílo bude plněno po jednotlivých dílčích plněních, dle potřeb objednatele.

- Charakteristika prací:

- jarní vyhrabání trávy a listí s nakládkou a odvozem na plochu určenou ke kompostování

- kosení a hrabání trávy 4x za kalendářní rok s nakládkou trávy a odvozem na plochu

určenou ke kompostování (první seč do konce května, druhá do konce června, třetí do konce srpna a čtvrtá na podzim se sběrem listí)

- kosení a hrabání ruderálního porostu 1x za kalendářní rok s nakládkou trávy a odvozem na plochu určenou ke kompostování

- stříhání a pletí keřů 2x za kalendářní rok

- sběr spadaných větví, ořezy suchých větví do výšky 400 cm nad zemí

- asanace havarijních dřevin do velikosti obvodu kmene 50 cm ve výšce 130 cm nad zemí

## Čl. III.

## Místo a čas plnění

- 1. Místem plnění je město Šternberk, místní část Dalov, Horní Žleb, Dolní Žleb, Krakořice, Chabičov, pozemky ve vlastnictví města Šternberka uvedené v seznamu, který je přílohou této smlouvy.

2. Zdravotní řez stromů bude prováděn v období leden až květen a září až prosinec, likvidace havárií průběžně dle potřeby, střih a pletí keřů v období vegetace. První seč trávníků bude provedena do konce května, druhá do konce června, třetí do konce srpna a čtvrtá v podzimním období – se sběrem listí. Kosení ruderálního porostu v měsíci říjnu. Termíny plnění mohou být upřesněny v průběžných objednávkách dílčího plnění díla, které v písemné formě vystaví objednatel.

## Čl. IV.

## Cena plnění

1. Cena plnění bude účtována včetně 21% DPH, je sjednána jako celková a za 1 kalendářní rok činí: ………………..Kč bez DPH, DPH (21%) ve výši ………….Kč, to je …………… Kč včetně DPH.

2. V případě výrazného snížení objemu prací v konkrétním kalendářním roce se objednatel a zhotovitel dohodnou na zohlednění takové skutečnosti při celkovém vyúčtování za konkrétní kalendářní rok.

3. Objednatel připouští překročení ceny jenom pouze v případě, že

- dojde-li v průběhu zakázky ke změnám daňových předpisů (nebo odvodů) majících vliv na cenu díla

- v případě prací, dodatečně vyžádaných zadavatelem nad rozsah zadávací dokumentace díla a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat

Čl. V.

Fakturace a placení

1. Cena bude objednatelem hrazena na základě daňových dokladů – faktur zhotovitele. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za plnění díla na základě fakturace, která bude prováděna 4x za kalendářní rok za období:

a) leden – květen,

b) červen,

c) červenec  - srpen

d) září – prosinec

Výše každé fakturace se bude rovnat 1/4 celkové částky za 1 kalendářní rok. Nedílnou součástí faktury musí být měsíční soupisy provedených prací, odsouhlasené zástupcem objednatele ve věcech technických.

2. Nedojde-li k řádnému provedení všech prací uvedených v měsíční objednávce nebo v termínu plnění dle čl. III. odst. 2 této smlouvy v požadovaném množství a kvalitě, je zhotovitel povinen tyto práce dokončit. Až po jejich dokončení a následném odsouhlasení ze strany objednatele bude možné vystavit fakturu zhotovitelem za příslušné dílčí plnění.

3. Faktura bude vystavena do 5 kalendářních dní po odsouhlasení soupisů provedených prací za příslušné období.

4. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Čl. VI.

Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel neprovede v termínu všechny práce uvedené v měsíční objednávce nebo v termínu plnění dle čl. III. odst. 2 této smlouvy nebo neodstraní do 15 dnů škodu způsobenou dle čl. X., odst. 1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu (sankci) ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ a každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

4. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

## Čl. VII.

## Dodací podmínky

- Zhotovitel se zavazuje provádět fotodokumentaci provádění díla (před a po zásahu), tato fotodokumentace bude součástí předání soupisu provedených prací. Objednatel provedené dílo nejméně 1x měsíčně překontroluje a pokud bude odpovídat požadovanému objemu prací, potvrdí zhotoviteli soupis provedených prací jako nezbytnou přílohu fakturace za příslušné dílčí plnění.

## Čl. VIII.

## Odpovědnost za vady díla

1. Reklamaci prací je objednatel povinen uplatnit písemně s uvedením vad s požadovaným termínem odstranění.

2. Odstranění reklamovaných vad bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstranění vad proběhlo dle jeho požadavků a plnění přejímá, nebo z jakých důvodů plnění převzít odmítá.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.

## Čl. IX.

## Odstoupení od smlouvy a výpověď

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

- Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit písemně od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:

- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,

- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu splatnosti.

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávnění tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů výpovědi. Výpovědní doba činí 3 měsíce počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. Během výpovědní doby je zhotovitel povinen dokončit veškeré nedokončené práce a předat je objednateli, pokud nedojde k jiné dohodě smluvních stran. Během výpovědní doby objednatel není vázán touto smlouvou ve smyslu zadání nově zahajovaných prací. Výpověď musí mít písemnou podobu.

- V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která je ekvivalentní odvedené práci k termínu odstoupení od smlouvy.

## Čl. X.

## Závěrečná ustanovení

- V případě způsobení škody prováděním díla zhotovitelem, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nebo škodu odstranit její peněžitou náhradou nejpozději však do 15 dnů od způsobení škody.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

- Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 20.05.2019, usnesením č. 490/14.

Ve Šternberku dne

........................................................                                               ……….……………………..

objednatel 							  zhotovitel

zastoupen							zastoupen

starostou								j

Ing. Stanislavem Orságem