ZMLUVA

o dielo

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami:

- Obchodné meno	:	Banskobystrický pivovar a.s,

Sídlo				:	Sládkovičova 37, Banská Bystrica 974 05

IČO				:	36352802

DIČ				:	2022172526

IČ DPH	:  	SK2022172526

Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN			: 		SK44 0900 0000 0002 7387 6577

Registrácia 			:	Obchodný register :OR Sa953/S Okresný súd Banská Bystrica

Štatutárny orgán	:		Ing. Branislav Cvik , predseda predstavenstva ,

Ing. Ľubomír Vančo podpredseda predstavenstva

Kontakt	:	+421 48 285 55 22, +421 48 416 35 76

(ďalej aj „objednávateľ“)

a

- Obchodné meno	:

Sídlo				:

IČO				:

DIČ				:

IČ DPH 	:

Bankové spojenie	:

IBAN			:

Registrácia 			:

Štatutárny orgán		:

Kontakt	:

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

takto:

Úvodné ustanovenia

1.	Objednávateľ prehlasuje, že je (okrem iného) výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v LV č.1327, obec Banská Bystrica, katastrálne územie 801241 Radvaň.

2.	Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že vykonanie diela riadne a včas, t.j. vykonanie diela jeho riadnym ukončením v dohodnutej lehote, má pre objednávateľa zásadný hospodársky význam, a preto objednávateľ nemá záujem na vadnom, resp. oneskorenom vykonaní diela.

3. 	Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 8 ods. 3.  zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania v zmysle Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2022,v platnom znení.

- Článok I.

- Predmet zmluvy

- Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa v dohodnutom mieste a v dohodnutom čase dielo bližšie vymedzené v článku II. tejto zmluvy (ďalej v texte aj „dielo“) a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi k vykonaniu diela potrebnú súčinnosť, prevziať toto dielo v dohodnutom termíne a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie diela.

- Zmluvné strany sa pri plnení záväzkov z tejto zmluvy zaväzujú postupovať v súlade s jej dojednaniami, plniť svoje záväzky riadne a včas tak, aby konaním alebo opomenutím ktorejkoľvek zo zmluvných strán nedošlo k neoprávnenému zásahu do práv druhej zmluvnej strany.

- Článok II.

- Vymedzenie diela

- Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie zhotovenie stavby, pod názvom zákazky: „Novostavba prezentačno – degustačný objekt_komunikácie a spevnené plochy“ vrátane vypracovania všetkej potrebnej dokumentácie (polohopisné a výškopisné zameranie základov stavby), a to v rozsahu technickej špecifikácie, technických rozmerov a stavebnotechnického a funkčného usporiadania uvedených v technickej dokumentácii, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „technická dokumentácia“), ako aj v súlade so stavebným povolením príslušného stavebného úradu ktoré je prílohou č. 2 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „stavebné povolenie“),, s platnými normami (STN, STN EN) a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, ako aj predpismi EÚ, ktorými je SR viazaná. (ďalej v texte aj „dielo“).

- Zmluvné strany prehlasujú, že dielom sa rozumejú aj všetky prípravné a stavebno–montážne práce a služby, ako aj dodávky materiálov a zariadení súvisiacich s realizáciou diela, ako aj vypracovanie polohopisného a výškového zamerania základov stavby v písomnej podobe a iných dokumentov špecifikovaných v technickej dokumentácii a stavebnom povolení.

- Zhotoviteľ svojím podpisom na tejto zmluve prehlasuje, že nie sú mu známe žiadne prekážky znemožňujúce či obmedzujúce vykonanie diela podľa technickej dokumentácie a stavebného povolenia a technická dokumentácia a stavebné povolenie je dostatočným a úplným podkladom pre vykonanie diela, ktorá umožňuje jeho realizáciu. Zhotoviteľ prehlasuje, že je schopný vykonať dielo podľa predloženej technickej dokumentácie a staveného povolenia.

- Článok III.

- Miesto vykonania diela

- Miestom vykonania diela:  sú parcelné čísla: 3308/7; 3309/1; 3309/8; 3309/11 v katastrálnom území Radvaň, Okres Banská Bystrica

- Zhotoviteľ prehlasuje, že s miestom vykonania diela, t.j. so stavom pozemkov, sa dôkladne oboznámil, podrobne si ich prehliadol a nie sú mu známe žiadne prekážky znemožňujúce či obmedzujúce vykonanie diela dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase.

Článok IV.

Vykonanie diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo v týchto termínoch:

- Začiatok realizácie diela: vystavením písomnej objednávky objednávateľa, ktorá obsahuje presné označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa, špecifikáciu diela, cenu diela alebo spôsob jej určenia.

- Realizácia diela musí byť realizácia diela ukončená v lehote 2 kalendárnych mesiacov od vystavenia písomnej objednávky, najneskôr však do 31.05.2025

Prevzatie staveniska: najneskôr do 3 pracovných dní od písomnej výzvy objednávateľa.

Uvoľnenie staveniska: do 5 pracovných dní po ukončení realizácie prác.

- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho ukončením, t.j. riadne vykoná dielo – tak, že bude spĺňať rozsah a technické vlastnosti predpísané technickou dokumentáciou a stavebným povolením a bude spĺňať všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, a súčasne odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v mieste jeho realizácie. Dielo sa pre účely tejto zmluvy považuje za odovzdané podpísaním protokolu (zápisnice) o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami, z ktorého vyplýva, že objednávateľ dielo preberá (existencia takéhoto protokolu predstavuje hmotnoprávnu podmienku odovzdania a prevzatia diela).

- Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela podľa bodu 1. tohto článku.

- Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a chrániť ho pred vznikom škody až do jeho vykonania.

- Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, t.j. všetky stavebné náklady vynaložené na vykonanie diela, akékoľvek náklady súvisiace s realizáciou diela, úpravou pozemkov, ako aj všetky súvisiace investície, náklady na správne a iné poplatky znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ je oprávnený vykonávaním diela poveriť inú osobu (ďalej aj „subdodávateľ“) s predchádzajúcim  písomným súhlasom objednávateľa. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

- Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti  miesta vykonania diela, opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vlastných prác. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov/subdodávateľov a nimi spôsobené škody, ako aj za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby pri realizácii diela.

- Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a za dodržanie nočného pokoja. Zhotoviteľ musí pri realizácii svojich výkonov postupovať tak, aby nezávisle od zákonných predpisov a úradných nariadení, nespôsobil škody na susediacich budovách, na krajine, na vodách a v priestore výkonu diela.

- Zhotoviteľ nesie od doby odovzdania staveniska objednávateľom do doby odovzdania diela objednávateľovi, nebezpečenstvo vzniknutej škody v plnom rozsahu najmä:

- na zhotovovanom diele, na všetkých inžinierskych sieťach, veciach a zariadeniach na stavenisku v súvislosti s realizáciou diela;

- spôsobenej zamestnancami alebo subdodávateľmi zhotoviteľa;

- na majetku, zdraví a právach tretích osôb spôsobenej zamestnancami alebo subdodávateľmi zhotoviteľa;

- na majetku a tovare umiestnenom na stavenisku, ktorá vznikla v súvislosti s realizáciou diela alebo bola spôsobená zamestnancami, alebo osobami použitými zhotoviteľom na realizáciu diela;

- vyvolané vecami zhotoviteľom opatrovanými k realizácii diela, ktoré sa z dôvodu svojej povahy nemôžu stať súčasťou zhotovovaného diela, alebo ktoré sú používané k realizácii diela a nestávajú sa jeho súčasťou, čím sa rozumejú najmä pomocné stavebné konštrukcie všetkého druhu nutné k realizácii diela (ako napr. lešenie, podporné konštrukcie a pod.), zariadenia staveniska prevádzkového, výrobného, sociálneho charakteru, ostatné prevádzkové konštrukcie a objekty v rozsahu vymedzenom príslušnou technickou dokumentáciou a touto zmluvou, a to ako voči objednávateľovi, tak aj voči tretím osobám.

- Všetky materiály, stavebné diely a výrobky použité pri realizácii diela musia byť výlučne nové a bezchybné, zodpovedajúce slovenským právnym i technickým normám a ostatným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne požiadavkám stanovených v technickej dokumentácii. Pri tých materiáloch a výrobkoch, pri ktorých to vyžadujú právne predpisy, musia byť dokladované certifikátmi v zmysle príslušných právnych predpisov.

- Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska (svoje prístroje a zariadenia, nástroje, materiály a pod.) a udržiavanie miesta vykonania diela (zaistí označenie zákazu vstupu, rozmiestni bezpečnostné tabuľky a značky na všetky miesta), kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia osôb.

- Stavenisko je povinný zhotoviteľ uvoľniť v termíne, ktorý určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom v protokole (zápisnici) o odovzdaní a prevzatí diela. Ak nedôjde k vzájomnej dohode, je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko najneskôr do  5 kalendárnych dní  odo dňa odovzdania diela. Za vypratanie staveniska sa považuje stav, keď je stavenisko upravené na náklady zhotoviteľa do stavu podľa príslušnej  technickej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje uviesť pozemky slúžiace na vstup na miesto vykonania diela a v mieste vykonania do pôvodného stavu.

- Zhotoviteľ je povinný udržiavať v mieste realizácie diela poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote všetky príjazdové komunikácie, udržiavať oplotenie v bezchybnom stave, dôsledne dbať na hygienu soc. zariadení staveniska, a to na vlastné náklady. Ak zhotoviteľovi vlastnou činnosťou z materiálov a surovín, ktoré doviezol na stavenisko, vzniknú odpady, vystupuje ako pôvodca týchto odpadov a je povinný s takto vzniknutými odpadmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

- Náklady na úhradu skutočne spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ, a to na základe faktúry objednávateľa s lehotou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry.

Článok V.

Súčinnosť na vykonanie diela

- Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť na vykonanie diela. Túto súčinnosť objednávateľ poskytne na písomné vyzvanie zhotoviteľa. Písomná výzva zhotoviteľa musí obsahovať špecifikáciu, dôvodnosť a charakter potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa. Túto súčinnosť poskytne objednávateľ zhotoviteľovi v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy k poskytnutiu súčinnosti zo strany zhotoviteľa.

- Pri zhotovení diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pokým mu spôsob výkonu alebo postup pri zhotovení diela nie je určený zo strany objednávateľa. Pokynmi vydanými objednávateľom je zhotoviteľ viazaný a je povinný ich plniť. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov.

Článok VI.

Kontrola realizácie diela

- Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu realizácie diela a zhotoviteľ je povinný túto kontrolu strpieť a zaväzuje sa poskytnúť objednávateľovi na jej vykonanie potrebnú súčinnosť.

- Ak objednávateľ (resp. ním určená osoba alebo osoby) zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ v primeranej lehote určenej objednávateľom odstránil vady/nedostatky vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom.

- Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím časti diela, a to najneskôr 5 (slovom: päť) dní vopred, písomne vyzvať objednávateľa na obhliadku a kontrolu tých častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Zakrytím časti diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie vykonanie takých prác, ktorých výsledok znemožní, resp. obmedzí možnosť zistiť kvalitu skôr vykonaných prác. V prípade, ak sa objednávateľ bezdôvodne alebo bez predchádzajúceho oznámenia, zhotoviteľovi nedostaví ku kontrole prác, ktoré majú byť zakryté, je zhotoviteľ oprávnený predmetné práce zakryť výlučne po predchádzajúcom vyhotovení fotodokumentácie tých častí, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými (takto vyhotovenú fotodokumentáciu je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi bezodkladne). Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa takto zakryté práce odkryje za účelom dodatočnej kontroly na náklady objednávateľa. V prípade, ak sa zistí, že zakryté práce neboli realizované v požadovanej kvalite a/alebo kvantite, náklady spojené s odkrytím znáša zhotoviteľ. Rovnako tak znáša náklady spojené s odkrytím zhotoviteľ v prípade, ak pred zakrytím časti diela objednávateľa nevyzve písomne na kontrolu vykonávaných prác.

Článok VII.

Stavebný denník

    - Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný v zmysle ust. § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), viesť počas vykonávania diela stavebný denník o všetkých prácach a dodávkach súvisiacich s vykonaním diela (ďalej v texte aj „stavebný denník“), a to v dvoch vyhotoveniach, z toho jeden je určený pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.

    - Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa začatia realizácie diela do dňa odovzdania a prevzatia celého zhotoveného diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe, resp. stavenisku trvalo prístupný.

    - Zhotoviteľ je povinný do stavebného denníka zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy, všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním diela (stavby) a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby, najmä:

- prevzatie staveniska, začatie, prerušenie, zastavenie prác s príslušným odôvodnením;

- záznamy o realizácii diela, a to časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom, počasie, napr. pri zemných prácach a terénnych úpravách;

- údaje o odchýlkach od technickej dokumentácie vykonané na základe dohody s objednávateľom;

- údaje o odchýlkach od podmienok určených v stavebnom povolení alebo v inom rozhodnutí či opatrení;

- záznam o odkontrolovaní a odsúhlasení objednávateľom, tých prác, ktoré boli postupom zhotoviteľa zakryté;

- údaje o odstránení stavebných vád a nedorobkov;

- dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor;

- iné skutočnosti potrebné pre riadne zhotovenie diela;

- prípadné zápisy projektanta, geodeta, kartografa, objednávateľa, osôb vykonávajúcich stavebný dozor či iných, zákonom určených osôb.

4.	Zmluvné strany sa dohodili, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany  zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom.

Článok VIII.

Naviac práce

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce, požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie diela, alebo o ktorých poskytnutie nad dojednaný rámec by mal objednávateľ prípadne záujem, budú považované za naviac práce (ďalej aj „naviac práce“). Naviac práce je zhotoviteľ povinný vykonať iba na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, ktorá musí mať podobu dodatku k tejto zmluve. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná naviac práce bez predchádzajúcej písomnej dohody s objednávateľom, nie je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s vykonaním naviac prác vznikli.

Článok IX.

Odovzdanie diela

- Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo po jeho riadnom ukončení a objednávateľ ho prevezme na základe preberacieho protokolu.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 7 (sedem) pracovných dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie, a to zápisom v stavebnom denníku a písomným oznámením. Po tomto oznámení vykoná objednávateľ obhliadku diela, pričom zostaví zoznam prípadných vád a nedorobkov, ktorých odstránenie bude vyžadovať pred riadnym odovzdaním a prevzatím diela.

- Zmluvné strany sa dohodli, že spolu s dielom je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať aj originály všetkých dokumentov, ktoré je zhotoviteľ povinný mať k dispozícii podľa tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo STN alebo požiadaviek objednávateľa, a to najmä (nie však výlučne), platné certifikáty, záručné listy, záznamy o úspešných skúškach, použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, technológií a pod., revízne správy; všetky potvrdenia dotknutých orgánov štátnej správy potrebné na riadne užívanie diela.

- O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (zápisnicu), ktorý bude obsahovať najmä:

- základné údaje o objednávateľovi a zhotoviteľovi;

- základné údaje o diele;

- súpis zistených vád a nedorobkov;

- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov;

- zoznam odovzdaných dokladov;

- prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo vrátane dokumentácie odovzdáva a objednávateľ dielo a dokumentáciu preberá;

- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v čase odovzdania diela, resp. jeho časti zhotoviteľom objednávateľovi, vykazuje dielo, resp. jeho časť, vady alebo nedorobky, je objednávateľ oprávnený dielo, resp. jeho časť (podľa vlastného uváženia) neprevziať. V prípade, ak sa objednávateľ rozhodne dielo neprevziať z dôvodu, že dielo, resp. časť diela vykazuje vady, spíše objednávateľ Zápis o obhliadke diela, resp. časti diela, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal a lehotu na dokončenie neprevzatého diela, resp. časti diela. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy o dielo.

Článok X.

Cena diela a platobné podmienky

      - Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne vykonané dielo je vo výške ........................... ,- € bez DPH (slovom: .............................................................................. eur).

      - Cena diela je pevná, nemenná a nerevidovateľná. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly za účelom navýšenia ceny. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom zaplatené. V cene diela sú zohľadnené všetky prípadné sťažené podmienky realizácie diela.

      - Dohodnutá celková cena diela pokrýva všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s vykonaním diela, najmä:

- dodávku všetkého potrebného materiálu (vrátane nákladov na ich prepravu) na vykonanie diela vrátane jeho príslušenstva;

- prípadne clo;

- montáž vrátane všetkých pomocných, zabezpečovacích a prípravných prác (napr. vybudovanie a vypratanie miesta vykonania diela);

- mzda prípadne iné náklady vrátane dopravy pracovníkov zhotoviteľa na miesto vykonania diela;

- zabezpečenie ekologickej likvidácie a odvozu prípadného odpadu vzniknutého pri vykonaní diela;

- prípadne ďalšie iné náklady vzniknuté v súvislosti s vykonaním diela.

    - Zmenu ceny diela je možné vykonať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Ostatné zmeny ceny diela nie sú prípustné.

5. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu Diela  a objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela v jednej časti, vystavením jednej faktúry vo výške 100 % ceny Diela po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom. Podkladom  a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry budú tiež nasledujúce dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:

- kópiu stavebného denníka

- fotodokumentáciu priebehu vykonaných prác;

- záznam o odstránení vád a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom;

- stavebným dozorom odsúhlasený súpis všetkých vykonaných prác a dodávok.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude vystavená v lehote 30 dní odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia konečnej faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí daňového dokladu, aj vyúčtovanie celého rozsahu prác na základe schválených súpisov prác a dodávok.

    - Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR SR a preto sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné náležitosti: 
Názov projektu: VYTVORENIE VÝVOJOVÝCH KAPACÍT SO SKÚŠOBNOU ODBYTOVOU PREVÁDZKOU

Zároveň musí obsahovať text: Financované z prostriedkov EPFRV.

Článok XI.

Výkonová zábezpeka

- Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do 15 dní od vystavenia Objednávky, predloží Objednávateľovi výkonovú zábezpeku vo výške 20 % zmluvnej ceny bez DPH. Spôsob zloženia výkonovej zábezpeky:

- zloženie finančných prostriedkov vo výške podľa tohto bodu,  na účet Objednávateľa  číslo v tvare IBAN:  .............................. s uvedením variabilného symbolu, t. j.  IČO zhotoviteľa, alebo

- predložením bankovej záruky vystavenej bankou vo výške podľa tohto bodu.  Výkonová zábezpeka vo forme neodvolateľnej bankovej záruky musí byť v dohodnutej výške. Zábezpeka musí obsahovať záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo a musí byť platná, účinná a vymáhateľná do dátumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy.

- V prípade sporu nemá banka poskytujúca bankovú záruku právo uložiť peniaze do úschovy súdu alebo inej inštitúcie, ale vyplatí ich priamo Objednávateľovi.

Ak banková záruka má zabezpečovať pohľadávky Objednávateľa po určité obdobie musí banková záruka jednoznačným spôsobom a nesporne pokrývať celé obdobie, najmä banková záruka musí byť platná počas celej doby vykonávania Diela. V prípade, ak by platnosť bankovej záruky skončila pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predĺžiť platnosť bankovej záruky.

- Banková záruka musí byť vystavená bankou  vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, a banka musí mať povolenie NBS na výkon bankových činností, banka nemôže uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči veriteľovi uplatniť dlžník, právo na postúpenie práv z bankovej záruky nesmie byť obmedzené.

- 2. 	Výkonovú zábezpeku je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy a na zabezpečenie nákladov spojených s prípadným odstúpením od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť z výkonovej zábezpeky svoje nároky voči zhotoviteľovi v súvislosti s odstraňovaním  vád diela, zabezpečením realizácie diela, nároky na zmluvnú pokutu, zľavy z ceny diela, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania termínov zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy, prerušenia vykonávania diela zo strany zhotoviteľa alebo iné náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý čl. 8 tejto zmluvy.

3.	Objednávateľ uvoľní Zhotoviteľovi poskytnutú výkonovú zábezpeku, na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy resp. uvoľní bankovú záruku v lehote do 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela bez vád, resp. po odstránení zistených vád diela  uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII.

Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

      - Vlastníkom zhotovovanej veci je od počiatku objednávateľ. Zmluvné stany sa súčasne dohodli, že originálnym nadobúdateľom vlastníctva k veci, ktorá sa vykonaním diela zhotoví (vybuduje), je objednávateľ.

      - Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme vykonané dielo od zhotoviteľa, t.j. podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že materiál, ktorý zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, je vo vlastníctve zhotoviteľa až do okamihu zabudovania (zapracovania) tohto materiálu do diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, poškodenie, zničenie materiálu, až do jeho zabudovania (zapracovania) do diela. Zabudovaním materiálu do diela nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy.

Článok XIII.

Zánik zmluvy

      - Zmluva zaniká splnením všetkých povinností, ktoré zmluvným stranám z tejto zmluvy vyplývajú.

      - K ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť na základe písomnej dohody zmluvných strán.

      - Ak dôjde k zániku zmluvy odstúpením zo strany objednávateľa alebo zhotoviteľa, alebo iným spôsobom než splnením, okrem písomnej dohody podľa bodu 2. tohto článku, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie toho, o čo sa objednávateľ vykonaním diela, resp. jeho časti, obohatil. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah obohatenia musí byť určený znaleckým posudkom znalca z odboru stavebníctvo, ktorého určí objednávateľ. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku znášajú obe zmluvné strany rovným dielom. Zmluvné stany sa zároveň dohodli, že pri určení výšky obohatenia objednávateľa sa nebude vychádzať z hodnoty nákladov, ktoré zhotoviteľ pri vykonaní diela reálne vynaložil a na výšku obohatenia nebude mať vplyv ani zvýšenie hodnoty stavby v dôsledku iných okolností, nespočívajúcich v činnosti zhotoviteľa pri vykonaní diela, napr. plynutie času, zmena situácie na trhu s nehnuteľnosťami a pod.

      - Zmluvné strany sa vzhľadom na predchádzajúci bod dohodli na vylúčení aplikácie ust. § 544 Obchodného zákonníka a ust. § 548 ods.2 Obchodného zákonníka. Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy, strany nemajú nárok na vrátenie si vzájomných protiplnení.

Článok XIV.

Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

      - Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania (t.j. od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku obidvomi zmluvnými stranami, z ktorého je zrejmé, že objednávateľ dielo preberá ako riadne ukončené) objednávateľovi, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady vzniknuté po odovzdaní diela objednávateľovi, ak ide o vady, ktoré sú spôsobené porušením jeho povinností alebo vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ preberá na seba záväzok, že dielo vrátane jeho príslušenstva bude počas záručnej doby slúžiť na obvyklý účel a mať vlastnosti dohodnuté v tejto  zmluve.

      - Záručná doba na dielo, resp. jeho príslušnú časť je 60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí  diela obidvomi zmluvnými stranami.

      - Nároky zo zodpovednosti z vád diela sa v prípade, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy platí nevyvrátiteľná domnienka, že  vykonaním diela s vadami (bez ohľadu na charakter a kvantitu vád) je zmluva porušená podstatným spôsobom. Uvedená domnienka platí rovnako v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela/ časti diela. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonanie diela riadne a včas má pre objednávateľa zásadný hospodársky význam, a preto objednávateľ nemá záujem na vadnom, resp. oneskorenom vykonaní diela, resp. vykonaní len jeho časti.

      - Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku, najneskôr do 1 (slovom: jedného) mesiaca od odovzdania predmetu diela, resp. jeho časti.

      - Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela:

- bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,

- bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa bodu 6. tohto článku;

- bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do 5 rokov od odovzdania predmetu diela, resp. jeho časti objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zvoliť ako nárok z vád diela:

- odstránenie vád dodaním náhradného diela za vadné dielo,

- odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné,

- zľavu z ceny diela,

- odstúpenie od zmluvy,

- náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s odstránením vád (v prípade, ak vady diela odstráni samotný objednávateľ, resp. ním určená tretia osoba, výška náhrady nákladov podľa tohto bodu sa určí spôsobom uvedeným v bode 12. tohto článku).

      - Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný uplatniť nárok z vád v písomnom oznámení vád podľa bodu 7. tohto článku alebo najneskôr do jedného mesiaca po tomto oznámení.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ ide o výpočet zľavy z ceny diela, výška zľavy z ceny diela bude zodpovedať priemernej sume nákladov potrebných na odstránenie príslušných/ej vád/vady, pričom priemerná suma nákladov podľa predchádzajúcej vety sa vypočíta ako aritmetický priemer odplát, ktoré budú tretie osoby požadovať za odstránenie príslušných/ej vád/y. Podkladom pre výpočet aritmetického priemeru odplát podľa predchádzajúcej vety budú 2 cenové ponuky predložené tretími osobami, ktoré je oprávnený ľubovoľne určiť objednávateľ.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si objednávateľ zvolí ako nárok z vád diela odstránenie vady diela opravou zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný vady diela bezplatne odstrániť. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 7 (slovom: siedmych) pracovných dní od doručenia oznámenia o uplatnení nároku z vád diela zhotoviteľovi; v prípade, ak vady diela predstavujú havarijný stav, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vád do 3 (slovom: troch) pracovných dní od doručenia oznámenia o uplatnení nároku z vád diela zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že vady diela predstavujú havarijný stav vždy, keď to určí objednávateľ v písomnom oznámení o uplatnení nároku z vád diela. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela v lehote určenej objednávateľom v oznámení o uplatnení nároku na odstránenie vady diela, pričom predmetná lehota plynie odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení nároku na odstránenie vady diela.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vytýkaných/ej vád/y v lehote uvedenej v bode 11. tohto článku, platí nevyvrátiteľná domnienka, že zhotoviteľ vady neodstráni a objednávateľ je oprávnený odstrániť vady (sám alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorú je oprávnený ľubovoľne zvoliť objednávateľ) na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ pristúpi k odstraňovaniu vady prostredníctvom tretej osoby, náklady ktoré je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi, zodpovedajú sume, ktorú tretia osoba od objednávateľa za odstránenie vád požaduje, t.j. sume fakturovanej/požadovanej objednávateľovi treťou osobou.

      - V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni v lehote uvedenej v bode 11. tohto článku, je objednávateľ oprávnený odstrániť vady alebo ich neodstránenú časť (sám alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorú je oprávnený ľubovoľne zvoliť objednávateľ) na náklady zhotoviteľa. Výška nákladov, ktoré je v takom prípade zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi sa vypočíta spôsobom uvedeným v bode 12. tohto článku.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že vady sa považujú za odstránené až podpísaním protokolu o odstránení vád obidvomi zmluvnými stranami.

Článok XV.

Sankcie

    - Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ poruší povinnosť stanovenú v článku IV. bod 1. tejto zmluvy, t.j. dostane sa do omeškania s dokončením a odovzdaním diela, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na (t.j. požadovať od zhotoviteľa) zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela, za každý, aj začatý deň omeškania.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ poruší povinnosť stanovenú v článku IV. bod.2 tejto zmluvy, t.j. nevykoná dielo riadne, a teda sa dostane do omeškania s vykonaním diela v kvalite, rozsahu a podmienok podľa tejto zmluvy a technickej dokumentácie, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na (t.j. požadovať od zhotoviteľa) zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela, za každý, aj začatý deň omeškania.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ poruší povinnosť stanovenú v článku XIII. bod 11. tejto zmluvy, t.j. neodstráni vady a nedorobky diela v dohodnutom termíne, a teda sa dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov včas, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na (t.j. požadovať od zhotoviteľa) zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej ceny diela, za každý, aj začatý deň omeškania.

    - Zmluvné strany prehlasujú, že takto dohodnuté výšky zmluvných pokút považujú za primerané. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Objednávateľ má popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku, právo požadovať aj náhradu celej škody, ktorá Objednávateľovi vznikla z dôvodu nedodržania termínu ukončenia diela a nepreplatenia  finančných prostriedkov z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. ktorá Objednávateľovi bola spôsobená  porušením povinnosti/í Zhotoviteľa.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že ak si objednávateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku X. bod 5. tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo uplatniť si voči objednávateľovi nárok na (t.j. požadovať od objednávateľa) zaplatenie úroku z omeškania vo výške určenej platnými právnymi predpismi.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

  - Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiaden z jej účastníkov nekonal v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

  - Na ostatné, touto zmluvou neupravené vzťahy, sa primerane použijú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka).

  - Zmluva je vyhotovená v 4 /štyroch/ rovnopisoch, z toho dva si ponechá zhotoviteľ a dva objednávateľ.

  - Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušovať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami.

  - Ak sa stane niektorá časť tejto zmluvy neplatnou, nemá to vplyv na platnosť celej uzavretej zmluvy.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si pri plnení predmetu tejto zmluvy poskytli, poskytli v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy, a vrátane sporov medzi zmluvnými stranami o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je, predložia na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že prílohy uvedené v tejto zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy už pri jej podpise a tvoria s ňou technickú jednotu.

  - Zmluvné strany podpisom na tejto zmluve potvrdzujú, že v čase podpísania tejto zmluvy jednotlivými zmluvnými stranami, boli všetky nevyplnené (vybodkované) miesta a chýbajúce údaje, riadne vyplnené.

  - Písomnosti možno doručovať aj elektronickými prostriedkami alebo faxom. Elektronickými prostriedkami je tak objednávateľ oprávnený doručovať zhotoviteľovi napríklad pokyny k vykonaniu diela, odstránenie vád/nedostatkov, podľa tejto zmluvy, a to na nasledovný e-mail zhotoviteľa:.......................................... Pri doručovaní písomností prostredníctvom elektronických prostriedkov a faxu, sa písomnosť považuje za doručenú momentom, keď zmluvná strana - odosielateľ obdrží správu o tom, že takáto písomnosť bola doručená druhej zmluvnej strane – príjemcovi alebo sa považuje za doručenú nasledujúcim dňom po dni jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal, podľa toho ktorá z týchto skutočností nastala skôr.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa skončenia trvania tejto zmluvy budú doručované len prostredníctvom pošty, osobne alebo prostredníctvom kuriéra.

  - V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje /na oznámení  musia byť úradne  osvedčené  podpisy  oprávnených  zástupcov druhej strany, inak sa naň neprihliada/. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú (písomnosť sa považuje za doručenú) dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že sa aktívne podieľali na tvorbe obsahu tejto zmluvy a mohli obsah tejto zmluvy pri uzavretí zmluvy individuálne ovplyvniť.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.

  - Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a  dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

objednávateľ:						zhotoviteľ:

V ................................ dňa ......................                     	V ................................ dňa ...................

....................................................................                   	................................................................