Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: \_\_\_/\_\_\_/5050

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Objednatel:**

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Miloš Havránek, generální ředitel

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Kašpar, vedoucí technického provozu

e-mail: zkaspar@dpmb.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Petráš, provozní technik AD

e-mail: mpetras@dpmb.cz

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., Brno-město

Číslo účtu: 8905621/0100

Společnost je plátcem DPH

a

**Zhotovitel:**

…..

Sídlo:

Zapsána:

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je/není plátcem DPH

dále jen Objednatel, Zhotovitel, společně pak Smluvní strany, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem této smlouvy je provádění úplného a komplexního servisu a dalších, touto smlouvou specifikovaných odborných dodávek a služeb (dále jen „činnosti“) s cílem zajištění funkčnosti a minimalizace poruchovosti provozu plnicí stanice CNG, skládající se z technologie stlačování plynu, zásobníků, distribučního rozvodu a celkem pěti výdejních stojanů pro plnění vozidel, z toho je jeden pro veřejný prodej CNG. Podrobná specifikace činností a cen je uvedena v Příloze č. 1 – Vzdálený dohled a preventivní servis, Příloze č. 2 - Legislativní a úplný servis a Příloze č. 3 - Ceník originálních náhradních dílů a materiálu v rámci úplného servisu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Plnicí stanice je umístěna v areálu vozovny autobusové dopravy DPMB, a.s. v Brně-Slatině, Hviezdoslavova 1a (dále jen „PS CNG“).
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat činnosti v rozsahu:

* Vzdálený dohled dle III. odst. 1 této smlouvy a Přílohy č. 1 této smlouvy
* Preventivní servis dle III. odst. 2 této smlouvy a Přílohy č. 1 této smlouvy
* Legislativní servis dle III. odst. 3 této smlouvy a Přílohy č. 2 této smlouvy
* Úplný servis, včetně oprav poškození třetí osobou dle III. odst. 4 této smlouvy a přílohy č. 2 a přílohy č. 3 této smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět svými pracovníky činnosti dle čl. I. odst. 2. této smlouvy v rozsahu, termínech a cenách uvedených v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje provádět sám svými pracovníky činnosti v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy v periodě označené „každé 2 týdny“.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené služby Zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Místem plnění je areál vozovny objednatele AD DPMB, a.s. Brno-Slatina, Hviezdoslavova 1a a veřejný prodejní stojan před areálem vozovny.
5. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje, že za řádně provedené činnosti zaplatí zhotoviteli dále dohodnutou cenu.
6. **Základní ujednání**
7. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nejpozději však do okamžiku vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. V. této smlouvy.
8. Činnosti dle této smlouvy týkající se PS CNG (zejména opravy, úpravy, manipulace nad rámec běžného provozu) smí provádět výhradně Zhotovitel. Objednatel není oprávněn provádět činnosti dle předchozí věty samostatně nebo k nim využít jiné subjekty.
9. K činnostem dle této smlouvy mohou být použity výlučně Zhotovitelem dodané originální náhradní díly (ND) a materiál dle vzorového seznamu s cenami v Příloze č. 3. Tento seznam není úplný, Zhotovitel zajistí i nezbytné originální náhradní díly v seznamu neuvedené.
10. Ustanovení čl. II. odst. 2 a odst. 3 této smlouvy neplatí v případě, že Zhotovitel nezahájí svoji činnost v souladu s ustanovením čl. IV. této smlouvy. V takovém případě je Objednatel oprávněn provést činnost sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a veškeré náklady přefakturovat Zhotoviteli, který se zavazuje takovou částku do pěti dnů od doručení výzvy a faktury uhradit. Ustanovení čl. II. odst. 2 a odst. 3 této smlouvy rovněž neplatí pro činnosti, které se objednatel zavazuje dělat sám dle čl. I. odst. 4 této smlouvy.
11. **Rozsah činností**

1. **Vzdálený dohled** - nepřetržité on-line sledování chodu zařízení pomocí průmyslového monitorovacího systému „Remote Monitoring“ nebo podobného systému z centrálního pracoviště Zhotovitele, včetně předávání zpráv pověřenému pracovníkovi Objednatele.

2. **Preventivní servis** - komplexní prověrka zařízení, jejímž cílem je její bezpečný a hospodárný provoz, zejména minimalizace rizika zničení nebo poškození, opotřebení nad rámec běžného použití, nesprávného provozu, přerušení nebo omezení tohoto provozu.

2.1 Preventivní servis bude Zhotovitel provádět v intervalech dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Jako doklad o provedené preventivní servisní prohlídce slouží protokol podepsaný oběma smluvními stranami a zápis v provozním deníku, provedený pracovníkem Zhotovitele. V protokolu i v provozním deníku uvede Zhotovitel i případné upozornění na složitější závady a jiná důležitá zjištění spolu s návrhem na jejich řešení.

2.2 V rámci preventivní servisní prohlídky bude provedena kontrola funkčnosti jednotlivých částí zařízení PS CNG (mechanické části, řídící jednotka, instalace) a PS CNG jako celku včetně bezpečnostního systému. Dále dojde k výměně dílů dle Přílohy č. 1 této smlouvy a bude zajištěno celkové seřízení, odstranění drobných odchylek a vytipování dílů k včasné výměně. Po předchozí dohodě lze provést v rámci preventivní servisní prohlídky i případnou úpravu parametrů.

2.3 Zhotovitel bude informovat Objednatele o termínech pravidelných preventivních servisních prohlídek PS CNG nejpozději 1 týden před dosažením příslušného servisního intervalu. Zhotovitel se zavazuje provést příslušnou preventivní servisní prohlídku nejpozději 2 dny po dosažení předepsaného intervalu servisní prohlídky.

2.4 Zhotovitel bude provádět pravidelné preventivní servisní prohlídky automaticky, bez dalšího vyzvání ze strany Objednatele.

* 1. Zhotovitel odpovídá za včasné provádění preventivních servisních prohlídek, jakož i za včasnou výměnu dílů a materiálů v rámci těchto prohlídek.

3. **Legislativní servis** – pravidelné kontrolní prohlídky a revize vyžadované platnými právními předpisy a normami k provozování zařízení.

3.1 Zhotovitel bude zajišťovat provedení legislativních prohlídek automaticky, bez dalšího vyzvání ze strany Objednatele.

3.2 Zhotovitel odpovídá za jejich včasné provedení, o termínu jejich provedení bude informovat Objednatele minimálně 2 týdny předem.

3.3 Seznam činností prováděných v rámci legislativního servisu s uvedením jejich ceny a intervalů provádění je uveden v Příloze č. 2této smlouvy.

3.4 Ceník cestovních náhrad pro legislativní servis je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.

4. **Úplný servis** - odstraňování poruch a závad zařízení, zjištěných při provozu nebo v rámci vzdáleného dohledu a preventivních servisních prohlídek.

4.1 Odstranění vad zjištěných při provozu bude prováděno na základě oznámení Objednatele, a to telefonicky s následným písemným potvrzením (e-mailem) dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy. Rozhodující je čas písemného potvrzení oznámení vady, pokud vada nebrání provozu PS CNG. V případě vady bránící provozu je rozhodující čas telefonického oznámení závady.

* 1. Odstranění vady zjištěné v rámci dálkového dohledu nebo preventivních servisních prohlídek provede Zhotovitel v rámci své činnosti dle této smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele (objednávkou) s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4.1 smlouvy.
  2. Ohlášení vady nebo reklamaci opravy, nebránící provozu PS CNG musí Objednatel uplatnit neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 5 kalendářních dní dle čl. IX odst. 3 této smlouvy, jinak bude vada posuzována jako běžná.

4.5 Ceník náhradních dílů pro servis, ceník servisních činností a cestovních náhrad je uveden v Příloze č. 2 a Příloze č. 3 této smlouvy.

4.6 O veškerých činnostech bude Zhotovitelem vyhotoven na místě protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami a Zhotovitel provede zápis do provozního deníku PS CNG.

1. **Termíny plnění a smluvní pokuta**
2. V případech nahlášení vady dle čl. III. odst. 4 této smlouvy bránící provozu PS CNG, resp. plnění vozidel Objednatele, zaručuje Zhotovitel zahájení odstraňování vady bránící provozu PS CNG, resp. plnění vozidel Objednatele, do 1 hodiny od jejího nahlášení. V případě prodlení s plněním v tomto termínu je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit nahlášené vady dle předchozího odstavce do 6 hodin od oznámení. Při prodlení s plněním v tomto termínu je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
4. V případě nahlášení vady dle čl. III. odst. 4 této smlouvy nebránící provozu PS CNG, resp. plnění vozidel Objednatele, je Zhotovitel povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do termínu dohodnutého s Objednatelem. Při prodlení s plněním v tomto termínu je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením příslušné preventivní servisní prohlídky dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. **Cena**
7. Cena za jednotlivé činnosti a dodávky je stanovena dohodou smluvních stran v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3 této smlouvy. Celková cena za plnění předmětu smlouvy činí maximálně  **10.500.000,- Kč** bez DPH a nesmí být po dobu účinnosti smlouvy překročena.
8. Ke sjednaným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši.
9. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to se zahrnutím všech vedlejších činností, které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.
10. **Platební podmínky**
11. Cena za činnosti dle článku III. 1 této smlouvy - Vzdálený dohled a III. 2 této smlouvy - Preventivní servis bude účtována Zhotovitelem měsíčně, a to v podobě paušální odměny na jednotku plnění, vynásobené množstvím CNG vydaného prostřednictvím stojanů PS CNG do vozidel v měsíci předcházejícím fakturaci. Paušální sazba je stanovena v Příloze č.1 této smlouvy.
12. Cena za činnosti dle čl. III. 3 této smlouvy - Legislativní servis bude účtována Zhotovitelem v podobě ceny za práce a dopravu v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.
13. Cena za činnosti dle článku III. odst. 4 této smlouvy - Úplný servis bude účtována Zhotovitelem v podobě ceny za práce, dopravu a náhradní díly použité při opravě v souladu s Přílohou č. 2 a přílohou č. 3 této smlouvy.
14. Cena bude Objednatelem zaplacena na základě faktury (daňového dokladu), kterou Zhotovitel vystaví do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce nebo provedení servisu.
15. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele do 30 dnů od jejího řádného doručení.
16. Emailová adresa objednatele pro doručení elektronické faktury je fakturace@dpmb.cz, adresa objednatele pro doručení faktury v listinné podobě je jeho sídlo.
17. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), bude dále obsahovat číslo smlouvy objednatele a bankovní spojení zhotovitele.
18. Faktura v elektronické podobě musí být zaslána na email [fakturace@dpmb.cz](mailto:fakturace@dpmb.cz), velikost takové emailové zprávy musí být max. 10 MB, formát faktury musí být PDF, přílohy faktury musí být ve formátu PDF či CSV. Nebudou-li splněny podmínky dle tohoto odstavce, faktura v elektronické podobě se nepovažuje za doručenou, nebude objednatelem zpracována a hledí se na ni, jako by nebyla vůbec odeslána a doručena.
19. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí a/nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data splatnosti. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury zpět objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje, že pokud nastanou na jeho straně skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH oznámí neprodleně tuto skutečnost objednateli. Objednatel je oprávněn v návaznosti na toto oznámení postupovat v souladu s § 109a zákona o DPH. Pokud objednatel uhradí na základě obdržených informací daň na depozitní účet zhotovitele vedeného u místně příslušného finančního úřadu, dochází ke snížení pohledávky zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku daně a zhotovitel tak není oprávněn po objednateli požadovat uhrazení této částky.
21. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které se bude provádět bezhotovostní úhrada za dílo, je evidováno v souladu s § 96 zákona o DPH v registru plátců.
22. **Záruční doba, odpovědnost za vady**
23. Zhotovitel odpovídá za to, že činnosti a dodávky budou prováděny podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že budou bez vad.
24. Objednatel odpovídá za to, že bude provádět činnosti uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy v periodě označené „každé 2 týdny“.
25. Záruční doba na provedené činnosti je 12 měsíců a 24 měsíců na náhradní díly. Záruka začíná běžet předáním Objednateli.
26. U činností a náhradních dílů vyměňovaných podle Přílohy č. 1 této smlouvy, které mají periodu rovnou nebo kratší než 12 měsíců, se záruka na činnosti i náhradní díly zkracuje na délku periody.
27. U činností a náhradních dílů vyměňovaných podle Přílohy č. 1 této smlouvy, které mají periodu rovnou nebo kratší než 24 měsíců, se záruka na činnosti stanovuje na 12 měsíců, záruka na náhradní díly se zkracuje na délku periody.
28. U činností a náhradních dílů vyměňovaných podle Přílohy č. 1 této smlouvy, které mají periodu delší než 24 měsíců, se záruka na činnosti stanovuje na 12 měsíců, záruka na náhradní díly odpovídá délce periody.
29. V případě vady činností a dodávek v záruční době má Objednatel právo požadovat odstranění vady (reklamaci díla) a Zhotovitel má povinnost odstranit vady zdarma ve lhůtě shodné se lhůtou pro provedení opravy.
30. Vedle práv z odpovědnosti za vady u podstatného či nepodstatného porušení smlouvy má Objednatel v případě podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad prostřednictvím třetí osoby. Objednatel prokazatelně doloží Zhotoviteli výši a důvodnost takovýchto nákladů.
31. **Ukončení smluvního vztahu**
32. Tento smluvní vztah může být ukončen dohodou nebo písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují porušení ustanovení čl. III. a IV. této smlouvy této smlouvy, kdy Zhotovitel neprovedl nápravu ani ve lhůtě jemu Objednatelem dodatečně poskytnuté, , nebo pokud je Objednatel opakovaně v prodlení s úhradou jeho závazků vůči Zhotoviteli vzhledem ke splatnostem dle článku VI. této smlouvy. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, a připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.
33. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být datována a podepsána osobami oprávněnými k podpisu smluvních ujednání.
34. Ukončením smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody.
35. **Ostatní smluvní ujednání**
36. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
37. Kontaktní údaje a osoby smluvních stran pro hlášení vad.

3.1 Kontaktní údaje a osoby Objednatele

p. Michal Petráš – provozní technik technického provozu AD

tel.: 543 17 61 13, e-mail: mpetras@dpmb.cz

3.2 Kontaktní údaje a osoby Zhotovitele

Jméno:

telefon a e-mail:

3.3 Při hlášení vady musí kontaktní osoba uvést své jméno, telefonní číslo, stručnou charakteristiku vady, její projevy, bližší popis a je-li to možné poskytnout mailem i fotodokumentaci.

4. Obecnou odpovědnost za bezpečnost a dodržování zásad požární ochrany svých zaměstnanců po dobu jejich pobytu a činnosti v prostorách Objednatele nese Zhotovitel. Zhotovitel je rovněž v plném rozsahu odpovědný za škody způsobené činností svých zaměstnanců po dobu jejich pobytu v prostorách objednatele. Zaměstnanci zhotovitele budou poučeni o bezpečnosti pohybu po areálu Objednatele, včetně bezpečného pohybu dopravních prostředků Zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen zachovat na pracovištích čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Pokud je k provádění prací nutné dopravní značení, je povinen toto značení udržovat v pořádku a čistotě.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen Objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere Zhotovitel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.
4. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů Zhotovitele či Objednatele se zájmy osobními, zejména nebude zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
5. Zhotovitel i Objednatel se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž přijdou do styku, plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znění. Zhotovitel i Objednatel je zejména povinen zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i Objednatel jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou osobou.
6. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.
7. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy. Objednatel plně odpovídá Zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti.
8. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.
9. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou číslovaných písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží jedno vyhotovení.
12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z oprávněných zástupců obou smluvních stran.
13. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Vzdálený dohled a preventivní servis

Příloha č. 2 - Legislativní a úplný servis

Příloha č. 3 - Ceník originálních náhradních dílů a materiálu v rámci úplného servisu

V Brně dne :

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………….. ………………………………..

Ing. Miloš Havránek

generální ředitel