**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Umowa nr **…** zawarta w dniu …………….. pomiędzy:

Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84, NIP: 4980262299, REGON: 276255418, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

**……….** z siedzibą w ……. (…….) przy ul. …………, NIP: ……………, REGON: ……………., reprezentowaną(ym) przez:

1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..

Zwaną(ym) dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ……………………………………….)

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień

publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Strony zawierają umowę o następującej treści:

# **§ 1. DEFINICJE**

Użyte w Umowie określenia oznaczają:

1. Decyzja – decyzję nr 30 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22.04.2025 r. wydaną na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w związku z koniecznością podjęcia działań polegających na usunięciu przedmiotowych odpadów i gospodarowaniu nimi ze względu na stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.
2. Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia oprócz sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
3. Instalacja unieszkodliwiania ostatecznego – oznacza instalację, w której prowadzony jest Ostateczny proces unieszkodliwiania odpadów, zarządzaną przez Wykonawcę;
4. Instalacja odzysku ostatecznego - oznacza instalację, w której prowadzony jest Ostateczny proces odzysku odpadów, zarządzaną przez Wykonawcę;
5. Nieruchomość – działka nr 1379/26 położona przy ul. Stanisława Konarskiego w Piekarach Śląskich;
6. Odpady - odpady/odpady niebezpieczne - odpady zgromadzone na Nieruchomości, o których mowa w decyzjach stanowiących załącznik nr 3 i 4 do OPZ (stanowiącego załącznik nr 3 do umowy);
7. Partia/partia odpadów – odpady zgromadzone na jednym pojeździe przeznaczonym do ich transportu, objęte jedną KPO w BDO na potrzeby transportu do Instalacji;
8. Personel Zamawiającego – oznacza wszelkie podmioty zaangażowane przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkie osoby, o których Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że mają być traktowane jako Personel Zamawiającego;
9. Ostateczny proces unieszkodliwienia/Ostateczne unieszkodliwienie – ostateczny proces unieszkodliwiania w rozumienie w art. 27 ust. 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, przy czym na potrzeby niniejszego zamówienia proces ten oznacza wyłącznie proces D5 lub D10 zgodnie z załącznikiem nr 2 do tejże ustawy;
10. Ostateczny proces odzysku/Ostateczny odzysk – ostateczny proces odzysku w rozumienie w art. 27 ust. 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, przy czym na potrzeby niniejszego zamówienia proces ten oznacza wyłącznie proces R1 do R11 zgodnie z załącznikiem nr 1 do tejże ustawy;
11. Ustawa Pzp – oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych.

# **§ 2. PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się  
   w ramach niniejszej Umowy, do realizacji usługi pod nazwą **,,Usunięcie odpadów niebezpiecznych zdeponowanych na terenie działki przy ul. Stanisława Konarskiego w Piekarach Śląskich”.**
2. Usługa, o której mowa w ust. 1, obejmuje czynności polegające na usunięciu wszystkich odpadów nielegalnie zgromadzonych i magazynowanych na terenie Nieruchomości oraz poddanie ich odpowiednim co do właściwości odpadów Ostatecznym procesom odzysku lub Ostatecznym procesom unieszkodliwienia w ramach procesów D5 lub D10 – dalej zwane Przedmiotem umowy lub Przedmiotem zamówienia. Przedmiot umowy będzie realizowany w ……………………[[1]](#footnote-1).
3. Wykonawca realizuje Przedmiot umowy podejmując wszystkie czynności niezbędne dla usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, w tym między innymi: przygotowanie do załadunku i transportu, ważenie, załadunek, transport i rozładunek, wykonywanie czynności pomocniczych związanych z usuwaniem odpadów, w tym przejęcie odpowiedzialności i nadzoru nad miejscem gromadzenia odpadów, sprzątanie, przygotowanie drogi dojazdu, miejsca załadunku oraz wykonywanie czynności administracyjno - sprawozdawczych potwierdzających należyte wykonanie Przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające rozliczenia.
4. Szczegółowy zakres czynności wchodzących w zakres Przedmiotu umowy, które zobowiązany jest realizować Wykonawca oraz sposób ich wykonywania, a także parametry dotyczące miejsca zgromadzenia odpadów, możliwe drogi dojazdowe, oraz charakterystyka odpadów niebezpiecznych, opisano w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy (wraz załącznikami) – Opis przedmiotu zamówienia (dalej w skrócie OPZ). Załącznik nr 3 stanowi integralną część niniejszej Umowy.
5. W związku z wynagrodzeniem, którego podstawą jest cena jednostkowa za 1 Mg odpadu, Zamawiający uprawniony jest do zredukowania do 50% ilości odpadów wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu, ani do dochodzenia innych praw, w tym w szczególności żądania wykonania pozostałej części Umowy.
6. Strony zgodnie ustalają, że zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem Przedmiotu umowy będą realizowane zgodnie z niniejszą umową wraz z jej załącznikami, harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 4 Umowy, uwzględniającym obowiązek jej realizacji zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie oraz załącznikach do Umowy.
7. Strony zgodnie ustalają, że zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem Przedmiotu umowy będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Strony zobowiązują się do współpracy przy wykonywaniu Umowy w celu należytej realizacji jej przedmiotu.

# **§ 3. TERMIN REALIZACJI**

1. Termin realizacji usługi wynosi **do** **12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy.**
2. Przedmiot umowy uznaje się za zrealizowany z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
3. Umowa realizowana będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 Umowy, uwzględniającym obowiązek jej realizacji zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie oraz załącznikach do Umowy.

# **§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

1. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego (w skrócie Harmonogram), w ramach, którego w ujęciu miesięcznym zaproponuje terminy realizacji przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy złożyć w formie pisemnej oraz elektronicznej (w formie edytowalnej).
2. W Harmonogramie wskazane zostaną:
3. ilość partii odpadów podlegających usunięciu z terenu Nieruchomości w danym miesiącu,
4. ilość odpadów, jakie Wykonawca podda Ostatecznemu procesowi unieszkodliwienia oraz Ostatecznemu procesowi Odzysku w danym miesiącu.
5. Wykonawca jest zobowiązany przygotować harmonogram w sposób dostatecznie szczegółowy, by umożliwić Zamawiającemu kontrolę nad terminową realizacją zamówienia.
6. Zamawiający zweryfikuje Harmonogram w terminie 5 dni od jego przedłożenia. W przypadku braku zatwierdzenia Harmonogramu, Zamawiający zastrzega prawo wprowadzenia zmian oraz zatwierdzania Harmonogramu w wersji uwzględniającej wprowadzone zmiany. Wykonawca ma obowiązek stosować się do wersji Harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego bez prawa do występowania z tego tytułu z roszczeniami. Przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od przedłożenia kompletnego Harmonogramu.
7. W uzasadnionych przypadkach, Harmonogram może ulec zmianie. Wszelkie zmiany w Harmonogramie wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego, wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Rozpoczęcie realizacji czynności usuwania odpadów winno nastąpić najpóźniej   
   w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.
9. W każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu plan miesięczny dotyczący planowanych załadunków i transportów odpadów w kolejnym miesiącu świadczenia usługi. Plan ten winien być zgodny z Harmonogramem. W planie Wykonawca wskaże dni, w których zamierza realizować załadunek i transport odpadów do instalacji ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia.
10. Czynności związane z usuwaniem odpadów z Nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest realizować w dni robocze od godziny 7.30 do 15.00, co oznacza, że do godziny 15.00 winien rozpocząć się ostatni transport odpadów przewidzianych do usunięcia w danym dniu.

# **§ 5. WYNAGRODZENIE**

1. Łączna przewidywana wartość wynagrodzenia ofertowego za realizację Przedmiotu zamówienia określona przez Wykonawcę w odniesieniu do oszacowanej przez Zamawiającego ilości 275 Mg odpadów i ceny jednostkowej za 1Mg wynosi:

netto:………………………………… zł,

podatek VAT w wysokości …. %, t.j. …………………….. zł

brutto:………………………………zł,

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za realizację Przedmiotu umowy w odniesieniu do 1Mg odpadów usuniętych z Nieruchomości i poddanych Ostatecznemu procesowi unieszkodliwienia lub Ostatecznemu procesowi odzysku w kwocie ryczałtowej netto: ..................................słownie:………………………………………………………  z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wysokość wynagrodzenia należnego za dany miesiąc wyliczona zostanie jako iloczyn ceny jednostkowej określonej w ust. 2 i rzeczywistej ilości odpadów, które (po uprzednim usunięciu z Nieruchomości) poddano Ostatecznemu procesowi unieszkodliwienia lub Ostatecznemu procesowi odzysku w danym miesiącu rozliczeniowym. Rozliczeniu w danym miesiącu rozliczeniowym podlegają tylko całe Partie odpadów, co oznacza, że jeżeli odpady z danej partii podlegały Ostatecznemu unieszkodliwieniu lub Ostatecznemu odzyskowi w kilku okresach rozliczeniowych, to do rozliczenia Wykonawca przedstawi odpady z danej partii po Ostatecznym unieszkodliwieniu lub Ostatecznym odzysku wszystkich odpadów z tej partii.   
   Do tak wyliczonego wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty  i wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy w odniesieniu do 1 Mg odpadów niebezpiecznych (w tym w szczególności koszty: oceny, przygotowania do transportu, załadunku, rozładunku, transportu, poddania Procesom ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku, sprzątania Nieruchomości), a także obowiązujące obciążenia publicznoprawne i nie podlega zmianie, za wyjątkiem przypadków określonych w Umowie. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, nawet jeśli czynniki kosztowe niezbędne do realizacji nie zostały wyraźnie w Umowie przewidziane, a Wykonawca przy dochowaniu należytej staranności winien czynniki te uwzględnić.
4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, że:
   1. jest świadomy stopnia złożoności, zakresu oraz wymogów przedmiotu Umowy i że należne mu Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków wynikających z Umowy,
   2. jest świadomy, że Wynagrodzenie staje się mu należne dopiero po rzeczywistym poddaniu odpadów Procesowi ostatecznego unieszkodliwienia lub Procesom ostatecznego odzysku,
   3. nie przysługuje mu żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia zakresu przedmiotu Umowy,
   4. ewentualny wzrost kosztów wykonania przedmiotu Umowy nie powoduje wzrostu ceny należnej Wykonawcy, poza przypadkami przewidzianymi w Umowie,
   5. wynagrodzenie nie ulegnie podwyższeniu, bez względu na faktyczne terminy wykonania przedmiotu Umowy poza przypadkami przewidzianymi w Umowie.
5. Wynagrodzenie całkowite za realizację przedmiotu umowy ma charakter obmiarowy i jego ostateczna wysokość uzależniona jest wprost od ilości ostatecznie unieszkodliwionych odpadów i zaoferowanej ceny jednostkowej.
6. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:…………………………..
7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w ust. 7 jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do……………………..(wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
8. W treści faktury, o której mowa w ust. 7 jako nabywca wskazana zostanie Gmina Piekary Śląskie – Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 4980262299.
9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy uwzględniającej aktualną wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
10. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej należy postępować zgodnie z art. 29 a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności uzgodnienie warunków korekty VAT in minus pomiędzy Stronami powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie faktury korygującej w miesiącu jej wystawienia przez Wykonawcę, to jest niezwłocznie po jej wystawieniu. Wystawienie faktury korygującej powinno być poprzedzone uzgodnieniem między Stronami warunków korekty.
11. Zamówienie jest finansowane ze środków własnych Gminy Piekary Śląskie zabezpieczonych w budżecie w Dziale 900 Rozdziale 90026 § 4300 kat. zad. GWW, zadanie B.05.03.08.

# **§ 6. WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich.
2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, będzie wypłacane w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy. Podstawą płatności będzie faktura VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru usługi wraz załączonymi do niego wymaganymi Umową i OPZ dokumentami.
3. Wykonawca będzie występował o płatności zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4. Faktura zostanie wystawiona w złotych polskich (PLN). Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.
5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego. Za bezpodstawnie wystawioną fakturę rozumie się m.in.: fakturę wystawioną niezgodnie z rzeczywistym przerobem lub fakturę obejmującą prace nieobjęte odpowiednio podpisanym przez Strony protokołem odbioru usługi albo fakturę do której nie załączono wszystkich wymaganych Umową dokumentów.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego w wykazie podatników VAT i konieczności podpisania aneksu do umowy, w tym przedmiocie.

# **§ 7. ODBIORY**

1. Podstawą odbioru Przedmiotu zamówienia stanowią protokoły odbioru usługi i Protokół odbioru końcowego, o których mowa w OPZ wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Za wykonanie Przedmiotu umowy w odniesieniu do 1 Mg odpadów uznaje się zakończenie wszystkich obowiązków Wykonawcy opisanych Umową, aż do Ostatecznego unieszkodliwienia lub Ostatecznego odzysku na zasadach określonych w OPZ.
3. Odbiory usługi dotyczą wykonywania Przedmiotu umowy w danym miesiącu rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4. Odbiór końcowy dotyczy wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy opisanych Umową, a w tym uprzątnięcia Nieruchomości.
5. Szczegółowe regulacje i wymagania dotyczące protokołów odbioru, terminów ich składania i załączników do nich reguluje pkt 11 OPZ.

# **§ 8. ZAMAWIAJĄCY**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
   1. przekazanie Wykonawcy terenu Nieruchomości w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na podstawie protokołu przekazania,
   2. zapłata wynagrodzenia, na zasadach określonych w Umowie,
   3. wyznaczenie osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcą i zapewnienie ciągłości komunikacji oraz współpracy technicznej z Wykonawcą,
   4. informowanie Wykonawcy o wszelkich decyzjach i sprawach mających związek z przedmiotem Umowy.
2. Zamawiającemu, poza uprawnieniami wynikającymi z innych postanowień niniejszej Umowy, przysługuje w szczególności prawo do:
   1. bezpośredniej i nieograniczonej kontroli, czynności mających na celu realizację Umowy,
   2. kontroli zgodności wystawionych faktur z protokołami odbioru usług i Protokołem odbioru końcowego.
3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o każdej zmianie Koordynatora. Zmiana nie będzie stanowiła podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy.

# **§ 9. WYKONAWCA**

1. Wykonawca oświadcza, że:
   1. Zamawiający umożliwił mu przed złożeniem oferty zapoznanie się ze stanem istniejącym, zapoznał się z dokumentami zamówienia i jest świadomy zagrożeń związanych z realizacją Przedmiotu umowy,
   2. posiada aktualne/obowiązujące następujące uprawnienia i dokumenty:
2. pozwolenie zintegrowane lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o numerze …………………………. wydane przez …………….. , na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla instalacji, o której mowa w § 2 ust. 2,
3. wpis nr ……………………………… do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
   1. zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami technicznymi i technologicznymi oraz przy udziale osób posiadających odpowiednie doświadczenie, wiedzę i stosowne uprawnienia,
   2. będzie realizował swoje obowiązki w sposób zapewniający terminową realizację Umowy.
4. Wykonawca, w związku z warunkiem posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zobowiązuje się do osobistego wykonania transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
5. W przypadku gdy termin obowiązywania dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 2 Umowy upływa w okresie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wystąpienia o ich aktualizację lub wydanie nowych z takim wyprzedzeniem, aby zapewnić realizację Umowy na podstawie nieprzerwanie aktualnych dokumentów. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zaktualizowane lub nowe dokumenty najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowych dokumentów, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz Planu miesięcznego.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na skutek wykonywania Przedmiotu umowy na zasadzie ryzyka, w szczególności:
   1. szkody na terenie Nieruchomości,
   2. szkody na nieruchomościach sąsiednich względem Nieruchomości,
   3. szkody powstałe w związku z transportem odpadów do Instalacji.
8. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na Nieruchomości. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów prawa.
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wniosków / uwag Zamawiającego w zakresie spełnienia innych wymagań dot. bhp i ppoż., gdyby takie powstały w trakcie współpracy Stron.
10. Poza innymi obowiązkami, wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
    1. współpraca z Zamawiającym przy wykonywaniu Przedmiotu umowy,
    2. nieprzeszkadzanie w wykonywaniu czynności:
11. personelowi Zamawiającego oraz,
12. personelowi wszelkich władz publicznych, który może być skierowany do wykonywania czynności na Nieruchomości lub w jej pobliżu, jakiejkolwiek pracy a w tym nieobjętej Umową,
    1. zapewnienie nadzoru technicznego nad wykonywaną Umową, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz zapewnienie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych wymaganych prawem warunków i świadczeń dla swojego personelu (Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego),
    2. utrzymanie porządku na Nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa, w szczególności zabezpieczenia przed dostępem do odpadów znajdujących się na Nieruchomości, osób trzecich w okresie od protokolarnego przejęcia Nieruchomości do dnia jej protokolarnego odbioru przez Zamawiającego,
    3. niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii i uszkodzeń związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
    4. zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na Nieruchomości jak również miejscu magazynowania lub składowania urządzeń lub materiałów, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,
    5. niezwłoczne naprawianie wszelkich szkód, które nastąpiły w związku z wykonaniem Umowy,
    6. udzielanie Zamawiającemu informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, w terminie i formie określonych przez Zamawiającego,
    7. uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Zamawiającego, które mogą odbywać się raz w miesiącu w zależności od potrzeb Zamawiającego w miejscu przez niego wyznaczonym na terenie Gminy Piekary Śląskie,
    8. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich trudnościach lub innych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy, w tym spowodować niedotrzymanie terminu realizacji Umowy,
    9. realizacja zobowiązań opisanych w OPZ.
13. Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez właściwe organy, jednostki lub dostawców mediów.
14. Wykonawca będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów zużycia energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania prac objętych Umową. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego, a w tym wagi, urządzenie laboratoryjne, odzież ochronną. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Wynagrodzenie.
15. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zamawiającemu i osobom trzecim szkód (w tym kar i grzywien) poniesionych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
16. Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie istniejących dróg, wodociągów, kanalizacji lub innego urządzenia użyteczności publicznej nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiającego. Wykonawca musi w odpowiednim czasie – co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem takich prac – poinformować Zamawiającego na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności, w celu umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.
17. Przed przystąpieniem do Odbioru ostatecznego Wykonawca usunie i zabierze cały sprzęt Wykonawcy, nadwyżki materiałów z Nieruchomości. Wykonawca pozostawi Nieruchomość w stanie czystym i bezpiecznym.

# **§ 10. PERSONEL I PODWYKONAWCY**

1. Koordynatorem realizacji Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego, będzie Pan/Pani ......................., tel. …………., e-mail:……………..
2. Koordynatorem realizacji Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy, będzie Pan/Pani ....................... tel. …………., e-mail:……………..
3. Osobą pełniącą funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradca ADR) będzie Pan/Pani..........................[[2]](#footnote-2), posiadająca świadectwo o numerze ……….……
4. Wykonawca zobowiązuję się do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczyć Zamawiającemu kopię świadectwa, o którym mowa w ust. 3.
5. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego.
6. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 stanowi zmianę umowy, o której mowa w § 15 ust. 3.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania uczestnictwa przy realizacji Przedmiotu umowy osób posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy przed rozpoczęciem pracy, zostaną zapoznani z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi na Nieruchomości, które mogą mieć wpływ na pracowników Wykonawcy.
9. Strony postanawiają, że Przedmiot umowy – zgodnie z treścią oferty Wykonawcy – zostanie wykonany z udziałem:
10. w zakresie wskazanym w zobowiązaniu podwykonawcy ……………………..[[3]](#footnote-3), (stanowiącym wraz z ofertą Wykonawcy załącznik nr 2 do Umowy), na zasobach którego Wykonawca polegał przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
11. w zakresie wskazanym w formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy), podwykonawcy ………………..[[4]](#footnote-4)
12. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się podać Zamawiającemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane.
13. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 10, z zastrzeżeniem konieczności dokonania zmiany umowy dotyczącej podwykonawców.
14. Wykonawca zobowiązuje się do zawierania umów o podwykonawstwo zgodnie z art. 463 ustawy Pzp.
15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

# **§ 11. UBEZPIECZENIE**

1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) i przedstawi Zamawiającemu polisy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (a w tym co najmniej obejmującą: usuwanie i zbieranie odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwianie odpadów), przy czym:
2. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalność i obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy, umowa ubezpieczenia obejmie ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej Umowy oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni),
3. umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt 1, będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość niniejszej Umowy na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, z zastrzeżeniem sumy gwarancyjnej dotyczącej czystych strat finansowych określonych w pkt 4 poniżej,
4. okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do zakończenia jej obowiązywania (Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia kilku umów ubezpieczenia obejmujących przedmiotowy okres),
5. w uzupełnieniu wymagań wskazanych w pkt 1 ubezpieczone będą szkody: rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód, wynikłe w czasie lub w związku z wykonywaniem Umowy, przy czym suma gwarancyjna dotycząca czystych strat finansowych wyrządzonych osobom trzecim nie może być niższa niż 1 000 000,00 PLN,
6. franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 5 000 PLN,
7. początek odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż w dzień zawarcia Umowy,
8. we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową, Zamawiający i jego przedstawiciele, będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych ubezpieczyciela,
9. w przypadku, gdy nastąpi wydłużenie okresu realizacji Umowy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca doręczy Zamawiającemu polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia na warunkach opisanych powyżej wraz z dowodami opłacenia składki ubezpieczeniowej nie później niż 7 dni od daty zawarcia Umowy i przed objęciem Nieruchomości w posiadanie.
11. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów kontraktowych, Zamawiający wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów zawartych w umowie, Zamawiający wyznaczy kolejny termin lub przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie polis, które nie spełniają wymogów kontraktowych na koszt Strony, która nie wywiązała się ze zobowiązań w tym zakresie. Oznacza to przejęcie obowiązku przygotowania i wdrożenia polis ubezpieczenia wymaganych Umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec Ubezpieczyciela za przejęte polisy, w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco doręczać Zamawiającemu dowody opłacenia składki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygaśnięcia lub zmiany umowy ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewniać ochronę ubezpieczeniową zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przedłużeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia.
13. Strony Umowy stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązana jest druga Strona, w szczególności w zakresie wymogów zachowania bezpieczeństwa (w tym wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych wobec ubezpieczyciela. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Strona Umowy zawierająca ubezpieczenie dostarczy drugiej Stronie stosowne warunki ubezpieczenia.
14. Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. Wykonawca zapewnia, że jego podwykonawcy ubezpieczą w odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy prace, jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem Wykonawcy lub Zamawiającego.
15. O ile w konkretnym wypadku nie uzgodniono inaczej, Wykonawca będzie dochodził roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z realizacją Umowy, bezpośrednio od ubezpieczyciela.
16. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację Umowy (Zamawiający, Wykonawca i podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie.
17. Kwoty udziałów własnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objętej roszczeniami ubezpieczeniowymi oraz wszelkie straty lub szkody nieobjęte ubezpieczeniem (w tym z przyczyn polegających na ograniczeniach, wyłączeniach odpowiedzialności z umów ubezpieczenia) obciążają Strony zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności i obowiązków określonych w niniejszej Umowie.
18. Ubezpieczenie będzie wyłączać regres do Zamawiającego i osób przez niego zatrudnionych.

# **§ 12. OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWY O PRACĘ**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia: przygotowanie do transportu, ważenie odpadów – w miejscu załadunku odpadów, załadunek i transport odpadów, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, uporządkowanie terenu, dokumentowanie wykonanych prac w zakresie realizacji Przedmiotu umowy.

Ww. obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących którąkolwiek z ww. prac, osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a także urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługę na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody (Zamawiający uprawniony jest do żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie i w zakresie realizacji zamówienia:
   * 1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcyo zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego **(**oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy),
     2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcękopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
     3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
     4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych*.* Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
     5. oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie zatrudnionego pracownika składającego oświadczenie (imię i nazwisko, stanowisko lub zakres obowiązków pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis pracownika. Oświadczenie winno być złożone w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych*.* Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
     6. jeżeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie może dostarczyć dokumentów i oświadczeń wskazanych w punktach 1 - 5, Zamawiający dopuszcza także inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, natomiast imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności lub niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych w § 14 ust. 1 pkt 9 i 10.
6. Niezależnie od innych postanowień Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 9.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. Wszelkie dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawcę muszą być zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

# **§ 13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

* 1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w przepisach ustawy pzp na kwotę równą wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości …………..….. zł (słownie: …………….) w formie: ………………………..
  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
  3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
  4. Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
  5. Kwota w wysokości wskazanej w ust. 1, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego, stanowiącego załącznik nr 8 do OPZ.
  6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
  7. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie innej niż pieniężna lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, jeśli na skutek jakichkolwiek okoliczności (np. opóźnień, zawieszenia), termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy upływałby wcześniej niż przewidywany w wyniku wystąpienia tych okoliczności termin zakończenia Odbioru końcowego – na co najmniej 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem ściągnięcia całości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieniężną.
  8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminach, o których mowa powyżej.
  9. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia.
  10. W przypadku zmiany zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy na formę inną niż pieniężna, projekt dokumentu wymaga uprzedniego uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

# **§ 14. KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i we wskazanych poniżej wysokościach:
2. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w terminie określonym w §3 ust. 1 Umowy, w wysokości 10 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. za brak przetworzenia odpadów w wysokości 10 000,00 zł za każdy Mg odpadu,
4. za zwłokę w przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 Umowy - w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
5. za zwłokę w przedłożeniu Planu miesięcznego, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 7- w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
6. za zwłokę w przedłożeniu Protokołu odbioru usługi wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o którym mowa w pkt 11.1.3. OPZ, w stosunku do terminu tam wyznaczonego - w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
7. za zwłokę w przedłożeniu Protokołu obioru końcowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o którym mowa w pkt 11.1.4. OPZ, w stosunku do terminu tam wyznaczonego - w wysokości 20 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
8. za zwłokę w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki – w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu polisy lub dowodu opłacenia składki; kara umowna naliczana będzie od dnia następującego po dniu, w którym Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu dokument polisy lub dowód opłacenia składki, aż do zatwierdzenia przez Zamawiającego polisy lub potwierdzenia otrzymania dowodu opłacenia składki,
9. w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla doradcy ADR, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek stwierdzony przez Zamawiającego,
10. za wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z realizacją usługi przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,
11. za niezłożenie w terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 - w wysokości 100,00 zł - za każdy dzień zwłoki w złożeniu dokumentów,
12. za niezłożenie w terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 4 - w wysokości 1 000,00 zł - za każdy dzień zwłoki w złożeniu dokumentów,
13. w sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w miejscu zagospodarowania odpadów innym niż wskazane w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w § 15 - w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 w przypadku wcześniejszego rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
16. Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z kar umownych wymienionych powyżej odrębnie i niezależnie od pozostałych. Łączna suma kar naliczonych na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie przekroczy 40 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1.
17. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej w terminie wskazanym w nocie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej i/lub kosztów wykonania zastępczego z przysługującego mu Wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (potrącenie umowne).
18. Zapłata kar umownych lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy bądź z wypełnienia wszelkich innych zobowiązań Umowy.

# **§ 15. ZMIANA UMOWY**

1. Zakazuje się istotnych zmian umowy, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz zmian przewidzianych w ust. 2 – 7.
2. Strony przewidują możliwość **zmiany przedmiotu umowy w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia** na następujących zasadach:
3. Wystąpienie jednej z niżej wymienionych okoliczności:
4. wystąpienie siły wyższej lub sytuacji nadzwyczajnej, niezależnej od Wykonawcy (takiej jak np. pożar, powódź lub klęska żywiołowa) powodujące, że miejsce zagospodarowania odpadów wskazane w § 2 ust. 2 nie jest w stanie przyjąć odpadów niebezpiecznych,
5. konieczność poddania odpadów niebezpiecznych innemu sposobowi zagospodarowania niż przewidziany niniejszą Umową z uwagi na uwarunkowania techniczne wynikające ze składu i właściwości odpadów, co potwierdzą badania laboratoryjne przeprowadzone po przyjęciu odpadów w instalacji, gdyby zastosowanie przewidzianego w Umowie sposobu zagospodarowania, groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
6. konieczność zastosowania innego sposobu zagospodarowania odpadów wynikająca z nakazu organu administracji publicznej,
7. zmiana sposobu zagospodarowania jest możliwa wyłącznie w niezbędnym zakresie,
8. wskazanie przez Wykonawcę innego miejsca zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, które przyjmie odpady w terminie umożliwiającym dochowanie terminu realizacji umowy i które spełnia warunek posiadania uprawnień, o którym mowa w § 9 ust. 2,
9. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z niniejszą Umową, a w przypadku konieczności transportu odpadów do innego miejsca zagospodarowania odpadów niż wskazane w § 2 ust. 2 na odległość od Gminy Piekary Śląskie większą niż odległość od miejsca wskazanego w § 2 ust. 2, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość,
10. występowanie sytuacji, o jakiej mowa w pkt 3, jest możliwe dwukrotnie w ramach realizacji niniejszej Umowy; w przypadku przekroczenia wskazanego limitu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z § 14 ust.1 pkt 12.
11. Strony przewidują możliwość **zmiany personelu, o którym mowa w § 10 ust. 3** (doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych) na następujących zasadach:
12. zaistnienie jednej z niżej wymienionych sytuacji
13. ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby,
14. niewywiązywania się przez tę osobę z ciążących na niej obowiązków,
15. konieczności zmiany osoby z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
16. wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zastępująca posiada kwalifikacje co najmniej takie, jakich wymagano w postępowaniu o udzielenie zamówienia (opisane w zał. nr 1 do umowy – wyciąg z swz); Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez osobę zastępującą oraz dostarczyć dokument, o którym mowa w § 10 ust. 4.
17. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawców wskazanych w § 10 ust. 9, w tym rezygnacji z podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa na następujących warunkach:
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązuje się wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wraz z wnioskiem o zmianę umowy. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego zastąpić ten podmiot innym podmiotem albo wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
19. Wykonawca nie może korzystać z podwykonawców w zakresie w jakim zobowiązany jest do wykonania umowy osobiście zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2.
20. Strony przewidują możliwość **zmiany umowy z powodu zmiany prawa** w następujący sposób:
21. nastąpiła zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w taki sposób, że uniemożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
22. zmiana umowy może nastąpić tylko w takim zakresie, który umożliwia prawidłową realizację przedmiotu umowy.
23. Strony przewidują możliwość **zmiany obowiązującej stawki podatku VAT** w następujący sposób:
24. zmianie podlega wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 5,
25. zmiana dotyczy niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia,
26. Wykonawca zobowiązany jest wskazać podstawę prawną zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
27. Strony przewidują możliwość zmian **terminu realizacji umowy** w następujący sposób:
28. nie został dochowany ustawowy termin w dokonaniu określonych czynności lub czynności te zostały zaniechane albo nie został dochowany termin w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przez właściwe organy administracji publicznej, do wydania których w ustawowym terminie właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a okoliczności te są niezależne od Wykonawcy,
29. zostało wydane pisemne żądanie wstrzymania prac skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego lub został wydany zakaz prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
30. konieczne stało się uwzględnienie wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji w sposób możliwy do ustalenia w postaci ilości dni i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

# **§ 16. SIŁA WYŻSZA**

1. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej Umowy oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. Zdarzenie może zostać uznane za działanie siły wyższej tylko wtedy gdy jego skala i zasięg są znaczne a jego wpływ na realizację Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o ograniczonym zasięgu i niewielkim wpływie na realizację przedmiotu Umowy nie stanowią przypadku siły wyższej, co nie wyklucza zastosowania innych postanowień Umowy.
2. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności:
3. wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, mobilizacje, embarga,
4. promieniowanie radioaktywne lub skażenia przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników,
5. rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,
6. trzęsienie ziem, pożar, powódź, huragany, tornada, burze tropikalne lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze),
7. wystąpienie na terytorium Polski stanu epidemii i związanych z tym szczególnych utrudnień w dostawach, szczególnych utrudnień związanych z wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny, dodatkowych obostrzeń sanitarnych i epidemiologicznych, a także innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8. Strajki uważane będą za siłę wyższą, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) lub całych gałęzi przemysłu i jeśli zostaną ogłoszone w danym kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z wyłączeniem strajków umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub też umiejscowionych tylko u Zamawiającego.
9. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie zakomunikowanie drugiej Stronie natychmiast, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia lub ustąpienia działania siły wyższej.
10. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz zasięg i konsekwencje dla realizacji Umowy.
11. Wydarzenie uznane za siłę wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie nastąpi zawiadomienie z ust. 4 powyżej.
12. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.
13. Za zwłokę wynikłą z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.

# **§ 17. KONSORCJUM**

1. Wspólne relacje podmiotów wspólnie wykonujących Umowę jako Wykonawca reguluje umowa przedłożona Zamawiającemu przed zawarciem umowy oraz pełnomocnictwo ustanawiające lidera przedłożone w postępowaniu, przy czym zakres realizacji Przedmiotu zamówienia poszczególnych członków konsorcjum określa oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Wykonawca nie zmieni swojego składu Konsorcjum podczas całego okresu wykonywania Umowy z zastrzeżeniem art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c Ustawy Pzp.
3. Członkowie Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy.
4. Lider, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna oraz reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach jakie wynikną z wykonywania Umowy, a w tym przyjmowania wezwań do zapłaty lub usunięcia wad, zapłaty kar umownych lub odszkodowań. O osobie Lidera członkowie Konsorcjum niezwłocznie powiadomią Zamawiającego.
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Umowy będą realizowane przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Lidera.
6. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrącenia z wierzytelnością Członków Konsorcjum o zapłatę wynagrodzenia z Umowy swoich wierzytelności w stosunku do poszczególnych Członków Konsorcjum, części z nich lub wszystkich, niezależnie od tytułu prawnego takiej wierzytelności.
7. W stosunku do Zamawiającego podmioty/ osoby wchodzące w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wypłatę należnego podwykonawcom wynagrodzenia, niezależnie od tego który z Członków Konsorcjum zawarł z takim podwykonawcą Umowę o podwykonawstwo.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązek osobistego wykonania transportu i przetwarzania (unieszkodliwiania) odpadów zgodnie z przepisami ustaw, o których mowa w § 9 ust. 2 , spoczywa na Wykonawcy, który zgodnie z oświadczeniem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składanym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do określonej działalności gospodarczej lub zawodowej[[5]](#footnote-5).

# **§ 18. ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez Ustawę Pzp, Kodeks cywilny oraz w okolicznościach, o których mowa w niniejszej Umowie.
2. Przez cały czas obowiązywania Umowy (aż do chwili podpisania Protokołu odbioru końcowego) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
   1. z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego,
   2. bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
   3. przetwarza odpady w miejscu innym niż wskazane w § 2 ust. 3, bez dokonania zmiany, o jakiej mowa w § 15 ust. 2,
   4. utracił uprawnienia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem Umowy, w szczególności uprawnień, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 oraz w § 10 ust. 3 Umowy,
   5. pozostaje w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek części Umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, jeżeli zwłoka przekroczy 30 dni, lub też pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy tak dalece, że wątpliwe jest wykonanie Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1,
   6. otwarto likwidację lub restrukturyzację przedsiębiorstwa Wykonawcy,
   7. Wykonawca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej lub został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych),
   8. nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub majątku, za pomocą którego Wykonawcy wykonuje przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu.
3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie również w przypadku: gdy suma naliczonych kar umownych w realizacji przedmiotu Umowy osiągnie 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1.
4. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 2 powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w art. 456 Ustawy Pzp.
5. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 2, 3 i 4 powyżej wywołuje skutek ex nunc (na przyszłość).
6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron:
   1. Wykonawca ma obowiązek, w terminie do 21 dni od dnia złożenia lub otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, sporządzić na własny koszt przy udziale Zamawiającego szczegółowy pisemny protokół inwentaryzacji zaawansowania Przedmiotu Umowy, wg stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania Umowy,
   2. jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków wskazanych w pkt 1, Zamawiający ma prawo sporządzenia protokołu we własnym zakresie, a Wykonawca będzie związany jego treścią,
   3. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do stopnia zaawansowania Przedmiotu umowy, ustalonego procentowo, na podstawie protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 1 lub 2,
   4. w odniesieniu do odpadów już usuniętych, a jeszcze nie poddanych Procesom ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia na dzień otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo na dzień jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do ich zagospodarowania, za co Zamawiający wypłaci wynagrodzenie na zasadach określonych Umową.
7. Odstąpienie lub rozwiązanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia. Wypowiedzenie uznaje się za skutecznie doręczone również, jeżeli (nadane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony podany w Umowie) zostało zwrócone z adnotacją „odmowa odbioru korespondencji”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się”, itp.
8. Koszty związane z rozwiązaniem Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy.

# **§19. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA**

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami:
2. wyliczenie podstawy oraz wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik „Cen towarów i usług konsumpcyjnych” podawany comiesięcznie przez Główny Urząd Statystyczny - w ujęciu zmiany (na plus lub na minus) w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego - zwany dalej wskaźnikiem GUS,
3. na pisemny wniosek każdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać odpowiednio zmienione w sytuacji, gdy wartość wskaźnika GUS za pierwsze 6 miesięcy (za pierwszy miesiąc liczony jest miesiąc zawarcia Umowy) realizacji przedmiotu Umowy zmieni się o minimum 8 punktów procentowych w porównaniu do wartości wskaźnika GUS podanego za miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert (tj. Strona będzie uprawniona do złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian wskaźnika GUS (na plus lub na minus) w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego za okres pierwszych 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy - osiągnie nie mniej niż 8%),
4. wniosek, o jakim mowa w pkt 2, każda ze Stron może złożyć jednokrotnie,
5. waloryzacji podlegać może wyłącznie wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia od siódmego do ostatniego miesiąca realizacji Umowy,
6. uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia Strony nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym po upływie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu Umowy (tj. 30 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Umowy) uprawnienie to wygasa, co jest równoznaczne z rezygnacją z waloryzacji wynagrodzenia przez uprawnioną Stronę,
7. strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione o wartość sumy procentowych zmian wskaźnika GUS (na plus lub na minus) w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczonej za okres od pierwszego do ostatniego miesiąca realizacji Umowy,
8. zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowień niniejszego ustępu, nie może przekroczyć (na plus lub na minus) 8 % w stosunku do pierwotnej wartości Umowy, wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy.
9. rozliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie jednej faktury waloryzacyjnej, zasady dotyczące VAT stosuje się odpowiednio.
10. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia ust. 1 wymaga zawarcia aneksu.
11. Przepis art. 439 ust. 4 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi regulacjami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
13. przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
14. okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

# **§ 20. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Wykonawca, realizując Umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

# **§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia, a w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową, wskutek braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwiązania, będą następnie rozstrzygane przez powszechny sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zakazuje Wykonawcy przeniesienia któregokolwiek ze swych praw lub zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej.
4. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
5. Umowa została sporządzona na .. ponumerowanych stronach.
6. Załączniki do Umowy:
7. Załącznik nr 1 – Wyciąg ze SWZ dotyczący warunków udziału w postępowaniu i sposobu potwierdzenia ich spełnienia,
8. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi poprawkami omyłek lub wyjaśnieniami oraz zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby lub oświadczeniem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
9. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, ewentualne wyjaśnienia i zmiany, jakie miały miejsce w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazane w formie elektronicznej.

**W imieniu Zamawiającego W imieniu Wykonawcy**

**Podpisali: Podpisali:**

1. zostanie wskazana nazwa i adres instalacji wskazanej/wskazanych w ofercie wykonawcy [↑](#footnote-ref-1)
2. Do umowy zostanie wpisana osoba wykazana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu [↑](#footnote-ref-2)
3. Nazwa podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów [↑](#footnote-ref-3)
4. Nazwa podmiotu wskazanego w ofercie jako tzw. podwykonawca zwykły [↑](#footnote-ref-4)
5. postanowienie zostanie zawarte w umowie tylko w sytuacji, gdy umowa zostanie zawarta z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia [↑](#footnote-ref-5)