Verejná súťaž

ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY

s využitím § 5 ods. 8 (tzv. „dobrovoľný nadlimit“)

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona (tzv. „super reverzná verejná súťaž“)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Názov zákazky:

„Sanácia poškodených súčastí diaľnice D1 Fričovce - Chminianska Nová Ves pre SSÚD 10“

DRUH ZÁKAZKY: uskutočnenie stavebných prác

11/2025

Obsah súťažných podkladov

# A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV / UCHÁDZAČOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1	Identifikácia verejného obstarávateľa

2	Predmet zákazky

3	Rozdelenie predmetu zákazky

4	Variantné riešenie

5	Miesto a termín plnenia predmetu zákazky

6	Zdroj finančných prostriedkov

7	Typ zmluvy

8	Lehota viazanosti ponuky

Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

9	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

10	Vysvetlenie informácií

11	Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky

Časť III.

Príprava ponuky

12	Forma a spôsob predkladania ponuky

13	Jazyk ponuky

14	Mena a ceny uvádzané v ponuke

15	Zábezpeka

16	Obsah ponuky

17	Náklady na prípravu ponuky

Časť IV.

Predkladanie ponuky

18	Predloženie ponuky

19	Registrácia a autentifikácia uchádzača

20	Lehota na predkladanie ponuky

21	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

22	Otváranie ponúk

23	Preskúmanie ponúk

24	Dôvernosť procesu verejného obstarávania

25	Vyhodnocovanie ponúk

26	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

27	Oprava chýb

Časť VI.

Prijatie ponuky

28	Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

29	Uzavretie Zmluvy

30	Zrušenie verejného obstarávania

31		Ochrana osobných údajov

32		Využitie subdodávateľov

A.2 Kritéria na hodnotenie ponúk a PRAVIDLÁ ich uplatnenia

A.3 PODMIENKY ÚČASTI

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY plnenia PREDMETU ZÁKAZKY

PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM

Príloha č. 1 k časti A.1 -			Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 k časti A.1 -			Jednotný európsky dokument (ďalej len „JED“)

Príloha č. 3 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov (ak sa uplatňuje musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č. 4 k časti A.1 -	Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov konajúci za skupinu dodávateľov (ak sa uplatňuje musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č. 5 k časti A.1 -		Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v Nariadenia rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára 2025 a v znení neskorších predpisov (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č. 6 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie uchádzača (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č. 7 k časti A.1 -			Zoznam dôverných informácií (ak sa uplatňuje musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č. 8 k časti A.1 -			Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č. 1 k časti A.2 -			Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 1 k časti A.3 -	Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 7 ZVO (povinné predložiť k ponuke)

Príloha č.1 k časti B.1  -		Projektová dokumentácia

Príloha č. 1 k časti B.2 - 			Špecifikácia ceny: Rekapitulácia stavby

(zároveň aj ako Príloha č. 2 k Zmluve)

Príloha č. 1.1 k časti B.2 -		Špecifikácia ceny: Súpis prác

(zároveň aj ako Príloha č. 2.1 k Zmluve)

Príloha č. 1.2 k časti B.2 -		Špecifikácia ceny: Časti stavby

(zároveň aj ako Príloha č. 2.2 k Zmluve)

Príloha č. 1.3 k časti B.2 - 		Špecifikácia ceny: Popis položiek

(zároveň aj ako Príloha č. 2.3 k Zmluve)

Príloha č.1 k časti B.3 -			Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

(zároveň aj ako Príloha č. 3 k Zmluve) (potrebné predložiť v rámci súčinnosti)

# A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV / UCHÁDZAČOV

## Časť I.

## Všeobecné informácie

### Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:									Národná diaľničná spoločnosť a. s.

Sídlo organizácie:									Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava

IČO:													35 919 001

IČ DPH: 												SK 2021937775

Bankové spojenie: 									Štátna pokladnica

IBAN:													SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT: 			 								SPSRSKBA

Internetová adresa organizácie (URL): 			www.ndsas.sk

Profil verejného obstarávateľa: 		https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127

Kontaktná osoba:									Monika Szabóová

Telefón:												+421 2 5831 1034

E-mail: 												monika.szaboova@ndsas.sk

Verejný obstarávateľ neuplatnil prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odkaz na zverejnené záznamy z prípravných trhových konzultácií s účastníkmi trhu k predmetnej zákazke.

### Predmet zákazky

  - Predmetom verejného obstarávania je zákazka podľa § 3 ods. 3 Zákona na uskutočnenie stavebných prác s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“ alebo „SP“).

  - Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa super reverznej verejnej súťaže uvedené v Oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“ alebo „Oznámenie o vyhlásení“) v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

  - Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s Oznámením o vyhlásení, s týmito súťažnými podkladmi a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok tohto verejného obstarávania stanovených verejným obstarávateľom.

  - Ponuka, ktorá obsahuje akékoľvek obmedzenia alebo výhrady voči podmienkam uvedeným 
v Oznámení o vyhlásení, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a ponuka, ktorá obsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, sa považuje za neplatnú.

  - Súťažné	podklady sú bezodplatne k dispozícii na webovom sídle https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127 prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa a na elektronickej platforme verejného obstarávateľa https://josephine.proebiz.com/sk/public-tenders/list (ďalej len “JOSEPHINE“)

  - Uchádzač vypracuje a predloží ponuku a všetky súvisiace dokumenty elektronicky (ak nie je uvedené inak) prostredníctvom systému JOSEPHINE, v súlade s Oznámením, s týmito súťažnými podkladmi a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

  - Názov predmetu zákazky

„Sanácia poškodených súčastí diaľnice D1 Fričovce - Chminianska Nová Ves pre SSÚD 10“

  - Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je realizácia sanačných prác podľa poskytnutej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) na sanáciu poškodených objektov na úseku diaľnice Fričovce – Chminianska Nová Ves pre stredisko správy a údržby diaľnic (ďalej len „SSÚD“) Beharovce:

- Objekt č. 1: erózia násypového svahu mostného objektu D1-400 pri opore č.1 (km 382,630 PJP)

- Objekt č. 2: poškodenie upraveného koryta Libešanského potoka pod mostným objektom D1-338.1 (km 382,630)

- Objekt č. 3: erózna ryha násypového telesa za krajnicou pri trafostanici pri objekte D1-405 (km 385,500 PJP)

- Objekt č. 4: sanácia zosuvov svahov nachádzajúcich sa v úseku zárubného múru (km 385,500 ĽJP)

- Objekt č. 5: poškodenie dlažobných sklzov na svahu telesa násypu (km 387,500 ĽJP) zosuvov svahov

a realizácia kompletnej inžinierskej činnosti.

Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Hlavný predmet:

45233139-3		Práce na údržbe diaľnic

Doplňujúci predmet:

45100000-8    	Príprava staveniska

45112000-5		Výkopové zemné práce a presun zemín

45112100-6		Práce pri hĺbení drenáží

45112320-4    	Rekultivačné práce

45232450-1		Odvodňovacie stavebné práce

45262300-4    	Betonárske práce

71242000-6		Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

  - Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona.

2.9.1	Podľa určenej výšky predpokladanej hodnoty zákazky a v súlade s § 5 ods. 1 a 2 Zákona patrí podľa finančného limitu predmetná zákazka do kategórie podlimitných zákaziek. Z dôvodu dodržania postupov pri verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zadáva zákazku postupom verejnej súťaže s pravidlami pre nadlimitnú zákazku podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona podľa §5 ods.8. tzv. „dobrovoľný nadlimit“.

  - Predpokladaná hodnota zákazky: 222 240,42 eur (slovom: dvestodvadsaťdvatisíc dvestoštyridsať eur a štyridsaťdva centov) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky. V prípade, ak ponuky všetkých uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ uvedené identifikuje ako dôvod hodný osobitného zreteľa a môže postupovať v súlade s § 57 ods. 2 ZVO, a teda zrušiť dané verejné obstarávanie.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v súlade s § 6 ods.1 ZVO.

### Rozdelenie predmetu zákazky

  - Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

  - Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:

Dôvodom nerozdelenia zákazky je potreba komplexného riešenia prác od prípravnej cez realizačnú až po porealizačnú fázu. Prípravná fáza – návrh dočasného dopravného značenia, kompletná inžinierska činnosť, materiálno-technologické zabezpečenie. Realizačná fáza – stavebno-technická realizácia sanácie. Porealizačná fáza – odovzdanie predmetu zákazky, dokumentácie kvality, projektu skutočného vyhotovenia.

Z pohľadu objednávateľa je dôležité aby nedochádzalo k opakujúcim sa a viacnásobným dopravným obmedzeniam v danom úseku ako aj čo možno najnižšia časová záťaž na realizáciu predmetu zákazky.

  - Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

### 4	Variantné riešenie

4.1		Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

4.2	Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

5	Miesto a termín plnenia predmetu zákazky

5.1	Miestom plnenia predmetu zákazky:

Miestom plnenia predmetu zákazky je oblasť záujmu poškodených súčastí diaľnice sa nachádza v úseku D1 Fričovce – Chminianska Nová Ves, násypový svah v km 382,630 PJP, koryto potoka pod mostným objektom D1-338.1 v km 382,630, násypový svah v km 385,500 PJP, svahy v km 385,500 ĽJP, násypový svah v km 387,500 ĽJP, ktoré sú v správe SSÚD 10 Beharovce, 92, 053 05 Beharovce.

  - Predpokladaná dĺžka trvania plnenia: 150 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska.

  - Podrobné vymedzenie miesta plnenia a predpokladaného termínu plnenia predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

### Zdroj finančných prostriedkov

6.1		Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

6.2		Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Zmluvy o dielo.

6.3  	Splatnosť faktúr je do 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov verejnému obstarávateľovi.

### Typ zmluvy

  - Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) uzavretá  podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

  - Vymedzenie zmluvných podmienok na plnenie predmetu zákazky tvorí časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

### Viazanosť  ponuky

  - Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t. j. 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

## Časť II.

## Komunikácia a vysvetľovanie

### Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

  - Komunikácia a výmena informácií (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s ustanovením § 22 Zákona.

  - Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa  ustanovení uvedených  v § 20 ods. 1 a nasl. Zákona.

  - Verejný obstarávateľ bude na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi používať elektronický prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej aj „JOSEPHINE“). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.

  - JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

  - Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

  - Pravidlá pre doručovanie -  zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude  mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

  - Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, predkladanie ponúk, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky alebo akákoľvek iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka aj prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný od záujemcu/uchádzača) v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.

  - Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/ uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

  - Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže 
k predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi.	Takáto zásielka sa považuje	za	doručenú	verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

  - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa  vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

  - Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP 
a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom  zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE pričom priamy odkaz na dokumenty alebo informácie podľa prvej časti tejto vety verejný obstarávateľ sprístupní na profile verejného obstarávateľa	https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127 (ďalej	len „profil“) a zároveň  v systéme JOSEPHINE.

### Vysvetlenie informácií

  - V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

  - Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostatočne vopred.

  - Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú  mu známi, najneskôr však 6 (šesť) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.

  - Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk:

- ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa tohto Zákona aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred,

- ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.

  - Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasti alebo lehotu na predkladanie návrhov.

  - Na účely ZVO sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

### Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky

11.1 	Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie Zmluvy na predmetnú zákazku. Miesto predmetu zákazky je uvedené v bode 3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov a v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

11.2 	Predpokladá sa, že záujemca/uchádzač sa pred predložením ponuky s miestom plnenia predmetu zákazky dokonale oboznámi a do svojej ponuky zahrnie výsledok analýzy možných rizík a neistôt. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia predmetu zákazky znáša výlučne záujemca/uchádzač.

11.3	V prípade potreby súčinnosti verejného obstarávateľa pri obhliadke miesta predmetu plnenia z dôvodu bezpečnosti a dodržania interných predpisov verejného obstarávateľa je záujemca povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému JOSEPHINE najneskôr do 05.12.2025 do 10:00 hod. jeho záujem o obhliadku s uvedením kontaktných údajov o účastníkoch obhliadky: meno, priezvisko, mobilný telefón a e-mail. Podrobnejšie inštrukcie k obhliadke, ako aj termín a miesto stretnutia bude každému záujemcovi doručený prostredníctvom systému JOSEPHINE. Z obhliadky bude vyhotovený zápis, ktorý bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. Predmetom obhliadky je oboznámenie sa s predmetom zákazky, a teda verejný obstarávateľ v súlade s princípom transparentnosti nebude poskytovať dodatočné informácie týkajúce sa predmetu zákazky. Na obhliadke (tzn. počas obhliadky) nie je prípustné klásť otázky, ktorých predmetom by malo byť vysvetlenie súťažných podkladov alebo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Záujemca je následne až po vykonaní obhliadky oprávnený predložiť žiadosť o vysvetlenie v zmysle bodu 10 týchto súťažných podkladov.

## Časť III.

## Príprava ponuky

### Forma a spôsob predkladania ponuky

  - Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek  uvedených v SP. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ za podmienok:

    - Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/;

    - V	predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované doklady (odporúčaný je formát „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP;

    - Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich viditeľne označí. Uchádzačom navrhovaná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky bude uvedená 
v ponuke uchádzača  spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP;

    - Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 ZVO, ktoré mu uchádzač poskytol. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo Zákona;

    - Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

  - Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov 
v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 305/2013 Z. z. a nasl. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente) v znení neskorších predpisov alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených  fotokópií týchto dokumentov. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

  - Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto súťažným podkladom.

### Jazyk ponuky

13.1  	Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. Dané znenie platí aj v prípade ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

### Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách bez DPH (€ alebo EUR).

  - Cena za plnenie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

  - Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

14.3.1	navrhovaná zmluvná cena bez DPH;

14.3.2	sadzba DPH a výška DPH;

14.3.3	navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

14.4 	Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť či je, alebo nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria (Príloha č. 1 k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP) a v záhlaví Zmluvy pri označení IČ DPH (Časť B.3 týchto SP).

14.5 V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

### 15	Zábezpeka

15.1	Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke.

15.2	Zábezpeka je stanovená vo výške 5 000,00  EUR (slovom: päťtisíc EUR)

15.3	Spôsoby zloženia zábezpeky:

15.3.1	zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo

15.3.2	poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

15.3.3	poskytnutím poistenia záruky za uchádzača.

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia.

  - Podmienky zloženia zábezpeky

15.4.1		Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

15.4.1.1 	Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa určený pre zábezpeky vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu:

IBAN:						  	SK13 8180 0000 0070 0069 4614

SWIFT (BIC) kód:		SPSRSKBA
Variabilný symbol:		76202510302

15.4.1.2  	Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

15.4.1.3  	Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1 a  15.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.

15.4.2	Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača

15.4.2.1	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky.

Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou.

15.4.2.1.1 	Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava.

Kontaktné miesto: prízemie - podateľňa v čase:

pondelok až  piatok 8:00 –15:00 hod.

15.4.2.1.2	Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí

„Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Banková záruka –  Sanácia poškodených súčastí diaľnice D1 Fričovce - Chminianska Nová Ves pre SSÚD 10“

15.4.2.2	Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

15.4.2.3	V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

15.4.2.4 	Verejný	obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej záruky/poistenia záruky nedoručuje do podateľne.

15.4.3	Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača

15.4.3.1	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) poistenia záruky.

Poistenie záruky za uchádzača môže byť poskytnuté poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“).

15.4.3.1.1	Originál poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.2.1.1.

15.4.3.1.2	Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Poistenie záruky – Sanácia poškodených súčastí diaľnice D1 Fričovce - Chminianska Nová Ves pre SSÚD 10“.

15.4.3.2	Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.3.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

15.4.3.3	V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

15.4.3.4 	Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál poistnej listiny/poistenia záruky nedoručuje do podateľne.

15.5	Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky:

15.5.1	Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 (siedmich) dní odo dňa:

15.5.1.1	uplynutia lehoty viazanosti ponúk;

15.5.1.2	márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo

15.5.1.3	uzavretia Zmluvy s úspešným uchádzačom.

15.6	Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu podľa § 56 ods. 5 až 10 Zákona.

15.7	Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu komunikácie verejnému obstarávateľovi.

### 16	Obsah ponuky

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona a vložená do elektronického prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

a musí obsahovať doklady v nasledovnom poradí:

  - Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto SP.

  - Obsah ponuky (index – položkový zoznam).

  - Vyplnený  formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP). V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen.

  - Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky, bod 7.

  - Návrh Zmluvy s vyplnenými cenami a ďalšími údajmi (ak sú v Zmluve požadované) bez príloh (časť B.3 týchto SP).

Návrh Zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

*Príloha č. 8 k Zmluve – Zoznam oprávnených osôb za Objednávateľa bude poskytnutý až úspešnému uchádzačovi.

  - V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, návrh Zmluvy musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny spolu s uvedením členov, za ktorých koná. Zároveň v súlade s bodom 18.3.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov podľa Prílohy  č. 3 k časti A.1 týchto SP. (ak sa uplatňuje)

  - V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny podľa Prílohy č. 4 k časti A.1 týchto SP (ak sa uplatňuje).

  - Vyhlásenia/ Dokumenty ktoré tvoria Prílohu č. 5, Prílohu č. 6 a Prílohu č. 7  k časti A.1 týchto SP – Čestné vyhlásenie podľa článku 5k, Čestné vyhlásenie uchádzača, Zoznam dôverných informácií.

  - Na účely preukázania využitia subdodávateľov uchádzač predloží Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach, Príloha č. 8 k časti A.1 týchto SP ktorý obsahuje aktuálne a úplné údaje o subdodávateľoch, ktorým má uchádzač v úmysle zadať podiel zákazky.

  - Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritéria k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP - v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel ٭.xls/*.xlsx, zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Uchádzač zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf. forme sa zhodujú.

  - Vyplnenú Prílohu č. 1.1 Špecifikácia ceny: Súpis prác k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP - v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel ٭.xls/*.xlsx. zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Uchádzač zodpovedá za to, že ceny v elektornickej a .pdf forme sa zhodujú. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky uvedené v Špecifikácii ceny prác.

  - Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15 časti A.1 Pokyny  pre  záujemcov/uchádzačov týchto SP. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 alebo poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky alebo poistenia záruky alebo elektronický dokument, podľa bodov 15.4.2.4 a 15.4.3.4. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.4.2.1.1 alebo podľa bodu 15.4.3.1.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP (pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej/poistenia záruky nedoručuje do podateľne).

  - Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, uvedených v Oznámení a v SP v časti A.3 a Prílohe č. 1 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s ods.7 zákona o verejnom obstarávaní k časti A.3 týchto SP,	prostredníctvom	ktorých	uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

Hopodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže podľa § 39 zákona doklady na preukázanie podmienok účasti predbežne nahradiť:

Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona

    - JED tvorí Prílohu č. 2 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Hopodársky subjekt/záujemca/uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u, zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel α (alpha): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.

    - Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač/záujemca je povinný predložiť JED aj pre túto/tieto/osoby obsahujúce informácie podľa § 39 ods. 2 zákona.

    - V prípade, ak uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, ktorá predkladá ponuku, uchádzač/záujemca vyplní a predloží samostatný JED s požadovanými informáciami za  každého člena skupiny dodávateľov.

    - Ak záujemca/uchádzač využíva na plnenie zákazky subdodávateľa, ktorého technické a odborné kapacity nevyužíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, uchádzač je povinný predložiť JED za každého takého subdodávateľa.

    - Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uzáujemca/uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

    - Ak uchádzač/záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača/záujemcu písomne požiadať o preloženie dokladu/dokladov nahradeným JED-om. Ucádzač/záujemca doručí doklady do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

### 17	Náklady na prípravu ponuky

17.1	Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

17.2	Ponuky predložené elektronicky v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

## Časť IV.

## Predkladanie ponuky

### 18	Predloženie ponuky

18.1 	Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 12 časti A.1 týchto SP. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) v dostatočnom časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.

  - Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.

  - Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov:

    - v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v  bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo predloženie Čestného vyhlásenia skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 3 časti A.1 týchto SP;

    - ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich právne zaväzuje.

  - Za účelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky určitú právnu formu, napríklad zoskupenie bez právnej subjektivity (napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka) alebo niektorú z obchodných spoločností podľa § 56 ods.1 Obchodného zákonníka.

  - Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem tam  uvedených, pred uzatvorením Zmluvy bude povinná preukázať, že  táto právna forma má spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra atď.

  - V  prípade zoskupenia bez právnej subjektivity zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí obsahovať:

    - plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s predložením ponuky pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy;

    - percentuálny podiel na zákazke, ktorý uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia, a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti;

    - prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté v súvislosti s plnením Zmluvy.

### 19	Registrácia a autentifikácia uchádzača

  - Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

  - Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

  - Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

### Lehota na predkladanie ponuky

  - Lehota na predkladanie ponuky je uvedená v Oznámení.

  - Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.

### 21	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

  - Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím  pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

  - Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom.

## Časť V.

## Otváranie a vyhodnotenie ponúk

### 22	Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie)

  - Dátum a hodina otvárania ponúk sú uvedené v Oznámení, v bode Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť, Lehota I, Lehota na predkladanie ponúk.

  - Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO.

  - Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 týchto SP.

  - Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje podľa § 52 ods. 2 Zákona.

### 23	Preskúmanie ponúk

  - Verejný obstarávateľ zriadi, v súlade s § 51 Zákona, za účelom preskúmania a vyhodnotenia ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk.

  - Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.

  - Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.

  - Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

- boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk,

- obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP,

- zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným  v Oznámení a v týchto SP.

  - Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení a v týchto SP.

  - Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.

### Dôvernosť procesu verejného obstarávania

24.1	Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona.

24.2	Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia Zákona a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie  týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

### Vyhodnocovanie ponúk

25.1 	Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona.

  - Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa návrhu na plnenie kritérií určenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto SP a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a na základe pravidiel ich uplatnenia. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk  z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa podľa ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (tzv. „super“ reverzná súťaž) u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.

  - Komisia vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti a vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

  - Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku, komisia bude postupovať v súlade s § 53 ods. 2 a ods. 4 Zákona.

  - Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktorá je pre jej cenu podstatná.

### Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

  - Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 39, § 40 a § 152 ZVO.

  - Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 37 ZVO.

  - Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona: „ ... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.

  - Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

  - Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek z verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 Zákona, Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 8 Zákona.

  - Verejný obstarávateľ dáva hospodárskym subjektom na vedomie, že bude postupovať podľa čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára a v znení neskorších predpisov, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

a)	ruský štátny príslušník, fyzická osoba s pobytom v Rusku alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadení v Rusku;

b)	právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo

c)	fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v písmene a) alebo b) tohto odseku, vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.

### Oprava chýb

27.1  	Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol písomne požiada uchádzača prostriedkami elektronickej platformy JOSEPHINE o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv ani na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.

  - Zrejmé matematické chyby zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:

27.2.1 	rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená správne;

27.2.2	rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny súčin jednotkovej ceny a množstva;

27.2.3 	preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny;

27.2.4	nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.

  - O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie súhlasu s vykonanou opravou prostredníctvo systému JOSEPHINE.

  - Je potrebné, aby komisia v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky v súlade s § 53 ods. 1 zákona zistila, či sa v konkrétnom prípade jedná o zrejmú chybu v písaní a počítaní a či je takúto chybu možné (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) prostým spôsobom odstrániť. Pokiaľ komisia dospeje k záveru, že nejde o chybu v písaní a počítaní, pre určenie ďalšieho postupu z kontextu celej ponuky komisia (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) môže relevantne vyhodnotiť, že v tomto prípade ide o nejasnosť/ nezrovnalosť iného charakteru, a aplikuje závery z Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria. Nezrovnalosti tohto charakteru je vo všeobecnosti možné odstrániť bez toho, aby sa to považovalo za (nedovolenú) zmenu ponuky (t. j. situáciu, v ktorej by nešlo len o objasňovanie skutočností uvedených v ponuke ale o faktické predloženie novej ponuky).

## Časť VI.

## Prijatie ponuky

### Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení posupu podľa § 55 ods. 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile verejného obstarávateľa a v systéme JOSEPHINE. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom Úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie najmä identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

### Uzavretie Zmluvy

  - Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu	s uchádzačom, ktorého subdodávateľ 
a subdodávateľ podľa osobitného predpisu1,  majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora2.

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1, a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je:

      - prezident Slovenskej republiky,

      - člen vlády,

      - vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,

      - vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

      - sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

      - generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,

      - verejný ochranca práv,

      - predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

      - štátny tajomník,

      - generálny tajomník služobného úradu

      - prednosta okresného úradu,

      - primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo

      - predseda vyššieho územného celku.

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu	s uchádzačom,	ktorého	subdodávateľ	a subdodávateľ podľa osobitného predpisu1 , majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa bodu 29.4.

  - Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 11. (jedenásty) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona.

  - Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 4 Zákona, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE. Úspešný uchádzač alebo uchádzači,  ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“) alebo ich subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod.

  - Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 29.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí.

  - Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí, sú povinní splniť povinnosť podľa bodu 29.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE.

  - Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 29.7 a 29.9 je dlhšia ako 10 pracovných dní.

  - Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia, ktorých hodnota v úhrne neprevyšuje sumu 250 000 eur, to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra partnerov verejného sektora určiť.

  - Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Zmluvu vrátane všetkých jej príloh. Pri predkladaní Zmluvy v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť 5 (päť) rovnopisov Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložil Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok podľa § 41 ods. 3 a uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. (Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok k Zmluve). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v bode 18.5 tejto časti súťažných podkladov. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Zmluva s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/osôb na podpis Zmluvy (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

  - Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t. j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

### Zrušenie verejného obstarávania

  - Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:

- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona;

- nedostal ani jednu ponuku;

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona 
a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona;

- jeho zrušenie nariadil Úrad.

  - Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie  tohto Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

  - Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení verejného obstarávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

  - Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

### Ochrana osobných údajov

31.1	Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že v priebehu predmetného verejného obstarávania dochádza k spracúvaniu osobných údaov dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a s vybranými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31.2	Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, aby pri príprave ponúk a v priebehu verejného obstarávania dbali na povinnosti vyplývajúce z GDPR.

### Využitie subdodávateľov

32.1	Verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 41 ods.1 písm. a.) aby:

- 	uchádzač v čase predkladania ponuky uviedol zoznam subdodávateľov a podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom v rozsahu: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra, predmet subdodávky a podiel subdodávok vyjadrený v % z navrhovanej ponukovej ceny.

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti A.1	-	Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 k časti A.1	-	Jednotný európsky dokument

Príloha č. 3 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov

Príloha č. 4 k časti A.1 -	Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov konajúci za skupinu dodávateľov

Príloha č. 5 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v Nariadenia rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára 2025 a v znení neskorších predpisov

Príloha č. 6 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 7 k časti A.1 -	Zoznam dôverných informácií

Príloha č. 8 k časti A.1 -	Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach

# A.2 KritériÁ na hodnotenie ponúk a PRAVIDLÁ ich uplatnenia

- Určenie kritéria

  - Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) Zákona, a teda na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.

  - Jediným kritériom  na  vyhodnotenie  ponúk  je:  Najnižšia navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eurách (€, alebo EUR) bez DPH.

- Definícia kritéria

2.1	Navrhovaná cena za celý predmet zákazky predstavuje celkovú cenu za stavebné práce, ktoré uskutoční zhotoviteľ na základe plnenia predmetu zákazky v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP, a ktorá zahŕňa náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa technicko-kvalitatívnych požiadaviek, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na riadne zhotovenie a odovzdanie diela, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace so stavebnými prácami, vrátane nákladov na dopravu a predznačenie.

2.2 	V tomto kritériu sa bude hodnotiť celková cena za plnenie predmetu zákazky vyjadrená v eurách bez DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta, vypočítaná a vyjadrená podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.

2.3	Cena za celý predmet zákazky musí byť vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov SP. Pre potreby vyhodnotenia ponúk sa použije cena v EUR bez DPH.

- Spôsob uvedenia návrhu na plnenie

3.1    	Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria vo svojej ponuke v Prílohe č. 1 Návrh na plnenie kritéria k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP, pričom uchádzač vyplňuje len žlto označené bunky, celková cena za celý predmet zákazky bude vylnená automaticky v eurách bez DPH, po vyplnení jednotkových cien v Prílohe č. 1.1 Špecifikácia ceny: Súpis prác k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP uchádzačom, na základe zabudovaného vzájomného prepojenia medzi danými prílohami..

- Pravidlo uplatnenia stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk

4.1 	Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa navrhovanej ceny za plnenie predmetu zákazky.

4.2 	Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za plnenie predmetu zákazky vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov v zmysle určenej definície kritéria.

4.3 	Úspešným uchádzačom z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhne najnižšiu celkovú cenu za plnenie predmetu zákazky v EUR bez DPH vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky.

4.4	Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa podľa zostaveného poradia v zmysle stanoveného kritéria umiestni na prvom mieste a zároveň splní požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.

4.5 	V prípade rovnosti prijatých ponúk bude rozhodujúcim kritériom nižšia cena za číslo položky 45.11.27 01080401 Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch.

Príloha:

Príloha č. 1 k časti A.2	-	Návrh na plnenie kritéria

A.3 PODMIENKY ÚČASTI

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA, FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA, TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

1.	Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), ktoré záujemca preukazuje nasledovne:

1.1. 	Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

1.2.	Podľa § 32 ods.7 zákona, podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa Prílohy č. 1 k časti A.3 týchto SP alebo vyhlásenia podľa § 32  ods. 5 zákona, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

1.3. 	Preukazovanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v spojení s ods. 7 týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 3 ZVO inou/treťou osobou sa týka aj týchto osôb. Za iné/tretie osoby predkladajú a podpisujú čestné vyhlásenie osoby oprávnené konať v mene inej/tretej  osoby.

1.4.	Podľa § 32 ods. 8 zákona, za osobu podľa odseku 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7

a) 	vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu;

b)   	má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu;

c) 	má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo;

d)	má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

1.5.	Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.6.	Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

1.7.	Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.8.	Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

1.9.	Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 ZVO. Záujemca vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α (alpha): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.

1.10	Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO:

Neuplatňuje sa.

3.	Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO.

Uchádzač vo svojej ponuke predloží dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť nasledovne:

3.1.	Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

3.1.1	bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,

3.1.2	bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pre účely splnenia tejto podmienky musí uchádzač predložiť zoznam realizácie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v rozhodnom období v minimálnej hodnote 100 000,00 EUR bez DPH, z toho aspoň jednu zákazku v rozhodnom období v minimálnej hodnote 30 000,00 EUR bez DPH.

* Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie: stabilizácia zárezových alebo násypových svahov cestných konštrukcií v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky.

V prípade realizácie stavieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška objemu realizovaných prác 100 000,00 EUR bez DPH, z toho aspoň jedna zákazka v rozhodnom období v minimálnej hodnote 30 000,00 EUR bez DPH bola realizovaná v rozhodnom období.

V zozname uskutočnených stavebných prác uchádzač uvedie:

- názov/obchodné meno zmluvného partnera,

- adresu jeho sídla/miesta podnikania,

- názov uskutočnených prác,

- ich stručný opis, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), u ktorého je možné overiť skutočnosti uvedené v zozname.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného  kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

3.2.	Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti pre vedenie uskutočňovania stavieb podľa § 34 ods. 1 a 2 písm. c) zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho, s rozsahom oprávnenia:

•	Kategória: 20 inžinierske stavby, podkategória: 21 dopravné stavby a/alebo 22 mosty, tunely, a/alebo 26 geotechnika

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalent osvedčenia odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaného príslušnými orgánmi iných štátov, s potvrdením o zápise uchádzača o hosťovanie do registra hosťujúcich odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho v Slovenskej republike regulačným orgánom na území Slovenskej republiky, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), oprávnenou uznávať odborné kvalifikácie na výkon činnosti stavbyvedúceho (SV) a overovať splnenie všetkých potrebných podmienok na účely dočasného a príležitostného poskytovania týchto činností v Slovenskej republike.

Stavbyvedúci uchádzača musí mať minimálne 5 (päť) rokov praxe v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky preukázanú životopisom, z toho min. 3 (tri) roky vo funkcii stavbyvedúceho, kategória Inžinierske stavby: Podkategória 21 dopravné stavby a/alebo 22 mosty, tunely, a/alebo 26 geotechnika, po vydaní Osvedčenia SKSI s osvedčením vydaným SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent, ktorý preukáže pracovným životopisom vlastnoručne podpísaným príslušným odborníkom navrhovaným na pozíciu stavbyvedúceho a oprávnenou osobou uchádzača.

3.3.	Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO:

Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na realizáciu stavebných prác.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pre účely splnenia tejto podmienky musí uchádzač predložiť zoznam a popis strojového a technického vybavenia (ďalej len „zoznam“), ktoré má uchádzač k dispozícii na realizáciu stavebných prác v závislosti od charakteru predmetu zákazky, a to vo forme uchádzačom podpísaného zoznamu.

Minimálna požiadavka strojového a technického vybavenia je:

a)	pásové a/alebo kráčajúce rýpadlo (min. 1 ks);

b)	nákladné vozidlá nad 7,5t na prepravu materiálu (min. 2ks).

Uchádzač musí preukázať, že bude mať k dispozícii potrebné strojové vybavenie na komplexné zabezpečenie realizácie predmetu zákazky a zároveň v ponuke predloží zmluvu/-y, v zmysle ktorej/-ých má na strojné vybavenie zabezpečený lízing alebo ich má v nájme.

Predložený zoznam musí obsahovať údaje:

- názov, resp. typ technického a strojového vybavenia,

- rok výroby,

- krátky popis jeho technického určenia,

- počet kusov,

- technický list, vlastníka uvedeného strojového a technického vybavenia (to znamená, že uvedie, či je vo vlastníctve, formou lízingu, v prenájme alebo ho vlastní člen skupiny dodávateľov, subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na realizácii tohto predmetu zákazky a názov subdodávateľa).

Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α (alpha): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Príloha:

Príloha č. 1 k časti A.3 -	Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 7 ZVO

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia sanačných prác podľa poskytnutej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) (Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP)  na sanáciu poškodených objektov na úseku diaľnice Fričovce – Chminianska Nová Ves pre SSÚD Beharovce:

- Objekt č. 1: erózia násypového svahu mostného objektu D1-400 pri opore č.1 (km 382,630 PJP).

- Objekt č. 2: poškodenie upraveného koryta Libešanského potoka pod mostným objektom D1-338.1 (km 382,630).

- Objekt č. 3: erózna ryha násypového telesa za krajnicou pri trafostanici pri objekte D1-405 (km 385,500 PJP).

- Objekt č. 4: sanácia zosuvov svahov nachádzajúcich sa v úseku zárubného múru (km 385,500 ĽJP).

- Objekt č. 5: poškodenie dlažobných sklzov na svahu telesa násypu (km 387,500 ĽJP) zosuvov svahov.

a realizácia kompletnej inžinierskej činnosti.

- Druh zákazky:

Stavebné práce

- Miesto realizácie predmetu zákazky:

Oblasť záujmu poškodených súčastí diaľnice sa nachádza v úseku D1 Fričovce – Chminianska Nová Ves, násypový svah v km 382,630 PJP, koryto potoka pod mostným objektom D1-338.1 v km 382,630, násypový svah v km 385,500 PJP, svahy v km 385,500 ĽJP, násypový svah v km 387,500 ĽJP, ktoré sú v správe SSÚD 10 Beharovce 92, 053 05 Beharovce.

- Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky:

4.1 	Realizácia sanačných prác podľa poskytnutej projektovej dokumentácie (DRS) (Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP) za účelom sanácie poškodených súčastí diaľnice:

- Pred realizáciou stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí:

  - Kontrolno-skúšobný plán;

  - Harmonogram prác;

  - Kompletnú inžiniersku činnosť:

    - Všetky potrebné súhlasy a stanoviská potrebné pre realizáciu prác;

    - Povolenie vstupu a užívania pozemkov počas stavebných prác, ktoré nie sú v majetku a správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.;

    - Identifikácia, zameranie a vytýčenie všetkých inžinierskych sietí resp. vyjadrenia správcov o ich neprítomnosti;

    - Dočasné skládky materiálov;

    - Komunikácia s dotknutými orgánmi, vrátane poplatkov.

  - Projekt dočasného dopravného značenia s určením a uzávierkou počas sanačných prác;

  - Zriadenie staveniska.

- Počas realizácie stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí:

  - realizáciu spätného násypu a inštalácia protieróznej rohože;

  - opravu opevnenia koryta z kamennej dlažby do betónu;

  - realizáciu kamenného prísypu svahu;

  - opravu prefabrikovanej priekopy a vegetačné úpravy svahu

  - realizáciu železobetónových sklzov

  - komunikáciu pod objektom 230-00 pred padaním skál.

- Po ukončení realizácie:

  - Vypratanie staveniska a vyčistenie dotknutých súvisiacich objektov, pozemkov a komunikácií;

  - Geodetické zameranie všetkých úsekov, dokumentácia skutočnej realizácie (DSRS). Dokumentáciu skutočnej realizácie (DSRS) spolu s porealizačným geodetickým zameraním a súvisiacimi prílohami odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v počte 4x tlačená forma + 2x digitálna.

4.2 	Prípadné krátkodobé obmedzenia dopravy počas pracovnej zmeny – usmernenia premávky prenosnými dopravnými značkami na jeden jazdný pruh, bude zabezpečené kapacitami objednávateľa. Zabezpečenie krátkodobého obmedzenia dopravy v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle  TP 069 (https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tp.ssc) nie je súčasťou predmetu obstarávania a bude zabezpečené kapacitami objednávateľa na náklady zhotoviteľa.

- Lehota realizácie predmetu zákazky:

5.1 	Objednávateľ požaduje realizáciu sanačných prác podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí predmet zákazky najneskôr do 150 (stopäťdesiatich) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska.

5.2	Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo 7 (sedem) dní v týždni nepretržite, t. j. aj počas víkendov a dní pracovného pokoja v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod.

- Odpadové hospodárstvo:

Minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií vyjadruje najmenej (v súlade s ust. § 2 vyhlášky 344/2022):

- druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať a to:

- 17 01 Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika (17 01 01 betón);

- 17 04 Kovy vrátane ich zliatin (17 04 05 železo a oceľ);

- 17 05 Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk (17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 výkopová zemina iné ako uvedené v 17 050 05);

- 17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií;

b) 	spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa:

- zber, preprava, dočasné uskladnenie, zhodnocovanie vrátane triedenia odpadov, zneškodňovanie odpadov;

c) 	plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o   spracovateľa odpadu:

- triedenie a dočasné uloženie odpadov na mieste vzniku odpadov.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):

Uchádzač predloží do ponuky Harmonogram postupu a trvania prác, ktorý tvorí zároveň Prílohu č. 5 k Zmluve (ďalej len „Harmonogram prác“), v ktorom je uchádzač povinný uviesť dĺžku trvania prác. Návrh harmonogramu prác predloží uchádzač v elektronickej forme vo formáte Excel.

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti B.1 - 	Projektová dokumentácia

# B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

- Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996	Z.	z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách.

- Celková cena v EUR bez DPH bude tvorená súčtom všetkých medzisúčtov súčinov jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 – Špecifikácia ceny: Rekapitulácia stavby, Prílohe č. 1.1 – Špecifikácia ceny: Súpis prác, Prílohe č. 1.2 – Špecifikácia ceny: Časti stavby a Prílohe č. 1.3 Špecifikácia ceny: Popis položiek k časti B.2 týchto SP.

- Celková cena, t. j. cena za celý predmet zákazky bude predstavovať náklady na dopravu, všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

- Uchádzač uvedie jednotkové ceny v EUR bez DPH zaokrúhlené na dve desatinné miesta pre všetky položky uvedené v Prílohe č. 1.1 – Špecifikácia ceny: Súpis prác k časti B.2 v súlade s údajmi uvedenými v Prílohe č. 1 Projektová dokumentácia k časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP. Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky, do ostatných nesmie zasahovať, budú vyplnené automaticky. Ostatné hárky Špecifikácie ceny matematicky prepojené so súpisom prác budú vyplnené automaticky. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch. Ceny predloží vo formáte *.xls/*.xlsx a v tlačenej forme podpísané uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch vo formáte .pdf. Zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a tlačenej forme sa zhodujú. Uchádzač je povinný oceniť v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte *.xls/*.xlsx všetky položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1.1 k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2.1 k Zmluve) označené na ocenenie primeranou cenou.

- Ceny uvedené v ponuke je možné meniť iba v lehote na predkladanie ponúk, potom sú nemenné a záväzné pre uzatvorenie Zmluvy.

- Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.

- Žiadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu nebude dôvodom na zmenu jednotkovej ceny.

- Na požiadanie verejného obstarávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných predpisov a oceneného súpisu prác jednotlivých stavebných objektov. Ponukovú cenu uchádzač musí zosúladiť s písomnou aj výkresovou časťou súťažných podkladov.

- Je výhradnou povinnosťou záujemcu, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady a všetky vysvetlenia/doplnenia k súťažným podkladom poskytnuté v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace so všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo poskytnutie služby.

- Prijaté jednotkové ceny budú záväzné pre uzatvorenie Zmluvy, stanovené v súlade s ponukou uchádzača. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky, a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa SP. Budú pevné a nemenné počas účinnosti Zmluvy.

- V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.

Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise Zmluvy:

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý pre kalkulovanie a databázy oceňovacích podkladov budú spracované v aplikácii MS Office EXCEL, ktoré predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi vo formáte *.xls/*.xlsx.

- Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce sú nasledovné možnosti:

a)     	jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v Zmluve) zámenou len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.

b)	jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť hlavne pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok).

c)       jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b).

- Podkladom pre vytvorenie a odsúhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenová agenda, predložená Zhotoviteľom a ktorá obsahuje:

a)     kalkulačný vzorec - pre tvorbu jednotkových cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený obstarávateľom nasledovne:

Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava)+ režijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R).

b)	ocenenie materiálov - preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a podobne).

c)	databázy oceňovacích nástrojov – strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce; tarify a sadzby - databázy budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1x predložené v *.pdf v slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou.

d)	cenový dopad na stavbu – vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien schválený zodpovednými pracovníkmi  NDS a.s.

e)	kompletné definovanie položky, ktoré pozostáva z čísla, názvu,  mernej jednotky (podľa triednika TSP) a kalkulácie jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov).

f)	podrobný popis položky a rozbor spotreby (množstvo práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktorý je podkladom pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov) odsúhlasený zodpovednými pracovníkmi  NDS a.s.

V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. Koordinačnou činnosťou sa rozumie pokrytie nákladov zhotoviteľa potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe, zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu harmonogramu a úspešnému odovzdaniu diela.

Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť (definícia koordinačnej činnosti je uvedená v bode 3 tohto bodu) cez hodinovú sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z ceny poddodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje subdodávateľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie subdodávateľa, ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu subdodávateľa bude vydokladovaný minimálne 3 cenovými ponukami.

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti B.2 		– Špecifikácia ceny: Rekapitulácia stavby

(zároveň Príloha č. 2 Zmluvy)

Príloha č. 1.1 k časti B.2	– Špecifikácia ceny: Súpis prác

(zároveň Príloha č. 2.1 Zmluvy)

Príloha č. 1.2 k časti B.2	– Špecifikácia ceny: Časti stavby

(zároveň Príloha č. 2.2 Zmluvy)

Príloha č. 1.3 k časti B.2	– Špecifikácia ceny: Popis položiek

(zároveň Príloha č. 2.3 Zmluvy)

# B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY Plnenia PREDMETU ZÁKAZKY

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Zmluvy podľa Obchodného zákonníka, v ktorej budú v celom rozsahu akceptované obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky stanovené v dokumentoch, ktoré tvoria prílohu k týmto súťažným podkladom a doplnené všetky požadované údaje (najmä identifikačné údaje uchádzača, cenové údaje v súlade s ponukou uchádzača, údaje o stavbyvedúcom a jeho zástupcovi).

Predložený návrh Zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v nasledovnom znení:

Zmluva o dielo

„Sanácia poškodených súčastí diaľnice D1 Fričovce - Chminianska Nová Ves pre SSÚD 10“

číslo objednávateľa: ZM/2025/

číslo zhotoviteľa:

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

(ďalej len „Zmluva“)

medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno: 	 				Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Zápis v obch. reg.:	akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3518/B

Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

IČO:	35 919 001

DIČ:       	202 193 7775

IČ DPH: 	SK 202 193 7775 	                                                                                                   Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

IBAN: 	SK95 8180 0000 0070 0069 4593

SWIFT kód:	SPSRSKBA

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	[doplniť]

Sídlo:	[doplniť]

Zápis v obch. reg.:	[doplniť]

Štatutárny orgán:	[doplniť]

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných	[doplniť]

- vo veciach cenových	[doplniť]

- vo veciach technických 	[doplniť]

IČO:	[doplniť]

DIČ:	[doplniť]

IČ DPH:	[doplniť]

Bankové spojenie:	[doplniť]

IBAN:	[doplniť]

SWIFT kód:	[doplniť]

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „Zmluvná strana“)

Článok I

Predmet zmluvy

  - Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo „Sanácia poškodených súčastí diaľnice D1 Fričovce - Chminianska Nová Ves pre SSÚD 10“ (ďalej len „Dielo“), ktoré sa zaväzuje Zhotoviteľ vykonať pre Objednávateľa v súlade so Zmluvou, súťažnými podkladmi, technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“) a Dielo dokončené riadne, včas a bez vád odovzdať Objednávateľovi a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela uvedenú v Článku III Zmluvy za podmienok dohodnutých v Zmluve.

  - Dielom sa rozumie sanácia poškodených objektov na úseku diaľnice D1 Fričovce - Chminianska Nová Ves pre SSÚD 10 Beharovce:

- Objekt č.1: erózia násypového svahu mostného objektu D1-400 pri opore č.1 (km 382,630 PJP),

- Objekt č.2: poškodenie upraveného koryta Libešanského potoka pod mostným objektom D1-338.1 (km 382,630),

- Objekt č.3: erózna ryha násypového telesa za krajnicou pri trafostanici pri objekte D1-405 (km 385,500 PJP),

- Objekt č.4: sanácia zosuvov svahov nachádzajúcich sa v úseku zárubného múru (km 385,500 ĽJP),

- Objekt č.5: poškodenie dlažobných sklzov na svahu telesa násypu (km 387,500 ĽJP)zosuvov svahov,

pričom špecifikácia Diela je uvedená v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“) a v Špecifikácii ceny: Rekapitulácia stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 2“), v Špecifikácii ceny: Súpis prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2.1 Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 2.1“), v Špecifikácii ceny: Časti stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2.2 Zmluvy ďalej len „Príloha č. 2.2“) a v Špecifikácii ceny: Popis položiek, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2.3 Zmluvy ďalej len „Príloha č. 2.3“). TKP sú uvedené na webovej stránke www.ssc.sk.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, jednotlivé objekty uvedené v tomto bode Zmluvy nie sú samostatnými dielami, ale spoločne tvoria Dielo v zmysle Zmluvy.

  - Ak sa pri vykonaní Diela vyskytne potreba naviac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác na Diele, je Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa. Zmenu obsahu (nové práce) alebo rozsahu (naviac alebo menej práce) Diela je možné vykonať výlučne s postupmi definovanými ZVO buď uzatvorením dodatku k Zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku, za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety, bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas Objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce alebo písomná požiadavka Objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Cenu Diela uvedenú v Článku III Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zmena ceny za vykonanie Diela môže byť vykonaná výlučne po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s touto zmenou a Zmluvné strany sa zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k Zmluve podľa postupu uvedeného v Článku XIV bod 14.4 Zmluvy.

Článok II

Čas plnenia

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční Dielo v termíne určenom Objednávateľom v zmysle Harmonogramu postupu a trvania prác, ktorý tvorí prílohu č. 5 Zmluvy, a to najneskôr do 150 (stopäťdesiatich) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska (ďalej len „Celková lehota vykonania diela“) podľa bodu 2.6 tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v zmysle predchádzajúcej vety predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred začiatkom realizácie stavebných prác, v ktorom Zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie prác (Diela) s uvedením konkrétnych dátumov. Harmonogram prác podľa predchádzajúcej vety musí byť v súlade s Harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí Prílohu č. 5 zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť resp. neodsúhlasiť harmonogram prác predložený Zhotoviteľom. Harmonogram prác sa stáva pre Zmluvné strany záväzný a zároveň tvorí súčasť Zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť ukončenie Diela Objednávateľovi najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od jeho ukončenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení Diela v zmysle predchádzajúcej vety zaslať Objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania, a to e-mailom na adresu občasného technického dozoru uvedeného v Zozname oprávnených osôb, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 8 Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 8“), pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa o ukončení Diela.

  - Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 5 (piatich) hodín písomne oznámiť trvalému technickému dozoru, a to e-mailom na adresu uvedenú v Prílohe č. 8 vznik akejkoľvek udalosti alebo okolnosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, resp. jeho časti riadne a včas, a následne takúto udalosť alebo okolnosť vyznačiť v stavebnom denníku.

  - Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s vykonaním Diela podľa Zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti označované ako ,,vyššia moc“, t. j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na Zmluvných stranách, ani ich Zmluvné strany nedokážu ovplyvniť alebo v čase uzatvorenia Zmluvy predvídať, napr. živelné pohromy atď. Pre vylúčenie pochybností, štrajk zamestnancov niektorej zo Zmluvných strán alebo zhoršenie finančnej situácie niektorej zo Zmluvných strán alebo subdodávateľov sa nepovažuje za vyššiu moc.

  - Ak nastanú okolnosti vyššej moci uvedené v bode 2.4 tohto článku Zmluvy, Zmluvné strany posunú termíny plnenia o dobu zodpovedajúcu trvaniu týchto okolností a odstránenia ich následkov. Zhotoviteľ je zároveň povinný preukázať, akým spôsobom a počas akej doby mu vyššia moc bránila vo výkone Diela podľa Zmluvy.

  - Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi priestor, ktorý je počas uskutočňovania prác (Diela) určený na vykonávanie týchto prác Zhotoviteľom (ďalej len „Stavenisko“) minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne Stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie. O odovzdaní a prevzatí Staveniska vyhotovia Zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „Zápis“), ktorý podpíšu za Objednávateľa vedúci SSÚD 10 (prípadne ním poverená osoba) alebo osoba vykonávajúca trvalý technický dozor Objednávateľa v zmysle Prílohy č. 8 a za Zhotoviteľa oprávnená osoba Zhotoviteľa. Odo dňa podpísania Zápisu znáša nebezpečenstvo škody na Diele Zhotoviteľ.

  - Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať Dielo najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa podpísania Zápisu, v opačnom prípade má Objednávateľ nárok na odstúpenie od Zmluvy pre jej podstatné porušenie.

  - Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo 7 (sedem) dní v týždni nepretržite, t.j. aj počas víkendov a dní pracovného pokoja, v čase od 700 hod. do 1800hod.

Článok III

Cena za vykonanie Diela

  - Cena za vykonanie Diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2.1 a Prílohe č. 2.2 Zmluvy sú záväzné, pevné a nemenné počas celého trvania Zmluvy a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie Diela v rozsahu podľa Zmluvy.

Celková cena Diela v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“): [doplniť]

Základná sadzba DPH: 							[doplniť]

Celková cena Diela v EUR s DPH:				[doplniť]

Cena slovom:										[doplniť]

V prípade, ak sa počas platnosti a účinnosti Zmluvy zmení sadzba DPH, pri každom vzniku daňovej povinnosti sa uplatní sadzba DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom a účinnom znení ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

  - Cena za vykonanie Diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Článku I Zmluvy, v Prílohe č. 2 a v Prílohe č. 2.1 je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena Diela bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k Zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku, a to za splnenia podmienky uvedenej v Článku I bod 1.3 Zmluvy.

  - Celková cena Diela bude vytvorená v EUR bez DPH bude tvorená súčtom všetkých medzisúčtov súčinov jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 2, Prílohe č. 2.1 až 2.3 Zmluvy tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady, materiály, technológie, činnosti, práce, výkony alebo služby, ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie Diela a jeho uvedenie do prevádzky, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie predmetu zákazky a všetky priame a nepriame náklady vrátane mzdových nákladov (vrátane mzdy za prácu nadčas, prácu v noci a prácu počas víkendu) a dopravných nákladov.

  - Žiadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu, rovnako tak výber alebo zmena riadenej skládky odpadov nebude dôvodom na zmenu jednotkovej ceny v zmysle Zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie celkovej ceny Diela v prípade, že časť prác sa na podnet Objednávateľa nevykoná.

  - Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa kalkulácie, rozbory, rozpisy jednotkových cien vybraných stavebných prác spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý Zhotoviteľ použil pre prípravu ponuky a Zhotoviteľ je povinný tieto kalkulácie Objednávateľovi predložiť, a to v elektronickej podobe do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa žiadosti Objednávateľa.

  - Pri ocenení nových prác (t. j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise Zmluvy) budú Zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a tvoria Prílohu č. 6 k tejto Zmluve.

Článok IV

Platobné podmienky

  - Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na Diele.

  - Fakturácia bude uskutočňovaná jednorazovo na základe faktúry vyhotovenej Zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí Diela na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v zmysle Článku VIII bod 8.7 Zmluvy a doporučene doručenej na adresu sídla Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy.

  - Podkladom pre fakturáciu bude trvalým a občasným technickým dozorom Objednávateľa potvrdený Súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „Súpis“), vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku.

  - Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo odchylne od Prílohy č. 2 Zmluvy a/alebo Prílohy č. 2.1 Zmluvy, Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.

  - Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň písomného prevzatia Diela na základe písomného Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade s Článkom VIII bod 8.7 Zmluvy.

  - Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov na adresu sídla Objednávateľa.

  - Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa ustanovenia § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, prípadne číslo dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie podľa Zmluvy a musí k nej byť priložený Súpis uvedený v bode 4.3 tohto článku Zmluvy. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie  lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od Zhotoviteľa v plnom rozsahu.

  - Obálka, v ktorej bude Zhotoviteľ odosielať faktúru, musí byť označená slovom „FAKTÚRA“. Faktúra musí byť Objednávateľovi odoslaná doporučene. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je Zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

  - V prípade, ak je Zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.

  - Z fakturovanej sumy za vykonané práce (Dielo) zadrží Objednávateľ 10 % (desať percent) z každej fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „Zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre.

  - Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak Zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby Diela odstrániť riadne reklamované vady Diela, je Zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vád. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať pohľadávku voči Zhotoviteľovi so Zádržným podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo Zádržného odo dňa zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné tohto článku Zmluvy.

  - Zhotoviteľ má právo písomne požiadať Objednávateľa o nahradenie Zádržného bankovou zárukou, pričom žiadosť musí byť Objednávateľovi predložená do 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní od prevzatia Diela v zmysle Článku VIII bod 8.7 Zmluvy. K žiadosti je Zhotoviteľ povinný priložiť na odsúhlasenie:

  - číslo faktúry Zhotoviteľa,

  - Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v zmysle Článku VIII bod 8.7 Zmluvy,

  - termín uplynutia záručnej doby.

Banková záruka musí byť vo výške sumy zodpovedajúcej celkovo zadržanej sumy (Zádržného)  a musí byť platná do momentu uplynutia záručnej doby Diela. Zádržné uvoľní Objednávateľ do 30 (tridsať) kalendárnych dní po predložení bankovej záruky zodpovedajúcej požiadavkám uvedeným v tomto bode Zmluvy.

4.14.	V prípade, ak Zhotoviteľ nepožiada o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 4.13 tohto článku Zmluvy a bankovú záruku nepredloží do termínu uvedeného v bode 4.13 tohto článku Zmluvy, Zádržné Objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby Diela do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti Zhotoviteľa adresovanej Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa bodu 4.11 tohto článku Zmluvy. V prípade, ak nastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa bodu 4.11 tohto článku Zmluvy, vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety časť Zádržného, ktorá zo Zádržného zostala po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 4.11 tohto článku Zmluvy. Ak po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 4.11 tohto článku Zmluvy nezostala žiadna zostávajúca časť Zádržného/ Zádržné bolo voči pohľadávke Objednávateľa započítané v celkovej výške, nemá Zhotoviteľ nárok na vrátenie žiadnej časti Zádržného.

Článok V

Podmienky vykonania Diela

  - Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na mieste plnenia za prevoz odpadu Objednávateľa vzniknutého pri vykonávaní Diela a akúkoľvek škodu spôsobenú či už Objednávateľovi alebo tretím osobám pri prevoze odpadu Objednávateľa Zhotoviteľom a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj bezpečnosti premávky na dotknutom úseku cesty vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  - Pred začatím vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný okamžite písomne upozorniť Objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na všetky nedostatky na Stavenisku brániace riadnemu začatiu s prácami.

  - Odo dňa odovzdania Staveniska je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k Dielu podľa zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon v platnom znení (ďalej len „Stavebný zákon“) a v znení príslušných vykonávacích právnych predpisov. Stavebný denník musí byť editovateľný a trvale prístupný účastníkom vykonávania Diela, ďalším osobám uvedeným v § 39 ods. 2 Stavebného zákona a kontrolným orgánom (napr. štátny stavebný dohľad) na Stavenisku a to tak, aby bol stavebný denník chránený pred sprístupnením tretím osobám (s výnimkou kontrolných orgánov v prípade výkonu kontroly, resp. dohľadu), pred krádežou, poškodením, zničením. Konkrétny spôsob vedenia (vyhotovenia) stavebného denníka bude Zmluvnými stranami dohodnutý a zaznamenaný v Zápise. V prípade vedenia stavebného denníka v listinnej podobe je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prístup k stavebnému denníku na Stavenisku, a to v obytnom kontajneri / unimobunke, prípadne (ak sa tak Zmluvné strany písomne dohodnú) aj na inom miestne na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky Diela v preberacom konaní a Dielo je zo strany Objednávateľa prevzaté.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť, pričom jej bližšia špecifikácia je uvedená v bode 4, podbod 4.1 Prílohy č. 1 Zmluvy.

  - Objednávateľ týmto splnomocňuje Zhotoviteľa, aby ho zastupoval pri výkone inžinierskej činnosti podľa Zmluvy pred dotknutými orgánmi a organizáciami. Všetky právne úkony uskutočňuje Zhotoviteľ len písomnou formou odsúhlasenou oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. V prípade, ak napriek tomuto splnomocneniu udelenému podľa tohto bodu bude nevyhnutné vystaviť písomné plnomocenstvo, Objednávateľ tak uskutoční bez zbytočného odkladu.

  - Zhotoviteľ je povinný prerokovať s Objednávateľom prípadné zmeny riešenia sanácie zosuvu oproti vypracovanej projektovej dokumentácie realizácie stavby „Sanácia zosuvu na D1 Fričovce ‐ Chminianska Nová Ves pre SSÚD 10“  (ďalej len „DRS“), ktorá je Prílohou č. 4 Zmluvy, ktoré nepredvídateľne vznikli pred alebo počas vykonávania Diela, ešte pred začiatkom vykonávania príslušných prác na Diele. Všetky zmeny Diela ako aj ceny je možné vykonať spôsobom uvedeným v Článku I bod 1.3 Zmluvy.

  - Zhotoviteľ je zodpovedný aj za:

- vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ich ochranu a zabezpečenie. V prípade ich poškodenia, zničenia alebo spôsobenia akejkoľvek vady alebo škody je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť opravu, obnovu a sprevádzkovanie poškodených inžinierskych sietí,

- zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.

  - Zhotoviteľ je zodpovedný za vypracovanie Projektu dočasného dopravného značenia počas vykonávania Diela (ďalej iba „PDDZ“), v prípade nutnosti dlhodobého pracovného miesta počas sanačných prác, zabezpečenie odsúhlasenia PDDZ príslušným cestným správnym orgánom a zabezpečenie vydania Určenia dočasného dopravného značenia na základe schváleného PDDZ príslušným cestným správnym orgánom. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu vypracovania PDDZ prerokovať návrh PDDZ s Objednávateľom. Všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela. V zmysle TP 069 je dlhodobé pracovné miesto také miesto, ktoré nepretržite existuje viac ako jeden kalendárny deň a je viazané na jedno miesto (všetky práce vykonávané na PK, vedľa nej alebo nad ňou).

  - Prípadné krátkodobé obmedzenie dopravy (krátkodobé pracovné miesto) počas pracovnej zmeny– usmernenia premávky prenosnými dopravnými značkami na jeden jazdný pruh bude zabezpečené kapacitami Objednávateľa. V zmysle TP 069 je krátkodobé pracové miesto len na obmedzený počet hodín, počas pracovnej doby. Pracovné miesto môže mať charakter pracovného miesta pohyblivého alebo stabilného.

  - Zhotoviteľ si zabezpečí všetky náležitosti pre zriadenie Staveniska vrátane odberov elektrickej energie a vody pre zariadenie Staveniska. Prípadné nové plochy zariadenia Staveniska si je Zhotoviteľ povinný príslušne odsúhlasiť a majetkoprávne vysporiadať.

  - Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie Diela, Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša Zhotoviteľ.

  - Zhotoviteľ bude pri vykonanávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať Stavebný zákon, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi z rokovaní Zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré spôsobí v súvislosti s vykonávaním Diela.

  - Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu alebo súhlasu technického dozoru. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela.

  - V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy, Prílohe č. 2.1 Zmluvy, Prílohe č. 2.2 Zmluvy, Prílohe č. 2.3 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ neupozorní Objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie naviac prác.

  - Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

  - Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre vykonanie Diela, je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na Celkovú lehotu vykonania diela a cenu stanovenú v režime ekonomicky oprávnených nákladov, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO a Článkom I bod 1.3 Zmluvy.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na Stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. V tejto súvislosti je Zhotoviteľ povinný najmä (nie však výlučne) zabezpečiť pravidelné čistenie Staveniska vždy, keď to vyžaduje charakter prác v súvislosti so vznikom neporiadku a nečistoty, avšak najmenej raz za týždeň. Odpad vzniknutý pri realizácii Diela musí byť do jeho odvezenia uskladnený na určených miestach a zabezpečený proti jeho pohybu po Stavenisku, diaľnici alebo ich okolí. Zhotoviteľ nesmie v súvislosti s vykonávaním Diela znečisťovať diaľnicu, ktorá je v prevádzke.

  - V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a jeho vykonávacími predpismi, pričom je povinný prihliadať aj na Všeobecné záväzné nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, platnými na územiach príslušných obecných samospráv, v ktorých sa budú stavebné práce na Diele vykonávať. Zároveň je Zhotoviteľ povinný plniť všetky povinnosti držiteľa odpadu v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a jeho vykonávacími predpismi. Zhotoviteľ je povinný vytriediť vzniknuté odpady na jednotlivé druhy, resp. kategórie odpadov (ostatné odpady, resp. nebezpečné odpady), zaradiť ich podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov k správnemu katalógovému číslu, zabezpečiť ich oddelené zhromažďovanie podľa druhov, resp. kategórií odpadov a zamedziť ich vzájomnému zmiešavaniu, príp. odcudzeniu. Zhotoviteľ je zároveň povinný vzniknuté odpady zhromažďovať tak, aby nedošlo k ich úniku do životného prostredia a tým zamedziť riziku znečisťovania a poškodzovania životného prostredia. V súlade s § 77 ods. 3, písm. a) zákona o odpadoch je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI v druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70% odpadu). V zmysle uvedeného je Zhotoviteľ povinný mať vydaný súhlas od orgánu štátnej podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch, predovšetkým však podľa § 97 ods. 1, písm. h), resp. písm. s) zákona o odpadoch. Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa preukázanie množstva konkrétnych druhov odpadov, ktoré boli zhodnotené Zhotoviteľom recykláciou alebo spätným zásypom priamo počas vykonávania stavebných prác na Diele a to tak, že Zhotoviteľ preukáže dátum vzniku a dátum zhodnotenia daného odpadu, množstvo daného odpadu, katalógové číslo daného odpadu a kód nakladania s daným odpadom (v zmysle prílohy č. 1 zákona o odpadoch). Zhotoviteľ musí Objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania s odpadom alebo sa preukázať zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na zhodnocovanie konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na Diele. V prípade odpadov určených na likvidáciu, ktoré nebudú zhodnotené priamo počas vykonávania stavebných prác na Diele recykláciou alebo spätným zásypom, je Zhotoviteľ povinný odovzdať daný druh odpadu určeného na likvidáciu iba autorizovanému spracovateľovi, resp. autorizovaným spracovateľom daného druhu odpadu. V tomto prípade Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa zaslanie dokladu Objednávateľovi, ktorým preukáže likvidáciu daného odpadu. Objednávateľ požaduje, aby bol na doklade uvedený dátum vzniku a dátum odberu alebo odovzdania daného odpadu, resp. dátum likvidácie daného odpadu, presné množstvo daného odpadu, IČO a názov spoločnosti preberajúcej, resp. likvidujúcej daný odpad, katalógové číslo daného odpadu a kód nakladania s daným odpadom zo strany odberateľa odpadu. Objednávateľ požaduje zaslanie dokladu do 10 kalendárnych dní odo dňa likvidácie daného odpadu alebo kedykoľvek po vyzvaní Objednávateľom. Technický dozor je za účelom činností uvedených v tomto bode Zmluvy, oprávnený vykonávať kontrolu na Stavenisku priebežne na mesačnej báze a spôsob nakladania so vzniknutými odpadmi následne kontrolovať prostredníctvom evidenčných dokladov.

  - Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov – do 31.12.2025 a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 89/2024 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v platnom a účinnom znení od 01.01.2026 (ďalej len „vyhláška o evidencii odpadov“), vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. V súlade s ust. § 2 vyhlášky 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch sa Zhotoviteľ zaväzuje preukázať Objednávateľovi oprávnenie na nakladanie s odpadmi a udržiavať ho platné počas trvania Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi oprávnenie na nakladanie s odpadmi pred podpisom Zmluvy. Podmienky o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií stanovené v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlášky o evidencii odpadov je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu Diela podľa Článku VIII Zmluvy alebo akejkoľvek časti Diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní Diela alebo pri plnení tejto Zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky o evidencii odpadov. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie Objednávateľa. Zároveň je Zhotoviteľ povinný všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať Objednávateľovi za každý kalendárny mesiac, najneskôr však do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

  - V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný túto škodu v celom rozsahu Objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie Objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa.

  - Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo Staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

  - Na Stavenisku musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením prác - stavbyvedúci.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

  - V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú Objednávateľovi na základe Zmluvy dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi nahradiť.

  - Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi potvrdenie (certifikát) o stavebnom poistení, ktorým Zhotoviteľ preukáže, že ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonaním Diela na dobu počas vykonávania Diela poistnú zmluvu, pričom výška poistenia nesmie byť obmedzená na nižšiu sumu ako [doplniť] EUR (slovom: [doplniť] eur), t. j. výšku minimálne v rozsahu ceny za vykonanie Diela. Fotokópia certifikátu o stavebnom poistení úradne osvedčená bude ako Príloha č. 7 tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

  - Zhotoviteľ je pri plnení Zmluvy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje Objednávateľa informovať o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinností na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.

  - V prípade, ak konaním Zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, Objednávateľ má nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každé takého porušenie.

Článok VI

Kvalita vykonaných prác

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať podľa TKP a podľa slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) a európskych noriem (ďalej len „EN“) platných a účinných v čase predkladania svojej ponuky. Pokiaľ v priebehu vykonávania Diela dôjde k zmene predpisov a noriem uvedených v prvej vete tohto bodu Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť upozorniť osobu vykonávajúcu technický dozor (občasný alebo trvalý) Objednávateľa a čakať na jeho pokyn na ďalší postup.

  - Minimálne 5 (päť) pracovných dní pred realizáciou stavebných prác je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi - Odboru laboratórnych činností Objednávateľa, kontaktná osoba v zmysle Prílohy č. 8 Zmluvy, na odsúhlasenie Kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „KSP“), ktorého obsahom bude počet a druhy skúšok pre všetky materiály a technológie použité pri vykonávaní Diela, vrátane spôsobu predkladania a zodpovednosti za skúšky. Akékoľvek doplňovania alebo vyvolané zmeny musia byť schválené technickým dozorom Objednávateľa a Odborom laboratórnych činností Objednávateľa. KSP musí obsahovať podrobné údaje o navrhovaných Počiatočných skúškach, Skúškach typu výrobku a výrobno-kontrolných skúšok, vrátane spôsobu merania, intervalov ich vykonávania, celkového počtu skúšok s odvolávkami na príslušnú normu alebo predpis, ktorou sa jednotlivé skúšky riadia. V prípade dodávky stavebných výrobkov Zhotoviteľ do KSP zahrnie aj vyhlásenia o parametroch a prislúchajúce certifikáty. KSP musí byť vypracovaný pre každý druh činnosti alebo dodávaného stavebného výrobku samostatne v prehľadnej tabuľkovej forme v zmysle TKP, STN a EN.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade požiadavky Odboru laboratórnych činností Objednávateľa odobrať počas realizácie prác výrobno-kontrolné vzorky pre ich ďalšie posúdenie.

  - Minimálne 5 (päť) pracovných dní pred realizáciou jednotlivých prác je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi technologický postup spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom Objednávateľa.

Článok VII

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

  - Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho .........................................

  - Objednávateľ poveruje funkciou trvalého technického dozoru vedúceho oddelenia správy, prevádzky a údržby SSÚD 10 Beharovce a občasného technického dozoru špecialistu opráv oddelenia opráv vozoviek uvedených v Prílohe č. 8 Zmluvy. V ich neprítomnosti bude technický dozor vykonávať poverený zástupca Objednávateľa – menovite bude upresnený pri odovzdaní Staveniska. Technický dozor (občasný alebo trvalý) je oprávnený zastupovať Objednávateľa pri odovzdaní Staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch a odovzdaní Diela.

  - Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho podľa bodu 7.1 tohto článku Zmluvy len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti tejto Zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať Zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého Zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti, alebo ak tieto podmienky prestane spĺňať pôvodný stavbyvedúci alebo ak stavbyvedúci viac ako 14 kaledárnych dní nevykonáva svoju funkciu počas realizácie Diela.

  - V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.

  - Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.

  - Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať minimálne raz za mesiac a v čase vykonávania stavebných prác minimálne raz za týždeň a v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť o priebehu kontrolného dňa zápis, ktorý podpíšu všetky osoby, ktoré sa na kontrolnom dni zúčastnili.

Článok VIII

Preberanie Diela

  - Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru (občasného alebo trvalého) Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť Diela.

  - Zhotoviteľ najneskôr 7 (sedem) kalendárnych dní pred začatím preberacieho konania predloží Objednávateľovi 1x záverečnú dokumentáciu kvality stavby, ktorá bude obsahovať vyhodnotený Kontrolno-skúšobný plán, a v rámci ktorej budú doložené všetky odsúhlasené stavebné materiály, Skúšky typu výrobku a Počiatočné skúšky materiálov použitých pri realizácii Diela. Pred odovzdaním čistopisu Dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej len „DSRS“), Zhotoviteľ doručí DSRS Objednávateľovi na pripomienkovanie, a to najneskôr 7 (sedem) kalendárnych dní po ukončení prác. Prípadné pripomienky Objednávateľa Zhotoviteľ zapracuje do DSRS a po odsúhlasení Objednávateľom bude DSRS odovzdaná  zo strany Zhotoviteľa najneskôr v deň preberacieho konania.

  - Najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania podľa Článku II bod 2.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný  odovzdať Objednávateľovi:

- stavebný denník;

- Súpis skutočne vykonaných prác;

- 4x projekt skutočného vyhotovenia Diela (DSRS) spolu s geodetickým zameraním + 2x v digitálnej forme (vo formáte dwg/dxf aj pdf);

- 1x záverečnú dokumentáciu kvality stavby s náležitosťami podľa bodu 8.2 tohto článku Zmluvy;

- originály vyjadrení dotknutých orgánov a nimi potvrdených projektových dokumentácií;

- 3x záverečnú správu, ktorá obsahuje priebeh realizácie Diela (sanačných prác);

- doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku;

- dokumentáciu priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy).

  - Preberanie Diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor (občasný alebo trvalý) Objednávateľa, čo však nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval dodávky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.

  - Za riadne ukončené Dielo sa považuje Dielo ukončené riadne a včas, bez vád, resp. nedorobkov a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na Dielo podľa Zmluvy, Prílohy č. 1 Zmluvy a všetkých technických noriem. Za včas ukončené Dielo sa považuje Dielo ukončené do uplynutia Celkovej lehoty vykonania diela.

  - V prípade, ak po začatí preberacieho konania Objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na Diele, Zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania stavby (ďalej len „Záznam“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na Diele. V Zázname Objednávateľ určí Zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov na Diele. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej Objednávateľom.

  - Ak po začatí preberacieho konania  Objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na Diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 8.6 tohto článku Zmluvy, o odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý podpíšu za Zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor (občasný alebo trvalý) Objednávateľa. Dňom podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.

Článok IX

Záručná doba, zodpovednosť za vady

  - Záručná doba na Dielo je 60 (šesťdesiat) kalendárnych mesiacov.

  - Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia Diela na základe písomného Preberacieho protokolu v súlade s Článkom VIII bodo 8.7 Zmluvy; počas záručnej doby zodpovedá Zhotoviteľ za vzniknuté vady Diela a je povinný ich na základe reklamácie Objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie Objednávateľom Zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady Zmluvné strany písomne nedohodnú na skrátení a/alebo predĺžení tejto lehoty.

  - Uznanie reklamovanej vady Diela je Zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady s odôvodnením v uvedenej 14 (štrnásť) dňovej lehote. V prípade, ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi písomné potvrdenie uznania reklamovanej vady Diela v lehote do 14 (štrnásť) kalenárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, tak Zmluvné strany považujú reklamovanú vadu za uznanú Zhotoviteľom.

  - Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v  lehote dohodnutej podľa bodu 9.2 tohto článku Zmluvy alebo ich odmietne odstrániť podľa bodu 9.3 tohto článku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa tretej osobe. Zhotoviteľovi je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady spojené s odstránením vád prostredníctvom tretej osoby.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v Zmluve, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a/alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.

  - V prípade, že pri preberaní Diela alebo počas plynutia záručnej doby Objednávateľ zistí vady Diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby Diela sa vykoná uzatvorením písomného priebežne číslovaného dodatku k tejto Zmluve postupom podľa Článku XIV bod 14.4 Zmluvy.

  - Pred uplynutím záručnej doby zvolá Objednávateľ hodnotenie stavu Diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav Diela ku koncu záručnej doby.

Článok  X

Subdodávatelia

  - Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže Zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Prílohe č. 3 Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej len „Príloha č. 3“). Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa súvisiace s vykonaním Diela.

  - Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), potom sú Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel alebo aj neskôr. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán Objednávateľovi akúkoľvek sankciu, Zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.

  - Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy výlučne formou písomného priebežne číslovaného dodatku k tejto Zmluve postupom podľa Článku XIV bod 14.4 Zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať všetky požiadavky uvedené vyššie v tomto ustanovení Zmluvy ako aj inú dôvodnú požiadavku Objednávateľa za účelom zabezpečenia riadneho plnenia Zmluvy v súlade s právnymi predpismi bez pochybností o spôsobilosti subdodávateľa na plnenie Zmluvy.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovný dní od ich zmeny, písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa oznámiť zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý jeden neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody v plnej výške, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k Zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je Zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ bezodkladne neoznámi Objednávateľovi zmenu subdodávateľa, resp. nového a/alebo ďalšieho subdodávateľa Objednávateľovi, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé takéto porušenie.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti  alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie.

Článok XI

Zmluvné sankcie

  - V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania Diela podľa Článku II bod 2.7 Zmluvy, ak nenastanú skutočnosti uvedené v Článku II bode 2.4 Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Článku III bod 3.1 Zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

  - V prípade omeškania Zhotoviteľa s ukončením Diela v Celkovej lehote vykonania diela podľa Článku II bod 2.1 Zmluvy, Objendávateľovi vzniká nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Článku III bod 3.1 Zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

  - V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej podľa Článku VIII bod 8.6 Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Článku III bod 3.1 Zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni reklamované vady Diela v lehote podľa Článku IX bod 9.2 Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v bode Článku III bod 3.1 Zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

  - V prípade, že počas vykonávania Diela Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre vykonanie Diela podľa Zmluvy (napríklad podľa Článku VI bod 6.1 Zmluvy), Objednávateľovi vzniká nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Článku III bod 3.1 Zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa vykonať Dielo v súlade so Zmluvou.

  - Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Článku II bod 2.1 Zmluvy (inú než je dodržanie Celkovej lehoty vykonania diela), Článku V bod 5.3 Zmluvy a/alebo Článku VI bod 6.2 až 6.4 Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Článku III bod 3.1 Zmluvy za každý, aj začatý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé jednotlivé porušenie povinnosti.

  - Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Článku V bod 5.2, 5.10, 5.11, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.25 a 5.26, Článku VII bod 7.3, 7.4 Zmluvy, Článku X bod 10.1, 10.2 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % (jedno  percento) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Článku III bod 3.1 Zmluvy za každý zistený nedostatok samostatne, a to aj opakovane.

  - V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v Článku II bod 2.8 Zmluvy a/alebo Článku V bod 5.1 Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (tisíc eur), a to opakovane za každé porušenie.

  - V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

  - Zaplatením zmluvnej pokuty alebo zaplatením inej paušalizovanej náhrady škody nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške (napr. škoda, ktorá mu vznikne prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúca v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami), t. j. zmluvná pokuta sa dojednáva samostatne popri prípadných nárokoch Objednávateľa na náhradu škody. Vyčíslený a odôvodnený nárok je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi v plnej výške.

  - Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené Objednávateľom voči Zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty Objednávateľom nie je dotknuté právo Objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa Zmluvy.

  - V prípade vzájomných nárokov Objednávateľa a Zhotoviteľa, budú Zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XII

Ukončenie Zmluvy

  - Táto Zmluva zanikne splnením všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán, ktoré sú predmetom Zmluvy (čím nie sú dotknuté nároky pretrvávajúce po splnení predmetu Zmluvy podľa Zmluvy alebo podľa príslušného zákona, najmä nároky na (i) odstraňovanie vád v záručnej dobe, (ii) zádržné podľa Článku IV bodu 4.10 až 4.14 Zmluvy, (iii) zmluvné pokuty, (iv) náhradu škody, (v) inú paušalizovanú náhradu podľa Zmluvy, (vii) ustanovenia o riešení sporov a pod.).

  - Zmluvu je možné ukončiť pred jej zánikom podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou a výpoveďou Objednávateľa. Ukončením Zmluvy akýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných strán súvisiace (i) so zádržným v zmysle Článku IV bod 4.10 až 4.14 Zmluvy, (ii) so zaplatením zmluvných pokút, iných paušalizovaných náhrad a/alebo náhrady škody v zmysle Zmluvy a/alebo (iii) s ustanoveniami týkajúcimi sa riešenia sporov z právneho vzťahu založeného Zmluvou.

  - V prípade ukončenia Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto  dohode (ďalej len „Deň ukončenia zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku Dňu ukončenia zmluvy dohodou.

  - V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

  - Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä:

- ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého je uzatvorenie Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;

- ak Zhotoviteľ zmení subdodávateľa alebo využije na vykonanie časti diela nového subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke;

- ak Zhotoviteľ nedodrží lehoty uvedené v Článku II bod 2.3 a/alebo 2.7 Zmluvy;

- ak Zhotoviteľ neodstráni vady zistené pri preberaní Diela v lehote podľa Článku VIII bod 8.6 Zmluvy alebo počas záručnej doby v lehote podľa Článok IX bod 9.2 Zmluvy, ak nebola písomne dohodnutá iná doba;

- ak Zhotoviteľ poruší ustanovenie Článku V bodov 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.20, 5.21, 5.22, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, Článku X, Článku XIV bodu 14.2;

- ak Zhotoviteľ nedodrží  Celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v Článku II bod 2.1 Zmluvy, ak nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť upravené v Zmluve;

- ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný  návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva;

- v ďalších prípadoch uvedených v Zmluve a ZVO.

  - V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť 
po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania, ktorá bude riadne doručená na adresu sídla druhej Zmluvnej strany. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní. Za nepodstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje akékoľvek iné porušenie Zmluvy a/alebo jej príloh a/alebo právnych predpisov, ktoré nie je považované za podstatné porušenie podľa bodu 12.5 tohto článku Zmluvy.

  - Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 2 (dva) týždne a začína plynúť dňom doručenia výpovede Zhotoviteľovi.

  - V prípade výpovede Zmluvy podľa bodu 12.7 tohto článku Zmluvy má Zhotoviteľ nárok, aby mu Objednávateľ zaplatil časť ceny Diela uvedenej v Článku III bod 3.1 Zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 (štrnástich) dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi Dielo, resp. časti Diela v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie Diela podľa tohto bodu sa uskutoční podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce osobami oprávnenými konať v technických veciach.

  - V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa) alebo akúkoľvek inú zmenu majúcu priamy vplyv na plnenie  zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) kalendárnych  dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Článok XIII

Doručovanie

  - Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto Zmluva neurčuje iný spôsob doručenia. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. V prípade doručovania v prípadoch výslovne uvedených v Zmluve prostredníctvom e-mailu  (aj bez podpísania zaručeným elektronickým podpisom) sú Zmluvné strany povinné potvrdiť prijatie e-mailu druhej Zluvnej strane najneskôr do 48 hodín, ak Zmluva neustanovuje inak.

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

  - Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich  sa Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc a príslušnosť  súdov Slovenskej republiky.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

  - Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre Objednávateľa sú určené 3 (tri) rovnopisy a pre Zhotoviteľa  2 (dva) rovnopisy.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. Dodatok k Zmluve ako aj dohoda o ukončení Zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade platí, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve alebo dohody o ukončení Zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov ku Zmluve postupovať podľa ustanovenia § 18 ZVO.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

  - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

  - Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 	– Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 	– Špecifikácia ceny: Rekapitulácia stavby

Príloha č. 2.1 	– Špecifikácia ceny: Súpis prác

Príloha č. 2.2	– Špecifikácia ceny: Časti stavby

Príloha č. 2.3 	– Špecifikácia ceny: Popis položiek

Príloha č. 3 	– Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 4 	– Projektová dokumentácia a fotodokumentácia

Príloha č. 5 	– Harmonogram postupu a trvania prác

Príloha č. 6 	– Spôsob určenia ceny

Príloha č. 7 	– Certifikát o stavebnom poistení

Príloha č. 8 	– Zoznam oprávnených osôb

  - Súčasťou Zmluvy sú súťažné podklady Objednávateľa, ponuka Zhotoviteľa a vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia Zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami Zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťaždných podkladov.

| V [doplniť] dňa [doplniť] |  | V Bratislave dňa ...................... |
| --- | --- | --- |
| Zhotoviteľ |  | Objednávateľ |
| [názov obchodnej spoločnosti/ titul, meno a priezvisko] [titul, meno a priezvisko konajúcej osoby] [funkcia konajúcej osoby] |  | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ing. Filip Macháček predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. PhDr. Rastislav Droppa podpredseda predstavenstva |

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (zároveň Príloha č. 3 k Zmluve)

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov.