ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY

superreverznou VerejnOU súťažOU

s využitím § 5 ods.8 (tzv. „dobrovoľný nadlimit“)

podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

STAVEBNÉ PRÁCE

Predmet zákazky:

Sanácia zárezu na R4 Milhosť

02/2026

Obsah súťažných podkladov

A.1 POKYNY PRE Záujemcov/UCHÁDZAČOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1	Identifikácia verejného obstarávateľa

2	Predmet zákazky

3	Rozdelenie  predmetu zákazky

4	Variantné riešenie

5	Miesto a termín plnenia predmetu zákazky

6	Zdroj finančných prostriedkov

7	Typ zmluvy

8	Lehota viazanosti ponuky

Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

9	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

10	Vysvetlenie informácií

11	Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky

Časť III.

Príprava ponuky

12	Forma a spôsob predkladania ponuky

13	Jazyk ponuky

14	Mena a ceny uvádzané v ponuke

15	Zábezpeka

16	Obsah ponuky

17	Náklady na prípravu ponuky

Časť IV.

Predkladanie ponuky

18	Predloženie ponuky

19	Registrácia a autentifikácia uchádzača

20	Lehota na predkladanie ponuky

21	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

22	Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie)

23	Preskúmanie ponúk

24	Dôvernosť procesu verejného obstarávania

25	Vyhodnocovanie ponúk

26	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

27	Využitie subdodávateľov

28	Oprava chýb

Časť VI.

Prijatie ponuky

29	Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

30	Uzavretie Zmluvy

31	Zrušenie verejného obstarávania

Časť VII.

Doplňujúce informácie

32	Ochrana osobných údajov

A.2 	KritériUM na hodnotenie ponúk a PRAVIDLÁ jeho uplatnenia

A.3 	PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

B.1 	OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.2 	SPÔSOB URČENIA CENY

B.3 	OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM

Príloha č.1 k časti A.1	-	     	Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č.2 k časti A.1	-		Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31.   júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení Nariadenia rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára 2025 a v znení neskorších predpisov (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č.3 k časti A.1	-	     Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach

Príloha č.4 k časti A.1 - 		Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov (ak sa uplatňuje, musí byť súčasť ponuky)

Príloha č.5 k časti A.1 -		Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov konajúci za skupinu dodávateľov (ak sa uplatňuje, musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č.6 k časti A.1 - 		Čestné vyhlásenie uchádzača (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č.7 k časti A.1 - 	 	Zoznam dôverných informácií (ak sa uplatňuje, musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č.1 k časti A.2	-	     Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.1 k časti A.3	-	     Jednotný európsky dokument (ďalej len „JED“)

Príloha č.2 k časti A.3     -	Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 7 zákona

Príloha č.1 k časti B.1      -    Projektová dokumentácia + technická správa

Príloha č.1 k časti B.2 	- 	Špecifikácia ceny (zároveň aj ako Príloha č. 2 k Zmluve o dielo)

Príloha č.1 k časti B.3 -		Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (zároveň aj ako Príloha č. 3 k Zmluve o dielo je potrebné predložiť v rámci súčinnosti)

Príloha č.2 k časti B.3	-		Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa a Technický dozor objednávateľa (zároveň aj ako Príloha č. 7 k Zmluve o dielo bude poskytnutý až úspešnému uchádzačovi v súčinnosti)

# A.1 	POKYNY PRE záujemcov/UCHÁDZAČOV

## Časť I.

## Všeobecné informácie

### Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:		Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo organizácie:		Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava

Právna forma:	akciová spoločnosť

Zápis v Obchodnom registri 	Okresný register Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sa, 	vložka č. 3518/B

IČO:		35 919 001

IČ DPH: 		SK 2021937775

Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica

IBAN:		SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT: 		SPSRSKBA

Internetová adresa organizácie (URL): 		www.ndsas.sk

Profil verejného obstarávateľa:	https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127

Kontaktná osoba:		Ing. Ľubor Pivoň

Telefón:		+421 2 5831 1152

E-mail: 	x_lubor.pivon@ndsas.sk

Verejný obstarávateľ uplatnil/neuplatnil prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Predmet zákazky

  - Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“ alebo „SP“).

  - Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky  verejného obstarávateľa týkajúce sa verejnej súťaže uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“ alebo „Oznámenie o vyhlásení“)  v týchto SP a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

  - Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s Oznámením o vyhlásení, s týmito SP a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok tohto verejného obstarávania stanovených verejným obstarávateľom.

  - Ponuka, ktorá obsahuje akékoľvek obmedzenia alebo výhrady voči podmienkam uvedeným v Oznámení o vyhlásení, v týchto SP a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a ponuka, ktorá obsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, sa považuje za neplatnú.

  - SP sú bezodplatne k dispozícii na webovom sídle na webovom	sídle https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127  prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa a na elektronickej platforme verejného obstarávateľa https://josephine.proebiz.com/sk/public-tenders/list  (ďalej len “JOSEPHINE“)

  - Uchádzač vypracuje a predloží ponuku a všetky súvisiace dokumenty elektronicky (ak nie je uvedené inak) prostredníctvom systému JOSEPHINE, v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, s týmito SP a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

  - Názov predmetu zákazky:

# „Sanácia zárezu na R4 Milhosť“

2.8 	Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia sanačných prác v zmysle existujúcej projektovej dokumentácie na zárezovom svahu nad objektom kotvenej pilótovej steny na úseku R4 Milhosť v staničení km 1,708 až 2,088 ľavý jazdný pás. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

  - Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona

2.9.1 Podľa určenej výšky predpokladanej hodnoty zákazky a v súlade s § 5 ods. 1 a 2 Zákona patrí podľa finančného limitu predmetná zákazka do kategórie podlimitných zákaziek. Z dôvodu dodržania postupov pri verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zadáva zákazku postupom verejnej súťaže s pravidlami pre nadlimitnú zákazku podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona (podľa §5 ods.8. tzv. „dobrovoľný nadlimit“).

  - Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

45100000-8    	Príprava staveniska

45111212-7		Práce pri odstraňovaní horniny

45111240-2		Odvodňovacie zemné práce

45112000-5		Výkopové zemné práce a presun zemín

45112100-6		Práce pri hĺbení drenáží

45112360-6		Práce na sanácii pôdy

45112400-9		Výkopové práce

45112500-0		Presun zemín

45232450-1		Odvodňovacie stavebné práce

45232451-8		Odvodňovacie a povrchové práce

45232453-2		Stavebné práce na stavbe drenáží

45342000-6	    	Montáž oplotenia

71242000-6		Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

  - Predpokladaná hodnota zákazky: 298 360,40 EUR bez DPH

(slovom: dvestodeväťdesiatosemtisíctristošesťdesiat eur a štyridsať centov bez dane z pridanej

hodnoty)

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky. V prípade, ak ponuky všetkých uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ uvedené identifikuje ako dôvod hodný osobitného zreteľa a môže postupovať v súlade s § 57 ods. 2 ZVO, a teda zrušiť dané verejné obstarávanie.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v súlade s § 6 ods.1 ZVO.

### 3.	Rozdelenie  predmetu zákazky

  - Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

  - Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu verejnej súťaže dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti.

Na úseku diaľnice R4 došlo v minulosti k vytvoreniu plytkého zosuvu tesne pod základom nadzárezovej priekopy. V prípade ďalšieho zväčšenia poškodenia môže dôjsť k poškodeniu predmetnej priekopy, znemožneniu efektívneho odvádzania dažďových vôd a nasycovaniu horninového prostredia, priamym dôsledkom čoho bude vytváranie nových zosuvov. Nerealizáciou sanačných prác dôjde k rozšíreniu pôvodného poškodenia, resp. dôjde k vytvoreniu nových zosuvov.

Nakoľko existuje predpoklad vzniku nových poškodení resp. rozšírenia pôvodného a aby nedošlo k ohrozeniu premávky na diaľnici R4, je potrebné pristúpiť k sanácii predmetného objektu.

- Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

### 4.	Variantné riešenie

  - Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

  - Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

### 5.	Miesto a termín plnenia predmetu zákazky

5.1.    Miestom plnenia predmetu zákazky je - Zárezový svah nad objektom kotvenej pilótovej steny na úseku R4 Košice - Milhosť v staničení km 1,708 až 2,088 ľavý jazdný pás.

  - Predpokladaný termín plnenia:

Dielo v plnom rozsahu – do 90 dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi.

  - Podrobné vymedzenie miesta plnenia a predpokladaného termínu plnenia predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

### 6.	Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

  - Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Zmluvy o dielo.

### 7.	Typ zmluvy

7.1		Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie Zmluvy o dielo „Sanácia zárezu na R4 Milhosť“ podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“).

  - Vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvorí časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

### 8.	Lehota viazanosti ponuky

8.1 	Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“).

## Časť II.

## Komunikácia a vysvetľovanie

### Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

9.1	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

9.2     Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa  podmienok uvedených  v § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

9.3	Verejný obstarávateľ bude na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi používať elektronický prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej aj „JOSEPHINE“). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.

9.4	JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

9.5	Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Edge,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome.

9.6	Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

9.7	Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky alebo akúkoľvek iná komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka i prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný od záujemcu/uchádzača) v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.

9.8	Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

9.9	Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže k predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

9.10	Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

9.11	Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako odkaz na elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127 (ďalej len „profil“) podľa § 64 ods. 3 Zákona a zároveň ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE.

### Vysvetlenie informácií

  - V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

  - Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie  splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostatočne vopred.

  - Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi v tejto zákazke, najneskôr však 6 (šesť) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.

  - Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 10.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.

  - Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemca nevyžiada dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

  - Na účely ZVO sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

### Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky

11.1	Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. Miesto predmetu zákazky je uvedené v bode 5 časti A1 týchto súťažných podkladov. Z dôvodu bezpečnosti a dodržania interných predpisov verejného obstarávateľa každý záujemca, ktorý sa chce zúčastniť obhliadky, je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému JOSEPHINE najneskôr do 17.03.2026 do 23:59 hod. kontaktné údaje o účastníkoch obhliadky: meno, priezvisko, mobilný telefón a e-mail.

Podrobnejšie inštrukcie k obhliadke, ako aj termín a miesto stretnutia bude všetkým záujemcom, ktorí potvrdia svoj záujem o obhliadku, doručený prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Z obhliadky bude vyhotovený zápis, ktorý bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. Predmetom obhliadky je oboznámenie sa s predmetom zákazky, a teda verejný obstarávateľ v súlade s princípom transparentnosti nebude poskytovať dodatočné informácie týkajúce sa predmetu zákazky. Na obhliadke (tzn. počas obhliadky) nie je prípustné klásť otázky, ktorých predmetom by malo byť vysvetlenie súťažných podkladov alebo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Záujemca je následne až po vykonaní obhliadky oprávnený predložiť žiadosť o vysvetlenie v zmysle bodu 10 týchto súťažných podkladov.

## Časť III.

## Príprava ponuky

12	Forma a spôsob predkladania ponuky

12.1	Uchádzač ponuku predkladá elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona vložením do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com za podmienok:

12.1.1	Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.

12.1.2	V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch.

12.1.3	Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Uchádzačom navrhovaná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky bude uvedená v ponuke uchádzača spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.

12.1.4 	Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 ZVO, ktoré mu uchádzač poskytol. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo Zákona;

12.1.5	Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

12.2	Dokumenty tvoriace ponuku môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených fotokópií týchto dokumentov. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

12.3	Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto súťažným podkladom.

### 13 	Jazyk ponuky

13.1   Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. Dané znenie platí aj v prípade ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

### Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (€, alebo EUR).

  - Cena za plnenie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

  - Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

14.3.1	navrhovaná zmluvná cena bez DPH

14.3.2	sadzba DPH a výška DPH

14.3.3	navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

  - Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť či je alebo nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria (Príloha č. 1 k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov) a v záhlaví Zmluvy o dielo pri označení IČ DPH (Časť B.3 týchto SP).

  - V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

### Zábezpeka

15.1	Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa.

15.2	Zábezpeka je stanovená vo výške 8 000 EUR (slovom: osemtisíc eur).

15.3	Spôsoby zloženia zábezpeky:

15.3.1	zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo

15.3.2	poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

15.3.3	poskytnutím poistenia záruky za uchádzača.

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia.

15.4	Podmienky zloženia zábezpeky

15.4.1	Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

15.4.1.1 	Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa určený pre zábezpeky vedenom v banke Štátna pokladnica, na číslo účtu:

IBAN:					SK13 8180 0000 0070 0069 4614

SWIFT (BIC) kód: 	SPSRSKBA

Variabilný symbol:	851030225

15.4.1.2	Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

15.4.1.3 	Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1 a 15.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.

15.4.2	Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača

15.4.2.1  	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky.

15.4.2.1.1 	Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Kontaktné miesto: prízemie - podateľňa v pracovných dňoch pondelok až piatok, v čase: 8:00 –15:00 hod.

15.4.2.1.2 Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí „Verejná  súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Banková záruka – Sanácia zárezu na R4 Milhosť“

15.4.2.2  	Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1 časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

15.4.2.3 	V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

15.4.2.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej záruky nedoručuje do podateľne

    - Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača

15.4.3.1  	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) poistenia záruky.

15.4.3.1.1 	Originál poistenia záruky vystavený poisťovateľom musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.2.1.1 časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

15.4.3.1.2	Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Poistenie záruky – Sanácia zárezu na R4 Milhosť“

15.4.3.2  	Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.3.1 časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

15.4.3.3 	V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

15.4.3.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál poistenia záruky nedoručuje do podateľne

15.5	Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky:

15.5.1 	Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do (7) siedmich dní odo dňa:

15.5.1.1 	uplynutia lehoty viazanosti ponúk,

15.5.1.2	márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo

15.5.1.3	uzavretia Zmluvy.

15.6	Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu podľa § 56 ods. 5 až 9 Zákona.

15.7 	Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu komunikácie verejnému obstarávateľovi.

### Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE musí 	obsahovať nasledovné doklady:

16.1	Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto SP.

  - Obsah ponuky (index – položkový zoznam)

16.3 	Vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP).

16.4 	V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, v súlade s bodom 18.6.1 Časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny (Príloha č. 5 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP)

16.5  	V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, v súlade s bodom 18.3.1 Časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 Časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov podľa Prílohy  č. 4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

16.6	Návrh Zmluvy s vyplnenými cenami (ak sú v Zmluve požadované) podľa Prílohy č. 1 Špecifikácia ceny k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.	Návrh Zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, návrh Zmluvy musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

16.7	Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritéria k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP - v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel ٭.xls/*.xlsx, zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a zodpovedá za to, že ceny v oboch formátoch sa zhodujú.

16.8	Vyplnenú Prílohu č.1 Špecifikácia ceny k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP - v  elektronickej  forme  so  zabudovanou  matematikou  vo  formáte  Microsoft Excel ٭.xls/*.xlsx a zároveň aj ako sken, podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v menej uchádzača v záväzkových vzťahoch a zodpovedá za to, že ceny v oboch formátoch sa zhodujú. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky uvedené v Špecifikácii ceny.

16.9	Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, uvedených v Oznámení a v časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzač môže podľa § 39 Zákona doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť:

Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“):

16.9.1	JED tvorí Prílohu č. 1 k časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u, a zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

16.9.2	Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť JED aj pre túto/tieto osobu/y.

16.9.3	Ak uchádzač využíva na plnenie zákazky subdodávateľa, ktorého technické a odborné kapacity nevyužíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, uchádzač je povinný predložiť JED za každého takého subdodávateľa.

16.9.4	V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné predložiť JED pre každého člena skupiny osobitne.

16.9.5	Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Ak záujemca/uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu záujemcu/uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu/dokladov nahradeným JED-om. Záujemca/uchádzač doručí doklady do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

16.10	Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.  V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP alebo poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky alebo poistenia záruky alebo elektronický dokument, podľa bodov 15.4.2.4 a 15.4.3.4 Časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodov 15.4.2.1.1 a 15.4.3.1.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP (pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej/poistenia záruky nedoručuje do podateľne).

16.11 Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 vypracované podľa Prílohy č. 2 Časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

16.12 Na účely preukázania využitia subdodávateľov uchádzač predloží - Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach (Príloha č. 3 k časti A.1 týchto SP) ktorý obsahuje aktuálne a úplné údaje o subdodávateľoch, ktorým má uchádzač v úmysle zadať podiel zákazky.

16.13 Čestné vyhlásenie uchádzača - Príloha č.6 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto      SP

16.14	Zoznam dôverných informácií – Príloha č.7 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP ak sa uplatňuje

16.15	Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 7 zákona Príloha č.2 k časti A.3 SP

16.16	Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky, bod 6.7 - Návrh Harmonogramu prác.

### Náklady na prípravu ponuky

17.1	Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

  - Ponuky predložené elektronicky v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti uchádzačom nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

## Časť IV.

## Predkladanie ponuky

### Predloženie ponuky

18.1	Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 12 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) v dostatočnom časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.

  - Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.

  - Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov:

    - v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo predloženie Čestného vyhlásenia skupiny dodávateľov podľa Prílohy č.4 časti A.1 týchto SP;

    - ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich právne zaväzuje.

  - Za účelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky určitú právnu formu, napríklad zoskupenie bez právnej subjektivity (napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka)  alebo niektorú z obchodných spoločností podľa § 56 ods.1 Obchodného zákonníka..

  - Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem tam uvedených, pred uzatvorením Zmluvy bude povinná preukázať, že táto právna forma má spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra atď.

  - V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí obsahovať:

    - plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s predložením ponuky, pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy;

    - percentuálny podiel na zákazke, ktorý uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia, a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti;

    - prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s plnením Zmluvy.

- Registrácia a autentifikácia uchádzača

19.1  Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou 	občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

  - Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase    8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase    8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase    8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

  - Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

19.4	Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže „Sanácia zárezu na R4 Milhosť“

### Lehota na predkladanie ponuky

20.1	Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

20.2	Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.

### Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

  - Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

  - Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom.

## Časť V.

## Otváranie a vyhodnotenie ponúk

### Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie)

  - Dátum a hodina otvárania ponúk je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

22.2	Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO. a to on-line sprístupnením ponúk v systéme JOSEPHINE.

22.3	Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

22.4	Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje podľa § 52 ods. 2 Zákona.

### Preskúmanie ponúk

  - Verejný obstarávateľ zriadi v súlade s § 51 Zákona za účelom preskúmania a vyhodnotenia ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk.

  - Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.

  - Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.

  - Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

- boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk,

- obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP,

- zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto SP.

23.5	Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení a v týchto SP.

  - Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky, bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.

### Dôvernosť procesu verejného obstarávania

24.1	Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona.

  - Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia Zákona, a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie  týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

### Vyhodnocovanie ponúk

  - Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona:

„...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria/í na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.

25.2    Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v prípadoch podľa § 53 ods. 4 Zákona.

25.4	Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku, komisia bude postupovať v súlade s § 53 ods. 2 a ods. 4 Zákona.

25.5	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k stavebným prácam, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktorá je pre jej cenu podstatná.

### Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

26.1	Komisia  vyhodnotí  splnenie  podmienok  účasti  uchádzačov  podľa  § 40 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona:

„...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria/í na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.

26.2 	Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

26.3		Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek z verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 Zákona, Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 8 Zákona.

26.4	Verejný obstarávateľ dáva hospodárskym subjektom na vedomie, že bude postupovať podľa čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára 2025 a v znení neskorších predpisov, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

a)	ruský štátny príslušník alebo fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadený v Rusku;

b)	právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo

c)	právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.

### 27 	Využitie subdodávateľov

### 27.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 41 ods.1 písm. a.) aby:

### uchádzač v čase predkladania ponuky uviedol zoznam subdodávateľov a podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom v rozsahu: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra, predmet subdodávky a podiel subdodávok vyjadrený v % z navrhovanej ponukovej ceny

### 28	Oprava chýb

28.1 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.

### 28.2	Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:

28.2.1	rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená správne,

28.2.2	rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny súčin jednotkovej ceny a množstva,

28.2.3	preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,

28.2.4	nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.

### 28.3	O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie súhlasu s vykonanou opravou.

28.4   Je potrebné, aby komisia v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky v súlade s § 53 ods. 1 zákona zistila, či sa v konkrétnom prípade jedná o zrejmú chybu v písaní a počítaní a či je takúto chybu možné (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) prostým spôsobom odstrániť. Pokiaľ komisia dospeje k záveru, že nejde o chybu v písaní a počítaní, pre určenie ďalšieho postupu z kontextu celej ponuky komisia (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) môže relevantne vyhodnotiť, že v tomto prípade ide o nejasnosť/ nezrovnalosť iného charakteru, a aplikuje závery z Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria. Nezrovnalosti tohto charakteru je vo všeobecnosti možné odstrániť bez toho, aby sa to považovalo za (nedovolenú) zmenu ponuky (t. j. situáciu, v ktorej by nešlo len o objasňovanie skutočností uvedených v ponuke ale o faktické predloženie novej ponuky).

## Časť VI.

## Prijatie ponuky

### 29      Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

29.1	Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile a v systéme JOSEPHINE. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie najmä identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

### 30      Uzavretie Zmluvy

30.1  Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

30.2   Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo uchádzačom, ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,1 ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora2, alebo uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona alebo uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona.

30.3  Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr jedenásty (11) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona.

30.4  Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 a 4 Zákona, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Úspešný uchádzač, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod.

30.5   Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť Zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 30.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí.

30.6  Uchádzač, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí je povinný splniť povinnosť podľa bodu 30.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 15 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

30.7   Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 30.4 a 30.6 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP je dlhšia ako desať (10) pracovných dní.

30.8   Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje sumu 100 000,- eur alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorých hodnota v úhrne neprevyšuje sumu 250 000,- eur. Ak ide o poskytnutie štátnej pomoci, ktorej hodnotu plnenia nemožno určiť, vzniká povinnosť zápisu bez ohľadu na hodnotu plnenia. Limity podľa prvej vety sa posudzujú bez DPH

30.9 Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Zmluvu vrátane všetkých jej príloh. Pri predkladaní Zmluvy v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť 5 (päť) rovnopisov Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

30.10 Úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 30.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP predložiť Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok, ktorý predložil vo svojej ponuke s aktuálnymi a úplnými údajmi platnými v čase poskytnutia riadnej súčinnosti a zároveň doplnený o údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia ako Prílohu č. 3 Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

30.11	V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienok uvedených v bodoch 18.5 a 18.6 časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto  súťažných podkladov. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

30.12  V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Zmluva s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/osôb na podpis Zmluvy (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

30.13 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa  vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

30.14 Úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 30.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP predložiť potvrdenie (certifikát) o stavebnom poistení, ktorým zhotoviteľ preukáže, že ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonaním diela na dobu počas vykonávania diela poistnú zmluvu podľa bodu 5.30 Návrhu Zmluvy o dielo, ktorý tvorí Prílohu č. 6 Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

30.15	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t. j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

### 31      Zrušenie verejného obstarávania

31.1    Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:

- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona,

- nedostal ani jednu ponuku,

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona,

- jeho zrušenie nariadil úrad.

31.2  Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

31.3	Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení verejného obstarávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

31.4   Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky  bude predmetom opätovného uverejnenia.

## Časť VII.

## Doplňujúce informácie

### 32      Ochrana osobných údajov

32.1	Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že v priebehu predmetného verejného obstarávania dochádza k spracúvaniu osobných údaov dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a s vybranými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..

  - Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, aby pri príprave ponúk a v priebehu verejného obstarávania dbali na povinnosti vyplývajúce z GDPR.

Prílohy k časti A1:

Príloha č.1 k časti A.1	-	     	Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č.2 k časti A.1	-	     Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31.   júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení Nariadenia rady (EÚ) č. 2025/395 z 24. februára 2025 a v znení neskorších predpisov (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č.3 k časti A.1	-	     Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach

Príloha č.4 k časti A.1 - 		Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov (ak sa uplatňuje, musí byť súčasť ponuky)

Príloha č.5 k časti A.1 -		Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov konajúci za skupinu dodávateľov (ak sa uplatňuje, musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č.6 k časti A.1 - 		Čestné vyhlásenie uchádzača (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č.7 k časti A.1 - 	 	Zoznam dôverných informácií (ak sa uplatňuje, musí byť súčasťou ponuky)

# A.2 	KritériUM na hodnotenie ponúk a PRAVIDLÁ jeho uplatnenia

- Určenie kritéria

  - Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) Zákona, a teda na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky.

  - Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky 
v € bez DPH.

- Definícia kritéria

2.1	Cena za celý predmet zákazky predstavuje celkovú cenu za stavebné práce, ktoré uskutoční zhotoviteľ na základe plnenia predmetu zákazky v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP, a ktorá zahŕňa náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa technicko-kvalitatívnych požiadaviek, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na riadne zhotovenie a odovzdanie diela, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace so stavebnými prácami, vrátane nákladov na dopravu a predznačenie.

2.2	Cena za celý predmet zákazky je vypočítaná a vyjadrená podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.

- Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk

3.1	Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky.

3.2		Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria.

3.3		Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa podľa zostaveného poradia podľa stanoveného kritéria umiestni na prvom mieste a zároveň splní požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.

- Spôsob uvedenia návrhu na plnenie

  - Uchádzačov Návrh na plnenia kritéria bude uvedený v Prílohe č. 1 k časti A.2 Návrh na plnenie kritérií týchto SP. Uchádzač v tabuľke vypĺňa len žlté polia, jednotlivé hodnoty budú vyplnené automaticky, po vyplnení jednotkových cien v Prílohe č. 1.2 Špecifikácia ceny: Súpis prác k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP uchádzačom, na základe zabudovaného vzájomného prepojenia medzi danými prílohami.

.

Príloha k časti A.2:

Príloha č. 1 k časti A.2 – Návrh na plnenie kritéria

# A.3	PODMIENKY  ÚČASTI  UCHÁDZAČOV

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona , ktoré záujemca preukazuje nasledovne:

1.1. 	Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

1.2.	Podľa § 32 ods.7 zákona, podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa Prílohy č. 1 k časti A.3 týchto SP alebo vyhlásenia podľa § 32  ods. 5 zákona, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

1.3. 	Preukazovanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v spojení s ods. 7, týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 2 ZVO a týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 3 ZVO inou/treťou osobou sa týka aj týchto osôb. Za iné/tretie osoby predkladajú a podpisujú čestné vyhlásenie osoby oprávnené konať v mene inej/tretej  osoby. V prípade vyžadovania spĺňania podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia subdodávateľa podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona, subdodávateľ je povinný splniť aj požiadavku podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v spojení s ods. 7 zákona. V takom prípade sa predkladá aj samostatné čestné vyhlásenie za subdodávateľa, pričom čestné vyhlásenie podpisuje osoba oprávnená konať za subdodávateľa.

1.4.	Podľa § 32 ods. 8 zákona, za osobu podľa odseku 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7

a) 		vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu;

b)   	má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu;

c) 		má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo;

d)	má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

1.5.	Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.6.	Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

1.7.	Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.8.	Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

1.9.	Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 ZVO. Záujemca vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α (alpha): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.

2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona: (ak sa táto podmienka uplatňuje)

Neuplatňujú sa

3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť:

3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:

Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky*, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.

Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

* Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie: stabilizácia zárezových alebo násypových svahov cestných konštrukcií v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač musí preukázať realizáciu stavebných prác uskutočnených za rozhodné obdobie s rovnakým alebo podobným charakterom a rozsahom ako predmet zákazky. Podmienkou účasti je objem prác realizovaný za posledných 5 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v celkovom objeme min. 100 000 EUR, z toho aspoň jednu zákazku v celkovom objeme min. 30 000 EUR.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

V prípade realizácie stavieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška objemu realizovaných prác bola realizovaná v rozhodnom období.

V zozname uskutočnených stavebných prác uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov  a stručný opis uskutočnených stavebných prác, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému službu poskytol u ktorého je možné overiť skutočnosti uvedené v zozname.

3.2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti pre vedenie uskutočňovania stavieb podľa § 34 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho, s rozsahom oprávnenia:

- Kategória - Inžinierske stavby: Podkategória 21 – dopravné stavby a/alebo

- Kategória - Inžinierske stavby: Podkategória 22 – mosty a tunely a/alebo

- Kategória - Inžinierske stavby: Podkategória 26 – geotechnika

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalent osvedčenia odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaného príslušnými orgánmi iných štátov, s potvrdením o zápise uchádzača o hosťovanie do registra hosťujúcich odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho v Slovenskej republike regulačným orgánom na území Slovenskej republiky, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), oprávnenou uznávať odborné kvalifikácie na výkon činnosti stavbyvedúceho (SV) a overovať splnenie všetkých potrebných podmienok na účely dočasného a príležitostného poskytovania týchto činností v Slovenskej republike.

Stavbyvedúci uchádzača musí mať minimálne päť (5) rokov praxe v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky preukázanú životopisom, z toho min. tri (3) roky vo funkcii stavbyvedúceho, kategória – Inžinierske stavby: Podkategória 21 – dopravné stavby a/alebo Podkategória 22 – mosty a tunely a/alebo Podkategória 26 - geotechnika po vydaní Osvedčenia SKSI s osvedčením vydaným SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent, ktorý preukáže pracovným životopisom vlastnoručne podpísaným príslušným odborníkom navrhovaným na pozíciu stavbyvedúceho a oprávnenou osobou uchádzača.

3.3. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO:

Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží podpísaný zoznam a popis strojného vybavenia (ďalej len „zoznam“), ktoré má priamo on alebo člen skupiny dodávateľov k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, resp. ak má uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov zabezpečené strojné vybavenie formou lízingu alebo má strojné vybavenie v nájme, uvedie túto skutočnosť v zozname strojného vybavenia pri podaní ponuky a zároveň v ponuke predloží zmluvu/-y, v zmysle ktorej/-ých má na strojné vybavenie zabezpečený lízing alebo ich má v nájme.

- Minimálne požadované strojové a technické vybavenie:

- Pásové a/alebo kráčajúce rýpadlo (min. 1 ks)

- Nákladné vozidlá nad 7,5t na prepravu materiálu (min. 2ks)

Predložený zoznam musí obsahovať údaje:

•	názov, resp. typ technického a strojového vybavenia,

•	rok výroby,

•	krátky popis jeho technického určenia,

•	počet kusov,

•	technický list, vlastníka uvedeného strojového a technického vybavenia (to znamená, že uvedie, či je vo vlastníctve, formou lízingu, v prenájme alebo ho vlastní člen skupiny dodávateľov, subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na realizácii tohto predmetu zákazky a názov subdodávateľa).

4.	Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

5.	Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39. Hospodársky subjekt môže v JED uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.

6.	Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

7.	Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Prílohy k časti A.3:

Príloha č. 1	Jednotný európsky dokument

Príloha č. 2   Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 7 zákona

# B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Názov predmetu zákazky

Sanácia zárezu na R4 Milhosť

- Druh zákazky

Stavebné práce

- Miesto realizácie predmetu zákazky

Zárezový svah nad objektom kotvenej pilótovej steny na úseku R4 Košice -  Milhosť v staničení km 1,708 až 2,088 ľavý jazdný pás.

- Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je realizácia sanačných prác v zmysle existujúcej projektovej dokumentácie na zárezovom svahu nad objektom kotvenej pilótovej steny na úseku R4 Košice - Milhosť v staničení km 1,708 až 2,088 ľavý jazdný pás.

- Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV)

45100000-8    	Príprava staveniska

45111212-7		Práce pri odstraňovaní horniny

45111240-2		Odvodňovacie zemné práce

45112000-5		Výkopové zemné práce a presun zemín

45112100-6		Práce pri hĺbení drenáží

45112360-6		Práce na sanácii pôdy

45112400-9		Výkopové práce

45112500-0		Presun zemín

45232450-1		Odvodňovacie stavebné práce

45232451-8		Odvodňovacie a povrchové práce

45232453-2		Stavebné práce na stavbe drenáží

45342000-6	    	Montáž oplotenia

71242000-6		Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

- Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky

  - Uskutočnenie stavebných prác tvoriacich predmet zákazky zahŕňa vykonanie nasledovných činností:

- príprava staveniska;

- odstránenie existujúceho oplotenia;

- odstránenie existujúcich odvodňovacích žľabov;

- sanácia zosuvu svahu;

- vybudovanie drenážnych rebier;

- vybudovanie nových odvodňovacích žľabov;

- osadenie oplotenia.

  - Celkové množstvo a rozsah stavebných prác sú špecifikované v prílohe č. 1 k časti B.2 – Jednotková cena.

  - Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie stavebných prác v súlade s dostupnou projektovou dokumentáciou (dokumentácia na realizáciu stavby – DRS), ktorá  tvorí spolu s fotodokumentáciou prílohu tejto časti SP.

  - Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo 7 (sedem) dní v týždni nepretržite, t.j. aj počas víkendov a štátnych sviatkov, v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod.

  - Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu predmetu zákazky v súlade so Zmluvou o dielo, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.

  - Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie predmetu zákazky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a s ním súvisiace činnosti a s odbornou starostlivosťou.

  - Uchádzač predloží do ponuky návrh harmonogramu postupu a trvania prác (ďalej len „Harmonogram prác“), v ktorom je uchádzač povinný stanovenú dĺžku trvania prác (90 dní)  vyjadriť počtom dní potrebných na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych mesiacov (napr. apríl), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.4.) Takto spracovaný grafický Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti v zmysle projektovej dokumentácie. Návrh Harmonogramu prác predloží uchádzač v elektronickej forme vo formáte Excel.

Predložený Harmonogram prác bude následne v prípade úspešného uchádzača aktualizovaný a vzájomné odsúhlasený v súlade so Zmluvou o dielo.

- Ďalšie požiadavky na realizáciu predmetu zákazky

  - Verejný obstarávateľ požaduje v rámci realizácie predmetu zákazky zabezpečiť nasledovné činnosti

- Pred realizáciou stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí:

  - Podrobné predrealizačné geodetické zameranie;

  - Kontrolno-skúšobný plán;

  - Aktualizácia Harmonogramu prác;

  - Kompletnú inžiniersku činnosť:

    - Ohláška stavebných úprav alebo stavebné povolenie;

    - Povolenie vstupu a užívania pozemkov počas stavebných prác, ktoré nie sú v majetku a správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.;

    - Zameranie všetkých inžinierskych sietí resp. vyjadrenia správcov o ich neprítomnosti;

    - Dočasné skládky materiálov;

    - Komunikácia s dotknutými orgánmi, vrátane poplatkov.

  - Projekt organizácie dopravy (POD) v prípade nutnosti dlhodobého obmedzenia dopravy počas sanačných prác;

  - Zriadenie staveniska.

- Počas realizácie stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí:

  - odstránenie časti oplotenia;

  - sanačné práce:

      - realizácia stabilizačno – drenážnych rebier;

      - realizáciu kamenného prísypu;

      - skapacitnenie nadzárezovej priekopy;

- spätné osadenie odstráneného oplotenia (uvedenie do pôvodného stavu).

- Po ukončení realizácie:

- vypratanie staveniska a vyčistenie dotknutých súvisiacich objektov;

- vypracovanie Projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV) s porealizačným geodetickým zameraním a súvisiacimi prílohami a jej odovzdanie objednávateľovi 3x (trikrát) v tlačenej forme a 2x (dvakrát) v elektronickej forme na USB/CD/DVD (uzavreté [*.pdf] aj otvorené [*.dwg, *.xls/*.xlsx, *.doc/*.docx] formáty)),

- vypracovanie súpisu skutočne vykonaných prác;

- odovzdanie stavebného denníka;

- odovzdanie Elaborátu kvality stavby (2x), ktorý bude obsahovať:

  - Záverečnú správu o kvalite stavby;

  - Správu o hodnotení dokumentácie kvality stavby

  - Vyhodnotenie kontrolno-skúšobného plánu;

  - Dokumenty ku dokladovaniu kvality stavby, minimálne však:

    - Vyhlásenia o parametroch;

    - Prehlásenia o zhode materiálov alebo výrobkov;

    - Certifikáty kvality použitých materiálov alebo výrobkov;

    - Stavebno-technické osvedčenia;

    - Skúšky typu výrobku a počiatočné skúšky použité pri realizácii stavby;

    - Prípadné protokoly o skúškach a meraniach, ak sa počas stavby uskutočnia;

Prípadne všetky ostatné dokumenty, súvisiace s kvalitou stavby, ktorými úspešný uchádzač bude disponovať.

  - Kópie strán stavebného denníka.

- odovzdanie originálov vyjadrení dotknutých orgánov a nimi potvrdených projektových dokumentácií;

- odovzdanie dokumentácie priebehu výstavby (fotografie pred sanačnými prácami a po sanačných prácach, videozáznamy) na USB/CD/DVD

- evidenčný list odpadov vrátane vážnych lístkov z uskladnenia odpadu.

  - Odpadové hospodárstvo

Minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií, v súlade s ustanovením  § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, je nasledovný:

- druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať:

- 17 01 betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika;

- 17 02 drevo, sklo a plasty;

- 17 04 kovy, vrátane ich zliatin;

- 17 05 zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk;

- 17 09 04 zmiešané odpady stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03;

- spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa:

- zber, preprava, dočasné uskladnenie, zhodnocovanie vrátane triedenia odpadov, zneškodňovanie;

- plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu:

- triedenie a dočasné uloženie odpadov na mieste vzniku odpadov;

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70% odpadu). Zhotoviteľ musí objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so stavebným odpadom alebo sa preukázať zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele.

- Podklady pre uskutočnenie stavebných prác

  - Verejný obstarávateľ poskytuje projektovú dokumentáciu v stupni DRS ako prílohu č.1 časti B.1:

Projektová dokumentácia k sanácii zárezu na R4 Milhosť pre SSÚR 4 v digitálnej podobe.

Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá aj v tlačenej podobe.

- Preberanie prác

  - Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi priestor určený na vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom (ďalej len „stavenisko“) minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany oprávnené osoby – za objednávateľa vedúci SSÚR 4 Košice alebo ním poverená osoba a technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční dielo v  termíne určenom objednávateľom v zmysle Harmonogramu postupu a trvania prác, ktorý tvorí prílohu č. 5 zmluvy, a to najneskôr do  90 (deväťdesiat) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie diela objednávateľovi najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od jeho ukončenia.

  - Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení diela zaslať objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného ohlásenia zhotoviteľa o ukončení diela.

  - Zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení diela v zmysle bodu 9.4  predloží objednávateľovi 2x záverečnú dokumentáciu kvality stavby, ktorá bude obsahovať vyhodnotený Kontrolno-skúšobný plán, a v rámci ktorej budú doložené všetky odsúhlasené stavebné materiály, Skúšky typu výrobku a Počiatočné skúšky použité pri realizácii stavby.

  - Najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania podľa článku II bod 2.2 zmluvy je dodávateľ povinný  odovzdať objednávateľovi:

- stavebný denník;

- súpis skutočne vykonaných prác;

- 3x projekt skutočného vyhotovenia Diela (DSV,DSRS) s porealizačným geodetickým zameraním + 2x v digitálnej forme na USB/CD/DVD (vo formátoch *.dwg/*.dxf, *.docx, *.xlsx aj *.pdf);

- 2x záverečnú dokumentáciu kvality stavby s náležitosťami podľa bodu 8.2 článku zmluvy;

- originály vyjadrení dotknutých orgánov a nimi potvrdených projektových dokumentácií;

- 3x záverečnú správu, ktorá obsahuje priebeh realizácie diela (sanačných prác);

- dokumentáciu priebehu výstavby (fotografie pred sanačnými prácami a po sanačných prácach, videozáznamy) na USB/CD/DVD;

- evidenčný list odpadov vrátane vážnych lístkov z uskladnenia odpadu.

  - Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy,  a Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a všetkých technických noriem týkajúcich sa predmetu zákazky.

  - V prípade, ak po začatí preberacieho konania  objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na diele, zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania stavby (ďalej len „záznam“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na diele. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov na diele. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom.

  - Ak po začatí preberacieho konania  objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 9.7 článku Opisu redmetu zákazky, o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor objednávateľa a vedúci SSÚR 4 Košice. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

- Lehota realizácie predmetu zákazky:

  - Objednávateľ požaduje realizáciu sanačných prác podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí predmet zákazky najneskôr do 90 (deväťdesiat) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie diela objednávateľovi najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od ich ukončenia.

Prílohy k časti B.1:

Príloha č.1 k časti B.1 – Projektová dokumentácia k sanácii zárezu na R4 Milhosť pre SSÚR 4

# B.2 	SPÔSOB URČENIA CENY

- Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách.

- Celková cena, t.j. cena za celý predmet zákazky bude predstavovať náklady na dopravu, všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

3. 	Uchádzač vyplní jednotkové ceny v eurách maximálne na dve desatinné miesta pre všetky položky uvedené v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny: Súpis prác.

- Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky, do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch. Ceny predloží podpísané uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch vo formáte pdf. a vo formáte Microsoft Excel *xls./*xlsx. a zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf. forme sa zhodujú.

- Uchádzač je povinný v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte *xls./*xlsx. oceniť všetky položky , ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny: Súpis prác označené na ocenenie primeranou cenou.

- Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.

- Žiadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu nebude dôvodom na zmenu jednotkovej ceny.

- Na požiadanie verejného obstarávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky.

- Prijaté jednotkové ceny budú záväzne stanovené v súlade s ponukou uchádzača do verejného obstarávania. Budú pevné a nemenné počas trvania účinnosti Zmluvy. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky, a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa SP.

- V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.

- Je výhradnou povinnosťou záujemcu, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, projektovú dokumentáciu poskytnutú na vypracovanie ponuky a všetky vysvetlenia/doplnenia k súťažným podkladom poskytnuté v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace so všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných predpisov a oceneného súpisu prác jednotlivých stavebných objektov. Ponukovú cenu uchádzač musí zosúladiť s písomnou aj výkresovou časťou súťažných podkladov.

Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise Zmluvy o dielo:

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží Zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý pre kalkulovanie a databázy oceňovacích podkladov budú spracované v v aplikácii MS Office Excel, ktoré predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi vo formáte *.xls/*.xlsx.

Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce sú nasledovné možnosti:

a)     	jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v Zmluve) zámenou len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.

b)	jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť hlavne pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok).

c)       jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b).

Podkladom pre vytvorenie a odsúhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenová agenda, predložená Zhotoviteľom a ktorá obsahuje:

a)     kalkulačný vzorec - pre tvorbu jednotkových  cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený Obstarávateľom nasledovne:

Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava)+ režijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R)

b)	ocenenie materiálov - preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a podobne).

c)	databázy oceňovacích nástrojov –strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce; tarify a sadzby - databázy budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1x predložené v *.pdf v slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou.

d)	cenový dopad na stavbu – vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien schválený zodpovednými pracovníkmi  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

e)	kompletné definovanie položky, ktoré pozostáva z čísla , názvu,  mernej jednotky (podľa triednika TSP) a kalkulácie jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov)

f)	podrobný popis položky a rozbor spotreby (množstvo práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktorý je podkladom pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov) odsúhlasený zodpovednými pracovníkmi  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. Koordinačnou činnosťou sa rozumie pokrytie nákladov Zhotoviteľa potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe, zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu harmonogramu a úspešnému odovzdaniu diela.

Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou subdodávky mu budú priznané ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť (definícia koordinačnej činnosti je uvedená v odseku vyššie) cez hodinovú sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z ceny subdodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď s podrobným popisom činnosti. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje subdodávateľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie subdodávateľa, (v zmysle bodu Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise zmluvy s použitím vlastného kalkulačného vzorca),) ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu subdodávateľa bude vydokladovaný minimálne 3 cenovými ponukami.

Príloha:

Príloha č.1 – Špecifikácia ceny (Rekapitulácia, Súpis prác, Podrobný výkaz výmer)

# B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Zmluvy podľa Obchodného zákonníka, v ktorej budú v celom rozsahu akceptované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky stanovené v dokumentoch, ktoré tvoria prílohu k týmto súťažným podkladom. Predložený návrh Zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom (zástupcami) uchádzača, resp. osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

Zmluva o dielo

„Sanácia zárezu na R4 Milhosť“

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „zmluva“)

medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno: 	 	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Zápis v obch. reg.:	akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3518/B

Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

IČO:	35 919 001

DIČ:	202 193 7775

IČ DPH: 	SK 202 193 7775

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

IBAN: 	SK95 8180 0000 0070 0069 4593

SWIFT kód:	SPSRSKBA

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	[doplniť]

Sídlo:		[doplniť]

Zápis v obch. reg.:	[doplniť]

Štatutárny orgán:	[doplniť]

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných	[doplniť]

- vo veciach cenových	[doplniť]

- vo veciach technických 	[doplniť]

IČO:	[doplniť]

DIČ:		[doplniť]

IČ DPH:	[doplniť]

Bankové spojenie:	[doplniť]

IBAN:	[doplniť]

SWIFT kód:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

Preambula

Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky: „Sanácia zárezu na R4 Milhosť“.

Článok I

Predmet zmluvy

  - Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Sanácia zárezu na R4 Milhosť“ (ďalej len „dielo“), v súlade so zmluvou, Opisom predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1 zmluvy, Projektovou dokumentáciou a fotodokumentáciou, ktorá je prílohou č. 4 zmluvy, technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“), minimálnymi technickými špecifikáciami (ďalej len „TeŠp“) a dielo dokončené riadne, včas a bez vád odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v Článku III zmluvy za podmienok dohodnutých v zmluve.

- Špecifikácia diela je uvedená v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“) a v Špecifikácii ceny (Rekapitulácia, Súpis prác, Podrobný výkaz výmer, Návrh na plnenie kritérií), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 zmluvy (ďalej len „príloha č. 2“). TKP sú uvedené na webovej stránke www.ssc.sk.

- Ak sa pri vykonaní diela vyskytne potreba naviac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác na diele, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa. Zmenu obsahu (nové práce) alebo rozsahu (naviac alebo menej práce) diela je možné vykonať výlučne s postupmi definovanými ZVO buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku, za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety, bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Cenu diela uvedenú v Článku III zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zmena ceny za vykonanie diela môže byť vykonaná výlučne po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa s touto zmenou a zmluvné strany sa zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k zmluve podľa postupu uvedeného v Článku XIV bod 14.4 zmluvy.

Článok II

Čas plnenia

2.1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční dielo v termíne určenom objednávateľom v súlade so vzájomne odsúhlaseným aktualizovaným harmonogramom postupu a trvania prác (ďalej len „harmonogram prác“), a to najneskôr do 90 (deväťdesiat) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska (ďalej len „celková lehota vykonania diela“) podľa bodu 2.6 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v zmysle predchádzajúcej vety predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred začiatkom realizácie stavebných prác, v ktorom zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie prác (diela) s uvedením konkrétnych dátumov. Harmonogram prác podľa predchádzajúcej vety musí byť v súlade s Harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí Prílohu č. 5 zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť resp. neodsúhlasiť harmonogram prác predložený zhotoviteľom. Harmonogram prác sa stáva pre zmluvné strany záväzný a zároveň tvorí súčasť zmluvy.

2.2.	Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť ukončenie diela objednávateľovi najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od jeho ukončenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení diela v zmysle predchádzajúcej vety zaslať objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania, a to e-mailom na adresu občasného technického dozoru uvedenú v Zozname a kontaktných údajoch osôb konajúcich za objednávateľa a Technický dozor objednávateľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 7 Zmluvy (ďalej len „príloha č. 7“), pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela.

2.3.	Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 5 (piatich) hodín písomne oznámiť trvalému technickému dozoru, a to e-mailom na adresu uvedenú v prílohe č. 7 zmluvy, vznik akejkoľvek udalosti a okolnosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonaniu diela, resp. jeho časti riadne a včas, a následne takúto udalosť alebo okolnosť vyznačiť v stavebnom denníku

2.4.	Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s vykonaním diela podľa zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti označované ako „vyššia moc“, t.j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné strany nedokážu ovplyvniť alebo v čase uzatvorenia zmluvy predvídať, napr. živelné pohromy atď. Pre vylúčenie pochybností, štrajk zamestnancov niektorej zo zmluvných strán alebo zhoršenie finančnej situácie niektorej zo zmluvných strán alebo subdodávateľov sa nepovažuje za vyššiu moc.

2.5.	Ak nastanú okolnosti vyššej moci uvedené v bode 2.4 tohto článku zmluvy, zmluvné strany posunú termíny plnenia o dobu zodpovedajúcu trvaniu týchto okolností a odstránenia ich následkov za predpokladu, že zhotoviteľ preukáže, akým spôsobom a počas akej doby mu vyššia moc bránila vo výkone diela podľa zmluvy.

2.6.	Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestor určený na výkon diela zhotoviteľom (ďalej len „stavenisko“) minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „zápis“), ktorý podpíše za zhotoviteľa osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a za objednávateľa osoba vykonávajúca trvalý technický dozor, občasný technický dozor a vedúci Strediska správy a údržby rýchlostných ciest 4 Košice (ďalej len „SSÚR 4“). Odo dňa podpísania zápisu znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.

2.7.	Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa podpísania zápisu, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy pre jej podstatné porušenie.

2.8.	Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo 7 (sedem) dní v týždni nepretržite, t.j. aj počas víkendov a dní pracovného pokoja, v čase od 700 hod. do 1800hod.

Článok III

Cena za vykonanie diela

- Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou zhotoviteľa. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 2 zmluvy sú záväzné, pevné a nemenné počas celého trvania zmluvy a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa zmluvy.

- Cena za vykonanie diela je celkovou cenou za dielo a predstavuje náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky a záväzky zhotoviteľa, ktoré sú podľa zmluvy, zadávacej dokumentácie, TKP, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na riadne vykonanie diela v režime 7 (sedem) dní v týždni (počas víkendov a dní pracovného pokoja) v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod., a na jeho uvedenie do prevádzky, vrátane primeraného zisku.

Celková cena diela v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“):

Základná sadzba DPH:

Celková cena diela v EUR s DPH:

Cena slovom:

V prípade, ak sa počas platnosti a účinnosti zmluvy zmení sadzba DPH, pri každom vzniku daňovej povinnosti sa uplatní sadzba DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom a účinnom znení ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

- Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Článku I zmluvy a v prílohe č. 2 je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku, a to za splnenia podmienky uvedenej v Článku I bod 1.3 zmluvy.

- Pri ocenení nových prác (t. j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise zmluvy) budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a tvoria Prílohu č. 8 k tejto Zmluve.

Článok IV

Platobné podmienky

- Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.

- Fakturácia bude uskutočňovaná jednorazovo na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom po odovzdaní a prebratí diela na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a jeho príloh v zmysle Článku VIII bod 8.7 zmluvy a doporučene doručenej na adresu sídla objednávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy.

- Podkladom pre fakturáciu bude trvalým a občasným technickým dozorom objednávateľa potvrdený Súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“), vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku.

- Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchylne od prílohy č. 2, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.

- Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň písomného prevzatia diela na základe písomného Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade s Článkom VIII bodom 8.7 zmluvy.

- Z faktúry za vykonanie diela zadrží objednávateľ 10% (desať percent) z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „zádržné“), t. j. z celkovej ceny diela uvedenej v Článku III bod 3.2 zmluvy. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby diela odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vád. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať pohľadávku voči zhotoviteľovi so zádržným podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Toto právo objednávateľa nevylučuje nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zádržného odo dňa zadržania až do momentu uvoľnenia zádržného podľa bodov 4.8 alebo 4.9 tohto článku zmluvy.

- Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o nahradenie zádržného z faktúry bankovou zárukou, pričom žiadosť musí byť objednávateľovi predložená do 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní od prevzatia diela v zmysle Článku VIII bod 8.7 zmluvy. K žiadosti je zhotoviteľ povinný priložiť na odsúhlasenie súpis:

- číslo faktúry zhotoviteľa

- preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce

- celkovú výšku zadržanej sumy

- termín záručnej doby.

Banková záruka musí byť vo výške sumy zodpovedajúcej celkovej zadržanej sumy (zádržného) a musí byť platná do momentu uplynutia záručnej doby diela. Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 (tridsať) kalendárnych dní po predložení bankovej záruky zodpovedajúcej požiadavkám uvedeným v tomto bode zmluvy.

- V prípade, ak zhotoviteľ nepožiada o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 4.8 tohto článku zmluvy a bankovú záruku nepredloží do termínu uvedeného v bode 4.8. tohto článku zmluvy, zádržné objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby diela do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa adresovanej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na úhradu pohľadávok podľa bodu 4.10 tohto článku zmluvy. V prípade, ak nastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy, vráti objednávateľ zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety časť zádržného, ktorá zo zádržného zostala po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 4.6 predposlednou vetou tohto článku zmluvy. Ak po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 4.6 predposlednou vetou tohto článku zmluvy nezostala žiadna zostávajúca časť zádržného/ zádržné bolo voči pohľadávke objednávateľa započítané v celkovej výške, nemá zhotoviteľ nárok na vrátenie žiadnej časti zádržného.

- Zádržné a banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.

- Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov na adresu sídla objednávateľa.

- Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa ustanovenia § 74 ods. 1 zákonač. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, prípadne číslo dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy a musí k nej byť priložený súpis uvedený v bode 4.3 tohto článku zmluvy. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.

- Obálka, v ktorej bude zhotoviteľ odosielať faktúru, musí byť označená slovom „FAKTÚRA“ Faktúra musí byť objednávateľovi odoslaná doporučene. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

- V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.

Článok V

Podmienky vykonania diela

- Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na mieste plnenia, za prevoz odpadu objednávateľa vzniknutého pri vykonávaní diela a akúkoľvek škodu spôsobenú či už objednávateľovi alebo tretím osobám pri prevoze odpadu objednávateľa zhotoviteľom a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj bezpečnosti premávky na dotknutom úseku cesty vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Pred začatím vykonávania diela je zhotoviteľ povinný okamžite písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na všetky nedostatky na stavenisku brániace riadnemu začatiu s prácami.

- Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k dielu podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v platnom znení (ďalej len „Stavebný zákon“) a v znení príslušných vykonávacích právnych predpisov. Stavebný denník musí byť editovateľný a trvale prístupný účastníkom vykonávania diela, ďalším osobám uvedeným v § 39 ods. 2 Stavebného zákona a kontrolným orgánom (napr. štátny stavebný dohľad) na stavenisku, a to tak, aby bol stavebný denník chránený pred sprístupnením tretím osobám (s výnimkou kontrolných orgánov v prípade výkonu kontroly, resp. dohľadu), pred krádežou, poškodením, zničením. Konkrétny spôsob vedenia (vyhotovenia) stavebného denníka bude zmluvnými stranami dohodnutý a zaznamenaný v zápise. V prípade vedenia stavebného denníka v listinnej podobe je zhotoviteľ povinný zabezpečiť prístup k stavebnému denníku na stavenisku, a to v obytnom kontajneri / unimobunke, prípadne (ak sa tak zmluvné strany písomne dohodnú) aj na inom miestne na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky diela v preberacom konaní a dielo je zo strany objednávateľa prevzaté.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť, pričom jej bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 zmluvy.

- Objednávateľ týmto splnomocňuje zhotoviteľa, aby ho zastupoval pri výkone inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy pred dotknutými orgánmi a organizáciami. V prípade, ak napriek tomuto splnomocneniu udelenému podľa tohto bodu bude nevyhnutné vystaviť písomné plnomocenstvo, objednávateľ tak uskutoční bez zbytočného odkladu.

- Zhotoviteľ je povinný prerokovať s objednávateľom prípadné zmeny riešenia sanácie zosuvu oproti vypracovanej projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) uvedenej v Prílohe č. 4 zmluvy, ktoré nepredvídateľne vznikli pred, alebo počas vykonávania diela, ešte pred začiatkom vykonávania príslušných prác na diele. Všetky zmeny diela ako aj ceny je možné vykonať spôsobom uvedeným v Článku I bod 1.3 zmluvy.

- Zhotoviteľ je zodpovedný aj za:

- vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ich ochranu a zabezpečenie. V prípade ich poškodenia, zničenia alebo spôsobenia akejkoľvek vady alebo škody je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť opravu, obnovu a sprevádzkovanie poškodených inžinierskych sietí,

- zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.

- Zhotoviteľ je zodpovedný za vypracovanie Projektu dočasného dopravného značenia počas vykonávania diela (ďalej iba „PDDZ“), v prípade nutnosti dlhodobého obmedzenia dopravy vytvorením dlhodobého pracovného miesta v zmysle TP069 počas sanačných prác, zabezpečenie odsúhlasenia PDDZ príslušným cestným správnym orgánom a zabezpečenie vydania Určenia dočasného dopravného značenia na základe schváleného PDDZ príslušným cestným správnym orgánom. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu vypracovania PDDZ prerokovať návrh PDDZ s objednávateľom. Všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

- Prípadné krátkodobé obmedzenie dopravy (krátkodobé pracovné miesto) počas pracovnej zmeny – usmernenia premávky prenosnými dopravnými značkami na jeden jazdný pruh bude zabezpečené kapacitami objednávateľa (v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle TP 069).

- Zhotoviteľ si zabezpečí všetky náležitosti pre zriadenie staveniska vrátane odberov elektrickej energie a vody pre zariadenie staveniska. Prípadné nové plochy zariadenia staveniska si je zhotoviteľ povinný príslušne odsúhlasiť a majetkovoprávne vysporiadať.

- Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať Stavebný zákon, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný riadiť sa najmä východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi z rokovaní zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré spôsobí v súvislosti s vykonávaním diela.

- Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu alebo súhlasu technického dozoru objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.

- V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným v prílohe č. 2, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa. Ak zhotoviteľ neupozorní objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety, zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie naviac prác.

- Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na lehotu vykonania diela a cenu stanovenú v režime ekonomicky oprávnených nákladov, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO a Článkom I bodu 1.3 zmluvy.

- Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. V tejto súvislosti je zhotoviteľ povinný najmä (nie však výlučne) zabezpečiť pravidelné čistenie staveniska vždy, keď to vyžaduje charakter prác v súvislosti so vznikom neporiadku a nečistoty, avšak najmenej raz za týždeň. Odpad vzniknutý pri realizácii diela musí byť do jeho odvezenia uskladnený na určených miestach a zabezpečený proti jeho pohybu po stavenisku, diaľnici alebo ich okolí. Zhotoviteľ nesmie v súvislosti s vykonávaním diela znečisťovať diaľnicu, ktorá je v prevádzke.

- V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je povinný plniť všetky svoje povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je zároveň povinný riadiť sa ustanoveniami vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“), vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov – do 31.12.2025 a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 89/2024 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v platnom a účinnom znení od 01.01.2026 (ďalej len „evidenčná vyhláška“), vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v znení neskorších predpisov.

- V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov je Zhotoviteľ povinný plniť predovšetkým, nie však výlučne, povinnosti vyplývajúce z § 14 a § 77 zákona o odpadoch a to zabezpečenie triedenia, resp. správneho zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, ako aj zhromažďovania odpadov oddelene v závislosti od druhov a kategórie odpadu (na ostatný a nebezpečný), určitého spôsobu zhodnocovania, resp. zneškodňovania, odovzdávania oprávnenému subjektu na ďalšie nakladanie s odpadom, a celkového nakladania so všetkými odpadmi vrátane nebezpečných odpadov určeným spôsobom. Zodpovedný zamestnanec objednávateľa poverený kontrolou selektívnej demolácie je na účel tejto činnosti oprávnený vykonávať takúto kontrolu na stavenisku priebežne na mesačnej báze.

- Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70 % odpadu). Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so stavebným odpadom alebo sa preukázať zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele. Technický dozor je za účelom činností uvedených v tomto bode zmluvy, oprávnený vykonávať kontrolu na stavenisku priebežne na mesačnej báze a spôsob nakladania následne kontrolovať prostredníctvom evidenčných listov a dokumentov dokladajúcich tok odpadov.

- Zhotoviteľ je pred podpisom zmluvy povinný preukázať objednávateľovi, že je podľa § 97, resp. § 98 zákona o odpadoch oprávnený nakladať s odpadmi. V prípade, že bude zhotoviteľ zabezpečovať zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov vlastnými kapacitami (vrátane spätného zásypu), tak je povinný sa pred podpisom zmluvy objednávateľovi preukázať platným oprávnením podľa § 97, resp. § 98 zákona o odpadoch a toto oprávnenie musí mať platné počas celého zmluvného obdobia. Podmienky o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií stanovené v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, sú uvedené v bode 7.2 prílohy č. 1 zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle evidenčnej vyhlášky je povinný viesť evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela podľa Článku VIII zmluvy alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení tejto zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky o evidencii odpadov. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka povinný odovzdať objednávateľovi za každý kalendárny mesiac, najneskôr však do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

- V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný túto škodu v celom rozsahu objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

- Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác - stavbyvedúci.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

- V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť v plnej výške.

- Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi potvrdenie (certifikát) o stavebnom poistení, ktorým zhotoviteľ preukáže, že ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonaním diela na dobu počas vykonávania diela poistnú zmluvu, pričom výška poistenia nesmie byť obmedzená na nižšiu sumu ako [doplniť] EUR (slovom: [doplniť] EUR, [doplniť] centov), t.j. výšku minimálne v rozsahu ceny za vykonanie diela. Fotokópia certifikátu o stavebnom poistení úradne osvedčená bude ako príloha č. 6 tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa tohto bodu zmluvy, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

- Zhotoviteľ je pri plnení zmluvy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje objednávateľa informovať o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.

- V prípade, ak konaním zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, objednávateľ má nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každé takého porušenie.

Článok VI

Kvalita vykonaných prác

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa TKP a podľa slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) a európskych noriem (ďalej len „EN“) platných a účinných v čase predkladania svojej ponuky. Pokiaľ v priebehu vykonávania diela dôjde k zmene predpisov a noriem uvedených v prvej vete tohto bodu zmluvy, zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť upozorniť osoby vykonávajúce technický dozor (občasný a aj trvalý) objednávateľa a čakať na jeho pokyn k ďalšiemu postupu.

- Minimálne 5 (päť) pracovných dní pred realizáciou stavebných prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi - odboru laboratórnych činností objednávateľa, kontaktnej osobe uvedenej v prílohe č. 7 zmluvy, na odsúhlasenie Kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „KSP“), ktorého obsahom bude počet a druhy skúšok pre všetky materiály a technológie použité pri vykonávaní diela, vrátane spôsobu predkladania a zodpovednosti za skúšky. Akékoľvek doplňovania alebo vyvolané zmeny musia byť schválené technickým dozorom objednávateľa a odborom laboratórnych činností objednávateľa. KSP musí obsahovať podrobné údaje o navrhovaných počiatočných skúškach, skúškach typu výrobku a výrobno-kontrolných skúšok, vrátane spôsobu merania, intervalov ich vykonávania, celkového počtu skúšok s odvolávkami na príslušnú normu alebo predpis, ktorou sa jednotlivé skúšky riadia. V prípade dodávky stavebných výrobkov zhotoviteľ do KSP zahrnie aj vyhlásenia o parametroch a prislúchajúce certifikáty. KSP musí byť vypracovaný pre každý druh činnosti alebo dodávaného stavebného výrobku samostatne v prehľadnej tabuľkovej forme v zmysle TKP, STN a EN.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade požiadavky odboru laboratórnych činností objednávateľa odobrať počas realizácie prác výrobno-kontrolné vzorky pre ich ďalšie posúdenie.

- Minimálne 5 (päť) pracovných dní pred realizáciou jednotlivých prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom objednávateľa.

Článok VII

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho: [doplniť], e-mail:........................................., tel. číslo: ..........................................

- Objednávateľ poveruje funkciou trvalého technického dozoru vedúceho oddelenia správy, prevádzky a údržby SSÚR 4 Košice a občasného technického dozoru špecialistu opráv oddelenia opráv vozoviek uvedených v prílohe č. 7 tejto zmluvy. V neprítomnosti trvalého alebo občasného technického dozoru bude trvalý alebo občasný technický dozor vykonávať poverený zástupca objednávateľa, ktorý je uvedený v prílohe č. 7 zmluvy. Technický dozor (občasný alebo trvalý) je oprávnený zastupovať objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch a odovzdaní diela.

- Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho podľa bodu 7.1 tohto článku zmluvy len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objednávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti tejto zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.

- V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.

- Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.

- Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac a v čase vykonávania stavebných prác min. raz za týždeň a v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť o priebehu kontrolného dňa zápis, ktorý podpíšu všetky osoby, ktoré sa na kontrolnom dni zúčastnili.

Článok VIII

Preberanie diela

- Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru (občasného alebo trvalého) skontrolovať akúkoľvek časť diela.

- Zhotoviteľ do 7 (siedmich) kalendárnych dní pred začatím preberacieho konania predloží objednávateľovi na pripomienkovanie 2 x záverečnú dokumentáciu kvality stavby, ktorá bude obsahovať vyhodnotený Kontrolno-skúšobný plán, a v rámci ktorej budú doložené všetky odsúhlasené stavebné materiály, Skúšky typu výrobku a Počiatočné skúšky materiálov použitých pri realizácii diela. Pred odovzdaním čistopisu Dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej len „DSRS“), zhotoviteľ doručí DSRS objednávateľovi na pripomienkovanie, a to najneskôr 7 (sedem) kalendárnych dní po ukončení prác. Prípadné pripomienky objednávateľa zhotoviteľ zapracuje do DSRS a po odsúhlasení objednávateľom bude DSRS odovzdaná zo strany zhotoviteľa najneskôr v deň preberacieho konania.

- Najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania podľa Článku II bod 2.2 zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi:

- stavebný denník;

- súpis skutočne vykonaných prác;

- 3 x projekt skutočného vyhotovenia diela (DSV,DSRS) s porealizačným geodetickým zameraním + 2 x v digitálnej forme (vo formáte *.dwg/*.dxf, *.docx, *.xlsx aj *.pdf);

- 2 x záverečnú dokumentáciu kvality stavby s náležitosťami podľa bodu 8.2 tohto článku zmluvy;

- originály vyjadrení dotknutých orgánov a nimi potvrdených projektových dokumentácií;

- 3 x záverečnú správu, ktorá obsahuje priebeh realizácie diela (sanačných prác);

- dokumentáciu priebehu výstavby (fotografie pred sanačnými prácami, počas a po sanačných prácach, videozáznamy) na USB/CD/DVD;

- evidenčný list odpadov vrátane vážnych lístkov z uskladnenia odpadu.

- Preberanie diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor (občasný alebo trvalý) objednávateľa, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval dodávky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.

- Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, prílohy č. 1 k zmluve a všetkých technických noriem.

- V prípade, ak po začatí preberacieho konania objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na diele, zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania stavby (ďalej len „záznam“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na diele. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov na diele. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom.

- Ak po začatí preberacieho konania objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 8.6 tohto článku zmluvy, o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor (občasný alebo trvalý) objednávateľa a vedúci SSÚR 4 Košice. Dňom podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

Článok IX

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- Záručná doba na dielo je 60 (šesťdesiat) kalendárnych mesiacov.

- Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe písomného Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade s Článkom VIII bodom 8.7 zmluvy; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany písomne nedohodnú na skrátení a/alebo predĺžení tejto lehoty.

- Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady s odôvodnením v uvedenej 14 (štrnásť) dňovej lehote. V prípade, ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi písomné potvrdenie uznania reklamovanej vady diela v lehote do 14 (štrnásť) kalenárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, tak zmluvné strany považujú reklamovanú vadu za uznanú zhotoviteľom.

- Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote dohodnutej podľa bodu 9.2 tohto článku zmluvy alebo ich odmietne odstrániť podľa bodu 9.3 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe. Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov a zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady spojené s odstránením vád prostredníctvom tretej osoby.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a/alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.

- V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby diela sa vykoná uzatvorením písomného priebežne číslovaného dodatku k tejto zmluve postupom podľa Článku XIV bodu 14.4 zmluvy.

- Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

Článok X

Subdodávatelia

10.1.	Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Zozname subdodávateľov a podiele subdodávok, ktorý tvorí prílohu č. 3 zmluvy (ďalej len „príloha č. 3“). Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

10.2.	Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), potom sú zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania zmluvy, pričom zhotoviteľ zodpovedá za splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, kedy sa o tomto porušení dozvedel alebo aj neskôr. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.

10.3.	Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 zmluvy výlučne formou písomného, priebežne číslovaného dodatku k tejto zmluve, postupom podľa Článku XIV bodu 14.4 zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať všetky požiadavky uvedené vyššie v tomto ustanovení zmluvy ako aj inú dôvodnú požiadavku objednávateľa za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy v súlade s právnymi predpismi bez pochybností o spôsobilosti subdodávateľa na plnenie zmluvy.

10.4.	Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 k zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní od ich zmeny, písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa oznámiť zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý jeden neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody v plnej výške, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa.

10.5.	V prípade, ak zhotoviteľ bezodkladne neoznámi objednávateľovi zmenu subdodávateľa, resp. nového a/alebo ďalšieho subdodávateľa objednávateľovi, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé takéto porušenie.

10.6.	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie.

Článok XI

Zmluvné sankcie

11.1.	V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania diela podľa Článku II bodu 2.7 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

11.2.	V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením diela podľa Článku II bodu 2.1 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

11.3.	V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej v zázname podľa Článku VIII bodu 8.6 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

11.4	V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v lehote podľa Článku IX bod 9.2 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11.5.	V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa zmluvy minimálne v rozsahu podľa Článku VI bodu 6.1 zmluvy, a/alebo zhotoviteľ pri vykonávaní diela nedodrží KSP v zmysle Článku VI bod 6.2 zmluvy objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade so zmluvou.

11.6.	Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Článku II bod 2.1 zmluvy (inú než je dodržanie celkovej lehoty vykonania diela), Článku V bod 5.3 zmluvy, v Článku VI bode 6.2 až 6.4 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý, aj začatý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé jednotlivé porušenie povinnosti.

11.7.	Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Článku V bod 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, 5.28 zmluvy, Článku X bod 10.3 zmluvy, Článku VII bod 7.3, 7.4 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % (jedno percento) z ceny za vykonanie diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý zistený nedostatok samostatne, a to aj opakovane.

11.8.	V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle Článku II bodu 2.8 zmluvy a/alebo Článku V bod 5.1 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur), a to aj opakovane za každé porušenie.

11.9.	V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

11.10.	Zaplatením zmluvnej pokuty alebo zaplatením inej paušalizovanej náhrady škody nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške (napr. škoda, ktorá mu vznikne prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúca v osadení dočasného dopravného značenia v zmysle Článku V bod 5.9 zmluvy, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami), t. j. zmluvná pokuta sa dojednáva samostatne popri prípadných nárokoch objednávateľa na náhradu škody. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi v plnej výške.

11.11.	Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa zmluvy.

11.12.	V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XII

Ukončenie zmluvy

12.1.	Táto zmluva zanikne splnením všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré sú predmetom zmluvy (čím nie sú dotknuté nároky pretrvávajúce po splnení predmetu zmluvy podľa zmluvy alebo podľa príslušného zákona, najmä nároky na (i) odstraňovanie vád v záručnej dobe, (ii) zádržné podľa Článku IV bodu 4.6 až 4.10 zmluvy, (iii) zmluvné pokuty, (iv) náhradu škody, (v) inú paušalizovanú náhradu podľa zmluvy, (vii) ustanovenia o riešení sporov a pod.).

12.2.	Zmluvu je možné ukončiť pred jej zánikom podľa bodu 12.1 tohto článku zmluvy písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou a výpoveďou objednávateľa. Ukončením zmluvy akýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace (i) so zádržným v zmysle Článku IV bod 4.6 až 4.10 zmluvy, (ii) so zaplatením zmluvných pokút, iných paušalizovaných náhrad a/alebo náhrady škody v zmysle zmluvy a/alebo (iii) s ustanoveniami týkajúcimi sa riešenia sporov z právneho vzťahu založeného zmluvou.

12.3.	V prípade ukončenia zmluvy dohodou zmluvných strán, táto je ukončená dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň ukončenia zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

12.4.	V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

12.5.	Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:

  - ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého je uzatvorenie zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;

- ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa alebo využije na vykonanie časti diela nového subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke;

- ak zhotoviteľ nedodrží lehoty uvedené v Článku II bod 2.3 a/alebo 2.7 zmluvy;

- ak Zhotoviteľ neodstráni vady zistené pri preberaní diela v lehote podľa Článku VIII bod 8.6 zmluvy alebo počas záručnej doby v lehote podľa Článok IX bod 9.2 zmluvy, ak nebola písomne dohodnutá iná doba;

- ak zhotoviteľ poruší ustanovenie Článku V bodov 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.27, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32 zmluvy, Článku X, Článku XIV bodu 14.2;

- ak zhotoviteľ nedodrží celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v Článku II bod 2.1 zmluvy, ak nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť upravené v zmluve;

- ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva;

- v ďalších prípadoch uvedených v zmluve a ZVO.

12.6.	V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť 
po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania, ktorá bude riadne doručená na adresu sídla druhej zmluvnej strany. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní. Za nepodstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje akékoľvek iné porušenie zmluvy a/alebo jej príloh a/alebo právnych predpisov, ktoré nie je považované za podstatné porušenie podľa bodu 12.5 tohto článku zmluvy.

12.7.	Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 2 (dva) týždne a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.

12.8.	V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 12.7 tohto článku zmluvy má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. časti diela v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie diela podľa tohto bodu sa uskutoční podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce osobami oprávnenými konať v technických veciach.

12.9.	V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akúkoľvek inú zmenu majúcu priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Článok XIII

Doručovanie

13.1.	Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak zmluva neurčuje iný spôsob doručenia. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti druhou zmluvnou stranou (ďalej len „adresát“). V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti zmluvnej stane, ktorá ju odoslala (ďalej len „odosielateľ“) s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. V prípade doručovania v prípadoch výslovne uvedených v zmluve prostredníctvom e-mailu (aj bez podpísania zaručeným elektronickým podpisom) sú strany zmluvy povinné potvrdiť prijatie e-mailu druhej strane zmluvy najneskôr do 48 hodín, ak zmluva neustanovuje inak.

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

14.1.	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.

14.2.	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci zmluvy na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

14.3.	Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre objednávateľa sú určené 3 (tri) rovnopisy a pre zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.

14.4.	Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade platí, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov ku zmluve postupovať podľa ustanovenia § 18 ZVO.

14.5.	Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

14.6.	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

14.7.	Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny (Rekapitulácia, Súpis prác, Podrobný výkaz výmer)

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia a fotodokumentácia

Príloha č. 5 – Harmonogram postupu a trvania prác

Príloha č. 6 – Certifikát o stavebnom poistení

Príloha č. 7 – Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa a Technický dozor objednávateľa

Príloha č. 8 – Spôsob určenia ceny

14.8.	Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenia súťažných podkladov. Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne záväzný, pokiaľ ho zmluva neupravuje  V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

| v [doplniť] dňa [doplniť] |  | v Bratislave dňa ...................... |
| --- | --- | --- |
| Zhotoviteľ |  | Objednávateľ |
| [názov obchodnej spoločnosti/ titul, meno a priezvisko] [titul, meno a priezvisko konajúcej osoby] [funkcia konajúcej osoby] |  | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ing. Filip Macháček predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. PhDr. Rastislav Droppa podpredseda predstavenstva |

V Bratislave, dňa:  24.2.2026

Súťažné podklady spracoval:

....................................................

Ing. Ľubor Pivoň

Súťažné podklady schválil:

...............................................

Ing. Filip Macháček

predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

.............................................

PhDr. Rastislav Droppa

podpredseda predstavenstva

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.