SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu „Rozbiórka mostu i budowa nowego mostu na Rzece Skarlanka wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie rękojmi za wady i gwarancję jakości”

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki istniejącego mostu budowy nowego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, i decyzji w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę.

- Jednocześnie Zamawiający informuje, że za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznawać będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami oraz decyzjami wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

- W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i budowę nowego obiektu o parametrach określonych w pkt 5.

- Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również – w okresie rękojmi za wady i gwarancji 	jakości – nadzór autorski.

- Parametry techniczne do projektowania.

  - Dokumentację projektową należy opracować przy następujących założeniach:

    - Rozbiórka betonowej konstrukcji mostu dł. Ok 20,0 m wraz z przyczółkami

    - Nowy obiekt zaprojektować na obciążenie użytkowe zgodnie z klasą II wg normy PN-EN 1991-2 (podniesienie nośności użytkowej obiektu dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 44 T (440 kN) – pojazdy straży pożarnej i ciężarowe, samochody ciężarowe).

    - Szerokość jezdni około 4 metry, jednostronna ścieżka pieszo - rowerowa o szerokości około 3 metrów z dostosowaniem do warunków w terenie.

    - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się po moście, poprzez wydzielenie pasa do ruchu pieszych i rowerów.

    - Poprawa warunków wodnych – skrajni poziomej, poprzez zaprojektowanie ukształtowania jezdni i infrastruktury betonowej odprowadzającej wody opadowe.

    - Wykonanie i montaż przęsła mostu o długości około 20 metrów, szerokości jezdni łącznie ze ścieżką pieszo - rowerową około 7 metrów.

    - Nośność, obciążania ruchome oraz trwałość obiektu mostowego – zgodnie z działem 9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

    - Nośność, obciążania ruchome oraz trwałość obiektu mostowego – zgodnie z działem 9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

    - Zalecany materiał dźwigarów konstrukcji nośnej: stal, żelbet

    - Dostosowanie długości barier energochłonnych na dojazdach do mostu

    - Nawierzchnia mostu i zjazdów z mostu: bitumiczna

    - Przebudowa punktu czerpania wody

- Opracowana dokumentacja projektowa musi:

  - zawierać wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę

  - uwzględniać wykonanie niezbędnych robót towarzyszących wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych (projekty branżowe);

- W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie opracować:

  - Projekt budowlany w zakresie:

    - Projektu zagospodarowania terenu,

    - Projektu architektoniczno-budowlanego,

  - Projekt techniczny oraz projekt wykonawczy,

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - Przedmiar robót, kosztorys ofertowy oraz kosztorys inwestorski

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

    - Zamawiający do 14 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w jego imieniu i na jego rzecz przed wszelkimi organami władzy i administracji publicznej, gestorami sieci itp. w celu dokonania uzgodnień, oraz uzyskania opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę

- Dokumentację projektowo-kosztorysową należy dostarczyć w następujących ilościach egzemplarzy i formatach:

    - projekty budowlane i wykonawcze – 3 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg;

    - przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim – 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie *.pdf, *.xls, oraz *.ath lub *.xml;

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz *.doc;

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi	przepisami i normami w tym zakresie, w tym:

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.);

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

  - Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.);

  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.);

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. zm.);

  - Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

  - Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.);

  - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

  - Wytyczne zawarte w branżowych przepisach szczegółowych, obowiązujących Polskich Normach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i założeniami Zamawiającego,

  - Innych niewymienionych powyżej aktów prawnych, niezbędnych do jego prawidłowej realizacji.

- Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również udzielenie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących zakresu robót objętego dokumentacją projektową w przypadku zapytań, lub wniesienia środków odwoławczych przez uczestników postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane; stosowne wyjaśnienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą elektroniczną lub w formie pisemnej od Zamawiającego.

- W okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji na wezwania Zamawiającego kosztorysów inwestorskich – nie częściej niż 1 raz na 6 m-cy przez okres ważności decyzji pozwolenia na budowę.

- Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również – w okresie rękojmi za wady i gwarancji	jakości– nadzór autorski. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia i otrzymanego wynagrodzenia do min. 8 pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego. Przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin w ramach jednego pobytu) – jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń. Każdy pobyt musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Czas reakcji Wykonawcy na wezwanie (pisemne lub drogą elektroniczną) wynosić będzie maksymalnie trzy dni robocze, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami określonymi w umowie, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą	przez	Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego należeć będzie w szczególności:

  - Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

  - wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,

  - uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej	w	zakresie	materiałów 
i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

  - opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania	 rozwiązań	występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

  - ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

  - dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,

  - udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach	instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,

  - poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

- W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe).

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych	zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokólarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego.

- Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

  - zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

  - rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

  - wpisy do dziennika budowy,

  - protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.