Zoznam kľúčových odborníkov

Táto príloha predstavuje záväzný zoznam kľúčových odborníkov a garantov etáp, ktorí sa budú podieľať na plnení Zmluvy. Vykladá sa spolu so ZoD, SP, technickou správou, projektovou dokumentáciou, Prílohou č. 1 ZoD / Prílohou č. 2 SP – Špecifikácia predmetu zákazky, Podmienkami účasti a Zoznamom subdodávateľov.

## Účel prílohy a záväznosť odborníkov. Kľúčové úlohy pri plnení Zmluvy musia zastávať nominovaní kľúčoví odborníci alebo nimi riadené odborné kapacity. Príslušný garantujúci odborník potvrdzuje kvalitu a úplnosť výstupov príslušnej časti diela a podľa ZoD sa podieľa na kontrole a podpise preberacích protokolov.

## Poznámka k podmienkam účasti. Ako podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO je v Prílohe č. 10 SP je stanovený projektový manažér pre implementáciu systému preferencie VOD. Ostatné roly v tejto prílohe sú zmluvné realizačné roly potrebné na zabezpečenie kvality jednotlivých častí diela.

## Všeobecné pravidlá nominácie a zmeny odborníkov

| Pravidlo | Obsah |
| --- | --- |
| Dostupnosť odborníkov | Zhotoviteľ zabezpečí dostupnosť odborníkov počas celej doby realizácie príslušnej etapy a v rozsahu potrebnom na riadne, včasné a kvalitné plnenie Zmluvy. |
| Jedna osoba vo viacerých rolách | Jedna osoba môže pokrývať viac rolí iba vtedy, ak pre každú z nich spĺňa požadovanú odbornosť, má reálnu kapacitu na plnenie a taká kumulácia neohrozí harmonogram ani kvalitu diela. |
| Kapacity inej osoby | Ak je odborník poskytovaný ako zamestnanec inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO alebo ako zamestnanec subdodávateľa, musí byť táto väzba uvedená v tejto prílohe a zosúladená so Zoznamom subdodávateľov. |
| Jazyk a komunikácia | Zhotoviteľ zabezpečí pracovnú komunikáciu s Objednávateľom v slovenskom alebo českom jazyku; náklady na prípadné tlmočenie alebo preklady znáša Zhotoviteľ. |
| Výmena odborníka | Výmena odborníka podlieha pravidlám ZoD. Náhradná osoba musí mať rovnocennú alebo lepšiu kvalifikáciu a skúsenosť a Zhotoviteľ predloží podklady potrebné na jej posúdenie. |

## Matica participácie odborníkov podľa etáp

| Časť diela / etapa | Vecný rozsah | Garantujúci odborník | Zodpovednosť | Výstup/kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Projekčná činnosť | DRS, signálne plány, koordinačné diagramy, káblové schémy, ORS/CCTV a podklady podľa TS/P2. | Projektový manažér; Garant projekčnej a inžinierskej činnosti | Koordinácia projektovej dokumentácie, zapracovanie pripomienok, účasť na pracovných stretnutiach a kontrolných poradách. | Odsúhlasenie projektových výstupov a podkladov pre ďalšie etapy. |
| 2. Inžinierska činnosť | Podania, vyjadrenia, povolenia/overenia a súčinnosť s dotknutými orgánmi a tretími osobami. | Projektový manažér; Garant projekčnej a inžinierskej činnosti | Sledovanie väzieb medzi projektom, povoľovaním a harmonogramom; komunikácia rizík. | Doklady o podaniach, vyjadreniach a splnení podmienok pre realizáciu. |
| 3. Stavebné a montážne práce | Realizácia na 31 lokalitách, CSS/CDS/SSZ, detekcia, ORS, kamery, montáže a odovzdávanie lokalít/skupín lokalít. | Projektový manažér; Stavbyvedúci; Garant elektrotechnických a technologických prác | Riadenie stavebného denníka, kvality, BOZP, montáží, konfigurácií a väzieb na dopravné obmedzenia. | Preberacie protokoly za lokalitu alebo skupinu lokalít, doklady a dokumentácia skutočného vyhotovenia. |
| 4. OBU, V2X integrácia a softvérová/platformová časť | OBU/RSU/UCU, V2X, API, DRC, CCTV, dve videosteny, cloudová platforma, funkčné a integračné skúšky. | Projektový manažér; Garant CDS/V2X; Garant softvéru/API/DRC/CCTV | Technická integrácia, používateľské oprávnenia, skúšky, školenia a odovzdanie licenčných/prevádzkových podkladov. | Protokoly o funkčných skúškach, integrácii, zaškolení a prevzatí softvéru/licencií. |
| 5. Podpora a údržba softvéru/systému | Podpora, údržba, SLA, servisné zásahy, licencia a nadštandardná podpora podľa ZoD/P2. | Projektový manažér alebo servisný koordinátor; Garant podpory, údržby a SLA | Riadenie incidentov, servisných lehôt, dostupnosti podpory, licencií a nadštandardných objednávok. | Ročné podklady k podpore/údržbe, evidencia incidentov a potvrdenie poskytovaných služieb. |

## Zoznam nominovaných kľúčových odborníkov

Údaje nominovaných osôb sa doplnia k podpisu Zmluvy alebo podľa výzvy na poskytnutie súčinnosti. Pri každej osobe sa uvedie aj jej zamestnávateľ, právny vzťah k Zhotoviteľovi a prípadná väzba na subdodávateľa alebo inú osobu poskytujúcu kapacitu.

## Projektový manažér pre implementáciu systému preferencie VOD

| Typ roly | Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO a zároveň zmluvná realizačná rola. |
| --- | --- |
| Etapy / časť diela | Všetky etapy realizácie; najmä harmonogram, koordinácia expertov, kontrolné dni, integračné skúšky a preberanie výstupov. |
| Hlavná zodpovednosť | Riadi projekt ako celok, koordinuje technické, montážne a softvérovo-dátové časti, komunikuje riziká a zabezpečuje alokáciu odborných kapacít. |
| Minimálna odborná úroveň | Požiadavky na odbornú spôsobilosť projektového manažéra sú stanovené v Prílohe č. 10 SP – Podmienky účasti; uplatňuje sa ich znenie účinné k uplynutiu lehoty na predkladanie žiadostí o účasť. |
| Spôsob preukázania | Životopis s opisom relevantných projektov, pozíciou odborníka, obdobím výkonu funkcie, rozsahom zodpovednosti a kontaktom na osobu, ktorá vie údaje potvrdiť. Ak ide o odborníka inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO, predkladá sa aj záväzok tejto osoby podľa Podmienok účasti. |
| Údaje nominovanej osoby | Meno a priezvisko: Zamestnávateľ / právny vzťah: E-mail: Telefón: Nástup od / dostupnosť od: |
| Väzba na kapacity/subdodávateľa | Ak je odborník zamestnancom inej spoločnosti (subdodávateľ), musí byť väzba zosúladená so Zoznamom subdodávateľov a s dokladmi podľa Podmienok účasti. |

## Garant projekčnej a inžinierskej činnosti

| Typ roly | Zmluvná realizačná rola pre Časť Diela 1 a 2. |
| --- | --- |
| Etapy / časť diela | Projekčná činnosť, inžinierska činnosť, odborný autorský dohľad a podklady pre povoľovacie/overovacie úkony. |
| Hlavná zodpovednosť | Garantuje vecnú správnosť a použiteľnosť projektových výstupov, zosúladenie s TS/P2, zapracovanie pripomienok a odbornú komunikáciu s dotknutými orgánmi a osobami. |
| Minimálna odborná úroveň | Odborná prax a oprávnenie potrebné pre spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dopravno-technologických podkladov podľa TS/P2; ak právne predpisy vyžadujú autorizáciu alebo osobitné oprávnenie, osoba ho musí mať platné. |
| Spôsob preukázania | Životopis, zoznam relevantných projektov a doklad o oprávnení/autorizácii, ak sa na daný rozsah činností vyžaduje. |
| Údaje nominovanej osoby | Meno a priezvisko: Zamestnávateľ / právny vzťah: E-mail: Telefón: Nástup od / dostupnosť od: |
| Väzba na kapacity/subdodávateľa | Ak je odborník zamestnancom inej spoločnosti (subdodávateľ), uvedie sa to v tejto prílohe aj v zozname subdodávateľov. |

## Stavbyvedúci / garant stavebných a montážnych prác

| Typ roly | Zmluvná realizačná rola pre Časť Diela 3. |
| --- | --- |
| Etapy / časť diela | Stavebné a montážne práce na dotknutých lokalitách alebo skupinách lokalít podľa harmonogramu. |
| Hlavná zodpovednosť | Riadi stavebné a montážne práce, stavebný denník, kvalitu prác, koordináciu lokalít a podklady pre odovzdanie/prijatie časti diela. |
| Minimálna odborná úroveň | Odborná prax s realizáciou dopravno-technologických, stavebných alebo montážnych prác na CDS/SSZ alebo porovnateľnej infraštruktúre; ak právne predpisy vyžadujú oprávnenie stavbyvedúceho, osoba ho musí mať platné. |
| Spôsob preukázania | Životopis, prehľad relevantných realizácií a doklad o oprávnení, ak je potrebné. |
| Údaje nominovanej osoby | Meno a priezvisko: Zamestnávateľ / právny vzťah: E-mail: Telefón: Nástup od / dostupnosť od: |
| Väzba na kapacity/subdodávateľa | Ak je stavbyvedúci zamestnancom inej spoločnosti (subdodávateľ), musí byť táto skutočnosť zosúladená so Zoznamom subdodávateľov. |

## Garant elektrotechnických a technologických prác CDS/SSZ/V2X

| Typ roly | Zmluvná realizačná rola pre Časť Diela 3 a 4. |
| --- | --- |
| Etapy / časť diela | Montáž, konfigurácia a overenie prvkov CDS/SSZ, detekcie, ORS, RSU/UCU, OBU a súvisiacich technologických väzieb. |
| Hlavná zodpovednosť | Garantuje elektrotechnickú a technologickú správnosť montáže, pripojenia, konfigurácie a skúšok prvkov systému preferencie VOD. |
| Minimálna odborná úroveň | Odborná spôsobilosť a prax primeraná elektrotechnickým a technologickým prácam na dopravnej infraštruktúre; pri vyhradených technických zariadeniach musí osoba spĺňať príslušné zákonné požiadavky. |
| Spôsob preukázania | Životopis, prehľad relevantných projektov a doklady o odbornej spôsobilosti/oprávnení, ak sa vyžadujú. |
| Údaje nominovanej osoby | Meno a priezvisko: Zamestnávateľ / právny vzťah: E-mail: Telefón: Nástup od / dostupnosť od: |
| Väzba na kapacity/subdodávateľa | Ak je odborník zamestnancom inej spoločnosti (subdodávateľ), uvedie sa zodpovedajúca väzba na plnenie a rozsah participácie. |

## Garant softvérovej platformy, dátových/API rozhraní a DRC/CCTV

| Typ roly | Zmluvná realizačná rola pre Časť Diela 4 a nadväzujúcu podporu. |
| --- | --- |
| Etapy / časť diela | Softvérová/platformová časť, API, cloudové prostredie, DRC, CCTV, videosteny, používateľské oprávnenia a integračné skúšky. |
| Hlavná zodpovednosť | Garantuje dátovú a softvérovú integráciu, odovzdanie licenčných a prevádzkových podkladov, zaškolenie používateľov a funkčnosť integračného riešenia. |
| Minimálna odborná úroveň | Odborná prax so softvérovou alebo integračnou platformou, API/dátovými rozhraniami, monitoringom/DRC/CCTV alebo obdobnou dopravno-technologickou integráciou. |
| Spôsob preukázania | Životopis a opis relevantných integračných/softvérových projektov vrátane roly odborníka a rozsahu zodpovednosti. |
| Údaje nominovanej osoby | Meno a priezvisko: Zamestnávateľ / právny vzťah: E-mail: Telefón: Nástup od / dostupnosť od: |
| Väzba na kapacity/subdodávateľa | Ak softvérovú alebo integračnú časť zabezpečuje subdodávateľ, musí byť jeho rozsah uvedený aj v Zozname subdodávateľov. |

## Garant podpory, údržby a SLA

| Typ roly | Zmluvná realizačná rola pre Časť Diela 5. |
| --- | --- |
| Etapy / časť diela | Podpora a údržba softvéru/systému, SLA, servisné zásahy, licencia a nadštandardná podpora. |
| Hlavná zodpovednosť | Garantuje organizáciu podpory, riešenie incidentov, údržbu, servisné lehoty, evidenciu požiadaviek a súčinnosť pri nadštandardnej podpore. |
| Minimálna odborná úroveň | Odborná prax s prevádzkou, podporou alebo servisom porovnateľných softvérových, integračných alebo dopravno-technologických systémov. |
| Spôsob preukázania | Životopis alebo opis servisných/prevádzkových skúseností, kontaktné údaje a doklad o väzbe na Zhotoviteľa alebo subdodávateľa. |
| Údaje nominovanej osoby | Meno a priezvisko: Zamestnávateľ / právny vzťah: E-mail: Telefón: Nástup od / dostupnosť od: |
| Väzba na kapacity/subdodávateľa | Ak podporu alebo SLA zabezpečuje subdodávateľ, musí byť táto rola zosúladená so Zoznamom subdodávateľov a so zmluvnými pravidlami pre podporu. |

## Potvrdenie Zhotoviteľa

Zhotoviteľ podpisom potvrdzuje pravdivosť a záväznosť uvedených údajov a zaväzuje sa zabezpečiť účasť nominovaných kľúčových odborníkov v rozsahu potrebnom na riadne plnenie Zmluvy. Výmena kľúčového odborníka sa vykoná iba postupom podľa ZoD a pri zachovaní rovnocennej alebo lepšej odbornosti nahrádzajúcej osoby.

V ....................., dňa ......................					................................................................................

meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby

oprávnenej konať za Zhotoviteľa