[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK6]Koncesia na služby zadávaná postupom obchodnej verejnej súťaže 
podľa §104 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a
podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení 
(ďalej aj len: „OVS“)
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
[bookmark: _Hlk504478956][bookmark: OLE_LINK1]„Výstavba a údržba autobusových zastávok a informačných konštrukcií“

Vyhlasovateľ

Názov:		Mesto Trenčín
Sídlo: 			Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
Zastúpený: 		Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom mesta Trenčín
IČO: 			00312037
DIČ:			2021079995   
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s. korporátna pobočka Trenčín
IBAN:			SK61 7500 0000 0000 2558 1243
SWIFT/BIX:		CEKOSKBX                
(ďalej len „Mesto Trenčín“ alebo „Vyhlasovateľ“)
Preambula
[bookmark: OLE_LINK4]Mesto Trenčín je objednávateľom verejnej osobnej dopravy na území mesta mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“). V záujme skvalitňovania služieb poskytovaných obyvateľom mesta a cestujúcim využívajúcim MHD (ale aj prímestskú autobusovú dopravu) s cieľom podporovať zvýšenie počtu cestujúcich verejnou osobnou dopravou Mesto Trenčín okrem iného zabezpečuje aj budovanie autobusových prístreškov na väčšine zastávok verejnej hromadnej dopravy, kde to umožňujú najmä priestorové podmienky. Mesto Trenčín má aktuálne uzatvorenú Zmluvu o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch, a to na dobu určitú do 31.12.2027.
[bookmark: _Hlk214627559]Mesto Trenčín v záujme zabezpečenia kontinuálnej obnovy autobusových zastávok a zároveň zabezpečenia ich údržby a opráv, vyhlasuje túto verejnú obchodnú súťaž, predmetom ktorej je získanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie koncesnej zmluvy podľa týchto súťažných podmienok. Koncesionár získa okrem iného aj právo vykonávať podnikateľskú činnosť na koncesnom majetku, ktorou je poskytovanie reklamných služieb, avšak zároveň bude povinný na vlastné náklady vybudovať autobusové zastávky a cyklo-prístrešky a zabezpečovať po celú dobu trvania zmluvy ich údržbu, opravy a čistenie, pričom riziko prípadného nedostatočného výnosu z reklamnej činnosti na pokrytie nákladov spojených s budovaním, údržbou, opravami a čistením autobusových zastávok a cyklo-prístreškov znáša koncesionár.
Mesto Trenčín si uvedomuje náklady spojené s činnosťou koncesionára, najmä pri nadobudnutí účinnosti zmluvy, kedy bude potrebné v priebehu 2 rokov vymeniť, resp. vybudovať nové autobusové zastávky na celom území mesta Trenčín, a s ohľadom na návratnosť týchto nákladov navrhuje dlhodobé trvanie zmluvného vzťahu na obdobie 17 rokov. Mesto Trenčín po dobu trvania zmluvy ako vlastník koncesného majetku poskytne všetku potrebnú súčinnosť v povoľovacom konaní pre vybudovanie autobusových zastávok, cyklo-prístreškov a informačných konštrukcii, avšak nebude niesť zodpovednosť za včasné a úplné podávanie návrhov potrebných na umiestňovanie informačných konštrukcií na koncesnom majetku koncesionárom a ani za prípadné obmedzenie jeho podnikateľskej činnosti z dôvodu napr. oneskoreného alebo nesprávneho návrhu najmä, nie však výlučne podľa stavebného zákona. V tejto súvislosti Mesto Trenčín ale upozorňuje záujemcov na obmedzenie doby trvania informačných konštrukcií (reklamné panely, citylight vitríny) podľa zákona č. 25/2025 Z.z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
[bookmark: OLE_LINK7]Mesto Trenčín na zabezpečenie riadnej prípravy tejto súťaže využilo postup v zmysle § 25 zákona o verejnom obstarávaní a realizovalo prípravné trhové konzultácie s hospodárskymi subjektmi, ktoré tieto služby na trhu poskytujú. Uvedený postup bol zvolený za účelom preverenia si niektorých informácii a zodpovedanie otázok potrebných pre správne nastavenie súťaže. Dokumentácia z prípravných trhových konzultácii je zverejnená na tejto webovej adrese v systéme IS JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/sk/tender/73351/summary.  
Verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že na účely týchto podkladov a zmluvy sa (viď. čl. I návrhu Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto súťažných podmienok):
Informačnými konštrukciami rozumejú:
a) samostatne stojaca Citylight vitrína (ďalej len „CLV“) s rozmermi výlepnej plochy 1,185x 1,75 m (šxv) +/-10%. CLV môže byť bez osvetlenia, s osvetlením alebo presvetlená s reklamným plagátom umiestneným pevne alebo pohyblivo, prípadne digitálna vitrína, hĺbka vitríny môže byť max. o 50% väčšia ako hĺbka vitríny použitej v autobusovom prístrešku alebo cykloprístrešku,
b) v autobusovom prístrešku pre cestujúcich na zastávkach alebo v cykloprístreškoch  integrovaná City-light vitrína (ďalej len „CLP") s rozmermi výlepnej plochy 1,185 x 1,75 m (šxv) +/-10%. CLP môže byť bez osvetlenia, s osvetlením alebo presvetlená s reklamným plagátom umiestneným pevne alebo pohyblivo, prípadne s digitálnou vitrínou.
Informačné konštrukcie  sa rozlišujú na:
a) jednostranné CLV alebo CLP, pri ktorých je reklamná plocha umiestnená len z jednej strany,
b) obojstranné CLV alebo CLP, pri ktorých je reklamná plocha umiestnená z oboch strán,
Pre účely týchto podmienok a zmluvy sa reklamné plochy obojstranného CLV a CLP považuje spoločne za jeden kus informačnej konštrukcie. 
Autobusovou zastávkou rozumie autobusový prístrešok alebo autobusový prístrešok spolu so spevnenou plochou vybudovanou Koncesionárom pri plnení povinností v zmysle návrhu Zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto podkladov.
Autobusovým prístreškom sa rozumie prístrešok pre cestujúcich v autobusových  zastávkach.
Cyklo-prístreškom sa rozumie prístrešok pre odloženie bicyklov.
Koncesným majetkom sa rozumejú pozemky a stavby vo vlastníctve alebo nájme mesta špecifikované v prílohe č. 1 (č. 1a až 1d) návrhu Zmluvy v rozsahu nevyhnutnom pre osadenie CLV, autobusových zastávok a cyklo-prístreškov.
čl. I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. [bookmark: OLE_LINK3]Mesto Trenčín vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie koncesnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenechanie koncesného majetku - nehnuteľností: pozemkov na účely umiestnenia 131 autobusových zastávok, 6 cyklo-prístreškov a 74 citylight vitrín (ďalej len „CLV“) v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 týchto súťažných podmienok.
Kód predmetu zákazky (CPV):
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
79341000-6 Reklamné služby

Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
45213315-4 Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok 
45259000-7 Opravy a údržba zariadenia

Druh koncesie: služby

[bookmark: OLE_LINK14]Predpokladaná hodnota koncesie: 7 500 400,- Eur bez DPH
Určenie predpokladanej hodnoty koncesie – viď. dokument Analýza podľa § 101 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Rozdelenie predmetu koncesie: Predmet koncesie nie je rozdelený na časti. Návrh musí záujemca predložiť na celý predmet koncesie bez rozdelenia na časti. Návrh predložený len na časť koncesie bude z ďalšieho vyhodnocovania vylúčený.

Verejný obstarávateľ nie je v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní povinný odôvodniť nerozdelenie zadávania koncesie na časti. Uvedené je zrejmé už zo samotnej povahy zadávanej koncesie, ktorá predstavuje komplexný a previazaný celok (povinnosť koncesionára vybudovať, udržovať, opravovať a čistiť autobusové prístrešky a cyklo-prístrešky je priamo kompenzovaná získaním práva na prevádzkovanie reklamných zariadení). 

Zdroj finančných prostriedkov: Neaplikuje sa.  

Miesto poskytovania služieb:
NUTS kód: SK022 – Trenčiansky kraj

Katastrálne územie mesta Trenčín. 

Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 

2. Koncesionár bude povinný na vlastné náklady na koncesnom majetku vybudovať (vrátane zabezpečenia všetkých potrebných povolení na túto činnosť) 131 autobusových zastávok a 6 cyklo-prístreškov. Koncesionár je oprávnený vybudovať tieto autobusové zastávky a cyklo-prístrešky aj s integrovanou citylight vitrínou (ďalej len „CLP“), pričom je na zvážení koncesionára, ktoré autobusové zastávky a cyklo-prístrešky a koľko integrovaných CLP budú mať, v súlade so špecifikáciou podľa prílohy č. 4 a č. 4a týchto súťažných podmienok. Počet autobusových zastávok a cyklo-prístreškov s integrovanou CLP je koncesionár povinný uviesť vo svojej ponuke. Presné umiestnenie jednotlivých autobusových zastávok a cyklo-prístreškov s integrovanou CLP na území mesta Trenčín  vybratých v zmysle týchto súťažných podmienok je Víťazný uchádzač povinný oznámiť v lehote do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia výsledku súťaže, a to ich špecifikáciou v podpísanom návrhu Zmluvy. V prípade, ak by počas trvania zmluvy koncesionár chcel zvýšiť počet jednotlivých prístreškov s integrovanou CLP na území mesta Trenčín (zníženie počtu autobusových prístreškov s CLP alebo cyklo-prístreškov s CLP nie je možné), tak bude táto zmena podliehať uzatvoreniu dodatku v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) ZVO. 
V prípade, ak by počas trvania zmluvy vznikla potreba vybudovania ďalších nových autobusových zastávok sú zmluvné strany oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto zmluve v zmysle čl. V. ods. 5.4 návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu k týmto podmienkam. 
Súčasťou autobusových zastávok musia byť aj informačné tabule - vitríny pre účely umiestnenia grafikonu verejnej hromadnej dopravy, umiestnenie cestovných poriadkov, schémy liniek, a pod. v súlade so špecifikáciou podľa prílohy č. 4 týchto súťažných podmienok a vo veľkosti podľa prílohy č. 4a týchto súťažných podmienok. Koncesionár je povinný po celú dobu trvania nájmu zabezpečovať opravy, čistenie a údržbu každej vitríny.
Nové autobusové zastávky a cyklo-prístrešky je koncesionár povinný vybudovať v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 3 týchto súťažných podmienok (ďalej len „Zmluva“). 
Jestvujúce autobusové zastávky je víťazný uchádzač povinný vymeniť v lehotách do 1 a 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Koncesionár je zároveň povinný dodržať harmonogram výmeny autobusových zastávok, tak ako je špecifikovaný v prílohe č. 1 týchto súťažných podmienok, t.j. určenie konkrétnych zastávok, ktoré je povinný vymeniť v 1 a 2 roku odo dňa účinnosti Zmluvy. 
[bookmark: _Hlk223301530]Koncesionár berie na vedomie, že jestvujúce autobusové prístrešky a cyklo-prístrešky aktuálne nie sú vo vlastníctve Vyhlasovateľa, avšak Vyhlasovateľ v spolupráci s ich vlastníkom zabezpečí ich odstránenie tak, aby Koncesionár mohol riadne plniť povinnosti podľa Zmluvy. V prípade, ak Vyhlasovateľ dohodne s vlastníkom jestvujúcich autobusových prístreškov a cyklo-prístreškov konkrétny harmonogram odstraňovania prístreškov, ktorý bude v súlade s prílohou č. 1 týchto súťažných podmienok, Koncesionár je tento harmonogram povinný akceptovať. Existujúce prístrešky a citylighty budú odstránené pod úrovňou dlažby, asfaltu, betónu resp. existujúcim povrchom tak, aby bol povrch doplnený existujúcim povrchom v rovine okolitého povrchu. V prípade, že nový prístrešok a/alebo citylight bude osadený v mieste pôvodného do troch dní, bude stačiť povrch zarovnať provizórne napr. zaliatím, dosypaním a pod. tak, aby bol povrch bezpečný.
Koncesionár sa zaväzuje bezplatne poskytnúť Mestu reklamné plochy (osvetlené CLP v autobusových prístreškoch a samostatne stojace CLV) na umiestnenie vizuálov propagujúcich výlučne nekomerčné podujatia a informačné kampane mesta. V rámci tohto záväzku Koncesionár nemá nárok na úhradu žiadnej odplaty ani nájomného za využívanie týchto plôch od Mesta. Všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou poskytnutých reklamných plôch, vrátane poplatkov za energie, čistenie a výlep znáša v plnej miere Koncesionár. Tlač vizuálov si na vlastné náklady zabezpečí Mesto. Bližšia špecifikácia je uvedená v čl. VII. návrhu zmluvy a v prílohe č. 4 k návrhu zmluvy. 
3. Koncesionár je po celú dobu trvania Zmluvy povinný zabezpečovať údržbu, čistenie a opravy autobusových prístreškov a cyklo-prístreškov, pričom je povinný dodržať podmienky určené v Zmluve, najmä:
a) čistenie zvislých plôch prístreškov 1x mesačne,
b) čistenie zvislých plôch prístreškov, vrátane konštrukcie, v prípade znečistenia grafitmi, poveternostnými vplyvmi (napr. víchrica, búrka a pod.) do 5 kalendárnych dní od oznámenia o znečistení prístrešku (oznámenie je Mesto oprávnené odoslať e-mailom na adresu koncesionára), 
c) čistenie striech prístreškov – 1x ročne,
d) čistenie striech prístreškov v prípade znečistenia grafitmi, poveternostnými vplyvmi (napr. víchrica, búrka a pod.) do 5 kalendárnych dní od oznámenia o znečistení prístrešku (oznámenie je Mesto oprávnené odoslať e-mailom na adresu koncesionára), 
e) v prípade vegetačných striech starostlivosť o zeleň primerane podľa potreby,  v prípade potreby, najviac však 2x ročne, je Mesto oprávnené vyzvať koncesionára na úpravu zelenej strechy, koncesionár je povinný vykonať úpravu v zmysle výzvy Mesta do 15 kalendárnych dní od oznámenia (oznámenie je mesto oprávnené odoslať e-mailom na adresu koncesionára),
f) poškodenie prístrešku odstraňovať do 5 kalendárnych dní od oznámenia (oznámenie je Mesto oprávnené odoslať e-mailom na adresu koncesionára), 
g) poškodenie sklenej časti prístrešku odstraňovať do 3 kalendárnych dní od oznámenia, 
h) v prípade poškodenia prístreškov poveternostnými vplyvmi (víchrica a pod.), ak došlo počas tejto jednej udalosti k poškodeniu viac ako 5 prístreškov sa lehoty podľa písm. f) a g) predlžujú na 10 a 6 kalendárnych dní od oznámenia a v prípade poškodenia viac ako 10 prístreškov sa lehoty podľa písm. f) a g) predlžujú na 15 a 10 dní od oznámenia.

4. Koncesionár je oprávnený umiestniť na koncesnom majetku:
· najviac 74 samostatne stojacich CLV.
V prílohe č. 1 týchto súťažných podmienok sú vymedzené pozemky pre umiestnenie samostatne stojacich CLV. Víťazný uchádzač je zo zoznamu pozemkov pre CLV oprávnený zvoliť si v súlade s podmienkami podľa Zmluvy pozemky pre umiestnenie najviac 74 CLV. Vyhlasovateľ upozorňuje, že predmetné pozemky sú len návrhy Vyhlasovateľa, ktoré Vyhlasovateľ určil výlučne s ohľadom na podmienky prípustnosti reklamného smogu na území mesta. Umiestnenie CLV na týchto pozemkoch Vyhlasovateľ nekonzultoval s povoľujúcimi a dotknutými orgánmi a právnickými osobami (najmä ODI a správcovia sietí). Z uvedeného dôvodu je Víťazný uchádzač oprávnený si z plôch určených v prílohe č. 1 týchto súťažných podmienok vybrať len 74 plôch, pričom v prípade, ak z objektívnych príčin (napr. nesúhlas dotknutých orgánov) na zvolenom mieste nebude možné umiestniť CLV, môže si z navrhnutých plôch zvoliť iné miesto. Víťazný uchádzač nie je oprávnený počas trvania Zmluvy meniť bez objektívnych dôvodov zvolené miesta osadenia CLV za iné voľné miesta špecifikované v prílohe č. 1 týchto podmienok (t.j. napr. len z dôvodu, že reklamná plocha nemá využitie, ako pôvodne predpokladal), v týchto prípadoch môže mesto požiadať o súhlas so zmenou, mesto je v tomto prípade oprávnené, nie však povinné žiadosti vyhovieť a uzatvoriť s Koncesionárom dodatok k zmluve. V prípade, ak z objektívnych dôvodov nebude možné CLV umiestniť na pozemkoch špecifikovaných v prílohe č. 1 a počet zostávajúcich pozemkov na umiestnenie CLV bude nedostatočný, zaväzuje sa Vyhlasovateľ určiť nové plochy pre umiestnenie chýbajúceho počtu CLV (prednostne najmä, nie však výlučne, v lokalite pôvodne navrhnutých miest). 
Výber pozemkov je Víťazný uchádzač povinný oznámiť v lehote do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia výsledku súťaže, a to ich špecifikáciou v podpísanom návrhu Zmluvy. 
Upozornenie: Vyhlasovateľ upozorňuje Navrhovateľov na skutočnosť, že v zmysle návrhu Zmluvy platí, že poskytované reklamné služby nesmú zahŕňať reklamu na alkoholové nápoje a hazardné hry. Vyhlasovateľ na tejto požiadavke trvá a bude ju dôsledne kontrolovať, pričom v prípade porušenia tejto povinnosti Vyhlasovateľ uplatní voči Koncesionárovi (víťazovi súťaže) zmluvnú pokutu za podmienok uvedených v návrhu Zmluvy.        
5. Vyhlasovateľ upozorňuje, že na niektorých miestach určených pre osadenie CLV sú umiestnené reklamné zariadenia aktuálneho vlastníka. Odstránenie týchto informačných konštrukcií zabezpečí Vyhlasovateľ v spolupráci s ich vlastníkom.  
6. [bookmark: _Hlk223307358]Koncesionár je povinný dodržiavať Manuál verejných priestorov mesta Trenčín, ktorý je dostupný v elektronickej podobe na stránke mesta www.trencin.sk/verejnypriestor. Akékoľvek iné zmeny oproti Manuálu verejných priestorov mesta Trenčín, ktoré nie sú súčasťou týchto súťažných podmienok a ich príloh podliehajú predchádzajúcemu písomnému súhlasu Vyhlasovateľa. 
7. Koncesionár je povinný dodržať špecifikáciu parametrov autobusových zastávok, cyklo-prístreškov a CLV, v súlade s prílohou č. 4 a č. 4a týchto súťažných podmienok. Nedodržanie podmienok je dôvodom pre vylúčenie ponuky zo súťaže. 
8. Kritérium hodnotenia predložených návrhov
Výška nájomného:
Minimálna výška nájomného za koncesný majetok je:
a) Pozemky pod autobusovými prístreškami bez CLP  - 1,- €/prístrešok/rok
b) Pozemky pod autobusovými prístreškami s CLP – 1,- €/prístrešok/rok 
c) Pozemky pod CLV - 1,- €/CLV/rok
d) Pozemky pod cyklo-prístreškami – 1,- €/cyklo-prístrešok/rok
Vyhlasovateľ upozorňuje Koncesionára, že súčasťou nájomného nie sú náklady na energie a iné poplatky, ktoré bude v plnom rozsahu hradiť koncesionár.  V prípade, ak žiadny z predložených návrhov nebude obsahovať návrh rovného alebo vyššieho nájomného, ako je vyššie uvedená minimálna suma, Vyhlasovateľ odmietne všetky návrhy. 
Výška nájomného za koncesný majetok je jediným kritériom na hodnotenie predložených návrhov v tejto OVS a teda Koncesionár predloží Vyhlasovateľovi vlastnú ponuku na výšku nájomného podľa svojho uváženia, pričom však musí byť tento návrh vo výške rovnakej alebo vyššej ako je Minimálna výška nájomného za koncesný majetok uvedená v tomto odseku.
Vyhodnocovanie návrhov bude uskutočnené v zmysle čl. V. týchto podmienok. 
9. 	Zmluva: Výsledkom súťaže bude uzatvorenie Zmluvy, ktorej znenie tvorí prílohu č. 3 týchto súťažných podmienok a na dodržaní znenia ktorej Vyhlasovateľ trvá. Predmetom Zmluvy je dohoda medzi Vyhlasovateľom a Navrhovateľom ako koncesionárom o podmienkach užívania Koncesného majetku za nájomné, ktoré bude výsledkom obchodnej verejnej súťaže a o podmienkach údržby a prevádzky autobusových zastávok a cyklo-prístreškov. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako "RPVS") a nie je zapísaný v RPVS.
 
Zmluva nadobudne platnosť v deň, v ktorom budú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
i) zmluva bude podpísaná oboma zmluvnými stranami a  
ii)Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schváli uzatvorenie tejto zmluvy v súlade s §9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Účinnosť zmluva nadobudne po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, nie však skôr ako 01.01.2028. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 17 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.   
Prevzatie koncesného majetku Koncesionárom bude prebiehať postupne s ohľadom na skutočnosť, že Vyhlasovateľ bude s aktuálnym vlastníkom autobusových prístreškov riešiť ich postupné odstraňovanie tak, aby bola zabezpečená postupná výmena v zmysle harmonogramu podľa prílohy č.1 tejto Zmluvy.
Návrh zmluvy bude prijatý v súlade s § 56 ZVO. 
10. Podmienky účasti: 
Navrhovateľ musí spĺňať nasledovné podmienky účasti: Podmienky účasti podľa § 32 ZVO (týkajúce sa osobného postavenia):
V súlade s § 32 ods. 1 ZVO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného, orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO, Navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Navrhovateľ nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 ZVO, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak Navrhovateľ nepredloží doklad podľa §32 odseku 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Pre potreby preukázania výpisu z registra trestov pre fyzické osoby je potrebné, aby Navrhovateľ zaslal verejnému obstarávateľovi nasledovné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu alebo číslo občianskeho preukazu, miesto narodenia, okres narodenia, štátne občianstvo, miesto trvalého pobytu, meno matky, meno otca, rodné meno matky, rodné meno otca. Na základe týchto údajov si vie verejný obstarávateľ zabezpečiť výpis z registra trestov pre fyzické osoby z informačných systémov verejnej správy a Navrhovateľ teda nemusí tieto doklady predkladať.
UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) k týmto údajom z informačných systémov verejnej správy: 
a) k výpisu z registra trestov fyzických osôb a môže nahliadať do zoznamu právoplatne odsúdených právnických osôb vedený GR SR, tzn., že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO nie je povinný Navrhovateľ predkladať. Neplatí to však v prípade, ak fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu; člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i nie je/sú občanom Slovenskej republiky, a právnická osoba nemá sídlo v Slovenskej republike zapísané v registri; 
b) k potvrdeniu o nedoplatkoch na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, tzn., že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO nie je povinný Navrhovateľ predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike;
c) k potvrdeniu miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, tzn., že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO nie je povinný Navrhovateľ predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike;
d) k potvrdeniu miestne príslušného súdu, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, t.zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO týkajúci sa konkurzu a reštrukturalizácie nie je povinný Navrhovateľ predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike.
Upozornenie: Na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO sa teda vyžaduje preukázanie skutočnosti, že nebol na Navrhovateľov majetok vyhlásený konkurz, že nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, pričom verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nedokáže v súčasnej dobe získať potvrdenie o tom, že Navrhovateľ nie je v likvidácii !
e) k dokladu na preukázanie, že je Navrhovateľ oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, tzn., že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO nie je povinný predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike. 
Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO, a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
V prípade, ak Navrhovateľ nepreukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, je teda povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO/potvrdenie miestne príslušného súdu, že nie je v likvidácii/ a § 32 ods. 2 písm. f) ZVO ostatné doklady si verejný obstarávateľ zabezpečí sám z informačných systémov verejnej správy (platí to, ak majú osoby, pri ktorých sú vyžadované doklady sídlo, miesto podnikania, resp.  trvalý pobyt v SR). 
10. V súlade s § 32 ods. 7 ZVO podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje Navrhovateľ verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 odseku 5 ZVO, ak právo štátu Navrhovateľa so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení Navrhovateľ uvedie zoznam osôb podľa prvej vety (vzor čestného vyhlásenia nájdete v prílohe č. 9 k týmto podkladom). 
Upozornenie: Navrhovateľ predloží len čestné vyhlásenie alebo vyhlásenie, výpis z Registra trestov sa nevyžaduje.
11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ZVO:
Navrhovateľ v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie: 
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti Navrhovateľa plniť svoje finančné záväzky, ku dňu vystavenia potvrdenia (podľa § 33 ods. 1 písm. a), nie staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk/návrhov. Verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má Navrhovateľ vedený účet. Z predmetného vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky musí byť zrejmé, že navrhovateľ ku dňu vystavenia vyjadrenia banky nie je v nepovolenom debete, peňažné prostriedky vedené na jeho účte nie sú predmetom exekúcie a v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár a uvedie aj ďalšie skutočnosti, ak sú relevantné. V prípade, ak sa banka vyjadrí, že navrhovateľ je v nepovolenom debete, alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že nedodržuje splátkový kalendár, je potrebné aby navrhovateľ doložil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V prípade, ak z predložených dokladov alebo z predloženého zdôvodnenia navrhovateľa bude zrejmé, že tento nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, bude z tejto zákazky vylúčený. 
Navrhovateľ zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou zastupovať navrhovateľa), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí). Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia  je uvedený v prílohe č. 10 týchto podmienok. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako scan originálu rovnopisu alebo ako scan fotokópie originálu.   
Navrhovateľ môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje navrhovateľ písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
Dôležité upozornenie!
V súlade s § 33 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovateľ a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Za týmto účelom žiada verejný obstarávateľ, aby v zmluve, ktorá sa vyžaduje podľa § 33 ods. 2 ZVO bolo uvedené okrem iného aj ustanovenie, z ktorého bude nepochybne zrejmé, že navrhovateľ a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedajú za plnenie zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom spoločne. Za týmto účelom odporúča verejný obstarávateľ, aby v zmluve bolo uvedené nasledovné ustanovenie (odporúčaný text): Navrhovateľ .........................(doplniť údaje navrhovateľa) a .......................(doplniť údaje osoby, ktorej kapacity sa využívajú) v postavení osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia v nadlimitnej koncesii: „Výstavba a údržba autobusových zastávok a informačných konštrukcií“ vyhlásenej Mestom Trenčín, Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037, sme si vedomí toho, že verejný obstarávateľ v súlade s §  33 ods. 3 ZVO vyžaduje, že navrhovateľ a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedajú za plnenie zmluvy spoločne. Vyhlasujeme, že zodpovedáme za plnenie zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom spoločne.
12. Podmienky účasti, ktorými Navrhovateľ preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ZVO
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO platí, že Navrhovateľ predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky podľa nižšie uvedeného za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania (tzv. „rozhodné obdobie“), s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby Navrhovateľ uviedol pre každú poskytnutú službu aj názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či išlo o poskytnutie služby rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky (podľa nižšie uvedeného),  pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie").
Ak sú predmetom referencie aj služby iného charakteru, ako sú služby požadované podľa nižšie uvedeného, požadujeme v zozname poskytnutých služieb/referencii odčleniť poskytnuté služby rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto koncesie (podľa nižšie uvedeného), od ostatných služieb, ktoré nie sú predmetom tejto koncesie. 
Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu poskytnutých služieb len tie časti poskytnutých služieb, ktoré boli dodané v rozhodnom období, ak by išlo o služby, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia, Navrhovateľ je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto poskytnutým službám (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem služieb (v € bez DPH) bol poskytnutý v rozhodnom období.
Verejný obstarávateľ bude uznávať aj referenciu, ak koncesionár poskytoval služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto koncesie ako člen skupiny dodávateľov, resp. ako subdodávateľ, s tým, že musí byť v referencii riadne vyčíslený podiel hodnoty poskytnutých služieb v mene „Euro“, ktorý na neho pripadá.
Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby Navrhovateľ preukázal poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. Za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky sa považuje uskutočnenie plnení - údržba autobusových prístreškov v rozsahu minimálne 200 autobusových prístreškov, a to kumulatívne za obdobie predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. 

Pod pojmom údržba autobusových prístreškov sa rozumie zabezpečenie komplexnej starostlivosti o prístrešok (t. z. najmä čistenie, opravy, výmeny poškodených častí prístrešku), pričom v rámci uvedenej kumulatívnej hodnoty musí byť preukázaná aj prevádzku reklamných zariadení v rámci aspoň 100 autobusových prístreškov. 

Teda hodnota 100 autobusových prístreškov, pri ktorých musí preukázať aj prevádzku reklamných zariadení má navrhovateľ preukázať v rámci minimálnej kumulatívnej hodnoty 200 autobusových prístreškov. Teda, navrhovateľ predloží referenciu/referencie na preukázanie údržby minimálne 200 autobusových prístreškov, a z toho 100 musí zahŕňať aj prevádzku reklamných zariadení.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname. V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto považované za nesplnenie podmienok účasti. 
Navrhovateľ môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca  písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
Splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ posúdi podľa § 40 ZVO. 
13. Skupina dodávateľov
Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 37 ods. 1 ZVO. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny dodávateľov nebude verejný obstarávateľ vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili právnu formu v zmysle § 37 ods. 2 ZVO. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.  
V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania. Tento splnomocnený člen skupiny sa zaregistruje v systéme IS JOSEPHINE a predloží ponuku za všetkých členov skupiny. Verejný obstarávateľ bude komunikovať prostredníctvom systému JOSEPHINE len s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny.
V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 37 ZVO, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - skupina bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. 
14. Všetky doklady a dokumenty požadované v bodoch 10, 11 a 12 vyššie musia byť súčasťou predloženého návrhu. Tým nie je vylúčená možnosť predložiť Jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO.
Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 ZVO. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa § 53 ZVO. 
Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti:
a) pri dokladoch podľa § 32, 33 ZVO ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk 
b) pri dokladoch podľa § 34 ZVO ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.
Je teda prípustné aj to, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa §32, 33 a/alebo § 34 ZVO boli vydané aj po dni predloženia ponuky alebo po dni, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk, avšak:
a) pri dokladoch podľa § 32 a 33 ZVO musia obsahovať informáciu o splnení podmienok účasti ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk alebo musí byť z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka účasti bola splnená ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk. 
b) pri dokladoch podľa § 34 ZVO musia obsahovať informáciu o splnení podmienok účasti ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania, alebo musí byť z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka účasti bola splnená ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania - inak povedané, rozhodné obdobie sa posudzuje ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.
Navrhovateľ, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jeden jednotný európsky dokument.
Navrhovateľ, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jednotný európsky dokument za svoju osobu spolu s vyplneným samostatným/i jednotným/i európskym/i dokumentom/i, ktorý/é obsahuje/ú príslušné informácie pre každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ustanovenia § 39 ZVO, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. 
UPOZORNENIE: Od októbra 2018 je JED poskytovaný výlučne v elektronickej forme.
Európska komisia poskytuje bezplatnú webovú službu pre kupujúcich, uchádzačov a iné subjekty, ktoré majú záujem vyplniť JED elektronicky. Online formulár je možné vyplniť, vytlačiť a potom odoslať spolu so zvyškom ponuky. Ak postup prebieha elektronicky, JED je možné exportovať, uložiť a predložiť elektronicky.
Verejný obstarávateľ si vytvorí k zákazke svoj „vlastný“ vzor JED-u, označením/výberom jednotlivých polí formulára - elektronickú štruktúru svojich požiadaviek (v súlade s podmienkami účasti, ktoré v zadávaní zákazky požaduje preukázať). Tento elektronický JED, vygenerovaný verejným obstarávateľom bude následne sprístupnený v systéme JOSEPHINE už len v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa, čo výrazne zníži chybovosť a náročnosť jeho vypĺňania a v nadväznosti na to aj jeho vyhodnocovanie zo strany verejného obstarávateľa.
Navrhovateľ si verejným obstarávateľom pripravenú/vygenerovanú verziu JED-u vo formáte .xml, ktorá bude zverejnená verejným obstarávateľom v systéme JOSEPHINE stiahne do svojho počítača. Následne si uchádzač/záujemca v internetovom prehliadači otvorí elektronický JED na web stránke UVO, ktorý je dostupný na adrese: 
https://www.uvo.gov.sk/espd/ 
Potom si navrhovateľ vyberie možnosť „Som hospodársky subjekt“ a cez funkciu „Importovať JED“ si otvorí JED vo formáte .xml, ktorý môže následne vyplniť a prostredníctvom tlačidiel „Prehľad“ a následne „Stiahnuť ako“, uložiť do svojho počítača:
a) vo formáte .xml  a ten  môže  zaslať cez systém JOSEPHINE alebo 
b) vo formáte pdf, ktorý môže vytlačiť podpísať a oscanované zaslať verejnému obstarávateľovi cez systém JOSEPHINE

Podrobný postup je uvedený v dokumente zverejnenom na webovom sídle úradu: Príručka k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné využitie JED-u.
Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ odporúča po vyplnení JED stiahnuť vo formáte pdf a tak predložiť do ponuky, z dôvodu, že pri následnej kontrole JEDu verejným obstarávateľom, ktorý je vložený do ponuky vo formáte xml (a nie pdf) niekedy nejde stiahnuť xml verzia., a teda sa nedá verejnému obstarávateľovi skontrolovať vyplnený JED v elektronickej podobe.
Navrhovateľ môže v ponuke cez systém IS JOSEPHINE predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať navrhovateľa o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak navrhovateľ nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 ZVO alebo § 53 ods. 1 a 2 ZVO týmto nie sú dotknuté. 
15. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania navrhovateľa, ak nastane ktorákoľvek zo situácii uvedených v § 40 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania navrhovateľa, ak nastane ktorákoľvek zo situácii uvedených v § 40 ods. 8 ZVO. 
16. Subdodávky, subdodávatelia
Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami. Navrhovateľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača. 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 ZVO nepožaduje od navrhovateľ, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov. Verejný obstarávateľ  v súlade s § 41 ods. 3 ZVO vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov sú uvedené v Návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu k týmto súťažným podmienkam.  
17. Súhlas so spracovaním osobných údajov
V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého Navrhovateľa, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Navrhovateľ je dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so ZVO.
Práva dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v § 59 - 66 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky Navrhovateľ zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov alebo iných právnych základov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.
Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom verejnej súťaže a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom komisie a zamestnancom verejného obstarávateľa, ktorí sa zúčastnia na príprave a realizácii tejto súťaže. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel tejto súťaže sa budú uchovávané počas jej trvania po dobu 10 rokov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na stránke mesta Trenčín, link: https://trencin.sk/samosprava/mestsky-urad/oznamenie-k-ochrane-osobnych-udajov/. Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – zodpovednaosoba@somi.sk 
18. Konflikt záujmov
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku nedovolenému konfliktu záujmov podľa ustanovenia § 23 ZVO, ktorý by mohol napríklad narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania a pod. Verejný obstarávateľ bude dôsledne posudzovať prítomnosť konfliktu záujmov od prípadu k prípadu. 
Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Zainteresovanou osobou je najmä:
a) zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo
b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.
19. Účasť subjektov z tretích štátov
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nenahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti alebo subdodávateľa, ktorí majú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4 ZVO, v určenej lehote inou osobou alebo subdodávateľom, ktorý nemá sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4 ZVO.

čl. II.
Lehota na predkladanie ponúk a požadovaný obsah ponuky
1. [bookmark: OLE_LINK2]Ponuky/Návrhy vyhotovené v súlade so súťažnými podmienkami musia byť doručené cez systém JOSEPHINE do termínu 02.12.2026 do 10:00 hod. Ponuka/Návrh musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE, vedenom na adrese JOSEPHINE. 
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky cez systém JOSEPHINE dňa 02.12.2026 o 10:30 hod.
Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 ZVO, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.  
[bookmark: OLE_LINK9]Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.05.2027. V prípade, ak to bude potrebné na zaistenie riadneho priebehu verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a prijať (uzavrieť) zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. Navrhovatelia sú v týchto  prípadoch viazaní svojimi návrhmi/ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti. 

Predkladateľ môže predložiť iba jednu ponuku. Ak predkladateľ v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. 

Všetky  výdavky  spojené  s  prípravou  a  predložením  ponuky  znáša  Predkladateľ bez finančného nároku voči Vyhlasovateľovi. 

2. Ponuka bude vyhotovená elektronicky. Ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument
vyhotovený v inom ako v štátnom (slovenskom) jazyku alebo v českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

3.  Predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch. V prípade, že navrhovateľ predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať. Námietky podané v zmysle §170 ods. 9 písm. a) ZVO sa doručujú elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 9 b) ZVO. 

4. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk Vyhlasovateľ nebude prihliadať. Navrhovateľ môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ponuka Navrhovateľa predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk elektronicky v systéme JOSEPHINE sa elektronicky neotvorí, pričom pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas Vyhlasovateľa. Upozorňujeme uchádzačov, aby si predloženie ponuky nenechali na poslednú chvíľu a svoje ponuky predkladali s dostatočným časovým predstihom. 

5. Na účely predkladania ponúk sprístupňuje Vyhlasovateľ mapové zobrazenie jestvujúcich a aj novonavrhovaných autobusových zastávok, cyklo-prístreškov a CLV. 
Nakoľko sú všetky pozemky verejne prístupné, Vyhlasovateľ nebude organizovať obhliadky predmetu nájmu. V prípade, ak Navrhovateľ považuje za potrebné pre predloženie ponuky vykonanie obhliadky, túto môže kedykoľvek realizovať osobne na mieste. 

Vyhlasovateľ poskytuje Navrhovateľom aj možnosť virtuálnej obhliadky, na základe písomnej žiadosti a po uzatvorení zmluvy, ktorej znenie tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podmienok, prístup k dátam z mobilného mapovania (možnosť prezerania dát v podobe street view) najviac do uplynutia termínu na predkladanie ponúk a za podmienok určených v licenčných podmienkach prístupu k dátam z mobilného mapovania za obdobie 2024/2025. Vyhlasovateľ poskytne túto súčinnosť vo forme súboru projektového nastavenia v súborovom formáte ASCII/Unicode (project.ini) a jeho zaslaním na e-mailovú adresu Navrhovateľa uvedenú v zmluve podľa prílohy č. 7 týchto súťažných podmienok.  Navrhovateľ si musí programové vybavenie (Panorama Viewer) umožňujúce zobrazenie výsledkov z mobilného mapovania vrátane objektov a ich atribútov zaobstarať na vlastné náklady. Kontakt na výrobcu programového vybavenia obchod@gisoft.cz. Vyhlasovateľ upozorňuje Navrhovateľov, že vyššie uvedená možnosť virtuálnej obhliadky je dobrovoľná a nie je nevyhnutná pre účely predloženia ponuky. Jedná sa len o možnosť, ktorú môže Navrhovateľ využiť v prípade, ak si chce uľahčiť proces predloženia ponuky. Opätovne uvádzame, že táto možnosť nie je nevyhnutná pre účely predloženia ponúk a Navrhovatelia vedia predložiť svoju ponuku aj bez využitia tejto možnosti. 

6. Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty:
a) [bookmark: OLE_LINK16]Návrh Zmluvy s doplnenou sumou ponúkaného nájomného. 
Navrhovateľ je povinný návrh koncesnej zmluvy s prílohami zmluvy doručiť 1 x ako scan podpísaného originálu ako súčasť elektronickej ponuky a zároveň v prípade, ak bude jeho návrh úspešný, tak je Navrhovateľ povinný podpísaný návrh koncesnej zmluvy s prílohami zmluvy v  4 vyhotoveniach doručiť Vyhlasovateľovi a to do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia tejto obchodnej verejnej súťaže, v opačnom prípade sa nedoručenie návrhu v súlade s týmito podmienkami považuje za odstúpenie od zmluvy. 
b) [bookmark: OLE_LINK17]Grafický návrh autobusového prístrešku a cyklo-prístrešku (vyžaduje sa):
i)pôdorys a 
ii) pohľady a
iii) 3D zobrazenie – vizualizácia alebo axonometria alebo fotografia),
c) Čestné vyhlásenie Navrhovateľa, ktoré je prílohou č. 5 týchto podmienok, podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) Navrhovateľa a ktoré bude obsahovať vyhlásenia o všetkých požadovaných skutočnostiach. 
d) [bookmark: OLE_LINK23]doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle čl. I. bod 10, 11, 12 týchto podkladov
Ako nepovinnú súčasť ponuky uvíta verejný obstarávateľ, ak uchádzač do ponuky predloží aj tlačivo: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA. Toto tlačivo nie je povinnou náležitosťou ponuky, ale pomôže verejnému obstarávateľovi v procese VO – napr. oznámením kontaktnej osoby za uchádzača, kontaktných údajov (tel. a e-mail) a údajov o tom, či je uchádzač mikro podnik, malý alebo stredný podnik, ktoré sa udáva do oznámenia o výsledku pri osobe úspešného uchádzača. 
V systéme JOSEPHINE musí byť tiež vyplnený elektronický formulár s celkovou cenou ponúkaného nájomného (cena celkom spolu). Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je potrebné určiť na 2 desatinné miesta. 
7. V prípade, ak ponuka (návrh) Navrhovateľa nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude vylúčená. 
8. Víťazný uchádzač musí predložiť statický posudok jednotlivých prístreškov do 48 hod. po vyzvaní Vyhlasovateľom.

9. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní postupuje v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky navrhovateľom v súlade s požiadavkou podľa § 53 odseku 1 ZVO. 

[bookmark: _Hlk193704510]čl. III.
Spôsob a miesto predkladania ponúk (návrhov)
1. Ponuky (návrhy) sa môžu predkladať jedine elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE. Vyhlasovateľ určil pre celú komunikáciu v tejto OVS, vrátane predloženia ponuky za elektronickú formu jedine systém JOSPEHINE; iné elektronické formy/spôsoby doručenia - napr. e-mail, slovensko.sk a pod. nebudú akceptované a na takto predloženú ponuku sa nebude prihliadať.

2. Iné formy predloženia ponuky alebo iné miesta doručenia ako uvedené v bode vyššie nie sú dovolené a na ponuky preložené inou formou sa nebude prihliadať. 
3. Ubezpečujeme Navrhovateľov, že ponuky nebudú otvorené a ich obsah nebude sprístupnený skôr, ako uplynie lehota na predkladanie ponúk (systém JOSEPHINE nedokáže ponuku otvoriť skôr, ako uplynie lehota na predkladanie ponúk, takže sú vylúčené akékoľvek podozrenia v tomto smere).
4. Elektronická ponuka bude vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com
Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením  požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.

Presný link na súťaž: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83965/summary
6. Pokiaľ sa v týchto súťažných podmienkach hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. v elektronickej podobe má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov (tak zo strany Navrhovateľa ako aj Vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže) a jedine v systéme JOSEPHINE. 
7. Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní ponúk môže požiadať Navrhovateľa o predloženie dokumentov (originálov alebo overených kópii), ktoré boli obsahom elektronickej ponuky. Vyhlasovateľ pristúpi k žiadosti o predloženie papierovej formy dokumentu len výnimočne, napr. v prípade pochybnosti či elektronicky predložený doklad je autentický alebo či nebol pozmenený.  
8. Všetky dokumenty musia byť v prípade elektronického doručovania predložené Vyhlasovateľovi elektronicky, ako scan originálu, scan úradne overenej kópie dokumentu alebo ako dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 
9. Pri vkladaní ponuky v elektronickej podobe Navrhovateľ postupuje nasledovne:  dokumenty Navrhovateľ vkladá v okne „PONUKY“ v časti „Ponuka (súbor priloží Navrhovateľ cez tlačidlo +)“. V prípade otázok týkajúcich sa registrácie a vloženia ponúk do daného systému môže Navrhovateľ kontaktovať správcu systému houston@proebiz.com alebo telefonicky +421 220 255 999.
10. Navrhovateľ si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obchodných verejných súťaží vyberie predmetnú súťaž a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
čl. IV.
Komunikácia a vysvetľovanie
1. [bookmark: _Hlk27989661]Akákoľvek komunikácia (ďalej len „komunikácia“) medzi Vyhlasovateľom a Navrhovateľmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku, prípadne v českom jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. 
2.      Vyhlasovateľ bude pri komunikácii s Navrhovateľmi postupovať výlučne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Na akúkoľvek inú formu komunikácie nebude prihliadané. 
3. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
Link na systém JOSEPHINE, kde budú zverejnené všetky dokumenty k tejto súťaži: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83965/summary 
4. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo 
		- Google Chrome
		- Microsoft Edge
Na používanie systému JOSEPHINE sa však odporúča používať aktuálne podporované verzie bežne dostupných internetových prehliadačov podľa požiadaviek prevádzkovateľa systému JOSEPHINE, nakoľko ich tento môže v čase meniť. Technické požiadavky na používanie informačného systému sú zverejnené na stránke systému IS JOSEPHINE.
5. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú Navrhovateľovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
6. Ak je odosielateľom zásielky  Vyhlasovateľ,  tak Navrhovateľovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej súťaži existuje nová zásielka/správa. Navrhovateľ sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní súťaže bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Navrhovateľ si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s Vyhlasovateľom. Pre elimináciu problémov pri komunikácii Vám odporúčame tento kontaktný mail si pravidelne sledovať (vrátane spamu), dbať, aby nebola schránka plná a podobne. 
7. Ak je odosielateľom zásielky Navrhovateľ, tak po prihlásení do systému a k predmetnej súťaži môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy Vyhlasovateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú Vyhlasovateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému. Upozornenie: V prípade, ak Navrhovateľ nie je v systéme JOSEPHINE ešte registrovaný a bude chcieť Vyhlasovateľovi odoslať akékoľvek podanie, musí sa v systéme registrovať. 
8. [bookmark: _Hlk194406305]Každá informácia k tejto OVS, ktorá je určená pre všetkých záujemcov a bude zverejnená pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk bude uverejnená v systéme JOSEPHINE. Takáto informácia sa považuje za doručenú okamihom jej odoslania/zverejnenia v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému. 
9. Vyhlasovateľ odporúča Navrhovateľom,  ktorí  si  vyhľadali  túto obchodnú verejnú súťaž prostredníctvom webovej stránky Vyhlasovateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej súťaže prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej súťaži zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované Navrhovateľom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej súťaži.
10. Navrhovateľ má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .
V prípade otázok týkajúcich sa registrácie do daného systému môže Navrhovateľ kontaktovať správcu systému houston@proebiz.com alebo telefonicky +421 220 255 999.
11. V prípade potreby vysvetliť informácie uvedené v súťažných podmienkach alebo v oznámení o koncesii alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa tohto bodu týchto súťažných podmienok požiadať o ich vysvetlenie. Vysvetlenie informácií verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred (§ 48  ZVO).

čl. V.
Vyhodnocovanie návrhov
1. [bookmark: OLE_LINK15]Najvhodnejší návrh je ten návrh, ktorý získa najvyšší počet bodov, pričom rozhodujúca pre poradie je celková výška nájmu spolu za celý koncesný majetok v zmysle týchto súťažných podmienok. 
Poradie uchádzačov bude určené podľa celkovej výšky nájmu za všetok koncesný majetok, t.j. najvyšší nájom spolu za:
a) Pozemky pod autobusovými prístreškami bez CLP  
b) Pozemky pod autobusovými prístreškami s CLP 
c) Pozemky pod CLV 
d) Pozemky pod cyklo-prístreškami 

Uchádzačom navrhovaná cena (navrhovaná výška nájmu) bude vyjadrená v Eurách a bude určená na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste nasledujúceho desatinného čísla je číslica 0. 

2. Ak Vyhlasovateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dokladoch, ktoré Navrhovateľ poskytol, požiada Vyhlasovateľ o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Navrhovateľ je povinný doručiť odpoveď Vyhlasovateľovi v lehote do 2 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom systému JOSEPHINE, ak Vyhlasovateľ neurčil dlhšiu lehotu. Vyhlasovateľ vylúči predložený návrh z vyhodnotenia, ak:  
a) Ponuka nespĺňa požiadavky na predmet koncesie podľa týchto súťažných podmienok
b) Navrhovateľ nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky Vyhlasovateľa v lehote do 2 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom systému JOSEPHINE, ak Vyhlasovateľ neurčil dlhšiu lehotu,
c) Navrhovateľom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou Vyhlasovateľa,
d) Navrhovateľ poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk.
Ustanovenie § 53 ods. 4 ZVO týmto nie je dotknuté. 
3. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu len s Navrhovateľom, ktorý bude v čase uzatvorenia koncesnej zmluvy mať platný a aktuálny zápis do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je úspešný Navrhovateľ  už zapísaný v registri partnerov verejného sektora, tak musí mať zápis zaktualizovaný (t.z. musí overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod) tak, aby bolo dodržané ustanovenie § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
čl. VI.
Ostatné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym Navrhovateľom, obzvlášť ak Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne neschváli uzavretie Zmluvy. Vyhlasovateľ upozorňuje na skutočnosť, že uzavretie Zmluvy s Navrhovateľom, ktorá má byť výsledkom tejto obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Návrh zmluvy bude prijatý v súlade s § 56 ZVO. 

2. V prípade technických otázok a problémov so systémom JOSEPHINE je potrebné kontaktovať tel. č. +421220255999 resp. houston@proebiz.com.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje súťaž zrušiť a to v prípade, že nastane niektorá zo situácii uvedených v § 57 ZVO. 
4. Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol. Na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Tým nie sú dotknuté (t. z. nie je považované za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť) ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) až e) a odsekov 3 až 5 ZVO, povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 

5. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
Prílohy k súťažným podmienkam tvoria: 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu nájmu – autobusové zastávky a cykloprístrešky
Príloha č. 2: Špecifikácia predmetu nájmu – pozemky pod CLV
Príloha č. 3: Zmluva
Príloha č. 4: Technická špecifikácia 
Príloha č. 5:	Čestné vyhlásenie
Príloha č. 6:	Licencia na zverejnenie návrhu
Príloha č. 7: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 
Príloha č. 8: Informácie o spracúvaní osobných údajov
[bookmark: OLE_LINK20]Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 a 8 ZVO
[bookmark: OLE_LINK21]Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie uchádzača o bankových účtoch
[bookmark: OLE_LINK22]Príloha č. 11: Jednotný európsky dokument

V Trenčíne, dňa 30.10.2026



...........................................................
		Mgr. Richard Rybníček
		     primátor mesta

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu nájmu – autobusové zastávky a cykloprístrešky
	
	Názov zastávky
	Ulica
	Katastrálne územie
	LV
	CKN
	EKN
	Súradnice

	
	
	
	
	
	
	
	x
	y

	1
	28. októbra (smer Centrum)
	Soblahovská
	Trenčín
	1
	2009/29
	 
	18.03433
	48.8818

	2
	28. októbra (smer Juh)
	Soblahovská
	Trenčín
	1
	1856/1
	 
	18.03397
	48.88224

	3
	AKEBONO (PP)
	Bratislavská
	Záblatie
	2247
	815/97
	 
	17.99809
	48.88923

	4
	Akebono (smer Centrum)
	Bratislavská
	Záblatie
	2247
	815/65
	 
	17.99752
	48.89021

	5
	Beckovská (smer Centrum)
	Legionárska
	Trenčín
	1
	1825/2
	 
	18.02747
	48.88056

	6
	Beckovská (smer OC Laugarício)
	Legionárska
	Trenčín
	1
	3228/30
	 
	18.0275
	48.88088

	7
	Biskupice , námestie (smer Centrum)
	Biskupická
	Trenčianske Biskupice
	1
	358/1
	 
	18.02233
	48.87744

	8
	Biskupice, cintorín
	Biskupická
	Trenčianske Biskupice
	1
	1127/10
	 
	18.01875
	48.88015

	9
	Biskupice, čistička (smer Centrum)
	Biskupická
	Trenčianske Biskupice
	1
	1130/138
	 
	18.01027
	48.87825

	10
	Biskupice, námestie (smer Nozdrkovce)
	Biskupická
	Trenčianske Biskupice
	1
	358/1
	 
	18.02242
	48.87757

	11
	Biskupice, námestie (smer Tr. Turná)
	Legionárska
	Trenčianske Biskupice
	1
	358/1
	 
	18.02242
	48.87725

	12
	Bratislavská (IBO)Smer Centrum
	Bratislavská
	Hanzlíková
	1
	663/5
	 
	18.01749
	48.89988

	13
	Bratislavská (IBO)Smer Záblatie
	Bratislavská
	Hanzlíková
	1
	666/1
	 
	18.01693
	48.89989

	14
	Brnianska  (smer OK)
	Zlatovská
	Zlatovce
	1
	44/1
	 
	18.01478
	48.89196

	15
	Brnianska (smer Centrum)
	Zlatovská
	Zlatovce
	1
	44/1
	 
	18.0148
	48.89183

	16
	Cintorín Juh (smer Centrum)
	Saratovská
	Trenčín
	1
	2237/7
	 
	18.04011
	48.87528

	17
	Cintorínska (smer Centrum)
	Soblahovská
	Trenčín
	1
	3306/1
	 
	18.03542
	48.87561

	18
	Cintorínska (smer JUH)
	Soblahovská
	Trenčín
	1
	1977/1
	 
	18.03521
	48.87644

	19
	Detské mestečko
	Hanzlíkovská
	Hanzlíková
	1
	 
	116/1
	18.01341
	48.90243

	20
	Detské mestečko (smer Centrum)
	Hanzlíkovská
	Hanzlíková
	1
	755/16
	 
	18.01369
	48.9023

	21
	Dlhé Hony (smer Centrum)
	Dlhé Hony
	Trenčín
	1
	1856/1
	 
	18.03185
	48.88026

	22
	Dlhé Hony (smer JUH)
	Dlhé Hony
	Trenčín
	1
	1866/1
	 
	18.03192
	48.87997

	23
	Dolný Šianec
	Soblahovská
	Trenčín
	1
	786/1
	 
	18.03398
	48.88441

	24
	Električná, gymnázium (smer Tr. Turná)
	Električná
	Trenčín
	1
	3483/35
	 
	18.03393
	48.89315

	25
	Električná, gymnázium (smer Tr. Turná)
	Električná
	Trenčín
	1
	3483/35
	 
	18.03384
	48.89312

	26
	Električná, nemocnica (smer Centrum)
	Električná
	Trenčín
	4962
	3483/141
	 
	18.02796
	48.88577

	27
	Električná, nemocnica (smer Tr. Turná)
	Električná
	Trenčín
	8239
	3483/5
	 
	18.02706
	48.88441

	28
	Gen. M.R. Štefánika (smer Kubrá)
	Gen. M.R. Štefánika
	Trenčín
	5108
	1341/3
	 
	18.05338
	48.89206

	29
	Gen. Svobodu otoč (smer Centrum)
	Gen. Svobodu
	Trenčín
	1
	2180/5
	 
	18.049
	48.87492

	30
	Gen.M.R. Štefánika (smer Juh)
	Gen. M.R. Štefánika
	Trenčín
	1
	1368/3
	 
	18.05617
	48.89143

	31
	Gymnázium
	Rozmarínová
	Trenčín
	1
	3267/2
	 
	18.03663
	48.89239

	32
	Gymnázium
	Rozmarínová
	Trenčín
	1
	3267/2
	 
	18.03669
	48.89236

	33
	Hanzlíkovská (smer Centrum)
	Hanzlíkovská
	Hanzlíková
	1
	1320
	 
	18.00645
	48.90202

	34
	Hasičská (smer JUH)
	Hasičská
	Trenčín
	2632
	77
	 
	18.04006
	48.89636

	35
	Hasičská (smer JUH)
	Hasičská
	Trenčín
	2632
	77
	 
	18.0399
	48.89632

	36
	Hasičská (smer Sihoť)
	Hasičská
	Trenčín
	1
	3235/3
	 
	18.04054
	48.89619

	37
	Hasičská (smer Sihoť)
	Hasičská
	Trenčín
	1
	3235/3
	 
	18.04072
	48.8962

	38
	Hasičská (smer Sihoť)
	Hasičská
	Trenčín
	1
	3235/3
	 
	18.04177
	48.89629

	39
	Hasičská (smer Sihoť)
	Hasičská
	Trenčín
	1
	3235/3
	 
	18.04187
	48.8963

	40
	Hasičská (smer Sihoť)
	Hasičská
	Trenčín
	1
	3235/3
	 
	18.04198
	48.89631

	41
	Hasičská (smer Sihoť)
	Hasičská
	Trenčín
	1
	3235/3
	 
	18.04207
	48.89632

	42
	Hodžova, kotolňa (smer Centrum)
	Hodžova
	Trenčín
	1
	1531/220
	 
	18.06431
	48.8966

	43
	Hodžova, kotolňa (smer Opatová)
	Hodžova
	Kubrá
	1
	2336
	1-1474
	18.06578
	48.89647

	44
	Inovecká  (smer JUH)
	Inovecká
	Trenčín
	1
	3364
	 
	18.03002
	48.87735

	45
	Inovecká (smer Centrum)
	Inovecká
	Trenčín
	1
	3369
	 
	18.02944
	48.87671

	46
	Inovecká, stred (smer Centrum)
	Inovecká
	Trenčín
	1
	1907/4
	 
	18.03273
	48.87925

	47
	Inovecká, stred (smer Juh)
	Inovecká
	Trenčín
	1
	3350
	 
	18.03189
	48.87877

	48
	Istebnícka (smer Centrum)
	Istebnícka
	Istebník
	1
	498/1
	 
	18.03071
	48.90311

	49
	Istebnícka (smer Hrabovka)
	Istebnícka
	Istebník
	1
	219
	 
	18.03124
	48.90298

	50
	Istebnícka, cintorín
	Istebnícka
	Istebník
	1
	364
	 
	18.03429
	48.90849

	51
	Ivana Krasku (smer Centrum)
	Opatovská
	Kubrá
	1
	654/1
	 
	18.07368
	48.89867

	52
	Jilemnického
	Jilemnického
	Trenčín
	1
	3252/1
	 
	18.03109
	48.88673

	53
	Jilemnického
	Jilemnického
	Trenčín
	1
	3252/1
	 
	18.03121
	48.8868

	54
	Juh Saratovska (smer Centrum)
	Saratovská
	Trenčín
	1
	2175/106
	 
	18.04537
	48.87906

	55
	K výstavisku
	Gen. M.R. Štefánika
	Trenčín
	1
	1434/14
	 
	18.0594
	48.89209

	56
	Karpatská (smer Centrum)
	Karpatská
	Trenčín
	1
	1694/75
	 
	18.0231
	48.88385

	57
	Karpatská (smer Nozdrkovce)
	Karpatská
	Trenčín
	1
	1694/132
	 
	18.02282
	48.88387

	58
	Kasárenská (smer Centrum)
	Majerská
	Zlatovce
	1
	1404/2
	 
	18.02624
	48.9039

	59
	Kasárenská (smer Záblatie)
	Majerská
	Zlatovce
	1
	1403/1
	 
	18.02702
	48.90405

	60
	Kubrá, námestie (otoč)
	Kubranská
	Kubrá
	1
	2287/1
	 
	18.08226
	48.89385

	61
	Kubranská, Billa (smer Centrum)
	Kubranská
	Kubrá
	1
	810/44
	 
	18.06553
	48.89386

	62
	Kubranská, Billa (smer Dubnica/Váhom)
	Gen. M.R. Štefánika
	Kubrá
	1
	809/11
	 
	18.06608
	48.89481

	63
	Kubrica, námestie
	Kubrická
	Kubrica
	1
	190
	 
	18.10102
	48.87915

	64
	Kubrická (smer Centrum)
	Kubrická
	Kubrica
	1232
	250
	 
	18.10091
	48.88272

	65
	Lavičková (smer Centrum)
	Východná
	Trenčín
	1
	2237/1
	 
	18.04227
	48.87043

	66
	Legionárska (smer JUH)
	Legionárska
	Trenčín
	1
	663/7
	 
	18.03416
	48.88649

	67
	Legionárska (smer JUH)
	Legionárska
	Trenčín
	1
	663/7
	 
	18.0341
	48.88639

	68
	LOT, Biskupice
	Legionárska
	Trenčianske Biskupice
	5132
	1174/12
	 
	18.02198
	48.87303

	69
	Mateja Bela (smer Centrum)
	Gen. Svobodu
	Trenčín
	1
	2237/373
	 
	18.04251
	48.87302

	70
	Na Kameni (smer Centrum)
	Na Kameni (I/61)
	Kubrá
	1206
	2321/9
	 
	18.0847
	48.89904

	71
	Na Kameni (smer Dubnica/Váhom)
	Na Kameni (I/61)
	Kubrá
	1
	1995/82
	 
	18.08501
	48.89896

	72
	Nemocnica (smer Centrum)
	Legionárska
	Trenčín
	1
	3228/32
	 
	18.03043
	48.88301

	73
	Nemocnica (smer JUH)
	Legionárska
	Trenčín
	1
	3263/1
	 
	18.02977
	48.88269

	74
	Nozdrkovce otoč
	Nozdrkovce
	Trenčianske Biskupice
	1
	1143/1
	 
	18.00412
	48.87593

	75
	Obchodná akadémia (smer Centrum)
	M. Rázusa
	Trenčín
	1
	1630
	 
	18.04918
	48.89801

	76
	Old herold (smer Centrum)
	Bratislavská
	Istebník
	1
	46045
	 
	18.02962
	48.89907

	77
	Old herold (smer Nové Mesto/Váhom)
	Bratislavská
	Istebník
	1
	46047
	 
	18.02995
	48.8991

	78
	Old herold (smer Nové Mesto/Váhom)
	Bratislavská
	Istebník
	1
	46047
	 
	18.0299
	48.89915

	79
	Opatová, Horeblatie
	Opatovská
	Opatová
	568
	174/1
	 
	18.09523
	48.91627

	80
	Opatová, ihrisko
	Opatovská
	Opatova
	568
	509/1
	 
	18.08675
	48.90851

	81
	Orechové  (smer Centrum)
	Vlárska
	Orechové
	1
	757
	 
	18.03727
	48.90166

	82
	Orechové (smer Zamarovce)
	Vlárska
	Orechové
	1
	732/1
	 
	18.0375
	48.90156

	83
	Park Úspech
	Zlatovská
	Zlatovce
	1
	44/1
	 
	18.02529
	48.89623

	84
	Park Úspech
	Zlatovská
	Zlatovce
	1
	44/1
	 
	18.02446
	48.89603

	85
	Piešťanská
	Piešťanská
	Zlatovce
	1
	413
	 
	18.02873
	48.89478

	86
	Pod Juhom (smer Centrum)
	Gen. Svobodu
	Trenčín
	1
	2264/102
	 
	18.03509
	48.87167

	87
	Pod Juhom (smer otoč )
	Gen. Svobodu
	Trenčín
	1
	2264/80
	 
	18.03508
	48.8714

	88
	Pod privádzačom (smer Centrum)
	Hanzlíkovská
	Záblatie
	72
	752/64
	 
	18.00178
	48.89665

	89
	Pod privádzačom (smer Záblatie)
	Hanzlíkovská
	Záblatie
	2267
	1063/279
	 
	18.00185
	48.89761

	90
	Považská (smer Centrum)
	Považská
	Trenčín
	2427
	1567/51
	 
	18.06262
	48.90021

	91
	Považská (smer Opatová)
	Považská
	Trenčín
	1
	1531/225
	 
	18.06157
	48.90018

	92
	Považská ,kotolňa (smer Centrum)
	Považská
	Trenčín
	1
	1531/225
	 
	18.06525
	48.89702

	93
	Pred Poľom (smer Centrum)
	Kubranská
	Kubrá
	1
	895/6
	 
	18.07091
	48.89369

	94
	Pred Poľom (smer sihot)
	Pred Poľom
	Kubrá
	1
	2302/2
	 
	18.07199
	48.89393

	95
	Priemyselný park II (smer Centrum)
	Bratislavská
	Záblatie
	2247
	815/25
	 
	18.00448
	48.88769

	96
	Priemyselný park II smer AUO
	Bratislavská
	Záblatie
	2247
	815/85
	 
	18.00407
	48.88772

	97
	Priemyselný park III
	Bratislavská
	Záblatie
	2566
	818/202
	 
	17.99384
	48.88705

	98
	Rybáre otoč
	Záblatská
	Záblatie
	2131
	1079/1
	 
	17.99193
	48.89496

	99
	Sihoť IV (smer Centrum)
	Opatovská
	Kubrá
	1
	2330/1
	 
	18.07812
	48.89876

	100
	Soblahovská (smer Centrum)
	Soblahovská
	Trenčín
	1
	1985/1
	 
	18.0347
	48.87971

	101
	Soblahovská (smer JUH)
	Soblahovská
	Trenčín
	1
	1916/1
	 
	18.03442
	48.87961

	102
	Trenčín, Na zongorke (smer Centrum)
	Soblahovská
	Trenčín
	1
	2509/2
	 
	18.03575
	48.86833

	103
	Vinohrady (smer Centrum)
	Na Kamenci
	Zlatovce
	1
	1904/358
	 
	18.01835
	48.90418

	104
	Vinohrady (smer Záblatie)
	Na Kamenci
	Zlatovce
	1
	1902/478
	 
	18.01792
	48.90429

	105
	Východná otoč (smer Centrum)
	Východná
	Trenčín
	1
	2315/448
	 
	18.05097
	48.87027

	106
	Za nemocnicou (smer Centrum)
	Jesenského
	Trenčín
	1
	3261/2
	 
	18.02946
	48.88524

	107
	Za nemocnicou (smer nozdrkovce)
	Jesenského
	Trenčín
	1
	3261/2
	 
	18.02949
	48.88533

	108
	Záblatská
	Záblatská
	Záblatie
	2131
	1079/1
	 
	17.99782
	48.89327

	109
	Záblatie cíntorín (smer Centrum)
	Bratislavská
	Záblatie
	2131
	1090/8
	 
	18.0006
	48.89192

	110
	Záblatie, cintorín (smer PP)
	Bratislavská
	Záblatie
	1
	1090/37
	 
	17.99894
	48.89162

	111
	Záblatská, stred (smer Centrum)
	Záblatská
	Záblatie
	2131
	1079/1
	 
	17.99737
	48.89499

	112
	Záblatská, stred (smer otoč Rybáre)
	Záblatská
	Záblatie
	1
	2
	 
	17.99719
	48.89527

	113
	Zimný štadión (smer Centrum)
	M. Rázusa
	Trenčín
	1
	1553/1
	 
	18.05548
	48.89981

	114
	Zimný štadión (smer Opatová)
	M. Rázusa
	Trenčín
	1
	1528/90
	 
	18.05503
	48.89944

	115
	Zlatovce, žel. stanica (smer Nové Mesto/Váhom)
	Bratislavská
	Zlatovce
	713
	1235/2
	 
	18.02242
	48.90022

	116
	Zlatovská
	Zlatovská
	Zlatovce
	1
	44/1
	 
	18.02215
	48.89492

	117
	Zlatovská, SAD (smer Centrum)
	Zlatovská
	Zlatovce
	1
	44/1
	 
	18.01864
	48.89344

	118
	Zlatovská, SAD (smer OK)
	Zlatovská
	Zlatovce
	1
	44/1
	 
	18.01764
	48.89316

	119
	ZŠ Hodžova (smer Centrum)
	Hodžova
	Trenčín
	1
	1531/330
	 
	18.05909
	48.89689

	120
	ZŠ Hodžova (smer Opatová)
	Hodžova
	Trenčín
	1
	1490/17
	 
	18.0598
	48.89668

	121
	ZŠ Kubranská  (smer Kubrá)
	Kubranská
	Kubrá
	1
	1676
	 
	18.07795
	48.89325

	122
	ZŠ Kubranská (smer Centrum)
	Kubranská
	Kubrá
	1
	2302/1
	607
	18.07788
	48.8934

	123
	ZŠ Potočná
	Potočná
	Opatová
	1
	889
	 
	18.09838
	48.9119

	124
	ZŠ Veľkomoravská
	Zlatovská
	Zlatovce
	1
	44/1
	 
	18.02708
	48.89699

	125
	Železničná (smer Centrum)
	Železničná
	Trenčín
	1
	1480/5
	 
	18.0639
	48.8948

	126
	Žilinská (smer Centrum)
	Opatovská
	Kubrá
	1
	802/1
	 
	18.06881
	48.89718

	127
	Žilinská (smer Opatová)
	Opatovská
	Kubrá
	1
	2330/1
	 
	18.07071
	48.89764

	128
	Žilinská (smer Pred poľom)
	Opatovská
	Kubrá
	1
	774/1
	 
	18.07012
	48.8976

	129
	Opatová, žel. stanica
	Opatovská
	Opatová
	568
	556/1
	 
	18.08957
	48.91071

	130
	Cintorín Juh (smer Centrum)
	Saratovská
	Trenčín
	1
	2237/7
	 
	18.0401
	48.8753

	131
	Zimný štadión (smer Centrum)
	M. Rázusa
	Trenčín
	1
	1553/1
	 
	18.05551
	48.89982




	
	Názov cyklo-prístrešku
	Ulica
	Katastrálne územie
	LV
	CKN
	Súradnice

	
	
	
	
	
	
	x
	y

	1
	Mládežnícka - pri športovej hale
	Mládežnícka
	Trenčín
	1
	1632/11
	18,0472
	48,8979

	2
	Mládežnícka - pri plavárni
	Mládežnícka
	Trenčín
	1
	1627/789;1627/391
	18,0434
	48,8980

	3
	28. októbra - park. Družba
	28. októbra 
	Trenčín
	1
	1839/6
	18,0325
	48,8822

	4
	M. Rázusa pri ZUŠ
	Námestie SNP 
	Trenčín
	2562
	3316/139
	18,0457
	48,8968

	5
	Šoltésovej - Rozkvet 
	Šoltésovej 
	Trenčín
	1
	1531/401
	18,0586
	48,8992

	6
	Hviezdoslavova - Gastro TN
	Považská
	Trenčín
	 
	1553/26
	18,0579
	48,9004




[bookmark: OLE_LINK10]
Príloha č. 2: Špecifikácia predmetu nájmu – pozemky pod CLV
(Samostatná príloha) 


Príloha č. 3: Zmluva
(samostatná príloha)



[bookmark: OLE_LINK11]Príloha č. 4: Technická špecifikácia
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK24]Príloha č. 4a (špecifikácia prístreškov – samostatná excel tabuľka)
Technické parametre autobusových prístreškov a cykloprístreškov

[bookmark: OLE_LINK5]Všetky osádzané prístrešky budú nové. Autobusové zastávky a stojany na bicykle sú predmetom riešenia Manuálu verejných priestorov mesta Trenčín: Manuál tvorby verejných priestorov mesta trenčín » Mesto Trenčín
Odchýlky od Manuálu verejných priestorov mesta Trenčín je potrebné schváliť Komisiou životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania. Dňa 10. 3. 2026 Komisia schválila odchýlku v počte reklamných panelov pre odporúčané zlúčené prístrešky, pre ktoré tým pádom neplatí podmienka Manuálu o možnosti umiestniť na jeden prístrešok max. dva reklamné panely, ale na zlúčené prístrešky je možné osadiť aj viac reklamných panelov – za dodržania ostatných podmienok o počte lavičiek a vitrín a pri dodržaní podmienky neosádzať reklamné panely na bok prístrešku v smere príjazdu autobusu. 

Charakter konštrukcie:
Oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadnej a bočných stenách, s variantne presvetleným reklamným panelom (formátu citylight) v bočnej stene a / alebo v zadnej stene, s plochou strechou, zmontovaná pomocou spojovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele.

Nosný rám:
Nosné stĺpy a pozdĺžne žľaby tvorí vizuálne čo najsubtílnejšia zváraná oceľová konštrukcia, optimálne z obdĺžnikových profilov s rozmermi približne 120x60x3 mm a 100x60x3 mm a oceľového plechu. Zadný rám slúži ako nosná konštrukcia pre sklenené výplne zadnej a bočných stien a strechy prístrešku. Statický nosný systém je v zadnej stene prístrešku.
Prístrešok musí mať vyriešenú aj možnosť konštrukcie bez bočných stien a bez podporných predných stĺpov.

Povrchová úprava:
Oceľové časti prístrešku sú opatrené žiarovým zinkovaním - ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 µm a následne nástrekom s triedou korózie C5 - práškového vypaľovaného laku s hrúbkou min. 80 µm. 

Farebnosť:
Aplikované budú dva odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat, konštrukcia v odtieni antracit - RAL 7016, doplnky v odtieni hliník - RAL 9007.

Výplň zadnej steny a bočných stien:
Nedelené kalené sklo hrúbky min. 8 mm s bezpečnostnou potlačou proti nárazu vtákov, zároveň táto potlač musí spĺňať základné požiadavky pre nevidiacich. 
Zadné výplne budú osadené na všetkých prístreškoch v každom module, s výnimkou modulov, v ktorých budú osadené reklamné panely. 
Bočné steny budú osadené na všetkých prístreškoch, kde to umožňujú priestorové pomery, normy a Manuál verejných priestorov mesta Trenčín, s výnimkou polôh, v ktorých budú osadené reklamné panely. 

Grafika skiel:
Grafika skiel musí spĺňať základné požiadavky pre nevidiacich: Kontrastné značenie pre nevidiacich -  grafika vo výške očí (typicky 90–150 cm od podlahy), s dostatočne vysokým kontrastom oproti okoliu. Minimálna šírka kontrastného prvku býva stanovená na približne 5–10 cm. Grafika musí mať aj ochranu proti nárazu vtákov – napr. vo forme zvislých pásov s parametrami - šírka pruhu cca 2 mm, interval medzi jednotlivými pruhmi cca 27 mm, resp. s grafikou spĺňajúcou požiadavky ochrany proti nárazu vtákov. Grafika skla musí byť riešená výhradne formou tlače, nie nálepiek. 

Strecha: 
Strecha je plochá, spádovaná k zadnej stene. Prípadné použitie strechy s fotovoltaickými panelmi musí zabezpečiť osvetlenie prístrešku v nočných hodinách (resp. v režime verejného osvetlenia) po celý rok.
Variant sendvičová strecha:
Sendvičová strecha je s krytinou zo strešného panela (napr. Kingspan) hrúbky min. 25 mm. Vonkajší plech je z pozinkovanej ocele s hrúbkou min. 0,5 mm, vnútorný plech je z pozinkovanej ocele s hrúbkou min. 0,4 mm, izolačné jadro je s hrúbkou min. 25 mm. Profilácia panelu je trapézová, s rozostupom rebier 320 – 340 mm. Pohľadové časti strechy sú lakované v odtieni hliník - RAL 9007. Panel je s triedou reakcie na oheň B-s2.
Variant vegetačná strecha:
Vegetačná strecha bude použitá na prístreškoch: 
· na dvoch prístreškoch SAD na Hasičskej ul. (smer Juh) resp. na jednom v prípade ich zlúčenia
· na dvoch prístreškoch MHD na Hasičskej ul. (smer Sihoť) resp. na jednom v prípade ich zlúčenia 
Strecha je zložená zo súvrstvia – hliníková vaňa, retenčná vrstva a vegetačná vrstva. Nakoľko pri streche je dôležité zadržať čo najväčšie množstvo vody a zabrániť jej odtečeniu do kanalizácie alebo na terén, požadovaná je celková schopnosť retencie min. 50 l/m2, pri hrúbke retenčnej dosky (napr. z recyklovaného polyesteru) cca 30 mm. Vegetačná vrstva strechy sa skladá z predpestovaného vegetačného koberca hrúbky 25-40 mm, zloženého z 5–8 druhov suchomilných rozchodníkov, ktorý obsahuje vrstvu substrátu nutnú na vyživovanie rastlín.
Variant sklená strecha:
Sklená strecha bude použitá na prístreškoch: 
· na prístrešku na ul. Martina Rázusa pri Obchodnej akadémii (smer centrum) 
· na dvoch prístreškoch na Rozmarínovej ul. pri Gymnáziu resp. na jednom v prípade ich zlúčenia
· a na dvoch prístreškoch na Legionárskej (smer Juh) resp. na jednom v prípade ich zlúčenia
Krytina strechy je kalené sklo certifikované HST testom, hrúbky min. 10 mm, s potlačou. Transparentné ekvivalenty skla - materiály typu polykarbonát, plexisklo, akrylát a podobne nie sú prípustné. Potlač zabezpečuje tieň, preto min. 2/3 plochy strechy budú s efektom pieskovaného skla, návrh potlače je potrebné odsúhlasiť Útvarom územného plánovania.

Odvodnenie:
Riešené je žľabom a so skrytým zvodom vody, vedenom vo vnútri nosného stĺpu, s vyústením nad dlažbou za zadnou stenou prístrešku. Odvodnenie neintegrované v nosnom stĺpe je neprípustné.

Osvetlenie:
Vonkajšie lineárne LED svietidlo s homogénnou vyžarovacou plochou. Plne zapuzdrený systém je odolný proti vandalizmu, zamedzujúci vniknutiu vody, nečistôt či hmyzu. V trojmodulových prístreškoch bude svietidlo v jednom module, v štvormodulových prístreškoch budú svietidlá v dvoch moduloch. V prípade využitia odporúčanej možnosti zlúčenia niektorých prístreškov uvedených v Prílohe č. 1. bude v šesťmodulovom prístrešku svietidlo v dvoch moduloch a v osemmodulovom prístrešku bude svietidlo v štyroch moduloch. Svietidlo bude v module s vitrínou. Min. techn. parametre osvetlenia:
Teplota chromatickosti cca 3300 K
Stupeň krytia IP 66
Mechanická odolnosť IK 09
Ta -40 °C až +45 °C
Hliníkový profil - prírodný elox
Difúzor mliečny (pieskovaný efekt)
Svetelný tok 550 lm/m
Príkon až 16 W/m
Menovité napätie 24 Vdc

Lavička:
Integrovaná lavička tvorená sedákom z lamiel, z masívneho tropického dreva s min. hustotou 870kg/m3, upevnená v oceľových držiakoch. Certifikát FSC pre drevené časti lavičky je podmienkou. Alternatíva vo forme mäkkých drevín, kompozitov a termodreva nie je povolená. V  trojmodulových prístreškoch bude lavička v jednom module, v štvormodulových prístreškoch budú lavičky v dvoch moduloch. V prípade využitia odporúčanej možnosti zlúčenia niektorých prístreškov uvedených v Prílohe č. 1. bude v šesťmodulovom prístrešku lavička v dvoch moduloch a v osemmodulovom prístrešku bude lavička v štyroch moduloch.

Vitrína:
Vitrína musí visieť priamo na skle zadnej steny, otvory pre uchytenie vitrín budú pripravené pre dve veľkostné varianty vitrín – šírka 900 mm /výška 900 mm a šírka 900 mm/ výška 450 mm. Vitrína bude uzamykateľná, s bezpečnostným sklom, s obvodovou konštrukciou z hliníkových profilov vo farbe konštrukcie prístrešku RAL 7016, zadná stena vitríny z oboch strán bude v odtieni RAL 7016. Vitrína nesmie byť v module s lavičkou.

Kotvenie:
Kotvenie bude riešené pod dlažbou, v zhutnenom teréne do betónového základu, pomocou závitových tyčí.

Základy:
Betónové základy alebo základová doska budú dimenzované pre prístrešky s nosnými piliermi v zadnej stene. Existujúce základy je možné použiť iba po dôkladnom preskúmaní a po doložení nového statického posudku od odborne spôsobilej osoby. 

Povrch terénu pod prístreškom:
V lokalitách s povrchom z dlažby bude použitá existujúca dlažba, resp. v prípade poškodenia bude doplnená resp. nahradená rovnakou dlažbou – v prípade, že sa už daný typ dlažby nevyrába, bude v rámci prístrešku použitý povrch v súlade s Manuálom verejných priestorov mesta Trenčín. V ostatných lokalitách, kde nie je dláždený povrch, bude v rámci prístrešku použitý povrch v súlade s Manuálom verejných priestorov mesta Trenčín.
Rozmer nového povrchu bude priemet strechy prístrešku plus cca 500 mm od priemetu bočných hrán strechy prístrešku, spredu a zozadu bude nový povrch po najbližší obrubník resp. hranu chodníka. V prípade, že zozadu alebo spredu sú spevnené povrchy viac ako 2000 mm od priemetu strechy prístrešku, bude nový povrch riešený plus cca 500 mm od priemetu prednej a zadnej hrany strechy prístrešku.

Záťaž:
Prístrešok musí mať garantovanú záťaž voči vetru do rýchlosti 25,1m/s (90km/hod) podľa STN EN 1991-1-4 a snehovú záťaž – plošnú záťaž 1,5Kn/m2 (150kg/m2) podľa STN EN 1991-1-3, pre lokalitu Trenčín.

El. prípojka:
Vybudovanie el. prípojky realizuje dodávateľ prístrešku, v prípade nemožnosti napojenia na el. sieť je možné použiť fotovoltaické panely na streche prístrešku, resp. umiestniť prístrešok bez el. energie, to znamená, že prístrešok bude neosvetlený a bez reklamného panelu, resp. bude s neosvetleným reklamným panelom.
Mesto súhlasí s umiestnením niektorých prístreškov bez osvetlenia, jedná sa o prístrešky špecifikované v Prílohe č. 1 týchto súťažných podmienok.

Reklamný panel: 
Súčasťou prístrešku môže byť integrovaný jednostranný alebo obojstranný presvetlený reklamný panel formátu citylight. Panely môžu byť umiestnené v zadnej alebo v bočnej polohe/stene prístrešku, alebo aj v zadnej aj v bočnej polohe/stene prístrešku, v bočnej polohe však nikdy nesmú byť v smere príjazdu autobusu, nakoľko všetky zástavky MHD sú na znamenie.
V jednom prístrešku môžu byť v zmysle Manuálu verejných priestorov mesta Trenčín umiestnené max. dva reklamné panely. Odchýlky od Manuálu verejných priestorov mesta Trenčín je potrebné schváliť Komisiou životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania. Dňa 10. 3. 2026 Komisia schválila odchýlku v počte reklamných panelov pre odporúčané zlúčené prístrešky, pre ktoré tým pádom neplatí podmienka Manuálu o možnosti umiestniť na jeden prístrešok max. dva reklamné panely, ale na zlúčené prístrešky je možné osadiť aj viac reklamných panelov – za dodržania ostatných podmienok o počte lavičiek a vitrín a pri dodržaní podmienky neosádzať reklamné panely na bok prístrešku v smere príjazdu autobusu. 
Panel môže byť osvetlený, so systémom odvetrávania brániacemu vniknutiu  hmyzu a nečistôt, prispôsobený k čo najefektívnejšiemu odvodu dažďovej vody.
Povrchová úprava - oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku min. 80 µm a pohľadové časti aj práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min 80 µm, v odtieni antracit RAL 7016. Sklo je bezpečnostné - kalené s hrúbkou min. 6 mm.
Kotvenie reklamného panelu je pod dlažbou (resp. pod asfaltovým alebo betónovým povrchom), alebo v zhutnenom teréne, do betónového základu.
Panel je konštruovaný do vonkajšieho prostredia, určený ako informačná alebo reklamná plocha pre plagáty štandardného rozmeru formátu citylight (1185 mm x 1750 mm), alebo pre digitálnu reklamu alebo informácie, pričom preferovaná je digitálna forma panelov. Rozmer digitálnej formy panelu (obrazovka, elektronický panel a pod.) bude približne rovnakej veľkosti ako panel pre štandardné plagáty formátu citylight, pričom rozmery digitálnej i plagátovej formy sú také, aby bolo možné reklamný panel umiestniť v jednom zo zadných modulov prístrešku. Plagátové a digitálne formy panelov musia byť z jednej dizajnovej série, čiže musia mať v princípe identický resp. podobný dizajn. Šírka a výška samostatne stojacich reklamných panelov nesmú byť väčšie ako šírka a výška reklamných panelov, ktoré budú umiestnené ako súčasť prístreškov, hĺbka môže byť väčšia max. o 50 %.
Pri umiestnení digitálneho reklamného panelu a pri prípadnej zmene panelu počas jeho prevádzky z plagátovej na digitálnu formu je potrebné preveriť vplyv nového panelu (primárne hluk a dynamické zobrazenie) na okolie, dopravu a pod. a odsúhlasiť mestom a príslušnými dotknutými orgánmi (RÚVZ, ODI ...). Pri plagátovej aj digitálnej forme panelov musí maximálna povolená hladina hluku spĺňať hygienické limity pre dané prostredie, v žiadnom prípade nesmie max. technologický hluk pre nechránený sluch presiahnuť 52 dB. Zo žiadnych panelov (ani z plagátovej ani z digitálnej formy) nie je prípustné šíriť akýkoľvek zvuk vo forme zvukovej reklamy, hudby, zvukových efektov a podobne, s výnimkou informácií týkajúcich sa prevádzky verejnej dopravy.

Všeobecné vlastnosti:
Vlastnosti prístreškov a reklamných panelov musia byť plne v súlade s nariadením EU č.305/2011. Víťazný uchádzač musí predložiť statický posudok jednotlivých prístreškov do 48 hod po vyzvaní verejným obstarávateľom.

Rozmery a odchýlky z požadovaných rozmerov:
Prístrešky budú trojmodulové a štvormodulové, resp. aj šesťmodulové a osemmodulové v prípade využitia odporúčanej možnosti zlúčenia niektorých prístreškov, uvedených v Prílohe č. 1. Rozmery prístreškov sú uvedené pri jednotlivých typoch podľa počtu modulov. V prípade, že priestorové podmienky neumožnia umiestniť plnohodnotný prístrešok, bude potrebné rozmery prístrešku prispôsobiť konkrétnym priestorovým podmienkam tak, aby boli splnené požiadavky STN a Manuálu verejných priestorov mesta Trenčín  (napr. priechodná šírka chodníka a pod.), pričom sa môže jednať hlavne o hĺbku prístrešku. 
Použitie bočných stien a bočných reklamných panelov je možné tam, kde budú splnené požiadavky STN a Manuálu verejných priestorov mesta Trenčín. 
V prípade potreby uplatniť pre osadenie prístrešku korekcie oproti Manuálu verejných priestorov zhotoviteľ prístrešku písomne predloží mestu konkrétne dôvody potrebných korekcií, ktoré budú predložené Komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania na odsúhlasenie.

Odporúčaná možnosť zlúčenia prístreškov:
Niektoré prístrešky, ktoré sú navrhnuté umiestniť vedľa seba, je možné a odporúčané zlúčiť do jedného viacmodulového prístrešku, pričom šírka modulov bude identická ako v trojmodulových a štvormodulových prístreškoch. Konkrétne prípady zlúčenia sú špecifikované v Prílohe č. 1 týchto súťažných podmienok, aj v nasledovnom zozname s uvedeným počtom lavičiek a vitrín: 
· Dva MHD trojmodulové prístrešky Saratovská, Cintorín Juh (smer centrum) –zlúčiť na jeden šesťmodulový, 1 vitrína, 2 lavičky, sendvičová strecha   
· Dva SAD štvormodulové prístrešky Električná, gymnázium (smer Trenčianska Turná) – zlúčiť na jeden osemmodulový, 2 vitríny, 4 lavičky, sendvičová strecha     
· Dva SAD/MHD štvormodulové prístrešky Rozmarínova, gymnázium – zlúčiť na jeden osemmodulový, 2 vitríny, 4 lavičky, sklená strecha     
· Dva SAD štvormodulové prístrešky Hasičská, (smer Juh) – zlúčiť na jeden osemmodulový, 2 vitríny, 4 lavičky, vegetačná strecha   
· Dva MHD štvormodulové prístrešky Hasičská, (smer Sihoť) – zlúčiť na jeden osemmodulový, 2 vitríny, 4 lavičky, vegetačná strecha   
· Dva SAD trojmodulové prístrešky Hasičská, (smer Sihoť) – zlúčiť na jeden šesťmodulový, 1 vitrína, 2 lavičky, sendvičová strecha    
· Dva SAD trojmodulové prístrešky Hasičská, (smer Sihoť) – zlúčiť na jeden šesťmodulový, 1 vitrína, 2 lavičky, sendvičová strecha     
· Dva SAD štvormodulové prístrešky Jilemnického – zlúčiť na jeden osemmodulový, 1 vitrína, 4 lavičky, sendvičová strecha   
· Dva SAD/MHD trojmodulové prístrešky Legionárska, (smer Juh) – zlúčiť na jeden šesťmodulový, 2 vitríny, 2 lavičky, sklená strecha   
· Dva SAD/MHD štvormodulové prístrešky Bratislavská, Old Herold (smer Nové Mesto nad Váhom) – zlúčiť na jeden osemmodulový, 2 vitríny, 4 lavičky, sendvičová strecha   
· Dva SAD/MHD trojmodulové prístrešky M. Rázusa, Zimný štadión (smer centrum) – zlúčiť na jeden šesťmodulový, 1 vitrína, 2 lavičky, sendvičová strecha   

Rozmery - Autobusový prístrešok trojmodulový:
Min.  šírka  4150 mm, min. hĺbka 1800mm, svetlá výška krytiny na prednej hrane min. 2500 mm. Max. šírka 4300  mm, max. hĺbka  1950 mm, svetlá výška krytiny na prednej hrane max. 2650 mm. 
[image: Obrázok, na ktorom je náčrt, čierno-biela, umenie, čiernobiely

Automaticky generovaný popis]   [image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, dizajn, čierno-biela

Automaticky generovaný popis]          [image: ]
Ilustračné obrázky: hore variant bez reklamného panela                      dole variant s reklamným panelom
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Rozmery - Autobusový prístrešok štvormodulový:
Min.  šírka  5500 mm, min. hĺbka 1800mm, svetlá výška krytiny na prednej hrane min. 2500 mm. Max. šírka 5650  mm, max. hĺbka  1950 mm, svetlá výška krytiny na prednej hrane max. 2650 mm. 
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Ilustračné obrázky: hore variant bez reklamného panela                        dole variant s reklamným panelom
[image: ] [image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, písmo, čierny

Automaticky generovaný popis] [image: ]

Cykloprístrešky:
Jedná sa o výmenu šiestich kusov päťmodulových cykloprístreškov – tri z nich budú osadené v polohe existujúcich cykloprístreškov – jeden pred nákupným strediskom Rozkvet na Šoltésovej ulici, jeden pri Zimnom štadióne Pavla Demitru na Považskej ulici a jeden pred Mestskou športovou halou na Mládežníckej ulici. Štvrtý, ktorý sa momentálne nachádza pri Mestskej plavárni, bude v polohe posunutej od polohy existujúceho o cca 26 m smerom k centru – v rámci plánovaného skateparku. Piaty cykloprístrešok, ktorý sa momentálne nachádza pri západnej fasáde Základnej umeleckej školy Karola Pádivého, bude v novej polohe pred vstupom do ZUŠ, na chodníku pri ul. Martina Rázusa. Šiesty cykloprístrešok, ktorý sa momentálne nachádza pri Trhovisku Družba, bude v novej polohe pri detskom Ihrisku pri trhovisku pri ul. 28. októbra.
Súčasťou cykloprístrešku môžu byť max. dva integrované jednostranné alebo obojstranné presvetlené reklamné panely formátu citylight v plagátovej alebo digitálnej forme, ktoré budú mať identické rozmery, vlastnosti a dizajn ako panely v autobusových prístreškoch. V prípade, že reklamný panel v cykloprístrešku nebude osadený, je potrebné na cykloprístrešok osadiť príslušnú bočnú resp. zadnú sklenú stenu resp. steny. Všetkých šesť  päťmodulových cykloprístreškov bude so sklenou strechou. V každom bude umiestnených min. sedem rámových cyklostojanov v odtieni antracit RAL 7016. Rozmery cykloprístreškov budú približne rovnaké, ako sú rozmery existujúcich päťmodulových cykloprístreškov – dĺžka cca 6,5-7m a šírka cca 2,4-2,6m.
Dizajn cykloprístreškov bude z rovnakej dizajnovej série ako autobusové prístrešky, s rovnakými technickými vlastnosťami (konštrukcia, povrch a farebnosť, výplne stien a strecha, odvodnenie, základy a kotvenie, povrch pod prístreškom a pod.) ako autobusové prístrešky, cykloprístrešky nebudú osvetlené, resp. budú osvetlené iba reklamnými panelmi v prípade, že budú v cykloprístrešku osadené.
[image: ]            [image: ]
Ilustračný obrázok: variant bez reklamného panela - nebude trojmodulový s piatimi cyklostojanmi, ale päťmodulový s min. siedmymi  rámovými cyklostojanmi                    

Výmena prístreškov
V prípade potreby výmeny prístrešku (poškodenie, havária a pod.) alebo jeho časti (napr. osvetlenie, vitrína, lavička a pod.) počas trvania zmluvného vzťahu je potrebné prístrešok alebo jeho časť nahradiť identickým prístreškom alebo časťou, prípadné zmeny (napr. z dôvodov vývoja technológie, materiálov, nedostupnosti na trhu a pod.)  je potrebné odsúhlasiť mestom.































Príloha č. 5: Čestné vyhlásenia

ČESTNÉ   VYHLÁSENIA
Týmto ja, dolupodpísaný ........................................................., trvale bytom/so sídlom ..........................................................., R.č./IČO: ................................... (ako Navrhovateľ) v obchodnej verejnej súťaži:  
„Výstavba a údržba autobusových zastávok a informačných konštrukcií“
ktorú  vyhlásilo Mesto Trenčín, IČO: 00312037
čestne vyhlasujem, že:
1. Súhlasím so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže:  „Výstavba a údržba autobusových zastávok a informačných konštrukcií“,  ktorú  vyhlásilo Mesto Trenčín,
2. Som si vedomý skutočnosti, že Vyhlasovateľ si vyhradil právo uzavrieť zmluvu len s Navrhovateľom, ktorý bude v čase uzatvorenia koncesnej zmluvy mať platný a aktuálny zápis do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak budem úspešný v tejto obchodnej verejnej súťaži tak budem mať zápis zaktualizovaný (t.z. musí byť overená identifikácia konečného užívateľa výhod) tak, aby bolo dodržané ustanovenie § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nesplnenie tejto požiadavky (na zápis alebo overenie) bude považované za moje odstúpenie od jeho návrhu. 
3. Vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO, tak ako sú uvedené v zákone a v podkladoch k tejto verejnej súťaži.

V ......................, dňa ................
..................................................................
				Meno a priezvisko oprávneného zástupcu
				          príp. pečiatka


[bookmark: OLE_LINK18]Príloha č. 6: Licencia na zverejnenie návrhu
Súhlas so zverejnením ponuky
Týmto ja, dolupodpísaný ........................................................., trvale bytom/so sídlom ..........................................................., R.č./IČO: ................................... (ako Navrhovateľ) v obchodnej verejnej súťaži:  
„Výstavba a údržba autobusových zastávok a informačných konštrukcií“
ktorú  vyhlásilo Mesto Trenčín, IČO: 00312037
1. V prípade, ak bude náš návrh úspešný, tak bezplatne udeľujem Vyhlasovateľovi súhlas so zverejnením celej ponuky (vrátane grafických návrhov a vizualizácií a pod.), ktorú som doručil do obchodnej verejnej súťaže: „Výstavba a údržba autobusových zastávok a informačných konštrukcií“ pre potreby prípravy materiálu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktoré vyhlasovateľ bude predkladať návrh  na schválenie koncesnej zmluvy. Týmto teda udeľujem súhlas na to, aby ako príloha materiálu do zastupiteľstva bola priložená aj naša ponuka, ktorá týmto pádom bude uverejnená na webe mesta (ako súčasť materiálov na zasadnutie zastupiteľstva) a následne bude tvoriť aj prílohu k uzneseniu zastupiteľstva, pričom tento  súhlas udeľujeme na dobu trvania koncesnej zmluvy, najmenej však na 20 rokov odo dňa konania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom bol predložený návrh na schválenie výsledkov tejto obchodnej verejnej súťaže
2. Čestne vyhlasujem, že mám vysporiadané všetky autorské práva a práva duševného vlastníctva s osobami, ktoré sa podieľali na príprave predloženej ponuky v obchodnej verejnej súťaži, tak, aby som mohol udeliť súhlas so zverejnením ponuky podľa bodu 1 vyššie.
3. Som si vedomý, že v prípade, nepravdivého vyhlásenia podľa bodu 2 tohto článku, zodpovedám za škodu, ktorú som týmto spôsobil Vyhlasovateľovi a nahradím všetky nároky, ktoré voči Vyhlasovateľovi uplatnia tretie osoby v plnej výške. 
V ......................, dňa ................
..................................................................
				Meno a priezvisko oprávneného zástupcu
				          príp. pečiatka


[bookmark: OLE_LINK19]Príloha č. 7: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov (licenčné podmienky)
uzatvorená podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenia) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novelizácií
(ďalej len „Zmluva'')
1. Zmluvné strany
Uchádzač:	...............
adresa sídla:	...............
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu ........., Oddiel: ....., vložka č.: .........
IČO / DIČ / IČ DPH:	.............../ .............../ SK.................
(ďalej len Uchádzač)
Prevádzkovateľ:	Mesto Trenčín
adresa sídla:	Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
IČO / DIČ:	00312037/ 2021079995
 (ďalej len Prevádzkovateľ)
2. Predmet Zmluvy 
Predmetom  tejto  Zmluvy  je  poverenie  Uchádzača Prevádzkovateľom spracúvaním  osobných  údajov, (ďalej len OU), za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve. Spracúvaním OU poveruje Prevádzkovateľ Uchádzača na dobu trvania určenom Prevádzkovateľom v súťažných podkladoch Výstavba a údržba autobusových zastávok a informačných konštrukcií čím sa považuje za písomne povereného spracúvaním OÚ. 
3. Podmienky a rozsah spracúvania OU 
3.1 Povaha spracúvaných OU je: bežné osobné údaje. 
3.2 Uchádzač je oprávnený spracúvať OU výlučne na základe pokynov Prevádzkovateľa a len za účelom dohodnutým v tejto zmluve a to za týmto účelom: vykonávania operácií, ktoré budú viesť k odstráneniu problémov súvisiacich so správnym fungovaním webhostingových služieb v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb.
3.3 Zoznam alebo rozsah OU spracúvaných Uchádzačom: obrazové snímky náhodne zachytených osôb.
3.4 Kategória dotknutých osôb: osoby náhodne zachytené pri tvorení mobilného mapovania Mesta Trenčín. 
3.5 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že predmetné osobné údaje v podobe Mobilného mapového diela Mesta Trenčín za príslušný rok sú autorským dielom príslušného Zhotoviteľa podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorské dielo").
3.6 Zhotoviteľ/lia udelil/li pre použitie autorského diela Prevádzkovateľovi nevýhradnú licenciu, vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora, a to akýmikoľvek spôsobmi, vrátane spôsobov výslovne uvedených v § 19 ods. 4, písm. a), b), c) a d) zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ/lia udelil/li licenciu na čas trvania majetkových práv autora. Zhotoviteľ/lia udelil/li licenciu bezodplatne. 
3.7 Prevádzkovateľ na základe bodov 3.5 a 3.6 prenáša licenciu na Uchádzača v zmysle práv a povinností v bode 3.6 po dobu súčinnosti trvania zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Uchádzačom.
4. Povinnosti Uchádzača
4.1 Uchádzač je povinný osoby oprávnené spracúvať OU zaviazať mlčanlivosťou zmysle §79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane OU, povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania OU.
4.2 Uchádzač je povinný zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti spracúvania OU v zmysle čl. 32 Nariadenia a §39 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane OU.
4.3 Uchádzač nesmie poveriť spracúvaním OU ďalšieho uchádzača bez predchádzajúceho osobitného písomného alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzkovateľa. V prípade všeobecného písomného povolenia Uchádzač informuje prevádzkovateľa o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením ďalších uchádzačov, čím sa prevádzkovateľovi dá možnosť namietať voči takýmto zmenám.  Uchádzač ďalšiemu uchádzačovi v zmluve alebo inom právnom úkone je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany OU, ako sú ustanovené v tejto zmluve, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie OU spĺňalo požiadavky Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný Uchádzač, ak ďalší uchádzač nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany OU.
4.4 Uchádzač je povinný v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby a vynaložiť všetko úsilie na podporu Prevádzkovateľa v prípade, ak Prevádzkovateľ podlieha kontrole v oblasti ochrany a spracúvania OU súvisiacich s touto zmluvou.
4.5 Uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností oznámenia porušenia ochrany OU a pri plnení povinností posúdenia vplyvu na ochranu OU.
4.6 Uchádzač je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a plnú súčinnosť, prístup do svojich priestorov a k svojim informačným systémom s cieľom kontroly bezpečnosti spracúvania uskutočnenej prevádzkovateľom alebo ním menovanou treťou stranou. V prípade, že bude mať prevádzkovateľ pochybnosti o schopnosti Uchádzača zabezpečiť primeranú úroveň ochrany OU zaväzuje si dať Uchádzač na vlastné náklady vypracovať  bezpečnostný audit treťou stranou, ktorú prevádzkovateľ schváli. 
4.7 Uchádzač je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania OU na základe rozhodnutia prevádzkovateľa OU vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú OU, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto OU. Pokiaľ dá Prevádzkovateľ pokyn Uchádzačovi na vymazanie OU aj počas trvania doby poskytovania služieb podľa tejto zmluvy je Uchádzač povinný takéto vymazanie vykonať.
4.8 Uchádzač je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany OU. V opačnom prípade berie Uchádzač na vedomie, že nesie plnú zodpovednosť za porušenia zákona spoločne a nerozdielne s Prevádzkovateľom.
4.9 Uchádzač je povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou, ktorej OU spracúva, oznámiť že koná v mene Prevádzkovateľa. OU musí spracúvať tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb a k zásahu do ich práva na ochranu súkromia.
4.10 Uchádzač môže spracúvať len správne a úplne OU. Ak ho dotknutá osoba alebo Prevádzkovateľ upozorní na nesprávne alebo neúplne OU je povinný bez odkladu zriadiť nápravu, pokiaľ je to objektívne možné. Nesprávne a neúplne OU, ako aj OU, ktorých účel spracúvania sa skončil je povinný bez odkladu zlikvidovať.
4.11 Uchádzač je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o kontrolách a opatreniach vykonaných dozorným orgánom voči Uchádzačovi, pokiaľ sa tieto týkajú tohto zmluvného vzťahu.
4.12 Ak v súvislosti s porušením povinností Uchádzač vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany OU vznikne Prevádzkovateľovi akákoľvek škoda alebo iná ujma, je Uchádzač povinný Prevádzkovateľovi túto nahradiť v plnej výške.
5. Spoločné a záverečné ustanovenia 
5.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že Uchádzač je odborne, technicky, organizačne a personálne spôsobilý spracúvať OU a schopný zaručiť bezpečnosť spracúvaných OU. K tomuto prehláseniu sa Uchádzač zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebné informácie a prijať potrebné opatrenia podľa jeho pokynov.
5.2  Právne vzťahy Zmluvných strán založené touto Zmluvou a/alebo vzniknuté v súvislosti s jej plnením sa spravujú príslušnými ustanoveniami Nariadenia, Zákona o ochrane OU a ostatnými všeobecne  záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy budú riešené pred súdom Slovenskej republiky. 
5.3  Túto Zmluvu je  možné meniť a dopĺňať iba  písomnými a očíslovanými dodatkami na základe dohody Zmluvných strán a s podpisom oboch strán. 
5.4  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto  Zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov Zmluvných strán. 
5.5  Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému zámeru alebo úmyslu zmluvných strán. Ustanovenia, ktoré sú ovplyvnené ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnými či neúčinnými treba vykladať tak, aby bol zachovaný pôvodný zmysel a účel dotknutých ustanovení, ak zmluva neustanovuje inak. 
5.6  Táto Zmluva je  vyhotovená v dvoch  rovnopisoch,  z ktorých každý má platnosť originálu. Každá Zmluvná strana obdrží po podpise Zmluvy jedno jej vyhotovenie. 
5.7  Táto Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinná dňom jej zverejnenia v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania určenom Prevádzkovateľom v súťažných podkladoch ...............
5.8 Zmluvu je možné vypovedať okamžite, pokiaľ si Uchádzač riadne neplní povinnosti dané touto zmluvou, Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane OU. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace začínajúcou prvý deň nasledujúceho mesiaca po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 
5.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu s jej znením ju potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov.


V .................... dňa: ..............			V .................... dňa: ..............



___________________________	         ___________________________
Za Prevádzkovateľa				Za Uchádzača



Príloha č. 8: Informácie o spracúvaní osobných údajov

	[bookmark: _Hlk15208809]Informácie o spracúvaní osobných údajov

	Prevádzkovateľ, názov, právna forma, adresa a kontakt
	Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/ 2, 911 64 Trenčín
trencin@trencin.sk

	Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt
	zodpovednaosoba@somi.sk 
tel.: +421 48 4146 759

	Práva dotknutej osoby

	právo na prístup k osobným údajom
	áno

	právo na opravu osobných údajov
	áno

	právo na vymazanie osobných údajov
	nie

	právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
	áno

	právo na prenosnosť osobných údajov
	nie

	právo namietať spracúvanie osobných údajov
	nie

	právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
	áno

	Informácie o spracúvaných osobných údajoch

	účel spracovania
	nájom majetku mesta na základe koncesnej zmluvy  a víťaznej ponuky a víťaza  na webovom sídle mesta v materiáloch na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

	právny základ
	spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/c Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/c zákona č.18/2018 Z. z., § 9 ods. 2 písm. g) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení


	doba uchovávania
	podľa osobitného predpisu

	Príjemcovia
	prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné orgány, občania prostredníctvom úradnej tabuli, návštevníci webovej stránky mesta

	prenos do tretej krajiny
	prostredníctvom webového sídla mesta

	automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 
	nebude vykonávané

	Poznámka: na webovom sídle mesta budú zverejnené Vaše osobné údaje v rozsahu : meno, priezvisko a adresa bydliska.



Vaše práva pri ochrane osobných údajov
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.








Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 a 8 ZVO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE V ZMYSLE § 32 ODS. 7 A 8 ZVO  

Navrhovateľ:.........................................so sídlom...........................................................
IČO: .................. týmto pre účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej „ZVO“) a § 32 ods. 8 ZVO k súťaži:

„Výstavba a údržba autobusových zastávok a informačných konštrukcií“

vyhlásenej Mestom Trenčín, so sídlom Mierové nám. č.1/2, 911 64 Trenčín,
IČO: 00 312 037

* poznámka: navrhovateľ nižšie vyznačí, ktorá situácia sa na neho vzťahuje – teda vyberie si a označí buď možnosť 1. a) alebo 1. b) alebo 2., tak ako je nižšie uvedené: 

1. v prípade, že navrhovateľ je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie:

1. vyhlasujem, že neexistujú žiadne ďalšie osoby podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO okrem tých osôb, ktorých výpis z Registra trestov je uvedený v zápise do Zoznamu hospodárskych subjektov č. ............... 

1. [bookmark: _Hlk174948978]vyhlasujem, že nižšie uvedené osoby, ktoré majú právo konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v našej spoločnosti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO a  ktorých výpis z Registra trestov nie je uvedený v zápise do Zoznamu hospodárskych subjektov, spĺňajú podmienky osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) ZVO: 

1. meno/názov, dátum narodenia/IČO, bydlisko/sídlo
1. ..............................................................................................
1. ..............................................................................................
(použite koľkokrát je potrebné)
	
	a teda uvádzam, že vyššie uvedené osoby tvoria zoznam osôb podľa § 32 ods. 7 posledná veta ZVO.

 2. v prípade, že navrhovateľ nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie:

· vyhlasujem, že nižšie uvedené osoby, ktoré majú právo konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v našej spoločnosti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO, spĺňajú podmienky osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) ZVO:

1. meno/názov, dátum narodenia/IČO, bydlisko/sídlo
1. ..............................................................................................
1. ..............................................................................................
(použite koľkokrát je potrebné)


Prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia a zároveň vyhlasujem, že v prípade, ak by došlo k zmenám, tak tieto bezodkladne oznámim verejnému obstarávateľovi. 

Rovnako prehlasujem, že som nezatajil žiadne z osôb, ktoré majú právo konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v našej spoločnosti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO a že zoznam týchto osôb je úplný. 

V ......................., dňa...............

	


										 
					................................................................................
 meno, priezvisko a podpis oprávneného
zástupcu (príp. viacerých zástupcov) navrhovateľa


















Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie o bankových účtoch
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
O VEDENÍ  ÚČTOV

[bookmark: _Hlk189489885]Navrhovateľ:......................................so sídlom ..........................................................., IČO: .................. týmto pre účely preukázania finančného a ekonomického postavenie podľa  § 33 ZVO a podľa súťažných podmienok k nadlimitnej koncesii na poskytnutie služieb:

„Výstavba a údržba autobusových zastávok a informačných konštrukcií“

vyhlásenej Mestom Trenčín, so sídlom Mierové nám. č.1/2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

vyhlasujem, že:

a) mám vedené účty len v týchto bankách*: 
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
4. ..............................................................................................
5. ..............................................................................................
6. ..............................................................................................
7. ..............................................................................................
        (vymenujte všetky Vaše banky)

b) nemám vedený účet v žiadnej inej banke ako v tých, ktoré som uviedol vyššie (ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí). 


Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

	V ............................................. dňa............................



														                                                    ........................................................................
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) navrhovateľa



*použite toľko krát, koľko je potrebné.

[bookmark: OLE_LINK12]Príloha č. 11: Jednotný európsky dokument 
(tvorí samostatnú prílohu) 
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