RÁMCOVÁ Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:21/xxx/5084

Číslo smlouvy zhotovitele:

***Objednatel :***

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Miloš Havránek

generální ředitel

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Žůrek

Technicko-provozní ředitel

tel: 543171310

email: [vzurek@dpmb.cz](mailto:vzurek@dpmb.cz)

Kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Pavel Vrbka

vedoucí stř. Provozování areálů a TEZ

tel: 543171550

email: [pavrbka@dpmb.cz](mailto:pavrbka@dpmb.cz)

IČO : 25508881

DIČ : CZ25508881

Bankovní spojení: KB Brno-město

Číslo účtu: 8905621/0100

Společnost je plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

***Zhotovitel:***

Název společnosti

Sídlo:

Zapsána:

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je/není plátcem DPH

Dispečerská služba: tel:

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je zajištění servisu, zkoušek a oprav výtahů v souladu s obecně platnými předpisy za účelem provozuschopnosti, bezpečnosti a řádného technického stavu.

Paušální servis a opravy jsou zahrnuty v paušální sazbě a budou zajišťovány na základě písemných objednávek (dále jen „paušální objednávka“).

Opravy a servis nad rámec paušálu nejsou zahrnuty v paušální sazbě a budou zajišťovány na základě písemných objednávek (dále jen „objednávky nad rámec paušálu“).

1. Na výtazích uvedených v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, budou zhotovitelem prováděny v právními předpisy nebo touto smlouvou stanovených termínech následující práce a servis:

2.1. Paušální servis a opravy

* Seřízení S zahrnuto v paušální sazbě
* Mazání M zahrnuto v paušální sazbě
* Provozní revize (vyhl. č. 100/95 Sb.) OP zahrnuto v paušální sazbě
* Revize (vyhl. č. 100/95 Sb.) OZ zahrnuto v paušální sazbě
* malé opravy do 1 hod. délky výkonu MO zahrnuto v paušální sazbě
* čistění technologie výtahu a dna šachty ČV zahrnuto v paušální sazbě
* dispečerská služba (Nonstop dispečink) T zahrnuto v paušální sazbě
* provozní prohlídky PP zahrnuto v paušální sazbě

2.2. Opravy a servis nad rámec paušálu

* čistění obložení výtahové šachty ČO na objednávku
* odstraňování provozních poruch (provádění oprav) na objednávku

1. Místo plnění: město Brno – areály ve vlastnictví nebo správě Dopravního podniku města Brna, a.s. – Pisárky, Medlánky, Komín, Tábor
2. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dále dohodnutou cenu.

**II.**

**Doba provedení díla**

1. Termín plnění: smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 2 roky ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do okamžiku vyčerpání částky uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
2. Termín ukončení: smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 2 roky ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do okamžiku vyčerpání částky uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Rozsah a režim provádění prací je dán vyhláškou MD č. 100/1995 Sb., v platném znění,   
   ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 (dále jen „Normy“), technickými podmínkami a návody pro provoz výtahů. V souladu s oprávněním k výkonu činnosti zhotovitel stanoví termíny provádění OP (Provozní revize) a OZ (Revize) dle vyhl. MD č. 100/1995 Sb., v platném znění.
4. Práce, které jsou součástí paušální sazby, bude zhotovitel provádět na základě paušální objednávky objednatele, která bude vystavována a zasílána zhotoviteli čtvrtletně. Za dodržení termínů provádění servisu, zkoušek a oprav v souladu s normami dle této smlouvy odpovídá zhotovitel. Při provádění odborné zkoušky (revize) bude vždy přítomen zástupce objednatele.
5. Opravy a servis nad rámec paušálu, a to čištění obložení výtahové šachty a odstraňování provozních poruch (provádění oprav), bude zhotovitel provádět na základě objednatelovy objednávky nad rámec paušálu, která bude vystavována a zasílána zhotoviteli dle aktuální potřeby.
6. Provozní poruchy výtahů jsou odstraňovány buď ve standardním, nebo pohotovostním režimu. Standardní režim je zahájení plnění prací zhotovitelem do 24 hod. od nahlášení požadavku objednatelem.

Pohotovostní režim je zahájení plnění prací zhotovitelem do 4 hod od nahlášení požadavku objednavatelem.

Standardní nebo pohotovostní režim určuje objednatel.

1. Vyproštění osob musí být provedeno do 1 hodiny od nahlášení požadavku.
2. Požadavky na odstranění provozních poruch objednatel hlásí prostřednictvím nepřetržité dispečerské služby zhotovitele. Spojení na dispečerskou službu je uvedeno v záhlaví smlouvy.
3. V případě nutnosti provedení jednotlivých prací, které nejsou součástí paušálu (zejména provozní poruchy) zašle zhotovitel na základě požadavku objednatele objednateli cenovou nabídku, jejíž součástí bude termín realizace díla (např. opravy), rozsah prací, možné způsoby opravy a kalkulace ceny, včetně rozpisu jednotlivých položek.

Kalkulace ceny vychází z ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy jakožto příloha č. 2.

Na základě zaslané cenové nabídky zašle objednatel zhotoviteli objednávku E-mailem na adresu **……………….**, v níž uvede požadovaný termín realizace díla, způsob opravy a cenu.

**III.**

**Cena díla**

1. Cena díla provedeného v  rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Objednatel je oprávněn u zhotovitele objednávat práce na základě dílčích a paušálních objednávek, které v součtu nepřesáhnou částku 995 000,- Kč bez DPH. Tato částka je finančním limitem, který nesmí být za období platnosti smlouvy překročen.
2. Cena díla je cenou smluvní a je projevem svobodné vůle obou smluvních stran.
3. Paušální práce dle čl. I. odst. 2.1. jsou oceněny smluvní paušální cenou ve výši

**……………… Kč/čtvrtletně bez DPH.**

1. Provedené práce nad rámec paušální sazby dle čl. I. odst. 2.2. budou oceněny dle ceníku uvedeného v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Paušální cena nezahrnuje náklady na opravy vyvolané nepovoleným způsobem užití výtahu nebo jeho úmyslným poškozením (vandalismus).
3. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek.
4. Cena materiálu je cenou obvyklou v daném čase a místě plnění.
5. K ceně díla bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečněného zdanitelného plnění, kterým je datum podpisu měsíčního soupisu provedených prací a dodávek, a to v případě, pokud předmět fakturace není zařazen pod číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43, u kterého se uplatní režim přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty). Daňový doklad bez ohledu na uplatněný režim, musí být vystaven se všemi náležitostmi v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.
6. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení zkoušek, aj.), které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla, které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.

**IV.**

**Platební podmínky a fakturace**

1. Úhrada paušální ceny za práce dle čl. I. odst. 2.1. bude objednatelem provedena na základě faktury (daňového dokladu) po předání a převzetí prací za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Přičemž datum uskutečnění zdanitelného plnění je 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. příslušného roku. V případě, že se tato smlouva nestane účinnou k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, bude první fakturace odpovídat pouze alikvotní části. Faktura bude vystavena nejpozději do 4. pracovního dne po ukončení kalendářního čtvrtletí. Nedílnou součástí faktury bude měsíční soupis provedených prací potvrzený osobou odpovědnou za plnění ustanovení této smlouvy nebo jí ustanovenou osobou.
2. Úhrada ceny díla dle čl. I.odst. 2.2. bude objednatelem provedena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 4. pracovního dne po ukončení kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury bude měsíční soupis provedených prací potvrzený osobou odpovědnou za plnění ustanovení této smlouvy nebo jí ustanovenou osobou.
3. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu). Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu za dílo se považuje za splněnou dnem odepsání platby z účtu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že faktura bude objednateli doručena nejpozději do 5. pracovních dnů od jejího vystavení.
5. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude dále obsahovat číslo smlouvy objednatele a bankovní spojení zhotovitele. V případě, že se vztahuje na předmět díla režim přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA.
6. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí a/nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data splatnosti. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury zpět objednateli.
7. Zhotovitel se zavazuje, že pokud nastanou na jeho straně skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty oznámí neprodleně tuto skutečnost objednateli. Objednatel je oprávněn v návaznosti na toto oznámení postupovat v souladu s § 109a). Pokud Objednatel uhradí na základě obdržených informací daň na depozitní účet zhotovitele vedeného u místně příslušného finančního úřadu, dochází ke snížení pohledávky zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku daně a zhotovitel tak není oprávněn po objednateli požadovat uhrazení této částky.
8. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které se bude provádět bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v souladu s §96 zákona o DPH v registru plátců.

**V.**

**Podmínky realizace díla**

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Práce, které jsou součástí paušálu, jsou předány, je-li zástupcem zhotovitele proveden zápis o provedené práci v knize výtahů (s uvedením stavu výtahu, zjištěných závad a případných doporučení na opravy zjištěných vad) a tento zápis je podepsán zástupcem objednatele.

Osoba oprávněná (zástupce zhotovitele) k provedení zápisu o provedené práci v knize výtahů:……………….

Osoba oprávněná (zástupce objednatele) k podpisu zápisu o provedené práci v knize výtahů:……………….

1. Práce, které nejsou součástí paušálu, jsou předány, je-li zástupcem zhotovitele zhotoven předávací protokol (v předávacím protokolu je uvedeno kdo objednal práci, kdy byla práce provedena, jak dlouho provedení práce trvalo, na jakém výtahu byla práce provedena, jaký materiál byl na práci použit, cena) a tento protokol podpisem potvrdí zástupce objednatele. Zástupce zhotovitele je povinen zástupci objednatele doručit předávací protokol nejpozději následující pracovní den po dni, během nějž byla provedena práce. Zástupce objednatele je povinen potvrdit předávací protokol nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel předávací protokol od zástupce zhotovitele. Zástupce objednatele potvrdí předávací protokol na základě osobně provedené prohlídky místa provedení práce.

Osoba oprávněná (zástupce zhotovitele) ke zhotovení předávacího protokolu:……………….

Osoba oprávněná (zástupce objednatele) k podpisu předávacího protokolu: Petr Kučírek <tel:543172820>, email: [pkucirek@dpmb.cz](mailto:pkucirek@dpmb.cz)

1. Zhotovitel odpovídá za to, že použité materiály budou v souladu s platnými technickými předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění předmětu smlouvy až do doby jeho předání a převzetí objednatelem.
3. Obecnou odpovědnost za bezpečnost a dodržování zásad požární ochrany svých zaměstnanců po dobu jejich pobytu a činnosti v prostorách objednavatele nese zhotovitel. Je rovněž v plném rozsahu odpovědný za škody způsobené činností svých zaměstnanců po dobu jejich pobytu v prostorách objednatele. Zhotovitel prokazatelně proškolí své zaměstnance na základě platných bezpečnostních předpisů v DPMB, a.s. Odpovědná osoba za BOZP a PO: …………………….. Školení odpovědné osoby dodavatele dle platné směrnice DPMB,a.s. provede objednatel. Prokazatelně proškolí odpovědnou osobu za plnění smlouvy, školení bude opakovaně prováděno dle vzniklých potřeb v termínu vzájemně dohodnutém osobou dodavatele.
4. Zástupce objednatele je oprávněn z provozních a organizačních důvodů dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění předmětu plnění. V tomto případě má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění předmětu plnění.
5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím státních nebo samosprávných orgánů apod., kdy se termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného plnění nezbytné.
7. Podmínkou pro započetí prací je umožnění přístupu do prostor, které mají souvislost s plněním předmětu smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli povolení opravňující k přístupu k uvedeným prostorům.
8. Zhotovitel je povinen zachovat na pracovištích čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
9. Zhotovitel bude mít vždy zajištěn takový počet pracovníků, aby byl vždy schopen zajistit předmět díla a odstranit jakoukoliv poruchu nebo závadu.

**VI.**

**Jakost díla, odpovědnost za vady a smluvní záruka**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v  souladu s  obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě dohodnuté.
2. Na provedené servisní práce (paušální servis a opravy a servis nad rámec paušálu) zhotovitel poskytuje záruku v době trvání 6 měsíců. Na dodaný materiál a díly zhotovitel poskytne záruku v době trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nepovoleným způsobem užití výtahu nebo jeho úmyslným poškozením (vandalismem).
4. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vad objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává či nikoli a z jakého důvodu. Uznané záruční vady je zhotovitel povinen neprodleně odstranit, a to na vlastní náklady.
6. Vedle práv z odpovědnosti za vady obsažených v občanském zákoníku, má objednatel v případě podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní zhotovitele na tuto možnost, a pokud zhotovitel vady neodstraní, objednatel zajistí opravu prostřednictvím třetí osoby. Zhotoviteli bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.

**VII.**

**Smluvní sankce**

1. V případě nesplnění závazků z této smlouvy se strana, která má plnit, zavazuje uhradit všechny prokazatelné náklady, které s předmětem plnění vznikly straně druhé.
2. Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace nebo předání díla činí 0,02 % smluvní paušální ceny díla za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta, kterou zaplatí zhotovitel objednateli při nedodržení termínu stanoveného pro provozní poruchu ve standardním režimu, činí 2.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
4. Smluvní pokuta, kterou zaplatí zhotovitel objednateli při nedodržení termínu stanoveného pro provozní poruchu v pohotovostním režimu nebo pro vyproštění osob, činí 5.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení s odstranění vad reklamovaných v záruční době v dohodnutém termínu činí 1 000,-Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.
6. V případě pozdní úhrady faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení, který činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. V případě nehody či provozní závady zaviněné vadným plněním předmětu smlouvy ze strany zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli případné náklady spojené se zařízením v majetku objednatele, případně uhradit vzniklou škodu na majetku třetích osob.
8. Zhotovitel uhradí všechny případné oprávněné poplatky a pokuty, které budou uplatněny na objednateli z důvodů nesplnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, z dokladů, na které smlouva odkazuje nebo z právních předpisů či Norem.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, v částce převyšující smluvní pokutu.
10. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné do 30-ti dnů od doručení jejich vyúčtování.

**VIII.**

**Ukončení smluvního vztahu**

1. Tento smluvní vztah může být ukončen dohodou, písemnou výpovědí nebo písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.
2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být datována a podepsána osobami oprávněnými k podpisu smluvních ujednání.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Odstoupení se stane účinným uplynutím pěti dní od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud v této lhůtě druhá smluvní strana nenapraví porušení smlouvy, které je důvodem pro odstoupení.
5. Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují zejména nedodržení termínu stanoveného pro provozní poruchu ve standardním režimu o více než 24 hodin a nedodržení termínu stanoveného pro provozní poruchu v pohotovostním režimu nebo pro vyproštění osob o více než 4 hodiny.
6. Podstatným porušením smlouvy je také zjištění, že zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy, z Norem nebo ze zákona a přitom zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.
7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody.

**X.**

**Ostatní smluvní ujednání**

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.
4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů zhotovitele či objednatel se zájmy osobními, zejména nebudou zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
5. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž přijdou do styku, plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znění. Zhotovitel i objednatel jsou zejména povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i objednatel jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou osobou.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.
7. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy. Objednatel plně odpovídá zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. Zhotovitel plně odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti.
8. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 - Seznam objektů a ceník

V Brně  dne ……….. V Brně dne…………

Za objednatele Za zhotovitele

-------------------------------- -----------------------------------

**Ing. Miloš Havránek**

generální ředitel