SNM-SML-ZNH-2022/92

Výzva na predloženie ponuky

Neverejný prieskum trhu

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

      - Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:			Slovenské národné múzeum

Adresa:			Vajanského 2, 810 06 Bratislava

IČO :			00 164 721

IČ DPH:			SK2020603068

Organizačný útvar:

Názov:			SNM - Spišské múzeum v Levoči,

Adresa:			Námestie Majstra Pavla č. 40, 054 01 Levoča

Kontaktná osoba:

Bc. Iveta Tomaščáková, odd. IČ a PČ

Kontakt :			053/2456102, 0918 881 467

E-mail :			iveta.tomascakova@snm.sk

Procesný garant verejného obstarávania:

PhDr. Mária Kuklicová, MBA

Mobil:	+421 905 872 229

e-mail:			maria.kuklicova@snm.sk

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“).

      - Názov (predmet) zákazky:	„Dokončenie strechy kaplnky v objekte SO.02 – západné paláce s kaplnkou NKP Spišský hrad“

      - Predpokladaná hodnota zákazky:  27 255,41 € bez DPH

      - Miesto dodania stavebných práca:	NKP Spišský hrad, katastrálne územie Žehra - objekt: SO.02 západné paláce s kaplnkou

      - Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45262500-6 Murovanie a murárske práce

45262510-9 Kamenárske práce

45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov

45261310-0 Lemovanie plechom

      - Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je dokončenie strechy kaplnky v  objekte SO.02 – západné paláce s kaplnkou NKP Spišský hrad, a to: nadmurovka vencov strechy kaplnky kamenným riadkovým pieskovcovým/travertínovým murivom, izolácia proti vode a vlhkosti, demontáž provizórneho odvedenia dažďovej vody zo strechy kaplnky, dodanie prvkov z antikorovej ocele na kotvenie hydroizolácie, vpusť plochej strechy kaplnky atypickým antikorovými klampiarskymi konštrukciami (vyberacie sito v mieste zvodu, žľabový kotlík kónický, zvody kruhové z titánzinkového plechu, poistný prepad, perforovaná šachta s hornou mriežkou, atypický antikorový chrlič) v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 4. a v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 5.

      - Možnosť predloženia variantných riešení:	neumožňuje sa

      - Lehota uskutočnenia stavebných prác:	31.12.2022

      - Financovanie predmetu zákazky:	štátny rozpočet

      - Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači splnili podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní (uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný; uchádzač  predloží  čestné vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu).

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existujú dôvody vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. f).

Verejný obstarávateľ podľa § 11 ZOV nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

11.  Cena a spôsob určenia ceny:

- cena v  € bez DPH, sadzba v € DPH a výška DPH, celková cena v € s DPH, (uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu bez DPH ako konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní),

- navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,

- platba za plnenie predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry s uvedenými všetkými náležitosťami v zmysle platných predpisov;

- zhotoviteľovi vznikne právo na vystavenie faktúry po protokolárnom prevzatí riadne vykonaných prác, prílohou ktorej bude súpis vykonaných prác písomne odsúhlaseným objednávateľom a stavebným dozorom;

- faktúra bude vystavená jednorázovo po ukončení prác;

- splatnosť faktúry  do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry.

12.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena v € bez DPH za celý predmet zákazky (cena za celý predmet)

Pomocné kritérium – v prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk o úspešnom uchádzačovi rozhodne cena v položke č.

| 189 | M | 553960010-oprava | Dodávka - výroba prvkov z antikorovej ocele na kotvenie hydroizolácie | kg | 407,213 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.  Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky:

13.1   Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

  - Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. (podpísané štatutárnym zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene).

  - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Príloha č. 1, podpísaná štatutárnym zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.

  - Vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 2 podpísané štatutárnym zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene,

  - Čestné vyhlásenie – Príloha č. 3, že  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (podpísané štatutárnym zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.,),

  - Ocenený Výkaz výmer – Príloha č. 5, podpísaný štatutárnym zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene

  - Úspešný uchádzač bude vyzvaný pred vyhotovením objednávky na určenie zodpovednej osoby – stavbyvedúceho, ktorý bude trvale prítomný počas realizácie prác a zodpovedný za koordináciu prác na stavbe na základe projektovej dokumentácie, za protipožiarnu bezpečnosť na stavbe, vedenie stavebného denníka, dodržanie bezpečnosti práce a to po celú dobu realizácie diela.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať predložený doklad vo forme: skenu platného dokladu.

13.2   Lehota na predkladanie ponúk:	04.11.2022 do 11:00 hod.

14.  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:	tri mesiace od zaslania ponuky

15.  Výsledok verejného obstarávania:	Objednávka

# Osobitné podmienky pre plnenie:

  - Úspešný uchádzač bude vyzvaný pred vyhotovením objednávky na určenie zodpovednej osoby – stavbyvedúceho, ktorý bude trvale prítomný počas realizácie prác a zodpovedný za koordináciu prác na stavbe na základe projektovej dokumentácie, za protipožiarnu bezpečnosť na stavbe, vedenie stavebného denníka, dodržanie bezpečnosti práce a to po celú dobu realizácie diela.

  - Zodpovednosť za vady a záruka

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zákazky má v dobe prevzatia diela objednávateľom  a počas stanovenej záručnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a všeobecne platným právnym predpisom a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa  dielo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

  - Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady, a to odstránenie vád dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych vád alebo odstránenie vád opravou. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznámi objednávateľ v oznámení o vadách diela.

  - Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. Pokiaľ nie je technicky možné vadu odstrániť v lehote podľa prvej vety, zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia vady. Následne objednávateľ písomne stanoví čas trvania odstránenia vady s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vady, a táto je pre zhotoviteľa záväzná.

  - Ak je vada spôsobená porušením povinnosti zo strany zhotoviteľa a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je objednávateľ oprávnený si uplatniť náhradu škody u zhotoviteľa v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v záručnej dobe, ktorá sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela podľa tejto zmluvy . Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie pri realizácii diela.

  - Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zákazky je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

  - V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v záručnej dobe a/alebo vady a nedorobky zapísané v preberacom protokole v určenej lehote a/alebo v požadovanej kvalite, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou na náklady zhotoviteľa, čím nie je dotknutá záruka na dielo poskytnutá zhotoviteľom.

  - Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád. V prípade výmeny vadnej časti alebo opravy diela, zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na vymenené a /alebo opravené časti diela novú záruku v rovnakej dĺžke aká  bola pôvodne poskytnutá vymenenej a/alebo opravenej časti.

  - Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v priloženej projektovej dokumentácii, v realizačných projektoch, v technických normách a v všeobecne záväzných právnych predpisov. Vadou je akýkoľvek nedorobok, porucha, závada a pod.

  - Zhotoviteľ pred odstraňovaním vady diela je povinný písomne ohlásiť objednávateľovi deň a hodinu  nástupu na odstraňovanie každej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej odstraňovaní. Vada je odstránená okamihom písomného prevzatia prác súvisiacich s jej odstraňovaním zodpovedným pracovníkom objednávateľa.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že štyrikrát  v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia vád, a to vždy po uplynutí prvých 12, 24, 36 a 59 mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa alebo objednávateľ zhotoviteľa najmenej 14 kalendárnych dní pred navrhovaným termínom prehliadky.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností.

16.  Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  nie

17.  Ďalšie podmienky a informácie:

Z dôvodu požiadaviek verejného obstarávateľa vyplývajúcich z predmetu zákazky a špecifických požiadaviek, verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta realizácie, aby záujemcovia získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia idú na ťarchu uchádzača. Kontaktnou osobou: Bc. Iveta Tomaščáková, tel: 053/2456102, 0918 881 467 v čase od: 08:00 – 14.00 hod. počas pracovných dní. Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť písomne alebo telefonicky s kontaktnou osobou.

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší, ako je stanovený finančný limit podľa bodu 3.tejto Výzvy,

- nebude predložená žiadna ponuka,

- predložená ponuka nebude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky,

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto výberové konanie.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom/uchádzačmi v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto Výzvy nemohol predvídať, ako si aj vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.

Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač. Ďalšie podmienky podľa potreby konkrétnej zákazky.

Príloha  č. 1  	Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2  	Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 3  	Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4	Projektová dokumentácia

Príloha č. 5	Výkaz výmer

V Bratislave, dňa 21.10.2022

....................................................

PhDr. Mária Kuklicová, MBA

Vedúca odd. verejného obstarávania