ZADANIE

- Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby : 	Vypracovanie projektovej dokumentácie + dodávka a montáž Workoutových prvkov, Párovské Háje

Miesto stavby : 			ul. Červeňova p.č. 6641 a 7157/2,

Katastrálne územie : 		Párovské Háje

Investor : 				Mesto Nitra,Štefánikova trieda 80/60 950 06 Nitra

- Opis predmetu zákazky:

- Zameranie existujúceho stavu

- Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie , v počte 6 paré a na digitálnom nosiči (CD/USB) + dodávka montáž na Workoutové prvky, v zmysle prílohy, 07 - trenažér na nohy, 22 - posilňovací stroj na hrudník a ramená, 28 - masážne zariadenie, 14 - bicykel, 33 - multifunkčná fitnes stanica, 29 - precvičovanie kĺbov + hrazda.

- Situácia rozmiestnenia jednotlivých uvedených workoutových prvkov, výkres základov, rezy, detaily osadenia jednotlivých prvkov vrátane dopadových plôch,

- certifikáty k jednotlivým Workoutovým prvkom

- Odsúhlasenie vypracovanej projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou

- Návrh bude zohľadňovať polohu inžinierskych sietí s cieľom minimalizovať ich prekládku, resp. križovanie.

Polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia vrátane polohy vytýčených inžinierskych sietí a parcelných hraníc riešeného územia dodá objednávateľ.