Załącznik nr 4 do umowy

**RAMOWY HARMONOGRAM GŁÓWNYCH PRAC LEŚNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Orientacyjny termin wykonania** | | | | | | | | | | | | **Uwagi** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| 1 | Całkowity wyrób drewna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2 | Zrywka drewna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 3 | Czyszczenia wczesne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 4 | Czyszczenia późne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 5 | Pielęgnacja gleby |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 6 | Melioracje agrotechniczne | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | Uzależnione od terminu pozyskania drewna na poszczególnych pozycjach. |
| 7 | Melioracje wod- hodowlane |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 8 | Przygotowanie gleby |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| 9 | Prace na szkółce leśnej |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zależnie od warunków pogodowych |
| 10 | Odnowienia lasu |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  | Zależnie od warunków pogodowych |
| 11 | Poprawki |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  | Zależnie od warunków pogodowych |
| 12 | Kontrola występowania i zwalczanie szkodników upraw i młodników |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Zgodnie z terminami Instrukcji Ochrony Lasu (IOL) |
| 13 | Jesienne poszukiwania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Zgodnie z terminami IOL |
| 14 | Palikowanie |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Grodzenie upraw |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |
| 16 | Zabezpieczanie chemiczne |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| 17 | Zabezpieczanie mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| 18 | Dozorowanie w ramach ochrony p-poż. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | W zależności od warunków pogodowych |
| 19 | Utrzymanie pasów p-poż. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Zgodnie z Instrukcją p-poż. |
| 20 | Utrzymanie miejsc postoju, porządkowanie śmieci |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zgodnie z potrzebami |
| 21 | Utrzymanie dróg leśnych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zgodnie z potrzebami |
| 22 | Utrzymanie obiektów melioracji wodnych |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zgodnie z potrzebami |
| 23 | Utrzymanie obiektów edukacyjnych |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Zgodnie z potrzebami |

Sposób zlecania i rozliczania prac określa szczegółowo umowa.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

......................................... ..........................................

Rybnik, dnia ……………………………………………...