VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY V RÁMCI ZADÁVANIA KONKRÉTNEJ ZÁKAZKY s POUŽITÍM DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU č. 01_2023

V súlade s § 61 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verenom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare) Vás týmto obstarávateľská organizácia: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 607/B v rámci zriadeného DNS s názvom: „DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe“, kde Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo dňa 14.10.2023 zverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2023/S 199-567168, ako aj vo Vestníku verejného obstarávania č. 224/2023 zo dňa 17.10.2023 pod zn. 43859-MUS,

vyzýva na predloženie ponuky

ku konkrétnej zákazke s názvom: „Modernizácia rozvodov trakčných káblov DPB, a.s. – Ružová dolina – 1. etapa_č. 02_2023“, zadávanej prostredníctvom citovaného dynamického nákupného systému v rámci systému JOSEPHINE.

- Odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady a táto výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky s použitím dynamického nákupného systému podľa § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dostupné:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/49684/summary

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/481124

- Identifikátor zadávanej konkrétnej zákazky s použitím dynamického nákupného systému

49684

- Odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti

Podmienky účasti ako i spôsob ich preukázania sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

- Predmet zákazky

  - Názov konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému:

Modernizácia rozvodov trakčných káblov DPB, a.s. – Ružová dolina – 1. etapa_č. 02_2023

  - Druh konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému

Práce

  - Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety konkrétne zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkov ho slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV)

45310000-3; Elektroinštalačné práce

45231400-9; Stavebné práce na stavbe elektrických vedení

45231600-1; Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení

45255400-3; Montážne práce

45317300-5; Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch

34632300-9; Elektroinštalácie pre železnice

45234111-7; Stavebné práce na mestských železniciach

45317000-2; Iné elektroinštalačné práce

  - Podrobné vymedzenie (špecifikácia) predmetu konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému, technické požiadavky:

Predmetom zákazky je modernizácia rozvodov trakčných káblov DPB, a.s. – Ružová dolina – 1. etapa. Stavba nadväzuje na modernizáciu trakčných rozvodov meniarne Dolné hony na uliciach Mierová a Gagarinova. V rámci tejto etapy rieši doplnenie existujúcich trakčných káblových rozvodov do jednotlivých úsekov napájacej oblasti meniarne Ružová dolina tak, aby v každom úseku bola minimálne dvojica káblov plusových aj mínusových. V rozsahu 1. etapy riešime rozvody úsekov 560, 558, 556 a 565. Posilnenie trakčných káblových rozvodov je nutné z dôvodu plánovania nákupu a následného prevádzkovania 24 m trolejbusov na tejto trati a zároveň skrátenia úsekov predovšetkým 560 a 558, ktoré plánujeme rozdeliť každý na dva úseky, čím vzniknú nové úseky 557 a 559. Zároveň sa pripoloží optická chránička s optickým 96 vláknovým káblom (2x) pozdĺž celej trasy a kompletne sa ošetria trakčné stožiare náterom v celej dotknutej oblasti. Maximálna úplná výluka bude umožnená len v období jarných prázdnin + oba víkendy – spolu 9 dní. Počas realizácie bude zrušená jedna trolejbusová linka bez náhrady a jedna trolejbusová linka bude hradená autobusom. Je teda nevyhnutné s výnimkou výluk počas jarných prázdnin zachovať vždy jednu trolejbusovú linku v premávke buď na ulici Gagarinova, alebo na ulici Mierová. Zhotoviteľ musí pri realizácii prác dbať na zabezpečenie bezpečných alternatívnych trás pre chodcov.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Zákazka nie je rozdelená na časti.

  - Predpokladaná hodnota konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému

3 606 244,36 € bez DPH

  - Miesto dodania predmetu konkrétne zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému

Úspešný uchádzač bude realizovať požadované práce v Bratislave – Ružová dolina, v závislosti podľa potreby a zadania obstarávateľskej organizácie.

  - Lehota dodania predmetu konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému

Úspešný uchádzač sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo najneskôr do 6 mesiacov od dňa doručenia objednávky (viac v bode 3.1 Zmluvy).

  - Jazyk, v ktorom možno predkladať ponuku

Slovenský resp. český jazyk

  - Požadované zábezpeky a záruky

Neuplatňuje sa.

  - Typ zmluvného vzťahu:

Zmluva o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“).

- Predkladanie ponuky

  - Návrh na plnenie kritéria - Vyplnený záväzný návrh na plnenie v informačnom systéme JOSEPHINE a Príloha č. 5 Dotazník uchádzača.

  - Dodacia lehota – Vyplnený záväzný návrh na plnenie v informačnom systéme JOSEPHINE; alternatívne navrhnutú lehotu realizácie vyjadrenú v dňoch uchádzač uvedie v Prílohe č. 5 Dotazník uchádzača.

  - Za predloženú ponuku sa nepovažuje ponuka poslaná prostredníctvom Komunikácie, nakoľko informačný systém JOSEPHINE takúto ponuku neakceptuje. Ponuka sa predkladá prostredníctvom záložky Ponuky/žiadosti.

- Obsah ponuky - pomocné dokumenty na vyhodnotenie ponúk

  - Za účelom vyhodnotenia ponúk uchádzač vloží do informačného systému JOSEPHINE nasledovné dokumenty:

- Prílohu č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky, v ktorej uchádzač uvedie dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v Prílohe č. 1 tak, aby komisia mohla vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom v celom rozsahu a vyplnenú Prílohu č. 1a. Výkaz výmer.

Uchádzačom vyplnená vyššie uvedená príloha bude podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača.

- Prílohu č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača

- ak ponuku uchádzač nevypracoval sám, uvedie údaje o osobe, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil podľa bodu 20.5 súťažných podkladoch.

- Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy na predloženie ponuky.

- Prílohu č. 4 – vyplnený návrh Zmluvy

Návrh Zmluvy nesmie obsahovať žiadne ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore s požiadavkami obstarávateľskej organizácie stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Návrh Zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou osobou, ktorá môže konať v mene uchádzača a predložený vo forme scanu alebo podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

- Prílohu č. 5 – vyplnený dotazník uchádzača.

S návrhom na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk v zmysle Prílohy č. 3 podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

- Lehota na predkladanie ponúk

Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 12.12.2023, 09:00 hod. miestneho času.

- Elektronický systém, kde sa ponuky predkladajú

https://josephine.proebiz.com

- Lehota na otváranie ponúk

Lehotu na otváranie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila na 12.12.2023, 10:00 hod. miestneho času.

Ponuky sa otvárajú spôsobom a za podmienok uvedeným v bode 29 súťažných podkladov.

- Relatívna váha kritéria/jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie je/nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch

Presnejšia formulácia kritérií na vyhodnotenie ponúk je uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy na predloženie ponuky.

- Ďalšie potrebné informácie

  - Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve a v súťažných podkladoch.

  - Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do informačného systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v informačnom systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

  - Žiadame uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní, a skontrolovali, či ponuku vkladajú skutočne k výzve prostredníctvom informačného systému Josephine.

  - Ponuky doručené obstarávateľskej organizácii po lehote uvedenej v bode 5 tejto výzvy nebudú vyhodnocované.

  - Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované obstarávateľskou organizáciou, ich obsah a informácie budú použité výlučne len na výber partnera.

V Bratislave dňa 29.11.2023

Prílohy:

- Špecifikácia predmetu zákazky (1a. – Výkaz výmer; 1b. – Situácia RD1E)

- Čestné vyhlásenie

- Kritérium/jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá jeho/ich uplatnenia.

- Zmluva o dielo

- Dotazník uchádzača

___________________________________________

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Ing. Vladimír Pokojný

vedúci oddelenia verejného obstarávania

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Modernizácia rozvodov trakčných káblov DPB, a.s. – Ružová dolina – 1. etapa_č. 02_2023

Predmetom zákazky je modernizácia rozvodov trakčných káblov DPB, a.s. – Ružová dolina – 1. etapa. Stavba nadväzuje na modernizáciu trakčných rozvodov meniarne Dolné hony na uliciach Mierová a Gagarinova. V rámci tejto etapy rieši doplnenie existujúcich trakčných káblových rozvodov do jednotlivých úsekov napájacej oblasti meniarne Ružová dolina tak, aby v každom úseku bola minimálne dvojica káblov plusových aj mínusových. V rozsahu 1. etapy riešime rozvody úsekov 560, 558, 556 a 565. Posilnenie trakčných káblových rozvodov je nutné z dôvodu plánovania nákupu a následného prevádzkovania 24 m trolejbusov na tejto trati a zároveň skrátenia úsekov predovšetkým 560 a 558, ktoré plánujeme rozdeliť každý na dva úseky, čím vzniknú nové úseky 557 a 559. Zároveň sa pripoloží optická chránička s optickým 96 vláknovým káblom (2x) pozdĺž celej trasy a kompletne sa ošetria trakčné stožiare náterom v celej dotknutej oblasti. Maximálna úplná výluka bude umožnená len v období jarných prázdnin + oba víkendy – spolu 9 dní. Počas realizácie bude zrušená jedna trolejbusová linka bez náhrady a jedna trolejbusová linka bude hradená autobusom. Je teda nevyhnutné s výnimkou výluk počas jarných prázdnin zachovať vždy jednu trolejbusovú linku v premávke buď na ulici Gagarinova, alebo na ulici Mierová. Zhotoviteľ musí pri realizácii prác dbať na zabezpečenie bezpečných alternatívnych trás pre chodcov.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo najneskôr do 6 mesiacov odo dňa doručenia objednávky (viac v bode 3.1 Zmluvy).

Pozri aj prílohy:

1a. – Výkaz výmer

1b. – Situácia RD1E

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenia záujemcu

Čestné vyhlásenia záujemcu

záujemca (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania záujemcu alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto vyhlasuje, že

súhlasí so zmluvnými podmienkami podľa prílohy č. 4 vyzýva na predloženie ponuky v rámci konkrétnej zákazky s názvom „Modernizácia rozvodov trakčných káblov DPB, a.s. – Ružová dolina – 1. etapa_č. 02_2023“,

dokumenty v rámci žiadosti o účasť, ktorá bola v rámci dynamického nákupného systému s názvom „DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe“, predložená elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému JOSEPHINE sú zhodné s originálnymi dokumentmi;

a zároveň

ak uchádzač nevypracoval ponuku predkladanú na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému sám, uvedie v tomto čestnom vyhlásení osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

| Meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov: |  |
| Adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania: |  |
| Identifikačné číslo(ak je pridelené): |  |

v .................... dňa ...........................			..................................................

podpis

v .................... dňa ...........................			..................................................

podpis

doplniť podľa potreby

Príloha č.3- Kritérium/jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá jeho/ich uplatnenia.

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

A

PRAVIDLÁ   UPLATŇOVANIA   KRITÉRIA  NA VYHODNOTENIE PONÚK

Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk

„Najnižšia cena za dodanie požadovaného artikla (položky) predmetu zákazky v EUR bez DPH“

Komisia na vyhodnotenie ponúk prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE automatizovaným spôsobom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhodnotí ponuky uchádzačov predložené na konkrétnu časť zákazky zadávanú v rámci dynamického nákupného systému, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) určeného v tejto výzve na predkladanie ponúk na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: „Najnižšia cena za dodanie požadovaného artikla (položky) predmetu zákazky v EUR bez DPH“

Uchádzačom predložený návrh na plnenie pre každý artikel (položku) predmetu zákazky musí byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk predložených na konkrétny artikel (položku) zákazky zadávanej v rámci dynamického nákupného systému je najnižšia navrhovaná cena za dodanie požadovaného artikla (položky) predmetu zákazky v EUR bez DPH.

## Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača podľa výzvy na predkladanie ponúk musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

## Pravidlá na uplatnenie kritéria:

## „Najnižšia cena za dodanie požadovaného každého artikla (položky) predmetu zákazky v EUR bez DPH“

Systém JOSEPHINE automatizovane označí ponuku pre každý artikel (položku) predloženú na konkrétny artikel (položku) zákazky zadávanú v rámci dynamického nákupného systému s najnižšou cenou za prvú, ponuku predloženú na konkrétny artikel (položku) zákazky zadávanú v rámci dynamického nákupného systému s druhou najnižšou cenou za identický artikel (položku) za  druhú, atď. Ponuku uchádzača predloženú na konkrétny artikel (položku) zákazky zadávanej v rámci dynamického nákupného systému, ktorú systém JOSEPHINE automatizovane vyhodnotil podľa predmetného kritéria za prvú, t.j. úspešnú ponuku pre daný artikel (položku) odporučí komisia na vyhodnotenie ponúk, obstarávateľskej organizácii prijať.

Obstarávateľská organizácia stanovuje pre prípad zhody ponúk uchádzačov rozhodné kritérium, ktoré stanoví, ktorá ponuka je úspešnou.

Obstarávateľská organizácia stanovila nasledovné rozhodné kritérium, ktoré sa uplatní vzostupnom poradí v prípade, že predchádzajúce rozhodné kritérium je zhodné:

1.	Kratšia lehota dodania

Príloha č. 4 Zmluva tvorí samostatnú časť tejto Výzvy

Príloha č. 5 Dotazník uchádzača tvorí samostatnú časť tejto Výzvy