##### ZMLUVA O DIELO:

Inštalácia generátora aktívneho kyslíka

uzatvorená podľa  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

(ďalej len ako „Zmluva“)

Číslo Zmluvy u Objednávateľa:

Číslo Zmluvy u Zhotoviteľa:

______________________________________________________________________________________

Objednávateľ

- Obchodná spoločnosť:	Poľnoservis a.s.

Sídlo: 			Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika

IČO: 			35703156

Zapísaná v: 		Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa vložka č. 10488/T

Zastúpená: 		Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva,

Ing. Štefan Tóth – podpredseda predstavenstva

DIČ : 			2020249935

IČ DPH: 		SK7120001779

- Zodpovedný zástupca Objednávateľa vo veciach technických (realizácia Diela, prevzatie Diela): Miroslava Lapin Molnárová, +421917828295, LapinMolnarova@enviengroup.eu

- Zodpovedný zástupca Objednávateľa vo veciach zmluvných (rokovania o zmenách Zmluvy): Lucia Dzurčaninová, +421908665070, dzurcaninova@enviengroup.eu

- Kontaktná osoba v oblasti BOZP, OpP:

- Ing. Monika Novosadová, e-mail: monika.novosadova@enviengroup.eu , tel. č.: +421 907 809 096

- Kontaktná osoba pre oblasť ŽP:

- Mgr. Ivan Urcikán, e-mail: urcikan@enviengroup.eu , tel. č.: +421918714672

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- a

- Zhotoviteľ

- Obchodná spoločnosť:

Sídlo:

IČO:

Zapísaná v:

- Zastúpená:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

DIČ :

IČ DPH:

- Zodpovedný zástupca Zhotoviteľa vo veciach technických (realizácia Diela, stavebný/montážny denník, odovzdanie Diela):

- .............................................................................

- Zodpovedný zástupca Zhotoviteľa  vo veciach zmluvných (rokovanie o zmenách Zmluvy):

- ................................................................................

(ďalej len  ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej v tejto Zmluve nazývaní spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“

Článok I.

Predmet A Účel Zmluvy

- Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa nasledovné dielo: Inštalácia generátora aktívneho kyslíka vrátane komplexnej dodávky tovarov a zariadení, služieb a stavebných prác, požadovanej technickej dokumentácia, zabezpečenia merania garantovaných parametrov (ďalej len „Dielo“). Technické a obchodné podmienky Diela a podmienky jeho vykonania sú uvedené v Príloha č. 1 tejto Zmluvy: Zadanie na realizáciu Diela (ďalej len „Zadanie“), ktorého súčasťou je Realizačná projektová dokumentácia (RPD) a Projekt pre stavebné povolenie (PSP).

Predmetom Diela je dodávka a inštalácia zariadenia na redukciu zápachu, realizácia navýšenia komína vrátane dodávky materiálov, výroba, dodávka a montáž oceľových konštrukcií, dodávka a inštalácia meracej a regulačnej techniky, elektro montáže vrátane materiálu, vykonanie elektro skúšok, individuálnych a funkčných skúšok, zabezpečenie vykonania garančného testu a dodanie kompletnej sprievodnej dokumentácie, vykonanie výmeny ionizačných článkov po 8000 hod. a ďalšie práce a dodávky v zmysle RPD, PSP a Zadania.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a Objednávateľovi odovzdať kompletné funkčné Dielo zodpovedajúce Zadaniu Diela, ktoré bude spĺňať garantované parametre uvedené v Prílohe č. 2 „Garantované parametre a podmienky merania počas garančného testu“ a ďalším podmienkam dohodnutým v tejto Zmluve.

- Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo prevziať, zaplatiť zaňho cenu podľa článku V ods.2 tejto Zmluvy a poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, ak sa tak zmluvné strany dohodli.

- Účelom Zmluvy je zhotoviť Dielo, inštalovať generátor aktívneho kyslíka, ktorého účelom je zníženie zápachu v prúde odpadového vzduchu z extrakcie a absorpcie produktov v prevádzke „Extrakcia repkových výliskov“, pričom nedochádza k zvýšeniu samotnej výroby repkových výliskov. Zároveň je účelom Zmluvy zabezpečiť zo strany Zhotoviteľa rešpektovanie všetkých pokynov a podmienok počas plnenia Zmluvy tak, aby umožnili Objednávateľovi čerpanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov (viď čl. II. Zmluvy) .

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa požiadaviek Objednávateľa, v súlade so Zmluvou a jej prílohami, Cenovou ponukou Zhotoviteľa, projektovou dokumentáciou, všeobecne záväznými platnými predpismi vrátane technických noriem a interných predpisov Objednávateľa, s ktorými bol oboznámený.

Článok II.

OSOBITnÉ USTANOVENIA V SÚVISLOSTI S PRIESKUMOM

- Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky formou prieskumu trhu.

- Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia Diela podľa Zmluvy je viazaná na pravidlá platné pre čerpanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Na financovanie plnenia tejto Zmluvy bol Objednávateľovi schválený zo strany Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie/verejných fondov (ďalej len „Poskytovateľ NFP“), teda Objednávateľ  má záujem realizovať plnenie podľa tejto Zmluvy zo verejných zdrojov získaných na základe schválenej žiadosti.

- Objednávateľ si vyhradzuje  právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nedôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku s Poskytovateľom NFP a taktiež v nadväznosti na doručenie správy z kontroly príslušného prieskumu, ktorou riadiaci orgán Poskytovateľa NFP neschváli predmetný prieskum. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od Zmluvy na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy okrem povinnosti nahradiť škodu a platiť zmluvné pokuty dohodnuté pre prípad porušenia Zmluvy, a tých uvedených v ustanoveniach Zmluvy alebo VOP, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy (napr. povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa alebo poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia od Zmluvy zrealizované a prevzaté).

- Ak k odstúpeniu od Zmluvy zo strany Objednávateľa dôjde v dôsledku rozhodnutia projekt nerealizovať, má Zhotoviteľ nárok na odmenu za práce, ktoré boli podľa Zmluvy do času odstúpenia od Zmluvy vykonané.

- Na základe  zmluvy o poskytnutí finančného príspevku môže Objednávateľ v súvislosti s plnením tejto Zmluvy požadovať od Zhotoviteľa určité údaje a dokumenty. Zmluvné strany sa dohodli, že si v tejto súvislosti poskytnú vzájomnú súčinnosť a budú sa vzájomne informovať o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu Diela a ktoré sú podmienené súhlasom príslušného orgánu Poskytovateľa NFP.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri vyúčtovaní nenávratného finančného príspevku a to najmä poskytovaním či doplnením potrebných informácií a dokladov.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje sa strpieť výkon kontroly/auditu príslušného kontrolného orgánu Poskytovateľa NFP  súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami financovanými z týchto zdrojov a poskytnúť vykonávateľom kontroly/auditu všetku potrebnú súčinnosť.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) a rovnako aj každý jeho subdodávateľ pre účely tejto Zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu  podpísania tejto Zmluvy má ako partner verejného sektora, alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé:

a)	 Objednávateľ nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu Zmluva ukladá, a to až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby

b)	ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods.1 zákona o RPVS , má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Takéto konanie Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

c)	Objednávateľ si vyhradzuje právo pre prípad, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods.1 zákona o RPVS a Objednávateľ nevyužije toto právo na odstúpenie od zmluvy, že Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny Diela. Zároveň má Objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikla, a ktorá výšku zmluvnej pokuty prevyšuje.

- Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného sektora.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Zmluvy nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS.

- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP, t.j. doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania Objednávateľovi, ktorou bude schválený predmetný prieskum. Objednávateľ sa zaväzuje obratom o dni účinnosti Zmluvy Zhotoviteľa informovať.

Článok III.

VýCHODISKOVé  PODKLADY A úDAJE

- Táto Zmluva sa uzatvára na základe Zadania Diela / Výzvy na predkladanie ponúk vrátane RPD a PSP poskytnutej Zhotoviteľovi, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a výberového konania  zo dňa DD.MM.2023 realizovaného cez elektronický systém Josephine a zároveň vychádza z Prílohy č. 3 Cenová ponuka Zhotoviteľa (ďalej len „CP“)  Zhotoviteľa zo dňa xx.xx..2023.

- Zhotoviteľovi boli na účely prípravy Cenovej ponuky a pred uzavretím Zmluvy poskytnuté východiskové podklady v zmysle bodu 1 tohto článku a tiež mu bola umožnená obhliadka na Mieste vykonania Diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že poskytnuté východiskové podklady a údaje boli postačujúce na kvalifikované posúdenie povahy a potrebného rozsahu Diela a vypracovanie Cenovej ponuky, ako aj uzatvorenie tejto Zmluvy.

- V prípade rozporu ustanovení Prílohy č. 1 k tejto Zmluve a Prílohy č. 3 k tejto Zmluve, majú pre účely tejto Zmluvy prednosť ustanovenia Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy a touto Zmluvou majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.

Článok IV.

miesto VYKONANIA DIELA

- Miestom vykonania Diela je sídlo Objednávateľa Poľnoservis, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, prevádzkový súbor Extrakcia repkových výliskov v SO102 (ďalej len „Miesto vykonania Diela“). Miestom vykonania Diela sú jednotlivé stavebné objekty bližšie špecifikované v Prílohe č. 1

- Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť Miesto vykonania Diela Zhotoviteľovi tak, aby mohol riadne vykonávať Dielo.

Článok V.

TERMÍN NA VYKONANIE a odovzdanie DIELA

- Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a odovzdať v termínoch podľa harmonogramu.

- Záväzný časový postup vykonania Diela je uvedený v harmonograme, ktorí tvorí Prílohu č. 4 Harmonogram Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), pričom Zhotoviteľ musí rešpektovať požiadavky Objednávateľa vykonať a ukončiť dohodnuté činnosti počas výrobných odstávok závodu a taktiež Zhotoviteľ berie na vedomie , že realizácia Diela bude prebiehať v čase plnej prevádzky výrobného závodu, pričom je nevyhnutné rešpektovať zonáciu závodu , t. j. výbušné prostredie zóna 1 (podrobné informácie sú uvedené v Zadaní, RPD a PSP).

- V prípade, že Zhotoviteľ zistí skutočnosti, ktoré bránia dodržaniu Harmonogramu, alebo nasvedčujú tomu, že záväzné termíny podľa Harmonogramu vzhľadom na doterajší priebeh vykonávania Diela nebudú dodržané, môže požiadať Objednávateľa o úpravu Harmonogramu formou elektronickej komunikácie. K návrhu Zhotoviteľa na zmenu Harmonogramu je Objednávateľ  povinný sa vyjadriť v lehote 5 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, ak sa v ustanovenej lehote Objednávateľ nevyjadrí, platí, že s navrhovanou zmenou nesúhlasí.  Schválený návrh úpravy Harmonogramu bude následne potvrdený vypracovaním písomného dodatku k Zmluve.

- Presný nástup na vykonanie Diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dni vopred.

- Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo pred dohodnutým termínom odovzdania Diela, Objednávateľ môže Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ je to v jeho prevádzkových možnostiach a ak mu súčasne Zhotoviteľ tento termín oznámi min. 5 pracovných dni pred plánovaným dátumom odovzdania Diela.

Článok VI.

Cena ZA VYKONANIE DIELA

- Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- Zmluvné strany sa dohodli, že  cena za vykonanie Diela, ktorá zahŕňa všetky náklady a činnosti, ktoré sú potrebné na riadne vykonanie Diela ako aj splnenie všetkých ostatných povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je stanovená ako maximálna pevná cena vo výške:

Cena bez DPH:  ................,-  EUR

(slovom: ........................................... eur)

(ďalej len „Cena Diela“).

K cene bude pripočítaná DPH vo výške podľa platných právnych predpisov v čase plnenia.

- Cenu Diela tvoria jednotlivé položky Ceny Diela uvedené vo Výkaz-výmeroch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť CP (Príloha č. 3)

- V Cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa vynaložené na vykonanie Diela a to vrátane akýchkoľvek nákladov potrebných k včasnému a riadnemu  vykonaniu Diela (dodanie tovaru a poskytnutie služieb), vrátane nákladov na dopravu, montáž, spustenie výroby a nábeh, dohľad, zaškolenie personálu, stretnutia, reporting, výrobu, licencie, prípravu programov, inšpekcie, testovania a skúšok, kontrolu kvality, značenie, balenie, poistenie, copyright,  pracovnú silu,  administratívne činnosti, dokumentáciu,  vrátane poplatkov všetkých druhov (napríklad poštovné a telekomunikačné poplatky).

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že je v plnej miere oboznámený s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vyhotoveniu Diela potrebné, a že s náležitou starostlivosťou vyhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela.

Článok VII.

Platobné  podmienky

1. 	Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Cenu Diela po častiach počas vykonávania Diela na základe riadne vykonaných a odovzdaných míľnikov určených v Harmonograme (Príloha č. 4 Zmluvy) nasledovne:

30% Ceny Diela, t. j. ............... Eur (slovom: .............. eur) vo forme zálohy. Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru so splatnosťou 10 kalendárnych dní a doručí ju Objednávateľovi po účinnosti Zmluvy a predložení bankovej záruky na zálohu podľa čl. VIII.

30% Ceny Diela, t. j. ............... Eur (slovom: .............. eur) po dodávke generátora aktívneho kyslíka, prípadne ostatných zariadení (vstupný filter vzduchu, vstupný ventilátor, Predohrev vzduchu, injektor aktívneho kyslíka)  a vykonaní prác počas 1. odstávky t. j. vystuženie strechy v interiéri podľa výkresu č. 50920-D.1.2-10009 (naváranie kotviacich bodov pre uchytenie stužujúcich tiahiel, montáž tiahiel skrutkami), otvorenie fasády a vybudovanie všetkých nových kotviacich prvkov potrebných pre realizáciu exteriérovej plošiny potvrdenej podpisom na čiastkovom Preberacom protokole obomi zmluvnými stranami.

20% Ceny Diela, t. j. ............... Eur (slovom: .............. eur) po vykonaní funkčných skúšok (podmienka je dosiahnutie Stavebnej a Mechanickej kompletizácie) a potvrdeného podpisom na čiastkovom Preberacom protokole obomi zmluvnými stranami

20% Ceny Diela, t. j. ............... Eur (slovom: .............. eur) po vykonaní  úspešného Garančného testu a odovzdaní celého Diela vrátane kompletnej sprievodnej dokumentácie, potvrdeného podpisom na Preberacom protokole obomi zmluvnými stranami.

2.	Záväzok Zhotoviteľa riadne vykonať a odovzdať časť Diela v zmysle čl. VII. ods. 1 tejto Zmluvy sa považuje za splnený až písomným prevzatím časti Diela zo strany Objednávateľa vo forme podpisu tzv. čiastočného Preberacieho protokolu. Záväzok Zhotoviteľa riadne vykonať a odovzdať celé Dielo sa považuje za splnený až písomným prevzatím Diela zo strany Objednávateľa vo forme podpisu Preberacieho protokolu.

3.	Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastočnú faktúru po riadnom vykonaní a odovzdaní časti Diela v zmysle čl. VI. ods. 1 tejto Zmluvy. K čiastočnej faktúre musí byť priložená kópia čiastočného Preberacieho protokolu podpísaná zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán.

4.	Po riadnom vykonaní a odovzdaní celého Diela (nie však skôr ako po odstránení vád a nedorobkov Diela, pokiaľ sa pri odovzdaní Diela vyskytnú) je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť záverečnú vyúčtovaciu faktúru, v ktorej je povinný zohľadniť všetky čiastkové faktúry.

- K faktúre musí byť priložená kópia  Preberacieho protokolu, podpísaná zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „Preberací protokol“) a číslo Zmluvy a musí byť na nej uvedené číslo Investičného kódu Objednávateľa: EV20183.

- Splatnosť faktúry je dohodnutá na štyridsaťpäť (45) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi (okrem zálohovej faktúry, ktorá má skrátenú splatnosť 10 kalendárnych dní).

- Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude doručená elektronicky na emailovú adresu Objednávateľa: elektronickafaktura@polnoservis.sk. Táto dohoda strán je považovaná za prejavenie súhlasu príjemcu tovaru alebo služieb v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH s vystavením a prijatím faktúry v elektronickej podobe. Táto elektronická faktúra sa považuje v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH za daňový doklad.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tejto Zmluvy, alebo údaje v nej nie  sú uvedené správne alebo nie sú v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi bez zaplatenia na opravu a doplnenie. Dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

- V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany Objednávateľa si Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

- Objednávateľ  je oprávnený započítať akúkoľvek splatnú peňažnú pohľadávku voči Zhotoviteľovi oproti akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. Po dobu omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry sa plnenie Zhotoviteľa o zodpovedajúcu dobu oneskoreného uhradenia faktúry nedostáva do omeškania súvisiaceho nasledovného plnenia.

Článok VIII.

BANKOVÁ ZÁRUKA

- Bankové záruky predložené Zhotoviteľom musia spĺňať podmienky uvedené v tomto článku Zmluvy.

- Bankové záruky musia byť platné a vymáhateľné počas celého dohodnutého obdobia a ich obsahom bude záväzok renomovanej slovenskej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len „Banka“) uspokojiť nároky Objednávateľa vyplývajúce z povinností a záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Bankové záruky musia byť vydané vo forme a s obsahom v súlade so zodpovedajúcimi vzormi, ktoré tvoria Prílohu č. 7 tejto Zmluvy (ďalej len „Vzory bankových záruk“) a ako neodvolateľné a bezpodmienečné bankové záruky splatné na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej Banka vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe prvej písomnej výzvy Objednávateľa adresovanej Banke v prípade, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti alebo záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy alebo jeho zodpovednosti za vady Diela. Prílohou oznámenia Objednávateľa budú dôvody, ktoré ho oprávňujú na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky (porušenie povinností a záväzkov Zhotoviteľa); obsah tejto prílohy však nemá vplyv na nárok čerpania bankovej záruky.

- O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči Banke Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje.

- Banková Záruka na Zálohovú platbu (tzv. Advance Payment Bank Guarantee)

Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a Objednávateľovi predložiť pri podpise Zmluvy, najneskôr však spolu s faktúrou na zálohovú platbu bankovú záruku na Zálohovú platbu vo výške 30 % z Ceny Diela bez DPH na zabezpečenie povinností a záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov počas plnenia Diela, predovšetkým na krytie poskytnutej zálohy vo vzťahu k realizovanému plnenie Zhotoviteľa.

Platnosť tejto bankovej záruky začína minimálne 5 dní pred požadovaným termínom úhrady zálohovej platby a je platná a vymáhateľná do splnenia míľnika – do dodania zariadenia generátora aktívneho kyslíka a ostatných zariadení (vstupný filter vzduchu, vstupný ventilátor, predohrev vzduchu, injektor aktívneho kyslíka). Objednávateľovi, potvrdeného obojstranne podpísaným čiastočným Preberacím protokolom).

O uvoľnenie bankovej záruky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr 5 pracovných dní po splnení míľnika – po dodaní zariadení podľa predchádzajúcej vety.

- Banková záruka na Záručnú dobu (tzv. Warranty Bank Guarantee)

Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a Objednávateľovi predložiť pred odovzdaním Diela bankovú záruku vo výške 10 % z Ceny Diela bez DPH na zabezpečenie povinností a záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela počas prvých dvoch (2) rokov trvania záručnej doby.

Platnosť tejto bankovej záruky začína momentom prevzatia Diela potvrdeného podpisom Preberacieho protokolu.

O uvoľnenie bankovej záruky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr 10 pracovných dní po uplynutí záručnej doby Diela.

Článok IX..

ZMENY ROZSAHU DIELA

- Za správnosť a úplnosť technického riešenia Diela tak, aby zodpovedalo požadovanému výsledku t.j. vykonaniu Diela v súlade s touto Zmluvou, zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá a  zaväzuje sa vykonať dodávky akýchkoľvek materiálov, prác alebo služieb, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie Diela, o ktorých Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti vie alebo by vedieť mal.

- Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie Diela požadovať zmenu Diela (zmenu materiálov, dodávok alebo vykonávaných prác na Diele, rozšírenie alebo zúženie predmetu Zmluvy). V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným zástupcom Objednávateľa vo veciach technických vypracovať súpis potrebných prác a dodávok navyše, resp. menej, ktoré zohľadňujú požadovanú zmenu Diela. Zhotoviteľ predloží v elektronickej forme na posúdenie zodpovednému zástupcovi Objednávateľa vo veciach zmluvných podrobnú cenovú ponuku s uvedením jednotkových cien (tzv. zmenový list). Zodpovedný zástupca Objednávateľa vo veciach zmluvných posúdi zmeny rozsahu prác a dodávok a ich dopad na Cenu Diela najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia a schváli zmenový list v elektronickej forme, resp. odmietne ho so žiadosťou o doplnenie/vysvetlenie. Schválený zmenový list je podkladom na vypracovanie písomného Dodatku k tejto Zmluve. V Dodatku si Zmluvné strany dohodnú zmenu Diela a Ceny Diela, prípadne termín vykonania Diela a Zhotoviteľ je povinný zrealizovať Dielo podľa takto zmenených podmienok. Návrh Dodatku musí byť pred podpisom zmluvnými stranami odsúhlasený Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

- Bez odsúhlasenia  zo strany Objednávateľa nesmie Zhotoviteľ vykonať zmeny Diela, a ak ich napriek tomu vykoná, nemá nárok na úhradu vynaložených nákladov.

- Zhotoviteľ má právo požadovať zaplatenie dodatočného materiálu, prác alebo služieb  len v prípade, ak preukáže, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť potrebu tohto dodatočného materiálu a vykonania týchto prác alebo služieb  pri príprave Cenovej ponuky.

Článok X.

odovzdanie diela

      - Za riadne zhotovené Dielo sa pre účely tejto Zmluvy považuje Dielo, ktoré je vykonané podľa podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, platných právnych predpisov a príslušných STN, resp. medzinárodné a európske normy, spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom a prevádzky schopnom stave, spĺňa podmienky BOZP a ochrany životného prostredia a boli na ňom odstránené vady a nedorobky.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že Diela sa bude odovzdávať a preberať po častiach. Záväzok Zhotoviteľa riadne vykonať a odovzdať časť Diela sa považuje za splnený až písomným prevzatím časti Diela zo strany Objednávateľa vo forme podpisu tzv. čiastočného Preberacieho protokolu. Záväzok Zhotoviteľa riadne vykonať a odovzdať celé Dielo sa považuje za splnený až písomným prevzatím Diela zo strany Objednávateľa vo forme podpisu Preberacieho protokolu. Vzor Preberacieho protokolu je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy ako Príloha č. 7: Vzor Preberacieho protokolu.

      - Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoční za prítomnosti zodpovedných zástupcov Zmluvných strán vo veciach technických v termíne podľa Harmonogramu. Zhotoviteľ navrhne Objednávateľovi presný termín odovzdania Diela najmenej 5 dní vopred, pričom termín si Zmluvné strany odsúhlasia podľa svojich prevádzkových možností.

      - V Preberacom protokole Zmluvné strany uvedú opis Diela, súpis zistených vád a nedorobkov, pokiaľ sa vyskytnú, termín na ich odstránenie, súpis odovzdávanej dokumentácie a podpíšu ho zodpovední zástupcovia Zmluvných strán vo veciach technických.

      - Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať len Dielo, ktoré bolo dodané riadne, včas, v súlade s platnými právnymi predpismi a  Zmluvou, ktoré spĺňa garantované parametre podľa Prílohy č. 2  potvrdené úspešným garančným testom a je bez vád a nedorobkov. Ak Diela vykazuje vady, Objednávateľ môže odoprieť prevzatie Diela a určiť Zhotoviteľovi nový termín odovzdania Diela. Súčasťou preberania Diela je aj dodanie kompletnej sprievodnej dokumentácie.

      - Pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne prevziať Dielo vykazujúce vady, ktoré nebránia bezpečnej  prevádzke  Diela, alebo nedorobky, preberá Dielo s výhradami. Vady a nedorobky opíše v Preberacom protokole a určí termín na ich odstránenie. V prípade odovzdania nekompletnej sprievodnej dokumentácie sa chýbajúce dokumenty uvedú v súpise vád a nedorobkov a Zhotoviteľ je povinný uvedené dokumenty odovzdať Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.

      - Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v určenom termíne, má Objednávateľ právo vady a nedorobky odstrániť sám alebo dať ich odstrániť iným zhotoviteľom s tým, že náklady vynaložené na odstránenie vád si môže Objednávateľ uplatňovať u Zhotoviteľa. Takýto nárok na úhradu nákladov za odstránenie vád vykonaných Objednávateľom alebo iným zhotoviteľom je započítateľný s nárokom Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny Diela.

      - Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi aj všetku dokumentáciu potrebnú k riadnemu zhotoveniu a užívaniu Diela.

Článok XI.

SKÚŠKY

- Zhotoviteľ je povinný po vykonaní Diela a pred jeho odovzdaním Objednávateľovi vykonať preukázateľné skúšky v rozsahu: FAT testy, úradná skúška TISR, individuálne skúšky zariadení, komplexné skúšky a garančné skúšky, ako aj ostatné súvisiace skúšky podľa platnej legislatívy.

- Náklady na vykonanie skúšky (alebo jej opakovaní), pokiaľ nie je dohodnuté inak,  znáša Zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín vykonania skúšok najmenej 2 (slovom: dva) dni vopred, a vyzvať ho, aby zabezpečil účasť svojich určených zástupcov. Ak sa zástupcovia Objednávateľa nedostavia na termín vykonania skúšok, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť s Objednávateľom nový termín vykonania skúšok tak, aby sa konali za účasti zástupcov Objednávateľa. Pokiaľ sa Objednávateľ nedostaví ani na druhý termín vykonania skúšok po opakovanom vyzvaní Zhotoviteľom najmenej 2 dni vopred, Zhotoviteľ má právo tieto skúšky vykonať aj bez účasti Objednávateľa a  skúšky sa považujú za uskutočnené ak boli vykonané v zmysle plánu skúšok.

Čl. XI. a) Individuálne skúšky

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať ako súčasť konštrukčných a montážnych prác resp. v rámci výkonu prác individuálne odskúšanie namontovaných Zariadení, a to vždy za účasti určených zástupcov Objednávateľa.

- Individuálne skúšky vykoná Zhotoviteľ spôsobom a v rozsahu uvedenom v pláne skúšok, ktorý vypracuje Zhotoviteľ po zohľadnení odôvodnených požiadaviek Objednávateľa a následne písomne schváli Objednávateľ. Schválenie plánu skúšok Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za ich riadne a úplné vykonanie.

- O vykonaní individuálnych skúšok budú vyhotovené Protokoly o vykonaní individuálnych skúšok podpísané zástupcami zmluvných strán a budú tvoriť prílohu k Protokolu o ukončení Stavebných a Montážnych prác (ďalej aj ako „Stavebná a Montážna kompletnosť“). Individuálne skúšky sa budú považovať za riadne vykonané vyhlásením Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní uvedeným v Protokole o ukončení Stavebných a Montážnych prác za predpokladu, že takéto vyhlásenie svojim podpisom potvrdí aj Objednávateľ, pričom Objednávateľ nemôže potvrdenie bezdôvodne odmietnuť. Potvrdenie vykonania individuálnych skúšok Objednávateľom v Protokole o vykonaní individuálnych skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za ich riadne a úplné vykonanie podľa tejto Zmluvy.

Čl. XI. b) Komplexné skúšky

- Úlohou komplexných skúšok je preveriť funkčnosť Diela ako celku. Budú sa vykonávať na ucelených, funkčne spolu súvisiacich súboroch zariadení.

- Komplexné skúšky sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať v súlade s Harmonogramom, najmä však s termínom odsúhlasený Objednávateľom , a to za účasti zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa.

- Komplexné skúšky budú vykonané podľa plánu skúšok vypracovaného Zhotoviteľom po zohľadnení odôvodnených požiadaviek Objednávateľa a písomne schváleného Objednávateľom. Schválenie plánu skúšok Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za ich riadne a úplné vykonanie.

- O výsledku komplexných skúšok bude vyhotovený Protokol o výsledku komplexných skúšok spísaný zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa. Komplexné skúšky sa budú považovať za riadne vykonané vyhlásením Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní uvedeným v Protokole o  výsledku komplexných skúšok za predpokladu, že takéto vyhlásenie svojim podpisom potvrdí aj Objednávateľ, pričom Objednávateľ nemôže potvrdenie bezdôvodne odmietnuť. Potvrdenie vykonania komplexných skúšok Objednávateľom v Protokole o výsledku komplexných skúšok  nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za ich riadne a úplné vykonanie podľa tejto Zmluvy.

- Pri vykonávaní komplexných skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje zaškoliť zamestnancov Objednávateľa na obsluhu a údržbu Diela, a to v počte potrebnom na zabezpečenie plynulej a riadnej prevádzky Diela a riadenie výrobného procesu (vrátane príslušnej rezervy).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Prevádzkovú dokumentáciu Diela a túto Prevádzkovú dokumentáciu odovzdať Objednávateľovi v slovenskom jazyku v listinnej a elektronickej verzii pri vykonaní komplexných skúšok. Odovzdanie Prevádzkovej dokumentácie bude potvrdené v Protokole o výsledku komplexných skúšok.

Čl. XI. c) Garančný test

- Po riadnom vykonaní komplexných skúšok sa Zhotoviteľ  zaväzuje vykonať garančný test Diela a to ním vyškolenými zamestnancami Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je oprávnený riadiť týchto zamestnancov Objednávateľa a vykonávať dozor nad nimi vykonávanými činnosťami, a to počas celého garančného testu..

- Vykonanie garančného testu resp. meranie redukcie zápachu zabezpečí Zhotoviteľ firmou akreditovanou na vykonanie meraní zápachu podľa EN13725.

- Metodika vykonania garančného testu je uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy. Zmluvné strany sú pri vykonaní garančného testu povinné podľa nej postupovať.

- Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín vykonania garančného testu najmenej 5 (slovom: päť) dní vopred, aby  poskytol potrebnú súčinnosť, pričom termín vykonania garančného testu podlieha schváleniu zo strany Objednávateľa.

- Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ splní záväzok riadne vykonať garančný test Diela, ak počas doby trvania garančného testu  a v zmysle Prílohy č. 2 bude Dielo súčasne spĺňať tieto tri  podmienky:

- Redukcia zápachu min 80%

- Hodnota hluku v miestnosti, kde bude zariadenie inštalované neprekročí hodnotu Laeq=85 db (v súlade s Nariadením vlády SR č.115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku)

- Riadne vykonanie garančného testu s uvedením nameraných hodnôt Diela bude potvrdené obojstranným podpisom Zmluvných strán do záznamu o riadnom (úspešnom) vykonaní garančného testu Diela. Podpísanie záznamu o riadnom (úspešnom) vykonaní garančného testu Diela Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne spôsobenú škodu alebo vzniknuté vady.

Garančný test sa považuje za úspešne vykonaný v prípade, ak bol vykonaný v súlade s dohodnutou metodikou vykonania garančného testu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy , ak sú jeho výsledky v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, vrátane dohodnutých garantovaných parametrov a ak jeho úspešné vykonanie vyhlásil Zhotoviteľ v Protokole o vykonaní garančného testu za predpokladu, že takéto vyhlásenie písomne potvrdil Objednávateľ, pričom Objednávateľ nemôže potvrdenie bezdôvodne odmietnuť.

- Ak garančný test nebude úspešný z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má Zhotoviteľ 14 kalendárnych dní na odstránenie nedostatkov. Zhotoviteľ má povinnosť vykonať úpravy Diela na vlastné náklady, tak aby Dielo dosahovalo požadované garantované parametre.  Ak sa Zmluvné strany vzájomne dohodnú inak, čas na odstránenie nedostatkov sa môže predĺžiť.

- Zhotoviteľ má právo uskutočniť po prvom neúspešnom pokuse dva (2) opakované garančné testy s odstupom  max. 3  kalendárnych dní na odstránenie nedostatkov, pokiaľ si Zmluvné strany nedohodnú dlhšiu lehotu. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela.

- Ak nebude garančný test úspešný z dôvodov na strane Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný zopakovať garančný test najneskôr do 14 kalendárnych dní od prvého garančného testu. Termín si zmluvné strany určia dohodou. V prípade troch (3) neúspešných pokusoch garančného testu na strane Objednávateľa, je Objednávateľ povinný prebrať Dielo ako celok.

- Ak nebude garančný test úspešný z dôvodov na strane Zhotoviteľa ani v ďalších dvoch (2) pokusoch za sebou a  po jeho úpravách  nebude Dielo dosahovať  Garantované parametre Diela, Objednávateľ má nárok:

a)  prevziať Dielo s výhradami – ak sa Objednávateľ rozhodne prevziať Dielo, aj napriek skutočnosti, že Dielo nespĺňa garantované parametre, má Objednávateľ nárok na zľavu z ceny Diela na ktorej sa zmluvné strany dohodnú.  V prípade, že zmluvné strany nedosiahnu dohodu o výške zľavy z ceny Diela do 2 týždňov odo dňa vyhodnotenia garančného testu ako neúspešného po 3. krát, zľava na cene Diela bude vo výške  20 % z celkovej ceny Diela uvedenej v čl. VI., bod 2 Zmluvy, prípadne Objednávateľ pristúpi k uplatneniu nároku podľa bodu b) tohto ustanovenia XI. c) bod 22 nižšie.  Objednávateľov  nárok je priamo započítateľný s nárokom Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela.

b) odstúpiť od Zmluvy a odmietnuť prevziať Dielo. Dielo bude vrátené späť Zhotoviteľovi a Objednávateľ má nárok na vrátenie všetkých platieb z Ceny Diela, ktoré odo dňa odstúpenia Zhotoviteľovi zaplatil. Rovnako má nárok na úhradu všetkých vynaložených nákladov na zapracovanie, inštaláciu a skúšky či garančný test (vrátane jeho opakovaní) Diela, ktoré znášal na sfunkčnenie Diela, ktoré nakoniec nespĺňa garantované parametre. Všetky náklady na vymontovanie Diela z technológie Objednávateľa, jeho zabalenie a dopravu späť k Zhotoviteľovi znáša Zhotoviteľ.  Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetku škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí.

Voľba medzi nárokmi podľa tohto bodu patrí výhradne Objednávateľovi

- V prípade ak bude medzi stranami sporné, kto zodpovedá za prípadnú neúspešnosť garančného testu, bude zodpovednosť stanovená nezávislým expertom, určeným spoločnou dohodou zmluvných strán v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa posledného pokusu garančného testu Diela. V prípade, ak sa strany nedohodnú na osobe nezávislého experta, bude každá zo strán oprávnená navrhnúť do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na dosiahnutie dohody o osobe nezávislého experta, jednu osobu, ktorá má byť menovaná za nezávislého experta a osoba nezávislého experta bude určená žrebom. Náklady na ustanovenie nezávislého experta budú znášať Zhotoviteľ na jednej strane a Objednávateľ na strane druhej, rovným dielom. Zmluvné strany sa dohodli, že záver nezávislého experta bude preskúmateľný súdom.

- Vykonanie Garančného testu sa považuje v celom rozsahu výlučne za konanie Zhotoviteľa a vykonanie Garančného testu prostredníctvom zaškolených zamestnancov Objednávateľa teda nezbavuje ani neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa za vykonanie Garančného testu.

- Objednávateľ prevezme len Dielo, ktorého výsledok spĺňa všetky Garantované parametre podľa Prílohy č. 2 a pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi záznamy o výsledkoch Garančného testu, ako aj o ostatných vykonaných skúškach a kontrolách (najmä revízne a úradné skúšky, FAT testy, skúšky TISR a i.).

Čl. XI. d) Technický a Autorský dozor Zhotoviteľa

10.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor v súlade s európskymi normami a slovenskými technickými normami, ako aj v súlade so slovenskými právnymi predpismi a európskou legislatívou platnou v Slovenskej republike. Zhotoviteľ  sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie Autorského dozoru počas celého vykonávania Diela.

Článok XII.

prechod nebezpečenstva škody a vlastnícke právo k dielu

1.   Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela Objednávateľom potvrdeného jeho podpisom Preberacieho protokolu.

Článok XIII.

zodpovednosť za vady A ZÁRUKA ZA AKOSŤ

- Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela:

a) ktoré existovali  v čase jeho odovzdania (aj za tie, ktoré sa prejavili neskôr)

b) ktoré vznikli  po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností

c) na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, podľa rozsahu tejto záruky.

- Náklady na odstránenie vád Diela ako aj preukázateľné náklady Objednávateľa súvisiace s uplatnením nárokov z vád Diela, znáša Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude mať vlastnosti zodpovedajúce použitiu na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje týmto na zhotovené Dielo záruku za akosť v dĺžke 24 mesiacov (ďalej len ako „záručná doba“). Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu, v prípade prevzatia Diela s výhradami (čl. X. ods. 6 Zmluvy) až podpisom osobitného záznamu o odstránení vád a nedorobkov.

- Vady zistené v záručnej dobe je Objednávateľ povinný písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu potom, čo vadu zistil alebo čo vadu mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, najneskôr však do konca záručnej doby.

- V prípade odstrániteľných vád Objednávateľ v reklamácii uvedie, že požaduje ich odstránenie opravou. V prípade neodstrániteľných vád Objednávateľ v reklamácii uvedie, aký nárok z vád si uplatňuje. Objednávateľ je oprávnený voľbu svojho nároku z vád Diela dodatočne jednostranne zmeniť.

- V prípade vady brániacej prevádzke Diela  je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 48  hodín po obdržaní reklamácie dostaviť sa k Dielu na účely vyhotoveniu záznamu o reklamovanej vade, identifikovať vadu a navrhnúť termín odstránenia vady, ktorý podlieha schváleniu Objednávateľa. V prípade ak sa Zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia vady, platí lehota 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi. V prípade potreby objednania materiálu sa uvedená lehota predlžuje o dodaciu lehotu materiálu za podmienky, že Zhotoviteľ o dĺžke dodacej lehoty Objednávateľa bezodkladne po doručení reklamácie písomne informuje. Zhotoviteľ je povinný po odstránení vady predložiť Objednávateľovi na podpis Protokol o odstránení vady.

- V prípade vady, ktorá nebráni prevádzke Diela, sa Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po obdržaní reklamácie dostaviť sa k Dielu na účely vyhotovenia záznamu o reklamovanej vade, identifikovať vadu a navrhnúť termín odstránenia vady, ktorý podlieha schváleniu Objednávateľa.  V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia vady, platí lehota 30 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi. V prípade potreby objednania materiálu sa uvedená lehota predlžuje o dodaciu lehotu materiálu za podmienky, že Zhotoviteľ o dĺžke dodacej lehoty Objednávateľa bezodkladne po doručení reklamácie písomne informuje. Zhotoviteľ je povinný po odstránení vady predložiť Objednávateľovi na podpis Protokol o odstránení vady.

- Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v dohodnutej lehote (resp. v lehote stanovenej v bode 5 a 6 tohto článku Zmluvy), s odstraňovaním vád nezačne alebo začne, ale neodstraňuje ich riadne, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo dať ich odstrániť iným zhotoviteľom s tým, že náklady vynaložené na odstránenie vád si môže Objednávateľ uplatňovať u Zhotoviteľa.

- Oprávnenosť reklamácie v prípade, keď ju Zhotoviteľ neuzná, bude zistená znaleckým posudkom. Na základe výsledku znaleckého posudku bude reklamácia uznaná za oprávnenú alebo neoprávnenú. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku ponesie Zmluvná strana, v neprospech ktorej vyšli závery znaleckého posudku.

- Nárokmi zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť nie je dotknutý nárok na náhradu škody, prípadne na dohodnutú zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy.

Článok XIV.

práva a povinnosti zmluvných strán

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v súlade s platnými normami a štandardmi vzťahujúcimi sa na predmet tejto Zmluvy, predovšetkým príslušnými STN a  európskymi normami.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s internými predpismi Objednávateľa, s ktorými bol riadne oboznámený, pričom si je vedomý skutočnosti, že požiadavky uvedené v jeho interných predpisoch môžu obsahovať prísnejšie požiadavky na kvalitu Diela a podmienky vykonávania Diela, ako sú uvedené v platných právnych predpisoch.

- Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť ostatným osobám pôsobiacim na stavenisku skutočnosť, že Zhotoviteľ resp. jeho zamestnanci sú poverení výkonom činnosti koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti a zabezpečiť súčinnosť osôb pôsobiacich na stavenisku potrebnú na výkon činnosti poverených koordinátorov.

- Zhotoviteľ je povinný pripraviť technologický postup prác na základe poskytnutej projektovej dokumentácie vrátane dokumentu o ochrane pred výbuchom.

- V rozsahu diela je realizácia  podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV“) zabezpečenie plnenia povinností Zhotoviteľa v rozsahu:

- koordinácie projektovej dokumentácie poverením jedného koordinátora dokumentácie § 5 NV,

- koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP poverením jedného koordinátora  bezpečnosti § 6 NV a

- zabezpečenia vypracovania konkrétneho Plánu BOZP podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV pred zriadením staveniska.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo v súlade s požiadavkami  a pokynmi Objednávateľa.

- V prípade, ak chce Zhotoviteľ použiť pri vykonávaní Diela alebo jeho časti tretiu osobu (ďalej len „subdodávateľ“) zaväzuje sa splniť podmienky stanovené vo VOP EG a najneskôr 3 dni pred vstupom subdodávateľa na Miesto vykonania Diela, ktoré sa nachádza v priestoroch, objektoch, alebo areáli Objednávateľa, oznámiť emailom na adresu bozppo@enviengroup.eu .

Objednávateľa identifikačné a kontaktné údaje subdodávateľa (za účelom zaistenia vstupu).

- Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený uzatvoriť Zmluvu tohto znenia a vykonať Dielo a že Zhotoviteľ, rovnako ako osoby, ktoré Zhotoviteľ použije na plnenie Zmluvy, t. j. najmä jeho zamestnanci, subdodávatelia a zamestnanci subdodávateľov (ďalej len „Pracovníci Zhotoviteľa“) majú všetky oprávnenia požadované platnými právnymi predpismi a zaväzuje sa informovať Objednávateľa v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu takéto oprávnenie zanikne. Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že všetci Pracovníci Zhotoviteľa majú platnú lekársku prehliadku k výkonu práce a platné oprávnenia a osvedčenia k výkonu práce.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy dodržiavať „Povinnosti v oblasti BOZP, OPP, OŽP a súvisiace“, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 10 tejto Zmluvy. Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s touto Prílohou vopred riadne oboznámil a súhlasí s jej úplným znením.

- Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť miesto vykonávania Diela Zhotoviteľovi tak, aby mohol riadne vykonávať Dielo. Pri sprístupnení určí Objednávateľ prístupové komunikácie a odberné miesta elektrickej energie a vody. Ak je to potrebné na vykonanie Diela, Objednávateľ poskytne spoluúčasť pri určení pripojovacieho miesta a trasy pre napájanie potrebných zariadení.

- Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahlásiť prípadnú zmenu svojich zodpovedných zástupcov uvedených v záhlaví Zmluvy, pričom táto zmena môže byť vykonaná elektronickými prostriedkami.

- Zhotoviteľ sa pri zhotovovaní Diela, ktoré zahŕňa stavebné a montážne práce, zaväzuje po celú dobu jeho činnosti na vykonávaní Diela viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva a materiáloch, ktoré používa pri výkone Diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy a je vedená evidencia pracovníkov Zhotoviteľa od ich nástupu až do opustenia pracoviska. Bližšie požiadavky/podrobnosti  sú uvedené vo VOP EG.

- Zhotoviteľ prehlasuje, že pre výkon prác a prípad škôd spôsobených Objednávateľovi pri plnení tejto Zmluvy je riadne poistený formou stavebno-montážneho poistenia až do odovzdania Diela ako aj poistenia predmetných zariadení počas prepravy, na dôkaz čoho predkladá poistný certifikát, prípadne kópiu poistnej zmluvy. Tá tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržovať toto poistenie v platnosti počas platnosti tejto Zmluvy a pri obnove poistenia neznížiť výšku poistného plnenia uvedeného na poistnom certifikáte, resp. v kópii poistnej zmluvy.

- Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi pre výkon Diela:

- vstup do areálu a prístup do jednotlivých stavebných objektov,

- zabezpečí potrebné povolenia na základe projektovej dokumentácie dodanej Zhotoviteľ v potrebnom rozsahu na získanie príslušných povolení

- zabezpečí súčinnosť v dohodnutej miere

Článok XV.

VYHLÁSENIA ZHOTOVITEĽA

1.	Zhotoviteľ týmto Objednávateľovi vyhlasuje a zaručuje, že:

a.	je riadne a platne založenou spoločnosťou podľa slovenského právneho poriadku a túto skutočnosť vie preukázať predložením výpisu z obchodného registra nie starším ako 30 dní ku dňu predloženia kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy,

b.	má všetky oprávnenia a povolenia na vykonávanie predmetu činnosti uvedeného vo výpise z obchodného registra,

c.	je platobne schopný, a nemá žiadne záväzky, ktoré by ohrozovali plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

d.	do dňa uzavretia tejto Zmluvy nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, nebola povolená reštrukturalizácia, nevykonáva činnosť pod dozorom správcu alebo podobnej osoby v prospech veriteľov a ani nemá vedomosť o existencii nesplatených záväzkov, pre ktoré by mohol byť podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo povolená reštrukturalizácia,

e.	do dňa uzavretia tejto Zmluvy nebolo rozhodnuté o zrušení jeho spoločnosti, či už s likvidáciou alebo bez likvidácie, ani nemá vedomosť o tom, že by mohla byť zrušená jeho spoločnosť,

f.	osoby podpisujúce túto Zmluvu sú oprávnené podpisovať za jeho spoločnosť.

2.	Zhotoviteľ prehlasuje, že vykonaním Diela nebudú porušené práva duševného vlastníctva, alebo iné práva a oprávnené záujmy tretích osôb.

Článok XVI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

      - Pokiaľ jedna zo Zmluvných strán poruší svoju povinnosť zo Zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

      - Ak Zhotoviteľ spôsobí porušením svojej povinnosti podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi škodu, je povinný nahradiť mu ju v dohodnutom  rozsahu a v lehote, ktorú Objednávateľ uvedie vo výzve na náhradu škody spolu s vyúčtovaním náhrady škody.

      - Zmluvné strany sa dohodli na limitácii všetkých zmluvných pokút za porušenie povinností Zhotoviteľom vyplývajúcej zo Zmluvy  ako aj všetkých nárokov na náhradu škody Objednávateľa vyplývajúcej zo Zmluvy v maximálnej výške 100% z celkovej ceny Diela (bez DPH)

      - Zhotoviteľ nezodpovedá Objednávateľovi za ušlý zisk.

Článok XVII.

ZMLUVNÉ POKUTY

- V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela alebo jeho časti má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej Ceny Diela (bez DPH) za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania až do dňa riadneho splnenia zabezpečenej povinnosti, maximálne však do výšky 15 % z celkovej Ceny Diela (bez DPH). To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokumentácie potrebnej k riadnemu užívaniu Diela, alebo iných dokladov, ktoré je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri odovzdávaní Diela podľa Zmluvy či záznamov o vykonávaní požadovaných skúšok Diela.

- V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady Diela počas záručnej doby, ktorá bráni v prevádzke Diela, oproti termínu dohodnutom podľa článku XIII ods. 7 Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15% z celkovej Ceny Diela (bez DPH) za každý deň omeškania.

- V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady Diela počas záručnej doby oproti termínu dohodnutom podľa článku XIII ods. 8 Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej Ceny Diela (bez DPH) za každý týždeň omeškania, a to od prvého dňa omeškania až do dňa riadneho splnenia zabezpečenej povinnosti, maximálne však do výšky 10 % z celkovej Ceny Diela (bez DPH).

- V prípade porušenia Pravidiel BOZP zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška je uvedená spolu s konkrétnou skutkovou podstatou porušenia povinnosti v dokumente s názvom  Pravidlá BOZP pre externé firmy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Prílohy č. 8 tejto Zmluvy. Podpisom tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s dokumentom Pravidlá BOZP pre externé firmy oboznámil a porozumel mu.

- Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dodať Dielo, resp. jeho časť, alebo dodať dokumentáciu  podľa Zmluvy či povinnosť odstrániť vadu Diela.

- Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Zmluvy vznikne len za podmienky, že Objednávateľ  písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote uvedenej v písomnej výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

- Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodenej strany na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti porušujúcej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.

Článok XVIII.

ukončenie zmluvy

      - Túto Zmluvu je možné predčasne ukončiť na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

      - Jednostranne je možné túto Zmluvu ukončiť výlučne len odstúpením od nej z dôvodov uvedených v Zmluve alebo v zákone.

      - Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť:

a)	ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela alebo jeho časti podľa Zmluvy o viac ako  90 kalendárnych dní; alebo

b)	ak Zhotoviteľ v lehote určenej na odstránenie vady neodstránil vadu Diela alebo vyhlásil, že vadu neodstráni alebo vada je neodstrániteľná a Zhotoviteľ nedodal náhradné plnenie; alebo

c)	ak sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, prípadne nastane zmena iných dôležitých skutočností uvedených vo Vyhláseniach Zhotoviteľa; alebo

d)	v iných prípadoch stanovených v tejto Zmluve; alebo

e)	ak Zhotoviteľ poruší inú povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy a nezjedná nápravu ani po upozornení Objednávateľa v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 dní

f)	v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

      - Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť:

a) 	ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny Diela o viac ako 30 dní po lehote jej splatnosti a túto nezaplatí ani v dodatočnej lehote 10 dní určenej v následnej písomnej výzve Zhotoviteľa; alebo

b)	ak si Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a to ani po stanovení dodatočnej primeranej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní; alebo

c) 	v iných prípadoch stanovených v tejto Zmluve; alebo

d) 	v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

      - Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej Zmluvnej strane, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy okrem povinnosti nahradiť škodu a platiť zmluvné pokuty dohodnuté pre prípad porušenia Zmluvy, a tých uvedených v ustanoveniach Zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa z dôvodov na strane Objednávateľa má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie ceny za skutočne vykonané práce, vypočítanej podľa cenovej ponuky, a preukázateľné nevyhnutné náklady Zhotoviteľa,  súvisiace so zrušením Zmluvy.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto Zmluvy Objednávateľom z dôvodov na strane Zhotoviteľa má Zhotoviteľ nárok voči Objednávateľovi len na zaplatenie ceny za dodaný/zabudovaný materiál alebo technológie, ktoré budú pre Objednávateľa využiteľné,  a za skutočne vykonané práce, vypočítanej podľa cenovej ponuky, pokiaľ nesúvisia s dôvodom odstúpenia, odrátajúc preukázateľné nevyhnutné náklady Objednávateľa, súvisiace so zrušením Zmluvy. Na úhradu prác a materiálov, ktoré sa týkajú dôvodu Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy Zhotoviteľ nárok nemá.

Čl. XIX.

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

- Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

- Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, túto Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami. Návrh Dodatku musí byť pred podpisom zmluvnými stranami odsúhlasený Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

- Prípadná neplatnosť niektorej časti tejto Zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní v Zmluve. V prípade, že sa niektorá časť tejto Zmluvy preukáže ako neplatná, alebo sa stane neplatnou, použije sa na úpravu vzťahov Zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní tejto Zmluvy, alebo si Zmluvné strany poskytnú potrebnú súčinnosť, aby neplatné ustanovenie nahradili platným ustanovením, ktoré je svojou povahou najbližšie úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní tejto Zmluvy.

- Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky, predovšetkým     zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- Strany vyvinú úsilie, aby všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou boli riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, budú riešené pred miestne a vecne príslušným súdom Slovenskej republiky

- Zmluvné strany sa dohodli, že neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky ENVIEN GROUP v rozsahu Všeobecná časť + Časť D. Nákup tovaru, služieb, zhotovovanie diela Objednávateľa (ďalej len ako „VOP“), ktoré sú priložené k tejto Zmluve ako Príloha č.11. Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s týmito VOP vopred riadne oboznámil a súhlasí s ich úplným znením.

V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a VOP, platia ustanovenia dohodnuté v tejto Zmluve.

- Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Zadanie na realizáciu Diela

Príloha č. 2 – Garantované parametre a podmienky merania počas garančného testu

Príloha č. 3 – Cenový rozklad ponuky

Príloha č. 4 – Harmonogram

Príloha č. 5 – Vzor preberacieho protokolu

Príloha č. 6 – Poistný certifikát

Príloha č. 7 – Vzory bankových záruk

Príloha č. 8 – Pravidlá BOZP pre externé firmy

Príloha č. 9 – VOP  v rozsahu Všeobecná časť + Časť D

Príloha č. 10 – Povinnosti v oblasti BOZP, OPP, OŽP a súvisiace

Príloha č. 11 – Všeobecné obchodné podmienky ENVIEN GROUP v rozsahu Všeobecná časť + Časť D. Nákup tovaru, služieb, zhotovovanie diela Objednávateľa

V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a jej prílohami, platia ustanovenia dohodnuté v tejto Zmluve.

- Táto Zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Objednávateľ a jedno (1) Zhotoviteľ.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ďalej, že svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku, zrozumiteľne a na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy, ju podpisujú.

V Leopoldove  dňa ...................				V...........................  dňa	...................

Za Objednávateľa:		Za Zhotoviteľa:

___________________________________                    _________________________________

Ing. Róbert Spišák

Predseda predstavenstva

___________________________________

Ing. Štefan Tóth

Podpredseda predstavenstva

Príloha č. 5

VZOR PREBERACIEHO PROTOKOLU

V Leopoldove  dňa ...................				V...........................  dňa	...................

Za Objednávateľa:		Za Zhotoviteľa:

___________________________________                    _________________________________

Ing. Róbert Spišák

Predseda predstavenstva

___________________________________

Ing. Štefan Tóth

Podpredseda predstavenstva

Príloha č. 10

Povinnosti v oblasti BOZP, OPP, OŽP a súvisiace

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy dodržiavať zásady ochrany zdravia pri práci (ďalej tiež ako „BOZP“), zásady ochrany pred požiarmi (ďalej tiež ako OPP“), zásady ochrany životného prostredia (ďalej tiež ako „OŽP“), zásady prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej tiež ako „PZPH“), odpadového hospodárstva (ďalej tiež ako „OH“) v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný sledovať platnú legislatívu Slovenskej republiky v oblasti BOZP, OPP, OŽP, PZPH, OH.

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť sa s internými predpismi Objednávateľa v oblasti BOZP, OPP, OŽP, PZPH a OH, Pravidlá BOZP pre externé firmy (ďalej len ako „Pravidlá BOZP“) vzťahujúcimi sa na plnenie tejto Zmluvy, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle Objednávateľa, link:. https://www.enviral.sk/images/dokumenty-bozp/Pravidl_BOZP_pre_extern_firmy_2022.pdf

(je potrebné kliknúť na text Kontakty, potom Dokumenty BOZP) a sú tiež priložené k Zmluve a dodržiavať povinnosti v nich stanovené.

      - Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi 3 dni pred začatím prác na Diele, najneskôr však v deň začatia prác na Diele, podpísaný menný zoznam všetkých Pracovníkov Zhotoviteľa (aj prípadného subdodávateľa), ktorí boli preukázateľne oboznámení s Pravidlami BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre výkon prác v priestoroch, objektoch, alebo areáli Objednávateľa použiť len Pracovníkov Zhotoviteľa,  alebo osoby riadne oboznámené s Pravidlami BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní Diela riadiť v oblasti BOZP, OPP, OŽP, PZHP a OH pokynmi Objednávateľa.

      - Objednávateľ má právo jednostranne meniť Pravidlá BOZP, pričom aktuálne znenie Pravidlá BOZP sa nachádzajú na webovom sídle Objednávateľa (link uvedený vyššie). Zmena Pravidiel BOZP nadobúda voči Zhotoviteľovi účinnosť  do dvoch pracovných dní po dni, kedy mu tieto zmeny Objednávateľ oznámi. Zmeny Pravidiel BOZP oznamuje Objednávateľ  prostredníctvom elektronickej pošty na adresu zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa vo veciach technických.

      - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zásad BOZP, OPP, OŽP, PZPH a OH stanovených platnými právnymi predpismi ako aj Pravidlami BOZP  Pracovníkmi zhotoviteľa (aj prípadného subdodávateľa). Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných Pracovníkov zhotoviteľa (aj prípadného subdodávateľa), za ich vybavenie predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a za ich preukázateľné oboznamovanie v zmysle predpisov BOZP, OPP a OŽP.

      - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie Pravidiel BOZP zo strany Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov (a to napr. aj formou kontroly Pracovníkov zhotoviteľa na alkohol, omamné alebo psychotropné látky). V prípade  porušenia Pravidiel BOZP  je Objednávateľ oprávnený práce v mieste porušenia zastaviť až do doby odstránenia nedostatku, pričom takýmto zastavením prác Zhotoviteľovi nevzniká nárok na posun zmluvne dohodnutých termínov ani na dodatočné náklady či zvýšenie ceny za Dielo a Objednávateľ má právo vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa Pravidiel BOZP. Porušenie Pravidiel BOZP bude uvedené zápisom v Stavebnom denníku, ak tento nie je dostupný, v Zápise z kontroly BOZP podpísanom  zodpovednými zástupcami Zmluvných strán, prípadne zástupcom Objednávateľa a ďalším svedkom udalosti, najmä v prípadoch, keď zodpovedný zástupca Zhotoviteľa odmietne takýto zápis podpísať. Pri opakovanom porušení Pravidiel BOZP je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy s tým, že náklady spojené so zabezpečením nového zhotoviteľa bude znášať Zhotoviteľ.

      - V prípade, ak Pracovník zhotoviteľa (aj prípadného subdodávateľa) zapríčiní v areáli Objednávateľa alebo pri činnosti vykonávanej v záujme Objednávateľa pracovný úraz, požiar, dopravnú nehodu alebo znečistenie životného prostredia, zaväzuje sa Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu o tom informovať kontaktnú osobu Objednávateľa pre BOZP uvedenú v tejto  Zmluve a ďalej sa zaväzuje spolupracovať za účelom vyšetrenia a objasnenia tejto udalosti.

      - Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi v plnom rozsahu za škodu, ktorá mu vznikne porušením povinností podľa platných právnych predpisov, vrátane prípadných pokút uložených Objednávateľovi  príslušnými správnymi alebo štátnymi orgánmi.

      - Všetci Pracovníci Zhotoviteľa, ktorí sa budú zúčastňovať na vykonávaní diela v areáli Objednávateľa, sú povinní absolvovať pred zahájením prác u Objednávateľa, na náklady Zhotoviteľa, vstupné školenie.

      - Opakované  porušenie Pravidiel BOZP zo strany Zhotoviteľa má naviac (popri zmluvnej pokute) za následok trvalý zákaz osoby, ktorá ho spôsobila, vykonávať akékoľvek práce pre Objednávateľa na dobu min. 12 mesiacov. Podľa uváženia Objednávateľa, ak sa opakované porušenie povinností podľa Pravidiel BOZP vyskytne u viacerých zamestnancov/pracovníkov Zhotoviteľa (nemusí byť naraz), môže Objednávateľ pristúpiť aj k zákazu vstupu do areálu pre tohto konkrétneho Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa, a ak to umožňuje uzavretá zmluva so Zhotoviteľom, môže Objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

      - Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať Objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela a súvisiacich činností, alebo by mohla spôsobiť škodu Objednávateľovi alebo tretím osobám, najmä ak ide o nedostatok týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.

      - Zhotoviteľ je povinný udržiavať na Mieste vykonávania Diela poriadok a čistotu a priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou na miesto na to určené Objednávateľom. Tiež je povinný udržiavať poriadok a čistotu na priľahlých komunikáciách v Mieste vykonávania Diela.

      - Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch“).

      - Zhotoviteľ je povinný pri svojej činnosti nakladať s nebezpečnými látkami (ropné látky, chemikálie a pod.) v zmysle požiadaviek zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení tak, aby nedošlo s ohrozeniu a znečisteniu vôd, predchádzať mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality vôd a v prípadoch, ak dôjde činnosťou Zhotoviteľa k znečisteniu povrchových, resp. podzemných vôd, túto skutočnosť neodkladne ohlásiť Objednávateľovi  a vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie ďalšieho zhoršenia kvality vôd.

      - Zhotoviteľ nesmie vnášať do areálu Objednávateľa žiadne nebezpečné látky, alkohol, omamné a psychotropné látky, pričom nebezpečné látky vnášať do areálu Objednávateľa výlučne v prípade, ak je to nevyhnutné na vykonanie Diela a po predbežnom oznámení Objednávateľovi a je v takom prípade povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

      - Opakované porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa ustanovenej v tomto článku Zmluvy/v tejto Prílohe sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, a môže byť dôvodom odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa.

V Leopoldove  dňa ...................				V...........................  dňa	...................

Za Objednávateľa:		Za Zhotoviteľa:

___________________________________                    _________________________________

Ing. Róbert Spišák

Predseda predstavenstva

___________________________________

Ing. Štefan Tóth

Podpredseda predstavenstva