Urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo

Nižný Skálnik

europrojekt europrojekt europrojekt

## PROJEKT   REALIZÁCIA

## BUDOVANIE A OBNOVA  OBČIANSKEJ

## A  POZNÁVACEJ   INFRAŠTRUKTÚRY V  LESNÝCH

## EKOSYSTÉMOCH

# Urbársky spolok – pozemkové spoločenstvo Nižný Skálnik

# Ing. Vysokai  Radko

# Odborný lesný hospodár podľa § 7 ods. l Vyhlášky MP SR č. 52/1994 Zb. z.

# ________________________________________________________________________________

# Adresa: Horné Zahorany č.7					Oprávnenie: 2007/00166

# Horné Zahorany 980 26                                                   Vydal:         KLÚ Košice

# europrojekt europrojekt europrojekt

## BUDOVANIE  A  OBNOVA  OBČIANSKEJ                             A    POZNÁVACEJ   INFRAŠTRUKTÚRY  V  LESNÝCH

## EKOSYSTÉMOCH

# Urbársky spolok – pozemkové spoločenstvo

# Nižný Skálnik

# (výsledný elaborát)

# .....................................

# Ing. Vysokai  Radko

# Projekt schválený dňa .................................

# OBSAH

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA, NÁZOV A IDENTIFIKÁCIA

# PROJEKTU ............................................................................................................		1

# 1.  CIEĽ A ZAMERANIE PROJEKTU ..................................................................	 	1

# 2.  ROZPOČET PROJEKTU V NADVÄZNOSTI NA BODOVACIE

# KRITÉRIUM Č. 1 .......................................................................................          	2

# 3.  POPIS ÚZEMIA, V KTOROM SA PROJEKT REALIZUJE Z HĽADISKA

# KATEGÓRIE (SUBKATEGÓRIE)  LESOV...............................................       	3

# 4.  POPIS ÚZEMIA  V PRÍPADE   REALIZÁCIE PROJEKTU  MIMO

# LESNÝCH  POZEMKOV   .................................................................................          	4

# 5.  POPIS VYUŽITIA NA AKTIVITY LESNEJ PEDAGOGIKY,  AK SA

# UPLATŇUJE ................................................................................................          	4

# 6.  POPIS NAVRHOVANÉHO SPÔSOBU RIEŠENIA   .........................................  	6

# 6.1. NÁUČNÝ CHODNÍK   .....................................................................................            7

# 6.1.1. INFORMAČNÉ PANELY...........................................................................	8

# 6.1.2. ZNAČENIE TRASY CHODNÍKA .............................................................           8

# 6.1.3. DREVENÉ LAVIČKY.................................................................................           9

# 6.1.4. STUDNIČKA   .............................................................................................           9

# 6.1.5. POZOROVATEĽŇA   .................................................................................	9

# 7.  ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE  .................................................            9

# 8.  INÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ JE POTREBNÉ K REALIZÁCII PROJEKTU

# UVIESŤ   ...................................................................................................................        10

# 9.  PRÍLOHY

- MAPA – OBLASŤ REALIZÁCIE PROJEKTU

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

| Obchodné meno | Urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo Nižný Skálnik |
| --- | --- |
| Sídlo | Nižný Skálnik 77, 980 52 Hrachovo |
| IČO | 30231884 |
| DIČ | 2021288225 |
| Štatutárny zástupca | Ing. Norbert Keľo |
| Telefón | 0903 546 653 |
| e-mail | noro.kelo@zoznam.sk |

# NÁZOV A IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU

# Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

# - Urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo  Nižný Skálnik

| Lesný celok | Rimavská Sobota |
| --- | --- |
| Lesný hospodársky celok | Rimavská Sobota |
| Kraj | Banskobystrický |
| Okres | Rimavská Sobota |
| Meno projektanta | Ing. Radko Vysokai |
| Dátum vyhotovenia | September 2022 |
| Termín realizácie | 2023-2024 |

# Identifikácia opatrenia

# Názov	:		Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

# Opatrenie 8 :	Investícia do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov

# Podopatrenie 8.5 :	Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty

# v lesných ekosystémoch

# Číslo výzvy :	            59/PRV/2022

# CIEĽ A ZAMERANIE PROJEKTU

Zámerom projektu je vytvorenie náučného chodníka na rozhraní geomorfologických celkov Revúcka vrchovina a Ipeľská kotlina v lokalite Maginhrad. Výnimočnosť  prírodného prostredia zaraďuje túto lokalitu medzi významné územia  Banskobystrického samosprávneho kraja.

Návštevníkom lokality chceme priblížili jej jedinečnosť, zaujímavosť a taktiež hodnotu daného územia, ktoré by bez upozornenia ostalo  nepovšimnuté. Sprístupnením predmetnej lokality sa otvorí možnosť poznávania zaujímavých prírodných  miest, ktoré možno využiť aj na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Prepojením trasy chodníka s  turistickým chodníkom a Náučným chodníkom Po stopách Maginhradu, vznikne sieť, ktorá prepojí už existujúce vybudované prvky, sprehľadní dané územie a otvorí nové možnosti spoznávania lokality v danom území.

# Ciele projektu  :

# •  aktívne trávenie voľného času, podpora stretávania sa ľudí v prírode, spoznávanie flóry,

# fauny a okolia,

# •  primäť ich užívateľa ku konfrontácii medzi teoretickými poznatkami získanými z

# informačných panelov chodníka a realitou (krajinou), v ktorej sa práve nachádza a pozoruje

# ju,

# •  pozorovaním jednotlivých javov, objektov a pod. sa zvýši poznávanie prírodného

# prostredia,  ale aj aktivít človeka priamo v prírode,

# •  osvojenie resp. opakovanie si geografických, geologických, botanických, zoologických,

# ekologických, enviromentálnych a iných poznatkov,

# •  zveľadenie a zviditeľnenie prírodného bohatstva.

# 2)  ROZPOČET PROJEKTU V NADVÄZNOSTI NA BODOVACIE KRITÉRIUM Č. 1

| Por. číslo | Oprávnené výdavky | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena (€) | Položkovitá cena (€) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budovanie trasy chodníka | meter | 3840 |  |  |  |
| 2. | Zapažené terénne stupne | meter | 260 |  |  |  |
| 3. | Info tabuľa | kus | 6 |  |  |  |
| 4. | Lavička | kus | 8 |  |  |  |
| 5. | Pozorovateľňa | kus | 1 |  |  |  |
| 6. | Studnička | kus | 1 |  |  |  |
| 7. | Označenie trasy chodníka | kus | 1 |  |  |  |
| 8. | Vypracovanie projektovej dokumentácie |  |  |  |  |  |
| Celkové náklady |  |  |
| Upozornenie: Rozpočet je stanovený na základe rozpočtu v štruktúre CENKROS cien. Slúži ako východiskový údaj pre výberové konanie na dodávku materiálu, prác a služieb. Pre realizáciu projektu bude záväzná víťazná ponuka verejného obstarávania. Ceny sú uvedené bez DPH. |

# 3) POPIS ÚZEMIA, V KTOROM SA PROJEKT REALIZUJE Z HĽADISKA

# KATEGÓRIE (SUBKATEGÓRIE)  LESOV.

# Lesné pozemky Urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo Nižný Skálnik o celkovej výmere 140,21 ha, sú v rámci územného priestorového začlenenia do LC Rimavská Sobota. Geomorfologicky územie v spadá do Slovenského Rudohoria.

# Obhospodarované lesy patria  prevažne do kategórie ochranných a časť do hospodárskych lesov, ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov. V  ochranných  lesoch  sa  hospodári tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. Spracovávaná je len náhodná ťažba v závislosti terénnej dostupnosti v území. V tejto lokalite sa lesné porasty  nachádzajú na  mimoriadne nepriaznivom stanovišti, ako sú najmä  strmé svahy a strže s prevažujúcou protieróznou a vodohospodárska funkciou ochrany pôdy. Na ostatnej časti územia sú hospodárske lesy, ktoré sú z lesníckeho hľadiska normálne obhospodarované, vzťahujú sa na ne len obmedzenia dané lesným zákonom. V jednotlivých JPRL sa hospodári na základe schváleného plánu starostlivosti o les. Tento zase vychádza z modelov hospodárenia (schvaľovanými orgánom štátnej správy), v ktorých sú rámcovo dané základné rozhodnutia (najmä rubná doba, obnovná doba, hospodársky spôsob) a ciele hospodárenia (cieľové drevinové zloženie, cieľová výstavba a cieľová produkcia). Prevažujú rôznoveké, rôznorodé listnaté porasty s prevahou duba, cera, hraba, z ihličnanov borovica. Väčšina porastov sa nachádza                       na  stanovištiach 2. lesného vegetačného stupňa (LVS). Tu majú listnaté porasty svoje produkčné optimum, no na druhej strane je vo zvýšenej miere ohrozovaný abiotickými škodlivými činiteľmi najmä  vetrom a suchom.

# Aj na zakladaných lesných porastoch sa nepriaznivo prejavujú zmeny klímy. V prvom rade je to sucho. V posledných rokoch sa čoraz častejšie vyskytujú roky, keď po chladom predjarnom období nastupuje takmer letné počasie s pomerne vysokými teplotami a nedostatkom zrážok. Takýto priebeh počasia je veľmi nepriaznivý z hľadiska ujímania vysadených kultúr a dochádza k výrazným stratám na zalesňovaní.

# Priemerný ročný úhrn zrážok je 590 mm a priemerná ročná teplota je 9,3°C. Územie  patrí medzi mierne vlhké a mierne teplé oblasti. Pokiaľ sa vyskytnú dlhšie suché obdobia, dochádza k poruchám fyziologických procesov na stromoch borovice a duba. Tie majú následne zníženú vitalitu voči ďalším škodlivým činiteľom.

# Lesy vytvárajú dokonalé podmienky pre zachovanie rôzneho množstva druhov zveri, vtáctva a rastlín. Na území bežne nájdeme srnca (Capreolus capreolus),  diviaka (Sus scrofa) jeleňa (Cervus elaphus), líšku (Vulpes vulpes), lesnú kunu (Martes martes), jastraba (Accipiter sp.), myšiaka hôrneho (Buteo buteo) a pestrú paletu rastlín.

# 3.1)  Štruktúra porastov

| Kategória lesov | Výmera v ha | % zastúpenie |
| --- | --- | --- |
| Lesy hospodárske | 117,16 | 84 % |
| Lesy ochranné | 23,05 | 16 % |
| Lesy osobitného určenia | 0 | 0 |
| SPOLU | 140,21 | 100,00 % |

# Plošné  zastúpenie drevín

# Ihličnaté:  4%     ( BOS - 3 , SM, SC– 1 )

# Listnaté:  96 %   (CR-45, DB-25, HB- 13, BK-6, AG-4, OST.-3)

# 4)  POPIS  ÚZEMIA  V PRÍPADE   REALIZÁCIE PROJEKTU  MIMO  LESNÝCH

# POZEMKOV

# V rámci projektu  sa realizácia prác nebude vyskytovať mimo lesných pozemkov.

# POPIS VYUŽITIA NA AKTIVITY LESNEJ PEDAGOGIKY, AK SA UPLATŇUJE

Základnou definíciou lesnej pedagogiky je učenie o lese v lese. Neexistuje vhodnejšie miesto pre vybudovanie si vzťahu k prírode a lesu ako lesný ekosystém. Prostredie lesa zohráva                   vo výchovno-vzdelávacom procese poznávaciu, motivačnú, zdravotnú, psychologickú, aktivizujúcu, integračnú, výchovnú a didaktickú funkciu. Cieľom hlavne lesných pedagógov, lesníkov a všetkých nadšencov, ktorí majú pozitívny vzťah k prírode je privádzať deti do lesa a prostredníctvom zážitkového učenia poznávať život v lese.

Najzastúpenejšou kategóriou účastníkov aktivít budú „žiaci ZŠ“, pri ktorej má vzdelávanie          o lese,  lesníctve a environmentálna výchova obrovský význam. Prostredníctvom ľudských zmyslov si zážitky vryjú hlboko do podvedomia a práve tento pocit v nich buduje pozitívny vzťah k prírode, k lesu, k životnému prostrediu. Záujem dieťaťa, zvedavosť a prirodzená túžba po poznaní dáva priestor lesným pedagógom učiť deti skúmať, pozorovať les a živo im sprostredkovať, čo lesník                    v lese zažíva, alebo s akou lesnou zverou sa stretáva. V oblasti práce s verejnosťou sa budú oslovovať aj seniori, dospelí a mladí s cieľom prezentácie objektívnych informácií o stave lesov.

Poznávanie prírody sa bude realizovať prostredníctvom lesnej vychádzky. Lesný pedagóg spolu s lesníkom  alebo odborným lesným hospodárom (OLH) si ju určí sám, alebo vopred dohodne s účastníkmi aktivity (pedagógmi škôl, vedúcimi klubov seniorov, manažérmi firiem a pod.). Téma môže reflektovať aktuálnu vzdelávaciu tému vo vyučovaní, alebo môže napĺňať požiadavky účastníkov. Od zvolenej témy a cieľa aktivity sa odvíjajú aj metódy aktivity a vhodné pomôcky.

Podujatia lesnej pedagogiky je možné vykonávať  v priebehu celého roka. Vďaka rozličným organizačným formám je možné prispôsobiť aktivitu ročnému obdobiu, či aktuálnemu počasiu.

Aktivity sa budú uskutočňovať formou modernej výučby. Podstatou takejto formy učenia budú ekohry, výučba prírodovedných a environmentálnych predmetov priamo v prírode a rôzne skupinové aktivity. Samotná výučba, ekohry, ako aj skupinové aktivity môžu byť diferencované podľa školských ročníkov.

Na náučnom chodníku sa dajú pripraviť tieto ekohry a aktivity:

1.        Ekohra „KTO UHÁDNE SKÔR?“  Úlohou žiakov je v teréne zozbierať rôzne druhy listov zo stromov, plodov, rastlín a kvetov, správne ich pomenovať, popísať stavbu rastlinného tela, o aký druh listu ide a približne určiť hospodársky význam rastlín. Na záver si žiaci vytvoria herbárovú zbierku, tá najkrajšia sa odmení. Žiaci sa naučia takýmto zábavným a nenúteným spôsobom spoznávať dary prírody a možnosti ich využitia v bežnom živote. Okrem toho si vylepšia vnímanie detailov v prírode.

2.        Ekohra „POZNÁVAJ VTÁČÍ SVET“. Táto ekohra má za úlohu priblížiť žiakom život vtákov v našich lesoch. Žiaci budú pozorne počúvať vtáčie hlasy, naučia sa rozpoznávať jednotlivé druhy hniezd, vtáčie pierka, dozvedia sa, prečo niektoré vtáky odlietajú, niektoré ostávajú a ako im môžeme pomôcť s potravou počas zimy. Súťaž sa uskutoční pod vedením pedagóga. Žiaci sa počas nej vycibria v počúvaní spevavcov, čím si vypestujú citlivejší vzťah k prírode.

3.        Ekohra „VZÁCNA VODA A ŽIVOT V NEJ“. Žiaci  sa naučia o vode ako o ekosystéme, o jej podobách, kolobehu, prečo je pre nás voda taká dôležitá, o znečistení vody, o možnostiach ako zabrániť zbytočnému plytvaniu vodou ako aj o tom, aké rastlinky a zvieratká vo vode žijú.

4.        Ekohra „DEŇ S ODPADOM“. Z prečítania príbehu sa žiaci dozvedia, aký je odpad nebezpečný. Naučia sa mnoho o probléme s odpadmi, ako vznikajú a ako s nimi ďalej nakladať. Cieľom tejto hry je povzbudiť deti, aby začali odpad triediť a k takémuto triedeniu motivovali aj dospelých (najmä rodičov). V rámci tejto súťaže si každý môže vyrobiť recyklovaný papier.

5.        Ekohra „PÔDA A JEJ ZLOŽKY“. Žiakom sa formou súťažného kvízu priblíži učebná problematika o pôde. V teréne budú spoznávať horniny, geologický podklad, minerály, pôdu a jej zložky.

6.        Ekohra „LESNÉ ZVIERATKÁ“, pri ktorej žiaci budú spoznávať druhy lesných zvierat, ich zvuky, stopy. Vytvoria si zbierku živočíchov, ktorú pozorujú pod mikroskopom. Ekohra sa ukončí tým, že žiak vytvorí skladačku svojho obľúbeného zvieratka. Žiaci sa naučia, ako sa majú správať v lese, aby hlukom, odpadmi a iným nevhodným správaním nerušili lesnú zver.

7.        Aktivita „PREČO ODUMIERAJÚ NAŠE LESY? Žiaci pri prechádzke náučným chodníkom zisťujú, že nie všetky stromy sú zdravé. O tomto probléme vedú diskusiu. Na záver symbolicky vysadia v lese  stromčeky.

8.        Aktivita „DOMOV JE DOMOV“. Žiaci v mesiaci október (Svetový deň ochrany zvierat) pripravujú vtáčie búdky a kŕmidlá, ktoré rozmiestnia na vhodných miestach v okolí trasy náučno-poznávacieho chodníka. Umiestnenie búdok a kŕmidiel prebieha pod odborným výkladom lesného pracovníka. Žiaci si môžu po triedach rozdeliť búdky a kŕmidlá a počas zimných mesiacoch sa starajú o prikrmovanie lesnej zveri a vtáctva. Žiaci sa takto naučia pracovať v tíme, naučia sa vzájomnej tolerancii a úcte.

9.        Aktivita „CHCEME ŽIŤ VŠETCI V ČISTOM A ZDRAVOM PROSTREDÍ!“ Škola sa snaží vychovávať žiakov žiť zdravo a čistotne priamo v prírode. V  obci sa vyberie určitá lokalita, o ktorej vyčistenie a úpravu sa postará skupina žiakov pod vedením pedagógov, zainteresovaných rodičov a iných dobrovoľníkov. Za zúčastnenie pri akcii budú žiaci spolu s ostatnými odmenení (poukážky na zakúpenie kníh, voľný vstup do kina a pod.)

10.    Ekohra „MÚDRA SOVA“. Škola zorganizuje pre žiakov všetkých ročníkov na trase náučno-poznávacieho chodníka veľký poznávací kvíz. Na celej trase náučno-poznávacieho chodníka sú pre súťažné skupiny žiakov pripravené stanovištia so zaujímavými prírodovednými úlohami, otázkami. Za každé úspešné zvládnutie úlohy skupina súťažiacich získa odznak v tvare múdrej sovy. V tejto súťaži si žiaci hravou formou preveria a utvrdia získané vedomosti.

# 6) POPIS NAVRHOVANÉHO SPÔSOBU RIEŠENIA

# Riešené územie sa nachádza v katastri obce Nižný Skálnik. Lokalita je prístupná z verejnej komunikácie od obcí Malé Teriakovce a Nižný Skálnik. Smerové tabule budú situovaná pri ceste, ktoré privedú návštevníkov k začiatku chodníka. Hlavným zámerom projektu je zriadenie a obnova   trasy  o  celkovej dĺžke  4,10 km. Trasa náučného chodníka bude okružná a časť líniová obojsmerná.  Chodník bude krátky, stúpajúcim a klesajúcim  vrstevnatým priebehom, s prevýšením 160 metrov. Predpokladaný čas prechodu cca 2-3 hod., v stredne náročnom teréne. Možno ho charakterizovať ako samoobslužný t. j. na trase chodníka budú zriadené miesta - zástavky s informačnými panelmi informujúcich o zaujímavostiach daného územia. Chodník bude ešte dotvorený drevenými  lavičkami, pozorovateľňou  a  studničkou.  Bude určený jednak žiakom ZŠ, ale aj širokej verejnosti.

# Popis trasy:

# Začiatok trasy bude situovaný na okraji lesa, odkiaľ  po prejdení  krátkeho úseku sa návštevníci  ocitnú  na   rázcestí, kde bude osadený info-panel s údajmi o technických parametroch chodníka. Tu sa začína a končí okružná trasa náučného chodníka. Doporučujeme pokračovať v smere hodinových ručičiek. Na nasledujúcej zástavke natrafia na info-panel, ktorý podá informáciu o výskyte hornín a minerálov vyskytujúcich  sa v danom území. V okolí  sa nachádzajú miesta, kde môžu návštevníci pozorovať ich výskyt (pivnice v tufových pieskovcov) . Prechádzajúc trasou ďalej sa pred nimi vynorí lesná studnička s info-panelom a lavičkou. Trasa prechádza pozvoľne stúpajúco po vrstevnici, kde bude umiestnený ďalší panel s lavičkou, ktorý poskytne informáciu o lesných drevinách vyskytujúcich sa v okolí. Trasa sa po prejdení pár metrov stáča v pravo, kde sa  napojí na chodník „Po stopách Maginhradu“. Chodník smeruje po spádnici k hrebeňu Maginhradu. Keďže sa jedná o úsek so strmším svahom, za účelom zabezpečenia maximálnej bezpečnosti je potrebné vybudovať odrážky – priečne zábrany trasy,  aby voda bola odvedená mimo trasy chodníka, tak aby nedochádzalo k erózií pôdy pri výdatných dažďoch. Taktiež pod hrebeňom je potrebné vybudovanie terénnych stupňov – stupňovitá úprava terénnu.  Trasa vychádza na hrebeň hradu Maginhrad. Na hrebeni sa  stáča v ľavo,  po hrebeni smerom na lokalitu Kozinec po 100 m sa trasa stáča v pravo. Od tejto časti je strmší svah, ktorý kvôli bezpečnému prechodu si vyžaduje  vybudovanie terénnych stupňov – stupňovitá úpravu terénnu. Trasa chodníka smeruje  k rázcestiu, kde návštevník môže pokračovať ďalej k pozorovateľni, pri ktorej bude v blízkosti umiestnený aj info–panel, ktorý popíše možnosti vyhliadky. Trasa pokračuje smerom od hrebeňa kľukato dolu svahom  potom klesajúc v pravo po vrstevnici až  ku koncu trasy náučného chodníka k bodu, kde sa bude napájať na turistickú trasu, ktorou sa môžu návštevníci vrátiť na ráscestie a pokračovať k poslednému info-panelu s lavičkou. Tu sa dozvedia aké  živočíchy sa nachádzajú v okolí. Chodník pokračuje strmším úsekom ochranného lesa, kde na niektorých miestach bude osadené reťazové zábradlie ukotvené v skale a taktiež dotvorený stupňovitou úpravou terénu na koniec resp. začiatok trasy náučného chodníka.

# Tým, že novovzniknutý náučný chodník prepojí sieť už vybudovaných chodníkov a trás prispeje k lepšiemu  sprístupneniu a poznaniu lokality ale zároveň zvýši hodnotu predmetného územia.

# Mapa: Náučný chodník Na Maginhrad

# 6.1 Náučný chodník

# Trasa chodníka bude označená farebnými značkami po trase chodníka. Pri zemných prácach budú uprednostňované ručné nástroje (motyky, lopaty vedrá, hrable, ...) a používané miestne prírodné materiály (kameň, drevo), aby sa zabránilo vnášaniu cudzorodých materiálov do prírodného prostredia. Terénne práce budú prebiehať na trase chodníka o šírke 1 m tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu okolia. Pre bezpečný a nerušený pohyb po chodníku je do istej miery potrebný  popri ňom odstrániť vegetáciu a kroviny v šírke 0,50 m na každej strane trasy. Pracovné činnosti pri budovaní chodníka: odstránenie prekážajúcich balvanov, odstránenie pňov                   a prekážajúcich koreňov, vrátane ošetrenia ich zvyškov, vyrovnanie povrchu chodníka, vyrovnanie terénu na plochách, kde sa umiestni drobná architektúra, stabilizácia odkopov a násypov šetrné odstránenie častí vegetácie zasahujúcej do profilu náučného chodníka, šetrné odstránenie nežiadúcej bylinnej vegetácie v okolí chodníka a úprava trávnatého porastu na chodníku. Materiál, použitý na úpravu povrchu bude z miestnych zdrojov, so štruktúrou a farbou čo najviac zapadajúcou                               do okolitého prírodného prostredia. Pri spevnení povrchu chodníka sa bude využívať prirodzený povrch (zemina) iba  tam, kde je potrebné, napr. v úsekoch s hroziacou eróziou a akumuláciou vody, je vhodné použiť iné hodiace sa prírodné materiály (štrk, kamene, drevo a pod.).

# Náučný chodník a jeho stanovištia:

# Náučný chodník Na Maginhrad

# Na stanovišti sa bude nachádzať info-panel, ktorý poskytne základné  informácie o náučnom chodníku. Vybudovaná  drevená lavička.

# Poznávanie podložia

# Zriadený info-panel, ktorý podá informáciu o vyskytujúcich sa horninách a mineráloch. Zriadená drevená lavička.

# Voda - ako dôležitá zložka prostredia

# Na tomto stanovišti bude obnovená studnička, info-panel, ktorý upozorní na dôležitosť vody v prírode. Zriadená drevená lavička.

# Poznávanie lesných drevín

# Osadený info-panel zameraný na hlavné druhy stromov rastúcich v okolí lokality a ich využitie. Zriadená drevená lavička

# Pozorovateľňa

# Poskytne výhľad na lokality nachádzajúce sa v dohľade. Info-panel popíše možnosti vyhliadky. Zriadená lavička.

# Poznávanie lesných obyvateľov

# Zástavka, kde bude osadený info-panel zameraný na výskyt živočíchov v okolí, zriadená lavička.

# 6.1.1  Informačné panely

# Slúžia na informácie návštevníkov lokality. Sú to drevené tabule obdĺžnikového tvaru  osadené na drevených stĺpoch, kryté jednoduchou strešnou konštrukciou. Osadených bude                           6 informačných tabúľ s rôznym zameraním  napr.:  mapa so zástavkami náučného chodníka, lesné stromy, voda ako základ života, lesná zver a iné.  Rozmery a materiál sú zrejmé z výkresovej časti.

# 6.1.2  Značenie trasy chodníka

Trasa náučného chodníka bude označená značkou, ktorá predstavuje biely štvorec                           so zeleným pruhom vedeným uhlopriečne z ľavého horného do pravého dolného rohu značky a dva biele rovnoramenné trojuholníky. Medzi zeleným pruhom a bielymi trojuholníkmi sú medzery.                 Na jednotlivých zastávkach je táto značka doplnená uprostred oranžovou číslicou, zodpovedajúcou číslu príslušnej zastávky. Pri výraznejších zmenách priebehu trasy je možné smerovanie zvýrazniť pripojením farebného hrotu s bielym lemovaním k tvarovej značke. Značky budú umiestňované                 vo výške 150 cm-160 cm  priamo na stromy po citlivom očistení a vyhladení kôry alebo na kamene                    z danej lokality, tak aby boli dostatočne viditeľné v teréne. Označovať spravidla stromy,  u ktorých je predpoklad, že v dohľadnej dobe nebudú odstránené. Nevyhnutná je pravidelná kontrola  značenia.

6.1.3  Drevené  lavičky

Sú navrhnuté jednoduché bez opierky z dubovej pologuľatiny na drevených podstavcoch kotvených do základov. Základová konštrukcia je betónová z prostého betónu. Lavičky navrhujeme pri každej zástavke náučného chodníka.

6.1.4   Studnička

Existujúca studnička  sa nachádza na trase náučného chodníka v lesnom poraste. Bude obnovená - zrekonštruovaná. Celá konštrukcia bude drevená, osadená na kamennom múriku, ktoré bude tvoriť základové dno objektu a z ktorého bude vyúsťovať nerezová rúrka s okrasnou koncovkou. Krytina bude umelý šindeľ. Slúžiť bude ako miesto na osvieženie na trase chodníka.

6.1.5  Pozorovateľňa

Je drevená vežová konštrukcia, pozostávajúca zo štyroch stĺpoch a z pozorovacej kabíny. Stĺpy sú drevené tesárske osadené do betónových základov. Pozorovacia kabína je uzavretá konštrukcia s oknami a dverami, podlaha je drevená. Strecha je valbová, pokrytá s umelým šindľom. Dimenzie jednotlivých prvkov sú zrejmé z výkresov.

# 7)    ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE

# Práce budú realizované v roku 2023 v mesiacoch od mája do novembra.

| Rok | Termín realizácie prác | Požadovaná výška príspevku z verejných zdrojov v EUR |
| --- | --- | --- |
|  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Harmonogram realizácie je určený na predpokladané obdobie 2023. Vplyvom klimatických a terénnych podmienok prípadne iných okolností, sa môže realizácie projektu oddialiť  mimo uvedené obdobie  plnenia projektu.

# 8) INÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ JE POTREBNÉ K REALIZÁCII PROJEKTU UVIESŤ

# Lesné pozemky sú v obhospodarovaní Urbárskeho spolku - pozemkového spoločenstva  Nižný Skálnik. Navrhnutý náučný chodník  prechádza úsekmi aj iných subjektov, ktorí vyjadrili písomný súhlas na zriadenie trasy a vybudovanie infraštruktúry na náučnom chodníku, ktorý bude prechádzať týmto pozemkami.

| LHC | Katastrálne územie | Lesné porasty | Parcely v registri " C" | Parcely v registri "E " | LV | Obhospodarovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rimavská Sobota | Nižný Skálnik | 208, 209, 210, 211 |  | 288 | 242 | USPS Nižný Skálnik |
|  |  |  |  |  |  | USPS Nižný Skálnik |
|  |  | 203 D |  | 276 | 168 | LESY SR, OZ Gemer |
| Rimavská Sobota | Malé Teriakovce | 205, 201, 251 |  | 259/15 | 244 | UPPS Malé Teriakovce |
|  |  |  |  | 259/14 | 324 | UPPS Malé Teriakovce |
|  |  |  |  | 259/13 | 380 | UPPS Malé Teriakovce |
|  |  |  |  | 259/12 | 232 | UPPS Malé Teriakovce |

Trasa „Náučného chodníka Na Maginhrad“ na niektorých miestach kopíruje resp. prekrýva  turistickú trasu a trasu „Náučného chodníka  Po stopách Maginhradu“. Terénne úpravy  sa vyžadujú na celej trase a to z dôvodu bezpečnosti a plynulejšieho prechodu predmetným územím. Doterajšia trasa nezodpovedá parametrom trasy náučného chodníka.

PRÍLOHA č. 1

MAPA – OBLASŤ REALIZÁCIE PROJEKTU