OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowo i Stopin”

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Wykonanie mapy do celów projektowych miejscowości Borowo i Stopin z dokładną inwentaryzacją istniejących zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  - Wykonanie dokumentacji geologicznej

  - Wykonanie wstępnej koncepcji sieci

  - Uzyskanie zgód od właścicieli nieruchomości na wejście siecią na teren nieruchomości prywatnych oraz nieodpłatne umieszczenie urządzenia w postaci sieci, przyłącza studni, pompowni itp.

  - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (decyzja środowiskowa)

  - Uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego

  - Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią pod ciekiem wodnym,

  - Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie sieci kanalizacyjnej w drodze powiatowej

  - Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla planowanych pompowni ścieków.

  - Uzgodnienie sieci kanalizacyjnej z gestorami sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej,

  - Uzyskanie protokołu ZUDP

  - Uzyskanie innych zgód i uzgodnień których nie wymieniono a są niezbędne do dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych

  - Dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

- Dana ilościowe:

  - ETAP I

    - Orientacyjna długość sieci dla etapu I – 3300 mb (sieć grawitacyjna, sieć tłoczna i przyłącza)

    - Liczba budynków do podłączenia – 36

    - Liczba budynków którym należy zapewnić możliwość podłączenia - 4

  - ETAP II

    - Orientacyjna długość sieci dla etapu II – 2700 mb (sieć grawitacyjna, sieć tłoczna i przyłącza)

    - Liczba budynków do podłączenia – 20

    - Liczba budynków którym należy zapewnić możliwość podłączenia - 6

- Ogólne założenia:

  - Sieć należy projektować w miarę możliwości w drogach gminnych

  - Należy unikać lokalizowania sieci w drodze powiatowej 4620W.

  - W przypadku lokalizowania sieci kanalizacyjnej w działkach prywatnych należy uzyskać zgodę właściciela na nieodpłatne umieszczenie urządzenia będące jednocześnie prawem do dysponowania nieruchomością. Treść zgody należy uzgodnić z Zabawiającym i uzyskać jego akceptację.

  - Projekt i koncepcję należy podzielić na dwa etapy realizacji

    - Etap I – obejmuje włączenie do projektowanej oczyszczalni ścieków działka nr ewid.: 39/1 obręb Borowo, całą miejscowość Borowo, sieć zakończyć studnią rozprężną.

    - Etap II – obejmuje włącznie do studni rozprężnej wykonanej w miejscowości Borowo w ramach I etapu, całą miejscowość Stopin

  - Koncepcje należy wykonać na mapie do celów opiniodawczych po uprzedniej wizji w terenie i uzgodnieniu przebiegu sieci i przyłączy z mieszkańcami oraz uzyskanie zgód o których mowa w podpunkcie „c”. Koncepcję należy uzupełnić o brakujące zbiorniki bezodpływowe umieszczając je w sposób przybliżony.

  - Projekt a finalnie zgłoszenie ma zawierać sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną oraz studnie i pompownie ścieków. Przyłącza kanalizacyjne zawarte zostaną w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się wykonanie projektu wraz z przyłączami.

  - Dokumentację kosztorysową należy wykonać dla każdego etapu oddzielnie.

  - Należy wyodrębnić w dokumentacji kosztorysowej dział dotyczący przyłączy kanalizacyjnych lub wykonać oddzielne kosztorysy dla przyłączy.

  - Projektowana sieć w ramach I etapu ma zapewnić odbiór ścieków z miejscowości Stopin i Łukomie

  - Projektowana sieć w miejscowości Stopin ma zapewnić przyszły odbiór ścieków z miejscowości Łukomie.

  - Droga Powiatowa nr 4630W stanowi granicę terenu podlegającego ochronie „Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej (strona zachodnia od drogi).

  - Poza wymienioną w podpunkcie „k” inne formy ochrony przyrody nie występują.

- Zawartość dokumentacji przekazanej zamawiającemu.

  - Część 1 – 2 egzemplarze koncepcji oraz zgody właścicieli nieruchomości na umieszczenie urządzenia. (koncepcja w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej PDF i DWG)

  - Część 2 – dla etapu I:

    - 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z uzyskanym zgłoszeniem (w wersji Papierowej i elektronicznej PDF część opisowa i graficzna dodatkowo część graficzna w formacie DWG)

    - 2 egzemplarze dokumentacji kosztorysowej (wersja papierowa i PDF)

    - 2 egzemplarze przedmiaru robót (wersja papierowa i PDF)

    - 1 egzemplarz dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (wersja PDF)

  - Część 3 – dla etapu II:

    - 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z uzyskanym zgłoszeniem (w wersji Papierowej i elektronicznej PDF część opisowa i graficzna dodatkowo część graficzna w formacie DWG)

    - 2 egzemplarze dokumentacji kosztorysowej (wersja papierowa i PDF)

    - 2 egzemplarze przedmiaru robót (wersja papierowa i PDF)

    - 1 egzemplarz dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (wersja PDF)

- Etapy płatności:

  - Po wykonaniu części 1 zamówienia – 20% wynagrodzenia umownego

  - Po wykonaniu części 2 zamówienia – 40% wynagrodzenia umownego

  - Po wykonaniu części 3 zamówienia – 40% wynagrodzenia umownego

- Obowiązki projektanta:

  - Sporządzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

    - Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

    - Rozporządzenie w sprawie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.)

    - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresy i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz 2454)

    - Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz 1605 ze zm.)

    - Rozporządzenie Ministra rozwoju i Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz 2458)

    - W zakresie materiałów i urządzeń przyjętych w dokumentacji do wykonania robót budowlanych powinny one odpowiadać wymogom dla wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spełniać wymagania określone w art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz 1213)

    - Innymi niewymienionymi wyżej aktami prawnymi, normami i przepisami koniecznymi do zrealizowania inwestycji.

    - Uwzględnienie wszelkich uwag, sugestii i wytycznych Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań projektowych oraz wprowadzenie ich do proponowanych rozwiązań projektowych.

    - Konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty, w tym bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji przez Wykonawcę o napotkanych trudnościach i zagrożeniach dla terminowej realizacji przedmiotu umowy

    - Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca zobowiązany jest do podania informacji „Dopuszcza się stosowanie materiałów/urządzeni równoważnych o parametrach nie gorszych”

    - Zastosowanie w projekcie rozwiązań nowoczesnych i ekonomicznych zapewniających w danych warunkach rozwiązania techniczne z uwzględnieniem między innymi kosztów realizacji projektu oraz kosztów późniejszej ekspluatacji po uprzednim ich zaakceptowaniu przez zamawiającego.

    - Stosowanie rozwiązań wykluczających oraz ograniczających do niezbędnego minimum zajęcie terenów obcych zwłaszcza pasa drogowego drogi powiatowej z wyłączeniem przejść poprzecznych

    - Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne, wymagane prawem uprawnienia zawodowe.

    - Usunięcie na własny koszt  błądów w dokumentacji, nieujawnionych w czasie odbioru w najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich stwierdzeniu w czasie realizacji robót budowlanych, aby nie dochodziło do uzasadnionego ich przerwania lub przedłużenia czasu ich realizacji.

    - Przekazanie przedmiotu umowy do odbioru na zasadach określonych w umowie

    - z uwagi na fakt, iż uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury kolidującej z inwestycją Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być „bez uwag”,

    - przekazanie Zmawiającemu w oryginałach wszelkich opinii, decyzji, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów pozyskanych lub wytworzonych w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia,

    - bezzwłoczne poinformowanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji przez Wykonawcę o fakcie uzyskania przez Wykonawcę wszelkich decyzji lub uzgodnień wraz z przekazaniem Zamawiającemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty doręczenia), w tym, w szczególności takich dokumentów, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu Umowy, lub nakładają na Zamawiającego obowiązki

    - pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz.682 z późn. zm.)w tym:

      - udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową  oraz opracowywanie rozwiązań alternatywnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

      - stawiania się na budowie w razie wystąpienia takiej konieczności,

      - pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania objętego niniejszym opracowaniem w okresie do 7 lat od daty zawarcia niniejszej umowy

    - W ramach gotowości do sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca, na wniosek Zamawiającego wydaje w ciągu 5 dni roboczych, opinie dotyczące technicznych możliwości, zasadności i zgodności z dokumentacją projektową wykonania ewentualnych robót zamiennych i/lub dodatkowych i/lub zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu rzeczowego robót ujętych w przedmiarach.

    - w ramach wynagrodzenia naniesienie zmian w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim, na wniosek Zamawiającego, wynikających z konieczności podziału robót na inne części uwarunkowane wytycznymi do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych lub podzielenia zadania na etapy robót z uwagi na brak przez Zamawiającego środków na realizację całego zadania

    - nieodpłatna aktualizacja, na wniosek Zamawiającego kosztorysu inwestorskiego przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w wersji edytowalnej z prawem do aktualizacji przez Zamawiającego.

    - poniesienia kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat administracyjnych i skarbowych, które nie zostały w sposób jednoznaczny opisane jako finansowane przez Zamawiającego,

    - wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z wytycznych instytucji biorących udział w wydawaniu warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

    - przygotowanie niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o zawarcie umowy z PGW Wody Polskie, jeżeli zachodzi konieczność jego wykonania.

    - zapewnienie organizacji procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposób aby założone cele projektowe zostały osiągnięte zgodnie z Umową i Harmonogramem Realizacji Zadania; Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych

    - w przypadku odwołań od decyzji będących przedmiotem umowy Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym udzielając wyjaśnień wraz z ewentualnym odwoływaniem się od wydanych rozstrzygnięć do czasu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, bez dodatkowego wynagrodzenia

    - W trakcie wykonywania dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli terminowości, jakości i prawidłowości jej wykonywania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag, wskazówek i wytycznych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac. Zamawiający nie jest zobowiązany do kontrolowania jakości prac wykonanych przez Wykonawcę.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania co trzy tygodniowych narad technicznych lub w zależności od potrzeb częściej, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę na co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed tym terminem wysyłając zawiadomienie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, wykwalifikowaną kadrę oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania dokumentacji oraz spełnienia pozostałych świadczeń objętych umową.

    - Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu o dokumentację projektową, a w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w terminie 2 dni od otrzymania pytania, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową.

    - Wykonawcy zobowiązany jest do dokonania niezbędnych zmian w Projekcie, w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, lub ostatecznego orzeczenia organów administracji publicznej, na mocy którego taka zmiana w projekcie będzie niezbędna do prawidłowego, w szczególności zgodnego z prawem, jego wykonania, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową.

- Dokumenty otrzymane od zamawiającego

  - Mapa do celów opiniodawczych w formacie DXF

  - Zagospodarowanie terenu działki 39/1 z lokalizacją oczyszczalni ścieków w formacie PDF

  - Mapa w formacie DWG z naniesieniem budynków podlagającym przyłączeniu do kanalizacji oraz budynków i działek którym należy zapewnić możliwość podłączenia (pozostawienie studni wyłączeniowej) + podkład z oczyszczalnią JPG (aby otworzyć DWG podkład musi się znajdować w jednym katalogu)

  - Wykaz adresów budynków przeznaczonych do podłączania oraz budynków ki działek którym należy zapewnić możliwość podłączenia plik DOCX

  - Graficzna prezentacja budynków do podłączenia dla etapu I w formacie PDF

  - Graficzna prezentacja budynków do podłączenia dla etapu II w formacie PDF